2025年度江苏省人社一体化信息平台南京就业创业运维项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320100-JITC-C2025-0158

采购人： 南京市人力资源和社会保障信息管理中心

采购代理机构：江苏省招标中心有限公司

2025年6月

总目录

第一章 磋商邀请	2

第二章 供应商须知	6

第三章 合同文本	17

第四章 采购需求	24

第五章 评审方法与评审标准	33

第六章 响应文件格式	38

# 第一章 磋商邀请

项目概况

南京市人力资源和社会保障信息管理中心的2025年度江苏省人社一体化信息平台南京就业创业运维项目（竞争性磋商项目）的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年06月17日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JITC-C2025-0158

2.项目名称：2025年度江苏省人社一体化信息平台南京就业创业运维项目

3.预算金额：138万元

4.最高报价限价：138万元。响应报价超过最高限价为无效投标。

5.采购需求：根据省人社厅《关于印发<省人社一体化信息平台市级配套保障人员工作方案>的通知》等相关文件要求，结合江苏省人社一体化信息平台南京本地运维需求及南京人社城乡一体化信息系统运维需求，南京市人力资源和社会保障局需要通过本项目实现我市纳入省人社一体化信息平台就业创业、劳动关系、培训和调度指挥等保障工作，南京人社城乡一体化信息系统就业培训和劳动关系部分的应用软件维保服务，“ 智慧南京 ”公共服务平台应用软件维保服务等，按需做好南京人社其它创新应用技术支撑工作，以确保就业培训和劳动关系业务正常运行和持续发展。

6.合同履行期限：2025年7月1日至2026年6月30日。

7.本项目不接受联合体参与磋商。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（详见本章“其他补充事宜”及第六章）。

1.2法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，具体详见第五章评审方法与评审标准。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

3.本项目不接受联合体参与磋商。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

四、提交响应文件截止时间

截止时间：2025年6月17日09：30（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、开启

时间：2025年6月17日09：30（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网发布公告（其他媒体转载无效）。

2.政府采购信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页 （https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（具体要求见采购文件第六章）

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

3.现场勘察及答疑：采购人不统一组织，有需要的供应商可自行勘察。

4.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

6.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前使用谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

7.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

8．政府采购支持政策:

（一）《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（二）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》

（三）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（四）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（五）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（六）《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》

八、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名称：南京市人力资源和社会保障信息管理中心

地址：南京市秦淮区游府西街53号

联系人：包女士

联系电话：025-84500793

2.江苏省招标中心有限公司信息

地址：南京市鼓楼区郑和中路118号D座12楼1201室

联系人：张艺，沈蓉，叶逢春

联系电话：025-82281973，15793690870，18351005875

3.项目联系方式

项目联系人：张艺，沈蓉，叶逢春

电话：025-82281973，15793690870，18351005875

# 第二章 供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足磋商公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8.磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、磋商报价明细表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.磋商报价明细表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商报价明细表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求作出响应或偏离说明。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.磋商响应文件的递交

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 采购代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

19.响应文件的撤回和修改

19.1响应文件的撤回

19.1.1供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知具体原因，评审结束后磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

24.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.3.10 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章的。

24.3.11 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法和评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

25.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交《退出磋商函》并加盖电子公章。

25.2 评审方法和评审标准

25.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

25.2.2 评审标准

见本磋商文件第五章规定。

25.3 采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.3.3 除本磋商文件第二章第25.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

25.3.4 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

26.确定成交单位

26.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第25.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“第五章 评审方法与评审标准”确定的顺序推荐。

26.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交的。

26.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

26.4.3 向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.4 恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

26.4.5 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现的。

26.4.6 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

26.3.7 将政府采购合同转包的。

27.质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据27.4条的规定以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

27.2.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

27.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

27.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.4 供应商提出质疑，应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，采购代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本采购文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加磋商，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

27.5 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构和采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购代理机构和采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。

采购代理机构《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。

27.6以下情形的质疑不予受理：

27.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.6.2超出政府采购法定期限的质疑。

27.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.6.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.6.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.7 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.成交通知书

28.1 成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

28.2 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

28.3 成交人须向采购代理机构支付采购代理服务费,服务费参照原国家发改委1980号文服务类标准计算。

七、授予合同

29.签订合同

29.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

29.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

29.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动。

30.标的物的追加

30.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31.政府采购履约资金扶持政策

31.1 成交供应商通过南京市公共资源采购代理机构网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

32.采购项目属性：服务。

# 第三章 合同文本

注：本合同格式为拟签订的合同范本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同标的、数量、金额、服务承诺、履约方式等必须与采购文件和成交人的响应文件保持一致。在不违反原采购方案要求和各方认可的文件内容前提下，合同当事人可对合同范本中个别非采购文件规定和成交人承诺的合同条款共同协商完善补充修订。

政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购人（甲方） ：

供应商（乙方）：

签订日期 ：

合同编号：

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据江苏省招标中心有限公司组织的2025年度江苏省人社一体化信息平台南京就业创业运维项目竞争性磋商结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2 双方规定因履行本合同所产生的研究开发成果及相关知识产权归甲方所有。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，乙方派驻工程师经甲方审核后，支付合同总额的30%；

8.1.2 运维期过半，验收合格后甲方支付合同总额的40%；

8.1.3 运维期结束，验收合格后甲方支付合同总额的30%。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目磋商的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额 5% 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日 5‰ 向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日 5‰ 甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同，乙方应退回全部合同价款。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应退回全部合同价款，并向甲方支付合同总额 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同，乙方应退回全部合同价款，并向甲方支付合同价款总额 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。甲方未拒收的，代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

11.5 乙方提供的服务达不到约定标准的，应立即进行整改，并向甲方按每次3000元标准支付违约金。乙方拒绝整改、整改后仍不符合约定或者累计发生3次以上需要整改情形的，甲方有权解除合同，乙方应退回全部合同价款，并向甲方支付合同价款总额 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.6 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5% 向甲方承担违约责任。

11.7 乙方在承担上述3-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

11.8 乙方属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务或货物不能满足磋商文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价 30% 赔偿金。

11.9 前述违约责任约定，不影响甲方依据磋商文件规定以及乙方承诺内容追究乙方责任。

11.10 若因非乙方原因造成项目终止，乙方有权要求甲方就已经发生的成本加合理利润支付价款。

11.11 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、伴随服务／售后服务

12.1 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标、响应文件所规定的“服务承诺”提供服务。

12.2 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）服务的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就服务对甲方人员进行免费培训。

12.3 若磋商文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）服务按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的服务进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）服务报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

（5）若服务故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供甲方使用，直至故障修复。

（6）所有设备维护服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到甲方现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

14.1 因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

14.2 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

14.3 在仲裁期间，本合同应继续履行。

十五、诚实信用

15.1 乙方应诚实信用，严格按照磋商文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

十六、网络安全责任和义务

16.1乙方要为本项目设置专门网络安全负责人，管理技术团队要相对独立，团队成员为正式员工。

16.2政务信息平台要相对独立，包括物理隔离、逻辑隔离。

16.3乙方不得转包、分包合同任务。

16.4本项目中产生的政务数据、系统运维数据及收集的个人信息等数据资产归甲方所有。

16.5必须按照甲方网络安全规定收集、使用、存储、处理数据。

16.6必须采取技术措施保障甲方对数据的访问、利用、支配。

16.7政务数据与其他数据分开存储、处理。

16.8未经甲方同意，不得变更数据用途、用法，不得访问、修改、公开、披露、利用、转让、销毁、私自留存或向第三方提供。

16.9合同终止时要按照甲方的要求及时处理数据。

16.10应当按照《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规及相关政策规定的要求，加强个人信息保护。

16.11严格按照规定采购相关产品和服务。

16.12建立健全网络和数据安全保护机制，发现重大问题按规定及时向甲方和相关部门报告。

16.13发生业务转型、合并重组、投资并购等重大事项，或者管理技术团队人员发生重大变化，应提前向甲方报告。

16.14乙方每年要向甲方提交网络安全报告。

16.15必须积极配合相关部门开展网络安全检查、测评、审计等监督管理工作，如发生拒绝或不配合监管的，将按照相关法律法规和协议文件追究相关方责任。

16.16应如实完整提供网络安全管理情况，如发生隐匿、瞒报的，将按照相关法律法规和协议文件追究相关方责任。

16.17违反网络安全相关条款的，将按照相关法律法规和协议文件追究相关方责任。

16.18乙方必须定期组织相关人员网络安全培训。

十七、合同生效及其他

17.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式贰份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执壹份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇采购文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章 采购需求

一、项目名称

2025年度江苏省人社一体化信息平台南京就业创业运维项目

二、项目概况

（一）项目背景

为确保江苏省社会保险省级统筹和“放管服”改革各项任务落地落实，从2020年6月起全面启动省人社一体化信息平台建设。以群众需求为导向，以省集中建设为重点，以云平台架构为基础，全力推进公共就业、社会保险、人才人事和劳动关系等各类人社系统的省级集中和有机融合，着力打造全省“政策、流程、业务、标准、系统、数据、管理、服务”8统一的人力资源社会保障一体化信息平台，依托于业务、技术、数据、管理、软硬件集成一体化协同运行，真正实现“全省一体化、业务在线化、治理数据化、服务智能化”的转型升级和服务创新。省人社一体化信息平台是省、市、县（市区）、街道（乡镇）、社区（村）5级人社经办业务、行政审批和公共服务的大平台，是纵向集中统一、横向集约整合、纵横联动协同的大平台，是全省人社全业务、省集中、紧耦合的大平台。总体上技术架构新、系统数量多、统一标准难、复杂程度高、开发运维难度大。

按照《省人力资源社会保障一体化信息平台建设方案》、《关于加快推进省人社一体化信息平台第三批次切换上线工作的通知》、《省人社一体化信息平台第三批次切换上线工作计划》要求，省人社一体化信息平台2021年8月在南京上线运行。省人社一体化信息平台在南京上线后，养老、工伤、失业三险统一使用省人社一体化信息平台办理，社会保险和劳动就业培训板块本地化改造功能、老机关事业养老保险系统、老农保系统、人事人才系统、市民卡管理系统、资源库管理系统、运维平台系统、权限管理系统、统一门户系统、各部门本地统计查询功能等仍保留在南京人社城乡一体化信息系统中运行办理。

（二）建设目标

根据省人社厅《关于印发<省人社一体化信息平台市级配套保障人员工作方案>的通知》等相关文件要求，结合江苏省人社一体化信息平台南京本地运维需求及南京人社城乡一体化信息系统运维需求，南京市人力资源和社会保障局需要通过本项目实现我市纳入省人社一体化信息平台就业创业、劳动关系、培训和调度指挥等保障工作，南京人社城乡一体化信息系统就业培训和劳动关系部分的应用软件维保服务，“智慧南京”公共服务平台应用软件维保服务等，按需做好南京人社其它创新应用技术支撑工作，以确保就业培训和劳动关系业务正常运行和持续发展。

（三）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

★三、产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 所属行业类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年度江苏省人社一体化信息平台南京就业创业运维项目 | 1 | 项 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 |  |

★四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.维保范围：包括但不限于以下功能要求：

1.1省一体化信息平台就业创业、劳动关系、劳动监察、劳动仲裁等运维保障工作，依托省人社一体化信息平台工单系统，负责省一体化信息平台中就业创业、劳动关系、劳动监察、劳动仲裁等南京相关数据的问题处理、统计汇总、数据分析利用等工作，包括处理数据迁移和转换遗留问题等。

1.2处理省平台就业创业部分各类补贴业务端、财务端、支付端功能衔接和数据交互工作。

1.3按照省、市政策要求，根据建设方需求，将南京人社城乡一体化信息系统功能向创新区有序迁移等工作。

1.4及时解答业务人员提出的系统相关问题，协调省厅项目团队解决南京系统运行中出现的问题；根据各部门反馈的意见和建议，汇总分析可行性，集中向省厅项目团队反馈，落实解决方案。

1.5南京人社城乡一体化信息系统就业培训和劳动关系（包括就失业管理、行政执法管理、劳动监察管理等）部分的应用软件运维工作；

1.6“智慧南京”公共服务平台（包括“智慧南京”公共服务平台PC端和“我的南京”APP智慧人社栏目，其中“智慧南京”公共服务平台PC端由南京市人力资源和社会保障咨询服务中心负责。）在人力资源和社会保障部要求的公共服务整体技术框架下完成相关业务系统及相应对接接口的技术开发和维护工作。

本项目涉及到的维护及优化范围要求至少覆盖下表所示内容：

（1）“智慧南京”公共服务平台PC端：

| 序号 | 分类 | 事项名称 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 征缴 | 积分落户证明打印 | 维护及优化 |
| 2 |  | 单位基本信息查询 | 维护及优化 |
| 3 | 被征地 | 被征地人员老年生活困难补助待遇待遇标准查询 | 维护及优化 |
| 4 |  | 被征地基本生活保障人员待遇标准查询 | 维护及优化 |
| 5 |  | 被征地人员基本生活保障缴费档次查询 | 维护及优化 |
| 6 | 事改企 | 事改企统一发放人员离退休费个人查询 | 维护及优化 |
| 7 |  | 统一发放人员退休费单位查询 | 维护及优化 |
| 8 |  | 统一发放人员历次发放情况个人查询 | 维护及优化 |
| 9 |  | 统一发放人员历次发放情况单位查询 | 维护及优化 |
| 10 |  | 统一发放人员待遇调整个人查询 | 维护及优化 |
| 11 |  | 统一发放人员待遇调整单位查询 | 维护及优化 |
| 12 |  | 2016后调待明细个人查询打印 | 维护及优化 |
| 13 |  | 2016后调待明细单位查询打印 | 维护及优化 |
| 14 |  | 统一发放人员暂停申报 | 维护及优化 |
| 15 |  | 养老金冒领情况查询 | 维护及优化 |
| 16 | 就业 | 高校毕业生住房租赁补贴 | 维护及优化 |
| 17 |  | 优秀创业项目申报管理 | 维护及优化 |
| 18 | 社保卡服务 | 市民卡挂失 | 维护及优化 |
| 19 |  | 市民卡解除挂失 | 维护及优化 |
| 20 | 职称评审 | 个人职称查询及证书打印 | 维护及优化 |
| 21 | 档案服务 | 档案管理--集体户口查询 | 维护及优化 |
| 22 |  | 档案管理--查看归档手续进度 | 维护及优化 |
| 23 |  | 档案管理—个人预约 | 维护及优化 |
| 24 |  | 档案服务--个人预约查询 | 维护及优化 |
| 25 |  | 档案服务--单位预约 | 维护及优化 |
| 26 |  | 档案服务--档案归档手续申报 | 维护及优化 |
| 27 | 在线学习平台 | 继续教育专业课学习平台 | 维护及优化 |
| 28 |  | 职业培训e一起学学习平台 | 维护及优化 |
| 29 |  | 专技人员继续教育学习平台 | 维护及优化 |
| 30 |  | 社保保障卡业务经办培训平台 | 维护及优化 |
| 31 | 业务平台 | 自由职业者历年缴费标准查询 | 维护及优化 |
| 32 |  | 单位1996年起缴费基数上下限查询 | 维护及优化 |
| 33 |  | 阳光护薪 | 维护及优化 |
| 34 |  | 专项能力证书网上查询 | 维护及优化 |
| 35 |  | 职业资格证书网上查询 | 维护及优化 |
| 36 | 省一体化 | 省一体化登录系统 | 维护及优化 |

（2）“我的南京”APP智慧人社栏目

| 序号 | 分类 | 服务事项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 社会保障卡 | 南京市民卡 |  |
|  |  | 电子社保卡 |  |
|  |  | 人员建档 |  |
|  |  | 社会保障卡个人首次申请 | 省厅事项跳转 |
|  |  | 社会保障卡启用 | 省厅事项跳转 |
|  |  | 社会保障卡正式挂失与解挂 | 省厅事项跳转 |
|  |  | 社会保障卡补卡 | 省厅事项跳转 |
|  |  | 社会保障卡信息查询 | 省厅事项跳转 |
|  |  | 社保卡制卡进度 | 省厅事项跳转 |
|  | 征缴与权益记录 | 未参保证明 |  |
|  |  | 灵活就业缴费 |  |
|  |  | 灵活就业人员企业职工基本养老保险参保登记 | 省厅事项跳转 |
|  |  | 灵活就业人员停保登记 | 省厅事项跳转 |
|  |  | 社会保险个人权益（城镇职工） | 省厅事项跳转 |
|  |  | 江苏省企业职工基本养老保险权益记录单（参保人员） | 省厅事项跳转 |
|  |  | 江苏省社会保障权益记录单（参保人员） | 省厅事项跳转 |
|  | 企业退休服务 | 养老待遇发放查询 | 省厅事项跳转 |
|  | 失业保险待遇 | 失业待遇发放记录查询 | 省厅事项跳转 |
|  | 居民养老保险 | 城乡居民参保信息查询 | 省厅事项跳转 |
|  |  | 城乡居民待遇标准信息查询 | 省厅事项跳转 |
|  |  | 城乡居民待遇人员发放信息查询 | 省厅事项跳转 |
|  |  | 城乡居民缴费记录查询 | 省厅事项跳转 |
|  | 补贴服务 | 租房补贴 |  |
|  |  | 开业补贴 |  |
|  | 创业就业服务 | 就业困难人员认定 | 省厅事项跳转 |
|  |  | 职业技能等级认定证书查询 | 省厅事项跳转 |
|  |  | 失业登记 | 省厅事项跳转 |
|  |  | 失业登记查询 | 省厅事项跳转 |
|  |  | 用工备案信息查询 | 省厅事项跳转 |
|  | 劳动监察、仲裁 | 欠薪维权阳光护薪 |  |
|  |  | 劳动人事争议调解申请 | 省厅事项跳转 |
|  |  | 劳动保障监察举报登记 | 省厅事项跳转 |
|  |  | 劳动保障监察投诉登记 | 省厅事项跳转 |
|  |  | 调度处置 |  |
|  | 其他服务 | 供养基本情况查询 | 省厅事项跳转 |
|  |  | 待遇资格认证 | 省厅事项跳转 |
|  | 人事人才 | 求职招聘 | 省厅事项跳转 |
|  |  | 依据档案记载出具相关证明 | 省厅事项跳转 |
|  |  | 档案转出 | 省厅事项跳转 |
|  |  | 流动人员人事档案查询 | 省厅事项跳转 |
|  |  | 流动人员人事档案接收 | 省厅事项跳转 |

（3）按照采购单位关于“完善‘我的南京’城市智能门户功能，丰富智慧化场景”的工作要求，在“我的南京”APP现有“智慧人社”功能模块的基础上进一步完善“我的南京”人社智慧化场景。

1.7基于省厅的南京回流库，负责相关系统数据的汇总统计、接口对接工作。

1.8依据部、省、市相关工作要求，结合采购单位需求，做好相关系统的数据采集、数据治理、数据抽取等提升数据质量的工作。

1.9按照接口规范管理要求，做好南京人社城乡一体化信息系统、江苏省人社一体化信息平台（含创新区）接口开发、接口安全测试以及数据交换平台升级相关工作，解决数据交互平台跨厂商、跨部门的业务交互和数据交互等问题；

1.10据采购单位需求，负责相关系统采购单位的的操作培训、指导和答疑。

1.11每周上报工作周报，每月每季度对运维工作进行定期检查，每月汇总问题处理情况，形成问题报告。

1.12配合完成日常的统计分析报表，完成特殊的查询统计需求；

1.13按照省市统一规划，负责对应系统的数据指标维护工作。

1.14建立本地化就业失业数据利用和动态监测分析系统、南京人社劳动关系回流数据创新应用、人社服务标准化示范点建设项目(南京市街道就创业数据分析展示系统)日常运维工作。

1.15按需做好南京人社其他创新应用技术支撑工作。

1.16完成采购单位交办的其他工作。

2.系统开发接口要求

严格按照采购单位数据交互规范执行，依托采购单位建设信息系统接口管控平台，供应商应按采购单位技术规范，完成本项目所有对内对外提供支持的接口对接工作，包含不限于南京人社城乡一体化信息系统内部各板块之间调用的接口，包含不限于局门户网办大厅、我的南京APP“智慧人社”板块、南京人才公众、社会保障卡南京一卡通小程序等公共服务渠道对接所需接口，包含不限于各部委办局、银行、自助机等专线渠道对接所需接口，具体工作要求包括接口的重新开发、调试、部署以及技术文档更新等。

（二）商务要求

1.系统安全要求

1.1供应商开发的系统符合省市人社部门等保要求及等级保护标准。供应商及其工作人员遵守采购单位信息安全管理制度。

1.2供应商按照江苏省人社一体化信息平台和南京人社城乡一体化信息系统的代码编写规范进行程序开发，并向采购单位提供符合等级保护2.0标准的技术资料，包括但不限于源代码合规性审计报告、应用软件渗透测试合规性报告。

1.3供应商提供程序中严禁留有“后门”，严禁利用后门实施违规、违法行为。

1.4供应商配合采购单位实施渗透测试、漏洞扫描工作，并根据测试扫描报告进行整改。

1.5所有参与项目的人员应签订正式保密协议，并在工作中坚持保密原则，供应商严格规范执行各项保密制度，对在项目采购、建设、质保各阶段取得采购单位各类信息进行保密管理，杜绝任何泄密事件的发生。

1.6供应商须按照国家、省、市商用密码应用要求及密码应用性评估标准开展商用密码应用工作，根据采购单位关于应用系统密评工作的实际要求，供应商做好相关密评工作。

2.项目实施要求

2.1供应商在项目实施过程中，严格执行采购单位制定的与采购单位运维管理平台相配套的IT管理体系和制度，执行需求管理、代码管理、数据访问、机房进出、系统运维等制度。

2.2供应商每月必须定期进行应用系统性能检测、效能分析，确保对问题能够进行事先预防，避免出现故障和问题。

2.3供应商必须按国家、省、市行业标准规范，提交技术文档和验收文档。供应商必须保证本项目成果及所使用到资源的版权合法性，本项目成果及实施过程中一切产出物所有权及版权归采购单位所有，包括但不限于：源代码、程序脚本、数据库字典、数据库对象以及系统运行部署说明、系统运维说明等支撑采购单位系统正常运行的必须技术资料。未经采购单位书面同意，不得散播、转让相关成果。涉及业务部分的相关内容必须得到采购单位同意才可以使用。

2.4供应商提出验收方案和详细设计说明书等验收文档清单，验收方案报采购单位审核通过后，由采购单位按照采购单位内部项目管理办法组织验收。

3.项目测试要求

3.1功能测试

（1）供应商需要对被建系统功能提供保障，针对被建系统向采购单位提交完整的功能自测报告和测试用例，测试用例必须完整覆盖需求文档中描述的所有需求点，测试报告必须包含对测试范围和测试结果的描述。

（2）供应商有责任配合采购单位指定的第三方测试机构建系统进行功能抽测，提交第三方测试机构的需求文档以及测试用例、测试数据，同时提供对应工程师配合第三方功能抽测工作。

3.2性能测试

（1）根据实际业务场景的需要供应商需针对被建系统的性能进行自测，所测场景与并发数必须与采购单位负责人进行沟通确认，最终向采购单位提交完整的性能测试用例和测试报告。

（2）供应商有责任配合采购单位指定的第三方测试机构对被测系统的性能进行验证，根据测试需要提交第三方测试机构性能测试所需的用例和数据、同时提供对应工程师配合第三方性能测试工作。

4.维保服务要求

4.1供应商驻场服务

（1）本项目驻场工程师不少于6人（项目经理1人，其他人员不少于5人。项目经理不少于3年工作经验，其他人员不少于2年工作经验，提供加盖供应商公章的承诺函）。合同签订后，供应商服务期驻场工程师必须立即根据采购单位要求驻场办公，且不能出现与其他同期信息化项目人员复用的情况。（提供承诺函并加盖供应商公章，承诺函格式自拟，未提供或未按要求提供的视为无效投标处理）

（2）供应商服务期驻场工程师对江苏省人社一体化平台及南京人社城乡一体化信息系统就业培训和劳动关系涉及各项业务具有一定的了解，与相关业务部门开展无障碍业务需求讨论和交流；

（3）供应商服务期驻场工程师名单在响应文件中明确，成交后如需更改需征得采购单位同意且变更之后人员资质不得低于采购文件要求。

（4）供应商驻场工程师在服务期内出现本人、配偶、本人二代直系亲属体检查出重大疾病，需离开现场治疗或者陪护的，由供应商提出申请并附佐证材料，经采购单位确认且同意后，变更现场人员不计入项目合同期变更人次。

4.2供应商后台支撑服务

（1）供应商为采购单位项目建立后台支撑服务团队，后台支撑服务团队负责采购单位项目的总体规划、各项工作计划及内容制定、重大故障处置。

（2）供应商如无法解决采购单位项目故障，需要聘请第三方专业公司或专业人士协助解决，期间所发生的费用由供应商承担。

（3）供应商须确保承担的工作内容7*24小时平稳运行。如出现故障，供应商在10分钟内电话响应，若电话中无法解决，根据实际情况需要，30分钟内到达现场进行维护。到达现场后对故障处理，在5时至19时出现的故障，15分钟内须诊断系统故障，30分钟内解决故障，期间须保证业务系统不间断地正常运行。在19时至5时出现故障，30分钟内须诊断系统故障，60分钟内解决故障，期间须保证业务系统不间断地正常运行。

5.项目考核与违约要求

供应商应承诺在项目实施过程中接受采购单位及监理方（或者采购单位委托的有关各方）的监督管理，若违反项目合同及有关项目管理指令、要求时承担相应的违约金，接受以下工作质量考核评价办法。

5.1驻场人员考勤处理

按照采购单位考勤制度执行。

5.2人员变更处理

未经采购单位同意，项目经理变更，采购单位有权终止合同；根据评分标准中技术人员变更承诺函要求，技术人员每多变更一人次，按照合同款的5%进行扣除。

5.3人员复用处理

一经发现，每复用一人，按照23万元扣除。

5.4项目验收不通过处理

供应商必须按国家、省、市行业标准规范，提交基础文档、过程文档、技术文档和验收文档。由采购单位进行抽查审核。

采购单位验收和竣工验收：如没有通过采购单位验收，采购单位向供应商扣除合同金额10%作为违约金。

5.5出现对社会造成重大影响事故的处理

如果供应商在开展项目实施过程中，因自身管理不善，出现对社会造成重大影响的事故时，采购单位扣除合同金额10%作为违约金，同时，根据事故的严重性及其造成的后果，采购单位保留进一步追究供应商法律责任的权利。

5.6项目验收后维保期维护不到位的处理

供应商在建设完项目并验收后，应当对系统进行妥善维护，保障系统的正常运行。如出现故障导致采购单位系统无法进行正常工作，供应商应及时排除故障，如因该系统自身原因服务端出现故障，导致系统服务无法正常运行，采购单位有权要求扣除合同金额的10%作为违约金，每延期1小时，采购单位扣除合同金额10%作为违约金。

5.7供应商不服从采购单位管理，项目建设出现严重后果的处理

如供应商出现不服从采购单位管理，对采购单位工作要求故意拖延、拒不执行，项目建设出现严重后果、不服从采购单位要求等违法、违规行为，由采购单位组织相关部门专家对供应商违法、违规行为进行评估，违法行为移送司法机关处理，违规行为根据情节严重程度，处以取消合同、取消付款、处以违约金等措施，具体违约金额为项目合同金额的10%-30%。

6.服务保障和自罚承诺

6.1供应商应对照磋商文件要求，书面说明已对采购单位的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

6.2如果发生因供应商安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由供应商承担。

6.3如因供应商投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由供应商承担。

7.报价说明

7.1报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

7.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

7.3供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

8.付款条件

（1）合同签订后，成交供应商派驻工程师经采购人审核后，支付合同总额的30%；

（2）运维期过半，验收合格后采购人支付合同总额的40%；

（3）运维期结束，验收合格后采购人支付合同总额的30%。

9.服务时间及地点

（1）服务时间：2025年7月1日至2026年6月30日。

（2）交付地点：采购单位指定地点。

10.廉政条款

成交供应商在项目执行期间须勤政廉洁履行合同要求，规范维护双方合法权益，严禁商业贿赂，谋取不正当利益和违法、违纪行为发生，严格按照采购人要求履行相关廉政制度和义务。

# 第五章 评审方法与评审标准

## 一、评审方法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第26.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“三、评标标准中服务部分得分之和由高到低顺序排列的顺序推荐。

## 二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小微企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）企业按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。

5、节能产品、环境标志产品规定

（1）执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本，依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

（2）属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

（3）属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，分别给予产品报价5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

## 三、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×10（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 总体目标理解及运维方案 | 评委根据供应商对江苏省人社一体化信息平台和南京人社城乡一体化信息系统建设现状与问题的理解和认识，提供对本项目总体的运维目标、运维思路及运维方案等进行综合评分： （1）内容全面，理解准确，满足采购需求，得10分。 （2）内容基本全面，理解基本准确，基本满足采购需求，得7分。 （3）内容欠缺，理解有偏差，基本满足采购需求，得4分。 （4）方案不满足采购需求或未提供的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.2 | 需求及难点分析 | 评委根据供应商针对采购文件中业务需求，提出的需求分析、重难点问题分析以及应对策略等内容进行综合评分： （1）需求内容全面，难点分析准确，应对策略科学合理，得10分。 （2）需求内容基本全面，难点分析基本准确，应对策略基本科学合理，得7分。 （3）需求内容欠缺，难点分析有偏差，应对策略基本科学合理，得4分。 （4）需求分析不合理或未提供的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.3 | 实施方案 | 评委根据供应商对本运维项目提出的实施方案（至少包含：进度安排、进度控制，组织架构，风险控制管理，质量保障措施等）进行综合评分： （1）实施方案全面，具有合理的进度安排、组织架构，具有良好的进度控制、风险控制管理、质量保障措施，得10分。 （2）实施方案基本全面，进度安排、组织架构基本合理，提供进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施，得7分。 （3）实施方案不全面，进度安排、组织架构不周密，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施不全面，得4分。 （4）方案不满足采购需求或未提供的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.4 | 测试方案 | 评委根据供应商提供的测试方案中的测试目标、测试内容、缺陷记录与管理等进行综合评分： （1）测试方案完整合理，可操作性强，得6分。 （2）测试方案基本完整合理，具备一定的可操作性，得4分。 （3）测试方案不全面，可操作性欠缺，得2分。 （4）方案不满足采购需求或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.5 | 安全管理方案 | 依照安全等级保护三级标准，评委根据供应商提供的安全管理方案中的系统安全策略、安全管理策略等进行综合评分： （1）安全策略和安全管理策略合理可行，得6分。 （2）安全策略和安全管理策略基本合理可行，得4分。 （3）安全策略和安全管理策略不全面，具备一定的可操作性，得2分。 （4）方案不满足采购需求或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.6 | 技术培训方案 | 评委根据供应商提供的技术培训方案（至少包含：培训计划、师资力量、培训内容等）进行综合评分： （1）培训方案全面合理有效，具有详细的培训计划、培训师资力量、培训内容，得6分。 （2）培训方案片面，具有执行有效性，培训计划、培训师资力量、培训内容基本详细，得4分。 （3）培训方案片面，培训计划、培训师资力量、培训内容均欠缺，得2分。 （4）方案不满足采购需求或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.7 | 维保服务方案 | 评委根据供应商提供的维保服务方案（至少包含：服务内容、服务流程、服务人员及响应时间等）进行综合评分： （1）维保服务方案全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，服务人员齐备，得6分。 （2）维保服务方案基本全面合理，服务流程及内容基本具体，响应时间迅速，服务人员齐备，得4分。 - （3）维保服务方案不全面，服务流程及内容空洞或欠缺，响应时间缓慢，服务人员匹配欠缺，得2分。 （4）方案不满足采购需求或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 供应商业绩 | 供应商提供自2022年7月1日（含，以合同签订时间为准）至今，承担过的类似系统开发或运维项目业绩，每提供一个业绩得3分，最多得9分。（需提供业绩合同关键页复印件及用户联系人、联系电话并加盖供应商公章。关键页包括但不限于合同服务内容、合同签订时间、合同双方盖章页等，且能反映相关信息，未提供或未按要求提供的不得分。） | 9 | 客观分 |
| 4履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 项目经理能力 | （1）供应商拟投入本项目的项目经理具有人社一体化信息平台建设经验的得6分。（需提供人员工作经验证明函并加盖供应商公章，否则不得分。） （2）供应商承诺拟投入本项目的项目经理在项目合同期内不作变更的得4分。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟，未提供或未按要求提供的不得分。） | 10 | 客观分 |
| 4.2 | 技术人员能力 | （1）供应商拟投入本项目的技术人员（除项目经理外）两人具有人社一体化信息平台开发或运维经验的得4分，在此基础上每多提供一名具有人社一体化信息平台开发或运维经验人员加3分，最多得13分。（需提供人员工作经验证明函并加盖供应商公章，否则不得分。） （2）供应商拟投入本项目的技术人员（除项目经理外）在项目合同期内变更不超过两人次的得4分。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟，未提供或未按要求提供的不得分。） | 17 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

# 第六章 响应文件格式

响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、法人授权书

三、磋商响应函

四、磋商报价表

五、技术方案或服务方案

六、业绩及履约能力

七、中小企业声明函（如有）

八、残疾人福利性单位声明函（如有）

九、商务要求响应及偏离表

## 一、供应商信用承诺函

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（此格式仅为示范，须登录 “南京公共采购信息网”在线打印；法定代表人签名并加盖公章）

20  年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二0 年 月 日 |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年___月___日

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

根据南京市《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通【2021】5号），投标人投标时可以仅提供 “南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”,而无需提供下述文件，但供应商在中标（成交）后，将下述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验，经核验无误后， 由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

（1）具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）提供上年度经审计的财务报表（如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或响应文件递交截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

（3）依法缴纳税收记录

提供响应文件递交截止时间前6个月内任一个月的纳税证明文件（复印件加盖公章，依法免税的应提供相应文件说明）；

（4）社会保障资金缴纳记录

提供响应文件递交截止时间前6个月内依法缴纳社会保障资金的证明材料（任意1个月即可），证明材料可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等（复印件加盖公章，自行编写无效，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；

（5）参加本政府采购项目前3年内（成立时间不足三年的、自成立时间起）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（自行编写，重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚。）

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明(参考格式)

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

授权代表签字：

日期：     年    月    日

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（参考格式）

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：     。

主要专业技术能力有：    。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：    年  月   日

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商涉及以下情形的，不适用上述信用承诺，递交响应文件时仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

## 二、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320100-JITC-C2025-0158号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 三、磋商响应函

磋商响应函

致：江苏省招标中心有限公司

根据贵方的JSZC-320100-JITC-C2025-0158（项目编号）磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：大型企业、中型企业、小型企业、微型企业。（请选择）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商开户行：

账号：

日期：年  月  日

## 四、磋商报价表

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（元）（小写） |
| --- | --- | --- |
| 2025年度江苏省人社一体化信息平台南京就业创业运维项目 | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |
| 说明 | 不得有选择性报价。 |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

年  月  日

- 分项报价表

| 序号 | 服务内容 | 数量单位 | 单价金额 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |

注：

1、请供应商对本项目全部服务内容进行分项报价，没有进行分项报价的响应，将被拒绝。

2、本表中的总价应与“磋商报价表”中的总价金额一致。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

年月日

## 五、技术方案或服务方案

含不限于（结合采购需求和评审办法）

（1）总体目标理解及运维方案

（2）需求及难点分析

（3）实施方案

（4）测试方案

（5）安全管理方案

（6）技术培训方案

（7）维保服务方案

## 六、业绩及履约能力

注：提供第四章“采购需求”规定及“第五章评审办法和评标标准”(包括响应货物的强制性认证、注册等)的证明材料复印件。

包括但不限于：

1、供应商业绩

| 序号 | 合同名称 | 合同主要内容 | 合同签订时间 | 服务期限 | 甲方单位 | 甲方联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按表格中的顺序提供有效的业绩合同复印件。

2、用于本项目人员简历表

（一）用于本项目的人员总表

| 序号 | 姓名 | 拟在项目中岗位 | 年龄 | 学历 | 职称 | 相关资质证书 | 联系电话手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）用于本项目的人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |
| 身份证号 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 执业资格证 |  | 执业资格证书号 |  |
| 近____年承担项目情况 |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |

- 3、项目经理能力

- 4、技术人员能力

## 七、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省招标中心有限公司组织的（采购人名称）采购编号为          ，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于软件和信息技术服务业行业；承接企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

2.（标的名称），属于软件和信息技术服务业行业；承接企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称：（加盖CA电子公章）

日期：年___月___日

注：

1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，成交后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## 八、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       （采购人名称）单位的采购文件编号为      的  （项目名称）采购活动提供本单位承担的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日期：年___月___日

## 九、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施要求（详见招标文件“第四章 采购需求”的服务要求） |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

注：行数不够，可自行添加。

## 十、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施要求（详见招标文件“第四章 采购需求”中的商务要求）（完全响应） |  |  |  |
| 2 | 本项目所有其他商务要求 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

注：行数不够，可自行添加。

## 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

——————————————————-结束—————————————————