苏州市相城区政府采购

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320507-SZHJ-C2025-0003

项目名称：市场主体登记档案整理及电子化相关工作

服务外包

采购单位：苏州市相城区数据局

项目类别：服务类

所属行业：其他未列明行业

江苏鸿渐投资咨询管理有限公司

二○二五年二月

目录

第一章 磋商邀请函	4

第二章 磋商须知	7

第三章 竞争性磋商文件	14

第四章 评审方法及评分标准	23

第五章 合同主要条款	27

第六章 附件	42

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320507-SZHJ-C2025-0003 |
| 2 | 项目名称 | 市场主体登记档案整理及电子化相关工作服务外包 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：江苏鸿渐投资咨询管理有限公司 地址：苏州市相城大道666号中翔大厦25楼 联系人：顾菲儿、蔡一芯 联系电话：0512-87770870 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市相城区数据局 地址：苏州市相城区庆元路168号 联系人：王磊 联系电话：0512-67590065 |
| 5 | 成交服务费 | 按苏州市级政府采购代理服务收费公告信息表第三十批公告的收费标准收取，领取成交通知书时中标单位向招标代理机构一次性付清。本项目代理费金额为10200元，投标人所投报价应当包含该项目代理服务费。中标服务费的收取按差额定率累进法计算。 收费标准：预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%； 预算金额100－500万费率为预算金额的1.1%。 预算金额500－1000万费率为预算金额的0.8%。 账 户 名：江苏鸿渐投资咨询管理有限公司 开户银行：苏州银行扬东支行 账 号：7066100141120102000580 |
| 6 | 响应文件组成 | 详见采购文件第二章 |
| 7 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金 |
| 8 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起六十天（日历日） |
| 9 | 响应文件网上 提交截止时间 | 2025年3月11日9点30分（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 10 | 开启时间 开启地点 | 2025年3月11日9点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 11 | 评审时间 评审地点 | 2025年3月11日9点30分（北京时间） 苏州市相城区采莲路1788号 |
| 12 | 磋商响应 文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 |
| 13 | 报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 成交通知书 | 确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。 请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。 |
| 16 | 导致废标 因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的响应单位或者对采购文件作实质响应的响应单位不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）响应单位的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 投标无效因素 | （一）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： 1、不同响应单位的响应文件由同一单位或者个人编制； 2、不同响应单位委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3、不同响应单位的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 4、不同响应单位的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。 （二）投标人存在下列情况之一的，投标无效: 1、未按照采购文件的规定提交投标（响应）保证承诺书的； 2、未按照采购文件规定要求签署、盖章； 3、不具备采购文件中规定资格要求； 4、响应文件含有采购单位不能接受的附加条件的； 5、不同响应单位的电子投标文件制作机器码一致； 6、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

## 第一章  磋商邀请函

项目概况：

市场主体登记档案整理及电子化相关工作服务外包 JSZC-320507-SZHJ-C2025-0003采购项目的潜在供应商应在苏采云系统获取采购文件，并于2025-03-11 09:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320507-SZHJ-C2025-0003

项目名称：市场主体登记档案整理及电子化相关工作服务外包

采购方式：竞争性磋商

预算金额：68.000000万元

最高限价（如有）：68.000000万元

采购需求：

| 类型 | 采购预算单价（元） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业、合作社档案整理 （含目录著录、分类、排序、打页码等） | 0.19 | 页 | 1000000 | 数量为暂估量，具体以实际发生为准，各单价报价均不能超过采购预算单价。 成交单位须按采购单位要求，按时提供业务报表。 |
| 企业、合作社档案上架 （含目录核对、制作档案柜索引标签、上架等） | 0.12 | 页 | 1000000 |  |
| 个体工商户档案整理 （含目录著录、分类、排序、打页码等） | 0.19 | 页 | 500000 |  |
| 个体工商户档案上架 （含目录核对、制作档案柜索引标签、上架等） | 0.12 | 页 | 500000 |  |
| 个体工商户电子化 【含扫描、检验、建注册号、导库（挂接）等】 | 0.1 | 页 | 450000 |  |
| 注销档案整理、电子化、上架等 【将注销档案主体涉及的全生命周期档案（包括开业、变更、注销等）从档案室调出，按区档案局对于注销档案的规范要求进行纸质整理、电子化整理、上架等（含档案装具）】 | 5 | 本 | 10000 |  |
| 市场主体档案迁出、查询 【含查询、邮政系统录入、邮寄，对迁出和查询形成的档案进行整理、电子化（不涉及目录著录、挂接）】 | 8 | 件 | 15000 |  |

各类型投标单价报价不得超过其采购预算单价，超过其采购预算单价的投标报价为无效投标。

合同履行期限：自合同签订之日起至本项目服务内容全部完成。

本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力证明

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业。

（三）本项目的特定资格要求：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加本项目的采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云系统

方式：自行下载

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2024-03-11 09:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统

五、开启

时间：2024-03-11 09:30（北京时间）

地点：苏州市相城区采莲路1788号【相城】谈判磋商文件递交室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、中标服务费：按苏州市级政府采购代理服务收费公告信息表第三十批的收费标准收取。

2、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

3、本次采购的相关信息发布在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网，敬请各供应商注意。

4、政府采购监督管理部门监督电话：0512-67591005、0512-67591006。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购单位信息

单位名称：苏州市相城区数据局

单位地址：苏州市相城区庆元路168号

联系人：王磊

联系电话：0512-67590065

2、采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏鸿渐投资咨询管理有限公司

单位地址：苏州市相城区中翔大厦25楼

联系人：顾菲儿、蔡一芯

联系电话：0512-87770870

3、项目联系方式

项目联系人：顾菲儿、蔡一芯

电话：0512-87770870

## 第二章 磋商须知

一、响应文件的组成及要求

1、封面

2、开标一览表（具体按照“苏采云”系统填报）

3、磋商报价分析表

4、资格审查响应文件

4.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

4.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

4.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

4.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（响应单位应提供提交投标文件截止时间前最新一期依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

4.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

4.6法律、行政法规规定的其他条件：

4.6.1资格文件声明函；

4.6.2磋商响应单位基本情况表；

4.6.3磋商响应单位法定代表人身份证复印件；

4.6.4法定代表人授权委托书（如有授权）；

4.6.5磋商响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

4.6.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

4.6.7其它有关资格证明的文件（如有）；

5、符合性审查响应文件

5.1磋商响应函；

5.2投标（响应）保证承诺书；

5.3《服务要求偏离表》；

5.4《商务条款偏离表》；

5.5《安全责任承诺书》；

5.6拟投入本项目人员表；

5.7其他有关符合性证明的文件（如有）；

6、综合评审响应文件

6.1对市场主体档案的档案管理业务的理解程度、需求分析说明；

6.2对市场主体档案的系统数据的理解程度、需求分析说明；

6.3对本项目所涉及的资料加工的整体工作流程方案；

6.4对本项目所涉及的资料加工的档案整理、装订、装盒、上架方案；

6.5本项目所涉及的资料的扫描、图像处理方案；

6.6针对本项目的图像数据挂接、备份方案；

6.7档案数字化加工流程控制；

6.8根据磋商单位针对本项目设备配备的合理性、科学性等评定；

6.9保密制度与措施；

6.10质量控制以及验收、测试方案；

6.11后期服务保障；

6.12拟派服务团队能力比较；

6.13企业综合实力；

6.14采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料等（如有）；

注：（1）以上4.1-4.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上5.1-5.6为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

二、磋商程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商响应函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖公章。

*进入项目评审流程后，建议各响应单位法定代表人或代理人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

13、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

三、质疑处理

1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：顾菲儿、蔡一芯

联系电话： 0512-87770870

现场递交地址:苏州市相城大道666号中翔大厦25楼

邮寄收取地址:苏州市相城大道666号中翔大厦25楼

四、响应无效和终止磋商活动条款

（一）出现下列情形之一的，为废标：

1、符合专业条件的响应单位或者对采购文件作实质响应的响应单位不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、响应单位的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（二）有下列情形之一的，视为响应单位串通投标，其投标无效：

1、不同响应单位的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同响应单位委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同响应单位的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同响应单位的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（三）响应单位存在下列情况之一的，投标无效:

1、未按照采购文件的规定提交投标（响应）保证承诺书的；

2、未按照采购文件规定要求签署、盖章；

3、不具备采购文件中规定资格要求；

4、响应文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

5、不同响应单位的电子投标文件制作机器码一致；

6、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

五、磋商文件的澄清和修改

1、提交首次响应文件截止之日前，采购单位、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以公告形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购单位、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2、磋商文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

3、磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

六、响应文件计量单位和使用文字

1、响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

2、响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

七、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

八、评审内容的保密

1、磋商开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商供应商或与评审无关的其他人泄露。

2、在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

3、在评审期间，采购单位将通过指定联络人与磋商供应商进行联系。

九、成交单位的确认

1、磋商小组根据磋商供应商资格审查情况，对其响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，由采购单位授权评审委员会在候选供应商名单中直接确定成交供应商。

2、经磋商小组评审并确定成交单位后，采购单位将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。各参加磋商供应商如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑，同时该质疑应有磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署。采购单位将在收到经磋商供应商法定代表人或参加响应供应商的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如磋商供应商未在成交结果公告期满后七个工作日内向磋商采购单位提出质疑或质疑未经磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署，采购单位有权对该质疑不予答复。

十、合同授予标准

采购单位将把合同授予其磋商响应文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的供应商。确定为成交的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

十一、成交通知书

1、确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。

请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因未及时下载而造成的不利后果由成交单位自行承担。

2、成交通知书将成为合同的组成部分，对采购单位和中标人具有同等法律效力。

3、成交通知书发出后，成交单位应按成交通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与甲方代表签订合同。成交单位无正当理由不得放弃成交。

4、采购代理机构对未成交供应商不承担解释未中标原因的义务。

## 第三章 竞争性磋商文件

受苏州市相城区数据局委托，江苏鸿渐投资咨询管理有限公司对其要求采购的市场主体登记档案整理及电子化相关工作服务外包进行竞争性磋商采购，欢迎符合磋商采购文件资格条件的供应商前来参加磋商。

一、采购编号：JSZC-320507-SZHJ-C2025-0003

二、采购内容：市场主体登记档案整理及电子化相关工作服务外包

三、采购预算：人民币陆拾捌万元整（¥680000.00）

四、采购需求：

| 类型 | 采购预算单价（元） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业、合作社档案整理 （含目录著录、分类、排序、打页码等） | 0.19 | 页 | 1000000 | 数量为暂估量，具体以实际发生为准，各单价报价均不能超过采购预算单价。 成交单位须按采购单位要求，按时提供业务报表。 |
| 企业、合作社档案上架 （含目录核对、制作档案柜索引标签、上架等） | 0.12 | 页 | 1000000 |  |
| 个体工商户档案整理 （含目录著录、分类、排序、打页码等） | 0.19 | 页 | 500000 |  |
| 个体工商户档案上架 （含目录核对、制作档案柜索引标签、上架等） | 0.12 | 页 | 500000 |  |
| 个体工商户电子化 【含扫描、检验、建注册号、导库（挂接）等】 | 0.1 | 页 | 450000 |  |
| 注销档案整理、电子化、上架等 【将注销档案主体涉及的全生命周期档案（包括开业、变更、注销等）从档案室调出，按区档案局对于注销档案的规范要求进行纸质整理、电子化整理、上架等（含档案装具）】 | 5 | 本 | 10000 |  |
| 市场主体档案迁出、查询 【含查询、邮政系统录入、邮寄，对迁出和查询形成的档案进行整理、电子化（不涉及目录著录、挂接）】 | 8 | 件 | 15000 |  |

各类型投标单价报价不得超过其采购预算单价，超过其采购预算单价的投标报价为无效投标。

- 五、服务期限：自合同签订之日起至本项目服务内容全部完成。

- 个体工商户、企业、合作社档案：当月市场主体登记业务档案，本局及各乡镇在次月的15日之前交至局档案室。个体工商户档案成交单位自接收档案15天内完成包括入库等全流程服务；企业、合作社档案自接收档案10天内完成整理、目录著录，并在收到装订完毕后的档案5天内完成入库。档案均不得产生积压。根据采购单位要求自接收档案15天内，提供包含但不限于关键字段：市场主体名称、档案号、类型、档案所在位置等内容的业务报表（成交单位经办人签字，单位盖章），业务报表作为支付服务费用的必要支付依据。

- 市场主体迁出档案、市场主体查询档案：即办件，根据业务产生当即办结，不积压。当月产生的迁出档案、查询档案，在次月15日之前，提供包含但不限于关键字段：市场主体名称、档案号、类型、档案所在位置等内容的业务报表（成交单位经办人签字，单位盖章），业务报表作为支付服务费用的必要支付依据。

- 注销档案：成交单位自接收档案15天内完成包括入库等全流程服务。在次月15日之前，提供包含但不限于关键字段：市场主体名称、档案号、类型、档案所在位置等内容的业务报表（成交单位经办人签字，单位盖章），业务报表作为支付服务费用的必要支付依据。

六、服务地点：苏州市相城区数据局（具体以采购单位指定地点为准）。

七、项目具体需求：

（一）采购内容：

- （1）对2025年2月16日至2026年2月15日期间产生的所有企业、合作社、个体工商户档案进行加工服务。

- （2）对注销档案进行整理服务。将注销档案主体涉及的全生命周期档案（包括开业、变更、注销等）从档案室调出，按区档案局对于注销档案的规范要求进行纸质整理、电子化整理、上架等（含档案装具）。整理含目录著录、分类、排序、打页码等；电子化含扫描、检验、建注册号、导库（挂接）等；上架含目录核对、制作档案柜索引标签、上架等。

- （3）合同签订之日起至2026年2月15日期间对市场主体迁出档案进行查询、邮寄，邮费由采购单位承担。对因市场主体档案迁出形成的迁出档案进行整理、电子化（不涉及目录著录、挂接）。

- （4）合同签订之日起至2026年2月15日期间在档案查询服务窗口负责对外档案查询，对市场主体档案进行查询、邮寄，邮费由采购单位承担。对因查询形成的查询档案进行整理、电子化（不涉及目录著录、挂接）。

（二）项目具体内容：

1、档案领取出库

从档案库房领卷，并做登记，填写档案出库交接单。 双方各指定专人负责档案的清点交接工作，并现场确认。（如本局档案需要上门取件，取件的运输费用由成交单位承担）

2、整理、查缺、编码

将档案进行分类、排序整理、编码，并进行查缺。整理、查缺、编码人员将领取出库的档案，填写“档案流程单”，根据档案材料分类明细表对企业、合作社、个体工商户等档案进行分类，分类时应当参考原始档案目录，如果发现材料顺序与原始档案目录不一致的情况，应当按相关分类标准调整为正确的顺序或向采购单位工作人员请示调整。将整理好的档案进行检查，并同时检查档案本身是否有缺少材料内容，如有则形成《查缺表》，记录并通知采购方及时补相应的材料，整理编码环节有以下几点需要注意：

（1）应当轻放、慢拿，以防损坏档案；

（2）整理时应当在编写类号和页码时，统一字体大小，编写的类号和页码靠在纸张向里的位置，按市场登记主管部门档案管理要求位置，字迹清楚，如有写错，用橡皮擦干净。字体书写认真、准确，确保类号、页码书写优美，编页码应当防止漏编。

（3）防止材料装错，注意材料的顺序。

3、数据复审、电子化

复审也是总检环节，主要对整理编码后的档案进行总体检查。根据名册上整理出的档案，按照顺序一一核对。复审结束后按照采购单位及相关要求扫描并进行数据上传，上传至指定的服务器。

4、打印装订、装盒

注意区别企业、合作社、个体工商户等档案目录，将旧目录放到档案盒外侧，然后进行档案装订。装订时应当依据材料的顺序进行装订，核对档案目录与档案材料是否一致（核对目录时间与材料时间是否一致，目录页数与材料页数是否一致），确保档案材料的顺序与档案目录顺序一致，应当将需要裱糊的档案材料认真裱糊好，防止脱页。

将装订好的档案装入档案盒，不得错装、漏装。

5、档案上架、归还入库

将装订好的档案上架并归还入库，并做登记，填写档案入库交接单。最终移交采购单位，并填写数据移交单，由双方各指定的专人负责档案的清点交接工作，并现场确认。

（三）服务要求

档案整理服务要求按照《中华人民共和国档案法》 、 《档案服务外包工作规范》（DA/T68）、《苏州市档案条例》（如有最新文件按最新文件执行）等相关要求执行。

1、成交单位确保在扫描过程中不对档案原件造成二次损伤。

2、数字化加工按照《关于印发<苏州市档案数字化操作规程>的通知》（档发〔2018〕39号）的要求进行（如有最新文件按最新文件执行）。

3、做好档案资料原件、复印件鉴别相关工作。保证档案扫描图像与原件一致、整洁、清晰。

4、成果要求：分辨率300dpi及以上；颜色：彩色；格式：单页TIFF或JPEG格式，合并转换成一个PDF格式文件。

5、档案扫描完成后，要进行细致、认真的复原装订。档案装订应尽量按照原来的装订孔进行穿线装订，力求保护原件。

6、扫描人员严格遵守档案管理的相关规定及档案部门的相关制度，认真做好档案的保密及保护工作。

7、采购单位提供服务场地。扫描方自带电脑、打印机、扫描仪、耗材（A4纸、笔、硒鼓等）等项目所需的全部设备，设备只能作为本项目专用，不得将设备挪作他用或随意将不属于本项目的资料带进工作场所进行操作。数字化工作中使用的软件必须是正版软件。对服务过程中使用的计算机硬盘（含加工过程中损坏的硬盘）、移动硬盘等存储介质以及无法确保数据可靠清除的设备，本项目完成后，由成交单位向采购单位全部移交，费用包含在投标报价中。

8、档案整理及电子化服务包括：档案运输、调档交接、档案扫描前整理、修复、目录著录与完善、档案扫描、图像处理、数据质检、数据验收、档案装订、数据挂接、数据备份、装盒、上架入库、日常查阅调档工作、EMS邮寄、系统运维及档案数字化工作中的硬件维护、管理系统维护（包含但不限于管理系统存储容量等）等。服务过程中必须确保档案载体的安全完整以及档案信息内容安全。档案服务完成后，工作现场上的数据必须全部交由采购单位存档。

9、电子化要求：

①档案整理：扫描前，原件进行不影响质量前提下处理；扫描后重新装订，恢复原样。卷封面破损按要求更换卷封面，并抄写到新封面上，旧卷封面应全部交还档案室。

②档案扫描：档案扫描采用彩色方式，保持原档方向，遵循相应标准。

③图像处理：应对扫描后的图像进行逐页纠偏、去污、图像拼接、裁边处理和排列顺序调整。

④文件存储：档案图像文件保存为单页TIFF或JPEG格式，按照档号与图像流水号的组合对图像文件命名。在数据库中存储时，将图像文件合并转换成一个PDF格式文件，按照档号对文件命名。PDF文件存储在以档号命名的文件夹中。

目录数据著录：对档案目录数据进行著录。已建立目录数据的，可以不再重新著录。对前处理工作中发现档案目录存在问题的，要进行修改、补录，形成准确、完整的目录数据。

⑥数据挂接：扫描文件应与管理系统进行挂接，以实现目录数据和对应数字化文件的关联，可查阅利用扫描文档。

逐条对挂接结果进行检查，包括对应的准确性、已挂接数字化文件与实际数字化数量的一致性、 数字化文件是否能正常打开等，发现错误及时纠正。

⑦质量自检：对加工的数据进行认真负责的自检，数据质量达到标准后，才能交付给采购单位验收。

验收要求：档案整理和数字化扫描服务结束，自检合格方可提交采购单位验收。采购单位对成交单位挂接完毕的目录信息、图像质量、挂接结果等进行验收，验收以抽检方式进行，抽检比率不低于5%，抽检合格率应为99.8%以上。验收完成后填写相关表单，完成验收报告，档案数字化质量检验达到标准的，经验收组成员签字、组长审核签字后，予以验收“通过”。验收未通过的，应视情况（普通失误或重大失误）返工整改后，重新进行验收。普通失误：如页码漏标等，立即返工整改，5个工作日内整改完毕；重大失误：如市场主体名字写错、检索中目录错误、注册号错误等（具体视情况而定），则发现一条，每天扣除100元费用，立即返工整改，5个工作日内整改完毕。验收合格的数据应按照数字化工作方案及时移交，并履行移交接手续。如发现档案丢失、损坏、圈划或涂改等问题，将追究相关责任。

- 10、数字化成果管理。采取有效的技术手段，确保数据不被非法改动，确保其安全、完整和长期可用。

- 11、成果提交：对验收合格的目录数据、数字化文件及时进行存储及备份。档案移交时，同时向采购单位提交移动硬盘和档案级蓝光光盘存储的资料各一套（存储内容包括：单页TIFF或JPEG格式数字化文件、合并的PDF格式的数字化文件、目录数据文件）。

（四）其它要求：

1、档案整理验收标准:《中华人民共和国档案法》、 《档案服务外包工作规范》（DA/T68）、《苏州市档案条例》等相关文件、标准执行（如有最新文件按最新文件执行）。

2、保密要求：

（1）成交单位应严格遵守国家相关的保密法律规定，遵守《保密协议》（保密协议另签）。成交单位应做到：与采购单位签订保密协议，与成交单位参与该项目实施的所有人员签订保密协议。

（2）成交单位在工作期间必须遵守采购单位的相关保密制度，做好资料及数据的保密和保护工作；项目负责人定期进行监督。

（3）成交单位工作人员不得在查询和资料整理工作场所使用与工作无关的任何电器设备，不得以任何形式将各种资料和数据带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播；不得查看及讨论资料内容；

（4）各种数据档案文件，不得丢失、泄密、损坏；

（5）成交单位应当加强对参与该项目的所有成交单位人员的保密教育，项目结束后，要进行必要的脱密期管理。

3、人员要求：成交单位驻场的工作时间与采购单位同步，在其他时间工作的须征得采购单位同意。派驻采购单位现场工作人员不得少于6人，且必须签订正式劳动合同。6人之外，另外需要1名项目负责人，负责人入驻现场管理，对工作人员进行指导和帮助，持续提高工作效率；工作人员需具有较高的责任心，有很强的自觉性和纪律性，中途不得随意更换工作人员（除员工离职等特殊情况外），如需更换，应提前三日书面通知采购单位，征求采购单位书面意见。所有服务人员均具备档案上岗证，向采购单位书面提供备案人员基本信息表。参加项目实施的人员不得有犯罪记录，该条款由成交单位进行审核、对结果负责，如后续经查实有相关犯罪记录，采购单位有权解除合同并追究相应损失赔偿金。

4、成交单位必须给服务人员按照国家及苏州市的最新有关规定支付工资和正常交纳社会保险等。成交单位与聘用人员发生纠纷，均由成交单位负责调解与处理，采购单位不承担责任。采购单位与派驻人员不发生任何劳动和雇佣关系，派驻人员由成交单位自行管理，成交单位和派驻人员应遵守安全操作规章制度。成交单位应加强现场管理，对数据安全、现场安全、从业安全等负责，发生的所有人身伤害等事故，均由成交单位承担，与采购单位无关。若成交单位存在过错的，采购单位有权追究相关责任。

5、确因采购单位工作检查需要，成交单位应无条件配合采购单位完成一些突击工作。如：安排服务人员临时加班等。

6、售后服务要求：自采购单位验收合格之日起，所有加工产品质保期≥一年。无论在质保期内还是质保期满后，成交单位负责对其实施的项目提供24小时不间断技术支持服务，全方位响应需求。质保期满后提供的技术支持和维护，只收取成本价。若日后有进馆需求，进馆前验收不合格而产生的费用由成交单位承担，不受年限限制。

在交付后提供持续跟踪服务，定期巡查，发现问题及时修改。一般问题原则上1个工作日内解决，严重问题及时提出采购单位可接受的解决方案，原则上当即解决，最迟3个工作日内必须整改完成。

成交单位提供的售后服务承诺，包括售后服务期的期限、服务期满后的服务方式及费用、服务响应时间、技术服务内容、培训项目等。

7、因成交单位过失、过错产生的错误，应根据采购单位需要进行无条件修复（不受发现时间制约）。成交单位对服务缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交单位承担。

8、响应报价包括全部服务所需的档案运输、调档交接、档案扫描前整理、修复、目录著录与完善、档案扫描、图像处理、数据质检、数据验收、档案装订、数据挂接、数据备份、装盒上架、日常查阅调档工作、EMS邮寄、系统运维及档案数字化工作中的硬件维护、管理系统维护（包含但不限于管理系统存储容量等）、代理服务费等费用，并确保档案及其档案信息的安全保密等，以及管理、全部设备使用、税费、培训、售后服务、维护等费用、人工费、人员住宿、餐费等，相关耗材费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

9、本项目各类档案服务处理量为暂估量，具体以实际发生为准。

八、综合说明：

1、采购文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，响应单位所提供的相关服务都应符合已颁布的现行的国家标准、行业标准和地方标准，并应达到或优于采购文件要求。

2、响应单位须对所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝，采购人除支付本次采购项目的成交金额外不再承担其他任何费用。

九、磋商有关说明：

1、供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2、响应单位须具备独立完成本项目的能力。根据自身投标需要，各响应单位可在响应前自行对项目有关现场和周围环境进行考察，了解项目情况及详细需求，以获取编制响应文件所需的资料，但响应单位不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。响应单位应承担前期考察的责任、风险和费用。响应单位成交后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不再承担任何责任。

3、成交单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

4、成交单位因不可抗力因素不能继续履行项目的，应立即向采购单位提交书面说明及证明资料，由采购单位审定后报领导小组。成交单位因自身原因未能履约的，应依合同承担相应的违法责任。

5、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；

（2）最终报价超过采购预算或最高限价的不能成交；

（3）响应文件签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

（4）实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。

（5）不实质性响应采购文件的不能成交。

6、相关政策：

（1）根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）规定，关于节能环保产品政府采购要求：（本项目不涉及可忽略）

本次拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为无效响应。本次拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购范围内的产品、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，鼓励各投标人提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

（2）若响应产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须报产品单价，且不得超过最新一期的政府采购协议供货价格。可通过“苏州市政府采购网”（http://www.zfcg.suzhou.gov.cn）链接查询。若响应产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须选择最新一期目录内产品（型号及参数），产品报价不得超过最新一期的政府采购协议供货价格。（本项目不涉及可忽略）

（3）促进残疾人就业政策

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。如供应商认定本企业为符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位，应提供《残疾人福利性单位声明函》（格式附后），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。（本项目不涉及可忽略）

（4）支持监狱企业发展政策

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》，监狱企业视同小型、微型企业。如供应商符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（本项目不涉及可忽略）

（5）针对中小型企业的评审（本项目不涉及可忽略）：

1）本项目属于专门面向中小微企业采购的项目。

2）依据层转财政部工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（苏财购〔2021〕15号）规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

4）中小微企业参加本次政府采购活动，应当出具符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定且满足落实政府采购政策需满足的资格要求的《中小企业声明函》（格式附后），否则视为无效响应。

5）本项目中供应商提供的服务由中小微企业承接，即提供服务的人员为中小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

6）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报由政府监管部门给予行政处罚。

7、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

（1）采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

（2）采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（3）供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

（4）对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

8、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购[2021182号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

9、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

## 第四章 评审方法及评分标准

一、评审办法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。采购单位书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交供应商，如果磋商报价也相同的，则由采购单位组织以抽签方式确定成交供应商。

5、针对中小型企业的评审：

本项目仅面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，成交金额则以实际响应报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、评分标准

1、报价得分（最高为10分）

投标报价不高于采购预算或最高限价的，为有效投标报价；超出此范围的响应报价为无效响应报价。无效响应报价的响应文件不进行评审，也不得标。

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的有效投标报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（评审基准价/最后磋商报价）×价格权值×100（价格权值为10%）

2、服务方案比较（62分）

（1）对市场主体档案的档案管理业务的理解程度、需求分析说明（6分）

评委针对供应商的描述，理解深刻、需求分析科学全面，得6分；理解程度较深刻、需求分析基本全面，得4分；理解表述简单、需求分析模糊，得2分；未作说明的不得分；本项最高得6分。

（2）对市场主体档案的系统数据的理解程度、需求分析说明（6分）

评委针对供应商的描述，理解深刻、需求分析科学全面，得6分；理解程度较深刻、需求分析基本全面，得4分；理解表述简单、需求分析模糊，得2分；未作说明的不得分；本项最高得6分。

（3）对本项目所涉及的资料加工的整体工作流程方案（6分）

评委针对供应商的方案，横向对比进行综合打分，整体工作流程方案内容详尽、科学合理、可行性强的，得6分；内容较为完善，可行性较强的，得4分；内容简单，可行性较差的，得2分；未作说明的不得分；本项最高得6分。

（4）对本项目所涉及的资料加工的档案整理、装订、装盒、上架方案（6分）

评委针对供应商的方案，横向对比进行综合打分，登记资料加工的档案整理、装订、装盒、上架方案内容详尽、科学合理、可行性强的，得6分；内容较为完善，可行性较强的，得4分，内容简单，可行性较差的，得2分；未作说明的不得分；本项最高得6分。

（5）本项目所涉及的资料的扫描、图像处理方案（6分）

评委针对供应商的方案，横向对比进行综合打分，登记资料的扫描、图像处理方案内容详尽、科学合理、可行性强的，得6分；内容较为完善，可行性较强的，得4分，内容简单，可行性较差的，得2分；未作说明的不得分；本项最高得6分。

（6）针对本项目的图像数据挂接、备份方案（6分）

评委针对供应商的方案，横向对比进行综合打分，图像数据挂接、备份方案内容详尽、科学合理、可行性强的，得6分；内容较为完善，可行性较强的，得4分，内容简单，可行性较差的，得2分；未作说明的不得分；本项最高得6分。

（7）档案数字化加工流程控制（6分）

评委根据加工流程图及各步骤概述、档案扫描具体操作规范、图像处理和编辑软件、图像质检、档案信息条目录入、用户验收、档案还库等内容评定：

实现全面精细的流程控制和质量管理，具有详细的项目管理规章制度和监控制度得，得6分；有较完整的数字化加工流程控制及完整的质量控制措施的，得4分；有初步的数字化加工流程及质量控制的，得2分；未作说明的不得分；本项最高得6分。

（8）根据磋商单位针对本项目设备配备的合理性、科学性等评定（5分）

评委根据供应商的设备配备进行综合打分，设备配备齐全、科学合理的得5分；设备配备基本满足要求，基本合理的得3分；设备配备不合理的得1分；未作说明的不得分；本项最高得5分。

（9）保密制度与措施（评委根据项目是否具有严格的安全管理制度和详细的安全保密措施进行评分）（5分）：

评委根据供应商的方案描述，保密制度与措施完善，科学严格，可行性强的得5分；基本完善，较为严格，可行性较强的得3分；内容简单，严格性较差，可行性较差的得1分；未作说明的不得分；本项最高得5分。

（10）质量控制以及验收、测试方案（5分）：

评委根据供应商的方案，质量控制以及验收、测试方案内容全面、科学合理、可行性强的得5分；内容基本具备，基本科学合理，可行性较强的得3分；内容简单，可行性差的得1分；未作说明的不得分；本项最高得5分。

（11）后期服务保障（5分）

方案完整详细，可行性高的得5分；方案较完整详细，可行性较高的得3分；方案简单、可行性较差的得1分。

3、拟派服务团队能力比较（14分）

（1）项目负责人履约能力比较（5分）：

1）项目负责人具有本科及以上学历，得1分；

2）具有档案馆员及以上职称，得2分；

3）项目负责人具有类似经验，得2分；

注：响应文件中提供相关证书及响应单位为其缴纳的至少最近一期社保缴纳证明复印件并加盖响应单位公章，不提供或提供不全不得分。项目负责人类似经验提供其以往承担的已履行的能够证明其从业经验的服务合同或采购方证明其从业经验证明等资料复印件，不提供或提供不全不得分。

（2）拟派项目组成员（不含项目负责人）履约能力比较（9分）

1）项目组成员中具有人社部门颁发的档案助理馆员证书的，每提供1人得1分，具有档案馆员及以上证书，每提供1人得2分；同一人以最高职称计取得分，本项最高得6分。

2）团队人员均具有档案人员培训合格证书,在满足基本条件（6人）的基础上，每多提供 1 人得1分，本项最高得3分。

注：响应文件中提供上述成员的证书及响应单位为其缴纳的至少最近一期社保缴纳证明复印件并加盖响应单位公章，不提供或提供不全不得分。

4、企业综合实力（14分）

（1）响应单位具有效期内的信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得2分，最高得8分。

注：响应文件中提供证书复印件及网上截图及查询路径等证明文件复印件并加盖响应单位公章，未按要求提供证明材料或提供不完整，该项不得分。

(2)响应单位类似业绩（6分）

2021年1月起至今（时间以完工验收报告或证明已完工的验收资料的验收日期为准），响应单位已履行完成的类似服务合同，每提供一份有效服务合同的得2分，本项最多得6分。

注：响应文件中提供服务合同、已完工的验收报告或证明已完工的验收资料复印件加盖响应单位公章，两种资料不全不得分。

## 第五章  合同主要条款

甲方（采购单位）：

联系人：

联系电话：

乙方（成交单位）：

联系人：

联系电话：

根据苏州市政府采购招标编号 JSZC-320507-SZHJ-C2025-0003 政府采购文件及乙方的响应文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的市场主体登记档案整理及电子化相关工作服务外包采购事宜，签订本合同书，以兹共同遵守。

- 总 则

- 除非本合同另有明确规定或双方书面同意，否则本合同的全部条款及所有附录（合称“本合同”）构成双方就本合同内事项的协议和谅解，并优先于双方之前就该事项达成的其他所有协议。双方确认其在同意签署本合同时，并未依赖本合同以外的任何声明、保证或其他担保。

- 本合同如需修订，须经甲乙双方协商同意，并达成书面修改合同，方为有效。在修改合同达成之前，本合同继续有效。

第二章 服务内容、地点和时间

第三条 服务内容：

3.1乙方负责“苏州市相城区数据局 ”的“市场主体登记档案整理及电子化相关工作服务外包 ”项目的实施。若乙方不能按要求实施项目，甲方有权终止此项合同。在合同有效期内一方不得擅自变更或中止此项合同，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。

3.2下列文件为本合同不可分割部分：

3.2.1中标（成交）通知书；

3.2.2乙方的响应文件；

3.2.3乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

3.2.4磋商采购文件及其附件；

3.2.5合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力。

3.3采购内容：

- 3.3.1对2025年2月16日至2026年2月15日期间产生的所有企业、合作社、个体工商户档案进行加工服务。

- 3.3.2对注销档案进行管理服务。将注销档案主体涉及的全生命周期档案（包括开业、变更、注销等）从档案室调出，按区档案局对于注销档案的规范要求进行纸质整理、电子化整理、上架等（含档案装具）。整理含目录著录、分类、排序、打页码等；电子化含扫描、检验、建注册号、导库（挂接）等；上架含目录核对、制作档案柜索引标签、上架等。

- 3.3.3合同签订之日起至2026年2月15日期间对市场主体迁出档案进行查询、邮寄，邮费由甲方承担。对因市场主体档案迁出形成的迁出档案进行整理、电子化（不涉及目录著录、挂接）。

- 3.3.4合同签订之日起至2026年2月15日期间在档案查询服务窗口负责对外档案查询，对市场主体档案进行查询、邮寄，邮费由甲方承担。对因查询形成的查询档案进行整理、电子化（不涉及目录著录、挂接）。

3.4项目具体内容：

3.4.1档案领取出库

从档案库房领卷，并做登记，填写档案出库交接单。 双方各指定专人负责档案的清点交接工作，并现场确认。（如本局档案需要上门取件，取件的运输费用由乙方承担）

3.4.2整理、查缺、编码

将档案进行分类、排序整理、编码，并进行查缺。整理、查缺、编码人员将领取出库的档案，填写“档案流程单”，根据档案材料分类明细表对企业、合作社、个体工商户等档案进行分类，分类时应当参考原始档案目录，如果发现材料顺序与原始档案目录不一致的情况，应当按相关分类标准调整为正确的顺序或向甲方工作人员请示调整。将整理好的档案进行检查，并同时检查档案本身是否有缺少材料内容，如有则形成《查缺表》，记录并通知采购方及时补相应的材料，整理编码环节有以下几点需要注意：

3.4.2.1应当轻放、慢拿，以防损坏档案；

3.4.2.2整理时应当在编写类号和页码时，统一字体大小，编写的类号和页码靠在纸张向里的位置，按市场登记主管部门档案管理要求位置，字迹清楚，如有写错，用橡皮擦干净。字体书写认真、准确，确保类号、页码书写优美，编页码应当防止漏编。

3.4.2.3防止材料装错，注意材料的顺序。

3.4.3数据复审、电子化

复审也是总检环节，主要对整理编码后的档案进行总体检查。根据名册上整理出的档案，按照顺序一一核对。复审结束后按照甲方及相关要求扫描并进行数据上传，上传至指定的服务器。

3.4.4打印装订、装盒

注意区别企业、合作社、个体工商户等档案目录，将旧目录放到档案盒外侧，然后进行档案装订。装订时应当依据材料的顺序进行装订，核对档案目录与档案材料是否一致（核对目录时间与材料时间是否一致，目录页数与材料页数是否一致），确保档案材料的顺序与档案目录顺序一致，应当将需要裱糊的档案材料认真裱糊好，防止脱页。

将装订好的档案装入档案盒，不得错装、漏装。

3.4.5档案上架、归还入库

将装订好的档案上架并归还入库，并做登记，填写档案入库交接单。最终移交甲方，并填写数据移交单，由双方各指定的专人负责档案的清点交接工作，并现场确认。

- 第四条 服务地点 苏州市相城区数据局（具体以甲方指定地点为准）。

第五条 服务时间：自合同签订之日起至本项目服务内容全部完成。期限届满或实施金额达到采购预算时本合同自动终止。

- 5.1个体工商户、企业、合作社档案：当月市场主体登记业务档案，本局及各乡镇在次月的15日之前交至局档案室。个体工商户档案乙方自接收档案15天内完成包括入库等全流程服务；企业、合作社档案自接收档案10天内完成整理、目录著录，并在收到装订完毕后的档案5天内完成入库。档案均不得产生积压。根据甲方要求自接收档案15天内，提供包含但不限于关键字段：市场主体名称、档案号、类型、档案所在位置等内容的业务报表（乙方经办人签字，单位盖章），业务报表作为支付服务费用的必要支付依据。

- 5.2市场主体迁出档案、市场主体查询档案：即办件，根据业务产生当即办结，不积压。当月产生的迁出档案、查询档案，在次月15日之前，提供包含但不限于关键字段：市场主体名称、档案号、类型、档案所在位置等内容的业务报表（乙方经办人签字，单位盖章），业务报表作为支付服务费用的必要支付依据。

- 5.3注销档案：乙方自接收档案15天内完成包括入库等全流程服务。在次月15日之前，提供包含但不限于关键字段：市场主体名称、档案号、类型、档案所在位置等内容的业务报表（乙方经办人签字，单位盖章），业务报表作为支付服务费用的必要支付依据。

第三章 服务要求

- 第六条 档案整理服务要求按照《中华人民共和国档案法》 、《档案服务外包工作规范》（DA/T68）、《苏州市档案条例》（如有最新文件按最新文件执行）等相关要求执行：

- 6.1乙方确保在扫描过程中不对档案原件造成二次损伤。

- 6.2数字化加工按照《关于印发<苏州市档案数字化操作规程>的通知》（档发〔2018〕39号）的要求进行（如有最新文件按最新文件执行）。

- 6.3做好档案资料原件、复印件鉴别相关工作。保证档案扫描图像与原件一致、整洁、清晰。

- 6.4成果要求：分辨率300dpi及以上；颜色：彩色；格式：单页TIFF或JPEG格式，合并转换成一个PDF格式文件。

- 6.5档案扫描完成后，要进行细致、认真的复原装订。档案装订应尽量按照原来的装订孔进行穿线装订，力求保护原件。

- 6.6扫描人员严格遵守档案管理的相关规定及档案部门的相关制度，认真做好档案的保密及保护工作。

- 6.7甲方提供服务场地。扫描方自带电脑、打印机、扫描仪、耗材（A4纸、笔、硒鼓等）等项目所需的全部设备，设备只能作为本项目专用，不得将设备挪作他用或随意将不属于本项目的资料带进工作场所进行操作。数字化工作中使用的软件必须是正版软件。对服务过程中使用的计算机硬盘（含加工过程中损坏的硬盘）、移动硬盘等存储介质以及无法确保数据可靠清除的设备，本项目完成后，由乙方向甲方全部移交，费用包含在合同价中。

- 6.8档案整理及电子化服务包括：档案运输、调档交接、档案扫描前整理、修复、目录著录与完善、档案扫描、图像处理、数据质检、数据验收、档案装订、数据挂接、数据备份、装盒、上架入库、日常查阅调档工作、EMS邮寄、系统运维及档案数字化工作中的硬件维护、管理系统维护（包含但不限于管理系统存储容量等）等。服务过程中必须确保档案载体的安全完整以及档案信息内容安全。档案服务完成后，工作现场上的数据必须全部交由甲方存档。

- 6.9电子化要求：

- 6.9.1档案整理：扫描前，原件进行不影响质量前提下处理；扫描后重新装订，恢复原样。卷封面破损按要求更换卷封面，并抄写到新封面上，旧卷封面应全部交还档案室。

- 6.9.2档案扫描：档案扫描采用彩色方式，保持原档方向，遵循相应标准。

- 6.9.3图像处理：应对扫描后的图像进行逐页纠偏、去污、图像拼接、裁边处理和排列顺序调整。

- 6.9.4文件存储：档案图像文件保存为单页TIFF或JPEG格式，按照档号与图像流水号的组合对图像文件命名。在数据库中存储时，将图像文件合并转换成一个PDF格式文件，按照档号对文件命名。PDF文件存储在以档号命名的文件夹中。

- 6.9.5目录数据著录：对档案目录数据进行著录。已建立目录数据的，可以不再重新著录。对前处理工作中发现档案目录存在问题的，要进行修改、补录，形成准确、完整的目录数据。

- 6.9.6数据挂接：扫描文件应与管理系统进行挂接，以实现目录数据和对应数字化文件的关联，可查阅利用扫描文档。

- 逐条对挂接结果进行检查，包括对应的准确性、已挂接数字化文件与实际数字化数量的一致性、 数字化文件是否能正常打开等，发现错误及时纠正。

- 6.9.7质量自检：对加工的数据进行认真负责的自检，数据质量达到标准后，才能交付给甲方验收。

- 6.9.8验收要求：档案整理和数字化扫描服务结束，自检合格方可提交甲方验收。甲方对乙方挂接完毕的目录信息、图像质量、挂接结果等进行验收，验收以抽检方式进行，抽检比率不低于5%，抽检合格率应为99.8%以上。验收完成后填写相关表单，完成验收报告，档案数字化质量检验达到标准的，经验收组成员签字、组长审核签字后，予以验收“通过”。验收未通过的，应视情况（普通失误或重大失误）返工整改后，重新进行验收。普通失误：如页码漏标等，立即返工整改，5个工作日内整改完毕；重大失误：如市场主体名字写错、检索中目录错误、注册号错误等（具体视情况而定），则发现一条，每天扣除100元费用，立即返工整改，5个工作日内整改完毕。验收合格的数据应按照数字化工作方案及时移交，并履行移交接手续。如发现档案丢失、损坏、圈划或涂改等问题，将追究相关责任。

- 6.10数字化成果管理。采取有效的技术手段，确保数据不被非法改动，确保其安全、完整和长期可用。

- 6.11成果提交：对验收合格的目录数据、数字化文件及时进行存储及备份。档案移交时，同时向甲方提交移动硬盘和档案级蓝光光盘存储的资料各一套（存储内容包括：单页TIFF或JPEG格式数字化文件、合并的PDF格式的数字化文件、目录数据文件）。

- 第七条 档案整理验收标准:《中华人民共和国档案法》、 《档案服务外包工作规范》（DA/T68）、《苏州市档案条例》等相关文件、标准执行（如有最新文件按最新文件执行）。

第八条 人员要求：乙方驻场的工作时间与甲方同步，在其他时间工作的须征得甲方同意。派驻甲方现场工作人员不得少于6人，且必须签订正式劳动合同。6人之外，另外需要1名项目负责人，负责人入驻现场管理，对工作人员进行指导和帮助，持续提高工作效率；工作人员需具有较高的责任心，有很强的自觉性和纪律性，中途不得随意更换工作人员（除员工离职等特殊情况外），如需更换，应提前三日书面通知甲方，征求甲方书面意见。所有服务人员均具备档案上岗证，向甲方书面提供备案人员基本信息表。参加项目实施的人员不得有犯罪记录，该条款由乙方进行审核、对结果负责，如后续经查实有相关犯罪记录，甲方有权解除合同并追究相应损失赔偿金。

第九条 乙方必须给服务人员按照国家及苏州市的最新有关规定支付工资和正常交纳社会保险等。乙方与聘用人员发生纠纷，均由乙方负责调解与处理，甲方不承担责任。甲方与派驻人员不发生任何劳动和雇佣关系，派驻人员由乙方自行管理，乙方和派驻人员应遵守安全操作规章制度。乙方应加强现场管理，对数据安全、现场安全、从业安全等负责，发生的所有人身伤害等事故，均由乙方承担，与甲方无关。若乙方存在过错的，甲方有权追究相关责任。

- 第十条 确因甲方工作检查需要，乙方应无条件配合甲方完成一些突击工作。如：安排服务人员临时加班等。

第十一条 售后服务要求：自甲方验收合格之日起，所有加工产品质保期≥一年（最终以乙方响应文件质保期为准）。无论在质保期内还是质保期满后，乙方负责对其实施的项目提供24小时不间断技术支持服务，全方位响应需求。质保期满后提供的技术支持和维护，只收取成本价。若日后有进馆需求，进馆前验收不合格而产生的费用由乙方承担，不受年限限制。

在交付后提供持续跟踪服务，定期巡查，发现问题及时修改。一般问题原则上1个工作日内解决，严重问题及时提出甲方可接受的解决方案，原则上当即解决，最迟3个工作日内必须整改完成。

第十二条 因乙方过失、过错产生的错误，应根据甲方需要进行无条件修复（不受发现时间制约）。乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用由乙方承担。

第十三条 如果本合同第六条、第七条所提及的标准规范存在相矛盾之处，以甲方的规定或要求为准。

- 服务费用与付款方式

- 第十四条 服务价格

14.1项目费用明细：

| 序号 | 类型 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业、合作社档案整理 （含目录著录、分类、排序、打页码等） | 页 | 1000000 |  |  |
| 2 | 企业、合作社档案上架 （含目录核对、制作档案柜索引标签、上架等） | 页 | 1000000 |  |  |
| 3 | 个体工商户档案整理 （含目录著录、分类、排序、打页码等） | 页 | 500000 |  |  |
| 4 | 个体工商户档案上架 （含目录核对、制作档案柜索引标签、上架等） | 页 | 500000 |  |  |
| 5 | 个体工商户电子化 【含扫描、检验、建注册号、导库（挂接）等】 | 页 | 450000 |  |  |
| 6 | 注销档案整理、电子化、上架等 【将注销档案主体涉及的全生命周期档案（包括开业、变更、注销等）从档案室调出，按区档案局对于注销档案的规范要求进行纸质整理、电子化整理、上架等（含档案装具）】 | 本 | 10000 |  |  |
| 7 | 市场主体档案迁出、查询 【含查询、邮政系统录入、邮寄，对迁出和查询形成的档案进行整理、电子化（不涉及目录著录、挂接）】 | 件 | 15000 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：以上数量为暂估量，具体数量以实际发生为准。乙方须按甲方要求，按时提供业务报表。

14.2合同暂估总金额为人民币    元整（¥  ），包括全部服务所需的档案运输、调档交接、档案扫描前整理、修复、目录著录与完善、档案扫描、图像处理、数据质检、数据验收、档案装订、数据挂接、数据备份、装盒上架、日常查阅调档工作、EMS邮寄、系统运维及档案数字化工作中的硬件维护、管理系统维护（包含但不限于管理系统存储容量等）、代理服务费等费用，并确保档案及其档案信息的安全保密等，以及管理、全部设备使用、税费、培训、售后服务、维护等费用、人工费、人员住宿、餐费等，相关耗材费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 第十五条 付款方式

15.1合同签订生效后，甲方向乙方预付合同金额的10%；剩余金额根据服务期内乙方完成的相应业务量，经甲方验收合格后，双方进行对账结算，结算完成无误后双方盖章确认，甲方支付乙方实际费用；其中1月-11月的服务费用在2025年12月31日前支付（扣除已付预付款），剩余费用在2026年5月1日前支付。

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

15.2乙方要求付款应提供以下资料：

15.2.1合格的发票。

15.2.2由甲乙双方签章的《政府采购履约验收书》。

15.2.3其他（如有）。

乙方提供符合甲方要求的增值税发票和相关资料为甲方支付款项的前提，如乙方未按要求向甲方提供上述资料，甲方有权拒绝支付款项且不构成违约。

15.3支付方式：银行转账。

- 第五章 甲方责任

第十六条 甲方应按照本合同第四章约定的金额和付款时间向乙方支付服务费用。

第十七条 甲方应指定工作人员负责执行本合同，支持和配合乙方的工作，并为乙方完成本合同规定服务提供必要的条件。

第十八条 甲方的委托行为及其他相关档案管理行为，须遵守国家法律法规规定。由于甲方违法违规操作造成的损失，责任由甲方承担。

第十九条 甲方须尊重并保护乙方的商业秘密和知识产权。

- 第六章 乙方责任

- 第二十条 乙方保证已获取并持有提供本合同规定服务所必须具备的所有许可证、执照及批文。

- 第二十一条 乙方应确保甲方档案的实体安全和信息安全，保护国家秘密、甲方商业秘密和个人隐私安全，保护甲方的知识产权。

- 第二十二条 乙方严格按照国家法律法规及与甲方约定的档案保管条件、业务操作程序、服务质量标准，开展档案服务。

- 第二十三条 乙方应主动接受并积极配合档案行政管理部门、保密行政管理部门、甲方上级主管部门及甲方的业务指导、监督和检查。

- 第二十四条 乙方应将可能接触到甲方档案内容或数据的员工名单向本方备案，未向甲方备案的员工不得接触到甲方档案内容或数据，原已备案员工离职也应及时书面告知甲方。

- 第二十五条 未经甲方书面授权，乙方不得将本合同服务内容转包给第三方公司。如发现乙方有擅自转包行为，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

- 保密要求

第二十六条 乙方应严格遵守国家相关的保密法律规定，遵守《保密协议》（保密协议另签）。乙方应做到：与甲方签订保密协议，与乙方参与该项目实施的所有人员签订保密协议。

第二十七条 乙方在工作期间必须遵守甲方的相关保密制度，做好资料及数据的保密和保护工作；项目负责人定期进行监督。

第二十八条 乙方工作人员不得在查询和资料整理工作场所使用与工作无关的任何电器设备，不得以任何形式将各种资料和数据带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播；不得查看及讨论资料内容；

- 第二十九条 各种数据档案文件，不得丢失、泄密、损坏；

- 第三十条 乙方应当加强对参与该项目的所有乙方人员的保密教育，项目结束后，要进行必要的脱密期管理。

- 第三十一条 甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方做出相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意不得向任何第三方泄漏。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

- 知识产权

- 第三十二条  甲方档案本身所包含的知识产权由原所有人所有。

- 第三十三条  乙方根据本合同规定服务对甲方档案进行著录、标引、扫描、摘录、汇编、研究、出 版等而产生的知识产权归甲方所有。

- 第三十四条  由乙方形成的，可脱离于甲方档案或本合同服务内容而独立存在的知识产权，如商标、 软件著作权、专利技术、商业秘密等，归乙方所有。

- 违约责任

第三十五条 甲方违约责任及违约金支付：

在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金；

第三十六条 乙方违约责任及违约金支付：

36.1乙方逾期提供服务的（包含但不限于未及时整理编页、入库、出具业务报表），应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍要求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的合同总额每日千分之五支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

36.2逾期超过约定日期15天不能成果资料的，甲方可解除本合同。乙方因逾期服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

36.3乙方提供的服务质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收服务。乙方愿意更换服务但逾期交货的，按乙方逾期服务处理。乙方拒绝更换服务的，甲方可单方面解除合同。

36.4乙方未按照合同规定提供服务或服务质量未达要求，被甲方发现三次以上的（含三次），甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金。

36.5因乙方原因造成甲方档案被损毁、丢失、泄密或甲方知识产权被侵害的，丢失一页，乙方按照1000元/页向甲方支付违约金，且乙方应向甲方赔偿由此导致的直接经济损失和相应间接经济损失。间接经济损失难以估量的，经双方友好协商确定。

36.6因乙方原因造成甲方档案被损毁、丢失或泄密的重大事件，或使甲方档案面临严重威胁时，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金。

36.7违约金、损失费用甲方可直接从服务费中直接扣除，服务费不足扣除的，由乙方补足费用。

第三十七条 不可抗力

37.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

37.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

第十章 反商业贿赂

第三十八条 甲乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

第三十九条 甲方或甲方经办人、乙方或乙方经办人均不得向对方、对方经办人、甲方客户或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、 实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，但如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在合同中明示。

- 争议解决

- 第四十条  因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。

- 第四十一条  即使存在争议，双方应继续最大程度地履行各自在本合同下的义务。

- 合同的变更和终止

第四十二条 本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第四十三条 在乙方收到甲方发出的书面违约通知后15天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其违约行为的，甲方有权单方面终止全部或部分合同，所发生的费用及损失由乙方负责。

第四十四条 乙方在规定时间内未完成服务工作或没有通过甲方验收的，甲方将中止履行合同，不再支付给乙方任何款项，支付的款项超过实际验收合格的数量，甲方有权追回已付款项。

第四十五条 当甲方在某一验收阶段因乙方违约而终止全部或部分合同时，对乙方已完成并通过验收的部分工作应按本合同约定费用支付给乙方，多退少补。甲方有权从中扣除乙方的违约金及因乙方违约造成甲方损失的损失赔偿金。

第四十六条 当乙方破产或无清偿能力时，甲方有权单方面终止合同，该终止合同不损害或影响甲方己采取或将采取补救措施的任何权利。

- 其他

第四十七条 政府采购合同的部分和全部都不得转让。

第四十八条 合同的解除

48.1有下列情形之一，合同一方可解除合同：

48.1.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

48.1.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

48.2有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

第四十九条 本合同经双方签字并盖公章后生效，生效后的合同需在苏州政府采购交易管理平台进行合同网上备案。

第五十条 未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。法律法规未做规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。

第五十一条 本合同的附录和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第五十二条 本合同一式叁份，甲、乙方各执壹份，代理机构执壹份，具有同等法律效力。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人/授权代表人（签字或盖章）： | 法定代表人/授权代表人（签字或盖章）： |
| 日期： | 日期： |

成交单位员工备案表样式

表A.1 成交单位员工备案表

| ╳╳公司（成交单位）以下员工因工作需要，可能接触到（客户/采购单位名称）的档案内容或数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 学历和职称 | 职务与工作岗位 | 是否与公司（成交单位）签订劳动协议 | 是否与公司（成交单位）签订保密协议或承诺书 | 有无犯罪记录 | 离职日期 （针对 离职员工） |

注： 本表由采购单位长期保存。

附 录B

（资料性附录）

成交单位员工保密协议参考条款

甲方：╳╳╳╳公司

乙方：（员工姓名）（身份证号）

甲乙双方经协调，就乙方在甲方任职期间及离职后保守甲方秘密信息的有关事项自愿签订本协议。

第一条  本协议所称甲方秘密信息指任何国家秘密、甲方商业秘密或属于第三方（包括但不限于甲

方客户）但甲方负有保密义务的商业秘密或其他敏感信息。

第二条  乙方在甲方任职期间，须遵守国家的保密法律法规、甲方的保密规章制度和甲方客户的保密要求，履行与其工作岗位相应的保密职责。

第三条  甲方的保密制度未作规定或规定不完善之处，乙方应本着谨慎、诚实的态度，采取必要、

合理的措施，保守其于任职期间知悉或者持有的任何甲方秘密信息。

第四条  除履行职务的需要外，未经甲方同意，乙方不得摘抄、复制、泄露、传播、告知、公布、出版、传递、转让或者以其他任何方式使任何第三方知悉属于甲方秘密信息，也不得在履行职务之外使用这些秘密信息。

第五条  乙方所持有或保管的记录着甲方秘密信息的文件、资料、图表、图片、笔记、报告、信件、传真、U 盘、磁盘、仪器以及其他任何形式的载体，无论载体所有权属于何方，乙方应于离职或甲方提出要求时，上交甲方，且不得将这些载体及复制件擅自保留及交给其他任何人。

第六条  乙方同意甲方按甲方客户保密要求将乙方相关个人信息（限姓名、身份证号、员工编号、职务与工作岗位、与甲方签订劳动协议情况、与甲方签订保密协议情况、无犯罪记录证明、离职日期） 向客户备案。

第七条  乙方在甲方任职期间，应主动接受、积极配合国家保密行政管理部门、甲方的保密监督； 乙方在甲方任职及离职后，应主动接受、积极配合保密行政管理部门、甲方的泄密事件调查取证。

第八条  乙方在甲方任职期间，若违反国家的保密法律法规、甲方的保密规章制度、甲方客户的保密要求以及本协议规定，导致甲方秘密信息泄露的，甲方有权立即解除与乙方的劳动关系，并追究乙方的违约责任。

第九条  乙方离职之后，仍对其在甲方任职期间接触、知悉的秘密信息，承担如同任职期间一样的

保密义务。

第十条  乙方认可：甲方在支付乙方的工资报酬时，已考虑了乙方离职后需要承担的保密义务，无

须在乙方离职时另外支付保密费。

第十一条  因本协议而引起的纠纷，如果协商解决不成，任何一方均有权提起诉讼。

第十二条  本协议一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字或盖章之日起生效。

甲方（公章）：xx 公司                             乙方（签字）：

法定代表人/授权代表人（签章）：                  签订日期： 年 月 日

签订日期： 年 月 日

## 第六章  附件

附件1：授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系     （供应商名称）    的法定代表人（负责人），现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加江苏鸿渐投资咨询管理有限公司组织实施的编号为            号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

响应单位：（公章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

年　　  月　　  日

附件2：磋商响应函

磋商响应函

江苏鸿渐投资咨询管理有限公司：

我方收到贵公司           号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商。并向贵公司承诺：

1、愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供以上所有服务。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、我方同意按磋商采购文件中的规定，我方的响应文件有效期限为磋商开始后60天，如果我方在规定的有效期内撤回我方的响应文件，我方应承担响应责任。

4、我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商成交。

6、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

7、我方承诺该项磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。

8、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购单位有权取消我方的成交资格。

9、如果我方被确定成交，我方愿意在签订合同时按规定的收费标准支付成交服务费，如未按规定缴纳中标服务费，并可提出诉讼的权力。

10、与本磋商有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

电子邮箱：

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

年     月     日

附件3：磋商报价分析表

磋商报价分析表（第一次报价）

| 序号 | 类型 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业、合作社档案整理 （含目录著录、分类、排序、打页码等） | 页 | 1000000 |  |  |
| 2 | 企业、合作社档案上架 （含目录核对、制作档案柜索引标签、上架等） | 页 | 1000000 |  |  |
| 3 | 个体工商户档案整理 （含目录著录、分类、排序、打页码等） | 页 | 500000 |  |  |
| 4 | 个体工商户档案上架 （含目录核对、制作档案柜索引标签、上架等） | 页 | 500000 |  |  |
| 5 | 个体工商户电子化 【含扫描、检验、建注册号、导库（挂接）等】 | 页 | 450000 |  |  |
| 6 | 注销档案整理、电子化、上架等 【将注销档案主体涉及的全生命周期档案（包括开业、变更、注销等）从档案室调出，按区档案局对于注销档案的规范要求进行纸质整理、电子化整理、上架等（含档案装具）】 | 本 | 10000 |  |  |
| 7 | 市场主体档案迁出、查询 【含查询、邮政系统录入、邮寄，对迁出和查询形成的档案进行整理、电子化（不涉及目录著录、挂接）】 | 件 | 15000 |  |  |
| 磋商 总价 | 人民币（大写）： 人民币（小写）： |  |  |  |  |

注：本表投标总价应和开标一览表的投标总价一致。

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年     月    日

附件4：类似项目业绩表

类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 采购单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年     月    日

附件5：拟投入本项目人员

1、项目组人员一览表（项目负责人除外）

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 专业 | 职称 | 相关证书 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （可加行） |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年     月    日

2、项目负责人情况表

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 毕业院校 |  |  |  |  | 专业 |  |  |  |
| 其他证书（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成同类项目情况（类似经验） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 同类项目名称 |  |  | 金额 |  | 完成时间 | 证明人 |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年     月    日

附件6： 响应单位情况表

响应单位情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |  |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年     月    日

附件7：资格文件声明函

资格文件声明函

我公司愿参加本次竞争性磋商采购活动。我公司在响应文件中所有关于磋商资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的、有效的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年     月    日

附件8：商务条款偏离表、服务要求偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年     月    日

注：响应单位的响应文件（除服务要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

服务要求偏离表

| 序号 | 采购文件服务要求 | 投标文件服务要求 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年     月    日

注：1、响应单位应对照采购文件中服务要求等与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与服务要求条文的偏差。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投服务要求等详细描述和说明的替代。

附件9：安全责任承诺书

安全责任承诺书

如我方为成交单位，我方将认真履行本次采购的所有承诺，我方愿意负责承担所聘全部服务人员的人身安全及设施设备安全的全部责任，在合同履行过程中发生的一切安全问题，由我方全权负责。

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年     月    日

附件10：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；

2.成交后不依法与采购单位签订合同；

3.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应单位：              （盖公章）

地址：

电话：

法定代表人或代理人(签字或签章)：

日期：

附件11、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号)的规定，本公司(联合体)参加 (单位名称) 的 (项目名称) 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于其他未列明行业；承建(承接)企业为 (企业名称) ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

2. (标的名称) ，属于其他未列明行业；承建(承接)企业为 (企业名称) ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日 期：

注：1、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

2、本项目所属行业：其他未列明行业。

3、供应商应对照中小企业划分标准和采购标的所属行业，如实、完整填报《中小企业声明函》，在声明企业类型时，货物采购项目应当对制造商进行声明，工程和服务采购项目应当对承建（承接）供应商进行声明。涉及多个采购标的且由不同制造商制造或者由不同供应商承建（承接）的，应当逐一填报每个采购标的的制造商或者承建（承接）供应商信息。

4、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5、从业人员、营业收入、资产总额填报上一-年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。新成立企业无上一年度从业人员、营业收入和资产总额数据的，根据其出具的《中小企业声明函》认可其为中小企业。

6、供应商提供的声明函内容不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号等法律法规规定追究法律责任。

附件12、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

1本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章)：

日  期：

（全文完）