苏州市吴江区政府采购

竞争性磋商采购文件

采购编号：JSZC-320509-SXHC-C2025-0018号

采购项目：2025年江陵街道市政桥梁养护项目

采购单位：苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处

项目类别：服务类

苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司

二〇二五年八月

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025年江陵街道市政桥梁养护项目 |
| 2 | 采购预算（元） | 人民币贰佰叁拾万元整（¥2300000.00） |
| 3 | 联合体投标 | 不接受 |
| 4 | 投标答疑会 | 网上答疑 |
| 5 | 响应文件份数 | 网上响应文件 壹 份 |
| 6 | 投标货币 | 人民币 |
| 7 | 响应文件有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 8 | 投标开始时间 | 时间：2025年9月8日13：00（北京时间） |
|  | 投标截止时间 | 时间：2025年9月8日13：30（北京时间） |
|  | 投标地点 | 本次磋商采购开标过程采用电子化招投标模式，响应单位须网上提交响应文件，无需递交纸质响应文件，并可通过远程开标方式完成开标。 |
| 9 | 开标时间和地点 | 时间：2025年9月8日13：30（北京时间） 地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 10 | 履约保函 | 按合同主要条款约定，未作说明的则为无。 |

目   录

一、 竞争性磋商公告	3

二、 磋商供应商须知	7

三、 采购需求	19

四、 成交原则及评分标准	34

五、 合同主要条款	38

六、 附件格式	48

- 竞争性磋商公告

项目概况

2025年江陵街道市政桥梁养护项目采购项目的潜在供应商应在苏采云政府采购一体化平台获取采购文件，并于2025年9月8日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320509-SXHC-C2025-0018号

项目名称：2025年江陵街道市政桥梁养护项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币贰佰叁拾万元整（¥2300000.00）

最高限价：以服务清单中的各项综合单价最高限价为基准，投标固定折扣率≤100%。

采购需求：本项目养护内容主要包括对江陵街道179座市政桥梁巡查，养护，维修等。具体采购内容及要求详见采购文件。

合同履行期限：合同签订之日起一年（具体以合同约定时间为准）。合同终止条件为服务期限截止或合同签订后实际结算金额达到230万（二者中以先到者为准）。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购（响应单位必须为中小微企业、残疾人福利性单位或监狱企业，并提供相关声明函，否则为无效投标），所属行业为“其他未列明行业”。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目不接受联合体投标；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（5）本项目的特定资格要求：具有有效的桥梁工程专业承包二级（含）以上资质或市政公用工程施工总承包二级（含）以上资质。

三、获取采购文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云政府采购一体化平台”系统自行下载

3.报名流程：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商使用CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在响应文件递交截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（4）补充通知（如有）。成功获取磋商文件的供应商通过“苏州市政府采购网”或“苏采云”系统自行查看所报项目的补充通知。

4.在网上报名和磋商过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

## 四、响应文件接收信息

1.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件，无需递交纸质响应文件，并可通过远程开标方式完成开标。

电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功加密上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.网上响应文件接收截止时间：2025年9月8日13：30（北京时间）

3.远程签到起止时间：2025年9月8日13：00至13：30（北京时间）

注：本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

## 五、开标有关信息：

1.远程开标时间：2025年9月8日13：30（北京时间）

2.远程CA预解密时间：2025年9月8日13：30至14：00（北京时间）

3.开标地点：“苏采云政府采购一体化平台”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.“苏采云政府采购一体化平台”系统网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

3.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

4.质疑按《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，供应商可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑（因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的质疑除外）。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。接收质疑函的联系信息如下：

地址：苏州市吴江区鲈乡南路2485号明珠大厦北楼1702A

联 系 人：朱思薇           联系电话：0512-63659266

供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该响应单位进行相应的行政处罚。

5.苏州吴江区政府采购办公室监督电话：0512-63982393。

6.本次采购的相关信息刊登在江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

7.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

8.请响应单位报名领取本次磋商采购文件后，认真阅读各项内容，并按磋商采购文件的要求详细制作响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加磋商。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处

地  址：苏州市吴江区云梨路1688号

联系人：单欧文

电　话：0512-63913052

2.代理机构联系方式

名  称：苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司

地  址：苏州市吴江区鲈乡南路2485号明珠大厦北楼1702A

联系人：朱思薇、吴清芬

电　话：0512-63659266

- 磋商供应商须知

1.合格磋商供应商的资格条件

1.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1.2本项目的特定资格要求：具有有效的桥梁工程专业承包二级（含）以上资质或市政公用工程施工总承包二级（含）以上资质。

1.3对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，磋商代理人将对供应商进行信用查询。

（1）查询截止时点：响应文件递交截止时间。

（2）查询渠道：信用中国、信用江苏。

（3）信用记录使用规则：

在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

①被列入失信被执行人名单；

②被列入重大税收违法案件当事人名单；

③企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

1.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.采购政策

2.1小、微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策，其投标报价扣除20%后参与评审。在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2.2残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

2.3监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

2.4绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

3.联合体投标：不接受。

3.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

3.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

3.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在投标文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

3.4联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

3.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4.转包与分包与磋商费用

4.1本项目不允许转包或分包。

4.2无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

5.磋商文件

5.1磋商文件的内容如下：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 磋商供应商须知

第三章 采购需求

第四章 评审办法及评分标准

第五章 合同主要条款

第六章 附件格式

5.2供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件作出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

6.磋商文件的澄清和修改

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2磋商文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

6.3磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

7.响应文件计量单位和使用文字

7.1响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

7.2响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

8.磋商响应文件的组成：

8.1封面

8.2开标一览表

8.3磋商报价分析表（如有）；

8.4资格审查响应文件

8.4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供包括但不限于最近一期（2023年度或2024年度）经审计的财务报告或最近一期财务报表（资产负债表、利润表），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；提供证明材料或书面承诺书；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；提供书面声明函。

8.4.2具有有效的桥梁工程专业承包二级（含）以上资质或市政公用工程施工总承包二级（含）以上资质；

8.4.3《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明文件》（本项目专门面向中小企业采购。响应单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在响应文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标）；

8.4.4其它有关资格证明的文件；

8.5符合性审查响应文件

8.5.1磋商响应函；

8.5.2服务条款偏离表；

8.5.3商务条款偏离表；

8.5.4关于资格文件的声明函；

8.5.5磋商响应单位法定代表人身份证复印件；法定代表人授权委托书和授权代理人身份证复印件（如有授权）；

8.5.6投标（响应）保证承诺书；

8.5.7其他有关符合性证明的文件；

8.5.8磋商响应单位基本情况表；

8.6综合评审响应文件（具体模块以系统生成为准）

8.6.1针对本项目的整体服务方案；

8.6.2针对本项目的人员配置；

8.6.3针对本项目的设备配备；

8.6.4类似项目业绩一览表；

8.6.5采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料。

8.7价格折扣文件格式（本项目专门面向中小企业采购，不涉及价格折扣，无需提供）

注：（1）以上8.4.1-8.4.4为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上8.5.1-8.5.7为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

9.网上响应文件的制作

9.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。具体操作方法详见“《苏采云系统供应商操作手册》”，下载链接如下：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml。

9.2网上响应文件附件如无法加盖电子签章，请上传清晰的盖有公章的扫描件。

9.3制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。注意不要漏项。如有不确定上传的位置的，可以上传至其他资料或上传至符合性审查资料。

10.报价（编制）要求的说明

10.1磋商报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。

10.2响应人应按《磋商报价分析表》中的全部项目计算单价和总价。《磋商报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

10.3响应人应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

10.4一项响应内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性地响应报价。

10.5响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

11.磋商有效期

11.1磋商响应文件的有效期为90日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。

11.2特殊情况下，磋商采购单位可与磋商供应商协商延缓磋商响应磋商文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

11.3磋商响应方可拒绝接受延期要求而放弃磋商，同意延长有效期的磋商响应方不能修改磋商响应文件。

12.磋商响应截止时间

12.1响应文件必须在磋商截止时间前提交。截止时间以后送达的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

12.2采购人或者采购代理机构推迟磋商截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有响应人。

13.磋商响应文件修改和撤回

13.1响应文件的修改应在投标截止时间前进行。

13.2投标开始时间后至投标截止时间前，投标人可以撤回投标。

14.递交磋商响应文件相关事项：

14.1如因软件系统出现问题或其他因素导致开标当天不能完成整个磋商程序的，可以在磋商现场进行封标，待问题解决后再继续进行下去。采购代理机构应把继续磋商程序的时间、地点通知到每个磋商响应单位。

15.磋商评审程序

15.1磋商仪式

15.1.1采购代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商。

15.1.2磋商仪式由采购代理机构主持，采购人代表、供应商代表以及有关工作人员参加。

15.1.3采购人依法对供应商的资格进行审查。

15.1.4磋商代理人对供应商进行信用查询。

15.2.磋商小组

15.2.1磋商仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组（以下简称评委会）进行磋商。

15.2.2磋商小组由磋商采购单位依法组建，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

15.2.3磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

（1）确认或者制定磋商文件；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定供应商参加磋商；

（3）审查供应商的响应文件并做出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

15.2.4磋商小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

15.3磋商工作纪律及保密

15.3.1磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

15.3.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

15.3.3在评审期间，磋商采购单位将通过指定联络人与供应商进行联系。

15.4响应文件审查

15.4.1磋商小组应当对符合资格的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

15.4.2磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

15.5供应商澄清

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

15.6磋商程序、最后报价

15.6.1磋商程序

对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

15.6.2磋商内容

在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

15.6.3最后报价

（1）磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价作为评审报价。提交最后报价的供应商不得少于3家（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第（一）、第（四）项情形的，即政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，为不得少于2家）。除因磋商采购文件修改导致供应商成本增加的，最后报价不得高于第一次报价，否则为无效响应报价。

（2）供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

（3）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

注：进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

15.6.4强化政府采购异常低价审查

明确评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料（网上提交），对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

15.7响应无效和终止磋商活动条款

15.7.1响应人存在下列情况之一的，响应无效：

（1）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

（3）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）因磋商响应单位自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；

（6）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（7）法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。

15.7.2响应人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应人的竞争行为，不得损害采购人或者其他响应人的合法权益。

磋商在过程中发现响应人有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

15.7.3有下列情形之一的，视为响应人恶意串通，其响应无效：

（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同响应单位的响应文件在同一台电脑上制作，机器码一致的。

15.7.4终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

16.确定成交、询问及质疑

16.1确定成交供应商

16.1.1采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

16.1.2采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“江苏政府采购网”、“苏州市政府采购网”公告成交结果，并同时书面通知成交供应商。成交通知书将成为合同的组成部分。

16.2询问及质疑

16.2.1询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》及相关法律法规处理。

16.2.2质疑处理

16.2.1供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

16.2.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

16.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

16.2.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

16.2.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

16.2.6质疑联系方式

采购代理机构：苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司

联系人：朱思薇

联系电话：0512-63659266

现场递交地址：苏州市吴江区鲈乡南路2485号明珠大厦北楼1702A

邮寄收取地址：苏州市吴江区鲈乡南路2485号明珠大厦北楼1702A

邮编：215200

17.成交通知书

17.1确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。

17.2请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

18.合同的签订

18.1成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。

18.2签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的磋商响应文件及其澄清承诺文件为依据。

19.磋商保证金：不需提交，采购文件中有关磋商保证金的规定均不适用。投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。

20.代理服务费：由成交单位支付，按预算金额100万元以内1.5%、100万元～500万元以内1.1%差额定率累进法计算并支付成交服务费，不足3000元按3000元支付，该费用应在领取成交通知书时付清。

交纳账户：苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司

开户银行：中国农业银行吴江城南支行

账    号：10546501040014175

21.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

- 采购需求

受苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处的委托，苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司作为招标代理机构，就其委托的2025年江陵街道市政桥梁养护项目的政府采购项目进行国内竞争性磋商采购。

一、磋商编号：JSZC-320509-SXHC-C2025-0018号

二、采购内容：2025年江陵街道市政桥梁养护项目

三、采购预算：人民币贰佰叁拾万元整（¥2300000.00）

四、最高限价：以服务清单中的各项综合单价最高限价为基准，投标固定折扣率≤100%。

五、采购方式：竞争性磋商

六、服务期限：合同签订之日起一年（具体以合同约定时间为准）。合同终止条件为服务期限截止或合同签订后实际结算金额达到230万（二者中以先到者为准）。

七、采购需求：

- （一）项目概况

本项目养护内容主要包括对江陵街道179座市政桥梁巡查，养护，维修等。具体服务范围以采购单位通知调遣为准，如项目实施过程中有区域突破，成交单位须无条件接收采购单位调遣在需要时候该范围以外的应急机动性。

- （二）服务清单

1、桥梁维修养护

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 综合单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工缝(封缝） | 上下部结构封缝/沉降缝维修 | m | 52.53 |
| 2 | 施工缝(灌缝） | 上下部结构灌缝/伸缩缝维修 | m | 51.46 |
| 3 | 聚合砂浆修补 | 1、砂浆配合比：聚合物修补砂浆 2、部位：混凝土破损 3、厚度：综合考虑 | m2 | 41.31 |
| 4 | 水泥混凝土（锚固混凝土修补） | 1、混凝土强度等级：C50快硬砼 | m3 | 1254.70 |
| 5 | 变形缝（止水带含锚固混凝土修补） | 1、类别：橡胶条止水带 | m | 88.70 |
| 6 | 变形缝 | 1、类别：80型型钢伸缩缝 | m | 1568.89 |
| 7 | 清理伸缩缝 | 剔除缝口表面的松散杂物，用压缩空气清除槽内浮尘，沿缝长范围内用丙酮进行清洗，擦洗表面 | m | 11.89 |
| 8 | 施工缝 | 1、类别：桥面裂缝修补 2、工艺要求：满足设计要求 | m | 28.95 |
| 9 | 开槽 | 缝宽>5mm 裂缝，采用开槽灌缝方案 | m | 22.65 |
| 10 | 拆除混凝土结构 | 人工拆除破损砼结构 | m3 | 380.56 |
| 11 | 拆除路面 | 1、材质：沥青路面 2、厚度：综合考虑 | m2 | 11.22 |
| 12 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：AC-13 2、厚度：5CM | m2 | 81.04 |
| 13 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：环氧沥青砼 2、厚度：5CM | m2 | 252.23 |
| 14 | 脱空支座垫石实 | 脱空支座垫石实 | 个 | 1996.45 |
| 15 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：花岗岩道板 2、基础、垫层：材料品种、厚度：1：3水泥砂浆 | m2 | 203.70 |
| 16 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：自行考虑 | m3 | 71.99 |
| 17 | 金属构件刷防火涂料 | 2道防锈漆，8mm厚钢结构防火涂料 | m2 | 554.49 |
| 18 | 金属构件除锈 | 喷砂除锈 | t | 293.55 |
| 19 | 水泥基渗透结晶型浆料 | 水泥基渗透结晶型浆料（需考虑施工环境进行报价） | m2 | 42.43 |
| 20 | 涂料 | 真石漆混凝土栏杆涂装 | m2 | 46.14 |
| 21 | 涂料 | 仿古漆涂料 | m2 | 17.26 |
| 22 | 栏杆修复 | (脱胶、裂缝）具体做法详见图纸 | 处 | 356.63 |
| 23 | 防抛网涂装 | 防抛网涂装具体做法详见图纸 | m2 | 52.67 |
| 24 | 防抛网基础处理 | 防抛网基础加固处理 | 项 | 1188.75 |
| 25 | 植筋 | 1、材料规格：综合考虑 | 根 | 19.62 |
| 26 | 拆除人行道 | 1、材质：苏普洛 2、厚度：6cm | m2 | 3.32 |
| 27 | 拆除基层 | 1、材质：二灰结构层 2、厚度：15cm | m2 | 13.89 |
| 28 | 碎石 | 1、石料规格：碎石垫层 2、厚度：5cm | m2 | 17.55 |
| 29 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm | m2 | 132.62 |
| 30 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：20*10*6 2、基础、垫层：材料品种、厚度：1:3水泥砂浆 | m2 | 67.11 |
| 31 | 挖淤泥、流砂 | 1、挖掘深度：自行考虑 2、运距：自行考虑 | m3 | 37.79 |
| 32 | 清理泄水孔 | 清理泄水孔 | 个 | 11.89 |
| 33 | 增加泄水孔格栅 | 增加泄水孔格栅 | 个 | 35.66 |
| 34 | 排水管 | 1、材质：PVC排水管 2、规格：20mm内 | m | 154.29 |
| 35 | 处理拉索锚头渗油 | 处理拉索锚头渗油 | 处 | 237.75 |
| 36 | 补充拉索锚头密封圈 | 补充拉索锚头密封圈 | 处 | 261.53 |
| 37 | 栏杆更换 | 更换花岗岩栏杆（高度同现状栏杆） | m | 1188.75 |
| 38 | 桥铭牌 | 桥铭牌（制作+安装） | 个 | 118.88 |

2、巡视

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 综合单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡视 | 桥梁经常性检查 | 桥次 | 48.76 |

- （三）养护要求

1、江陵街道日常养护维修及巡查范围：179座市政桥梁巡查，养护，维修等，特殊情况按采购单位要求进行维护服务。

2、完成服务清单中各项工作内容，具体根据采购单位要求，最终以实际完成工作量及审计结果进行结算。服务清单中未出现的养护项目，工作量与单价以审计为准。

3、江陵街道桥梁日常养护、零星维修作业内容：

（1）桥面铺装层坑洼的小修小补及桥面伸缩缝的清理与填缝；

（2）桥面侧石的修复和桥面排水设施的清理；

（3）桥栏杆缺损、裂缝、剥落的修补；

（4）挡土墙一般损坏修复和杂草、树丛的清理工作。

（5）临时交办的其他工作。

4、服务期内应按上述日常养护作业内容进行全天候巡查，发现问题第一时间上报监理或采购单位，并优先采取防护隔离措施，未及时上报或未及时处置等主观原因引起的一切责任和损失由养护单位承担。

5、响应时间及解决时间

（1）普通破损维修等情况的养护，维护单位应在20分钟内响应，在30分钟内赶到故障现场进行养护服务（包括维修配件到达服务现场），在2-5小时解决问题，遇到突发情况，应立即现场维护并组织现场作业；

（2）特殊情况，以采购单位的意见为准。

6、养护工作安全要求：

（1）养护队伍必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明作业，注意安全，一切伤亡事故由养护单位负全责；

（2）养护人员、机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由养护单位负责修复及承担一切费用（若因特殊情况，如突击抢险、抢修等应急处理，来不及对养护区域内进行逐一排查定位的，由此造成损坏的，由采购单位负责协调解决，维护单位承担相应责任）；

（3）无论维修养护期间过程中，养护单位负责及时清理垃圾。

（4）服务过程中注意保护现场已存在的公共设施，如有损坏必须由养护单位负责恢复或赔偿。

（5）养护单位须为养护人员配备印有养护单位名称的现场作业安全服或反光背心，现场作业时应明示安全警示标志和作业围挡。

（6）养护工作实施过程中，养护单位不得将作业材料/设备与人员共用一辆车辆运输，不得违反相关道路交通法规。

注：如遇突发事件，须有配套养护维修机具设备及5个工作人员在20分钟内到场应急处理，并服从采购单位现场指挥。汛期、台风期间，组织不少于8人（两个班组进行全天候值班值守），冰雪天气全天候做好防寒抗冰应急抢险工作。

- （四）维护（或修理）工作要求

1、养护服务流程

巡检发现（或接到采购单位任务通知）→维护单位响应→维护单位尽快赶到现场察看并拍照、记录→维护单位提交养护方案→得到采购单位确认养护（或修理）任务联系单进行相关作业→采购单位进行复查及签证确认→整理资料建立、建全服务台账。

维护单位提供服务项目管理人员名单，人员应相对固定，做到在故障突发时随叫随到。

2、具体维护要求内容

维护目标：市政桥梁的巡查、养护、修复以及其它应急事项。目的是为了桥梁的完好及使用安全。

维护单位必须落实维护各个环节，做好桥梁巡查、维护、保养和运行管理工作，保证各桥梁良好、运行正常、稳定，技术资料、原始记录齐全（各种图纸、说明书和巡检记录、维护日志、现场影像等有关资料）。

3、人员和车辆设备

| 序号 | 人员/车辆设备 | 最低数量配备 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 有一定的项目管理及维护工作经验。 |
| 2 | 维护人员 | 10人 |  |
| 3 | 维护车辆 | 3辆 | 巡视车2辆；运输车1辆；汛期期间需根据采购单位要求增加配置相关车辆。 |

注：成交单位须在响应文件中承诺在成交结果公示发布之日起7日内配置齐全，否则视为无效投标。未在规定时间内配置齐全的，采购单位有权取消其成交资格，并按虚假应标行为处理，且有权要求该单位承担给采购单位造成的所有损失。

3、维护单位按照维护内容、要求和考核细则，设专人负责系统运行维护工作，并接受采购单位的检查和考核。

4、考核评分

为加强吴江区江陵街道辖区桥梁养护工作，确保桥梁养护的正常化、正规化，确保市政桥梁安全、畅通，根据《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》、《苏州市市政设施管理条例》相关文件要求，结合本项目实际，特制定养护服务考核评分标准。

（五）市政桥梁养护实施要求

1、按照建设部CCJ99《城市桥梁养护技术规范》，养护单位必须制定养护质量保证体系，严格服务质量操作流程；

2、按月制定市政桥梁养护计划，并依据桥梁日常巡视情况适时调整。养护单位针对桥梁实际情况、养护要求和项目作业特点，定期上报养护实施计划。所有养护服务一律采取先申请后实施，以采购单位《市政桥梁养护任务单》为准；

3、养护单位按《桥梁养护任务单》要求与内容实施养护，养护工作量必须经采购单位及监理单位现场验收后，按规定签证确认；

4、对有关养护服务，养护单位须上报项目实施组织方案，严格按照养护实施技术要求完成服务；

5、项目涉及开挖、修复桥梁等养护服务，按有关规定办理相关手续。采购单位履行施工管理职能，负责组织协调、服务质量、工作量实际签证和验收工作；

6、养护服务作业现场做好安全警示和作业围挡，遵守工作规范与相关管理要求，参照公路养护安全作业规程JTG H30标准实施，做到文明作业；

7、若因养护单位工作不力而出现媒体曝光、上级通报、点名批评，造成重大影响的，视情节轻重，一次处以5000-20000元的罚款，影响恶劣的立即终止合同；

8、养护单位应及时响应采购单位检查发现问题的整改，并落实回复。

（六）桥梁巡检

桥梁须加强日常养护巡查管理避免事故发生。具体措施如下：

1、巡检内容：

（1）桥梁外观完好情况。包括：对结构变异、桥梁及桥梁安全保护区域现场作业情况和桥面系、限载标志、限高标志、交通标志及其他附属设施等状况进行外观检查等。

（2）有无擅自开挖，占用城市道路、人行道及管顶作业，乱开道口等行为。

2、巡查方式

巡查方式分为机动车巡查和步行巡查。快车道的巡查工作以机动车巡查为主，慢车道、人行道的巡查工作以步行巡查为主。

3、巡查周期

（1）桥梁巡查周期、频次具体根据采购单位要求。

（2）遇恶劣天气、汛期、雨季、冰冻或文明城市创建等特殊情况，应缩短巡查周期。

4、巡查要求

（1）养护单位养护的每座桥梁都要明确专职人员进行巡查，巡查人员要具备一定的桥梁养护管理经验及处理突发事件的能力。

（2）配备必要的设备和车辆，巡查车辆应有明显标识，装备黄色警示灯。

（3）巡查过程中要端正工作态度，尽职尽责，自觉遵守交通规则，注意安全。

（4）巡查人员要对桥面坑洼破损、道板缺失破损、擅自挖掘、占用道路等做好记录，填写《桥梁巡查记录表》并归档保存。巡查结束后要尽快整理汇总巡查发现的问题，填写《桥梁巡查问题日报表》，经养护单位负责人审核后上报采购单位。

（5）巡查中发现桥梁严重下陷、空洞等紧急情况，应立即上报并在现场做好警示工作。

（七）养护台账管理

1、建立台账制度：按照采购单位相关台账管理制度执行。

2、台账管理：以上台账，每月汇总一次，巡检单位抄送一份交由采购单位审核并存档。

（八）考核办法

1、苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处市政管理部门为考核部门，成立考核小组，负责江陵街道辖区范围内桥梁养护监管及考核工作，考核内容为日常养护巡查、安全、质量、进度、项目量等。

2、内部业务资料质量检查考核主要是指维护单位为保证桥梁养护目标实现编制的养护、维修记录。资料抽查每季度进行一次，养护管理单位和代养护管理部门（委托监理）可联合检查也可单独检查。

3、安全考核严格按照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，并建立有总监负责制的安全管理体系，落实安全工作责任制，若因维护单位操作不当而引起的安全责任事故，则应严肃处理，并给予相应的经济处罚。

4、养护维修质量应严格按照《城市桥梁养护技术规范》等相关规定执行。若维护单位实施的项目质量不符国家、地方或采购方相关要求的，养护管理单位可要求维护单位无偿返工。

5、每次考核完成后，及时宣布考核结果及存在的问题，并限期维护单位进行整改，如不能及时处理需上报说明原因。

6、如现场遇到特殊情况的由采购单位决定处置方案，采购方中途有权对考核办法进行调整、细化。

（九）安全文明作业措施及环保责任

1、维护单位须为维护人员配备印有维护单位名称的现场作业安全服或反光背心，现场作业时应明示安全警示标志和作业围挡。

2、维护工作实施过程中，维护单位不得将作业材料/设备与人员共用一辆车辆运输，不得违反相关道路交通法规。维护单位需具有现场作业必须具备的安全警示和作业围挡设备设施。

3、维护单位应及时响应采购单位检查发现问题的整改，并落实回复。

4、现场作业区管理要求：作业现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，标语内容须征得建设单位认可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，桥面必须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，项目实施过程中产生的废弃物须定点堆放，及时清运，严禁在作业现场以外堆放材料。维护单位人员必须遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗。土方、泥浆等外运过程，严格按程序操作，不得在运输过程中遗洒，同时应有避免扬尘的措施。

5、在项目实施过程中，发生交通、作业、机电、消防等安全事故，要立即抢救伤者，采取措施减少财产损失，保护现场，积极主动的配合采购单位处理事故。同时现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对建设单位提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。

6、采购单位有权随时进行监督、检查，并有权责令维护单位清除不安全隐患的权利。

7、对养护巡查不到位引起的安全事故等事故责任：

（1）自身巡查、现场作业过程中的人生安全等事故负全部责任；

（2）桥梁巡查不到位引起的安全事故负相关责任。

（十）考核内容及标准：详见合同附件1《吴江经济技术开发区市政桥梁养护考核评分表》。

（十一）采购单位对维护单位提出的维修（更换）项目量进行复查及签字确认，并作为维护单位向采购方计算费用的有效凭证。

（十二）服务金额以采购单位确认项目量并经审计后的金额为准。

（十三）桥梁清单信息

| 序号 | 桥梁名称 | 所在位置 | 桥长（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庞山大桥 | 东太湖大道 | 558.8（特） |
| 2 | 运河大桥 | 东太湖大道 | 1170（特） |
| 3 | 樊家湾桥 | 东太湖大道 | 23 |
| 4 | 三山圩桥 | 东太湖大道 | 18 |
| 5 | 长纤路河桥 | 同津大道 | 70 |
| 6 | 燕归桥 | 同津大道 | 68 |
| 7 | 十七图桥（Y112五号桥） | 同津大道 | 12 |
| 8 | 无名桥（Y112七号桥） | 同津大道 | 68 |
| 9 | 无名桥 | 同津大道 | 20 |
| 10 | 无名桥 | 同津大道 | 24 |
| 11 | 吉市桥 | 运东大道 | 10 |
| 12 | 如归桥 | 运东大道 | 118（大） |
| 13 | 大益港桥 | 运东大道 | 21 |
| 14 | 牛腰泾桥（一号桥） | 仲英大道 | 42 |
| 15 | 清阳桥 | 中山北路 | 200（大） |
| 16 | 双松桥 | 中山北路 | 13 |
| 17 | 瓜泾港桥 | 中山北路 | 70 |
| 18 | 潘家港桥 | 中山北路 | 13 |
| 19 | 柳胥河桥 | 中山北路 | 12 |
| 20 | 七里港桥 | 中山北路 | 24 |
| 21 | 凌士桥 | 中山北路 | 41 |
| 22 | 高级中学桥（五号桥） | 中山北路 | 21 |
| 23 | 农场桥 | 云梨路 | 28 |
| 24 | 东围河桥 | 云梨路 | 27 |
| 25 | 西围河桥 | 云梨路 | 16 |
| 26 | 淞山河桥 | 江兴东路 | 22 |
| 27 | 庞北桥 | 江兴东路 | 5 |
| 28 | 长纤港桥 | 江兴东路 | 16 |
| 29 | 淞山河桥 | 江陵东路 | 21 |
| 30 | 高速桥 | 江陵东路 | 535（特） |
| 31 | 江陵大桥 | 江陵西路 | 特 |
| 32 | 腾飞桥 | 江陵西路 | 17 |
| 33 | 振翼桥 | 江陵西路 | 54 |
| 34 | 方尖港桥 | 庞金路 | 33 |
| 35 | 南大港桥 | 庞金路 | 53 |
| 36 | 北大港桥 | 庞金路 | 42 |
| 37 | 庞金路桥 | 庞金路 | 53 |
| 38 | 无名桥（进出口加工桥） | 庞金路 | 53 |
| 39 | 吴淞江大桥（淞尹大桥） | 庞北路 | 870（特） |
| 40 | 无名桥（省道4号桥） | 227省道 | 12 |
| 41 | 无名桥（省道3号桥） | 227省道 | 13.6 |
| 42 | 无名桥（省道2号桥） | 227省道 | 53.8 |
| 43 | 无名桥（省道1号桥） | 227省道 | 25.7 |
| 44 | 南七里桥 | 227省道 | 25.8 |
| 45 | 大江桥（夹浦桥） | 227省道 | 19.4 |
| 46 | 北七星桥 | 227省道 | 31 |
| 47 | 鲈乡北路东太湖大桥 | 鲈乡北路 | （特） |
| 48 | 鲈乡北路跨绕城高速大桥 | 鲈乡北路 | 693（特） |
| 49 | 展宏桥 | 鲈乡北路 | 11.5 |
| 50 | 创业桥 | 鲈乡北路 | 37 |
| 51 | 兴中河桥 | 鲈乡北路 | 22 |
| 52 | 无名桥 | 鲈乡北路 | 22 |
| 53 | 西湖花苑无名桥 | 西湖花苑 | 8 |
| 54 | 新开河桥 | 云龙西路 | 54 |
| 55 | 云龙大桥 | 云龙西路 | 499.5（特） |
| 56 | 凌益桥 | 云龙东路 | （大） |
| 57 | 湖心东路桥 | 湖心东路 | 23 |
| 58 | 湖心桥 | 湖心西路 | 16 |
| 59 | 中心河桥（一号桥） | 花港路 | 10.8 |
| 60 | 庙港河桥 | 花港路 | 17 |
| 61 | 长安桥 | 长安路 | 34 |
| 62 | 牌楼港桥 | 长安路 | 34 |
| 63 | 二号桥 | 长安路 | 34 |
| 64 | 南沈家圩桥 | 庞杨路 | 42 |
| 65 | 施尖桥 | 庞杨路 | 26 |
| 66 | 北巷港桥 | 新字路 | 44 |
| 67 | 钱家厍桥 | 新字路 | 30 |
| 68 | 叶泽湖桥 | 新字路 | 26 |
| 69 | 叶港桥 | 叶港路 | 30 |
| 70 | 狭港里桥 | 叶港路 | 30 |
| 71 | 长条港桥 | 甘泉东路 | 27 |
| 72 | 大角圩桥 | 甘泉东路 | 34 |
| 73 | 甘泉桥 | 甘泉西路 | 34 |
| 74 | 兴瑞桥 | 兴瑞路 | 27 |
| 75 | 东桥港桥 | 兴瑞路 | 34 |
| 76 | 园楼桥（五号桥） | 花园路 | 22 |
| 77 | 尤家场桥（四号桥） | 花园路 | 33 |
| 78 | 园安桥（三号桥） | 花园路 | 22 |
| 79 | 莲花浜桥 | 联杨路 | 23 |
| 80 | 北沈家圩桥 | 联杨路 | 23 |
| 81 | LQ1 | 龙桥路 | 17 |
| 82 | LQ2 | 龙桥路 | 18 |
| 83 | 雍雅桥 | 芦荡路 | 36 |
| 84 | 山湖桥 | 山湖西路 | 22 |
| 85 | 山湖东路桥 | 山湖东路 | 25 |
| 86 | 无名桥（庞东路小桥） | 庞东路 | 10 |
| 87 | 庞东路桥 | 庞东路 | 150 |
| 88 | 新浜里桥 | 吴新路 | 16 |
| 89 | 七里港桥 | 九龙路 | 13 |
| 90 | 柳胥桥 | 九龙路 | 13 |
| 91 | 亨通桥 | 九龙路 | 60 |
| 92 | 九龙桥 | 九龙路 | 30 |
| 93 | 大江河桥 | 大江河路 | 10 |
| 94 | 渡江上桥 | 大江河路 | 18 |
| 95 | 樟木河桥 | 亨通路 | 39 |
| 96 | 五方桥 | 五方路 | 13 |
| 97 | 五方桥（西） | 五方路 | 9 |
| 98 | 吉泰桥 | 吉市河路 | 9.4 |
| 99 | 吉利桥 | 吉市河路 | 9 |
| 100 | 吉祥桥 | 吉市河路 | 9 |
| 101 | 淞山河桥（一号桥） | 吉市河路 | 17 |
| 102 | 池家浜桥 | 兴东路 | 24 |
| 103 | 兴东路桥 | 兴东路 | 19 |
| 104 | 北采字桥 | 潘龙路 | 30 |
| 105 | 蒋家浜桥 | 辽浜路 | 15 |
| 106 | 乌金浜桥 | 乌金路 | 235（大） |
| 107 | 殷家荡滩桥 | 殷家路 | 89 |
| 108 | 长田桥 | 长田路 | 30 |
| 109 | 殷家荡桥 | 长田路 | 30 |
| 110 | 放鸟港桥 | 利民路（龙山路） | 36 |
| 111 | 南龙津桥 | 龙津路 | 32 |
| 112 | 龙津港桥 | 龙津路 | 22 |
| 113 | 门前漾桥 | 龙津路 | 22 |
| 114 | 中心东路桥 | 江村路 | 35 |
| 115 | 四古具桥 | 兴中路 | 36 |
| 116 | 柳胥路一号桥 | 柳胥路 | 22 |
| 117 | 柳胥路二号桥 | 柳胥路 | 36 |
| 118 | 柳胥路三号桥 | 柳胥路 | 22 |
| 119 | 光明桥 | 光明路 | 27 |
| 120 | 周阿港桥 | 光明路 | 24 |
| 121 | 烧基头桥 | 光明路 | 22 |
| 122 | 兴杨桥 | 清阳路 | 16 |
| 123 | 浮玉洲桥 | 运河路 | 70 |
| 124 | 吉庆桥 | 运河路 | 10 |
| 125 | 张家港桥 | 运河路 | 22 |
| 126 | 运河路小桥 | 运河路 | 22 |
| 127 | 三兴桥 | 三兴路 | 6.6 |
| 128 | 淞山河桥2 | 三兴路 | 16 |
| 129 | 云联北路桥 | 云联北路 | 22 |
| 130 | 何家门前桥 | 云联北路 | 56 |
| 131 | 白龙桥（仁牛湾桥） | 云联路（庞金路南延） | 45 |
| 132 | 千步金桥（云联南路桥） | 云联路（庞金路南延） | 25 |
| 133 | 云津北路桥 | 云津北路 | 27 |
| 134 | 金牛浜桥 | 云津南路 | 57 |
| 135 | 云津南路桥 | 云津南路 | 29 |
| 136 | 大兢港桥 | 凌晓路 | 20 |
| 137 | 凌晓桥 | 凌晓路 | 22 |
| 138 | 胜建桥（三号桥） | 227复线 | 5 |
| 139 | 凌家场桥（二号桥） | 227复线 | 6 |
| 140 | 天城桥（一号桥） | 227复线 | 6 |
| 141 | 西塘景观桥（二号桥） | 西塘河西路 | 34 |
| 142 | 南奎圩桥 | 西塘河路 | 22 |
| 143 | 顾兴圩桥（一号桥） | 西塘河西路 | 19 |
| 144 | 西大江河桥 | 西塘河东路 | 52 |
| 145 | 吴厍湾桥 | 西塘河东路 | 52 |
| 146 | 锦湖桥（一号桥） | 锦湖路 | 18 |
| 147 | 绣湖东路桥 | 绣湖东路 | 25 |
| 148 | 新绣桥 | 绣湖西路 | 22 |
| 149 | 庞南路桥 | 庞南路 | 23 |
| 150 | 庞山路桥 | 庞山路 | 21 |
| 151 | 赵庄桥 | 杨中路 | 16 |
| 152 | 中瑞桥 | 杨中路 | 22 |
| 153 | 淞南桥 | 三淞路(北) | 8 |
| 154 | 淞兴桥 | 淞兴路 | 19 |
| 155 | 赵家港桥（Y109一号桥） | 淞南路 | 31 |
| 156 | 中心河桥（一号桥） | 联中路 | 38 |
| 157 | 兆杨桥 | 华鸿路 | 13 |
| 158 | 砖场上桥 | 云创路 | 13 |
| 159 | 云创桥 | 云创路 | 30 |
| 160 | 思湖桥 | 思湖路 | 22 |
| 161 | 旺家桥 | 旺家路 | 27 |
| 162 | 旺家港桥 | 兴国路 | 44 |
| 163 | 何屯港桥 | 南巷路 | 30 |
| 164 | 南采字桥 | 采字路 | 30 |
| 165 | 益和桥 | 益和路 | 24 |
| 166 | 官南村桥 | 益堂路 | 30 |
| 167 | 运务桥 | 南北村街 | 32 |
| 168 | 王羊浜桥 | 富华路 | 19.6 |
| 169 | 姚家埭桥 | 富华路 | 18 |
| 170 | 北龙津桥 | 利源路（龙申路） | 32 |
| 171 | 石灰浜桥 | 广鸿路西 | 13 |
| 172 | 广鸿桥 | 广鸿路 | 20 |
| 173 | 华荣桥 | 华荣路 | 22 |
| 174 | 清树湾桥 | 清鸿路 | 22 |
| 175 | 渡船桥 | 渡船桥花苑 | 24 |
| 176 | 长胜桥 | 长胜路 | 20 |
| 177 | 长胜桥2号 | 长胜路 | 26 |
| 178 | 栅桥 | 栅桥路 | 27 |
| 179 | 古塘路桥（一号桥） | 古塘路 | 26 |

（十四）其他说明

1、人员工资标准及加班费、高温费、社保、税金计算均须满足苏州市及吴江区相关政府文件规定的最低标准要求。

2、成交单位必须按月支付服务人员的工资，采购单位有权要求成交单位按月提供员工工资发放清单，若经采购单位抽查，成交单位未按期足额发放员工工资，采购单位有权扣除相应费用以支付成交单位未支付之费用。

3、服务期间，服务人员应注意人身交通安全，成交单位需对员工进行相关安全培训，项目服务期间，成交单位的服务工作人员发生的一切安全问题包括由于成交单位的服务导致的安全事故的责任，均由成交单位自行负责。响应单位需在响应文件中做出相应承诺。

4、因成交单位原因，造成采购单位或第三方发生财产损失或人身安全事故的，均由成交单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购单位不承担任何责任。

5、本项目全年无休，响应单位要充分考虑所有工作人员的值休、轮休、法定假日休息以及岗位顶班、日常机动人员的配备，以上所有费用均计入投标总价。

6、成交单位应根据项目实际情况和需求调整、完善工作方案，确保并不断提高服务质量。

（1）投标时需提供详细具体的服务管理工作流程和标准。

（2）制订并提供各类操作规程、服务员作业规范，建立合理有效的服务质量检查制度并切实执行。

7、发生下列情形之一者采购单位有权立即终止与之签订的服务合同，所有损失由成交单位承担：

（1）严重违反国家法律法规和政策的；

（2）服务辖区范围内被上级部门或媒体三次以上（含三次）曝光或给服务辖区造成恶劣影响的；

（3）连续考核不及格的，逾期未整改且严重违约的；

（4）拖欠人员工资、发生重大安全作业事故的；

（5）成交单位在合同履约期内未经采购单位批准自行终止履行合同义务的。

（7）未经采购单位同意，成交单位擅自将合同转让或者进行分包。

8、如遇范围内有大的调整或迁移等重大情况，采购单位将提前告知成交单位，合同内容经双方协商调整。

（十五）相关职责

维护单位按照养护内容、要求和考核细则，设专人负责养护工作，并接受采购单位的检查和考核。维护单位必须向采购单位提供维修人员的联系方式，负责内容及使用的维修车辆等有关资料。

| 联系表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护单位： |  |  |  |  |
| 保修电话： |  |  |  |  |
| 具体联系方式 |  |  |  |  |
| 职责内容 | 姓名 | 固定电话 | 手机 | 职称 |
| 管理人员 |  |  |  |  |
| 现场安全员 |  |  |  |  |

七、其他有关说明：

1、响应单位须对本项目中的所有服务功能进行报价，不得拆开报价或只投其中的部分内容，否则作无效响应处理。

2、本项目为固定折扣报价，即磋商响应单位在单价最高限价的基础上报统一的固定折扣率。磋商响应报价包括包括完成该项工作所需的服务管理内容、附属设施、临时设施、土方作业、开办费、技术措施费、风险费、材料、机械设备、安装、人工（包括人员劳务费、法定节假日加班费、福利费、养老保险等）、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。磋商最后报价为最终报价。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。磋商响应单位未填价格的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括磋商总报价中。

3、响应单位必须承诺采购文件中提出的全部服务要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

5、验收标准：采购文件、响应文件、最终的合同及考核标准均作为验收依据。

6、响应单位必须保证全部响应资料的真实性，在成交结果公示期间，成交单位须提供相关响应原件资料以供与复印件资料核对。如有虚假或对磋商文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，取消其成交的资格，并将按照《中华人民共和国政府采购法》相关条款给予处罚。

7、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网、苏州市政府采购网公示为准。

- 评审办法及评分标准

- 评审办法：

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的前两名供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、磋商小组各成员审查每份响应文件是否实质响应了采购文件的要求，未实质性响应的响应文件将被拒绝，也不进行评审。

3、磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的响应文件以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分进行统计汇总时算术平均计算得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。磋商响应报价得分直接计算取得。评委评审得分和磋商响应报价得分相加为响应单位的总得分。

4、如出现评标总得分最高的响应单位有两个或两个以上的，以实际磋商响应报价较低者优先作为成交候选人，如果实际磋商响应报价也相同的，则由采购人或者采购代理机构以抽签方式确定成交候选人。

- 评分标准

（一） 报价得分（15分）

1、磋商响应报价（投标固定折扣率）低于或等于最高限价的，为有效响应报价。超最高限价的响应报价为无效响应报价。无效响应报价的响应文件不进行评审，也不得成交。

2、价格分采用低价优先法计算，即满足磋商采购文件要求且磋商响应报价最低的报价为评审基准价，其价格分为最高分。其他磋商响应单位的价格分统一按照下列公式计算：

磋商响应报价得分=（评标基准价/响应报价）×价格权值（15%）×100（四舍五入保留至小数点后二位）。

注：“苏采云”系统中填报优惠率，优惠率=100%-固定折扣率。举例：若固定折扣为八折（80%），则“苏采云”系统填报优惠率为100%-80%=20%，以此类推。

（二）技术服务方案（最高为41分）

1.针对本项目服务内容的调查了解及分析情况（4分）

根据响应单位针对本项目的调查了解情况，对具体服务内容和服务需求的了解和分析情况进行综合比较，对项目调查了解熟悉、分析清晰完整的得4分；较为了解、分析内容较为清晰详细的得3分；了解分析程度一般、内容详细程度一般的得2分；不够了解、分析较差的得1分；未提供的不得分。

2.针对本项目的日常养护服务方案（8分）

详细方案包括日常巡查与维护、养护、巡检、维修等工作方案，以及维护检查计划与内容，按照市政桥梁日常养护作业内容包括桥面铺装层坑洼的小修小补及桥面伸缩缝的清理与填缝，桥面侧石的修复和桥面排水设施的清理，桥栏杆缺损、裂缝、剥落的修补，挡土墙一般损坏修复和杂草、树丛的清理工作，临时交办的其他工作等整体实施方案情况进行综合比较，方案阐述详细，切实可行且高效率，方案考虑周全的得8分；方案阐述较为详细，较为切实可行，考虑较周全的得6分；方案简单、可行性一般，基本能满足项目实施需要的得4分；方案阐述欠缺，可行性较差的得2分；未提供的不得分。

3.针对本项目的养护作业区域划分安排方案（5分）

详细方案包括针对养护作业区域划分安排、对应区域配备的养护工作人员和作业设备的配置安排等情况进行综合比较，片区安排及规划全面、先进、合理，工作实施方案详实具体、科学性、合理性高，可实施性强的得5分；工作实施方案不够详细，合理性和可实施性一般的得3分；工作实施方案简单，合理性和可实施性较差的得1分；未提供的不得分。

4.针对本项目提供的服务工作流程和标准（5分）

针对本项目提供的服务工作流程和标准进行综合比较，内容清晰、详细，工作流程和标准具体、明确、科学合理的得5分；内容不够详细，工作流程和标准合理性一般的得3分；内容简单，工作流程和标准合理性较差的得1分；未提供的不得分。

5.针对本项目提供的养护、修复技术方法（5分）

方案详细、合理、明确、有针对性且技术方法先进的得5分；技术方法不够详细、可行性和合理性一般的得3分；技术方法阐述简单、可行性和合理性较差的得1分；未提供的不得分。

6.针对本项目服务内容的紧急抢险、临时突发各类可能出现的情况分析（4分）

针对本项目服务内容的紧急抢险、临时突发各类可能出现的情况分析进行综合比较，分析全面具体详实、合理性和完整性高的得4分；分析较为详细、完整、较为合理的得3分；分析简单、合理性一般的得2分，分析不透彻、合理性较差的得1分；未提供的不得分。

7.针对本项目的各类应急抢险处理预案以及临时突发状况抢修方案情况（5分）

针对本项目可能出现的各类应急抢险处理预案以及临时突发状况抢修方案进行综合比较，方案详实具体、针对性强、科学、可行性强的得5分；方案简单、针对性一般、科学性一般、可行性一般的得3分；方案欠缺、针对性弱、科学合理性较差的得1分；未提供的不得分。

8.针对本项目服务期间与其他相关单位、部门的综合协调处理方案（5分）

主要包括实施养护维修作业期间与服务范围内的各个街道、物业、居民及其它相关单位、部门综合协调处理方案：方案详实具体、针对性强、科学、可行性强的得5分；方案简单、针对性一般、科学性一般、可行性一般的得3分；方案欠缺、针对性弱、科学合理性较差的得1分；未提供相关说明不得分。

（三）服务组织措施方案（15分）

1.针对本项目的安全文明作业计划安排措施方案（4分）

针对本项目的养护服务特点，服务过程中的安全文明作业计划安排措施方案进行综合比较，方案详细、科学合理、可行的得4分；方案较为详细、较科学合理、可行性较好的得3分；方案简单、科学合理性一般的得2分；方案欠缺、科学合理性较差的得1分；未提供的不得分。

2.针对本项目的夜间作业措施方案（4分）

针对本项目的养护服务特点，服务过程中的夜间作业措施方案（包括夜间和节假日管理人员的合理调配、换岗，组织管理体系科学，能够有效实施管理工作）进行综合比较，方案详细、科学合理、可行的得4分；方案较为详细、较科学合理、可行性较好的得3分；方案简单、科学合理性一般的得2分；方案欠缺、科学合理性较差的得1分；未提供的不得分。

3.针对本项目的交通组织措施方案（4分）

针对本项目的养护服务特点，服务过程中的交通组织措施方案进行综合比较，方案详细、科学合理、可行的得4分；方案较为详细、较科学合理、可行性较好的得3分；方案简单、科学合理性一般的得2分；方案欠缺、科学合理性较差的得1分；未提供的不得分。

4.针对本项目的环境保护等其他现场管理措施方案（3分）

针对本项目的养护服务特点，服务过程中的环境保护等其他现场管理措施方案进行综合比较，方案详细、科学合理、可行的得3分；方案简单、科学合理性一般的得2分；方案欠缺、科学合理性较差的得1分；未提供的不得分。

（四）服务制度（8分）

1.针对本项目的维护管理岗位工作职责、考核及制度（岗位责任、管理运作制度及标准、管理人员考核制度及标准、日常考核表单等）（3分）

内容详实具体完善、阐述详细，考虑周全，科学合理性和可实施性高的得3分；内容不够详细、可实施性一般的得2分；内容简单、可实施性较差的得1分；未提供的不得分。

2.针对本项目的内部各项制度（3分）

内部各项制度包括但不限于安全生产管理制度、工具管理制度、员工管理制度、档案管理制度、财务管理制度、备件管理制度、考核奖惩管理制度等，内容详实具体完善、阐述详细，考虑周全，科学合理性和可实施性高的得3分；内容不够详细、可实施性一般的得2分；内容简单、可实施性较差的得1分；未提供的不得分。

3.针对本项目的各项承诺（2分）

响应单位提供（1）整体服务质量承诺；（2）对发生主要包含维护管理作业时发生的安全事故善后处理承诺；（3）依法规范用工承诺；（4）应对履约期内各类风险承诺及应对环境保护突发的承诺，每提供一项承诺书得0.5分，最高得2分。

（五）针对本项目的项目组配置情况（14分）

1.针对本项目的项目负责人具有中级职称证书的得1分，具有高级或以上职称证书的得2分；最高得2分；

2.针对本项目配置的技术负责人具有中级或以上职称证书的，每具备一人得2分，最高得4分；

3.针对本项目配置施工员、质量员、资料员，每具备一类人员得2分，最高得6分；

4.针对本项目配置的安全员具有C类安全生产考核合格证书的得2分，最高得2分。

注：上述（1）-（4）项，响应文件中提供详细的人员清单（一人一岗）及对应的人员证书复印件，同时须提供由社保部门出具的响应单位为其缴纳的最近一期社保证明材料复印件并加盖响应单位公章，缺失、不符或未提供的则对应项不得分。

（六）响应单位履约能力（7分）

1、体系认证证书（3分）

响应单位具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一项得1分，最高得3分。（响应文件中提供有效的证书复印件以及证书在全国认证认可公共信息服务平台上查询到的有效状态的清晰页面截图并加盖投标单位公章，缺失、不符或未提供的不得分。）

2、类似业绩（4分）

响应单位自2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今承接过类似本项目（桥梁养护或桥梁施工）业绩的，每提供一份得2分，最高得4分。（响应文件中提供合同以及验收证明（报告）或养护完成一个年度的验收资料（如为养护项目：合同期限为一年（含一年）以内的，合同必须履行完毕；合同在一年以上的，必须至少履行一个完整年度（12个月）），以及对应项目任意一期付款发票证明资料，上述资料复印件并加盖响应单位公章，缺失、不符或未提供的不得分。）

备注：1、报价超过采购预算的将不进入综合评审程序，也不得标。

2、付款步骤、服务期限如有负偏离的不得中标。

3、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

4、采购文件中要求的复印件可以用扫描件代替；采购文件中要求加盖响应单位公章的，可用电子签章代替。

5、采购文件中要求的复印件可以用扫描件代替，如因复印件或扫描件模糊，造成无法辨认，该项不得分。

- 合同主要条款

| 甲方（采购人）： | 单位地址： |
| --- | --- |
| 乙方（供应商）： | 单位地址： |
| 签订日期： | 签订地点： |

依据甲方委托苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司进行本项目即2025年江陵街道市政桥梁养护项目（采购编号：JSZC-320509-SXHC-C2025-0018）政府采购的成交结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照磋商采购文件、乙方的磋商响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同所涉及的服务基本情况及范围：

1、乙方负责2025年江陵街道市政桥梁养护项目，甲方对乙方工作进行监管和考核，若乙方不能按要求实施项目，甲方有权终止此项合同。在合同有效期内一方不得擅自变更或中止此项合同，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。

2、下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力，有冲突的，以有利于甲方、标准高的为准：

（1）成交通知书；

（2）乙方的响应文件；

（3）磋商文件及其附件；

（4）乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（5）合同附件。

3、服务内容：详见磋商采购文件及乙方响应文件等。

4、服务期限：合同签订之日起一年（具体以合同约定时间为准）。合同终止条件为服务期限截止或合同签订后实际结算金额达到230万（二者中以先到者为准）。

二、合同价格与支付：

1、本合同总价款暂按采购预算金额为 230 万元，成交固定折扣率为    。合同总价应应包括完成该项工作所需的服务管理内容、附属设施、临时设施、土方设施、开办费、技术措施费、风险费、材料、机械设备、安装、人工（包括人员劳务费、法定节假日加班费、福利费、养老保险等）、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3、付款方式及步骤：

（1）付款步骤：先服务后付款。按实际完成且合格的项目工作量（包含经主管部门审核同意后的变更备案部分）的50%支付；项目竣工验收合格、结算资料完整齐全送审后，可付至合同金额（扣除预留金和暂列金额）与变更备案价之和的60%；审计期间，不再支付服务费用；审计结束后，付至项目审定金额的80%；审计结束满一年后（以出具审计报告日期为准），付至审定金额的90%；审计结束满二年后，若期间项目未发生质量问题，则付至审定金额的100%（具体付款日期根据甲方所在地财政部门规定执行，甲方可根据实际情况调整付款比例及支付时间节点）。

每次付款前，乙方需向甲方出具合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款，且不就此承担逾期付款的违约责任。

（2）付款方式：银行转账。

4、乙方账户信息：

开户名：

开户行：

账  号：

乙方若变更上述账户信息的，应提前5个工作日通过书面的方式通知甲方。若乙方未书面通知甲方，甲方向乙方提供的上述账户信息支付本合同项下的服务费用的，即视为已经履行的相应的付款义务，甲方不再承担逾期付款的责任。

5、甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用。

三、服务质量与考核

乙方应严格按照采购文件的有关规定提供服务，满足采购文件中所列全部要求和乙方承诺的其它指标，并由甲方按照具体项目要求进行考核。对未按规定提供服务或者部分服务不合格的，视具体情况按比例扣除。具体考核标准见合同附件1。

四、管理事项

按照本合同约定、采购文件要求以及乙方的响应文件、承诺事项等进行管理。

五、甲、乙双方的责任与义务

1、甲方的责任与义务

（1）指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

（2）甲方应教育其所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。对甲方人员因使用设备、器材、器械不当而造成的损失与乙方无关。

2、乙方的责任与义务

（1）乙方在从事市政桥梁养护服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内，乙方养护工作人员发生的一切安全问题包括由于乙方提供的养护服务导致的安全事故的责任，均由乙方自行负责，与甲方无关。

（2）乙方应及时调整不适应工作需求的市政桥梁养护服务管理人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

（3）乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。

（4）乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

（5）乙方在响应文件中提出的其他服务承诺。

甲乙双方一致同意：在服务期间，乙方派驻甲方员工因患职业病或因工伤亡后应享有的工伤待遇，以及因甲乙双方合作关系变化，造成员工劳动合同的解除或终止所产生的经济补偿金或赔偿金由乙方承担。

六、违约责任

1、合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、有下列情形之一的，乙方不能按照本合同约定提供服务的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方方支付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。同时甲方有权要求乙方承担因此造成的其他损失：

（1）乙方未按照合同约定支付人员工资，导致信访、投诉等情况的；

（2）乙方因管理失职造成恶劣社会影响、安全事故或导致管理部门被追责的；

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、不可抗力

1、因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、合同转让和修改

1、政府采购合同的部分和全部都不得转让。

2、甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

九、合同的解除

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情况之一，合同方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。合同首部当事人联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达。因首部联系方式和联系信息错误、变更后没有及时告知或当事人拒收等原因导致无法送达的，自交邮后第3日视为送达。

十、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。因乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

十一、合同生效及其他

1、合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）、骑缝章后生效，生效合同签订之日起2个工作日内进行系统上传公示。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力；经双方签字并加盖公章后生效；补充协议之间如存在冲突的，应以最新签订的为准。

十二、未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

十三、附则

本合同一式    份，甲方执     份，乙方执     份，政府采购监督管理部门备案，采购代理机构一份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 日期： | 开户银行： |
|  | 账号： |
|  | 日期： |

合同附件1：

| 吴江经济技术开发区市政桥梁养护考核评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核日期： |  |  |  | 考核区域： |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 |  |  |  | 扣分 | 得分 |
| 1 | 养护设施巡视 （10分） | 所有城市桥梁巡检周期不宜超过1个月，并填写报送城市桥梁日常巡检报表。缺少一次扣1分； |  |  |  |  |  |
|  |  | GPS巡视记录每少一次扣1分。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 桥梁 （30分） | 桥面铺装层（包括非机动车道），有破损处未及时处理，参照道路养护标准，有一处扣1分； |  |  |  |  |  |
|  |  | 桥面积水2小时内未及时处理，一次扣1分； |  |  |  |  |  |
|  |  | 桥梁一般结构性损坏按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）要求及时修补，不及时维护及修补一处扣1分； |  |  |  |  |  |
|  |  | 未通知业主，无故停止实施，未能及时完成业主布置的任务，发生一次扣1分； |  |  |  |  |  |
|  |  | 遇危及桥梁安全运行的重大病害应立即采取交通管制、向上级主管部门报告，如不执行，扣100分。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全文明 作业 （20分） | 实施区域内指示、警示、实施安全标志不健全及未按规定统一着装，发现1次扣1分； |  |  |  |  |  |
|  |  | 实施现场布置不合理：材料、设备对方不整齐，发现1次扣0.5分； |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目完工后造成道路市政设施污染，发现1次扣0.5分； |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目完工后未及时清理建材、垃圾、需日常清理部位未做到位，发现1次扣0.5分； |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目实施过程中出现安全事故，经交警部门鉴定为承包人责任的，由承包人自行承担责任，并扣1.5分/次。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 附属设施（20分） | 人行道坑洞、错台、拱起、沉陷和缺损，3天内及时修复，超过一天扣1分； |  |  |  |  |  |
|  |  | 未按审核的实施组织设计方案实施，发现1次扣0.5分； |  |  |  |  |  |
|  |  | 桥铭牌、管养标识牌、桥梁限载牌、出水口标志牌，标牌歪斜、损坏等，24小时内整改到位，超过一天扣1分； |  |  |  |  |  |
|  |  | 管养标识牌不及时制作和安装、桥梁限载牌缺失未及时上报，发现一处扣1分。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他 （20分） | 发生有责投诉或遭新闻媒体曝光，发现1次扣3分； |  |  |  |  |  |
|  |  | 对雨雪等灾害性天气，突击任务、应急处理事件中保障不利，发生一次扣3分； |  |  |  |  |  |
|  |  | 承包人需积极响应发包人对人员及设备的统一调配，若不予服从，发生一次扣5分；对重点环节如重大节日活动的实施配合等，不予配合造成恶劣影响的，发包人有权取消该承包人的承包资格； |  |  |  |  |  |
|  |  | 在各项检查考核中，发生责任问题，经查属实，通报一次扣1分； |  |  |  |  |  |
|  |  | 针对养护区域内的养护管理提出合理化建议并被采纳的，每条加2分。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 总分 |  |  |  |  |  |  |
| 甲方（业主）签字： |  |  | 监理单位签字： |  | 乙方（实施单位）签字： |  |  |

注：本考核表作为甲方支付季度服务费的重要依据，满分为100分。每季度考核一次，得分95分（不含95分）以上全额支付养护费用；得分85（不含）-95分（含），每扣1分扣1000元；得分85分以下（含85分），甲方有权单方解除合同。

合同附件2：

履约验收方案

年  月  日起，2025年江陵街道市政桥梁养护项目乙方进场服务，为有序衔接乙方进场前验收及日常督查考核，特制定方案如下：

- 一、验收步骤

成交结果公示发布之日起7日内，甲方指定时间、地点进行人员和车辆设备清点，符合人员和车辆设备配置最低标准予以进场服务，乙方进场服务后甲方予以日常考核，日常考核不达标的甲方有权解除合同。

二、人员及车辆验收标准

1、人员验收：成交结果公示发布之日起7日内，乙方进场人数须达100%。

2、车辆设备验收：成交结果发布之日起7日内，乙方进场车辆设备须达到甲方要求100%。

人员验收表

| 公司名称 | 序号 | 姓名 | 工种 | 性别 | 身份证号码 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

验收日期为：      年    月     日

进场日期为：      年    月     日

验收人：

车辆设备验收表

| 公司名称 | 序号 | 车辆/设备 | 规格（吨） | 驾驶员姓名 | 性别 | 身份证号 | 联系电话 | 车牌 | 照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

验收日期为：      年    月     日

进场日期为：      年    月     日

验收人：

合同附件3：

安全生产、文明施工协议书

甲方：苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处

乙方：

为明确甲乙双方的权利和义务，保障项目实施及相关作业人员的安全，依据《建筑工程安全生产管理条例》，国家、江苏省、苏州市和吴江当地相关法律法规的规定，结合项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：

一、甲方的权利和义务

1、甲方有权对乙方进行安全生产教育。

2、甲方有权随时进行监督、检查，并有权责令乙方清除不安全隐患的权利。

3、甲方有权统一管理乙方驻地建设，并要求乙方维护好现场环境。

4、甲方有对乙方在现场作业过程中，违反国家安全生产、消防、交通、治安管理政策、法规，违反甲方安全管理规章，不服从甲方管理等行为进行处罚直至单方解除合同的权利。

5、甲方安全责任人员应检查乙方自带或外租机械设备、小型电动工具、临时用电设施以及个人防护用品(如安全帽、安全带)等，并进行验收。

二、乙方的权利和义务

1、在乙方现场作业过程中，甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为，乙方有权制止违章行为，并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利；乙方明知甲方人员违章指挥而不制止并造成损失，乙方承担责任。

2、因甲方过错，造成乙方人员或财产的损害，乙方有权向甲方提出索赔。乙方负责人必须履行对其招收的全体务工人员进行入场前的安全生产教育的义务。

3、乙方必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件。

4、在现场作业过程中，乙方必须自觉遵守法纪，遵守安全管理规章制度、措施、规定（包括甲方制定的相关规定）。严格遵守安全操作规程。对违反本条款所造成的损失和后果，由乙方承担。情节严重的甲方有权终止合同。

5、在为甲方工作期间，乙方自带或外租的设备、设施，必须符合规范要求，经甲方安全管理人员验收合格后方可进场。凡未经验收批准，擅自投入使用，由此造成的损失，由乙方承担。

6、乙方特殊工种作业人员必须依法持证上岗。

7、乙方在项目实施期内，要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏作业现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。

8、现场作业区管理要求：作业现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，标语内容须征得建设单位认可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，项目实施过程中产生的废弃物须定点堆放，及时清运，严禁在作业现场以外堆放材料。乙方人员必须遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗。土方、泥浆等外运过程，严格按程序操作，不得在校内外遗洒，同时应有避免扬尘的措施。

9、生活区管理要求：作业现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；生活、生产废水及作业降水未处理合格，不得排入下水；不得破坏树木、绿地；乙方的生活区要符合文明工地的要求，搞好并保持宿舍、食堂等处的环境卫生，工人食堂必须干净整洁，无蝇无鼠，操作人员证件齐全，认真执行食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒。严禁在宿舍内私拉电线；严禁在宿舍内使用电炉子等电器设备。凡乙方人员违反本条款规定，所造成的损失由乙方承担。禁止非养护单位人员在工地留宿，作业现场禁止聚众打牌赌博、饮酒闹事、传阅淫秽物品。

10、用电及消防：作业现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志。

11、夜间作业服从政府职能统一管理，或按照规定办理好相关手续，做到不扰民。

12、在项目实施过程中，发现文物古迹时，要立即保护现场，并及时报告。严禁破坏、私自收藏、倒卖或隐瞒不报。

13、在项目实施过程中，发生交通、作业、机电、消防等安全事故，要立即抢救伤者，采取措施减少财产损失，保护现场，积极主动的配合甲方处理事故。同时现场应有专门负责安全、文明作业的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对建设单位提出的其他有关安全、文明作业等方面问题必须积极配合，认真履行。

14、现场作业前，承包方应依据吴江市《危险性较大工程安全专项施工方案编制、专家论证审查与备案办法（试行）》（吴建施[2005]12号）文要求，编制有关专项安全方案，做好方案报审、专家审查和政府备案工作。

15、乙方要服从现场总体管理单位的现场管理。

16、严格遵守国家法律法规的要求。

三、因乙方的过错，造成甲方或他人财产或人身损害或甲方被处罚，乙方应负全责。

四、本协议为本合同的从合同，随项目合同生效而生效，合同解除之日起，本协议自然失效，但因乙方违背协议，造成主合同终止，不影响本协议责任条款的效力。

| 采购单位（甲方）：（盖章） | 服务单位（乙方）：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其授权的代理人： | 法定代表人或其授权的代理人： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件格式

附件1、磋商响应函

磋商响应函

苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司：

我们收到你们JSZC-320509-SXHC-C2025-0018号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目服务，磋商响应报价包含完成本项目服务所需全部费用。我们保证成交后不会对成交价格提出任何异议，更不会以任何理由要求采购单位针对成交范围的价款要求额外补偿。不会以不了解采购文件、合同文件为由或曲解、片面理解采购文件、合同文件或割裂采购文件、合同文件，断章取义，向采购单位提出任何补偿要求。

2、如果我们的投标被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，保证按期、按质、按量履行合同义务，完成成交项目的全部服务工作。

3、我们同意按采购文件中的规定，本响应文件的有效期限为开标后90天。

4、我们愿意提供采购单位在采购文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

5、我们愿意遵守采购公告及采购文件中所列的收费标准。

6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不做任何更改和变动。我们同意成交后若不履行响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其成交资格将被取消。

7、我们同意成交后若无法按约定条款履行义务等行为，采购单位有权取消我们的成交资格，并可就因我方未能履约而导致采购方损失的向我方进行索赔。

8、我们保证全部响应文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任。

9、如果我们成交，我们愿意按采购文件规定的收费标准支付成交服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息。

10、与本投标有关的通讯地址：

单位：              联系人：

地址：              邮政编码：

联系电话：          传真：

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

附件2、（磋商响应单位）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系（磋商响应单位名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司组织实施的编号为JSZC-320509-SXHC-C2025-0018号的磋商采购活动。委托代理人在报名、制作磋商响应文件、磋商、评标、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签署之时起至合同履行完毕止。

委托代理人无转委托权。特此委托。

磋商响应单位：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

注：须单位签章、法定代表人签字或盖章、代理人签字或盖章三者齐全，否则该授权委托书无效。

附件3、开标一览表

开标一览表

| 项目名称 | 2025年江陵街道市政桥梁养护项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | JSZC-320509-SXHC-C2025-0018 |
| 磋商总报价 （投标折扣率） | % |

注：“苏采云”系统中填报优惠率，优惠率=100%-固定折扣率。举例：若固定折扣为八折（80%），则“苏采云”系统填报优惠率为100%-80%=20%，以此类推。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

附件4、服务条款偏离表

服务条款偏离表

| 序号 | 服务内容 | 采购要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、磋商响应单位应对照采购文件技术要求等要求，所投标的物（服务）与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所投标的物（服务）关于技术要求等详细描述和说明的替代。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

附件5、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 名称 | 磋商文件商务要求 | 响应文件响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 合同主要条款 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

注：磋商响应单位的响应文件（除服务要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

附件6、针对本项目的人员配置表

针对本项目的人员配置表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：采购单位可参照上述格式自行设计表格投标。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

附件7、类似项目业绩表

类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 采购单位 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

附件8、资格证明文件（格式为参考，响应单位可参照下述格式自制表格投标，但至少应包括下述格式中的内容，没有参考格式的则可根据情况自行编制）

1.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320509-SXHC-C2025-0018号的采购活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。本公司愿意提供采购文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合采购文件响应单位须知要求中“申请人的资格要求”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

2.响应单位情况表

响应单位基本情况表

响应单位：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | _________万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：中高级 以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | _________万元 | 净资产 | _________万元 |
| 股东权益 | _________万元 | 销售收入 | ________年______万元 |
| 实现利润 | _________年_________万元 |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | _________平方米 | 其中： | 自有面积_____平方米 承租面积_____平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况、结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

3.中小企业声明资料

中小企业声明函（服务）

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（或联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）； ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（□中型企业、□小型企业、□微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，为无效投标。

5.成交单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。

6.若磋商响应单位提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

4.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

5.监狱企业证明文件

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）的服务。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

6.投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致： 采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号） 的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（盖公章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- 附件9、相关承诺书

承诺书1-安全责任承诺书

（公司名称）   承诺：

如我方为成交单位，我方将认真履行本次采购的所有服务承诺，我方愿意负责承担所聘用全部维护人员的人身安全的全部责任，在吴江江陵街道辖区市政桥梁养护服务项目的实施过程中，发生的一切安全问题，由我方全权负责。

对养护巡查不到位引起的安全事故等责任：

（1）自身巡查、项目实施过程中的人生安全等事故负全部责任；

（2）桥梁等巡查不到位引起的安全事故负相关责任。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

承诺书2—人员和车辆设备配置情况

本公司承诺成交结果公示发布之日起7日内配齐符合采购文件要求的人员和车辆设备，完全响应采购文件要求。未在规定时间内配置齐全的，采购单位有权取消其成交资格，并按虚假应标行为处理，且有权要求该单位承担给采购单位造成的所有损失。

| 序号 | 人员/车辆设备 | 最低数量配备 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 有一定的项目管理及维护工作经验。 |
| 2 | 维护人员 | 10人 |  |
| 3 | 维护车辆 | 3辆 | 巡视车2辆；运输车1辆；汛期期间需根据采购单位要求增加配置相关车辆。 |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

- 附件10、政府采购合同信用融资政策告知函（该项为通知内容，不需要作为响应文件组成）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

（全文完）