竞争性磋商文件

项目名称：江苏省医保垂直大模型项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-C2025-0767

江苏省政府采购中心

2025年12月

# 总  目  录

- 磋商邀请……………………………………3

- 供应商须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………19

- 采购需求……………………………………30

- 评审方法与评审标准………………………49

- 响应文件格式………………………………54

# 第一章  磋商邀请

受江苏省医疗保障局（机关）的委托，江苏省政府采购中心就江苏省医保垂直大模型项目(JSZC-320000-SCZX-C2025-0767)项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

江苏省医保垂直大模型项目 竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于  2025  年 12 月 22 日 14   点  00  分（北京时间）前递交响应文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-C2025-0767

2.项目名称：江苏省医保垂直大模型项目

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 256.8 |

4.采购需求（简介）：本项目主要完成医保大模型底座及医保知识库建设、以及一个实现对各类医保业务智能体进行全生命周期管理的智能体管理平台。（详细内容见本磋商文件第四章）

5.合同履行期限：自合同签订之日起6个月内完成全部功能开发上线。项目通过验收后，投标方须向招标方提供2年运维服务。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（响应文件中无需提供证明材料）

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无/本项目采购包****专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.联合体参与磋商

| 采购包号 | 是否接受联合体参与磋商 （是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | / |

### 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

### 四、提交响应文件截止时间、开启时间及地点

1.   2025 年12  月 22 日 14   点 00   分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

磋商公告期限为自本公告发布之日起3个工作日，磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：　江苏省医疗保障局

地址：　南京市秦淮区建邺路168号

联系人：  赵杰

联系方式：　025-83290288

2.江苏省政府采购中心信息

地 址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：  唐雪菲   郑荔

联系方式：02583668562 83668535

### 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。供应商也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次磋商不收取磋商保证金。

## 第二章  供应商须知

### 一、总则

#### 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

#### 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

#### 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

### 二、磋商文件

#### 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7、磋商文件的澄清和修改

7.1 在响应文件提交截止时间前，采购中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2采购中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

### 三、响应文件的编制

#### 8、响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

#### 10、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 11、分项报价表

11.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

11.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

#### 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2供应商需按照磋商文件要求，在响应文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

#### 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

13.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 14、磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

#### 15、磋商有效期

15.1磋商有效期为采购中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

#### 16、磋商有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、响应文件的递交

#### 17、电子磋商响应文件的递交

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

#### 18、提交响应文件截止时间

18.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第25.3.2条规定做无效响应处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 19、响应文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

#### 20、响应文件的撤回和修改

20.1响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

20.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

### 五、响应文件的解密与评审

#### 21、响应文件解密

21.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

#### 22、磋商小组

22.1采购中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

#### 23、评审过程的保密与公正

23.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3在项目评审期间，采购中心将设专门人员与供应商联系。

23.4 采购中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

#### 24、评审过程中的的澄清

24.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

#### 25、对响应文件的审查

25.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3未实质性响应磋商文件的情形

25.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

25.3.3供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

25.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

25.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求的（本磋商文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）。

25.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.3.9响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

25.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

25.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及磋商小组联系。

#### 26、磋商程序及评审方法和评审标准

26.1磋商程序

26.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

26.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

26.1.4 异常低价响应审查

26.1.4.1 供应商最后报价出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）供应商最后报价低于采购项目预算50%的，即最后报价＜采购项目预算×50%；

（2）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）磋商小组认定的供应商最后报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.1.4.2启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对最后报价作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.2 评审方法和评审标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

26.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

26.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

26.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.3.3除本磋商文件第二章第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

26.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

### 六、成交

#### 27、确定成交单位

27.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第26.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

27.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.3.1提供虚假材料谋取成交的。

27.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

27.3.3向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

27.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

27.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.3.7将政府采购合同转包的。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　28.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、成交通知书

29.1成交结果确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

29.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30. 签订合同

30.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

#### 31、标的物的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

# 江苏省政府采购合同（合同编号）

# （适用于服务类项目）

项目名称：江苏省医保垂直大模型项目

项目编号：

甲方：（买方）江苏省医疗保障局

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心江苏省医保垂直大模型项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：江苏省医保垂直大模型项目

1.2 标的质量：按磋商文件第四章“采购需求”要求，若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

1.3 标的数量（规模）：1套

1.4 服务期限：乙方应自合同签订之日起6个月内完成江苏省医保垂直大模型项目开发上线，乙方完成的项目建设内容经甲方验收合格且交付使用后，乙方应自项目验收合格之日起提供2年运维服务。

1.5 履行地点：甲方指定

1.6 服务内容及履行方式：甲方指定，并且乙方应按照招投标文件的要求提供服务，包括但不限于磋商文件第四章采购需求中第三条关于建设内容的要求，第五条关于技术方面的要求，以及第六条约定的其他要求等。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币      元（含税），大写           圆（含税）。

2.2 本合同金额包含乙方开展本项目所需的一切费用，乙方无权要求甲方支付任何其他费用。

2.3 本合同执行期间总价款不变。

三、技术资料

3.1 乙方应按照招投标文件规定的时间及内容向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任，同时乙方应按合同总价款的30%向甲方支付违约金，如果因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。

4.2 若涉及项目功能开发，建设完成后，乙方应保证将该项目功能所有权完整、无瑕疵转让给甲方，否则乙方应按合同总价款的30%向甲方支付违约金，如果因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。

4.3 乙方交付给甲方项目所涉及的知识产权内容均归属甲方所有，乙方不得自行使用、出卖给第三人或未经甲方同意允许第三人使用，否则乙方应承担全部责任，同时乙方应按合同总价款的30%向甲方支付违约金，如果因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。

4.4 本项目除第三方产品外所有工作文件、交付品文档、定制软件、应用系统软件、数据资源及其他附属产品的知识产权、本项目实施过程中所收集、产生的所有与本项目相关文档、源代码、资料，包括文字、图片、表格、数字等各种形式所属权均属于甲方所有，未经甲方许可，乙方不得将其提供给第三方或用于第三方项目，否则乙方应按合同总价款的30%向甲方支付违约金，如果因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

5.2 如果因乙方交付的服务权属有瑕疵导致合同中止履行或造成甲方损失的，乙方应支付相当于合同总价款30%的违约金，如果因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿实际损失。

5.3 如果因乙方交付的服务权属有瑕疵导致合同无法继续履行的，甲方有权解除合同并扣除履约保证金，同时乙方应按合同总价款30%向甲方支付违约金，如果因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。

六、履约保证金

6.1 本项目履约保证金为合同总价的5%，乙方以电子履约保函（保险）的形式提交给甲方，乙方未缴纳履约保证金的，甲方有权拒绝签订书面合同，并不承担任何法律责任。

6.2 履约保证金的有效期为截至甲方书面验收合格之日止，甲方应在验收合格后7个工作日内且扣除乙方应支付的违约金或赔偿金等后将履约保证金无息退还给乙方。乙方因自身原因未能完全履行合同导致合同终止或解除的，履约保证金不予退回。

6.3 如乙方未能履行合同约定的义务且拒绝支付违约金或赔偿金，甲方有权直接从履约保证金中扣除相应违约金或赔偿金。履约保证金不足以支付违约金或赔偿金的，乙方应另行支付，并应在甲方书面通知后5个工作日内重新补足履约保证金。

6.4 履约保证金账号信息：

名称：

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户行：

账号：

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 如果乙方未经甲方书面同意，将合同项下的权利义务全部或部分转让给第三方的，甲方有权解除合同并扣除履约保证金，乙方应向甲方支付合同总价款30%的解除合同违约金，如果因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。

八、合同款项支付

8.1 甲方应于双方签订合同后向乙方支付至合同价款的50%。

8.2 项目验收合格并交付使用后，甲方应向乙方支付至合同价款的100%。

8.3每次付款前，乙方应提前向甲方开具等额增值税专用发票，甲方在收到乙方发票后1个月内支付相应款项，甲方未收到开票或乙方开具发票不合格的，甲方有权拒绝付款，并不承担任何逾期付款违约责任。

九、税费

9.1 本合同执行中产生的相关一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 乙方在项目验收前应完成的准备工作：

（1）乙方应确保本项目在验收前通过软件测评，未能提供软件测评报告的，甲方有权不予验收。

（2）项目上线前，甲方将指定第三方软件测评机构进行软件测评，乙方应予以配合，并及时对测评中发现的问题进行整改。

（3）如第一次软件测评未通过，需开展二次及以上次数软件测评，所需费用由乙方自行承担，因此导致项目延期验收的，乙方应按约承担延期责任。

（4）项目上线前，乙方需按照甲方要求，由甲方指定的安全运营团队进行源代码安全扫描，并及时对发现的漏洞进行修复。

（5）项目上线后，乙方应按照甲方及其指定的总集服务团队统一安排，定期开展应急演练，应急演练需避免影响生产业务；应急演练前应制定详细、可操作的演练计划，应急演练中须详细记录演练过程信息，应急演练结束后应分析总结，完善应急预案。

10.2 乙方完成江苏省医保垂直大模型项目开发上线且平稳运行1个月后向甲方提交验收申请，并向甲方提供完整的本项目验收材料（详见采购需求中的项目验收要求）。甲方在收到材料确认齐全后依法组织履约验收工作。

10.3 乙方应按照甲方指定的验收时间、方式、程序等要求，配合完成验收工作。

10.4 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方有权邀请实际使用人参与验收。

10.5 如有必要，甲方有权邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收报告的参考资料。

10.6 甲方成立验收小组，按照招投标文件、采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照招投标文件、采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行书面确认。

10.7 甲方验收小组应于验收结束后3个工作日内出具书面验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。甲方出具的书面验收报告未载明确认验收合格的，不视为验收合格，甲方要求整改的地方，乙方应及时整改。履约验收的各项资料存档备查。

10.8 项目整体验收合格的，甲方根据招投标文件、采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。

10.9 乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

10.10 除本合同约定外，招投标文件对项目的交付或验收有其他要求的，乙方应按照有关要求完成。

十一、项目培训

11.1 乙方应于项目验收合格后1个月内向甲方交付本项目相关内容的培训方案，包括但不限于培训计划、培训方式、培训对象、培训内容等。

11.2 乙方应按照甲方要求提供现场培训和线上培训，提供培训使用的教材讲义、操作指南等相关材料，确保被培训人员全面了解和掌握本项目所涉及的基本原理、技术特性、操作使用、管理维护等内容。

11.3 乙方对甲方人员进行培训产生的费用由乙方自行承担，包括但不限于材料费、食宿费、交通费、场地费等一切费用。

11.4 如乙方未按本条约定向甲方人员提供培训服务的，甲方有权扣除履约保证金，并聘请第三方机构开展培训，由此产生的费用由乙方承担，同时乙方应按合同总价款30%向甲方支付违约金，如果因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。

十二、售后服务

12.1 乙方应自甲方验收项目合格之日起提供为期2年的运维服务。

12.2 乙方应在进入运维服务前配备专职驻场运维服务团队负责本项目的运维工作，在首年安排3人驻场服务，次年安排2人，提供7*24小时技术支持和服务，且运维团队成员原则上均为建设期间团队成员，不得随意更换，如需更换至少提前1个月向甲方申请，甲方同意后方可更换。

12.3 即使本项目运维服务期届满，乙方仍应提供相关有偿维护服务，运维服务内容和标准均与免费维保期内相同，且年维护费用不得超过本合同价款的10%。

十三、违约责任

13.1 如果乙方未能自合同签订之日起6个月内完成江苏省医保垂直大模型项目开发上线并且经甲方验收合格可以正常使用的，每迟延一日，乙方应支付合同总价款千分之五的违约金，迟延超过10日的，甲方有权解除合同并扣除履约保证金，乙方应返还甲方已支付的款项，并向甲方另行支付合同总价款30%的解除合同违约金，如果因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。如果乙方未能完成验收前的准备工作或完成的服务经甲方验收不合格，乙方重新整改且提交甲方重新验收的时间也视为延期完成服务的时间，乙方应按照本条内容承担违约责任。

13.2 如果因乙方原因，导致江苏省医保信息平台相关业务系统发生一级故障（详见磋商文件“售后服务要求”中“服务响应时间”），或系统运行故障暂停服务30分钟及以上时间，或引发重大社会舆情的严重网络安全事件，甲方有权解除合同并扣除履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同总价款30%的解除合同违约金，如果因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。

13.3合同履行期内，因乙方原因造成江苏省医保信息平台相关业务系统发生二级故障（详见磋商文件“售后服务要求”中“服务响应时间”），每发生一次乙方应向甲方赔偿5万元；发生三级故障（详见磋商文件“售后服务要求”中“服务响应时间”），每发生一次乙方应向甲方赔偿3万元。

如果乙方未按照磋商文件要求及时解除故障的或超出故障解决时间的，每超过解决时间的20%，乙方应向甲方增加支付上述对应赔偿金的10%，最高不超过合同总价款的20%。如果乙方延期解决问题累计发生超过5次的，甲方有权解除合同并扣除履约保证金，同时，乙方应向甲方支付合同总价款30%的解除合同违约金，如果因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。

13.4 如果乙方未足额提供项目组人员或未经甲方许可更换项目组人员，每发生一次，以防应支付合同总价款5%的违约金，如果乙方累计发生三次或在甲方发出书面整改通知之后10个工作日未完成整改的，甲方有权解除合同并扣除履约保证金，乙方应返还甲方已支付的款项，并向甲方支付合同总价款30%的解除合同违约金，如果因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。

13.5 合同履行期限内，任何一方不得随意终止或解除合同。一方需要终止或解除合同的，应提前30天通知对方，并获得对方书面同意。如果一方未经另一方允许擅自终止或解除合同，违约方应向守约方支付合同总价款30%的解除合同违约金。如果乙方为违约方，甲方有权扣除履约保证金，乙方应返还甲方已支付的款项，因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。

13.6 乙方在2年运维服务期内未及时提供运维服务的，每发生一次，乙方应支付合同总价款5%的违约金，并且甲方有权聘请第三方提供运维服务，所需费用应由乙方承担，如果因乙方未及时提供运维服务造成甲方损失，乙方还应另行赔偿甲方损失；乙方累计发生超过三次的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款30%的解除合同违约金，如果因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿实际损失。

13.7 如甲方逾期付款的，每迟延一日，甲方应支付合同总价款万分之五的逾期付款违约金，但总额不得超过合同价款的5%。

13.8 合同履行期内，除本合同约定外，乙方发生其他违反招投标文件、合同约定的情形的，每发生一次，乙方应支付合同总价款5%的违约金，如果因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿损失；乙方累计发生超过三次的，甲方有权解除合同并扣除履约保证金，乙方应向甲方支付合同总价款30%的解除合同违约金，如果因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。

13.9 乙方在提供服务时，如果造成甲方财产、甲方人员人身财产损失的，由乙方负责赔偿。

13.10 乙方在提供服务时，应对自身人员的安全负责，乙方人员发生的人身财产损失与甲方无关。

13.11 如果因乙方原因（包括但不限于乙方提供的服务不当、乙方违约等）造成第三人人身财产损失的，乙方除按本合同约定向甲方支付违约赔偿金外，还应赔偿第三人因此造成的损失。

13.12 如乙方拒绝按照甲方要求开展验收前准备工作、拒绝按照甲方整改要求进行整改，以及乙方提交的项目经甲方两次验收仍不合格的，甲方有权解除合同并扣除履约保证金，乙方应返还甲方已支付的款项，并向甲方支付合同总价款30%的解除合同违约金，如果因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。

13.13 因一方违约产生的费用，包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、执行费、诉讼财产保全责任险费、执行费等，由败诉方全额承担。

十四、保密责任

14.1 双方确认本项目中所有内部资料、技术文档、开发源代码、系统部署资料、系统数据（包含原始数据和衍生数据）全部为甲方所有，全部列入保密范围，乙方不得未经甲方许可的情况下复制、加工、共享、应用和提供给第三方。

14.2 乙方必须与甲方签订保密协议并严格遵守。乙方提供的全部项目实施和运维人员必须通过安全背景审查并签订保密承诺书，承诺内容需得到甲方认可，并与保密协议一并提交给甲方。

14.3 如果乙方或乙方聘用、委派的人员违反双方约定的保密责任的，乙方应按合同总价款的30%支付违约金，如果因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿损失，包括但不限于甲方因此支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、诉讼财产保全责任险费、执行费等。

14.4 本条约定的乙方保密责任，不因合同终止或解除而予以免除，在未经甲方书面免除乙方保密责任的情况下，乙方应当一直遵守本条款的保密责任。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

17.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方叁份，乙方一份。

甲方：江苏省医疗保障局           乙方：

地址：南京市秦淮区建邺路168号   地址：

法定代表人或授权代表：           法定代表人或授权代表：

联系电话：                       联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 江苏省医保垂直大模型项目 | 软件与信息技术服务业 |

为贯彻落实国家医疗保障局《关于深化医疗保障制度改革的意见》及《“十四五”全民医疗保障规划》关于“构建智能监控体系”、“推动人工智能在基金监管、医药服务等领域深度应用”的部署要求，江苏省医保局积极响应国家政策导向，结合《江苏省“十四五”数字经济发展规划》等文件，建设人工智能+医保的基础支撑能力，为全省医保业务创新提供智能化引擎和方法论，助力医保业务提质增效。

本项目主要完成医保大模型底座建设、医保知识库建设、智能体管理平台建设等内容。具体建设内容如下：

（一）大模型底座建设

提供已经具备医保专业知识和医保业务场景能力的医保基础大模型和开源的多模态大模型，完成大模型的训练微调和部署，以进一步面向业务场景定制和优化医保基础大模型，为全省医保业务创新提供智能化引擎。

1.医保基础大模型

医保基础大模型的参数规模要在320亿以上，训练语料规模在10万亿tokens以上，支持混合推理模式(快思考和慢思考的结合)，是基于通用大模型架构，融入医保政策法规、医疗诊疗规范、业务场景等专业知识和能力进行领域适配和后训练而成。它具备医保专业知识，医保通用能力和医保业务场景能力，能为全省医保业务创新提供智能化引擎。

（1）知识范围

覆盖医疗健康领域，包括但不限于临床诊疗规范、用药知识等；覆盖医保领域，包括但不限于医保政策、医保三目录规范、医保ICD编码等，确保在医保领域知识问答方面幻觉率低于通用大模型。

（2）医保通用能力

具备语言生成、医保专业术语理解、政策条款解析、医保知识推理、医保知识问答、安全合规等能力。具备医保报销规则、支付标准等复杂业务逻辑的推理能力。

（3）业务场景能力

覆盖但不限于基金监管、业务经办、数据分析等场景，确保在幻觉率低于通用大模型。基金监管业务能力包括按项目支付的费用审核、按病种支付（DRG/DIP）的病种分组审核。业务经办能力包括失能等级的评定、医保公文写作。数据分析能力指能根据自然语言描述的数据分析需求生成正确的SQL语句。

2.多模态类大模型

提供支持语音和图像的开源多模态大模型，包括视觉-语言类大模型、语音类大模型和OCR专业大模型，并纳入AI管理平台。能够同时处理和理解文本、图像、音频、视频等多种模态的数据，并在跨模态融合中展现出复杂认知与生成能力，需具备能力如下：

（1）多模态理解能力

支持跨模态语义对齐，通过对比学习（如CLIP模型）将不同模态映射到统一语义空间，实现图文/音视频的语义匹配。例如，输入图像和文本描述，模型可判断两者是否语义一致。支持复杂场景推理与问答，如OCR、视觉问答（VQA）、图表解析等任务。

（2）多模态生成能力

支持跨模态内容创作，如图文互转：根据图像生成描述，或基于文本生成图像。

（二）大模型知识库建设

为支撑医保垂直领域大模型的应用，本项目建设高质量的医保知识库，其知识范围覆盖但不限于医疗健康和医保领域，其中医疗知识水平达到执业医师水平。

1.医疗健康领域数据集

（1）疾病诊疗知识库

提供1000种以上疾病的临床指南、临床路径、症状体征描述、检查检验标准等数据。

（2）药品知识库

提供2万个以上的药品说明书信息，包括药品成分、适应症、用法用量、禁忌症、不良反应等。

（3）处方知识库

提供500种疾病以上，涉及1000种药品以上治疗方案，包括规范合理用药的相关法律法规、特殊人群用药、药物相互作用、严格管制与监控的特殊与重点药品、高警示药品原则与管理等内容。

（4）医疗器械产品知识库

收集整理全国医疗器械产品有效注册以及备案信息，包括医疗器械的产品名称、生产厂家、结构组成、适用范围等。

2.医保领域数据集

（1）医保政策库

整合包括国家、本省及所辖各设区市层面制定出台的医保法律法规规章、政策文件、规范规程等，内容应涵盖从参保登记、申请缴费、待遇享受、结算管理、费用支付、基金监管等全流程全环节。

同时，收集、核理、汇总周边省份、沿海发达省份等相关医保政策。

（2）医保编码标准知识库

包括但不限于医保管理服务业务库、国家医保信息业务编码标准库（包括22项编码标准数据）、全国各统筹地区指定的医保三目录、标准医保疾病诊断编码（如ICD10、ICD-9-CM-3手术操作编码）等数据。

（3）支付方式知识库

包含DRG分组和DIP分组数据，如下：

DRG分组数据包含国家1.0版本的618个DRG组、国家2.0版本的634个DRG组、江苏2.0版本的1013个DRG组，以及各设区市分组数据。

DIP分组数据包含国家1.0版本核心病种11553组、综合病种2499组，国家2.0版本核心病种9520组，江苏2.0版本核心病种，以及各设区市分组数据。

（4）招采改革知识库

包括药品追溯码规范标准、耗材UDI编码规范标准；江苏省药品、耗材挂网申报流程规则、价格预警规则、药品标化数据目录。

同时，收集、核理、汇总周边省份、沿海发达省份、试点省份等招采改革相关知识。

（5）基金监管规则库

基金监管包含知识库和规则库，知识库包含15.6万条知识，规则库包含国家医保局发布的79类和江苏医保局发布的39类，同时包括欺诈骗保案例等相关数据。

其中，智能审核规则库重点鉴权、完善长护险失能评估规则和慢病评估规则。

长护险失能评估规则库，依据国家局下发的《长期护理失能等级等级评估标准（试行）》政策文件，结合相关医学指南，涵盖失能等级评定的多个标准，包含ICF失能评定标准、协和医院康复评定量表等，针对200项失能项对照分析归集汇总，形成40项评估规则，用于自动评估参保人的失能等级。

慢病评估规则库，基于国家慢性病管理政策以及ICD-10/ICD-11（国际疾病分类），整合各类慢性病的诊断标准及评估指标，覆盖145种慢性病，形成145项评估规则，用于自动判定患者是否符合慢病认定标准，并提供精准审核意见。

3.其他知识库

（1）统计数据库及其他

收录保存全国、江苏省及周边沿海省份、各设区市的经济社会、人口发展、卫生健康、社保民政等各类综合性数据。对地区生产总值、人均可支配收入、人口数量、年龄结构、预期寿命、社保缴费基数、医疗机构数量、救助帮扶人口情况等数据进行归档，为决策提供数据支撑。

同时为实现业务与财务数据协同管理，将业财银一体化知识库作为单独模块嵌入医保信息管理平台，提升医保业务与财务数据的整合效率和管理便捷性。

（2）各国医保知识库

收集相关发达国家、我国周边国家（地区）医保相关法规政策等。

（3）全球临床试验库

收集全球不少于46万临床试验数据，包括试验概述、试验目的、试验设计、受试者信息、试验分组、终点指标、相关研究者信息、试验结果等。

4.多源异构数据采集与接入

提供灵活的数据接入接口，包括数据库接口、文件接口、API 接口等，确保数据采集的便捷性和兼容性。

支持从医保业务系统、医院信息系统（HIS）、电子健康档案系统、药品采购平台等多源异构系统采集数据。

支持对不同类型的知识源数据进行处理，支持文本（PDF、DOC、DOCX等格式）、结构化数据、半结构化数据等多种数据类型的接入。

具备数据增量采集和全量采集能力，可根据实际需求选择合适的采集方式。

5.知识库数据清洗与治理

对采集到的数据进行去重、去噪、缺失值处理、异常值处理等清洗操作，提高数据质量。

进行数据标准化处理，统一数据格式、编码规则、命名规范等，确保数据的一致性和可用性。

制定数据治理规则和流程，定期对数据进行质量评估和优化，持续提升数据质量。

6.高质量标注数据集构建

针对医保和医疗健康领域的特定任务，如实体识别、关系抽取、文本分类等，构建高质量的标注数据集。标注内容包括医疗实体（疾病、药品、症状等）、医保实体（政策条款、报销项目等）及其关系、业务类型等。

7.数据集管理

建立数据集版本管理机制，对数据集的创建、修改、更新等过程进行记录和管理，支持版本回溯和对比。

定期对知识库进行更新和维护，确保知识库内容的准确性和及时性。

建立知识库数据分类分级标准体系（如隐私数据、公开数据、政策数据），依据数据安全管理制度，明确管控要求，保障数据安全。

（三）智能体管理平台

智能体管理平台作为应用场景落地的核心工具，其功能设计旨在对各应用场景智能体从构建、部署到运维的全生命周期管理。

1.模型管理与调度

为满足不同场景对成本、性能和质量的需求，平台支持统一接入和管理多种大语言模型（包括公有云、开源或私有化部署的模型），并允许用户根据任务特点灵活调度最合适的模型。

2.智能体开发与编排

平台提供低代码或可视化的开发环境，用户可以通过拖拽组件、配置参数的方式，定义智能体的角色、目标和工作流程，无需编写复杂代码即可快速构建应用。这包括对单智能体配置以及支持多智能体协同任务的工作流编排。

3.知识库与记忆管理

平台支持构建专属知识库，能够处理PDF、Word和HTML等多种格式的文档，并通过检索增强生成（RAG）技术，使智能体能够准确理解和回答基于企业内部知识的复杂问题。一些平台还具备长期记忆能力，能记录交互历史以优化后续决策。

4.工具集成与执行能力

智能体能够通过平台调用外部工具和API。平台原生支持或通过标准协议（如MCP）集成大量预置工具，并允许自定义连接器，使智能体可以执行诸如查询数据库、发送邮件、控制业务系统等实际操作。

5.多租户与安全管理

平台提供严格的安全与治理功能，包括多租户数据隔离、精细化的权限访问控制、操作行为审计日志，以及内容安全过滤机制，确保智能体的使用符合合规要求。

6.全生命周期运维监控

平台提供对已部署智能体的全生命周期监控管理能力，包括版本控制、性能监控（如响应延迟、任务成功率）和异常告警工具，保障智能体应用的稳定运行和持续优化。

7.内置通用智能体模板

智能体平台内置多个通用智能体模板，包括知识问答、数据分析和信息抽取等，帮助用户快速构建智能体。

（1）知识问答智能体模板

提供基于RAG（检索增强生成）的知识问答服务，通过实时检索知识库来增强模型回答的准确性和时效性。

（2）数据分析智能体模板

提供基于大模型的智能数据分析工具，通过自然语言交互实现数据查询、可视化及深度分析，核心功能包括智能对话理解、自动SQL生成、多维度数据解读和可视化图表推荐。

（3）信息抽取智能体模板

基于大模型的信息抽取智能体能够从PDF、Word等多种格式的非结构化文档中自动识别并提取关键信息，将其转化为结构化数据，核心功能包括多格式文档解析、智能内容理解和灵活定制化抽取。

二、技术要求

其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

（一）需求分析要求

投标人需根据本项目开展需求调研，全面深入了解江苏省医疗保障信息平台建设现状、医保业务当前面临的实际需求和发展趋势，调研与分析应将大模型等人工智能技术作为核心驱动因素，重点考察其在赋能医保经办与服务、监管与决策等核心业务环节的应用潜力与落地路径。需求分析报告包括但不限于对项目总体目标、实现途径的理解和认识，项目建设总体思路，分析建设重难点问题并提出相应的解决方案。

（二）总体设计要求

投标人需根据招标需求提供本项目总体设计方案，总体设计需遵循国家医保信息平台整体建设要求及各项标准，并应将大模型、智能体等人工智能技术作为核心能力纳入技术架构。方案需体现对当前技术应用现状的理解，并具备前瞻性，能够适应多模态、自主决策等技术的未来发展趋势。设计需紧密结合江苏省医保信息平台建设现状，满足招标需求，符合国家相关标准。总体设计方案包括但不限于模型开发与训练、模型部署服务架构、医保数据资源架构、安全合规与隐私保护等内容。设计方案应专业、架构具体完善，与本项目高度契合。

（三）功能设计要求

投标人需根据磋商文件采购需求第四章建设内容，围绕实际医保业务场景，聚焦提升系统性能和用户体验，提供以下功能设计方案，包括但不限于平台系统架构设计、技术路线、功能说明、性能匹配设计、界面设计等内容：

1.提供大模型底座建设功能设计方案，针对建设内容章节中“大模型底座建设”部分涉及的功能进行细化设计，包括并不限于医保基础大模型（含知识范围、医保通用能力以及业务场景能力）、多模态类大模型（多模态理解能力和多模态生成能力）等2个子模块的功能设计方案。

2.提供大模型知识库建设功能设计方案，针对建设内容章节中“大模型底座建设”部分涉及的功能进行细化设计，包括并不限于构建医疗健康领域数据集、医保领域数据集、其他知识库，以及对多源异构数据采集与接入、知识库数据清洗与治理、高质量标注数据集构建、数据集管理等子模块的功能设计方案。

3.提供智能体管理平台功能设计方案，针对建设内容章节中“大模型底座建设”部分涉及的功能进行细化设计，包括并不限于模型管理与调度、智能体开发与编排、知识库与记忆管理、工具集成与执行能力、多租户与安全管理、全生命周期运维监控、内置通用智能体模板等7个子模块的功能设计方案。

（四）性能指标要求

1.本项目应严格遵循国家医疗保障信息平台标准体系。

2.本项目支持访问的总用户数大于1000 万人，并发数不低于200次/秒。

3.本项目要求全年稳定连续运行，系统稳定性不小于99.999%。

4.本项目建设的软件系统或平台须全面适配国产化环境，包括但不限于国产主流操作系统（如统信UOS、麒麟等）、国产CPU（如鲲鹏、飞腾、龙芯、海光、兆芯、申威等）及国产数据库（如达梦、人大金仓、神通等），确保在指定国产软硬件平台上安全稳定运行、功能完全兼容。

5.大模型推理服务支持单卡10并发，首字响应200ms以内，平均每字25ms以内。

6.推理平台需支持和使用国产AI芯片平台，包括但不限于中科海光DCU、天数智芯智铠、华为昇腾等。

7. 本项目所依托的基座大模型应严格遵循国家监管要求，保障模型在医疗保障领域应用中的合规性、数据安全性与服务稳定性，同时确保模型具备成熟的技术架构与风险防控能力。

（五）安全设计要求

1. 投标人须严格按照国家医疗保障局《医保信息系统安全开发规范》等医保信息平台建设标准规范要求，制定详细的安全设计方案，包括但不限于安全需求分析、在应用安全和数据安全方面采取的安全措施、应急处置等方面内容，保证项目能够安全、平稳、高效运行。

2. 投标人须无条件承诺，在项目建设及运维全生命周期内，严格配合采购人（或其委托机构）依据国家密码管理规范及《数据安全法》等法律法规开展密码应用安全性评估与数据安全风险评估。投标人应提供全面技术支持和必要配合（含文档、权限开放、测试配合、整改落实等）。因投标人未履行配合义务导致评估延误或未达目标的，由其承担全部责任。（投标人需提供承诺函并加盖公章）

3.本项目建设需满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）文件（等保2.0）第三级安全要求。采购人对本项目组织实施三级等保测评时，投标人需按照采购人要求提供等保测评所需资料，并根据渗透测试的结果进行应用系统的修复及完善。（投标人需提供承诺函并加盖公章）

4.项目上线前，需按照采购人要求，由采购人指定的安全运营团队进行源代码安全扫描，并及时对发现的漏洞进行修复。

5.项目上线后，投标人应按照采购人及其指定的总集服务团队统一安排，定期开展应急演练，应急演练需避免影响生产业务。应急演练前应制定详细、可操作的演练计划，应急演练中须详细记录演练过程信息，应急演练结束后应分析总结，完善应急预案。

（六）应急响应要求

1.投标人需提供完整的应急响应方案，包括但不限于发生影响本项目正常运行的突发事件时，根据突发事件的影响范围、程度和持续时间，所采取的应急响应流程、应急响应措施、人员安排等方面的措施，从而有效降低事故损失，保证项目能够持续、稳定、有效地进行。

2.投标人应按照采购人及其指定的总集服务团队统一安排，定期开展应急演练，应急演练需避免影响生产业务。应急演练前应制定详细、可操作的演练计划，应急演练中须详细记录演练过程信息，应急演练结束后应分析总结，完善应急预案。

（七）软件测评要求

1.投标人应确保本项目通过软件测评，未能提供软件测评报告的，采购人有权不予验收。

2.项目上线前，采购人将指定第三方软件测评机构进行软件测评，投标人应予以配合，并及时对测评中发现的问题进行整改。

3.如第一次软件测评未通过，需开展二次及以上次数软件测评，所需费用由投标人自行承担。

三、商务要求

其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

（一）服务期

1.项目实施工期：合同签订之日起6个月内完成全部功能开发上线。

2.项目服务期：2年（项目通过验收后起算）。

（二）预算说明

项目预算包含投标人开展本项目工作所需一切费用（投标人与其他系统对接费用包含在本次项目预算中，采购人协调解决其他系统承建单位免费配合提供对接技术支持）。

（三）货款支付

签订合同后支付合同总价50%；项目验收合格并交付使用后，支付至合同价款的100%。

（四）履约保证金

本项目履约保证金为合同总价的5%，中标人应在合同签订前以电子履约保函（保险）的形式提交给采购人，中标人未缴纳履约保证金的，采购人有权拒绝签订书面合同。

履约保证金在项目验收合格并交付使用，且中标人无任何违约责任的情况下退还（不计息）。如中标人违反合同规定，采购人有权根据合同条款从履约保证金中扣除相应的违约金额。中标人因自身原因未能完全履行合同的，履约保证金不予退回。

（五）投标货币

人民币。

四、其他要求

（一）项目管理要求

1.投标人需提供项目管理方案，包括但不限于项目人员名单（投标人安排的项目人员必须固定，若有替换，必须与采购人协商，否则由投标人承担相关责任）及角色分工、项目管理标准、质量保证、实施计划、变更管理、风险管理等内容，以对整个项目实施过程及各环节起到科学有效的控制、监督和保障作用，确保项目实施的质量和效率。方案应结构清晰等内容完整、阐述到位、可行性强。

2.投标人需服从采购人及其指定的总集服务团队对项目团队的管理和考核，包括但不限于人员管理（驻场实施人员的入场/退场、请假/出差、临时支撑人员管理等）、项目全生命周期管理（含项目工单、需求、造价评估、计划、任务、测试用例、缺陷、版本、代码上传、代码扫描、持续集成、持续部署、第三方测试、验收、过程文档等活动）、开发终端安全接入管理等内容。

（二）履约能力要求

1.投标人应当投入充足的技术力量保证本项目顺利实施，项目实施团队成员人数不少于18人，其中项目经理（限1名）需具有软件开发项目管理专业能力和类似信息系统开发项目管理经验，具有系统集成项目管理工程师证书或类似证书，实施团队人员（不包括项目经理）整体需具备类似信息系统软件项目开发能力证书和开发经验。

投标人需提供项目实施团队人员名单（包括签订的正式劳动合同和近三个月内任意一个月的社保缴费证明）及其资质证明材料扫描件或复印件并加盖公章。

2.项目实施期间人员名单原则上不得调整，如确需调整，需提前至少一周向采购人报告人员变更情况，且调入人员的资历和从业经验不低于调出人员，在确认不影响项目实施并经采购人许可后方可调换，否则可视为投标人违约，采购人可在项目验收综合考评时扣分，并减值支付合同款项。

3.如项目实施团队成员不能有效完成采购人工作要求，自采购人提出更换要求之日起，中标人需在5个工作日内更换为符合要求的人员。

4.投标人需提供以下服务能力证明材料：

（1）企业资信：包括体系认证证书、服务资质证书、软件著作权证书：

具备ISO9001质量管理体系认证、 ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证、ISO/IEC 20000信息技术服务管理体系认证证书、 ISO/IEC 27701 隐私信息管理体系证书，ISO/IEC 42001人工智能管理体系认证证书，需提供有效期内证书复印件证明；拥有的基座大模型获得国家互联网信息办公室的生成式人工智能服务备案；具备与本项目系统相关的软件著作权证书，证书软件名称包含“大模型”、“大数据仓库”、“数据质量管理”、“医学知识库”、“训练标注”、“大模型知识查询”、“医学术语标注”等关键词。

（2）人员配备：包括项目人员组成、项目经理从业情况、人员证书：

投标人应合理组建本项目的实施团队，项目实施团队成员人数不少于18人，其中项目经理（限1名）需具有软件开发项目管理专业能力和类似信息系统开发项目管理经验，具有人社部门认证的高级信息系统项目管理师证书，工业和信息化部教育与考试中心认证的高级软件工程师证书、高级数据库管理工程师证书；实施团队人员（不包括项目经理）整体需具备具有中国科学院颁发的计算机专业技术职务任职资格证书，具有有效的人工智能高级工程师证书、高级信息系统项目管理师证书、软件设计师证书、系统集成项目管理工程师证书、网络工程师证书。项目负责人和项目核心人员不得无故更换，如确需变更需征得采购人书面批准。

（3）类似业绩：包括与本项目类似的信息系统开发项目案例，包括但不限于大模型能力落地、知识管理、知识图谱构建与应用等相关类型项目。

（三）项目培训要求

1. 投标人需根据项目相关交付内容提供有针对性的培训方案，针对不同系统，保障每月不少于1次培训，包括但不限于培训计划、培训方式、培训对象（含省市医保部门等）、培训内容等内容。

2.投标人需按照采购人要求提供免费的现场培训和线上培训，确保被培训人员全面了解和掌握本项目所涉及的基本原理、技术特性、操作使用、管理维护等内容。

3.投标人为所有被培训人员提供培训使用的教材讲义、操作指南等相关材料。

（四）项目文档要求

投标人应按要求向采购人提供完备的项目文档资料（纸质文件和电子资料各1套），以满足系统应用、管理及运行维护等需要。包括但不限于：

1.项目管理类文档：《项目管理方案》《进度实施和任务分类》《质量管理计划》《项目进度报告》《需求变更文件》等。

2.系统应用设计类文档：《需求规格说明书》《概要设计说明书》《详细设计说明书》等。

3.测试类文档：《测试方案》《测试用例》《测试报告》等。

4.验收类文档：《验收方案》《验收报告》等。

5.培训类文档：《培训方案》《培训手册》《培训记录》等。

6.安全性类文档：《安全设计方案》《应急响应方案》等。

7.运维类文档：《运维周报》《故障处置报告》等。

采购人将指定总集服务团队或第三方监理团队进行文档资料的检查和审核，投标人应予以配合，并在要求期限内对文档资料中发现的问题进行整改。

（五）项目验收要求

1.投标人需在投标文件中承诺，如果本项目未完成验收前，由于相关政策调整导致业务需求或技术标准发生变化，应按照最新政策完成本项目建设。（投标人需提供承诺函并加盖公章）

2.投标人在项目上线平稳运行1个月后，向采购人提交验收申请，并提供以下验收材料，包括但不限于：项目实施方案、项目合同、项目招投标文件、项目建设相关文档、软件测评报告、安全测试报告等。

3.采购人同意验收后，投标人需按照采购人指定的验收时间、方式、程序等要求，配合完成验收工作。

4.采购人出具的验收报告未明确认定验收合格的，不视为验收合格。采购人要求整改的地方，投标人应在采购人要求的期限内完成整改。

5.在项目开发过程中出现性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，由投标人负责解决，采购人有权拒绝验收并保留依法依规追究投标人责任的权利。

（六）售后服务要求

为保障项目的运行维护的稳定，投标人需详细阐述项目售后服务方案的具体内容，包括但不限于总体要求、运维内容（含人员安排等）、服务响应时间等。

1.总体要求

（1）项目通过验收之日起进入为期2年的运维服务期。

（2）投标人在投标文件中应提供运维服务方案，包括但不限于运维内容、运维流程、运维方式、服务质量保障等内容。

（3）投标人应在进入2年运维服务期前安排专职驻场人员负责本项目的运维工作，首年安排3名，次年安排2名，提供7*24小时技术支持和服务。投标人必须保证运维人员原则上为建设期间团队成员，且不得随意更换，如需更换至少提前1个月向采购人申请，采购人同意后方可更换。

（4）投标人需在投标文件中承诺在运维期结束后提供相关有偿维护服务，运维服务内容和标准均与维保期内相同，且年维护费用不得超过本项目中标金额的10%。（投标人需提供承诺函并加盖公章）。

2.运维内容

（1）运维内容要求具体如下：

人员配置要求：

| 阶段 | 驻场人数 | 岗位 | 工作职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一年 | 3人 | 数据工程师 （1人） | 负责数据全生命周期处理 |
|  |  | 算法工程师/模型训练师 （1人） | 负责模型训练、调优与评测 |
|  |  | 软件开发工程师 （1人） | 负责应用定制化开发与集成 |
| 第二年 | 2人 | 算法工程师/模型训练师 （1人） | 负责模型持续优化与新场景拓展 |
|  |  | 软件开发工程师 （1人） | 负责应用迭代维护与知识库更新 |

具体工作内容与要求

①第一年主要完成基础建设与核心应用落地

数据工程师的主要工作包括以下三部分内容：

第一，负责数据对接与探查：驻场深入业务部门，与省局各部门密切协作，梳理、对接并获取模型训练所需的各类结构化与非结构化数据源（如政策法规、诊疗目录、药品目录、病历、结算数据、监管规则等）。

第二，负责数据清洗与整理：对海量医保文本、数据进行清洗、去噪、去重、格式标准化，确保数据质量。构建和维护本项目的“高质量大模型医保知识库”，进行知识的提取、结构化整理和关联。对敏感个人信息进行严格的脱敏、匿名化处理，确保数据安全合规。第三，负责数据标注与质量控制：根据业务场景（如智能审核、诊疗决策支持、政策问答等）制定详细、统一的数据标注规则和标准；对训练和评测所需的高质量数据集进行精准标注；对标注结果进行抽样校验和质量控制，确保标注准确率。

算法工程师/模型训练师的主要工作包括以下三部分内容：

第一，负责领域模型训练与微调：基于清洗和标注后的高质量医保领域数据，对选定的基座大模型进行持续预训练和指令微调，打造专业化的“医保垂直领域大模型底座”。针对不同业务场景（如基金监管、DRG/DIP分组、辅助决策等），进行任务特定的微调，训练出多个精准的场景化模型。

第二，负责模型评估与优化：构建多维度的模型评估体系（包括通用能力、医保专业能力、安全合规性等）。持续对模型效果进行评测、迭代和优化，解决模型在实际应用中出现的“幻觉”、偏见、专业度不足等问题。

第三，负责技术支撑：为应用开发工程师提供模型接口、性能数据和技术支持。

软件开发工程师的主要工作包括以下三部分内容：

第一，负责应用定制化开发：与业务人员沟通，将业务需求转化为具体的AI应用功能原型和产品需求文档（PRD）；基于训练好的场景化模型，进行应用层开发，包括前端界面、后端服务、模型API集成、业务逻辑实现等；优先推动1-2个核心场景（如智能客服问答或医保单据智能审核）的应用落地和试点运行。

第二，负责平台对接与集成：将开发好的AI应用与医保局现有的业务系统进行深度集成，确保业务流程无缝衔接。

第三，负责部署与运维支持：协助进行应用的部署、上线和初期的运维支持，快速响应和修复试运行阶段发现的问题。

②第二年主要完成模型的深度优化与规模推广工作

算法工程师/模型训练师的主要工作包括以下三部分内容：

第一，负责模型持续学习与迭代：基于第一年应用上线后产生的真实用户反馈和新的业务数据，对模型进行持续训练和优化，实现模型效果的自我进化。

第二，负责新场景拓展：探索和验证大模型在更多复杂场景的应用可行性，并训练相应的新模型。

第三，负责性能与成本优化：研究并实施模型压缩、量化、蒸馏等技术，在保证效果的前提下降低模型推理成本，提升响应速度。

软件开发工程师的主要工作包括以下两部分内容：

第一，负责应用迭代与功能增强：根据采购人使用反馈和业务变化，对已上线的应用进行功能优化和版本迭代。

第二，负责系统维护与知识库更新：负责AI应用和智能体的日常维护、监控和故障排除。协助采购人更新和维护大模型医保知识库的内容，确保知识的时效性和准确性。

3.服务响应时间

| 故障等级 | 现象描述 | 时段 | 响应 时间 | 故障解决时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级故障 | 投标人所运维的项目，出现以下问题： 1.系统完全瘫痪，导致相关内部业务工作完全停滞。 2.存在数据安全风险或高危安全漏洞，面临紧迫威胁。 | 7:00-20:00 | 5分钟 | 4小时 |
|  |  | 20:00-次日7:00 | 10分钟 | 4小时 |
| 二级故障 | 投标人所运维的项目，出现以下问题： 1.系统主要功能失效，严重影响内部工作效率，但有备用方案。 2.出现局部数据错误或性能严重下降，无法正常使用。 | 7:00-20:00 | 5分钟 | 1个工作日 |
|  |  | 20:00-次日7:00 | 10分钟 | 1个工作日 |
| 三级故障 | 投标人所运维的项目，出现以下问题： 1.系统部分非核心功能异常，对工作效率有影响，但可替代。 2.系统出现不影响主流程的偶发性错误或功能瑕疵。 | 7:00-20:00 | 1个工作日 | 3个工作日 |
|  |  | 20:00-次日7:00 | 1个工作日 | 3个工作日 |
| 四级故障 | 投标人所运维的项目，出现操作方式、界面显示、使用体验等方面的问题。 | 7:00-20:00 | 1个工作日 | 7个工作日 |
|  |  | 20:00-次日7:00 | 1个工作日 | 7个工作日 |

运维人员在解决故障时，要最大限度保护数据，将系统恢复到故障点前的业务状态，同时做好故障恢复文档记录。如果不能在30分钟内解决故障，要启动应急预案，并在故障解决后24小时内，提交故障处置报告，说明故障种类、故障原因、故障解决中使用的方法及故障损失等，并梳理形成详细运维服务文档，方便分析问题，保证工作交接延续性。

因系统漏洞、运行监控和风险排查不到位、运维人员操作不当等供应商原因，引发系统故障或数据丢失、泄露，未在故障解决时限内完成处理或引发重大社会舆情的，将按照医保信息平台相关管理规定在考核评价中扣分，并承担相应违约责任。（详见合同文本第十一条违约责任条款）。

（七）知识产权要求

1.采购人拥有本项目除第三方产品外所有工作文件、交付品文档、定制软件、应用系统软件、数据资源及其他附属产品的知识产权，未经采购人许可，投标人不得用于第三方。项目实施过程中所收集、产生的所有与本项目相关文档、源代码、资料，包括文字、图片、表格、数字等各种形式所属权均归属采购人。

2. 针对本项目构建的医疗健康和医保领域及其他专用知识库与数据集，其全部知识产权（包括但不限于其结构设计、数据内容、关联关系及后续更新）自产生之日起即归采购人所有。投标人（及中标后的承建与维保方）在项目建设及后续维保服务期间，对知识库与数据集所作的任何补充、优化、更新，无论于何时产生，其知识产权均无条件归属于采购人。采购人拥有对该知识库与数据集的永久、无偿使用权和处置权。

3.投标人需在投标文件中承诺在本项目建设和运维期间的任何时候，只要采购人提出提交本项目的各种项目文档、源代码，投标人都要在5个工作日之内按采购人要求完整提交，提交的源代码应当可编译运行并与项目建设内容一致。采购人有权委托第三方使用本项目中涉及的资料（包括程序源代码、数据库、项目文档等）进行二次开发。（投标人需提供承诺函并加盖公章）

4.投标人需在投标文件中承诺提供给采购人使用的产品及服务或其中的任何一部分，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。如有任何上述指控，投标人应独自承担可能发生的一切法律责任和费用。（投标人需提供承诺函并加盖公章）。

（八）保密要求

1. 投标人须对本项目技术文件、采购人提供的所有内部资料、技术文档、系统数据（包含原始数据和衍生数据）和信息予以保密。投标人必须与采购人签订保密协议和外包网络安全协议，并严格遵守。

2. 投标人提供的项目实施团队和运维团队成员须签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可，并与保密协议和外包网络安全协议一并提交给采购人

（九）项目属性

服务类项目。

（十）进口产品参与磋商

| 采购包号 | 是否接受进口产品参与磋商 （是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

（十一）演示要求

上传视频演示

（1）供应商需按照磋商文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

（2）演示内容如下：

投标人需提供真实系统或demo，PPT等其他形式的演示视频文件得分需乘以系数0.5后为演示的最终得分。演示内容如下：

(1)需体现平台对知识文档的全操作支持，包括检索、新增、删除、移动及重命名。

(2)需单独对知识库空间的 “可见权限” 与 “管理权限” 进行授权管理，且二者不可合并授权。

(3)需体现平台的核心配置项，具体包括知识库 FAQ 库配置、API 接入协议设置、文本切片策略调整、检索策略配置、Embedding 模型选择及召回测试功能。

(4)需体现平台支持文字、语音两种对话问答方式，且生成的回答内容需支持语音播放功能。

(5)需体现平台可追溯回答内容的知识来源，点击溯源文档后，需通过黄色高亮标注溯源知识段落；同时需以 “新开浏览器选项卡” 的交互方式展示文档，且支持对溯源文档进行二次问答。

五、方案要求

（一）项目需求分析方案

投标人需根据本项目开展需求调研，编写需求分析方案，方案应全面深入了解江苏省医疗保障信息平台建设现状、医保业务当前面临的实际需求和发展趋势，调研与分析应将大模型等人工智能技术作为核心驱动因素，重点考察其在赋能医保经办与服务、监管与决策等核心业务环节的应用潜力与落地路径。需求分析报告包括但不限于对项目总体目标、实现途径的理解和认识，项目建设总体思路，分析建设重难点问题并提出相应的解决方案。

（二）总体设计方案

投标人需根据招标需求提供本项目总体设计方案，总体设计需遵循国家医保信息平台整体建设要求及各项标准，并应将大模型、智能体等人工智能技术作为核心能力纳入技术架构。方案需体现对当前技术应用现状的理解，并具备前瞻性，能够适应多模态、自主决策等技术的未来发展趋势。设计需紧密结合江苏省医保信息平台建设现状，满足招标需求，符合国家相关标准。总体设计方案包括但不限于模型开发与训练、模型部署服务架构、医保数据资源架构、安全合规与隐私保护等内容。设计方案应专业、架构具体完善，与本项目高度契合。

（三）功能设计方案

投标人需根据磋商文件采购需求第四章建设内容，围绕实际医保业务场景，聚焦提升系统性能和用户体验，提供以下功能设计方案，包括但不限于平台系统架构设计、技术路线、功能说明、性能匹配设计、界面设计等内容：

1.提供大模型底座建设功能设计方案，针对建设内容章节中“大模型底座建设”部分涉及的功能进行细化设计，包括并不限于医保基础大模型（含知识范围、医保通用能力以及业务场景能力）、多模态类大模型（多模态理解能力和多模态生成能力）等2个子模块的功能设计方案。

2.提供大模型知识库建设功能设计方案，针对建设内容章节中“大模型底座建设”部分涉及的功能进行细化设计，包括并不限于构建医疗健康领域数据集、医保领域数据集、其他知识库，以及对多源异构数据采集与接入、知识库数据清洗与治理、高质量标注数据集构建、数据集管理等子模块的功能设计方案。

3.提供智能体管理平台功能设计方案，针对建设内容章节中“大模型底座建设”部分涉及的功能进行细化设计，包括并不限于模型管理与调度、智能体开发与编排、知识库与记忆管理、工具集成与执行能力、多租户与安全管理、全生命周期运维监控、内置通用智能体模板等7个子模块的功能设计方案。

（四）安全设计方案

1. 投标人须严格按照国家医疗保障局《医保信息系统安全开发规范》等医保信息平台建设标准规范要求，制定详细的安全设计方案，包括但不限于安全需求分析、在应用安全和数据安全方面采取的安全措施、应急处置等方面内容，保证项目能够安全、平稳、高效运行。

2. 投标人须无条件承诺，在项目建设及运维全生命周期内，严格配合采购人（或其委托机构）依据国家密码管理规范及《数据安全法》等法律法规开展密码应用安全性评估与数据安全风险评估。投标人应提供全面技术支持和必要配合（含文档、权限开放、测试配合、整改落实等）。因投标人未履行配合义务导致评估延误或未达目标的，由其承担全部责任。（投标人需提供承诺函并加盖公章）

3.本项目建设需满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）文件（等保2.0）第三级安全要求。采购人对本项目组织实施三级等保测评时，投标人需按照采购人要求提供等保测评所需资料，并根据渗透测试的结果进行应用系统的修复及完善。（投标人需提供承诺函并加盖公章）

4.项目上线前，需按照采购人要求，由采购人指定的安全运营团队进行源代码安全扫描，并及时对发现的漏洞进行修复。

5.项目上线后，投标人应按照采购人及其指定的总集服务团队统一安排，定期开展应急演练，应急演练需避免影响生产业务。应急演练前应制定详细、可操作的演练计划，应急演练中须详细记录演练过程信息，应急演练结束后应分析总结，完善应急预案。

（五）应急响应方案

1.投标人需提供完整的应急响应方案，包括但不限于发生影响本项目正常运行的突发事件时，根据突发事件的影响范围、程度和持续时间，所采取的应急响应流程、应急响应措施、人员安排等方面的措施，从而有效降低事故损失，保证项目能够持续、稳定、有效地进行。

2.投标人应按照采购人及其指定的总集服务团队统一安排，定期开展应急演练，应急演练需避免影响生产业务。应急演练前应制定详细、可操作的演练计划，应急演练中须详细记录演练过程信息，应急演练结束后应分析总结，完善应急预案。

（五）项目管理方案

1.投标人需提供项目管理方案，包括但不限于项目人员名单（投标人安排的项目人员必须固定，若有替换，必须与采购人协商，否则由投标人承担相关责任）及角色分工、项目管理标准、质量保证、实施计划、变更管理、风险管理等内容，以对整个项目实施过程及各环节起到科学有效的控制、监督和保障作用，确保项目实施的质量和效率。方案应结构清晰等内容完整、阐述到位、可行性强。

2.投标人需服从采购人及其指定的总集服务团队对项目团队的管理和考核，包括但不限于人员管理（驻场实施人员的入场/退场、请假/出差、临时支撑人员管理等）、项目全生命周期管理（含项目工单、需求、造价评估、计划、任务、测试用例、缺陷、版本、代码上传、代码扫描、持续集成、持续部署、第三方测试、验收、过程文档等活动）、开发终端安全接入管理等内容。

（六）项目培训方案

为确保项目的顺利实施与后续高效运维，项目培训管理方案的设计与实施至关重要。投标人需详细阐述项目培训管理的具体要求，包括培训方案、培训内容、培训材料、培训计划等方面。

1.投标人需根据项目相关交付内容提供有针对性的培训方案，针对不同系统，保障每月不少于1次培训，包括但不限于培训计划、培训方式、培训对象（含省市医保部门等）、培训内容等内容。

2.投标人需按照采购人要求提供免费的现场培训和线上培训，确保被培训人员全面了解和掌握本项目所涉及的基本原理、技术特性、操作使用、管理维护等内容。

3.投标人须无偿为投标人提供培训资料、讲稿的电子稿、培训用文字资料和讲义等相关用品，所有的资料必须是中文书写，同时允许采购人在单位内部使用。

（七）售后服务方案

为保障项目的运行维护的稳定，投标人需详细阐述项目售后服务方案的具体内容，包括但不限于总体要求、运维内容（含人员安排等）、服务响应时间等。

1.总体要求

（1）项目通过验收之日起进入为期2年的运维服务期。

（2）投标人在投标文件中应提供运维服务方案，包括但不限于运维内容、运维流程、运维方式、服务质量保障等内容。

（3）投标人应在进入2年运维服务期前安排专职驻场人员负责本项目的运维工作，首年安排3名，次年安排2名，提供7*24小时技术支持和服务。投标人必须保证运维人员原则上为建设期间团队成员，且不得随意更换，如需更换至少提前1个月向采购人申请，采购人同意后方可更换。

（4）投标人需在投标文件中承诺在运维期结束后提供相关有偿维护服务，运维服务内容和标准均与维保期内相同，且年维护费用不得超过本项目中标金额的10%。（投标人需提供承诺函并加盖公章）。

2.运维内容

（1）运维内容要求具体如下：

人员配置要求：

| 阶段 | 驻场人数 | 岗位 | 工作职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一年 | 3人 | 数据工程师 （1人） | 负责数据全生命周期处理 |
|  |  | 算法工程师/模型训练师 （1人） | 负责模型训练、调优与评测 |
|  |  | 软件开发工程师 （1人） | 负责应用定制化开发与集成 |
| 第二年 | 2人 | 算法工程师/模型训练师 （1人） | 负责模型持续优化与新场景拓展 |
|  |  | 软件开发工程师 （1人） | 负责应用迭代维护与知识库更新 |

具体工作内容与要求

①第一年主要完成基础建设与核心应用落地

数据工程师的主要工作包括以下三部分内容：

第一，负责数据对接与探查：驻场深入业务部门，与省局各部门密切协作，梳理、对接并获取模型训练所需的各类结构化与非结构化数据源（如政策法规、诊疗目录、药品目录、病历、结算数据、监管规则等）。

第二，负责数据清洗与整理：对海量医保文本、数据进行清洗、去噪、去重、格式标准化，确保数据质量。构建和维护本项目的“高质量大模型医保知识库”，进行知识的提取、结构化整理和关联。对敏感个人信息进行严格的脱敏、匿名化处理，确保数据安全合规。第三，负责数据标注与质量控制：根据业务场景（如智能审核、诊疗决策支持、政策问答等）制定详细、统一的数据标注规则和标准；对训练和评测所需的高质量数据集进行精准标注；对标注结果进行抽样校验和质量控制，确保标注准确率。

算法工程师/模型训练师的主要工作包括以下三部分内容：

第一，负责领域模型训练与微调：基于清洗和标注后的高质量医保领域数据，对选定的基座大模型进行持续预训练和指令微调，打造专业化的“医保垂直领域大模型底座”。针对不同业务场景（如基金监管、DRG/DIP分组、辅助决策等），进行任务特定的微调，训练出多个精准的场景化模型。

第二，负责模型评估与优化：构建多维度的模型评估体系（包括通用能力、医保专业能力、安全合规性等）。持续对模型效果进行评测、迭代和优化，解决模型在实际应用中出现的“幻觉”、偏见、专业度不足等问题。

第三，负责技术支撑：为应用开发工程师提供模型接口、性能数据和技术支持。

软件开发工程师的主要工作包括以下三部分内容：

第一，负责应用定制化开发：与业务人员沟通，将业务需求转化为具体的AI应用功能原型和产品需求文档（PRD）；基于训练好的场景化模型，进行应用层开发，包括前端界面、后端服务、模型API集成、业务逻辑实现等；优先推动1-2个核心场景（如智能客服问答或医保单据智能审核）的应用落地和试点运行。

第二，负责平台对接与集成：将开发好的AI应用与医保局现有的业务系统进行深度集成，确保业务流程无缝衔接。

第三，负责部署与运维支持：协助进行应用的部署、上线和初期的运维支持，快速响应和修复试运行阶段发现的问题。

②第二年主要完成模型的深度优化与规模推广工作

算法工程师/模型训练师的主要工作包括以下三部分内容：

第一，负责模型持续学习与迭代：基于第一年应用上线后产生的真实用户反馈和新的业务数据，对模型进行持续训练和优化，实现模型效果的自我进化。

第二，负责新场景拓展：探索和验证大模型在更多复杂场景的应用可行性，并训练相应的新模型。

第三，负责性能与成本优化：研究并实施模型压缩、量化、蒸馏等技术，在保证效果的前提下降低模型推理成本，提升响应速度。

软件开发工程师的主要工作包括以下两部分内容：

第一，负责应用迭代与功能增强：根据采购人使用反馈和业务变化，对已上线的应用进行功能优化和版本迭代。

第二，负责系统维护与知识库更新：负责AI应用和智能体的日常维护、监控和故障排除。协助采购人更新和维护大模型医保知识库的内容，确保知识的时效性和准确性。

3.服务响应时间

| 故障等级 | 现象描述 | 时段 | 响应 时间 | 故障解决时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级故障 | 投标人所运维的项目，出现以下问题： 1.系统完全瘫痪，导致相关内部业务工作完全停滞。 2.存在数据安全风险或高危安全漏洞，面临紧迫威胁。 | 7:00-20:00 | 5分钟 | 4小时 |
|  |  | 20:00-次日7:00 | 10分钟 | 4小时 |
| 二级故障 | 投标人所运维的项目，出现以下问题： 1.系统主要功能失效，严重影响内部工作效率，但有备用方案。 2.出现局部数据错误或性能严重下降，无法正常使用。 | 7:00-20:00 | 5分钟 | 1个工作日 |
|  |  | 20:00-次日7:00 | 10分钟 | 1个工作日 |
| 三级故障 | 投标人所运维的项目，出现以下问题： 1.系统部分非核心功能异常，对工作效率有影响，但可替代。 2.系统出现不影响主流程的偶发性错误或功能瑕疵。 | 7:00-20:00 | 1个工作日 | 3个工作日 |
|  |  | 20:00-次日7:00 | 1个工作日 | 3个工作日 |
| 四级故障 | 投标人所运维的项目，出现操作方式、界面显示、使用体验等方面的问题。 | 7:00-20:00 | 1个工作日 | 7个工作日 |
|  |  | 20:00-次日7:00 | 1个工作日 | 7个工作日 |

运维人员在解决故障时，要最大限度保护数据，将系统恢复到故障点前的业务状态，同时做好故障恢复文档记录。如果不能在30分钟内解决故障，要启动应急预案，并在故障解决后24小时内，提交故障处置报告，说明故障种类、故障原因、故障解决中使用的方法及故障损失等，并梳理形成详细运维服务文档，方便分析问题，保证工作交接延续性。

因系统漏洞、运行监控和风险排查不到位、运维人员操作不当等供应商原因，引发系统故障或数据丢失、泄露，未在故障解决时限内完成处理或引发重大社会舆情的，将按照医保信息平台相关管理规定在考核评价中扣分，并承担相应违约责任。（详见合同文本第十一条违约责任条款）。

# 第五章  评审方法与评审标准

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品/本项目对小型和微型企业提供的服务 给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业采购包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评审方法与评审标准

| 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、价格：10分 |  |  |
| 投标价格 | 以满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。投标报价等于评标基准价的得满分10分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10。 注：保留两位小数 | 10 |
| 二、服务能力：39分 |  |  |
| 2.1企业资信 | 2.1.1投标人通过ISO9001质量管理体系认证、 ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证、ISO/IEC 20000信息技术服务管理体系认证证书、 ISO/IEC 27701 隐私信息管理体系证书，ISO/IEC 42001人工智能管理体系认证证书。每提供1个得1分，此项最高得5分。 （必须提供有效期内的相应认证资质证明复印件加盖公章，否则不计分。） | 5 |
|  | 2.1.2投标人具备与本项目系统相关的软件著作权证书，证书软件名称包含“大模型”、“大数据仓库”、“数据质量管理”、“医学知识库”、“训练标注”、“大模型知识查询”、“医学术语标注”等关键词，每具备一个证书得0.5分，重复提供同一关键词软著最多得1分，此项最高得3分。 （必须提供软件著作权证书，复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。） 如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的著作权具有相同或相似功能和效果的，视同符合要求。 | 3 |
|  | 2.1.3投标人拥有的基座大模型获得国家互联网信息办公室的生成式人工智能服务备案，得3分，不具备不得分； （投标人必须提供相关证明文件或网页地址及截图作为证明材料，加盖公章，否则不得分。） | 3 |
| 2.2人员配备 | 2.2.1投标人拟投入的项目经理（限 1 名）： 1.具备不少于3年类似信息化项目管理经历的，得3分； 2.本项目拟配备的项目经理： （1）具有人社部门认证的高级信息系统项目管理师证书； （2）具有工业和信息化部教育与考试中心认证的高级软件工程师； （3）具有工业和信息化部教育与考试中心认证的高级数据库管理工程师； 每提供1个证书，得3分，此项最多得6分。 （投标人必须提供与项目经理签订的正式劳动合同和投标人为其缴纳的近3个月任意一个月的社保缴费证明，以及相关证书或证明材料扫描件或复印件并加盖投标人公章，否则不得分；需提供项目经理参与信息化项目的相关证明材料扫描件或复印件并加盖投标人公章，证明材料需包括项目合同和项目委托单位提供的证明材料，否则不得分） | 9 |
|  | 2.2.2投标人拟投入的实施团队人员（不包括项目经理）： 1.具有有效的人工智能高级工程师证书； 2.具有高级信息系统项目管理师证书； 3.具有软件设计师证书； 4.具有系统集成项目管理工程师证书； 5.具有网络工程师证书；‌ 以上2-5项均需为人社部门认证的计算机技术与软件专业技术资格证书。 以上证书每提供1人得2分，同1人有多个证书不可重复得分，不同人有相同证书可重复得分，同一证书最多得6分，此项最多得16分。 （投标人必须提供与上述人员签订的正式劳动合同和投标人为其缴纳的近3个月内任一自然月的社保缴费证明，否则不计分；以上持有证书人员必须提供相关证书或证明材料扫描件或复印件并加盖公章，否则不计分。） | 16 |
| 2.3类似业绩 | 投标人2022年1月1日起（以合同签约时间为准），投标人具有与本项目类似的信息系统开发项目案例，包括但不限于大模型能力落地、知识管理、知识图谱构建与应用等相关类型项目： 每提供1个与项目类似的项目成功案例得3分，此项最高得3分。 （必须提供合同及业主验收报告等有效证明材料扫描件或复印件并加盖公章，否则不得分。） | 3 |
| 三、技术要求：41分 |  |  |
| 3.1项目需求分析方案 | 根据投标人提供的项目需求分析报告（包括但不限于对项目总体目标、实现途径的理解和认识，阐述项目建设总体思路，对建设重难点进行分析并提出相应的解决方案等内容）进行综合评分： 投标人提供的方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合或不提供不得分。 | 5 |
| 3.2总体设计方案 | 根据投标人提供的项目总体设计方案（包括但不限于模型开发与训练、模型部署服务架构、医保数据资源架构、安全合规与隐私保护等内容）进行综合评分： 投标人提供的方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合或不提供不得分。 | 5 |
| 3.3功能设计方案 | 3.3.1根据投标人提供的“大模型底座建设”功能设计方案（包括但不限于平台系统架构设计、技术路线、功能说明、性能匹配设计、界面设计等内容）综合评分： 投标人提供的方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合或不提供不得分。 | 5 |
|  | 3.3.2根据投标人提供的“大模型知识库建设”功能设计方案（包括但不限于系统架构设计、技术路线、功能说明、性能匹配设计等内容）综合评分： 投标人提供的方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不符合或不提供不得分。 | 4 |
|  | 3.3.3根据投标人提供的“智能体管理平台”功能设计方案（包括但不限于系统架构设计、技术路线、功能说明、性能匹配设计等内容）综合评分： 投标人提供的方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不符合或不提供不得分。 | 4 |
| 3.4安全设计方案 | 根据投标人提供的安全设计方案（包括但不限于安全需求分析、应用安全、数据安全、应急处置等内容）综合评分： 投标人提供的方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不符合或不提供不得分。 | 4 |
| 3.5应急响应方案 | 根据投标人提供的应急响应方案（包括但不限于响应流程、响应措施、人员安排等内容）综合评分： 投标人提供的方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不符合或不提供不得分。 | 4 |
| 3.6项目管理方案 | 根据投标人提供的本项目管理方案（包括但不限于项目人员角色分工、项目管理标准、质量保证、实施计划、变更管理、风险管理等内容）综合评分： 投标人提供的方案优于招标文件要求的得4分，符合招标文件要求的得2分，不符合或不提供不得分。 | 4 |
| 3.7项目培训方案 | 根据投标人提供的本项目培训方案（包括但不限于培训计划、培训方式、培训对象、培训内容等内容）综合评分： 投标人提供的方案优于招标文件要求的得3分，符合招标文件要求的得1分，不符合或不提供不得分。 | 3 |
| 3.8售后服务方案 | 根据投标人提供的本项目运维服务方案（包括但不限于运维内容、运维流程、运维方式、服务质量保障等内容）综合评分： 投标人提供的方案优于招标文件要求的得3分，符合招标文件要求的得1分，不符合或不提供不得分。 | 3 |
| 四、功能演示要求（10） |  |  |
| 4.1视频演示 | 投标人需按照磋商文件规定的功能演示要求，提供真实系统或demo演示视频文件，PPT等其他形式的演示视频文件得分需乘以系数0.5后为演示的最终得分： 1.需体现平台对知识文档的全操作支持，包括检索、新增、删除、移动及重命名等5个维度的操作。以上要求全部满足得 2分，任意操作不满足不得分。 | 2 |
|  | 2.需单独对知识库空间的 “可见权限” 与 “管理权限” 进行授权管理，且二者不可合并授权。以上要求均满足得 2分，不满足不得分。 | 2 |
|  | 3.需体现平台的核心配置项，具体包括知识库 FAQ 库配置、API 接入协议设置、文本切片策略调整、检索策略配置、Embedding 模型选择及召回测试功能。所有配置项均体现得 2 分，任意一项缺失不得分。 | 2 |
|  | 4.需体现平台支持文字、语音两种对话问答方式，且生成的回答内容需支持语音播放功能。两项要求均满足得2 分，任意一项不满足不得分。 | 2 |
|  | 5.需体现平台可追溯回答内容的知识来源，点击溯源文档后，需通过黄色高亮标注溯源知识段落；同时需以 “新开浏览器选项卡” 的交互方式展示文档，且支持对溯源文档进行二次问答。以上所有要求均满足得 2 分，任意一项不满足不得分。 | 2 |
| 合计：100分 |  |  |

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件的组成

一、基本目录

1.分项报价表（格式见附件1）

2.技术要求响应及偏离表（格式见附件2）

3.商务要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（供应商成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前

一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件4）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式见附件5）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对供应商做出特定资格要求的，必须提供）

7. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（响应文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件6）

9.响应函（格式见附件7）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）

12.联合体协议（如果本项目接受联合体参与磋商，供应商是联合体的，则必须提供。格式见附件10）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条供应商必须在响应文件

中提供相关材料，否则作无效响应处理；6、10、11、12条如磋商文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效响应处理。

三、符合性审查内容

供应商必须对磋商文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照磋商文件要求提供证明材料，否则做无效响应处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

附件1 分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 交付期/服务期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  | 合同签 订后 日 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，磋商文件中另有规定的除外。

2.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件2 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件2-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对磋商文件技术要求中的非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件3 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对磋商文件商务要求中的非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件6   法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件7   磋商响应函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件9 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件10 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日   期：

附件11实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 磋商文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商必须对磋商文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应，否则做无效响应处理。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按磋商文件要求提供证明材料的，该采购包作无效响应处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。