竞争性磋商文件

项目名称：宿迁“阳光信访”系统信访工作法治化

升级项目

项目编号：JSZC-321300-JZCG-C2025-0063

| 采 购 人： | 宿迁市信访局 宿迁市楚润数据集团有限公司 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 宿迁市公共资源交易中心 |

2025年08月28日

目    录

第一章  磋商邀请	3

第二章  供应商须知	6

第三章  评审方法与评审标准	20

第四章  采购需求	23

第五章  合同文本	40

第六章  响应文件格式	46

# 第一章  磋商邀请

受宿迁市信访局、宿迁市楚润数据集团有限公司的委托，宿迁市公共资源交易中心就宿迁“阳光信访”系统信访工作法治化升级项目(JSZC-321300-JZCG-C2025-0063)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

宿迁“阳光信访”系统信访工作法治化升级项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取磋商文件，并于2025年09月12日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-JZCG-C2025-0063

2.项目名称：宿迁“阳光信访”系统信访工作法治化升级项目

3.预算金额：88.38万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：83.8万元

5.采购需求（简介）：通过全面升级宿迁阳光信访信息系统，落实中央信访工作法治化要求，实现信访工作在预防、受理、办理、监督追责及维护秩序等各个环节的法治化转型，构建集五大法治化要素于一体的宿迁信访工作法治化，为信访工作的高质量发展注入了强劲动力。具体详见采购需求内容。

6.合同履行期限：合同签订后2个月内完成系统上线，再试运行3个月。运维服务期31个月。

7.本项目 不接受 联合体磋商。

## 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供磋商响应函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）。

（二）本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：供应商应在磋商文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取磋商文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个采购包。供应商参与多个采购包磋商的，应按采购包分别获取磋商文件。供应商未按要求获取磋商文件的，后果自负（其响应文件不予接受）。

## 四、提交响应文件截止时间、磋商时间及地点

1. 提交响应文件截止时间、磋商时间：2025年09月12日09点30分（北京时间）。

2. 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 磋商公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.质疑渠道：供应商登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-84363063。

## 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁市信访局、宿迁市楚润数据集团有限公司

地址：宿迁市宿城区南湖路16号、宿城区发展大道2496号（移动宿城分公司办公楼二楼）

联系人：力光生、司树飞

联系方式：0527-84382599、0527-80522808

2.采购代理机构信息

名称：宿迁市公共资源交易中心

地址：宿迁市洪泽湖路889号“便民方舟”2号楼

联系人：胡海洋

联系方式：0527-84396036

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目类别 | 本项目属性按以下第 2 种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 响应有效期 | 60日（从提交响应文件截止之日起算） |
| 3 | 响应文件份数 | 提交加密电子响应文件1份。 |
| 4 | 进口产品 | 按以下第 2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2. 不接受进口产品。 |
| 5 | 评审方法 | 综合评分法。具体细则详见磋商文件评审方法和评审标准部分。 |
| 6 | 确定成交人 | 按以下第 2 种方式确定成交人： 1.采购人按照规定在磋商小组推荐的中标候选人中确定成交人；2.采购人授权磋商小组直接确定成交人。 |
| 7 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 1 种方式确定： - 允许分包。等级保护测评为允许分包的内容，供应商不具有《网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书》的，应将该内容分包给具有《网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书》的供应商。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。 2.不允许分包。 |
| 8 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目不收取代理费。 |
| 9 | 其他 | 无 |

## 一、总 则

1、采购方式

本次采购采取竞争性磋商方式。

2、合格的供应商

2.1合格的供应商必须符合磋商文件第一章《磋商邀请》第二条及供应商须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，成交后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次磋商及由磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、费用

供应商应自行承担所有参加磋商活动有关的费用。

## 二、竞争性磋商文件

5、磋商文件构成

5.1磋商文件由以下部分组成：

第一章：磋商邀请；

第二章：供应商须知；

第三章：评审方法与评审标准；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：响应文件格式。

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则风险由供应商自行承担。

6、政府采购政策

本项目落实的政府采购政策对应序号为  6.1

6.1中小企业政策

本项目按以下第（1）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予  % 扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加磋商的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加磋商的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加磋商的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件按无效标处理。

6.2.2拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，对提供有效节能产品或环境标志产品认证证书的供应商加分。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、磋商文件的澄清或修改

7.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2磋商文件的澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

7.3供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如供应商未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，造成的相关责任由供应商承担。

## 三、响应文件的编制

8、响应文件的编制要求

8.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应对“磋商文件”作出实质性响应。

8.2响应文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求盖公章后上传材料电子件或直接盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子磋商，供应商使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交响应文件，如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。

9、响应文件构成

9.1响应文件包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、响应及偏离表、磋商申请函、其他证明文件等部分。响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

10、响应文件的报价

10.1分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最后报价作为价格分计算。

10.2报价注意事项：报价一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，磋商文件有规定的按磋商文件执行。

11、磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

12、响应有效期

12.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，响应有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件。

12.2在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、响应文件的提交

13、响应文件的提交

13.1供应商应在磋商文件规定的响应截止时间前提交响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的采购包中。除磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

13.2响应文件的修改或撤回：在响应截止时间前，供应商可以撤回或重新提交响应文件。响应文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、响应文件被拒绝接收的情形

在磋商文件规定的响应截止时间后上传的响应文件。

## 五、磋商程序及最后报价

15、磋商会议

15.1采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

15.2供应商用于解密的CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把CA证书。供应商应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未在成功解密的，视为其放弃磋商。

15.3供应商在磋商全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、磋商小组

磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。磋商小组负责具体评审事务，按客观、公正、审慎的原则独立履行相关职责。

17、磋商程序

17.1资格审查

由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

信用信息查询：磋商小组查询供应商的信用信息，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果留存并归档。

17.2符合性审查

17.2.1依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离。所谓重大偏离是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。

17.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4磋商小组认定响应文件的响应性，仅根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。对于未实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品响应

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

17.6磋商

17.6.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

17.6.2在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

17.7有关问题的澄清

对磋商文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明或者更正的内容作为响应文件的补充部分。

17.8最后报价

17.8.1磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，并要求在规定时间内提交最后报价。在提交最后报价之前，供应商可以根据情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。因供应商原因导致未提交最后报价或供应商退出磋商的，磋商小组应将其作为无效标处理。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

17.8.2最后报价在“苏采云”系统内进行，供应商应使用内含电子印章（企业公章、法定代表人或授权代表签章）的CA证书在平台设定的时限内进行最后报价。报价所需的计算机设备和网络由供应商自行准备。除因系统故障导致所有供应商均不能报价情形外，本项目不接受纸质的报价文件。

17.8.3供应商在首次响应文件中的报价为首次报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价时如磋商小组未要求分项报价的，供应商各分项报价按首次报价（总价）与最后报价（总价）比例进行同比调整。

17.8.4磋商报价表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。磋商报价表内容与分项报价表内容应一致。如出现不一致情况，以磋商报价表内容为准，修正分项报价表。

17.8.5项目评审中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

17.8.6符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

17.9异常低价响应审查

17.9.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）最后报价低于采购项目预算50%的，即最后报价＜采购项目预算×50%；

（2）最后报价低于采购项目最高限价45%的，即最后报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）磋商小组认定的供应商最后报价过低（含明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价）、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

17.9.2启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对最后价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其最后报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

17.10推荐成交候选供应商

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件17.8.6情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 六、无效响应、采购活动终止、恶意串通及取消成交候选资格情形

18、无效响应情形

18.1供应商同一采购包提交两个以上（含两个）不同的响应文件或者最后报价的。

18.2供应商不符合磋商文件规定资格要求的或响应文件未按规定提交资质证件的。

18.3供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4响应文件未通过符合性审查的。

18.5响应文件出现重大偏离，不符合磋商文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

18.7磋商小组启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者磋商小组认为供应商提供的书面说明、证明材料不能证明其最后报价合理性的。

18.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.9供应商有本磋商文件规定的恶意串通情形的。

18.10法律、法规规定的其它情况。

19、采购活动终止情形

19.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

19.2符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（符合17.8.6情形除外）。

19.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.4因重大变故，采购任务取消的。

19.5磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

19.6在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

20、恶意串通情形

20.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

20.2供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

20.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；

20.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与政府采购活动的；

20.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

20.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

20.7供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

21、取消成交（候选）供应商资格条款

21.1提供虚假材料谋取成交的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

21.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6法律、法规规定的其它情况。

## 七、成交及合同签订

22、确定成交供应商

22.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

22.2在成交供应商确定后2个工作日内，采购人或采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布成交结果，成交公告的公告期限为1个工作日。

22.3采购人确定正被列为失信被执行人的供应商为成交人的，成交结果无效。

23、成交通知书

23.1在公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

23.2成交通知书发出后，采购人改变成交结果的或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

24、签订和公告合同

24.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及磋商过程中有关澄清文件均作为合同附件。

24.2成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

24.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

25、履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

25.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

25.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的  %提交。

支持和鼓励成交供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，成交供应商如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的  % （履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。履约保函（保险）开具期限须覆盖至1年运维服务期结束。

25.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至成交供应商存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

25.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

25.5履约保证金退还时间

采购人收到成交供应商退付申请后5个工作日内退还。

25.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，成交供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

25.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

26、线上融资

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

27、合同履行

27.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

27.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

## 八、质疑与投诉

28、质疑

28.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，通过 CA 数字证书登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

28.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

28.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

28.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并盖公章。

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并盖单位公章。

28.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

29、投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

# 第三章  评审方法与评审标准

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 磋商响应函 | 符合磋商文件要求 |
| 信用信息 | 符合磋商文件要求 |
| 中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件 | 符合磋商文件要求 |

二、符合性审查

磋商小组对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 磋商报价表 | 符合磋商文件要求 |
| 法人授权书 | 符合磋商文件要求 |
| 其他 | 符合磋商文件要求 |

三、评审方法

采用综合评分法，按响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

综合评分保留至小数点后两位。

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

四、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 | 10.00分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10。 |
| 2 | 技术参数响应 | 35.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求”中的“三、采购清单和功能描述及要求”中的“（二）功能描述及要求”所列内容进行评分，所投产品技术参数完全满足或优于采购文件技术参数要求的得35分。“▲”为重点参数要求，共10项，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）不满足的扣1分；其余为一般参数要求，共50项，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：供应商针对本项评标内容在响应文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列出的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 3 | 企业业绩 | 12.00分 | 供应商提供自 2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来类似业绩的，每有一个得4分，最高得12分。 注：1、响应文件中需同时提供中标（成交）通知书、合同（合同中主要内容、标的、金额清晰可见）原件电子件。未按照要求提供不得分。2、成交供应商提供的有关业绩将随中标结果同步公开。 |
| 4 | 相关证书 | 3.00分 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康管理体系认证证书，有一个得1分，最高3分。 注：1、响应文件中提供上述相关证书电子件和国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证有效的页面截图，未提供的不得分；2、成交供应商提供的有关证书情况将随成交结果一并公开。 |
| 5 | 项目人员配备 | 5.00分 | 1、供应商拟派的项目负责人具有高级信息系统项目管理师证书得1分，具有软件设计师证书得1分，最高得2分。 注：（1）以上需提供有效证书电子件，需提供供应商为其缴纳的2025年5月（含）以来任意一个月的社保缴纳证明材料（以社保主管部门出具的证明材料为准），未按照要求提供的不得分。（2）人员证书将随成交结果一并公开。 2、除项目负责人之外，项目组其他成员具有软件设计师、系统集成项目管理工程师证书的，每有一人提供证书的得1分，最高得3分。 注：（1）同一人具有多个证书只记分一次，不重复得分。以上需提供有效证书电子件，项目组人员需提供供应商为其缴纳的2025年5月（含）以来任意一个月的社保缴纳证明材料（以社保主管部门出具的证明材料为准），未按照要求提供的不得分。（2）人员证书将随成交结果一并公开。 |
| 6 | 项目实施方案 | 5.00分 | - 针对采购文件“第四章 采购需求-五、项目实施要求”提供项目实施方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。 |
| 7 | 质量保障方案 | 5.00分 | - 针对采购文件“第四章 采购需求-六、质量保障措施”提供项目质量保障方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。 |
| 8 | 风险预防及控制方案 | 5.00分 | - 针对采购文件“第四章 采购需求-七、风险预防及控制措施”提供项目风险预防及控制方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。 |
| 9 | 培训方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求-八、培训要求”提供项目培训方案。优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。 |
| 10 | 运维服务方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求-九、运维服务要求”提供售后服务方案。优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。 |
| 11 | 系统对接方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求-十、对接要求”提供对接服务方案。优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。 |
| 12 | 安全服务方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求-十一、安全审查和保密要求”提供安全服务方案。优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。 |

- 第四章  采购需求

一、采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 宿迁“阳光信访”系统信访工作法治化升级项目 | 软件和信息技术服务业 |

二、项目背景和目标

按照新《信访工作条例》要求，规范信访工作体制机制，优化信访事项处理程序，构建完善信访工作监督体系，实现了信访工作领域全覆盖，是新时代信访工作的基本遵循。新《条例》首次以法规形式，明确了信访工作服务国家工作大局、维护群众合法权益、化解信访突出问题、促进社会和谐稳定的职责使命，明确提出了信访工作要坚守人民情怀，彰显了我们党的根本宗旨，指明了新时代信访工作的五大原则。

本项目通过全面升级宿迁阳光信访信息系统，落实信访工作法治化要求，实现信访工作在预防、受理、办理、监督追责及维护秩序等各个环节的法治化转型，构建集五大法治化要素于一体的宿迁信访工作法治化，为信访工作的高质量发展注入强劲动力。

三、采购清单和功能描述及要求

（一）采购清单

| 序号 | 产品模块 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿迁“阳光信访”系统信访工作法治化升级项目 | 预防法治化 | 1 | 套 |
| 2 |  | 受理法治化 | 1 | 套 |
| 3 |  | 办理法治化 | 1 | 套 |
| 4 |  | 监督追责法治化 | 1 | 套 |
| 5 |  | 维护秩序法治化 | 1 | 套 |
| 6 |  | 法治化支撑 | 1 | 套 |
| 7 |  | 业务系统升级改造 | 1 | 套 |
| 8 |  | 数据安全防护系统 | 1 | 套 |

（二）功能描述及要求

| 模块功能 | 功能描述及要求 |
| --- | --- |
| 预防法治化 | 1、新建矛盾纠纷排查模块 （1）排查登记：网格员将排查发现的本地区矛盾纠纷事项及时登记到系统中； （2）矛盾化解：针对排查出来的矛盾事项，网格员要进行协调化解，并将化解信息登记录入到系统中； （3）矛排排查查询：各地区上报的矛盾纠纷记录都显示在该列表下，市局工作人员可以通过设定的地区、时间等维度进行查询，并可在线查看上报的矛盾纠纷排查详细情况，包括矛盾纠纷基本信息、调解过程信息、调解结果等； （4）矛盾排查统计：工作人员可以通过矛盾排查统计模块，直观的了解到各地区矛盾纠纷排查情况，包括地区名称、排查数量、已化解数量等。 2、新建社会稳定风险评估模块 （1）风险评估列表：将需要进行风险评估的重大事项录入系统，方便进行统一管理； （2）参评人员：重大风险评估时，将参加的重大风险评估的专家人员信息及时登记录入到系统中，便于后续调阅； （3）参评信息：专家结合行业经验及法律法规进行多方位综合性评估，评审结束后，将评审的相关意见以及信访报告信息及时登记录入到系统中； （4）评估结论：根据专家的评审意见，对当前风险事项做出结论性评估，包括风险等级、涉及人群、涉及地区、评估结论等； （5）工作预案：根据风险评估结论，制定相应的工作预案，包括责任人、责任单位、领导小组、工作预案、责任分工等。 3、完善人民建议征集模块：新增表彰奖励：针对采纳的优秀建议，信访局可以给予相应的表彰奖励，并将表彰奖励结果登记到系统中。 4、升级领导包案履职模块 （1）新增包案领导库：建立包案领导库，内容包括姓名，职务，联系方式；支持包案领导信息的新增、修改、删除与查询，方便对包案领导进行管理； （2）新增待化解案件入库：可以通过工作人员的主动登记，信访系统的推送和外部数据批量导入三种模式，对需要进行领导包案的案件入库； （3）新增化解管理：实现案件的交办、退回、落实包案领导功能，同时可上传约谈见面情况、协调会办情况、化解方案等材料，提供化解审批功能； （4）新增领导包案分析：系统自动汇总统计各领导的包案数量。 5、新建预警预测模块 （1）越级访预警：系统根据信访人历史上访轨迹、非访轨迹、信访办理等数据进行综合分析预警，分析出潜在的越级访行为的信访人； （2）一人多投预警：根据信访人相似度模型算法，分析出存在一人多投的重点信访人，及时掌握人员信息； （3）一事多投预警：针对同一事项引发的信访事件，系统自动的进行判重预警，有效防止群体性事件产生。 6、新建法治化指数模块 根据信访法治化工作规范实施的全过程，选择影响信访态势的相关不稳定因子，搭建法治化指数模型。 |
| 受理法治化 | 1、新增依规登记甄别功能 按照信访工作法治化“路线图”，工作人员登记后，系统依据登记的信访诉求自动进行甄别，自动推荐给工作人员应当按转送交办还是按引导告知甄别处置。 2、新增依规告知引导功能 系统根据信访件诉求内容自动研判当前信访件，推荐工作人员应该出具不予受理告知（正在处理中）、不予受理告知（复查期限内未提出复查申请）、不予受理告知（复核期限内未提出复核申请）、出具不再受理告知（已有复核意见）、不再受理告知（涉法涉诉依法终结）中的哪一种告知类型。 3、新增告知文书推荐功能 系统根据当前信访件所选择的办理方式，自动推荐出适合当前办理方式的告知书，帮助工作人员快速编制文书。 4、新增类别标签模块 工作人员在办理信访件时，按照要求对信访件进行事项类别标记，便于后续通过事项类别标签直接了解某一地区的信访问题总量。 5、优化办理单位推荐功能 优化推荐算法，确保推荐的办理单位更加精准。 6、新增纯案判重功能 判重时，如当前信访件为初件，系统自动会提醒工作人员进行纯案判重，这样能够确保一事群投等信访件能够进行纯案关联。 7、新增信访码功能 （1）一地一码 通过“一地一码”，信访人可以在非信访接待场所扫码，快捷反映诉求； （2）一事一码 通过一事一码，实现诉求码上查、码上评。 8、升级智能接访模块 （1）判重推荐：信访人在刷身份证后，系统自动推荐出近一个月内该信访人所反映的所有事项中最有可能重复反映的事项并说明推荐理由，工作人员可以与信访人进行沟通，确认信访人此次信访是否反映的是推荐出的事项，如果是相同事项，工作人员可以直接一键进行判重关联； （2）智能研判：工作人员在登记完信访人的证件号码后，系统自动显示该信访群众的信访画像，包含本人信访整体情况、历史轨迹、越级访记录、处理结果、复查复核记录等信息。 9、升级智能受信模块 （1）字体放大缩小：工作人员可以根据需要，对识别的信件字体进行放大缩小，便于阅览。 10、升级智能网投模块 （1）新增批量分发：工作人员可将待分拣的网上信访事项批量分发至处室各人，避免大量工作到一个人身上； （2）新增并案办理：实施针对一事多投的信访件并案处置，将其中一件设为主信访件，其他信访件的信访人作为主信访件的随访人同步交换到国家局，主信访件和随访人的信访件转交到基层责任单位按规范办理； （3）新增批量设置无效件：工作人员可以将多封网投件批量设为无效件。 11、新增填报释义功能 在来信登记、来访登记、网上信访分拣等界面，系统通过文字和秒懂视频的方式，为每个字段设置了名词解释及填报注意事项，辅助工作人员进行信访件登记。 12、升级智能判重功能 判重条件增加了信访内容、登记时间范围、信访件类别筛选等选项，同时对判重的结果排序按照国家局法治化文件要求进行重新排序。 13、新增批量受理告知功能 针对同一信访事项，工作人员在受理时，可以进行批量出具受理告知。 |
| 办理法治化 | 1、新增依法自动推荐办理途径 针对申诉、求决类信访件，系统根据信访件诉求内容自动研判，推荐工作人员应该采用信访途径、涉法涉诉程序途径、仲裁程序途径、党内申诉程序途径、行政程序途径、依法履职程序途径中的哪一种途径进行办理。 2、新增调解和解模块 （1）调解和解信息录入：工作人员在信访事项受理之后，进入调解和解阶段，系统提供调解和解信息录入； （2）调解和解信息共享：针对已经录入的调解和解信息，针对该信访事项处理的单位进行共享，方便各单位及时了解信访事项处置情况； （3）调解和解信息交换：系统自动的将调解和解信息交换至国家信访局方便国家局的工作人员及时了解基础调解和解相关信息。 3、新增信访听证模块 （1）听证登记：当信访人对相关机关的处理意见有异议或机关单位在处理重大、复杂、疑难的信访事项，可以提出听证要求，并在系统中进行登记； （2）听证待办：登记的听证申请经审核通过后，工作人员需要将确定的听证时间、听证地点、主持人、记录员、听证员等信息登记维护到系统中，听证会结束后，工作人员需要将听证的简要经过、听证笔录、听证证据以及听证报告上传到系统中； （3）听证已办：展示所有的听证办结记录。 ▲4、新增跟踪反馈模块 （1）发起跟踪：信访部门可以根据实际需要对责任单位发起信访事项办理情况跟踪； （2）正在跟踪列表：信访部门所有发起的跟踪信访事项都在该列表下进行显示； （3）跟踪待办列表：责任单位所有需要反馈的跟踪记录都在该列表下进行显示； （4）待审核列表：信访部门可以通过该列表对责任单位反馈的“三到位一处理”情况进行在线审； （5）跟踪已办列表：责任单位可以查看本单位所有已经反馈过的跟踪记录； （6）跟踪完成列表：所有实质性化解的跟踪记录都显示在该列表下。 ▲5、新增批量自办功能 工作人员可以就同一问题属地、一人频投、一事多投的同类信访事项选择批量自办。 6、升级我的关注模块 增加领导关注功能，拓展我的关注功能按钮位置，在登记界面以及列表页增加一键关注按钮。 7、优化标准化卡控功能 增加了置灰原因，告知工作人员当前为什么不能操作该功能。 ▲8、新增自定义工作台功能 新增工作台自定义定制功能，工作人员可定制属于自己的个性化工作台（提供截图证明）。 9、新增待办信件提醒功能 工作人员登录系统后，系统以弹窗的形式告知工作人员今日还有多少待办事项需要办理。 10、新增快速预览功能 让工作人员不用进入详情页，在列表上就可以快速的查阅信访件相关信息。 |
| 监督追责法治化 | ▲1、新增三项建议模块 （1）三项建议新增：信访部门工作人员在办件过程中，可以针对当前信访件提出改进工作建议、完善政策建议、追究责任建议，并明确去向机构； （2）三项建议采纳：信访部门工作人员提出的建议由相关部门根据实际情况决定是否予以采纳； （3）三项建议待办：被建议机构登录系统后，可以通过待办列表查看需要反馈的建议信息，并进行在线反馈； （4）三项建议待审批：被建议机构在线反馈后，需要经信访部门在线进行审批，审批通过后，则改建议办结，否则需要被建议机构重新进行反馈； （5）三项建议经办：所有经过当前登录机构办理的建议都显示在该列表下。 2、新增责任追究模块 对滥用职权、玩忽职守、侵害公民法人合法权益的公职人员实施责任追究，相关单位可以将责任追究信息登记录入到系统中备查。 ▲3、升级督查督办模块 增加督办原因选项，同时增加电话督办、发函督办、会商督办、实地督办等督办方式。 4、新增联席会议模块 （1）疑难复杂事项管理 1）疑难复杂事项备选库：系统根据设定的推送规则，将可能存在疑难事项推送至备选库中，工作人员进行在线审核，审核通过才能进入疑难复杂事项库中； 2）疑难复杂事项列表：所有审核通过的疑难复杂事项都显示在该列表下； （2）重大事项管理 1）事件上报：工作人员在工作过程中，如发现存在重大事项需要联系会议参与处理的，可以通过系统将事件相关信息通过系统进行上报； 2）待审核列表：所有上报的重大事项需要由联席办进行审核，所有上报的待审核的事件都显示在该列表下； 3）重大事项列表：所有审核通过的重大事项都显示在该列表下； （3）联席会议管理 1）议定事项：工作人员可手动添加待议定的事项，具体内容包含会议主题、会议内容、会议地点、会议时间、会议方式等信息； 2）待办事项：将会议研究讨论的决策和决定回传至系统中，及时转发抄送到相关责任单位及责任人； 3）事项跟踪：针对议定的会议结果进行跟踪，将日常工作推进情况及时的回传至系统中； 4）事项审核：针对已经议定和跟踪办理完毕的事项，工作人员可提请领导进行事项结案审批，审批通过的事项将归档保存，审批失败的事项将继续退回责任单位进行处理，也可进行挂牌督办； 5）查询检索：系统预设查询要求，可以精准查询和模糊查询，并且可以多种逻辑条件进行组合匹配。 5、新增线索推送模块 对工作单位或个人存在的违纪违法行为线索推送人大、纪委、组织部依法处置。 |
| 维护秩序法治化 | 1、新增违法惩治模块 对信访人滋事扰序、缠访闹访及歪曲事实、诬告陷害他人等行为，构成违法治安管理行为或犯罪的，依法予以惩治的信息登记入库。 ▲2、新增教育疏导模块 对异常信访行为，根据初次、再次、持续不同层次分别推送法治教育手机短信提醒信息。 3、新增信访诚信模块 （1）人员信息采集 针对失信人员进行信息采集，采集内容包括姓名、证件号码、手机号码、人员属地、认定时间、失信类型、主要内容等信息； （2）失信行为认定 上级主管单位针对工作人员录入的失信人员信息进行失信行为认定，认定通过的失信人员自动进入失信人员管理库，后续对该人员进行监控管理和失信惩戒； （3）失信人员管理 失信人员管理分为一般失信人员和严重失信人员，针对不同的失信人员进行分类管理，不同等级的失信人员进行不同种类的失信惩戒； （4）信用修复 针对失信惩戒后一段时间内表现良好的失信人员，失信人员或者工作人员可进行信用修复，减轻或者撤销失信惩戒； （5）查询检索 系统预设查询要求，可以精准查询和模糊查询，并且可以多种逻辑条件进行组合匹配。 4、新增关注人员模块 （1）关注人员信息入库 工作人员将关注人员信息登记录入到系统中； （2）关注人员稳控管理 基层工作人员将稳控信息及时登记录入到系统中，包括打卡签到及审核记录、稳控化解记录； （3）关注人员越级预警预测 综合预判该人员是否有可能去京越级访，对人员进行一星、二星、三星分级标记，提供人员信息预警预测，通过平台发送预警提示信息； （4）数据分析 数据分析内容主要包括关注人员走访轨迹层级分布、关注人员地区总量分布汇总、关注人员日常稳控打卡情况阶段分析、关注人员稳控复燃情况分析汇总等。 |
| 法治化支撑 | 1、新增业务评查模块 信访部门可以不定期对信访件的登记、受理、办理情况进行规范化评查，并对存在不规范的信访件进行标记，并注明原因； （1）登记不规范 将登记环节存在不规范情形的所有信访件进行集中标记和展示； （2）受理不规范 将受理环节存在不规范情形的所有信访件进行集中标记和展示； （3）办理不规范 将办理环节存在不规范情形的所有信访件进行集中标记和展示。 2、新增期限提醒模块 系统在详情页面，以倒计时方式提醒工作人员当前信访件还有多少天要超出办理期限，并在不同时间段以不同颜色进行醒目区分。 3、新增考核预警模块 按照国家信访局规定的考核规则，系统自动将即将影响考核的信访件抓取出来，并以列表的形式展示；对即将超期的信访事项以及滞留时间过长的信访事项进行实时预警。 ▲4、新增信访GPT模块 信访GPT借助自然语言处理（NLP）、机器学习（ML）、大型语言模型（LLM）等技术，将公开的信访相关法律法规和文件等信访知识加以训练运用，提升大模型的专业性和准确性；工作人员在办理信访件过程中遇到的问题，可以随时通过信访大模型得到答案；同时，与信访信息系统数据进行无缝融合，能够回答一些统计类问题（提供截图证明）。 5、新增领导接访信息库模块 将领导接访信访件的领导信息、信访件信息、办理信息、回访核查信息、预警监督信息等进行归纳整理汇总。 6、新增复查复核数据库模块 将复查复核信访件的信访件信息、申请复查复核信息、受理信息、办理信息、审核认定信息等进行归纳整理汇总。 7、新增督查督办数据库模块 将督察督办信访件的信访件信息、督查督办信息等进行归纳整理汇总。 8、新增司法终结数据库模块 将司法终结信访件的信访件信息、司法终结信息等进行归纳整理汇总。 9、新增重点人员数据库模块 将信访重点人员进行统一归纳汇总，形成重点人员数据库。 10、新增制度规范资料库模块 管理员可以将制度规范类资料维护到系统中，供工作人员在需要时方便快捷的进行查找。 |
| 业务系统升级改造 | ▲1、新增法治化考核模块 系统自动从业务系统中抓取相关数据进行自动分析汇总，并自动生成国家局考核总表。 2、新增信访数据档案模块 （1）信访人档案 可查询某一信访人的基本信息、信访情况、信访轨迹等； （2）信访件档案 可以根据信访件编号、登记时间等搜索初次信访件、重访件、进京访件、赴省访件、集体访件、扬言件等； （3）类案事项档案 可以针对某一类事项可以按照时间段、区域范围、责任单位等条件进行查询同类信访件； （4）关注人员档案 可查询某一关注人员的基本信息、反应诉求信息、历次受理办理情况等。 3、升级数据查询模块 （1）升级简单查询功能 将查询项按照信访人、信访件、办理方式、满意度评价、回访情况等维度增加相应的查询项； （2）升级高级查询功能 增加查询结果返回设置，包括返回主信访人、返回多信访人、结果去重选项；增加导出项在线配置功能； （3）升级专项查询功能 增加涉法涉诉查询、初信初访查询、初转重查询、办结后重复访查询、纯案查询等。 4、升级数据统计模块 在原有统计功能基础上，增加信访量查询（根据问题属地查询）统计等。 5、新建智能分析模块 系统实时分析近期信访诉求情况，从信访群体、覆盖范围、群访趋势、越级比例以及事件恶化趋势等方面进行综合研判，并自动生成可导出的信访态势图文报告。 6、新建学习考试模块 （1）题库管理 1）题型管理 主要实现各类题目问题与答案的分类入库、修改与删除功能， 题型支持选择单选题、多选题、填空题、判断题、业务题； 2）题目分类管理 包括群众来信办理工作规范、群众来访办理工作规范、网上办理工作规范、人民建议征集工作规范、人民满意窗口创建规范、复查复核办理工作规范、矛盾排查工作规范、信访评议庭工作规范、领导包案处理信访事项工作规范； 3）题目入库 实现通过收入输入或者excel导入方式将问题与答案维护入库； （2）自主选学：用户可在线上自主练习学习，练习的形式分为三种：强化练习、随机练习、错题练习； （3）在线考试：实现在一定的时间内对工作人员进行线上理论知识的考试，考试的形式分为两种：专题测试、综合测试； （4）统计分析 1）权限控制：管理人员可以查看所有地区、部门的测试结果；非管理员只能查看自己的测试结果； 2）个人考试记录统计：查询个人考试历史记录，包括得分与做题情况； 3）测试完成情况统计 查询条件包括地区/单位，姓名，时间（月份）；统计个人每个月主题测试完成数量、是否达标，综合测试完成数量、是否达标，总得分、平均分以及排名情况。 |
| 数据安全防护系统 | 1、数据防勒索 （1）禁止勒索病毒运行 节点安全防护系统可以自动识别、告警、阻断勒索病毒的运行，如Wannacry、坏兔子、NotPetya、Mindlost等，通过预置策略，防止被感染节点向本地节点传播勒索病毒，保护系统不被病毒入侵，通过数据安全网关和服务器安全软件配合联动，基于统一的安全防护策略，实现对分布式节点之间网络传播扩散攻击进行阻断； （2）勒索病毒常用端口管控 节点安全防护系统可以对勒索病毒常用的通讯端口进行管控，如WannaCry常用端口（135、137、138、139、445）、Petya常用端口（135）、Satan常用端口（445）等，还可以通过自定义的方式添加防护端口，通过对这些端口进行管控，防止勒索病毒通过端口漏洞进行传播，降低勒索病毒攻击范围； （3）禁止文件非法加密 基于内核级的安全访问控制技术，对服务器的数据进行贴身防护，对数据访问行为进行分析和特征进行识别，瞬时感知勒索病毒的加密行为，对其加密操作进行阻断；这种防护机制对勒索病毒这类针对数据的攻击形成天然免疫，核心就在于对数据本身操作的研判，而非依赖于病毒特征库的更新； （4）防止RDP远程投毒 通过部署在用户计算机上的用户终端安全软件和数据安全网关配合，实现可信认证，杜绝黑客通过RDP远程方式投毒。 2、数据防篡改 基于系统内核级数据访问控制机制，可以对被保护数据进行如下各种维度的非法操作进行安全防护： （1）对被保护数据的非法删除防护：通过系统管理后台指定被保护的数据，并向全网服务器安全软件同步下发非法删除防护安全策略，可以对获取了高级特权攻击者或非法程序的删除操作（比如“rm指令”）进行识别、预警和阻断，保护数据不被非法删除，此功能能够有效防止诸如“2015年携程运维高管删库跑路”、“2020年微盟删库”等事件的发生； （2）对被保护数据的非法拷贝防护：通过系统管理后台指定被保护的数据，并向全网服务器安全软件同步下发非法拷贝防护安全策略，可以对获取了高级特权攻击者或非法程序的拷贝操作（比如“cp指令”）进行识别、预警和阻断，保护数据不被非法拷贝，对于数据库服务器，能够有效防护“拖库”行为导致的大量泄密； （3）对被保护数据的非法移动防护：通过系统管理后台指定被保护的数据，并向全网服务器安全软件同步下发非法移动防护安全策略，可以对获取了高级特权攻击者或非法程序的移动操作（比如“mv指令”）进行识别、预警和阻断，保护数据不被非法移动， （4）对被保护数据的非法链接防护：通过系统管理后台指定被保护的数据，并向全网服务器安全软件同步下发非法链接防护安全策略，可以对获取了高级特权攻击者或非法程序的链接操作（比如“ln指令”）进行识别、预警和阻断，保护数据不被非法链接； （5）对被保护数据的非法命名防护：通过系统管理后台指定被保护的数据，并向全网服务器安全软件同步下发非法重命名防护安全策略，可以对获取了高级特权攻击者或非法程序的重命名操作（比如“rename指令”）进行识别、预警和阻断，保护数据不被非法链接； （6）对被保护数据的非法创建防护：通过系统管理后台指定被保护的数据，并向全网服务器安全软件同步下发非法创建防护安全策略，可以对获取了高级特权攻击者或非法程序的创建操作（比如“touch/mkdir指令”）进行识别、预警和阻断，防护在保护目录中进行非法创建的操作； （7）对被保护数据的非法加密防护：通过系统管理后台指定被保护的数据，并向全网服务器安全软件同步下发非法加密防护安全策略，可以对获取了高级特权攻击者或非法程序的加密操作（比如使用开源加密工具“gpg”）进行识别、预警和阻断，保护数据不被非法加密； （8）对被保护数据访问权限的非法修改防护：通过系统管理后台指定被保护的数据，并向全网服务器安全软件同步下发非法修改访问权限防护安全策略，可以对获取了高级特权攻击者或非法程序的权限修改操作（比如“chmod”指令）进行识别、预警和阻断，保护数据的访问权限不被非法修改； （9）对被保护数据拥有权限的非法修改防护：通过系统管理后台指定被保护的数据，并向全网服务器安全软件同步下发非法修改拥有权限防护安全策略，可以对获取了高级特权攻击者或非法程序的权限修改操作（比如“chown”指令）进行识别、预警和阻断，保护数据的所有权限不被非法修改。 ▲3、智能学习模式 节点安全防护系统，能够提供一种智能学习模式，在安全策略正式生效前，对被保护数据自动进行操作监控、采集和分析，生成数据访问模式表，以支持人工或系统对数据访问安全策略进行调优（提供截图证明）。 4、数据防护一键启停 当业务系统出现未知异常情况时，比如系统CPU/内存占用率激增、系统反复重启等，用户可能会通过逐个关闭系统服务排除怀疑点，为了方便用户操作，节点安全防护系统提供对数据防护的一键启停功能，通过安全防护启停开关，一键实现安全退服。 ▲5、系统管理 （1）节点管理：对服务器安全软件下发安全策略配置前，需要首先在核心安全网关的系统管理后台添加服务器安全节点，添加成功后，服务器安全节点开始向核心安全网关发送管理心跳，上报运行状态以及安全防护相关的操作日志、防护日志等信息，可以通过系统管理后台查看节点信息； （2）状态管理：服务器安全软件通过管理心跳与核心安全网关进行通讯，上报自身运行状态，可以通过系统管理后台查看各服务器节点安全软件运行状态，以及时进行故障处理； （3）日志管理：对被保护数据的访问情况进行详细记录，如操作人、操作类型、操作IP、操作描述等； （4）交换管理：为确保与各联通平台数据交互的准确性、完整性与及时性，需严格落实数据交换全流程监控机制，要求每日业务时段对数据接口状态、及异常报错进行实时监测，建立7×24小时响应机制，及时处理，确保数据交换链路稳定、高效运行。 6、自我保护 作为安全防护系统，自我保护能力至关重要，比如防止被人为恶意卸载、被攻击程序恶意关闭、可执行文件和配置文件被勒索病毒加密；节点安全防护系统利用系统内核级数据访问控制技术，对进程内存空间、程序和配置文件进行保护，确保运行过程中的自身安全性。 |

注：所有要求截图内容须为真实环境或者搭建模拟环境。

四、项目组人员配备要求

合同签订后，成交供应商组建不少于4人的项目团队于3日内进场，其中含项目负责人1名。项目负责人在开发实施期间长驻宿迁本地，企业后方也需及时提供各种资源保障。其他成员需驻场办公，直至系统正式运行。在测试阶段，测试团队也须派往现场配合测试。项目实施期间，项目实施人员驻扎到采购单位项目现场进行开发、开展工作。进场项目实施人员与响应文件内人员一致，不得随意更换，如因特殊原因确需更换的，成交供应商向采购人书面说明原因，经采购人同意后才可更换。

五、项目实施要求

1、供应商针对本项目作出详细可行的项目实施方案。供应商应具备专业的信息系统建设和服务能力，保障建设质量并顺利交付。项目实施方案包括不限于项目实施进度、管理制度、项目计划等。

2、供应商具有完整的项目实施组织机构，明确项目计划、有详细的项目分工，并且在响应文件中提供项目组成员名单、项目成员基本情况等信息。

3、供应商应从项目质量保证方面阐述本项目实施的质量保证措施。

4、供应商应分析项目存在的各种风险，阐述应对策略和措施。

5、实施过程中，应定期提交项目实施相关信息。

6、确保产品在国产化环境下能够稳定流畅运行。

7、本项目所采购的软件、服务须满足国产化要求。

8、系统正式上线前，供应商技术人员应现场指导采购人正确使用；系统正式上线完成后，供应商技术人员应现场解决问题，该系统运行稳定后且经采购人同意后方可撤场。

六、质量保障措施

1、明确项目质量目标、质量标准；确定项目遵循的标准、规范及模版，遵守项目管理组的相关要求。项目若使用其它的标准和规范，应该在质量保证计划中说明。

2、制定项目质量管理制度，明确项目质量管理工作流程及质量问题的发现、解决方法。

3、明确质量管理工作方法和工具、管理内容；明确影响质量的控制节点，以及如何检查、控制。

七、风险预防及控制措施

1、供应商应针对各阶段工作内容和要求，详细分析实施过程中可能出现的各类风险，制定完善的风险管理策略。

2、项目完成后，成交供应商应对该项目所涉及的需求分析、设计开发、测试、试运行、验收等各阶段工作文档按采购人质量、数量、提供方式、提供时间等要求进行整理，提交采购人归档。

八、培训要求

1、成交供应商提供周全的培训计划、培训目标、培训内容、培训方法和培训师资。

2、培训方式采取线上+线下，确保采购单位对系统操作的熟悉性，能够全面熟练掌握软件运行、检查、维护等工作，确保日常工作的顺利完成。

3、供应商至少提供2次培训服务，每次不少于8小时，培训地点：由采购人指定，包括但不限于使用单位内。培训方法及目标：供应商要详细制定详细的培训计划。要求根据用户的实际工作通过分角色、分流程、分系统进行全面培训，使各岗位相关人员面熟练撑握与自己工作相关的软件应用，确保日常工作的顺利完成。

4、培训人员不低于2人，且需具有相关专业知识和实际工作经验、参加过本项目开发的专家或技术人员。接受培训人员由采购人自行确定。

5、系统上线完成后，成交供应商应为采购人提供系统操作培训并出具详细的用户操作手册。供应商应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。。

6、成交供应商负责培训的一切费用。

九、运维服务要求

1、自项目系统开发完成，试运行结束经采购人通过之日起，项目进入运维服务期，运维服务费用包含在本次的报价中。

2、运维服务期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由成交供应商负责系统恢复。故障报修的响应时间为 7×24 小时即时服务。

3、因相关法律法规政策调整等原因，对系统进行修改的，成交供应商要根据采购人要求及时调整到位。

4、由于时间原因，部分业务功能暂时未提出详细设计方案，成交供应商在运维服务期内要及时完成采购人提出的系统完善、调整、修改，增加应用功能等要求，满足本项目的各种业务需求，并不得再提出其他增补费用要求，采购单位负责提供软件开发人员和服务人员的办公场地、桌椅等基本工作条件，人员吃住、差旅等由成交供应商负责。

十、对接要求

完成与江苏省信访局、国家省信访局信访信息系统的数据交换。构建更为高效、精准、安全的数据交换体系，同时引入先进的数据交换预警监控机制，实现对数据收发情况的实时监测与智能预警，有效规避数据交换异常延迟问题。实现上行数据智能交换、下行数据智能交换、定时任务设置、数据交换导入等功能。该对接服务费用包含在本次报价中，采购人不再另行付费。

十一、安全审查和保密要求

1、建立一整套完备的安全性策略体系，通过设计统一的人员和权限管理功能，建立数据备份措施与制度，实行“运行日志制度”等，确保数据安全性、准确性与可靠性。

2、采购人对该系统使用版权及独立知识产权，供应商应对项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。

3、供应商未经采购人书面许可，供应商不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容，基于宿迁情况研发的源代码所有权归采购人所有，在项目验收合格一年后经采购人书面同意后方可商业推广。

4、支持互联网协议第六版（IPv6）的技术要求。

5、系统升级建成后满足三级等保要求，成交供应商并提供等保测评服务，且系统应通过三级等保测评，出具测评报告，该系统三级等保测评费用包含在本次报价中。等级保护测评为允许分包的内容，供应商不具有《网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书》的，应将该内容分包给具有《网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书》的供应商。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

十二、合同履行期限、运维服务期及实施地点

（一）合同履行期限：合同签订后2个月内完成系统上线后，再试运行3个月，试运行期间应做好项目服务指南、用户须知、用户手册、使用说明书等材料文书的制作和培训，若试运行出现问题，成交供应商需在5日内进行调整完毕，试运行结束后成交供应商可提出系统确认申请，经确认合格后进入运维服务期，运维服务期31个月。

（二）实施地点：采购人指定地点。

十三、付款方式

1、合同签订后，供应商开具等额税务发票，采购人在收到成交供应商发票后10个工作日内支付合同总金额的15%作为预付款；

2、项目系统上线，试运行结束，初验合格，合同签订满一年并经采购人确认无问题，采购人在收到供应商发票后10个工作日内支付至合同总额的70%；合同签订满两年，采购人在收到供应商发票后10个工作日内支付至合同总额的80%；合同满三年且验收合格后，采购人在收到供应商发票后10个工作日内结清余款（无息）。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

资金支付的主体：宿迁市楚润数据集团有限公司。

开票信息：(名称:宿迁市楚润数据集团有限公司；税 号:91321302066230335A；地址电话:宿迁市宿城区发展大道7号321室 0527-81008566；税务发票须以成交供应商名称。

十四、验收要求

项目上线完成后进入试运行阶段，试运行3个月后，成交供应商可提出系统初验确认申请，若试运行期间出现问题，成交供应商须在5个工作日内进行调整完毕。采购人在收到成交供应商的系统初验确认申请后根据技术要求和合同约定，5个工作日内组织系统初验确认，并出具系统初验确认报告。合同满三年且验收合格后，出具验收报告。

成交供应商提供项目初步验收相关材料，包括不限于合同；用户需求说明书；概要设计说明书；数据及数据库设计要求说明书；详细设计说明书；用户手册；组织系统培训会；系统接口规范；提供本项目基于宿迁情况研发的源代码。

十五、其他服务要求和注意事项

1、本项目中系统开发的归属权及数据归属于采购人，成交供应商交付采购人时应当递交开发基础代码等基础性资料。

2、供应商应保证采购人在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

3、若采购人在项目建设和运维期间内信息系统发生变化，导致数据重新同步，则由成交供应商重新发起。

4、项目服务期内，成交供应商如有系统版本更新升级，主动提供升级更新服务，不得存在故意停更版本情况，一旦被采购人知晓，将扣除剩余合同金额。

5、供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

6、系统涉及与甲方现有系统产生的对接费用、可能产生的接口修改服务产生的费用、与江苏省信访局、国家信访局信访信息系统对接产生的费用等均包含在项目投标报价总金额内。

- 第五章  合同格式及条款（草案）

政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：宿迁“阳光信访”系统信访工作法治化升级项目

项目编号：JSZC-321300-JZCG-C2025-0063

分包编号：JSZC-321300-JZCG-C2025-0063

甲方（全称）：宿迁市信访局、宿迁市楚润数据集团有限公司

乙方（全称）：

签订时间：2025年      月        日

甲方（全称）：宿迁市信访局、宿迁市楚润数据集团有限公司（采购人）

乙方（全称）：                                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：。

- 一、合同内容

（一）标的名称：宿迁“阳光信访”系统信访工作法治化升级项目

（二）标的质量：合格

（三）标的数量（规模）：详见合同清单

（四）履行时间（期限）：

（五）履行地点：采购人指定地点

（六）人员要求：

1、合同签订后，成交供应商组建不少于4人的项目团队于3日内进场，其中含项目负责人1名。项目负责人在开发实施期间长驻宿迁本地，企业后方也需及时提供各种资源保障。其他成员需驻场办公，直至系统正式运行。在测试阶段，测试团队也须派往现场配合测试。项目实施期间，项目实施人员驻扎到采购单位项目现场进行开发、开展工作。进场项目实施人员与响应文件内人员一致，不得随意更换，如因特殊原因确需更换的，成交供应商向采购人书面说明原因，经采购人同意后才可更换。

2、执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行合同规定的义务和职责；遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

- 二、合同金额

（一）本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

（二）合同清单

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

- 三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2乙方同意将开发的软件源码提供给甲方使用。甲方有权在合同约定的范围内使用、修改和分发该源码。乙方有义务3年后将维保工作做好，并做好无条件交接。

- 五、产权担保

5.1乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

本项目不收取履约保证金

- 七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

- 八、合同款项支付

1、合同签订后，供应商开具等额税务发票，采购人在收到成交供应商发票后10个工作日内支付合同总金额的15%作为预付款；

2、项目系统上线，试运行结束，初验合格，合同签订满一年并经采购人确认无问题，采购人在收到供应商发票后10个工作日内支付至合同总额的70%；合同签订满两年，采购人在收到供应商发票后10个工作日内支付至合同总额的80%；合同满三年且验收合格后，采购人在收到供应商发票后10个工作日内结清余款（无息）。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

资金支付的主体：宿迁市楚润数据集团有限公司。

开票信息：(名称:宿迁市楚润数据集团有限公司；税 号:91321302066230335A；地址电话:宿迁市宿城区发展大道7号321室 0527-81008566；税务发票须以成交供应商名称开具。）

- 九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十、项目验收

项目上线完成后进入试运行阶段，试运行3个月后，成交供应商可提出系统初验确认申请，若试运行期间出现问题，成交供应商须在5个工作日内进行调整完毕。采购人在收到成交供应商的系统初验确认申请后根据技术要求和合同约定，5个工作日内组织系统初验确认，并出具系统初验确认报告。合同满三年且验收合格后，出具验收报告。

成交供应商提供项目初步验收相关材料，包括不限于合同；用户需求说明书；概要设计说明书；数据及数据库设计要求说明书；详细设计说明书；用户手册；组织系统培训会；系统接口规范；提供本项目基于宿迁情况研发的源代码。

- 十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值1‰的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额1‰每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日6‰向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额1‰的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

11.5甲方逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

11.6售后服务违约责任

11.6.1由于乙方原因造成系统瘫痪，系统（包括但不限于接口数据处理、甲方应用访问、系统运行）无法正常工作持续期间达到或超过72小时，每次乙方应向甲方支付合同总金额的万分之一作为违约金。

11.6.2系统售后服务期间，乙方未按照甲方要求对系统进行整改或未履行7×24小时服务，由于乙方原因造成系统无法正常工作。每次乙方应向甲方支付合同总金额的万分之一作为违约金。

11.6.3售后服务违约金支付方法为，甲方将违约金金额从售后服务费用中扣除。

11.7.甲方在规定期限内不能按时付款，则每迟延一个自然日，甲方向乙方支付迟延履行部分金额千分之一的违约金。

11.8.一方如未按本合同第七条履行保密义务，另一方有权终止合同并要求违约方向守约方支付合同总金额5%的违约金，并赔偿守约方因此遭受的损失。

11.9.乙方不按时响应甲方合同内容要求的，乙方向甲方支付3000元/次的违约金。

11.10.乙方拟派项目组人员离开项目现场需经甲方同意，若无正当理由且未经甲方同意不在项目现场的，乙方按每天2000元向甲方支付违约金；如项目经理未经甲方同意缺席一日或缺席一次例会，乙方同意向甲方支付违约金5000元/次; 如一周有二个工作日或二个月累计10天不在现场或二个月缺席例会三次，为严重违约，甲方有权采取终止合同、停止支付项目款，并要求乙方赔偿一切损失。

11.11乙方应当保证其对本项目中的有合法知识产权，并保证甲方不因正常使用该系统而受到第三方追责，否则相应法律责任、甲方受到的损失，以及参与相应法律行动而发生的诉讼费用、律师费用等必要费用，由乙方承担。

11.12乙方同意将开发的软件源码提供给甲方使用。甲方有权在合同约定的范围内使用、修改和分发该源码，乙方有义务将维保工作做好，并做好无条件交接。

- 十二、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

- 十三、不可抗力事件处理

13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十四、解决争议的方法

14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

- 十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

15.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力。

甲方1：                                    乙方：

法定代表人或                              法定代表人或

授权代表（签字）：                        授权代表（签字）：

联系人：                                  联系人：

约定送达地址：                            约定送达地址：

电话：                                    电话：

甲方2：

法定代表人或

授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

电话：

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、磋商响应函

二、法人授权书

三、磋商报价表

四、分项报价表

五、中小企业声明函

六、技术响应偏离表（技术参数响应）

七、项目组人员

八、企业业绩

九、磋商所需其他材料

## 一、磋商响应函

磋商响应函

宿迁市信访局、宿迁市楚润数据集团有限公司：：

根据JSZC-321300-JZCG-C2025-0063的宿迁“阳光信访”系统信访工作法治化升级项目竞争性磋商文件，我方在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

供应商名称： （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-JZCG-C2025-0063号宿迁“阳光信访”系统信访工作法治化升级项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 三、磋商报价表

本次为首次报价

货币单位：人民币元

项目编号：

采购包号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 磋商总价（大写） | 金额大写 |  |

供应商（CA电子签章）：

供应商名称

日期：   年   月   日

## 四、分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、培训费用及运维服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

## 五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加宿迁市信访局、宿迁市楚润数据集团有限公司 的宿迁“阳光信访”系统信访工作法治化升级项目 采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加宿迁市信访局、宿迁市楚润数据集团有限公司的宿迁“阳光信访”系统信访工作法治化升级项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

## 六、技术响应偏离表（技术参数响应）

| 磋商文件内容 | 响应文件内容 | 偏离情况（正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：

- 采购需求中要求供应商提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列出的作无效响应处理。

2.对采购需求的其它非实质性要求，供应商按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应磋商文件要求。

3、供应商所投产品如与磋商文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

- 七、项目组人员

## 项目组人员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 项目组人员 |  |  |  |  |
|  | 项目组人员 |  |  |  |  |
|  | 项目组人员 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

注：如供应商成交，项目组成员（含项目负责人）必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书电子件。

八、企业业绩

供应商自2022年 1 月 1 日以来承担

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 服务主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

## 九、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。