招 标 文 件

# 项目名称：盐城市生态环境监测数智一体化建设项目

项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2025-0062

# 盐城市生态环境监测监控中心

2025年11月

# 总  目  录

- 招标公告…………………………………1

- 投标人须知………………………………5

- 合同文本…………………………………23

# 第四章  采购需求…………………………………33

# 第五章  评标方法与评标标准……………………48

# 第六章  投标文件格式……………………………52

# 第一章  招标公告

项目概况

盐城市生态环境监测数智一体化建设项目JSZC-320900-JZCG-G2025-0062的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年12月19日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2025-0062

2.项目名称：盐城市生态环境监测数智一体化建设项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：357.25万元

5.最高限价：357.25万元

6.采购需求：盐城市生态环境监测数智一体化建设项目，本项目主要建设内容包括盐城市空气质量APP应用、实验室LIMS管理系统等业务模块。开展市监测监控平台与省生态环境智慧监管平台“省市融合”，强化监测监控数据共享利用。具体服务内容及要求详见招标文件第四章采购需求，招标人保留对服务内容进行适当调整的权利。

7.合同履行期限：合同签订后9个月内完成建设工作；如遇国家政策调整或甲方有其他要求，乙方应适时进行调整。本项目质保期为三年，起始时间为自本项目验收合格之日起。

### 8.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

### 1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，采购标的的所属行业为软件和信息技术服务业。投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求： 无

## 三、获取招标文件

### 1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3.方式：本项目采用网上注册登记方式，具体详见本公告其他补充事宜。

4.售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年12月19日9点30分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

## 六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

### 2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册－－获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

### 4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1.采购人信息

单位名称：盐城市生态环境监测监控中心

单位地址：盐城市盐都区盐龙街道振兴路1号研创大厦11楼

联系人：洪先生

联系电话：0515-69933210

### 2.采购代理机构信息

名  称：盐城市政府采购中心

地  址：盐城市府西路1号市公共资源交易中心5楼

联系人：范女士

联系方式：0515-69083506

### 3.项目联系方式

项目联系人：范女士

联系电话：0515-69083506

第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

### 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

### 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件构成

#### 6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

### 8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

### 12、投标分项报价表

#### 12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

### 13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

### 15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

### 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

### 17、投标文件的递交

#### 17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

### 18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 20、投标文件的撤回和修改

#### 20.1投标文件的撤回

##### 20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

#### 20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 21、开标

21.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 22、评标委员会

22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

### 25、对投标文件的初审

#### 25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

##### （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

### 26、无效投标条款和废标条款

#### 26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

##### 26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

##### 26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

##### 26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

#### 26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

##### 26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

#### 26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购中心将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

#### 27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

### 28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

#### 28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为公共资源交易中心业务受理处，联系地址：盐城市府西路1号市公共资源交易中心522，联系电话：0515-86665052。

##### 28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 29、中标通知书

29.1中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

### 30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 32.政府采购政策功能落实

#### 32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

#### 32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

#### 32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

##### 32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

#### 32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

#### 32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

#### 32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

#### 32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

#### 32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例为5%。

本项目免收履约保证金。

### 34.预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（服务）

项目名称：盐城市生态环境监测数智一体化建设项目

项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2025-0062

甲    方：盐城市生态环境监测监控中心

乙    方：

甲、乙双方根据盐城市生态环境监测数智一体化建设项目公开招标的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.产品/服务内容：盐城市生态环境监测数智一体化建设项目，本项目主要建设内容包括盐城市空气质量APP应用、实验室LIMS管理系统等业务模块。开展市监测监控平台与省生态环境智慧监管平台“省市融合”，强化监测监控数据共享利用等。

2.服务期限：合同签订后9个月内完成建设工作；如遇国家政策调整或甲方有其他要求，乙方应适时进行调整。本项目质保期为三年，起始时间为自本项目验收合格之日起。

3.补充条款：本项目甲方的招标文件、乙方的投标文件及双方的保密协议皆为本合同的有效组成部分，具有法律效力。

二、合同金额

本合同金额为：人民币（大写） 元整（￥ 元）（含税价）。

本合同价是指乙方为完成采购文件中确定的所有内容，乙方已充分考虑为完成上述内容所必须的所有费用，即包括（但不限于）：系统软件的咨询服务、设计、开发、优化、相关设备费用及其配套软件费用、直接和间接成本费、劳务费、保险费、管理费、调试（含试运行）费、检测费、系统集成费、接口费用、技术（含操作、维护等）培训、维护、升级、保密、审计及售后服务费、税金（增值税发票）、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用。凡漏项或少计均视为优惠。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中。

甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

1.乙方应按响应文件规定的时间向甲方提供项目的有关技术资料，确保源代码与线上版本一致。项目竣工后，乙方须将资产清单、源代码通过光盘形式移交给甲方，并移交系统和数据库的最高管理员权限。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，同时消除对甲方产生的不良影响并赔偿相应损失。

本项目开发成果的知识产权及产生的数据均归甲方所有。

五、产权担保

1.乙方保证所交付的成果的所有权完全属于甲方且无任何产权瑕疵。

2.乙方应保证成果均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若乙方使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失。

六、转包或分包

1.本合同范围的产品或服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予解除合同。

七、服务期、服务地点、服务方式

1.服务期：合同签订后9个月内完成建设工作；如遇国家政策调整或甲方有其他要求，乙方应适时进行调整。本项目质保期为三年，起始时间为自本项目验收合格之日起。

2.服务地点：甲方指定地点。

3.服务方式：甲方指定方式。

八、质保期： 3 年（自项目竣工验收合格之日起计）

## 九、履约保证金

本项目免收履约保证金。

十、合同款支付

10.1 预付款：自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项作为预付款；

10.2 进度款：（1）平台上线经甲方组织初验，初步验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付合同总价的35%款项；（2）甲方组织竣工验收，竣工验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付合同总价的30%款项；

10.3 尾款：运维期满后，收到乙方发票10个工作日内甲方付清尾款。

注：以上付款均无息。

付款前，乙方应足额提供符合甲方财务要求的发票和凭据，否则甲方有权顺延支付相应款项，且无需承担逾期付款责任。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按磋商文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。在合同价不变、项目未发生框架性变动的情况下，建设内容发生变动在20%以内，乙方无条件接受。

2.在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3.在质保期内，提供7*24小时的服务响应，24小时内解决问题。人员所需办公设备由乙方自行配置。如未在规定时间内完成的需立即上报甲方，经允许后延长修复时间，如未及时修复，每次扣1000元，如造成甲方损失，由乙方承担全部责任。

4.在质保期内，如遇软件产品升级、改版，乙方应免费提供更新、升级服务。升级程序应满足安全要求并能经过测试验证。如果乙方对项目软件在功能、运行维护等方面进行了技术改进，乙方应向甲方提供与上述技术改进有关的详细技术资料。

5.乙方需为应用系统方提供多种数据备份方案，云平台上运行的应用系统，如因云平台本身原因导致当数据丢失，应能够进行数据恢复。

6.在质保内，乙方应接受甲方针对服务内容的不定期抽査或检査验收,服从甲方的各项管理规定。在现场工作的乙方人员，应遵守甲方或管理单位的有关的规章制度。乙方工作人员非因甲方原因造成的一切损失和责任由乙方承担。

7.对于不称职或不适合服务岗位的乙方人员，甲方有要求更换的权利，对此乙方应无条件接受。

8.乙方应承担本项目数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

十三、验收

1.甲方对乙方提交的产品或服务依据磋商文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

2.乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，使用说明书、质量检验证明书、检验（检测）结果等应随服务一起提交甲方。

3.甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最竣工验收收。

4.对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最竣工验收收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时，乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；

十四、违约责任

1.乙方无正当理由逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日百分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致合同被解除的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2.乙方所交付的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方本着平等与相互尊重，可以向甲方所在地法院起诉。违约方应当承担包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、保全费、保函费等在内的一切费用。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

3.本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执贰份。

甲方：盐城市生态环境监测监控中心     乙方：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月    日

合同附件一

保密协议

甲方：盐城市生态环境监测监控中心

地址：盐城市盐都区盐龙街道振兴路1号研创大厦11楼

乙方：______________

地址：______________

鉴于乙方派出人员在甲方工作期间，可能直接或间接接触、知悉、了解、掌握甲方工作信息，并且乙方及其派出人员愿意为保护知悉的甲方工作信息而承担保密义务，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称《保密法》）及有关法律法规，甲乙双方就乙方派出人员在工作期间及之后保护知悉的甲方工作信息有关事项，保护甲乙双方在项目实施以及合作过程中涉及的单位秘密、技术秘密及第三方商业敏感信息制订下列条款，经甲乙双方友好协商，签订本保密协议：

一、保密内容和范围：

（一）本协议所称的秘密信息是指乙方派出人员在甲方工作期间可能获得、接触或以其他方式知悉的所有涉密信息（含国家秘密、甲方工作秘密、技术秘密）及第三方商业敏感信息，乙方在项目进行过程中从甲方获得的所有文档资料、软件、与项目实施相关的系统账号（系统管理员账号、普通账号），和用以上账号可以获取有关系统、业务、用户的数据和信息，及在项目进行过程产出的一切中间文档资料，包括但不限于：

1.对于乙方在向甲方提供项目服务过程中所形成的相关成果，包括管理文档和技术文档；

2.本项目中所涉及的甲方要求的工作范围、任务描述、完成标准；

3.项目过程中涉及的甲方业务数据、用户信息、系统口令及其他技术资料；

4.项目过程中涉及的甲方的管理秘密，包括财务资料、人事资料、工资薪酬资料、内部规章制度等；

5.项目过程中涉及的甲方的技术秘密，包括产品设计、源代码、各类安装程序、技术数据、专利技术等；

6.项目过程中涉及的第三方商业敏感信息；

7.根据相关行业法律法规规定应予以保守的其他秘密；

8.以上信息的复制品。

以上信息无论是以书面、口头、电子或其他任何形式或载于何种载体，亦不论是在本协议签署之前、当时或之后知悉，都视为本项目实施以及合作过程中涉及的单位秘密和技术秘密，都具有保密性，这些信息的用途仅限于该项目。

（二）甲方在项目进行过程中从乙方获得的涉及乙方商业秘密和技术秘密的有关文件、资料等，无论是以书面、口头、电子或其他任何形式或载于何种载体，都具有保密性。

二、双方的权利和义务

（一）甲乙双方必须严格遵守双方签署的保密协议，保证不向除参与本项目工作人员外的任何第三方透露本协议的存在和本协议的任何内容，以及甲乙双方的单位秘密和技术秘密。除为履行项目合同外，未经对方书面同意，任何一方不得擅自使用对方的商业秘密和技术秘密，不得泄漏任何商业秘密和技术秘密给任何第三方。

（二）未经甲方书面同意，乙方不得将保密内容中规定的任何资料带出办公区，不得带回家中或公共场所，并禁止对任何信息进行复制和仿造。乙方不得将甲方的数据以任何形式转移、挪用或为乙方自身谋取利益。乙方不得在合同允许范围外使用或者披露甲方信息。

（三）乙方人员在项目期间未经授权不得访问甲方保密信息，否则一经发现视同为违约。

（四）合同终止或当甲方以书面形式要求乙方交回所提供的项目相关资料时，乙方应立即交回所有书面的或以其他形式存在的资料，包含该商业秘密资料的媒体及其全部复印件或摘要。如果该技术资料属于不能归还的形式、或已经复制或转录到其他资料或载体中，则应删除或销毁，并且提交相关保密信息及复制品销毁的书面证明。没有甲方的允许，乙方不得丢弃和处理任何书面的或有形的资料及信息。

（五）乙方及其人员禁止留存项目过程中涉及的客户敏感信息。

（六）若某一方参与本项目工作人员违反本协议规定，该方应承担违约责任。

（七）双方应采取保密措施和制度保护该秘密，包括但不限于为保护其自有商业秘密所采用的措施和制度。

（八）除用于履行与对方的合同之外，任何时候均不得利用该秘密。

（九）乙方为甲方提供服务过程中，如涉及档案整理、数字化相关活动，乙方需对其参与上述服务提供的聘用人员身份进行审核并登记备案，且与其签订保密协议。

（十）未经甲方的书面同意，乙方不得将本协议的全部或部分权利及义务转让给第三方用于担保或继承等。

（十一）任何一方在任何时间任何期限里没有行使其本协议项下的权利，并不能解释为该方已经放弃了该权利。

（十二）乙方应向派出人员进行保密教育，确保符合保密管理要求，并在派出前进行保密教育。督促派出人员严格遵守《保密法》等法律法规及公司有关保密管理规定，履行与其在甲方工作岗位相应的保密职责。

（十三）甲方应对乙方派出人员进行上岗前保密教育，向乙方派出人员提出保密要求。

（十四）乙方应督促其派出人员不私自留存甲方的工作文件，不以任何方式向任何人泄漏甲方的工作信息，不采用任何手段使他人使用、泄漏甲方的工作信息。

（十五）乙方不得通过派出人员打听或获取甲方有关秘密信息。

（十六）乙方如发现其派出人员有泄露甲方工作信息尤其是秘密信息的风险或行为，应及时向甲方通报，并主动采取必要的补救措施。

（十七）乙方派出人员如发生泄露甲方工作信息尤其是秘密信息的情形，乙方应依法依规和内部制度予以严肃处理，处理结果及时通报甲方。甲方亦有提出处理意见的权利。

三、例外约定

双方同意下述情形不属于保密范围：

- 一方在向另一方公开之前，已经是被公开的信息或已经在公开的印刷刊物上刊登过的信息。

- 能书面证明接受方从拥有方收到技术资料之前已经熟知该资料。

- 由第三方合法提供的资料。

- 未使用拥有方的技术资料，由接受方独立开发出来的技术。

- 法律、法规要求必须公开的信息。

四、保密期限

本保密协议具有独立性，双方的保密义务不因主协议的解除、撤销、无效或终止而终止。双方应当履行保密义务直至保密信息解密时止。

五、违约责任

（一）任何一方违反此协议，在违约方承担责任后，双方可协商继续履行合同。

（二）任何一方违约，给另一方造成损失或严重后果，另一方有权无条件解除项目合同，违约方承担违约责任并赔偿由此给守约方造成的损失,并承担相应的法律责任。

六、争议解决

双方在履行本协议过程中出现争议时，双方进行友好协商，协商不成的，双方可依法向甲方所在地法院起诉。

七、其他约定

（一）未经甲、乙双方同意，任何一方不得对本协议进行任何修改。

（二）本协议一式 肆 份，甲方两份，乙方两份，具有同等法律效力。

（三）本协议自双方签字盖章之日起生效。

（四）未尽事宜由双方友好协商解决。

（五）此保密协议是双方所签订合同不可或缺的部分，与合同文本具有同等效力。

甲方：盐城市生态环境监测监控中心乙方：_______________

签字：										   签字：

盖章：										   盖章：

年    月    日                              年    月    日

合同附件二

驻场负责人授权委托书

盐城市生态环境监测监控中心：

本人（姓名）系（单位名称全称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司承建盐城市生态环境监测监控平台项目现场负责人，以本公司的名义负责该项目的工作。其在我司授权范围内行使以下职权：

1、作为公司委派的本项目法定现场负责人，是项目质量、进度、安全、成本、人力资源管理的第一责任人。

2、组建项目部，主持项目部的日常工作。负责日常管理；签署有关文件、协议、联系单；填报签证单，负责工程量的真实性、有效性以及预算谈判的审核；行使现场安全文明施工管理的权力，有权对工伤事故按有关规定进行处理。

3、组织各阶段的质量验收工作(包括隐蔽工程)，确保项目质量。

4、按照合同和项目进度代表我司办理申请、支付项目资金的有关手续。

5、配合做好项目审计，并及时提供相关资料。

该同志在我司委托权限范围内所签署的材料，我司均予以承认并愿意承担全部责任。本授权书于签字盖章后生效，在收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有材料不因授权的撤销而失效。

受委托的现场负责人（签名）：      联系电话：

性别：       年龄：          身份证号码：

现家庭详细住址：

代理人无转委托权。特此委托。

授权单位：(盖章)                    授权单位法定代表人：(签字)

授权日期：   年  月  日

附：被授权人身份证复印件（正反，签字盖章）

# 第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

## 一、项目背景

为积极响应《省生态环境厅关于开展设区市生态环境数据归集共享工作的通知》（苏环便函〔2020〕959号）、《生态环境大数据建设总体方案》（环办厅〔2016〕23号）等要求，盐城市生态环境局于2023年启动市生态环境监测监控平台（以下简称“平台”）建设,并于2023年12月邀请监测监控和政府信息化领域专家通过平台验收。平台以大数据赋能政府治理能力提升改革决策为依据，重点搭建面向监管的生态环境数据归集服务、环境业务指挥调度服务和智慧大屏展示服务“三大服务”，并初步取得一定成效。但对标江苏省数据政府建设要求，当前平台在数据深度融合、监管高效精准、企业提能减负等方面还存在不足。

在此背景下，盐城市生态环境局以“加快推动江苏省生态环境智慧监管平台全省应用落地，开展省市生态环境数字化平台融合运转”建设为契机，开展“省市融合”智慧监管平台盐城市试点建设，进一步提升全市生态环境智慧化管理水平，探索创新“脸谱”政企直通互联平台的拓展服务，推动“十四五”时期全市生态环境治理体系和治理能力现代化，助力美丽盐城建设。

本次项目的建设通过将盐城市生态环境大数据平台与江苏省生态环境智慧监管平台进行打通与融合，充分利用省平台的建设成果，以实现“省市融合”为总体目标、以“三融合”为建设目标，即实现横纵向的门户融合、数据融合、应用融合。门户融合是指基于省厅智慧监管平台和江苏省环保脸谱，实现管理部门和企业两个方面的门户融合，同时搭建盐城本地个性化工作台，实现“一个入口、一次登录、千人千面”。数据融合指本次建设将充分依托省厅数据，结合盐城市大数据中心现已整合的数据以及本次建设将要使用到的数据，充分实现数据融合；应用融合是指基于省厅总体建设标准与需求建设并完善盐城本地特色化监管平台，包括环境监测全流程无纸化管理，空气质量掌上查询等，一方面满足盐城本地生态环境管理工作中的自身需求，另一方面能够与省平台进行衔接，满足各类业务信息的省市互通。

## 二、建设目标及内容

### 2.1 建设目标

本次项目的建设通过将盐城市生态环境大数据平台与江苏省生态环境智慧监管平台进行打通与融合，充分利用省平台的建设成果，以实现“省市融合”为总体目标、以“三融合”为建设目标，即实现横纵向的门户融合、数据融合、应用融合。

（1）门户融合是指基于省厅智慧监管平台和江苏省环保脸谱，实现管理部门和企业两个方面的门户融合，同时搭建盐城本地个性化工作台，实现“一个入口、一次登录、千人千面”。

（2）数据融合指本次建设将充分依托省厅数据，结合盐城市大数据中心现已整合的数据以及本次建设将要使用到的数据，充分实现数据融合；

（3）应用融合是指基于省厅总体建设标准与需求建设并完善盐城本地特色化监管平台，包括环境监测全流程无纸化管理，空气质量掌上查询等，一方面满足盐城本地生态环境管理工作中的自身需求，另一方面能够与省平台进行衔接，满足各类业务信息的省市互通。

### 2.2 建设内容

#### 2.2.1 盐城市生态环境监测数智一体化建设项目建设

##### 1、建设环境监测信息管理系统模块(LIMS)

实现实验室监测全流程管理、实验室全面资源管理、仪器数据采集管理、现场监测管理、实验室质量控制管理、原始记录无纸化管理、数据查询统计管理、和系统安全管理等核心模块，实现监测全过程信息封闭式采集、存储和追溯，健全生态环境监测量值溯源体系，打造盐城市生态环境监测监控中心环境监测业务管理一体化业务。

##### 2、市监测监控平台“省市融合”建设

我局在沿用当前建设成果的同时，以解决当前平台存在的问题、提升市内生态环境现代治理能力为主要出发点，同时秉着避免重复建设、共享共建的主要理念，在充分利用省平台数据的同时持续加强完善盐城市内数据整合治理以及数据共享工作，并依托省厅的统一门户、指挥协同以及综合分析能力提升盐城市内的生态环境问题深度分析与环境治理水平。

（1）省市门户融合建设

基于省智慧监管平台统一地市工作台底座，搭建本地的个性化工作台，用户通过一次登录，即可同时访问本地与省厅应用系统，减少平台切换，解决业务部门找应用、找数据、找任务困难的局面，提升管理人员工作效率同时加强平台的使用黏度。主要功能包括用户体系改造、任务消息打通、搭建盐城本地个性化工作台等。

（2）省市数据融合建设

根据江苏省生态环境数据中心数据共享清单及我市业务场景的数据需要，建立生态环境监测监控动态数据图谱，开展我市生态环境数据建模、目录级联与数据分级分类管理。

实现省智慧监管平台数据底座能力682个数据下发接口，完成生态环境存量未用或新增数据“应归尽归”，以此实现数据赋治能力的跃升，为生态环境监管全方位增智赋能。

（3）省市应用融合建设

开展乡镇空气站质量审核系统优化。平台已经建设乡镇（街道）空气质量监测网络，满足122个乡镇站数据直联，实现了乡镇空气质量实时数据的采集、传输、存储、分析，很好弥补国、省空气站点的不足，帮助管理人员快速掌握区域乡镇空气质量状况。本项目将进一步优化数据接收网关，提高监测数据持续、稳定、完整度的接入，完善数据计算规则，优化乡镇可视化界面。

开展生态环境专项监测任务融合模块建设。本项目拟打通各业务处室、各地市、各企业表单填报，实现数据报表在线处理、可共享、可追溯。同时，实现各类填报任务集约化管理，统一监控与回收，提升填报任务效率。利用现有任务中心的任务流转渠道，搭建自定义任务模块，满足用户根据实际工作要求，利用Excel模板创建任务表单，设置任务接收对象，并提供任务填报统计。

构建省市任务协同处置应用模块，实现省市生态环境指挥调度、非现场监管等业务事项与办公应用有机衔接。提供日常（移动）协助办公、工作日历、协助任务管理、文档共享和协作工具等服务，满足日常工作需要，提高局内部的沟通、协作和工作效率。

##### 3、空气质量移动应用建设

（1）空气质量综合分析模块

以盐城市生态环境监测监控平台项目的建设成果作为基础，对数据的综合分析应用进行专题建设，提供城市排名、行政区排名、站点排名、污染物同比和环比等专题分析；提供城市AQI、常规六阐述等城市对比、区县对比、站点对比等专题分析；提供要素时序图分析、统计分析、空气质量污染月历等专题分析。

（2）空气质量可视化模块

基于“盐政通”建设空气质量APP，提升全市生态环境数据应用服务能力，填补支持随查即用的能力空缺，持续打造可用、好用的移动应用和信息通道。具体功能包括首页地图功能、详情功能、排名功能、实时功能、简报功能和我的功能。

#### 2.2.2 持续运营服务体系建设

以购买服务方式聘请平台及数据运营类的专家团队，需要3人的三年技术人员驻场服务，现场提供大气数据分析服务、LIMS技术服务等服务。同时需要完全系统交付培训，主要分为两大部分：理论培训和现场实践培训。理论培训的目的是让相关人员对此平台有一个全面的了解，包括对系统的设计，系统的安装、调试、运行和维护，系统的操作使用和系统建设文档等方面，力求做到根据培训和系统建设文档能够独立运行、维护整个系统。现场实践培训的目的是让相关人员进一步熟悉本系统的建设和运行，通过感性认识加深对本系统的理解。

- 技术需求

### 3.1 系统功能需求

#### 3.1.1 环境监测信息管理系统 (LIMS)

系统实现生态环境监测标准数据库、实验室监测全流程管理、仪器数据采集管理、实验室全面资源管理、实验室质量控制管理、现场监测管理、移动审批应用和系统支撑等建设与集成，实现生态环境主管部门对全市生态环境质量状况、污染源企业以及社会环境检测机构等监管对象的统一管理。

##### 1．实验室监测全流程管理

环境监测任务计划管理、监测方案的创建、监测过程的执行以及污染源监测的管理和执行.重点是需要对业务流程特点进行梳理与再造、各种数据结构进行统一定义、各种表单报表进行分析整合。

主要功能包括建设统一的样品完整检测业务流程、建设日常监测各类业务的全过程管理、系统具有可视化工作流工具、系统具有审核记录功能以及系统具有待办事项提醒和任务超期提醒功能。

##### 2．实验室全面资源管理

建设实验室全面资源管理，主要是要建设人员管理、仪器设备管理、样品管理、检测方法管理、检测项目管理、评价标准管理、监测点管理、监测点管理、材料管理、供应商管理、文件管理和环境管理。

##### 3．仪器数据采集管理

建设仪器数据采集管理，主要是系统提供仪器数据采集配置、仪器数据采集，在系统中，当原始分析记录输入后，根据在系统中的配置模块中预先定义的计算公式和修约规则，系统将自动计算出分析结果，自动对结果进行修约。数据输入格式可以是数值，也可以是文本（如>150）等。可以将图谱、文档等作为附件与原始数据一同保留在系统中，以便审核追溯所有相关历史记录。系统可根据预先设定的指标对超标结果数据自动判级，并以不同颜色加以区分与突出显示。支持多级规格指标和限值检查。

##### 4．现场监测管理

通过内置有外出采样监测功能的现场监测专用移动终端，实现任务下载、采样点定位、现场拍照、摄像、绘制点位示意图、现场数据录入、电子签名、数据上传、支持离线操作，实现现场监测无纸化管理。

##### 5．实验室质量控制管理

建设实验室质量控制管理，包括盲码样管理、现场质控样管理、实验室质控样管理、质控结果自动计算、质控结果自动评判、质控数据异常预警、质控数据查询统计、现场平行样管理、现场空白样管理、现场加标样管理、采样器具空白样管理、全程序空白样管理、密码平行样管理、盲码质控样管理、实验室标准样品管理、实验室平行样管理、实验室空白样管理、实验室加标样管理、加标平行样管理、平行加标样管理、空白加标样管理、曲线校准管理、人员比对管理、仪器比对管理、方法比对管理。

##### 6．原始记录无纸化管理

系统提供环境监测行业完善的原始记录模板库，可以自动生成监测任务单、样品交接单、采样原始记录单（按照样品类型统一设计格式）、分析原始记录单（统一设计格式，信息包括样品信息、分析方法、检测仪器、分析人员、分析时间、实验参数、前处理措施、检测结果、质控信息）、监测报告，并且能够将这些原始记录分类以PDF文件的方式存储到系统统一的界面中。

##### 7．数据查询统计管理

系统自带常用查询统计功能，可以对系统中的监测业务信息和资源管理信息进行基础数据查询统计，可生成相应的数据报表。

##### 8．系统安全管理

系统可通过用户管理、组织结构管理、角色权限管理、电子签名、系统日志、审计跟踪等一系列手段保证数据访问的安全，避免误操作，可供操作过程的全程追溯。

#### 3.1.2 市监测监控平台“省市融合”建设

本次项目的建设通过将与江苏省生态环境智慧监管平台进行打通与融合，以“省市融合”为总体目标，以集约化作为项目建设的出发点，充分利用省平台的建设成果，实现本次项目的数据整合、数据中心升级建设、本地个性化工作台的搭建以及业务应用建设等。

##### 1．省市门户融合建设

基于省智慧监管平台统一地市工作台底座，搭建本地的个性化工作台，用户通过一次登录，即可同时访问本地与省厅应用系统，减少平台切换，解决业务部门找应用、找数据、找任务困难的局面，提升管理人员工作效率同时加强平台的使用黏度；

- 管理工作门户融合改造

基于省厅智慧监管平台，对现有的门户体系进行改造，实现省市门户融合，同时搭建盐城本地的个性化工作台，在复用省平台应用的同时，又满足了盐城本地的个性化需求，实现“一个入口、一次登录、千人千面”。包括用户体系改造、任务消息打通、搭建盐城本地个性化工作台。

- 企业工作门户融合改造

企业用户全面使用江苏省环保脸谱，对分散在省市两级的涉企应用开展统一门户集成。同时，利用企业“环保脸谱”消息通知、预警提醒、任务待办等工作通道，开展涉企业务推送和闭环跟踪。

##### 2．省市数据融合建设

以我市非现场监管应用场景需求为牵引，完成生态环境存量未用或新增数据“应归尽归”，为生态环境监管全方位增智赋能。主要内容如下：

- 盐城市生态环境数据图谱

根据江苏省生态环境数据中心数据共享清单及我市业务场景的数据需要，建立生态环境监测监控动态数据图谱，开展我市生态环境数据建模、目录级联与数据分级分类管理。

- 省市数据融合对接方式升级

基于省智慧监管平台数据底座能力平台，以各类应用场景需求为牵引，完成生态环境存量未用或新增数据“应归尽归”，以此实现数据赋治能力的跃升，为生态环境监管全方位增智赋能。

##### 3．省市应用能力建设

① 乡镇空气站质量审核系统优化

平台已经建设乡镇（街道）空气质量监测网络，满足乡镇站数据直联，实现了乡镇空气质量实时数据的采集、传输、存储、分析，很好弥补国、省空气站点的不足，帮助管理人员快速掌握区域乡镇空气质量状况。本项目将进一步优化数据接收网关，提高监测数据持续、稳定、完整度的接入，完善数据计算规则，优化乡镇可视化界面。

② 生态环境专项监测任务

为满足市、县生态环境部门数据报送要求，本项目拟打通各业务处室、各地市、各企业表单填报，实现数据报表在线处理、可共享、可追溯，解决各类报表繁多、地方反复报送、报送数据“打架”的问题，切实减轻基层负担。同时，实现各类填报任务集约化管理，统一监控与回收，提升填报任务效率。

本项目拟利用现有任务中心的任务流转渠道，搭建自定义任务模块，满足用户根据实际工作要求，利用Excel模板创建任务表单，设置任务接收对象，并提供任务填报统计。

③ 省市任务协同处置应用模块

构建省市任务协同处置应用模块，实现省市生态环境指挥调度、非现场监管等业务事项与办公应用有机衔接。提供日常（移动）协助办公、工作日历、协助任务管理、文档共享和协作工具等服务，满足日常工作需要，提高局内部的沟通、协作和工作效率。

#### 3.1.3 空气质量移动应用建设

##### 1．空气质量综合分析模块

以盐城市生态环境监测监控平台项目的建设成果作为基础，基于“盐政通”对数据的综合分析应用进行专题建设，提供城市排名、行政区排名、站点排名、污染物同比和环比等专题分析；提供城市AQI、常规六阐述等城市对比、区县对比、站点对比等专题分析；提供要素时序图分析、统计分析、空气质量污染月历等专题分析。

##### 2．空气质量移动可视化应用

基于“盐政通”建设空气质量APP，提升全市生态环境数据应用服务能力，填补支持随查即用的能力空缺，持续打造可用、好用的移动应用和信息通道。具体功能包括首页地图功能、详情功能、排名功能、实时功能、简报功能和我的功能。

系统

### 3.2 硬件采购需求

本项目涉及硬件设备采购，用于检测样品打印标签，并粘贴至样品容器。用户可以扫码标签开展业务流转。设备详细参数如下：

| 序号 | 硬件名称 | 数量 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 条码打印机 | 2台 | 速度：76mm/s；打印方式：热敏式；内存：内存8MB，闪存4MB；通信接口：USB2.0，蓝牙；条码类型：一维和二维； |
| 2 | 条码扫描枪 | 5台 | 手持/自动激光条码扫描器 标称扫描距离：完全接触到65cm长距离扫描 条码扫描的高灵活性：可靠准确的条码扫描性能，斜度，偏转>50度均可准确扫描 200 线 / 秒的高速扫描； |
| 3 | 平板电脑 | 5台 | 10.1英寸平板电脑8GB+256GB |

### 3.3 系统性能需求

充分考虑业务的特殊性和复杂性，确保系统的总体性能满足用户要求，避免发生长时间中断、阻塞、死锁等情况。

1. 基础性能要求。为保障业务稳定运行，需支持同时在线数不少于100，并发用户数不少于10。

2.响应性能指标。各用户界面平均响应时间小于1秒；对于日常业务操作中，如文件上传、审批流程等操作，平均响应时间小于2秒，保证用户操作的流畅性与即时性；对于复杂业务的查询、录入、修改、删除等请求，平均响应时间小于3秒，以满足业务人员对数据的快速获取需求，查询数据（精确匹配）的响应时间≤3秒，大数据量级批量的查询、统计与复杂的汇总，原则上平均响应时间≤10秒。

3.稳定性指标。达到7×24h的可靠运行能力，在系统要求高并发服务下，系统可用性达到99.9%，即每年的不可用时间不超过8.76小时（365天×24小时×0.1%）。

4.兼容性指标。需无缝兼容主流国产化操作系统，支持主流国产数据库管理系统和中间件系统，确保系统可以在不同环境下稳定运行。

### 3.4系统安全需求

为保证数据安全，软件开发须严格遵循国家信息安全相关法律法规、管理规定和技术要求等。须在包括但不限于身份鉴别、访问控制、安全审计、剩余信息保护、通讯完整性、通讯保密性、抗抵赖、软件容错、资源控制等方面，按照不低于国家信息安全等级保护第三级规定和技术要求进行设计、建设，需要健全密码保障体系，实施商用密码应用安全性评估。

根据本项目的业务特点和需要，以及现有的网络安全状况，应建立一个合理、实用、先进、可靠、综合、统一的安全保障体系，确保信息安全和业务系统的正常运行。安全等级应达到等保三级，对不同安全等级的信息，通过身份认证和访问控制，实现授权访问；同时整个平台应具备数据备份、恢复和应急响应等功能。

平台应达到以下安全性要求：

（1）网络安全：应与采用的云环境的安全设备兼容，除非特别原因，不宜提出额外的设备要求；

（2）传输安全：用户名密码、数据库连接等关键数据应进行加密传输及存储，数据库中不允许出现明码；定期自动清除缓存；

（3）存储安全：及时对数据进行备份，保证数据安全；

（4）身份验证：至少应包括软件方式（用户名/密码）；

（5）访问控制：应根据角色设定权限进行控制；

（6）功能安全：应对关键业务的关键操作进行日志记录，上传文件大小的限制和格式检查等。

- 商务要求

### 4.1 服务期限及地点

#### 4.1.1 服务期限

合同履行期限：合同签订后9个月内完成建设工作；如遇国家政策调整或甲方有其他要求，乙方应适时进行调整。本项目质保期为三年，起始时间为自本项目验收合格之日起。

本项目质保期为自验收合格之日起三年，乙方须指派专业人员驻场提供现场服务，未经甲方同意不得随意更换人员。一旦接到甲方的电话通知，乙方必须保证在2小时内解决问题。若累计出现三次重大问题，甲方有权向乙方索取赔偿，若出现重大安全事故并造成实际影响的甲方有权终止合同。

#### 4.1.2 服务地点

采购人指定服务地点。

### 4.2支付方式

合同款项的支付方式及进度安排如下：

（1）预付款：自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项作为预付款；

（2）进度款：（1）平台上线经甲方组织初验，初步验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付合同总价的35%；（2）甲方组织竣工验收，竣工验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付合同总价的30%；

（3）尾款：运维期满后，收到乙方发票10个工作日内甲方付清尾款。

- 技术方案

供应商须根据自身实际情况与对本项目的理解，编制技术方案，技术方案至少包括以下内容：

### 5.1 现状理解与需求分析要求

提供科学合理的现状理解与需求分析方案，方案目标明确，结构层次划分清晰合理准确，方案至少包括①项目背景、②相关政策分析、③现状及问题分析、④项目必要性分析、⑤需求分析等内容。具体要求如下：

1.项目背景。需充分结合本项目建设的社会背景、国省要求详细阐述本项目的建设背景，明确本项目建设意义。

2.相关政策分析。需梳理国家、省、市关于环境监测、省市融合的相关政策文件，明确政策对项目建设的具体要求。

3.现状及问题分析。需梳理现有信息化建设现状、环境质量监测网络等建设现状及政务资源现状，并分别与政策要求的适配性、平台功能与实际使用需求差距等方面存在的问题进行深入分析。

4.项目必要性分析。需要从江苏省、盐城市及市生态环境局实际业务工作等方面阐述本项目的必要性和意义。

5.需求分析。需从市领导、市县两级监管部门（包括领导角色、业务办理角色等）等不同层面，全面梳理各主体的用户需求，清晰地阐述本项目建设的用户需求、功能需求、性能需求、安全需求。

### 5.2 总体设计方案要求

在市局统一信息化框架开展设计，提供科学合理的总体方案设计方案，设计目标明确，结构层次划分清晰合理准确。方案至少包括①设计原则与标准规范、②总体架构设计、③技术架构、④网络拓扑及部署方式、⑤安全架构设计等内容。具体要求如下：

1.设计原则与标准规范。需遵循统筹规划、先进实用、统一标准、充分利旧等原则开展设计。详细阐述需遵循电子政务、软件、安全等标准规范。

2.总体架构设计。按照设施共建、技术衔接、信息共享、应用协同、服务集成的设计思路.采用分层设计理念，包括基础设施层、数据资源层、应用支撑层、业务应用层、用户层五个逻辑层次，以及标准规范保障体系、运行维护保障体系、信息安全保障体系三类技术支撑体系；详细阐述明本项目与提供基础设施、数据资源、应用系统、数字组件等方面与盐城市局数字化改革总体方案的关系。

3.技术架构。按照分层提供所对应的技术路线，并明确国产化技术路线，满足系统各种应用系统建设的需求。

4.网络拓扑及部署方式。充分了解现有政务外网、政务互联网区、环保专网区等网络架构，结合项目子系统具体功能应用建设需求，设计本项目网络架构及部署示意图。

5.安全架构设计。需从安全管理体系、安全技术体系、安全运维体系等三个体系构建安全保护框架，提供安全建设目标、安全建设内容及网络安全建设拓扑等内容。

### 5.3 功能设计方案要求

#### 5.3.1 环境监测信息管理系统 (LIMS)建设方案

针对“3.1.1 环境监测信息管理系统 (LIMS)”功能要求,提供环境监测信息管理系统模块详细设计方案，至少包括①实验室监测全流程管理、实验室全面资源管理等；②仪器数据采集管理、现场监测管理等；③实验室质量控制管理；④原始记录无纸化管理；⑤数据查询统计管理、系统安全管理等功能。

#### 5.3.2 市监测监控平台“省市融合”建设方案

针对“3.1.2 市监测监控平台‘省市融合’建设”功能要求，提供市监测监控平台“省市融合”详细设计方案，至少包括①省市门户融合建设、②省市数据融合建、③省市应用能力建设等模块功能。优先考虑可提供省内其他地市省市融合（包括门户、数据和应用融合）对接能力材料（如合同材料、验收报告或用户评价等）。

#### 5.3.3 空气质量移动应用建设方案

针对“3.1.3 空气质量移动应用建设”功能要求，提供盐城空气质量移动应用详细设计方案。至少包括①空气质量移动应用建设，提供城市排名、行政区排名、站点排名、污染物同比和环比等专题分析；提供城市AQI、常规六阐述等城市对比、区县对比、站点对比等专题分析；提供要素时序图分析、统计分析、空气质量污染月历等专题分析。②空气质量可视化等模块功能，提供首页地图功能、详情功能、排名功能、实时功能、简报功能和我的功能。

### 5.4 项目实施方案要求

项目实施方案，至少包括①项目实施计划；②项目组织架构；③项目质量保障体系；④安全设计方案；⑤培训方案。具体要求如下：

1.项目实施计划,应包括实施服务地点、实施计划、实施阶段管理及进度保障。为了确保按期完成建设和服务内容，并明确完成各项工作预计所需时间及达到的阶段目标，提供各阶段服务内容。

2.项目组织架构，应包括合理组织架构、沟通与协调机制和项目团队说明；其中项目团队要求安排足够的高素质专业技术人员参加本项目建设工作，参与此项目的技术人员必须具有强烈的服务意识和高度的责任感，项目团队至少应包含项目经理、项目技术负责人以及专业技术人员等岗位。

3.项目质量保障体系，至少包括组织保障体系、质量管理防范、质量管理措施、软件配置管理、项目风险管理及全流程档案管理。

4.安全设计方案，至少包括安全保护等级、安全技术体系设计、安全管理体系设计、安全运营体系设计等；

5.培训方案，应包括培训目标、培训内容、培训方式、培训质量保障等。

### 5.5 项目服务方案要求

项目服务方案，至少包括①售后服务承诺；②售后服务体系；③维护服务内容；④技术支撑；⑤故障响应。具体要求如下：

1.售后服务承诺包括在服务期内，针对采购人提出的合理意见，投标人需及时响应，并在承诺的服务时间内实施服务。

2.售后服务体系应包括售后服务机构、售后服务流程、售后服务计划及售后服务保障。

3.维护服务内容。需提供软件运行、升级更新、系统迁移、持续培训以及日常巡查等服务。针对可能出现的重大故障、安全事故等情况，提供完善应急处置预案。

4.技术支持。需要针对技术支持方式及内容，包括软件运行技术支持、重大活动技术保障、远程诊断技术支持、文档档案管理技术支持等。

5.故障响应。需响应时间、响应机制、响应措施及保障。提供全年7天24小时服务（电话、远程或现场），并在接到采购人通知后1小时内进行处理、12小时内到达现场。在验收合格结束后，中标人提供不低于3年免费运维服务。

## 六、演示要求

为确保项目可以高质量快速落地，需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于200M）。须使用真实的类似应用系统或DEMO系统进行录屏演示进行视频演示，根据演示内容的功能完整性、整体集成性、操作简便性等进行评分。如使用图片、静态网页、PPT进行视频演示（演示数据无交互、演示数据无关联、演示成果无展示）等其他方式演示最多得一半分。录屏时长：不超过25分钟。主要要求如下：

（1）演示环境监测信息管理系统 (LIMS)核心功能。

①根据招标文件对现场监测管理系统APP的功能要求对现场监测管理系统进行综合评价，包括 GPS 定位、现场变更、添加质控、预览标签、仪器校准、电子签名、测点示意图等功能；

②能够实现实验室分析仪器PDF数据文件自动采集，不需要编写代码通过配置就可以实现仪器数据采集；

③系统提供可视化数据分析平台，不需要后台编写代码，直接在界面上通过图表的拖拽配置，即可实现数据图形化展示；

④系统具有方法、标准在线查新功能。

（2）演示市监测监控平台“省市融合”建设、空气质量移动应用等核心功能。

①演示盐城市空气质量7天预测情况，用户可以按需叠加国控、省控、市控、乡镇等站分布情况。选中任一站点展示站点详情、监测数据等；

②用户可以在地图叠加风场并在上方向、下方向选取任意位置，绘制不同形状的图斑，并查询图斑内污染源及排放情况。

③演示盐城空气质量、空气质量站点排名、城市/区县考核排名、空气质量等级分布、首要污染物分布、空气质量趋势、空气质量报告等多维度信息概览，并提供对比分析、污染日历、统计分析、相关排名等专题分析功能；

④演示空气质量移动APP应用，通过移动端查询盐城市及区县空气质量情况和查询点位详情、数据。

## 七、其他要求

### 7.1 团队能力

为了盐城市生态环境监测数智一体化建设项目更好的实施，投标人需建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，按照招标要求安排好项目管理团队参加本项目的建设。项目团队至少应包含项目经理（1人）、技术负责人（1人）、应用开发、软件测试、系统集成、项目管理、用户培训、项目实施、运行维护等成员。投标人应明确项目经理和技术负责人在本项目中的岗位职责。

（1）项目经理负责项目的整体统筹策划，对项目的质量和进度目标进行总体把控，需要相关专业中级及以上职称证书证明业务的专业能力。同时具有国家人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发的系统集成项目管理工程师资格证书等证明项目管理及安全建设方面能力；

（2）技术负责人帮助项目经理完成技术路线论证、系统设计及安全技术实现等技术工作，需要具备具有国家人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发的系统集成项目管理工程师资格证书、软件设计师证书等技术能力证明材料的优先；

（3）项目组成员具有国家人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发的信息系统项目管理师证书、软件设计师证书、网络工程师证书、系统集成项目管理工程师证书和数据库系统工程师证书，环境工程专业工程师证书的优先。

### 7.2 供应商实力

为了择优选择中标单位，鼓励供应商具备完善管理体系，具有有效期内的信息技术服务管理体系、信息安全管理体系、环境管理体系认证、质量管理体系等认证证书的优先。

### 7.3 业绩要求

供应商有丰富的环保业务类系统建设以及升级项目相关承接经验（类似信息化项目是指合同名称、采购内容或合同相关附件中包含“环境监测监控”、“环境智慧监管”、“智慧监测会商”、“智能环境治理”、“环境非现场”至少一项在内的信息化项目），为了确保项目的顺利实施，投标人自2022年1月1日起承担过以上类似案例业绩的优先。

### 7.4 报价要求

本项目为“交钥匙”项目，投标人应充分了解和考虑为提供项目所需全部服务可能存在的各类风险因素，投标人的报价包含完成本项目所需的一切费用，包括但不限于设备采购、土建施工、安装调试、平台对接、运维保障、电网费用、人员培训、速度检测标定、系统平台等保、密评、软测等可预见的及不可预见的一切相关费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。

各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，投标人不得以不了解或预先未知晓事项提出任何增项和变更。

## 八、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市生态环境监测数智一体化建设项目 | 软件和信息技术服务业 |

# 第五章 评标方法与评标标准

## 一、定标原则

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

- 小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业服务给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

### 2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

### 3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

## 二、评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评审内容 | 评审 要素 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 （10分） |  | 采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（有效投标报价为未被评标委员会判定为无效标的投标文件）为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10（小数点保留两位）。 |
| 2 | 技术部分（50分） | 需求分析 （10分） | 投标人根据第四章采购需求“5.1 现状理解与需求分析要求”，提供科学合理的需求分析方案，方案目标明确，结构层次划分清晰合理准确，方案至少包括①项目背景、②相关政策分析、③现状及问题分析、④项目必要性分析、⑤需求分析等内容。 根据①~⑤每一项内容评定，优于采购人需求的，得2分；符合采购人需求的，得1分；不符合采购人需求的或不提供方案的，得0分。最高得10分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
|  |  | 总体设计 （10分） | 投标人根据第四章采购需求“5.2总体设计方案要求”，在市局统一信息化框架开展设计，提供科学合理的总体方案设计方案，设计目标明确，结构层次划分清晰合理准确。方案至少包括①设计原则与标准规范、②总体架构设计、③技术架构、④网络拓扑及部署方式、⑤安全架构设计等内容。 根据①~⑤每一项内容评定，优于采购人需求的，得2分；符合采购人需求的，得1分；不符合采购人需求的或不提供方案的，得0分。最高得10分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
|  |  | 空气质量移动应用建设方案（4分） | 投标人根据第四章采购需求“5.3.3 空气质量移动应用建设方案”要求，提供盐城空气质量APP应用模块设计方案，至少包括①空气质量移动应用建设，提供城市排名、行政区排名、站点排名、污染物同比和环比等专题分析；提供城市AQI、常规六阐述等城市对比、区县对比、站点对比等专题分析；提供要素时序图分析、统计分析、空气质量污染月历等专题分析。②空气质量可视化等模块功能，提供首页地图功能、详情功能、排名功能、实时功能、简报功能和我的功能等功能。 根据①~②每一项内容评定，优于采购人需求的，得2分；符合采购人需求的，得1分；不符合采购人需求的或不提供方案的，得0分。最高得4分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
|  |  | 市监测监控平台“省市融合”建设方案 （6分） | 投标人根据第四章采购需求“5.3.2 市监测监控平台“省市融合”建设方案”要求,提供市监测监控平台“省市融合”建设模块设计方案，至少包括①省市门户融合建设、②省市数据融合建、③省市应用能力建设等模块功能。优先考虑可提供省内其他地市省市融合（包括门户、数据和应用融合）对接能力材料（如合同材料、验收报告或用户评价等）。 根据①~③每一项内容评定，优于采购人需求的，得1分；符合采购人需求的，得0.5分；不符合采购人需求的或不提供方案的，得0分。最高得3分。优先考虑提供具有省内其他市省市融合（包括门户、数据和应用融合）对接能力材料（例如合同材料、验收报告或用户评价等）,每提供1个得1.5分，最高得3分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
|  |  | 环境监测信息管理系统 (LIMS)设计方案（5分） | 投标人根据第四章采购需求“5.3.1 环境监测信息管理系统 (LIMS)建设方案”要求,提供环境监测信息管理系统模块设计方案，至少包括①实验室监测全流程管理、实验室全面资源管理等；②仪器数据采集管理、现场监测管理等；③实验室质量控制管理；④原始记录无纸化管理；⑤数据查询统计管理、系统安全管理等功能。 根据①~⑤每一项内容评定，优于采购人需求的，得1分；符合采购人需求的，得0.5分；不符合采购人需求的或不提供方案的，得0分。最高得5分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
|  |  | 实施方案 （10分） | 投标人根据第四章采购需求“5.4项目实施方案要求”,针对本项目提供的实施方案，至少包括①项目实施计划；②项目组织架构；③项目质量保障体系；④安全设计方案；⑤培训方案等内容。 根据①~⑤每一项内容评定，优于采购人需求的，得2分；符合采购人需求的，得1分；不符合采购人需求的或不提供方案的，得0分。最高得10分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
|  |  | 服务方案 （5分） | 投标人根据第四章采购需求“5.5项目服务方案要求”，针对本项目提供服务方案，服务方案至少包括①售后服务承诺；②售后服务体系；③维护服务内容；④技术支撑；⑤故障响应等内容。 根据①~⑤每一项内容评定，优于采购人需求的，得1分；符合采购人需求的，得0.5分；不符合采购人需求的或不提供方案的，得0分。最高得5分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 3 | 商务部分（30分） | 项目团队（12） | 投标人拟委派本项目的项目经理具备：中级及以上职称证书，得1.5分；具有国家人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发的系统集成项目管理工程师资格证书，得1.5分，最高得3分。 （须提供相关证书彩色扫描件及在本单位近3个月内任意1个月缴纳社保凭证扫描件并加盖公章，未提供或提供资料不符合要求、模糊不清的不得分）。 |
|  |  |  | 投标人拟委派本项目的项目技术负责人（除项目经理外）具备：具有国家人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发的系统集成项目管理工程师资格证书得1.5分，具有国家人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发的软件设计师证书得1.5分，最高得3分。 （须提供相关证书彩色扫描件及在本单位近3个月内任意1个月缴纳社保凭证扫描件并加盖公章，未提供或提供资料不符合要求、模糊不清的不得分）。 |
|  |  |  | 投标人拟委派本项目的团队成员（除项目经理及项目技术负责人外）具备： 具有国家人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发的信息系统项目管理师证书、软件设计师证书、网络工程师证书、系统集成项目管理工程师证书、数据库系统工程师证书，每提供一个证书得1分，最高得5分； 具有环境工程专业工程师证书，得1分。 不同人员具有同类证书或同一人员具有多项证书均不重复加分，最高得6分。（须提供相关证书彩色扫描件及在本单位近3个月内任意1个月缴纳社保凭证扫描件并加盖公章，未提供或提供资料不符合要求、模糊不清的不得分）。 |
|  |  | 供应商综合实力（6分） | 投标人具有国家认监委认证机构颁发的信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、环境管理体系证书、质量管理体系认证证书，每具有1项有效的证书得1.5分，最高6分。 注：投标时提供上述证书的彩色扫描件，同时须提供上述证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=）查询页面完整截图，投标人应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。以上材料均须加盖投标人公章，否则不予认可，不提供不得分。 |
|  |  | 业绩（12分） | 投标人提供近2022年1月1日以来完成类似信息化项目（类似信息化项目是指合同名称、采购内容或合同相关附件中包含“环境监测监控”、“环境智慧监管”、“智慧监测会商”、“智能环境治理”、“环境非现场”至少一项在内的信息化项目）的案例合同，每提供一个得2分，最多得12分。 注：投标时需提供服务合同彩色扫描件，且合同中需体现甲乙双方名称、合同签订时间、甲乙双方章印齐全，否则不予认可。未提供或评标委员会无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
| 4 | 演示部分（10分） | 项目演示（10分） | 投标人根据第四章采购需求“八、演示要求”,需开展演示内容制作并提交演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于200M）。须使用真实的类似应用系统或DEMO系统进行录屏演示进行视频演示，根据演示内容的功能完整性、整体集成性、操作简便性等进行评分。如使用图片、静态网页、PPT进行视频演示（演示数据无交互、演示数据无关联、演示成果无展示）等其他方式演示最多得一半分。录屏时长：不超过25分钟。 （1）演示环境监测信息管理系统(LIMS)核心功能。①根据招标文件对现场监测管理系统APP的功能要求对现场监测管理系统进行综合评价，包括 GPS 定位、现场变更、添加质控、预览标签、仪器校准、电子签名、测点示意图等功能；②能够实现实验室分析仪器PDF数据文件自动采集，不需要编写代码通过配置就可以实现仪器数据采集；③系统提供可视化数据分析平台，不需要后台编写代码，直接在界面上通过图表的拖拽配置，即可实现数据图形化展示；④系统具有方法、标准在线查新功能。每成功演示一项得1.5分，最高得6分，不演示不得分。 （2）演示市监测监控平台“省市融合”建设、空气质量移动应用等核心功能。①演示盐城市空气质量7天预测情况，用户可以按需叠加国控、省控、市控、乡镇等站分布情况。选中任一站点展示站点详情、监测数据等；②用户可以在地图叠加风场并在上方向、下方向选取任意位置，绘制不同形状的图斑，并查询图斑内污染源及排放情况。③演示盐城空气质量、空气质量站点排名、城市/区县考核排名、空气质量等级分布、首要污染物分布、空气质量趋势、空气质量报告等多维度信息概览，并提供对比分析、污染日历、统计分析、相关排名等专题分析功能；④演示空气质量移动APP应用，通过移动端查询盐城市及区县空气质量情况和查询点位详情、数据。每成功演示一项得1分，最高得4分，不演示不得分； |

# 第六章  投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

## 投标人名称： （加盖CA电子公章）

日      期：

投标文件目录

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

## 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的   身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：              。

主要专业技术能力有：     。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：（供应商名称）授权（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320900-JZCG-G2025-0062号盐城市生态环境监测数智一体化建设项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于年月日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：    （加盖CA电子公章）

单位地址：

日    期：

八、投标函

致：盐城市政府采购中心

根据贵方的JSZC-320900-JZCG-G2025-0062号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

### 2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

### 7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的盐城市生态环境监测监控中心，采购编号为JSZC-320900-JZCG-G2025-0062，盐城市生态环境监测数智一体化建设项目的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

### 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市生态环境监测监控中心单位的采购文件编号为JSZC-320900-JZCG-G2025-0062的盐城市生态环境监测数智一体化建设项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2025-0062

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 盐城市生态环境监测数智一体化建设项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：（电子签章）

日期： 年 月 日

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

### （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

### （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工做了宣传教育。

法定代表人（签名）：

单位名称（盖章）：

年      月      日

质疑函范本

## 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

## 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：          公章：               日期：

质疑函制作说明：

### 1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

### 5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。