苏州市高新区政府采购

服务类磋商项目

采购编号：JSZC-320505-ZCZX-C2025-0103

项目名称：浒墅关沪宁高速周边片区污水管网完善工程项目管网检测

采 购 人：苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会

采购代理机构：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

采购类别：服务类

2025年10月20日

目    录

一、竞争性磋商公告

二、磋商采购文件

三、评审方法及评分标准

四、合同主要条款及格式

五、磋商响应文件格式

第一章 苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会关于浒墅关沪宁高速周边片区污水管网完善工程项目管网检测的竞争性磋商公告

项目概况 浒墅关沪宁高速周边片区污水管网完善工程项目管网检测 JSZC-320505-ZCZX-C2025-0103 采购项目的潜在供应商应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统获取采购文件，并于2025-10-31 13:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320505-ZCZX-C2025-0103号

项目名称：浒墅关沪宁高速周边片区污水管网完善工程项目管网检测

采购方式：竞争性磋商

预算金额：113.300000万元

最高限价（如有）：113.300000万元

采购需求：

对浒墅关经济技术开发区的华盛社区、青灯村、九图村、吴公村4个行政村内污水管网存在的混接现象进行调查、污水管道CCTV/QV影像检测，绘制CAD格式的污水管网图，并对辖区内的泵站及农户接管率进行调查。

合同履行期限：自合同签订之日起至2025年11月31日前完成。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统

方式：自行在苏采云系统获取

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-10-31 13:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

时间：2025-10-31 13:30（北京时间）

地点：苏州市市辖区【平泷路】谈判磋商文件递交室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.获取具体方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）依法获取采购文件

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（4）在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

2.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃响应。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

4.更正（补充）公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密响应文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

5.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式获取，所提交的响应文件恕不接受，且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

6.本次采购的有关信息将江苏政府采购网、苏州市政府采购网上发布，敬请留意。

7.政府采购履约资金扶持政策：成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

8.政府采购监管部门监督电话：0512-68751335。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会

单位地址：苏州高新区大同路19号

联系人：王璨

联系电话：0512-68018532

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

单位地址：苏州市高新区潇湘路99号诚来智研发大楼5楼

联系人：许若蕾、金欣楠

联系电话：0512-68303723

3.项目联系方式

项目联系人：许若蕾、金欣楠

电话：0512-68303723

第二章 中诚智信工程咨询集团股份有限公司

磋商采购文件

受苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会的委托，中诚智信工程咨询集团股份有限公司对其浒墅关沪宁高速周边片区污水管网完善工程项目管网检测在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合磋商采购文件资格条件的各供应商前来参加磋商。

一、采购编号：JSZC-320505-ZCZX-C2025-0103号

二、采购方式：竞争性磋商采购

三、采购项目名称：浒墅关沪宁高速周边片区污水管网完善工程项目管网检测

四、采购内容及要求：

（一）项目概况：

对浒墅关经济技术开发区的华盛社区、青灯村、九图村、吴公村4个行政村内污水管网存在的混接现象进行调查、污水管道CCTV/QV影像检测，绘制CAD格式的污水管网图，并对辖区内的泵站及农户接管率进行调查。

1、华盛社区：除坝头外，全部自然村的污水主管、支管、8座泵站纳入检测范围；

2、九图村：全部自然村的污水主管、支管、9座泵站纳入检测范围；

3、青灯村：全部自然村的污水主管、支管、9座泵站纳入检测范围；

4、吴公村：仅村内污水主管网、10座泵站纳入检测范围。

检测工作边界为从农户出户井（化粪池）或公厕化粪池至村内干管，最终到市政污水管网或农村污水集中式处理设施。出户井或化粪池上游管道配合排查“三水必接”(卫生间、厨房、庭院洗衣)情况。

（二）工作量及工作要求：

1、工作量：

（1）浒墅关沪宁高速周边片区污水管网检测工作量

| 序号 | 社区 | 管径 | DN150以下/m | DN200-250/m | DN300/m | 管线长度小计/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华盛社区 | 污水主管线检测长度 |  |  | 100.00 | 8800.00 |
| 2 |  | 污水支管线检测长度/m | 2200 | 6500 |  |  |
| 3 | 九图村 | 污水主管线检测长度 |  |  | 1200.00 | 14400.00 |
| 4 |  | 污水支管线检测长度/m | 3300 | 9900 |  |  |
| 5 | 青灯村 | 污水主管线检测长度 |  |  | 3000.00 | 17800.00 |
| 6 |  | 污水支管线检测长度/m | 3800 | 11000 |  |  |
| 7 | 吴公村 | 污水主管线检测长度 |  |  | 7000.00 | 7000.00 |
| 8 |  | 污水支管线检测长度/m |  |  |  |  |

（2）浒墅关沪宁高速周边片区污水泵站检测工作量

| 序号 | 社区 | 泵站类型 | 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华盛社区 | 基础泵站 | 7 |
|  |  | 小提升泵 | 1 |
| 2 | 九图村 | 基础泵站 | 8 |
|  |  | 小提升泵 | 1 |
| 3 | 青灯村 | 基础泵站 | 8 |
|  |  | 小提升泵 | 1 |
| 4 | 吴公村 | 基础泵站 | 6 |
|  |  | 小提升泵 | 4 |

注：本项目采用固定综合单价形式（详见成交的磋商响应报价分析表），在合同履行过程中根据实际情况增加（或减少）数量，费用按实结算。最终结算金额以按实结算价与合同价相比孰低为准。

2、工作要求：

| 序号 | 内容 | 工作量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村污水管道封堵、降水、疏通、清淤及管道CCTV/QV检测 | 污水管道长度：约48000米；其中华盛社区（8800米）、青灯村（17800米）、九图村（14400米）、吴公村（7000米）。 | 1.对4个行政村内的污水管道封堵、降水、疏通、清淤，要求降水后污水管道中的积水不得超过管径的30%，积泥不得超过管径10%。 2.管道内部碎石、垃圾等需清理出管道（管道内部硬质沉积（建筑垃圾、水泥块等）、树根等不在清淤服务范围）。检查井中的碎石、建筑垃圾等需要清理处置。地块内部化粪池和隔油池不在清理范围。 3.管道检测QV为主，CCTV为辅，CCTV和QV严格按照相关规范标准执行，现场做好拍照和草图记录，需对现场有缺陷检查井拍摄缺陷照片。 4.当发现管道存在3级及以上缺陷时，需要用CCTV对管道进行详细检测；当污水检查井与检查井之间间距大于30米时，需用CCTV对管道进行检测。 5、沿河挂管的主管及出户管若不具备管道检测条件，需记录相应位置。 |
| 2 | 农村雨污水混接调查 | 华盛社区（8800米）、青灯村（17800米）、九图村（14400米）、吴公村（7000米）4个行政村 | 调查以下三种类型的雨污混接： 污水混入雨水系统：如卫生间污水、厨房废水接入雨水沟/管，化粪池溢流水排入雨水渠等； 雨水混入污水系统：如雨水沟与污水管直接连通，下雨天雨水倒灌进入污水收集管道； 雨污合流：原本未分雨污的合流管道。 |
| 3 | 农村污水检查井缺陷调查 | 华盛社区（8800米）、青灯村（17800米）、九图村（14400米）、吴公村（7000米）村内的污水井 | 1.需拍摄检查井缺陷图片。检查井缺陷图片应能清晰反映检查井缺陷，检查井内部图片及缺陷图片拍摄要求：应在检查井正上方拍摄，对焦完成且光线充足，不要变焦。 2.检查井缺陷内容包括： 分为内部缺陷及外部缺陷，外部缺陷主要为：井盖埋没、井盖丢失、井盖破损、井框破损、盖框间隙（大小不匹配）、盖框高差、盖框突出或凹陷、跳动和声响、周边路面破损、沉降、井盖标示错误、是否为重型井盖（道路上）、井座破裂； 内部缺陷主要为：链条或锁具、爬梯松动、锈蚀或缺损、井壁泥垢、井壁裂缝、井壁渗漏、抹面脱落、管口孔洞、流槽破损、井底积泥、杂物、水流不畅、浮渣。 |
| 4 | 农村污水接管率排查 | 华盛社区、青灯村、九图村、吴公村4个行政村内农户的接管率 | 检查农户污水是否接入化粪池或直接接入污水管网，检查化粪池是否接入污水管网，检查农户“三水必接”(卫生 间、厨房、庭院洗衣)是否接入污水管网，并填写接管率检查表。 |
| 5 | 农村泵站的检查与记录 | 36座 | 1.泵站名称（编号），泵站的位置、建设形式（全地下、半地下、一体化）、三维尺寸。 2.泵站控制柜是否完好，控制柜体、流量计、液位计是否正常。 3.所含泵的类型、泵的型号、泵数量、主要参数，浮球或压力传感器是否正常，泵的完好性、是否利于维护、维修（如水泵的起吊、复位、启动等） 4.格栅类型、尺寸、材质等，格栅的完好性，是否利于维护。 5.是否有除臭设备、除臭设备是否正常运行。 6.进水闸阀和出水止回阀是否正常 7.泵站是否有集水井，检查集水井及井内泵体情况。 |
| 6 | 农村污水管道检测缺陷上图及检测管线点测绘 | 缺陷上图及检测管线点测绘管道长度：48000米，华盛社区（8800米）、青灯村（17800米）、九图村（14400米）、吴公村（7000米）。 | 1.需测绘污水管道及污水管道检查井的三维坐标，记录管道管径、材质及埋深等数据。 2.绘制污水管道CAD格式平面图，数据至少包括排水管网及附属设施的平面位置、管径、管内底埋深、流向等属性信息。 3.对存在的雨污混接情况进行调查，记录混接节点的具体位置（可标注在平面图上），并出具混接调查报告。 4.用专用软件将检测出的管道缺陷位置精准标注在管网平面图中。 5.现场完成作业后，按照要求整理好点线表（电子版），测绘点线表见下表一。 |

表一：排水管道点线表样式

| 物探管段号 | 起点物探点号 | 终点物探点号 | 任务名称 | 管段类型 | 管道材质 | 起点内底高程 | 终点内底高程 | 起点埋深 | 终点埋深 | 管径 | 管段长度 | 流向 | 是否有压 | 排水单元名称 | 权属单位 | 探查日期 | 测量单位 | 图幅号 | 使用状态 | 地区类型 | 检测方法 | 备注 | 起点平面横坐标 | 起点平面纵坐标 | 起点地面高程 | 终点平面横坐标 | 终点平面纵坐标 | 终点地面高程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（三）参照标准：

《城镇排水管检测与评估技术规程》(CJJ 181-2012)

《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6—2009

《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ 68—2007

《城市黑臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南（试行）》（住房城乡建设部 2016年8月）

《城市地下管线探测技术规程》（CJJ 61-2017）

《城市测量规范》（CJJ 8－2011）

《卫星定位城市测量技术标准》（CJJ/T 73－2019）

《苏州市地下管线探测及信息管理系统规范》

平面坐标和高程系统

平面坐标：苏州市独立坐标系。

高程系统：1985年国家高程基准，各类管线标高均采用绝对高程。

注：以上参照标准如涉及已废止或取消或有更新，按现行标准执行。无现行标准执行的，以原有标准参考，但不强制。

（四）技术要求：

1、管道检测部分总体流程：

2、管网清淤：

（1）清淤工艺流程

（2）清淤准备

1）揭开井盖使大气中的氧气进入检查井中或用鼓风机进行换气通风。了解雨污水井管道使用年限，使用情况，堵塞情况，埋入和露出建筑物部分有无损坏等问题。

2）根据实施进度计划安排，实施前对实施机具已安排到位并且对机械设备做好了检查、维修和必要的保养工作，确保实施设备的正常使用。

3）抓好安全文明实施工作。实施前制作围挡，提前准备安全帽、工作服、安全条幅等安全实施用品。

4）实施期间成立安全文明实施队伍清扫泥浆、车辆沾带的泥土、围挡加固，保证市容及周围环境干净、保证做好交通组织宣传工作。

5）实施前，对现场管理人员、机械设备驾驶人员、现场实施人员进行专门组织技术培训、安全培训及技术交底，学习本工作范围内的相关知识，明确职责。

6）实施前检测井内有毒气体浓度，建立现场临时救生医疗组，紧急严重情况时及时送达专业医疗医院。

7）实施前配备足够数量的防毒面具、照明矿灯，救生绳具、等防护用品。

（3）降水、排水

使用泥浆泵将检查井内雨污水排出至井底淤泥。将需要疏通的管线进行分段，分段的办法根据管径与长度分配，相同管径两检查井之间为一段。

（4）稀释淤泥

高压水车把分段的两检查井向井室内灌水，使用疏通器搅拌检查井和污水管道内的污泥，使淤泥稀释；人工要配合机械不断地搅动淤泥直至淤泥稀释到水中。

（5）吸污

用吸污车将两检查井内淤泥抽吸干净，两检查井剩余少量的淤泥向井室内用高压水枪冲击井底淤泥，再一次进行稀释，然后进行抽吸完毕。

（6）截污

设置堵口将自上而下的第一个工作段处用封堵把井室进水管道口堵死，然后将下游检查井出水口和其他管线通口堵死，只留下该段管道的进水口和出水口。

（7）高压清洗车疏通

使用高压清洗车进行管道疏通，将高压清洗车水带伸入上游检查井底部，把喷水口向着管道流水方向对准管道进行喷水，污水管道下游检查井继续对室内淤泥进行吸污。

（8）通风

实施人员进入检查井前，井室内必需使大气中的氧气进入检查井中或用鼓风机进行换气通风，测量井室内氧气的含量，实施人员进入井内必需佩戴安全带、防毒面具及氧气罐。人员进入检查井，井上要有专业密闭空间作业监护人员进行监护。

（9）清淤

在下井实施前对实施人员安全措施安排完毕后，对检查井内剩余的砖、石、部分淤泥等残留物进行人工清理，直到清理完毕为止。

3、管道检测的技术要求（基本方法）：

（1）QV检测（管道潜望镜检测）

1）使用条件

①当排水管道检测条件较好，QV检测已完全可以检测出管道内部情况时，将主要以QV检测为主。

②管道潜望镜检测用于对管道内部状况进行初步判定，管内水位不宜大于管径的1/2，管道长度不宜大于50m。

2）检测内容：管道潜望镜检测可代替人工下井目视检测管道，可检测管道和检查井内水位，管道淤堵、塌陷、错位等情况。

（2）CCTV检测（电视检测）

1）使用条件

①当QV检测无法确定管道内部缺陷，无法确定异常出水点源头，采用CCTV检测。

②电视检测适用于管道内可降水以满足设备爬行或漂移的检测。当现场条件不能满足时，应采取降低水位的措施，确保管道内水位高不大于管道直径的20%。

③在进行结构性检测前应对被检测管道做疏通、清洗，清洗后的管道内壁应无污物或杂物覆盖。

④检测前应对管道内的水流实施堵截、导流，使管内水位满足检测要求。堵截管段应符合现行的行业标准《排水管道维护安全技术规程》（CJJ6）和《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CHH68）的有关规定。

2）检测内容

①排查管道淤积、排水不畅的原因；

②排查管道的腐蚀、破损、渗漏、接口错位、起伏、淤积、结垢等状况；

③排查雨污水管道混接情况；

④排查管道不明渗入水或水量异常情况；

⑤排查去向不明的检查井或管段；

⑥排查非法排放污水的源头及接驳口。

4、管道测绘：

管道补充测绘工作和检测同步进行，探测清楚雨污水管道埋深、管长、管径、材质等属性，绘制管道测绘图并达到系统入库要求。

（1）作业内容

1）管线探查和测量

①测量管网新增管点；

②探测新增管点管线属性；

③绘制完整管道测绘图；

④对管网性质进行查明并在测绘图上注记相关属性信息；

2）管道属性复核

①地面以下部分检查：结合管道清淤作业，对管道属性进行调查；

②对照管道普查作业表，对坐标及高程复核；

③对复核结果有问题进行反馈；

（2）过程控制：

1）新增数据质检；

2）测绘图检查。

（五）成果提交：

1、现状污水管网CAD图；

2、污水管道检测报告；

3、雨污水混接调查报告；

4、农村污水接管率排查表；

5、测绘点线表；

6、污水管网检测视频。

五、综合说明及其他要求：

（一）综合说明：

1、响应单位必须承诺采购文件中提出的全部要求，同时明确详细的服务方案，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、响应报价包括但不限于完成本项目所需的全部人工费、材料费、检测费、通讯费、交通费、资料费、后续服务费、利润、税金、政策性文件规定及该项目包含的所有风险、责任等的各项费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3、响应单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

4、成交单位对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交单位承担。

（二）其他要求：

1、成交单位须按照本采购文件的要求对该采购项目进行服务工作。

2、拟投入本项目人员要求：响应单位须充分考虑人员专业情况，为本项目配备充足的专业技术人员，至少包含一名专业的项目负责人。

3、响应单位必须遵守中华人民共和国《劳动法》的规定，为采购人提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由磋商响应单位自行解决。

4、响应单位须为本项目配备的所有服务人员按规定缴纳社会保险及人身意外险，若工作人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由响应单位自行负责，采购人不承担任何责任。

5、合同履行期限：自合同签订之日起至2025年11月31日前完成。

6、付款步骤：

自合同签订生效后30日历天且乙方提交与预付款等额担保后，甲方向乙方支付合同金额30%的预付款，预付款将从第一笔待支付的进度款款项中扣除（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定）。待乙方提供全部检测成果报告经甲方验收合格后30日历天内，一次性支付剩余款项。

7、验收要求：

（1）遵照《江苏省政府采购履约验收管理办法》执行。

（2）验收责任主体：采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。

- （3）验收依据：政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

六、磋商响应文件的组成及要求：

（一）磋商响应文件的文件组成（部分格式见附件）：

1.资格性审查资料：

1.1关于资格文件的声明函；

1.2供应商《营业执照》副本扫描件；

1.3法定代表人授权委托书；

1.4法定代表人身份证扫描件；

1.5授权委托人身份证扫描件；（如有授权）

1.6磋商供应商证明其满足磋商供应商资格条件以及磋商文件中要求的证书、证明、文件等必须提供的实质性资料，包括但不限于：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：最近一期经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：相关证明材料或承诺函；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

（5）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录的书面声明函；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：符合法律、行政法规规定的其他条件的相关证明材料或承诺函；

（7）响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表；

（8）《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位申明函》或监狱企业证明文件；

（9）证明其满足磋商供应商资格条件的其他材料（如有）。

2.符合性审查资料：

2.1磋商响应承诺书；

2.2磋商响应报价表（第一次报价）；

2.3磋商响应报价分析表；

2.4商务偏离表；

2.5服务要求偏离表；

2.6磋商响应单位情况表；

2.7投标（响应）保证承诺书；

3.本项目实质性响应要求：

3.1响应报价；

3.2服务内容；

3.3合同履行期限；

3.4付款步骤。

注：响应单位所提交的其它资料文件的完整与否，将直接影响对响应单位是否实质性响应采购文件要求的评判。

4.非实质性响应内容：

4.1针对本项目的具体项目实施方案；

4.2针对本项目拟投入项目组成员一览表、拟投入本项目的项目负责人简历表及相关证书扫描件；

4.3与本次磋商相关的其他材料。

注：响应文件格式应符合磋商文件 附件“格式”的要求，表格不够填写的，响应单位可以自制，无具体规定的，格式由响应单位自定。

（二）电子化磋商要求：

1、本项目采用电子招投标形式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

- 2、电子响应文件材料中要求加盖公章的必须加盖响应单位电子公章。

3、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

4、成交单位成交后在领取成交通知书时需向采购代理机构提供与磋商所报电子文件一致的纸质响应文件四份（一正三副）。

八、磋商采购程序及方式

1、采购代理机构按采购文件规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上提交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、根据苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，本项目参照执行并对供应商进行信用查询，供应商须为未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。凡经磋商小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

5、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

6、磋商小组（磋商小组由评审专家及采购人代表组成）对响应文件进行资格审查、对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审；磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。

7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8.在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。供应商填写有关承诺及第二次报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

13、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

九、关于磋商的有关说明：

1、报价要求：投标总报价包括但不限于完成本项目所需的全部人工费、材料费、检测费、通讯费、交通费、资料费、后续服务费、利润、税金、政策性文件规定及该项目包含的所有风险、责任等的各项费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、因成交单位管理不善，造成其工作范围内的设施、设备等损坏的，采购人有权要求成交供应商负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

3、成交服务费：在领取成交通知书时交纳成交服务费，具体收费以如下比例进行计算，综合考虑进报价中：

预算金额100万元以下部分按该部分预算金额的1.5%计算；

预算金额100（含）～500万元部分按该部分预算金额的1.1%计算；

成交服务费缴纳账户名：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

账号：1102021119000252968

开户行：工行苏州新区支行

4、磋商响应单位必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

5、磋商响应文件以中文资料为准。

6、磋商采购文件、响应文件和报价文件是合同的不可分割的部分。

7、其他优惠条件，请予以书面说明。

8、出现下列情形之一的，将终止磋商采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；或如为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合竞争要求的供应商（社会资本）或者报价未超过采购预算的供应商（社会资本）不足2家的。

9、如供货方实际交付期超过本次采购文件要求所规定的时间期限，采购人有权终止合同的权利。

10、成交后拒绝签订本项目政府采购合同的成交供应商不得参加对本项目重新开展的采购活动。

11、知识产权：成交方应保证需方免除且成交方承担由于需方在其本国使用该项目所需的产品和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括但不限于律师费）。

12、成交通知书

（1）确定出成交单位后磋商响应文件有效期截止前，采购人将以书面形式通知成交的磋商供应商其响应被接受。在成交通知书中给出成交单位的成交标价、服务时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

（2）确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出中标（成交）通知书。请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标（成交）通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交单位自行承担。

（3）成交通知书将成为合同的组成部分，对采购人和成交单位具有同等法律效力。

（4）中标（成交）通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交单位无正当理由不得放弃。

（5）采购人对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

13、政府采购相关政策：

（1）针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2）供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②供应商对提供的证明材料负有核实义务及责任。若供应商提供的“中小企业声明函”等为虚假声明则视同提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予相应处罚。

14、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》：

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（4）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

15、凡涉及谈判采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网发布内容为准。

第三章 评审方法及评分标准

（一）评审方法

1.本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2.评审时，磋商小组成员分别对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效磋商单位的评委评审得分（四舍五入保留小数点后两位）。响应报价得分以各磋商单位最后磋商报价直接计算取得。评委评审得分和最后磋商报价得分相加为响应单位的综合评分。

3.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

4.如出现综合得分最高的响应单位有两个或两个以上的，以最后磋商报价较低者优先作为成交单位，如果最后磋商报价也相同的,则按技术指标较优者优先作为成交单位，如果技术指标也相同，则由磋商小组投票方式确定成交单位。

（二）评分标准

1.磋商报价：10分

（1）磋商报价低于或等于财政预算价格的，为有效报价。超财政预算的磋商报价为无效磋商报价。无效磋商报价的响应文件不得标。

（2）价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后磋商评审报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

（3）磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值（本项目为10%）×100，小数点后四舍五入保留两位小数。

（二）技术方案：54分

1.对本项目的理解：8分

对整个项目有整体把握，整体实施方案，技术方案规划全面、先进、合理，方案详实具体，科学合理、切实可行符台项目需求的得8分，对本项目有一定的理解，整体实施方案、技术方案规划具体可以实施，具备可行性的得5分：对本项目的理解有欠缺，整体实施方案、技术方案规划基本可行，操作性较弱的得3分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。

2.针对本项目提供的排水管网测绘技术方案：8分

技术方案详细完整、合理、明确、有针对性且技术方法先进的得8分；技术方案内容基本完整，有一定合理性和可操作性的得5分；技术方案内容有欠缺，操作性较弱的得3分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。

3.针对本项目关键点、难点的分析和对策：8分

对本项目的关键点、难点分析透彻、贴合本项目实际、了解深入、对策详实、可操作性强的得8分；针对本项目的关键点、难点分析较为透彻，基本贴合本项目实际、了解较为深入、对策较为详实、可操作性较强的得5分；对本项目的关键点、难点分析简单，部分偏离项目实际、了解不详细、对策可操作性不强的得3分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。

4.针对本项目的项目团队组织架构情况：8分

项目团队架构清晰、设置合理、工作人员岗位、职责明确的得8分；项目团队架构较为清晰、设置较为合理、人员岗位职责划分基本合理的得5分；团队架构简单、设置基本合理、人员岗位职责划分模糊的得3；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。

5.针对本项目的安全生产防范保障措施：8分

各项管理措施内容详实、科学合理、可操作性强的得8分；措施内容较为详实、较科学合理、可操作性较强的得5分；措施内容简单、基本合理、可操作性不强的得3分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。

6.针对本项目的文明作业计划安排措施：7分

各项措施内容详实、科学合理、可操作性强的得7分；措施内容较为详实、较科学合理、可操作性较强的得4分；措施内容简单、基本合理、可操作性不强的得2分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。

7.针对本项目的交通组织措施：7分

各项措施内容详实、科学合理、可操作性强的得7分；措施内容较为详实、较科学合理、可操作性较强的得4分；措施内容简单、基本合理、可操作性不强的得2分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。

（三）拟投入本项目的人员情况：16分

1.项目负责人：5分

拟投入本项目的项目负责人具有与本项目相关专业（如市政类、测绘类等）的高级及以上工程师职称的得5分，中级工程师职称的得3分，本项最高5分。需在响应文件中提供职称证书扫描件及本单位为其缴纳的开标前近3个月（不含开标日当月）任意1个月的社保证明材料扫描件。如职称证书上无法明确专业的还需提供职称评审表，以职称评审表上专业为准。

2.项目组成员：11分

（1）拟投入本项目的项目组成员有人具有应急管理部门颁发的地下有限空间监护作业证的得5分，本项最高5分。需在响应文件中提供相关证书扫描件及本单位为其缴纳的开标前近3个月（不含开标日当月）任意1个月的社保证明材料扫描件。

（2）拟投入本项目的项目组成员中，每有1人持有有效的安全生产考核合格证书（C类）的得3分，本项最高6分。需在响应文件中提供职称证书扫描件及本单位为其缴纳的开标前近3个月（不含开标日当月）任意1个月的社保证明材料扫描件。

（四）拟投入本项目的车辆、设备配置：10分

1.拟投入项目的车辆配置情况：6分

（1）用于淤泥垃圾运输的自装卸式垃圾车，每提供一辆得2分，本项最高2分；

（2）用于封堵抽水的检修车辆，每提供一辆得2分，本项最高4分；

注：以上车辆需在响应文件中提供车辆清晰的正面照片、行驶证、车辆产证、购置（或租赁）发票、租赁的还需提供租赁合同。以上证明材料未提供或提供不全者不得分。

以上车辆如承诺成交后提供的，需在响应文件中提供承诺函，承诺成交后7个工作日内购买或租赁，并用于本项目。

2.拟投入本项目的其他设备配置情况：4分

（1）配置QV潜望镜及管道检测机器人，每提供一套得1分，本项最高2分；

（2）配置用于小巷子内部管道清洗的清洗机，每提供一套得1分，本项最高2分；

注：以上设备需在响应文件中提供设备清晰的正面照片、购置（或租赁）发票、租赁的还需提供租赁合同。以上证明材料未提供或提供不全者不得分。

以上设备如承诺成交后提供的，需在响应文件中提供承诺函，承诺成交后7个工作日内购买或租赁，并用于本项目。

（五）综合实力：10分

1.认证证书比较：6分

响应单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一项得2分，本项最高6分。需在响应文件中提供相关证书扫描件，证书认证范围至少包含排水管道疏通清淤检测认证内容，否则不得分。

2.软件著作权证书：2分

响应单位具有与本项目服务相关的雨污水管网检测方面的软件著作权登记证书，得2分。需在响应文件中提供相关证书扫描件。

3.类似业绩：2分

响应单位具有自2022年10月1日（以合同签订日期为准）以来签订的类似管网检测项目业绩的，每提供一个得1分，本项最高2分。需在响应文件中提供业绩合同扫描件（包括但不限于合同首页、合同内容、签字盖章页等），合同未注明签订日期或签订日期早于2022年10月1日的不得分。

注：针对评分标准中评分的每一条，响应单位在响应文件中均应提供相关资料并做出相应说明供评标委员会评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

第四章 合同主要条款及格式

甲方（需方）：

地址

联系人：

联系方式：

乙方（供方）：

地址：

联系人：

联系方式：

根据中诚智信工程咨询集团股份有限公司采购编号JSZC-320505-ZCZX-C2025-0103竞争性磋商采购文件及乙方的磋商响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的浒墅关沪宁高速周边片区污水管网完善工程项目管网检测购销事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责甲方的浒墅关沪宁高速周边片区污水管网完善工程项目管网检。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）磋商采购文件及其附件；

（2）磋商响应文件；

（3）乙方在采购过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）成交通知书。

二、合同价格与支付：

1、合同价格暂按此次成交价格执行，合同总金额为人民币 大写    小写：（￥    ），（合同总金额包括但不限于完成本项目所需的全部人工费、材料费、检测费、通讯费、交通费、资料费、后续服务费、利润、税金、政策性文件规定及该项目包含的所有风险、责任等的各项费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。）

注：本项目采用固定综合单价形式（详见合同附件：报价分析表），在合同履行过程中根据实际情况增加（或减少）数量，费用按实结算。最终结算金额以按实结算价与合同价相比孰低为准。

2、付款步骤：自合同签订生效后30日历天且乙方提交与预付款等额担保后，甲方向乙方支付合同金额30%的预付款，预付款将从第一笔待支付的进度款款项中扣除（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定）。待乙方提供全部检测成果报告经甲方验收合格后30日历天内，一次性支付剩余款项。

合同款结算时，需提供以下资料：

A、合格的发票。

B、由甲乙双方签章的《政府采购合同履行验收报告》。

甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用（包括个人），服务人员的薪金、福利、休假日补贴等由乙方付给，与甲方无关。

3、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

4、支付方式：电汇或转账或根据甲方实际支付情况。

三、合同履行期限：自合同签订之日起至2025年11月31日前完成。

四、服务内容及要求：详见采购文件。

五、质量要求、验收标准：

1、乙方提供服务、成果均为按国家规格条例的合格正规服务、符合行业内各项要求。

2、乙方应能保证所提供服务、成果涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，乙方负责整改，发生的费用由乙方负责。

六、验收：

1、按采购文件要求及国家相关法律法规组织验收

2、乙方应保证其提供的服务、成果均为按国家规定的合格正规服务、正规产品。

3、乙方应保证所提供服务、成果涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现上述情况的，乙方应承担一切经济和法律责任。

4、验收标准：符合根据中华人民共和国政府颁布的相关国家标准和行业标准的规定；符合采购文件、乙方的投标文件、双方签订的合同文件及其附件。

5、如乙方提供的服务、成果出现重大质量问题，甲方有权拒付服务费用，由此产生的一切后果由乙方自行承担。

6、验收结果不符合采购要求的，甲方有权终止合同，一切损失及专家费用等由此产生的费用由乙方承担。

七、甲、乙方权利和义务：

1、甲方权利和义务

（1）指定专人作为甲方联系人予以协调工作，加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

（2）甲方应积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

（3）合同期满，应协助做好业务交接事宜。

2、乙方权利和义务

（1）严格按照甲方要求进行服务，接受甲方人员的安排、指导和监督。

（2）对服务项目包干范围的服务、管理承担全部责任，严格履行合同条款。

（3）进场后，严格按照甲方要求进行服务。

八、违约责任：

1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任

（1）在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足：

（2）甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

3、乙方违约责任

（1）乙方不能提供服务的，或服务不到位的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

4、不可抗力

（1）因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、合同生效及其它：

1、本合同经双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）并经单位盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向甲方提交二份备存。

十、合同的解除和转让：

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分和全部都不得转让。

十一、其它：

1、乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）；

2、本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向合同履行地人民法院提起诉讼。

十二、附则：

1、合同份数：本合同一式陆份，甲、乙双方各执贰份，采购代理机构壹份，政府采购监督管理部门壹份。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

第五章 磋商响应文件格式

磋商响应承诺书

响应单位全权代表：

中诚智信工程咨询集团股份有限公司：

我们收到你们JSZC-320505-ZCZX-C2025-0103号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商。同时我公司承诺：

我们愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供满足采购要求的服务内容，我公司的响应报价包括但不限于完成本项目所需的全部人工费、材料费、检测费、通讯费、交通费、资料费、后续服务费、利润、税金、政策性文件规定及该项目包含的所有风险、责任等的各项费用。同时，除非合同条款中另有规定否则，我公司所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按磋商采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为开标后60天。

4、我们愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定成交人，还认为你们有权接受或拒绝所有的磋商响应单位。

6、我们愿意遵守磋商邀请函及采购文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项磋商在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们愿意按磋商采购文件的规定交纳磋商保证金；

9、贵单位的采购文件、成交通知书和本报价响应文件将构成约束我们双方的合同。

10、我单位保证提交的报价响应文件未涉及第三方的知识产权，我方承诺如有第三方对相关的知识产权提出异议和索赔由我单位负责解决，与采购人无关。

11、我单位承诺在报价响应文件中提供的证书、资料及相关数据均为真实的，非虚假的；否则，我单位将承担由此造成的一切后果及法律责任。

磋商响应单位（盖章）：_________________________________________

法人代表人或授权委托人（签字或盖章）：_________________________

磋商响应报价表（第一次报价）

采购编号：JSZC-320505-ZCZX-C2025-0103

| 序号 | 项目名称 | 磋商响应报价（元） | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |

磋商响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

磋商响应报价分析表

报价分析表总表

采购编号：JSZC-320505-ZCZX-C2025-0103

| 序号 | 内容 | 磋商响应报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浒墅关沪宁高速周边片区污水管网检测 |  |  |
| 2 | 浒墅关沪宁高速周边片区污水泵站检测 |  |  |
| 报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |

（一）浒墅关沪宁高速周边片区污水管网检测

| 序号 | 社区 | 管径 | DN150以下/m | DN200-250/m | DN300/m | 管线长度小计/m | 检测单价(元/m) | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华盛社区 | 污水主管线检测长度 |  |  | 100.00 | 8800.00 |  |  |
| 2 |  | 污水支管线检测长度/m | 2200 | 6500 |  |  |  |  |
| 3 | 九图村 | 污水主管线检测长度 |  |  | 1200.00 | 14400.00 |  |  |
| 4 |  | 污水支管线检测长度/m | 3300 | 9900 |  |  |  |  |
| 5 | 青灯村 | 污水主管线检测长度 |  |  | 3000.00 | 17800.00 |  |  |
| 6 |  | 污水支管线检测长度/m | 3800 | 11000 |  |  |  |  |
| 7 | 吴公村 | 污水主管线检测长度 |  |  | 7000.00 | 7000.00 |  |  |
| 8 |  | 污水支管线检测长度/m |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

（二）浒墅关沪宁高速周边片区污水泵站检测

| 序号 | 社区 | 泵站类型 | 数量（个） | 调查单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华盛社区 | 基础泵站 | 7 |  |  | 其中基础泵站29处，小提升泵7处，共计泵站36处 |
|  |  | 小提升泵 | 1 |  |  |  |
| 2 | 九图村 | 基础泵站 | 8 |  |  |  |
|  |  | 小提升泵 | 1 |  |  |  |
| 3 | 青灯村 | 基础泵站 | 8 |  |  |  |
|  |  | 小提升泵 | 1 |  |  |  |
| 4 | 吴公村 | 基础泵站 | 6 |  |  |  |
|  |  | 小提升泵 | 4 |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |

磋商响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系          （磋商响应单位名称）的法定代表人，现授权委托         （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加中诚智信工程咨询集团股份有限公司实施的编号为        号的竞争性磋商采购活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我公司均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

磋商响应单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月    日

磋商响应单位情况表

单位名称（盖章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 |  |  |  | 单位2024年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、____________________________________ 2、____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目组成员一览表

响应单位名称（盖章）：_________________采购编号：JSZC-320505-ZCZX-C2025-0103号

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

磋商响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月   日

拟投入本项目的项目负责人简历表

响应单位名称（盖章）：_________________采购编号：JSZC-320505-ZCZX-C2025-0103号

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  |  |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 专业 |  |  |  | 从事本专业时间 |  |  |  |  |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| 执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的项目名称及规模 |  |  |  |  | 该项目中任职 |  |

磋商响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

商务偏离表

| 项 目 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同履行期限 |  |  |  |
| 付款步骤 |  |  |  |

磋商响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

服务要求偏离表

| 序号 | 服务内容 | 采购要求 | 响应要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应单位应对照磋商采购文件技术要求，逐条说明所提供服务已对采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

磋商响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

中小企业声明函

______________________：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加   （单位名称）   的    （项目名称）     采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、 （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） ； 承接企业为  （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

2、 （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） ； 承接企业为  （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

2、本项目所属行业：其他未列明行业。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一-年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

______________________：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

磋商响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与磋商响应单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：磋商响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

磋商响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的竞争性磋商采购活动进行响应。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

磋商响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

投标（响应）保证承诺书

致：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：                （盖公章）

地址：

电话：                   传真：

电子邮件：               邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

（全文完）