竞争性磋商文件

项目名称：南京市城市数字治理中心政务数据归集共享及分析治理服务

项目编号：JSZC-320100-JZCG-C2025-0258

（专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年7月

- 总  目  录

- 磋商邀请…………………………………… 3

- 供应商须知………………………………… 6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………18

- 评审方法与评审标准………………………26

- 响应文件格式………………………………30

- 第一章  磋商邀请

受南京市城市数字治理中心委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京市城市数字治理中心政务数据归集共享及分析治理服务进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-C2025-0258

2.项目名称：南京市城市数字治理中心政务数据归集共享及分析治理服务

3.预算金额：240万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：本服务主要任务为基于现有政务数据共享交换体系，提供各类数据服务，同时完善优化现有系统和平台。包括对全市各类政务数据、公共数据的归集、治理和共享。对接全市各级、各部门，维护数据归集通道，封装各类数据共享接口。维护和扩展各类基础库、主专题库。通过数据比对等方式提供定制化数据查询、核验接口。通过大数据分析工具，为需求方提供定制化的数据分析、数据挖掘服务。根据要求对交换系统、服务平台进行优化和调整。解决数据共享交换过程中的可用性、时效性和共享质量问题。完成上级部门交办的各类数据相关临时任务，维护现有数据治理、数据服务、数据大屏、数据查询等工具、模块和平台等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后不超过365天（特殊说明：鉴于客观情况存在，本项目采购内容可能在履行过程中会被其他项目所覆盖，如发生该情况，采购人需终止本项目履行的，应视为符合《政府采购法》第五十条的规定，采购人有权终止本项目，除预付款外，按照供应商实际服务天数支付已发生的合同款项(合同总价款扣除预付款外剩余金额*实际服务天数/365天)）。

7.本项目不接受联合体参加磋商。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。（声明函格式见第六章）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交响应文件截止时间

2025年8月11日9时30分（北京时间）。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。

对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。

七、本次磋商联系方式

1.采购人

名  称：南京市城市数字治理中心

地  址：南京市建邺区江东中路265号新城大厦D座

联系人：张工

联系电话：025-68789548

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：马女士

联系电话：025-68505961

- 第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购交易中心和采购人不收取磋商文件工本费与成交服务费。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表（如有）

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.3.9 磋商小组发现供应商报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为供应商的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。供应商不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.3.10 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

24.3.11 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

24.3.12 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法与评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

25.1.2 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2 评审方法与评审标准

25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。

25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

25.3.4 磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

25.4 如出现25.3.3或25.3.4情形，采购活动失败，磋商小组应对磋商文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、成交

26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市城市数字治理中心，联系地址：南京市建邺区江东中路265号新城大厦D座，联系人：张工，联系电话：025-68789548 。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策：

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.数据交易说明

43.1 数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

- 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：南京市城市数字治理中心政务数据归集共享及分析治理服务

项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目竞争性磋商结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按磋商文件及响应文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按磋商文件及响应文件执行。

1.4 履行时间（期限）：合同签订后不超过365天（特殊说明：鉴于客观情况存在，本项目采购内容可能在履行过程中会被其他项目所覆盖，如发生该情况，甲方需终止本项目履行的，应视为符合《政府采购法》第五十条的规定，甲方有权终止本项目，除预付款外，按照乙方商实际服务天数支付已发生的合同款项（合同总价款扣除预付款外剩余金额 * 实际服务天数 / 365天）。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按磋商文件及响应文件执行。

1.7 包装方式：按磋商文件及响应文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（_________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

- 6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除磋商文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

- 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订且服务团队人员到位后，甲方支付合同总价款的10%作为预付款。

8.1.2 服务履行完成甲方确认符合服务要求后，甲方支付合同总价款的90%；如符合《政府采购法》第50条的规定，服务提前终止，甲方按实际服务天数支付剩余金额。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目磋商的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额 5% 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日 5‰ 向乙方支付违约金，但累计总额不超过欠款总额的 5% 。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日 5‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额 20% 的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

| 甲方：南京市城市数字治理中心 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址：南京市建邺区江东中路265号新城大厦D座4-6层 | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |

签订日期：      年  月  日

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇磋商文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

根据《政务数据共享条例》(中华人民共和国国务院令(第809号))、《江苏省数数据条例》、《南京市政务数据管理暂行办法》(南京市政府令第329号)等相关文件要求，市政务数据行政主管部门依托市政务云建设市政务数据共享交换平台。政务部门应当按照统一的规定和标准，通过市政务数据共享交换平台向市数治中心归集数据，实现政务部门间政务数据的共享与交换。市数治中心应当建立全市人口、法人、自然资源和空间地理、城市部件、信用信息、电子证照等基础数据库，与政务部门共同建立相关主题数据库。基础数据库实行统一集中管理，实时归集，并通过市政务数据共享交换平台统一为其他单位提供服务推进政务信息系统整合，促进互联网+政务服务发展；提升行业监管和服务水平，促进城市治理能力现代化；释放政务数据资源红利；保障网络和信息安全，夯实信息安全发展基石。

纪检监察机构联系方式：025-68789930

（二）项目建设遵循标准

1、《国务院办公厅关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》（国办发〔2017〕39号）

2、五部门关于印发《加快推进落实<政务信息系统整合共享实施方案>工作方案》的通知（发改高技〔2017〕1529号）

3、《关于开展政务信息系统整合共享应用试点的通知》（发改办高技〔2017〕1714号）

4、《政务信息资源目录编制指南（试行）》（发改高技〔2017〕1272号）

5、《政务信息资源共享管理暂行办法》（国发〔2016〕51号）

6、《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》国发〔2015〕50号

7、《国务院出台运用大数据各部委行动时间表》（国发〔2015〕40号）

8、《国务院办公厅关于运营大数据加强对省场主体服务和监管的若干意见》（国办发〔2015〕51号）

9、《关于进一步加强政务部门信息共享建设管理的指导意见》（发改高技〔2013〕733号）

10、《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》（国发〔2012〕23号）

11、《关于进一步加强政务网站管理工作的通知》（国办函〔2011〕40号）

12、《通信网络安全防护管理办法》（工信部第11号令，2010年）

13、《国家发展改革委、财政部关于加快推进国家数据交换共享平台外网建设工作的通知》（发改高技〔2009〕988号）

14、《国家数据共享交换平台数据交换系统技术规范》（国家电子政务外网管理中心2017年）

15、《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57号）

16、《贯彻落实网络安全等保制度和关保制度的指导意见》（公安部1960号令 2020年）

17、《省政府办公厅关于印发江苏省政务信息系统整合共享工作实施方案的通知》（苏政办发〔2017〕127号）

18、《省政府办公厅关于开展政府部门政务信息系统自查和审计工作的通知》（苏政传发〔2017〕318号）

19、《省政府关于印发江苏省政务信息资源共享管理暂行办法的通知》（苏政发〔2017〕133号）

20、《市政府办公厅关于开展政府部门政务信息系统自查和审计工作的通知》（宁政传〔2017〕109号）

21、《南京市政务数据管理暂行办法》南京市人民政府令（2019年）第329号

22、《市政府关于成立南京市社会综合治税信息平台建设领导小组的通知》（宁政发[2012]42号）

23、《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（2022年12月）

24、《江苏省数数据条例》（2025年1月22日江苏省第十四届人民代表大会第三次会议通过）

25、《政务数据共享条例》(中华人民共和国国务院令(第809号)2025年5月28日)

26、《中华人民共和国网络安全法》中华人民共和国主席令（2016年）第53号

27、《中华人民共和国个人信息保护法》2021年8月20日 十三届全国人大常委会第三十次会议表决通过

28、《中华人民共和国数据安全法》中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2021年6月10日通过

以上标准如有更新，按更新后的标准执行。

- 三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 单价上限 （元） | 所属行业 | 属性 | 数据交易类型（如有） | 政府强制采购节能产品（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京市城市数字治理中心政务数据归集共享及分析治理服务 | 1 | 项 | 主要产品 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | / |

- 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

★（一）技术要求

- 政务数据共享基础平台

- 信息资产统计服务

此项服务为基本服务，对现有政务数据共享交换相关信息资产情况进行管理、登记、状态分析，提供系统准确的在运行状态。

- 服务器网络、资源运维服务

服务器运维服务包括：处理互访申请、端口开放、提出服务器升降配等内容。

- 系统功能维护

不断完善平台服务能力，满足多业务的数据共享和业务协同需求；持续对政务信息资源共享开放基础平台进行性能调优及安全巡查，支撑数据共享与开放服务。

- 政务数据五清单目录体系运维

政务数据五清单目录体系运维，维护部门对硬件清单、项目清单、系统清单、目录清单、供需清单的增删改查功能和批量上报功能。

- 维护现有省市级联接口运维27个。

- 维护现有市区级联接口运维22个。

- 政务数据共享交换开发服务

- 现有数据归集工作运维

常规数据归集运维(项目验收数据流程105项、按需归集数据流程549项)，专项数据归集运维(包括：公积金退休一件事、公积金就业一件事、民政主动救助云平台接口等专项工作涉及接口57个、数据同步流程93个)。

- 现有数据交换开发与运维

主要包含共享平台基础数据接口运维共计1020个、批量数据交换流程3675个、文件交换流程33个。

- 现有共享交换基础设施运维

70台数据交换前置库的权限分配和管理、8台接口服务器和12台、API网关服务器数据交和9台数据交换服务服务器的接口、批量数据的交换流程配置和确保数据交换正常运行。

- 新增数据政务数据共享交换相关任务：

支持新增常规项目验收数据归集对接任务不少于20项/月，数据接口开发不少于20个/月。

- 阳光惠民专项保障服务

阳光惠民数据接口运维8个，数据交换流程运维23个；包括：提供阳光惠民系统对接服务，以接口、数据库、文件等形式进行数据交换，确保阳光惠民软件系统可靠运行；保障数据实时性监控和数据核实。

- 长三角“一网通办”数据专项保障服务

- 公积金就业退休一件事数据交换流程运维8个；

- 长三角“一网通办”购房公积金提取数据接口运维14个；

- 长三角“一网通办”退休公积金提取数据接口运维4个。

- 民政数据专项保障服务

- 民政主动救助云平台接口运维15个；

- 低收入比对数据交换流程6个；

- 民政局时间银行数据接口运维3个。

- 工信局数据专项保障服务

工信局工业企业集约化系统数据交换流程运维16个。

- 地理信息数据类专项保障服务

地理信息类数据交换流程运维28个，数据接口运维2个。

- “领导驾驶舱”及“一网统管”数据专项保障服务

- 南京市用工信息互联网接口运维；

- 数据交换流程运维428个，数据接口运维140个。

- 城市之眼数据专项保障服务

城市之眼项目数据交换流程运维23个。

- 经济运行治理数据专项保障服务

经济运行治理项目数据交换流程运维83个。

- 可信账户数据专项保障服务

可信账户项目数据交换流程运维29个，数据接口运维31个。

- 车辆轨迹查询数据专项保障服务（使用历史数据）

保障车辆轨迹查询专项服务，确保数据交换流程和数据接口稳定运行。

- 智慧水务、智慧环保数据专项保障服务

保障智慧水务、智慧环保数据专项保障服务，确保数据交换流程和数据接口稳定运行。

- 政务数据分析治理服务

- 南京市大数据专报月度统计指标21项；

- 南京市营商环境数据统计指标4大类；

- 南京市财政局纳税100万以上统计指标2项；

- 企业处法人库月度数据指标4项；

- 互联网招聘用工情况月度统计分析指标8项；

- 企业处市场主体月度专项分析指标33项；

- 实有单位统计分析指标9项；

- 实有人口统计分析指标10项；

- 实有设施统计分析指标4项；

- 实有房屋统计分析指标6项；

- 南京市每日卡口(车次)、宾馆入住(人次)、汽车上牌(辆)、市场主体	(家)新增数据统计；

- 人社局死亡信息数据比对服务；

- 提供残疾人口和死亡状态等信息核验服务并为业务系统提供数据服务接口支撑，生成工作专报；

- 地名地址标准化匹配；

- 政务数据平台运行统计以及政务数据归集、使用情况统计分析等内容的支持服务；

- 投促局企业纳税月度情况分析；

- 南京市民政残疾人生存状态月度比对分析；

- 资源处月度数据资源归集共享情况统计分析；

- 省共享交换平台数据申请与使用情况统计分析；

- 市级各部门项目验收数据归集情况与编目情况核对；

- 支持新增不定期数据统计指标每月不少于20项(需实时响应)；

- 新增数据分析和治理服务不少于10次/月。

- 支撑和对接重要信息系统

- 一体化数字资源服务系统与授权运营管理平台（可信空间）系统通道维护；

- 一体化数字资源服务系统与城市之眼系统通道维护；

- 一体化数字资源服务系统与云管平台系统通道维护。

- 政务数据安全服务

- 采用硬件密码机对数据库数据进行加密

全部数据进出库都应通过加密机加解密，包括所有旧接口的改造和新增开发接口。

- 数据库安全强化

强化数据库账号和密码管理，专人专机专用，留案备查。

- 临时性交办服务

- 各类专题数据共享应用情况统计分析；

- 国家接口资源申请与使用情况统计分析；

- 年度基础库申请与使用情况统计分析；

- 社工部企业实际用工情况统计分析；

- 南京市高价值公共数据清单归集情况统计；

- 南京市企业相关政务数据目录申请与使用情况分析；

- 南京市人口相关政务数据目录申请与使用情况分析；

- 南京市外贸企业用水用气情况统计分析；

- 重大节假日数据专报统计分析；

以上为列举的已完成并按需更新的临时交办内容。

- 支持新增领导不定期交办数据统计需求每月不少于5项(需实时响应)。

- 其他服务

- 空间化数据处理

为人口、企业等数据提供空间化数据服务。

- 领导驾驶舱及一网统管数据统计分析

为领导驾驶舱及一网统管提供数据分析服务。

- ★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含磋商文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

通过对系统维护全方位的管理，将系统维护做到维护无死角，坚持按照要求进行系统巡检工作，记录日常维护工作中的相关问题，对频繁发生的问题进行集中解决，消除存在的隐患，保障系统的正常运行。

供应商须根据采购人要求完成所有需求变更，不受磋商文件功能范围限制。

（2）质量要求

项目服务如达不到工作绩效目标，或出现数据泄露等事故，采购人有权酌情扣减项目费用，相应违约责任如下：

1、轻微事故

数据交换故障未及时处理的(1小时以上2小时以内的)；

数据接口中断未及时处理的(1小时以上2小时以内的)；

服务器、数据库软硬件故障未及时处理的(12小时以上24小时以内的)；

数据统计分析出现一般错误的；

系统出现短暂不可用的(1小时以上2小时以内的)；

日报、周报未及时发送的(日报当日，周报最晚当周五下班前)；

其它轻微违约情形；

轻微事故出现一次扣除项目合同金额 0.1%-0.5%。【采购人有权在此范围内决定扣减金额，供应商应服从采购人决定的扣减金额】

2、一般事故

数据交换故障未及时处理的(2小时及以上的)；

数据接口中断未及时处理的(2小时及以上的)；

服务器、数据库软硬件故障未及时处理的(24小时及以上)；

数据统计分析出现严重错误造成对业务有较严重影响的；

系统出现长时间不可用的(2小时及以上的)；

其它一般违约情形；

一般事故出现一次扣除项目合同金额0.5%-4%。【采购人有权在此范围内决定扣减金额，供应商应服从采购人决定的扣减金额】

- 重大事故

一般事故出现4次及以上的；

重大保障期间出现事故；

重要参观接待、重要演示、重大保障期间暴露一般以上级别事故(含大小屏出现短暂故障) ；

重大事故每次扣减合同金额的4%，相关责任人作出书面检讨，可向采购人提交相关人员处罚方式和改进措施。

4、数据泄漏事故

原则上不允许出现任何数据泄露事故，一经出现，必须严厉追责。

出现数据泄露造成恶劣影响的，如私自查询与工作无关数据用于个人目的的，数据未经授权私自拷贝导出的，未经授权安装无关软件的，绕过技术安全防护措施导致安全防护措施失效等情形导致数据泄露的。如出现上述情况可扣除部分或全部剩余合同金额，相关责任人做出书面检讨，向采购人提交人员处罚方式和改进措施。且采购人有一票否决权，有权立即终止合同。情节严重的，由公安机关追究相关人员民事或刑事责任。

（3）验收要求

采购人按照供应商响应文件、合同、服务说明书、绩效评价报告等进行验收。

（4）运维要求

供应商须7*24小时响应。一般故障半小时内提供远程服务，重大故障2小时内上门服务。

（5）人员要求（包括实施人员和驻场人员）

①本项目实施人员不少于8人，其中项目经理1人、技术负责人1人。

②本项目除实施人员外驻场服务人员不少于6人，工作日须提供5*8小时驻场服务。

③项目组所有人员必须为供应商正式工作人员，不得兼任其他项目工作，未经采购人同意，人员不得更换。

（6）知识产权及保密要求

供应商开发所涉及软件的知识产权为供应商合法所有或经合法授权。

供应商必须对项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。原始数据和加工数据产权归采购人所有。

供应商必须遵守与采购人签订的保密协议，未经采购人书面许可，供应商不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。未经采购人同意，不得将采购人的数据透露给第三方或利用采购人的数据从事盈利性工作。

供应商若擅自将政务数据提供给第三方，采购人有权立即终止合同，并要求供应商返还采购人已支付资金，并追究供应商违约责任，构成犯罪的，将移送公安机关处理。

（7）建设成果要求

供应商在项目建设的各个阶段及时提交建设成果，主要包括（但不限于）以下内容：

①项目启动阶段：项目实施方案。

②业务需求分析阶段：需求调研方案；需求分析说明书。

③系统设计、开发阶段：需求规格说明书；概要设计说明书；详细设计说明书；数据库设计说明书；系统接口说明书。

④系统实施阶段：系统上线部署方案；软件安装说明书；软件使用说明书；系统安装光盘；系统培训方案；系统培训手册。

⑤项目验收阶段：测试报告；项目验收方案；系统运行报告；项目验收报告。

⑥运行维护阶段：系统维护方案；系统维护手册；系统运行维护记录。

（8）对接要求

对接费用包含在报价中，采购人负责协调对接工作，采购人技术咨询电话详见磋商文件第一章。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.服务时间及地点

（1）服务时间：合同签订后不超过365天（特殊说明：鉴于客观情况存在，本项目采购内容可能在履行过程中会被其他项目所覆盖，如发生该情况，采购人需终止本项目履行的，应视为符合《政府采购法》第五十条的规定，采购人有权终止本项目，除预付款外，按照供应商实际服务天数支付已发生的合同款项(合同总价款扣除预付款外剩余金额*实际服务天数/365天)）。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.其他要求

采购文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按采购文件要求和响应文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取成交，采购人将取消其成交资格。

采购文件评审方法与评审标准中涉及的相关证明材料，应在响应文件中提供，由评审小组在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分。视频时长总计不超过15分钟。

- 2.演示内容详见“第五章  评审方法与评审标准”。

- 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“三、评审标准中2.技术项”得分由高到低顺序推荐。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×价格分值（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 需求理解 | 评委根据供应商提供的需求理解材料综合评分，包括：1.政务数据分析工作总体理解；2.用户现状；3.服务目标；4.建设需求。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整深刻、针对性强、紧贴采购需求的，得2分； （2）以上每项内容较为完整深刻、针对性较强、能够满足采购需求的，得 1分； （3）以上每项内容基本完整、具有一定针对性、基本符合采购需求的，得 0.5分； （4）以上每项内容不符合采购需求或未提供需求理解材料的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.2 | 政务数据共享基础平台服务方案 | 评委根据供应商提供的政务数据共享基础平台服务方案综合评分，包括：1. 信息资产统计服务；2. 服务器网络及资源运维服务；3. 系统功能维护；4. 政务数据五清单目录体系运维；5. 根据《江苏省公共数据省市级联规范（试行）》标准规范要求，维护现有省市区级联接口的正常运行。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整深刻、可行性强、紧贴采购需求的，得1分； （2）以上每项内容较为完整深刻、可行性较强、能够满足采购需求的，得0.5分； （3）以上每项内容不合理可行或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.3 | 政务数据共享交换开发服务方案 | 评委根据供应商提供的政务数据共享交换开发服务方案综合评分，包括：1. 根据《JSSDSJ 03.2-2022信息资源共享交换规范 第 2 部分：数据归集规范》，新增和维护现有数据归集流程。2. 根据《JSSDSJ 03.3—2022信息资源共享交换规范第3部分：数据交换规范》新增和维护现有数据交换开发流程；3. 现有共享交换基础设施运维；4. 新增数据政务数据共享交换相关任务；5. 阳光惠民专项保障服务，长三角“一网通办”数据专项保障服务，民政、工信、地理信息类、“领导驾驶舱”及“一网统管”、城市之眼、可信账户、车辆轨迹、智慧水务、智慧环保数据专项保障服务。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整深刻、可行性强、紧贴采购需求的，得1分； （2）以上每项内容较为完整深刻、可行性较强、能够满足采购需求的，得0.5分； （3）以上每项内容不合理可行或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.4 | 政务数据分析治理服务方案 | 评委根据供应商提供的政务数据分析治理服务方案综合评分，包括：1. 数据分析类服务方案；2.数据比对类服务方案；3.数据治理方案；4.数据专报服务方案；5.数据挖掘服务方案。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整深刻、可行性强、紧贴采购需求的，得1分； （2）以上每项内容较为完整深刻、可行性较强、能够满足采购需求的，得0.5分； （3）以上每项内容不合理可行或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.5 | 支撑和对接重要信息系统方案 | 评委根据供应商提供的支撑和对接重要信息系统方案综合评分，包括：1.一体化数字资源服务系统与授权运营管理平台（可信空间）系统通道；2.一体化数字资源服务系统与城市之眼系统通道维护；3.一体化数字资源服务系统与云管平台系统通道维护；4.重要信息系统对接保障方案。5.重要信息系统安全保障方案。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整深刻、可行性强、紧贴采购需求的，得1分； （2）以上每项内容较为完整深刻、可行性较强、能够满足采购需求的，得0.5分； （3）以上每项内容不合理可行或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.6 | 政务数据安全服务方案 | 评委根据供应商提供的政务数据安全服务方案综合评分，包括：1. 硬件密码机对数据库数据进行加密方案；2.数据库安全强化方案；3.数据库巡检方案。4.前置机管理安全法方案。5.人员管理安全方案。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整深刻、可行性强、紧贴采购需求的，得1分； （2）以上每项内容较为完整深刻、可行性较强、能够满足采购需求的，得0.5分； （3）以上每项内容不合理可行或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.7 | 临时交办服务方案 | 评委根据供应商提供的临时交办服务方案综合评分，包括：1.临时交办服务问题分析。2.临时交办服务与现有系统的关系分析。3.临时交办服务数据对接方案。4.临时交办服务实施计划。5.临时交办服务的后期运维计划。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整深刻、可行性强、紧贴采购需求的，得1分； （2）以上每项内容较为完整深刻、可行性较强、能够满足采购需求的，得0.5分； （3）以上每项内容不合理可行或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.6 | 视频演示 | 评委根据供应商提供的演示视频（每位供应商总演示时间不超过15分钟）综合评分。演示视频包括以下内容： 1、政务数据资源采集治理能力演示： (1)展示完整的数据集成流程，包括：数据源管理、数据输入及数据输出组件；将测试数据通过交换流程自动入库。数据由投标供应商自行准备。 (2)根据数据补全规则、数据脱敏规则、数据转换规则、数据质量规则，展示数据治理过程。 (以上采用类似真实系统、DEMO或原型成功完整演示每项功能点且满足演示要求的得3分，最多6分；以上采用PPT、录屏或录像方式完整演示每项功能点且满足演示要求的减半计分；数据未能成功入库或不满足演示要求的不得分。) 2、政务数据统计分析能力演示（结合第一项测试数据进行经济运行指标分析），内容包括： (1)新设企业数量区域月度分析 (2)新设企业数量行业月度分析 (3)互联网招聘需求发布行业分析 (4)25年新设企业净增户数\净增率分析 (5)企业参保情况分析 (6)企业数据落图分析：结合第一项地名地址解析服务，通过将南京市在业企业落图，并对数据进行区域、街道、社区等空间维度统计分析。 演示要求：（1）-（5）每种分析至少选取一个分析维度进行分析并通过饼图、折线图、柱状图、雷达图、散点图等方式展现分析结果。（6）落图方式选择百度、高德、天地图等任意一种。 (以上采用类似真实系统、DEMO或原型成功完整演示每项功能点并满足演示要求的得1分，最多6分；以上采用PPT、录屏或录像方式完整演示每项功能点并满足演示要求的减半计分；未成功完整演示功能点或不能满足演示要求的不得分。) 3、政务数据共享交换运维监控能力演示，内容包括： （1）数据交换流程运行状态监测； （2）数据交换流程运行日志监测； （3）数据量异动监测； （4）元数据变更监测； （5）目标数据量监测； （6）监控预警规则配置； (以上采用类似真实系统、DEMO或原型成功完整演示每项功能点并满足演示要求的得1分，最多6分；以上采用PPT、录屏或录像方式完整演示每项功能点并满足演示要求的减半计分；未成功完整演示功能点或不满足演示要求的不得分。) 本项最多18分，采用PPT、录屏或录像方式演示最多得一半分值。 （未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。） | 18 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 本地化服务能力 | 供应商具有本地化服务能力的得1分。（提供承诺书或有效证明材料） | 1 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 供应商业绩 | 供应商提供2022年1月1日（含）以来类似数据服务类项目业绩，每提供1个得3分，最多得9分，未提供不得分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 9 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 1、供应商提供拟投入本项目的项目经理具有高级工程师或以上证书（电子信息工程类或数字经济类）、注册信息安全专业人员（CISP）证书，每提供1个证书得2分，最多得4分。 2、供应商拟投入本项目的技术负责人： （1）具有高级工程师或以上证书（电子信息工程类或数字经济类）得2分，中级工程师证书（电子信息工程类或数字经济类）得1分，最多得2分； （2）高级系统架构设计师证书，得2分。 （提供上述人员证书及供应商为其缴纳的2025年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 8 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 供应商拟投入本项目的团队成员（项目经理、技术负责人及驻场人员除外）： （1）具有中级及以上工程师证书（电子信息工程类或数字经济类），每提供1个证书得1分，最多得3分； （2） 具有数据库系统工程师（中级）及以上证书，每提供一个得1分，最多得1分； （3）具有注册信息安全专业人员（CISP）证书，每提供一个证书得2分，最多得2分； （4）具有OCP认证证书，每提供1个证书得2分，最多得2分。 （多人一证、一人多证不重复计分，提供团队成员证书及供应商为其缴纳的2025年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 8 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 供应商拟投入本项目的相关产品具有数据类软件著作权证书，软件名称包含“大数据管理、大数据分析、数据同步、数据可视化”等关键字，每提供1个证书得2分，最多得8分。 （所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。） | 8 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、磋商报价表

六、分项报价表（本项目无需提供）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、分包承诺书（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、磋商响应函

- 磋商响应函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、磋商报价表

- 磋商报价表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目编号：                                   采购包号：

总报价

小写（元）：

日  期：

备注：供应商报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，磋商小组将启动异常低价投标审查机制，供应商应在磋商小组规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。供应商不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效响应处理。

六、分项报价表

- 分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 总报价（元） |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，采购文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“总报价”应当与《磋商报价表》中“总报价”一致。

3.《分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限的，视为无效响应。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时成交供应商应按采购文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。成交供应商未按采购文件要求和响应文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取成交，采购人将取消其成交资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

- 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合成交，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本磋商文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十二、分包承诺书

分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如我公司中标（成交）                            （项目名称）项目，拟将项目中的

建设内容，分包给具有相应资质的供应商实施，并在签订合同时提供分包意向协议。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。