招　标　文　件

项目名称：江苏省张家港保税区规划建设局区街新建交通设施

标书编号：JSZC-320582-HYJS-G2025-0023

项目属性：货物类

张家港保税区宏宇建设咨询有限公司

2025年07月16日

总  目  录

第一章	投标邀请	2

第二章  投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	17

第四章 项目需求	22

第五章 评标方法与评标标准	40

第六章 投标文件格式	42

- 投标邀请

项目概况

江苏省张家港保税区规划建设局区街新建交通设施JSZC-320582-HYJS-G2025-0023招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统中下载（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年8月8日13时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-HYJS-G2025-0023

项目名称：江苏省张家港保税区规划建设局区街新建交通设施

预算金额：155万元

最高限价：155万元

采购方式：公开招标

采购需求：本项目是江苏省张家港保税区规划建设局区街新建交通设施，主要采购红绿灯、道路隔离护栏、交通标志牌等；具体要求详见招标文件第四章项目需求。

合同服务期限：签订合同之日起1年内供货、安装、调试完成

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

- 申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）。

（2）财务状况报告（成立不满一年不需要提供）。

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）。

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书原件及身份证原件的扫描件；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书原件的扫描件）。

（7）关于资格证明文件的书面承诺。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小企业采购

注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-08-08 13:30（北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（二）其他注意事项：

1.CA证书办理：

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7.本次招标不收取投标保证金。

8.本项目不允许进口产品投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省张家港保税区规划建设局

地 址：苏州市张家港市滨江大厦A座15楼

联系方式：刘新

联系电话：0512-58320278
2.采购代理机构信息

名称：张家港保税区宏宇建设咨询有限公司

地址：张家港市国泰北路15号

联系方式：张芳

联系电话：18118110606

3.项目联系方式

项目联系人：张芳

电　话：0512-58358805 18118110606

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2. 1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由中标人支付；

4.2.2 代理费用收取方式：中标人采用转账或者汇款方式

4.2.3 收费金额：预算金额的1.358%，也即21050元。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在苏采云政府采购一体化平台下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与张家港保税区宏宇建设咨询有限公司联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前。张家港保税区宏宇建设咨询有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2公共资源交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与张家港保税区宏宇建设咨询有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

12、投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价 。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的货物、供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.4.1 项目总价为综合报价，应包括但不限于：货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、保险、人员培训、售后服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。

12.4.2 项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13、技术及服务方案

13.1根据自己对需求的理解提出具体的项目实施和服务方案。

13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

14、投标人情况介绍

14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

15、投标保证金

15.1本次招标不收取投标保证金。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为张家港保税区宏宇建设咨询有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下张家港保税区宏宇建设咨询有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝张家港保税区宏宇建设咨询有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

17、投标文件的签署

本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的制作、上传、递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20、投标文件的递交

20.1张家港保税区宏宇建设咨询有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

21、投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

22、开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，如果投标人试图向张家港保税区宏宇建设咨询有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

26.1.1.1关于信用查询：

26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

26.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

27.1.3 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

27.1.4 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

27.1.5 投标文件中任何有选择的报价；

27.1.6 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

27.1.7 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.1.8 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

27.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

29、质疑

29.1质疑形式

29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向张家港保税区宏宇建设咨询有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

29.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函张家港保税区宏宇建设咨询有限公司有权不予受理

29.1.3质疑函应当包括下列内容：

29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.1.3.2质疑项目的名称、编号；

29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

29.1.3.4事实依据；

29.1.3.5必要的法律依据；

29.1.3.6提出质疑的日期。

29.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

29.1.5质疑的送达方式

29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司有权不予受理。

29.2特别提示

29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或张家港保税区宏宇建设咨询有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

29.3其他

29.3.1采购人或张家港保税区宏宇建设咨询有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

30、中标通知书

30.l在中标结果确定后2个工作日内，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

32、履约保证金

32.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款2％。

32.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

32.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34、监督

34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据张家港保税区宏宇建设咨询有限公司           项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：             （           元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于：货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、保险、人员培训、售后服务、维保服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币     元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。

6.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

6.4按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：                           。

8.2 交货方式：                          。

8.3 交货地点：                           。

九、货款支付

9.1 结付程序：                                  。

9.2结付期限：                                     。

9.3乙方收款账户：                                  。

9.4甲方合同款支付方式：            （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

十、税

10.1 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3响应时间：                  。

11.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5售后技术服务要求

（1）在设备质量保证期内，如发现货物的质量或规格与合同规定的不符合，或证明货物有缺陷（包括潜在的缺陷或使用不合格材料等），采购方有权根据国家质量监测机关出具的检验书，在货物质量保证期内向供货方提出索赔。

（2）乙方负责设备的运输、装卸、指导调试，责任与费用由乙方承担。

11.6上述的货物免费质保期为：

免费质保期（以双方在验收报告签订日期为准）      年，在质保期内提供免费维护，中标方应以优良的服务态度，出现故障维修人员须及时到场。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在             个工作日内完成验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责指导使用操作人员，并协助操作人员调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方逾期办理货款支付的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十七、合同其他文件

17.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)《中华人民共和国政府采购法》；

(2)中标通知书；

(3)供方中标的投标书；

(4)招标文件；

(5)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》合同篇经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

18.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、张家港保税区宏宇建设咨询有限公司各执一份。

甲方：                                    乙方：

地址：                                    地址：

法定代表人或授权代表：                    法定代表人或授权代表：

联系电话：                                联系电话：

签订日期：      年    月  日              签订日期：      年    月  日

采购代理机构：张家港保税区宏宇建设咨询有限公司

地址：张家港市杨舍镇国泰北路15号

经办人：

备案方：张家港市政府采购管理办公室

第四章 项目需求

一、清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机非隔离护栏 | 1.00 | 项 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 2 | 勤政路殷家埭路信号灯设施 | 1.00 | 项 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 3 | 勤政路殷家埭路交通设施 | 1.00 | 项 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 4 | 江海路双山路信号灯设施 | 1.00 | 项 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 5 | 江海路双山路交通设施 | 1.00 | 项 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 6 | 江海路中圩路信号灯设施 | 1.00 | 项 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 7 | 江海路中圩路交通设施 | 1.00 | 项 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 8 | 张家港保税区交安设施 | 1.00 | 项 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 联网信号机 |
| 2 | 机动车圆盘信号灯 |
| 3 | 人行横道计时信号灯 |
| 4 | 机动车信号灯立杆 |

注：(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

(2)若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：无。

环境标志产品政府采购品目清单:无。

4、绿色采购其他政策：

（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

注意事项：

在项目实施过程中，涉及到与第三方系统对接的，由采购单位负责与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口免费开放。

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目地点：张家港保税区 |
|  |  | 项目内容：张家港保税区区域内智能化交通设施建设 |
|  |  | 本次项目包括标前现场踏勘、设备采购、安装和系统调试。要求信号系统能够平滑接入到原有的中心控制平台，实现路口的联网。整个项目建设必须符合以下要求： （1）符合张家港公安局信号灯中心控制平台的联网要求； （2）符合国家相关技术标准； （3）符合文明城市测评内容及交通大整治的各项要求。 |
| 2 | 交通信号控制系统功能要求 | 1、 实时协调控制 系统具有实时自适应的区域性交通控制功能，控制区域内交通信号机与交通控制中心区域控制机联网运行，信号配时方案由优化算法软件根据交通流量检测设备获得到的车流量、占有率等交通信息进行优化计算实时生成，下载给交通信号机实施区域协调控制，实现区域优化的效果。 2、 降级协调控制 系统具有降级协调控制功能，实施协调控制的路口交通信号机都在区域控制计算机的控制之下，系统根据路网情况及实时交通情况，自动或人工选择需要降级协调控制的路口，信号配时方案由系统优化算法软件根据交通情况实时生成，下载给交通信号机实施降级协调控制。 3、无电缆协调控制 实施干线协调的路口交通信号机运行在单点工作方式下，交通信号机软件根据预先设置好的相序、配时、相位差等参数，自主进行协调平滑处理，使干线道路实现绿波带的效果。在此控制方式下，交通信号机需选配GPS模块校正信号机内部时钟。 4、 单点感应控制 交通信号机具有全感应、半感应两种单点感应控制方式。 全感应控制方式：交通信号机工作在全感应控制方式时，每个相位首先执行初始绿长度，在到达截止绿范围内时，判断当前相位所对应的检测器上是否有车辆到达，如果超过门限则增加当前相位的放行时间一个步长，否则，做完当前长度之后，切换到下一个相位；如果在放行的过程中不断有车辆到达，则每次在相位进入截止绿长度范围内后，增加一个步长，直至到达相位的最大绿为止。在此工作方式下，关闭倒计时屏的显示。 半感应控制方式：交通信号机工作在半感应控制方式时，在无车辆到达时跳过半感应的相位，只有当半感应相位所在的检测器有车辆到达时，才按照相序运行半感应相位。在此工作方式下，关闭倒计时屏显示。 5、 多时段定周期控制方式 信号机在不同的时段执行相应的控制方案。 6、 黄闪控制 信号灯黄灯以特定的频率闪烁，向车辆和行人发出警告或提示。 7、 全红 全红路口各方向均亮红灯。 8、关灯 关闭信号灯。 这些控制方式可根据需要进行转换。 |
| 3 | 联网信号机技术要求 | 为保证我市系统建设的一致性和可靠性，投标人提供的信号机必须能够与我市交通信号控制系统完全兼容，我市目前使用的交通信号控制系统采用南京莱斯信息技术股份有限公司的系统及信号机。 |
|  |  | 1、交通信号控制机应为集中协调式信号控制机，相关控制功能要求符合国家标准GB25280-2016《道路交通信号控制机》C类A级的规范要求。（投标人提供第三方检测机构出具的含有CMA认证标识的合格检测报告） |
|  |  | 2、交通信号控制机应具备区域联网控制，同时应能实现线控、感应、多时段、单点优化、单点无电缆线控、黄闪、全红、关灯、手控等单点控制功能。 |
|  |  | 3、可接入不少于32路车流量检测设备，支持无线线圈、地磁、微波、视频、正向雷达等多种车流量检测方式。 |
|  |  | 4、可控制4块通信式三色倒计时显示屏，并可扩充至16块；为适应优化或线控的需要，可支持倒9秒显示。 |
|  |  | ▲5、具备红绿冲突、灯不亮、红绿同时亮等信号灯故障检测功能，发生故障后自动降级处理。（投标人提供第三方检测机构出具的含有CMA认证标识的合格检测报告） |
|  |  | 6、交通信号控制机支持双电源供电功能，采用双路电源供电，当任一路电源故障时，系统能正常工作。 |
|  |  | ▲7、联网情况下，信号机支持为勤务车辆/VIP车辆配置紧急优先相位，可配置8个以上紧急优先相位。（投标人提供第三方检测机构出具的含有CMA认证标识的合格检测报告） |
|  |  | 8、交通信号控制机支持优先控制功能，可通过检测3路检测器的触发信号进行相位配时调整，实现特殊车辆的绝对优先和相对优先控制。 |
|  |  | 9、交通信号控制机支持无线手控功能，可通过外接无线手持终端实现手动/自动切换、相位步进、跳相。 |
|  |  | ▲10、信号机具备无电缆协调控制功能。信号控制机之间没有通信链路时，可通过信号控制机内部时钟同步的方式设定相位差，实现交叉路口的交通信号协调的控制方式。（投标人提供第三方检测机构出具的含有CMA认证标识的合格检测报告） |
|  |  | 11、通讯接口：≥1个RS485，≥1个RS422，≥1个RJ45。 |
|  |  | 12、信号机箱要求 （1）信号机机柜内、外表面及控制面板应光洁、平整，不应有凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷。机柜表面应有牢固的防锈、防腐蚀镀层或漆层，金属零件不应有锈蚀及其他机械损伤，各滑动或转动部件活动应灵活，紧固部件不松动，机柜的外部表面不应有可能导致伤害的尖锐的突起或拐角。 （2）机箱顶开口能放GPS/北斗天线和4G/5G天线。 （3）信号机机柜内侧应设有存放用户手册、说明书、接线图、维修记录等资料的存储盒。 （4）▲外壳对外界机械碰撞的防护等级达到IK10。（须提供具有CMA认证标识的第三方检验机构的检验报告证明加盖制造商公章） |
|  |  | 交通信号机需无缝接入到张家港市交警大队指挥中心交通信号控制平台中并与张家港市信号控制系统兼容； |
| 4 | 机动车信号灯整体要求 | ▲提供机动车信号灯符合《道路交通信号灯》（GB14887）的检测报告（投标人提供第三方检测机构出具的含有CMA认证标识的合格检测报告） |
|  |  | 1、规格和适用标准： 机动车信号灯φ400mm；非机动车信号灯、人行横道计时信号灯φ300mm； 信号灯尺寸参照国标GB14887《道路交通信号灯》； 2、显示内容：遵照国标或根据用户需求； 3、一般要求 a. 主要技术参数： 安装方式：竖装、横装（根据实际情况确定）； 防护等级：不低于IP53； b. 信号灯的外壳体及各结构部分，应采用轻型材料并具有良好的抗氧化性，产品在质保期内不褪色；外壳体、灯罩等外部结构件要有良好的刚性和耐冲击性；内部结构件要有良好的稳固性和密封性。 信号灯具由单灯组合装入外框中形成三联组合，整个三联组合外框可镶嵌安装。适用于长臂灯杆应用场合。单个灯具由面罩、面框、后盖、光源板、电源控制板组成。面框和后盖将灯芯部分密合在其内。有防水、防尘密封胶垫防止水及灰尘进入，确保信号灯全天候正常使用。 信号灯具要有与信号灯杆相配套的简便可靠的连接安装结构并有安装指示标识，灯具自身安装结构应有准确的设计，保证灯具拆、装简便和安装在同一灯杆的灯色一致； 灯具与外电路连接应有不少于容纳两根电缆的接线端子，并保证连接部件稳固（不可出现灯线外露及随风摇摆等情况）；只需将交通信号控制机红、黄、绿及中性线接到灯具内部对应的端子排上，即能在交通信号控制机控制下正确显示灯色。 c. LED交通信号灯壳体上应有铭牌标明产品名称、型号、工作电压、电流、功率、生产日期、制造商名称（代号），并附有安装标识。 |
| 5 | 机动车信号灯光学要求 | 1、光源要求 机动车信号灯、方向指示信号灯必须采用大功率LED光源。倒计时信号灯发光单元可使用小功率 LED。小功率LED芯片红、黄必须是用四元素技术制造的；蓝绿芯片为三元素技术制造。 2、配光要求 机动车信号灯、方向指示信号灯须采用配光设计，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点和暗区；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无明显视觉差异。倒计时信号灯具可采用非配光设计。每个发光灯具应包括用高分子材料制作的外壳和面罩及用阻燃材料制作的印刷电路板。面罩须具有较强的抗紫外线能力。 3、光强 在基准轴上下和左右都是0°时，无图案信号灯光强红、黄、绿色均大于900cd。 4、色度性能 信号灯的红、黄、绿三种颜色应满足 GB14887。 |
|  | 机动车信号灯电气性能 | 1、工作电压：需满足 AC220V±20％，50HZ±2％。在此电压下，通过每只 LED 的电流应符合 LED 厂商要求的正常工作电流范围； 2、功率：每个灯芯≤20W； 3、功率因数：≥0.85； 4、关断电压：当输入电压有效值小于 90V 时，信号灯停止发出可见光； 5、启动瞬时电流小于 2A； 6、启动关闭响应时间不大于 100ms； 7、绝缘电阻及介电强度：电源输入端火线与外壳及零线与外壳之间的绝缘电阻大于 2MΩ，应能承受 1440V 的介电强度而不发生火花和击穿现象，泄露电流小于 1mA ； 8、每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于 0.75 mm²，红、黄、绿色的三种发光单元除中性线用黑色外，其余导线应分别用红、黄、绿色的导线。 |
|  | 机动车信号灯工作环境要求 | 1、工作温度：－400℃～＋800℃。 2、工作湿度：≤97％RH。 3、防触电保护应满足GB14887。 |
|  | 机动车圆盘信号灯 | 总体要求：信号灯由三个分立的发光单元组成，红色、绿色发光单元都采用有配光设计无色面罩，黄色发光单元采用无色透明面罩，透过面罩可见， LED 排列成圆形和“18”字样。 |
|  |  | （1）红、绿倒计时亮度：符合GA508-2014的4.5亮度要求； （2）复合倒计时光源：红黄绿可采用小功率LED； （3）倒计时尺寸要求：红绿倒计时数字“18”； |
|  |  | （4）倒计时显示方式：红绿倒计时最大显示范围19，以1S为单位递减，显示结束时数字为1，显示过程无乱码、丢码； |
|  |  | 外壳材质：聚碳酸酯(PC)工程塑料 |
|  | 机动车箭头信号灯 | 总体要求：信号灯由三个分立的发光单元组成，红色、绿色发光单元都采用有配光设计无色面罩，黄色发光单元采用无色透明面罩，透过面罩可见， LED 排列成圆形和“18”字样。 |
|  |  | 光强分布： 符合GB14887-2011 表2信号灯光强分布 发光强度： 符合GB14887-2011 9000cd/m²≤发光中心≤15000 cd/m² 色坐标：符合GB14887-2011 色度性能表6 红色625±5nm X=0.6984，Y=0.3014 黄色590±5nm X=0.5802，Y=0.4137 绿色505±4nm X=0.0848，Y=0.5739 灯面尺寸：不低于Φ400mm 供电电压： AC220V±20% 50Hz 功 率： ≤20W 功率因数： ≥0.95 倒计时方式：在信号灯黄色发光单元内嵌“一位半”半程倒计时装置，显示红灯和绿灯相位的最后时间。红灯“倒计时”从红灯相位结束前至少13秒开始显示，其中设置全红时间路口的“倒计时”秒数相应增加；绿灯“倒计时”从绿灯相位结束前至少10秒开始显示。倒计时结束时显示数字为“1”，黄灯时倒计时不显示；红灯“倒计时”显示数字为红色，绿灯“倒计时”显示数字为绿色。 绝缘电阻： ≥2MΩ 使用寿命： ＞50000h 抗风压： 符合 GB14887 的相关要求 抗振动： 符合 GB14887 的相关要求 防水、防尘措施防护等级：不低于IP54 出线孔容纳线径： 不低于Φ20 |
|  |  | 外壳材质：聚碳酸酯(PC)工程塑料 |
|  | 人行横道计时信号灯 | 两联灯，由红人复合黄双八和绿人灯两单元装入灯壳构成一个整体 发光单元直径为Φ300 mm （1） 光强分布： 符合GB14887-2011 表4信号灯光强分布 （2） 发光强度： 符合GB14887-2011 150 cd ≤ 发光中心 ≤400 cd （3） 色 坐 标：符合GB14887-2011 色度性能表6 红色625±5nm X=0.6984，Y=0.3014 黄色590±5nm X=0.5802，Y=0.4137 绿色505±4nm X=0.0848，Y=0.5739 （4） 灯面尺寸： Φ300mm （5） 供电电压： AC220V±20% 50Hz （6） 功 率： ≤15W （7） 功率因数： ≥0.9 （8） 倒计时特性： 倒计时学习方式：自学习式。倒计时对绿人闪烁进行计时显示。 显示数字范围：0-99， 颜色黄，时间大于99秒则黑屏。 学习周期：不超过两周期，学习期内倒计时黑屏。 （9）工作温度： -40℃~+75℃ （10）湿度范围： 5%--95% （11）绝缘电阻： ≥10M （12）使用寿命： ＞50000h （13）抗 风 压： 符合 GB14887 的相关要求 （14）抗 振 动： 符合 GB14887 的相关要求 （15）防水、防尘措施防护等级：不低于IP54 （16）出线孔容纳线径： 不低于Φ20 （17）重 量： ≤7kg（含包装、配件） |
|  |  | 外壳材质：聚碳酸酯(PC)工程塑料 |
| 6 | 手动遥控装置 | 路口执勤的交警可以使用在较大活动范围内有效的无线遥控器，对指定路口的交通信号机进行临时手动控制。 无线遥控器能下达自动/手动控制命令以及在手动状态下的步进控制命令。无线手控集线器能够接收无线遥控器下达的自动/手控控制命令及步进控制命，并作出应答。 尺寸大小合适，手感颇为良好，造型精致美观，操作极其简便。 独立编号：每台无线遥控器和无线手控集线器都有独立编号，包含使用地区、序列号等相关信息。 地区保护措施：通过编号的不同，每个城市的遥控器只能在该城市使用。以防造成意外情况发生。 智能无线链路通断状态指示：链路正常状态指示灯为绿色且每2秒亮灭一次，链路断开状态指示灯为红灯，且蜂鸣器报警。信号恢复后，链路自动恢复，状态提示自动恢复正常状态时的指示。 智能恢复自动状态：如有无线控制后，忘记恢复为自动状态离开后，信号机一直处于手动状态停留某一相位的情况发生，在断开无线链路后，可智能恢复为自动控制，按照信号机无线手控前自定工作方式工作。 智能防串扰，同一时刻，一台遥控器只能控制一台信号机，以防发生一台遥控器同时控制多个路口和多台遥控器控制一个路口的情况发生。 智能功率选择，软件自动循环调节。 在无遮挡的可视情况下控制（通讯）距离不小于70米； 直流输入电压：3V（两节7号干电池）； 工作温度 -20℃～+70℃，储存温度 -40℃～+85℃；相对工作湿度 10%～95%，储存湿度 45%～60% |
| 7 | 机动车信号灯立杆（悬臂） | 1、口径≥300mm，上口径≥240mm，主杆厚度≥6mm；挑杆大口径200mm，小口径100mm，管壁厚度≥4mm； 2、热镀锌喷塑处理：表面涂塑处理，镀层厚度≥60μm，防锈处理为杆件整体热镀锌（厚度≥85μm），后涂塑。 3、立杆高度不低于7米，挑臂长度分别为5米、8米 4、保证开孔处及立杆内能方便进行监控线缆穿线； 5、立杆应做防雷和接地； |
| 8 | 人行灯信号灯立杆 | 1、口径≥120mm立杆壁厚6mm 底座板厚16mm； 2、热镀锌喷塑处理：表面涂塑处理，镀层厚度≥60μm，防锈处理为杆件整体热镀锌（厚度≥85μm），后涂塑。 3、立杆高度不低于3.2米； 4、保证开孔处及立杆内能方便进行线缆穿线； 5、立杆应做防雷和接地。 |
| 9 | 信号灯系统配套设施 | 设备包括但不限于以上部分，投标人应提供保证系统连通和完成系统功能的其他必要设备及软件、各类线材、配件及其他辅材 |
| 10 | 交通信号控制系统-信号机安装要求 | 信号机箱一般情况下与配电箱、智能交通箱并排安装于路口绿化带或人行道板边侧，安装位置不得影响行人正常通行； 信号机箱开门侧应面向非机动车道或人行道，不允许面向机动车道； 信号机箱带钥匙孔侧面应面向外侧，周边无遮挡物，以保证手动调控时操作方便。 |
| 11 | 方案要求 | 中标后必须对项目中信号灯系统提供详细的设计方案 |
| 12 | 杆件要求 | 杆件应充分考虑基础、杆型、材质、工艺、表面处理及杆体颜色等进行选购，立杆应牢固，不歪斜，制作要美观，其顶部应做防水帽，应有较高强度，防摄像机抖动。 根据所需监控的范围、角度、场景以及现场条件来选择摄像机的安装方法，杆底端焊接固定法兰盘，预留拉线孔，地基应是硬质，同时根据现场安装点的地质的实际情况，调整相应的尺寸。立杆的安装应牢固，不得歪斜，需用水平仪来测定；制作要美观，其顶部应做防水帽。立杆应有较高强度，防摄像机抖动。立杆基础规格按不同的杆体进行分别设计。 |
| 13 | 机动车信号灯立杆基础 | 1200*1200*1500（mm）C25商品砼、基础开挖、回填、余土外运、清运；含基础预埋螺栓安装、接地；基础钢筋地笼； |
| 14 | 彩砼窨井 | 600*600*800，含钢纤维井盖，砖砌含内壁粉刷 |
| 15 | 人行信号灯立杆基础 | 600*600*800（mm）C25商品砼、基础开挖、回填、余土外运、清运；含基础预埋螺栓安装、接地；基础钢筋地笼； |
| 16 | 草坪电缆沟 | 开挖宽度400mm，深度400mm，含回填，绿化恢复 |
| 17 | 道板电缆沟 | 开挖宽度400mm、深度500mm、C25商品砼，含清运 |
| 18 | 沥青电缆沟 | 1.砼面电缆沟挖填、开挖宽度100mm，深度400mm，沥青恢复 |
| 19 | 非开挖地龙 | 非开挖顶管三孔（含管）、恢复操作坑面绿化 |
| 20 | 二寸PE管 | 50mm（含辅设） |
| 21 | 电箱基础 | 500×750×800mm、开挖、清运、砖砌。1：1.5砂浆摸平 |
| 22 | 机非隔离护栏 | 城市护栏片 1.规格：2500*600mm 2.材质：锌钢材料 3.上扶手80*90*2厚异形方管 4.竖管20*40*1.5厚方管 5.下扶手50*50*2厚方管 6.侧边框30*40*1.5厚方管 7.含固定安装费用 |
|  |  | 护栏立柱 2.规格：H1000mm 3.材质：锌钢材料 4.90*130*2厚异形方管 5.上封头118*158*8厚钢板 6.反光角标135度（喷塑同护栏颜色），表面180*40黄色反光片 7.含固定安装费用 |
|  |  | 护栏底座 1.水泥底座：400*300*150mm 2.含固定安装费用 |
|  |  | 护栏端头 1.护栏端头 2.含固定安装费用 |
|  |  | 投标单位实施前请提供样品，采购单位验收认可后方可实施； |
| 23 | 路口警示桩 | 1、材料品种：隔离警示桩； 2、材料品种：金属管件，热镀锌防腐，表面粘贴工程级反光膜； 3、规格、型号：φ165mm，高度＝1000mm，钻孔深度:300mm;帽子为平状结构，外形不得有尖角等； 4、安装方式：含基础土方开挖、混凝土浇筑、养护、基坑回土、地面钻孔、灌浆、警示桩安装等全部工作内容； |
| 24 | 让行标志警示标志牌 | 1、规格：△900㎜（延长边为900㎜） 2、标志牌整体色泽均匀、无划伤、无裂痕、无基本裸露等缺陷，标志版面平整、光洁，防污物堆积和便于清洗，无损伤、变形、涂层剥落。 3、标志结构应具备抗风荷载变形能力，应能满足承受风速40m/s的正向风产生的最大风压并持续10min后，不影响标志板的使用性能，由此产生的几何变形量不大于2㎜。 4、本产品绝缘电阻≥100MΩ。 5、防护等级：发光标志产品应采取防水、防尘措施，外壳防护等级不应低于 IP55 级。 6、工作温度：-20℃∽+55℃ 7、耐湿热性能：发光标志产品在通电工作状态下，在温度+40℃，相对湿度(98士2)%条件下，试验16h，试验期问和试验结束后，产品应能正常工作，外观无明显任何变形、涂层无明显缺陷。 8、标志牌应当符合T/CSIA 001-2018《面板显示主动发光交通标志》的要求，提供公安部或者交通部门认可的检测机构出具的有效期内的检测报告。 |
| 25 | 警告标志牌 | 1、规格：△900㎜（延长边为900㎜） 2、标志牌整体色泽均匀、无划伤、无裂痕、无基本裸露等缺陷，标志版面平整、光洁，防污物堆积和便于清洗，无损伤、变形、涂层剥落。 3、标志结构应具备抗风荷载变形能力，应能满足承受风速40m/s的正向风产生的最大风压并持续10min后，不影响标志板的使用性能，由此产生的几何变形量不大于2㎜。 4、本产品绝缘电阻≥100MΩ。 5、防护等级：发光标志产品应采取防水、防尘措施，外壳防护等级不应低于 IP55 级。 6、工作温度：-20℃∽+55℃ 7、耐湿热性能：发光标志产品在通电工作状态下，在温度+40℃，相对湿度(98士2)%条件下，试验16h，试验期问和试验结束后，产品应能正常工作，外观无明显任何变形、涂层无明显缺陷。 8、标志牌应当符合T/CSIA 001-2018《面板显示主动发光交通标志》的要求，提供公安部或者交通部门认可的检测机构出具的有效期内的检测报告。 |
| 26 | 提示标志牌 | 1、规格：800㎜*800㎜ 2、标志牌整体色泽均匀、无划伤、无裂痕、无基本裸露等缺陷，标志版面平整、光洁，防污物堆积和便于清洗，无损伤、变形、涂层剥落。 3、标志结构应具备抗风荷载变形能力，应能满足承受风速40m/s的正向风产生的最大风压并持续10min后，不影响标志板的使用性能，由此产生的几何变形量不大于2㎜。 4、本产品绝缘电阻≥100MΩ。 5、防护等级：发光标志产品应采取防水、防尘措施，外壳防护等级不应低于 IP55 级。 6、工作温度：-20℃∽+55℃ 7、耐湿热性能：发光标志产品在通电工作状态下，在温度+40℃，相对湿度(98士2)%条件下，试验16h，试验期问和试验结束后，产品应能正常工作，外观无明显任何变形、涂层无明显缺陷。 8、标志牌应当符合T/CSIA 001-2018《面板显示主动发光交通标志》的要求，提供公安部或者交通部门认可的检测机构出具的有效期内的检测报告。 |
| 27 | 限速标志牌 | 1、规格：φ800㎜ 2、标志牌整体色泽均匀、无划伤、无裂痕、无基本裸露等缺陷，标志版面平整、光洁，防污物堆积和便于清洗，无损伤、变形、涂层剥落。 3、标志结构应具备抗风荷载变形能力，应能满足承受风速40m/s的正向风产生的最大风压并持续10min后，不影响标志板的使用性能，由此产生的几何变形量不大于2㎜。 4、本产品绝缘电阻≥100MΩ。 5、防护等级：发光标志产品应采取防水、防尘措施，外壳防护等级不应低于 IP55 级。 6、工作温度：-20℃∽+55℃ 7、耐湿热性能：发光标志产品在通电工作状态下，在温度+40℃，相对湿度(98士2)%条件下，试验16h，试验期问和试验结束后，产品应能正常工作，外观无明显任何变形、涂层无明显缺陷。 8、标志牌应当符合T/CSIA 001-2018《面板显示主动发光交通标志》的要求，提供公安部或者交通部门认可的检测机构出具的有效期内的检测报告。 |
| 28 | 爆闪警示灯 | 1、外壳材料:铝型材，灯壳体积:长 680mmx宽 175mmX高230mm，太阳能板:230mmx290mm，底座:镀锌管高:100mm。 2、工作电压:12V。 3、蓄电池:18AH(铅酸电池，免维护) 4、太阳能板:10W。 5、警示距离:>2000米(夜间)。 6、阴雨天无光照可连续工作 20 天左右。 7、每个灯板上有 42 颗 LED。 8、纸箱:长 700mmx高 370mmx宽 240mm。8重量:13KG 9、φ89mm 镀锌钢管，长度 3000mm，混凝土基础开挖，C25 混凝土浇筑。 |
| 29 | 立杆 | 1、材料品种：单柱式； 2、标杆材质：钢管（Q235B钢）； 3、标杆规格尺寸：φ76mm×2.0mm，高度＝3000mm； 4、基础、垫层：材料品种、厚度：500mm×500mm×600mm； 5、油漆品种：钢构件采用热镀锌； 6、安装说明：标杆砼基础开挖、混凝土C25浇筑、基础内预埋钢筋、地脚螺栓、钢管、钢板、抱箍、底衬、方头螺栓等安装均含在内。 |
| 30 | 护栏 | 中心护栏，高度1.35m |
| 31 | 项目实施人员要求 | 投标人配备的项目实施人员由1名项目负责人、1名技术负责人及项目实施小组其他成员组成。 |
| 32 | 技术设计方案及项目组织实施方案要求 | 投标人需充分考虑到工期因素，制定项目组织实施方案，提供合理的施工组织设计，对项目实施布置、作出详细的规划，对项目的进度、质量、安全、材料进场计划、人员配置等方面进行详细阐述，有各个系统的具体的施工工艺方法，有完善的应急体系，施工组织设计科学合理、完整、切实可行，确保本项目按期完工。包括但不限于：实施整体方案、供货计划、进度安排、进度控制方案、质量保障方案、安全管理方案、对接计划与措施、验收方案、项目实施布置、规划方案、施工组织方案、施工管理方案。 项目实施布置、规划方案，包括施工总体规划部署、施工现场总体布置、施工区段划分、项目管理目标、机械设备计划、劳动力投入计划及保证措施、材料规格及项目材料管理措施等。 施工组织方案，包括组织架构、人员配备、岗位职责划分、项目技术支撑方案等； 施工管理方案，包括施工计划管理、进度管理、货物采购管理、现场安全管理等；施工方案、方法与技术措施，包括重点（关键）和难点工程的施工方案、方法及措施方案、外场施工方案等。 |
| 33 | 系统应用培训要求 | 本项目需要投标人提供培训服务，含免费提供一次不少于5人（用户）的3天技术培训，项目建设及使用过程中如遇技术问题，应及时妥当提供相关指导，使维护工作人员能完全熟悉并掌握软硬件维护技能，及时排除一般的设备故障。 中标人在项目建设完成后，应对根据不同系统的特点对系统应用进行培训，方案内容包括但不限于培训方式、培训课时、培训计划、培训目标成果、培训对象、培训人数、培训内容等内容。 培训应面对不同层面的系统用户，保证用户能独立地管理、维护和配置系统，以便整个系统能够正常、安全地运行。保证最终用户能够高效率低成本地完成工作。培训计划：从现场调试开始，对系统管理人员进行现场培训，直到系统管理人员能使系统正常运行为止。 |
| 34 | 安装调试要求 | 投标人应根据招标文件的要求提供具体详实的安装调试方案，包括工作计划、工期、步骤、到货验收方面； |
| 35 | 维保要求 | 方案内容包括包括响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障、日常巡检方面。 |
| 36 | 其他 | 1、投标人应当具备良好的服务体系（至少包括质量体系认证、信息安全管理体系认证）。 2、投标人应当具备良好的荣誉、奖项。 3、投标人应当承担过类似业绩。 4、投标人应具有安全生产的能力（具有安全生产许可证）。 |

- 三、商务条款

1 质保期

质保期  免费质保期为3年，自物品验收合格之日起36个月内正常使用。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应方对物品进行免费维修或更换，终身维修。如由供应商造成的其他损失由供应商承担。（以双方在验收报告签订日期为准）。

2 售后技术服务要求

2.1、售后技术要求服务

供应商在接到采购单位维修函电后，必须在1小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，2小时内到达维修现场，并在3小时内修复完毕，若24小时内无法维修完毕的须更换同型号产品到位，保证设备正常使用，费用由供应商负责。

3 交货期、交货方式及交货地点

3.1、交货期

签订合同之日起1年内供货、安装、调试完成。

3.2、交货方式

原厂原包装现场交货。

3.3、交货地点

采购人指定地点。

4 货款支付

4.1、结付程序

供方按合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

4.2、结付期限

（1）合同签订生效后，采购人支付合同总价的30%作为预付款（在签订合同时，中标方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）。

（2）供方所有设施交货施工完成，经验收合格，并出具书面交货、验收报告后，支付至合同总价的80%；

（3）安装验收合格之日起货物正常使用 6 个月无质量问题，审计结束，并出具验收报告后十五个工作日内，支付至合同总价的90%；

(4)安装验收合格之日起货物正常使用 12 个月无质量问题，并出具验收报告后十五个工作日内，一次性付清余款。

5 投标货币

5.1、投标货币

人民币

6 备品备件及耗材等要求

6.1、备品备件及耗材等要求

无

- 四、分项明细表

| 序号 | 名称 | 内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机非隔离护栏 |  |  |  |
| 1 | 城市护栏片 |  | m | 2000 |
| 2 | 护栏立柱 |  | 根 | 820 |
| 3 | 护栏底座 |  | 个 | 820 |
| 4 | 护栏端头 |  | 个 | 10 |
| 二 | 勤政路殷家埭路信号灯设施 |  |  |  |
| 5 | 联网信号机 |  | 套 | 1 |
| 6 | 机动车圆盘信号灯-400mm |  | 组 | 4 |
| 7 | 机动车箭头信号灯-400mm |  | 组 | 2 |
| 8 | 人行横道计时信号灯 |  | 组 | 8 |
| 9 | 手动遥控装置 |  | 套 | 1 |
| 10 | 机动车信号灯立杆 | 悬臂5米 | 套 | 2 |
| 11 | 机动车信号灯立杆 | 悬臂8米 | 套 | 2 |
| 12 | 人行灯信号灯立杆 | 立杆高度不低于3.2米 | 套 | 4 |
| 13 | 控制电缆 |  | 套 | 1 |
| 14 | 辅材 |  | 套 | 1 |
| 15 | 机动车信号灯立杆安装 |  | 套 | 4 |
| 16 | 人行灯信号灯立杆安装 |  | 套 | 4 |
| 17 | 安装调试 |  | 项 | 1 |
| 三 | 勤政路殷家埭路交通设施 |  |  |  |
| 18 | 机动车信号灯立杆基础 | 1200*1200*1500mm | 只 | 4 |
| 19 | 人行信号灯立杆基础 | 600*600*800mm | 套 | 4 |
| 20 | 彩砼窨井 | 砼面方井、0.6*0.6*0.8—砖 | 只 | 6 |
| 21 | 草坪电缆沟 | 绿化电缆沟挖填、0.4米深、宽0.4米；含1根PE管 | 米 | 60 |
| 22 | 道板电缆沟 | 道板挖浇清运、0.5米深、宽0.4米、C25砼（砖坏另算）含1根PE管 | 米 | 80 |
| 23 | 非开挖地龙 | 非开挖顶管一孔（含管） | 米 | 60 |
| 24 | 电箱基础 | 500×750×800（含地笼） | 只 | 1 |
| 四 | 江海路双山路信号灯设施 |  |  |  |
| 25 | 联网信号机 |  | 套 | 1 |
| 26 | 机动车圆盘信号灯-400mm |  | 组 | 4 |
| 27 | 人行横道计时信号灯 |  | 组 | 8 |
| 28 | 手动遥控装置 |  | 套 | 1 |
| 29 | 机动车信号灯立杆 | 悬臂5米 | 套 | 4 |
| 30 | 人行灯信号灯立杆 | 立杆高度不低于3.2米 | 套 | 4 |
| 31 | 控制电缆 |  | 套 | 1 |
| 32 | 辅材 |  | 套 | 1 |
| 33 | 机动车信号灯立杆安装 |  | 套 | 4 |
| 34 | 人行灯信号灯立杆安装 |  | 套 | 4 |
| 35 | 安装调试 |  | 项 | 1 |
| 五 | 江海路双山路交通设施 |  |  |  |
| 36 | 机动车信号灯立杆基础 | 1200*1200*1500mm | 只 | 4 |
| 37 | 人行信号灯立杆基础 | 600*600*800mm | 套 | 4 |
| 38 | 彩砼窨井 | 砼面方井、0.6*0.6*0.8—砖 | 只 | 6 |
| 39 | 草坪电缆沟 | 绿化电缆沟挖填、0.4米深、宽0.4米；含1根PE管 | 米 | 60 |
| 40 | 道板电缆沟 | 道板挖浇清运、0.5米深、宽0.4米、C25砼（砖坏另算）含1根PE管 | 米 | 30 |
| 41 | 非开挖地龙 | 非开挖顶管一孔（含管） | 米 | 180 |
| 42 | 电箱基础 | 500×750×800（含地笼） | 只 | 1 |
| 六 | 江海路中圩路信号灯设施 |  |  |  |
| 43 | 联网信号机 |  | 套 | 1 |
| 44 | 机动车圆盘信号灯-400mm |  | 组 | 4 |
| 45 | 人行横道计时信号灯 |  | 组 | 8 |
| 46 | 手动遥控装置 |  | 套 | 1 |
| 47 | 机动车信号灯立杆 | 悬臂5米 | 套 | 4 |
| 48 | 人行灯信号灯立杆 | 立杆高度不低于3.2米 | 套 | 5 |
| 49 | 控制电缆 |  | 套 | 1 |
| 50 | 辅材 |  | 套 | 1 |
| 51 | 机动车信号灯立杆安装 |  | 套 | 4 |
| 52 | 人行灯信号灯立杆安装 |  | 套 | 5 |
| 53 | 安装调试 |  | 项 | 1 |
| 七 | 江海路中圩路交通设施 |  |  |  |
| 54 | 机动车信号灯立杆基础 |  | 只 | 4 |
| 55 | 人行信号灯立杆基础 |  | 套 | 5 |
| 56 | 彩砼窨井 |  | 只 | 7 |
| 57 | 草坪电缆沟 | 绿化电缆沟挖填、0.4米深、宽0.4米；含1根PE管 | 米 | 30 |
| 58 | 道板电缆沟 | 道板挖浇清运、0.5米深、宽0.4米、C25砼（砖坏另算）含1根PE管 | 米 | 36 |
| 59 | 砼面电缆沟 | 砼面电缆沟挖填、0.4米深、宽0.1米、C25混凝土恢复，含1根PE管 | 米 | 27 |
| 60 | 非开挖地龙 | 非开挖顶管一孔（含管） | 米 | 90 |
| 61 | 电箱基础 | 500×750×800（含地笼） | 只 | 1 |
| 八 | 张家港保税区交安设施 |  |  |  |
| 62 | 路口警示桩 |  | 个 | 20 |
| 63 | 让行标志警示标志牌 |  | 块 | 12 |
| 64 | 警告标志牌 |  | 块 | 15 |
| 65 | 提示标志牌 |  | 块 | 15 |
| 66 | 限速标志牌 |  | 块 | 15 |
| 67 | 爆闪警示灯 |  | 套 | 12 |
| 68 | 立杆 |  | 套 | 30 |
| 69 | 护栏 | 中心护栏，高度1.35m | 米 | 800 |

第五章 评标方法与评标标准

- 评标方法与定标原则

1.评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

2.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题先关工作的通知》（苏财购【2025】62号）的通知规定，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

（1）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价＜采购项目预算×50% ；

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价＜采购项目最高限价×45% ；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- 评标标准

- 价格分40分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分40分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）40%*100（保留二位小数）。

- 投标产品性能质量、技术指标、系统功能要求20分

2.1根据投标人提供的货物技术性能参数满足招标文件要求的情况进行综合评定：

（1）带“▲”项为主要技术参数，满足要求的得10分，否则每负偏离一项扣2分；【0-10】

（2）其余为一般技术参数，满足要求的得7分，否则每负偏离一项扣0.5分。【0-7】

注：带“▲”项需按“项目需求”中的要求提供相关证明材料作为佐证，未提供的视为负偏离。（实质性参数要求除外）

2.2拟投入本项目的标志牌的检验检测报告

投标人所投的标志牌产品提供符合T/CSIA 001-2018《面板显示主动发光交通标志》要求的检测报告，得3分，未提供检测报告的不得分。（提供公安部或者交通部门认可的检测机构出具的有效期内的检测报告。）【0-3】

- 实施方案15分

3.1 投标人提供的针对本项目的实施组织方案

根据投标人的实施方案进行综合评定，实施方案应包含实施整体方案、供货计划、进度安排、进度控制方案、质量保障方案、安全管理方案、对接计划与措施、验收方案、项目实施布置、规划方案、施工组织方案、施工管理方案。方案内容完全包含上述内容，描述详细、针对适用性强、且与项目需求贴合度高的得8分；方案内容有部分缺失，描述简单、针对适用性一般、且与项目需求贴合度一般的得6分；方案内容缺失量大，描述过于简单、针对适用性较差、且与项目需求偏差较大的得4分；未作说明的得0分。【0/4/6/8】

3.2投标人提供的针对本项目的售后服务方案

- 据投标人提供的售后服务方案内容综合评定，方案内容需包括：安装调试方案、相关系统应用的培训计划、项目整体的维保方案内容。方案内容完全包含上述内容，描述详细、针对适用性强、且与项目需求贴合度高的得7分；方案内容有部分缺失，描述简单、针对适用性一般、且与项目需求贴合度一般的得5分；方案内容缺失量大，描述过于简单、针对适用性较差、且与项目需求偏差较大的得3分；未作说明的得0分。【0/3/5/7】

- 人员配备8分

- 4.1.项目经理

- 投标人投入本项目的项目经理1人：具有信息系统项目管理师或者高级职称的得2分。（请在投标文件中提供相关人员的证书证明材料及投标人为其缴纳的近三个月的社保证明材料，不提供不得分）【0/2】

- 4.2 项目技术负责人

- 投标人拟投入本项目的现场负责人1人：具有中级（含）以上职称的得2分。（请在投标文件中提供相关人员的证书证明材料及投标人为其缴纳的近三个月的社保证明材料，不提供不得分）【0/2】

- 4.3团队其他人员

- 投标人拟投入本项目的其他人员（除项目经理、项目技术负责人外）具有中级（含）以上职称的，有一个证书得1分，最高得4分。（请在投标文件中提供相关人员的证书证明材料及投标人为其缴纳的近三个月的社保证明材料，不提供不得分）【0/1/2/3/4】

- 履约能力17分

5.1. 证书分

投标人获得的证书（质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书），有一个证书得1分，最多得2分（请在投标文件中提供证书，不提供不得分）。【0/1/2】

5.2 荣誉、奖项分

投标人自2020年1月1日以来获得行政主管部门颁发的荣誉、奖项，有一个得1分，最多得2分（请在投标文件中提供相关证明材料、不提供不得分）【0/1/2】

5.3业绩分

投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来独立承担过类似项目的，有一份有效合同得2分，最高得10分。【0—10】

5.4安全生产许可证

投标人具有有效期内的安全生产许可证，最多得3分（请在投标文件中提供相关证明材料、不提供不得分）【0/3】

注：投标文件中提供完整的业绩合同并加盖供应商公章，资料提供不全、无法认定的不得分。

- 第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

- 五、投标配置及分项报价表

- 六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

- 七、技术参数响应及偏离表

- 八、常用零件及耗材报价表

- 九、核心产品品牌表

- 十、技术方案、服务方案

- 十一、投标人情况介绍

- 十二、检测报告

- 十三、其他材料

- 一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

- 二、投标函格式

﻿

投标函

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

- 三、开标一览表

﻿

开标一览表

投标单位全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：  年   月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 四、资格证明文件

投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（格式见后）

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式见后）

6.关于资格证明文件的书面承诺；（格式见后）

7.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书原件、身份证原件的扫描件；被授权人是法定代表人的，应提供法定代表人身份证明书）。（格式见后）

8. 中小企业声明函等（格式见后）。

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份

证明

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

- 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

﻿

近年财务状况表

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

- 关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

1.授权委托书

本授权书声明：   （投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就   项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于   起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

2、法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任(供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

注：被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书原件、身份证原件的扫描件；被授权人是法定代表人的，应提供法定代表人身份证明书）。

中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于      （采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于      （采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

3.

4.

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】

300 号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

- 交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。 其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人 员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。 其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或 营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下

的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

- 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；

从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人 员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

- 五、投标配置及分项报价表

投标配置及分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机非隔离护栏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 城市护栏片 |  |  | 2000 | m |  |  |  |
| 2 | 护栏立柱 |  |  | 820 | 根 |  |  |  |
| 3 | 护栏底座 |  |  | 820 | 个 |  |  |  |
| 4 | 护栏端头 |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 二 | 勤政路殷家埭路信号灯设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 联网信号机 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 机动车圆盘信号灯-400mm |  |  | 4 | 组 |  |  |  |
| 7 | 机动车箭头信号灯-400mm |  |  | 2 | 组 |  |  |  |
| 8 | 人行横道计时信号灯 |  |  | 8 | 组 |  |  |  |
| 9 | 手动遥控装置 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 | 机动车信号灯立杆 |  |  | 2 | 套 |  |  | 悬臂5米 |
| 11 | 机动车信号灯立杆 |  |  | 2 | 套 |  |  | 悬臂8米 |
| 12 | 人行灯信号灯立杆 |  |  | 4 | 套 |  |  |  |
| 13 | 控制电缆 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 14 | 辅材 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 15 | 机动车信号灯立杆安装 |  |  | 4 | 套 |  |  |  |
| 16 | 人行灯信号灯立杆安装 |  |  | 4 | 套 |  |  |  |
| 17 | 安装调试 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 三 | 勤政路殷家埭路交通设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 机动车信号灯立杆基础 |  |  | 4 | 只 |  |  |  |
| 19 | 人行信号灯立杆基础 |  |  | 4 | 套 |  |  |  |
| 20 | 彩砼窨井 |  |  | 6 | 只 |  |  |  |
| 21 | 草坪电缆沟 |  |  | 60 | 米 |  |  |  |
| 22 | 道板电缆沟 |  |  | 80 | 米 |  |  |  |
| 23 | 非开挖地龙 |  |  | 60 | 米 |  |  |  |
| 24 | 电箱基础 |  |  | 1 | 只 |  |  |  |
| 四 | 江海路双山路信号灯设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 联网信号机 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 26 | 机动车圆盘信号灯-400mm |  |  | 4 | 组 |  |  |  |
| 27 | 人行横道计时信号灯 |  |  | 8 | 组 |  |  |  |
| 28 | 手动遥控装置 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 29 | 机动车信号灯立杆 |  |  | 4 | 套 |  |  | 悬臂5米 |
| 30 | 人行灯信号灯立杆 |  |  | 4 | 套 |  |  |  |
| 31 | 控制电缆 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 32 | 辅材 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 33 | 机动车信号灯立杆安装 |  |  | 4 | 套 |  |  |  |
| 34 | 人行灯信号灯立杆安装 |  |  | 4 | 套 |  |  |  |
| 35 | 安装调试 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 五 | 江海路双山路交通设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 机动车信号灯立杆基础 |  |  | 4 | 只 |  |  |  |
| 37 | 人行信号灯立杆基础 |  |  | 4 | 套 |  |  |  |
| 38 | 彩砼窨井 |  |  | 6 | 只 |  |  |  |
| 39 | 草坪电缆沟 |  |  | 60 | 米 |  |  |  |
| 40 | 道板电缆沟 |  |  | 30 | 米 |  |  |  |
| 41 | 非开挖地龙 |  |  | 180 | 米 |  |  |  |
| 42 | 电箱基础 |  |  | 1 | 只 |  |  |  |
| 六 | 江海路中圩路信号灯设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 联网信号机 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 44 | 机动车圆盘信号灯-400mm |  |  | 4 | 组 |  |  |  |
| 45 | 人行横道计时信号灯 |  |  | 8 | 组 |  |  |  |
| 46 | 手动遥控装置 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 47 | 机动车信号灯立杆 |  |  | 4 | 套 |  |  | 悬臂5米 |
| 48 | 人行灯信号灯立杆 |  |  | 5 | 套 |  |  |  |
| 49 | 控制电缆 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 50 | 辅材 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 51 | 机动车信号灯立杆安装 |  |  | 4 | 套 |  |  |  |
| 52 | 人行灯信号灯立杆安装 |  |  | 5 | 套 |  |  |  |
| 53 | 安装调试 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 七 | 江海路中圩路交通设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 机动车信号灯立杆基础 |  |  | 4 | 只 |  |  |  |
| 55 | 人行信号灯立杆基础 |  |  | 5 | 套 |  |  |  |
| 56 | 彩砼窨井 |  |  | 7 | 只 |  |  |  |
| 57 | 草坪电缆沟 |  |  | 30 | 米 |  |  |  |
| 58 | 道板电缆沟 |  |  | 36 | 米 |  |  |  |
| 59 | 砼面电缆沟 |  |  | 27 | 米 |  |  |  |
| 60 | 非开挖地龙 |  |  | 90 | 米 |  |  |  |
| 61 | 电箱基础 |  |  | 1 | 只 |  |  |  |
| 八 | 张家港保税区交安设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 路口警示桩 |  |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 63 | 让行标志警示标志牌 |  |  | 12 | 块 |  |  |  |
| 64 | 警告标志牌 |  |  | 15 | 块 |  |  |  |
| 65 | 提示标志牌 |  |  | 15 | 块 |  |  |  |
| 66 | 限速标志牌 |  |  | 15 | 块 |  |  |  |
| 67 | 爆闪警示灯 |  |  | 12 | 套 |  |  |  |
| 68 | 立杆 |  |  | 30 | 套 |  |  |  |
| 69 | 护栏 |  |  | 800 | 米 |  |  |  |
|  | 合计 | 元(大写： ) |  |  |  |  |  |  |

注：

1、技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。

2、请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

3、若无品牌，可填“自制”。

- 六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1、商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
|  | …… |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性格式

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
|  | …… |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

- 七、技术参数响应及偏离表

﻿

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标货物的技术性能 | 参与投标的货物的技术性能 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报货物的技术性能进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

八、常用零件及耗材报价表

﻿

常用零配件及耗材报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。

九、核心产品品牌表

核心产品品牌表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 制造厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 此表填写的核心产品的品牌应与投标配置及分项报价表中品牌一致。

- 十、技术方案、服务方案

技术方案、服务方案

（技术方案及服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 十一、投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）

1.类似业绩

2.相关证书

- 3.相关奖项

- 1.类似业绩一览表

﻿

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

2、投标人获得的相关证书

各类证书

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

3、投标人获得的相关奖项

各类奖项

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

- 十二、检测报告（如有）

- 十三、其他材料