招　标　文　件

项目名称：星亮二期工程监理服务

标书编号：JSZC-320582-RFZB-G2025-0027

苏州日丰招投标代理有限公司

2025年7月17日

目录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	19

第四章 项目需求	22

第五章 评标方法与评标标准	30

第六章 投标文件格式	33

- 投标邀请

- 星亮二期工程监理服务招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2025年8月8日13:30（北京时间）前上传电子投标文件。

- 一、项目基本情况

- 项目编号：JSZC-320582-RFZB-G2025-0027

- 项目名称：星亮二期工程监理服务

- 预算金额：90万元

- 最高限价：90万元

- 采购需求：本次招标的标的是星亮二期工程监理服务，具体要求见招标文件第四章项目需求。

- 合同履行期限：自签订合同之日起，至张家港市公安局“感知前端及解析中心” 、“存储与网络基础设施” 、“感知综合应用平台”、“电子警察建设及中心设备”项目验收合格且完成项目合同规定的所有付款为止。

- 二、申请人的资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 2.1本项目专门面向中小企业采购

- 注：1.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

- 2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

- 3、供应商应当具备的特定资格条件：无。

- 4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

- 4.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 4.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

- 4.3法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

- 4.4根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

- 注：1.本项目不接受联合体投标。

- 本项目不允许进口产品投标

- 三、获取招标文件

- 1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

- 2.地点：在“苏采云”自行免费下载招标文件。

- 3.方式：线上获取

- 4.售价：0.00元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 时间：2025年8月8日13:30（北京时间）

- 地点：苏采云

- 五、公告期限

- 自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 1、CA证书办理：

- 供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共资源交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

- 2、参与采购活动：

- 供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

- 3、电子投标准备：

- 供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

- 在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

- 注册咨询：0512-69820854；CA技术咨询电话：400-608-6099；

- 签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

- 系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

- 4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

- 5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

- 6、请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

- 名 称：张家港市公安局

- 地址：江苏省苏州市张家港市港城大道180号

- 联系人：李永杰

- 联系方式：0512-55370072

- 2.采购代理机构信息

- 名 称：苏州日丰招投标代理有限公司

- 地　址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场A座1610室

- 联系人：刘秀萍、金娟、殷涛霞

- 联系电话：0512-68136997

- 3.项目联系方式

- 项目联系人：刘秀萍、金娟、殷涛霞

- 电　话：0512-68136997/18662614146

第二章 投标人须知

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州日丰招投标代理有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州日丰招投标代理有限公司。

2. 词语释义

2.1采购人（甲方）：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人（供应商）：响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

潜在投标人（供应商）：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5中标人（乙方）：经评标委员会评定产生、采购合同中规定的向采购方提供货物或服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.6合同：甲乙双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9天：日历日。

2.10服务地点：合同中明确约定的服务项目所在地。

2.11合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.13实质响应：满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

2.14书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.15小微企业：小型企业且提供自有服务的，视同为小型企业。微型企业且提供自有服务的，视同为微型企业。

二、投标人（供应商）

3. 供应商资格要求

3.1供应商应当具备下列一般条件：

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件；

3.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

3..3供应商应当具备的特定资格条件：无。

3.4.其他资格条件：

（1）未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目不接受联合体投标；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

三、招标文件的说明

7、招标文件

招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容，并认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的询问与澄清

8.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，应在获取招标文件后按网上报名相关流程提出，采购代理机构将予以解答。

8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4至招标文件获取截止时间，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延招标文件提供期限。

9、招标文件的修改

9.1采购代理机构可依法对招标文件进行必要的澄清或者修改。

9.2采购代理机构对招标文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10、质疑

10.1供应商认为本招标文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

10.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及《供应商参加投标确认函》与质疑函一起递交。

10.3未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式，采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

10.6联系单位：苏州日丰招投标代理有限公司

10.7收件人： 金娟、刘秀萍、殷涛霞

10.8联系电话： 0512-68136997

10.9通讯地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场A座1610室

10.10邮政编码：215000

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及相关的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13. 电子投标文件的组成（相关文件格式参见第六章）

13.1 封面

13.2 开标一览表（按系统中的统一格式）

13.3.投标函；

13.4资格审查投标文件

13.4.1关于资格证明文件的书面承诺；

13.4.2合格供应商的基本条件

13.4.2.1具有独立承担民事责任的能力证明【提供投标单位营业执照副本复印件，投标单位法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标单位代理人身份证复印件（如有授权）】；

13.4.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（提供最近一期的财务状况报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

13.4.2.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明函；

13.4.2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供最近一期依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

13.4.2.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

13.4.2.6落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

13.4.3其它有关资格证明的文件；

13.5符合性审查投标文件

13.5.1第四章项目需求中实质性要求（即斜体且有下划线部分，每条详细列出）响应对照；

13.5.2其他有关符合性证明的文件；

13.6综合评审投标文件

13.6.1服务方案

13.6.2人员配置

13.6.3履约能力

注：（1）以上的资料，投标人按相关要求提供并按招标文件要求加盖投标单位的电子签章或公章。

（2）投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（3）制作电子投标文件时将相关资料上传至相应模块。

14、投标文件的制作、签署、上传

14.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

14.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

14.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

14.4 投标报价（编制）要求的说明

14.4.1项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、通讯费、交通费、资料费、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目各项应有费用。

14.4.2一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.4.3投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.4.4最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

14.4.5报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

15、投标保证金

本项目不收取投标保证金

16、投标文件的有效期

16.1自投标截止时间之日起90天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改电子投标文件。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

17.投标文件的递交

17.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

18.投标文件的拒收

18.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20、投标文件的修改

20.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“苏州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按招标文件有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

28.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、确定中标原则：

29.本次评标采用综合评分法

£评标委员会在评标报告中将投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分前三位的供应商推荐为中标候选供应商，由采购人在收到评审报告后，根据评审报告推荐的候选供应商名单依法确定中标供应商。

£根据委托代理协议内容，由采购人授权评标委员会直接确定中标供应商。

八、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

九、告知招标结果

29.1 对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。

十、签订合同

30.1中标供应商应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3中标人无正当理由不得拒绝签订政府采购合同。

十一、其他事项

31、中标服务费

按照苏财购告【2016】31号规定的收费标准收取，以下计算方法确定招标代理服务费收费金额：

预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；

预算金额100－500万费率为预算金额的1.1%；

预算金额500－1000万费率为预算金额的0.8%；

预算金额1000－5000万费率为预算金额的0.5%；

代理服务费按上述规定的标准和差额定率累进法进行计算收取,领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

例：若预算金额为150万，则代理服务费＝（100×1.5%＋（150－100）×1.1%）

中标服务费收款账号：

账户名：苏州日丰招投标代理有限公司

账号：32201988636051560473

开户行：建设银行苏州高新技术产业开发区支行

缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。

32、履约保证金

32.1合同签订前，中标单位向采购单位交付合同总价款2％的履约保证金。

33、监督和公证

33.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据苏州日丰招投标代理有限公司  项目公开招标的采购结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 详见第四章项目需求 |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：  元（   元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、履约保证金

3.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币合同总价款2％元作为本合同的履约保证金或保函。

3.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

3.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

四、转包或分包

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

4.2如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、服务期限：从签订合同之日起，至张家港市公安局“感知前端及解析中心”、“存储与网络基础设施”、“感知综合应用平台”、“电子警察建设及中心设备”项目验收合格且完成项目合同规定的所有付款为止。

六、货款支付

6.1 结付程序：

6.2结付期限：

6.3乙方收款账户：

6.4甲方合同款支付方式：  （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

七、税

7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、管理事项

按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

九、双方权利义务

9.1 甲方的权利和义务

1.甲方有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

2.甲方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

3.乙方调换总监理工程师须事先经甲方书面同意。

4.甲方有权要求乙方提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

5.当甲方发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给甲方或工程造成损失的，甲方有权要求乙方更换监理人员。

6.甲方应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托乙方承担，则应当在合同专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

7.甲方应当在双方约定的时间内免费向乙方提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

8.甲方应当在合同专用条件约定的时间内就乙方书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。

9.甲方应当将授予乙方的监理权利，以及乙方主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与承包人签订的合同中予以明确。

10.甲方应当在不影响乙方开展监理工作的时间内提供如下资料：

（1）与本工程合作的制造商名录。

（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

9.2 乙方的权利和义务

1.乙方在甲方委托的工程范围内，享有以下权利

（1）审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报甲方批准。

（2）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、和使用功能要求，向甲方的建议权。

（3）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得甲方的同意。

当发现工程设计不符合国家颁布的信息系统工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，乙方应当书面报告甲方并要求设计人更正。

（4）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期、保安全、保环境和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向甲方提出书面报告。

（5）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向甲方报告。

（6）征得甲方同意，乙方有权发布开工令、停工令、复工令，如在紧急情况下未能事先报告时，则应当在 24 小时内向甲方做出书面报告。

（7）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（8）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

（9）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签章确认，甲方不支付工程款。

（10）所有工程变更（包括设计变更和工程洽商）应当通过乙方的审核和签认。

2.乙方在委托人授权下，可对承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经甲方事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，乙方所做的变更也应当尽快通知甲方，在监理过程中如发现工程承包人员工作不力，乙方在甲方授权下，可要求承包人调换有关人员。

3.在委托的工程范围内，承包人对甲方的任何意见和要求（包括索赔要求），均应当首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当甲方和承包人发生争议时，乙方应当根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由相关政府行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。

4.乙方按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向甲方报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应当按合同约定定期向甲方报告监理工作。

5.乙方在履行本合同的义务期间，应当认真、勤奋地工作，为甲方提供与其水平相适应的监理服务，公正维护各方面的合法权益。

6.乙方使用甲方提供的设施和物品属甲方的财产。在监理工作完成或中止时，应当将其设施和剩余的物品移交给甲方。

7.在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

十、服务质量

乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

十一、违约责任

11.1甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。

11.2 甲方逾期办理合同款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

11.3 乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

11.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额 10%的违约金。

十二、不可抗力事件处理

12.1  在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十四、合同其他文件

14.1下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。

(1)《中华人民共和国政府采购法》；

(2)中标通知书；

(3)供方中标的投标书；

(4)招标文件；

(5)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编写经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

15.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、苏州日丰招投标代理有限公司各执一份。

第四章 项目需求

一、清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目监理服务 | 1.00 | 项 | 无 | 软件和信息技术服务业 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单：无

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：无

环境标志产品政府采购品目清单:无

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监理总体要求 | 本项目为“感知前端及解析中心” 、“存储与网络基础设施” 、“感知综合应用平台”、“电子警察建设及中心设备”四个项目的监理服务，包含上述项目的建设期及服务期监理，复杂程度很高。为此，要求监理单位按照建设目标和要求，遵循国家、省、市信息系统项目建设和监理的标准和规范，依据项目建设合同和采购需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目的各个层面进行全方位的管理、控制和协调。对项目的平台对接、设备购置、安装调试、联调测试、技术培训等方面的质量、进度和投资等进行全面控制。对项目建设合同的执行、项目建设文件资料等进行管理。从而使本项目“按期、保质、高效、节约”地完成。 |
| 2 | 监理服务范围 | 本监理项目服务范围包括但不限于以下内容: 1、前端工程 （1）跟进施工单位前端点位勘查过程，点位勘查完成核查施工深化图纸； （2）对前端所有点位施工工序（包括：立杆基础开挖、线缆管路开挖、线缆敷设、接地预埋、设备安装调试等）进行报验，要求每道工序报验过程中添加点位编号标识，并形成图片影像资料； （3）核查平台端前端监控图像效果；人像点位抓拍图片识别效果；泛卡口人体、车辆抓拍功能核实；超级卡口人像、车辆抓拍功能核实； （4）对前端工程量（每个点位土建开挖量、设备使用数量、线缆使用量、链路等）核查、记录、签字确认，形成图片影像资料。 2、硬件设备 （1）对所有设备从采购、到货、安装、调试等流程进行监理。设备采购前确认设备采购确认单；设备到货前要求承建方提供设备供货渠道证明，设备到货组织设备报验，确认设备品牌、规格、型号、数量；确认上架、安装设备为项目所采购设备；安装调试完成，确认设备功能是否实现；完成主体设备确认单； （2）对增、减设备做好变更记录。 3、软件平台 （1）审核定制化软件需求规格说明书、设计说明书； （2）根据合同及需求清单核查软件功能完成、实现效果； （3）核查成品软件注册证书； （4）核查软件内测报告、试运行报告及过程文档。 4、参与项目合同管理、项目调研、总体设计方案、总体实施方案、设备购置、系统集成调试、系统测试、项目培训、系统试运行和验收，做好系统移交及相关文档的起草和管理等工作，确保项目质量、进度和投资计划的顺利实施。 5、监理单位在项目中受建设单位委托，代表建设方的利益，保护投资、控制质量、确保进度，依据合同及设计方案对项目的全过程进行监督管理，针对项目建设情况，向采购人提出合理化的改进改良建议，并站在第三方的立场上，公正地对待承建方，协调建设方和承建方的关系，最终圆满完成项目建设。 |
| 3 | 监理服务要求 | 1、监理单位要求： 监理单位须严格按照国家、省市有关信息化监理规定，代表建设单位对本项目建设进行全过程、全方位的监理；监理单位与设计单位、施工单位无经营性的隶属关系和雇佣关系，业绩和履约信誉好，管理水平高、管理设备先进、监理技术班子力量强、报价合理、工程质量和工期有保证。不允许转包、分包。 2、监理项目组要求： 投标单位须针对本监理项目专门成立监理工作组，项目建设期间，监理工作组至少应包括总监理工程师1名，总监理工程师代表1名，监理工程师2名，项目进入服务期后，监理单位拟派1名专职人员驻场提供服务。 每位成员具有项目经验，并明确工作分工，每位成员同时不得监理其他项目。所有监理人员均须身体健康，以保证项目监理工作有效开展，所有人员须与采购方签订保密协议。在项目投标文件中应明确监理组人员配备表等标准格式。如招标人认为监理工作组人员、设备和技术力量不足的，有权要求监理单位增加、更换监理人员，以及添置监理设备。并且响应人书面承诺未经采购方同意不得更改。 总监理工程师、总监理工程师代表，要求具备专业的技术实力，至少5年以上工作经验，监理工程师要求具备专业的技能，至少3年以上工作经验。 3、总体监理要求： 本次监理服务要求监理单位遵循国家、省、市信息系统项目建设和监理的标准和规范，并按照本项目总体建设目标的要求和用户需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目进行全过程监理。要求监理单位对建设项目的各个阶段及各个层面进行全方位的管理与协调。 对工程涉及全部建设内容在安全、质量、进度、投资、变更、合同控制等方面进行规范化管理，并在实施过程中，使用符合要求的测试用具对工程进行检查测试，确保过程中各环节的监理工作科学、严谨、规范、有效，达到建设使用要求。 监理单位在项目实施过程中，需要对项目进行规范化管理，要有项目组织、管理、进度、验收计划、质量控制等方案，确保工程质量。项目实施过程中各环节应严格按照相关标准流程执行，每阶段文档须齐全完整，同时应遵守采购单位的各项管理制度要求。 4、运维监理要求： 监理方需根据承建商对服务期限范围内所有设备进行定期巡检服务，及时发现设备的损坏或系统的功能异常。 监理方须跟进承建商对服务期限范围内所有设备进行必要的定期保养服务。监理方须配合甲方对承建方提供的服务进行考核监督。（如：摄像机护罩清洁，设备箱设备清洁，树木遮挡，杆体检查，设备和机箱风扇运行情况检查，巡检记录表，巡查传输及链路，资料管理，对所有监控主机进行检查，核对监控头数量，机房保洁，视频质量，视频存储，监控主机之软件/硬件故障等）。 监理方需跟进重大事件和重大活动进行技术支持和现场保障服务情况。（各类活动应急保障、群体性活动保障等需要配合主办方和张家港市公安局做好相关工作，如保障活动现场监控点的正常运行、故障修复、调取录像等，保障活动的顺利进行）。 监理方需对承建方维修响应进行跟进；维修响应及恢复时间要求，当设备及其承载的系统发生故障，承建商需在甲方规定的时间内响应并提供解决方案， 5、除因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务等特殊情况外，不得更换项目监理组人员。若需更换，须经业主批准同意，更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件；如擅自更换，须承担违约责任。 6、在监理工作中，如发现监理人员不能很好的履行监理职责，招标人有权终止合同责令其退场，并由监理单位赔偿由此引起的经济损失。监理合同执行期间，建设单位对不称职的监理人员有权提出更换，中标人不得拒绝或拖延。 监理工作小组须在业主指定工作地点，提供每周7天*24小时服务。监理工作人员在业主单位工作时，应遵守采购人相关规章和制度。业主将为监理人员免费提供必须的办公用房，但必要的办公用品和生活设施、施工现场交通工具及通讯设备由监理单位自备。 如经业主方及第三方查实，监理单位及监理人员与被监理单位发生非正常经济往来及其他徇私舞弊情况，业主方有权要求更换监理人员或更换全体监理项目班子，情况严重的，业主方有权终止合同。 监理单位按自身职责对工程质量负终身责任。工程竣工验收后，在使用过程中发现工程质量问题，监理单位接到建设单位通知后，应及时协助配合建设单位及有关部门分析原因，商讨处理意见，做好服务工作。 |
| 4 | 监理服务人员要求 | 投标人需针对本项目配备一名总监理工程师，具有系统规划与管理师证书、信息系统项目管理师证书、高级工程师证书(计算机专业或电子信息工程）、信息安全工程师证书，一名总监理工程师代表，具有系统规划与管理师证书、信息系统测评工程师证书、系统集成工程师证书、软件测试工程师证书，其他监理小组成员具有数据中心规划设计工程师证书、通信网络系统工程师证书、网络工程师证书、软件架构师证书。每位成员具有项目经验，并明确工作分工。所有监理人员均须身体健康，以保证项目监理工作有效开展。在项目投标文件中应明确监理组人员配备表等标准格式。如招标人认为监理工作组人员、设备和技术力量不足的，有权要求监理单位增加、更换监理人员，以及添置监理设备。未经采购方同意不得更改。 |
| 5 | 监理技术要求 | 本项目基础硬件建设与集成方面的监理工作要求，包含但不限于如下内容： 1、设备/材料采购阶段 监理单位在设备/材料采购阶段监理工作主要有： （1）协助建设单位审核承建单位的设备采购计划和设备采购清单； （2）根据总体时间安排，审查承建单位制定的详细《设备进场计划》； （3）根据《设备进场计划》监督和检查供货商设备的到货进展情况，如果不能按时到货，报建设单位同意，按有关合同的违约条款处理； （4）在设备进场前供货单位向监理提交设备相关报审、签收资料，监理对进场条件进行确认并签认承建单位提交的文件； （5）为确保质量，对到货设备按照到货清单逐一验货，并与合同进行对比，及时发现短缺货物；监理工程师有权要求承建单位提供进货证明，出厂合格证和技术说明。监理工程师对承建单位报送的《进场设备报验表》及其质量证明资料进行审核，填写《设备进场记录表和开箱表》； （6）材料的采购，需保障安全、环保、无危害，检查材料品牌、规格是否齐全、一致，质量是否合格，如发现无生产合格证、无厂名、厂址的“三无产品”或伪劣商品，应立即要求退换。对存在质量问题的材料一律不准用于施工工程当中； （7）清点完成之后，按惯例应该对进场的设备按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平等检验或见证取样方式进行抽样硬件设备加电测试；如果发现不合格，则承建单位需更换该部分设备； （8）协助建设单位组织到货验收； （9）未经监理人员验收或验收不合格的设备、材料，监理人员应拒绝签认，书面通知承建单位限期更换不合格的设备； （10）协助建设单位对到货设备进行鉴定和移交等； （11）提供技术支持、咨询服务、协助制定相关文档等。 2、工程实施阶段 2.1 工程开工前的监理 （1）协助建设单位审核施工设计方案：开工前，由监理单位组织实施方案的审核，内容包括设计交底，了解工程需求、质量要求，依据设计招标文件，审核总体设计方案和有关的技术合同附件，以避免因设计失误造成工程实施的障碍； （2）协助建设单位审核工程实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性； （3）协助建设单位审批施工组织设计：对施工单位的实施工作准备情况进行审核； （4）协助建设单位审核施工进度计划：对施工单位的施工进度计划进行评估和审查； （5）协助建设单位审核工程实施人员：确认施工方提交的工程实施人员与实际工作人员的一致性，如有变更，则要求叙述其原因； （6）协助建设单位审核《项目实施计划》或《项目开发计划》。 2.2 实施准备阶段的监理工作 （1）审批开工申请，确定开工日期； （2）了解承包商设备订单的定购和运输情况； （3）了解施工条件准备情况； （4）了解承包商工程实施前期的人员组织、施工设备到位情况； （5）编制工程各个子项目监理细则； （6）签发开工令。 2.3 实施阶段的监理 （1）协助建设单位审核软件开发各个阶段文件； （2）协助建设方组织软件开发阶段评审； （3）明确工程实施计划，对于计划的调整必须合理、受控； （4）促使工程实施过程满足承建合同的要求，并与工程设计方案、工程计划相符； （5）工程材料、硬件设备、系统软件的供货计划的审核； （6）工程材料、硬件设备、系统软件的进场、开箱和检验； （7）促使工程中所使用的产品和服务符合合同及国家相关法律法规和标准； （8）对工程施工各个阶段的安装工艺进行检查； （9）组织隐蔽工程验收； （10）审核项目各个阶段进度计划； （11）督促、检查承建单位进度执行情况； （12）审查工程变更，提出监理意见； （13）审查承建单位阶段工程款支付申请，提出监理意见； （13）按周、月定期向建设方报告工程情况； （14）组织召开工程例会和工程专项会议。 2.4 试运行阶段 （1）协助建设单位确认工程进入试运行； （2）监查系统的调试和试运行情况，记录系统试运行数据； （3）进行试运行期内部系统检测或测试，做出检测或测试报告； （4）对试运行期间系统出现的质量问题进行记录，并通知有关单位解决。解决问题后，进行二次检测； （5）进行试运行时间核算； （6）协助建设单位确认试运行通过。 3、验收阶段 （1）对承建单位在试运行阶段出现问题的整改情况进行监督和复查； （2）监督检查承建单位对建设单位培训工作，检查工程各类建设单位文档； （3）促使工程的最终功能符合承建合同、法律、法规和标准的要求； （4）推动承建单位所提供的工程各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合相关标准； （5）协助建设单位组织验收会议，经验收机构验收通过后，参与签署验收报告； （6）审核工程结算； （7）审查承建单位终验工程款支付申请，提出监理意见； （8）向建设单位提交监理工作总结； （9）将所有的监理材料汇总，编制监理业务手册，提交建设单位。 4、工程移交及保修维护阶段 （1）系统的设计方案、设计图纸的全部移交； （2）设备、软件、材料等的验收文档核实； （3）工程施工文档的移交； （4）工程竣工文档的移交； （5）工程项目的整体移交； （6）审核承建方的保修维护方案； （7）跟踪检查和记录系统运行故障，审核修复方案，监督修复过程并验收。 5、运维期阶段目标 （1）审批年度服务管理计划； （2）定期对服务实施过程进行监控和管理，对服务实施过程的改进进行审批； （3）对运维服务体系的管理评审，以确保运维服务能力的适应性和有效性； （4）评价维护公司客户满意度的调查； （5）对维护公司改进措施的监督及检查。 |
| 6 | 质量控制目标及控制措施方案要求 | 1、系统集成质量的控制：系统集成方案的审核和确认；审核关键设备；审核项目计算资源需求方案的合理性；对采购的软硬件设备的质量进行检验、测试和验收；对设备安装、系统软件的安装调试进行验收；对系统集成进行总体验收。 2、应用软件开发质量的控制：应用软件开发的阶段性计划的审核和确认；在对项目建设详细了解的基础上，协助项目设计单位、系统集成单位和建设单位，对各个分系统、子系统应用软件的详细需求分析、详细设计、编码测试、系统安装调试、系统试运行进行把关；对承建单位的开发质量进行审核；对源代码、开发文件进行移交验收。 3、人员培训的质量控制：审核确认承建单位的培训计划；监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；监督审查考核工作，评估培训效果；审核确认承建单位的培训总结报告。进度控制 |
| 7 | 进度控制目标及控制措施方案要求 | 1、审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标； 2、对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现； 3、当项目建设期目标偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。 |
| 8 | 投资控制目标及控制措施方案要求 | 1、组织措施：建立质量管理系统，完善职责分工及有关质量监督制度，落实质量控制责任。 2、系统集成质量控制 2.1审核系统总集成方案和各子系统方案。 2.2对采购的硬件设备及网络环境的综合质量进行检验、测试和验收。 2.3对采购的硬件设备及网络环境在产品型号、性能、数量等方面进行到货验收。 2.4参与制定系统验收大纲。 2.5对设备安装、系统软件的安装、调试进行验收。 2.6对系统进行总体验收。 3、应用软件开发的质量控制 3.1协助审查并确认软件开发商制定的软件开发实施计划。 3.2对软件开发的需求分析、概要设计、详细设计、编码测试、应用测试阶段的质量进行控制。 3.3审核软件开发商的开发质量记录及阶段性测试文档。 3.4参与制定并审核应用系统验收大纲。 3.5对软件开发商最终提交应用程序进行验收。 4、人员培训的质量控制 4.1协助审查并确认培训计划，审定培训大纲。 4.2监督审查承包商实施其培训计划，并征求业主的意见反馈。 4.3监督审查考核工作，评估培训效果。 4.4协助审核并确认培训总结报告。 5、文档、资料的质量控制 5.1监督审查承包商提供的设备型号、数量、到货时间以及设备的技术资料、系统集成和软件开发在实施过程中所有相关文件的标准性和规范化，在各项目验收时，应监督各项目承包商提交符合规定的各项目的成套资料，包括印刷本和电子版。 5.2对监理项目实施过程中的文档进行标准化、规范化管理，在监理项目验收时，应提交符合规定的监理项目的成套资料，包括印刷本和电子版。 |
| 9 | 变更控制目标及控制措施方案要求 | 1、评估需求变更的必要性和真实性，确认需求变更的范围。 2、有效控制实施进度，如需要变更要减小变更幅度，要关注和避免对其他的影响。 3、仔细审核实施设计方案，多方面评议方案的得失，减少在开工后发生变更的可能性。 4、做好成本控制，严格审核由工程变更引起的成本变更。对实施中的工程停工要有预见性，在编制计划时充分考虑，控制停工引起的进度变更和成本的变更。 5、对所有变更都要有书面的申请，要说明变更的原因取得建设方认可，并要有变更的工程计算书和变更的实施方案。 |
| 10 | 合同管理目标及控制措施方案要求 | 合同管理是加快系统建设进度、降低系统建设造价、保证系统建设质量的有效途径之一。通过合同管理，可以督促承包商在各个阶段按照合同要求保证设备、人员的配备及投入，保证各阶段目标按合同实施，减少索赔事件，控制系统建设结算等。具体如下： 1、以合同为依据，本着“实事求是、公正”的原则，合情合理地处理合同执行过程中的各种争议。 2、分析、跟踪和检查合同执行情况，确保各项目承包商按时履约。 3、对合同的工期的延误和延期进行审核确认。 4、对合同变更、索赔等事宜进行审核确认。 5、根据合同约定，审核项目承包商的支付申请。 6、建立合同目录、编码和档案。 7、合同管理坚持标准化、程序化，如设计变更、延期、索赔、计量支付等应规定出固定格式和报表。合同价款的增减要有依据，合同外项目增加要严格审批制度。重大合同管理问题的处理，如大的变更、索赔、复杂的技术问题等，组成专门小组进行研究。不符合实际情况的合同条款及时向采购人报告，尽早处理，以免造成损失。 |
| 11 | 文档管理目标及控制措施方案要求 | 1、做好监理日记及项目大事记； 2、做好合同批复等各类往来文件的批复和存档； 3、负责召集会议、做好项目协调会、技术专题会等各项会议纪要； 4、管理好实施期间的各类、各方技术文档； 5、做好项目周报； 6、做好监理建议书和监理通知书存档； 7、阶段性项目总结； 8、各承建单位提交的技术文档； 9、审核承建单位所提供的项目各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合相关标准； 10、督促、审核项目承建单位向建设单位按时提交项目竣工验收技术资料和相关文档，包括但不限于以下内容：承建单位的系统详细设计方案和施工图纸、用户手册、系统维护手册、系统配件清单等完整的技术资料及竣工验收文档书面材料和电子版；项目各阶段监理工作中形成的技术资料和相关文档。 |
| 12 | 安全管理目标及控制措施方案要求 | 1、明确安全管理的五大基本目标； 2、正视安全管理的五种关系； 3、坚持安全管理原则； 4、落实业主单位、监理单位、施工单位的安全责任； 5、制定安全监理工作计划（包括安全监理规划和安全监理实施细则）； 6、采取有效的安全监理工作方法（包括审查核试验安全管理制度、巡视检查安全措施、告知安全责任、通知安隐患、停工安全整改、报告安全事故）； 7、细化安全监理工作内容； 8、落实安全监理工作制度； 9、妥善管理安全监理资料； 10、严抓施工现场消防安全和环境保护。 |
| 13 | 项目协调 | 组织协调与目标控制密不可分，以保证建设单位项目成功实施为目标，是实现项目目标控制不可缺少的方法和手段，是重要的监理措施之一。组织协调涉及与建设单位、承建单位等多方关系，它贯穿于信息系统工程建设的全过程，贯穿于监理活动的全过程： （1）协调好内部人际关系，充分调动系统内部各个组成部分的积极性，保证工程项目顺利的开发与实施。 （2）协调系统内部组织关系，使项目组都能从整个项目的质量、进度和投资控制的目标出发，并积极主动地完成本组的工作，使整个项目处于有序的良性状态。通过经常开一些工作例会、业务碰头会，会议后应有会议纪要以及采用信息传递卡的方式来沟通信息，这样可使局部的单位了解全局，消除误会，服从并适应全局的需要。 （3）协调系统内部需求关系，达到内部需求的平衡。实现内部资源的合理配置。 （4）协调建设单位与承建单位的关系，本着公正原则进行协商，正确协调好各种矛盾，不同的阶段，需要协调的内容也不尽相同。 （5）做好全面的项目建设组织协调工作，除了合同方面的组织协调外，还有许多被称为非合同因素或非合同活动的组织协调工作。 （6）协调社团关系，通过反复认真地沟通做好上级、下级、领导、同事之间的关系协调。 （7）依据公平、公正、独立的原则进行协调工作，一定要坚持“一碗水端平”，该是谁的责任就由谁来承担，该维护哪方的权益，就维护那方的权益。 （8）通过监理会议、项目例会、专题会议、监理报告作为主要沟通渠道协调多方关系。 |
| 14 | 监理工作成果 | 1.监理工作方案 （1）《监理规划》 （2）《监理实施细则》 2.定期项目报告 （1）《监理周报》 （2）《监理月报》 （3）《阶段总结报告》 3.不定期专题报告 （1）《监理工作情况汇报》包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、技术方案审查、项目需要解决的问题和其他事项等 （2）《开发单位工作情况汇报》包括开发商人员动态、投入的设备、组织管理和存在的问题等 （3）《质量控制报告》（包括质量评定和质量分析等） （4）《项目风险评估分析报告》 （5）《合同执行情况报告》（包括合同变更、索赔和违约等） （6）《工程款支付情况报告》 （7）《监理工作总结报告》 4.日常监理文件 （1）《监理日记》 （2）《会议纪要》 （3）《监理通知》 （4）《监理建议书》 （5）项目大事记 （6）项目计划审批文件 （7）技术方案审阅文件 （8）项目进度调整批复文件 （9）进度款支付确认文件 |
| 15 | 项目知识产权的管理 | 1、负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用； 2、负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证业主方不在本项目建设中出现违反知识产权的行为。 |
| 16 | 监理服务依据 | 1、本项目项目建议书、可行性研究报告； 2、本项目设计文档； 3、建设单位与承建单位签订的承包工程合同； 4、建设单位与监理单位签订的委托监理合同； 5、本工程招标书、招标过程文件、中标商的投标书； 6、国家有关合同、招投标、政府采购的法律法规； 7、部、地方政府的信息工程、信息工程监理的管理办法和规定； 8、建设工程和信息工程相关的国家、行业标准和规范； 9、建设工程和信息工程技术监督、工程验收规范； 10、与工程相关的技术资料； 11、其他与本项目适用的法律、法规和标准； 12、国家工业和信息化部和我省、我市有关信息系统项目建设和监理管理规范； 13、国家、地方及行业相关的技术标准 |
| 17 | 监理服务准则 | 遵照国家信息产业部《信息系统项目监理暂行规定》和《苏州市信息系统项目监理管理暂行办法》的规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。具体应做到： 1、维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业。 2、执行有关工程建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。 3、不收受被监理单位的任何礼金。 4、不泄漏所监理工程各方认为需要保密的事项。 5、遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。 6、认真履行工程建设监理合同所承诺的义务和承担约定的责任。 7、坚持公正的立场，公平地处理有关各方的争议。 8、坚持科学的态度和实事求是的原则。 |
| 18 | 质量要求 | 1、投标供应商中标后提供服务均为按国家规格条例的合格正规服务、符合设计规范要求。 2、应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。供方提供的服务须符合国家通用标准。 |
| 19 | 验收标准 | 验收标准：根据中国政府颁布的相关国家标准和行业标准的规定；根据招标文件、中标单位的投标文件、双方签订的合同文件及其附件；由采购方及相关部门到场进行验收通过。 |

三、商务条款

1 服务期限

1.1、服务期限

从签订合同之日起，至张家港市公安局“感知前端及解析中心”、“存储与网络基础设施”、“感知综合应用平台”、“电子警察建设及中心设备”项目验收合格且完成项目合同规定的所有付款为止。

2 货款支付

2.1、结付程序

中标单位按合同内容合格履行监理义务后，按相关规定办理结算手续。

2.2、结付期限

合同签订生效后30日内甲方支付合同金额的10% 作为预付款；甲方在每年12月结合考核情况支付本周期服务费用，合同金额的30%；全部服务结束并经考核后30日内付清合同款项。（因考核检查有失分，支付金额与基准价格存在差异）

3 投标货币

3.1、投标货币：人民币

4 备品备件及耗材等要求

4.1、备品备件及耗材等要求：无

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，抽签确定中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评标标准

1 价格分 10.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分10.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 10.0% * 100（保留二位小数）；

2 项目服务分 54.0 分

2.1.质量控制目标及控制措施方案8.0分

投标人提供的质量控制目标及控制措施方案，优于项目需求的得8分，符合项目需求的得5分，部分满足项目需求的得2分，未提供或全部不满足项目需求的不得分。

2.2.进度控制目标及控制措施方案8.0分

投标人提供的进度控制目标及控制措施方案，优于项目需求的得8分，符合项目需求的得5分，部分满足项目需求的得2分，未提供或全部不满足项目需求的不得分。

2.3.投资控制目标及控制措施方案8.0分

投标人提供的投资控制目标及控制措施方案，优于项目需求的得8分，符合项目需求的得5分，部分满足项目需求的得2分，未提供或全部不满足项目需求的不得分。

2.4.变更控制目标及控制措施方案8.0分

投标人提供的变更控制目标及控制措施方案，优于项目需求的得8分，符合项目需求的得5分，部分满足项目需求的得2分，未提供或全部不满足项目需求的不得分。

2.5.合同管理目标及控制措施方案8.0分

投标人提供的合同管理目标及控制措施方案，优于项目需求的得8分，符合项目需求的得5分，部分满足项目需求的得2分，未提供或全部不满足项目需求的不得分。

2.6.文档管理目标及控制措施方案7.0分

投标人提供的文档管理目标及控制措施方案，优于项目需求的得7分，符合项目需求的得4分，部分满足项目需求的得1分，未提供或全部不满足项目需求的不得分。

2.7.安全管理目标及控制措施方案7.0分

投标人提供的安全管理目标及控制措施方案，优于项目需求的得7分，符合项目需求的得4分，部分满足项目需求的得1分，未提供或全部不满足项目需求的不得分。

3 履约能力分36.0 分

3.1.投标人类似业绩6.0分

投标人提供自2022年01月01日（以合同签订日期为准）至今，承担过类似项目业绩，每提供一个得2分，最高得6分（请在投标文件中提供合同扫描件，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，未按要求提供或者未提供的不得分）。

3.2.投标人获得的证书6.0分

投标人具有信息安全服务资质认证信息安全风险评估服务(三级)或以上证书、ITSS信息技术服务标准符合性证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一份得2分，最高得6分。（请在投标文件中提供证书扫描件和网页截图并加盖公章，未提供不得分。）

3.3.拟派总监理工程师（总监理工程师代表、监理小组成员除外）8.0分

拟派总监理工程师具有系统规划与管理师证书、信息系统项目管理师证书、高级工程师证书(计算机专业或电子信息工程）、信息安全工程师证书，每提供一个得2分，最高得8分（请在投标文件中提供证书复印件,并提供投标单位为其缴纳的最近一期社保证明材料，提供不全或未提供的不得分）。

3.4.拟派总监理工程师代表（总监理工程师、监理小组成员除外）8.0分

拟派总监理工程师代表具有系统规划与管理师证书、信息系统测评工程师证书、系统集成工程师证书、软件测试工程师证书，每提供一个得2分，最高得8分（请在投标文件中提供证书复印件,并提供投标单位为其缴纳的最近一期社保证明材料，提供不全或未提供的不得分）。

3.5.拟投入监理小组成员（总监理工程师、拟派总监理工程师代表除外）8.0分

拟投入监理小组成员具有数据中心规划设计工程师证书、通信网络系统工程师证书、网络工程师证书、软件架构师证书，每提供一个得2分，最高得8分。（请在投标文件中提供证书复印件,并提供投标单位为其缴纳的最近一期社保证明材料，提供不全或未提供的不得分，每种证书只计一次得分，监理小组成员拥有同一类型的证书，该类型证书只计2分，不重复计算）。

注:以上证明材料，不提供不得分。

第六章 投标文件格式

- 一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

- 二、投标函格式

﻿

投标函格式

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

电子邮箱：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

- 三、开标一览表

﻿

开标一览表

- 投标单位（章）：

- 投标人法定代表人或被授权人签字：                                 单位：元

| 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

- 注：

- 总价为综合报价，

- 投标人总报价是根据招标文件所确定的服务管理范围内的全部工作人员和内容的价格体现，是为完成招标文件规定的服务管理工作所涉及到的一切费用。应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、通讯费、交通费、资料费、管理费用、中标服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目各项应有费用。

- 2、投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 3、开标一览表要有投标人法定代表人或被授权人签字（或盖章）并盖投标人公章，否则作无效投标处理。

- 四、资格证明文件

- 关于资格证明文件的书面承诺

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明、授权委托书（若有）及被授权人身份证明

﻿

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

法定代表人身份证明书

致（采购代理机构名称）：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任        （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标单位签章：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

邮        箱：

电　　　　话：

附：法定代表人的身份证正反面复印件

- 授权委托书

﻿

授权委托书

本授权书声明：   （投标单位名称）授权(被授权人的姓名)为我方就   项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于   起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

- 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

﻿

近年财务状况表

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

﻿

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（投标单位名称）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、（项目名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

日    期：     年     月    日

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.本项目所属行业：软件和信息技术服务业。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

﻿ 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

- 五、符合性条款响应及偏离表

符合性条款响应及偏离表

1、技术要求的实质性格式

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

公开分项报价表

| 序号 | 项目 | 测算依据和测算式 | 支出（元） | 总支出（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 税金 |  |  |  |  |

| 合计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

注：以上表格必须如实提供，内容表述不全的可自行添加。

六、技术服务方案

技术服务方案

（技术方案及服务方案的内容编排等由投标单位按招标文件需求自定，请按需提供）

七、针对本项目提供的人员一览表

- 针对本项目提供的人员一览表

- 投标单位（章）

投标人法定代表人或被授权人签字：

人员配备明细一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 具有的相关岗位证书或职业资格证书 | 主要资历、经验 及承担过的管理项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、以上表格由投标人根据人员岗位自行调整；

2、请投标单位根据现场情况自行考虑配备人员的岗位安排且满足招标文件要求。

3、各类人员的数量（按人员配置要求及项目情况自行配置）、拟定接管该项目的主要管理人员名单，提供岗位证书或职业资格证书、身份证复印件等。

4、投标单位中标后人员总数不得减少，且主要管理人员人事不作变动，如确需变动应征得采购单位书面同意。

- 八、类似业绩一览表

- 类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：按评分标准要求提供证明材料。