苏州市吴江区政府采购

竞争性磋商采购文件

采购编号：JSZC-320509-TCJS-C2024-0001

采购项目：2024年东太湖度假区土壤检测项目

项目类别：服务类

采购单位：江苏省吴江东太湖生态旅游度假区管理办公室

苏州天诚建设咨询事务所有限公司

二〇二四年四月

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2024年东太湖度假区土壤检测项目 |
| 2 | 采购预算（元） | 总预算为人民币壹佰肆拾肆万元整（￥1440000.00）。其中：第一标段预算为人民币柒拾贰万元整（￥：720000.00）；第二标段预算为人民币柒拾贰万元整（￥：720000.00） |
| 3 | 联合体投标 | 不接受 |
| 4 | 投标答疑会 | 网上答疑 |
| 5 | 响应文件份数 | 网上响应文件壹 份 |
| 6 | 投标货币 | 人民币 |
| 7 | 响应文件有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 8 | 网上响应文件接收截止时间 | 时间：2024年5月9日下午13:30（北京时间） |
|  | 投标截止时间 | 时间：2024年5月9日下午13:30（北京时间） |
| 9 | 开启时间 开启地点 | 时间：2024年5月9日下午13:30（北京时间） 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 10 | 评审时间 评审地点 | 时间：2024年5月9日下午13:30（北京时间） 苏州市吴江区开平路998号行政服务大楼三楼 |
| 11 | 成交服务费 | 按苏州市政府采购网公示的收费标准收取，领取成交通知书时成交人向招标代理机构一次性付清。成交服务费的收取按差额定率累进法计算。 代理服务费收费标准：预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%。如预算金额低于20万人民币（含20万），则代理服务费按人民币3000元整计收。 交 纳 帐 户：苏州天诚建设咨询事务所有限公司 账 号：1102 0206 0900 0312 167 开 户 银 行：中国工商银行苏州阊胥路支行 账 号：中国工商银行苏州阊胥路支行 |
| 12 | 评标方法 | 综合评分法。 本项目共分为2个标段，投标单位可选择其中一个或多个标段投标，但只能就其中一个标段中标，中标标段按标段号顺序。进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期标段评审中获得了招标文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权，不计入该标段的实质性响应供应商数量内。 |
| 13 | 监督管理 | 苏州市吴江区财政局监督电话：0512-63982393 |

目   录

一、 竞争性磋商邀请函

二、 采购内容

三、 磋商采购程序

四、 评审办法及评分标准

五、 合同主要条款

六、 附件格式

- 竞争性磋商邀请函

项目概况

2024年东太湖度假区土壤检测项目采购项目的潜在供应商应在 “苏采云”系统 获取采购文件，并于2024年5月9日下午13:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320509-TCJS-C2024-0001

2、项目名称：2024年东太湖度假区土壤检测项目

3、预算金额：总预算为人民币壹佰肆拾肆万元整（￥1440000.00）。其中：第一标段预算为人民币柒拾贰万元整（￥：720000.00）；第二标段预算为人民币柒拾贰万元整（￥：720000.00）

- 4、采购需求：2024年东太湖度假区土壤检测，限价如下：

| 2024年东太湖度假区土壤检测项目（最高限价） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 面积标准 | 面积 （公顷） | 预计数量 | 单价（万元） | 小计（万元） | 备注 |
| 1 | 土壤污染状况调查（第一阶段调查） | 单块土地面积<5000㎡ | / | 4 | 2.5 | 10 |  |
| 2 |  | 5000㎡≤单块土地面积<10000㎡ | / | 4 | 3.5 | 14 |  |
| 3 |  | 10000㎡≤单块土地面积<60000㎡ | / | 4 | 5 | 20 |  |
| 4 |  | 单块土地面积≥60000平方米 | / | 4 | 7 | 28 |  |
| 5 | 土壤污染状况调查（第二阶段调查） | 单块土地面积1公顷及以下（万元） | / | 6 | 8.5 | 51 |  |
| 6 |  | 单块土地面积1公顷以上（万元） | 2 | 2 | 10.5 | 21 | 单价计算方式：8.5+（（公顷数）-1）*2 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 144 |  |

- 5、服务期限：实际结算金额达到预算金额或至2025年12月31日，两者以先到为准。（按采购单位的《任务书》要求，根据不同地块的实际情况，按环保部门的要求进行土壤污染状况调查。每个地块需30日历天完成评审验收，最终获得主管部门的批复。）

- 6、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。所属行业：其他未列明行业。

3、本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目不接受联合体投标；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

1、本项目实行供应商网上报名，报名时间：自公告发布之日起至2024年4月30日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2、报名流程：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商使用CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（4）补充通知（如有）。成功获取磋商文件的供应商通过“苏州市政府采购网”或“苏采云”系统自行查看所报项目的补充通知。

3、在网上报名和磋商过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

四、提交磋商文件截止时间

1、本次磋商采购开标过程采用电子化招投标模式，投标人须网上提交响应文件，无需递交纸质响应文件，并可通过远程开标方式完成开标。

2、网上响应文件接收截止时间：2024年5月9日下午13：30（北京时间）

远程开标时间：2024年5月9日下午13：30（北京时间）

远程CA预解密时间：2024年5月9日下午13：30至14：00（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，供应商无需到现场。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、“苏采云”系统网址：http://jszfcg.jsczt.cn/

2、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

3、勘察现场：为更好地了解现场情况,各供应商可自行至现场进行踏勘,熟悉实际情况，以获得一切可能影响其磋商的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或加价的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。勘察现场费用自理。

4、质疑按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附政府采购投标报名确认单）现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。接收质疑函的联系信息如下：

采购代理机构：苏州天诚建设咨询事务所有限公司

地址：苏州市滨河路1388号创意街区3A幢601室     邮编：215000

联系人：穆长喜、王焱、徐子怡

联系电话：0512-67216360  提交方式：书面形式原件（邮寄或当面递交）

响应单位提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该响应单位进行相应的行政处罚。

5、苏州市吴江区财政局监督电话：0512-63982393

6、本次采购的相关信息刊登在江苏政府采购网、苏州政府采购网。

7、请响应单位报名领取本次磋商采购文件后，认真阅读各项内容，并按磋商采购文件的要求详细制作响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加磋商。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称：江苏省吴江东太湖生态旅游度假区管理办公室

地 址：江苏省苏州市吴江区夏蓉街1299号东太湖大厦

联系人：金振洲

电　话：0512-60901372

2、代理机构联系方式

名称：苏州天诚建设咨询事务所有限公司

地 址：苏州市滨河路1388号创意街区3A幢601室

联系人：穆长喜、王焱、徐子怡

电　话：0512-67216360

- 采购内容

受江苏省吴江东太湖生态旅游度假区管理办公室的委托，苏州天诚建设咨询事务所有限公司作为招标代理机构，就其委托的2024年东太湖度假区土壤检测项目的政府采购进行国内竞争性磋商采购。

一、磋商编号：JSZC-320509-TCJS-C2024-0001号

二、采购方式：竞争性磋商采购

三、采购项目预算：总预算为人民币壹佰肆拾肆万元整（￥1440000.00）。其中：第一标段预算为人民币柒拾贰万元整（￥：720000.00）；第二标段预算为人民币柒拾贰万元整（￥：720000.00）

四、采购内容及要求

（一）项目背景

近年来，江苏省吴江东太湖生态旅游度假区的社会经济水平不断发展，区域内完成拆迁后的工业用地、宅基地、农用地逐步纳入开发进程，为保障人民群众的身体健康，防止场地因功能置换带来新的环境问题，根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》、《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》等相关政策要求，拟通过竞争性磋商的方式，将本项目分为2个标段，各选择一家具备专业技术能力的第三方机构作为年度服务商，同时进行场地环境调查。

服务期限：实际结算金额达到预算金额（本项目总为预算144万元，2个标段预算金额分别为72万元）或至2025年12月31日，两者以先到为准。（按采购单位的《任务书》要求，根据不同地块的实际情况，按环保部门的要求进行土壤污染状况调查，分2个标段同时进行，具体按甲方要求执行。每个地块需30日历天完成评审验收，最终获得主管部门的批复。）

本次采购项目的费用采用固定优惠率方式。响应单位根据企业自身特点，在综合考虑技术水平、成本、利润等的基础上，对本项目进行报价（固定优惠率），项目总费用按中标后的实际工作量结算。

固定优惠率是指：初步调查费用基础的优惠率。如固定优惠率报价为5%，则结算费用=最高限价*（1-5%），以此类推。调查费用标准见下表：

| 2024年东太湖度假区土壤检测项目（最高限价） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 面积标准 | 面积 （公顷） | 预计数量 | 单价（万元） | 小计（万元） | 备注 |
| 1 | 土壤污染状况调查（第一阶段调查） | 单块土地面积<5000㎡ | / | 4 | 2.5 | 10 |  |
| 2 |  | 5000㎡≤单块土地面积<10000㎡ | / | 4 | 3.5 | 14 |  |
| 3 |  | 10000㎡≤单块土地面积<60000㎡ | / | 4 | 5 | 20 |  |
| 4 |  | 单块土地面积≥60000平方米 | / | 4 | 7 | 28 |  |
| 5 | 土壤污染状况调查（第二阶段调查） | 单块土地面积1公顷及以下（万元） | / | 6 | 8.5 | 51 |  |
| 6 |  | 单块土地面积1公顷以上（万元） | 2 | 2 | 10.5 | 21 | 单价计算方式：8.5+（（公顷数）-1）*2 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 144 |  |

（二）项目实施依据

本次采购项目拟根据国家场地环境调查相关导则的要求，分阶段开展场地环境调查，以期查明场地环境质量现状，为后续地块开发利用或治理修复提供依据，项目开展主要参考的依据如下：

《中华人民共和国土壤污染防治法》（中华人民共和国主席令 第八号）

《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）

《苏州市土壤污染防治工作方案》（苏府〔2017〕102号）

《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环保部令 第42号）

《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（部令 第3号）

《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环境保护部 令第42号）

《场地环境调查技术导则》（HJ 25.1-2014）

《场地环境监测技术导则》（HJ 25.2-2014）

《污染场地风险评估技术导则》（HJ 25.3-2014）

《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）

《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）

《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）

《工程测量规范》（GB 50026-2007）

场地环境调查工作内容及流程

响应单位须根据相关的技术规范，实施地块土壤及地下水环境调查，包括但不限于：走访调查、资料收集、场地平整、现场放样、土壤与地下水样品采集、样品分析、土壤污染状况调查报告编制。

（三）项目开展及相关工作内容要求：

1、工作内容

根据我国现行的《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1—2019），场地环境调查工作通常可分为2个阶段开展：

第一阶段土壤污染状况调查

第一阶段土壤污染状况调查是以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染识别阶段，原则上不进行现场采样分析。若第一阶段调查确认地块内及周围区域当前和历史上均无可能的污染源，则认为地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束。

第二阶段土壤污染状况调查

第二阶段土壤污染状况调查是以采样与分析为主的污染证实阶段。若第一阶段土壤污染状况调查表明地块内或周围区域存在可能的污染源，如化工厂、农药厂、冶炼厂、加油站、化学品储罐、固体废物处理等可能产生有毒有害物质的设施或活动；以及由于资料缺失等原因造成无法排除地块内外存在污染源时，进行第二阶段土壤污染状况调查，确定污染物种类、浓度（程度）和空间分布。

第二阶段土壤污染状况调查通常可以分为初步采样分析和详细采样分析两步进行，每步均包括制定工作计划、现场采样、数据评估和结果分析等步骤。初步采样分析和详细采样分析均可根据实际情况分批次实施，逐步减少调查的不确定性。

根据初步采样分析结果，如果污染物浓度均未超过GB 36600等国家和地方相关标准 以及清洁对照点浓度（有土壤环境背景的无机物），并且经过不确定性分析确认不需要进一步调查后，第二阶段土壤污染状况调查工作可以结束；否则认为可能存在环境风险，须进行详细调查。标准中没有涉及的污染物，可根据专业知识和经验综合判断。详细采样分析是在初步采样分析的基础上，进一步采样和分析，确定土壤污染程度和范围。

2、工作要求：

第一阶段土壤污染状况调查

（1）资料收集与分析

1）资料的收集

主要包括：地块利用变迁资料、地块环境资料、地块相关记录、有关政府文件、以及地块所在区域的自然和社会信息。当调查地块与相邻地块存在相互污染的可能时，须调查相邻地块的相关记录和资料。

①地块利用变迁资料包括：用来辨识地块及其相邻地块的开发及活动状况的航片或卫星图片，地块的土地使用和规划资料，其它有助于评价地块污染的历史资料，如土地登记信息资料等。地块利用变迁过程中的地块内建筑、设施、工艺流程和生产污染等的变化情况。

②地块环境资料包括：地块土壤及地下水污染记录、地块危险废物堆放记录以及地块与自然保护区和水源地保护区等的位置关系等。

③地块相关记录包括：产品、原辅材料及中间体清单、平面布置图、工艺流程图、地下管线图、化学品储存及使用清单、泄漏记录、废物管理记录、地上及地下储罐清单、环境监测数据、环境影响报告书或表、环境审计报告和地勘报告等。

④由政府机关和权威机构所保存和发布的环境资料，如区域环境保护规划、环境质量公告、企业在政府部门相关环境备案和批复以及生态和水源保护区规划等。

⑤地块所在区域的自然和社会信息包括：自然信息包括地理位置图、地形、地貌、土壤、水文、地质和气象资料等；社会信息包括人口密度和分布，敏感目标分布，及土地利用方式，区域所在地的经济现状和发展规划，相关的国家和地方的政策、法规与标准，以及当地地方性疾病统计信息等。

2）资料的分析

调查人员应根据专业知识和经验识别资料中的错误和不合理的信息，如资料缺失影响判断地块污染状况时，应在报告中说明。

（2）现场踏勘

1）安全防护准备

在现场踏勘前，根据地块的具体情况掌握相应的安全卫生防护知识，并装备必要的防护用品。

2）现场踏勘的范围

以地块内为主，并应包括地块的周围区域，周围区域的范围应由现场调查人员根据污 染可能迁移的距离来判断。

3）现场踏勘的主要内容

现场踏勘的主要内容包括：地块的现状与历史情况，相邻地块的现状与历史情况，周围区域的现状与历史情况，区域的地质、水文地质和地形的描述等。

①地块现状与历史情况：可能造成土壤和地下水污染的物质的使用、生产、贮存，三废处理与排放以及泄漏状况，地块过去使用中留下的可能造成土壤和地下水污染的异常迹象，如罐、槽泄漏以及废物临时堆放污染痕迹。

②相邻地块的现状与历史情况：相邻地块的使用现况与污染源，以及过去使用中留下的可能造成土壤和地下水污染的异常迹象，如罐、槽泄漏以及废物临时堆放污染痕迹。

③周围区域的现状与历史情况：对于周围区域目前或过去土地利用的类型，如住宅、商店和工厂等，应尽可能观察和记录；周围区域的废弃和正在使用的各类井，如水井等；污水处理和排放系统；化学品和废弃物的储存和处置设施；地面上的沟、河、池；地表水 体、雨水排放和径流以及道路和公用设施。

④地质、水文地质和地形的描述：地块及其周围区域的地质、水文地质与地形应观察记录，并加以分析，以协助判断周围污染物是否会迁移到调查地块，以及地块内污染物是否会迁移到地下水和地块之外。

4）现场踏勘的重点

重点踏勘对象一般应包括：有毒有害物质的使用、处理、储存、处置；生产过程和设备，储槽与管线；恶臭、化学品味道和刺激性气味，污染和腐蚀的痕迹；排水管或渠、污水池或其它地表水体、废物堆放地、井等。

同时应该观察和记录地块及周围是否有可能受污染物影响的居民区、学校、医院、饮用水源保护区以及其它公共场所等，并在报告中明确其与地块的位置关系。

5）现场踏勘的方法

可通过对异常气味的辨识、摄影和照相、现场笔记等方式初步判断地块污染的状况。踏勘期间，可以使用现场快速测定仪器。

（3）人员访谈

1）访谈内容

应包括资料收集和现场踏勘所涉及的疑问，以及信息补充和已有资料的考证。

2）访谈对象

受访者为地块现状或历史的知情人，应包括：地块管理机构和地方政府的官员，环境保护行政主管部门的官员，地块过去和现在各阶段的使用者，以及地块所在地或熟悉地块的第三方，如相邻地块的工作人员和附近的居民。

3）访谈方法

可采取当面交流、电话交流、电子或书面调查表等方式进行。

4）内容整理

应对访谈内容进行整理，并对照已有资料，对其中可疑处和不完善处进行核实和补充，作为调查报告的附件。

（4）结论与分析

本阶段调查结论应明确地块内及周围区域有无可能的污染源，并进行不确定性分析。 若有可能的污染源，应说明可能的污染类型、污染状况和来源，并应提出第二阶段土壤污染状况调查的建议。

第二阶段土壤污染状况调查

（1）初步采样分析工作计划

根据第一阶段土壤污染状况调查的情况制定初步采样分析工作计划，内容包括核查已有信息、判断污染物的可能分布、制定采样方案、制定健康和安全防护计划、制定样品分析方案和确定质量保证和质量控制程序等任务。

1）核查已有信息

对已有信息进行核查，包括第一阶段土壤污染状况调查中重要的环境信息，如土壤类型和地下水埋深；查阅污染物在土壤、地下水、地表水或地块周围环境的可能分布和迁移信息；查阅污染物排放和泄漏的信息。应核查上述信息的来源，以确保其真实性和适用性。

2）判断污染物的可能分布

根据地块的具体情况、地块内外的污染源分布、水文地质条件以及污染物的迁移和转化等因素，判断地块污染物在土壤和地下水中的可能分布，为制定采样方案提供依据。

3）制定采样方案

采样方案一般包括：采样点的布设、样品数量、样品的采集方法、现场快速检测方法，样品收集、保存、运输和储存等要求。

①采样点水平方向的布设参照表 1 进行，并应说明采样点布设的理由，具体见 HJ25.2

表 1 几种常见的布点方法及适用条件

| 布点方法 | 适用条件 |
| --- | --- |
| 系统随机布点法 | 适用于污染分布均匀的地块。 |
| 专业判断布点法 | 适用于潜在污染明确的地块。 |
| 分区布点法 | 适用于污染分布不均匀，并获得污染分布情况的地块。 |
| 系统布点法 | 适用于各类地块情况，特别是污染分布不明确或污染分布范围大的情况。 |

②采样点垂直方向的土壤采样深度可根据污染源的位置、迁移和地层结构以及水文地质等进行判断设置。若对地块信息了解不足，难以合理判断采样深度，可按 0.5-2 m 等间距设置采样位置。具体见 HJ 25.2。

③对于地下水，一般情况下应在调查地块附近选择清洁对照点。地下水采样点的布设应考虑地下水的流向、水力坡降、含水层渗透性、埋深和厚度等水文地质条件及污染源和污染物迁移转化等因素；对于地块内或邻近区域内的现有地下水监测井，如果符合地下水环境监测技术规范，则可以作为地下水的取样点或对照点。

4）制定健康和安全防护计划

根据有关法律法规和工作现场的实际情况，制定地块调查人员的健康和安全防护计划。

5）制定样品分析方案

检测项目应根据保守性原则，按照第一阶段调查确定的地块内外潜在污染源和污染物，依据国家和地方相关标准中的基本项目要求，同时考虑污染物的迁移转化，判断样品的检测分析项目；对于不能确定的项目，可选取潜在典型污染样品进行筛选分析。一般工业地块可选择的检测项目有：重金属、挥发性有机物、半挥发性有机物、氰化物和石棉等。如土壤和地下水明显异常而常规检测项目无法识别时，可进一步结合色谱-质谱定性分析等手段对污染物进行分析，筛选判断非常规的特征污染物，必要时可采用生物毒性测试方法进行筛选判断。

6）质量保证和质量控制

现场质量保证和质量控制措施应包括：防止样品污染的工作程序，运输空白样分析，现场平行样分析，采样设备清洗空白样分析，采样介质对分析结果影响分析，以及样品保存方式和时间对分析结果的影响分析等，具体参见 HJ 25.2。实验室分析的质量保证和质量控制的具体要求见 HJ/T 164 和 HJ/T 166。

（2）现场采样

1）采样前的准备

现场采样应准备的材料和设备包括：定位仪器、现场探测设备、调查信息记录装备、监测井的建井材料、土壤和地下水取样设备、样品的保存装置和安全防护装备等。

2）定位和探测

采样前，可采用卷尺、GPS 卫星定位仪、经纬仪和水准仪等工具在现场确定采样点的具体位置和地面标高，并在图中标出。可采用金属探测器或探地雷达等设备探测地下障碍物，确保采样位置避开地下电缆、管线、沟、槽等地下障碍物。采用水位仪测量地下水水位，采用油水界面仪探测地下水非水相液体。

3）现场检测

可采用便携式有机物快速测定仪、重金属快速测定仪、生物毒性测试等现场快速筛选 技术手段进行定性或定量分析，可采用直接贯入设备现场连续测试地层和污染物垂向分布情况，也可采用土壤气体现场检测手段和地球物理手段初步判断地块污染物及其分布，指导样品采集及监测点位布设。采用便携式设备现场测定地下水水温、pH 值、电导率、浊度和氧化还原电位等。

4）土壤样品采集

①土壤样品分表层土壤和下层土壤。下层土壤的采样深度应考虑污染物可能释放和迁移的深度（如地下管线和储槽埋深）、污染物性质、土壤的质地和孔隙度、地下水位和回填土等因素。可利用现场探测设备辅助判断采样深度。

②采集含挥发性污染物的样品时，应尽量减少对样品的扰动，严禁对样品进行均质化处理。

③土壤样品采集后，应根据污染物理化性质等，选用合适的容器保存。汞或有机污染的土壤样品应在4 ℃以下的温度条件下保存和运输，具体参照 HJ 25.2。

④土壤采样时应进行现场记录，主要内容包括：样品名称和编号、气象条件、采样时间、采样位置、采样深度、样品质地、样品的颜色和气味、现场检测结果以及采样人员等。

5）地下水水样采集

①地下水采样一般应建地下水监测井。监测井的建设过程分为设计、钻孔、过滤管和井管的选择和安装、滤料的选择和装填，以及封闭和固定等。监测井的建设可参照 HJ/T 164 中的有关要求。所用的设备和材料应清洗除污，建设结束后需及时进行洗井。

②监测井建设记录和地下水采样记录的要求参照 HJ/T 164。样品保存、容器和采样体积的要求参照 HJ/T 164 附录 A。

6）其它注意事项

现场采样时，应避免采样设备及外部环境等因素污染样品，采取必要措施避免污染物 在环境中扩散。现场采样的具体要求参照 HJ 25.2。

7）样品追踪管理

应建立完整的样品追踪管理程序，内容包括样品的保存、运输和交接等过程的书面记录和责任归属，避免样品被错误放置、混淆及保存过期。

（3）数据评估和结果分析

1）实验室检测分析

委托有资质的实验室进行样品检测分析。

2）数据评估

整理调查信息和检测结果，评估检测数据的质量，分析数据的有效性和充分性，确定是否需要补充采样分析等。

3）结果分析

根据土壤和地下水检测结果进行统计分析，确定地块关注污染物种类、浓度水平和空间分布。

3、报告编制

（1）第一阶段土壤污染状况调查报告编制

1）报告内容和格式

对第一阶段调查过程和结果进行分析、总结和评价。内容主要包括土壤污染状况调查的概述、地块的描述、资料分析、现场踏勘、人员访谈、结果和分析、调查结论与建议、附件等。

2）结论和建议

调查结论应尽量明确地块内及周围区域有无可能的污染源，若有可能的污染源，应说明可能的污染类型、污染状况和来源。应提出是否需要第二阶段土壤污染状况调查的建议。

3）不确定性分析

报告应列出调查过程中遇到的限制条件和欠缺的信息，及对调查工作和结果的影响。

（2）第二阶段土壤污染状况调查报告编制

1）报告内容和格式

对第二阶段调查过程和结果进行分析、总结和评价。内容主要包括工作计划、现场采样和实验室分析、数据评估和结果分析、结论和建议、附件。

2）结论和建议

结论和建议中应提出地块关注污染物清单和污染物分布特征等内容。

3）不确定性分析

报告应说明第二阶段土壤污染状况调查与计划的工作内容的偏差以及限制条件对结论的影响。

4、工作流程

成交单位根据江苏省吴江东太湖生态旅游度假区的具体要求开展调查工作，并对其负责；完成指定项目后，应按江苏省吴江东太湖生态旅游度假区的要求出具相关书面材料，并拟定费用通知单，经审核后作为结算凭据。

本次场地环境调查及风险评估咨询的具体流程详见下图。

5、具体要求

（1）成交单位服务要求

1）成交单位应在24小时内响应江苏省吴江东太湖生态旅游度假区的项目需求，并签订具体项目的委托评估协议书和保密承诺书，成交单位所有参与项目的人员均不得向任何个人或组织透露任何关于项目的信息。

2）成交单位根据委托评估协议书的要求开展调查评估工作，并自行开展资料收集、现场踏勘、人员访谈。特别说明，若资料收集过程中未找到能够真实反映项目地块的地勘资料，调查单位应于调查方案编制前委托具备勘察资质的第三方开展地质勘察，查明项目所在地土层结构、地下水水位、流向等基本信息，为调查方案编制提供有力的支撑材料。

3）成交单位出具的一阶段调查报告、初步调查报告、详细调查报告及风险评估报告，均应附从业人员责任页，明确项目负责人，各分项工作承担者，从业单位应建立内部审核制度，明确报告的审核人、审定人，上述人员均需亲笔签字确认。

4）成交单位应加强对检测单位、采样单位的管理，对采样单位、检测单位的样品采集、制备、保存、流转和分析负责，如出现采样单位和检测单位违反国家法律法规、违反行业规定，或者弄虚作假，江苏省吴江东太湖生态旅游度假区对成交单位予以警告直至不再对其进行委托，并保留追究造成业主损失的责任。

5）成交单位应加强对场地调查和风险评估资料的保管，并按江苏省吴江东太湖生态旅游度假区的要求进行项目公示、上传国家相关管理系统等，及时提供资料调用、审核等需求。

（2）分析检测实验室要求

成交单位可自行选择有资质有能力的检测单位，并签订协议，协议报江苏省吴江东太湖生态旅游度假区备案，成交单位选定的检测单位必须具有以下条件：

1）具有国家计量认证合格资质（CMA），且其资质详细清单中必须具备与土壤和地下水检测项目相关的能力，检测能力应全面覆盖《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中的基本项，且所有检测项在500项以上（其中VOCs检测项目不少于50项，SVOCs检测项目不少于70项）。

2）建有土壤样品保存库，并建有样品可追溯机制。

3）三年内环保及相关业务领域无行政处罚，无认可委、认监委的相关处罚。

（3）现场采样单位要求

成交单位可自行采样，也可选择有能力的采样单位，并签订协议，协议报江苏省吴江东太湖生态旅游度假区备案，成交单位自行采样或选定的采样单位须具有以下条件：

1）须具有Geoprobe或类似Geoprobe的土壤及地下水采样专业设备1台以上（含1台）并采用该类设备进行土壤样品采集、地下水监测井建设。

2）三年内环保及相关业务领域无行政处罚。

（4）其他要求

1）成交单位不得拒绝江苏省吴江东太湖生态旅游度假区的任务安排；

2）成交单位需按照国家现行法律法规组织并协调检测、采样单位开展场地调查及风险评估，并对采样、检测和调查评估结果承担责任；

3）成交单位在调查期间，须按照相关规范妥善保管样品，样品保管时间一年以上，并做好采样、检测质量管理工作，调查报告中体现质量管理情况，质量控制相关资料原件备查；

4）在合同期内，成交单位、采样单位、检测单位须接受采购方的管理办法和考评，具体管理办法由采购人另行规定，考评不合格的，中标人有权解除合同或不再发包；

5）未经采购人同意，场地调查、采样、检测等工作不得分包转包，否则采购人有权解除合同。

6、项目人员需求

响应单位对本项目调查配备不少于1名项目负责人、1名技术负责人和1名项目联系人。

7、有关部门备案确认期限

按采购单位的《任务书》要求，根据不同地块的实际情况，按环保部门的要求进行土壤污染状况调查。每个地块需30日历天完成评审验收，最终获得主管部门的批复。评审依据《关于明确苏州市建设用地土壤污染状况调查报告评审工作流程（试行）的通知》（苏环办字〔2020〕150号）。

8、其他

（1）成交单位需按照国家现行法律法规开展场地调查，并对采样、检测和调查结果承担责任；

（2）成交单位在调查期间，须按照相关规范妥善保管样品，样品保管时间按国家相关规定执行，并做好采样、检测质量管理工作，调查报告中体现质量管理情况，质量控制相关资料原件备查；

（3）详细土地土壤及地下水环境调查实施组织方案和进度计划，成交单位须在开始调查之前七天报采购单位确认。

成交单位应监督督促其派遣人员在现场采样和调查工作时做好个人防护，佩戴基本防护用品，并按照相关采样要求、工作流程。对提供不实或内容虚假的调查结果以及自行对外提供调查结果报告，甲方可采取必要措施，并有权终止合同。

五、电子响应文件的组成和顺序

（一）网上响应文件组成：

1、目录

2、磋商报价表

3、资格审查响应文件

3.1具有独立承担民事责任的能力（提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

3.2有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告或最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明材料或承诺）；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件）；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明函）；

3.6关于资格文件的声明函；

3.7特殊资格证明材料（如有）。

4、符合性审查响应文件

4.1磋商响应函；

4.2供应商法定代表人身份证复印件；

4.3法定代表人授权委托书（如有授权）；

4.4供应商代理人身份证复印件（如有授权）；

4.5投标（响应）保证承诺书；

4.6偏离表（商务条款偏离表、服务条款偏离表）；

4.7供应商情况表；

4.8其他有关符合性证明的文件；

5、综合评审响应文件

5.1针对本项目的详细服务方案；

5.2人员配备方案及设备情况，响应单位所投入的人员情况介绍及人员资质证书复印件（需提供人员的配备方案《配备人员一览表》）；

5.3综合实力；

5.4与本次采购相关的其他证明材料；

6、价格折扣响应文件

6.1中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函/监狱企业的证明文件；

备注：

磋商响应文件由1、2、3、4、5和6款规定的内容共同组成。供应商必须提交上述3、4、6款规定的资料，并须按照“响应文件组成”将相关材料上传至相应模块。否则，响应文件将因资格性条件不符或未实质性响应磋商文件而被拒绝。

（二）网上响应文件的制作

1、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2、网上响应文件附件如无法加盖电子签章，请上传清晰的盖有公章的扫描件。

3、全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据磋商采购单位指示进行的,或者是供应商造成的必须修改的错误。但修改处应由供应商法定代表人（负责人）或授权代表签字证明。

4、如因软件系统出现问题或其他因素导致磋商当天不能完成整个磋商程序的，可以在磋商现场进行封标，待问题解决后再继续进行下去。采购代理机构应把继续磋商程序的时间、地点通知到每个磋商供应商。

- 5、网上响应文件请按磋商文件要求的响应文件的组成要求进行制作。本项目采用网上报名、网上提交响应文件，未使用上述方式将导致无法报名或响应失败。

- 6、响应文件组成部分中如磋商文件已给定格式的，供应商按给定格式提供，不得更改，如必须更改时，须另行制作偏离说明，并作为响应文件的组成部分。

- 7、一经磋商，除非供应商在响应文件中对磋商文件的规定或条款有书面偏离或保留，否则应视为其全部接受和遵守。同时无论供应商是否成交，其响应文件恕不退还。

- 8、采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对磋商文件用更正公告的方式进行修改。

- 9、响应文件计量单位和使用文字

- 9.1.响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

- 9.2.响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

- 10.报价（编制）要求的说明

- 10.1.磋商报价应包括完成该项服务全部内容的一切费用。

- 10.2一项磋商内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的响应报价。各供应商须对全部内容进行响应报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

- 10.3本次磋商分为2个标段，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写报价。

- 10.4响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的条款另有规定。

- 六、响应文件的递交

- （一）响应截止时间

- 1、网上响应文件必须在响应截止时间前提交，逾期提交响应文件的，采购单位拒绝接收。

- 2、采购人或者采购代理机构推迟磋商截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有供应商。在这种情况下，采购代理人和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

- （二）响应文件的补充、修改或者撤回

- 1、响应文件的修改应在磋商截止时间前进行。

- 2、磋商开始时间后至磋商截止时间前，供应商可以撤回投标。

- 3、磋商截止时间后供应商不得撤回投标。否则按投标（响应）保证承诺书中承诺履行违约赔偿。

- 七、响应无效和项目的终止

- （一）供应商存在下列情况之一的，响应无效：

- 1、响应文件签署、盖章不符合竞争性磋商文件规定要求的；

- 2、供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

- 3、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 4、未按要求提供投标（响应）保证承诺书；

- 5、响应文件含有采购单位不能接受的附加条件；

- 6、因磋商供应商自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；

- 7、不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

- 8、法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。

- （二）磋商供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他磋商供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益。磋商过程中发现磋商供应商有下列述情形之一的，视为磋商供应商恶意串通，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

- 1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 2、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

- 3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 4、不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- （三）项目的终止

- 出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购单位式适用情形的；

- 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

八、综合说明及其它要求：

- 1、响应单位必须承诺磋商文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，如未列出，且评审时未能发现其未响应，则履约时视同乙方全部响应采购文件要求并按采购文件要求执行。

- 2、响应单位应对所投项目的全部内容进行报价。本项目费用包括：完成该项目所需的服务全部内容、附属工程、临时工程、设备使用费、技术措施费、风险费、材料、人工（包括人员劳务费、法定节假日加班费、福利费、养老保险、社保等）、调查人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、检测费用、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 3、付款步骤：按季度支付，根据每季度修改完善经专家评审通过并最终形成编制报告的地块数量进行结算。每季度支付金额=每季度形成最终编制报告地块的调查报告编制费用标准最高限价*（1-优惠率）。

- 4、响应单位应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。

- 5、保密要求：成交单位未经采购人审批同意，不得将项目成果、采购人提供的所有内部资料、技术文档、数据及信息用于与本项目无关的其他场合。因成交单位原因发生泄密事件，成交单位需承担相关法律责任。

- 6、成交单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由成交单位负责处理并承担经济和道义上的责任，招标单位不承担任何责任。

- 7、因成交单位原因，造成采购单位、成交单位或第三方发生人身安全事故的，均由成交单位负责处理并承担经济和道义上的责任，招标单位不承担任何责任。

- 8、验收要求

- （1）按照采购文件的要求，成交单位需要配合采购人进行验收，完成项目的验收和交付，并提交本项目文档及其他相关资料等。

- （2）成交单位完成服务成果后，方案编制过程中，成交单位应负责相关的评审会议的组织并承担相关评审费用。在评审过程中成交单位应就其中的问题进行澄清和补充，并配合采购方做好各项汇报、评审及成果备案审查工作，成交单位不得拒绝。

- 9、响应单位必须保证全部响应资料的真实性，在调查成果提交有关部门备案期间，成交单位须提供相关响应原件资料以供与复印件资料核对。如有虚假或对磋商文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，取消其成交的资格，并将按照《中华人民共和国政府采购法》相关条款给予处罚。

10、磋商说明：

（1）网上报名不成功或者不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

（2）实质性响应文件或进入二次报价的或二次报价在采购预算内的不满三家的（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第（一）、第（四）项情形的，即政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，为不得少于2家），磋商采购失败。

九、政策执行（如涉及）

（一）根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）规定：

1、关于节能环保产品政府采购要求：

根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知：

1.1采购清单中的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，应选择节能产品并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

1.2采购清单中的产品属于环境标志产品政府采购品目清单的优先采购的，则在综合评分相同情况下，提供优先采购产品更多的响应单位优先成交。

1.3响应产品不属于节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单范围内的，响应单位应综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，绿色采购，优先考虑绿色产品。

注：《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的时间、内容为准，也可通过“苏州市政府采购网”（http://www.zfcg.suzhou.gov.cn）链接查询。

2、进一步明确政府采购促进残疾人就业政策

2.1响应单位如为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.2符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2.3中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3、进一步明确政府采购支持监狱企业发展政策

3.1响应单位如为监狱企业，则视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

3.2符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（二）根据苏州市财政局《关于进一步做好政府采购正常贯彻执行工作的通知》（苏财购（2017）10号）文件规定：

1、关于政府采购促进中小企业发展政策要求：

1.1不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为准。

1.2小微企业提供中型企业制造或使用中型企业注册商标的货物的，视同为中型企业。小微企业提供大型企业制造或使用大型企业注册商标的货物的，视同为大型企业。

1.3中小微企业在响应文件中，签署《中小企业声明函》，并根据工信部联企业〔2011〕300号通知，未在响应文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

十、信用记录

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、查询时间：响应文件递交截止时间后。

2、查询渠道：采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录“苏采云”系统可一键链接至“信用中国”查询供应商的信用信息。

3、查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4、信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1.被列入失信被执行人名单；

2.被列入重大税收违法案件当事人名单；

3.企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

十一、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理人在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网等发布的相关公告为准。

三、磋商采购程序

1.采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2.供应商应委派携带有效身份证件和数字证书（CA）的代表准时参加。

3.由磋商小组（磋商小组由评审专家及采购人代表组成）进行资格审查、对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

5.只有通过资格审查和响应文件审查（即作出实质性响应磋商文件要求）的供应商才可进入磋商程序；未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知有关供应商。

6.磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

7.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字并加盖CA电子公章。

8.磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在最后一个供应商磋商结束后十五分钟内提交最后报价。提交最后报价的供应商不得少于3家。如未按上述时间递交最后报价表的供应商，将作为自动放弃此次磋商以及最后报价。

9.供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

10.进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12.磋商小组根据磋商成交原则确定成交单位，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

13.如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

四、评审办法及评分标准

一、评审办法

1.本次招标评标采用综合评分法，综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。本项目共分为2个标段，投标单位可选择其中一个或多个标段投标，但只能就其中一个标段中标，中标标段按标段号顺序。进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期标段评审中获得了招标文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权，不计入该标段的实质性响应供应商数量内。

2.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，以实际投标报价较低的优先作为中标人；得分且实际投标报价相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标人。

3.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，按算术平均方法计算出每个投标人的得分（计算结果四舍五入，保留两位小数点）；报价得分直接计算取得（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价），二者相加为投标人的总得分。

二、关于小微企业价格评审

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行；②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚；③若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

三、评分标准（适用所有标段）

（一）价格分（10分）

1、本次报价报优惠率，不报总价，优惠率保留2位小数。磋商报价低于或等于财政预算价格（即优惠率大于等于0）的，为有效磋商报价。超出此范围的磋商响应报价为无效磋商报价。无效磋商响应报价的磋商响应文件不进行评审，也不得成交。

2、价格分采用优惠率最高优先法计算，即满足磋商文件要求优惠率最大的供应商的价格为磋商基准优惠率，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公示计算：

3、磋商响应报价得分=【(1-磋商基准优惠率）／（1-磋商最终优惠率)】×价格权值×100（价格权值为10%）

- （二）技术服务实施方案（55分）

1、资料收集组织实施方案（8分）

响应单位提供的（资料收集、拟中标后实际服务中现场踏勘、人员访谈）组织实施方案进行综合评定，方案详细完善、科学合理、可行性高的得8分；方案较完善、较合理、可行性一般的得5分；方案有所欠缺、可行性差的得2分；未作说明的不得分。

2、现场采样组织实施方案（8分）

响应单位提供的现场采样组织实施方案进行综合评定，方案详细完善、科学合理、可行性高的得8分；方案较完善、较合理、可行性一般的得5分；方案有所欠缺、可行性差的得2分；未作说明的不得分。

3、样品分析检测组织实施方案（8分）

响应单位提供的样品流转及分析检测组织实施方案情况进行综合评定，方案详细完善、科学合理、可行性高的得8分；方案较完善、较合理、可行性一般的得5分；方案有所欠缺、可行性差的得2分；未作说明的不得分。

4、地块调查报告编制框架（6分）

响应单位提供的场地调查报告编制框架进行综合评定，编制完整规范、科学合理、可行性高的得6分；较规范、较合理、可行性一般的得4分；有所欠缺、可行性差的得2分；未作说明的不得分。

5、项目实施质量保障措施、安全及环境保护措施（6分）

响应单位提供的项目实施质量管理、安全及环境保护措施进行综合评定，措施考虑全面、切实可行、实用性强的得6分；措施较全面可行、实用性一般的得4分；措施考虑有所欠缺、实用性差的得2分；未作说明的不得分。

6、项目管理制度与保密方案（6分）

响应单位提供的文件编制、资料归档等工序流程；科学、合理的资料移交方法；规范、严密的系统运行、维护、管理等规章制度；详细的与监理方配合协作方案以及数据信息、图纸、版权、工作成果等的保密方案进行综合评定，项目管理制度与保密方案详细完善、科学合理、配合度、可行性高的得6分；较完善合理、配合度、可行性一般的得4分；有所欠缺、配合度、可行性差的得2分；未作说明的不得分。

7、项目实施计划工作进度方案（8分）

响应单位提供的项目实施计划工作进度方案进行综合评定，方案完整规范、科学合理、可行性高的得8分；方案较合理、可行性一般的得5分；方案有所欠缺、可行性差的得3分；未作说明的不得分。

8、突发的异常情况的应急处理方案（3分）

响应单位提供的在整个服务过程中突发的各种异常情况的应急处理方案进行综合评定，方案详细完善、科学合理、可行性高的得3分；方案较完善、较合理、可行性一般的得2分；方案有所欠缺、可行性差的得1分；未作说明的不得分。

9、对本项目了解程度（2分）

响应单位对本项目提出的合理化建议考虑周到、可行性较好的得2分；考虑不全、可行性一般的得1分；可行性较差或未作说明的不得分。

- （三）针对本项目投入项目工作人员比较（12分）

1、项目负责人（4分）

项目负责人具有化学类、环境类或土壤类高级职称的得4分，具有化学类、环境类或土壤类中级职称的得2分，没有不得分。

2、技术负责人（4分）

（1）技术负责人具有化学类、环境类或土壤类硕士及以上学位的得2分；具有化学类、环境类或土壤类学士学位的得1分，本项最高2分。

（2）技术负责人具有化学类、环境类或土壤类中级职称的得2分，初级职称的得1分。

3、项目组成员（不包括项目负责人和技术负责人）（4分）

（1）项目组人员具有化学类、环境类或土壤类相关专业人员8名及以上的得2分；4-7名的得1分；4名以下的不得分，本项最高得2分。

（2）项目组成员中具备化学类、环境类或土壤类相关专业中级及以上职称3人及以上的得2分，低于3人得1分，没有不得分。

注：上述人员不重复计分。响应文件中提供拟派项目组成员的学位或职称证书及社保部门出具的由响应单位近三个月缴纳社保的证明材料复印件，资料不全则对应项不得分。

- （四）针对本项目所投入的设备情况比较（8分）

1、响应单位具有Geoprobe土壤及地下水采样专业设备的得4分；具有类似Geoprobe土壤及地下水采样专业设备的得2分。

2、响应单位具有光离子化检测仪（PID）现场快速检测设备的得1分。

3、响应单位具有X射线荧光光谱仪（XRF）现场快速检测设备的得1分。

4、响应单位具有GPS定位设备的得1分。

5、响应单位具有航拍无人飞机的得1分。

注：以上设备如为响应单位自有的，提供购买发票复印件；如为租赁的，提供租赁协议（租赁期不少于本项目的服务期限）复印件加盖公章；如承诺中标后七日内配置（购买或租赁）的，须在响应文件中提供承诺函，资料不全则对应项不得分。

（五）响应单位综合实力比较（15分）

1、响应单位相关系列认证（6分）

(1)具备质量管理体系认证证书得2分。

(2)具备环境管理体系认证证书得2分。

(3)具备职业健康安全管理体系认证证书得2分。

2.响应单位独立完成过地块场地环境调查项目，每提供一份有效业绩得1分，最高得9分，响应文件中提供完整的合同复印件并加盖单位公章，否则不得分。

注：1、报价超过采购预算的将不进入综合评审程序，也不得成交。

2、付款步骤、服务期限如有负偏离的不得成交。

3、针对评分标准中评分的每一条，磋商响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

4、采购文件中要求的复印件可以用扫描件代替；采购文件中要求加盖响应单位公章的，可用电子签章代替。

五、合同主要条款

甲方（采购单位）：

联系人：

联系电话：

乙方（成交单位）：

联系人：

联系电话：

根据苏州天诚建设咨询事务所有限公司采购编号              号采购文件及成交单位的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的2024年东太湖度假区土壤检测项目第   标段的事宜，签订本合同书。

一、合同所涉及的服务基本情况及范围：

1、乙方负责2024年东太湖度假区土壤检测项目第   标段（具体内容见采购文件和乙方的响应文件）。

在协议有效期内一方不得擅自变更或中止此项协议，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。此项协议需终止或续签，应在协议期内提前半个月通知对方。

2、下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力：

（1）成交通知书；

（2）响应文件；

（3）乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）采购文件及其附件；

（5）合同附件。

3、合同内容：

（1）2024年东太湖度假区土壤检测项目；

（2）具体要求按采购文件要求。

4、服务期限：实际结算金额达到预算金额或至2025年12月31日，两者以先到为准。（按采购单位的《任务书》要求，根据不同地块的实际情况，按环保部门的要求进行土壤污染状况调查。每个地块需30日历天完成评审验收，最终获得主管部门的批复。）

二、合同价格与支付：

1、本合同按实结算，成交的固定优惠率     。结算价=形成最终编制报告地块的调查报告编制费用标准最高限价*（1-优惠率）。本合同价格包含完成该项目所需的服务全部内容、附属工程、临时工程、设备使用费、技术措施费、风险费、材料、人工（包括人员劳务费、法定节假日加班费、福利费、养老保险、社保等）、调查人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、检测费用、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、遇法律法规规定最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由乙方自行承担。该项目的作业人员社会保险费用集体交纳部分已包括在成交价中，需按时交纳至吴江区人力资源和社会保障局。若遇法律法规规定社会保险费用集体交纳部分调整，则费用相应浮动，由乙方自行承担。

3、甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用。

4、付款方式：按季度支付，根据每季度修改完善经专家评审通过并最终形成编制报告的地块数量进行结算。每季度支付金额=每季度形成最终编制报告地块的调查报告编制费用标准最高限价*（1-优惠率）。

四、知识产权及保密

1、乙方应保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

2、在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

3、在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归双方所有。

4、乙方必须在签订合同的同时签订保密协议，项目实施前，参加项目实施工作的所有人员签订个人保密承诺书。

5、乙方在项目实施过程中取得的相关敏感信息，乙方实施人员必须严格保密，不得外泄。

6、整个项目实施期间以及结束后，乙方不得泄露采购人项目实施过程中所涉及的所有内容和信息，若发生信息外泄，甲方有权依法追究乙方的法律责任。

五、甲方权利和义务

1、根据甲方采购要求及乙方响应文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

2、甲方有义务向乙方及时提供开展服务工作所必需的政策、法律、法规、行政指导性文件，作为核查的依据。

六、乙方权利和义务

1、乙方应当调动教学科研等优质资源，高水平完成调查服务工作。

2、乙方应当认真执行并按时完成甲方提供的调查服务目标，自觉接受甲方监督，对甲方提出的正确意见，应当予以采纳并及时整改；乙方应当坚守工作范围的职责，不得介入甲方行政执法管理范围的事务性工作。

3、乙方在必要时配合政府审计监督。

4、乙方的服务工作人员应当满足服务工作的标准和需要。

5、乙方所派工作人员不得因其他原因耽误服务工作，如因特殊原因需要更换人员，必须与甲方协商确定。

6、乙方自行承担合同实施期间各工作人员的人身安全、设备的正常使用及其一切可能产生的后果。

六、违约责任

1、乙方的违约责任

（1）乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权终止合同，重新组织招标,由此造成乙方的直接损失和间接损失甲方不给予补偿和赔偿，造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿，可从余款中扣除并可提出索赔要求。

（2）乙方须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。

（3）乙方应执行国家有关规定（如苏州市、苏州市吴江区最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

（4）乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

2、甲方违约责任

乙方按合同履约，甲方不按期付款应向乙方偿付违约金，每逾期一天，按合同价格的万分之四偿付违约金。

七、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、合同修改

1、甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

九、转让和分包

1、政府采购合同的部分和全部都不得转让。

2、经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

十、合同的解除

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十一、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

方式一：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁，本合同约定的仲裁委员会是合同履行地仲裁机构；

方式二：向甲方所在地的人民法院起诉。

十二、合同生效及其他

1、本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章（合同章）后生效，同时须送政府采购监督管理部门备案。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十三、未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

十四、附则

本合同一式 肆 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份，政府采购监督管理部门、采购代理机构各执壹份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 日期： | 开户银行： |
|  | 帐号： |
|  | 日期： |

六、附件格式

附件1：磋商响应函

磋商响应函

苏州天诚建设咨询事务所有限公司：

我们收到你们JSZC-320509-TCJS-C2024-0001  号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加第    标段的磋商。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目服务，磋商响应报价包含完成本项目服务所需全部费用。我们保证成交后不会对成交价格提出任何异议，更不会以任何理由要求采购单位针对成交范围的价款要求额外补偿。不会以不了解采购文件、合同文件为由或曲解、片面理解采购文件、合同文件或割裂采购文件、合同文件，断章取义，向采购单位提出任何补偿要求。

2、如果我们的投标被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，保证按期、按质、按量履行合同义务，完成成交项目的全部服务工作。

3、我们同意按采购文件中的规定，本响应文件的有效期限为开标后     天。

4、我们愿意提供采购单位在采购文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

5、我们愿意遵守采购公告及采购文件中所列的收费标准。

6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意成交后若不履行响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其成交资格将被取消。

7、我们同意成交后若无法按约定条款履行义务等行为，采购单位有权取消我们的成交资格，并可就因我方未能履约而导致采购方损失的向我方进行索赔。

8、我们保证全部响应文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任。

9、如果我们成交，我们愿意按采购文件规定的收费标准支付成交服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

10、与本投标有关的通讯地址：

单位：                                 联系人：

地址：                                 邮政编码：

联系电话：                             传真：

响应单位：（单位盖章）             法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年     月     日

附件2：（磋商响应单位）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系                  （磋商响应单位名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加苏州天诚建设咨询事务所有限公司组织实施的编号为          号的磋商采购活动。委托代理人在报名、制作磋商响应文件、磋商、评标、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签署之时起至合同履行完毕止。

委托代理人无转委托权。特此委托。

磋商响应单位：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月     日

注：须单位签章、法定代表人签字或盖章、代理人签字或盖章三者齐全，否则该授权委托书无效。

附件3：磋商响应报价表

磋商响应报价表（第一次报价）

磋商项目名称：                              磋商编号：JSZC-320509-TCJS-C2024-0001号

标段号：

磋商响应单位（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 固定优惠率（%） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

响应供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

注：

1、上述报价包含一切由供方承担的费用，各响应单位可参照上述格式自制《磋商响应报价表》。

2、本项目根据固定优惠率按实结算，响应单位报固定优惠率，报价优惠率应精确到小数点后两位。

3、上述报价“固定优惠率”在磋商文件给定的《服务内容单价最高限价表》的单价基础上，按照固定优惠率进行报价，最后所有结算单价均按照报定的优惠率打折后的单价结算，即最终结算总价=单价最高限价表中的单价*（1-固定优惠率）*实际工作量，如点位及样本数量高于最高结算数量标准的，按照最高结算数量标准结算。

附件4：技术部分（格式为参考，磋商响应单位可参照下述格式自制表格投标，但至少应包括下述格式中的内容，没有参考格式的则可根据情况自行编制）

1.服务条款偏离表

服务条款偏离表

标段号：

| 序号 | 服务内容 | 采购要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、磋商响应单位应对照采购文件技术要求等要求，所投标的物（服务）与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所投标的物（服务）关于技术要求等详细描述和说明的替代。

磋商响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

2.商务条款偏离表

商务条款偏离表

标段号：

| 序号 | 名称 | 磋商文件商务要求 | 响应文件响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 合同主要条款 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

注：磋商响应单位的响应文件（除服务要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

磋商响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

3.针对本项目的人员配置表

(1)针对本项目的人员配置表

磋商项目名称：                              磋商编号： JSZC-320509-TCJS-C2024-0001  号

标段号：

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.附各专业人员简历及相关证明材料复印件；

2.表格不够填写可添加。

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

4.类似项目业绩表

类似项目业绩表

标段号：

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 服务范围 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

磋商响应单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

附件5、资格证明文件（格式为参考，响应单位可参照下述格式自制表格投标，但至少应包括下述格式中的内容，没有参考格式的则可根据情况自行编制）

1.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。本公司愿意提供采购文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合采购文件响应单位须知要求中“合格响应单位的一般条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

响应单位：（公章）

日期：      年	 月 	日

2.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声    明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

年  月  日

3.参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声    明

我单位郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

年  月  日

4.供应商情况表

供应商基本情况表

响应单位：（公章）

| 法定代表人/负责人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 生产范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 20 年 万元 |
| 实现利润 | 20 年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日   期：

5.响应单位资格承诺书

响应单位资格承诺书

响应单位：（公章）                             采购编号：             号

标段号：

| 序号 | 响应单位部分资格要求 | 是否完全满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； |  | 提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  | 提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告或最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  | 提供承诺或相关证明材料 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  | 提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |  | 提供书面声明函 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件； |  | 提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| 7 | 合格磋商响应单位特殊要求（如有） |  | 按公告要求 |

响应单位（公章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

6.中小企业声明资料

中小企业声明函（服务）

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （或联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业，不可享受相应优惠。

7. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

8.监狱企业声明函

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接响应单位提供本企业（单位）的服务。

- 本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位签章：

日     期：    年   月   日

9.投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（盖公章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章）：

日期：

附件6、供应商磋商二次报价承诺书(二次报价时提供,无需做到响应文件中)

供应商磋商二次报价承诺书

项目编号：JSZC-320509-TCJS-C2024-0001

项目名称：2024年东太湖度假区土壤检测项目

| 供应商全称 |  |
| --- | --- |
| 二次报价 | 固定优惠率（%） |
| 其他说明 | 完全响应采购文件要求。 |

供应商（公章）：

法定代表人或代理人（签字/盖章）：

日期：     年    月    日

（全文完）