招标文件

项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2025-0024

项目名称：市管道路桥梁等设施养护

采 购 人：徐州市城市管理局

二〇二五年五月

目录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	3

第三章  投标资料表	13

第四章  评标标准	22

第五章  采购需求	26

第六章  拟签订的合同文本	55

第七章  投标文件相关格式	82

徐州市城市管理局

《市管道路桥梁等设施养护》

招标文件

遵照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，采购需求；第六章，拟签订的合同文本；第七章，投标文件相关格式。

- 第一章  投标邀请

江苏科建工程项目管理有限公司对徐州市城市管理局的市管道路桥梁等设施养护进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标人投标。

一、项目名称和项目编号

1、项目名称：市管道路桥梁等设施养护

2、项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2025-0024

二、投标人的资格要求：

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

四、投标有关信息：

1.投标截止时间：2025年05月28日09点30分（北京时间）

2.开标时间：2025年05月28日09点30分（北京时间）

3.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址： http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、公告发布媒介：在徐州政府采购网（http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）上发布。

六、采购人

1.采购人：徐州市城市管理局

2.地址：江苏省徐州市云龙区新城区元和路1号

3.项目联系人：丁东方

4.联系方式：0516-83750710

七、采购代理机构

1.名称：江苏科建工程项目管理有限公司

2.地址：徐州市泉山区软件园路2号

3.采购项目联系人：朱文颖

4.联系方式：0516-85610680

2025年05月07日

- 第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

九、电子招标投标交易平台

一、总则

（一）采购人。采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

（二）政府采购方式。政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构是指江苏科建工程项目管理有限公司。

（六）投标人的资格条件

1.参加采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件的内容

1.招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

2.投标人应检查招标文件中所有的须知、格式、条款、项目要求和其它资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。

3.样品 本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

（九）招标文件澄清或者修改

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成

1.投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间

1.投标函和价格表：要求见本章12、13，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十四）投标报价要求

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十六）投标有效期

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。

2.采购人应在距投标有效期满30日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求投标有效期延长的通知并在投标有效期届满前没有收到投标人同意其投标有效期延长的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。投标人不接受延长投标有效期的要求。

（十七）本项目为电子投标，电子投标文件编制要求和签署要求：

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（3）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（4）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（5）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（6）投标文件的份数：详见招标文件第三章《投标资料表》。

（7）投标文件的退还：详见招标文件第三章《投标资料表》。

（8）投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

（十八）线上投标文件的密封、签署、盖章要求：以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）投标文件递交要求：

1、投标人应当在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。详见招标文件第三章《投标资料表》。

2、各投标人应在规定时间内通过CA证书进行网上解密，投标人未在规定时间内解密电子投标文件的，所导致的一切后果均由投标人承担。

（二十）提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构应当拒收。

（二十一）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项：

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效：

1.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

2.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

3.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

8.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

9.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

10.项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

11.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

12.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

13.被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件 当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

14.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

15.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

17.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

18.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

19.与招标文件提供的采购清单中的项目名称、项目特征（技术参数）、计量单位、数量不一致的；

20.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险 、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

21.电子投标文件未按规定期限和地址递交的；

22.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

23.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

24.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

25.法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.请投标人准备CA锁在开标时间前登录参加，所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件。

2.开标由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

3.开标时递交投标文件的投标人不足三家，不予开标。

4.开标过程由采购代理机构负责记录。

5.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

6.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法、评标标准。评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选投标人名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

中标结果公告发布媒介：徐州政府采购网（http://218.3.177.171:8088/Home/HomeIndex）上发布。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金

1.中标人应当在签订采购合同前，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

（三十九）腐败和欺诈行为

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

2.投标人应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相关规定。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

- 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| （一） | 本项目采购人：徐州市城市管理局 |
| （二） | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| （四） | 采购人确定的采购项目属性：服务 本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目：是 |
| （五） | 本项目采购代理机构：江苏科建工程项目管理有限公司 |
| （六） | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、落实政府采购政策需满足的资格要求：本此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 三、本项目的特定资格要求（采购包1-采购包5）： ①供应商具有有效的市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质证书； ②供应商具有有效的《安全生产许可证》证书； ③供应商拟派的项目负责人（注册建造师）须具备市政公用工程专业贰级（含）以上资格证书和《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证）。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在实际控制、直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： ⑴由采购人查询信用信息。 ⑵查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“诚信徐州”网（ http：//www.xuzhoucredit.gov.cn）。 ⑶截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 ⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 ⑸信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| （七） | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
|  | 二、招标 |
| （九）1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。 敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| （九）2 | 不安排现场考察，投标人根据实际需要自行勘察，责任和风险自行承担。 |
| （九）3 | 不安排开标前答疑会 |
|  | 三、投标 |
| （十一） | 投标文件的语言为中文 |
| 十二 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以系统为准） |
| - (十二)1 （十二）2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、目录 2、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 3、投标人认为需要提供的其他资料（如有） 二、资格条件（1-7必须提供，否则投标无效） 1.具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的营业执照原件的扫描件（或事业单位法人证书原件的扫描件，或民办非企业单位登记证书原件的扫描件）加盖电子签章； 2.财务状况报告（至少提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表和利润表扫描件各一份；或提供投标人2023年度（或2024年度）经审计的财务报告原件扫描件一份；或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明原件扫描件一份）； 3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录（提供本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料扫描件；和本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件）（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明（投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,所附证明材料扫描件可不加盖电子签章）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6.本项目的特定资格要求，提供以下证书原件扫描件： ①投标人具有有效的市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质证书； ②投标人具有有效的《安全生产许可证》证书； ③投标人拟派的项目负责人（注册建造师）须具备市政公用工程专业贰级（含）以上资格证书和《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证）。 7、此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（电子签章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。 注：中小微企业，应当符合以下条件： 中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 3、《办公生产场所要求》（要求见招标文件第五章《采购需求》，提供办公生产场所证明资料或承诺书（格式见第七章《投标文件相关格式》）） 4、《独立开展工作承诺函》（要求见招标文件第五章《采购需求》，提供承诺函（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）） （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《技术力量证明资料》（要求见招标文件第五章《采购需求》，提供项目部人员名单，并按要提供相关证明资料，同时提供人身意外伤害保险证明资料（或承诺书，格式见第七章《投标文件相关格式》）。） 3、《养护机械设备证明资料》（要求见招标文件第五章《采购需求》，提供养护机械设备证明资料或承诺书（格式见第七章《投标文件相关格式》）） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 要求见招标文件第四章《评标标准》、第五章《采购需求》。 （二）商务部分 要求见招标文件第四章《评标标准》。 五、报价折扣证明：无。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 3、线下纸质投标文件：中标人领取中标通知书时须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正四副，电子投标文件2份（U盘），后期招标人如有需要中标人仍需免费提供。 |
| （十三）2 | 商务条件见： 1.招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》 2.招标文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2 |
| （十三）3 | 提供服务或交付成果报告的时间见：招标文件第五章 《采购需求》及或招标文件第六章《拟签订的合同文本》。 |
| （十四）2 | 采购预算为616万元（其中采购包1：156.53万元；采购包2：141.2万元；采购包3：186.59万元；采购包4：65.68万元；采购包5：66万元）。本项目不接受超过采购预算的报价。 报价应包括招标文件中所确定的服务范围内所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费。投标人报价时需考虑完成本项目内容所涉及的包括但不限于作业成本费（人工费、材料费、机械费、养护工具设备配置、车辆等）、应急保障费、检测、配合巡查、工单处置、生命线平台信息录入、质量保修、保险、培训、税费、合理利润等投标人认为可能发生的相关一切费用。投标人有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付，采购人不支付报价以外的任何费用。 |
| （十五） | 以人民币报价。 |
| （十七）2（1） | 线上要求：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：投标人通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以系统为准） 投标文件的退还： 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| （十八）4 | 见招标文件第三章《投标资料表》中12.1和12.2 |
| （十八） | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明： 1、未进行线上投标并解密（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）的，所导致的一切后果均由投标人承担。 2、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 3、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。 说明：投标人应凭CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| （十九） | 一、投标文件提交时间：2025年05月28日09:30前。 二、投标截止时间：2025年05月28日北京时间09:30 三、投标文件的提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 投标人应携带 CA 数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑在到达开标时间后，使用 CA 数字证书解密各自投标文件。 |
|  | 四、开标 |
| （二十五）1 | 开标时间：2025年05月28日北京时间09:30 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| （二十五）3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：“苏采云”系统提示解密30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
|  | 五、评标 |
| （二十六）2 | 评标小组的组建：5人。由政府采购专家组成（从《江苏省政府采购专家库》随机抽取）。 |
| （二十七） | 采用综合评分法。各评标因素权数详见第四章《评标标准》中《评分细则》 |
| （二十八）1 （4） | 1、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 2、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；投标报价得分相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。投标报价且商务得分相同的，按技术方案和项目实施方案得分由高到低顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 七、采购合同 |
| （三十七）1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：合同金额的3%，提交形式：以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。退还：缺陷责任期满且无质量问题，无息返还。 |
| （四十） | 1、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。 2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3、质疑时效期间的计算：（1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或采购文件公告期限届满之日；（2）对招标过程提出质疑的，为招标程序各环节结束之日；（3）对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日。 质疑接收人：朱文颖 联系电话：0516-85610680 地址：徐州市泉山区软件园路2号 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

附件：

招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2、代理服务费按差额定率累进法计算。

3、代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）

4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包(分标段)的以一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

- 第四章  评标标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （15分） | 价格 （15分） | 本项目报价方式采用优惠率报价，本项目不接受低于0%的报价。 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终优惠率报价最高的供应商的价格为计算依据，评标基准价=（1-最高优惠率），其价格分为满分。其他投标的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=评标基准价/（1-最终优惠率）×15。 例如：报价优惠率为3%、5%、8%，则最高的8%为计算依据，评标基准价=（1-8%）=92%。其他投标人的价格分=92%/（1-供应商最终报价）×15 得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 商务 部分 （20分） | 项目管理机构 （8分） | 项目部组成人员中（项目负责人除外），每增加一个本单位工程类高级工程师或市政公用工程专业一级注册建造师的，得2分，最高得8分。 注：投标文件中提供相关证书原件扫描件，同时需提供开标时间前连续三个月投标人为其缴纳的社保证明扫描件。提供证明材料不完整或未提供的不得分。 |
|  | 类似业绩 （4分） | 投标人自2022年4月1日（含）以来承担过类似工程，类似工程指合同内容至少包含市政道路工程。以中标通知书、合同及竣工验收证明为准，以上须同时具备，每提供一份业绩得2分，最高得4分。 注：时间以竣工验收时间为准，响应文件中提供业绩证明材料原件扫描件。 |
|  | 企业资信 （4分） | 投标人同时具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得4分，缺项不得分。 注：投标文件中提供证明材料原件扫描件。 |
|  | 企业荣誉 （4分） | 投标人自2022年1月1日（含）以来承担的市政类工程，获得建设主管部门颁发荣誉奖项的，每提供一份得2分，最高得4分。 注：时间以证书为准，投标文件中提供相关证明材料原件扫描件，否则不得分。 |
| 技术 部分 （60分） | 养护管理 组织设计 （6分） | 根据投标文件中养护管理组织设计制定的组织设计方案，使用机械设备、养护技术以及组织管理等是否符合项目要求。对内容的全面性、针对性、可行性进行评价 内容完整、全面具体详实、针对性强得6分； 内容基本完整、针对性较强的得5分； 内容一般、基本可行的得3分； 内容不全面有缺陷的得2分； 无内容的得0分。 |
|  | 养护管理 实施方案 (7分) | 根据投标文件中制定的养护管理实施方案，至少包含病害调查、现状评估，养护作业实施计划等是否符合项目要求。对内容的全面性、针对性、可行性进行评价： 内容完整、全面具体详实、针对性强得7分； 内容基本完整、针对性较强的得6分； 内容一般、基本可行的得4分； 内容不全面有缺陷的得2分； 无内容的得0分。 |
|  | 养护管理 保障措施 (7分) | 根据投标文件中制定的养护管理保障措施方案，至少包含制度保障、人员保障、设备与材料保障、技术保障等是否符合项目要求。对内容的全面性、针对性、可行性进行评价 内容完整、全面具体详实、针对性强得7分； 内容基本完整、针对性较强的得6分； 内容一般、基本可行的得4分； 内容不全面有缺陷的得2分； 无内容的得0分。 |
|  | 质量管理 目标及措施 (7分) | 根据投标文件中制定的质量管理目标及措施方案，至少包含质量目标、施工方法、材料管理、质量检验等是否符合项目要求。对内容的全面性、针对性、可行性进行评价： 内容完整、全面具体详实、针对性强得7分； 内容基本完整、针对性较强的得6分； 内容一般、基本可行的得4分； 内容不全面有缺陷的得2分； 无内容的得0分。 |
|  | 组织实施程序及养护管理工作流程 （7分） | 根据投标文件中组织实施程序及养护管理工作流程制定，至少包含日常巡查、养护作业实施、质量检查验收、资料归档等，是否符合项目要求。对内容的全面性、针对性、可行性进行评价： 内容完整、全面具体详实、针对性强得7分； 内容基本完整、针对性较强的得6分； 内容一般、基本可行的得4分； 内容不全面有缺陷的得2分； 无内容的得0分。 |
|  | 设备及 劳动力投入 （6分） | 根据投标文件中设备及劳动力投入制定的方案，至少包含主要设备、辅助设备、管理人员、作业人员配备等是否符合项目要求。对内容的全面性、针对性、可行性进行评价： 内容完整、全面具体详实、针对性强得6分； 内容基本完整、针对性较强的得5分； 内容一般、基本可行的得3分； 内容不全面有缺陷的得2分； 无内容的得0分。 |
|  | 新技术、新工艺、新材料应用 （5分） | 根据投标文件中新技术、新工艺新材料应用等，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价： 内容完整、全面具体详实、针对性强得5分； 内容基本完整、针对性较强的得4分； 内容一般、基本可行的得3分； 内容不全面有缺陷的得2分； 无内容的得0分。 |
|  | 安全生产 方案 （8分） | 根据投标文件中安全生产方案，包括但不限于安全管理目标、安全管理职责、安全管理制度、安全技术措施、安全应急预案等是否符合项目要求，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价： 内容完整、全面具体详实、针对性强得8分； 内容基本完整、针对性较强的得7分； 内容一般、基本可行的得5分； 内容不全面有缺陷的得3分； 无内容的得0分。 |
|  | 文明施工 方案 （7分） | 根据投标文件中文明施工方案，包括但不限于文明施工、环境保护、安全文化建设等是否符合项目要求，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价： 内容完整、全面具体详实、针对性强得7分； 内容基本完整、针对性较强的得6分； 内容一般、基本可行的得4分； 内容不全面有缺陷的得2分； 无内容的得0分。 |
| 售后服务方案 （5分） |  | 根据投标文件中售后服务方案，包括但不限于响应、迎检、创建应急等方案进行评价： 内容完整、全面具体详实、针对性强得5分； 内容基本完整、针对性较强的得4分； 内容一般、基本可行的得2分； 内容不全面有缺陷的得1分； 无内容的得0分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。（投标人技术部分得分取所有评委的平均值，保留小数点后二位）。

- 第五章  采购需求

- 一、项目基本情况

- 1、项目名称：市管道路桥梁等设施养护。

2、合同服务期限：自合同签订之日起至2027年1月19日止。

3、质量要求：合格。

4、标段划分：本项目共划分5个采购包。

采购包1：市管道路桥梁等设施养护（一标段），区域范围为云龙区范围车行道、人行道、桥隧的路面部分等设施养护维修；

采购包2：市管道路桥梁等设施养护（二标段），区域范围为鼓楼区范围车行道、人行道、桥隧的路面部分等设施养护维修；

采购包3：市管道路桥梁等设施养护（三标段），区域范围为泉山区范围车行道、人行道、桥隧的路面部分等设施养护维修；

采购包4：市管道路桥梁等设施养护（四标段），区域范围为九里区范围车行道、人行道、桥隧的路面部分等设施养护维修；

采购包5：市管道路桥梁等设施养护（五标段），区域范围为徐州市城区范围内隧道（非路面部分）设施巡查、养护维修。

特别注意事项：①每个投标人可以对本项目5个采购包同时提出投标申请，但每个投标人只能获得一个采购包的中标资格。如果投标人为前一个采购包中标人，在其他采购包中不再推荐其为中标人。评审顺序为采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5依次评审。

- 二、预算金额

本项目采购预算为616万元（采购包1：156.53万元；采购包2：141.2万元；采购包3：186.59万元；采购包4：:65.68万元；采购包5：66）。本项目不接受超过采购预算的报价。

预算金额为估算价，最终以报审财政结果为准。

- 三、投标报价要求

1、报价应包括招标文件中所确定的服务范围内所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费。投标人报价时需考虑完成本项目内容所涉及的包括但不限于作业成本费（人工费、材料费、机械费、养护工具设备配置、车辆等）、应急保障费、检测、配合巡查、工单处置、生命线平台信息录入、质量保修、保险、培训、税费、合理利润等投标人认为可能发生的相关一切费用。投标人有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付，采购人不支付报价以外的任何费用。

2、投标人依据养护工程量清单按全费用综合单价报价，每项综合单价不得超过招标控制单价，结算时依据考核合格的实际养护量结算。投标报价包括但不限于作业成本费（人工费、材料费、机械费、养护工具设备配置、车辆等）、应急保障费、检测、配合巡查、工单处置、生命线平台信息录入、质量保修、保险、培训、税费、合理利润等投标人认为可能发生的相关一切费用。投标人有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付，采购人不支付报价以外的任何费用。

3、投标人要按照招标文件规定，依照国家、行业现行计费标准及文件，结合自身的施工能力和综合实力进行投标报价；除非另有规定，投标人在《报价表》上标明的价格为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。

4、投标人应充分考虑项目实施养护过程中由于机械设备、养护技术以及组织管理水平等自身原因造成费用增加的及养护期间各类市场风险及其它可能遇到的风险。中标综合单价不因人工、当地物价等因素的变化而调整（包括政策性调整及其他相关调价规定）。

- 四、项目范围及养护内容

采购包1：市管道路桥梁等设施养护（一标段），区域范围为云龙区范围车行道、人行道、桥隧的路面部分等设施养护维修。

徐州市市管道路（云龙区）包含但不限于以下道路

| 序号 | 道路名称 | 起止地点 |  | 道路长度m | 车行道面积㎡ | 人行道面积 ㎡ | 桥梁名称 | 立交下行通道 | 养护等级 | 红线宽度 （米） | 管养时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起点 | 终点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 淮海东路 | 复兴南路 | 中山南路 | 1765 | 57549.7 | 19378.5 | 弘济桥 |  | 主干路 | 40 | 2023.10.12管养，局部维修 |
| 2 | 中山南路 | 淮海东路 | 湖东路 | 2270.44 | 64718.12 | 18500.76 | 解放桥 |  | 主干路 | 40 |  |
| 3 | 复兴南路-1 | 淮海东路 | 汉桥 | 2756 | 82044.86 | 26990.72 | 汉桥 |  | 主干路 | 40 | 2023.7.24管养 |
| 4 | 和平路-1 | 三环东路 | 中山南路 | 4693 | 123101 | 25007 | 和平桥、袁桥、和平路隧道 |  | 主干路 | 40 | 2023.7.24管养（淮海东路-苏堤路） |
| 5 | 解放路-1 | 淮海东路 | 中兴桥 | 1976 | 60623 | 12769 | 政府桥、中兴桥 |  | 主干路 | 40 | （淮海东路-青年路；晨阳巷-和平路）2023.3.7管养；（青年路-建国路；和平路—中兴桥）2023.7.25管养 |
| 6 | 建国东路 | 复兴南路 | 中山南路 | 1786 | 41122 | 16416 | 利济桥、兴隆桥 |  | 主干路 | 40 | 快哉亭段（开明街—解放路）2020年城建重点工程在建 |
| 7 | 民主南路 | 淮海东路 | 和平路 | 1493.21 | 32063 | 18340 |  |  | 次干路 | 34 |  |
| 8 | 彭城路-1 | 淮海东路 | 建国东路 | 599 | 14732.4 | 5291 | 南门桥 |  | 次干路 | 30 | （河清路——青年路）地铁恢复工程在建 |
| 9 | 津浦东路 | 大庆路 | 兵马俑路 | 3413 | 74673 | 16054 | 津浦东路桥、公铁并行护栏70米 |  | 主干路 | 34 | (响山路—津浦东街，和平大桥—郭庄路)2023.3.7管养 |
| 10 | 青年路 | 津浦西路 | 中山南路 | 1914.4 | 27904.9 | 13350.4 | 青年桥 |  | 次干路 | 20 |  |
| 11 | 黄河东路-1 | 淮海东路 | 汉桥 | 2812.2 | 22847.2 | 7318 |  |  | 次干路 | 20 | 近河道侧人行道归市区河道管理处 |
| 12 | 黄河西路-1 | 淮海东路 | 淮塔东路 | 3318 | 59119 | 10422 |  |  | 次干路 | 30 | 近河道侧人行道归市区河道管理处 |
| 13 | 兵马俑路 | 复兴南路 | 三环东路 | 2058 | 45192 | 17190 |  | 郭庄路立交桥 | 主干路 | 36 |  |
| 14 | 郭庄路 | 三环东路 | 汉源大道 | 4344.13 | 114685.83 | 42467.7 |  |  | 主干路 | 40 |  |
| 15 | 奎河巷-1 | 兴隆桥 | 中山南路 | 289.2 | 2488.4 | 2156.2 |  |  | 支路 | 12 | 2024.10.22 |
| 16 | 苏园街 | 兴隆桥 | 水利局闸桥 | 1486.6 | 11121 | 7632.4 | 马鞍桥 |  | 支路 | 12 | 2024.10.22 |
| 17 | 兴隆街 | 兴隆桥 | 水利局闸桥 | 1412.4 | 10189 | 8374.1 |  |  | 支路 | 12 | 2024.10.22 |
| 18 | 铜山路 | 三环东路 | 复兴南路 | 2000 | 60603 | 22018 |  | 建国路立交桥 | 主干路 | 40 |  |
| 19 | 泰山路-1 | 解放路 | 积翠桥 | 610 | 12200 | 6100 |  |  | 主干路 | 50 |  |
| 20 | 和平大道 | 振兴大道 | 三环东路 | 5730 | 173526 | 39030 | 狮子山大沟桥、三道中和桥、和平大桥、三八河中桥 |  | 主干路 | 60 |  |
| 21 | 德政路 | 黄山新村南门 | 郭庄路 | 1241 | 30640 | 9928 | 德政路桥 |  | 次干路 | 30 | （和平大道-郭庄路）2023.3.7管养 |
| 22 | 民祥园路 | 城东大道 | 郭庄路 | 2460 | 78110 | 19680 | 民祥园桥、跨三八河桥 |  | 主干路 | 40 |  |
| 23 | 庆丰路 | 城东大道 | 郭庄路 | 2649 | 82597 | 21170 | 庆丰路桥、老房亭河桥 |  | 主干路 | 40 | （城东大道至和平大道2023.8.15管养 |
| 24 | 汉景大道 | 汉源大道 | 三环东路 | 3886 | 139517 | 27214 | 跨三八河桥 |  | 主干路 | 40 |  |
| 25 | 云苑路 | 城东大道 | 郭庄路 | 2773.2 | 98502 | 33549 | 房亭河桥、三八河桥 |  | 主干路 | 60 |  |
| 26 | 黄山大道 | 汉源大道 | 庆丰路 | 2042 | 54147 | 17370 | 黄山大道三道中河桥 |  | 次干路 | 40 | （庆丰路-云苑路）2022.8.2管养 |
| 27 | 响山路-1（南侧） | 大庆路 | 三环东路 | 821 | 11363.5 | 5500 |  |  | 主干路 | 30 |  |
| 28 | 大庆路-1（南侧） | 复兴北路 | 响山路 | 347 | 7628 | 800 |  |  | 主干路 | 35 | 2020年城建重点工程（白云立交扩容） |
| 29 | 复兴北路-1(津浦西路-大庆路东侧） | 淮海东路 | 大庆路 | 1012 | 26367 | 10306 |  |  | 主干路 | 40 | 2023.7.24管养 |
| 30 | 响山南路 | 铜山路 | 响山路 | 1350 | 48600 | 10800 |  |  | 主干路 | 44 | 2023.3.7管养 |
| 31 | 兴龙路 | 纬四路 | 昆仑大道 | 3119 | 106836 | 11808 | 金山东路跨三环路桥、人行天桥 |  | 主干路 | 40 |  |
| 32 | 淮海东路东延 | 津浦东路 | 响山南路 | 650 | 20500 | 3600 | 子房山隧道 |  | 主干路 | 36 |  |
| 33 | 云和路南延 | 幸福路 | 郭庄路 | 336 | 10757 | 3300 |  |  | 次干路 | 40 | 2023.8.14管养 |
| 34 | 郭庄路东延 | 汉源大道 | 和平大道 | 1834 | 53017 | 8100 | 郭庄路东延桥 |  | 次干路 | 36 | 2024.1.23管养 |
| 35 | 云苑路北延 | 城东大道 | 半山悦景小区地库出口北侧 | 595.99 | 14721.01 | 3596 |  |  | 主干路 | 30 | 2024.6.3 |
| 36 | 玉华路 | 三环东路 | 城东大道 | 2045.46 | 61459 | 10005 |  |  | 主干路 | 36 | 2024.9.9 |
| 合计 |  |  |  | 73888.23 | 1935264.92 | 531531.78 | 桥梁29座、隧道2座、公铁并行护栏70米 | 2 |  |  |  |

- 采购包2：市管道路桥梁等设施养护（二标段），区域范围为鼓楼区范围车行道、人行道、桥隧的路面部分等设施养护维修

徐州市市管道路（鼓楼区）包含但不限于以下道路

| 序号 | 路路名称 | 起止地点 |  | 路路长度m | 车行路面积㎡ | 人行路面积 ㎡ | 桥梁、隧道名称 | 立交下行通道 | 管养等级 | 红线宽度 （米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起点 | 终点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中山北路 | 淮海东路 | 三环北路 | 6689.13 | 182730.4 | 64926.2 | 庆云桥、荆马河桥、中山桥、马场湖大沟桥、中山北路隧道 | 中山路立交 | 主干路 | 40 | 2023.7.18管养 |
| 2 | 复兴北路-2（环城路-大庆路西侧） | 环城路 | 煤港路 | 2268 | 63843 | 21032 |  | 复兴路立交 | 主干路 | 40 | 2023.7.24管养 |
| 3 | 大庆路-2(复兴路-响山路仅北侧) | 复兴北路 | 下淀路 | 1318 | 36728 | 10500 |  | 白云立交桥 | 主干路 | 35 | 2023.7；2023.11管养 |
| 4 | 解放北路 | 淮海东路 | 黄河南路 | 856.7 | 42897.3 | 9532.4 |  |  | 主干路 | 40 | 2024.10.17 |
| 5 | 西安北路-2 | 环城路 | 黄河北路 | 710 | 20270 | 5980 |  |  | 主干路 | 40 | 2023.3.6管养 |
| 6 | 民主北路 | 淮海东路 | 解放北路 | 726 | 9520 | 6399 |  |  | 次干路 | 34 |  |
| 7 | 环城路 | 复兴北路 | 西安北路 | 2899 | 51577 | 19775 | 环城公路桥 |  | 主干路 | 34 |  |
| 8 | 二环北路 | 大庆路 | 沈场立交 | 5613.5 | 178645.8 | 45490.4 | 二环北路桥、 | 下淀立交 | 主干路 | 60 |  |
|  |  | 沈场立交 | 三环西路 | 1993 | 54406.42 | 8276.04 | F匝道桥、公铁并行护栏300米 |  | 主干路 | 40 |  |
| 9 | 二环西路-2 | 二环北路 | 黄河北路 | 655 | 26125 | 6720 |  | 沈场立交 | 主干路 | 40 | （淮海西路-二环北路）2022.11.30管养 |
| 10 | 煤港路 | 三环北路 | 闸口东街 | 5795 | 176119.7 | 33704.4 | 八里屯桥 |  | 主干路 | 40 | （二环北路—复兴北路）2023.3.6管养（二环北路-闸口东街）2024.10管养 |
| 11 | 铜沛路 | 中山北路 | 三环西路 | 3750 | 76932 | 18196 | 铜沛路桥、徐丰公路桥、公铁并行护栏2150米 |  | 次干路 | 34 |  |
| 12 | 黄河东路-2 | 庆云桥 | 淮海东路 | 1841 | 14728 | 6780 | 迎春桥 |  | 次干路 | 20 | 近河路侧人行路归市区河路管理处 |
| 13 | 黄河西路-2 | 庆云桥 | 淮海东路 | 1743 | 26146 | 3703 |  |  | 次干路 | 30 | 近河路侧人行路归市区河路管理处 |
| 14 | 黄河北路 | 庆云桥 | 三环西路 | 4285 | 38564 | 17140 |  |  | 次干路 | 40 |  |
| 15 | 彭城路-2 | 河清路 | 淮海东路 | 300 | 6930 | 1500 |  |  | 次干路 | 30 | 河清路——青年路地铁导改范围 |
| 16 | 坝子街 | 闸口东街 | 黄河南路 | 978 | 38117.5 | 8116.68 | 坝子街桥 | 坝子街立交 | 主干路 | 34 | 2024.10.17管养 |
| 17 | 广山路 | 下淀路 | 三环东路 | 1345.17 | 45063.2 | 14124.29 |  |  | 主干路 | 50 |  |
| 18 | 下淀路 | 三环东路 | 大庆路 | 3000 | 90000 | 24000 |  |  | 主干路 | 60 |  |
| 19 | 响山路-2（北侧） | 三环东路 | 大庆路 | 821 | 11363.5 | 5500 |  |  | 主干路 | 30 |  |
| 20 | 殷庄路 | 三环北路 | 煤港路 | 5257 | 142275 | 52570 | 殷庄桥 |  | 主干路 | 30 |  |
| 21 | 西苑中路-2 | 铜沛路 | 黄河北路 | 430 | 12625 | 6049 |  |  | 次干路 | 30 |  |
| 22 | 夹河东街 | 解放北路 | 中山北路 | 700 | 16637 | 5489 |  |  | 主干路 | 30/34 |  |
| 23 | 响山北路 | 白云山路 | 响山路 | 710 | 13233 | 3958 |  |  | 次干路 | 30 |  |
| 24 | 苏堤北路-2 | 黄河南路 | 二环北路 | 830 | 34518.7 | 4980 |  | 苏堤北路立交 | 主干路 | 38 |  |
| 25 | 黄河南路-2（北侧） | 矿山东路 | 二环西路 | 628 | 6280 | 2512 |  |  | 次干路 | 30 |  |
| 26 | 金丰路 | 三环北路 | 新台子路 | 427.66 | 14383 | 2989 |  |  | 主干路 | 40 |  |
| 27 | 新台子路 | 金丰路 | 华润路 | 1395 | 41678 | 8267 |  |  | 次干路 | 32 |  |
| 28 | 滨河路 | 琵琶花园路 | 徐运新河西路 | 496.1 | 13632 | 2839 | 琵琶桥 |  | 次干路 | 35 |  |
| 29 | 八里路 | 殷庄路 | 煤港路 | 896.85 | 34430.6 | 9275 | 八里路箱涵 |  | 主干路 | 50 |  |
| 30 | 沈孟路 | 煤港路 | 殷庄路 | 588 | 18128 | 4871 | 沈孟路箱涵1 |  | 次干路 | 36 |  |
|  |  | 殷庄路 | 中山北路 | 2027 | 55169 | 11790 | 沈孟路桥、沈孟路箱涵2 |  | 次干路 | 30 |  |
| 31 | 崇信路 | 红星路 | 沈孟大路 | 430 | 11825 | 3345 |  |  | 次干路 | 35 |  |
| 32 | 奔腾大道-1 | 煤港路 | 中山北路 | 1500 | 46500 | 7500 | 奔腾大道桥 |  | 主干路 | 36 |  |
| 33 | 金马路-1 | 煤港路 | 中山北路 | 1800 | 54000 | 18000 | 金马桥 |  | 主干路 | 40 |  |
| 34 | 祥和路 | 中山北路 | 煤港路 | 1097 | 39492 | 4388 | 徐新桥 |  | 主干路 | 40 |  |
| 35 | 新运路 | 新台子路 | 北三环 | 878 | 23843.3 | 6455 |  |  | 次干路 | 24-32 | 2022.11.30管养 |
| 合计 |  |  |  | 67677.11 | 1769356.42 | 486672.41 | 桥梁21座、隧道1座、公铁并行护栏2450米 | 7座 |  |  |  |

采购包3：市管道路桥梁等设施养护（三标段），区域范围为泉山区范围车行道、人行道、桥隧的路面部分等设施养护维修；

徐州市市管道路（泉山区）包含但不限于以下道路

| 序号 | 道路名称 | 起止地点 |  | 道路长度m | 车行道面积㎡ | 人行道面积 ㎡ | 桥梁、隧道名称 | 立交下 行通道 | 类别 | 红线宽度 （米） | 管养时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起点 | 终点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 淮海西路 | 中山南路 | 三环西路 | 4720 | 144429 | 44210 |  |  | 主干路 | 40 |  |
| 2 | 金山南路 | 金山东路 | 三环南路 | 1771.05 | 51877.48 | 11382 |  |  | 主干路 | 60 |  |
| 3 | 大学路 | 三环南路 | 矿大南路 | 2100 | 82772 | 16800 |  |  | 主干路 | 60 |  |
| 4 | 和平路-2 | 中山南路 | 苏堤路 | 706 | 22992 | 5746 | 望云桥 |  | 主干路 | 40 | 2023.7.24管养 |
|  |  | 二环西路 | 煤建路 | 867.62 | 23804.25 | 3222 |  |  | 主干路 | 34-40 | 2024.12.17 |
|  |  | 湖北路 | 韩山路 | 508.88 | 13750 | 4059 |  |  | 主干路 | 34 | 2024.12.17 |
| 5 | 解放路-2 | 中兴桥 | 淮塔东路 | 1304 | 40636 | 2625 |  |  | 主干路 | 40 | （溢洪道-奎园西门）2022.11.30管养 |
| 6 | 解放南路 | 淮塔东路 | 三环南路 | 2750 | 93022 | 26180 |  | 解放南路地道 | 主干路 | 40 | 地铁2号线接驳工程 |
| 7 | 建国西路 | 中山南路 | 二环西路 | 2772.4 | 75899 | 24697 | 道平桥 |  | 主干路 | 40 | 2024.2(玉带西街-纺织路）管养 |
| 8 | 西安南路 | 淮海西路 | 苏堤路 | 1129 | 20122 | 9866 |  |  | 主干路 | 40 | (建国西路-苏堤路）2023.3.6管养 |
| 9 | 西安北路-1 | 淮海西路 | 西安路桥 | 972.7 | 21226.4 | 9722 | 西安路桥 |  | 主干路 | 40 |  |
| 10 | 湖北路 | 苏堤南路 | 韩山隧道东口 | 3079.5 | 92385 | 38015 |  |  | 主干路 | 40 |  |
| 11 | 二环西路-1 | 二环西路桥 | 湖北路 | 2765 | 82530 | 27510 | 二环西路桥 |  | 主干路 | 40 | （淮海西路-二环北路）2022.11.30管养 |
| 12 | 苏堤路 | 淮海西路 | 中山南路 | 2343.6 | 46498 | 20436 | 苏堤路桥 |  | 次干路 | 30 |  |
| 13 | 苏堤北路-1 | 淮海西路 | 黄河南路 | 1170 | 22222 | 11698 | 合群桥 |  | 主干路 | 34 | 2022.11.30管养 |
| 14 | 二轻路 | 淮海西路 | 矿山路 | 897 | 12930 | 8156 |  |  | 次干路 | 30 | （淮海西路-新淮海西路）2022.5.15管养 |
| 15 | 夹河街 | 中山北路 | 西安北路 | 1055 | 16675 | 7372 |  |  | 主干路 | 25 |  |
| 16 | 夹河西街 | 西安北路 | 汇源路 | 447.3 | 8746 | 2186.5 |  |  | 次干路 | 20 |  |
| 17 | 湖滨路 | 二环西路 | 韩山路 | 1110 | 31195 | 14708 |  |  | 次干路 | 34 | 2023.11.8管养 |
| 18 | 煤建一街 | 苏堤路 | 二环西路 | 943 | 10089 | 6632 |  |  | 次干路 | 20 |  |
| 19 | 王陵路 | 中山南路 | 建国西路 | 1274 | 15136 | 12913 | 王陵桥 |  | 次干路 | 20 |  |
| 20 | 黄河南路-1（矿山东路至二环西路仅南侧） | 庆云桥 | 三环西路 | 4339 | 82055 | 25980 |  |  | 次干路 | 30 |  |
| 21 | 矿山东路 | 黄河南路 | 淮海西路 | 1156 | 18147 | 13500 |  |  | 次干路 | 20/25 | 2022.12.9管养 |
| 22 | 玉带东街 | 道平桥 | 望云桥 | 897 | 6096 | 5648 |  |  | 支路 | 12 | 2024.10.22 |
| 23 | 玉带西街 | 道平桥 | 苏堤路桥 | 1384 | 9770 | 8257 | 体育场桥 |  | 支路 | 12 | 2024.10.22 |
| 24 | 奎河巷-2 | 中山南路 | 道平桥 | 275 | 1925 | 550 |  |  | 支路 | 12 |  |
| 25 | 矿山路 | 矿山东路 | 三环西路 | 2320 | 62924 | 24976 |  |  | 主干路 | 30/40 |  |
| 26 | 迎宾大道 | 淮塔东路 | 三环南路 | 3000 | 98495 | 27930 | 七里沟立交上行桥 | 七里沟立交 | 主干路 | 80 |  |
| 27 | 泰山路-2 | 积翠桥 | 三环南路 | 3604 | 75524 | 36042 | 积翠桥 |  | 主干路 | 50 |  |
| 28 | 凤鸣路 | 解放路 | 泰山路 | 1340 | 33163 | 5360 |  |  | 主干路 | 34 |  |
| 29 | 淮塔东路 | 迎宾大道 | 解放南路 | 652.8 | 21697 | 7092 | 淮塔东路桥 |  | 主干路 | 40 | 地铁导改范围 |
| 30 | 韩山路 | 淮海西路 | 湖北路 | 786 | 18800 | 5145 |  |  | 次干路 | 32 | 2023.8.16管养 |
| 31 | 金山东路 | 纬四路 | 湖东路 | 6064 | 181306 | 30757 | 奎河桥、金山东路上垮桥 | 金山东路B辅道下穿京沪铁路下行通道 | 主干路 | 40 |  |
| 32 | 云龙山隧道 | 泰山路 | 中山南路 | 825.19 | 23216 | 4698.9 |  |  | 主干路 | 20/40 |  |
| 33 | 欣欣路 | 迎宾大道 | 北京北路 | 4650.7 | 128076.96 |  | 欣欣路奎河桥 | 欣欣路立交 | 主干路 | 50 | 全线（人行道）重点工程建成未移交（市园林局）； |
| 34 | 西苑中路-1 | 民馨桥 | 矿山路 | 1259 | 25771 | 11274 | 民馨桥 |  | 次干路 | 30 |  |
| 35 | 长安路 | 金山东路 | 欣欣路 | 2324 | 72457.26 | 14622.37 | 姚庄大沟箱涵 |  | 主干路 | 40 | （金山东路-三环南路）2023.7.24管养；（三环南路-欣欣路）2024.10管养 |
| 36 | 玉带大道 | 三环南路 | 铜山界碑 | 2325 | 83307 | 20652 |  |  | 主干路 | 50 |  |
| 37 | 风华南路 | 三环南路 | 翟南路 | 980 | 21398 | 9786 |  |  | 次干路 | 34 | 2023.3.13管养 |
| 38 | 泉新路 | 三环南路 | 铜山界碑 | 2537 | 74841.5 | 15222 |  |  | 主干路 | 50 |  |
| 39 | 复兴南路-2 | 汉桥 | 淮塔东路 | 568 | 13440 | 4840 |  |  | 主干路 | 40 |  |
| 40 | 新淮海西路 | 段庄广场 | 三环西路 | 2106 | 71604 | 12636 |  |  | 主干路 | 40 |  |
| 41 | 纵五路 | 311国道 | 新淮海西路 | 492.1 | 14024 | 2460 |  |  | 主干路 | 50 |  |
| 42 | 火华路 | 泉润大道 | 二环北路西延 | 3323 | 107810 | 24004 | 黄河桥、王窑河箱涵 |  | 主干路 | 30-40 | 2022.3.6管养 |
| 43 | 北京北路 | 解放路南路地道 | 欣欣路 | 762.7 | 28220.6 | 6270 |  |  | 主干路 | 56-69 | 2023.11.14 |
| 44 | 新淮海西路二期 | 纵四路 | 三环西路 | 2642.44 | 87894 | 19206 |  |  | 主干路 | 42 | 2024.1.26管养 |
| 45 | 泉润大道 | 三环西路 | 支路一 | 1087 | 41769.26 | 7763.68 | 王窑河箱涵 |  | 主干路 | 50.5 | 2014.1.2 |
| 46 | 复兴南路南延 | 淮塔东路 | 三环南路 | 2386.02 | 69742 | 13655 | 箱涵 |  | 主干路 | 40 | 2024.12.20 |
| 合计 |  |  |  | 88771.2 | 2402409.41 | 666461.65 | 桥梁20座 | 4 |  |  |  |

采购包4：市管道路桥梁等设施养护（四标段），区域范围为九里区范围车行道、人行道、桥隧的路面部分等设施养护维修；

徐州市市管道路（九里区）包含但不限于以下道路

| 序号 | 道路名称 | 起止地点 |  | 道路长度m | 车行道面积 ㎡ | 人行道面积 ㎡ | 桥梁、隧道名称 | 管养等级 | 红线宽度 （米） | 管养时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起点 | 终点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 奔腾大道-2 | 中山北路 | 天齐南路 | 1500 | 46500 | 7500 |  | 主干路 | 36 |  |
| 2 | 金马路-2 | 中山北路 | 天齐南路 | 1800 | 54000 | 18000 |  | 主干路 | 40 |  |
| 3 | 马场湖路 | 中山北路 | 天齐路 | 1200 | 40800 | 7200 |  | 主干路 | 40 |  |
| 4 | 九龙湖西路 | 马场湖路 | 二环北路 | 570 | 14250 | 5700 |  | 主干路 | 40 |  |
| 5 | 平山南路 | 汉城东路 | 二环北路立交 | 2285 | 32804 | 16579 | 平山路隧道 | 主干路 | 40 | 2022.11.30管养；隧道2023.11.7管养 |
| 6 | 天齐路 | 马场湖路 | 三环北路 | 4500 | 153000 | 27000 | 天齐桥、西月河桥 | 主干路 | 40 |  |
| 7 | 平山北路 | 汉城路 | 徐矿城 | 3400 | 115600 | 20400 | 平山路桥、李屯中沟桥 | 主干路 | 40 | （环城路-龟山北路）2022.11.30管养 |
| 8 | 汉城东路 | 平山路 | 襄王路 | 912 | 31920 | 4560 | 九里桥 | 主干路 | 40 |  |
| 9 | 汉城西路 | 襄王路 | 三环西路 | 823 | 28805 | 4115 |  | 主干路 | 40 |  |
| 10 | 襄王路 | 三环西路 | 三环北路 | 3800 | 129200 | 22800 | 襄王桥、襄王路隧道 | 主干路 | 40 |  |
| 11 | 九里山西路 | 襄王路 | 三环西路 | 1100 | 37400 | 6600 |  | 主干路 | 40 |  |
| 12 | 九里山东路 | 平山路 | 襄王路 | 820 | 27880 | 4920 |  | 主干路 | 40 |  |
| 13 | 新台一路 | 北三环 | 学子路 | 665.87 | 16162.84 | 4120.48 |  | 次干道 | 32 |  |
| 14 | 学仕路 | 三环北路 | 水秀路 | 160.34 | 3875.2 | 1079.4 |  | 次干路 | 35 |  |
| 15 | 罗台路 | 三环北路 | 水秀路 | 346.9 | 10113 | 2873 |  | 次干路 | 30 |  |
| 16 | 水秀路 | 月河路 | 罗台路 | 1248.02 | 45431 | 7928 |  | 主干路 | 40 |  |
| 17 | 月河路 | 三环北路 | 水秀路 | 326.74 | 7659.5 | 2170 |  | 次干路 | 30 |  |
| 18 | 时代大道东延 | 徐丰公路东 | 拾屯河桥 | 593.5 | 19327 | 2133.75 | 拾屯河桥 | 主干路 | 40 | 2022.11.30 |
| 19 | 龟山南路 | 三环西路 | 规划路 | 175.29 | 5532.33 | 1462.8 |  | 次干路 | 30-37 | 2023.12.29 |
| 20 | 华兴路（华润西路） | 北三环 | 拾润路 | 842.25 | 21099 | 4154.66 |  | 次干路 | 32 | 2024.5.28 |
| 21 | 华振路（客运南路） | 德信西路 | 华润路 | 743.81 | 19509.65 | 2844.44 |  | 次干路 | 26-32 | 2024.5.28 |
| 合计 |  |  |  | 27812.72 | 860868.52 | 174140.53 | 桥7座，隧道2座 |  |  |  |

采购包5：市管道路桥梁等设施养护（五标段），区域范围为徐州市城区范围内隧道（非路面部分）设施巡查、养护及维修。

包含但不限于以下隧道

| 序号 | 隧道名称 | 管理所 | 基本信息 | 面积（㎡） | 主体结构形式 | 装饰工程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子房山隧道 | 云龙所 | K0+358-K0+475为隧道段，全长117m，断面面积：310㎡，车道净空车辆通行限界高度为4.5m | 3334.5 | 半折板拱结构 | 1、顶部黑色防火涂料：3257.33m2；2、无机预涂装饰板：634.28m2；3、洞门装饰（30mm厚600X300mm芝麻黄蘑菇石）：675.2m2 | 已接收 |
| 2 | 和平路隧道 | 云龙所 | K0+88-K0+300为隧道段，全长212m，分为南北双洞，隧道段净空4.86～5.2m，非机动车道限高4.5m，南侧双车道，北侧入洞双车道，出洞四车道 | 5311 | 现浇钢筋混凝土箱型结构 | 干挂石材总面积约1950m2，真石漆约7000m2，洞口字体2组，10个 | 已接收 |
| 3 | 中山北路隧道 | 鼓楼所 | K0+159-K0+375为隧道段，长度216m，道路红线40m，单洞单向行驶，机动车道限界高度4.5m，净宽11.5m，非机动车道限界高度3.5m，净宽5.75m。 | 6613 | 型钢混凝土框架结构形式 | 干挂石材总面积约683.22m2，钢钙板2841.44m2,防火涂料21643.88m2，金属字12个 | 已接收 |
| 4 | 平山路隧道 | 九里所 | K0+316-K0+456为隧道段，长度140m，宕口位置规划生态红线宽度约37米，单洞单向行驶，机动车道建筑限界宽7.75m，净高5.0m，非机动车道+人行道建筑限界宽5.5m，非机动车道限界净高3.5m，人行道限界净高2.5m。 | 4080 | 钢筋混凝土框架结构 | 干挂石材总面积1251.9m²，真石漆11400m²,防火涂料11400m²，金属字10个 | 已接收 |
| 5 | 襄王路隧道 | 九里所 | 1.长160m, 总宽42m, 横断面各跨净依次为6m、12.5m、12.5m、6m；2.砼防撞墙597.04m。 | 5920 | 单层四跨混凝土结构 拱顶直墙断面 | 1.墙面装饰板3897㎡； 2.金属发光字10个； 3.隧道进出口帽檐滴水槽120㎡ | 已接收 |
| 6 | 云苑路下穿陇海铁路工程（二期） | 云龙所 |  |  |  |  | 托管 |
| 7 | 夹河路下穿陇海铁路工程（二期） | 泉山所 |  |  |  |  | 托管 |
| 8 | 黄河大道下穿陇海铁路工程（二期） | 九里所 |  |  |  |  | 托管 |
| 9 | 夹河路下穿夹北铁路立交工程（一期、二期）、林黄道口下穿郑徐客专 | 泉山所 |  |  |  |  | 托管 |

- 备注：1、隧道及地道部分消防、机电设施、干挂石材、防火涂料、幕墙、护墙板由投标人接管，24小时巡查管护；如发生火灾等需要实施救援的，投标人须在1小时内到达现场并协助救援。

- 一、工作内容（采购包5）：

- 1、5座已接收隧道的设施设备巡检（含安全保护区）、维修保养（不含路面部分）、协助管理、应急处置以及保障隧道交通安全通畅所需的其他工作；根据接收情况，可能会增加隧道数量；

- 2、4座预留下穿通道的巡检工作。

- 二、人员配备：包含但不限于以下人员：总负责人1人、内务1人、土建工程师1人、机电工程师1人、巡检维修人员3人。

- 三、工作依据：按照《城市隧道运维服务规范》（GB/T 43991—2024）、《江苏省城市隧道建设、运行与维护指南（试行）》开展隧道养护工作。

- 四、全费用清单：包含但限于以下内容

| 序号 | 项目内容 | 特征描述 | 单位 | 控制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隧道巡检 | 每日一次 | 日 | 400 |
| 2 | 安全保护区检查 | 每周一次，隧道结构边线外侧50米范围内 | 周 | 500 |
| 3 | 主体结构维修 | 空洞注浆: 1、注浆方法:4:水玻璃和水比列1:2B:42.5水泥和水配比:1:0.6 ，然后4和B料同时打压注入注浆孔，在空洞点分别打注浆孔和观测孔(空洞面积大的需要多个注浆观测孔 2、计量方法:根据注浆机额定功率记录注浆时间 ，根据时间计算注浆量3、措施准备:小型货车一辆 ，15方水车一辆，施工围挡及防尘措施 | 立方米 | 617 |
| 4 | 机电设备维修 | 隧道通风设备维修：包含但不限于1、安全指示灯、通风管件及阀门、消火栓及箱、照明灯、通风机等 2、排查故障、清洗零部件、更换失效及坏损的部件、修复松动(脱落)装置、除锈防腐、装配调试等 | 项 | 7712 |
| 5 | 装饰板维修 | 铝塑板更换 | ㎡ | 238.97 |
| 6 | 干挂石材维修 | 1、安装方式：干挂石材 2、面层材料品种、规格、颜色：300*600*30 | 块 | 84.32 |
|  |  | 1、墙体类型：花岗岩 2、安装方式：干挂石材 3、面层材料品种、规格、颜色：400*600*30 | 块 | 115.77 |
|  |  | 1、墙体类型：花岗岩 2、安装方式：干挂石材 3、面层材料品种、规格、颜色：300*600*30 | 块 | 88.90 |
| 7 | 真石漆墙面维修 | 基层清理、刮腻子、涂刷封底、分格、搅匀后喷涂真石漆两遍，涂刷透明罩光面漆两遍 | ㎡ | 80 |
| 8 | 隧道铭牌维修 |  | 块 | 600 |
| 9 | 标牌、标志维修 |  | 项 | 260 |
| 10 | 刷漆 | 防腐、防锈、防火、打磨，底漆、面漆各2遍 | ㎡ | 150 |
| 11 | 灭火器补换 |  | 具 | 113.49 |
| 12 | 夏汛、冬防、应急处置等 |  | 工日 | 200 |
| 13 | 预留下穿通道巡检 | 每周一次 | 周 | 400 |

- 2、本清单为预估量，投标人依据《全费用清单控制价》按全费用综合单价报价，每项综合单价不得超过招标控制综合单价（否则为无效投标），结算时依据考核合格的实际完成量结算。

- 五、市管道路桥梁等设施养护要求

- （本条为实质性响应指标，如有任何一项不满足或负偏离则视为无效投标）

- （一）★技术力量要求：

1、项目管理人员最低5人，其中

项目负责人（注册建造师）须具备市政公用工程专业贰级（含）以上资格证书和《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证）；其他工程技术人员（不含项目负责人）至少4人，具有工程类中级(含)以上职称或市政公用工程专业贰级（含）以上资格证书；（五标段隧道养护）需配备机电专业人员、24小时值班人员。提供项目负责人和工程技术人员相关证书原件扫描件，同时提供上述人员开标截止时间前3个月的缴纳社保证明扫描件。

特别说明：

①投标文件中必须提供“技术力量证明资料”，并附相关资格证明文件扫描件；或提供承诺文件（格式自拟）且所承诺的内容不得低于上述要求。

②无证明材料的，签订合同前需提供以上“技术力量证明资料”证明材料原件核查，否则采购人有权拒绝签订合同并取消投标人中标资格。

2、在总人数不少于 5人的情况下，合理安排养护范围内其他工作人员数量，根据项目实际资金拨付情况实施养护，按项目实际需要随时配备充足人员。

服务期内投标人为所有现场作业人员每人每年提供不低于200万元保额的人身意外伤害保险。如不购买，发生所有意外均由中标人承担。

特别说明：需提供保单等证明材料，如投标前未购买保险的，需提供承诺书，格式详见第七章格式文件《项目部人员购买意外伤害保险承诺书》，签订合同前需提供以上证明材料原件，否则采购人有权拒绝签订合同并取消投标人中标资格。

3、工作人员养护服务要求如下：

①遵守《养护作业考核评分标准》有关规定，施工现场有明显标志，有管理人员管理。采购人有权要求中标人调换认为不合格的人员。

②工作人员应穿戴统一服装，工作人员必须严格执行安全操作规程，加强安全防护因工作人员违规造成的安全责任由中标人承担。

③确保24小时应急服务和承诺服务工作，中标人有固定新城区办公地点、值班人员及联系电话。

- （二）★养护机械设备要求

1、专用养护维修机械最低配置表

| 序号 | 机械设备名称 | 规格 | 最低数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面切割机 | 400mm | 1 | 用于掘路，坑坎修补 |
| 2 | 平板振动夯 | ≥90kg | 1 | 小面积接茬夯实 |
| 3 | 路面铣刨机 | 0.5m-2.0m | 1 | 用于路面修复 |
| 4 | 巡视车 | 3座-6座 | 1 | 用于日常巡查 |
| 5 | 路面破碎机械 | — | 1 | 液压或气动的破碎装置 |
| 6 | 夯实机械 | 100kg-200kg | 1 | 内燃式冲击夯，用于小型掘路的修复 |

- 养护机械设备为投标人所有或为投标人租赁（租赁期包含养护服务期）。

- 3、投标人须配备必要的防汛、抢险等物资设备。

- 特别说明：

- ①投标人必须在投标文件中提供“养护机械设备证明资料”并附证明文件扫描件（如为投标人所有，提供发票（或权属证明）扫描件；如为租赁，提供租赁协议书扫描件和出租方的发票（或权属证明）扫描件；或《完成项目所必须设备的承诺书》，格式详见第七章-《完成项目所必须设备的承诺书》）。

②投标文件中必须提供“养护机械设备证明资料”并附相关证明文件扫描件，或《完成项目所必须设备的承诺书》，所承诺的内容不得低于上述要求。签订合同前需提供以上“养护机械设备证明资料”原件核查，否则采购人有权拒绝签订合同并取消其中标资格。

- （三）★办公生产场所要求

投标人在徐州市区设立固定养护服务机构，并有固定的办公生产场所，能满足项目正常实施基本条件。

特别说明：

①需提供房屋租赁协议（至少包含养护服务期）或产权证明扫描件等证明材料或《设立固定办公生产场所承诺书》，格式详见第七章-《设立固定办公生产场所承诺书》）。

②无办公生产场所证明材料的，签订合同前需提供办公生产场所证明材料原件核查，否则采购人有权拒绝签订合同并取消投标人中标资格。

- （四）★开展工作要求

投标人能够独立开展工作，自行与相关各单位协调关系，不以此为理由拖延工期，若不能做到，采购人有权取消其的中标资格、扣减结算费用，如造成损失，如实赔偿并追究违约责任。

说明：投标文件中必须提供提供承诺书，格式详见第七章-《独立开展工作承诺函》）

七、实施要求

1、中标人对养护设施的接收以目前现有的市政设施状况为准，无法移交的道路及其他市政设施视为现状接收并进行养护维修，是质量问题的（质保期内）由市政设施承建单位负责。

2、投标人应针对本项目制定养护管理组织实施方案，包括但不限于养护管理组织设计、养护管理实施方案、养护管理保障措施、质量管理目标及措施、组织实施程序及养护管理工作流程、项目经理部设置、设备及劳动力投入、服从采购人管理及徐州市迎检、创建等活动应急方案、措施等、安全生产、文明施工、环境保护、质量承诺等。

3、投标人应无条件接受招标人委托人任务。

4、具体实施及验收要求详见

合同附件1《市管道路设施养护市场化实施细则》

合同附件2《徐州市市政管理中心养护维修工程日常考核管理办法（试行）》

- 八、现场踏勘

- 建议投标人对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的环境、范围、技术要求及相关服务，获取有关编制响应文件和签订合同所需的各项资料，投标人应承担现场踏勘的责任和风险，费用由投标人自己承担。中标后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。

九、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

- 第六章  拟签订的合同文本

（采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5合同文本）

项目名称：市管道路桥梁等设施养护

项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2025-0024

政府采购合同

采购包

采  购  人：   徐州市城市管理局

供  应  商：

合同签订日期：   年   月   日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

特别提醒：

中标人领取中标通知书时须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正四副，电子版投标文件二份（U盘）。

委托方（甲方）：徐州市城市管理局

服务方（乙方）：

签订地点： 江苏 省 徐州 市

签订日期：    年    月    日

项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2025-0024

项目名称：市管道路桥梁等设施养护

采购包   ：市管道路桥梁等设施养护（   标段）

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及 市管道路桥梁等设施养护 公开招标评标结果，就甲方委托乙方实施的 市管道路桥梁等设施养护 服务内容、技术标准、费用支付、违约责任以及与之有关的技术和法律问题经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，签订本合同，由签约各方共同恪守。

一、工程概况（以下简称“本项目”）

1、项目名称：市管道路桥梁等设施养护

2、养护管理期限（合同期）：自合同签订之日起至2027年1月19日止。

3、项目内容：具体实施范围包含2025年市管道路范围内以下道路设施：

采购包1：市管道路桥梁等设施养护（一标段），区域范围为云龙区范围车行道、人行道、桥隧的路面部分等设施养护维修；

采购包2：市管道路桥梁等设施养护（二标段），区域范围为鼓楼区范围车行道、人行道、桥隧的路面部分等设施养护维修；

采购包3：市管道路桥梁等设施养护（三标段），区域范围为泉山区范围车行道、人行道、桥隧的路面部分等设施养护维修；

采购包4：市管道路桥梁等设施养护（四标段），区域范围为九里区范围车行道、人行道、桥隧的路面部分等设施养护维修；

采购包5：市管道路桥梁等设施养护（五标段），区域范围为徐州市城区范围内隧道（非路面部分）设施巡查、养护及维修。

说明：因道路大修、改造等建设需要，养护设施量可能相应核减。

4、质量要求：符合国家有关养护规范及标准的要求。

- 二、合同价与支付

采购包   ：市管道路桥梁等设施养护（   标段）

1.签约合同价：优惠率     %

2.中标单价=招标控制单价（详见本项目招标文件采购需求）×（1-中标优惠率   %）。

3.合同价格形式：优惠率合同 。竣工结算时，结算单价按招标控制价×（1-中标优惠率）×考核得分百分率， 工程量按实际发生量计算。

- 1、综合单价包括完成项目的所有费用，包括但不限于作业成本费（人工费、材料费、机械费、养护工具设备配置、车辆等）、应急保障费、检测、配合巡查、工单处置、生命线平台信息录入、质量保修、保险、培训、税费、合理利润等投标人认为可能发生的相关一切费用。

合同价款的支付

经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

①合同总价的百分之十(10%)即￥       大写：          人民币作为预付款，在合同签订生效且乙方出具等额预付款保函、甲方自收到发票（发票金额为合同总价的10%）后30日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

②每次服务费的支付：乙方每月10日前上报已完养护服务项目清单工程量，每双月10日前报送服务费支付申请，甲方根据考核结果30日内据实支付。

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

①合同总价的百分之十(10%)即￥       大写：          人民币作为预付款，在合同签订生效，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的10%）后30日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

②每次服务费的支付：乙方每月10日前上报已完养护服务项目清单工程量，每双月10日前报送服务费支付申请，甲方根据考核结果30日内据实支付。

其他约定：

（1）支付程序按甲方的财务付款规定程序拨付相关款项；

（2）对发包人支付的工程款，承包人应优先用于支付工人劳动报酬:承包人如有拖欠、克扣工人劳动报酬的行为并造成社会不良影响的，发包人有权在承包人工程款中扣除相应款项，按程序直接支付给承包人所属工人同时承包人还应赔偿因此给发包人造成的一切损失。发生农民工信访案件的或对发包人产生负面影响的，一经查实，发包人将扣除20000元/次工程款，发生农民工群访事件的发包人【3人以上】或产生社会负面影响的，一经查实，发包人将扣除 100000元/次工程款。

（3）合同履行过程中合同价款的调整均在竣工结算时调整，合同履行过程中不预付该款项。

（4）合同约定的承包人应承担的违约金及各项费用，发包人有权从工程款中直接扣除。

（5）根据发包人养护考核评分标准考核结果按得分比例扣除相应月份的费用，发包人从工程款中直接扣除。

（6）变更工作的估价原则

①己标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

②己标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，报甲方确定变更工作的单价。

③己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，报甲方确定变更工作的单价。

三、养护内容：

养护作业内容，分为设施巡管、日常养护、集中小修、应急抢修等业务，详见《市管道路桥梁等设施养护市场化实施细则》（见合同附件）。

四、对乙方技术力量要求

对本合同项目实施养护管理所用的一切劳动力、材料设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。

1、项目管理机构不少于5人，其中项目负责人姓名         注册证号:          本项目的建造师须常驻现场。

2、其他工程技术人员不少于 4  人。（项目管理机构人员组成详见招标文件采购需求和乙方《投标文件》）

3、在总人数不少于 5人的情况下，合理安排养护范围内其他工作人员数量，根据项目实际资金拨付情况实施养护，按项目实际需要随时配备充足人员。

4、所有养护项目工作人员不得同时在其他项目兼职。

五、养护机械设备要求：

具体详见招标文件采购需求和乙方投标文件（项目编号：     ）。

六、对乙方养护服务质量要求和考核验收标准，依据：

1、《市管道路设施养护市场化实施细则》（见合同附件）

2、《徐州市市政管理中心养护维修工程日常考核管理办法（试行）》（见合同附件）

七、甲方的权利和义务

1、甲方对乙方养护项目有实施日常检查、考核、管理的权利。

2、乙方未经甲方同意擅自转包，甲方有权终止承包合同。

3、甲方有权对乙方在履约时不符合合同约定的事项提出限期整改要求，整改费用由乙方承担。

4、乙方服务期内，发生重大质量、生产安全事故，或乙方擅自停业歇业，或乙方作业过程造成重大环境污染，或其他重大、紧急可能危急公共安全或社会公共利益行为的，由甲方指派他人临时接管乙方的服务项目。乙方必须赔偿因自己的责任所造成的经济损失。事故处理后是否恢复履行合同由甲方决定。

5、甲方有权对乙方技术人员及用工情况进行检查，有权要求乙方按要求保障作业人员的福利待遇。甲方不承担任何由于乙方与其员工之间因劳动关系纠纷而产生的任何责任。

6、如遇全市性活动，甲方有权要求乙方无条件保质保量按活动要求完成工作任务。

7、为保证市政设施能及时维修并保证维修后的质量，乙方维修采用的主要原材料需报经甲方审核确认后方可实施。

8、甲方应根据本合同约定支付养护费用。

9、现场养护时提供必要的协助、协调。

八、乙方的权利和义务

1、乙方负责养护任务的具体实施，包括人员、车辆、设备、仪器等各类资源的组织、调配工作。

2、乙方应按甲方要求编制养护实施方案，报送甲方审批后组织实施。

3、乙方必须依照相关技术规范、标准、规程进行作业，作业质量标准，按时、保质、保量履行合同。

4、乙方项目组人员不低于5人，乙方技术及管理人员必须为本企业员工，其他作业人员应严格遵守国家的法律、法规签订劳动合同缴纳社会保险，如果乙方及其所雇用的工人违反法律、法规和相关规定，所造成的后果自行负责，与甲方无关。

5、服务期内，乙方必须为项目组所有作业成员购买商业意外保险，保险金额不低于人民币200万元/人*年。乙方要加强工作人员的安全教育，完善相关措施，服务期内如遇人身伤亡事故，均由乙方负责，与甲方无关。

6、乙方须按项目要求配置专用养护设备机械，乙方养护设备机械清单详见（投标文件），服务期间内，乙方所需要的作业、管理、机具停放等用房、用地由乙方自行解决，用房、用地须在市管道路范围内。

7、乙方须提供必要的巡查专用车辆，供甲方考核检查使用。车辆加油、维修、保养、保险、司机薪酬等一切与车辆有关的费用全部由乙方承担。乙方同时须为本项目提供必备的通讯及办公设备。

8、乙方应自觉接受甲方的检查、考核、指导和监督。乙方有义务参加甲方通知的相关作业会议，通报作业情况，完善作业措施，提高作业水平。

9、项目负责人及具体养护人员每天（含周末、节假日）24小时处于通讯畅通状态。

10、乙方的扬尘、噪声、建筑垃圾、生活垃圾等环保防控要求必须严格按照《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规的要求，《关于印发徐州市市区工地扬尘污染管理规范的通知》（徐空气提升办﹝2018﹞11 号）和《徐州市2018年大气污染防治攻坚行动方案》、徐城管发【2018】55 号文、及其他相关扬尘污染等的最新规定。该费用已经包含在合同价当中，结算不再增加此项费用。

九、违约责任

1、乙方须指定专人分区分片负责养护管理，如因养护不善而造成损失的，由乙方赔偿相应损失，并按招投标文件和合同规定的事项接受处罚。

2、对某些需紧急处理的情况，在接到甲方通知后，乙方应无条件在规定时间内完成。乙方如处理不及时，甲方有权指派其它队伍进场，所发生的费用在乙方履约保证金扣除，对乙方累计三次未在规定时间内完成甲方交办任务的，甲方有权终止合同，并且不退还履约保证金。

3、乙方违反安全生产管理制度的，给予2万元罚款/次。乙方在服务过程中发生安全事故的，除向甲方支付合同总价款10%的违约金外，造成损失的赔偿损失，并依法承担相应法律责任；甲方有权单方面取消或终止合同。

4、乙方须按规范要求做好扬尘污染防治措施，相关费用均包含在投标报价内。未编制噪音污染、施工扬尘污染防治方案，未落实防治措施的，应向甲方支付合同价款20%的违约金；

造成工地周边扬尘及其他给甲方带来不利影响或出现群众投诉举报造成不良后果的，每查实一次向甲方支付20000元违约金；造成损失的，由乙方承担。

5、乙方擅自转包、分包的，转包或分包合同无效，乙方应向甲方承担转包或分包合同金额 30%的违约金，并继续履行本合同；甲方也有权选择单方解除施工合同，清退施工人员并按合同总价的 20%收取违约金，在这种情况下，乙方必须在 10 日内退场，并且不得提出任何对甲方不利的要求。甲方若选择接受转包或分包行为的，乙方应当与实际施工人就分包和转包工程向甲方承担连带责任。

6、乙方在施工过程中故意拖延工期、故意不按计划进度施工的，向甲方支付合同总价款10%的违约金。

7、服务期满后，甲乙双方共同清点市政设施，对照接收时的清单若发生设施被盗或损坏，按清点当月市场价赔偿，在履约保证金和服务费中扣除，或恢复原状。

8、乙方不得雇用 18周岁以下和 60周岁以上的人员，如出现乙方雇用 18周岁以下和 60周岁以上的人员，甲方有权终止合同。

9、其他有关考核内容，参考《市管道路设施养护市场化实施细则》（见合同附件）。

十、其他

本合同未尽事宜，双方友好协商，协商达成的书面协议作为本合同的有效组成部分。

十一、争议解决

甲乙双方在履行本合同过程中如果发生争议，应通过友好协商解决，如协商解决不成，双方可向项目所在地的人民法院提出诉讼。

十三、合同生效

1、本合同一式六份，甲方三份，乙方三份。

2、本合同自甲、乙双方签章后生效。

| 甲方（签章）： | 乙方（签章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代表签字： 单位地址： | 法定代表人或授权代表签字： 单位地址： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

合同附件：目录

- 《市管道路设施养护市场化实施细则》

- 《徐州市市政管理中心养护维修工程日常考核管理办法（试行）》

3、 养护范围及工程量清单

合同附件1：

市管道路设施养护市场化实施细则

第一章  总则

第一条  为进一步加强徐州市市管道路道路设施管理，深化管养分离工作，确保设施完好，根据《城市道路管理条例》（国务院第198号令）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36—2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99—2017），结合本地实际，制定该细则。

第二条  本细则中，道路设施包括道路、桥梁、高架、下穿立交、地下道路、隧道、人行天桥、人行地下通道等结构及其附属设施。

第三条  本细则适用于市管道路范围内，由徐州市城市管理综合行政执法局负责管理的市管道路设施的养护、维修和管理。进入运营期的PPP项目，参照本细则执行。道路挖掘（含非开挖）修复、可认定由于第三方责任导致的设施损毁维修，不适用于本细则。

第二章  一般规定

第四条  徐州市城市管理综合行政执法局委托徐州市城市管理综合行政执法局（以下简称“管理单位”），履行对市管道路设施的养护管理工作，负责对各道路养护单位执行合同情况进行考核、拨付养护费用。

第五条  管理单位采取政府采购方式选取道路养护单位（以下简称“养护单位”），通过合同形式明确市管道路的养护作业权。

第六条  养护单位应按照合同约定严格履约，养护作业包括设施巡管、日常养护、集中小修、应急抢修四大类业务。

第七条  道路设施养护及检测标准按《城镇道路养护技术规范》（CJJ36—2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99—2017）等相关规范执行。

第三章  养护作业

（一）养护单位内部管理

第八条  养护单位须建立完备的管理体系，健全完善各项规章制度，加强内部管理，严格履约。

第九条  养护单位应加强制度建设，制定以下基本管理制度：

（一）人事、财务、24小时值班；

（二）设施巡管、日常养护、应急预案；

（三）质量管理、安全管理、文明施工、扬尘防控、台账资料管理。

第十条  养护业务的开展实行项目负责人制。项目负责人须具备市政专业二级及以上注册建造师执业资格，且不得随意变更。确需变更的，须报管理单位批准。

第十一条  管理、技术、巡查及养护人员须经内部培训，方可上岗；特殊岗位，须持证上岗。所有人员须在管理单位进行备案，不得兼职负责其他项目。

第十二条  养护单位应按照现行规范的标准配备巡视车、综合养护车、切缝机、灌缝机等专用养护维修机械及应急车辆、设备。

（二）设施巡管

第十三条  设施巡管是指养护单位对其所养护（含拟移交）设施采取的日常巡查以及协助管理单位开展的监管工作。

第十四条  设施巡管范围，包括质保期内设施、质保期满转为日常养护的设施、拟移交但尚未接收的设施。对于质保期内设施、日常养护设施，养护单位要进行常规巡管；对于拟移交但尚未接收的设施，若管理单位有审批事项，需进行挖掘、占用、修复监管的，养护单位应根据要求安排专项巡管。

第十五条  养护单位须严格落实巡查制度，巡查工作应由经过培训的专职道路管理人员或养护技术人员负责，确保巡查质量。

第十六条  养护单位应按规范要求周期进行巡查，如遇自然灾害或突发事件应适当增加巡查频率。

第十七条  养护单位应强化对重点路段、桥下空间、桥梁安全保护区域、审批事项的巡查，发现问题及时处置。

第十八条  巡查过程中，发现道路障碍物应及时清除；发现安全隐患或险情，应第一时间采取警示、围挡等应急措施，并及时上报管理单位；必要时，应安排专人现场看守。

第十九条  养护单位应协助管理单位对挖掘、占用、修复道路的项目实施监管，要实行一日一查或一日多查，及时掌握现场情况；了解挖掘、修复方案，明确监管内容，通过实地测量、拍照取证等手段落实监管责任；必要时，采取旁站监管，发现问题及时处理并上报，确保“管得住”。

第二十条  强化源头管理，减少养护兜底。发现偷挖偷占、私开路口、破坏设施等违法违规行为的，应做到四个及时（及时发现、及时制止、及时取证、及时上报），必要时采取24小时盯守措施，严防死守，坚决遏制违法违规行为，确保“不失控”。

（三）日常养护

第二十一条  日常养护是指对道路设施进行的日常性养护维修，如沥青路面灌缝、坑槽修补、小于200㎡的车行道铣刨罩面（含基层处理）、小于200㎡的人行道维修（含基层处理）、小于200m的侧平石维修、附属设施养护等。

第二十二条  养护单位应按合同约定及规范要求，开展日常养护工作；管理单位应对养护开展情况进行检查，发现问题，及时提出整改要求。

第二十三条  养护单位应强化质量意识，提高维修标准，按规范要求进行施工。

（一）车行道养护须做到以下基本要求：基层病害应翻挖处理、填补坑洞宜采用热再生方式、密集灌缝区域应及时铣刨罩面、沥青面层不得采用水泥砼修补等。

（二）人行道养护须做到以下基本要求：边角位置及井盖周边，须切板铺设，不得用砂浆直接抹平；现场拌制砂浆需铺设隔离层，不得直接在路面上施工；道板与井盖应相平，不得出现大于5mm的高差等。

第二十四条  养护单位应安排专职人员对桥梁养护进行扎口管理，处理桥梁检测、维修、信息系统维护、统计报送、资料整理等相关工作。

（四）集中小修

第二十五条  集中小修是指按照项目进行管理的养护维修：大于200㎡的车行道铣刨罩面（含基层处理）、大于200㎡的人行道维修（含基层处理）、大于200m的侧平石维修等。

第二十六条  养护单位每年应组织两轮及以上车行道集中小修，上半年和下半年至少各一轮。

第二十七条  车行道维修，坚持“连点成片、横平竖直”的原则，须做到以下基本要求：铣刨区域应顺道路方向呈矩形状、避免异形；一个车道超过70%以上破损，宜按车道进行维修。

第二十八条  为保障道路交通安全与畅通，车行道集中小修应采取夜间施工方式，且铣刨区域当天须完成罩面。

第二十九条  对于大规模的人行道、侧平石损毁，可安排集中小修，以提升整体效果。

第三十条  集中小修前，养护单位应制定详细的维修方案，报管理单位批准后，严格执行。不得随意变更方案，包括维修路段、位置、数量、结构层等；不得为了施工方便，忽视养护效果。应通过集中小修，达到提高道路完好率的目的。

（五）应急抢修

第三十一条  应急抢修是指因突发事件处理或应急保障工作需要等，养护单位所采取的应急处置及抢修施工。

第三十二条  养护单位应制定应急预案，落实应急人员、物资及设备，组织人员培训和应急演练。发生突发事件，须做到反应迅速、处置及时。

第三十三条  因道路地质、地下管线、基坑开挖、地铁施工等原因造成路面塌陷、沉陷时，养护单位应第一时间采取围挡措施，消除安全隐患，并协助管理单位做好原因分析、责任追查等工作。对于无法明确道路塌陷、沉陷责任单位的，养护单位应进行抢修施工。

第三十四条  因交通事故造成设施损毁的，养护单位应及时围挡以消除安全隐患，并协助管理单位追查责任人。

第三十五条  因创建迎检或其他道路保障工作需要，养护单位应按要求做好应急抢修工作。

（六）相关要求

第三十六条  养护单位在进行日常养护、集中小修时，应建立质量自控体系，确保进场材料及施工工序的质量，并主动接受管理单位的质量监督。

第三十七条  因养护工作不到位，导致安全责任事故的（含第三方人员伤亡），养护单位负主体责任。

第三十八条  养护作业须符合相关规定要求，施工人员应按要求穿戴防护用具，做到施工不扰民、噪音不超标、围挡设施规范、警示标志齐全、防尘措施到位、垃圾清运及时。

第三十九条  养护单位应及时处置管理单位下发的各类工单，属于责任范围内的，要及时维修并回复；不属于责任范围内的，要及时回退，并说明原因。

第四十条  养护单位应完善各类台账资料，包括巡查记录、监管记录、维修记录等，严格落实签字制度。

第四十一条  各类养护维修作业，要留存施工前中后的对比图片，拍摄图片应注重整体与特写相结合，体现维修效果，并按日存档。

第四十二条  桥梁资料管理，应按“一桥一卡”要求，整理装订成册。桥梁信息系统维护要做到更新及时、数据准确。

第四十三条  养护单位应配合管理单位做好新接管设施的验收移交、设施建档等工作。

第四十四条  合同履行期间，养护单位应于每月10日前报送当月10日至次月9日的月度养护计划，于当年12月20日前报送下一年的年度养护计划。各类计划经管理单位批准后，严格执行。

第四章  检测工作

第四十五条  管理单位应按规范要求开展道路设施检测，掌握设施技术状况，指导养护单位开展养护作业。

第四十六条  为保证检测工作的客观、公正性，管理单位可委托有资质的第三方检测机构进行设施检测。检测内容包括道路定期检测（常规检测和结构强度检测）、特殊检测、空洞检测、完好率检测；桥梁定期检测（常规定期检测和结构定期检测）、特殊检测；高架、隧道、地下通道等结构检测；养护质量检测。

第四十七条  设施检测结果中反映出的问题，管理单位应以任务单形式下发养护单位进行维修、加固或采取其他措施，落实情况纳入考核。

第四十八条  管理单位应对养护单位的各类养护维修工作进行质量抽检，并全面纳入质量监督体系。

第五章  养护考核

第四十九条  管理单位依据国家、省、市相关法律法规、行业规范及有关文件精神确定考核内容、制定评分标准、组织实施考核。

第五十条  养护考核分为月度考核、项目考核两大类。

（一）月度考核，是指对养护单位的设施巡管、养护维修工作开展情况所采取的考核方式，分为“集中检查”和“日常检查+月度汇总”两类。“集中检查”包括内部管理、设施状况两项；“日常检查+月度汇总”包括设施巡管、日常养护、应急抢修、安全文明施工、内业资料、服务质量六项。满分100分，扣分分值详见《月度考核评分标准》。

（二）项目考核，是指对养护单位的集中小修情况所采取的“过程检查+验收检查”的考核方式。满分100分，扣分分值详见《项目考核评分标准》。

第五十一条  月度考核，相对固定考核周期，由养护单位提出考核申请并提供月度养护报表、施工前中后的图片等材料。管理单位在接到申请后3个工作日内组织考核。

第五十二条  月度养护报表内容包括：养护范围、设施巡管情况、养护维修工程量、桥梁信息系统维护状况、工单处置情况、其他工作等。

第五十三条  集中小修项目在完工后，养护单位应提出验收申请，管理单位于3个工作日内组织验收，同步进行考核。

第五十四条  月度考核中的“日常检查”与项目考核中的“过程检查”，管理单位发现扣分项，做好扣分记录，随即通报养护单位，最终按月度或项目进行汇总。

第五十五条  管理单位应严格开展考核工作，客观公正、实事求是，养护单位应针对考核中暴露出的问题，加强整改力度，弥补短板，不断提高养护水平。

第六章  养护费用组成与经费核拨

第五十六条  养护单位的四大类业务，采取分类计价、统一结算模式。其中，设施巡管包括设施巡查及协助管理，按设施量包干；日常养护、集中小修、应急抢修，按维修量计价。

第五十七条   对于拟移交但尚未接收的设施，根据管理单位要求，养护单位安排专项巡管的，应按项目计价，每日巡管按0.5工日人工费（中标单价）计算。

第五十八条  对于养护维修工程量，管理单位应组织养护单位及时收量，定期汇总，据实结算，确保无误。

第五十九条  养护费用拨付按以下程序执行：计量—计价—审核—根据考核结果付款。

第六十条  日常养护按日计量、应急抢修按次计量，均按月开具工程量，养护单位据此编制结算书，报管理单位进行审核。根据审核和考核结果，拨付养护费用。

第六十一条  集中小修项目在全面完工后，管理单位应及时组织验收，验收合格后，按项目计量并开具工程量，养护单位据此编制结算书，报管理单位进行审核。根据审核与考核结果，拨付相关费用。

第六十二条  月度考核费用计算公式

（一）设施巡管费=当月管理设施量×设施巡管单价+专项巡管天数×专项巡管单价

（二）日常养护费=养护工程量×养护单价

（三）应急抢修费=抢修工程量×抢修单价

（四）月度考核应付款=（一）+（二）+（三）

（五）月度考核实际付款（常规）=（四）×考核得分%

（六）月度考核实际付款（黄牌）=（五）×90%或95%（本条仅适用于“配套机制”）

第六十三条  项目考核费用计算公式

（一）项目考核应付款=集中小修费用=小修工程量×小修单价

（二）项目考核实际付款=（一）×考核得分%

第六十四条  对于考核扣留的养护费用，管理单位可通过增加养护维修工程量的形式进行使用，以提高道路完好率。

第六十五条  结算时，养护单位须提供施工前中后的对比图片，无对比图片的，不予结算。

第七章  配套机制

第六十六条  为保证市场化养护工作的顺利推进，严惩不作为、不积极、不主动等行为，配套采取举牌机制。

第六十七条  对有下列任一情形的养护单位，采取警告机制。

（一）月度考核总分在80～90分之间；

（二）发生安全责任事故，造成人员（含第三方人员）伤亡的；

（三）未按管理单位要求，完成任务单指令的；

（四）在各项创建、评比、检查中，工作不力，造成失分的。

第一次被黄牌警告的，扣除当月月度考核实际付款（常规）的5%；承包期内第二次被黄牌警告的，扣除当月月度考核实际付款（常规）的10%。

第八章  附则

第六十九条  本细则自2021年1月10日起正式施行。

第七十条  本细则由徐州市城市管理综合行政执法局负责解释。

合同附件2：

- 合同附件3（养护清单） 另附

- 第七章  投标文件相关格式

（本章仅提供投标文件中的部分文件格式，不应被理解为包含了投标文件所需的全部资料）

市管道路桥梁等设施养护

投标文件

（项目编号：）

采购包：

投标人：（名称打印并盖法人公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

特别提醒：

中标人领取中标通知书时须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正四副，电子版投标文件一份。

目 录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 法定代表人授权书

6. 中小企业声明函

7. 残疾人福利性单位声明函

8. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）

10.项目部作业人员购买不低于200万元/人.年（包含养护服务期）保额的人身意外伤害保险的承诺书

11.完成项目所必须设备的承诺书

12.设立固定办公生产场所承诺书

13.独立开展工作承诺函

14.设立实验室证明

15.预付款保函支付条款模板

- 1. 投标函

致：江苏科建工程项目管理有限公司

根据市管道路桥梁等设施养护  项目[项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2025-0024]招标文件，      （姓名）代表我方      （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人不在投标初始有效期内撤回投标。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照投标资料表中的有关规定支付招标代理服务费。

8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏科建工程项目管理有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：（盖电子签章）

日期：   年  月  日

- 2、开标一览表

项目名称：市管道路桥梁等设施养护

项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2025-0024

采购包（  ）

单位：人民币元

| 项目名称 | 采购包 | 项目内容 | 总价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市管道路桥梁等设施养护 |  | 详见投标文件 |  | 报价为 《分项价格表》 的总价 |
| 总价（大写）： |  |  |  |  |

投标人承诺：1、本项目由投标人本企业提供服务。

2、合同履行期限：

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用；

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

投标人：（盖电子签章）

日期：   年  月   日

- 3、分项价格表

（采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5）

项目名称：市管道路桥梁等设施养护

项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2025-0024

采购包（   ）

货币单位：人民币元

（根据采购需求中“全费用清单控制价”进行报价）

投标人：（盖电子签章）

日期：   年  月   日

说明：

1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

注：

①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏科建工程项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。

- 4、商务/技术偏离表

项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2025-0024

项目名称：市管道路桥梁等设施养护

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：（盖电子签章）

日期：   年  月  日

- 5、法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与[市管道路桥梁等设施养护]项目[项目编号：]的招、投标活动及签订经济合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自  年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖电子签章）：               受托人（签字或电子签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

年   月   日

（受托人身份证复印件附后）

- 6、中小企业声明函

项目名称：市管道路桥梁等设施养护

项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2025-0024

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（技术服务业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于        企业 （中型企业、小型企业、微型企业请填空！）；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本采购项目属于“技术服务业”。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人：（盖电子签章）

日期：   年  月  日

说明1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报响应供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、成交供应商为中型、小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、响应供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

- 7、残疾人福利性单位声明函

项目名称：市管道路桥梁等设施养护

项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2025-0024

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖电子签章）

日期：   年  月  日

- 8、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加市管道路桥梁等设施养护（项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2025-0024）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖电子签章）

日期：   年  月  日

- 9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料）

项目名称：市管道路桥梁等设施养护

项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2025-0024

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：市管道路桥梁等设施养护，项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2025-0024所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

- （证明材料复印件附后）

- （证明材料复印件附后）

3、               （证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、               （证明材料复印件附后）

2、               （证明材料复印件附后）

3、               （证明材料复印件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖电子签章）

日期：   年  月  日

- 10、项目部作业人员购买不低于200万元/人.年（包含养护服务期）保额的人身意外伤害保险证明资料

项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2025-0024

（投标人需提供保单等证明材料。如没有购买保险的，按以下格式提供承诺书。）

《项目部作业人员购买不低于200万元/人.年（包含养护服务期）保额的人身意外伤害保险的承诺书》

徐州市城市管理局：

我单位承诺：如我单位被确定为中标人，将在合同签订前对本投标文件中项目部作业人员购买不低于200万元/人*年（包含养护服务期）保额的人身意外伤害保险，并向采购人提供保单等证明材料的复印件以及原件，否则采购人有权拒签合同并取消我单位中标资格，由此造成的损失由我单位承担。如不购买保险，发生所有意外均由我公司承担。

投标人：（盖电子签章）

日期：   年  月  日

- 11、完成项目所必须的设备证明资料

项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2025-0024

（如为投标人所有，提供发票（或权属证明）扫描件；如为租赁，提供租赁协议书扫描件（包含养护服务期）和出租方的发票（或权属证明）扫描件。如没有完成项目所必须的设备，按以下格式提供承诺书。）

《完成项目所必须设备的承诺书》

徐州市城市管理局：

我单位承诺：如我单位被确定为中标人，将在合同签订前向采购人提供完成项目所必须的设备的设备清单和相关材料的复印件以及原件，否则采购人有权拒签合同并取消我单位中标资格，由此造成的损失由我单位承担。

（格式可以扩展）

投标人：（盖电子签章）

日期：   年  月  日

- 12、设立固定办公生产场所证明

项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2025-0024

（如投标前在徐州市区有固定办公生产场所的，需提供房屋租赁协议（包含养护服务期）或产权证明扫描件等证明材料。如没有固定办公生产场所的，按以下格式提供承诺书。）

《设立固定办公生产场所承诺书》

徐州市城市管理局：

我单位承诺：如我单位被确定为中标人，将在徐州市区设立办固定办公生产场所，并在合同签订前向采购人提供租赁协议（包含养护服务期）或产权证明复印件以及原件，否则采购人有权拒签合同并取消我单位中标资格，由此造成的损失由我单位承担。

（格式可以扩展）

投标人：（盖电子签章）

日期：   年  月  日

- 13、独立开展工作承诺函

徐州市城市管理局：

我单位承诺在 市管道路桥梁等设施养护 项目（项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2025-0024）中标后，能够独立开展工作，自行与相关各单位协调关系，不以此为理由拖延工期，若不能做到，采购人有权取消本单位的中标资格、扣减本单位的结算费用，我公司对此不提出异议，特此承诺。

（格式可以扩展）

投标人：（盖电子签章）

日期：   年  月  日

14、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之   （%），小写   ￥大写：    人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之      （%），小写￥     大写：    人民币 。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之    （%），小写￥     大写：    人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之    （%），小写￥     大写：    人民币。

……

注：

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）要求。

（以下无正文）