招 标 文 件

项目编号：JSZC-320000-JDHC-G2025-0010

项目名称：江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区外来入侵植物清除服务项目

江苏盐城国家级珍禽自然保护区管理处

江苏宏才项目管理有限公司

2025年07月

总 目 录

- 第一章    招标公告

- 第二章    供应商须知

- 第三章    合同条款及格式

- 第四章    项目需求

- 第五章    评审方法和评审标准

- 第六章    投标文件格式

# 招标公告

项目概况

江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区外来入侵植物清除服务项目JSZC-320000-JDHC-G2025-0010招标项目的潜在投标人应在江苏宏才项目管理有限公司处获取招标文件，并于2025年08月13日10:00（北京时间）前递交投标文件。

# 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-JDHC-G2025-0010

2.项目名称：江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区外来入侵植物清除服务项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：1350万元。

5.最高限价：1350万元（投标报价高于最高限价的，采购人将不予接受，视为无效标书）。

6.采购需求：江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区外来入侵植物清除服务项目，项目实施地点：珍禽保护区核心区海岸带500米范围及河口处 200 米范围内的自然滩涂、847-849图斑围合区域和周边潮沟等零星区域，总面积约13166亩（最终以实际测量面积为准），综合考虑保护区互花米草分布现状、二次入侵风险及长效治理保障，拟将前期“刈割+阻隔潮沟”的治理方式，优化变更为“化学药剂”的治理方式。施药方式拟采取无人机施药，使用的除治药剂能在保护区滩涂使用，并符合生态环境的相关要求。具体内容及要求详见招标文件项目需求。

7.合同履行期限：本项目自合同签订之日起至2027年12月31日止【治理期：1年；管护期：2年（至2027年12月31日止）】。

8.质量标准：除治完工后 2 个月内检查 1 次，除治合格率100%；完成后2年的4个时间段，每个时间段开展1次互花米草发生情况检查，除治合格率 100%；无发生破坏周边环境现象，无环保问题，即通过验收。没有达到验收标准的要及时进行整改，补充除治，再进行验收。

9.本项目不接受联合体投标。

# 二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供，提供2023或2024年度均可）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。采购标的所属行业为林业，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：

投标申请人须保证项目负责人为本单位的正式职工，项目负责人须确保从投标截止之日当月向前连续3个月均已在本单位缴纳养老保险（例：如开标日期为2021年10月的某一天，则投标单位需保证以上人员2021年6月-2021年9月任意连续3个月的养老保险均在本单位缴纳），投标时需提供从投标截止之日当月向前连续3个月缴费记录证明（如投标单位成立不满一年，则提供项目负责人从投标截止之日当月向前连续3个月中至少1个月的养老保险缴费记录证明）。

三、获取招标文件

1.公告发布后，凡自愿参加且能满足上述资格条件的申请人，请于2025年07月30日18时00分前，到盐城市区希望大道中路22号海韵大厦2幢712室确认参与报名或发送报名材料至neo.cc@qq.com，并电话联系：0515-88231106/17761904627确认参与报名（报名时须提供介绍信或法人授权委托书以及本人身份证复印件并加盖公章）。报名确认后获取招标文件（未参与投标报名的，其投标文件将不予接受）。投标申请人获取招标文件后如放弃投标的，须在开标三天前以邮件（neo.cc@qq.com）或其他有效形式通知招标代理机构或采购人，否则，将以不诚信投标在网上予以公示一个月。在公告期间，采购人可以不接受其他项目投标。

2.工本费：500元（投标人在获取采购文件截止时间前向采购代理机构缴纳）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 投标文件递交截止时间：2025年08月13日上午10:00时。

2.递交方式：将加密的投标文件（签字盖章后的投标文件的扫描件，PDF版本），于递交截止时间前发送至邮箱：neo.cc@qq.com

3.开标地点：网上开标，腾讯会议号：906 969 533

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1、根据《国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函〔2019〕41号）文件精神，全面逐步推行不见面投标开标等招投标活动。本项目开标方式为不见面开标。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过PC端或移动端的“腾讯会议”及具有视频功能相应的配套硬件设备参加开标会议。如因视频设备问题造成无法核实身份的，作无效标处理，参加开标会议的方法详见招标文件。

2、各投标单位在投标文件截止时间前，将加密的投标文件[签字盖章后（实施方案无需签字盖章）的投标文件的扫描件，PDF版本]发送至邮箱neo.cc@qq.com，投标截止后15分钟内各投标单位再将解压密码发送至该邮箱（解压密码请勿在投标截止时间前发送，否则作废标处理）。

3、请各投标单位投标授权代理人携带身份证于递交投标文件截止时间后即时通过腾讯视频会议参加开标。

4、未购买招标文件的潜在投标人投标将被拒绝。

5.将投标文件扫描成PDF文档放入文件夹中，文件夹名称为：（投标单位名称）投标文件（其中二号标书为项目实施方案，单独一个文件，不要与其他文件合并，并修改文件名称为:XX项目一号标书及XX项目二号标书）（注：电子签章视同加盖单位公（红）章），投标人必须确保电子版投标文件清晰可辨。

6.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容，凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

7.投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。

7.1提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

7.2投标人递交无竞争力投标文件的。

7.3投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

8.（1）、根据盐财购〔2021〕19号文件要求采购人应当在政府采购活动中应用第三方信用报告，通过“信易购”应用场景，促进市场主体诚信经营。从2022年开始所有政府采购项目纳入信易购管理；

（2）、根据盐财购〔2021〕19号文件要求，代理机构积极配合做好政府采购线上合同信用融资工作。

9.各投标人自行勘察现场，勘察现场前请先行与采购人联系。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏盐城国家级珍禽自然保护区管理处

地    址：盐城市亭湖区新洋港望鹤路8号

联 系 人：安先生

联系电话：0515-69937899

2.采购代理机构信息

名    称：江苏宏才项目管理有限公司

地　　址：盐城市区希望大道中路22号海韵大厦2幢712室

联 系 人：倪先生

联系电话：0515-88231106

3.项目联系方式

项目联系人：安先生

电  话：0515-69937899

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目评审费（评委工资、餐饮费、路费等相关费用及场地服务费等其他费用）共计20000.00元包含在投标单价中，不单独立项，相关费用由成交人代为承担。

上述费用由各投标人在投标时自行综合考虑分摊在投标报价中，且不得单列，采购人不再承担上述费用。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 投标文件分为一号标书、二号标书。

6.1.1 一号标书应包含以下内容：

（1）一号标书封面

（2）资信证明文件

（3）法人授权书

（4）投标函

（5）中小企业声明函（如有）

（6）残疾人福利性单位声明函（如有）

（7）投标分项报价表

（8）技术要求响应及偏离表

（9）商务要求响应及偏离表

（10）开标一览表

（11）盐城市政府采购事前信用承诺书

（12）人员配备一览表

（13）招标文件中规定要求提供的其他证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

6.1.2 二号标书应包含以下内容：

（1）实施方案

注：

二号标书采用无标志方式，封面采用采购人提供格式，不得有任何添加或修改，二号标书中不得有页眉、页脚及页码标志，统一采用A4纸张大小，黑字单面，字体均为黑色宋体，不得加粗，正文字号为四号，不得选用彩页封面或封底或内容，其余不限。投标人在二号标书中均不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份。对违反规定要求者一律按无效方案处理。

6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

#### 11、证明供应商资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当在投标截止时间前发送电子投标文件。

#### 18、投标截止日期

18.1 投标人发送电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 19、投标文件的拒收

#### 19.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的修改和撤回

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

20.2.1在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照招标文件规定，参加开标活动以及在规定时间内发送解密密码。

21.2开标仪式由采购代理机构组织，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照招标文件执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据相关规定提出，如未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求提交“澄清响应函”并加盖公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在规定的时间内未发送正确解密密码的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

#### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购代理机构将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人（采购代理机构）将向中标供应商发出中标通知书。

29.2 中标人收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

#### 七、授予合同

#### 30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

#### 33、履约保证金

33.1履约保证金为合同价的10%，供应商可自主选择以转账、支票、汇票、本票、履约保函（保险）的形式缴纳或提交，推荐使用银行保函（银行保函须为见索即付保函，其他保函需从省政府采购网-保险保函入口办理）。项目经管理处组织的验收合格后履约保证金无息退回。

33.2履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。      34、采购项目需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

34.1政府采购促进中小企业发展，参加投标企业提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号) 、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知(国统字〔2017〕213号)。

34.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展，监狱和戒毒企业视同小微企业，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

34.3政府采购促进残疾人就业，残疾人福利性单位视同小微企业，参加投标的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

34.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标人提供的产品为节能产品和环境标志产品的，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（原件扫描件）。投标人提供的产品属于信息安全产品的，应当提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（原件扫描件）。

34.5政府采购落实信用审查、信用承诺、信用报告政策，依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）、《关于在全市政府采购和招标投标领域使用信用记录、信用报告和落实信用承诺制度的通知》（盐公管办﹝2020﹞3号）、《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购﹝2021﹞19号）。

34.6政府采购落实“政采贷”政策，依据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购﹝2021﹞82号）。

34.7政府采购落实《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库﹝2016﹞205号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购﹝2020﹞52号）。

34.8政府采购落实（苏财购﹝2022﹞51号）。

34.9政府采购落实《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（盐财购﹝2023﹞17号）。

34.10政府采购落实《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》 （苏财购﹝2023﹞65号）。

34.11政府采购落实财政部办公厅  住房和城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅《关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》（财库办﹝2023﹞52号）。

- 异常低价投标（响应）审查程序

35.1、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

35.1.1投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

35.1.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

35.1.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

35.2、启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，

评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

第三章 合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

甲方：江苏盐城国家级珍禽自然保护区管理处

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区外来入侵植物清除服务项目。

项目地点：珍禽保护区核心区海岸带500米范围及河口处 200 米范围内的自然滩涂、847-849图斑围合区域和周边潮沟等零星区域，总面积约13166亩（最终以实际测量面积为准）。

乙方项目负责人：                          。

二、项目承包范围

承包范围：江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区外来入侵植物清除服务项目的实施，详见工程量清单。

三、合同履行期限

- 本项目自合同签订之日起至2027年12月31日止【治理期：1年；管护期：2年（至2027年12月31日止）】。

- 四、履约担保

履约保证金为合同价的10%，供应商可自主选择以转账、支票、汇票、本票、履约保函（保险）的形式缴纳或提交，推荐使用银行保函（银行保函须为见索即付保函，其他保函需从省政府采购网-保险保函入口办理）。项目经管理处组织的验收合格后履约保证金无息退回。

履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

- 合格标准

除治完工后 2 个月内检查 1 次，除治合格率100%；完成后2年的4个时间段，每个时间段开展1次互花米草发生情况检查，除治合格率 100%；无发生破坏周边环境现象，无环保问题，即通过验收。没有达到验收标准的要及时进行整改，补充除治，再进行验收。

六、合同价款

合同总金额为人民币      元整（¥：      元），包含但不限于完成该项目的成本、利润、规费、税金、开办费、技术措施费、大型机械进退场费、保险费、风险费、检测费、政策性文件规定费用、专家咨询费、验收费、评审费等一切费用。

- 项目付款

签订合同后，乙方向甲方开具合同总价30%的预付款担保手续(银行或保险公司的保函)，甲方在收到乙方出具的预付款担保手续之日后7日内支付合同总价30%的预付款，首次除治工作全部完成后，经验收合格后支付至合同价的60%，次年复发互花米草除治工作全部完成后经验收合格支付至合同价的80%，复发互花米草除治工作全部完成且管护期结束后按审定价结清剩余费用。

如因财政资金支付要求不能在2026年12月15日前完成合同内相应的工程进度导致无法完成财政资金支付进度，乙方有责任提供未完工程量等额的现金或支付担保(银行或保险公司的保函)配合甲方完成资金支付工作。如不配合导致资金被上级财政部门收回，无法进行工程款支付的，保护区不承担相关责任。

按以上付款进度，无任何利息补偿，每次付款时提供甲方认可的增值税专用发票，如因乙方未提供发票导致甲方付款迟延或不能付款的，一切责任由乙方自行承担，甲方不构成违约且不承担任何迟延付款或不能付款的法律责任。

注：如乙方提供的为保险公司保函，需从政府采购网-保险保函入口办理。

- 合同定价方式与结算

8.1.因本项目实施的地点属于湿地，不确定因素较多，投标人应充分考虑项目实施过程中包含但不限于潮汐原因，极端天气等盐城湿地特有安全隐患，导致施工机械损坏和人员人身财产安全等风险，除不可抗力外，其余一切因素导致的索赔后期均不予支持。

本项目风险费用不单独列支，均包含在清单综合单价中。

8.2. 合同价格形式

8.2.1 固定单价。

综合单价包含的风险范围：按招标文件、合同相关约定执行。

风险费用的计算方法：按招标文件、合同相关约定执行。

风险范围以外合同价格的调整方法：按招标文件、合同相关约定执行。

8.2.2 本工程采用“固定单价”合同，合同实施过程中除招标文件和合同约定允许调整外，其余的综合单价不作调整。

8.2.3 工程结算方式为：

乙方的结算价=中标价±招标文件及合同约定可以调整的价格±招标文件及合同约定的奖惩费用。

其中招标文件及合同约定调整的价格包括以下情况：

8.2.3.1 因招标清单漏项或非乙方原因的工程变更，造成结算时增加新的工程量清单时，需根据我区相关会办制度研究同意后，以签证、变更等形式对变更事项予以确认。对应的综合单价按下列方法确定：

相应综合单价按招标文件约定的计价程序并经甲方确认(套相应计价定额计价并按中标下浮率下浮)后进行结算。如无适用定额的(异地补充定额原则上不执行，结算时仅可参考)或定额套用严重偏离市场价的，则按市场询价后进行结算。

中标下浮率计算公式如下：

中标价

下浮率=(1 - ――――――――――――――)×100%

工程预算价

本工程下浮率为         % ，作为施工过程中的结算下浮率。

8.2.3.2 分部分项工程和措施项目中的单价项目依据经验收合格的工程量计算。在招标清单±5%以内的清单工程量，结算单价按中标单价执行。对超过±5%以外的清单工程量，根据甲方相关会办制度研究同意后，最终以签证、变更等形式予以确认。其结算综合单价按下面2种情况确定：

A.因非乙方原因引起的工程变更、招标清单工程量计算有误或乙方对设计图纸设计错误或设计不合理提出合理建议并经甲方确认的，当中标单价不存在不平衡报价时，增加/减少超过5%工程量按原中标单价执行；当中标单价存在不平衡报价时，按以下结算办法执行：

a.招标清单内工程量增加超过5%时。结算价=招标量×1.05×中标单价+(实际量-招标量×1.05)×重新组价并下浮的单价。

b.招标清单内工程量减少超过5%时。结算价=招标量×0.95×中标单价-(招标量×0.95-实际量)×重新组价并下浮的单价。

B.除上述A以外情况的，因乙方原因引起的工程变更，按不利于乙方原则进行结算，即：

a.招标清单内工程量增加超过5%时。结算价=招标量×1.05×中标单价+(实际量-招标量×1.05)×(重新组价并下浮后的单价、中标单价、市场询价三者的低值)。

b.招标清单内工程量减少超过5%时。结算价=招标量×0.95×中标单价-(招标量×0.95-实际量)×(重新组价并下浮后的单价、中标单价、市场询价三者的高值)。

备注：以上A和B重新组价如无适用定额或定额套用严重偏离市场价的，则市场询价。同时为有效控制不平衡报价，规范招投标行为，重新组价并下浮的单价，不得高于原中标单价5%。原则上不平衡分析总体不核增。投标人在投标报价时充分考虑以上因素。

8.2.3.3 措施项目中的总价项目依据已标价工程量清单项目和金额计算；措施项目费发生调整的约定：

A.现场安全文明施工措施费按行业主管部门核定的费率进行调整，当一个合同项目由多个单位工程组成，经考评的措施费核定单仅显示主要单位工程考评费率时，其他单位工程基本投入费率全额计取，标化增加费率按项目所达标化标准进行计取，基本综合评价费率按比例计算。未提供现场安全文明施工措施费核定单的，则按相关文件规定执行。(备注:招标时约定报价中包括现场安全文明施工措施费的，结算时须提供考评手续；未提供的，结算时须按照《费用定额》标准倒扣基本费。由于非乙方原因，导致乙方无法办理现场安全文明措施费核定时，由甲方出具无法办理现场安全文明措施费核定的书面情况说明，并确认乙方在施工期间未发生任何安全事故且安全文明施工措施足额投入后，审计部门按现场安全文明措施费基本费率的60%结算(投入费率)。)

B.其余措施项目费用参照“苏建价〔2014〕448号”文件精神结算。

因甲方原因设计变更造成的施工方案变更，引起措施项目发生变化时，按原招标措施费清单单价调整原设计方案与新设计方案措施费差值，如工程量偏差超过±5%，另按相关约定执行。如原招标单价措施费清单缺项的，按原设计方案和相应计价定额计算缺项清单的措施费用与新设计方案措施费的差值再按中标下浮率下浮。新设计方案组价涉及的人工、材料和机械等均按基准单价(为合同工程基准期价格，基准期为投标截止日前28天，下同)执行。

因乙方自身原因造成的施工方案变更(该方案须经甲方、监理单位确认同意)，引起措施项目发生变化时，按上述甲方原因变更的方法调整原设计方案与新设计方案措施费差值，且不核增。

8.2.3.4 人工工资单价、材料价格及税金方面的约定：

人工工资单价、材料价格均不调整。

税金调整方法：按照合同约定的税金税率进行结算，因政策性税金税率调整时按文件规定执行。

8.2.4 甲方要求乙方自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制以及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

8.2.5 本工程乙方须负责施工现场垃圾清运，乙方自身造成道路、桥梁、路牙、交通设施、市政绿化等损坏的，均由乙方负责及时修复至原状，上述费用乙方已在投标报价中充分考虑。

8.2.6 关于安全管理、配备、做法、处罚条款、文明施工、方案、相关费用、备案、围墙(档)施工、安全帽、措施等的要求(相关费用在投标报价综合考虑，甲方不再增加任何费用)：

8.2.6.1 乙方提供足够数量的安全帽，每顶安全帽按甲方要求印制专用logo，费用乙方已在工程投标报价中考虑。

8.2.6.2 施工前，承包单位自行到建设、城管、绿化等主管部门办理各类手续、缴纳押金和办理备案，费用等已含在工程投标报价内。

8.2.6.3 乙方已自行勘察现场，本工程施工过程中遇到的一切施工矛盾、地方矛盾及由此发生的费用与甲方无涉，均由乙方自行负责，并已在投标报价中考虑。

8.2.6.4 关于有关施工相应的费用计取要求：本工程各种方案评审费用、各种验收费用、产品考察费用、资料入档费用按相关规定确认承担方。

8.2.6.5本工程施工将对现有道路交通造成一定影响，乙方需在项目实施前自行将施工方案、交通分流方案及临时设施搭设方案等报相关部门审批，审批通过后方可施工，涉及的一切费用(含交通保证金、交通疏导牌、道路桥梁限宽限高限载及其加固等费用)及相关手续办理均由乙方负责，费用乙方已在投标报价中充分考虑。

8.2.7 实际施工与设计图纸不一致且无签证或设计变更时，增加部分原则上不予结算。乙方能够证明甲方同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照承发包双方提供的其他证据确认实际发生的工程量结算。减少部分在甲方书面确认满足使用功能的前提下按实调减。

8.2.8 对建设工程合同外发生的经甲方确认的大型机械进退场费，由甲方出具书面情况说明或签证后，根据签证按市场价结算。

8.2.9 由于甲方原因造成现场无法施工或工程量减少，且乙方此部分材料、设备已购买并运至施工现场，在结算申报时需提供甲方出具的移交单及明细、移交原因情况说明，但移交和实施的总数量不得超过招标工程量，结算价在扣除原清单综合单价后，按移交数量的市场价与投标价的低值×税金后进行计算，其它费用不计。

8.2.10 乙方应严格履行准确竣工图绘制责任，提交决/结算审计时，若发现竣工图与现场不一致的，每一项扣减2000元。

8.3 本工程施工过程中遇到的一切地方矛盾及由此发生的费用均由乙方自行负责，并在投标报价中考虑，与甲方无涉。

8.4 本工程价款一律通过银行非现金结算，实行专款专用。

九、安全施工

9.1 乙方必须遵守国家相关的法律法规及规范要求并严格按照安全操作规程施工。

9.2 因乙方的工具设备和施工不符合安全规定或违反操作规程等原因造成的事故以及甲乙双方、单方或第三人伤亡等一切损失及责任，均由乙方承担。

十、不可抗力

10.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争。

不可抗力发生后，受损失的一方应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，发生争议时，按本合同第十二条的约定处理。

10.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

10.3 不可抗力后果的承担

10.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由双方按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

10.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，按以下原则承担：

(1)永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由甲方承担；

(2)乙方施工设备的损坏由乙方承担；

(3)双方各自承担本方人员伤亡和财产的损失；

(4)因不可抗力影响乙方履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致乙方停工的费用损失由双方合理分担，停工期间必须支付的工人工资由乙方承担；

(5)因不可抗力引起或将引起工期延误，甲方要求赶工的，由此增加的赶工费用由甲方承担；

(6)乙方在停工期间按照甲方要求照管、清理和修复工程的费用由甲方承担。

不可抗力发生后，双方均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

10.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，双方均有权解除合同。合同解除后，由双方商定或确定甲方应支付的款项，该款项包括：

(1)合同解除前乙方已完成工作的价款；

(2)乙方为工程订购的并已交付给甲方，或乙方有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

(3)甲方要求乙方退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

(4)乙方撤离施工现场以及遣散人员的费用；

(5)按照合同约定在合同解除前应支付给乙方的其他款项；

(6)扣减乙方按照合同约定应向甲方支付的款项；

(7)双方商定或确定的其他款项。

合同解除后，甲方应在商定或确定上述款项的应付金额后28天内完成上述款项的支付。

- 违约责任

- 11.1因乙方自身原因导致本项目实施进度拖延超出合同规定的各项工期要求的，按合同金额的5‱ /天扣款。如超过合同约定工期的50%。甲方有权终止合同并就此项原因造成的损失向乙方索赔。

- 11.2在施工过程中，乙方应根据招标文件，投标文件，及审查通过的施工图、国家相关的规范要求进行施工。

- 11.3若因乙方原因导致的重大质量、安全伤亡事故及造成对社会产生恶劣影响的事件等，甲方有权终止合同并就此项原因造成的损失向乙方进行索赔。

- 11.4在施工过程中，乙方应积极主动地完成合同中要求的各项内容，并接受甲方委派的全过程管理公司监督。若发生安全、质量、进度及劳动纪律等方面的问题，全过程管理公司有权根据合同、国家的法律法规和规范要求就此项问题进行合理的处罚（包含，维修、整改、返工、现金处罚等）。

- 11.5如因乙方原因未能达到竣工验收的要求，或未能通过保护区组织的竣工验收，由此导致资金被上级财政部门收回无法按合同支付工程款的，保护区不承担责任。

- 11.6项目负责人每月驻场不得少于26日，少于26日，在26日的基础上每少一日，从工程款中扣除5000元的违约金；如当月项目负责人及设计人员驻场少于8日的，乙方须支付相应违约金，甲方有权解除合同，乙方清退出场。

- 11.7项目经理及项目组其他成员应按投标时的人员配备，并按时参加甲方及全过程管理公司组织的各类有关进度、质量、安全等工作会议，若无故缺席会议，每缺席1次，从工程款中扣除违约金2000元，如连续5次无理由缺席，甲方有权解除合同，乙方清退出场。

- 11.8非项目组成员不得参加项目例会，不得在项目文件上签字，发生一次，从工程款中扣除违约金500元，如发生5次及以上，甲方有权解除合同，乙方清退出场。

- 11.9合同生效后，甲方或乙方如有违约，应按《中华人民共和国民法典》承担其违约责任，赔偿因其违约给对方造成的损失。

- 11.10因乙方违约导致纠纷的，乙方应承担甲方为维权所支付的合理费用，包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、差旅费等合理费用。

- 十二、争议

本合同发生争议，甲方、乙方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，可向项目所在地人民法院起诉。

十三、其他约定

13.1 本合同从甲乙双方完成签署后生效，一式六份，双方各执三份。

甲方(盖章)：                      乙方(盖章)：

代表(理)人(签名)：                代表(理)人(签名)：

地址：                            地址：

银行账号：                        银行账号：

签订时间：2025年   月   日        签订时间：2025年   月   日

- 廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区外来入侵植物清除服务项目的项目法人江苏盐城国家级珍禽自然保护区管理处（以下简称“甲方”）与该项目的乙方     （以下简称“乙方”），特订立如下合同。

- 1、甲方和乙方双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规的有关规定。

(2)严格执行江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区外来入侵植物清除服务项目项目合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

- 2、甲方的义务

(1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(2)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

(6)甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

- 3、乙方的义务

(1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 4、违约责任

(1)甲方及其工作人员违反本合同第l、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)乙方及其工作人员违反本合同第l、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建筑主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建筑建设市场的处罚。

- 5、双方约定：

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

- 6、本合同有效期

甲方和乙方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

- 7、合同生效

本合同作为江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区外来入侵植物清除服务项目项目合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

- 8、合同份数

本合同一式陆份，发乙方双方各执叁份。

甲方(盖章)：                      乙方(盖章)：

代表(理)人(签名)：                代表(理)人(签名)：

签订时间：2025年   月   日        签订时间：2025年   月   日

- 安全生产合同

为在江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区外来入侵植物清除服务项目施工的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方江苏盐城国家级珍禽自然保护区管理处（甲方名称，以下简称“甲方”）与乙方     （乙方名称，以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

- 1、甲方职责

(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2)按照“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

(4)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5)组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

- 2、乙方职责

(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规及有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2)坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产管理条例》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4)乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5)乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10)乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；本项目自实施之日起，由乙方统一承担安全生产责任，发生一切安全生产事故均与甲方无关；如果发生安全事故，应按照相关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理乙方的相关责任人。

(11)安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关使用和管理。

- 3、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

- 4、合同生效

本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

- 5、合同份数

本合同一式陆份，发乙方双方各执叁份。

甲方(盖章)：                      乙方(盖章)：

代表(理)人(签名)：                代表(理)人(签名)：

签订时间：2025年   月   日        签订时间：2025年   月   日

- 安全生产责任承诺书

江苏盐城国家级珍禽自然保护区管理处：

- 我(单位)向你(单位)承诺：

- 我(单位)在承接江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区外来入侵植物清除服务项目施工过程中，自行负责本项目实施过程中的相关安全措施，并自行承担全部安全责任，乙方在施工现场及为施工所发生的任何安全责任事故均由乙方自行负责，并承担由此发生的一切费用。

- 特此承诺！

(盖章)：

代表(理)人签名：

承诺日期：     年   月   日

- 项目需求

本次互花米草除治的实施区域为珍禽保护区核心区海岸带500 米范围及河口处 200 米范围内的自然滩涂、847-849图斑围合区域和周边潮沟等零星区域，总面积约 13166 亩（最终以实际测量面积为准）。综合考虑保护区互花米草分布现状、二次入侵风险及长效治理保障，拟将前期“刈割+阻隔潮沟”的治理方式，优化变更为“化学药剂”的治理方式。施药方式拟采取无人机施药，使用的除治药剂能在保护区滩涂使用，并符合生态环境的相关要求。

珍禽保护区核心区本次互花米草治理区域图详见附件一。网盘下载链接：https://pan.baidu.com/s/1HSqxZEJdHVVppbCUCTMccw 提取码: 4c2a

合同履行期限：本项目自合同签订之日起至2027年12月31日止【治理期：1年；管护期：2年（至2027年12月31日止）】。

质量标准：除治完工后 2 个月内检查 1 次，除治合格率100%；完成后2年的4个时间段，每个时间段开展1次互花米草发生情况检查，除治合格率 100%；无发生破坏周边环境现象，无环保问题，即通过验收。没有达到验收标准的要及时进行整改，补充除治，再进行验收。

| 序 号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 全费用 综合单价 （元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互花米草治理 | - 实施地点：珍禽保护区核心区海岸带500 米范围及河口处 200 米范围内的自然滩涂、847-849图斑围合区域和周边潮沟等零星区域。 2、治理方式：化学药剂除治，采取无人机施药，使用的除治药剂能在保护区滩涂使用，并符合生态环境的相关要求。 3、治理期：1年；管护期：2年（至2027年12月31日止）。 - 4、质量标准：除治完工后 2 个月内检查 1 次，除治合格率100%；完成后2年的4个时间段，每个时间段开展1次互花米草发生情况检查，除治合格率 100%；无发生破坏周边环境现象，无环保问题，即通过验收。没有达到验收标准的要及时进行整改，补充除治，再进行验收。 | 亩 | 13166 |  |  |  |

第五章 评审方法和评审标准

一、评标方法与定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不确定其他投标人为中标人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业

（1）本项目对小型和微型企业服务（工程）给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（5）以联合体投标的，联合体成员中既有小微企业，也有非小微企业，不享受本办法规定的中小企业扶持政策，本项目不接受联合体投标。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

7、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

#### 二、对投标文件的初审

投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

（一）资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

审查投标文件中的资格、资信证明文件等，以确定投标人是否具备投标资格。

（二）符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查。

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

明确响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评标委员会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件没有明确响应招标文件的要求，评标委员会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为明确响应的投标。

评标委员会将对确定为明确响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

低于成本的判断：投标报价不得低于项目合理平均价的85%，否则价格分为0分。计算价格分时以未被认定为低于成本的最低投标报价作为评标基准价。（项目合理平均价的确定方式:当经评审无废标情形的投标报价数量≥5 家时，剔除投标报价最高的 20%(四舍五入取整)和最低的 20%(四舍五入取整)，然后进行算术平均得出项目合理平均价，当经评审无废标情形的投标报价数量不足5家时，全数进入计算项目合理平均价。）

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的按上述规定处理。

三、评分标准

评标时，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10。评标基准价是指满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。(报价得分四舍五入保留2位小数）本项目对小型和微型企业给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。对残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 10分 |
| 2 | 业绩 | 自2022年07月01日（以合同签订时间为准）以来承担过类似外来入侵植物（药剂）清除业绩的，每提供1份得4分，最高得30分。 注：提供项目合同、中标通知书复印件并加盖单位公章（未招标项目提供合同即可，无需提供中标通知书），否则不得分。 | 30分 |
| 3 | 安全性能力 | 为保证投标人具有治理滩涂互花米草技术的安全性能力，投标人能提供国家农药监督管理部门认定的检测单位出具的拟使用药剂的环境风险评估报告的得5分。须提供相关佐证材料复印件并加盖公章，否则不得分。 | 5分 |
| 4 | 项目实施方案 | 评标委员会根据以下评审要点，对投标文件的项目实施方案进行评分。评标委员会根据下列评审要点的内容完整性、针对性、先进性等方面进行评审打分。 - 总体概述、施工组织总体设想； - 方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得5分；方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得4.5分；方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得4分，不提供相关方案不得分。 - 现场平面布置和临时设施、临时道路布置； - 方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得5分；方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得4.5分；方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得4分，不提供相关方案不得分。 - 实施进度计划和各阶段进度的保证措施； - 方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得5分；方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得4.5分；方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得4分，不提供相关方案不得分。 - 劳动力、机械设备和材料投入计划； - 方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得5分；方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得4.5分；方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得4分，不提供相关方案不得分。 - 关键技术、工艺及项目实施的重点、难点和解决方案； - 方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得5分；方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得4.5分；方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得4分，不提供相关方案不得分。 - 项目资料汇集整理方案； - 方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得5分；方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得4.5分；方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得4分，不提供相关方案不得分。 - 实施过程各阶段质量的保证措施； - 方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得5分；方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得4.5分；方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得4分，不提供相关方案不得分。 - 实施过程各阶段安全的保证措施； - 方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得5分；方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得4.5分；方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得4分，不提供相关方案不得分。 9、实施过程各阶段风险管控的措施。 - 方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得5分；方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得4.5分；方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得4分，不提供相关方案不得分。 - 后期管护方案 - 方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得5分；方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得4.5分；方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得4分，不提供相关方案不得分。 - 应急预案 - 方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得5分；方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得4.5分；方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得4分，不提供相关方案不得分。 | 55分 |
|  | 合计 |  | 100分 |

第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（清晰可辨加盖公章的扫描件）

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，2023年度或者2024年度均可，投标人成立不满一年无需提供）（清晰可辨加盖公章的扫描件）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附表，加盖公章扫描件）

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（清晰可辨加盖公章的扫描件）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附表，加盖公章扫描件）

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）（清晰可辨加盖公章的扫描件）

七、法人授权书（格式见附表，加盖公章扫描件）

八、投标函（格式见附表，加盖公章扫描件）

九、中小企业声明函（格式见附表，加盖公章扫描件）

十、残疾人福利性单位声明函（格式见附表，加盖公章扫描件）

十一、投标分项报价表（格式见附表，加盖公章扫描件）

十二、技术要求响应及偏离表（格式见附表，加盖公章扫描件）

十三、商务要求响应及偏离表（格式见附表，加盖公章扫描件）

十四、开标一览表（格式见附表，加盖公章扫描件）

十五、实施方案

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书（格式见附表，加盖公章扫描件）

十七、人员配备一览表（格式见附表，加盖公章扫描件）

十八、招标文件中规定要求提供的其他证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：    。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：（采购人名称）

根据贵方的            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

九、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为      的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

- 中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖公章）：

日  期：

- 投标分项报价表（格式）

项目名称:江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区外来入侵植物清除服务项目

| 序 号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 全费用 综合单价 （元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互花米草治理 | - 1、实施地点：珍禽保护区核心区海岸带500 米范围及河口处 200 米范围内的自然滩涂、847-849图斑围合区域和周边潮沟等零星区域。 2、治理方式：化学药剂除治，采取无人机施药，使用的除治药剂能在保护区滩涂使用，并符合生态环境的相关要求。 3、治理期：1年；管护期：2年（至2027年12月31日止）。 - 4、质量标准：除治完工后 2 个月内检查 1 次，除治合格率100%；完成后2年的4个时间段，每个时间段开展1次互花米草发生情况检查，除治合格率 100%；无发生破坏周边环境现象，无环保问题，即通过验收。没有达到验收标准的要及时进行整改，补充除治，再进行验收。 | 亩 | 13166 |  |  |  |
| 2 | - 总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

十二、技术参数响应及偏离表（本项目无需提供）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

# 十四、开标一览表

| 项目编号 | ## JSZC-320000-JDHC-G2025-0010 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目投标报价：人民币（大写） 元（¥ 元） |  |
| 项目负责人： |  |
| 是否提供《企业类型声明函》： 是/否 见（ ）页 |  |
| 项目实施时间（工期）：本项目自合同签订之日起至2027年12月31日止【治理期：1年；管护期：2年（至2027年12月31日止）】。 |  |
| 质量标准：除治完工后 2 个月内检查 1 次，除治合格率100%；完成后2年的4个时间段，每个时间段开展1次互花米草发生情况检查，除治合格率 100%；无发生破坏周边环境现象，无环保问题，即通过验收。没有达到验收标准的要及时进行整改，补充除治，再进行验收。 |  |
| 拟选用的除治药剂为： |  |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标报价清单中不符时时，以开标一览表为准。

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

十五、实施方案

（详见评标办法部分的要求）

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年 月 日

十七、人员配备一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 执业资格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |
| 2 | 其他人员 |  |  |
| … | … |  |  |

注：投标人可以根据需要自行拓展本表。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

十八、招标文件中规定要求提供的其他证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。