锡山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320205-THGC-G2024-0098

采购项目名称：厚桥街道绿化养护J标段

采   购   人：无锡市锡山区人民政府厚桥街道办事处

采购代理机构：江苏通汇工程管理咨询有限公司

二○二四年十二月

目     录

一、投标邀请函	2

二、投标人须知	2

三、项目技术要求和有关说明	18

四、合同书（格式文本）	35

五、附件	36

# 一、投标邀请函

江苏通汇工程管理咨询有限公司受无锡市锡山区人民政府厚桥街道办事处的委托，对厚桥街道绿化养护J标段进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

## （一）招标项目信息

1、项目名称：厚桥街道绿化养护J标段

2、采购项目编号：JSZC-320205-THGC-G2024-0098

3、项目投标预算价：189.6768万元，最高限价：189.6768万元；投标报价不得超过最高限价，否则作无效响应文件处理。

4、服务期：自合同生效之日起三年

5、采购方式：公开招标

6、采购人：无锡市锡山区人民政府厚桥街道办事处

7、本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

8、本项目是否专门面向小微企业：是

9、本项目不接受联合体投标

## （二）供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为小微企业/监狱企业/残疾人福利企业；

4、本项目的特定资格要求：/。

## （三）供应商主体信息库注册

1、请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?进入注册界面。

（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2、完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。

3、如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

## （四）获取采购文件

供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

## （五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏通汇工程管理咨询有限公司将以电话咨询、邮箱（1915688621@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2024年12月31日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-THGC-G2024-0098项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前邮箱（1915688621@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。

## （六）现场踏勘

本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

## （七）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2025年1月16日09:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2025年1月16日09:30。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市锡山区东亭迎宾南路21号二楼

## （八）投标文件份数：请按规定上传电子响应文件，不接收纸质投标文件

## （九）投标有效期：开标之日起90天

## （十）采购方法

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

## （十一）其他

采购人：无锡市锡山区人民政府厚桥街道办事处

联系人：陈潍坚

采购机构：江苏通汇工程管理咨询有限公司

地址：无锡市锡山区万马广场59-102

联系人：刘燕

电  话：0510-88226300

邮  编：214000

# 二、投标人须知

## (一)遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

## (二)招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

## (三)招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及江苏通汇工程管理咨询有限公司。

## (四)招标文件的补充或修正：

1．采购人或采购代理机构可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2．如需对招标文件进行澄清或修正，江苏通汇工程管理咨询有限公司将无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合相关要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或江苏通汇工程管理咨询有限公司提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交获取文件回执函。江苏通汇工程管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏通汇工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。

## (五)投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1．投标函（格式见附件）；

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（4）投标人法定代表人身份证扫描件（正、反面）；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标人近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（7）投标人近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（8）投标人近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）中小企业声明函（必须提供，格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

3．开标一览表（格式见附件）

4．报价明细表（格式见附件）

5．服务保障承诺书（格式见附件）

6．投标偏离表（格式见附件）

7．投标供应商情况表（格式见附件）

8．主要人员配置表及项目负责人简历表（格式见附件）

9．提供第三章项目需求和有关要求需提供的相关证明材料（如有）

10．技术服务方案（详见评分标准）

11．评分标准中对应的所需证明材料（如有自行添加，格式自拟）

12．要求采购人提供的配合（如有自行添加，格式自拟）

13．其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟）

上述1-9项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

## (六)投标文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

5.供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由供应商自行承担。

6.投标费用自理。

## (七)网上投标

1.供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

## (八)无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同供应商的投标资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有供应商不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.未通过符合性审查的；

22.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

23.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

24.暗标未按招标文件要求编制的；

25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

## (九)开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；不进行开评标。

3.投标文件的审查

(1)投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由采购人和采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件 |
| 3 | 供应商法定代表人授权委托书 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 供应商法定代表人身份证扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 供应商法定代表人授权代表身份证扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件 |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 供应商为小微企业/监狱、戒毒企业/残疾人福利企业，小微企业须符合中小微企业划分标准(《工信部联企业〔2011〕300号》)规定，提供《中小企业声明函》，残疾人福利企业提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见附件），监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件 |
| 11 | 特定资格要求 | / |
| 12 | 信用记录 (由网上直接查询，供应商无需提供证明材料) | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准） |
| 13 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 2 | 开标一览表 | 本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准 |
| 3 | 报价明细表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 4 | 服务保障承诺书 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 5 | 投标偏离表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 6 | # 投标供应商情况表 | # 按招标文件填写，格式见附件 |
| 7 | # 主要人员配置表及项目负责人简历表 | # 按招标文件填写，格式见附件 |
| 8 | # 满足采购文件第三章项目技术要求和有关说明 | # 如有，格式自拟并自行添加 |
| 9 | # 投标文件内容 | # 不存在供应商须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过苏采云平台发起询标要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过苏采云平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，得分次高的投标人为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标人为排名第三的中标候选人。

6．评标标准：详见附件。

## (十)定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，江苏通汇工程管理咨询有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人，招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。江苏通汇工程管理咨询有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告。江苏通汇工程管理咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。

2．在发布中标公告的同时，江苏通汇工程管理咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

## (十一)废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

## (十二)中标无效的确认：

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## (十三)签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在采购代理机构就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。采购代理机构见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得做任何修改。

2．江苏通汇工程管理咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

## (十四)注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

## (十五)质疑处理：

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或代理机构有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4.条款的规定向采购人或代理机构提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人、代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

5.以下情形的质疑不予受理

5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2超出政府采购法定期限的质疑。

5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

## (十六)服务（包含与服务相关的货物）的追加：

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

## (十七)代理服务费：

本项目代理费由采购人支付。采购代理服务费采用差额定率累进计费方式，收费标准为：100万元以下费率为1.5%，100万元-500万元以内费率为0.8%，按以上规定的80%计取，以中标价作为计算基数。

## (十八)其他：

采购文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。

# 三、项目技术要求和有关说明

1、项目名称：厚桥街道绿化养护J标段；

2、项目地点：无锡市锡山区厚桥街道；

3、项目概况：本项目为厚桥街道绿化养护J标段，绿化养护面积约213773.8平方米，具体养护清单详见附件；

4、养护主要内容：绿化养护，含上木类、色块绿篱类、草本地被类、草坪类、竹类、水生植物、立体绿化、草花等全部植物。具体按相关标准执行；

5、服务质量要求：合格。养护标准详见养护清单，具体标准参照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准的通知》（苏建园〔2015〕383号）；

6、服务期：自合同生效之日起三年；

7、付款方式：根据季度考核情况，本季度得分≧90分的采购人按合同付款方式全额支付服务项目经费；90＞本季度得分≧80的按合同付款方式*95%支付服务项目经费；80＞本季度得分≧70的按合同付款方式*90%支付服务项目经费；本季度得分＜70分采购人不支付该季度服务项目经费，连续两个季度考核得分＜70分的，采购人有权终止服务合同，且不再支付剩余服务项目经费。半年支付一次，合同期结束后根据考核结果付清余款。

9、其他有关要求：

（1）投标人应充分考虑项目承包期间劳务、相应的人身安全保险、赔偿及所需的全部费用，并计入总报价。除非合同中另有规定，投标人的投标报价包括不限于在承包期内服务需要的人员工资（符合《中华人民共和国劳动法》）、社保、人员加班工资、高温费、意外伤害保险费、劳保用品、工具费、机械化作业车辆折旧费、保养、维修、油料费、车辆保险费以及在服务过程中发生的其他费用。报价中还包括管理费、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

（2）投标人报价为三年养护期的总价格，故每年的合同价为三年投标价平均除以三后得出，投标人应充分考虑涨价因素，在合同执行中不再更改或调整价格。所有根据合同或其他原因，应由投标人支付的所有税收和其他费用，须根据投标时国家及有关部门规定的费用、招标文件中规定的不可竞争费用以及其他有关资料进行计算，并列入投标人呈报的总价金额中。本合同实施过程中，投标人由于投标人的失误的漏项，不允许再补列，也不承担任何经济责任。

（3）投标书中需明确本项目的项目经理，投标人一旦中标，拟派驻现场的项目经理原则上不得更换，除特殊原因经招标人同意的之外，否则罚款5万元，经招标人同意后更换的项目经理须配备有足够的能力方可上岗。

（4）在合同履行过程中中标单位现场实际到岗的人员数量不得少于投标文件中配置的数量，且未书面上报招标人同意的，发现一次按每少一人5000元/人/次进行处罚性扣款，在管理费中扣除，同时中标单位须在一周内补足至投标文件中配置的数量，考核办法和标准同时执行。

（5）本项目中投标人的车辆及设备需按投标文件中配备的标准作为投标报价的测算依据，且用于合同的履行。

（6）各投标人须对项目进行现场踏勘，认识到现状与项目招标要求存在的差异，投标报价时充分考虑在1个月内将作业质量提升至项目招标要求所需成本。

（7）中标单位为全部人员购买人身意外伤害险，须报给采购人备案管理，年底根据实际上交情况做考核处理，如果没有达到要求比例的则相应扣除费用。

（8）采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和响应标准在中标后15天内进行现场核查。如中标方所配备的人员和车辆设备没有达到招标文件规定要求，导致项目无法正常运行，采购人有权取消其中标资格，一切损失由中标方负责。

（9）履约保证金：

收取履约保证金形式：以保函等非现金形式缴纳或提交

收取履约保证金金额：合同价款的10%

履约担保期限：履约保证金将在服务完毕并考核合格后无息退回

履约保证金的缴纳时间：乙方在签订合同后5个工作日内，向甲方提交履约保证金

退付办法：与乙方提交履约保证金的方式相同

履约保证金不予退还的情形：①由于中标方的原因不能履约的，②在履行合同期间发生重大安全事故，给采购人造成不良影响和严重经济损失的

逾期退还履约保证金的违约责任：承担履约保证金金额千分之二/天的违约

附件1：

人员最低配置要求清单

| 项目名称 | 养护等级 | 绿化面积 (㎡) | 作业人员配置要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目负责人 | 普通作业工人总数 | 中级技工 | 高级技工及以上 |
| 厚桥街道绿化养护J标段 | 二级 | 213773.8 | 1 | 7 | 2 | 1 |

说明：

作业人员配置要求：

1、配备高级技工及以上1名；

2、二级养护：每15万平方米配置中级技工及以上1名，每3.5万平方米绿地配绿化普通作业工人1名。

注意：

1、项目负责人需提供园林绿化相关专业中级及以上职称扫描件上传至投标文件并电子签章（园林绿化相关专业职称证书是指：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）的职称证书），同时需提供由供应商近三个月中任意一个月（不含开标当月）连续三个月为项目负责人缴纳社保的缴费证明（需提供带有清晰二维码的官网扫描件）扫描件上传至投标文件并电子签章，若未提供相关材料的，作无效投标文件处理；

2、技能工人一人一证，其中技能人员和作业工人不得重复。投标人需对此项的最低配置人数要求作出承诺（格式自拟，上传至投标文件并电子签章），并承诺中标后提供上述所有人员名单，在进场作业前必须全部集中至采购人指定现场核查，若低于上述标准或未作出承诺的，作无效投标文件处理。

附件2：

设备最低配置要求清单

| 序号 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | 1辆标准制式水车（核定载质量≥6吨） |
| 2 | 割灌机（1台）、绿篱机（1台）、草坪机（1台）、水泵（1台）、碎枝机或枝干粉碎机（1台） |
| 3 | 1辆吊车（汽车起重机）（核定载质量或额定起重量≥8吨） |
| 4 | 1辆运输车（核定载质量≥1.5吨，用于运输材料） |
| 5 | 1辆客车（12座及以上，用于接送养护工人及应急作业） |
| 6 | 1辆多功能抑尘车（核定载质量≥4吨） |
| 7 | 1辆高空作业车 |
| 8 | 1辆绿篱修剪车 |
| 9 | 1辆枝叶粉碎车 |

备注：在完全满足采购需求的基础上，若采购需求中，明确要求提供相关证明材料的，必须按要求提供，未提供的视为负偏离，作为无效投标文件处理。未明确提供相关证明材料的，由投标人根据自身情况提供材料。

以上所有车辆及设备都须符合项目要求和有关说明中对车辆的配置要求及其他相关要求，在《拟投入的机械设备表》（格式自拟）中列明；自有车辆提供车辆购置发票（发票抬头与投标人一致的发票）、车辆行驶证、车辆实景图片等相关证明材料原件扫描件附在投标文件中；若是租赁车辆需提供租赁协议（有效期需满足本项目养护期）、租赁发票、车辆购置发票、车辆行驶证以及含车牌的车辆实景图片等相关证明材料原件扫描件上传至投标文件并电子签章；或提供承诺书（格式自拟，承诺中标之后20天内提供以上所有机械设备配置至采购人指定现场核查，达到可规范使用状态方可验收通过，包括但不限于车辆设备的通行、作业），未按要求提供的作无效投标文件处理。

如中标方所配备的作业车辆没有达到招标文件规定要求，导致项目无法正常运行，采购人有权取消其中标资格，一切损失由中标单位负责。

附件3：

| 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厚嵩路北侧绿化带 （锡东大道-走马塘东路东侧） | 1、绿化养护，含上木类、色块绿篱类、草本地被类、草坪类、竹类、水生植物、立体绿化、草花等全部植物； 2、养护期：二级养护三年 3、绿化养护具体内容详见《锡山经济技术开发区绿化养护作业导则》 4、包含涉及养护产生的垃圾清运以及一定的风险费用 5、包含秋季追播黑麦草 | m2 | 10116 |
| 厚嵩路南侧绿化带 （锡东大道-走马塘东路东侧） | 1、绿化养护，含上木类、色块绿篱类、草本地被类、草坪类、竹类、水生植物、立体绿化、草花等全部植物； 2、养护期：二级养护三年 3、绿化养护具体内容详见《锡山经济技术开发区绿化养护作业导则》 4、包含涉及养护产生的垃圾清运以及一定的风险费用 5、包含秋季追播黑麦草 | m2 | 14022 |
| 嵩山桥南侧走马塘河两侧平坡 （嵩山桥往南段-走马塘河东西两侧，南侧至厂区） | 1、绿化养护，含上木类、色块绿篱类、草本地被类、草坪类、竹类、水生植物、立体绿化、草花等全部植物； 2、养护期：二级养护三年 3、绿化养护具体内容详见《锡山经济技术开发区绿化养护作业导则》 4、包含涉及养护产生的垃圾清运以及一定的风险费用 | m2 | 32855 |
| 联福路西安基里南侧林带 （安基里南侧L形林带） | 1、绿化养护，含上木类、色块绿篱类、草本地被类、草坪类、竹类、水生植物、立体绿化、草花等全部植物； 2、养护期：二级养护三年 3、绿化养护具体内容详见《锡山经济技术开发区绿化养护作业导则》 4、包含涉及养护产生的垃圾清运以及一定的风险费用 | m2 | 3995 |
| 高铁东锡太路北 （厚鸿路-高铁） | 1、绿化养护，含上木类、色块绿篱类、草本地被类、草坪类、竹类、水生植物、立体绿化、草花等全部植物； 2、养护期：二级养护三年 3、绿化养护具体内容详见《锡山经济技术开发区绿化养护作业导则》 4、包含涉及养护产生的垃圾清运以及一定的风险费用 | m2 | 45626.1 |
| 高铁线两侧 （锡太路往北-厚嵩路往南） | 1、绿化养护，含上木类、色块绿篱类、草本地被类、草坪类、竹类、水生植物、立体绿化、草花等全部植物； 2、养护期：二级养护三年 3、绿化养护具体内容详见《锡山经济技术开发区绿化养护作业导则》 4、包含涉及养护产生的垃圾清运以及一定的风险费用 | m2 | 97202.7 |
| 飞凤路/锡太路路口 | 1、绿化养护，含上木类、色块绿篱类、草本地被类、草坪类、竹类、水生植物、立体绿化、草花等全部植物； 2、养护期：二级养护三年 3、绿化养护具体内容详见《锡山经济技术开发区绿化养护作业导则》 4、包含涉及养护产生的垃圾清运以及一定的风险费用 5、包含秋季追播黑麦草 | m2 | 1165 |
| 样板段一标 （中东村委） | 1、绿化养护，含上木类、色块绿篱类、草本地被类、草坪类、竹类、水生植物、立体绿化、草花等全部植物； 2、养护期：二级养护三年 3、绿化养护具体内容详见《锡山经济技术开发区绿化养护作业导则》 4、包含涉及养护产生的垃圾清运以及一定的风险费用 5、包含秋季追播黑麦草 | m2 | 2080 |
| 样板段一标 （潘浦巷） | 1、绿化养护，含上木类、色块绿篱类、草本地被类、草坪类、竹类、水生植物、立体绿化、草花等全部植物； 2、养护期：二级养护三年 3、绿化养护具体内容详见《锡山经济技术开发区绿化养护作业导则》 4、包含涉及养护产生的垃圾清运以及一定的风险费用 5、包含秋季追播黑麦草 | m2 | 1287 |
| 样板段一标 （曹慕塘） | 1、绿化养护，含上木类、色块绿篱类、草本地被类、草坪类、竹类、水生植物、立体绿化、草花等全部植物； 2、养护期：二级养护三年 3、绿化养护具体内容详见《锡山经济技术开发区绿化养护作业导则》 4、包含涉及养护产生的垃圾清运以及一定的风险费用 5、包含秋季追播黑麦草 | m2 | 2185 |
| 样板段一标 （嵩山村委） | 1、绿化养护，含上木类、色块绿篱类、草本地被类、草坪类、竹类、水生植物、立体绿化、草花等全部植物； 2、养护期：二级养护三年 3、绿化养护具体内容详见《锡山经济技术开发区绿化养护作业导则》 4、包含涉及养护产生的垃圾清运以及一定的风险费用 5、包含秋季追播黑麦草 | m2 | 2520 |  |
| 样板段一标 （嵩林村） | 1、绿化养护，含上木类、色块绿篱类、草本地被类、草坪类、竹类、水生植物、立体绿化、草花等全部植物； 2、养护期：二级养护三年 3、绿化养护具体内容详见《锡山经济技术开发区绿化养护作业导则》 4、包含涉及养护产生的垃圾清运以及一定的风险费用 5、包含秋季追播黑麦草 | m2 | 720 |  |

附件4：

锡山经济技术开发区绿化养护作业导则

为了提高园林绿化养护管理水平，加强园林绿化养护技术管理，按照园林绿化养护管理的专业化、标准化、规范化、常态化的要求，制订本导则。

本养护作业导则设定的养护工作主要内容包括：修剪（含清除萌蘖枝、枯枝死膀）、剥芽、病虫害防治、施肥、浇灌、松土除草、打孔、梳草、枯枝及枯死树处理、加土扶正、涂白防护、保洁和环境清理、水生植物管护（含水面保洁）、园林建筑及设施养护、补植翻种及改造、侵占绿地恢复、竣工验收工程量核查移交等。

养护工作内容具体安排如下：

1.上木类：修剪（含清除萌蘖枝、枯枝死膀）、剥芽、浇灌、松土、病虫害防治、涂白、扶正支撑、安全防护、环境清理及清运。松科植物一般不考虑大的树形修剪。 (表2-1)

２.色块绿篱类：修剪整形（含枯枝、死株清理、高篱剥芽）、浇灌、松土除草、病虫害防治、环境清理及清运。 (表2-2)

５.草本地被类：修剪整形(含枯枝死株清理)、、浇灌、松土除草、病虫害防治、环境清理及清运。球根、宿根植物分株复壮。(表2-3)

６.草坪类：修剪、浇灌、打孔、梳草（结合施肥）、除草、病虫害防治、杂草地清理、环境清理及清运。(表2-4)

7.竹类：修剪钩梢、老竹清理、浇灌、松土除草、病虫害防治、环境清理及清运。(表2-5)

8.水生植物：春季间苗、枯叶死株清理（含水草）、冬季修剪清运、水面保洁、病虫害防治、环境清理及清运。(表2-6)

盆栽或人工小景水生植物春季翻盆施基肥，自然水域不施肥。

9.立体绿化：修剪牵攀（含疏枝绑扎、清理枯枝杂藤杂草）、浇灌、病虫害防治、环境清理及清运。(表2-7)

立体绿化、横纹小品按合同要求的标准执行，支架容器等每月进行安全检查维护。

10.草花：清除残花、浇灌、松土除草、病虫害防治、环境清理及清运。(表2-8)

草花换植等按合同要求的标准执行，自衍花卉养护参照执行。

11.古树名木：修剪剥芽（含清除枯枝及死膀）、浇灌、松土除草、病虫害防治、环境清理及清运。(表2-9)

古树名木养护管理具体按相关规范执行。枝干防腐、根系保护等按需进行。

锡山经济技术开发区园林绿化养护管理导则

1.一级养护

1.1行道树：植株青枝绿叶，长势茂盛（含地被植物），树冠丰满完整。植株无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、交叉枝、下垂枝、枯枝、伤损枝。道路行道树要有群体特色效果，品种统一，姿态协调，补植树木品种规格也应保持一致。无缺株、死树，植株不倾斜，无断桩、坏桩，桩位扎缚规范化。基本无病虫害危害迹象。其中蛀干性害虫危害率不超过3％。有防治措施。

1.2其他树木：生长旺盛，树冠整齐，主侧枝分枝均匀，数量适宜，内膛通风透光；叶色正常，无卷叶、黄叶（生长季节），无病虫害；枝干健壮，无枯死枝，无蛀干性病虫危害；缺株在2%以下（含2%）。不得连续2棵缺株，补植树木与原树木径级不超过20%；树穴内无垃圾杂草、土壤松疏。

1.3花卉：植株健壮，花型正，花色艳，株行距适宜，不露底土，覆盖面达90%以上；花卉生长正常，无枯枝残花（残花量≤10%），无缺株、倒伏；花坛图案清晰，色彩鲜艳，花朵繁茂，花期一致；花径花卉层次分明，高矮有序。

1.4绿篱及地被：生长茂盛，枝条茂密；修剪成型，完整无缺；无杂物。

1.5草坪：生长旺盛，草根不裸露；生长季节不枯黄，杂草率≤15%，覆盖率达95%以上；修剪及时，修剪高度符合要求，无堆料堆物；集中空秃面积不超过0.1M2。

1.6病虫害控制：食叶性害虫危害的叶片每株小于5%，刺吸性害虫危害的叶片每株小于10%，蛀干性害虫率小于3%，基本无危害迹象。

1.7杂草控制：无杂草。

1.8环境卫生：绿地整洁。

2.二级养护

2.1行道树：树冠完整，长势良好。植株基本无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、交叉枝、下垂枝、枯枝。行道树品种统一，有良好的外观和遮荫效果，无死树，无缺株现象，基本无断桩，坏桩，桩位扎缚有效。病虫害危害未达到明显程度。其中，蛀干性害虫危害不超过5％。有一定的防治措施。

2.2其他树木：生长正常，树冠基本完整，主侧枝分枝基本均匀，数量适宜，内膛通风透光；叶色基本正常，有少量黄叶（生长季节）、焦叶、卷叶，有少量虫粪；枝干生长正常，无明显枯死枝，病虫害虽有发生，但能及时根除；缺株在4%以下（含4%）。不得连续3棵缺株，补植树木与原树木径级不超过30%；树穴无垃圾杂草、土壤不板结。

2.3花卉：花卉植株生长良好，花色艳丽，具有一定的株行距，不露底土，覆盖面达85%以上；花卉生长正常（残花量≤15%），缺株、倒伏不超过3-5处，无枯枝残花；花期基本一致。

2.4绿篱及地被：生长正常。无明显枯枝、断枝；修剪及时，形状较完整；基本无杂物。

2.5草坪：生长良好，杂草率≤25%，覆盖率达90%以上；修剪高度符合要求，能及时处理堆料堆物；单块空秃面积不超过0.2M2。

2.6病虫害控制：食叶性害虫危害的叶片每株小于10%，刺吸性害虫危害的叶片每株小于20%，蛀干性害虫危害率小于5%，无明显危害迹象。

2.7杂草控制：基本无杂草。无缠绕性、攀缘性杂草。杂草高度控制在6cm以下，不影响景观效果。

2.8环境卫生：绿地整洁。

3.三级养护

3.1行道树：保持树冠基本完整。无死树、无缺株现象。有病虫害控制措施，其中，蛀干性害虫危害率不超过10％。有一定的防治措施。

3.2其他树木：生长基本正常，树冠基本完整，选留主侧枝基本合理，内膛基本通风透气；叶色基本正常，有部分黄叶（生长季节）、焦叶、卷叶，有部分虫粪，有被虫咬食的痕迹；枝干生长正常，有少量枯死枝，有少量蛀干病虫为害；缺株在6%以下（含6%）。不得连续4棵缺株，补植树木与原树木径级不超过40%；树穴内基本无垃圾及高型杂草。

3.3花卉：有整体色彩效果,不露底土，覆盖面达80%以上；花卉生长基本正常，枯枝败叶清理不够及时，有部分枯枝残花（残花量≤25%）；适时开花。

3.4绿篱及地被：生长基本正常，有少量枯枝、断枝；修剪能在规定时间内完成；无明显的杂物。

3.5草坪：生长基本正常，杂草率≤35%，覆盖率达85%以上；修剪高度基本符合要求，堆料堆场清理能在规定期限内完成；单块空秃面积不超过0.3M2。

3.6病虫害控制：食叶性害虫危害的叶片每株小于15%，刺吸性害虫危害的叶片每株小于30%，蛀干性害虫危害率小于10%，无因病害而引起断枝倒伏现象。

3.7杂草控制：无缠绕性、攀缘性杂草。控制杂草高度以不影响景观效果为度。

3.8环境卫生：绿地整洁。

| 上木类养护工作主要内容表(表2-1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 备注 |
| 1 | 修剪 | 休眠期修剪1次，萌芽期修剪1次，按全年总体2次计。 | 含清除萌蘖枝、清枯枝、死膀及死树。 |
| 2 | 剥芽 | 生长期剥芽2次，休眠期剥芽1次，按全年总体3次计。 | 按需实施。 |
| 3 | 浇灌 | 新植或扶正2年内，一年6次，其余按全年总体1次计。 |  |
| 4 | 松土 | 按全年总体2次计。 |  |
| 5 | 病虫害防治 | 按全年总体4次计。 | 含地上和地下病虫害。有蚧壳虫或蛀干类害虫的，需注干防治二次。 |
| 6 | 涂白 | 入冬1次。 |  |
| 7 | 扶正清残 | 按全年总体4次计。 | 按管理要求实施并见证。含病残树、死树清理。 |
| 8 | 环境清理及清运 | 随产随清。 |  |

| 色块绿篱类养护工作主要内容表(表2-2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 备注 |
| 1 | 修剪整形 | 按全年整体9次计。 | 含枯枝、死株清理，高篱剥芽。 |
| 2 | 浇灌 | 按全年整体8次计。 | 按需实施。 |
| 3 | 松土除草 | 按全年整体5次计。 | 杂草日常管控。 |
| 4 | 病虫害防治 | 按全年整体4次计。 | 含地上和地下病虫害。 |
| 5 | 环境清理及清运 | 随产随清。 |  |

| 草本地被类养护工作主要内容表(表2-3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 备注 |
| 1 | 修剪整形 | 休眠期修剪1次，生长季疏剪清理2次，按全年整体3次计。 | 含枯枝叶、死株清理。 |
| 2 | 浇灌 | 按全年整体8次计。 | 按需实施。 |
| 3 | 松土除草 | 按全年整体5次计。 | 杂草日常管控。 |
| 4 | 病虫害防治 | 按全年整体4次计。 | 含地上和地下病虫害。 |
| 5 | 环境清理及清运 | 随产随清 |  |

| 草坪类养护工作主要内容表(表2-4) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 备注 |
| 1 | 修剪（混播型、冷季型） | 一年20次。 | 含枯草清理。非人工草坪应做好割草清理工作。 |
|  | 修剪（暖季型） | 一年12次。 |  |
| 2 | 浇灌（混播型、冷季型） | 一年12次 | 按需实施。 |
|  | 浇灌（暖季型） | 一年6次 |  |
| 3 | 打孔 | 春季1次。 | 结合施肥。 |
| 4 | 梳草 | 秋季1次。 | 结合施肥。 |
| 5 | 除草 | 按一年总体12次计 | 杂草日常管控，含切边。 |
| 6 | 病虫害防治 | 按一年总体4次计 | 含地上和地下病虫害。 |
| 7 | 杂草地清理 | 按一年总体3次计 | 本项工作指对标段内非人工种植环境的管护要求，须保持整体环境优美，按每年整体3次、不满1年整体2次计。包括边坡、林下、水岸线等杂草、杂树的清理整治。 |
| 8 | 环境清理及清运 | 随产随清 |  |

| 竹类养护工作主要内容表(表2-5) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 备注 |
| 1 | 修剪钩梢 | 按全年总体1次计 | 丛生竹2次/年，散生竹1次/年。 |
| 2 | 老竹清理 | 按全年总体1次计 | 含钩梢，清理不得留桩。 |
| 3 | 浇灌 | 按全年总体1次计 | 按需实施。 |
| 4 | 松土除草 | 按全年总体4次计 | 按需实施。 |
| 5 | 病虫害防治 | 按全年总体4次计 | 含地上和地下病虫害。 |
| 6 | 环境清理及清运 | 随产随清 |  |

| 水生植物养护工作主要内容表(表2-6) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 备注 |
| 1 | 春季间苗 | 早春1次 |  |
| 2 | 枯叶死株清理 | 按全年总体2次计 |  |
| 3 | 冬季修剪清运 | 冬季1次 | 含水体保洁。 |
| 4 | 水面保洁 | 按全年12次计 | 水体沿岸线纳入日常保洁。 |
| 5 | 病虫害防治 | 按全年总体4次计 | 按需实施。 |
| 6 | 环境清理及清运 | 随产随清 |  |
| 注：盆栽或人工小景水生植物春季翻盆施基肥，自然水域不施肥。 |  |  |  |

| 立体绿化养护工作主要内容表(表2-7) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 备注 |
| 1 | 修剪牵攀 | 一年3次 | 含疏枝绑扎，清理枯枝杂藤、杂草。 |
| 2 | 浇灌（地栽） | 按全年总体8次计 | 含松土。 |
|  | 浇灌（容器） | 按全年总体24次计 | 含松土。 |
| 3 | 病虫害防治 | 按全年总体4次计 | 含地上和地下病虫害。 |
| 6 | 环境清理及清运 | 随产随清 |  |
| 注：立体绿化、模纹小品按合同要求的标准执行；支架容器等每月进行安全检查维护。 |  |  |  |

| 草花养护工作主要内容表(表2-8) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 备注 |
| 1 | 清除残花 | 按全年总体3次计 | 含摘心、残花清理、修剪控高等。 |
| 2 | 浇灌 | 按全年总体12次计 | 按需实施。 |
| 3 | 松土除草 | 按全年总体4次计 | 按需实施。 |
| 4 | 病虫害防治 | 按全年总体4次计 | 含地上和地下病虫害。 |
| 5 | 除草保洁 | 随产随清 |  |
| 注：草花换植等按合同要求的标准执行；自衍花卉养护参照执行。 |  |  |  |

| 园林建筑及设施养护工作主要内容表(表2-9) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目 | 工作内容 |  |  | 备注 |
| 9-1 |  | 园林建筑及设施维护保养 | 基本按《江苏省城市园林绿化设施维护管理规范》执行，9-1占本项总费用不小于60%，按实见证，核算费用；9-2占本项总费用不大于40%。年度内对园林建筑及设施的完好度、安全性进行2次全面检查维修。9-1主要包括：金属及木制、竹制品等油漆（每年1次或按标底次数）；园路、贴面、小品设施等维修。9-2主要包括：整体环境保洁和秩序维护；垃圾箱每天清理一次；座凳、花箱、小品等每周擦洗一次；雕塑、设施等半月清洁一次等。 |  |  |  |
| 包含内容 |  | 建筑物 |  |  |  |  |
|  |  | 栏杆 |  |  |  |  |
|  |  | 座凳 |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
| 9-2 |  | 保洁维护 |  |  |  |  |
| 包含内容 |  | 垃圾箱 |  |  |  |  |
|  |  | 花箱 |  |  |  |  |
|  |  | 小品 |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
| 古树名木养护工作主要内容表(表2-10) |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  |  | 工作内容 | 备注 |  |  |
| 1 | 修剪剥芽 |  |  | 按全年总体4次计 | 含清除萌蘖枝、清枯枝、死膀。 |  |  |
| 2 | 浇灌 |  |  | 按全年总体8次计 | 按需实施。 |  |  |
| 3 | 松土除草 |  |  | 按全年总体4次计 | 按需实施 |  |  |
| 4 | 病虫害防治 |  |  | 按全年总体4次计 | 含地上和地下病虫害。 |  |  |
| 5 | 环境清理 |  |  | 随产随清 |  |  |  |
| 注：古树名木养护管理具体按相关规范执行。枝干防腐、根系保护等按需进行。 |  |  |  |  |  |  |  |

附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

3.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

5.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

6.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

7.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

8.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

9.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

10.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

11.采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

# 四、合同书（格式文本）

甲方（采购人）：

乙方（中标方）：

一、采购项目编号：

- 二、项目名称：

三、采购内容：

四、中标总金额：人民币（大写）           元；人民币（小写）            元

五、质量和服务要求及验收标准：

六、交货期限和服务期限：

七、服务地点和方式：

八、货款支付步骤和办法：

九、违约责任：

十、解决争议的方式：

十一、其他事项：

十二、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：

合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构壹份。

十四、合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏通汇工程管理咨询有限公司见证后生效。

甲方（采购人）：          （盖章）    乙方（中标方）：            （盖章）

法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：

年     月      日                 年     月     日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

见证方：

★备注：甲乙双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

# 合同条款（格式）

## 1 甲方代表

甲方指派           为派驻现场代表，全面负责日常养护作业的管理工作。

## 2 乙方代表

2.1 乙方指派        为绿地养护项目负责人，具体负责本养护标段作业工作，并用书面材料报甲方备案。

2.2 项目负责人等有关人员必须按时参加由甲方召开的养护例会和各种必须参加的会议。

2.3 乙方如需更换项目负责人，应至少提前5天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

2.4 甲方可以与乙方协商，建议更换其认为不称职的项目负责人。如乙方指派的现场负责人不能胜任目前工作，甲方有权要求进行更换，乙方必须无条件服从。

## 3 甲方的权利和义务

3.1 负责向乙方提供中标绿地的有关资料。

3.2 组织召开养护作业技术交底会。

3.3 负责乙方的日常养护作业的管理和检查(定期检查和抽查相结合)。每月底对乙方作出下月度养护工作计划布置和对当季度养护工作进行考核(全年考核4次)，考核按有关养护工作考核标准结合甲方养护工作计划要求综合进行，合同期满综合考核考评。

3.4 甲方每月对乙方的养护质量进行检查考核，按本合同有关条款，支付相应养护经费。

3.5 如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。

3.6 甲方对于乙方因台风、雪灾等突发事件，需及时处理的绿化抢险工作发生的费用，按照《无锡市城区绿化抢险救灾资金使用管理办法》给予适当资金补贴。

3.7 在合同期内，因国家需要征用、改造、临时占用绿地等需要调整乙方管护绿化地段和管护等级时，乙方应服从大局，退出原养护地段，或相应减少养护范围及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。

3.8 甲方对乙方因养护管理不当，受到上级领导点名批评、媒体曝光、群众举报的，视情况扣除一定的养护经费，其中上级领导点名批评每次扣3000-5000元，情节严重的扣5000-10000元；媒体曝光后经查实的，每次扣3000-5000元；群众举报经查实的，每次扣1000-3000元。

3.9甲方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

## 4 乙方工作

4.1 根据甲方养护工作计划，乙方承担日常养护内容有：绿化养护，含上木类、色块绿篱类、草本地被类、草坪类、竹类、水生植物、立体绿化、草花等全部植物。

4.2 做好详细的养护台账，建立养护档案，并按时做好月、季、年度上报养护工作完成情况表，按甲方要求及时上报。

4.3 应按甲方提出的对各种管理的要求落实各项措施，每个标段根据工作量确定至少3人的长期稳定的日常管理养护人员，并报甲方备案，如有变更，应及时上报变更情况。甲方应将检查管护人员日常落实情况纳入考核评分范畴。

4.4 建立巡视报告制，每天有专人进行对绿化等设施的巡视，并做好每日巡视记录。如乙方承包管护绿地的绿化受到非法占用、损坏等，乙方须承担经济赔偿和相关责任。发现养护范围内公用设施等缺损，应在原位置设置明显的安全标志，及时与甲方联系，否则乙方将承担相应责任。甲方应对因巡视不到位导致绿地受损事实，给予乙方一定的经济处罚和扣分处理。

(1) 巡视中如发现绿化设施损坏，应在24小时内处理完毕，如发现人为造成的绿化设施损坏，必须在24小时内书面报告甲方和所在地监察部门。

(2) 巡视中发现绿地内有违章搭建及其他破坏绿化等现象，必须当场予以制止，立即报告所在地的监察部门，协助做好有关工作，并将处理结果报告甲方。

(3) 汛期和台风季节要加强人员值班，随时处理各种情况。

4.5 及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理。

4.6 按时按量完成甲方交办的110等其他突击性任务和指令性任务。

4.8 加强法定节假日的正常养护工作。

4.9 乙方应服从所在地的绿化行政主管部门的行业管理。

4.10 乙方抽调必要的人员和设备、工具，作为抢险救灾的中坚力量，原则上负责各自养护标段范围内绿地的抢险救灾，但对局部性严重自然灾害，局抢险指挥中心可对各抢险队伍进行合理调配，以集中精力解决严重的灾情。

4.11 乙方应按照养护面积组织相应数量的抢险救灾队员，救灾人员要求身体健康、体力好、熟悉绿化业务的人员组成，老弱病残及女职工不得作为抢险救灾队员，抢险救灾队员应统一着装（工作服），夜间抢险作业必穿反光背心。

4.12 乙方应储备应急所需的物资，种类包括支撑木棍、绳索、铁丝、竹梯、油锯、高空修剪机洒水车等抢险设备、器械和车辆，应急储备物资使用后要及时予以补充。

4.13 乙方一旦发现有突发性绿化应急事件发生，都有及时上报的权利和责任，无论事件级别大小，都应在一小时内向甲方报告，先期处置过程要做好记录。

4.14 积极参与各项应急抢险任务，所发生的各种费用，由乙方承担，本次养护合同期内不再另外增加该项费用（除本合同3.6条款外）。

4.16 如有移伐树木、占用绿地等事项，乙方应及时无偿负责移伐树木、占用绿地后的绿地修复工作。

4.17 在承包期内承包人应服从发包人的安排，做好以下的服务工作：

(1) 因不可抗力造成的抢修保养工作；

(2) 防汛抗灾期间的汛前、汛期、汛后的各项工作；

(3) 养护相关的社会职能工作；

(4) 上级布置的突击性活动而发生的各项工作；

(5) 确保国定节假日的养护维修工作。

4.18 乙方有偿或无偿承担防范、杀灭四害等有关规定的义务，所使用的肥料、农药等符合环保标准。

4.19 乙方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

4.20 由乙方招募、管理的人员为乙方的员工，与乙方之间系劳动合同关系，工作人员的薪资、社保、加班费、疾病、生育、非因工死亡、工伤、在服务过程中的伤亡或致他人损害等均由乙方自行负责处理并承担费用，甲方概不负责。

4.21 超出常规养护范围的工作，需提前报甲方审批。中标地段原设施量清单中未纳入的周围相邻绿化(单位绿化或责任管护单位不明的绿化)，在该标段交接完毕后5日内书面提交具体位置及设施量清单，甲方核验纳入经费核算范围，未及时提出的，视作无偿义务养护。如有甲方提出的新增部分，已正式接管起支付费用，费用按照此次招标均价计算。

## 5 进度计划

5.1 乙方在本合同生效后15天内上报全年养护作业维修计划和该标段养护管理人员网络组成表，并结合季节特点和绿化状况，制定季度、月度养护计划、材料计划送交甲方，甲方在7天内予以确认。如甲方对该计划不满意的，乙方应负责予以修改直至甲方满意为止。

5.2 乙方必须按甲方确认的进度计划组织养护作业，接受甲方对进度的检查、监督。养护作业实际进度与经确认的进度计划不一致时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方代表确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与计划进度不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

## 6 质量标准

养护维修质量标准参照补充条款约定的质量标准。因乙方原因养护质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

## 7 检查和考核

7.1 乙方应认真按照补充条款中约定的质量标准进行养护，随时接受甲方的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。

7.2 对于养护质量不符合要求的，甲方先通知整改，乙方在两天内不整改的或整改效果不符合要求的，甲方有权委托第三方进行整改，整改费用将在乙方养护费中给予扣除，不足部分由乙方予以补足。

7.3 在日常工作中甲方下达任务给乙方，乙方未在规定的期限内完成或完成不到位的，甲方有权视情况按比例扣除养护费。

7.4 乙方养护期间的乔灌花草保存率低于要求的，必须在适合的季节及时补植同品种、同规格的苗木，并确保成活，补植费用由乙方承担。若乙方未按规定补植，甲方有权安排第三方进行种植，所发生的苗木费及补植费从乙方养护费中扣除。

7.5 甲方按照相关考核办法和规定中约定的考核奖惩办法进行考核。乙方连续2个季度考核分低于合格分（70分）的，甲方有权无条件单方面终止合同；在甲方组织的考核中，乙方经考核确实不能承担养护项目的，甲方有权无条件单方面终止合同。乙方接到甲方通知后24小时内必须无条件清退出场，由此造成的经济损失由乙方承担，原已完成的工作量按实结算。

7.6 乙方退出管护，绿地交接按《关于加强环境绿化工程验收备案移交管理工作的实施意见》与下一接管单位办理绿地交接手续，绿地需在规定时间内按要求整改到位后交付，逾期整改不到位由接管方进行整改，所需费用由原养护单位支付。

7.7 合同期满后，养护乙方应提交完整的养护量清单，甲方将进行普查（如有），若普查的养护量与乙方提交的不符，未达到养护等级标准，甲方有权对乙方处以普查费用两倍的处罚。

## 8 安全文明养护与检查

8.1 乙方应做好养护作业管理区内的安全管理工作，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

8.2 由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的，由乙方承担一切责任和损失。

## 9 安全防护

养护作业人员应做好各项安全防范措施，必须着装上岗操作，养护期间按规定做好安全标识，作业区放置安全警示标志。

## 10 事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应当先行通知甲方，并按有关规定立即上报相关部门。同时按有关部门要求处理，事故处理过程中发生的费用按政府有关部门要求处理由事故责任方承担。

## 11 合同价款

11.1 合同价款由甲、乙双方依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。

11.2 乙方应向甲方提交月度养护作业统计报表。甲方可以按报表内容进行计量与考核，考核结果作为合同价款支付的依据。

11.3 如实际养护作业量与清单有出入时，乙方按照补充条款约定的时间上报计划变更单，经甲方审核并报有关部门审定后方可在下月养护计划中调整。

11.4 对乙方超出养护范围和因乙方原因造成返工的工作量，甲方不予计量。

11.5 如因招标时间延后，导致招标合同期内标段绿地仍由原养护单位延续养护的，养护费按原合同每月均价按实结算。

## 12 付款方式

根据季度考核情况，本季度得分≧90分的采购人按合同付款方式全额支付服务项目经费；90＞本季度得分≧80的按合同付款方式*95%支付服务项目经费；80＞本季度得分≧70的按合同付款方式*90%支付服务项目经费；本季度得分＜70分采购人不支付该季度服务项目经费，连续两个季度考核得分＜70分的，采购人有权终止服务合同，且不再支付剩余服务项目经费。半年支付一次，合同期结束后根据考核结果付清余款。

## 13 违约

13.1 甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不能按合同约定履行自己的各项义务，以及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任(包括支付违约导致乙方增加经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息)，相应顺延养护期；按协议条款约定支付违约金和赔偿因违约给乙方造成的窝工等损失。

13.2 乙方不能达到所承诺的养护质量和有关技术规范标准，乙方按协议条款支付违约金并赔偿因违约给甲方造成的损失。

13.3 因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

13.4 合同履行过程中发生下列情形的，甲方有权变更、中止或终止合同，乙方应当予以配合，但甲方应当在发生相应情形后及时通知乙方，并组织双方协商确定解决方案，甲方应当按约支付乙方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的乙方直接损失：

(1) 甲方内部工作安排、计划调整等自身原因；

(2) 中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

(3) 其他需方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

## 14 履约保证金

收取履约保证金形式：以保函等非现金形式缴纳或提交

收取履约保证金金额：合同价款的10%

履约担保期限：履约保证金将在服务完毕并考核合格后无息退回

履约保证金的缴纳时间：乙方在签订合同后5个工作日内，向甲方提交履约保证金

退付办法：与乙方提交履约保证金的方式相同

履约保证金不予退还的情形：①由于中标方的原因不能履约的，②在履行合同期间发生重大安全事故，给采购人造成不良影响和严重经济损失的

逾期退还履约保证金的违约责任：承担履约保证金金额千分之二/天的违约

## 15 争议

15.1 甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、协商不成可向无锡市锡山区人民法院起诉。

15.2 发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持养护连续性：

(1) 合同确已无法履行；

(2) 双方协议停止养护作业；

(3) 仲裁机关要求停止养护作业；

(4) 法院要求停止养护作业。

## 16 合同终止

16.1 承包范围内的养护管理项目，乙方不得采取任何形式实施转包，凡违反此规定的，甲方将立即取消乙方的承包资格，终止或解除养护承包合同，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方承担。

16.2 乙方连续2个季度考核分低于合格分（70分）的，甲方有权无条件单方面终止合同；在甲方组织的考核中，乙方经考核确实不能承担养护项目的，甲方有权无条件单方面终止合同。

16.3 甲方在乙方履行合同期间发现乙方投标文件中的内容有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为的，甲方有权终止或解除养护承包合同，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方承担。

## 17 其他

17.1 在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方性法规的有关规定不符时，按有关政策法规执行。

17.2 如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，经双方协商解决。

17.3 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。

## 18 合同生效与终止

双方合同以在合同协议书中约定的方式生效。双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕后，本合同即告终止。

## 19 合同份数与解释

19.1 合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，江苏通汇工程管理咨询有限公司壹份。

19.2 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由招标代理机构协调解决。如协商不能解决，双方可向当地仲裁委员会申请仲裁，仲裁期间，除仲裁委员会要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。

19.3 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力

19.4 本合同的解释权在无锡市锡山区人民政府厚桥街道办事处。

厚桥街道绿化养护J标段

考核办法

为建立和完善绿化养护长效管理机制，巩固锡山区绿化建设成果，不断提高绿化养护管理水平，使锡山区公共绿地日常养护得到更加持久有效、合理规范的管理，根据《无锡市城市绿化管理条例》及相关法律法规，结合我区绿化养护实际情况，制订本办法。

一、总则

锡山区厚桥街道办事处负责镇区绿化养护管理工作，并负责对养护承包单位管养质量的检查考核。检查考核的结果作为对养护承包单位管养质量评价、经费支付以及其他奖惩的依据。在每年末进行考核评比，实行末位淘汰。

二、检查考核机构及职责

锡山区厚桥街道办事处成立检查考核小组，由考核小组牵头具体考核工作，并做好日常检查考核评分工作。

三、考核办法

对养护承包单位管养质量实行季度考核。

养护承包单位须严格按照养护计划，《养护计划》需明确每块绿地的养护目标任务、工作内容、计划完成时间和确保完成的保障措施等，并加盖单位公章或分公司、项目部公章。考核小组对养护计划审核后，派员检查养护工作落实情况。

在日常巡查中对各块绿地进行不定期检查，针对检查中发现的问题以书面或口头形式告知，并要求各养护单位限期整改。凡发出书面通知的绿地列入下次集中考核的重点。不定期检查结果作为当季考评的重要依据之一。

针对一年养护中病虫害、施肥、剥芽修剪、防汛抗台、保洁、文明安全、黑麦草、重要活动保障等重点性、周期性的事项进行重点季度考核。

除考核小组日常季度检查考核外，各级领导、城管大队、督查室在巡查或督查过程中发现的问题以及各类市民投诉、媒体曝光等方面的问题都由考核小组负责汇总并按考核标准进行相应扣分。

在考核中发现的问题以《整改通知书》形式告知养护承包单位。《整改通知书》作为考评扣分主要依据，按考核标准进行相应扣分。原则上要求养护承包单位在收到通知后24小时内完成整改，并将完成情况反馈考核小组，未及时反馈的视作未完成整改。

四、评分等级

根据每次考核评分，考核等级为优秀、良好、合格、不合格四类。

90分及以上的为优秀，80-89分为良好，70-79为合格，70分以下为不合格。

五、分值计算

考核评分采用百分制计分，满分100分。根据《锡山区绿地养护管理考核评定表》要求对检查结果进行评分，并以《整改通知书》等为依据。每季一考核，每季一结算。

六、奖惩措施

锡山区厚桥街道办事处以检查和考核得分结果作为合同价款支付依据：

（一）经考核后每个季度根据考核结果结算一次。根据季度考核情况，本季度得分≧90分的采购人按合同付款方式全额支付服务项目经费；90＞本季度得分≧80的按合同付款方式*95%支付服务项目经费；80＞本季度得分≧70的按合同付款方式*90%支付服务项目经费；本季度得分＜70分采购人不支付该季度服务项目经费，连续两个季度考核得分＜70分的，采购人有权终止服务合同，且不再支付剩余服务项目经费。

（二）养护承包单位在防台防汛、抗雪减灾等应急抢险中未能按要求积极履行职责的，甲方有权无条件单方面终止合同，养护承包单位接到甲方考核小组通知后24小时内无条件清退出场，由此造成的经济损失由养护承包单位承担，原已完成工作量据实按有关规定结算。

（三）养护承包单位应在中标之后15天内落实好招标文件中约定的作业机械、作业人员等要求，未能及时落实到位的，甲方有权无条件单方面终止合同，养护承包单位接到甲方考核小组通知后24小时内无条件清退出场，由此造成的经济损失由养护承包单位承担。

七、相关制度

（一）整改反馈制度

1、现场检查发现的问题，属作业规范、保洁工作的，予以当场记录和扣分，养护承包单位应在24小时内整改到位；如果属于季节性问题或其他特殊问题的可先向养护承包单位发出限期整改通知。锡山区厚桥街道办事处考核小组将对所有整改工作进行复查，如果整改工作不力处以双倍惩罚。

2、为确保工作的有效性，在检查考核中将把是否及时落实整改作为考核的一项重点。对同一地点、同一类型问题，每连续发现一次加扣一倍分值，以此类推。

3、检查发现需要整改的问题经考核负责人出具书面意见后，于2个工作日内反馈到养护承包单位。

4、养护承包单位必须在收到整改通知后及时整改；遇特殊情况不能立即整改的，则应向考核小组反馈，经双方协商后确定整改日期，否则加倍扣分。

（二）分数公示制度

根据《锡山区绿地养护管理（三级养护）考核评定表》要求对检查结果进行评分，每季度一考核。

（三）养护工作例会制度

在每月初召开养护工作例会，通报每月日常考核情况及进行工作总结和部署，对遇到的养护难点进行共同研讨，同时，促进各养护承包单位间的相互学习和交流。

（四）定期业务培训制度

养护承包单位应结合养护工作计划，定期对技术骨干和作业工人进行相应的业务培训，努力提高作业人员专业素养和技术水平。并按招标要求足额配备经国家认定的中高级绿化工，由绿化工作为作业骨干领班指导养护作业。锡山区厚桥街道办事处考核小组将对养护承包单位的培训内容、培训课时、培训成效和绿化工领班作业情况进行检查，检查结果列入季度考评。

（五）项目经理自查制度

为加强养护队伍管理，提高工作效率，实行项目经理互查制度。锡山区厚桥街道办事处考核小组每半个月组织养护承包单位项目经理，对指定路段进行自查并填写《项目经理自查表》，各养护承包单位自备养护巡查车辆，积极配合锡山区厚桥街道办事处考核小组工作，并将《项目经理自查表（附巡查发现问题照片）》汇总后，每月上报至锡山区厚桥街道办事处考核小组。

八、无锡市锡山区人民政府厚桥街道办事处有权根据实施情况对本考核办法及时作出修改。

附件：

1.锡山区绿地养护管理（二级养护）考核评定表

2.锡山区绿地养护等级标准

3.《整改通知书》

4.《项目经理自查表》

| 锡山区绿地养护管理（二级养护）考核评定表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核工程： 单位名称： 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 编号 | 考核标准 | 分值 | 扣分标准 |  | 扣分 | 得分 |
| 显见性问题 | 1 | 绿地基本整洁，无枯枝病叶，无垃圾。无明显杂物（纸屑、果壳、塑料纸、砖头石块、堆物、堆料、搭棚等）。 | 5 | 有一内容不到要求，扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
|  | 2 | 绿化生产垃圾（树枝、树叶、草屑等），水面杂物能日产日清，能做到保洁及时。 | 5 | 有一内容不到要求，扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
|  | 3 | 发现侵占绿地、砍伐树木现象及时阻止，及时汇报。 | 5 | 及时上报、阻止得2分， |  |  |  |
| 技术性工作 | 4 | 场地排水坡度恰当，无积水，有排水沟。 | 5 | 发现一处扣2分。 |  |  |  |
|  | 5 | 树木生长势好，枝条健壮，无枯枝、无死杈，绿地内无死株、缺苗,补植迅速。 | 5 | 有一内容不到要求，扣2分。 |  |  |  |
|  | 6 | 做好绿地内植物病虫害的防治工作，危害状不明显。病虫害较严重时，应及时防治，措施得力。结合冬季修剪，冬耕消灭越冬的虫茧、虫蛹、越冬的虫蛹等活动。 | 5 | 危害状明显发现一处扣1-2分，大面积危害扣3-4分。 |  |  |  |
|  | 7 | 树干或树干重心与地面基本垂直，支撑应稳定，牢固一致。对树体伤口应清理，修整后消毒，涂保护剂，发现树洞要及时修补。 | 5 | 发现树木歪斜应扶正，否则扣1分。违反规定有一项扣1分。 |  |  |  |
|  | 8 | 冬季树木统一涂白，做好防扫雪等植物保护性工作 | 5 | 涂白不及时，扣1-2分，不到位扣2分。 |  |  |  |
|  | 9 | 及时耕除杂草，树穴整修，绿篱两侧30厘米内无杂草或草坪 | 5 | 有一内容不到要求，扣1-2分。 |  |  |  |
|  | 10 | 灌木、色块、草坪修剪及时，平面平整，高度统一，棱角清楚，球形圆整。 | 5 | 发现乱剪或不及时修剪扣1-2分。凡草坪生长超过平面7cm、色块、绿篱生长超过8cm未修剪的不得分。 |  |  |  |
| 技术性工作 | 11 | 雨季及时排水，绿地不积水，高温季节及时灌水，叶面喷水，做好台风季节的防护工作。暴雨前应检查好排水设施是否畅通，暴雨堵塞管道或积水时应及时采取排水措施。 | 5 | 发现一处积水扣1分，植物缺水影响生长或死亡扣4分，植株抗台风、防护工作做不好，有一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 12 | 按苗木长势情况施基肥，做好保质、保量、及时。树木、草坪、地被要按要求施追肥1-2次。 | 5 | 少施一处扣3分，施肥不足或不按要求扣2分。 |  |  |  |
| 管理标准 | 13 | 绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，根据绿地质量标准，制订养护管理技术措施及年度养护计划。按月上报养护计划及上月工作总结。 | 5 | 记录不全及内容乱记不真实扣1分。不及时上报月养护计划扣2分。 |  |  |  |
|  | 14 | 配足养护人员，按照技术操作规程工作。工作人员统一着装。在规定时期内及时做好甲方下达的任务。 | 5 | 不按规程作业，人员不足，发现一次扣5分；无人员不得分。着装不统一扣5分，有无故拖延者发现一处扣2分。 |  |  |  |
|  | 15 | 积极参加我单位组织的各类会议、活动。 | 5 | 无故缺席或借故中途离开，发现一处扣2分。 |  |  |  |
| 社会监督 | 16 | 被上级领导批评、市民投诉、新闻媒体曝光问题的 | 15 | 被上级领导批评、市民投诉、新闻媒体曝光属养护单位责任的一次扣5分，在养护标段内但非养护单位责任且已及时上报的不扣分、未及时上报的一次扣5分。 |  |  |  |
| 其他 | 17 | 乡镇绿化主管部门发现的问题应积极整改到位，配合乡镇做好各项检查工作。 | 10 | 乡镇主管部门发现问题的扣2分/次，整改不及时扣5分/次，配合工作不到位的5分/次。 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 说明：1考核小组每月对辖区绿化考核一次，各级领导、城管大队、督查室在巡查或督查过程中发现的问题以及各类市民投诉、媒体曝光等方面的问题都作为日常考核的依据。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2此评分标准以100分为满分，90（含）-100分为优秀，每少一分扣当月养护款200元；80-89分为良好，每少一分扣当月养护款500元；70-79分为合格，每少一分扣当月养护款1000元；70分以下为不合格，每少一分扣当月养护款5000元，扣完为止。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评分人： |  |  |

附件2：锡山区绿地养护等级标准

| 类别 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行道树 | 植株青枝绿叶，长势茂盛（含地被植物），树冠丰满完整。植株无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、交叉枝、下垂枝、枯枝、伤损枝。树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露。道路行道树要有群体特色效果，品种统一，姿态协调，补植树木品种规格也应保持一致。无缺株、死树，植株不倾斜，无断桩、坏桩，桩位扎缚规范化。基本无病虫害危害迹象。其中蛀干性害虫危害率不超过3％。有防治措施。 | 树冠完整，长势良好。植株基本无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、交叉枝、下垂枝、枯枝。树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露。行道树品种统一，有良好的外观和遮荫效果，无死树，无缺株现象，基本无断桩，坏桩，桩位扎缚有效。病虫害危害未达到明显程度。其中，蛀干性害虫危害不超过5％。有一定的防治措施。 | 保持树冠基本完整。树穴有完整覆盖。无死树、无缺株现象。有病虫害控制措施，其中，蛀干性害虫危害率不超过10％。有一定的防治措施。 |
| 其他树木 | ①生长旺盛，树冠整齐，主侧枝分枝均匀，数量适宜，内膛通风透光。 ②叶色正常，无卷叶、黄叶（生长季节），无病虫害。 ③枝干健壮，无枯死枝，无蛀干性病虫危害。 ④缺株在2%以下（含2%）。不得连续2棵缺株，补植树木与原树木径级不超过20%。 ⑤树穴内无垃圾杂草、土壤松疏。 | ①生长正常，树冠基本完整，主侧枝分枝基本均匀，数量适宜，内膛通风透光。 ②叶色基本正常，有少量黄叶（生长季节）、焦叶、卷叶，有少量虫粪。 ③枝干生长正常，无明显枯死枝，病虫害虽有发生，但能及时根除。 ④缺株在4%以下（含4%）。不得连续3棵缺株，补植树木与原树木径级不超过30%。 ⑤树穴无垃圾杂草、土壤不板结。 | ①生长基本正常，树冠基本完整，选留主侧枝基本合理，内膛基本通风透气。 ②叶色基本正常，有部分黄叶（生长季节）、焦叶、卷叶，有部分虫粪，有被虫咬食的痕迹。 ③枝干生长正常，有少量枯死枝，有少量蛀干病虫危害。 ④缺株在6%以下（含6%）。不得连续4棵缺株，补植树木与原树木径级不超过40%。 ⑤树穴内基本无垃圾及高型杂草。 |
| 花卉 | ①植株健壮，花型正，花色艳，株行距适宜，不露底土，覆盖面达90%以上。 ②花卉生长正常，无枯枝残花（残花量≤10%），无缺株、倒伏。 ③花坛图案清晰，色彩鲜艳，花朵繁茂，花期一致。 ④花径花卉层次分明，高矮有序。 | ①花卉植株生长良好，花色艳丽，具有一定的株行距，不露底土，覆盖面达85%以上。 ②花卉生长正常（残花量≤15%），缺株、倒伏不超过3-5处，无枯枝残花。 ③花期基本一致。 | ①有整体色彩效果，不露底土，覆盖面达80%以上。 ②花卉生长基本正常，枯枝败叶清理不够及时，有部分枯枝残花（残花量≤25%）。 ③适时开花。 |
| 绿篱及地被 | ①生长茂盛，枝条茂密。 ②修剪成型，完整无缺。 ③无垃圾杂物。 | ①生长正常。无明显枯枝、断枝。 ②修剪及时，形状较完整。 ③基本无垃圾杂物。 | ①生长基本正常，有少量枯枝、断枝。 ②修剪能在规定时间内完成。 ③无明显的垃圾杂物。 |
| 草坪 | ①生长旺盛，草根不裸露。 ②生长季节不枯黄，杂草率≤15%，覆盖率达95%以上。 ③修剪及时，修剪高度符合要求，无垃圾及堆料堆物。 ④集中空秃面积不超过0.1M2。 | ①生长良好，杂草率≤25%，覆盖率达90%以上。 ②修剪高度符合要求，能及时处理堆料堆物。 ③单块空秃面积不超过0.2M2。 | ①生长基本正常，杂草率≤35%，覆盖率达85%以上。 ②修剪高度基本符合要求，堆料堆场清理能在规定期限内完成。 ③单块空秃面积不超过0.3M2。 |
| 病虫害控制 | 食叶性害虫危害的叶片每株小于5%，刺吸性害虫危害的叶片每株小于10%，蛀干性害虫率小于3%，基本无危害迹象。 | 食叶性害虫危害的叶片每株小于10%，刺吸性害虫危害的叶片每株小于20%，蛀干性害虫危害率小于5%，无明显危害迹象。 | 食叶性害虫危害的叶片每株小于15%，刺吸性害虫危害的叶片每株小于30%，蛀干性害虫危害率小于10%，无因病害而引起断枝倒伏现象。 |
| 杂草控制 | 无杂草。 | 基本无杂草。无缠绕性、攀缘性杂草。杂草高度控制在6cm以下，不影响景观效果。 | 无缠绕性、攀缘性杂草。控制杂草高度以不影响景观效果为度。 |
| 环境卫生 | 绿地整洁，无垃圾。 | 绿地整洁，无垃圾。 | 绿地整洁，基本无垃圾。 |

附件3：

整 改 通 知 书

致养护单位：

你单位负责养护的                                    项目存在如下问题：

现要求你单位按照养护的等级标准执行，并于    天内完成整改，以达到绿化养护技术标准，如未进行落实，我单位将严格执行养护考核办法，逾期造成的后果将由贵单位自负。

注：对整改内容理解不明白、不清楚的请及时联系养护部。如发现在要求、规定的天数里未进行整改的，则按照养护合同规定执行质量扣款等处罚方式进行处理。

养护方代表（签收）            无锡市锡山区人民政府厚桥街道办事处

（盖章）

年   月   日                             年   月   日

附件4：项目经理自查表

年      月     日         星期               天气：

| 作业路段 | （按养护计划填报） |
| --- | --- |
| 作业内容 | （按养护计划填报，应包含作业工人数量、领班绿化工姓名、工作内容和工作量、使用机械设备数量等） |
| 存在问题 | （项目经理须对所有养护路段进行巡查，发现问题应写明具体路段地点及问题类型，附问题照片。） |
| 整改安排 | （项目经理对当日巡查发现的问题的整改处置安排） |
| 整改复查 | （该栏由第二日值班经理填写，应写明整改复查情况） 值班经理： |

项目经理：                            审核人：

# 五、附件

## 附件一：

### 一、评标方法

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，得分次高的投标人为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标人为排名第三的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

### 二、评分标准

（一）评分项目及分值（总分100分）

1、价格分                                   20分

2、投标供应商综合情况                       20分

3、技术服务方案                             60分

（二)各项目评分标准

#### 1、价格分（20分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

#### 2、投标供应商综合情况（20分）

（1）企业业绩（2分）

投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准，无签订时间的以合同开始履行日期为准）至今承担过类似项目的，提供一个业绩得1分，本项最高得2分。

注：提供合同、验收证明（能够证明本项目已完成的证明材料）扫描件上传至投标文件并电子签章，不提供或提供不全本项不得分。

（2）专业证书（2分）

投标人具备有效期内的有害生物防治服务资质证书的，得2分。

注：提供相关证书扫描件上传至投标文件并电子签章，不提供或提供不全本项不得分。

（3）企业荣誉（2分）

投标人自2021年1月1日（以获奖证书落款日期为准）以来承担的类似项目获得过省辖市（含）以上行政主管部门颁发的相关荣誉，有1个得2分，本项最高得2分。

注：提供有效期内的相关证书扫描件上传至投标文件并电子签章，不提供或提供不全本项不得分。

（4）机械设备配备（6分）

在满足本项目设备基本要求的基础上：

①投标供应商拟投入制式标准制式水车（核定载质量≥10吨），有1辆得1分，本项最高得1分；

②投标供应商拟投入运输车（核定载质量≥5吨）（用于运输材料），有1辆得1分，本项最高得1分；

③投标供应商拟投入客车（15座及以上，用于接送养护工人及应急作业），有1辆得1分，本项最高得1分；

④投标供应商拟投入多功能抑尘车（核定载质量≥9吨），有1辆得1分，本项最高得1分；

⑤投标供应商拟投入吊车（汽车起重机）（核定载质量或额定起重量≥16吨），有1辆得1分，本项最高得1分；

⑥投标供应商拟投入高空作业车（最大起重高度≥14m），有1辆得1分，本项最高得1分。

注：标准制式水车、运输车、客车、多功能抑尘车、吊车（汽车起重机）、高空作业车等机械车辆自有的，提供车辆购置发票（发票抬头与投标人一致的发票）、车辆行驶证、车辆实景图片等相关证明材料扫描件上传至投标文件并电子签章；若是租赁车辆需提供租赁协议（有效期需满足本项目养护期）、租赁发票、车辆购置发票、车辆行驶证以及含车牌的车辆实景图片等相关证明材料扫描件上传至投标文件并电子签章，或提供承诺书（承诺中标后签订合同前提供以上所有设备，并上传至投标文件并电子签章，格式自拟），不提供或提供不全者不得分。采购人根据招标文件、中标方的投标文件会同行业主管部门在进场作业前进行现场验收，确认后签订合同。中标方最迟于自中标公告发布之日起20天内按要求配齐作业车辆，将作业车辆集中至采购人指定的车辆停放场所现场核查，达到可规范使用状态，包括但不限于车辆设备的通行、作业。如中标方所配备的作业车辆没有达到招标文件规定要求，导致项目无法正常运行，采购人有权取消其中标资格，一切损失由中标单位负责。

（5）人员配置（8分）

①养护作业基本人员（项目负责人除外）（4分）：具备园林绿化相关专业中级及以上职称证书同时具备中级及以上绿化工证书的，每人得1分，本项最高得4分。

②养护作业专业技术人员（项目负责人除外）（4分）：

a.具备园林绿化相关专业中级及以上职称证书同时具备花卉工或盆景工中级及以上技能等级证书的，每人得1分，本项最高得2分；

b.具备特种作业人员中具有高处作业或升降机相关专业特种工证书的，每人得1分，本项最高2分。

注：提供《主要人员配置表》（格式见附件）；①②配置同一人不可重复得分；返聘、临聘、已退休人员均不得分；已通过相关考试，但尚未拿到证书的，不得分；延续或换证提供换证前老的关于个人的注册和变更情况截图上传至投标文件并电子签章，否则对应项不得分。

以上成员的技能等级证书、职称证书、有专业要求的提供相关证明文件扫描件上传至投标文件并电子签章，同时提供由供应商近三个月中任意一个月（不含开标当月）连续三个月为其缴纳社保的缴费证明（需提供带有清晰二维码的官网扫描件）扫描件上传至投标文件并电子签章，不提供或提供不全本项不得分。

园林绿化相关专业职称证书是指：与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）的职称证书。

#### 3、技术服务方案（60分）

（1）绿化养护作业方案（12分）

包括：①养护计划、作业规范（3分）；②养护管理制度和养护管理档案（3分）；③专项养护方案（3分）；④园林绿化废弃物处置方案（3分）

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得12分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

（2）本项目实施的重点难点及解决方案（6分）

包括：①本项目重难点分析及解决方案（3分）；②本项目重点路段人员保障、技术保障方案（3分）

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

（3）精细化管理提升方案（12分）

包括：①提升原则（3分）；②提升目标（3分）；③提升方法（3分）；④实施步骤（3分）

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得12分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

（4）安全文明保障措施方案（6分）

包括：①安全养护指导思想（2分）；②各类安全防护措施（2分）；③安全文明制度、安全教育制度（2分）

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

（5）快速保障应急措施方案（6分）

包括：①灾害性天气（防汛、防冻、防雪）、养护防护应急措施、交通应急措施（3分）；②重大活动、各类创建活动、重大事故的快速处理预案（3分）

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

（6）养护管理制度和养护台账管理方案（8分）

包括：①公司管理体系（2分）；②养护管理制度及考核制度（2分）；③日常养护管理方案（2分）；④养护台账管理体系（2分）

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

（7）常见病害养护技术方案（10分）

包括：①常见病害分析阐述（5分）；②常见病害对应解决方案（5分）

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得5分；以上内容存在1处瑕疵的该条得3分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得10分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

技术标评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

注：投标文件中需上传证明的材料文件应上传到相关联对应的页面，若在评审过程中，评委在相对应页面找不到相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行负责。所需证明文件扫描件上传至投标文件并电子签章。

## 附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320205-THGC-G2024-0098

采购项目名称：厚桥街道绿化养护J标段

投标人：

年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致：江苏通汇工程管理咨询有限公司

我方收到贵方采购项目编号                    招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次                     的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

- 我方认为采购代理机构有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金（如有）。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

我公司(单位)愿针对本次项目                                    进行投标。

我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以财库〔2022〕3号为准]。

- （三）(投标人)法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：                                 日期：

江苏通汇工程管理咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业（单位），特授权         代表我公司(单位)全权办理针对本项目                      的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：          性别：        电话：

单位名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

投标人法定代表人身份证（正、反面）扫描件：

法定代表人授权代表身份证（正、反面）扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

- 法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓    名        性别：        年龄：        职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

投标人法定代表人身份证（正、反面）扫描件：

- （四）承诺书（格式）：

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（       ）提供符合采购要求的产品和服务；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的服务和专业技术能力；

3．本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （五）开标一览表（格式）：

开标一览表

采购项目编号：JSZC-320205-THGC-G2024-0098

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章          （电子签章）

注：评标时一律按苏采云系统自带的开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章。投标人对所报相关数据的真实性负责，江苏通汇工程管理咨询有限公司有权将相关内容进行公示。

- （六）报价明细表（格式）：

报价明细表

项目名称：                                 采购项目编号：

| 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 面积 | 综合 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厚嵩路北侧绿化带 （锡东大道-走马塘东路东侧） | 1、绿化养护，含上木类、色块绿篱类、草本地被类、草坪类、竹类、水生植物、立体绿化、草花等全部植物； 2、养护期：二级养护三年 3、绿化养护具体内容详见《锡山经济技术开发区绿化养护作业导则》 4、包含涉及养护产生的垃圾清运以及一定的风险费用 5、包含秋季追播黑麦草 | m2 | 10116 |  |  |
| 厚嵩路南侧绿化带 （锡东大道-走马塘东路东侧） | 1、绿化养护，含上木类、色块绿篱类、草本地被类、草坪类、竹类、水生植物、立体绿化、草花等全部植物； 2、养护期：二级养护三年 3、绿化养护具体内容详见《锡山经济技术开发区绿化养护作业导则》 4、包含涉及养护产生的垃圾清运以及一定的风险费用 5、包含秋季追播黑麦草 | m2 | 14022 |  |  |
| 嵩山桥南侧走马塘河两侧平坡 （嵩山桥往南段-走马塘河东西两侧，南侧至厂区） | 1、绿化养护，含上木类、色块绿篱类、草本地被类、草坪类、竹类、水生植物、立体绿化、草花等全部植物； 2、养护期：二级养护三年 3、绿化养护具体内容详见《锡山经济技术开发区绿化养护作业导则》 4、包含涉及养护产生的垃圾清运以及一定的风险费用 | m2 | 32855 |  |  |
| 联福路西安基里南侧林带 （安基里南侧L形林带） | 1、绿化养护，含上木类、色块绿篱类、草本地被类、草坪类、竹类、水生植物、立体绿化、草花等全部植物； 2、养护期：二级养护三年 3、绿化养护具体内容详见《锡山经济技术开发区绿化养护作业导则》 4、包含涉及养护产生的垃圾清运以及一定的风险费用 | m2 | 3995 |  |  |
| 高铁东锡太路北 （厚鸿路-高铁） | 1、绿化养护，含上木类、色块绿篱类、草本地被类、草坪类、竹类、水生植物、立体绿化、草花等全部植物； 2、养护期：二级养护三年 3、绿化养护具体内容详见《锡山经济技术开发区绿化养护作业导则》 4、包含涉及养护产生的垃圾清运以及一定的风险费用 | m2 | 45626.1 |  |  |
| 高铁线两侧 （锡太路往北-厚嵩路往南） | 1、绿化养护，含上木类、色块绿篱类、草本地被类、草坪类、竹类、水生植物、立体绿化、草花等全部植物； 2、养护期：二级养护三年 3、绿化养护具体内容详见《锡山经济技术开发区绿化养护作业导则》 4、包含涉及养护产生的垃圾清运以及一定的风险费用 | m2 | 97202.7 |  |  |
| 飞凤路/锡太路路口 | 1、绿化养护，含上木类、色块绿篱类、草本地被类、草坪类、竹类、水生植物、立体绿化、草花等全部植物； 2、养护期：二级养护三年 3、绿化养护具体内容详见《锡山经济技术开发区绿化养护作业导则》 4、包含涉及养护产生的垃圾清运以及一定的风险费用 5、包含秋季追播黑麦草 | m2 | 1165 |  |  |
| 样板段一标 （中东村委） | 1、绿化养护，含上木类、色块绿篱类、草本地被类、草坪类、竹类、水生植物、立体绿化、草花等全部植物； 2、养护期：二级养护三年 3、绿化养护具体内容详见《锡山经济技术开发区绿化养护作业导则》 4、包含涉及养护产生的垃圾清运以及一定的风险费用 5、包含秋季追播黑麦草 | m2 | 2080 |  |  |
| 样板段一标 （潘浦巷） | 1、绿化养护，含上木类、色块绿篱类、草本地被类、草坪类、竹类、水生植物、立体绿化、草花等全部植物； 2、养护期：二级养护三年 3、绿化养护具体内容详见《锡山经济技术开发区绿化养护作业导则》 4、包含涉及养护产生的垃圾清运以及一定的风险费用 5、包含秋季追播黑麦草 | m2 | 1287 |  |  |
| 样板段一标 （曹慕塘） | 1、绿化养护，含上木类、色块绿篱类、草本地被类、草坪类、竹类、水生植物、立体绿化、草花等全部植物； 2、养护期：二级养护三年 3、绿化养护具体内容详见《锡山经济技术开发区绿化养护作业导则》 4、包含涉及养护产生的垃圾清运以及一定的风险费用 5、包含秋季追播黑麦草 | m2 | 2185 |  |  |
| 样板段一标 （嵩山村委） | 1、绿化养护，含上木类、色块绿篱类、草本地被类、草坪类、竹类、水生植物、立体绿化、草花等全部植物； 2、养护期：二级养护三年 3、绿化养护具体内容详见《锡山经济技术开发区绿化养护作业导则》 4、包含涉及养护产生的垃圾清运以及一定的风险费用 5、包含秋季追播黑麦草 | m2 | 2520 |  |  |
| 样板段一标 （嵩林村） | 1、绿化养护，含上木类、色块绿篱类、草本地被类、草坪类、竹类、水生植物、立体绿化、草花等全部植物； 2、养护期：二级养护三年 3、绿化养护具体内容详见《锡山经济技术开发区绿化养护作业导则》 4、包含涉及养护产生的垃圾清运以及一定的风险费用 5、包含秋季追播黑麦草 | m2 | 720 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：投标供应商应当根据“三、项目技术要求和有关说明”的内容详细填写。

- （七）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺书

(投标人)针对本项目                 在此承诺：

1、本公司承诺所有人员无任何犯罪记录，承诺中标之后提供无犯罪记录证明。

2、本公司愿意接受本合同要求的作业质量和考核要求；自觉按照国家有关规定，按时足额缴纳各项税费和为本项目中投入人员缴纳社会保险金（养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金），缴纳比例不低于50%、提供相关福利等，现场所有人员工资、社保及福利等符合国家及地方相关政策最低要求，不享受特殊社保政策；建立职工有关档案。如有特殊情况，将提供合理说明；

3、本公司承诺中标后器具、设备确保满足项目最低配置的要求。

4、本公司承诺保质保量按时完成主管部门安排的指令性任务。

5、本公司承诺中标之后人员配置按工种及人数不低于最低要求配置到位。

6、

7、

8、

9、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

- （八）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

供应商名称（盖章）                       采购项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

注：（1）本表不得删除，可自行延长；

（2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容以及相关证明材料，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （九）投标供应商情况表（格式）：

投标供应商情况表

供应商名称（盖章）                        采购项目编号：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2023年 万元 |
| 实现利润 | 2023年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

- （十）主要人员配置表及项目负责人简历表（格式）：

主要人员配置表

供应商名称（盖章）                       采购项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 持有证书 | 工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.上表可自行延长，但不得改变文本格式。

2.人员相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

项目负责人简历表

供应商名称（盖章）                              采购项目编号：

| 姓 名 |  | 性别 |  |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职 称 |  |  | 资格证书号 |  |  | 参加工作时间 |  |  |
| 以往工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成服务项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被服务单位 |  |  | 项目名称 |  |  | 规模面积 | 服务期限 |  | 管理质量 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：1.上表可自行延长，但不得改变文本格式。

- 2.人员相关证明材料应按招标文件要求提供，并附在本表之后。

- （十一）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

投标人(盖章)：

日　期：

- 注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准填写中小企业声明函。

- 3.声明函必须提供，未提供视为无效投标文件。

4.供应商提供的声明函与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- （投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的             采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （十二）技术服务方案：

技术服务方案

投标人应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。

- （十三）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟）：