封闭式框架协议采购

征集文件

项目名称：南京市城乡建设委员会城建项目造价咨询服务框架协议采购

项目编号：JSZC-320100-JSDY-K2025-0023

南京市城乡建设委员会

江苏大友招标代理咨询有限公司

2025年6月

- 总  目  录

总  目  录	2

第一章  征集活动邀请	3

一、项目基本情况	3

二、供应商的资格要求	4

三、获取征集文件	5

四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点	5

五、公告期限	5

六、其他补充事宜	5

七、对本次征集提出询问，请按以下方式联系	6

第二章  供应商须知	7

第三章  框架协议文本	20

第四章 采购需求	45

一、项目概况	45

★二、技术要求	45

★三、商务要求	53

第五章  确定入围及成交供应商	61

第六章  响应文件格式	63

一、供应商信用承诺函	65

二、满足特定资格要求的证明文件	66

三、法人授权书	67

四、响应函	68

五、报价一览表	69

六、报价明细表	70

七、技术要求响应及偏离表	71

八、商务要求响应及偏离表	72

九、中小企业声明函	73

十、残疾人福利性单位声明函	74

- 第一章  征集活动邀请

受南京市城乡建设委员会（采购单位）委托，江苏大友招标代理咨询有限公司（以下简称“代理机构”）就南京市城乡建设委员会城建项目造价咨询服务框架协议采购（项目名称）征集供应商，欢迎符合条件的供应商参加本次框架协议采购活动。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JSDY-K2025-0023

2.项目名称：南京市城乡建设委员会城建项目造价咨询服务框架协议采购

3.预算金额：800万元

4.最高限制单价：

本项目采用优惠率（下浮率）报价，按照《江苏省物价局、江苏省住房和城乡建设厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》（苏价服〔2014〕383号）规定的基准费率的优惠率进行报价，优惠率（下浮率）不得低于30％，即（1-投标优惠率）不得高于70%（例：报价优惠率为30%则总投资≤500万元时投资估算编制或审核收费费率为：1‰×（100%-30%）=0.7‰）。

为保证报价合理性，当供应商投标优惠率高于80%时即（1-优惠率）低于20%时，供应商在投标报价时需提供完整的成本明细说明，评标委员会将根据供应商所提供的成本明细说明进行论证，分析报价合理性。若供应商提供的成本明细说明不能证明其报价合理性，则评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.适用本次框架协议的采购人或服务对象范围：南京市城乡建设委员会（详见本征集文件第四章）

6.采购需求：为进一步强化政府投资城建项目过程管控，按规定程序进行城建项目小额零星造价咨询服务框架协议采购。入围供应商的淘汰比例不低于20%且至少淘汰一家供应商，不四舍五入，采用进一法；最多入围30家供应商。报价相同，排名并列且超过入围数量上限的，一并淘汰。提交响应文件和符合资格条件、实质性要求的供应商少于2家时，采购活动终止。（详见本征集文件第四章）

7.框架协议的期限：（1）本次征集有效期原则上为两年，期间如因政府采购政策或集中采购目录调整等影响本项目执行，本项目将做出相应调整或即时终止。（2）供应商服务期限为两年,框架协议一年一签，每年经过采购人对服务质量进行考核打分，对于考核不达标的入围供应商不予续签下一年度框架协议，其余入围供应商续签框架协议。本项目入围通知书发出后，征集人与入围供应商按照项目征集结果签订第一年框架协议。（3）城建项目造价咨询业务自合同签订之日开始实施，至工程竣工验收结束，并完成项目决算审计且出具咨询报告之日终结。

8.本项目不接受联合体参加征集活动。

## 二、供应商的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：租赁和商务服务业。

（二）本项目特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 三、获取征集文件

1.时间：自征集公告发布之日起。

2.方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

## 四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点

1.提交响应文件截止时间、开启时间：2025年7月3日10点00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

## 五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次征集活动不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次采购活动的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

- 七、对本次征集提出询问，请按以下方式联系

（1）采购单位联系方式

采购单位：南京市城乡建设委员会

采购单位联系人：柏工

采购单位联系方式：025-83278150

办公地址：南京市鼓楼区广州路185号

（2）代理机构联系方式

项目负责人：顾工

征集文件编制：吴工

联系电话：025-69576310

联系传真：025-69576334

办公地址：南京市鼓楼区江东北路95号3楼

- 第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本项目采用封闭式框架协议采购方式，本文件仅适用于征集公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足征集公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足征集文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次封闭式框架协议采购活动（以下简称“采购活动”）及由此产生的框架协议文本和采购合同文本受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.参加采购活动的费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加征集活动有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和征集人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标，各入围供应商在领取入围通知书前向采购代理机构支付招标服务费壹万元整。本项费用无需在投标报价表中单列。请供应商予以关注。

账户名称：江苏大友招标代理咨询有限公司

开 户 行：交通银行南京长江路支行

帐   号：320006623018010124880

支付宝账户：jsdayou2015@vip.126.com

5.征集文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、征集文件

6.征集文件构成

6.1 征集文件由以下部分组成：

（1）征集活动邀请

（2）供应商须知

（3）框架协议及合同文本

（4）采购需求

（5）确定入围及成交供应商

（6）响应文件格式

供应商请仔细检查征集文件是否齐全，如有缺漏请立即与征集人联系。

6.2 供应商应认真阅读征集文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按征集文件的要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对征集文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.征集文件的澄清

7.1 任何要求对征集文件进行澄清的供应商，应在提交响应文件截止期十日前按征集公告中的通讯地址，以书面形式通知征集人。

8.征集文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，征集人可以对征集文件进行修改。征集文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为征集文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 征集人有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与征集人就采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、报价明细表、响应及偏离表、其他证明文件、响应函、报价一览表等部分。

包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

★（1）报价一览表；

★（2）响应函；

★（3）法定代表人身份证复印件或法人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

★（4）技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的征集文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的征集文件为准。

11.报价明细表（如有）

11.1 供应商应按照征集文件规定格式填报报价明细表。

11.2 每个分包只能用一项服务进行响应。

12.技术与商务要求响应

12.1 供应商需对征集文件中的技术与商务要求逐项作出响应。供应商响应的技术与商务要求不得低于征集文件要求。

12.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺

13.1 供应商需根据征集文件要求提供服务管理制度，服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力等材料。

14.响应函和报价一览表

14.1 供应商应按照征集文件中提供的格式完整、正确填写响应函、报价一览表。

14.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。征集文件另有规定的按规定执行。

15.响应文件有效期

15.1 响应文件有效期为响应文件提交截止时间之日后九十天。响应文件有效期比规定短的将被视为未实质性响应征集文件而予以拒绝。

16.响应文件有效期的延长

16.1 在特殊情况下，征集人于原响应文件有效期满之前，可向供应商提出延长响应文件有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃参加采购活动，同意延长响应文件有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受响应文件有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本征集文件第二章第25.1条规定做无效响应处理。

17.3 征集人可以按照规定，通过修改征集文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1供应商可在响应文件提交截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项采购活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在响应文件提交截止时间至征集文件中规定的响应文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其电子响应文件。

五、响应文件的开启与评审

20.响应文件的开启

20.1 征集人将在征集公告中规定的时间和地点组织开启响应文件。供应商应当按照《操作手册》规定，参加响应文件开启并在苏采云系统规定的时间内对电子响应文件进行解密。苏采云系统公布各供应商名称和报价。

20.2 供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《报价记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

21.评审

21.1 依法组建的评审小组进行项目评审。

21.2 评审小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定入围供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评审小组成员、代理机构均不得向供应商或与评审工作无关的其他人员透露。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审工作，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 代理机构和评审小组不向未入围的供应商解释未入围原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.响应文件的澄清

23.1 评审期间，评审小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明和补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评审小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评审小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评审小组澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查。依据法律法规和征集文件规定的资格要求对供应商的资格证明文件进行审查。

资格审查时，征集人将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加本次采购活动的资格。查询结果留存并归档。

24.1.2符合性审查。依据征集文件的规定，由评审小组从响应文件的有效性、完整性和对征集文件的响应程度进行审查，以确定是否对征集文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，征集人将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，评审小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了征集文件的要求。实质性响应是与征集文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的响应。

所谓重大偏离或保留是指与征集文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与征集文件不一致，而且限制了框架协议中征集人的权利或入围供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评审小组以少数服从多数的原则作出结论。评审小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果响应文件实质上没有响应征集文件的要求，评审小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应文件。

24.4 评审小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

24.5 供应商在响应文件开启及项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与征集人及评审小组联系。

25.无效响应和采购活动终止

25.1 无效响应情形

25.1.1供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

25.1.2供应商未按照征集文件要求上传电子响应文件。

25.1.3供应商同一项服务提交两个（含两个）以上不同的报价。

25.1.4供应商不具备征集文件中规定资格要求。

25.1.5供应商所报服务单价超过了最高限制单价。

25.1.6供应商未通过符合性审查。

25.1.7不符合征集文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9响应文件含有征集人不能接受的附加条件。

25.1.10评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

25.1.11响应文件未按照征集文件加盖电子公章。

25.1.12法律法规及本征集文件规定的其他无效响应情形。

25.2 采购活动终止情形

25.2.1出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.2因重大变故，采购任务取消。

25.2.3评审小组认定征集文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.4因苏采云系统故障原因造成响应文件开启不成功。

25.2.5提交响应文件和通过资格审查、符合性审查的供应商数量符合征集文件第五章规定的采购活动终止情形。

六、入围

26.确定入围供应商

26.1 入围供应商的确定原则和数量见征集文件第五章。

26.2 征集人将在“江苏政府采购网”发布入围结果公告，公告期限为1个工作日。

26.3 入围供应商有下列情形之一，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议：

26.3.1恶意串通谋取入围或者合同成交。

26.3.2提供虚假材料谋取入围或者合同成交。

26.3.3无正当理由拒不接受合同授予。

26.3.4不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经采购人请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行。

26.3.5框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动。

26.3.6框架协议约定的其他情形。

被取消入围资格或者被解除框架协议的供应商不得参加同一封闭式框架协议补充征集。

27.入围通知书

27.1 入围结果确定后，征集人将向入围供应商发出《入围通知书》，入围供应商应登录苏采云系统及时下载《入围通知书》。因系统存储空间有限，自入围结果公告发布之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《入围通知书》服务。因未及时下载而造成的一切后果由入围供应商自行承担。

27.2 《入围通知书》将是框架协议的一个组成部分，对征集人和入围供应商均具有法律效力。《入围通知书》发出后，入围供应商无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议，否则应当依法承担法律责任。

七、签订框架协议

28.签订框架协议

28.l 征集人在《入围通知书》发出之日起三十日内，按照征集文件确定的事项与入围供应商签订框架协议，入围供应商在接到通知后应及时登录苏采云系统完成框架协议签订工作，框架协议不得对征集文件确定的事项以及入围供应商的响应文件作实质性修改。入围供应商如无正当理由不及时签订框架协议的，应承担《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条第一款第（二）项规定的法律责任。

28.2 征集文件、入围供应商的响应文件及评审过程中有关澄清、承诺文件均作为框架协议的附件。

28.3 签订框架协议后，入围供应商不得将服务进行转包。征集文件不接受分包的，入围供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则征集人有权终止框架协议，采购人有权终止采购合同。转包或分包造成征集人或采购人损失的，入围供应商应承担相应赔偿责任。

八、其他约定

29.其他

29.1 征集人将建立用户反馈和评价机制，接受采购人对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价，并将用户反馈和评价情况向采购人公开，作为第二阶段选定成交供应商的参考。

29.2 框架协议有效期满后十个工作日内，征集人在苏采云系统发布成交结果汇总公告。

九、质疑

30.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的征集文件的，可以对征集文件提出质疑。

31.供应商认为征集文件、征集过程和征集结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向征集人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

31.1 对征集文件提出质疑的，为收到征集文件之日或者征集文件公告期限届满之日。

31.2 对征集过程提出质疑的，为各征集程序环节结束之日。

31.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

32.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一征集程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一征集程序环节提出多次质疑的，征集人将只对供应商第一次质疑作出答复。

33.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，征集人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加征集活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

34.供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向征集人提出，由征集人负责答复。

《质疑函》接收为江苏大友招标代理咨询有限公司。收件人：详见采购文件第一章。

35.以下情形的质疑不予受理：

35.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

35.2 超出政府采购法定期限的质疑。

35.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

35.4 未参加征集活动或在征集活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

35.5 供应商组成联合体参加征集活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

35.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

36.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

十、政策功能落实

37.促进中小企业发展

37.1 本项目服务由中小企业承接的，参与征集活动的供应商享受中小企业扶持政策。

37.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

37.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

37.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

37.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

37.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 第三章  框架协议文本

南京市政府采购框架协议文本（服务）（框架协议编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（征集人）南京市城乡建设委员会

乙方：（入围供应商）__________________

甲、乙双方根据南京市城乡建设委员会城建项目造价咨询服务框架协议采购项目框架协议采购的结果，签署本文本。

一、项目基本情况

1.1 采购需求：见征集文件需求。

1.2 最高限制单价：见征集文件。

1.3 适用本次框架协议的采购人范围：南京市城乡建设委员会。

1.4 履行合同的地域范围：南京市全域范围内。

二、第一阶段入围服务的相关信息

2.1 入围服务详细技术规格：见响应文件

2.2 服务标准：见响应文件

2.3 服务协议价格：优惠率（下浮率）       （%）

三、入围服务升级换代规则

本项目框架协议期内，不对入围服务进行升级换代。

四、确定第二阶段成交供应商的方式

采购人依据入围服务价格、工作经验、工作质量、服务便利性、用户评价或考核情况等因素，从第一阶段入围供应商中直接选定。

五、履约保证金

本项目乙方无需缴纳履约保证金。

六、资金支付方式、时间和条件

项目全过程造价咨询（含估算审核、概算审核、招标控制价审核、施工阶段跟踪审计、结算审核、决算审核）

（一）估算审核、概算审核、招标控制价审核费用

1、估算审核、概算审核、招标控制价审核三项审核工作全部完成并出具审核报告，且供应商按征集人要求提交全部相关档案资料后,支付至实际应付费用的90%；

2、以上三项审核费余款待每个项目的《工程竣工决算审计报告》提供之后，经市建委、市财政局决算批复后一次性支付费用。

（二）施工阶段跟踪审计、结算审核、决算审核

每个项目的《工程竣工决算审计报告》提供之后，经市建委、市财政局决算批复后一次性支付费用。

施工阶段全过程造价审核项目如开工3年内，决算审计仍未批复的，咨询人可向委托人申请支付咨询费用中部分基本收费，委托人根据项目进展、咨询人服务质量视年度预算情况予以支付，余款待工程竣工决算审计经市建委、市财政局批复后支付到位。

（三）根据入围供应商实际参与审核工作，据实结算审核费用。

七、框架协议期限

（1）本次征集有效期原则上为两年，期间如因政府采购政策或集中采购目录调整等影响本项目执行，本项目将做出相应调整或即时终止。

（2）供应商服务期限为两年,框架协议一年一签，每年经过采购人对服务质量进行考核打分，对于考核不达标的入围供应商不予续签下一年度框架协议，其余入围供应商续签框架协议。本项目入围通知书发出后，征集人与入围供应商按照项目征集结果签订第一年框架协议。

（3）城建项目造价咨询业务自合同签订之日开始实施，至工程竣工验收结束，并完成项目决算审计且出具咨询报告之日终结。

八、入围供应商的清退和补充规则

8.1 清退规则。入围供应商存在《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第十九条规定情形的，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议。已经签订框架协议的，除出现政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第十九条规定情形外，出现以下情形之一的，以及无正当理由放弃封闭式框架协议入围资格或者退出封闭式框架协议的，依照政府采购法等有关法律、行政法规追究法律责任。

1）在第二阶段直接选定中，如入围供应商因自身原因放弃项目实施，征集人有权终止其框架协议，服务期内不再分配任务给该入围供应商，入围供应商编号及项目分配接续循环；同时征集人可以向有关主管部门提交其失信行为，追究其相关责任。

2）每年经过采购人对服务质量进行考核打分，对于考核不达标的入围供应商不予续签下一年度框架协议。

3）被取消入围资格或者被解除框架协议的供应商不得参加同一封闭式框架协议补充征集。

4）无正当理由未在规定时间内领取审计资料的；

5）因审计质量不过关影响项目进度造成严重后果的；

6）审计时限因中介机构原因导致超期30天的；

7）因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的；

8）转包给其他中介机构或未经采购人批准聘请其他单位人员开展审计工作的；

9）未严格履行保密义务导致发生泄密的；

10）违反审计“八不准”工作纪律的。

8.2 补充规则。如出现剩余入围供应商不足入围供应商总数70%且影响框架协议执行的情形时，代理机构报监管部门同意后，将进行补充征集供应商。补充征集的条件、程序、评审方法和淘汰比例与初次征集相同。补充征集遵守原框架协议的有效期。补充征集期间，原框架协议继续履行。

九、采购合同文本

见“框架协议文本附件1”（乙方在苏采云系统中与采购人签订采购合同）

十、甲乙双方的权利和义务

10.1 甲方的权利

（1）确定框架协议采购需求。

（2）确定最高限制单价。

（3）确定框架协议有限期。

（4）制定统一的采购合同文本供采购人、供应商使用，并明确要求采购人、供应商不得擅自改变框架协议约定的合同实质性条款。

（5）乙方存在《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第十九条第一款规定的情形时，取消入围供应商的入围资格，或解除与其签订的框架协议。

（6）在框架协议期内，随时对乙方履约情况进行检查。

1、甲方有权要求乙方提供真实、详细的公司资信材料及符合要求的服务。

2、甲方有权要求乙方独立提供服务，不得将甲方所委托服务转包第三方。

3、乙方如在提供服务过程中出现问题，致使采购结果不符合合同内容的，或因泄露秘密或业务资料，给甲方造成损害，甲方有权取消入围供应商的资格，并要求乙方承担与自身过错相适宜的责任并赔偿由此而造成的所有损失。

4、合作协议有效期内，因甲方政策或实际情况发生变化，甲方有权利单方面暂停/取消本协议，并不承担乙方由此产生的各项费用或成本。

5、甲方有义务在乙方接受具体采购项目后，及时与乙方沟通，交流意见，并向乙方提供明确、清晰的采购需求。

6、甲方有义务就具体采购项目协助乙方对采购过程中的技术问题进行澄清。

7、与乙方就具体采购项目签订合同后，履行合同中规定的其他的甲方权利与义务。

10.2 甲方的义务

（1）为第二阶段合同授予提供工作便利。

（2）对第二阶段最高限价和需求标准执行情况进行管理。

（3）对第二阶段确定成交供应商情况进行管理。

（4）根据框架协议约定，在质量不降低、价格不提高的前提下，对入围供应商因服务升级换代、用新服务替代原入围服务的情形进行审核。

（5）建立用户反馈和评价机制，接受采购人和服务对象对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价，并将用户反馈和评价情况向采购人和服务对象公开，作为第二阶段直接选定成交供应商的参考。

（6）公开封闭式框架协议的第二阶段成交结果。

（7）办理入围供应商清退和补充相关事宜。

（8）建立真实完整的框架协议采购档案，妥善保存采购文件资料。

10.3 乙方的权利

（1）乙方（及其委托的代理商，以下统称乙方）具有为采购人提供服务的资格。

（2）乙方有权拒绝采购人提出的以本次框架协议采购名义购买非入围服务或满足采购人超出响应承诺以外的其他要求。

（3）对采购人在购买入围服务过程中的不正当要求和违规行为进行投诉，并要求有关部门做出处理。

（4）有权拒绝任何个人以采购人名义按照协议价格购买入围服务和进行现金交易。

1、乙方在接受具体采购项目后，有权要求甲方提供全面反映采购项目预期目标的技术要求及其他相关的必要资料或文件。

2、乙方必须充分尊重甲方意见，为甲方提供全面服务。

3、乙方必须维护甲方的合法权益，不得为乙方或任何第三方的权益而损害甲方的合法权益。

4、乙方按照双方确认的中标价格向甲方提供服务（具体委托协议另有约定的除外）。

5、乙方对服务质量和结果承担最终责任。确因乙方的过失，致使甲方在具体采购项目中遭受损失，乙方应承担与自身过错相适宜的责任并赔偿由此造成的所有损失。

6、乙方应为甲方配备具有较高专业水准、丰富从业经验、勤勉尽责的专门项目团队，完成甲方的采购事宜。

7、乙方保证对提供给甲方的服务享有合法权利，不侵犯任何第三方的知识产权等权益（包括但不限于商标权、专利权、版权、对不便申请专利的技术秘密和商业秘密的权利等）。否则，乙方将赔偿由此给甲方造成的全部损失。

8、本协议有效期内，乙方经行业主管部门授予的资格（质）如发生变更，或机构变更，相关人员变动，歇业、停产、转产等情况，应在2个工作日内通知甲方。

9、与甲方就具体项目签订合同后，履行合同中规定的其他的乙方权利与义务，在甲方提出与采购合同约定事项相关的合理要求时，乙方应积极做出响应并予以满足。

10.4 乙方的义务

（1）严格执行国家法律法规，严格按照响应文件承诺的价格和服务履约，遵守本合同条款。

（2）乙方如委托代理商代其接受采购人合同授予并履行采购合同，在签订框架协议时需提供代理商委托代理协议和代理商名单，作为框架协议的附件。乙方委托的代理商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定。

（3）随时接受并配合甲方的监督检查，并配合财政部门对采购人和其他入围供应商对框架协议执行情况进行监督，发现违规违约情形的，及时向财政部门报告。

（4）在框架协议有效期内，按照不高于协议价格的价格，向采购人提供相关服务。

（5）乙方及其委托的代理商对本项目承担连带责任，乙方委托的代理商必须履行乙方在响应文件中承诺的责任和义务。

乙方应对在执行审核过程中知悉的商业秘密及甲方提供的信息、资料保密。本项保密义务不因本协议权利义务终止而解除，在履行协议期间和审核项目结束后，未经甲方的书面同意，不得泄露与本协议规定业务活动有关的保密资料，如遇其人员泄密的，乙方应承担一切由此引发的法律后果。

十一、税费

本框架协议执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、争议解决的办法

因本框架协议的签订、履行而发生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决，如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十三、框架协议文本的生效及其它

13.1 本框架协议文本经甲乙双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

13.2 本框架协议文本未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

13.3 本框架协议文本正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年    月   日

附件1：采购合同文本（签订合同时删除)

南京市城乡建设委员会城建项目造价咨询服务采购合同

项 目 名 称：

建 设 地 点： 南京市

合 同 编 号：

咨 询 类 型：

第一部分　建设工程造价咨询协议书

委托人（采购人）：南京市城乡建设委员会

咨询人（供应商）：

服务协议价格：优惠率（下浮率）           （%）

依据《中华人民共和国民法典》（合同编）及工程造价相关管理规定，经双方协商一致，签订本工程造价咨询合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1、项目名称：

2、建设地点：

3、资金来源：财政性资金

4、工程用途：

5、项目规模：

6、投资估价：

7、咨询业务范围及内容：项目全过程造价咨询（含估算审核、概算审核、招标控制价审核、施工阶段跟踪审计、结算审核、决算审核）

二、本协议书的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同通用条款赋予的定义相同。

三、本合同的组成部分及解释顺序为：

1、建设工程造价咨询协议书；

2、建设工程造价咨询合同专用条款；

3、建设工程造价咨询合同通用条款；

4、建设工程造价咨询合同履行中共同签署的补充文件；

5、通过招标方式获得咨询业务的，还包括下列资料：

（1）招标文件；

（2）投标书及其附件；

（3）中标通知书。

四、咨询人同意按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人同意按照专用条款中约定的期限、方式、币种和额度向咨询人支付酬金。

估算审核、概算审核、招标控制价（含工程量清单）审核、施工阶段跟踪审计、工程结算审核服务费用参照《江苏省物价局、江苏省住房和城乡建设厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》（苏价服〔2014〕383号）相应收费标准乘以（1-优惠率）计取；工程竣工决算审核服务费用按工程决算最终审定额的0.1%乘以（1-优惠率）计取；

若咨询人同时承担同一个项目的施工阶段跟踪审计、工程结算审核和工程竣工决算审核，则施工阶段跟踪审计、工程结算审核费用只计取“施工阶段全过程造价控制”的基本收费和“工程结算审核”的效益收费，且安装部分不予上浮。除此之外，委托人不再负担受托人工作人员的加班费以及其他咨询人在工作过程中所发生的一切费用。

若咨询人只承担同一个项目的工程结算审核和工程竣工决算审核，则工程结算审核费用只计取标准中“工程结算审核”的基本收费和效益收费，且安装部分不予上浮。除此之外，委托人不再负担受托人工作人员的加班费以及其他咨询人在工作过程中所发生的一切费用。

估算审核的“总投资”为“经委托人确认的估算审核总投资”；概算审核的“概算价”为“经委托人确认的概算审核价”；招标控制价（含工程量清单）审核的“建安工程造价”为经建设单位审定的建安工程招标控制价（不含暂列金额）；施工阶段跟踪审计、工程结算审核和工程竣工决算审核（含工程结算审核）咨询费的“送审建安造价”为项目累计送审建安工程造价，“核增额加核减额”为项目累计建安工程造价的核增或核减额。

六、本合同的建设工程造价咨询业务自合同签订之日开始实施，至工程竣工验收结束，并完成项目决算审计且出具咨询报告之日终结。本协议自甲乙双方法定代表人或授权人签字并加盖公章之日起生效，本协议有效期内，任何一方如有变更、终止本协议的要求，应提前30天书面通知对方，双方协商一致后方可变更或终止。

七、本合同共肆份，委托人贰份，咨询人贰份。

委　托　人：（盖章）　　　　　　　咨　询　人：（盖章）

法定代表人（或负责人）：　　      法定代表人（或负责人）：

（签字或盖章）                    （签字或盖章）

委托代理人：（签字）　　　        委托代理人：（签字）

开户银行：　　　　　　             开户银行：

账　　号：　　　　　　　           账　　号：

电　　话：　　　　　　　           电　　话：

传　　真：　　　　　　　　　　　　 传　　真：

经办人：                           经 办  人：

年    月    日　　　　　　　　　　    年    月    日

第二部分　建设工程造价咨询合同通用条款

词语定义、适用语言和法律、法规

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1、“委托人”是指在建设工程造价咨询协议书上指明并与咨询人在该协议书上签字、盖章的当事人。

2、“咨询人”是指具有《工程造价咨询企业资质证书》,在建设工程造价咨询协议书上指明并与委托人在该协议书上签字、盖章的当事人。

3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

4、“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。

5、“正常服务”是指双方在专用条款中约定的工程造价咨询工作；

6、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

7、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，咨询人增加的额外工作量。

第二条　建设工程造价咨询合同适用的法律、法规是中华人民共和国的法律、法规，以及专用条款中约定的部门规章、工程造价有关计价办法、规定，及项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条　建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

咨询人的义务

第四条　向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业资质证书及承担本合同咨询业务的专业人员名单、咨询工作计划等。

第五条　咨询人按专用条款中约定的工作范围和内容，向委托人提供工程造价咨询专业服务，包括正常服务、附加服务和额外服务。并在合同约定的时间内，提供符合行业管理规定的咨询成果文件。

第六条  咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与本工程造价咨询项目有关的任何报酬。咨询人不得参与可能影响合同规定的委托人利益的任何活动。

第七条　咨询人不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

委托人的义务

第八条　委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系，解决在咨询业务中的委托方问题，并代表委托人签署相关文件。

第九条　委托人委托项目实施单位在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。并对资料的真实性、完整性负责。

第十条委托人在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十一条　委托人应当按合同条款规定及时支付咨询费用。

咨询人的权利

第十二条　咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

第十三条咨询人在咨询过程中，有权对与本咨询业务有关的问题进行核对或查问，以及到工程现场勘察。

第十四条咨询人在咨询过程中，由于委托人原因造成咨询人无法继续履行合同时，咨询人有权解除合同并要求委托人承担相应赔偿。

第十五条咨询人在咨询过程中，有独立执行工程造价咨询业务工作的权利。

咨询人有权拒绝委托人提出的有失公平、公正及违反法律法规的要求，由此原因造成的咨询合同终止咨询人免责。对于造成咨询人损失的，由委托人给予赔偿。

委托人的权利

第十六条　委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

第十七条委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

第十八条当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

第十九条当委托人认定咨询人执行的专业咨询业务不符合相关规范时，有权要求咨询人整改。

咨询人的责任

第二十条　咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务。因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。

第二十一条　咨询人对委托人或第三人所提出的咨询业务范围内的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担相应的责任。

第二十二条　咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任

第二十三条　委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

第二十四条　委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

合同生效、变更与终止

第二十五条　本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十六条　由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍、延误或重复以致增加了工作量或延长了约定的咨询时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

第二十七条　当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在7个工作日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第二十八条　咨询人由于非自身原因暂停或中止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

第二十九条　变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务酬金

第三十条　正常服务，附加服务和额外服务的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条款约定的方法计取，并按约定的时间、数额和币种支付。

第三十一条　如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利率计算。

第三十二条　如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议部分酬金的支付。

第三十三条　支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条款约定。

其　　他

第三十四条　因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

第三十五条　咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

第三十六条　未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十七条  咨询人应对咨询报告的质量负责，委托人有对咨询工作和实施效果进行评价的权利。评价时间在咨询成果报告提交后一个月完成，并根据有关规定填写《咨询效果评价意见表》。对评价结果有争议时，以项目所在地造价行业主管部门裁定意见为准。

合同争议的解决

第三十八条　因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

第三部分　建设工程造价咨询合同专用条款

第一条  本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定

1、适用法律和法规：《中华人民共和国民法典》（合同编）、《建筑法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《江苏省建筑市场管理条例》、《江苏省建设工程造价管理办法》、《南京市政府投资项目概算管理办法》等

2、工程造价计价办法：现行国家、行业及江苏省有关规范和技术标准等

3、标准规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《市政工程设计概算编制办法》(建标【2011】1号)、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）等有关现行规范及计价文件等

第二条  本合同         咨询项目负责人由       担任，负责本咨询项目的具体实施及与委托方的联系等事宜。

1、根据咨询项目特点，咨询人应配备齐全相应人员，如：土建、安装、市政、园林绿化及财务审计等各专业实践经验丰富、业务技术精湛、职业道德良好的审核人员，积极解决专业难题，确保审核质量，并对审核成果质量负责。

第三条　建设工程造价咨询业务范围及内容

1、委托工程造价咨询的工程范围：

项目全过程造价咨询（含估算审核、概算审核、招标控制价审核、施工阶段跟踪审计、结算审核、决算审核）；

2、委托工程造价咨询业务的内容（下列内容有委托的在□中打√）：

2.1 建设工程造价咨询业务

£估算审核

£概算审核

□招标控制价审核

£施工阶段跟踪审计

□结算审核

□决算审核

- 3、具体咨询工作内容

3.1估算审核

具体包括但不限于以下内容：

- （1）估算指标的完整性和合理性，是否满足整个项目实施阶段对投资控制的要求；对于土方、桩基、支护等可能存在不确定的施工内容是否充分考虑合理方案并计取费用。对于涉及新工艺、新技术以及各类特殊专项费用是否合理考虑。

- （2）前期费用、其他费用计取的完整性和准确性，是否依据相关文件规定计取；

- （3）是否包含应对设计变更、物价波动等风险的预留费用。

成果文件：要求出具符合规范的估算审核成果文件，包括审核报告和审核汇总表。

3.2概算审核

具体包括但不限于以下内容：

- 审核概算编制依据的合法性、时效性和适用范围；

- 审核概算编制深度是否达到要求，是否有完整的编制说明、总概算表、单项工程综合概算表、单位工程概算表、分部分项工程概算表，是否达到有关规定的深度要求；

- 审核工程概算上报文件是否符合立项文件和初步设计批复文件范围；

- 审核工程量是否计算准确，是否符合初步设计图纸；

- 审核工程费用的计价定额套用是否合理，人工、材料、机械台班单价取定是否符合相关规定，费率取值是否在合理范围内；⑥审核前期费用、其他费用的计算方法是否符合国家、行业有关部门的规定，费率的确定是否科学合理，计算结果是否准确。

成果文件：要求出具符合规范的概算审核成果文件，应包括审核报告、审核汇总表、审核明细表及审核概算书等。

3.3招标控制价审核

具体包括但不限于以下内容：

- 招标工程量清单和控制价编制依据是否符合相关规定；编制说明是否完整；采用的价格是否合理；

- 工程量清单中的项目名称、项目编码、项目特征、工程内容、计量单位、工程量是否与建设工程计价规范、建设工程设计文件相符合；

- 综合单价确定是否真实、合理、准确；

- 措施项目内容和计算是否结合工程特点和招标要求，依据现行的省级、行业建设主管部门颁发的计价依据中的措施清单项目，结合拟建工程的常规施工组织文件编制；

- 其他项目清单计价含暂列金额、暂估价（材料暂估价、专业工程暂估价）、计日工及总承包服务费等是否根据拟建工程的实际情况和相关依据编制，具体项目内容是否真实、必要，具体数额是否客观、合理；

- 规费和税金是否按照国家或省级、行业建设主管部门规定的标准计算；

- 对招标文件中的合同条款的完整性、合理性进行审核，重点关注变更签证及合同价款调整的约定。

成果文件：审核成果文件应包括招标控制价招标工程量清单复核报告、审核意见单等。

3.4施工阶段全过程造价控制审计

具体包括但不限于以下内容：

- 建设程序执行情况审查：包括项目立项、概算批复、环评报告批复等审批情况；建设用地、规划、施工图审核、施工许可等手续办理情况；

- 建设管理情况审查：包括建设规模、实施进度、造价控制情况；工程、设计、大宗物资等招标投标等情况；经济合同的签订及履行情况；

- 审查建设单位有关内部控制制度的建立和执行情况；

- 参与设计图纸会审、设计变更合理化的论证；

- 全过程掌握各参建方履行施工合同的情况；

- 对工程计量、计价、工程变更、签证的真实性、合规性进行审查，并对造价进行审核，参与工程计量、计价、工程变更、签证的现场测量及取证，并保留原始测量记录和影像资料，及时形成书面审核意见书报委托人，如发生重大设计变更或突发情况应及时提醒建设单位报批，并填报《重大及突发情况表》报委托人，并建立工程变更、签证台账；

- 审核工程进度款，建立工程进度款支付台账。咨询人项目负责人每月应主动核实工程形象进度，计算月产值，如出现问题应向委托人出具书面审核意见书，不得在建设单位负责审核的相关材料上签章。审核上报已完成工程量与实际已完成工程量是否一致；当期应支付金额的计取是否符合施工合同要求；审查当期工程变更的审批情况；审查施工单位分包审核及投标人员到场情况。

- 如发生索赔，应及时收集相关证据及资料，提出针对性建议，并协助处理索赔相关事宜；

- 审核所有涉及造价的工程技术文件并分析造价影响，及时提出风险规避建议；

- 规范记录施工阶段全过程造价控制审计日志；

- 提交施工阶段全过程造价控制审计月度报告、年度报告，报告中至少应包括工程概况、现场施工情况、当月发生的变更签证情况、工程款支付情况、工程现场照片以及施工阶段全过程造价控制审计过程中发现的问题及建议等；

- 提供与建设项目有关的询价、核价、造价动态分析等与造价控制相关的其他咨询服务；

- 咨询人根据项目建设情况及时对项目建设单位报送的阶段性结算文件进行审核。

现场管理要求：

（1）造价咨询组的现场管理必须由有3年以上工作经验的固定专人负责（一级注册造价师），从开工日到竣工验收合格，必须确保每周不少于三个工作日有1人以上在项目现场（具体咨询人人数根据委托人要求而定），其余时间按建设单位要求及时到场处理涉及工程投资问题。必须参加每周召开的例会（有事须提前向委托人请假）。对于隐蔽工程等必须造价咨询单位现场签字认可的项目，咨询人必须准时到现场，否则，咨询人须承担相应的责任，委托人视情节轻重扣除咨询服务费。

（2）项目现场办公室内必须张贴项目管理规定、项目组织架构、项目人员分工等标牌、项目现场人员挂胸牌。项目现场办公室必须打扫，保持工作环境的卫生、整洁。现场办公室必须配备电脑、打印机、照相机等必要的办公设备。现场办公室必须张贴作息时间表。

成果文件：

（1)每月25日，供应商须向采购人提供规范的《工程造价咨询月报》、《工程量计量表》及相关事项的审核意见书报与委托方备案；工程实施过程中如在批准的投资概算内发生限额（100 万元与总投资 5%两者取低值，下同）以上单项设计变更或其他突发重要情况应立即填写《重大及突发状况情况表》向委托方报备，如未按时提供以上内容，委托人有权利扣除当月完成工程量为基数计算的咨询服务费。

（2）出具阶段性施工阶段全过程造价控制审计（含工程结算审计）报告（提交书面报告1份及相应电子版1份）。

3.5工程结算审核

具体包括但不限于以下条款：

- 工程结算审核，及时出具整套结算审核报告、各项费用汇总表交征集人归档，并同时归还结算送审资料；

- 现场核量时需做好现场查测记录，并现场签字，不得事后补签。

- 对所有变更、签证（含合同外新增单价）进行复核，查验真实性、准确性。

- 供应商发现争议与纠纷，需及时纠正的问题或其他重大问题，应立即向征集人反映并提出书面意见（应附调查取证资料、建议处理方案和建议）。

- 参与结算过程中的争议协调会。

- 组织安排与造价主管部门的专题咨询事项。

- 审核项目是否按照批准的概（预）算内容实施，有无超标准、超规模、超概（预）算或漏项、甩项等现象；

- 审核项目建设是否履行基本建设程序，是否符合有关建设管理制度要求等；

- 开展与本工程有关的造价指标分析等专业技术咨询服务。

成果文件:

（1）报告出具前，需通过咨询人单位内部复核并将三级复核表等单位内部审批材料，以及审计证据资料提交采购人复核；

（2）工程结算审核报告包括结算审定单，成果文件的电子版应包含计算底稿、签证单、各类相应的文件等。

3.6工程竣工决算审核

具体包括但不限于以下条款：

- 根据送审工程竣工决算报表及工程结算审核报告，审核该项目所有建设投资费用，及时出具工程竣工决算审核报告、各项费用汇总表交征集人归档，并同时归还决算送审资料；

- 审核项目资金核算是否规范，资金使用是否合理，有无挤占、挪用现象；审核项目收支情况。

- 审核尾工工程及预留费用是否控制在概算确定的范围内，预留的金额和比例是否合理；

- 审核待摊费用支出及其分摊是否合理、准确；

- 审核项目形成资产是否全面反映，计价是否准确，资产接受单位是否落实；

- 审核待核销基建支出和转出投资有无依据，是否合理；

- 审核项目在建设过程中历次检查和审计所提的重大问题是否已经整改落实；

- 审核决算资料、工程竣工决算报表所填列的数据是否完整，表间勾稽关系是否清晰、正确。

- 针对工程竣工决算审核过程中发现的普遍性或重大问题，供应商需提出合理的审核意见和建议，促进工程建设规范管理。

成果文件：

（1）形成工程竣工决算审核报告，报告出具前，需通过咨询人单位内部复核并将三级复核表等单位内部审批材料，以及审计证据资料提交采购人复核；

（2）提交完整的决算审核报告包括工程结算部分，成果文件的电子版应包含计算底稿。

第四条　双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：根据项目情况由委托人确定。

双方约定的咨询人应提供的建设工程造价咨询供时间：详见下表。

工程造价咨询时限表

| 序号 | 工程造价 | 估算审核 | 概算审核 | 招标控制价（含工程量清单）审核 | 工程结算审核时间 | 决算审核时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000万元以下 | 3天内完成审核。 | 在取得修改完善后的初步设计概算，3天内完成审核。 | 从接收完整的招标图纸之日起，5天内完成项目审核。 | 从接收完整的竣工结算资料之日起30天 | 从接收完整的工程竣工财务决算资料之日起10天 |
| 2 | 1000-5000万元 |  |  |  | 从接收完整的竣工结算资料之日起45天 | 从接收完整的工程竣工财务决算资料之日起15天 |
| 3 | 5000万元-1亿元 |  |  |  | 从接收完整的竣工结算资料之日起60天 | 从接收完整的工程竣工财务决算资料之日起20天 |
| 4 | 1亿元-3亿元 |  |  |  | 从接收完整的竣工结算资料之日起90天 | 从接收完整的工程竣工财务决算资料之日起30天 |
| 5 | 3亿元以上 |  |  |  | 从接收完整的竣工结算资料之日起120天 | 从接收完整的工程竣工财务决算资料之日起40天 |

备注：在特殊情况下，需调整审查期限的，经委托人同意，书面确定新的审查期限。

第五条　委托人应在　日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第六条  委托人授权     为本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

第七条　咨询人在其责任期内如果因自身原因给委托方造成经济损失时，同意按以下办法承担责任，向委托方支付赔偿金：

赔偿金=直接经济损失×酬金比率（扣除税金）。

第八条  项目实施单位对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，由此造成的咨询人工作的缺陷或失误及额外工作由委托人负责对咨询人进行赔偿。本合同约定的资料完整提供时间为根据委托人安排及时提供。

第九条  咨询人发生额外工作包括：

□由于委托人提供的图纸等条件资料不全或发生变化，咨询人根据变化的条件资料发生的重复咨询工作；

□实施工程施工阶段造价咨询业务，由于委托人或第三人的原因工程建设周期延长；

□其它。

第十条　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：

估算审核、概算审核、招标控制价（含工程量清单）审核、施工阶段跟踪审计、工程结算审核服务费用参照《江苏省物价局、江苏省住房和城乡建设厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》（苏价服〔2014〕383号）相应收费标准乘以（1-优惠率）计取；工程竣工决算审核服务费用按工程决算最终审定额的0.1%乘以（1-优惠率）计取；

若咨询人同时承担同一个项目的施工阶段跟踪审计、工程结算审核和工程竣工决算审核，则施工阶段跟踪审计、工程结算审核费用只计取“施工阶段全过程造价控制”的基本收费和“工程结算审核”的效益收费，且安装部分不予上浮。除此之外，委托人不再负担受托人工作人员的加班费以及其他咨询人在工作过程中所发生的一切费用。

若咨询人只承担同一个项目的工程结算审核和工程竣工决算审核，则工程结算审核费用只计取标准中“工程结算审核”的基本收费和效益收费，且安装部分不予上浮。除此之外，委托人不再负担受托人工作人员的加班费以及其他咨询人在工作过程中所发生的一切费用。

估算审核的“总投资”为“经委托人确认的估算审核总投资”；概算审核的“概算价”为“经委托人确认的概算审核价”；招标控制价（含工程量清单）审核的“建安工程造价”为经建设单位审定的建安工程招标控制价（不含暂列金额）；施工阶段跟踪审计、工程结算审核和工程竣工决算审核（含工程结算审核）咨询费的“送审建安造价”为项目累计送审建安工程造价，“核增额加核减额”为项目累计建安工程造价的核增或核减额。

2、正常酬金支付方式

（1）估算审核、概算审核、招标控制价审核（含工程量清单）费用

1）估算审核、概算审核、招标控制价审核（含工程量清单）三项审核工作全部完成并出具审核报告，且供应商按征集人要求提交全部相关档案资料后,支付至本阶段应付费用的90%；

2）以上三项审核费余款待每个项目的《工程竣工决算审计报告》提供之后，经市建委、市财政局决算批复后一次性支付费用。

（2）施工阶段跟踪审计、结算审核、决算审核

每个项目的《工程竣工决算审计报告》提供之后，经市建委、市财政局决算批复后一次性支付费用。

施工阶段全过程造价审核项目如完工2年内，决算审计仍未批复的，咨询人可向委托人申请支付咨询费用中部分基本收费，委托人根据项目进展、咨询人服务质量视年度预算情况予以支付，余款待工程竣工决算审计经市建委、市财政局批复后支付到位。

- （3）根据入围供应商实际审核工作，据实结算费用。

- 3、其他约定

3.1本合同项下的价款和价外费用均为包含增值税的含税价，但当事人另有约定的除外。

3.2发票

3.2.1咨询人按照下列第（2）项约定开具发票：

（1）如委托人提出开票需求，咨询人在收到委托人支付的款项后依法开具当次支付金额的增值税发票。

（2）其他约定：咨询人在要求付款前需向委托人开具相应金额的增值税发票，咨询人收费发票由开具。

3.2.2委托人提供的开票信息

公司名称（全称）：

纳税人识别号：

银行账号：                   开户银行：

地址：                       电话：

第十一条　建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第（2）种方式解决：

1、提交　　　　　　仲裁委员会仲裁；

2、依法向甲方所在地人民法院起诉。

3、其他

本协议未尽事宜或对本协议的任何修改，均由双方再行协商并达成书面补充协议，补充协议与本协议具有相同法律效力。

附加协议条款：

1、跟踪审计项目，施工期间咨询人应每周不少于三个工作日派驻专业人员现场办公。

2、签订委托协议时，向委托人提供承担本协议业务的专业人员名单、质量控制方案、服务承诺、廉政措施等工作方案，并按协议中约定的范围实施咨询业务。

3、咨询人承担的项目，如遇项目建设计划调整或其他政策调整，导致委托的项目减少或取消时，咨询人承诺无条件服从。

4、咨询人应按约定的工作范围、工作内容和工作要求提供审核服务，在客观、公正和实事求是的工作原则下做好服务工作，维护委托人的合法权益。接收委托人的工作安排、管理监督和业务复核，按照国家审计机关的审计程序和委托人关于审计质量、进度的要求，完成所承担的审核任务，严格实行“三级复核”制度，并对审核结果的全面性、真实性、合法性负责。

5、咨询人应根据工作内容、审核周期、现场标段划分等因素，成立项目审计组，编制审核工作方案及实施细则。咨询人审计组人员应与投标的人员一致，编制的审核工作方案及实施细则须经委托人批准后方可实施。编制实施细则时，应当提供重要节点、环节的控制方法，并严格实施。

6、咨询人在履行本合同期间，发现被审核对象违法、违纪、违规等问题以及有关问题的疑点和线索，应及时向委托人报告，并保证按委托人要求起草相关审计文书和其他材料。

7、咨询人在工程审核结束后一个月内，应按委托人要求及时提交与审核项目相关的档案资料和电子数据并归档。

8、咨询人应对在执行审核过程中知悉的商业秘密及甲方提供的信息、资料保密。本项保密义务不因本合同权利义务终止而解除，在履行合同期间和审核项目结束后，未经委托人的书面同意，不得泄露与本项目、本合同规定业务活动有关的保密资料，如遇其人员泄密的，咨询人应承担一切由此引发的法律后果。

9、参与本项目审核的人员要严格遵守审核工作纪律，咨询人应对本项目审核人员进行廉洁教育。不准由潜在投标人(竞标人)、承包人和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用;不准接受潜在投标人(竞标人)和个人赠送的礼品礼金，或未经批准通过授课等方式获取报酬;不准参加潜在投标人(竞标人)和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动;不准利用审核单位工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益;不准利用审核职权干预潜在投标人(竞标人)依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用;不准向在投标人(竞标人)推销商品或介绍业务;不准接受潜在投标人(竞标人)和个人的请托干预审核工作;不准向潜在投标人(竞标人)和个人提出任何与审核工作无关的要求。

10、咨询人对项目的咨询业务应建立月报制度、年度情况反馈制度，并定期向委托人汇报有关情况，提供阶段性书面审核报告。项目实施完成后，咨询人应提供结论性总结报告。

11、咨询人应列席对外涉及本项目相关工作会议，并提供工程造价咨询意见、建议等。

12、建设工程项目，如工期发生变化，合同约定时间相应顺延，但不增加相应咨询服务费用。

13、咨询人应当遵循公正、客观、合法、合规的原则，按照本项目制定的审核方案、质量控制措施进行咨询业务，并对审核结果的真实性、准确性负责。

14、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容，查看工作日志和工作底稿。

15、下列重大问题或突发情况（若后续市政府或市建委出台相关文件另行规定的，从其规定），中介机构应及时向市建委报送。

（1）调整原概算范围的；

（2）在批准的投资概算内发生的限额（100万元与总投资5%两者取低值）以上单项设计变更；

（3）施工方案重大调整，单项或累计引起造价变更超过原合同金额10%的；

（4）其他。

16、咨询人出具的审核结果委托人可抽核，如发现误差3%（不含）以内，不扣费；误差3%-5%（不含），扣除该项目咨询费10％；误差5%（含）以上，扣除该项目咨询费20％。

17、咨询人在接到竣工决算资料后，应按相关规定期限内完成审核工作（包括前期费用、主体工程、其他费用）。委托人将视情对部分已审项目进行复审。

18、咨询人未在规定的时间内提交成果文件，按1000元/天扣除咨询费。

19、咨询人授权公司负责咨询服务并收取咨询费，委托人将咨询费付至公司账户。

20、协议期内咨询人存在无故拒绝接受审计委托任务、出现重大咨询质量事故、违纪违法等行为的，采购人有权直接终止合同。

21、涉及保密项目的送审资料在审计结束后全部归还委托单位留存，咨询人不得留存原件或复印件。

22、考核标准

服务完成后，采购人从人员资料管理、成果报告质量、服务时效与态度、人员职业道德情况等方面，对供应商提供的咨询服务予以考核。

考核分为日常考核和综合考核。

日常考核以单个项目为单位进行，满分100分；日常考核低于60分的，给予中介机构警告，累计两次低于60分的，视为工作严重不合格，视情形停止该中介机构承接项目资格直至服务期结束或报监管部门解除与其签订的框架协议。

综合考核以一年为一个周期，采购人结合中介机构日常考核结果、审计服务质量及日常响应速度等情况进行考核，综合考核不合格的，采购人有权停止该中介机构承接项目资格直至服务期结束或报监管部门解除与其签订的框架协议。

中介机构承诺书

南京市城乡建设委员会：

我司受贵单位委托对开展政府投资城建项目审计工作，在此期间，我司将严格按照《中华人民共和国国家审计准则》、《南京市政府投资城建项目审计监督实施办法》和委托协议的相关要求开展审计。对派出人员的职业资格、廉政纪律和所出具审核结果报告的真实性、合法性负责。

廉洁纪律承诺

一、严格遵守职业道德和社会公德。执行国家及行业有关法规规章，严格履行岗位职责，忠于职守，严格把关；

二、不向建设单位相关人员赠送礼金、礼品、有价证券、购物卡、网购卡、会员卡;不宴请及不邀请相关人员旅游和进行娱乐活动；

三、不接受潜在投标人（竞标人）赠送的礼金、礼品、有价证券、购物卡、网购卡、会员卡;不接受宴请、旅游和娱乐活动；

四、遵守审计部门的"审计纪律八不准"；

五、未经许可，不得擅自到潜在投标人（竞标人）单位调查取证和询问相关人员；

六、不打听和不向其他人员透露审核相关事宜；

七、文明执审，公平正义，不徇私枉法；

八、根据本承诺相关条款，单位应与每个项目审核工程师签订廉洁承诺书。

安全责任承诺

一、严格执行"三级教育"制度，进场前，对参审人员认真做好安全交底，并留有记录;

二、进场审核人员加强学习，熟悉安全生产和应急演练知识，依法开展审核工作，自觉遵守工程安全管理规定，不冒险进入危险场所;

三、进入施工现场，佩戴好安全帽，根据作业场所、环境需要，正确佩戴个人防护用品;

四、不在现场嬉笑、打闹，不带无关人员进入现场;

五、单位委派的进场审核人员均为本单位职工，单位定期为进场审核人员缴纳医疗保险及工伤保险。

特此承诺！

（单位公章）

年  月  日

建设单位承诺书

南京市城乡建设委员会：

我单位建设的（项目名称），即将接受政府投资城建项目审计。我司将严格按照《中华人民共和国审计法》、《南京市政府投资城建项目审计监督实施办法》等政策法规相关要求积极配合中介机构，向中介机构提供必要的办公条件，及时提供与项目审计相关的资料，并确保真实性和完整性。

特此承诺！

（单位名称）

年  月  日

项目审核小组人员表

项目名称：

| 姓名 | 岗位 | 专业 | 年龄 | 性别 | 造价执业资格证书 及专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、造价执业资格需提供相关证明资料。

2、需盖单位公章。

- 第四章 采购需求

- 一、项目概况

为规范多频次、小额度采购活动，进一步强化政府投资城建项目过程管控，针对小额零星造价咨询服务项目，南京市城乡建设委员会按规定程序进行城建项目造价咨询服务框架协议采购，征集项目包含估算审核、概算审核、招标控制价（含工程量清单）审核、施工阶段跟踪审计、工程结算审核、工程竣工决算审核的造价咨询服务。

- ★二、技术要求

- （二）服务内容及要求

1.供应商服务要求

供应商派出的项目负责人需全程参与咨询过程，相应的咨询报告应当由供应商的技术负责人和项目负责人进行签名和盖章。实际开展咨询任务的人员必须在供应商响应文件项目组成员中产生，如有增补调换须得到采购人的同意，发现人员不符的，按500元/次相应扣除服务费用并按考核规定处罚。

供应商入围后，应当严格依据《工程造价咨询单位执业行为准则》和国家有关法律法规和相关规定执行业务。

2.供应商服务内容及要求

本项目服务内容为年度采购预算达到采购限额标准以上但单笔采购金额没有达到政府采购限额标准（100万元）的南京市城乡建设委员会所需的造价咨询服务，属于小额零星采购的，服务内容包括估算审核、概算审核、招标控制价（含工程量清单）审核、施工阶段跟踪审计、工程结算审核、工程竣工决算审核，具体内容根据有关规定和项目实际情况确定。

- （1）估算审核

- 具体包括但不限于以下内容：

- ①估算指标的完整性和合理性，是否满足整个项目实施阶段对投资控制的要求；对于土方、桩基、支护等可能存在不确定的施工内容是否充分考虑合理方案并计取费用。对于涉及新工艺、新技术以及各类特殊专项费用是否合理考虑。②前期费用、其他费用计取的完整性和准确性，是否依据相关文件规定计取；③是否包含应对设计变更、物价波动等风险的预留费用。）

成果文件：要求出具符合规范的估算审核成果文件，包括审核报告和审核汇总表。

- （2）概算审核

- 具体包括但不限于以下内容：

- ①审核概算编制依据的合法性、时效性和适用范围；②审核概算编制深度是否达到要求，是否有完整的编制说明、总概算表、单项工程综合概算表、单位工程概算表、分部分项工程概算表，是否达到有关规定的深度要求；③审核工程概算上报文件是否符合立项文件和初步设计批复文件范围；④审核工程量是否计算准确，是否符合初步设计图纸；⑤审核工程费用的计价定额套用是否合理，人工、材料、机械台班单价取定是否符合相关规定，费率取值是否在合理范围内；⑥审核前期费用、其他费用的计算方法是否符合国家、行业有关部门的规定，费率的确定是否科学合理，计算结果是否准确。

成果文件：要求出具符合规范的概算审核成果文件，应包括审核报告、审核汇总表、审核明细表及审核概算书等。

- （3）招标控制价审核

- 具体包括但不限于以下内容：

- ①招标工程量清单和控制价编制依据是否符合相关规定；编制说明是否完整；采用的价格是否合理；②工程量清单中的项目名称、项目编码、项目特征、工程内容、计量单位、工程量是否与建设工程计价规范、建设工程设计文件相符合；③综合单价确定是否真实、合理、准确；④措施项目内容和计算是否结合工程特点和招标要求，依据现行的省级、行业建设主管部门颁发的计价依据中的措施清单项目，结合拟建工程的常规施工组织文件编制；⑤其他项目清单计价含暂列金额、暂估价（材料暂估价、专业工程暂估价）、计日工及总承包服务费等是否根据拟建工程的实际情况和相关依据编制，具体项目内容是否真实、必要，具体数额是否客观、合理；⑥规费和税金是否按照国家或省级、行业建设主管部门规定的标准计算；⑦对招标文件中的合同条款的完整性、合理性进行审核，重点关注变更签证及合同价款调整的约定。

成果文件：审核成果文件应包括招标控制价招标工程量清单复核报告、审核意见单等。

- （4）施工阶段全过程造价控制审计

- 具体包括但不限于以下内容：

①建设程序执行情况审查：包括项目立项、概算批复、环评报告批复等审批情况；建设用地、规划、施工图审核、施工许可等手续办理情况；②建设管理情况审查：包括建设规模、实施进度、造价控制情况；工程、设计、大宗物资等招标投标等情况；经济合同的签订及履行情况；③审查建设单位有关内部控制制度的建立和执行情况；④参与设计图纸会审、设计变更合理化的论证；⑤全过程掌握各参建方履行施工合同的情况；⑥对工程计量、计价、工程变更、签证的真实性、合规性进行审查，并对造价进行审核，参与工程计量、计价、工程变更、签证的现场测量及取证，并保留原始测量记录和影像资料，及时形成书面审核意见书报委托人，如发生重大设计变更或突发情况应及时提醒建设单位报批，并填报《重大及突发情况表》报委托人，并建立工程变更、签证台账；⑦审核工程进度款，建立工程进度款支付台账。咨询人项目负责人每月应主动核实工程形象进度，计算月产值，如出现问题应向委托人出具书面审核意见书，不得在建设单位负责审核的相关材料上签章。审核上报已完成工程量与实际已完成工程量是否一致；当期应支付金额的计取是否符合施工合同要求；审查当期工程变更的审批情况；审查施工单位分包审核及投标人员到场情况。

- ⑧如发生索赔，应及时收集相关证据及资料，提出针对性建议，并协助处理索赔相关事宜；⑨审核所有涉及造价的工程技术文件并分析造价影响，及时提出风险规避建议；⑩规范记录施工阶段全过程造价控制审计日志；⑪提交施工阶段全过程造价控制审计月度报告、年度报告，报告中至少应包括工程概况、现场施工情况、当月发生的变更签证情况、工程款支付情况、工程现场照片以及施工阶段全过程造价控制审计过程中发现的问题及建议等；⑫提供与建设项目有关的询价、核价、造价动态分析等与造价控制相关的其他咨询服务。⑬咨询人根据项目建设情况及时对项目建设单位报送的阶段性结算文件进行审核。

- 现场管理要求：

- ①造价咨询组的现场管理必须由有3年以上工作经验的固定专人负责（一级注册造价师），从开工日到竣工验收合格，必须确保每周不少于三个工作日有1人以上在项目现场（具体咨询人人数根据委托人要求而定），其余时间按建设单位要求及时到场处理涉及工程投资问题。必须参加每周召开的例会（有事须提前向委托人请假）。对于隐蔽工程等必须造价咨询单位现场签字认可的项目，咨询人必须准时到现场，否则，咨询人须承担相应的责任，委托人视情节轻重扣除咨询服务费。

- ②项目现场办公室内必须张贴项目管理规定、项目组织架构、项目人员分工等标牌、项目现场人员挂胸牌。项目现场办公室必须打扫，保持工作环境的卫生、整洁。现场办公室必须配备电脑、打印机、照相机等必要的办公设备。现场办公室必须张贴作息时间表。

成果文件：

①每月25日，供应商须向采购人提供规范的《工程造价咨询月报》、《工程量计量表》及相关事项的审核意见书报与委托方备案；工程实施过程中如在批准的投资概算内发生限额（100 万元与总投资 5%两者取低值，下同）以上单项设计变更或其他突发重要情况应立即填写《重大及突发状况情况表》向委托方报备，如未按时提供以上内容，委托人有权利扣除当月完成工程量为基数计算的咨询服务费。

②出具阶段性施工阶段全过程造价控制审计（含工程结算审计）报告（提交书面报告1份及相应电子版1份）。

- （5）工程结算审核

- 具体包括但不限于以下条款：

①工程结算审核，及时出具整套结算审核报告、各项费用汇总表交征集人归档，并同时归还结算送审资料；②现场核量时需做好现场查测记录，并现场签字，不得事后补签。③对所有变更、签证（含合同外新增单价）进行复核，查验真实性、准确性。④供应商发现争议与纠纷，需及时纠正的问题或其他重大问题，应立即向征集人反映并提出书面意见（应附调查取证资料、建议处理方案和建议）。⑤参与结算过程中的争议协调会。⑥组织安排与造价主管部门的专题咨询事项。⑦审核项目是否按照批准的概（预）算内容实施，有无超标准、超规模、超概（预）算或漏项、甩项等现象；⑧审核项目建设是否履行基本建设程序，是否符合有关建设管理制度要求等；⑨开展与本工程有关的造价指标分析等专业技术咨询服务。

成果文件:

①报告出具前，需通过咨询人单位内部复核并将三级复核表等单位内部审批材料，以及审计证据资料提交采购人复核；

②工程结算审核报告包括结算审定单，成果文件的电子版应包含计算底稿、签证单、各类相应的文件等。

（6）工程竣工决算审核

具体包括但不限于以下条款：

①根据送审工程竣工决算报表及工程结算审核报告，审核该项目所有建设投资费用，及时出具工程竣工决算审核报告、各项费用汇总表交征集人归档，并同时归还决算送审资料；②审核项目资金核算是否规范，资金使用是否合理，有无挤占、挪用现象；审核项目收支情况。③审核尾工工程及预留费用是否控制在概算确定的范围内，预留的金额和比例是否合理；④审核待摊费用支出及其分摊是否合理、准确；⑤审核项目形成资产是否全面反映，计价是否准确，资产接受单位是否落实；⑥审核待核销基建支出和转出投资有无依据，是否合理；

⑦审核项目在建设过程中历次检查和审计所提的重大问题是否已经整改落实；⑧审核决算资料、工程竣工决算报表所填列的数据是否完整，表间勾稽关系是否清晰、正确。⑨针对工程竣工决算审核过程中发现的普遍性或重大问题，供应商需提出合理的审核意见和建议，促进工程建设规范管理。

成果文件：

①形成工程竣工决算审核报告，报告出具前，需通过咨询人单位内部复核并将三级复核表等单位内部审批材料，以及审计证据资料提交采购人复核；

②提交完整的决算审核报告包括工程结算部分，成果文件的电子版应包含计算底稿。

（7）咨询时间要求

工程造价咨询时限表

| 序号 | 工程造价 | 估算审核 | 概算审核 | 招标控制价（含工程量清单）审核 | 工程结算审核时间 | 决算审核时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000万元以下 | 3天内完成审核。 | 在取得修改完善后的初步设计概算，3天内完成审核。 | 从接收完整的招标图纸之日起，5天内完成项目审核。 | 从接收完整的竣工结算资料之日起30天 | 从接收完整的工程竣工财务决算资料之日起10天 |
| 2 | 1000-5000万元 |  |  |  | 从接收完整的竣工结算资料之日起45天 | 从接收完整的工程竣工财务决算资料之日起15天 |
| 3 | 5000万元-1亿元 |  |  |  | 从接收完整的竣工结算资料之日起60天 | 从接收完整的工程竣工财务决算资料之日起20天 |
| 4 | 1亿元-3亿元 |  |  |  | 从接收完整的竣工结算资料之日起90天 | 从接收完整的工程竣工财务决算资料之日起30天 |
| 5 | 3亿元以上 |  |  |  | 从接收完整的竣工结算资料之日起120天 | 从接收完整的工程竣工财务决算资料之日起40天 |

备注：在特殊情况下，需调整审查期限的，经委托人同意，书面确定新的审查期限。

- （二）项目其他要求

- 付款与咨询报告的质量挂钩，采购人有权对供应商各阶段的成果予以复核，其中：工程结算审核部分，随机抽取不低于10%的标段，复核结果须经过项目建设单位及承建单位认可。复核结果误差率全部在3%以内的，采购人据实全额支付决算审计费用；单个标段误差率在3%（含）-5%之间的，该标段的结算审核费用扣除10%；单个标段误差率超过5%（含）的，该标段的结算审核费用将会扣除20%；抽取的标段（不得少于2个）复核结果误差率全部超过5%（含）的，全部标段的结算审核费用扣除20%。

2、供应商项目负责人及各专业审核人员应熟知并遵守国家审计的法律、法规、行业规范、政策要求及委托人工程管理及审批程序的相关规定，严格按照《南京市市级政府投资城建项目管理办法》（宁政规字〔2024〕4 号）及委托人其他工程管理规定，完成各阶段造价咨询工作。

3、供应商拟投入本项目的项目负责人和其项目组成人员按响应文件内容不得擅自更改，项目开展过程中，若有更改，须书面提出申请，经征集人认可的具备资格的人员方可替换，如供应商项目组成人员擅自变更，征集人有权解除合同，并追究由此带来的征集人的一切损失。

- 4、一票否决情形。入围供应商有下列情形之一的，采购人研究确认属实后，采取“一票否决制”，直接解除合同，报监管部门解除与其签订的框架协议：（1）无正当理由拒不接受合同授予或不履行合同义务的；（2）无正当理由未在规定时间内领取审计资料的；（3）因审计质量不过关影响项目进度造成严重后果的；（4）审计时限因中介机构原因导致超期超过30天的；（5）因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的；（6）转包、分包、挂靠给其他中介机构或未经采购人批准聘请其他单位人员开展审计工作的；（7）未严格履行保密义务导致发生泄密的；（8）违反审计“八不准”工作纪律的。

5、重大事项报告。入围供应商发生以下事项的，应在10个工作日内以书面形式向采购人报送相关材料。采购人分析出现下述情况对审计中介机构的执业影响并作出相应处理：（1）合并、分立、撤销的；（2）法人代表更换、注册资本变更的；（3）从业资质和执业人员发生变动，对执业能力产生影响的；（4）机构或从业人员受到主管部门或行业协会表彰或处罚的；（5）机构涉及诉讼等事项的；（6）其他需要报告的情形。

- ★三、商务要求

- （一）技术保障、服务人员组成

1.入围供应商基本要求

（1）供应商提供2个自2022年1月1日（含）以来的党政机关、企事业单位投资项目投资额1亿元以上的市政工程类概算审核或者招标控制价审核类似案例。

（提供合同复印件、项目立项材料并加盖公章，时间以合同签订时间为准，证明缺少关键信息或未提供的不予认可，补充协议不视为案例）

- （2）供应商提供2个自2022年1月1日（含）以来的党政机关、企事业单位投资项目投资额1亿元以上的市政工程类跟踪审计或竣工决算（含结算）审计服务类似项目案例。

（提供合同复印件、项目立项材料并加盖公章，时间以合同签订时间为准，证明缺少关键信息或未提供的不予认可，本项案例与前述（1）项不可重复，补充协议不视为案例）

（3）供应商提供项目负责人2个自2022年1月1日（含）以来的党政机关、企事业单位投资项目投资额5000万以上的市政工程类概算审核或者招标控制价审核类似案例、2个自2022年1月1日（含）以来的党政机关、企事业单位投资项目投资额5000万以上的跟踪审计或竣工决算（含结算）审计类似案例。

（提供合同复印件、项目立项材料并加盖公章，时间以合同签订时间为准，合同中应当有标注项目负责人，如合同中未标注项目负责人的，须提供甲方出具的证明材料。本项案例与前述（1）（2）项不可重复，同一项目的续签合同视为不同案例，补充协议不视为案例）

2.服务人员要求

（1）项目负责人应为一级造价工程师且具有十年及以上执业经验（执业年限以造价工程师执业资格证书签发时间起至提交投标（响应）文件截止日计算），并具有高级职称。

（2）项目组成员（不含项目负责人）至少包含10名一级造价工程师，其中至少2名土建专业、2名安装专业一级造价工程师，至少5人具有副高级及以上职称。

（供应商须在响应文件中提供项目团队成员名单、人员相关证书、人员经验证明材料及供应商自2025年1月至2025年6月任意一个月为上述人员缴纳社保的证明材料）

- （4）供应商承诺拟派造价咨询项目负责人和其造价咨询项目组成人员按响应文件内容不得擅自更改，开工时或施工过程中，若有更改，须书面提出申请，经征集人认可的具备资格的人员方可替换，如供应商项目组成人员擅自变更，征集人有权解除合同，并追究由此带来的征集人的一切损失。

- （供应商提供承诺函格式自拟并加盖公章）

- （二）服务期限

（1）本次征集有效期原则上为两年，期间如因政府采购政策或集中采购目录调整等影响本项目执行，本项目将做出相应调整或即时终止。

（2）供应商服务期限为两年,框架协议一年一签，每年经过采购人对服务质量进行考核打分，对于考核不达标的入围供应商不予续签下一年度框架协议，其余入围供应商续签框架协议。本项目入围通知书发出后，征集人与入围供应商按照项目征集结果签订第一年框架协议。

（3）城建项目造价咨询业务自合同签订之日开始实施，至工程竣工验收结束，并完成项目决算审计且出具咨询报告之日终结。

- （三）考核标准

服务完成后，采购人从人员资料管理、成果报告质量、服务时效与态度、人员职业道德情况等方面，对供应商提供的咨询服务予以考核。

考核分为日常考核和综合考核。

日常考核以单个项目为单位进行，满分100分；日常考核低于60分的，给予中介机构警告，累计两次低于60分的，视为工作严重不合格，视情形停止该中介机构承接项目资格直至服务期结束或报监管部门解除与其签订的框架协议。

综合考核以一年为一个周期，采购人结合中介机构日常考核结果、审计服务质量及日常响应速度等情况进行考核，综合考核不合格的，采购人有权停止该中介机构承接项目资格直至服务期结束或报监管部门解除与其签订的框架协议。

日常考核实行扣分制，原始分值为100分，未按规定办理项目审核按相关细则进行扣分。在实施过程中，采购人有权根据需求调整考核细则。

（一）咨询准备

1. 接到项目咨询通知后，未在1个工作日内按要求领取资料、联系人员的，每次扣减2分。

2. 领取咨询项目资料后，未按规定进行资料完整性审查，如不完整未在3个工作日内提交补充资料清单，每次扣2分。

（二）咨询质量

1．专业水平

（1）定额套用、取费标准、工程量计算、单价确定、签证真实性、合理性、合法性等方面是否存在差错，酌情扣减1-5分。

（2）审计发现重大问题应当全面反映，不予反映或不实反映，每项扣5分；应发现而未发现重大问题，单项金额在5万元以上的，每项扣10分。

（3）工作对接进度、造价咨询记录等未按要求填写，每错/漏一项扣1分，上限5分；初审结果未向委托人报备的，酌情扣减1-5分。

2．审核报告内容完整性

初审报告及正式报告格式规范，内容详实。报告需列明：项目基本情况（2分）、审核依据（2分）、送审金额较合同金额增减的简要原因（2分）、送审金额较审计认定金额审减的主要原因（2分）、审计意见建议（2分），缺失或内容不规范的一项扣相应分值。

3．审核报告质量

文字表述条理清晰、准确（3分）；报告数据准确（3分）；正式报告应当由中介机构加盖有企业名称及项目负责人证书编号的执业印章，并由编制人员、审核人员共同签字、加盖执业印章，完成的项目必须加盖中介机构公章（3分）；审定单附核减说明（3分）；审定单注明水电费、甲供材及奖惩情况审核说明（3分）；审核报告附有内部复核意见和记录（3分）；每缺一项扣相应分值，名称或金额出现重大错误导致审定单重签的扣20分。

4．复审结果准确率

中介机构所出具的审核结果采购人可抽核，如发现误差3%（不含）以内，不扣费；误差3%-5%（不含），扣除该项目咨询费10％，扣10分；误差5%（含）以上，扣20分，扣除该项目咨询费20％，约谈中介机构负责人；

（三）服务效率

因中介机构原因导致提交工作成果逾期，每逾期1天扣5分，上限30分。中介机构审计总期限每逾期1天扣5分，上限30分。建设单位对审计结果不予认可的项目，委托人批准，中止该项目的审计时间，逾期时间不考核。对提出的意见或问题回复不及时，超过约定时间1天及以上，每发生1次扣3分。未按会议通知时间参会且未提前请假的，迟到1次扣3分。因项目成员服务态度问题，收到被审计对象书面投诉且被证实确实存在的，视情况扣1-5分。对提出的正当修改要求不接受的，扣5分。因中介机构原因，发生其他影响审计质量、效率等情况，视情况每次扣1-3分。

（五）工作纪律

因不文明行为与建设单位或施工单位发生纠纷或口角，情节较重影响审计形象的，发生一次扣10分；存在违规参加宴请，索要或收受礼金、礼品等情况，发生一次扣10分；存在违规向施工单位收取审计费用行为，发生一次扣10分，

（六）资料归档

按要求将建设单位提供的原始送审资料，整理完善后移交归还，如发生资料缺失的，每次扣5-10分，并追究相关责任。

（七）附加分

1. 审计报告中提出的除造价以外的高质量意见、建议，被采购人采纳后1项加5-10分。

2. 造价审计取得显著成效，核减比例5%（含）-10%的加5分，超过10%（含）加10分。

（八）一票否决情形

中介机构有下列情形之一的，经采购人确认属实后，采取“一票否决制”，直接解除合同，报监管部门解除与其签订的框架协议：

- （1）无正当理由拒不接受合同授予或不履行合同义务的；（2）无正当理由未在规定时间内领取审计资料的；（3）因审计质量不过关影响项目进度造成严重后果的；（4）审计时限因中介机构原因导致超期超过30天的；（5）因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的；（6）转包、分包、挂靠给其他中介机构或未经采购人批准聘请其他单位人员开展审计工作的；（7）未严格履行保密义务导致发生泄密的；（8）违反审计“八不准”工作纪律的。

- （四）服务标准

供应商依据造价行业主管部门及国家的有关规定及要求开展造价咨询工作，咨询质量满足征集人及行业主管的现行要求。供应商提交的咨询成果报告须文字清晰整齐，有较强的可复查性。

- （五）入围供应商的清退和补充规则

详见框架协议。

- （六）第二阶段成交供应商的方式

详见框架协议。入围供应商30家，二阶段由采购人或者服务对象依据入围服务价格、质量以及服务便利性、用户评价等因素，从第一阶段入围供应商中直接选定。

- （七）资金支付方式、时间和条件

1.取费方式

估算审核、概算审核、招标控制价（含工程量清单）审核、施工阶段跟踪审计、工程结算审核服务费用参照《江苏省物价局、江苏省住房和城乡建设厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》（苏价服〔2014〕383号）相应收费标准乘以（1-优惠率）计取；工程竣工决算审核服务费用按工程决算最终审定额的0.1%乘以（1-优惠率）计取；

若咨询人同时承担同一个项目的施工阶段跟踪审计、工程结算审核和工程竣工决算审核，则施工阶段跟踪审计、工程结算审核费用只计取“施工阶段全过程造价控制”的基本收费和“工程结算审核”的效益收费，且安装部分不予上浮。除此之外，委托人不再负担受托人工作人员的加班费以及其他咨询人在工作过程中所发生的一切费用。

若咨询人只承担同一个项目的工程结算审核和工程竣工决算审核，则工程结算审核费用只计取标准中“工程结算审核”的基本收费和效益收费，且安装部分不予上浮。除此之外，委托人不再负担受托人工作人员的加班费以及其他咨询人在工作过程中所发生的一切费用。

估算审核的“总投资”为“经委托人确认的估算审核总投资”；概算审核的“概算价”为“经委托人确认的概算审核价”；招标控制价（含工程量清单）审核的“建安工程造价”为经建设单位审定的建安工程招标控制价（不含暂列金额）；施工阶段跟踪审计、工程结算审核和工程竣工决算审核（含工程结算审核）咨询费的“送审建安造价”为项目累计送审建安工程造价，“核增额加核减额”为项目累计建安工程造价的核增或核减额。

2.付款条件

（1）估算审核、概算审核、招标控制价审核（含工程量清单）费用

1）估算审核、概算审核、招标控制价审核（含工程量清单）三项审核工作全部完成并出具审核报告，且供应商按征集人要求提交全部相关档案资料后,支付至本阶段应付费用的90%；

2）以上三项审核费余款待每个项目的《工程竣工决算审计报告》提供之后，经市建委、市财政局决算批复后一次性支付费用。

（2）施工阶段跟踪审计、结算审核、决算审核

每个项目的《工程竣工决算审计报告》提供之后，经市建委、市财政局决算批复后一次性支付费用。

施工阶段全过程造价审核项目如完工2年内，决算审计仍未批复的，咨询人可向委托人申请支付咨询费用中部分基本收费，委托人根据项目进展、咨询人服务质量视年度预算情况予以支付，余款待工程竣工决算审计经市建委、市财政局批复后支付到位。

（3）根据入围供应商实际审核工作，据实结算费用。

- （八）特别说明

1.本章★要求均为实质性要求，除文件中另有约定的，不接受负偏离，否则视为无效响应文件。

2.征集文件中要求提供证明材料的，供应商签订框架协议时应按征集文件要求和响应文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验。供应商未按征集文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合征集文件要求的，视为提供虚假材料谋取成交，采购人将取消其入围资格。

- 第五章  确定入围及成交供应商

一、确定第一阶段入围供应商的评审方法

1.确定第一阶段入围供应商的评审方法为价格优先法。价格优先法是指对满足采购需求且响应报价不超过最高限制单价的产品，按照响应报价从低到高排序，根据征集文件规定的淘汰率或者入围供应商数量上限，确定入围供应商的评审方法。

2.入围供应商的淘汰比例

入围供应商的淘汰比例不低于20%且至少淘汰一家供应商，不四舍五入，采用进一法；最多入围30家供应商。报价相同，排名并列且超过入围数量上限的，一并淘汰。提交响应文件和符合资格条件、实质性要求的供应商少于2家时，采购活动终止。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、确定第二阶段成交供应商的方式

1.确定第二阶段成交供应商的方式为直接选定。由采购人或者服务对象依据入围服务价格、质量以及服务便利性、用户评价等因素，从第一阶段入围供应商中直接选定。第一阶段入围供应商的协议价格（有量价关系折扣的，包括量价关系折扣，以下统称协议价格）是采购人确定第二阶段成交供应商的最高限价。

2.采购人在确定成交供应商后，双方应当按照框架协议中规定的“采购合同文本”格式签订电子采购合同，不得擅自改变框架协议约定的合同实质性条款。

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、响应函

五、报价一览表

六、报价明细表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

- 一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

致：南京市城乡建设委员会

江苏大友招标代理咨询有限公司：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

- 二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

- 三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                              项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

- 四、响应函

响应函

致：南京市城乡建设委员会

江苏大友招标代理咨询有限公司：

根据贵方编号为                             的项目征集文件，我方正式提交响应函，并宣布同意如下内容：

1.按征集文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解采购人不一定将采购合同授予协议价格最低的供应商。

3.我们已详细审核全部征集文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的响应文件开启日期起遵循本响应文件，并在规定的响应文件有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与本次采购活动有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成为入围供应商,我方将根据征集文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在征集文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.与本次采购活动有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

- 五、报价一览表

报价一览表

供应商名称：（加盖电子公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标优惠率

小写（%）：

日期：       年   月   日

- 六、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 征集文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对征集文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

3.第四章项目需求★技术要求中需要提供的证明材料（如有）请附后。

- 七、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 征集文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对征集文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

3.第四章项目需求★商务要求中需要提供的证明材料（如有）请附后。

- 、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（征集文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（征集文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。采购需求中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

- 九、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。