苏州市吴江区政府采购

竞争性磋商采购文件

采购编号：JSZC-320509-JSDN-C2025-0008号

采购项目：2025年同里镇市政设施维修项目

项目类别：服务类

采购单位：苏州市吴江区同里镇人民政府

江苏德宁建设工程咨询有限公司

二〇二五年八月

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025年同里镇市政设施维修项目 |
| 2 | 采购预算 | 259万元 |
| 3 | 联合体投标 | 不接受 |
| 4 | 投标答疑会 | 网上答疑 |
| 5 | 响应文件份数 | 网上响应文件壹 份 |
| 6 | 投标货币 | 人民币 |
| 7 | 响应文件有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 8 | 远程签到开始时间 | 时间：2025年9月1日13：00（北京时间） |
|  | 投标截止时间 | 时间：2025年9月1日13：30（北京时间） |
|  | 投标地点 | 本次磋商采购开标过程采用电子化招投标模式，响应单位须网上提交响应文件，无需递交纸质响应文件，并可通过远程开标方式完成开标。 |
| 9 | 开标时间和地点 | 时间：2025年9月1日13：30（北京时间） 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 10 | 成交通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。 |

目   录

一、 竞争性磋商公告	4

二、 磋商供应商须知	7

三、 采购需求	16

四、 评审办法及评分标准	25

五、 合同主要条款	29

六、附件格式	38

- 竞争性磋商公告

项目概况 2025年同里镇市政设施维修项目JSZC-320509-JSDN-C2025-0008招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取采购文件，并于2025-09- 01 13：30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320509-JSDN-C2025-0008

项目名称：2025年同里镇市政设施维修项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：259万元

最高限价：同预算金额

采购需求：本项目主要内容为市政道路设施经常性应急养护，覆盖范围涉及古镇区外约24公里市政道路及30座市政桥梁；同时配合区级、镇级各类的临时检查、突发抢险任务时产生的涉及市政道路类的零星维修项目。

合同履行期限：合同签订生效之日起一年；或实际结算合同金额达到成交总金额（二者中以先到者为准）。具体根据实际工作量进行结算。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

6.法律、行政法规规定的其他条件

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业。中小微企业参加本项目采购活动应在响应文件中提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位（监狱企业）提供的残疾人福利性单位声明函（监狱企业证明文件）视为已提供中小企业声明函。

（三）本项目的特定资格要求：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-09-01   13：30

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

时间：2025-09-01   13：30（北京时间）

地点：苏州市吴江区开平路998号3楼不见面开标室6（政府采购）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.“苏采云”系统网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

3.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

4.质疑按《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，供应商可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑（需同时提供网上报名确认单及质疑单位符合本项目合格投标单位资格要求的证明文件，因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的质疑除外）。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。接收质疑函的联系信息如下：

地址：苏州市吴江区木浪路388号锦江家园物业楼3楼

联 系 人：陈媛        联系电话：13962546949

供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该响应单位进行相应的行政处罚。

5.本次采购的相关信息刊登在江苏政府采购网、苏州政府采购网。

6.请响应单位报名领取本次磋商采购文件后，认真阅读各项内容，并按磋商采购文件的要求详细制作响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加磋商。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：苏州市吴江区同里镇人民政府

单位地址：吴江区同里镇迎燕东路68号

联系人：崇子扬

联系电话：0512-63333695

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏德宁建设工程咨询有限公司

单位地址：苏州市吴江区木浪路388号锦江家园物业楼3楼

联系人：陈媛

联系电话：13962546949

3.项目联系方式

项目联系人：陈媛

电话：13962546949

- 磋商供应商须知

- 1.★合格磋商供应商的资格条件

1.1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1.2.本项目的特定资格要求：无。

1.3.对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，磋商代理人将对供应商进行信用查询。

（1）查询截止时点：响应文件递交截止时间。

（2）查询渠道：信用中国、信用江苏。

（3）信用记录使用规则：

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

- （4）信用记录使用规则：

在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

1.4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 2.采购政策

2.1 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

2.2提供的产品属于政府强制采购节能产品（计算机、液晶显示器、制冷压缩机、空调、镇流器、热水器、荧光灯、电视设备、视频设备、便器、水嘴为强制采购节能产品，如有最新规定的以最新规定为准）的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

2.3提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

2.4如采购货物涉及协议供货相关产品的，执行协议供货相关政策。

2.5本次招标不接受进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

2.6根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需提交《中小企业声明函》并加盖公章（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号），《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2.7残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

2.8监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

2.9监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业；符合中小企业划分标准的专业合作社及家庭农场等新型农业经营主体视同中小企业。

3.★联合体响应：不接受。

3.1.两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

3.2.鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

3.3.以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在投标文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

3.4. 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

3.5. 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动

- 4.★转包与分包与磋商费用

- 4.1.本项目不允许整体转包或分包。

4.2.无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

- 5.磋商文件

- 5.1.磋商文件的内容如下：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 磋商供应商须知

第三章 采购需求

第四章 评审办法及评分标准

第五章 合同主要条款

第六章 附件格式

5.2.供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

- 6.磋商文件的澄清和修改

6.1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2.磋商文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

6.3.磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

- 7.★响应文件计量单位和使用文字

7.1.响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

7.2.响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

- 8. 磋商响应文件（投标文件）的组成（见附件格式）：

- 8.1.响应文件一（报价及资格证明部分）

8.1.1.磋商声明书；

8.1.2.法人授权委托书（如有授权必须提供）、响应单位法定代表人身份证复印件、响应单位代理人身份证复印件（如有授权必须提供）；

8.1.3.磋商响应报价表；

8.1.4.响应单位资格承诺书及满足资格要求的证明文件：

1）具有独立承担民事责任的能力证明。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。提供包括但不限于最近一期（2023年或2024年度）经审计的财务报告或最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

3）具有履行合同所必备的设备和专业技术能力；提供书面声明函；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件；

5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

6）法律、行政法规规定的其他条件；提供书面声明函；

8.1.5.投标（响应）保证承诺书；

8.1.6.关于资格文件的声明函；

8.1.7.响应单位情况表；

8.1.8.《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（本项目专门面向中小企业采购，响应单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在响应文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标）

- 8.2.响应文件二（评分要点及技术要求）

8.2.1偏离表（服务条款偏离表、商务条款偏离表）；

8.2.2针对本项目的技术方案；

8.2.3拟投入本项目人员；

8.2.4响应单位具有类似项目业绩的证明资料；

8.2.5采购文件及评分标准涉及要求提供的其他资料；（响应单位自行提供）

★注：磋商供应商必须提交以上8.1.1.-8.1.6，8.1.8.以及8.2.1条款相关内容，否则为无效响应文件。

- 9.网上响应文件的制作

9.1.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

9.2 网上响应文件附件如无法加盖电子签章，请上传清晰的盖有公章的扫描件。

- 10.报价（编制）要求的说明

- 10.1.磋商报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。

10.2.响应单位应按《磋商报价分析表》（如有）中的全部项目计算单价和总价。《磋商报价分析表》（如有）中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

10.3.响应单位应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

10.4.一项响应内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的响应报价。

10.5.响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

11.★磋商有效期

11.1.磋商响应文件的有效期为90日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。

11.2.特殊情况下，磋商采购单位可与磋商供应商协商延缓磋商响应磋商文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

11.3.磋商响应方可拒绝接受延期要求而放弃磋商，同意延长有效期的磋商响应方不能修改磋商响应文件。

- 12.磋商响应截止时间

12.1.响应文件必须在磋商截止时间前提交。截止时间以后送达的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

12.2.采购人或者采购代理机构推迟磋商截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有响应单位。

- 13.磋商响应文件修改和撤回

- 13.1.投标文件的修改应在投标截止时间前进行。

13.2.投标开始时间后至投标截止时间前，响应单位可以撤回投标。

- 14.递交磋商响应文件相关事项：

14.1.如因软件系统出现问题或其他因素导致开标当天不能完成整个磋商程序的，可以在磋商现场进行封标，待问题解决后再继续进行下去。采购代理机构应把继续磋商程序的时间、地点通知到每个磋商响应单位。

- 15.磋商评审程序

- 15.1.磋商仪式

15.1.1.采购代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商。

15.1.2.磋商仪式由采购代理机构主持，采购人代表、供应商代表以及有关工作人员参加。

15.1.3.采购人依法对供应商的资格进行审查。

15.1.4.磋商代理人对供应商进行信用查询。

- 15.2.磋商小组

15.2.1.磋商仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组（以下简称评委会）进行磋商。

15.2.2. 磋商小组由磋商采购单位依法组建，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

15.2.3.磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

（1）确认或者制定磋商文件；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定供应商参加磋商；

（3）审查供应商的响应文件并做出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

15.2.4.磋商小组成员应当履行下列义务：

- （1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

- 15.3.磋商工作纪律及保密

15.3.1.磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

15.3.2.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

15.3.3.在评审期间，磋商采购单位将通过指定联络人与供应商进行联系。

- 15.4.响应文件审查

15.4.1.磋商小组应当对符合资格的响应单位的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

15.4.2.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 15.5.供应商澄清

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

- 15.6.磋商程序、最后报价

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

15.6.1磋商程序

（1）磋商顺序的确定：按磋商签到时间先后确定磋商顺序。如10分钟之内代理机构无法与供应商取得联系，磋商顺序顺延。

（2）磋商小组将首先对所有响应文件的有效性进行审查，包括对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将告知提交响应文件的供应商。

（3）磋商小组将与符合相应资格条件的供应商分别进行磋商，磋商小组与单一供应商进行磋商的次数和时间视磋商时的具体情况而定。代理机构工作人员在互动交流栏中通知需要磋商的供应商，供应商收到通知后，点击语音接入，等待磋商小组连接，通过线上语音进行交流。因供应商原因导致30分钟内无法通过不见面大厅与代理机构进行通讯的，视为供应商主动退出磋商活动。建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面大厅，无特殊情况，不离开不见面开标大厅。

15.6.2 磋商内容

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

15.6.3最后报价

（1）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间（10分钟）内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。除因磋商采购文件修改导致供应商成本增加的，最后报价不得高于第一次报价，否则为无效响应报价。

（2）在代理机构录入最后报价截止时间并通知开始最后报价后，代理机构工作人员将最后报价的doc格式的文件格式发布在互动交流中，各供应商下载文档（同采购文件附件16格式），填写并盖章，扫描或另存为pdf。

（3）供应商在最后报价截止时间之前，在最后报价提交页面，上传最后报价文档，截止后无法上传。

（4）最后报价截止时间之前，各供应商的最后报价文档将被隐藏无法显示，在到达最后报价截止时间后，代理机构工作人员可以下载查看各供应商上传的最后报价文档。

（5）最后报价截止时间前，供应商可以删除文件重新上传，截止时间后以最新上传的报价文件为准；如超过截止时间未上传，或文件损坏，或报价超过预算，或遗漏签章，均作无效报价处理。

（6）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 15.7.响应无效和终止磋商活动条款

15.7.1.响应单位存在下列情况之一的，响应无效:

（1）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

（3）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）因磋商响应单位自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；

（6）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

- （7）法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。

15.7.2.响应单位应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应单位的竞争行为，不得损害采购人或者其他响应单位的合法权益。

磋商在过程中发现响应单位有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

15.7.3.有下列情形之一的，视为响应单位恶意串通，其响应无效：

（1）不同响应单位的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应单位委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同响应单位的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应单位的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同响应单位的响应文件相互混装。

15.7.4.终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）参加磋商响应响应单位不足三家，或者实质性响应磋商文件不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第（一）、第（四）项情形的，即政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，为不得少于二家），磋商采购失败。

- 16.确定成交、询问及质疑

- 16.1.确定成交供应商

16.1.1.采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

16.1.2.采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“苏州市政府采购网”公告成交结果，并同时书面通知成交供应商。成交通知书将成为合同的组成部分。

- 16.2.询问及质疑

16.2.1.询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》及相关法律法规处理。

16.2.2.质疑联系方式

采购代理机构：江苏德宁建设工程咨询有限公司

地址：苏州市吴江区木浪路388号锦江家园物业楼3楼     邮编：215200

联系人：陈媛

联系电话：13962546949  提交方式：书面形式原件（邮寄或当面递交）

- 17.合同的签订

17.1.成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。

17.2.签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的磋商响应文件及其澄清承诺文件为依据。

18.磋商保证金：不需提交，采购文件中有关磋商保证金的规定均不适用。投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。

19.代理服务费：本项目招标代理服务费经中介超市竞价为26000元，该费用应在领取成交通知书时付清。

20.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

21.备注：本文件打“★”为实质性条款，不可偏离，如偏离响应文件无效

- 采购需求

受苏州市吴江区同里镇人民政府的委托，江苏德宁建设工程咨询有限公司作为招标代理机构，就其委托的2025年同里镇市政设施维修项目的政府采购进行国内竞争性磋商采购。

一、磋商编号：JSZC-320509-JSDN-C2025-0008号

二、采购内容：2025年同里镇市政设施维修项目

三、采购方式：竞争性磋商

四、采购预算（最高限价）：人民币贰佰伍拾玖万元整（￥2590000.00）

五、采购需求

（一）项目概况

本项目主要内容为市政道路设施经常性应急养护，覆盖范围涉及古镇区外约24公里市政道路及30座市政桥梁；同时配合区级、镇级各类的临时检查、突发抢险任务时产生的涉及市政道路类的零星维修项目。

（二）市政设施维修清单

| 序号 | 所属街道 | 道路名称 | 起点 | 终点 | 道路长度（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同里镇 | 北图路 | 同里新江南 | 环湖西路 | 0.4000 |
| 2 | 同里镇 | 北星路 | 屯村街 | 东尽头 | 0.4500 |
| 3 | 同里镇 | 崇本路 | 大庙路 | 环湖西路 | 1.5000 |
| 4 | 同里镇 | 大庙路 | 云梨路 | 镇马路 | 1.1000 |
| 5 | 同里镇 | 大桥路 | 状元坊路 | 松库路 | 0.4800 |
| 6 | 同里镇 | 大桥路 | 松厍路 | 苏北路 | 1.2600 |
| 7 | 同里镇 | 东古路 | 邱舍路 | 沿港路 | 0.5600 |
| 8 | 同里镇 | 东宁路 | 屯村街二弄 | 北星路 | 0.3400 |
| 9 | 同里镇 | 福源路 | 环湖西路 | 文化码头 | 0.3000 |
| 10 | 同里镇 | 富观路 | 崇本路 | 江兴东路 | 0.8700 |
| 11 | 同里镇 | 富土路 | 富土家园二期 | 迎燕路 | 0.8100 |
| 12 | 同里镇 | 花泾滨路 | 沐庄湖路 | 北侧尽头 | 0.1900 |
| 13 | 同里镇 | 环湖西路 | 云梨路 | 崇本路 | 1.3400 |
| 14 | 同里镇 | 良德路 | 罗里石桥路 | 特固路 | 0.4400 |
| 15 | 同里镇 | 罗里石桥路 | 良德路 | 屯浦路 | 1.2800 |
| 16 | 同里镇 | 沐庄湖路 | 大桥路 | 花泾滨路 | 0.3900 |
| 17 | 同里镇 | 邱舍路 | 松北公路 | 沿港路 | 2.4000 |
| 18 | 同里镇 | 时代路 | 明德路 | 151乡道 | 0.7400 |
| 19 | 同里镇 | 松厍路 | 环湖西路 | 苏同黎公路 | 2.4000 |
| 20 | 同里镇 | 苏北路 | 大桥路 | 苏同黎公路 | 0.8100 |
| 21 | 同里镇 | 同津大道 | 长牵路河桥 | 吴淞江 | 3.0000 |
| 22 | 同里镇 | 同里大道 | 文安桥 | 迎燕路 | 0.4900 |
| 23 | 同里镇 | 同里中学东 | 同里中学南 | 松厍路 | 0.2400 |
| 24 | 同里镇 | 同里中学南 | 同里中学西 | 同里中学东 | 0.3100 |
| 25 | 同里镇 | 同里中学西 | 同里中学南 | 松厍路 | 0.2500 |
| 26 | 同里镇 | 屯村街 | 中心幼儿园西北侧 | 东宁路东侧大桥 | 0.5500 |
| 27 | 同里镇 | 屯浦南路 | 松北公路 | 沿港路 | 1.6100 |
| 28 | 同里镇 | 屯溪路 | 运河路 | 北星路 | 0.3100 |
| 29 | 同里镇 | 西港路 | 八星大桥 | 北边尽头 | 0.9200 |
| 30 | 同里镇 | 小川东路 | 中川路 | 环湖西路 | 0.7300 |
| 31 | 同里镇 | 沿港路 | 宏霖机械 | 苏州鑫日达机械设备有限公司 | 2.4800 |
| 32 | 同里镇 | 迎燕路 | 大庙路 | 环湖路 | 2.4000 |
| 33 | 同里镇 | 云龙东路 | 富家路 | 升字圩桥 | 4.7700 |
| 34 | 同里镇 | 云水谣东 | 松厍路 | 湖边 | 0.4400 |
| 35 | 同里镇 | 状元坊路 | 西港路 | 大桥路 | 0.1900 |

（三）养护基本要求

1、2025年同里镇市政设施维修范围：本项目主要内容为市政道路设施经常性应急养护，覆盖范围涉及古镇区外约24公里市政道路及30座市政桥梁；同时配合区级、镇级各类的临时检查、突发抢险任务时产生的涉及市政道路类的零星维修，特殊情况按甲方要求进行维护服务。

2、完成服务清单中各项工作内容，具体根据采购单位要求，最终以实际完成工作量及审计结果进行结算。服务清单中未出现的维修项目，工作量与单价以审计为准。

3、日常养护作业内容：

（1）路面部分

①路面坑洼、下沉的填补翻修；

②麻面、拥包、龟裂、角裂、啃边、翻浆、纵横缝等病害的处理；

③路面伸缩缝和其它裂缝的清理，并做好灌、封处理及重新灌注填缝料工作。

（2）人行道与侧平石

①人行道板的缺损、塌陷、松翘等，保持道板面平整无积水；

②侧平石（含绿化侧平石）损坏、水毁塌后的更换修补，零星缺失的补缺工作；

③侧石侧翻与平石凸陷阻水的整修，保持侧平石稳固、直顺、完整及美观。

（3）桥梁：

①桥面铺装层坑洼的小修小补及桥面伸缩缝的清理与填缝；

②桥面侧石的修复和桥面排水设施的清理；

③桥栏杆缺损、裂缝、剥落的修补工作；

④挡土墙一般损坏修复和杂草、树丛的清理工作。

⑤泄水孔的清理工作。

（4）涵洞：

①混凝土质量缺陷修复、排水孔的清理工作

②路面坑洼、下沉的填补翻修

（5）特殊天气路面保障：

①积雪结冰路面的处置工作。

（5）临时交办的其他工作。

（6）服务期内应按上述日常养护作业内容进行全天候巡查，发现问题第一时间上报监理或采购单位，并优先采取防护隔离措施，未及时上报或未及时处置等主观原因引起的一切责任和损失由养护单位承担。

4、响应时间及解决时间

（1）普通破损维修等情况的养护，维护单位应在20分钟内响应，在30分钟内赶到故障现场进行养护服务（包括维修配件到达服务现场），在2-5小时解决问题，遇到突发情况，应立即现场维护并组织施工；

（2）特殊情况，以采购单位的意见为准。

5、养护工作安全要求：

5.1养护队伍必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明施工，注意安全，一切伤亡事故由养护单位负全责；

5.2养护人员、施工机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由养护单位负责修复及承担一切费用（若因特殊情况，如突击抢险、抢修等应急处理，来不及对养护区域内进行逐一排查定位的，由此造成损坏的，由采购方负责协调解决，维护单位承担相应责任）；

5.3无论维修养护期间过程中，养护单位负责及时清理垃圾。

5.4服务过程中注意保护现场已存在的公共设施，如有损坏必须由养护单位负责恢复或赔偿。

5.5养护单位须为养护人员配备印有养护单位名称的现场作业安全服或反光背心，现场作业时应明示安全警示标志和作业围挡。

5.6养护工作实施过程中，养护单位不得将施工材料/设备与人员共用一辆车辆运输，不得违反相关道路交通法规。

注：如遇突发事件，须有配套养护维修工程机具设备及5个工作人员在20分钟内到场应急处理，并服从采购单位现场指挥。

（四）维护（或修理）工作要求：

1、养护服务流程：

巡检发现（或接到采购方任务通知）→维护单位响应→维护单位尽快赶到现场察看并拍照、记录→维护单位提交养护方案→得到采购方确认养护（或修理）任务联系单进行相关作业→ 采购方进行复查及签证确认→整理资料建立、建全服务台账。

维护单位提供服务项目管理人员名单，人员应相对固定，做到在故障突发时随叫随到。

2、具体维护要求内容

维护目标：市政道路、桥梁及其配套附属市政设施的巡查、养护、修复以及其它市政零星、应急事项。目的是为了市政基础设施的完好及使用安全。

维护单位必须落实维护各个环节，做好市政设施检、维护、保养和运行管理工作，保证各市政设施良好、运行正常、稳定，技术资料、原始记录齐全（各种图纸、说明书和巡检记录、维护日志、现场影像等有关资料）。

2.1人员和车辆设备（每个标段的要求）

| 序号 | 人员/车辆设备 | 最低数量配备 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 有一定的项目管理及维护工作经验 |
| 2 | 维护人员 | 10人 |  |
| 3 | 维护车辆 | 3辆 | ①巡视车1辆；②挖掘机1辆；③运输车1辆；汛期期间需根据采购单位要求增加配置相关车辆。 |

注：投标单位须在投标文件中承诺成交公示发布之日起7日内配置齐全，否则视为无效投标。未在规定时间内配置齐全的，采购单位有权取消其中标资格，并按虚假应标行为处理，且有权要求该单位承担给采购单位造成的所有损失。

2.2维护单位按照维护内容、要求和考核细则，设专人负责系统运行维护工作，并接受采购方的检查和考核。

2.3考核评分

为加强吴江区同里镇辖区市政养护工作，确保市政养护的正常化、正规化，确保等安全、畅通，根据《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》、《苏州市市政设施管理条例》之精神，结合本项目实际，特制定养护服务考核评分标准。

（五）市政道路养护实施要求：

1、按照建设部CJJ36《城镇道路养护技术规范》，养护单位必须制定养护质量保证体系，严格服务质量操作流程；

2、按月制定市政道路养护计划，并依据道路日常巡视情况适时调整。养护单位针对道路实际情况、养护要求和施工作业特点，定期上报养护实施计划。所有养护工程一律采取先申请后实施，以采购单位《市政道路养护任务单》为准；

3、养护单位按《市政道路养护任务单》要求与内容实施养护，养护工作量必须经采购单位及工程监理现场验收后，按规定签证确认；

4、对有关养护服务，养护单位须上报施工组织方案，严格按照养护施工技术要求完成服务；

5、涉及工程开挖、修复路面等养护服务，按有关规定办理相关手续。采购单位履行施工管理职能，负责组织协调、服务质量、工作量实际签证和验收工作；

6、养护施工现场做好安全警示和作业围挡，遵守施工规范与相关管理要求，参照公路养护安全作业规程JTG H30-2004标准实施，做到文明施工；

7、若因养护单位工作不力而出现媒体曝光、上级通报、点名批评，造成重大影响的，视情节轻重，一次处以5000-20000元的罚款，影响恶劣的立即终止合同；

8、养护单位应及时响应采购单位检查发现问题的整改，并落实回复。

（六）市政设施巡检：

同里镇市政道路、桥梁及其配套附属设施须加强日常养护巡查管理避免事故发生。具体措施如下：

1、巡检内容：

1.1道路路面及附属设施外观完好情况。包括：快车道、慢车道、人行道、侧平石等。

1.2有无擅自开挖，占用城市道路、人行道及管顶施工，乱开道口等行为。

1.3桥梁及附属设施完好情况。包括：桥面、栏杆、泄水管、伸缩缝、上下结构、限载标志等。

2、巡查方式

巡查方式分为机动车巡查和步行巡查。快车道的巡查工作以机动车巡查为主，慢车道、人行道及桥梁的巡查工作以步行巡查为主。

3、巡查周期

3.1根据城市道路的养护等级，确定巡查周期。Ⅰ等养护的城市道路原则上每天巡查一次，Ⅱ等养护的城市道路原则上每两天巡查一次，Ⅲ等养护的城市道路原则上每三天巡查一次。

3.2遇恶劣天气、汛期、雨季、冰冻或文明城市创建等特殊情况，应缩短巡查周期。

4、巡查要求

4.1养护单位养护的每条道路、桥梁都要明确专职人员进行巡查，巡查人员要具备一定的道路、桥梁养护管理经验及处理突发事件的能力。

4.2配备必要的设备和车辆，巡查车辆应有明显标识，装备黄色警示灯。

4.3巡查过程中要端正工作态度，尽职尽责，自觉遵守交通规则，注意安全。

4.4巡查人员要对路面坑洼破损、道板缺失破损、擅自挖掘、占用道路等做好记录，填写《市政设施巡查记录表》并归档保存。巡查过程中，使用“苏州市政APP”打卡及上报病害情况，巡查结束后要尽快整理汇总巡查发现的问题，填写《市政设施巡查问题日报表》，经养护单位负责人审核后上报采购单位。

4.5巡查中发现道路严重下陷、空洞等紧急情况，应立即上报并在现场做好警示工作。

（七）养护台账管理：

1、建立台账制度：按照采购单位相关台账管理制度执行。

2、台账管理：以上台账，每月汇总一次，巡检单位抄送一份交由采购单位审核并存档。

（八）考核办法：

1、苏州市吴江区同里镇人民政府市政部门为考核责能部门（以下简称采购方），成立考核小组，负责同里镇辖区范围内道路等设施养护监管及考核工作，考核内容为日常养护巡查、安全、质量、进度、项目量等。

2、内部业务资料质量检查考核主要是指维护单位为保证设施养护目标的实现编制的养护、维修记录。资料抽查每季度进行一次，养护管理单位和代养护管理部门（委托监理）可联合检查也可单独检查。

3、安全考核严格按照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，并建立有总监负责制的安全管理体系，落实安全工作责任制，若因维护单位操作不当而引起的安全责任事故，则应严肃处理，并给予相应的经济处罚。

4、养护维修质量应严格按照《城镇道路养护技术规范》等相关规定执行。若维护单位实施的项目质量不符国家、地方或采购方相关要求的，养护管理单位可要求维护单位无偿返工。

5、每次考核完成后，及时宣布考核结果及存在的问题，并限期维护单位进行整改，如不能及时处理需上报说明原因。

6、如现场遇到特殊情况的由采购方决定处置方案，采购方中途有权对考核办法进行调整、细化。

（九）安全文明施工措施及环保责任：

1、维护单位须为维护人员配备印有维护单位名称的现场作业安全服或反光背心，现场作业时应明示安全警示标志和作业围挡。

2、维护工作实施过程中，维护单位不得将施工材料/设备与人员共用一辆车辆运输，不得违反相关道路交通法规。投标单位需具有施工必须具备的安全警示和作业围挡设备设施。

3、维护单位应及时响应招标单位检查发现问题的整改，并落实回复。

4、施工作业区管理要求：施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得建设单位认可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料。维护单位人员必须遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗。土方、泥浆等外运过程，严格按程序操作，不得在运输过程中遗洒，同时应有避免扬尘的措施。

5、在施工过程中，发生交通、施工、机电、消防等安全事故，要立即抢救伤者，采取措施减少财产损失，保护现场，积极主动的配合采购方处理事故。同时现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对建设单位提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。

6、采购方有权随时进行监督、检查，并有权责令维护单位清除不安全隐患的权利。

7、对养护巡查不到位引起的安全事故等事故责任：

7.1自身巡查、施工过程中的人生安全等事故负全部责任；

7.2路面、桥梁等巡查不到位引起的安全事故负相关责任；

7.3附属设施等巡查不到位引发的事故负连带责任。

（十）考核内容及评定标准：详见附表《同里镇市政设施养护服务考核评分表》。

同里镇市政设施养护服务考核评分表

| 序号 | 主要考核项目 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、人员及现场管理（31分） |  |  |  |  |
| 1 | 人员配置是否符合合同要求（提供每月签到表以便核对人员）当班工作人员的工作态度、精神面貌、仪容仪表是否良好，是否按规定统一着装 | 6 |  |  |
| 2 | 施工现场管理：施工现场管理有序， 安全文明施工，设立警示标志，配备警示灯，尽可能减少交通影响。缺少警示装置每少一处扣1分，缺少警示灯每处扣1分，造成车辆抛锚，爆胎等投诉直接扣完该项得分。 | 15 |  |  |
| 3 | 应急事件处理（路面坑塘围挡，花坛破损）：建立各类应急预案，及时处理各类突发事件。未建立预案，扣1分；应急事件未处理，出现一次扣1分；应急事件未向相关部门报告，一次扣1分，直至扣完该项分。 | 10 |  |  |
| 二 | 路面管理（26分） |  |  |  |
| 4 | 车行道完好率：修补形状应规则，边线应平行或垂直于道路中线，接头平顺；铺筑平整、密实，路面平整、无明显沉陷、网裂、松散、错台、拥包、裂缝、烂边、唧泥、缝料散失、砼板块松动等现象；井框高差不明显，路面不积水。 1.沥青路面 （1）裂缝类。线裂、网裂、碎裂，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； （2）变形类。车辙、沉陷、拥抱，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； （3）松散类。剥落、坑槽、啃边，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； （4）其他类。路框差、修补损坏，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； 2.水泥路面 （1）裂缝类。线裂、板角断裂、D裂缝、交叉裂缝和破碎板，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； （2）接缝破坏类。接缝料损坏、边角剥落，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； （3）表面破坏类。坑洞、表面纹裂与层状剥落，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； （4）其他。错台、拱起、唧泥、修补、路框差，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； | 8 |  |  |
| 5 | 人行道完好率：道面平整、安砌牢固、纵横缝均匀、直顺、灌缝饱满、无残缺。 1.破损缺失，根据严重程度每处扣0.5或1分 2.沉陷每处扣0.5分； 3.松动、跷跛，每处扣0.3分； 4.错台、拱胀，每处扣0.3分； 5.行道树树围损坏每处扣0.5分。 | 6 |  |  |
| 6 | 侧平石完好率：表面接头平整、线型直顺、接缝均匀、勾缝饱满、安砌稳固。 1.破损残缺，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； 2.侧石歪斜、移位，每处扣0.3分； | 6 |  |  |
| 7 | 桥梁完好率：桥面泄水孔、防撞墩砼表面无破损，桥体无牛皮癣及污秽、桥梁清洁。桥铭牌、标志、标牌应完好、干净，安装牢固、正确。 1.墩台表面有缺损，每处扣1分； 2.支座有尘土堆积，略有腐蚀，每处扣1分； 3.支座滑动面干涩每处扣1分； 4.砼上部结构表面有少量分化、麻面、短细裂缝，每处扣1分； 5.上下游表面有水迹污染，砌缝滋生草木，每处扣1分； 6.栏杆破损、缺失、锈蚀，每处扣1分； 7.桥面铺装层面有裂缝、浅坑槽、波浪每处扣1分； 8.泄水管堵塞、缺损，周围渗水，每处扣1分； 9.伸缩缝堵塞、破损、连接松动，每处扣1分； 10.桥头轻度跳车，台背路面下沉在2CM以内，每处扣2分； 11.翼墙个别裂缝，局部砌体灰缝脱落，每处扣1分； 12.护坡局部塌陷，铺砌缺损，垃圾堆积，草木丛生，每处扣2分； | 6 |  |  |
| 三 | 交安设施养护管理（6分） |  |  |  |
| 8 | 1.交通隔离墩（栏）完整无缺、无歪倒，完好率≥90%，如有违反的每处扣0.3分； 2.信号灯灯屏完好率≥95%，如有违反的每处扣0.3分； 3.各类标志标牌清晰完整，杆身倾斜不大于杆长1%，如有违反的每处扣0.3分； 4.配电箱（柜）室完整无缺、电器元件导线无缺损、信号机完好无损、电箱编号齐全，如有违反的每处扣0.3分； 5.信号灯杆身倾斜不大于杆长1%，杆身无损坏，预埋基础无松动破损，螺母无松动，如有违反的每处扣0.3分； 6.日常管理具备养护工作计划、管理制度及职能，保修处理率100%、处理时效性（一般事故24小时内，交通信号灯2小时内），安全文明管理，如有违反的每处扣0.3分； | 6 |  |  |
| 四 | 设施设备帐务管理（6分） |  |  |  |
| 9 | 养护车辆设备是否齐全并符合合同要求，作业和非作业期停放位置合理。 | 3 |  |  |
| 10 | 各项台帐是否完整。 | 3 |  |  |
| 五 | 服务质量管理（31分） |  |  |  |
| 11 | 与业主的沟通及时有效，定时向业主方汇报养护现场情况，对于已经发生的问题提出针对性的方案和建设性意见。 | 3 |  |  |
| 12 | 无投诉或负面影响,出现一次扣2分，影响特别恶劣直接扣完该项分数 | 10 |  |  |
| 13 | 能否及时完成业主布置的临时任务，有故意不接甲方电话或不回电话扣1分，不支持不配合甲方工作扣2分，直至扣完该项分数 | 8 |  |  |
| 14 | 当月有投诉未按期完成，有一次扣一分，三次以上直接扣完相应分数 | 10 |  |  |
| 六 | 奖励 |  |  |  |
| 15 | 服务期间,服务商每提出一项合理化建议并被采购方采纳的，应每项加2分。 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 采购单位确认签名： |  |  |  |  |

备注：（1）本考核表作为甲方支付季度服务费的重要依据，满分为100分，90分以上（含 90分）不扣款，90分以下每扣减1分扣款1000元整。

（2）连续三次考核低于80分或一次考核低于60分，甲方有权终止合同。

（十一）采购方对维护单位提出的维修（更换）项目量进行复查及签字确认，并作为维护单位向采购方计算费用的有效凭证。

（十二）服务金额以采购方确认项目量并经审计后的金额为准。

六、服务期限：合同签订生效之日起一年；或实际结算合同金额达到成交总金额（二者中以先到者为准）。具体根据实际工作量进行结算。

七、综合说明及其它要求：

- 投标人提供的服务能够至少达到以上招标要求，同时对每项要求做出明确应答并提供详细的服务方案，否则视为非实质响应采购文件。

- 投标人必须承诺采购文件中提出的全部服务要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

- 投标人应对所投标段项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其标书将被拒绝。

- 投标报价一次报定，应包括完成该项目所有服务管理内容所需的人工、机械设备、工具器具、垃圾清运、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、保险、劳保、高温费、防暑降温物品费用、维护、技术支持与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业管理费用、利润、各种税金和政策文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 人员工资标准及加班费、高温费、社保、税金计算均须满足苏州市及吴江区相关政府文件规定的最低标准要求。

- 成交单位必须按月支付服务人员的工资，甲方有权要求乙方按月提供员工工资发放清单，若经甲方抽查，乙方未按期足额发放员工工资，甲方有权扣除相应费用以支付乙方未支付之费用。

- 服务期间，服务人员应注意人身交通安全，成交单位需对员工进行相关安全培训，项目服务期间，成交单位的服务工作人员发生的一切安全问题包括由于成交单位的服务导致的安全事故的责任，均由成交单位自行负责。投标人需在投标文件中做出相应承诺。

- 因成交单位原因，造成采购单位或第三方发生财产损失或人身安全事故的，均由成交单位负责处理并承担经济和道义上的责任，招标单位不承担任何责任。

- 本项目全年无休，投标人要充分考虑所有工作人员的值休、轮休、法定假日休息以及岗位顶班、日常机动人员的配备，以上所有费用均计入投标总价。

- 成交单位应根据项目实际情况和需求调整、完善工作方案，确保并不断提高服务质量。

（1）投标时需提供详细具体的服务管理工作流程和标准。

（2）制订并提供各类操作规程、服务员作业规范，建立合理有效的服务质量检查制度并切实执行。

- 发生下列情形之一者甲方有权立即终止与之签订的服务合同，所有损失由成交单位承担：

- 严重违反国家法律法规和政策的；

- 服务辖区范围内被上级部门或媒体三次以上（含三次）曝光或给服务辖区造成恶劣影响的；

- 连续考核不及格的，逾期未整改且严重违约的；

- 拖欠人员工资、发生重大安全作业事故的；

- 成交单位在合同履约期内未经采购单位批准自行终止履行合同义务的。

- 未经甲方同意，成交单位擅自将合同转让或者进行分包。

- 如遇范围内有大的调整或迁移等重大情况，采购人将提前告知成交单位，合同内容经双方协商调整。

- 凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

- 评审办法及评分标准

一、评标方法

1、本次磋商评标采用综合评分法，综合评分法是指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应单位为成交人的评标方法。

2、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，以实际投标报价较低的优先作为成交人；得分且实际投标报价相同的，则由评标小组以抽签方式确定成交人。

3、评标时，评标委员会各成员应当独立对每个响应单位的响应文件进行评价，并汇总每个响应单位的得分，按算术平均方法计算出每个响应单位的得分（计算结果四舍五入，保留两位小数点）；报价得分直接计算取得（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价），二者相加为响应单位的总得分。

4、据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2021〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2021〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。响应单位必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、评分标准

（一）价格分（15分）

1.磋商响应报价不超过采购预算及采购最高限价价格的，为有效投标报价。超出此范围的磋商响应报价为无效报价。

2.价格分采用低价优先法计算，即满足磋商采购文件要求且磋商响应报价最低的报价为评审基准价，其价格分为最高分，其他磋商响应单位的价格分统一按照下列公式计算：磋商响应报价得分=（评审基准价/磋商响应报价）×价格权值（15%）×100（四舍五入保留至小数点后二位）。

3.评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）技术服务方案（最高为37分）

1.针对本项目服务内容的调查了解及分析情况：最高为5分

根据投标单位针对本项目的调查了解情况，对所投标段市政道路养护具体服务内容和服务需求的了解和分析情况评价：对项目调查了解熟悉、分析清晰完整得5分；较为了解、分析内容较为清晰详细的得3分；了解分析程度一般、内容详细程度一般的得2分；不够了解、分析较差的得1分；未提供相关说明的不得分。

2.针对本项目的日常养护服务方案：最高为8分

详细方案包括日常巡查与维护、养护、巡检、维修等工作方案，以及维护检查计划与内容，按照市政道路日常养护作业内容包括路面部分、人行道与侧平石、临时交办的其他工作等整体实施方案情况进行综合评分。方案阐述详细，切实可行且高效率，方案考虑周全的得8分；方案阐述较为详细，较为切实可行，考虑较周全的得6分；方案简单、可行性一般，基本能满足项目实施需要的得4分；方案阐述欠缺，可行性较差的得2分；未提供对应方案的不得分。

3.针对本项目的养护作业区域划分安排方案：最高为5分

详细方案包括针对养护作业区域划分安排、对应区域配备的养护工作人员和作业设备的配置安排等情况进行综合评分。片区安排及规划全面、先进、合理，工作实施方案详实具体、科学性、合理性高，可实施性强的得5分；工作实施方案较为详细，较为合理，可实施性较强的得3分；工作实施方案不够详细，合理性和可实施性一般的得2分；工作实施方案简单，合理性和可实施性较差的得1分；未提供相关内容不得分。

4.针对本项目提供的服务工作流程和标准：最高为5分

针对本项目提供的服务工作流程和标准进行综合评分。内容清晰、详细，工作流程和标准具体、明确、科学合理的得5分；内容较为清晰，较为详细，工作流程和标准较科学较合理的得3分；内容不够详细，工作流程和标准合理性一般的得2分；内容简单，工作流程和标准合理性较差的得1分；未提供相关说明不得分。

5.针对本项目提供的养护、修复技术方法：最高为5分

方案详细、合理、明确、有针对性且技术方法先进的得5分；技术方法较为详细、较为先进合理的得3分；技术方法不够详细、可行性和合理性一般的得2分；技术方法阐述简单、可行性和合理性较差的得1分；未提供相关说明不得分。

6.针对本项目的各类应急抢险处理预案以及临时突发状况抢修方案情况：最高为5分

针对本项目可能出现的各类应急抢险处理预案以及临时突发状况抢修方案进行综合评分。方案详实具体、针对性强、科学、可行性强的得5分；方案较为详细、针对性较强、较科学、可行性较强的得3分；方案简单、针对性一般、科学性一般、可行性一般的得2分；方案欠缺、针对性弱、科学合理性较差的得1分；未提供相关说明不得分。

7.针对本项目服务期间与其他相关单位、部门的综合协调处理方案：最高为4分

主要包括实施养护维修作业期间与服务范围内的各个街道、物业、居民及其它相关单位、部门综合协调处理方案：方案详实具体、针对性强、科学、可行性强的得4分；方案较为详细、针对性较强、较科学、可行性较强的得3分；方案简单、针对性一般、科学性一般、可行性一般的得2分；方案欠缺、针对性弱、科学合理性较差的得1分；未提供相关说明不得分。

（三）服务组织措施方案（最高为16分）

1.针对本项目的安全文明作业计划安排措施方案：最高为4分

针对本项目的养护服务特点，服务过程中的安全文明作业计划安排措施方案进行综合评分。方案详细、科学合理、可行的得4分；方案较为详细、较科学合理、可行性较好的得3分；方案简单、科学合理性一般的得2分；方案欠缺、科学合理性较差的得1分；未提供的不得分。

2.针对本项目的夜间施工措施方案：最高为4分

针对本项目的养护服务特点，服务过程中的夜间施工措施方案（包括夜间和节假日管理人员的合理调配、换岗，组织管理体系科学，能够有效实施管理工作）进行综合评分。方案详细、科学合理、可行的得4分；方案较为详细、较科学合理、可行性较好的得3分；方案简单、科学合理性一般的得2分；方案欠缺、科学合理性较差的得1分；未提供的不得分。

3.针对本项目的交通组织措施方案：最高为4分

针对本项目的养护服务特点，服务过程中的交通组织措施方案进行综合评分。方案详细、科学合理、可行的得4分；方案较为详细、较科学合理、可行性较好的得3分；方案简单、科学合理性一般的得2分；方案欠缺、科学合理性较差的得1分；未提供的不得分。

4.针对本项目的环境保护等其他现场管理措施方案：最高为4分

针对本项目的养护服务特点，服务过程中的环境保护等其他现场管理措施方案进行综合评分。方案详细、科学合理、可行的得4分；方案较为详细、较科学合理、可行性较好的得3分；方案简单、科学合理性一般的得2分；方案欠缺、科学合理性较差的得1分；未提供的不得分。

（四）服务制度（最高为8分）

1.针对本项目的维护管理岗位工作职责、考核及制度：最高为3分

岗位责任、管理运作制度及标准、管理人员考核制度及标准、日常考核表单等。内容详实具体完善、阐述详细，考虑周全，科学合理性和可实施性高的得3分；内容较为详细、较为完善、合理性和可实施性较好的得2分；内容不够详细、可实施性一般的得1分；内容简单、可实施性较差的得0.5分；未提供的不得分。

2.针对本项目的内部各项制度：最高为3分

安全生产管理制度、工具管理制度、员工管理制度、档案管理制度、财务管理制度、备件管理制度、考核奖惩管理制度等。内容详实具体完善、阐述详细，考虑周全，科学合理性和可实施性高的得3分；内容较为详细、较为完善、合理性和可实施性较好的得2分；内容不够详细、可实施性一般的得1分；内容简单、可实施性较差的得0.5分；未提供的不得分。

3.针对本项目的各项承诺：最高为2分

包括（1）整体服务质量承诺；（2）对发生主要包含维护管理作业时发生的安全事故善后处理承诺；（3）依法规范用工承诺；（4）应对履约期内各类风险承诺及应对环境保护突发的应对承诺。上述每具备一项得0.5分，最高为2分。

（五）针对本项目的项目组配置情况：最高为11分

1.项目负责人配置情况：最高为4分

（1）项目负责人具有与本项目相关专业的一级建造师证的得2分，具有与本项目相关专业的二级建造师证的得1分；最高为2分。

（2）项目负责人具有与本项目相关专业的高级及以上职称的得2分,具有与本项目相关专业的中级及以下职称得1；最高为2分。

2.技术负责人配置情况：最高为2分

针对本项目配置的技术负责人具有与本项目相关专业的高级及以上职称的得2分,具有与本项目相关专业的中级及以下职称得1；最高为2分

3.施工员、质量员、资料员配置情况：最高为3分

针对本项目配置施工员、质量员、资料员，每有一类人员得1分，最高为3分；

4.安全员配置情况：最高为2分

针对本项目配置的安全员具有C类安全生产考核合格证书的得2分，最高为2分。

注：上述序号1-4项请在投标文件中提供详细的人员清单（一人一岗）及对应的证书及该人员在投标单位最近三个月中任意一期的社保缴纳证明材料，复印件加盖投标单位公章，资料提供无法证明的不得分。

（六）投标单位履约能力（最高为8分）

1.投标单位类似项目业绩：最高为8分

投标单位2022年1月1日至今（以交/竣工日期为准）承担过与本项目类似养护项目的，每具备一项得2分，最高为8分；投标文件中提供合同以及交/竣工验收证明（报告），以及对应项目任意一期付款发票证明资料，上述资料复印件并加盖投标单位公章，资料提供不全或无法证明的不得分。

（七）针对本项目的投入设备情况：最高为5分

道路应急洗扫车，提供的车辆为自有的得5分，租赁的得2分，承诺中标后在服务期限开始之前配置到位的得1分，最高为5分。投标文件中须提供购买发票复印件和行驶证复印件或供租赁合同复印件（租赁结束日期不早于本项目服务结束日期）或提供中标后在服务期限开始之前配置到位的承诺书原件加盖供应商公章。

注：

1、针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料或所提供资料无法证明的视为不具备该项得分的条件，资料须编好目录及页码。

2、所有要求的资料扫描件须清晰，不清晰无法辨认的不得分。

3、响应单位必须保证全部投标资料的真实性，采购单位有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效投标。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

- 合同主要条款

甲方（采购人）：苏州市吴江区同里镇人民政府

单位地址：

联系人：

联系电话：

乙方（维护单位）：

单位地址：

联系人：

联系电话：

根据江苏德宁建设工程咨询有限公司采购编号            号采购文件及乙方的投标文件和成交通知书，甲方（采购单位）乙方（维护单位）双方就此次中标的2025年同里镇市政设施维修项目的事宜，签订本合同书。

一、服务内容与要求

1.1 服务项目：

1.2 服务内容：详见采购文件“第三章采购需求”。

1.3 服务要求：详见采购文件“第三章采购需求”。

二、合同金额

2.1 本合同暂定金额为：人民币（￥：     ）。

2.2上述养护费用为综合报价，应包括完成该项目所有服务管理内容所需的人工、机械设备、工具器具、垃圾清运、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、保险、劳保、高温费、防暑降温物品费用、维护、技术支持与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及乙方企业管理费用、利润、各种税金和政策文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、转包或分包

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，禁止将本合同的服务内容转包或分包。

4.2 乙方如将本合同服务内容转包或分包，甲方有权单方面解除合同。

四、服务期限：合同签订生效之日起一年；或实际结算合同金额达到成交总金额（二者中以先到者为准）。具体根据实际工作量进行结算。

五、服务费支付

5.1 费用结算方式：

项目进度款：根据实际完成合格工作量（含竣工验收）的50%支付。结算资料完整齐全送审后，服务费用可付至送审金额的60%。审计期间不再支付服务费用，审计结束后付至项目审定金额的80%。审计结束满一年后（以出具审计报告日期为准）付至审定金额的90%。审计结束满二年后，如期间项目未发生质量问题，则付至审定金额的100%（具体支付按开发区财政相关规定），在保修期内乙方怠于维修，甲方通知一周内未有实质性响应，则甲方自行委托第三方修复，发生费用在质量保证（保修）金内扣除。

5.2 乙方账户信息：

开户名：

开户行：

账  号：

乙方若变更上述账户信息的，应提前5个工作日通过书面的方式通知甲方。若乙方未书面通知甲方，甲方向乙方提供的上述账户信息支付本合同项下的服务费用的，即视为已经履行的相应的付款义务，甲方不再承担逾期付款的责任。

六、税费负担

本合同项下所有相关的一切税费均由乙方负担。

七、服务质量与考核

乙方应严格按照采购文件的有关规定提供服务，满足采购文件中所列全部要求和乙方承诺的其它指标，并由甲方按照具体项目要求进行考核。对未按规定提供服务或者部分服务不合格的，视具体情况按比例扣除。具体考核标准见合同附件。

八、管理事项

按照本合同约定、采购文件要求以及乙方的投标文件、承诺事项等进行管理。

九、双方权利义务

（一）甲方责任：

1、指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

2、甲方应教育其所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。对甲方人员因使用设备、器材、器械不当而造成的损失与乙方无关。

（二）乙方责任：

1、乙方在从事市政道路养护服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内，乙方养护工作人员发生的一切安全问题包括由于乙方提供的养护服务导致的安全事故的责任，均由乙方自行负责，与甲方无关。

2、乙方应及时调整不适应工作需求的市政道路养护服务管理人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

3、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。

4、乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

十、违约责任

10.1 合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

10.2 有下列情形之一的，乙方不能按照本合同约定提供服务的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方支付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。同时甲方有权要求乙方承担因此造成的其他损失：

（1）乙方未按照合同约定支付人员工资，导致信访、投诉等情况的；

（2）乙方因管理失职造成恶劣社会影响、安全事故或导致管理部门被追责的；

10.3因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

10.4合同一方因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

12.1双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，任何一方可向苏州市吴江区人民法院提起起诉。

十三、合同其他文件

下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

（1）本项目的采购文件

（2）成交通知书；

（3）乙方投标文件；

（4）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（或合同章）后生效，合同签订后2个工作日内上传系统网上公示。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》的规定，经甲乙双方协商一致，可签订补充协议。

14.3 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份和招标代理机构各执一份，各份具有同等法律效力。

甲方（签章）：                              乙方（签章）：

法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：

日期：                                     日期：

合同附件1：履约验收方案

年  月  日起，2025年同里镇市政设施维修项目乙方进场服务，为有序衔接乙方进场前验收及日常督查考核，特制定方案如下：

- 验收步骤

中标公示发布之日起7日内，甲方指定时间、地点进行人员和车辆设备清点，符合人员和车辆设备配置最低标准予以进场服务，乙方进场服务后甲方予以日常考核，日常考核不达标的甲方有权解除合同。

- 人员及车辆验收标准

- 人员验收：中标公示发布之日起7日内，乙方进场人数须达100%。

- 车辆设备验收：中标公示发布之日起7日内，乙方进场车辆设备须达到甲方要求100%。

人员验收表

| 公司名称 | 序号 | 姓名 | 工种 | 性别 | 身份证号码 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.验收日期为：      年    月     日

2.进场日期为：      年    月     日

3.验收人：

车辆设备验收表

| 公司名称 | 序号 | 车辆/设备 | 规格（吨） | 驾驶员姓名 | 性别 | 身份证号 | 联系电话 | 车牌 | 照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.验收日期为：      年    月     日

2.进场日期为：      年    月     日

3.验收人：

合同附件2：

安全生产、文明施工协议书

甲方：苏州市吴江区同里镇人民政府

乙方：

为明确甲乙双方的权利和义务，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据《建筑工程安全生产管理条例》，国家、江苏省、苏州市和吴江当地相关法律法规的规定，结合工程项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：

一、甲方的权利和义务

1、甲方有权对乙方进行安全生产教育。

2、甲方有权随时进行监督、检查，并有权责令乙方清除不安全隐患的权利。

3、甲方有权统一管理乙方驻地建设，并要求乙方维护好现场环境。

4、甲方有对乙方在施工过程中，违反国家安全生产、消防、交通、治安管理政策、法规，违反甲方安全管理规章，不服从甲方管理等行为进行处罚直至单方解除合同的权利。

5、甲方安全责任人员应检查乙方自带或外租机械设备、小型电动工具、临时用电设施以及个人防护用品(如安全帽、安全带)等，并进行验收。

二、乙方的权利和义务

1、在乙方施工过程中，甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为，乙方有权制止违章行为，并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利；乙方明知甲方人员违章指挥而不制止并造成损失，乙方承担责任。

2、因甲方过错，造成乙方人员或财产的损害，乙方有权向甲方提出索赔。乙方负责人必须履行对其招收的全体务工人员进行入场前的安全生产教育的义务。

3、乙方必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件。

4、在施工过程中，乙方必须自觉遵守法纪，遵守安全管理规章制度、措施、规定（包括甲方制定的相关规定）。严格遵守安全操作规程。对违反本条款所造成的损失和后果，由乙方承担。情节严重的甲方有权终止合同。

5、在为甲方工作期间，乙方自带或外租的设备、设施，必须符合规范要求，经甲方安全管理人员验收合格后方可进场。凡未经验收批准，擅自投入使用，由此造成的损失，由乙方承担。

6、乙方特殊工种作业人员必须依法持证上岗。

7、乙方在施工期内，要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。

8、施工作业区管理要求：施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得建设单位认可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料。乙方人员必须遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗。土方、泥浆等外运过程，严格按程序操作，不得在校内外遗洒，同时应有避免扬尘的措施。

9、生活区管理要求：施工现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；生活、生产废水及施工降水未处理合格，不得排入下水；不得破坏树木、绿地；乙方的生活区要符合文明工地的要求，搞好并保持宿舍、食堂等处的环境卫生，工人食堂必须干净整洁，无蝇无鼠，操作人员证件齐全，认真执行食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒。严禁在宿舍内私拉电线；严禁在宿舍内使用电炉子等电器设备。凡乙方人员违反本条款规定，所造成的损失由乙方承担。禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌赌博、饮酒闹事、传阅淫秽物品。

10、用电及消防：施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志。

11、夜间施工服从政府职能统一管理，或按照规定办理好相关手续，做到不扰民。

12、在施工过程中，发现文物古迹时，要立即保护现场，并及时报告。严禁破坏、私自收藏、倒卖或隐瞒不报。

13、在施工过程中，发生交通、施工、机电、消防等安全事故，要立即抢救伤者，采取措施减少财产损失，保护现场，积极主动的配合甲方处理事故。同时现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对建设单位提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。

14、施工前，承包方应依据吴江市《危险性较大工程安全专项施工方案编制、专家论证审查与备案办法（试行）》（吴建施[2005]12号）文要求，编制有关专项安全方案，做好方案报审、专家审查和政府备案工作。

15、乙方要服从现场总体管理单位的现场管理。

16、严格遵守国家法律法规的要求。

三、因乙方的过错，造成甲方或他人财产或人身损害或甲方被处罚，乙方应负全责。

四、本协议为本合同的从合同，随施工合同生效而生效，合同解除之日起，本协议自然失效，但因乙方违背协议，造成主合同终止，不影响本协议责任条款的效力。

采购单位（甲方）：（盖章）                 服务单位（乙方）：（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：             法定代表人或其授权的代理人：

年    月   日                            年    月   日

合同附件3：《同里镇市政设施养护服务考核评分表》。

同里镇市政设施养护服务考核评分表

| 序号 | 主要考核项目 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、人员及现场管理（31分） |  |  |  |  |
| 1 | 人员配置是否符合合同要求（提供每月签到表以便核对人员）当班工作人员的工作态度、精神面貌、仪容仪表是否良好，是否按规定统一着装 | 6 |  |  |
| 2 | 施工现场管理：施工现场管理有序， 安全文明施工，设立警示标志，配备警示灯，尽可能减少交通影响。缺少警示装置每少一处扣1分，缺少警示灯每处扣1分，造成车辆抛锚，爆胎等投诉直接扣完该项得分。 | 15 |  |  |
| 3 | 应急事件处理（路面坑塘围挡，花坛破损）：建立各类应急预案，及时处理各类突发事件。未建立预案，扣1分；应急事件未处理，出现一次扣1分；应急事件未向相关部门报告，一次扣1分，直至扣完该项分。 | 10 |  |  |
| 二 | 路面管理（26分） |  |  |  |
| 4 | 车行道完好率：修补形状应规则，边线应平行或垂直于道路中线，接头平顺；铺筑平整、密实，路面平整、无明显沉陷、网裂、松散、错台、拥包、裂缝、烂边、唧泥、缝料散失、砼板块松动等现象；井框高差不明显，路面不积水。 1.沥青路面 （1）裂缝类。线裂、网裂、碎裂，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； （2）变形类。车辙、沉陷、拥抱，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； （3）松散类。剥落、坑槽、啃边，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； （4）其他类。路框差、修补损坏，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； 2.水泥路面 （1）裂缝类。线裂、板角断裂、D裂缝、交叉裂缝和破碎板，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； （2）接缝破坏类。接缝料损坏、边角剥落，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； （3）表面破坏类。坑洞、表面纹裂与层状剥落，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； （4）其他。错台、拱起、唧泥、修补、路框差，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； | 8 |  |  |
| 5 | 人行道完好率：道面平整、安砌牢固、纵横缝均匀、直顺、灌缝饱满、无残缺。 1.破损缺失，根据严重程度每处扣0.5或1分 2.沉陷每处扣0.5分； 3.松动、跷跛，每处扣0.3分； 4.错台、拱胀，每处扣0.3分； 5.行道树树围损坏每处扣0.5分。 | 6 |  |  |
| 6 | 侧平石完好率：表面接头平整、线型直顺、接缝均匀、勾缝饱满、安砌稳固。 1.破损残缺，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； 2.侧石歪斜、移位，每处扣0.3分； | 6 |  |  |
| 7 | 桥梁完好率：桥面泄水孔、防撞墩砼表面无破损，桥体无牛皮癣及污秽、桥梁清洁。桥铭牌、标志、标牌应完好、干净，安装牢固、正确。 1.墩台表面有缺损，每处扣1分； 2.支座有尘土堆积，略有腐蚀，每处扣1分； 3.支座滑动面干涩每处扣1分； 4.砼上部结构表面有少量分化、麻面、短细裂缝，每处扣1分； 5.上下游表面有水迹污染，砌缝滋生草木，每处扣1分； 6.栏杆破损、缺失、锈蚀，每处扣1分； 7.桥面铺装层面有裂缝、浅坑槽、波浪每处扣1分； 8.泄水管堵塞、缺损，周围渗水，每处扣1分； 9.伸缩缝堵塞、破损、连接松动，每处扣1分； 10.桥头轻度跳车，台背路面下沉在2CM以内，每处扣2分； 11.翼墙个别裂缝，局部砌体灰缝脱落，每处扣1分； 12.护坡局部塌陷，铺砌缺损，垃圾堆积，草木丛生，每处扣2分； | 6 |  |  |
| 三 | 交安设施养护管理（6分） |  |  |  |
| 8 | 1.交通隔离墩（栏）完整无缺、无歪倒，完好率≥90%，如有违反的每处扣0.3分； 2.信号灯灯屏完好率≥95%，如有违反的每处扣0.3分； 3.各类标志标牌清晰完整，杆身倾斜不大于杆长1%，如有违反的每处扣0.3分； 4.配电箱（柜）室完整无缺、电器元件导线无缺损、信号机完好无损、电箱编号齐全，如有违反的每处扣0.3分； 5.信号灯杆身倾斜不大于杆长1%，杆身无损坏，预埋基础无松动破损，螺母无松动，如有违反的每处扣0.3分； 6.日常管理具备养护工作计划、管理制度及职能，保修处理率100%、处理时效性（一般事故24小时内，交通信号灯2小时内），安全文明管理，如有违反的每处扣0.3分； | 6 |  |  |
| 四 | 设施设备帐务管理（6分） |  |  |  |
| 9 | 养护车辆设备是否齐全并符合合同要求，作业和非作业期停放位置合理。 | 3 |  |  |
| 10 | 各项台帐是否完整。 | 3 |  |  |
| 五 | 服务质量管理（31分） |  |  |  |
| 11 | 与业主的沟通及时有效，定时向业主方汇报养护现场情况，对于已经发生的问题提出针对性的方案和建设性意见。 | 3 |  |  |
| 12 | 无投诉或负面影响,出现一次扣2分，影响特别恶劣直接扣完该项分数 | 10 |  |  |
| 13 | 能否及时完成业主布置的临时任务，有故意不接甲方电话或不回电话扣1分，不支持不配合甲方工作扣2分，直至扣完该项分数 | 8 |  |  |
| 14 | 当月有投诉未按期完成，有一次扣一分，三次以上直接扣完相应分数 | 10 |  |  |
| 六 | 奖励 |  |  |  |
| 15 | 服务期间,服务商每提出一项合理化建议并被采购方采纳的，应每项加2分。 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 采购单位确认签名： |  |  |  |  |

备注：（1）本考核表作为甲方支付季度服务费的重要依据，满分为100分，90分以上（含 90分）不扣款，90分以下每扣减1分扣款1000元整。

（2）连续三次考核低于80分或一次考核低于60分，甲方有权终止合同。

六、附件格式

附件1：磋商声明书

磋商声明书

江苏德宁建设工程咨询有限公司：

我们收到你们JSZC-320509-JSDN-C2025-0008号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目全部内容，磋商响应报价包含完成本项目服务所需全部费用。磋商响应折扣率为           %。我们保证成交后不会对成交价格提出任何异议，更不会以任何理由要求采购单位针对成交范围的价款要求额外补偿。不会以不了解采购文件、合同文件为由或曲解、片面理解采购文件、合同文件或裂采购文件、合同文件，断章取义，向采购单位提出任何补偿要求。

2、如果我们的投标被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，保证按期、按质、按量履行合同义务，完成成交项目的全部服务工作。

3、我们同意按采购文件中的规定，本响应文件的有效期限为开标后90天。

4、我们愿意提供采购单位在采购文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

- 5、我们愿意遵守采购公告及采购文件中所列的收费标准。

6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意成交后若不履行响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其成交资格将被取消。

7、我们同意成交后若无法按约定条款履行义务等行为，采购单位有权取消我们的成交资格，并可就因我方未能履约而导致采购方损失的向我方进行索赔。

8、我们愿意按照贵公司采购文件的要求提供全部响应文件，并保证全部响应文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任。

9、如果我们成交，我们愿意按采购文件规定的收费标准支付成交服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

- 10、与本投标有关的通讯地址：

单位：                                 联系人：

地址：                                 邮政编码：

联系电话：                             传真：

响应单位：（单位盖章）             响应单位法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年     月     日

附件2：（磋商响应单位）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系                  （磋商响应单位名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加江苏德宁建设工程咨询有限公司组织实施的编号为          号的磋商采购活动。委托代理人在报名、制作磋商响应文件、磋商、评标、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签署之时起至合同履行完毕止。

委托代理人无转委托权。特此委托。

磋商响应单位：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月     日

附件3：磋商响应报价表

磋商响应报价表

磋商编号：JSZC-320509-JSDN-C2025-0008号

| 序号 | 磋商项目名称 | 折扣率% |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2025年同里镇市政设施维修项目 |  |
| 中小型企业： □中型 □小型 □微型 □否 残疾人企业：□是 □否 监狱企业：□是 □否 |  |  |

磋商响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

注：报价包括完成该项目所有服务管理内容所需的人工、机械设备、工具器具、垃圾清运、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、保险、劳保、高温费、防暑降温物品费用、维护、技术支持与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及乙方企业管理费用、利润、各种税金和政策文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

附件4：偏离表（服务条款偏离表、商务条款偏离表）

服务条款偏离表

项目名称：                               采购编号∶

| 序号 | 项 目 | 采购文件要求 | 磋商响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

磋商响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

注：1.响应人提交的响应文件中与采购文件的服务部分的要求有不同时，应在本表中把采购文件要求与磋商实际响应内容逐项对应列出。

2.若事项较多，响应人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

商务条款偏离表

项目名称：                               采购编号∶

| 序号 | 采购文件要求 | 磋商响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 服务期限 |  |  |  |
| (2) | 服务地点 |  |  |  |
| （3） | 付款方式 |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |

磋商响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

注：1.响应人提交的响应文件中与采购文件的技术、商务部分的要求有不同时，应在本表中把采购文件要求与磋商实际响应内容逐项对应列出。

2.付款方式不得负偏离。

3.若事项较多，响应人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

附件5：类似项目业绩表

类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 规模 | 金额 | 完成日期 | 获奖情况 | 业主单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （可加行） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：以上内容必须是真实的，否则一经查实，按相关规定处理。

磋商响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

附件6：针对本项目的人员配置表

针对本项目的人员配置表

采购编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 技术职称 | 资格证书 |  | 从事本专业工作的年限 | 本项目中拟担任的职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 类别 | 编号 |  |  |  |

磋商响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

附件7：针对本项目的设备设施清单表

针对本项目的设备设施表

采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注（自有、租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

磋商响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

附件8：关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供采购文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合采购文件中的所有资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：      年	 月 	日

附件9：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声    明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

年    月     日

附件10：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声    明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

2024年    月     日

附件11：响应单位情况表

响应单位情况表

单位名称：（签章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 | 技术实力、代表性经营案例等情况。 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

附件12：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

附件13：响应单位资格承诺书

响应单位资格承诺书

采购编号：             号

| 序号 | 响应单位资格要求 | 是否完全响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； |  | 提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  | 提供包括但不限于最近一期（2023年或2024年度）经审计的财务报告或最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  | 提供书面声明函 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  | 提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |  | 提供书面声明函 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件； |  | 提供书面声明函 |
| 7 | 合格响应单位特殊要求（如有） |  |  |

响应单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：

附件14：声明函

（1）中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. 2025年同里镇市政设施维修项目，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知” 中的《中小企业划型标准规定》”。

3.若响应单位提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（2）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交单位为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（全文完）