招　标　文　件

项目名称：连云港市第一人民医院业财融合数据中心升级改造项目

项目编号：JSZC-320700-HCCG-G2025-0042

（本招标文件技术参数、评分标准等经采购人同意，根据相应文件制作，符合采购人要求，同意按此文件发布信息）

采   购   人：连云港市第一人民医院

采购代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司

2025年5月

总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	18

第四章  采购需求	24

第五章  评标方法与评标标准	30

第六章  投标文件格式	34

- 第一章  投标邀请

受[连云港市第一人民医院]的委托，江苏鸿成工程项目管理有限公司就[连云港市第一人民医院业财融合数据中心升级改造项目](JSZC-320700-HCCG-G2025-0042)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

(连云港市第一人民医院业财融合数据中心升级改造项目) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年6月26日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320700-HCCG-G2025-0042

2.项目名称：连云港市第一人民医院业财融合数据中心升级改造项目

3.预算金额：180万元

4.本项目 设定 （设定/不设定）最高限价，最高限价为 180 万元，投标人所报的投标报价超过最高限价的投标无效。

5.采购需求(简介)：

基于医院现有数据中心架构扩充数据模型搭建统一指标管理平台，实现数据中心指标统一管理(统一定义、统一口径)，建立相应的科室运营管理、医保病种结算、临床资源利用、职工绩效评价等主题，提升医院及科室运营、管理、绩效、资源利用等管理能力，具体要求详见第四章采购需求。

对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复

6.合同履行期限：合同签订后180天完成安装调试，达到预期效果。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，不再要求投标人提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，具体格式详见招标文件第六章投标文件格式。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六章 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

4.本项目 不接受  联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）本项目的其他资格要求：

1.本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.本项目中标后不允许分包或转包。

4.法律、法规规定的其他条件。

- 三、获取招标文件

1.时间：2025年6月4日至2025年6月12日23:59:00止（北京时间）。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载招标文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具-制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

③潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。

④“CA数字证书”的获取:投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》。

⑤招标文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑥招标代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

⑦请潜在投标人提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注:如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年6月26日09点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应处理。

2.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：连云港市第一人民医院

地 址：连云港市海州区振华东路6号

联系人：魏老师

联系方式：0518-85767868

2.采购代理机构信息

名  称：江苏鸿成工程项目管理有限公司

地　址：连云港市海州区郁州北路9号瀛洲大厦209室

联系人：李工

联系方式：0518-81061799

3.项目联系方式

项目联系人：李老师

电      话：18961328986

- 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏鸿成工程项目管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、采购人式

1.1 本次招标采取公开招标的方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏鸿成工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理服务费及其他：

（1）按照国家计委计价格[2002]1980号文标准的60%计取；

（2）涉及本采购项目的其他费用，按相关规定执行。

以上费用最终由中标人在领取中标通知书时一次性支付，投标人须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构或采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需根据招标文件第四章 采购需求的要求提供相关证明材料。

13.3 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人应根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人、采购代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

29.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对投标人资格条件、评标方法和评标标准的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，投标人可以通过现场递交或邮寄方式提交质疑。

采购代理机构质疑接收部门为江苏鸿成工程项目管理有限公司招标代理部，联系地址：连云港市海州区郁州北路9号瀛洲大厦2楼209室，联系电话：0518-81061799

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标人确定后，中标结果由采购代理机构在江苏政府采购网公告，中标公告期限为1个工作日，同时由采购代理机构向中标人发出中标通知书。中标人在领取中标通知书时，需提供五份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件，须封面、骑缝加盖公章。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 八、政策功能

- 34、落实的政府采购政策

34.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

34.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

34.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

34.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 35、支持绿色发展

35.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

35.2为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

35.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

- 36、政府采购需求标准

36.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

- 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

甲方：连云港市第一人民医院

乙方：

- 甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及其它相关法律、法规的规定，并遵循平等互利、自愿、公平和诚信的原则，结合本项目具体情况和特点，为明确双方的权利、义务和责任，经双方协商一致，订立本合同。

- 合同内容

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | （大写）： 人民币 （小写：¥） |  |  |  |  |  |  |

注：合同价款已包含但不限于系统研发生产、安装调试、运输、保险、检测检验、管理费、产品保护、技术服务、税金、利润、不可预见及其它相关所有费用，直至交付甲方使用。

二、交货时间、地点

交货时间：合同签订后      天内交货并完成安装调试。合同签署后，乙方将根据双方确定的合同内容进行系统开发和部署，并根据双方约定和计划完成项目实施并交甲方验收。

交货地点：连云港市第一人民医院指定院区

三、项目验收

自乙方软件安装、调试结束、功能满足合同条款要求且满负荷连续正常试运行168小时后，由乙方书面提出项目验收申请，甲乙双方共同验收。验收合格后，甲方向乙方提供签字确认及盖公章的终验报告《项目验收报告》。如果甲方对系统有任何异议，应在乙方提出项目终验申请之日起7日内以书面形式提出，否则视作默认接受该软件并验收通过。乙方应提交所提供产品实施、使用和维护涉及的全部技术文件，包括但不限于实施文档、操作手册、维护手册等。

四、项目移交、更新及技术培训、巡检

1、甲乙双方书面确认验收合格后10个工作日内进行项目移交。

2、现场技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师对甲方工程师和系统使用人员进行免费现场操作培训，解答甲方人员提出的问题。

3、软件更新升级：乙方升级服务采取远程与现场相结合的方式，如远程无法完成升级服务或无法保障升级服务质量，乙方将提供现场升级服务。

乙方在升级服务前应当先行通知甲方并提醒甲方进行必要的数据和系统配置参数备份，甲方确认备份完成后，乙方才开始升级；升级过程中，甲方将进行系统功能与性能测试,如升级后造成系统故障，乙方负责将系统恢复至升级前系统正常状态；升级成功后乙方将向甲方提供相应的技术文档。乙方协助甲方拟定日常维护方案、系统备份方案、系统恢复方案。

4、设备巡检。乙方提供每季度一次的定期现场检查及巡检报告。若发现技术隐患，乙方须提供解决方案并明确解决期限。

五、付款方式及期限

- 1、合同签订后，系统部署完成，采购人支付合同金额的30%；根据项目验收条款完成《项目验收报告》，项目验收合格后，采购人付至合同金额的100% 。采购人付款前，中标人应向采购人出具符合采购人要求的发票，否则中标人自行承担延迟付款的责任。

2、甲方的付款方式：转账☑  支票□  现金□ （请打√）

3、本合同的所有价格应当包括相关税款和双方各自的成本和费用。

六、质保期及售后服务

1、乙方提供免费质量保证期为     年。起算时间：自项目终验合格之日起算。

2、在质保期内，因乙方所供系统、设备、材料制造或安装质量问题出现故障时，乙方在接甲方通知后，30分钟内响应、提供在线支持，2小时内解决，若不能及时解决的，24小时内提出解决方案，直至故障排除完全恢复正常服务为止。否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

3、出保后维保事宜由甲乙双方另行协商。在保修期满后,乙方仍将尽最大商业努力在合理的时间内对发生故障的设备或物件进行修理或更换。维修及更换配件费用由双方另行协商确认。

七、软件功能清单：详见附件。

八、甲乙双方责任

1、甲方负责向乙方提供安装工作环境。

2、甲方应按期向乙方支付相应项目款。

3、乙方在安装、调试、验收过程中，甲方应积极配合。

4、乙方应按照合同工期完成项目安装，确保按期交付运行。

5、乙方接受甲方现场监督。

6、乙方在甲方现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通等一切费用，由乙方负责。

7、本合同所涉及的设备、材料的安装、调试、验收等，都必须由乙方完成。

8、项目的验收必须完全满足甲方医院多院区项目一体化建设集成规范,满足医院信息系统互联互通标准化成熟度标准、高等级电子病历系统功能应用评价标准、科室质量安全数据采集与上报、CA电子签名等，必要时需要满足智慧服务评估、智慧管理评估标准，永久免费开放满足医院临床数据中心建设及临床业务需求所需的数据。

9、服务期限内，如乙方对本合同约定软件进行任何修正、优化或升级的，则乙方应向甲方提供最新版本。

九、甲乙双方的违约责任

1、乙方未按合同规定的质量、数量要求交付，甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方赔偿，并按合同总价的百分之十赔偿违约金。

2、乙方逾期交付（包括整修、返工、补交或由甲方提出更改、乙方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向甲方偿付违约金，每逾期一天，按合同价格的万分之五偿付违约金。

3、质保期内乙方接到甲方的故障报修电话，未在30分钟内响应或提供在线支持服务；或虽然响应或提供在线支持服务但2小时内无法排除故障的，导致系统瘫痪，瘫痪每24小时，乙方应支付甲方违约金5000元每次，累加计算。

4、由于系统漏洞造成的损失由乙方全权负责。

- 双方应严格按照法律规定及协议约定履行义务，当事人一方不履行合作协议义务或者履行义务不符合约定的，履约一方有权要求违约方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

十、合同终止

- 出现下列情况之一的，合同将终止：

1、合同履行完毕、权利义务关系消灭的；

2、如工期逾期超30日，甲方有权解除合同，合同自通知到达乙方时解除。乙方应退还甲方已经支付的款项及利息，承担本合同违约责任并赔偿给甲方造成的全部损失。

3、系统漏洞造成损失金额超过5000元，乙方需赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于甲方因此支付的律师费、诉讼费、交通费等一切费用。甲方有权终止合同，同时保留进一步追究乙方行政、法律责任的权利。

4、国家法律、法规、条例进行调整，禁止本合同延续的；或合同一方被国家执法机关处罚、查封关闭的；

5、一方严重违约（如乙方逾期供货、质量低下导致甲方使用中存在安全风险、以及可能会造成甲方其他严重后果）的；

6、发生严重纠纷、事故，影响医疗秩序的或存在严重纠纷、医疗事故隐患的，以及其他严重影响医院声誉情况的；

7、其他国家法律、法规规定的或经双方共同认可的其他可终止合同情况。

十一、软件知识产权及专利权：

1、本合同中所销售软件的所有著作权或其他知识产权应归乙方所有。

2、在任何情况下，甲方不得自行或授权任何第三方，采用反向工程、反汇编、反编译、反向转换或其他手段，对系统进行解码或类似行为。

3、如果甲方违反本条约定、或以其他任何方式侵犯乙方知识产权、或有其他违反本合同的行为，乙方有权立即解除本合同，并要求甲方赔偿所有因此造成的直接损失和损害。

4、乙方应保证甲方在使用该平台时不受第三方提出侵犯专利权、知识产权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，包括但不限于甲方因此支付的律师费、诉讼费、交通费等一切费用。

十二、保密和双方承诺：

1、甲方承诺，其有充分资格、行为能力及权限签订本合同，并将按照本协议履行义务；乙方承诺拥有出售的系统的所有权、知识产权及提供本合同项下相关服务的权利。

2、甲方同意就系统、以及甲方在本合同项下获得的所有乙方技术和业务信息，均保持秘密并确保其雇员对其保持秘密。甲方同意采取一切适当措施以防止对系统的窃取、非授权使用、复制或者再生产。本条约定的保密等相关义务应当在本合同的期间内及终止后一直有效。

3、乙方承诺做好甲方数据保密工作，不得将甲方的医疗信息、患者信息、药品信息等数据泄漏，如发现泄漏但未造成损失的，甲方有权向乙方要求赔偿违约金2万元每次，累加计算；如乙方泄漏且造成损害后果的，所有责任均由乙方自行承担，包括但不限于甲方因此支付的律师费、诉讼费、交通费等一切费用。如触犯法律的，则负相应法律责任。

4、本条约定的保密等相关义务应当在本合同的期间内及终止后一直有效。

十三、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、转包或分包

1、本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让第三方供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3、如有转让和未经甲方书面同意的分包行为，甲方有权单方终止合同并不承担任何违约责任。

十五、争议解决

因履行本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决，协商不成，甲乙任何一方可依法向甲方所在地人民法院起诉。

十六、合同的生效

1、双方均不得向对方或对方经办人、工作人员或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，否则构成重大违约。如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在本合同中明示，否则亦为重大违约。

2、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字盖章后生效。

3、合同组成

下列文件为本合同不可分割部分：

① 合同书；

② 商谈文件要求及其附件；

③ 乙方递交的商谈文件；

④ 乙方在商谈过程中所作的承诺、声明、书面澄清等；

⑤ 合同附件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，具有同等法律效力，属于同一类内容的文件，如存在歧义或相互冲突的条款，应以最新签署的为准。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5、本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执壹份。

附件：系统软件功能清单

合同签署地：连云港市海州区

甲方：连云港市第一人民医院         乙方：

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

签约日期：    年     月    日       签约日期：      年    月    日

附件：系统软件功能清单

第四章 采购需求

一、项目属性:货物类项目。

1、本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。

2、说明：根据政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）第31条规定：投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

一、项目概况

基于现有数据中心建立医院运营管理平台，助力医院医院精细化管理，包括数据中心基础框架（数据采集，数据治理），数据模型扩充；搭建统一指标管理平台，实现各系统指标统一管理（统一定义、统一口径）

二、货物清单及需要满足的技术要求

（一）货物清单

| 序号 | 货物（模块）名称 | 数量 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIP医保病种分析 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 手术业务运营监控分析 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 科室绩效运营分析 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 职工360视图 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 成本绩效分析 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
| 6 | 医技科室运营专题分析 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
| 7 | 职工评价管理 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
| 8 | 医务人员管理 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |

本项目核心产品为  科室绩效运营分析

- （二）货物（模块）功能指标

- 1、 DIP医保病种分析

- 1.1 总体要求

病种运营监测是一种特定的病种运营监测方法，通过对CHS_DIPs病种运营监测，以设定的平均费用作为参考，控制和管理医疗服务的费用支出,实现DIP病种控费。

- 病种运营监测主要监测指标包括如下：

- ★1.1.1均次费用

- 计算每个DIP组别的平均费用，与设定的目标费用进行比较。高于目标费用可能表示医疗资源的过度利用或费用管理不足。

- 1.1.2费用偏差

- 计算每个DIP组别的实际费用与平均费用之间的偏差。正偏差表示实际费用高于平均费用，负偏差表示实际费用低于平均费用。费用偏差可以用来发现费用超支或费用削减的情况。

- 1.1.3就诊人次

- 统计每个DIP组别的就诊人次，可以了解各个病种的就诊负荷和需求情况。

- ▲1.1.4平均住院日

- 计算每个DIP组别的平均住院天数，与设定的标准进行比较。较长的住院天数可能表示患者的治疗过程存在延误或住院时间不必要延长。

- ▲1.1.5术前平均住院日

- 计算每个DIP组别的术前平均住院天数，较长的术前平均住院天数可能表示患者的治疗过程存在延误，导致患者的费用偏高。

- 1.1.6异常情况分析

- 对超过或低于平均费用阈值的DIP组别进行异常情况分析，探索原因并采取相应的改进措施。

- 1.2 功能指标

- 1.2.1 DIP病种运营监测首页

- 从医院级层面对DIP病种医院的情况进行总体概览，包括：超支病种数据，结余病种数，超支科室数，结余科室数，全院医保超支率。以及从具体科室及病种维度，展示科室及病种的超支结余情况。

- 1.2.2 DIPS病种概况

- 对DIP具体病种的主要指标及费用情况进行分析，包括：入组情况、总费用、院内均次费用，超支金额，超支人数，结余人数等，帮助医院发现超标病种的费用的对比情况，从而帮助医院进一步分析问题所在。

- ★1.2.3 科室病种详情

- 同病种在不同的科室的入组，费用、超支，结余情况对比，并支持下钻的具体的病区及患者明细数据。

- ★1.2.4 DIP病种详情

- 从病种的维度对病种全院的入组，费用、超支，结余情况进行分析，并支持对同病种不同科室之前的入组数据进行对比，帮助医院分析出哪些科室需要进行病种优化及改进。

- 1.2.5 病种病例分析

- 通过对病种的病例数据进行可视化的分析展示，包括费用、平均住院日等能够发现异常的病例，并支持对其进一步的分析。

- ★1.2.6 病种费用分析

- 针对病种的费用流向及明细统计数据进行进一步的分析及分解，从而找出超标费用中，可以进行优化的地方，帮助医院对病种的费用的进一步优化。

- 1.2.7 病种患者明细

- 通过对病种患者的明细数据的展示，包括诊断、手术情况，出入转情况、费用流向、费用明细，诊断，手术等进行分析与展示，能够帮助医院找出导致病种均次异常的患者，并进一步下钻到患者360视图进行进一步的分析。

- 2、手术业务运营监控分析

- 2.1功能指标

- ★2.1.1 实时手术间监控

- 实时手术间监控从术前，术中，术后各个环节的使用效率来分析手术间利用率

- ▲2.1.2 手术间利用

从医院整体及单个手术间的维度分析医院的手术间的利用情况，包括手术量、手术间利用率、平均每台手术占用时长等指标

- ▲2.1.3术前效率分析

- 从医院及单个手术间维度查看平均首台手术、接台间隔时长、患者转运时长等指标对术前的手术进行分析。

- ▲2.1.4术中效率分析

从医院及单个手术间的维度查看术中效率相关指标，包括：麻醉前等待时长、术前麻醉时长、平均手术时长、术后复苏室时长等效率指标。

- 2.1.5临床科室手术效率

- 从临床科室的维度，展示各临床科室的手术量、平均手术占用时长，首台延误时长、麻醉前等待时长、术前麻醉时长等指标进行分析。

- ★2.1.6手术费用分析

从手术的医疗服务收入、手术化验检查收入、平均每台手术费用、平均每小时费用、平均每台占用手术间时长等指标进行分析。

- 3、科室绩效运营分析

- 3.1 总体要求

- 通过建立科室绩效运营分析平台，实现医院及科室运营管理、医疗质量等相关数据分析，能够帮助各科室发现相关数据的不足，为科室管理人员运营管理提供相应的数据依据，通过科室数据分析可以进一步提升医院及科室精细化管理水平。

- 3.1.1深入了解科室状况

- 通过数据分析，可以对科室的各项指标进行详细的统计和分析，包括就诊人次、费用、手术比率、住院天数等。这有助于医院和科室了解科室的规模、发展趋势、特点和问题，为制定战略和决策提供科学依据。

- 3.1.2发现问题和根源

- 通过对科室数据的分析，可以发现潜在的问题和根源。例如，若某科室的就诊人次下降，可以通过数据分析找出原因，如患者流失、就诊效率低下等。这有助于采取相应的措施来解决问题，并提供更好的医疗服务。

- 3.1.3优化资源配置

- 科室数据分析可以帮助医院优化资源配置。通过了解科室的就诊人次、费用以及手术比率等数据，医院可以合理调配医疗资源，包括人力、设备和床位等，以满足患者需求，提高资源利用效率，优化科室的运营状况。

- 3.1.4提升科室竞争力

- 通过对科室数据的分析，可以了解科室在市场中的竞争状况。比较不同科室之间的指标，如患者满意度、治疗效果等，可以发现科室的优势和不足，进而采取措施提升科室的竞争力，吸引更多患者选择该科室进行就诊。

科室数据分析能够帮助医院和科室深入了解科室的状况、发现问题、优化资源配置、提升竞争力，并为决策和战略制定提供科学依据。这将有助于医院和科室提高运营效率、提供更好的医疗服务，并在市场竞争中获得优势地位。

- 3.2 功能指标

- 3.2.1 医院运营概览

- 从总体上展示医院运营的关键指标数据，包括门急诊、住院业务量、收入、医疗质量、运行效率、成本、预算目标执行等，帮助医院管理人员快速了解医院的运营概况。

- 3.2.2 科室运营监测概览

通过医疗服务，人力资源，床位资源，医疗收入预算，病人满意度，人均效率，床均效率，固定资产，耗材分析等九大模块进行指标分析，对科室进行等级评级，分成'A','B','C','D'四类评级。

通过对科室等级评估，评估不同科室在特定指标上的表现。通过排名等第，可以了解科室在这些指标上的相对优劣，从而评估科室的综合表现。

比较科室竞争力

科室指标排名等第可以帮助比较不同科室之间的竞争力。通过了解科室在特定指标上的排名，可以判断科室的相对优势和劣势。这有助于管理人员了解各科室的发展潜力和竞争态势，并采取相应的措施来提升科室的竞争力。

促进科室改进和发展

科室指标排名等第可以提供改进和发展科室的参考依据。通过比较科室在特定指标上的排名，可以发现科室的短板和改进的空间。这有助于科室管理者和决策者确定改进的重点和方向，采取相应的措施来提升科室的质量和影响力。

提供决策依据

科室指标排名等第可以作为决策的依据。科室排名等第可以为科室管理者提供参考，帮助他们做出关于科室发展、资源分配和投资决策的选择。这有助于优化科室发展战略，提高科室的竞争力和影响力。

- ▲3.2.3 科室指标概览

展示医院科室运营关键指标的全院最大值，中位数，指标排名信息，同时支持按月展示单个指标的月度趋势。

- 3.2.4 医生工作量

- 根据科室展示该科室内医生的个人工作量，如门诊人次，专家门诊人次，手术量，主刀手术量等指标。全面了解医生的工作情况，帮助医院合理安排医生工作，提高工作效率和服务质量。

- ▲3.2.5科室收入情况

按收费类型统计医院（从总体及，二级科室）及科室（从科室总体及三级科室维度）的收入情况，类型占比，费用占比及人均费用占比，提高医疗服务的质量和效率，确保科室的正常运营和发展。

- 3.2.6目标完成率

分析医院及科室在一定时间内的目标与预期目标直接的差距，帮助医院及科室管理者了解医院及科室运营情况，制定合适的策略和措施来提高目标完成率。

- 3.2.7 固定资产分析

- 分析医院及科室的资产原值，资产净值，资产折旧等，全面了解院内固定资产的状况，制定合理的管理策略，优化资产配置，提高资产的使用效率。

- 3.2.8 耗材使用分析

根据可收费耗材在科室内的执行收入，分析耗材的实际使用量与执行收入的差异比， 优化耗材的使用，降低成本。

- 3.2.9 成本效益分析

通过集成医院及科室在一定时期内的各项成本数据，包括人员成本，固定资产折旧费、药品，耗材成本等数据，对科室的成本结构，趋势及占比、成本效益等相关数据进行分析。

- 3.2.10 科研情况分析

对医院及科室的科研数据，包括课题、论文、专利、著作相关指标进行分析，分析各科室的科研的能力，帮助更好地掌握科研的情况，发现存在不足之处，并指导科室科研能力进一步提升。

- 3.2.11 病区运营情况

展示各病区的综合运作效率、消耗指数分析、评估床位利用率等，分析医疗服务质量指标。基于分析的结果，制定针对性地改进策略，包括优化床位利用、提高人均效率、降低成本等方面的建议。

- 3.2.12 病种情况分析

从全院及科室维度，对特定病种（按院内DIP分组）的患者特征、CMI、花费、床均效率等方面进行综合评估。帮助医院制定治疗方案、合理配置资源、提高医疗服务质量，为患者提供更好的医疗保健服务。

3.2.13 科室DIP医保病种分析

从全院、科室、病种的维度，对医保的均次费用与医保结算的基准值进行对比，帮助科室管理人员了解科室与全院病种的超支及结余情况，并支持进一步对相关的病种的费用流程，药品，耗材等使用情况以及已经超支患者的数据进行进一步分析，从而帮助管理人员分析出具体问题所在并进行相应的整改。

- 4、职工360视图

4.1总体要求

医院职工360视图系统是基于企业微信，是一种全面、直观、多维度的医院职工信息展示方式。它通过整合医院内部各个系统中关于职工的数据，为医院管理层、医务管理部门及职工本人提供一个全面的职工信息视图。可视化的方式展示职工的各项信息，如职工的基本信息、 医疗资质、工作表量情况等。

- 4.2 功能指标

4.2.1 个人中心:个人中心主要展示员工的个人基本信息、就业资质、科研、绩效、获奖等相关信息，在建设过程中将会根据医院实际的情况，展示不同类型的个人相关数据。主要包括如下:

4.2.1.1 基本信息:展示职工的姓名、性别、岗位、职称、所属科室、编制、首次参加工作时间、入职时间、联系电话等基本资料。

4.2.1.2 就业资质:展示职工的就业资质以及相应的业务权限，如：医师资格证书、手术权限、抗菌药物使用权限等以及相应的明细数据展示，能够帮助医生了解个人业务权限明细。

4.2.1.3 我的排班:展示职工的排班日历，在日历上展示班次信息。 职工可以选择历史月份查看历史的班次信息，也可以选择未来的月份查看未来的排班信息。

4.2.1.4 科研成果:展示职工的科研相关信息，包括：科研项目、论文、软著、专利等相关数据。

4.2.1.5 绩效考核: 按照医院实际情况，展示职工相关的考核数据及评分情况。

4.2.1.6 荣誉勋章:支持根据职工的工作量，例如门诊人次、手术台次、麻醉人次、报告张数等指标发放勋章，各个等级的勋章达成条件可以通过后台配置，勋章图片可以保存到手机并且分享到朋友圈。

4.2.1.7 切换用户:科主任或者管理员可以切换到其他用户的账号查看数据，该功能需要分配权限，普通用户无法切换到其他用户下面。

4.2.1.8 获奖情况:展示职工个人的各类获奖信息。包括获奖时间、获奖名称、获奖级别等相关数据。

4.2.1.9 工作量展示:工作量展示，主要是针对不同类型的医疗人员在不同的业务开展过程中开展的工作量统计，包括门诊，住院，手术、操作、麻醉、检查、检验、会诊等工作量统计，通过展示工作量指标、与科室平均、与医院同职称同类职工平均水平进行对比，帮助医疗人员掌握自己的工作量及在科室、医院的水平外，激励医疗人员提高个人诊疗质量及水平。

4.2.1.10 门诊工作量:展示个人的门诊工作量指标，包括：门急诊接诊人次、门诊接诊人次、急诊接诊人次、门诊转住院比率等。帮助医疗人员掌握门诊业务工作量及在科、在院的工作量水平。

4.2.1.11 住院工作量:展示个人接诊的出院人次、CMI指数、平均住院日、术前平均住院日、治愈好转率等指标数据的展示与分析。

4.2.1.12 手术工作量:展示个人主刀、一助及参与手术（不含主刀、一助）手术台次，三四级手术台次、三四级手术比率等相关指标的数据展示与分析，以及手术明细记录信息。

4.2.1.13 操作工作量:展示个人的操作工作量，以及按分类展示操作数据组成，以及相关的明细数据分析。

4.2.1.14 检查工作量:展示个人的各类检查人次、摆位数、报告撰写数、报告审核数，以及相应的分类统计数据。

4.2.1.15 检验工作量:展示个人的检验人次、报告数的统计及相应分类统计数据

4.2.1.16 会诊工作量:展示个人的各类会诊的数量，包括：门诊MDT、住院普通会诊、大会诊的相关数据及明细数据。

4.2.1.17 麻醉工作量:展示麻醉医生个人的麻醉工作量，以及麻醉分级组成等数据的展示与分析。

5、成本绩效分析

5.1功能指标

5.1.1 医院总体分析

通过财务杜邦分析图可以查看医院净资产收益率、收支结余率、资产周转率、收支结余、业务收入、成本支出和资产等信息。

★5.1.2 科室经营分析

查看所有科室的医疗收入、成本支出、收支结余和收支结余率分析，支持按照不同指标科室排名分析，并支持科室下钻分析，查看科室收入、成本分类项目本期和同期对比分析，以及医疗收入和支出的月度趋势分布。

查看科室的收入、支出和结余分析，查看科室盈利分析排名，科室亏损分析排名，以及科室收入构成及成本构成分析

★5.1.3 科室绩效分析

科室的主要监测的绩效指标的分析与对比，包括指标的排名、指标值、中位数、最大数、等级排名及趋势分析

5.1.4 收入预算执行情况

从科室总体预算目标，门诊，住院、各病区的预算目标执行情况进行监控，全面了解科室的预算收入执行情况。

5.1.5 医院成本构成分析

通过集成医院及科室在一定时期内的各项成本数据，包括人员成本，固定资产折旧费、药品，耗材成本等数据，对科室的成本结构，趋势及占比、成本效益等相关数据进行分析。医院成本分类分析。

5.1.6 科室门诊业务量本利分析

据科室门诊量进行门诊量本利分析，通过门诊业务量，门诊均次费用、单位变动成本、固定成本和利润进行保本人次测算分析。

5.1.7 科室住院业务量本利分析

根据科室住院量进行住院量本利分析，通过住院业务量，住院均次费用、单位变动成本、固定成本和利润进行保本人次测算分析

5.1.8 住院科室床日量本利分析

可以根据科室住院床日进行床日量本利分析，通过住院业务量，床日费用、单位变动成本、固定成本和利润进行保本床日测算分析

- 6、医技科室运营专题分析

6.1功能指标

6.1.1 医技科室运营首页

对公共平台科室（包括放射科、超声科、核医学科等）的业务量、设备资源、预约资源、科室人力资源配置情况等进行总体展示。

6.1.2 检查业务量分析

从不同的平台学科来统计各科室的检查业务量情况，帮助管理人员能够快速地了解各个科室的检查业务情况及医院的各类检查项目的情况。

- ▲6.1.2.1科室业务量分析

从不同科室视角对平台科室的业务量进行展示，分析科室的业务量随时间的变化趋势。

- ▲6.1.2.2按业务类型的业务量分析

业务类型分布维度统计不同类型的业务数量，例如放射科的X光、CT、MRI等检查数量的分布情况。

- 6.1.2.3业务量来源分析

分析业务量的来源，例如门急诊、住院、体检或外部转账等，以了解科室的患者来源情况。

6.1.3预约资源分析

按照门诊，住院及相关大类展示各检查类型的预约量、预约等待时长、预约资源利用率。当预约等待时长超过一定的时长时，可做相应的预警提示。

6.1.4检查爽约分析

按照不同的检查分类，对检查预约的爽约情况进行分析与展示。

- 检查爽约是指患者在预约了医学检查（如放射科、超声科、核医学科等）后未按照约定时间前来就诊的情况。以下是检查爽约分析的主要内容：

- 6.1.4.1爽约率分析

- 爽约率计算：计算检查爽约的数量与总预约数量的比例，得出爽约率，通常以百分比表示。

- 爽约率趋势：分析爽约率随时间的变化趋势，例如月度或年度的爽约率，以了解爽约情况的发展态势。

- 6.1.4.2爽约类型分析

- 检查类型：分析不同类型的检查在爽约中的比例，例如X光、CT、MRI等。

- 爽约时间段：统计爽约发生在一周内的不同时间段，例如工作日、周末、节假日等。

- 预约等待时间：评估患者进行预约后等待时间对爽约率的影响，长时间等待可能增加爽约风险。

6.1.5 预约效率分析

对各类检查的预约、排队、报告等检查时长进行分析。针对预约效率分析，可以从以下相关环境进行相应的指标数据分析

- 6.1.5.1预约环节

针对平均最近可预约时长：医生开立申请单后，患者最近可检查的预约时长，通过相关数据能够分析出医院的预约资源是否合理。

- 6.1.5.2检查环节

- 检查环境主要从以下指标进行展示与分析

- 检查预约等待时长：从患者预约后进行检查的平均等待时间。

- 检查等待时长：患者在进行检查时的平均耗时。

- 检查完成率：成功完成检查的患者数量与总预约检查人数的比例。

- 6.1.5.3报告环节

- 报告环节主要针对以下指标进行展示与分析

- 报告生成时间：从检查完成到报告生成的平均时间。

- 报告审核时间：从报告生成到报告审核完成的平均时间。

- 报告发送时间：从报告审核完成到报告发送给医生或患者的平均时间。

6.1.6 设备效益分析

对各类检查的设备的效益数据进行分析。设备效益分析是指对医疗设备的经济效益和使用效率进行评估和分析，以了解设备的投入产出情况和运行状况，为医院的采购决策和资源配置提供数据支持。

设备效益分析的主要指标包括设备的经济收益、使用效率、投入产出比等。通过对这些指标的分析，可以了解设备的经济效益和使用效果，为医院的采购决策和资源配置提供参考。

6.1.7 超长检查预约分析

按照不同院区，对不同类型的检查的超长检查预约进行深入分析与展示，能够帮助管理人员了解当前超长预约项目，并做进一步分析及资源调配。

超长检查预约是指患者在预约特定检查项目时所面临的等待时间较长的情况。以下是超长检查预约分析主要关注分析：

- 预约等待时间统计

统计患者从发起预约请求到成功预约的平均等待时间。

分析预约等待时间的分布情况，了解是否存在个别患者等待时间过长的情况。

- 预约需求与资源供给

分析特定检查项目的预约需求量，了解是否超过了机构可提供的资源供给。

比较资源供给与需求之间的差距，确定是否需要增加设备或人力资源，以满足患者的需求。

6.1.8 检查资源预警

针对相关平台科室的预约资源进行预警，但出现预约时长超过一定阈值时，可将相关检查项目预约预警信息推送到相关管理人员手机中。

设备预约资源预警是指医院在预约检查时，对医疗设备的使用情况和资源利用情况进行监测和分析，当出现资源紧张或过度使用的情况时，及时发出预警信息，以避免医疗资源的浪费和不足。

6.1.9资源预约情况消息推送

对相关检查资源预约情况进行汇总，并定期推送给相关管理人员手机中，帮助医技预约管理人员能够及时了解检查预约的需求，并可根据需求进行预约资源的适当调整。

- 7、职工评价管理

7.1 总体要求

- 医院职工评价管理系统是一个集信息采集、数据分析、结果反馈于一体的综合性管理平台。它利用现代信息技术手段，将医院职工的工作绩效、专业能力、患者满意度等多方面的数据信息进行整合，通过科学的评价模型和算法，对职工进行综合评价。该系统不仅有助于医院管理层全面了解职工的工作状况，为职称晋升、绩效评估等提供数据依据。

7.2功能指标

7.2.1评价指标管理

- 7.2.1.1指标体系管理

梳理及配置对医院职工评价的指标体系，针对医生的评价指标，可以包括如下指标（建设过程中将按照医院实际情况配置指标）：

医院的医生评价指标可以涵盖多个方面，以下是一些常见的医生评价指标及其定义、公式和评价意义：

1. 门急诊接诊人次

定义：医生门急诊接诊人次。

公式：医生门急诊接诊人次 = 医生门诊就诊的总人次或次数。

评价意义：医生门急诊接诊人次可以反映医生的就诊负荷和工作量，对评估医生的临床实践和工作效率有一定的参考价值。

2. 出院人次

定义：医生住院病人的出院总人次。

公式：出院人次= 医生住院病人的出院总人次。

评价意义：医生住院病人的出院总人次可以反映医生的住院病人管理能力和病情严重程度，对评估医生的临床实践和治疗效果有一定的参考价值。

3. 手术量

定义：医生进行的手术数量（主刀、一助）。

公式：手术量 = 医生进行的手术数量。

评价意义：手术量可以反映医生的手术技能和手术操作经验，对评估医生的外科能力和手术质量具有一定的参考价值。

4. 术后并发症率

定义：医生在手术后发生并发症的患者比例。

公式：术后并发症率 = （手术后发生并发症的患者数 / 手术总数） × 100%。

评价意义：术后并发症率是评估医生手术质量和术后管理水平的重要指标。较低的并发症率通常表示医生的技术水平较高和术后护理较好。

5. 门诊复诊率

- 定义：医生门诊患者的复诊比例。

- 公式：门诊复诊率 = （复诊患者数 / 总门诊患者数） × 100%。

- 评价意义：门诊复诊率可以反映医生的就诊质量和治疗效果。较低的复诊率通常表示医生的初诊诊断和治疗方案较为准确和有效。

- 门诊转住院比率

- 定义：医生门诊转住院比率是一个反映门诊诊疗质量与患者病情严重程度的指标。它指的是在一定时间内，门诊科室患者中因病情需要而转入住院部接受治疗的患者比例。

- 公式：门诊转住院比率 = (医生门诊接诊转入住院部患者数 / 医生门诊接诊总患者数) × 100%

- 评价意义：能够反映医生的门诊诊疗质量水平，体现医生对于复杂、严重病例的识别和处理能力较强，能够及时为患者提供必要的住院治疗。

7. 满意度评分：

定义：患者对医生服务的满意程度评分。

公式：满意度评分通常采用问卷调查等方式收集患者的评分数据。

- 评价意义：满意度评分可以反映患者对医生的态度、沟通和医疗服务的满意程度。

- 7.2.1.2变量配置

- 职工评价模型，部分评价方案里，存在使用部分非指标性质的变量需要加入评价方案中，这些变量可通过变量的脚本配置，实现相关数据的计算。

- 7.2.1.3职工属性设置

职工属性设置，主要是针对职工个人属性进行维护，这些职工属性将可作为职工评价方案的变量或条件嵌入到模型计算。

7.2.2评价方案管理

- 评价方案主要是配置职工的评价评分的计算模型设置，可针对不同科室、不同类型的职工进行评价的方案设置，评价方案可作为医院定期对医生或职工进行评价的基础。

- 7.2.2.1评价方案管理

- 可按照科室类型对不同的类型的职工进行评价方案的配置，科室可以引用其他同类科室的方案，亦可将科室方案覆盖到其他同类科室，通过引用及覆盖可快速实现评价方案的配置。

- 评价方案中，可配置不同指标的评分最高分，最低分、以及相关的测算模型的配置，同一指标可根据医院实际配置多个测算模型。

7.2.2.2评价方案查询

可根据不同的方案主题及科室查询科室的医生的评价方案，并可将评价方案导，并下发给科室的管理人员，从而帮助科室及科室所属医生能够了解到医院的评价方案，并可对医生的工作方向进行相应的指导意义。

- 7.2.3考核计划管理

- 制定定期对职工评价的计划，支持按月、季度、年度及不同类型职工创建评价计划，系统将会根据评价计划，对职工进行定期评分。

- 7.2.4评价测试管理

- 7.2.4.1测算列表

- 根据考核计划及方案及相关指标数据对科室的职工考核及结果提交。

7.2.4.2 审批列表

测算人将测算结果提交后，相关管理人员可通过审批清单中查看到申请审批李烈，可对相关申请进行审批，包括审批不通过、审批通过等操作。

7.2.5评价结果分析

7.2.5.1考核结果查询

按计划、科室查看科室下职工的考核情况，只有审批通过的测算结果才能作为考核结果，可按照科室进行评价结果的查询。

- 7.2.5.2考核评价分析

概览指定计划下所有职工的平均得分，职工总分排名，单个指标的职工排名等信息。

- 7.2.5.3 职工评价对比

通过不同形式对不同职工指标及评价结果对比，帮助管理人员查看职工相关数据的差异性。 可通过评价指标、指标清单、评分等进行对比，包括雷达图对比、表格形式的对比，展示不同员工的数据差异。

- 7.2.5.4职工指标查询

按照时间、科室、职工类型，以及自定义指标查询职工指标数据，并支持导出。

- 8、医务人员管理

- 8.1总体要求

- 医疗资源测算，是按照医院过去一段时间内相关的业务量来对医院的医疗资源进行测算，通过对各院区及科室的医疗资源的测算和实际配置进行比对，为医院的人员招聘，资源调度，业务调整提供相应的业务依据。

本项目通过建立医疗资源测算模型，对医疗的医疗人员配备进行测算，医疗资源测算思路如下：

- 8.1.1梳理各个临床科室的医疗人员测算公式。

- 8.1.2分析各个临床科室测算公式的变量；

- 8.1.3将变量变成按照临床科室计算的自动化计算配置。

- 8.1.4提供按临床科室测算公式，公式可自定义为门诊、病房、手术增量、ICU等公式，通过选择变量，配置相应的计算公式。

- 8.1.5系统定期自动根据变量及公式进行测算。

- 8.1.6根据测算数据与实际配置数据进行相应比较分析。

8.1.7分析测算数据，并对公式做不断的优化调整。从而保障测算公式及测算结果更加符合真实业务情况。

- 8.2功能指标

8.2.1测算变量配置

医疗测算模型中，需要获取相应的业务量指标数据，通过获取过去一段时间的指标数据，来实现对测算模型的配置。

变量可包括如下：核定床位数、上年度门诊开展天数、门诊人次、出院患者手术比率，四级手术比率、在职员工数等进行配置，系统按照科室，对相应的变量进行测算，用于最终对各科室的医疗资源进行测算。

8.2.2测算模型管理

针对不同的科室进行相应的科室医疗资源配置，单个科室可以配置不同的测算公式，如：病房应配人数、门诊应配人数、手术应配人数、急诊应配人数等，通过不同的业务量指标，配置不同的公式后，可对不同类型的测算公式结果进行汇总，从而得出相应的测算结果。

8.2.3测试模型试算

当测算模型配置完成后，可对相应的科室进行测算，可通过模型试算，判断公式配置是否存在相应问题以及合理性。

8.2.4模型覆盖

当配置一个科室的测算公式后，可通过点击覆盖按钮，可将该科室配置的测算公式，直接覆盖到指定科室或相同类型的科室，从而在实现一科室一公式的基础之上，覆盖同类型科室，覆盖后可进入相应科室进行微调，从而实现快速模型的批量覆盖。

8.2.5模型引用

模型引用是指在配置单个科室的模型公式时，可直接引用之前已经配置完成的公式，引用后可进行公式的微调，从而实现医疗资源配置的快速配置。

8.2.6 测算结果分析

通过移动端实现从总体上对医院的医疗资源的测算结果以及各类相关参与测算的业务数据进行数据分析与展示。包括：核定应配、实际配备、人员缺口，以及相应各个类型的人员配置及相关业务指标的展示，并支持下钻查看科室具体情况。

8.2.7测算明细分析

按照科室展示各个科室的测算人数，实际人数，以及相应的测算公式测算过程展示。

三、供货要求

★1、合同履行期限：合同签订后180天内完成安装调试，达到预期效果。

2、交货方式：上门安装。

3、交货地点：采购人指定地点。

四、安装调试及功能服务扩展（改造）要求

1、安装调试：中标人需提供专业安装调试团队，团队成员涵盖精通相关技术的工程师以及具备良好协调能力的项目管理人员。在项目启动初期，依据项目规模与复杂程度，制定详尽周全的安装调试计划，明确各阶段的时间节点，如设备到货检验时间、初步安装完成时间以及最终调试交付时间等，并合理配置人力、物力与技术资源，充分考虑可能出现的风险，如技术难题、设备兼容性问题以及外部环境干扰等，制定相应的风险应对预案。

进行软件系统的部署与调试。在功能部署前，向采购人提交精确的工作量评估单，清晰界定预计完成时间，并严格按照进度计划推进开发工作。部署完成后，进行全面的系统测试，包括功能测试、性能测试、稳定性测试、兼容性测试等，

安装调试工作全部结束后，提供长期的咨询与全面的技术支持服务，确保系统始终处于最佳运行状态，满足采购人的业务需求与使用期望。

五、国家或行业相关规范标准

《三级综合医院评审标准实施细则》

《卫生信息互联互通标准化成熟度测评工作管理办法》

《电子病历基本规范》

《医院信息平台基本交互规范》

《医院信息系统基本功能规范》

《远程医疗信息系统基本功能规范》

《卫生信息基本数据集编制规范》

《计算机软件文档编制规范》

《病历书写基本规范》

《信息安全等级保护管理办法》

《临床技术操作规范》

《医疗机构管理条例》

《中华人民共和国执业医师法》

上述标准若有更新，请执行最新标准。

六、人员配备要求

严格按照国家软件工程规范及相关规定保质保量完成项目，项目团队人员不少于3人，其中项目经理1人，技术人员2人。

（1）项目经理:具备电子信息领域相关专业知识，信息系统建设、维护相关能力。具备过硬的项目管理能力和现场协调能力，拥有医院或同类型项目实施管理经验，主要负责现场沟通协调统筹工作等。

（2）技术人员:具备电子信息领域相关专业知识，主要负责系统安装调试、系统集成、培训、测试、试运行等工作。

七、履约验收要求

项目实施完成后，将项目软件安装调试完毕、系统集成完毕后交付使用，并对用户进行全面培训与实施维护培训后方可申请验收。中标人应按医院项目验收管理要求提供系统的相关验收文档，包括但不限于用户使用手册、安装文档等相关资料，并且实现数据标准化接入平台。验收合格后，用户在验收单上签字并加盖单位公章。

八、培训要求

中标人提供详细技术资料对采购人相关人员进行操作、系统培训，确保使用人员熟练掌握各种软件的使用方法、操作要领以及小故障排除办法。培训的内容、地点及频次应由双方协商制定，培训的相关费用均包含在本次投标报价中。

中标人需向采购人提供院内现有科室入科培训，针对后续升级改造功能需提供最新功能操作手册，必要时提供操作视频。

九、售后服务要求

★1.质保期：验收合格后一年。

★2.质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购人人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

3.质保期内，提供基本（每季度1次）定期巡查维护服务，定期维护服务内容包括：检查系统软件、后台服务、数据库运行状况等。

4.质保期内，应向采购人提供每周7×24小时售后技术支持服务，开通热线电话接受采购人的电话技术咨询，解答用户在系统使用、维护过程中遇到的问题，30分钟内进行技术响应。由于中标人产品服务造成系统瘫痪或反应速度超过系统设计的指标等通过远程方式无法排除的故障，中标人及时派遣工程师到达现场处理，恢复系统正常运行。对应用软件运行中出现的其他问题进行远程或现场的支持维护。系统BUG应立即响应，一周内修改调试完毕。

5.质保期内，如遇软件产品升级、改版，中标人负责提供更新、升级。

6.保证数据及运行安全，为保证数据质量及使用安全要求，所采用系统应具有数据治理及数据安全保证能力。为保证系统运行的稳定，要求具有较高系统运行维护服务能力。

十、投标报价要求

报价应包含与本次采购项目有关的所有费用，包含但不限于人员、设备、安装调试对接、验收、售后服务、伴随配套服务、改造等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

特别提醒投标人：

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

十一、付款方式与履约保证金

★1、付款方式

合同签订后，系统部署完成，采购人支付合同金额的30%；根据项目验收条款完成《项目验收报告》，项目验收合格后，采购人付至合同金额的100% 。采购人付款前，中标人应向采购人出具符合采购人要求的发票，否则中标人自行承担延迟付款的责任。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十二、其他要求

1、中标人应保证采购人在使用本次采购的设备、软件时不受第三方提出侵犯专利权、知识产权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，包括但不限于采购人因此支付的律师费、诉讼费、交通费等一切费用。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表和评审专家组成。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

四、评标标准

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分=价格分+商务技术分。

五、中标标准：

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

1.价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（指投标综合单价）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.商务技术分：70分

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术响应 （22分） | 技术参数指标评审基准22分，标注★号的部分为实质性要求，投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。 其中含▲条款为重要指标，每负偏离一项扣3分，其他不含▲条款每负偏离一项扣1.5分，扣完为止。 注：详细填写“技术规格偏离表”，并加盖投标人公章，否则不得分。同时需要注意的是“标▲号的参数” 投标人需提供功能截图作为评审依据，否则不得分。 |
| 业绩 （8分） | 自2021年1月1日（时间以合同签订日期为准）以来，投标人具有类似信息化建设项目业绩，每提供一个得2分，最高得8分。 注：需提供合同扫描件，加盖投标人公章，时间以合同签订日期为准，否则不得分。 |
| 公司实力 （8分） | 投标人具有质量管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证证书、数据治理管理体系认证证书的，每具有一项证书得2分，全部满足得8分。 注：以上提供有效期内的证书扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分 |
| 建设方案 （8分） | 对投标人提供的系统总体架构、功能设计等实现思路，方案设计的完善性、先进性、合理性、稳定性、易用性及具有可扩展性等进行评审。 方案具有先进性、科学性、合理性、针对性，的得7-8分； 方案较具有先进性、科学性、基本合理可行的得4-6分； 方案有缺陷，先进性、科学性、合理性不强的得1-3分。 不提供不得分。 |
| 培训方案 （8分） | 提供针对本项目的培训方案，内容包括但不限于培训内容（培训目的、时间安排、培训方式等）： 方案内容全面详细、方案合理，机制先进的得7-8分； 方案各项内容基本完整，基本能保障系统稳定运行的，机制较先进的得4-6分； 方案内容不完整有缺失的，得1-3分； 不提供不得分。 |
| 实施方案 （8分） | 投标人需提供实施计划方案，包含每个阶段项目实施的工作内容、进度计划保证措施、质量保证措施、计划安排等内容； 方案内容全面、科学合理、可行性高的得7-8分； 方案内容较全面、较科学合理、可行性较高的得4-6分； 方案内容不够合理、科学性及可行性不强的得1-3分； 不提供不得分。 |
| 售后服务方案 （8分） | 根据投标人提供的售后服务方案、应急响应方案（包括免费质保期，保修服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施、培训等）进行评审。 售后服务方案合理，故障响应时间及时性强、应急维修时间安排合理、处理办法专业性强、产品的质保期限响应程度高的得7-8分； 售后服务方案较合理，故障响应时间及时性较强、应急维修时间安排较合理、处理办法专业性较强、产品的质保期限响应程度较高的得4-6分； 方案内容不够合理、先进性、科学性及可行性不高的得1-3分； 不提供不得分。 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表及证明文件

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

十六、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（投标人名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：   。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

致：

本人           （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改               项目（分包号：               ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：          年         月           日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：

兹证明，

姓名：         性别：        年龄：         职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：       年       月       日

- 八、投标函

致：连云港市第一人民医院

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加采购人组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（项目编号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（DIP医保病种分析），属于软件和信息技术服务业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（手术业务运营监控分析），属于 软件和信息技术服务业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（科室绩效运营分析），属于软件和信息技术服务业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.（职工360视图），属于软件和信息技术服务业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.（成本绩效分析），属于软件和信息技术服务业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.（医技科室运营专题分析），属于软件和信息技术服务业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.（职工评价管理），属于软件和信息技术服务业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8.（医务人员管理），属于软件和信息技术服务业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：请投标人如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误或未提供此声明函，将不享受扶持政策。

备注3：中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

备注4：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定：软件和信息技术服务业 行业划型标准：

(十二)软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的招标文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、请投标人如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误或未提供此声明函，将不享受扶持政策。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

十二、技术要求响应及偏离表

按所响应产品的实际技术参数，逐条对应招标文件“项目需求”中要求的技术规范填写该表，该表不能作为所投标产品的技术文件，投标人应在投标文件中单独提供技术文件。

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十三、商务要求响应及偏离表

请逐条对应招标文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |
| 交货期 |  |

日期：      年   月   日

- 十五、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：

我方 投标人名称 参加                 （项目编号：           ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号）、《关于做好2023年度政府采购领域优化营商环境有关工作的通知》（连财购〔2023〕9号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十八、其他材料

（请按招标文件要求提供的企业实力、技术指标、产品性能、实施方案、售后服务方案及其他要求编制，格式自定）

- 注：

1、本项目的资格评审及评标相关的证明文件均需提供原件扫描件上传至电子投标文件中，扫描件需齐全并能清晰辨认且在有效期内，提供的与评分相关的证明材料必须能清晰的表明需要明示的内容，否则由此引起后果自行承担。

2、若标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标采购文件为准。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。