招标文件

## 项目名称：射阳县中医院信息化建设项目-软件系统

## 项目编号：JSZC-320924-JZCG-G2024-0038

采购单位：射阳县中医院

# 2024年12月

总  目  录

招标公告……………………………………2

投标人须知…………………………………6

合同文本……………………………………19

采购需求……………………………………24

评标方法与评标标准………………………161

投标文件格式………………………………167

第一章  招标公告

项目概况

射阳县中医院信息化建设项目-软件系统的潜在投标人可在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2025年1月23日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320924-JZCG-G2024-0038

2.项目名称：射阳县中医院信息化建设项目-软件系统

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：1155万元

5.最高限价：1155万元

6.采购需求：射阳县中医院信息化建设项目-软件系统，包含建设医院一体化管理、医院整体服务、运营和管理水平 、互联互通评级、电子病历评级要求建设等内容。具体以本招标文件中第四章采购需求为准。

7.履约时间：本项目软件系统建设周期为 18 个月；自合同签订之日起，须在 2025 年7月前完成主要系统（医院集成平台、医院数据中心、药品管理系统、医务管理（病案管理系统、病案首页数据质量管理）、临床医生、临床护理（住院护士工作站、护理记录、门急诊输液管理）、医技业务（检验信息系统对接、影像信息系统、电生理信息管理、治疗信息管理）、就诊管理、结算管理、财务管理、统一接口）的安装调试并交付采购人投入使用，且在2025 年内通过国家电子病历分级评价4级测评；18 个月内完成全部软件模块的安装调试并交付采购人投入使用。并经采购人（或委托有资质的第三方）验收合格。

8.本项目接受联合体参与招标，联合体中所有成员数量不得超过2名。以一个供应商身份共同参加政府采购。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目采购标的所属行业为“ 软件和信息技术服务业”（服务业）项目为非预留份额的采购项目，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人授权委托人须为本单位正式员工（如是联合体投标，授权委托人须为联合体牵头公司正式员工），须提供投标人为其缴纳的近期社保证明材料（如授权委托人为法人，则无须提供社保材料）；

3.2本项目接受联合体投标，联合体单位数量不得超过2家。若以联合体形式投标，须满足以下条件：

（1）联合体组成单位不超过2家，联合体各成员之间应签订并提交《联合体协议书》，明确联合体牵头单位作为投标全权代表，代表所有联合体成员负责执行一切与该项目招投标活动有关的事项；
   （2）参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得再与其他单位组成新的联合体参与该项目投标。

（3）以联合体形式进行政府采购投标的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标时提供。

3.3在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网

3.方式：在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2025年1月23日9点00分（北京时间）

2、地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载地址：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注射阳县行政服务中心在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

4.电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本六份（评审结束后由中标候选人邮寄至射阳县行政服务中心）。

七、本次招标联系方式

1、采购人信息

名    称：射阳县中医院

地    址：射阳县合德镇发鸿街27号

联 系 人：胡女士   李先生

联系方式：13407516848  15351565009

2.采购代理机构信息

单位名称：射阳县行政服务中心

单位地址：盐城市射阳县幸福大道16号

联 系 人：集采科

联系方式：0515-82391711

3.项目联系方式

项目联系人：集采科

电话：0515-82391711

## 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，射阳县行政服务中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购中心将在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

集中采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和集中采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

集中采购中心质疑接收部门为政府集中采购科（快递运单上的收件人填写“政府集中采购科”即可），联系地址：盐城市射阳县幸福大道16号（射阳县市民中心），联系电话：0515-82391711。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内（原则上在15日内签订合同），按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

33、履约保证金

33.1中标人在签订合同时交纳不超过中标额5%的履约保证金到招标人指定账户，根据合同履行情况，中标单位在履约期内无违约行为的，招标人在验收合格后15日内全额退还履约保证金，不计利息。 投标人自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

33.2招标人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），履约保证金缴纳比例为中标额3%。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）。具体操作流程请按射财库【2021】17号文和射财库【2021】20号文执行。

34、招标项目需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

34.1政府采购促进中小企业发展，参加投标企业提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号) 、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知(国统字〔2017〕213号)。

34.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展，监狱和戒毒企业视同小微企业，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

34.3政府采购促进残疾人就业，残疾人福利性单位视同小微企业，参加投标的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

34.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标人提供的产品为节能产品和环境标志产品的，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。投标人提供的产品属于信息安全产品的，应当提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（复印件）。

34.5政府采购落实信审查、信用承诺、信用报告政策，依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）、《关于在全市政府采购和招标投标领域使用信用记录、信用报告和落实信用承诺制度的通知》（盐公管办﹝2020﹞3号）、《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购﹝2021﹞19号）。

34.6政府采购落实“政采贷”政策，依据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购﹝2021﹞82号）。

34.7政府采购落实《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库﹝2016﹞205号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购﹝2020﹞52号）。

34.8政府采购落实（苏财购﹝2022﹞51号）。

34.9政府采购落实《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（射财库﹝2023﹞23号）。

35、踏勘

35.1投标人自行到项目现场进行踏勘，充分了解位置、情况、规模及任何其它足以影响投标报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后招标人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不予认可。

35.2招标人在踏勘现场中介绍的项目情况，投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

35.3投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

## 第三章  合同文本

盐城市政府采购合同（服务）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方（牵头单位）：（卖方）_________

乙方（联合体成员）：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：___________________________（__________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。本项目所有数据资产为射阳县中医院所有。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金，（备注：履约保证金为不超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。)

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.3履约保证金的退还：

6.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.3.2时间：验收合格且采购人收到发票后15日内。

6.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1合同签订时，采购单位支付合同总价的30%作为项目启动预付款。预付款支付比例（或中标单位是否需要采购单位支付预付款）由采购人与中标人根据实际情况协商一致在合同中作说明。

8.1.2项目验收合格正式运行后付至合同总价的 70%（包括之前支付的预付款）；

备注：其中软件项目完成进度的 80%，付至合同总价的50%（包括之前支付的预付款）；

8.1.3项目正式运行起一年后付至合同价的 80%；

8.1.4项目正式运行起二年后付至合同价的 100%;

8.1.5以上付款均无息，结算时，乙方需提供税务发票。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方（牵头单位）：                         乙方（联合体成员）：

地址：                                                 地址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                                               联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

一、项目建设需求

1、项目背景

射阳县中医院创建于 1959 年，复建于 1979 年，经过数十年的发展，现已 建成为一所集医疗、教学、科研、急救、康复、保健为一体的国家“二级甲等”中医医院。目前正在创建三级中医医院。

多年来，医院坚持视社会公益为己任，把人民健康利益放在首位。以群众健康的乐园、员工发展的平台、社会文明的窗口和幸福生活的源泉为愿景，向下扎根，向上攀登，努力建成特色鲜明、区域知名的高水平医院。

射阳县中医院的发展离不开信息化建设，在当今的互联网时代，大力发展信息化建设已经成为医院各级干部职工的共识。

借助医院的信息化建设，能够快速实现射阳县中医院内部流程优化、外部互联网+医疗，助力医院医疗业务快速发展，提升射阳县中医院地区综合影响力。针对区域医共体、分级诊疗、医院精细化管理、患者服务等各个方面进行统筹兼顾，均衡发展，能够使得医院面向未来，合理布局，能够提升医院的区域示范效应，促进医院长足进步。同时，信息化的建设需要体现医院发展的整体要求，配合医院的发展步伐，适应医院各项业务的需求，为一线临床和管理部门服务。因此，医院以创建三级中医医院为主要目标，以《三级中医医院评审标准实施细则（2020 年修改版）》为建设标准，借助电子病历系统、互联互通、智慧医院契机，全面提升医院的整体信息化。通过本项目的建设，按照 “以评促建”的核心思想，在满足评级的基础上，能够不断提升医院的临床信息化服务及管理能力，让医院的整体信息化基础框架能够支撑未来 3~5 年的信息化发展要求。

2023 年经国务院同意，国家卫生健康委、国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部、国家医保局、国家药监局联合印发《深化医药卫生体制改革

2023 年下半年重点工作任务》（以下简称《任务》），明确了 2023 年下半年

深化医改的重点任务和工作安排。下半年医改工作主要包括六个方面 20 条具体任务。其中，国家中医药管理局分工负责工作涉及促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局、深化以公益性为导向的公立医院改革、促进多层次医疗保障有序衔接等方面。

《任务》要求，国家中医药局、国家发展改革委、教育部、财政部、国家 卫生健康委、国家药监局、中央军委后勤保障部卫生局等按职责分工负责促进 中医药传承创新发展。加快国家中医药传承创新中心、国家中医疫病防治基地、中医特色重点医院、中西医协同“旗舰”医院建设，推进国家中医药综合改革 示范区建设。加强中医医院康复科和老年医学科建设，依托现有资源，建设一 批中医康复中心。加强中医药特色人才培养，面向基层医疗卫生机构医师和乡 村医生开展中医药知识技能培训。推进古代经典名方制剂研发，加快关键信息 考证发布及新药审批。

《任务》提出，国家卫生健康委、国家发展改革委、教育部、财政部、人力资源社会保障部、国家中医药局、国家疾控局、中央军委后勤保障部卫生局和各省、自治区、直辖市人民政府等按职责分工负责推进国家医学中心和国家区域医疗中心设置建设。统筹布局综合类、专科类、中医类的国家医学中心建设项目，开展国家区域医疗中心建设成效评价，推动建立与国家区域医疗中心相适应的管理体制和运行机制。

《任务》要求，国家医保局、国家卫生健康委、财政部、国家中医药局、国家疾控局等按职责分工负责推动各省（自治区、直辖市）开展 2023 年度医疗服务价格调整评估，符合条件的在总量范围内及时调整价格，优先将技术劳务

价值为主的治疗类、手术类和部分中医医疗服务项目纳入调整范围。

《任务》提出，国家医保局、财政部、国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局等按职责分工负责深化多元复合式医保支付方式改革。推进长期、慢性病住院医疗服务按床日付费工作，探索实施中医优势病种按病种付费。

为贯彻国家医改政策，实施健康江苏战略，江苏省密集推出了一系列医药 卫生体制改革方案，包括《江苏省“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知》

（苏卫规划[2018]39 号）、《江苏省关于加快推进紧密型医共体建设试点工作的通知》（苏卫医政〔2018〕54 号）、关于进一步加强互联网医院建设完善互

联网医疗服务的通知（苏卫规划〔2023〕29 号）等文件，进一步深化了全省医药卫生体制改革。

江苏省卫生健康相关负责领导曾在全省医院信息化建设推进会上对全省医院信息化建设形势和现状进行了分析，指出医院信息化建设经过多年发展，信息系统正逐步趋于全面、趋于合理、趋于人性、趋于高效，并在向集成化、协同化、区域型、整合型方向发展。国家和省关于推进“互联网+”行动、促进和规范健康医疗大数据应用发展、推开公立医院综合改革等政策文件，对医院信息化都提出了更高要求，医院信息化建设面临重大机遇和挑战。全省要进一步强化统筹、强化领导、强化标准、强化应用、强化服务、强化安全，扎实推进江苏省医院信息化建设；解决好信息化发展理念、组织领导、资金投入等问题；选择好信息化发展策略，突出建设重点，提倡联合开发，相互借鉴提高，勇于弯道超车。要把握好标准化、人性化、集成化、智能化、安全化等建设目标，抓好整体规划、需求导向、技术支撑、流程重组、互联互通、务实应用等关键环节。对于医院信息化建设当前任务，指出要认真做好几项落实，一是落实好电子病历全面建设和改造升级任务，二是落实好院内信息集成平台和数据中心建设任务，三是落实好医共体和分级诊疗制度信息化支撑任务，四是落实好与区域健康信息平台互联互通任务，五是落实好各级医疗服务综合监管平台建设任务，六是落实好基本医保异地就医结算信息系统接入运行任务，七是落实好医院信息化建设水平监测评价和督查任务。

2022 年 12 月 5 日，国家中医药管理局印发《“十四五”中医药信息化发展规划》指出，要促进中医药信息化体系化、集约化、精细化发展，持续推动中医药业务与信息技术深度融合，以数字化、网络化、智能化促进行业转型升级，为推进中医药现代化、推动中医药事业和产业高质量发展提供有力的技术

支撑。提出，要开展夯实中医药信息化发展基础、深化数字便民惠民服务、加 强中医药数据资源治理、推进中医药数据资源创新应用等 4 个方面的主要任务。

2019 年 03 月，国家中医药管理局根据《中医药信息化发展“十三五”规划》(国中医药规财发〔2016〕36 号)要求，为进一步推进和规范中医医院信息化建设，提高中医医院信息化水平，印发了关于征求《中医医院信息化建设基

本规范（修订）（征求意见稿）》和《中医医院信息系统基本功能规范（修订）

（征求意见稿）》意见的函(以下简称《征求意见函》）。相较于 2011 版《中医医院信息化建设基本规范》，《中医医院信息化建设基本规范（修订）（征求意见稿）》扩展了规范体系分类，融合了相关新标准、新规范，重点突出了中医药特色等。与 2011 版《中医医院信息系统基本功能规范》相比，《中医医院信息系统基本功能规范（修订）（征求意见稿）》细化大类，新增中医治未病管理分系统、慢病管理分系统等 23 个系统，强化了信息安全及医院信息平台基础功能等。

其中，《中医院信息化建设基本规范（2019 年修订征求意见稿）》第五十 三条指出中医医院应依据相关信息技术规范和标准，对信息系统开展标准符合 性测试和应用评价，检验和评价中医医院信息系统对相关标准的执行落实情况 及互联互通标准化成熟度水平，推动标准广泛应用，促进互联互通和信息共享。

中医医院应实现院内各诊疗环节信息互联互通，三级医院应达到医院信息互联互通标准化成熟度测评四级水平，二级医院应达到医院信息互联互通标准化成熟度测评三级水平。

中医医院应按照《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（试 行）》开展电子病历信息化建设评价，持续提高中医电子病历信息化整体水平。三级中医医院应达到电子病历应用水平分级评价四级以上，即医院内实现全院 信息共享，并具备医疗决策支持功能。二级中医医院应要达到分级评价三级以 上，即实现医院内不同部门间数据交换。

2、总体建设需求

（1）满足三级中医医院评审要求

本次医院信息化建设项目将以《三级中医医院评审标准》（2022 年版）、《三级中医医院评审标准实施细则（2023 年版）》、《中医院信息化建设基本规范（2019 年版）》、《中医院信息系统基本功能规范（2019 年修订征求意见稿）》、《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（试行）（2018年版）》以及《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2021 年版）》的要求和规范为建设标准。医院信息化建设完成后，医院能够满足三级中医医院评审标准，能协助医院通过三级中医医院评审。

（2）满足医院一体化管理

以支撑智慧医院建设的战略目标达成为原则，依托大数据、物联网、5G 等新型信息技术，在临床诊疗、患者服务、科学管理、医教研支撑、区域医疗协同等几个维度全面提升信息化支撑和服务能力，综合能力达到电子病历 4 级、

互联互通成熟度四级甲等、智慧医院 3 级水平、三级中医医院，统筹区域医共体信息化建设。

（3）提升医院整体服务、运营和管理水平

医院信息化建设要求统筹规划，分三阶段建设。目前重点以“一体化建设”为主，优先推进，探索经验，逐步推进医院信息化建设。本项目满足深化医药  卫生体制改革的要求，根据对医院信息化建设情况的需求分析，结合医疗行业  信息化的发展，遵循互联互通、电子病历应用水平标准及《全国医院信息化标

准与规范》、《中医院信息化建设基本规范（2019 年修订征求意见稿）》的要求，确定医院信息化建设总体目标为：

架构体系：高兼容、可扩展，可持续满足不断发展的服务需求；

服务体系：信息互通、系统完善，可便捷提供不同对象的服务需求；

技术体系：技术先进、智能简约，可为普通人群广泛推广应用；

规范体系：标准闭环、支持互通，与国际国内标准高度融合。

IT  架构：以信息集成平台为依托，进一步推进互联网、物联网广泛应用，

全面开展临床辅助决策支持，实现患者诊疗信息的共享及医护管信息利用的便利性。

临床服务：以五级国家电子病历应用等级评审标准为参照，结合国家医院互联互通四级甲等的测评要求以及三级中医医院评审标准，全面提升医院信息化建设水平，重点提升临床效率、临床质量和医疗安全，夯实临床科研和管理数据的基础。

精细化管理：以公立医院考核指标和内控指标为切入点，完善医院运营管 理基础系统；建立全面的分类绩效指标体系，促进重点学科和核心病种的发展，扩大学科的学术影响力和社会影响力，实现医院精细化管理。

科研教学：以核心病种科研为重心,支持大样本、多中心的临床单病种科研,实现对临床药物试验、转化医学研究的信息化支撑，加强科研管理，强调数据资产保护、利用和科研协作。

应用技术创新：通过探索尝试互联网、云计算、大数据分析等领先的 IT 技术，为医院提供移动信息化、数据化的基础设施，实现医疗服务和患者建卡管理模式的创新，打造以患者为中心的移动智能就医平台。

3、互联互通评级需求

医院信息化顶层设计从平台建设角度考虑，平台搭建完成后，优先满足医院互联互通四甲的要求。信息共享与互联互通是医院信息化建设的核心诉求，以标准化信息为基础，实现数据、信息、资源的全面共享和管理。选用国际医疗行业通用的、行业领先的专业集成平台，项目具体应涵盖以下内容：

（1）医疗数据交互必须遵循支持 HL7、DICOM 等国际医学数据标准，符合国家卫计委、省、市各级医院信息标准要求；

（2）支持多业务系统集成，可跨系统的获取病人基本信息、诊疗记录、电子病历信息、检验、检查报告信息，并调阅影像结果；

（3）建立患者主索引（EMPI）管理，保障医院就诊介质及患者医疗信息可相互共享；

（4）建设医院主数据信息库（MDM），包括门诊诊疗基本数据集标准、住院诊疗基本数据集标准、个人信息基本数据集标准、健康档案基本架构与数据标准等 50 余项。此外，目前通用的还有其他的国际编码、国标码、区域编码等，应当通过医院信息平台的建设和先进技术的采用，建立全院统一的标准字典库，促进这些数据标准在院内的统一应用，为今后实现不同医疗机构、不同业务系统间的信息交换信息标准和规范基础；

（5）建立统一的医疗价格服务中心，支持医疗服务(而不仅仅是价表项目)价格根据医院等级、执行过程不同的自动价格项目及价格的计算；

（6）建立统一支付中心，支持多账户、多院区、多渠道、多类型管理，其医疗服务统一由支付中心处理；

（7）建立统一临床数据中心、运营数据中心及应用系统：临床数据集中存储，标准存储，通过临床数据中心建设临床科研平台；通过临床数据中心建设临床随访平台，实现临床专科医疗全过程追踪；构建医院运营管理数据中心，实现运营管理数据的深度挖掘、分析与直观展现，支撑医院科学决策，为医院领导管理决策提供有力依据；

（8）建设“商业智能 BI”系统，提升医院临床数据分析、运营决策支持水 平；建立统一的标准接入体系，建设统一的平台服务接口发布及管理工作模式，提供规范化的平台协作支持方法。为保障医院平台集成信息系统的稳定，以及满足医院未来新上信息系统接入平台的方便性，需要建立基于 SOA 架构的信息交换平台，医院所有信息系统都需要通过信息交换平台进行协作，建立和发布核心业务交互规则库；

（9）建立统一的信息安全管理机制和硬件支撑体系，保障医院内部信息安全；信息共享和系统集成应可灵活配置，便于未来与医院外部其它数据进行交互。满足未来医疗信息与区域、医保等共享和交换的需求。

4、电子病历评级要求

通过医院信息化建设，实现对医院现有的各个相互独立信息系统资源进行整合，构建统一标准的数据中心；统一的基于 HL7 的数据集、共享服务和共享 文档标准，以及统一界面的门户平台。医院信息化建设过程中，通过对医院业 务流程、系统接口、功能优化进行全面升华、改造，并结合电子病历评级标准，既可以从信息化建设的细节方面促进医院的整体信息化水平,又可以通过标准评价来间接验证医院的信息化建设成果真正意义达到 4 级水平，并初步达到 5 级水平。

二、建设目标

1、总体目标

以支撑医院“一体化管理”的战略目标达成为原则，依托大数据、物联网、 5G 等新型信息技术，在临床诊疗、患者服务、科学管理、医教研支撑、区域医 疗协同等几个维度全面提升信息化支撑和服务能力，综合能力达到电子病历 4 级、互联互通成熟度四级甲等、三级中医医院，信息化建设水平在同级医院达到省内前列。

医院信息化建设要求统筹规划，分阶段建设。目前重点以“一体化建设”为主，优先推进，探索经验，逐步推进医院信息化建设。本项目满足深化医药卫生体制改革的要求，根据对医院信息化建设情况的需求分析，结合医疗行业信息化的发展，遵循互联互通、电子病历应用水平标准及《全国医院信息化标准与规范》、《中医院信息化建设基本规范（2019 年修订征求意见稿）》的要求，确定医院信息化建设总体目标为：

（1）架构体系：高兼容、可扩展，可持续满足不断发展的服务需求；

（2）服务体系：信息互通、系统完善，可便捷提供不同对象的服务需求；

（3）技术体系：技术先进、智能简约，可为普通人群广泛推广应用；

（4）规范体系：标准闭环、支持互通，与国际国内标准高度融合。

IT 架构：以信息集成平台为依托，进一步推进互联网、物联网广泛应用，全面开展临床辅助决策支持，实现患者诊疗信息的共享及医护管信息利用的便利性。

临床服务：以国家电子病历应用等级评审标准为参照，结合国家医院互联互通四级甲等的测评要求以及三级中医医院评审标准，全面提升医院信息化建设水平，重点提升临床效率、临床质量和医疗安全，夯实临床科研和管理数据的基础。

精细化管理：以公立医院考核指标和内控指标为切入点，完善医院运营管

理基础系统；建立全面的分类绩效指标体系，促进重点学科和核心病种的发展，扩大学科的学术影响力和社会影响力，实现医院精细化管理。

科研教学：以核心病种科研为重心,支持大样本、多中心的临床单病种科研,实现对临床药物试验、转化医学研究的信息化支撑，加强科研管理，强调数据资产保护、利用和科研协作。

应用技术创新：通过探索尝试互联网、云计算、大数据分析等领先的 IT 技术，为医院提供移动信息化、数据化的基础设施，实现医疗服务和患者建卡管理模式的创新，打造以患者为中心的移动智能就医平台。

2、建设成效

围绕“一切以病人为中心”，以建立“三级中医医院”为核心，依托“云 计算”、基于“大数据”、应用“物联网”、利用“人工智能，”实现“智慧 医疗、以人为本”为长远目标，根据医院建设发展战略要求，研究国内外先进 建设经验，结合射阳县中医院管理思想和自身特色，做好顶层设计、整体规划、合理布局、分布实施、阶段跟踪，打好硬件和网络基础等工作之后，医院项目 建成之后会达到的成效。

（1）在医院形象及宣传方面

宣传：充分依托移动互联平台，实现医院对患者的精准消息推送、服务导流等应用。形象：依托医院重点专科优势，开展全市疾病防治结合的新体系，与盐城市区域卫生信息平台对接，利用大数据技术分析区域内相关重点疾病等患者群体，为此类患者群体开展精准推送、服务导流，充分发挥医院的综合服务能力。

（2）在通过评审方面

三级中医医院评审：本次医院信息化建设项目将以《三级中医医院评审标准》（2022 年版）、《三级中医医院评审标准实施细则（2023 年版）》、

《中医院信息化建设基本规范（2019 年版）》、《中医院信息系统基本功能规范（2019 年修订征求意见稿）》、《电子病历系统功能应用水平分级评价方法

及标准（试行）（2018 年版）》以及《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2021 年版）》的要求和规范为建设标准。医院信息化建设完成后，医院能够满足三级中医医院评审标准，能协助医院通过三级中医医院评审。

互联互通评级：医院信息化顶层设计从平台建设角度考虑，平台搭建完成后，优先满足医院互联互通四甲的要求。信息共享与互联互通是医院信息化建设的核心诉求，以标准化信息为基础，实现数据、信息、资源的全面共享和管理，达到医院互联互通评级四级甲等。

电子病历评级：通过医院信息化项目的建设，实现对医院现有的各个相互独立信息系统资源进行整合，构建统一标准的数据中心；统一的基于 HL7 的数据集、共享服务和共享文档标准，以及统一界面的门户平台。信息平台建设过程中，通过对医院业务流程、系统接口、功能优化进行全面升华、改造，并结合电子病历评级标准，既可以从信息化建设的细节方面促进医院的整体信息化水平，又可以通过标准评价来间接验证医院的信息化建设成果真正意义达到 4级水平，可扩展达到 5 级水平。

智慧医院评级：通过进一步进行信息系统的持续完善和建设，开展互联网医院建设，基于数据中心和业务规则知识库管理实现患者服务智能化应用，为患者提供全流程的个性化智慧服务，患者就诊更加便利，最终智慧服务水平可扩展达到达到 3 级水平。

区域医共体信息化建设：依据 2020 年国家卫健委《县域医共体信息化建设指南（征求意见稿）》要求，遵循“统一标准、集中共享；总体规划、分步实施；充分利旧、面向服务；适度超前、开放协作；支撑医改、惠及民生；保障安全、注重隐私”的六大原则进行建设，与射阳县区域卫生信息平台、“医网通”中心平台建设无缝对接，满足建设共享中药房等中医方面的建设需求。

（3）在应用效果方面

医院：从服务范围、服务效能、学科水平、人才梯队四个方面，助力射阳

县中医院在全市乃至全省的医疗品牌打造。管理者：医院管理高效、有序、可控。

医护人员：使用便捷、高效；支撑科研和临床。

患者：就诊体验满意，就诊效率满意，就诊效果满意。

三、建设依据

1、政策文件

《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》，2009 年 3 月 17 日实施；

《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，2013 年 11 月 15 日实施；

《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》，国办发〔2015〕38 号；

《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，国办发

〔2015〕70 号；

《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，国办发

〔2018〕26 号；

《国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》，国办发〔2016〕47 号；

《国家卫生计生委关于印发“十三五”全国人口健康信息化发展规划的通知》，国卫规划发〔2017〕6 号；

《江苏省“十三五”卫生与健康暨现代医疗卫生体系建设规划的通知》，苏政办发〔2016〕164 号；

《江苏省“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知》，苏卫规划 [2018]39 号；

《关于加快推进紧密型医共体建设试点工作的通知》， 苏卫医政

〔2018〕54 号）；

《江苏省“互联网+护理服务”试点工作实施方案》的通知（苏卫医政

〔2019〕25 号）；

《江苏省互联网医疗服务审批程序》的通知（苏卫医政〔2019〕26号）；

《国务院办公厅关于印发“十四五”中医药发展规划的通知》（国办发〔2022〕5 号）；

《国家中医药管理局办公室关于印发国家三级公立中医医院绩效考核操作手册（2022 版）的通知》 （国中医药办医政发〔2022〕1 号）；

《国家卫生健康委办公厅关于印发国家二级公立医院绩效考核操作手册（2022 版）的通知》（国卫办医函〔2022〕165 号）；

《关于印发江苏省改善就医感受提升患者体验主题活动实施方案

（2023-2025）年的通知》，苏卫医政〔2023〕24 号；

《关于做好专家门诊检查检验结果回报后继续就诊有关工作的通知》，苏卫办医政〔2023〕27 号；

《关于印发《江苏省全面提升医疗质量行动实施方案（2023-2025）年的通知》》，苏卫医政〔2023〕38 号；

《关于进一步优化超声检查服务的通知》，苏卫医政便函〔2023〕39号；

《国家卫生健康委办公厅关于印发门(急)诊诊疗信息页质量管理规定

（试行）的通知》，国卫办医政发【2024】16 号；

2、业务及管理规范

《国家卫生健康委办公厅关于印发门（急）诊诊疗信息页质量管理规定（试行）的通知》国卫办医政发【2024】16 号；

《关于开展结构化中医门（急）诊电子病历升级改造试点工作的通知 》苏中医医政〔2021〕20 号；

《三级中医医院评审标准》（2022 年版）；

《三级中医医院评审标准实施细则（2023 年版）》；

《江苏省三级综合医院评审标准实施细则(2020 版)》，2020 年；

《中医院信息化建设基本规范（2019 年版）》；

《中医院信息系统基本功能规范（2019 年修订征求意见稿）》；

《关于印发进一步改善医疗服务行动计划（2018—2020 年）考核指标的通知》，国卫办医函〔2018〕894 号；

《关于印发医院智慧服务分级评估标准体系（试行）的通知》，国卫办医函〔2019〕236 号；

《医院信息平台应用功能指引》，国卫办规划函[2016]1110 号；

《医院信息化建设应用技术指引（2017 版）》；国卫办规划函〔2017〕 1232 号；

《关于印发全国医院信息化建设标准与规范（试行）的通知》，国卫办规划发〔2018〕4 号；

《江苏省“互联网+护理服务”信息系统基本功能规范（试行）》，

（苏卫办医政〔2019〕27 号；

《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（试行）（2018 年版）》

《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2021年版）》

《关于推进我省卫生健康系统信创工作的通知（苏卫规划〔2023〕17号）》

3、卫生信息标准规范

《医院信息系统功能规范》，卫办发［2002］116 号；

《电子病历系统功能规范（试行）》，卫医政发〔2010〕114 号；

《电子病历基本架构与数据标准（征求意见稿）》，卫办综函〔2009〕 688 号；

《电子病历基本数据集第 1 部分：病例概要》等 20 项卫生行业标准的通告，国卫通〔2014〕5 号；

关于发布《电子病历共享文档规范 第 1 部分：病历概要》等 57 项卫生行业标准的通告，国卫通〔2016〕12 号；

《电子病历系统应用水平分级评价标准 2018 年版（试行）》，国卫办医函〔2018〕1079 号；

《基于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案》，卫办发〔2009〕 130 号；

《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2021年版）》，2021 年 3 月；

《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）的通知》，国卫办医函

〔2019〕236 号；

《远程医疗信息系统建设技术指南的通知》，国卫办规划发〔2014〕 69 号；

《卫生系统电子认证服务体系建设工作的通知》，卫办综发〔2010〕 74 号；

《卫生行业信息安全等级保护工作的指导意见》, 卫办发〔2011〕85

号;

参考国际标准：HL7、DICOM、IHE、CDA、XDS、ICD10 等。

4、信息技术标准

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》，中华人民共和国国务院令第 147 号发布；

《计算机信息系统安全等级保护操作系统技术要求》，GAT 388-2002；

《计算机软件产品开发文件编制指南》，GB/T 8567-1988；

《质量管理和质量保证标准 第三部分：GB/T 19001-ISO 9001 在软件开发、供应和维护中的使用指南》，GB/T 19000.3-1994；

《电子信息系统机房设计规范》，GB 50174-2008；

《临床检验结果共享系统互操作行规范》，电子病历委员技术工作组， 2007 年 12 月；

《江苏省人口健康信息平台共享数据》，2018 年发布实施；

国家卫健委关于印发《健康档案基本架构与数据标准》， 卫办发

〔2009〕46 号；

国家卫健委关于印发《健康档案基本数据集编制规范》；

国家卫健委 《电子病历基本架构与数据标准（征求意见稿）》，2009

年 5 月分布；

《三级综合医院医疗质量管理与控制指标（2011 年版）》，卫办医政函〔2011〕54 号；

《加强三级公立医院绩效考核工作的意见》，国办发〔2019〕4 号；

《关于推进医疗服务综合监管系统建设工作的通知》，（苏卫医政

〔2016〕64 号）；

关于印发《江苏省医疗服务综合监管系统分级部署实施方案》的通知，苏卫办医政〔2019〕33 号。

《数据管理能力成熟度评估模型》GB/T36073-2018

四、招标清单

项目建设包含三级中医医院评审、电子病历 4 级并可扩展 5 级测评、互联互通四级甲等、初步达到智慧医院三级水平、医共体（不限于卫健委平台及“医网通”对接）咨询服务、系统设计、开发、实施、运行维护以及相应的软件系统供货、安装调试、系统集成、运行维护、项目验收以及技术培训等。

项目建设过程中所需接口及为落实国家、省、市、县政策要求改造费用等（3 年内），应全部包含在投标人的总价中，医院后续不承担额外的系统接口费用，按照信创（承诺免费进行适配升级）、等保要求建设。

| 序 号 | 系统名 称 | 所含模块 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院集成平台 | 平台集成服务 | 项 | 1 |
|  |  | EMPI主索引服务 | 项 | 1 |
|  |  | 主数据管理 | 项 | 1 |
|  |  | 统一身份认证服务 | 项 | 1 |
|  |  | 单点登录服务 | 项 | 1 |
|  |  | 平台注册服务 | 项 | 1 |
|  |  | 平台管理工具 | 项 | 1 |
|  |  | 基于平台的交换服务 | 项 | 1 |
| 2 | 基于平台的应用系 | 运营决策与分析（BI） | 项 | 1 |
|  |  | 三级中医院绩效考核 | 项 | 1 |

|  | 统 | 移动 BI |  | 项 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全院统一应用门户 |  | 项 | 1 |
|  |  | 患者全息视图 |  | 项 | 1 |
| 3 | 医院数据中心 | 数据治理 |  | 项 | 1 |
|  |  | 临床数据中心 |  | 项 | 1 |
|  |  | 运营管理数据中心（MDR） |  | 项 | 1 |
| 4 | 医疗管理 | 数据上报管理系统 | 医疗安全(不良)事件上报 | 项 | 1 |
|  |  |  | 传染病信息上报 | 项 | 1 |
|  |  |  | 重大非传染性疾病及死亡信息上报 | 项 | 1 |
|  |  |  | 食源性疾病信息上报 | 项 | 1 |
|  |  | 院感管理系统 |  | 项 | 1 |
|  |  | 消毒供应追溯系统 |  | 项 | 1 |
|  |  | 药品管理系统 | 门急诊中/西药房管理系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 病区中心药房管理系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 中西药库管理系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 处方点评管理系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 抗菌药物管理系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 合理用药管理系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 前置审方系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 制剂室信息管理及流转系统 | 项 | 1 |
|  |  | 护理管理系统 |  | 项 | 1 |
|  |  | 医务管理 | 病历质控系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 病案管理信息系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 病案首页数据质量管理 | 项 | 1 |
|  |  |  | HQMS\DRG 上报 | 项 | 1 |
|  |  |  | 危急值管理系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 手术分级管理 | 项 | 1 |
|  |  | 医保管理 | DRG 系统 | 项 | 1 |
| 5 | 医疗服务 | 临床医生 | 门诊医生工作站 | 项 | 1 |
|  |  |  | 门诊电子病历 | 项 | 1 |
|  |  |  | 急诊医生工作站 | 项 | 1 |
|  |  |  | 急诊电子病历 | 项 | 1 |
|  |  |  | 急诊预检分诊系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 急诊护理工作站 | 项 | 1 |
|  |  |  | 留观医护工作站 | 项 | 1 |
|  |  |  | 住院医生工作站 | 项 | 1 |
|  |  |  | 住院电子病历 | 项 | 1 |
|  |  |  | 院内会诊管理 | 项 | 1 |
|  |  |  | 临床路径管理 | 项 | 1 |
|  |  |  | 临床辅助决策系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 临床知识库系统 | 项 | 1 |
|  |  | 临床护理 | 住院护士工作站 | 项 | 1 |
|  |  |  | 护理记录 | 项 | 1 |
|  |  |  | 病区电子白板系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 移动护理 | 项 | 1 |
|  |  |  | 门急诊输液管理 | 项 | 1 |

|  |  | 手术危急重症 | 重症监护管理系统（ICU）（10 床） | 项 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 手术麻醉管理系统（12 间含采集硬件） | 项 | 1 |
|  |  | 医技业务 | 临床检验信息管理系统（LIS） | 项 | 1 |
|  |  |  | 合理用血系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 实验室质量管理系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 医学影像信息管理系统（PACS） | 项 | 1 |
|  |  |  | AI 影像辅助软件 | 项 | 1 |
|  |  |  | 病理信息管理系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 电生理信息管理系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 血液透析管理（含35套床位配套设施） | 项 | 1 |
|  |  |  | 治疗信息管理 | 项 | 1 |
|  |  |  | 中医特色系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 体检系统 | 项 | 1 |
| 6 | 患者服务 （便民服务） | 互联网应用（需拿到牌照） | 微信小程序（互联网医疗延伸服务，基于互联网为患者提供分时段预约诊疗、智能导医分诊、候诊提醒、检验检查结果查询、诊间结算、移动支付、移动查 房、移动护理、家庭检测等便民服务、开展远程中医 医疗服务，至少达到 7 项） | 项 | 1 |
|  |  |  | 统一支付平台 | 项 | 1 |
|  |  | 预约管理 | 分时段挂号预约中心 | 项 | 1 |
|  |  | 就诊管理 | 自助服务管理系统对接 | 项 | 1 |
|  |  |  | 排队叫号系统对接 | 项 | 1 |
|  |  |  | 医技计费管理系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 门诊护士站 | 项 | 1 |
|  |  | 结算管理 | 门诊挂号划价收费管理系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 出入院管理 | 项 | 1 |
|  |  |  | 诊间结算 | 项 | 1 |
|  |  | 导诊管理 | 门诊导诊系统 | 项 | 1 |
|  |  | 信息推送 | 消息推送服务平台对接 | 项 | 1 |
| 7 | 运管管理 | 物资管理 |  | 项 | 1 |
|  |  | 高值耗材管理 |  | 项 | 1 |
|  |  | 资产管理 |  | 项 | 1 |
|  |  | 财务管理系统 | 财务管理系统对接 | 项 | 1 |
|  |  |  | 全成本核算、预算系统 | 项 | 1 |
|  |  | 办公 OA |  | 项 | 1 |
| 8 | 统一接口 | 医疗协同（中医院中心对接卫健委医网通） | 双向转诊对接、分级诊疗对接、远程影像对接、远程会诊对接（含远程会诊中心硬件）、集中审方对接、健康随访对接、临床检验对接、网络心电对接、消毒供应对接、药物配供对接、医护调度对接、区域共享中药房、其他对接等接口接入区域医共体平台（符合 “医网通”建设需求） | 项 | 1 |
|  |  | 上报及接口（包含且不限于所列接口） | 康复管理系统接口 | 项 | 1 |
|  |  |  | 医废管理系统接口 | 项 | 1 |
|  |  |  | 自助发药机分包机接口 | 项 | 1 |
|  |  |  | 排队叫号接口 | 项 | 1 |
|  |  |  | 治未病诊疗系统接口 | 项 | 1 |
|  |  |  | 发热门诊医疗服务监测接口 | 项 | 1 |
|  |  |  | 省阳光采购平台招采子系统（含网采率上报） | 项 | 1 |
|  |  |  | 省健康信息管理平台 | 项 | 1 |
|  |  |  | 省影像云 | 项 | 1 |
|  |  |  | 省妇幼系统接口 | 项 | 1 |
|  |  |  | 医保结算清单上报 | 项 | 1 |
|  |  |  | 公立医院绩效考核上报 | 项 | 1 |
|  |  |  | 省卫统上报 | 项 | 1 |
|  |  |  | 电子发票系统（含医保及财政） | 项 | 1 |
|  |  |  | 城市驾驶舱卫生分舱 | 项 | 1 |
|  |  |  | 我的盐城APP（更换或含第三方对接软件模块） | 项 | 1 |
|  |  |  | 江苏医保云（更换或含第三方对接软件模块） | 项 | 1 |
|  |  |  | 电子处方流转 | 项 | 1 |
|  |  |  | 医保智能监管平台 | 项 | 1 |
|  |  |  | 食源性慢病上报 | 项 | 1 |
|  |  |  | 传染病上报（含国家传染病智能监测预警对接） | 项 | 1 |
|  |  |  | 慢性阻塞性肺疾病上报 | 项 | 1 |
|  |  |  | 死亡医学证明书报告卡 | 项 | 1 |
|  |  |  | 中暑报告卡 | 项 | 1 |
|  |  |  | 农药中毒报告卡 | 项 | 1 |
|  |  |  | 慢五病上传 | 项 | 1 |
|  |  |  | 医保DRG接口 | 项 | 1 |
|  |  |  | 电子处方流转 | 项 | 1 |
|  |  |  | 双通道药品流转 | 项 | 1 |
|  |  |  | 医保平台接口（含工伤、计划生育、医保追溯码等） | 项 | 1 |
|  |  |  | 血糖监测 | 项 | 1 |
|  |  |  | 自助挂号缴费报告机（含影像、检验） | 项 | 1 |
|  |  |  | 县区域健康信息平台对接 | 项 | 1 |
|  |  |  | 银联接口（含数字人民币） | 项 | 1 |
|  |  |  | 远程医疗接口 | 项 | 1 |
|  |  |  | 离休接口（含第三方对接软件模块） | 项 | 1 |
|  |  |  | 省检验共享平台对接 | 项 | 1 |
|  |  |  | 门（急）诊诊疗信息页质量上传 | 项 | 1 |
|  |  |  | 政策性接口及其他接口 | 项 | 1 |
|  |  | 离休前置服务开发 |  | 项 | 1 |
|  |  | 我的盐城 app（业务开发） |  | 项 | 1 |
|  |  | 省医保云移动APP小程序（江苏医保云（业务开发）） |  | 项 | 1 |
|  |  | 接口服务 | 要求供应商供应的产品所有接口保证 3 年使用期内满足医院业务需求及免费对接（包含接口升级等），维保期内免费升级。时间自系统上线通过验收之日起计算，提供承诺函。 维保期内免费升级，如后期第三方软件公司需接入或抓取数据，涉及到接口工作量的，工作量不大，乙方不再收取费用，维保期外增加新的接口如确实工作量较大，可与甲方协商收取一定的费用，院内系统接口 原则上限价 3 万。 | 项 | 1 |
| 9 | 软件服务 | 驻场服务 | 验收合格后要求供应商提供3名医院驻场人员进行驻场技术支撑服务，服务期3年。提供承诺函。 | 项 | 1 |
|  |  | 软件升级服务 | 要求中标单位提供最新版本的标准产品，且在 3 年内 免费升级，若采购人 3 年使用期后对软件有新的功能需求，费用另行商议。 要求供应商供应的产品需满足 7*24小时质保服务，要求故障 1小时内响应、24 小时内处理。提供承诺函。 | 项 | 1 |
|  |  | 数据服务 | 对过渡期原系统维护及历史数据归档导入，满足医院业务需求及设计要求。提供承诺函。 | 项 | 1 |
|  |  | 数据上报服务及维护工作 | 免费为医院提供省全民健康信息平台、省影像平台、省检验平台、国家传染病上报平台、网采率、药耗追溯率等国家省市县政策要求的平台数据上传及维护工 作，同时质控达到相关标准要求。 | 项 | 1 |
|  |  | 测评服务 | 四级电子病历、四甲互联互通等测评。提供承诺函。 | 项 | 1 |
|  |  | 操作系统及数据库软件服务 | 要求软件供应商提供满足软件使用需求的操作系统软件及数据库并保证射阳县中医院的业务正常使用，无版权纠纷。提供承诺函。数据库功能：可在无插槽限制的单台服务器和集群服务器上使用。它为任务关键型事务应用程序、查询密集型大数据仓库以及混合负载提供高效、可靠且安全的数据管理;支持 Oracle RAC；支持当前最流行的数据库技术标准，如： ANSI/ISO SQL89、ANSI/ISO SQL92、ANSI/ISO SQL99、SQL 2003，ODBC3.0、X/Open、CLI、JDBC， XQuery 等; 集群应具有极佳的可扩展，可以从两个节点开始，可以支持多达 100 个节点部署；配置 1 套数据库企业版使用授权，支持真实应用集群（RAC）功能及活动数据卫士功能（ADG）功能，以上最终授权用 户须为“射阳县中医院”，提供三年原厂标准服务。 | 项 | 1 |
|  |  | 数据迁移 | 核心数据库的迁移、影像归档数据迁移、全院虚拟化 平台系统升级，业务系统的迁移 | 项 | 1 |

清单说明：

1、本项目为交钥匙工程。请各投标的供应商充分考虑项目所需的软硬件内容，及时提出或确认有无遗漏的软件模块或硬件设备及配件，未提出或确认无遗漏的软件模块或硬件设备及配件的，视为认同软件和硬件清单内容，供应商将自行承担因遗漏的软件模块或硬件设备及配件所造成的损失。

2、各参加投标的供应商投标前必须以技术工程师为主导到采购单位了解详细的应用需求，如供应商未按上述要求办理，不了解采购单位应用需求的将自行承担所产生的风险。

五、招标参数

  - 软件系统及集成服务

    - 医院集成平台

      - 平台集成服务

√应能提供统一的数据交互开发运行环境，支持创建、扩展图形化数据转换业务流程建模，能提供基于 XML 表示方式，可同时进行图形化和基于代码或文档的开发工作，为服务提供远程调用支持。提供服务注册、卸载和更新、发布服务。应能提供创建定制适配器、消息、业务服务、业务操作和业务流程以及数据转换的向导。应能支持应用系统之间各功能服务和接口的调用权限管理，提供应用节点与应用节点之间，应用节点到接口服务之间的权限控制，以保证数据交换的合法性。应能支持 WebService、socket、MQ、http、RPC 多种协议的接入和输出。应能提供基于消息队列的数据发布/订阅服务异步模式，基于请求响应的同步模式，也提供基于多路由的消息队列选择和传输。应能满足平台数据交互高并发、大数据量、实时性高等需求，保持高性能运行。

√应能提供基于业务流程的流程配置服务，定制化服务配置。并可提供远程调用服务和分布式服务调用，并实现负载均衡，故障转移等基本功能。应能支持任意消息传输环节的监控和审核，对于数据传输状况有较灵活的反馈服务，具有自动补传、重传等功能。应能支持应用节点和接口服务的统一配置管理，监控平台应能对各接口调用历史进行负载和响应时间分析，以便通过集成平台来一步优化性能。集成平台配置管理系统应能支持数据协议和公用代码标准化管理。应能提供基于集成平台的二次开发包，可以基于开发包扩展服务组件。 √应能支持灰度发布功能，可以便捷的切换正式环境和测试环境，同时设置测试环境的流量分布，支持实现集成平台服务的平滑升级。

√应提供数据库终端工具组件，支持消息直接写入或者更新到任意的数据库，并提供数据库事务管理功能。提供分布式事务处理功能，应能针对 webservice 接入和 HTTP 接入支持分布式事务处理，当涉及多方业务协作出现调用失败时，能通知调用成功方撤回操作，保障整体事务的一致性。应提供消息日志 NoSQL 非关系型存储，实现消息的快速检索。支持字段级精确搜索以及全文模糊搜索。应支持灰度发布功能，可以便捷的切换正式环境和测试环境，同时设置测试环境的流量分布，实现集成平台服务的平滑上线。

      - EMPI 主索引服务

√用于处理信息平台内与数据定位和管理相关的复杂任务，包括相关的索引信息。这些索引链接到产生不同存储服务的服务点，这些服务点产生了特定的个人、医疗卫生人员或者医疗卫生机构，以及实时的业务数据。索引服务负责

分析来自外部资源的信息，并恰当地保存这些数据到存储库中，可以反向地响应外部医疗卫生服务点的检索、汇聚和返回数据。支持一体化患者索引管理，多种形式展示与索引。

        - 主索引管理

√应能提供基于 PIX 交叉索引管理机制的患者主索引管理功能，可以查看交叉索引记录功能。应能提供患者信息注册、修改、注销等功能，并可手工处理主索引信息。应能提供主索引合并功能，在主索引注册时通过模糊匹配产生的潜在重复、疑似记录，在管理页面可进行人工合并。应能提供主索引拆分功能：提供患者主索引人工拆分功能，以应对合并错误等情况。应能提供查看疑似主索引功能，系统根据分值权重匹配规则针对处于匹配基值域疑似基值之间的患者数据进行查看管理。应能提供主索引恢复功能，针对已注销的主索引信息可以恢复操作。

        - 主索引配置

√应能提供对主索引匹配权重规则设置功能，并包含匹配基值域疑似基值的设置；根据权重分值规则配置系统能自动匹配患者主索引。应能提供主索引校验规则配置，针对注册的患者数据中的姓名、身份证、电话号码进行有效性校验，同时提供身份证号码替换出生年月功能以及是否自动合并重复主索引进行管理控制。

        - 主索引分析

√应能提供主索引的统计分析功能，包括主索引记录数、原始注册档案数、被合并的记录数，以及不同匹配规则命中的记录数统计分析，人工操作记录分析，患者注册量趋势分析。

        - 主索引服务

√应能提供主索引注册、查询、更新、合并以及注销数据服务，在业务系统新增或更新一个患者的索引信息后，通过主索引数据服务同步到主索引系统。应能提供基于患者主索引 MPIID 及业务系统 PID 查询服务。应能提供患者就诊卡的注册、变更和注销服务功能。

        - 主索引日志

√应能提供主索引日志查询功能，包含请求日志、变更日志、错误日志记录。应能提供对主索引的注册变更、错误日志的查看和检索功能。

        - 预采集管理及报告

▲提供试采集功能，可选择起止时间进行试采集；支持对字段的匹配分值、

不匹配分值、无效数据处理方式、校验规则等属性进行配置，支持恢复默认值。

√提供预采集报告的原始档案数、规范数据量、患者主索引、患者合并、疑似主索引的查看功能；提供数据分析功能：支持对预采集报告的规范数据量模块进行数据分析，包括新增字段、新增校验规则等；提供同步校验规则功能：支持将预采集的权重规则同步到正式环境的分值权重配置中；提供历史报告查看功能，支持查看历史的预采集分析报告；

▲提供预采集报告分析功能：支持查看成人和儿童的最近五次的预采集分析报告，包含历史对比分析、字段数据分析趋势图、成人儿童权重配置、原始档案数、规范数据量、患者主索引、患者合并、疑似主索引等数据；提供预采集报告生成功能：完成预采集后，可生成预采集报告；

      - 主数据管理

√能够规范全院的术语编码体系，统一人员、科室主数据，统一术语编码服务，统一字典维护。支持人员、科室、临床术语字典的主数据管理维护，要能提供动态添加字典管理功能，并提供基于集成引擎的更新发布机制。

        - 基础数据管理

√应能提供多机构、科室的注册、编辑、注销等管理功能。应能提供医疗结构卫生人员注册、标记、注销等管理功能，同时提供 Excel 导入卫生人员信息功能。应能提供基于医疗卫生人员的平台用户注册、用户角色关系批量配置、用户密码充值、用户角色注销功能。

        - 标准管理

▲提供字典对照映射配置功能，包含标准字典与标准字典的对照映射、标准

字典与业务字典的对照映射、业务字典与业务字典的对照映射，支持字典编码精确匹配、编码进位匹配、名称精确匹配、名称模糊匹配和手工映射匹配。

√应能提供数据元、电子病历数据集的定义与管理，并提供标准的数据元和数据集基础数据；应能提供数据集标准的发布、导入和导出功能；应能提供挂号、就诊、手术、输血等扩展数据集。

        - 主数据管理

√应能提供检验项目、检查项目、收费项目、医嘱项目等基础数据维护功能；应能提供 ICD 疾病诊断、ICD 手术目录等标准术语维护功能；应能提供国标 GB、行标 CV、枚举字典、系统字典的新增、修改管理，字典属性有启用标志、版本号、是否审核、OID 编码等属性；应能提供按业务系统域的主数据注册管理功能；应能提供字典的审核功能，防止字典随意篡改；审核通过的数据可推送给业务系统；应能提供字典订阅发布管理；基于集成平台服务集成功能实现主数据系统中数据明细变更及数据映射关系变更的发布功能，并支持定时和实时两种模式；应能提供主数据的查看功能，可查看任意字典及字典属性、明细内容等信息；应能支持主数据的版本管理和导入、导出功能。

        - 主数据映射管理

√应能提供不同域之间的主数据对照映射配置功能，支持字典编码精确匹配、编码进位匹配、名称精确匹配、名称模糊匹配和手工映射匹配；应能提供以数据集维度的主数据映射分析功能，可以查看所有数据集下的字典的是否映射完成；应能提供以业务系统域维度查看的主数据映射分析功能；应能提供查看不同业务系统域下字典的映射关系及其明细。

        - 主数据服务

√应能提供主数据的注册、查询、更新服务；应能提供主数据的变更通知与同步服务；应能提供主数据字典翻转服务。

        - 数据集字典分析

√应能提供基于电子病历数据集字典来源分析功能，能够将字典来源分析结果集中导出成 EXCEL；应能提供一个直观的界面查看每个数据集需要对照的字典数，对照完成状态，防止遗漏。

      - 统一身份认证服务

√统一身份认证管理系统能够支持用户访问多个系统的技术，用户只需在登录时进行一次注册，就可以在多个系统间自由穿梭，不必重复输入用户名和密码来确定身份；认证登录：提供基于统一身份认证机制的单点登录系统，用户只经过一次身份认证即可访问不同的业务系统；用户管理：提供用户管理、角色管理、访问控制和单点登陆等方面的服务。√认证服务：实现门户和业务系统的用户、角色对照功能，获取对应的数据和业务权限，实现全流程的统一认证体系。认证方式设置：门户系统提供多种身份认证方式，例如：用户名和密码、 CA 认证或其他第三方认证等方式。

      - 单点登录服务

√平台支持对登录用户的一次性身份认证，登录其他系统模块时，不需要再次验收身份，直接登录系统功能模块，实现单点登录；单点登录程序调用单点登录接口，传入用户登录的加密信息；单点接口调用登录安全验证接口进行验证，若验证失败则终止登录；验证通过后，单点接口将平台用户映射为业务系统用户，进行本地安全验证；验证通过后，进入病理系统对应的功能模块（可配置）。

      - 平台注册服务

√用于医院信息平台各种共享服务资源的注册,通过服务资源的发布一发现一访问机制,实现服务资源共享。包括对患者、医疗卫生服务人员、医疗卫生机构科室、医疗卫生术语的注册管理服务；包括《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》“3.2 互联互通交互服务情况”章节内的等级要求达到“四级甲等”的所有服务：46 个消息服务。

| 序号 | 平台服务分类 | 平台服务名称 | 分值 | 等级要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文档注册查询服务 | 电子病历文档注册服务 | 3.5 | 三级 |
| 2 |  | 电子病历文档检索服务 | 3.5 | 三级 |
| 3 |  | 电子病历文档调阅服务 | 3.5 | 三级 |
| 4 | 个人信息注册、查询服务 | 新增个人身份注册服务 | 0.2 | 四级乙等 |
| 5 |  | 个人信息更新服务 | 0.2 | 四级乙等 |
| 6 |  | 个人信息合并服务 | 0.2 | 四级乙等 |
| 7 |  | 个人基本信息查询服务 | 0.2 | 四级乙等 |
| 8 | 医疗卫生机构注册、查询服务 | 新增医疗卫生机构（科室）注册服务 | 0.2 | 四级乙等 |
| 9 |  | 医疗卫生机构（科室）信息更新服务 | 0.2 | 四级乙等 |
| 10 |  | 医疗卫生机构（科室）信息查询服务 | 0.2 | 四级乙等 |
| 11 | 医疗卫生人员注册、查询服务 | 新增医疗卫生人员注册服务 | 0.2 | 四级乙等 |
| 12 |  | 医疗卫生人员信息更新服务 | 0.2 | 四级乙等 |
| 13 |  | 医疗卫生人员信息查询服务 | 0.2 | 四级乙等 |
| 14 | 就诊信息交互服务 | 就诊卡信息新增 | 0.2 | 四级甲等 |
| 15 |  | 就诊卡信息更新 | 0.2 | 四级甲等 |
| 16 |  | 就诊卡信息查询 | 0.2 | 四级甲等 |
| 17 |  | 门诊挂号新增 | 0.2 | 四级甲等 |
| 18 |  | 门诊挂号更新 | 0.2 | 四级甲等 |
| 19 |  | 门诊挂号查询 | 0.2 | 四级甲等 |
| 20 |  | 住院就诊新增 | 0.2 | 四级甲等 |
| 21 |  | 住院就诊更新 | 0.2 | 四级甲等 |
| 22 |  | 住院就诊查询 | 0.2 | 四级甲等 |
| 23 |  | 住院转科信息新增 | 0.2 | 四级甲等 |
| 24 |  | 住院转科信息更新 | 0.2 | 四级甲等 |
| 25 |  | 住院转科信息查询 | 0.2 | 四级甲等 |
| 26 |  | 住院登记信息新增 | 0.2 | 四级甲等 |
| 27 |  | 住院登记信息更新 | 0.2 | 四级甲等 |
| 28 |  | 出院登记信息查询 | 0.2 | 四级甲等 |
| 29 | 医嘱信息交互服务 | 医嘱信息新增 | 0.2 | 四级甲等 |
| 30 |  | 医嘱信息更新 | 0.2 | 四级甲等 |
| 31 |  | 医嘱查询服务 | 0.2 | 四级甲等 |
| 32 | 申请单信息交互服务 | 检验申请信息新增 | 0.2 | 四级甲等 |
| 33 |  | 检验申请信息更新 | 0.2 | 四级甲等 |
| 34 |  | 检验申请信息查询 | 0.2 | 四级甲等 |
| 35 |  | 检查申请信息新增 | 0.2 | 四级甲等 |
| 36 |  | 检查申请信息更新 | 0.2 | 四级甲等 |
| 37 |  | 检查申请信息查询 | 0.2 | 四级甲等 |
| 38 |  | 病理申请信息新增 | 0.2 | 四级甲等 |
| 39 |  | 病理申请信息更新 | 0.2 | 四级甲等 |
| 40 |  | 病理申请信息查询 | 0.2 | 四级甲等 |
| 41 |  | 输血申请信息新增 | 0.2 | 四级甲等 |
| 42 |  | 输血申请信息更新 | 0.2 | 四级甲等 |
| 43 |  | 输血申请信息查询 | 0.2 | 四级甲等 |
| 44 |  | 手术申请信息新增 | 0.2 | 四级甲等 |
| 45 |  | 手术申请信息更新 | 0.2 | 四级甲等 |
| 46 |  | 手术申请信息查询 | 0.2 | 四级甲等 |

      - 平台管理工具

√给医院信息平台及其他业务管理部门提供可视化的管理工具，医院信息平

台在实际运行过程中的数据、业务、运行节点等信息可进行实时的监管，能够对各项数据字典、数据源、数据清洗规则等能够工具化管理。

√提供集成平台主要模块概览监控信息，包括概览信息、服务调用趋势、服务调用排名、正式环境服务器监控。提供数据交换服务监控：可监控统计所有服务性能，可按照业务系统、服务节点、时间角度统计服务调用数量、错误数、告警数、最大响应时间、平均响应时间，提供服务分析调优。针对异常记录，可查看服务调用日志，追踪异常发生节点、该节点的输入输出、错误信息提示，准确掌握错误，精准修复；也可进一步查看服务调用统计情况，可对服务的调用方、错误类型、调用趋势分别进行统计；若对服务配置了相关告警、校验规则，则可查看告警日志和校验分析统计。

√可统计监控平台接入层的调用次数，接入点名称，访问 IP，总体相应时间，调用时间分布等信息；提供集成平台服务调用出入量统计分析，包含出量、入量、错误量、成功量等时间维度统计分析，还包含调用方、被调用方的情况展示；提供服务集群监控：支持对服务器集群监控和查询，监控服务器 CPU、内存使用率、JVM 监控、事件异常等信息，并按事件类型一般、警告、错误类型汇总。可以时间-指标的方式形成趋势图参看历史数据，以饼图的形式查看瞬时数据。对事件监控支持查看时间、类型、节点信息。并提供调优工具等；可满足多服务器之间的负载均衡分配和性能调优。

      - 基于平台的交换服务

√以满足互联互通四甲为基础。HIS、电子病历、LIS、PACS、心电、病理、手麻、财务、院感、重症等基于平台交互。业务集成平台提供符合医院核心 HIS 系统、EMR 系统业务需求的标准化外联接口，用于医院内部核心业务系统与医院其他业务系统和外网系统的数据互联。形成医院内部使用的标准化服务，帮助医院在业务系统对接过程中化被动为主动，避免过度适配、频繁变更、重复开发、管理混乱问题。使用微服务开发技术重构核心业务实现轻量级服务接口，避免接口过重导致的服务性能较差问题减轻服务器压力。核心业务服务包含：医嘱、病历、患者、费用、基础信息五大领域。可支撑互联网医院云诊室医嘱病历线上线下一体化，可支撑患者自助服务移动端挂号、预约、支付等公众服务应用。

√医嘱服务提供 53 个标准外联服务，包括医嘱、医嘱术语、术语对照、药品库存、医嘱组套、诊疗项目、药品用法、用药频次、医嘱字典、草药、检查检验申请单、检查检验报告、病理报告、微生物报告、手术申请单、手术安排、医嘱执行单信息的查询共享，同时支持医嘱开立、医嘱执行功能。病历服务提供 38 个标准接口，内部可适用多种业务流程。包括诊断基础信 息、患者诊断信息、过敏基础信息、患者过敏信息、病历信息、病历模板信息、病案信息、病史信息、出院信息、体温单信息的查询共享，同时支持为患者开 立诊断、编写病历、保存过敏信息功能。

√患者服务包括 36 个标准服务接口，包括患者档案、患者挂号、患者入院登记、患者门诊账户、患者就诊卡、患者预约、患者占号、院内排班科室、排班医生、排班号位、电子发票、住院预约、患者转科信息的查询共享，同时支持患者建档、患者占号、挂号缴费、急诊挂号、诊间缴费、院内绑卡、院内卡充值、患者住院预约、床位预约、住院登记功能。

√费用服务包括 24 个标准服务接口，包括门诊费用、门诊支付状态、住院日账单、住院费用汇总、住院费用分类汇总、预交金缴费记录、医嘱可退项目信息的查询共享，同时支持门诊划价、缴纳住院预交金、门诊申请退费功能。公共基础外联服务提供 18 个标准服务接口，实现科室、人员、物价、药品、诊疗、医院信息、病床信息、婴儿信息、门诊患者信息、住院患者信息共享，同时包括医生登录权限校验功能。

      - 闭环管理

√支持独立的系统内置不少于 5 个闭环。跨 3 个业务域（检查、检验、患者），不少于 2 个场景（住院、门诊）的标准化闭环数据；支持环状、蛇形、表格的闭环可视化展示；支持流程节点的复用；支持闭环流程的动态管理，如随时可以调整流程中节点的增加或者删除等，闭环随时能够展现出变更后内容，并在医生站、护士站等系统随时查看；根据不同角色，可以动态定制闭环的节点展示内容。

      - 其他

√提供数据处理结果全局流程显示，并提供流程树状显示和图形化显示，展示在整个流程中路由内每个节点处数据的状态，方便用户进行问题排查。

    - 基于平台的应用系统

      - 运营决策与分析（BI）

√支持医院决策分析及相关查询，支持月、日考评分析。能够集中展示全院门急诊就诊人次、出院人次、手术分析、效率分析、医疗质量管理、重点事件管理、全院收入分析、全院药品管理、医疗耗材管理。能够对每一个管理主题进行细化查询分析，能够对细项指标开展同比、环比等趋势分析，能够对每个管理细项进行指标分析。

      - 三级中医院绩效考核

√针对三级中医院绩效考核，平台提供相应的指标主题分析。支持大屏和 PC端展示。支持一屏展示，也支持专题分别展示。按照《国家三级公立中医医院绩效考核操作手册（2024 修订版）》相关要求，支持点评处方占处方总数的比例、点评处方数、处方总数等合理用药相关指标的统计；按照《国家卫生健康委办公厅关于印发药事管理和护理专业医疗质量控制指标（2020 年版）的通知》，支持统计住院患者抗菌药物使用率、住院患者抗菌药物使用强度、住院患者特殊使用级抗菌药物使用量占比等合理用药相关指标的统计；按照《抗菌药物临床应用指导原则 2015 版》相关要求，支持抗菌药物品种数、同一通用名称抗菌药物-注射剂型、同一通用名称抗菌药物-口服剂型等相关指标的统计

      - 移动 BI

√管理决策支持系统移动端基于管理决策支持系统 PC 端衍生并开发，旨在帮助院长在移动设备上随时查看医院整体运营情况。

        - 院长日报

√要求院长日报中可以选择想要关注的时间段，随后展示在所选时间段内每一天所有指标的指标值。通过这个界面直接快速地查看指标具体数值。指标包括：门急诊人次、门诊人次、急诊人次、门诊治疗人次、在院人次、出院人次、死亡人次、医疗总收入、门急诊收入、门诊收入、急诊收入、住院  收入、门急诊人均费用、门诊人均费用、急诊人均费用、门急诊药品收入、门  急诊药占比、住院药品收入、住院药占比、门急诊耗材收入、门急诊耗材占比、住院耗材收入和住院耗材占比。

        - 首页

√首页中详细展示指标的相关数据情况。在首页中，数据筛选展示可以通过院区、指标和时间三个维度。通过选择不同院区，查看对应院区的指标的详细数据。通过指标管理，院长可以选择重点关注的指标，并根据所选指标来查看其详细数据分析。时间维度分别是周、月和年，根据不同的时间维度，指标相关的数据会发生相应的改变。院区选择：可依据医院实际院区情况，选择全部或某一院区。指标选择：门急诊人次、出院人次、医疗收入、药占比和耗材占比。

        - 实时监控

√实时监控中可以实时查看门急诊和住院部分的诊疗情况。门急诊监控可实时更新挂号次数、上级部门要求的应急检验检查情况和患者就诊状态变化等。住院监控可实时更新住院患者的出入院情况、在院人次、危重情况、在院患者的院区分布情况和医保构成。

        - 床位分析

√床位分析主要围绕床位使用率、床位周转次数和平均住院日的数据展开统计分析。通过床位周转次数和使用率对科室床位使用情况进行分组，并对每一个指标进行时间和科室维度的分析。针对平均住院日，提供科室内详细数据的分析，科室平均住院日与全院平 均住院日的差异，科室平均住院日同环比的差异，科室内医生平均住院日排名，科室内出院患者平均住院天数分布。

        - 门诊运营

√对门急诊人次、费用、预约情况进行汇总分析，包括门急诊量趋势、科室分布、来源地构成、看诊效率、次均费用、预约诊疗率，为相关管理人员作出更为及时准确地医院管理、制定计划等提供可靠的数据依据；支持按时间、院区、科室的统计查询条件。

        - 住院运营

√对出院人数、次均费用、平均住院日、手术占比进行汇总分析，包括入出院人数趋势、患者病种构成及转归，次均费用构成，平均住院日趋势以及手术占比趋势分析，为相关管理人员作出更为及时准确地医院管理、制定计划等提供可靠的数据依据；支持按时间、院区、科室的统计查询条件。

      - 全院统一应用门户

√应用门户是集成了各种业务应用的门户站点，能够提供给用户对这些应用 资源的单一访问入口， 只需要用户对于门户认证一次，而不需要对于每个业务 应用都再进行认证。管理员可以对门户应用进行定制以符合组织、用户以及用 户组的需求，可以定制门户的外观使之符合组织标准，定制页面内容以符合用 户以及用户组的业务需求和自身特性。通过将现有业务应用集中并提供给用户 个性化定制的能力，提供给用户一种高效率的工作方式。构建统一展现信息的 门户平台。应用门户能够通过统一的访问入口，就可以快速导航到所需的信息，实现了功能集成、信息定制和个性化的需求。不同的用户可以定制不同的功能 门户。

      - 患者全息视图

√集成视图以患者为中心，采用前后端分离架构，从 CDR 获取相关的临床数据，如就诊、诊断、过敏史、主诉、手术记录、处方、药品医嘱、检查报告、检验报告以及患者基本信息；在集成视图中，各种电子病历数据的前后、因果关系清晰明了，医护人员可以观察患者的上述各类指标。真正体现了“以病人为中心”的观点，在很大程度上改善了传统形式病历固有的缺陷与不足。具体功能包含：时间轴信息集成展示、患者基本信息展示、就诊信息显示、快速查询与检索、集成配置。

▲支持患者全息视图按不同角色可分配不同视图的访问权限，支持患者基本信息内容的配置，支持水印展示，支持人体图展示疾病，以及疾病相关就诊记录，支持以标签形式展示患者特殊情况；支持患者全息视图中展现的病历文书格式自定义，提供页面开发、预览功能，满足不同用户对病历文书的查看需求。

        - 时间轴信息集成展示

√以时间轴方式进行数据的汇总，便于医生快速定位就诊信息：显示单次就诊的就诊科室、就诊日期、就诊类型。

        - 患者基本信息展示

√分别显示为患者姓名、性别、出生日期、年龄、EMPI 号、身份证号、电话号，便于在有特殊紧急事项时，医生能够快速联系到患者。

        - 快速查询与检索

√便于医生针对患者的一些就医维度数据进行快速定位，找到自己关注的就诊信息查看患者临床信息。可根据 5 个筛选条件，筛选该患者的下方呈现的就诊信息、院区。科室：患者就诊所在科室。诊断：就诊是产生的诊断信息。生命周期：全部-婴儿期-幼儿期-少年期-青年期-成年期-老年期-其他。就诊类型：全部-住院-门诊-急诊-体检。

        - 就诊信息显示

          - 患者就诊基本信息

√就诊类型包括：门诊、急诊、住院、体检等。患者多维详细信息展示：包括诊断、现病史、检查报告、检验报告、病理报告、血糖报告、血透报告过敏信息、手术历史等。左侧菜单栏可配置二级菜单功能：根据业务不同，左侧菜单可按照业务分类进行二级菜单的建设。可以通过点击“闭环”查看该患者诊疗过程的闭环详情；

          - 诊断

√展示患者本次就诊的诊断信息

          - 现病史信息

√展示患者本次就诊的现病史信息。

          - 长期医嘱、临时医嘱

√展示患者本次就诊的医嘱信息并包含医嘱闭环查看、医嘱关键字筛选、医嘱类别筛选等筛选条件。

          - 检验报告

√可以进行分组展示常规检验报告和微生物检验报告。报告可以展示格式为 PDF、图片格式、第三方页面，同时可以查看历次检验报告、历次检验报告详情、检验闭环等功能。历次趋势分析结果，查看原始报告；检验报告异常提示功能：检验报告列表增加报告异常提示，提示医生查看包含异常的信息报告。

          - 检查报告

√可以进行分组展示心电图、CT 等检查报告。报告可以展示格式为 PDF、图片格式、第三方页面，可配置展示三方影像信息，可查看历次检查报告、历次检查报告详细等功能。查看放射，超声，内镜，心电，核医学等报告。

          - 体检报告

√展示患者本次就诊的体检报告，报告可以展示格式为 PDF、图片格式、第三方页面。

          - 血糖报告

√展示患者本次就诊的血糖报告，报告可以展示格式为 PDF、图片格式、第三方页面。

          - 过敏信息

√展示患者本次就诊的过敏信息。 5.1.2.5.4.10 手术历史

√展示患者本次就诊的手术历史。 5.1.2.5.4.11 病历文书

√展示患者本次就诊的病历文档，报告可以展示结构化数据，也可展示格式  为 PDF、图片格式、第三方页面等。该文档可以显示 18 种病历文书（入院记录、急诊留观、血透、会诊记录、首次评估护理、知情告知书、出院记录、麻醉术  后访视记录、手术护理记录、一般护理记录单、麻醉知情同意书、病重（病危）护理记录、待产记录、出入量记录、重症护理单、麻醉术前访视记录、麻醉记  录单、体温单），也可配置某一类文档进行单独展示，方便医生可以快速查看  病历文档。

          - 发药记录

√展示患者本次就诊的发药记录，医生可以查看该患者开具了什么药品以及药品信息

          - 血透记录单

√展示患者本次就诊的血透记录单信息。 5.1.2.5.4.14 药品执行单、非药品执行单

√展示患者本次就诊的药品执行单、非药品执行单信息，医生可以掌握执行单的执行情况，并对患者情况进行分析。

          - 检查申请单、检验申请单

√展示患者本次就诊的申请单信息，医生可以查看具体申请了哪些检查检验信息。

          - WEB 病历

√展示患者本次就诊的病历，该病历可以为 HIS 病历以及其他第三方病历。 5.1.2.5.4.17 麻醉护理收费信息

√展示患者本次就诊的麻醉护理收费信息。 5.1.2.5.4.18 共享文档

√展示患者本次就诊的共享文档，共 53 类（病历概要、门急诊病历、急诊留观病例、西药处方、中药处方、检查报告、检验报告（常规）、治疗记录、手术记录、麻醉术前访视记录、麻醉记录、麻醉术后访视记录、输血记录、待产记录、阴道分娩记录、剖宫产记录、一般护理记录、病重（病危）患者护理记录、手术护理记录、生命体征测量记、出入量记录、高值耗材使用记录、入院评估、护理计划、出院评估与指导、手术知情同意书、麻醉知情同意书、输血治疗同意书、特殊检查及特殊治疗同意书、病危（重）通知书、其他知情告知同意书、病案首页、中医住院病案首页、入院记录、24h 内入出院记录、24h 内死亡记录、首次病程记录、日常病程记录、上级医师查房记录、疑难病例讨论记录、交接班记录、转科记录、阶段小结、抢救记录、会诊记录、术前小结、术前讨论记录、术后首次病程记录、出院记录、注死亡记录、死亡病例讨论记录、住院医嘱、出院小结）。

5.1.2.5.4.19 三方病历展示

√展示患者本次就诊的三方病历。

    - 医院数据中心

      - 数据治理

√数据治理包括：数据采集、数据标准化处理、数据更新同步、数据存储、 数据质量管控。在合理授权和保证安全的基础上，要能够提供标准的服务接口，供其他系统调用。对关键数据要有隐私保护机制。

√数据交换：支持数据源管理，与本院内既有数据资源的数据源进行对接与管理，将各本院卫生信息平台以及各科室的数据资源接入到系统中，实现对数据源的注册与管理，实现对数据源抽取出的表结构或元数据的定义；支持数据交换规则管理，包括支持集中上传、多点向下分发数据流转模式；支持跨多个节点的数据流转模式；人工、定时启动流程；支持数据交换任务管理，实现对数据交换的安全控制，提供安全、稳定的传输通道，支持数据的重传、确认、压缩；可暂停、恢复、重启、终止数据交换过程中的采集、输出环节等等；支持数据填报任务管理，实现针对数据填报的对应表单及任务的管理；支持数据填报初级质控，在填报表单中实现对填报内容的初级质控。 数据清洗：支持清洗规则管理，基于数据仓库及数据利用的要求，建立针对目标数据 的清洗规则管理，实现对清洗规则及相关方案的管理及维护，支撑对数据处理；支持数据清洗任务管理，结合数据清洗规则实现对清洗任务触发条件、频率以及输入/输出的管理，可暂停、恢复、重启、终止针对特定数据清洗任务。支持数据完整性清洗，结合数据分析确定数据完整性存在的问题，确定清洗规则，基于标准补全及特殊值法对无效值和缺失值进行转化，使之符合数据分析要求；支持数据一致性清洗，结合数据分析确定数据一致性存在的问题，确定清洗规则，解决各个数据域内身份信息的一致性，并引入生命周期的概念，即对每行数据添加生命周期开始时间和结束时间，对身份及时间逻辑存在问题的数据，参考一定的标准进行数据修复；支持数据规范性清洗，结合数据分析确定数据规范性存在的问题，确定清洗规则，依托国家标准、地方标准、行业标准和术语规范，构建数据标准化的重构，实现对各条线数据的统一管理。

√数据转换：支持数据映射规则管理，按照大数据中心等常用数据输出渠道的要求，建立数据标准化映射规范，实现对数据转换规则的管理。支持代码转换服务，基于既有数据要求确定常用的数据代码转换任务，包括对数据原始格式、原数据源、目标数据格式、目标数据地址等，满足对既有向大数据中心传输数据任务的前期处理要求。支持数据拆分管理，实现对不同条线来源地址等信息的拆分，建立对关键指标的结构化管理模式。支持数据汇总管理，基于数据应用要求，实现对数据的拼装、统计，以满足数据利用需求。

      - 临床数据中心

        - 临床数据中心

√数据存储：临床数据中心应参考、依据电子病历基本数据集进行建设，数据采集时需要经过多层的过滤和标准化处理，保证数据准确一致。建立的临床信息数据库应遵循国家《电子病历基本数据集》要求，至少包含标准要求的 16 类 58 个数据子集的内容；支持自定义扩展数据集。应支持非结构化数据的存储，如图片、pdf、html、word 等。应能提供可视化数据中心存储结构模型关系功能，同时对数据中心的存储提供分区、数据量、数据空间占用率的统计。

√数据服务：应能提供 CDR 文档数据的注册、更新服务。√应能提供 CDR 数据的查询、调阅服务。应能提供 CDR 数据的审计、权限管理。

        - 过程数据中心

√过程数据中心应能涵盖临床和管理数据，对数据即席查询、数据仓库、面向患者的公众信息服务以及区域卫生提供数据层支持。同时应支持整个医院范围内各业务系统的协同，可以与临床数据中心结合作为院内临床及其他业务驱动的数据，为医院内平台级别的应用(非 POS 应用)。应能实现对原生成系统进行数据作业，构建业务数据实时缓存集。该库的数据应为实时性，保证与源库数据保持一致，能够用于集成平台服务开放、查询、统计、数据中心等应用。数据结构应能同时收纳不同业务系统间的数据，并且可以为上层数据仓库提供综合的、面向不同主题域的明细数据。

        - CDC 数据同步

√CDC 应能识别从上次提取之后发生变化的数据。通过 CDC 可在对源表进行 INSERT、UPDATE 或 DELETE 等操作的同时提取数据，并且变化的数据被保存在数据库的变化表中。应能支持使用读取数据库日志的非侵入式（CDC）数据增量、Triger 增量、标志位增量等模式获取应用系统实时数据。应能支持各类 DDL 下的 DML 复制同步功能，包括：新增、修改、删除等信息。应能支持桥接数据预处理：支持实例级、表级、字段级不同粒度的数据过滤、转换和函数处理。应能支持按应用系统处理事务的时间次序传输数据，保证业务数据的完整性和一致性。

√源数据库有关系型、非关系型，应能对数据库在不同的操作系统下进行支

持，例如 SQL Server、ORACLE、DB2、Informix、Mysql、PostgreSQL、Sybase、 Cache、达梦等数据库。应能基于现有业务库实现首次全量同步，同时具备实施增量同步能力，满足实时性要求。应能针对不同的数据库类型，能够实现数据类型转换存储，同时针对所有同步的数据需追加操作类型、变更时间戳字段。应能伴随业务的变更，能够实现 ODS 表的动态扩充表。

      - 运营管理数据中心（MDR）

√从临床诊疗、医疗管理及后台运营管理等业务系统中获取医院管理辅助决策所需要的数据，并对数据进行数据清理、转换，再按某种分析主题进行组织和展示，建立起符合医院运营管理的指标体系。医院管理决策支持数据库可以获取任意时间的任意即时数据，即实时分析处理数据，使用者可以随时了解到医院当时的各种情况，同时系统能从不同角度对数据进行分析，并快速高效的获得结果，有助于全面了解隐藏于数据中的有用信息，方便领导决策。

        - 维度中心

√维度中心作为管理数据中心的重要组成部分，在构建有效的数据分析架构中起到了集中管理和整合业务维度数据的作用。在维度中心可以预览所有维度与维度包含的数据，自下而上逐级配置层级链路；指标的维度统一配置中心，包括配置层级链路、导入导出维度数据，编辑维度数据。提供统一的指标数据仓库；提供维度层级链路的配置；提供根据维度数据的查询服务；

        - 指标中心

√在处理较少的数据量时，我们通常会使用 Excel 进行数据分析，先将数据

导入工作表，选中要使用的数据，再通过图表功能生成一个分析结果。在处理较多的数据量时，我们使用 BI 工具做分析，此时也是类似的一个过程，首先要连接数据源维护指标仓库，再将指标按相同维度进行建模，通过采集中心的维度映射将数据采上来，最后引入到指标中心，制作多个针对不同业务的分类目录，再在视图中心将这些指标展现出来。

√指标的统一配置管理中心，指标仓库为指标中心的核心，项目上使用时从指标仓库中进行引用加工；支持在指标仓库中指标的新建、编辑功能；支持按需引用指标到指标中心业务目录的功能；√支持指标的数据查询功能；支持指标明细数据管理、新增的功能。

        - 建模中心

√建模中心构建了管理赋能模型，形成了数据驱动机制，为管理决策的科学化、精细化提供详实依据，实现了数据在不同管理环节、不同业务中的共享和复用；建模中心按类型分为数据模型和实时查询，数据模型支持将指标按维度集成到同一个模型中，共同使用同一个 SQL 脚本，达到提升采集效率的目的；实时查询支持不通过采集中心，在使用此模型时实时查询数据；图形化 SQL 可以通过可视化拖拽的方式，配置出 SQL 脚本，支持过滤、关联、新增计算字段、分组和合并；模型数据支持按模型查询数据的功能。

        - 采集中心

√采集基站通过采集将数据集中管理和分析，在处理过程相互连接，可用于从多个来源获取和处理多种数据类型，从而实现更全面和综合的数据分析；支持根据模型中的任务进行采集、配置采集策略、进行维度映射；提供数据填报页面手工录入业务数据。包括分类构建、指标录入和指标审核三个模块；分类构建支持动态选择需要录入的指标，配置分类名称；指标录入支持对指标数据录入与修改的功能，导入导出功能；指标审核支持对指标数据的确认、退回功能，同时支持多层级审核员设定。

        - 预警中心

√预警中心支持指标建立多个预警规则，支持预警关联维度，支持按时间周

期填入预警规则、多选维度的数据，支持设置时间维度的上下限，包括自定义、环比值、同比值、目标值；预警数据支持上限下限阈值限制，用于标识潜在的紧急事件或重要变化；预警中心支持预警规则的设定，反馈于视图和报表，用于可视化显示当前的预警状态。

    - 医疗管理

      - 数据上报管理系统

√利用统一上报管理工具，规范字典映射与上报流程管理、统一部分对外数据出口，可视化数据上报流程，方便整体信息化管理与后期运维，规范化部分管理医疗数据上报工作。

√上报任务管理：任务创建：针对不同数据上报任务支持模块化分类统一处理；管理员支持对上报任务项目文件进行增、删、改的操作。信息维护：支持维护上报任务基本信息、责任部门等信息。

- 数据采集管理

√数据库适配：支持常见数据库适配。 连接管理：支持可视化配置数据库连接；支持在线测试连接联通性；支持数据探测，直接在线查看数据库表、表结构、在线 SQL 查询。（需提供系统功能截图）视图管理：支持在线编写 SQL 脚本设计视图逻辑；支持图形化点选设计视图逻辑；支持视图版本管理；支持根据已设计视图逻辑对应自动生成数据库视图；支持视图数据在线预览；支持数据库视图导入程序编辑管理。 采集设计：支持全图形化界面配置，提供无代码、可拖拽的抽取流程和数据处理规则设计界面；支持数据转换和清洗功能配置，提供常用数据转换组件；提供用户自定义转换规则；支持源表数据预览；支持目标数据预览；支持在线删除、清空目标表。自动采集：支持全量采集；支持时间戳、MD5、断点增量抽取；支持标识位数据采集；支持 CDC 数据采集。 批量操作：支持全库/勾选批量生成数据库表同步 ETL 流程；√支持批量导入目标库表；支持批量清空、删除目标表； 支持批量建立 CDC 增量采集； √支持批量取消时间戳增量采集。离线数据：支持 Excel 数据导入。

- 标准字典管理

√院内字典维护：支持多方式维护院内数据字典信息及更新方式。字典映射管理:支持可视化在线映射管理，实现全院对外数据标准映射统一管理；支持自动匹配；支持手工匹配、解绑；支持匹配任务分配； 支持匹配结果审核；支持匹配结果数据导出。自定义标准字典：支持自定义标准字典内容。

- 数据模型管理

√支持模型导入、导出，根据数据库自动生成，也可手动添加；支持自定义源模型、上报数据集模型、标准字典模型等内容；支持模型在线查看，展示模型对应字段、备注、类型等信息。

- 数据质量校验

1)√校验规则：内置非空校验、字段类型校验、字段长度校验、字符串时间格式校验、正则校验、数据值范围校验、字典值域校验等规则；支持自定义校验规则。

2)√质量校验：实时数据质量校验，支持源表数据量、目标表数据量、统计错误量、截止统计时间等信息统计展示；离线数据质量校验，对非空异常、类型异常、长度异常、字符串时间格式异常、正则异常、数据值范围异常、值域异常等信息展示；离线表数据量对比管理，支持对状态、监测表数量、对比表数量、相差数量及分段方式的展示。

- 对外数据上报

√流程设计：提供可视化设计界面，支持通过拖拽流控件组合完成上报流程设计；上报插件：提供多样上报插件，支持表对接、接口调用等多种上报对接方式；异常处理：支持异常处理操，提供内置异常管理、日志管理等功能；提供错误原因判断以及错误恢复功能；上报定时：支持灵活的任务调度配置，支持图形化调度配置，支持设定调度时间；版本管理：支持团队开发和版本控制（记录版本变更，并行开发）功能；上报日志：支持对上报执行状态、总行数、未上报数、上报成功、上报失败等日志进行监控展示。

- 上报监控分析

√基础监控：集成流成功、失败、进行中数据监控统计； √CDC 数据库、表状态监测统计；数据库异常、表异常、采集作业异常数据量监测；√数据质量校验任务异常数据监测；码表映射任务未完成情况监测；对总体项目数、项目成功数、项目失败数、视图数、视图成功数、视图失败数进行监测统计；支持展示每一个数据上报模块的视图数、视图成功数、视图失败数。科室看板：需展示科室负责的上报任务取数、上报情况。

- 基础设置管理

√用户管理：支持对管理员用户、业务系统用户、安全管理员用户、审计管理员用户等人员的基本信息进行维护；部门管理：支持对部门架构维护；权限管理：支持管理码表对码、对码审核、数据编辑、上报审核等模块的权限；系统设置：支持对节点管理、插件管理、操作日志等进行设置；回收站：支持恢复已删除的操作。

- 上报数据实施服务

√数据采集：业务系统数据同步及视图脚本编写。上报开发：对应数据上报流程设计开发、上报联调。质量反馈：上报数据质量基础校验及问题反馈。统一管理：历史上报任务迁移至统一数据上报系统。上传设定：增量数据上报设定、上报任务定时。历史数据补传。

        - 医疗安全(不良)事件上报

√实现将上报业务融入到各临床工作站系统中（医生工作站、护士工作站），帮助医生护士及时上报不良事件；管理部门通过该系统及时收集医疗运行过程  中的不良事件，通过数据汇总、分析研究，及时发现事故隐患或危险状况，及  时介入临床行为，防止严重的不安全事件或医疗事故发生；医院管理决策部门  可依据 PDCA 持续改进理念，进步完善和改进相关医疗管理制度。

        - 传染病信息上报

√系统支持与省市级传染病网络直报系统的无缝对接功能，实现对符合传染 病（包括法定报告传染病、突发急性传染病等）、疑似传染病诊断标准的患者，以及各类突发公共卫生事件提供传染病和突发公共卫生事件直接网络直报或数 据交换，支持上报卡登记、审核、统计或直接网络上报。系统应与临床医生工作站一体化设计，方便医生便捷上报。

        - 重大非传染性疾病及死亡信息上报

√实现对重大非传染性疾病（包括严重精神障碍、恶性肿瘤、职业病、高血压、糖尿病、慢阻肺以及急性心梗，脑卒中，心脏性猝死等心脑血管事件等）患者信息及死亡登记信息的上报、审核、导出、数据交换等功能。

        - 食源性疾病信息上报

√实现对食源性疾病病例信息的规范上报，保证食源性疾病报告的时效性、可靠性准确性。

      - 院感管理系统

√医院感染管理信息系统由医院感控人员使用，需临床医生密切配合，是电 子病历系统的一个重要组成部分。它包含了“易感评估、院感监测、院感管理、统计分析”等主要功能。系统应具备以下功能：入院易感评估：由感控人员对各科室新入院病人进行本次住院发生医院感染的倾向进行评估，感染管理人员可把预防处理措施及时反馈给临床医生。疑似病例搜索：实时从医院在院病人中搜索出医院感染疑似病例。院感上报：临床医生在发现感染病例后，应在 24 小时内上报到院感科，若诊断符合关联的院感诊断名称时, 系统自动生成院感报告卡。

√传染病上报：确认患者为传染性疾病后，医生录入传染病诊断同时需填报传染病上报卡，完成传染病上报。上报病例管理：感控人员对临床上报的院感病例进行确认，并指导院感病人的治疗，确认后的院感病例进行院感病例登记。现患率调查（横截面调查）：利用普查和抽查的方式收集某一特定时期内调查病例中处于医院感染状态的病例数量，从而描述医院感染及其影响因素的关系。现患率调查可以在短时间内进行，比发病率调查节省人力、物力和时间，多次调查也可以判断医院感染的长期趋势。

√高危因素监测：从医嘱系统中查询全院使用呼吸机（肺炎）、留置导尿管（尿路感染）、动静脉插管（血流感染）、血液透析患者；从手术麻醉系统中查询不同切口类型手术患者；从 HIS 系统中查询新生儿科、ICU 病人，对以上具有院感高危因素的人群进行重点监测。多重耐药菌监测：通过 LIS 系统提供的检验报告数据搜索出多重耐药菌感染病例，并对这些病例进行监测。抗菌药物监测：查询全院抗菌药物的使用情况，并且自动分析抗菌药物的联合用药情况。环境卫生学监测:对各临床和功能科室的环境卫生进行登记和监测。暴露监测:对院内针刺伤、血液、体液等职业暴露情况进行登记和监测。

- 爆发预警

√实时监测全院的感染动态，一旦出现了预设时期内某科室发生了预设次数的感染情况，系统就会自动报警并显示出这些感染病例，让感控人员在第一时间内掌握感染暴发的详细情况。

      - 消毒供应追溯系统

        - 回收管理

√支持所有临床科室消毒灭菌物品包回收登记;支持拼音首字母、物品类型、分类码和名称方式包含字符查找物品包。

▲支持展现包内器械明细，包图片，回收批次器械统计，回收器械丢失、报损、血渍等异常登记；

√在出现丢失无菌包条码的情况，可进行人工无条码登记操作，可通过关联使用病人信息，追溯到丢失的无菌包条码，实现无条码的回收。

        - 清洗管理

√支持物品包清洗智能分类提示，每批次关联记录清洗环节工序所有信息，包含清洗责任人员、网篮、清洗设备、开始时间、结束时间、清洗步骤、清洗器械等信息，支持双人审核机制，记录异常及处理结果。能够对接清洗设备，能够通过清洗设备对接实时获取设备运行参数，动态显示，智能预警，并核实清洗是否符合质量要求。对清洗消毒后的器械进行人工判断，判断清洗消毒是否合格，可选择部分合格，部分合格的情况可选择其中某一把器械不合格，并选择不合格原因，不合格原因可制作模板供选择；不合格器械有返回清洗提示。

        - 配包管理

√记录配包环节工序操作信息，包含配包人员、配包时间、灭菌包标识、外包装、包内器械清单、灭菌日期、失效日期以及审核人、审核时间等；根据科室预订量，系统自动统计需要配包的数量，配包人员查看系统即可知道当前所需配包任务量，并点击自动打印所需各条码标签。对于无回收动作，需要增加的配包任务，可在新增任务中进行添加。

        - 灭菌管理

▲每批次关联记录灭菌环节工序所有信息，包含灭菌责任人员、灭菌设备、开始时间、结束时间、灭菌程序等信息，支持灭菌操作规范提醒，双人审核机制，记录异常及处理结果；

√能够对接灭菌设备，能够通过灭菌设备对接实时获取设备运行参数，动态显示，智能预警，并核实灭菌是否符合质量要求。完成灭菌操作后，系统生成该灭菌设备该次灭菌总条码；支持登记灭菌审核结果、审核人、审核时间，并有灭菌不合格批量召回提示功能。

        - 发放管理

√根据临床申领情况进行物品包发放，可以批量发放；智能提示今天已灭菌、昨天已灭菌物品包，回收科室，通过扫描发货员标识条码、发放物品标识条码、送货人员标识条码，记录发货人员、发货时间、实际发货物品、物品金额、发放科室、送货人员；根据各科室包预订量进行无菌包发放，扫描科室条码，系统自动显示需要发放的科室名称及无菌包名称、数量（大字显示）。未能发放的无菌包另有显示转下次（自动），科室能查询选择科室名称，根据科室预订的一次性无菌物品数量，扫描科室条码系统自动显示该科室需要发放的一次性无菌物品的清单、名称、数量，发放人员选择点击发放，如缺货，则有标注，自动转下次发放，科室能查询。

        - 科室申领管理

√支持根据还包情况，自动或手动生成申领计划使用登记：确认手术患者，在系统中录入患者住院号，系统自动通过 HIS 系统识别患者信息，并显示患者姓名、性别、年龄、病区等信息；对需要使用的无菌包，直接扫描包外条形码，系统自动识别包信息，包括包名称与包内明细，并且显示包图片可供核对。

        - 科室库存查询

√支持实时查询科室当前消毒包库存情况

        - 有效期管理

√各科室人员可登陆系统，查库存内的无菌物品信息，包括名称、生产日期、失效日期等，对于已经过期的无菌物品，系统将进行颜色区分；对无菌物品有效期可进行预警设置，在到达预警时间时，每次登陆系统时，系统将自动提示距离失效日期在预警值内的所有无菌物品，包括名称、生产日  期、失效日期；人员根据提示寻找到该包，然后优先使用。

        - 追溯管理

√通过患者唯一编码（病历号）追溯患者就诊期间所使用的所有无菌包信息；▲通过设备锅次、锅号、批次追溯到设备运行时清洗消毒、灭菌的器械、无

菌包信息。

        - 数据统计分析功能

√支持对工作任务完成情况、清洗质量不合格统计、设备运行状况统计、灭菌监测状况统计、人员工作量统计、消毒包状况统计、外来器械收费统计、科室支出统计、人员特殊操作统计和使用科室接收、关联病人统计。支持与 HRP 对接、与 HIS 对接、与手机业务平台对接、与大数据平台对接需求，并具有设备参数实时获取功能。

      - 药品管理系统

        - 门急诊中/西药房管理系统

√门急诊中西药房信息系统是对门急诊处方发发药处理、对药品价格划价，以及库房药品的入库和出库、药品数量的盘点、药房药品库存及维护药品的基本信息和药品使用权限。系统主要功能应包括：发药处理：提供处方审核、门诊窗口发药、窗口取消发药、处方划价、退药处理等功能。发药方式可分为配药模式和直接发药式。支持处方发药窗口转移。药品入库：提供门诊中西药房向药库申领药品、其它方式入库等功能。药品出库：提供门诊中西药房其它方式的出库处理。调拨处理：提供门诊中西药房间的调拨申请、调拨退药、调拨出库处理等功能，系统支持特殊情况的借药、还药。调拨退药：提供病区药房向调拨目标药房进行退药的功能，支持退药原因系统录入，如药品不良反应，医生开错，医生开多，住院退药，检查不做退药等，便于统计原因分析。

过敏药品维护：

★提供过敏控制方法的维护，可支持同分类过敏控制方法、同大类过敏控制方法、作为关联分类时过敏控制方法、皮试阳性后再次皮试最小间隔时间/小时。

√盘点处理：完成门诊中西药房库存的盘点处理。月结处理：完成门诊中西药房的月结处理。特殊药品日报：提供贵重、麻醉、毒等特殊药品的药房日报统计功能；药房汇总月报：统计查询门诊药房药品各种入出库方式下的入出库金额；发药统计：统计各个门诊科室的发药、退药情况；统计查询：提供门诊中西药房库存查询、药品最新价格查询、调价历史查询、高/低储报警、失效报警、药房账册查询、药房汇总月报表等功能。

        - 病区中心药房管理系统

√住院药房信息维护：要求提供维护各种类型的摆药单，如：大输液摆药单、毒麻药摆药单、口服摆药单，并维护各个药房的摆药台，以及摆药台中有哪些摆药单。设定各病区科室对应的取药药房，可以指定取药时间和取药类别。设定药品品种或药品剂型发药时的拆分方式，有：不可拆分、可拆分不取整，如果不维护默认是不可拆分；药品批费：要求提供按患者住院号选择药品进行批费；药品退费：要求提供按患者住院号选择已收费的药品进行退费。住院药房直接摆药：要求提供选择病区对列出的待摆的药品确认摆药。住院医嘱摆药：要求提供摆药时可以看到各病区、病区下的摆药单和各个摆药单下的患者，选择其一保存进行摆药。确认护士退药：要求提供护士站根据退药申请确认退药。查询统计：要求提供药房发药退药统计、住院发药工作量统计。

        - 中西药库管理系统

√药库管理系统应实现对药品的进货管理、库存管理和发出，药品从厂家直接进货，支持多种入库方式，自动根据临床药品的使用情况来自动生成药品采购计划单，对多个库房申请单进行发药处理，并支持对账功能，多种维度来统计相关药品的使用情况等。入库处理：支持入库单处理及库房验收、财务验收子功能、付款处理、采购历史查询等功能；提供进货价格，批发价格，零售价格三种方式供选择；支持对某一采购单进行整体退回功能，即自动产生退库单；支持允许修改发票号码和货到票未到；药品入库中的其它入库方式，支持同时按照多种单位进行入库操作；

√出库处理：提供对药品进行出库处理（科室领用、盘亏等），药房退回药库药品的出库处理，出库方式的汇总、科室消耗的汇总等功能；支持药库出库零库存单子可以录入保存，但不允许出库功能；√支持引入入库单，无需人员再次输入；调价处理调价主要包括调价处理、调价历史、调价差额汇总三个子功能，调价方式有：国家调价、企业调价、进货调价；调价支持实时调价和定时调价，调价后将药品信息和药库、药房在库药品价格进行调整；支持零售价调价、进货价调价、批发价调价等；提供相关的调价报表，便于统计查询；采购计划：支持根据药库实际情况进行采购计划的制定，包括计划编制、计划审批、计划执行、计划评估四个子功能；支持根据每周销量情况生成采购计划单；库存管理：提供药库药品的养护、盘点，药品养护包括按库位与类别对药品进行养护；药品的盘点支持 ABC 分类法，随机抽样法两种盘点方法；支持对不同状态的药品库存动态管理；月结处理：支持统计药库所有药品当月的结存数量与结存金额，将本月结存作为下一月的上月结存，下一月的发生金额从零开始

√综合查询：提供各药库与全院药品库存查询，以及采购历史、会计账簿、保管员账簿、财务月报、收发存表、采购销售分析、失效药品查询、基本药物统计、特殊药  品统计、抗生素统计等统计查询功能；支持财务账和实物账的分开处理，对应账簿分别为会计账簿与保管员账簿；√提供药品周转率统计功能；提供全院药品滞销与畅销报表，统计长期不用的药品；系统维护：提供药品信息可维护自选产地，特殊人群用药以及用药限制，药品政策等，药品政策可手动添加，政策可维护其限制条件（提醒和控制）。此外，药库、账簿、剂型类别，生产厂家，供货单位，药库、库位编码等均可维护；药品信息：药品的属性支持大小包装转换；支持国家基础药品目录；提供药品附加信息管理；提供增加新药通知功能；支持辅助用药控制功能。药库账薄对账处理：支持药库对账功能，方便药库人员有效管理；提供前台错误单据查询功能；

        - 处方点评管理系统

√支持针对抗菌药物、输液药物、国家基本药物、中药注射剂等处方进行专项点评。医院处方点评小组选择一种处方抽样方法抽取足够数量的专项处方作为点评样本，然后进行点评，点评方法可应用于门诊处方点评和住院医嘱点评。支持对住院医嘱进行综合点评，医院医嘱点评小组选择一种抽样方法抽取足够数量的出院病例作为点评样本，结合电子病历和病人的实际情况对本次诊疗过程中药物治疗情况进行综合点评，并记录用药不合理的问题，可发送消息给相应医生。支持对所有门诊处方进行处方点评，医院处方点评小组选择一种处方抽样方法（简单随机抽样、等距抽样、分层抽样、分群抽样、配额抽样和自定义抽样）抽取足够数量的处方作为点评样本，每月点评处方绝对数不应少于 100 张，并按照《处方点评表》对门诊处方进行点评。抽样维度管理：创建管理多种抽样方案中使用的维度，添加维度选择筛选类型的同时赋予数据项，在创建抽样方案的时候可以调用。问题项管理：问题项字典，配置点评项及细化项。

        - 抗菌药物管理系统

√支持抗菌药物分级管理；支持按医师职级抗菌药物分级权限管理，并进行使用控制；对于住院医师开立特殊使用级抗菌药物支持申请、审批流程的权限管理；对于医师开立抗菌药物使用，支持使用情况的统计；支持医师、药剂、管理科室查看抗菌药物使用情况。

★针对不同的用药指征、用药理由，支持定义用药时限，当超时限医嘱未停嘱时，提醒医生停嘱或续用操作。

        - 合理用药管理系统

          - 处方（医嘱）用药审查功能

√系统应能对处方（医嘱）用药进行剂量审查、累积剂量审查、超多日用量审查、给药途径审查、相互作用审查、体外注射剂配伍审查、配伍浓度审查、钾离子监测、TPN 处方审查、门诊输液审查、禁忌症审查、不良反应审查、特殊人群（儿童、成人、老人、妊娠、哺乳、性别）用药审查、重复用药（重复成分、重复治疗）审查、适应症审查、药物过敏审查、药物检验值审查、规范性审查、医保审查、监测指标审查、越权用药审查、围术期用药审查，并提示医生。住院医嘱支持用药天数预警。可为医生提供 TPN 处方的营养均衡性、肠外营养浓度、溶液中渗透压浓度计算功能。

          - 药品信息提示功能

√可快捷查看药品相关重要信息；药品厂家说明书，并可查看药监局发布的说明书修订勘误，修改和新增药品说明书内容；查询相应药品的中药材专论信息。

          - 质子泵抑制剂专项管控

√系统可针对质子泵抑制剂提供药品专项管控，具体要求如下：医生开具质子泵抑制剂药品时，需填写用药评估单。提供评估单专项统计分析。“系统”可评估患者病生状态，若存在应激性溃疡风险，提供质子泵抑制剂用药建议。围术期不合理使用质子泵抑制剂时，“系统”可警示医生。提供质子泵抑制剂医保相关项目审查，如限定适应症、限二线用药等。

          - 用药指导单

√可生成并打印用药指导单，并可自定义维护用药指导单的内容。

          - 审查提示屏蔽功能

√系统应能对剂量、给药途径、药物相互作用、体外注射剂配伍、配伍浓度、禁忌症、不良反应、儿童用药、老人用药、成人用药、性别用药、妊娠期用药、哺乳期用药、药物过敏、重复用药等审查项目进行审查提示屏蔽，支持分门诊、住院、急诊屏蔽，屏蔽后不再对相同问题进行提示。审查规则自定义功能（医院专家知识库）系统√可以提供多种自定义方式：基于系统审查数据自定义方式，节省药师工作量；可完全由用户新建审查规则包括审查要素和审查逻辑。用户可自定义药品警示、拦截规则，被拦截的问题处方必须返回修改，否则不可进行下一步操作。

√其中部分审查项目可支持以下功能：剂量：可显示某个药品在本院近一个月医嘱用量统计，查看不同科室的剂量使用情况。用户只需维护药品一种给药单位的剂量审查规则，系统可自动将规则匹配到该药品其余给药单位。超多日用量可对门、急诊处方药品、麻醉药品和精一药品超多日用量天数进行设置，可针对慢病（区分医保、自费）、非慢病处方、特殊患者分别设置用药天数，并可根据超出天数设置不同的警示级别。支持用户维护参与联合审查的历史处方时间范围。针对特定药品可设置是否拆零参与审查。中药饮片剂量：支持以系统数据高值和低值的整数倍分别自定义设置中药饮片剂量标准，支持针对医生、科室设置中药饮片剂量规则。体外注射剂配伍：可设置小剂量胰岛素不参与体外配伍审查，具体剂量标准可由用户自行设置。药品专项管控：可设置应激性溃疡风险的预警规则；支持设置可预防使用质子泵抑制剂的手术、质子泵抑制剂药品及术后质子泵抑制剂用药疗程。规则复制功能：系统支持将其它药品已有的自定义规则分模块复制到被选择的药品上。豁免对象：可根据药品、医生、科室等条件设置特定对象不参与某些模块审查，并可按照模块查看对各种豁免情况的统计。自定义规则查询：可查询药品、科室以及各模块的自定义规则。

          - 通讯功能

√系统应提供药师和医生的在线沟通平台，提供截图、发送图片、文件传输、消息撤回、消息已读提示功能。

        - 前置审方系统

前置审方系统是以知识库为核心，辅助临床药师对医生所开处方进行审核。主要功能应包括：

          - 门急诊处方审核

√门诊处方审核包括对门诊和急诊的处方进行审核。审核的重点关注药品的适应症、用法用量以及药物的配伍禁忌和相互作用等。门急诊处方审核支持自动审核模式，医院可以根据自身管理要求，对需要纳入自动审核药品、科室、医生进行管理。对于被纳入自动审核范围的处方，如果药品知识库系统未发现问题，由系统自动审核通过，无需审核人员进行人工审核。主要提供以下功能：根据选择的药品查看药品说明书信息；药师对处方进行合理性审查；根据自动审核策略对处方实现自动审核；

          - 住院医嘱审核

√住院普通医嘱主要包括对口服类药品的审核。审核重点关注药品的配伍禁忌、相互作用、用法用量等。主要实现以下功能：根据选择的药品查看药品说明书；药师对住院医嘱进行合理性审查；根据自动审核策略对处方实现自动审核；

        - 制剂室信息管理及流转系统

√针对医院制剂配制全过程，通过信息化手段，进行规范性审核，规范制剂配制管理。制剂生产工艺流程作为主要设计思路，将制剂生产全过程分解物料采购、仓储、配制、质量检验，通过对制剂管理系统功能模块的设计，赋予各个部门负责人和操作人员的不同权限，结合自身需求，采集和记录相关数据，

实现制剂生产过程可视、实时、精细、可追溯的目标。主要功能:物料采购、仓储、配制、质量控制、成品出入库管理。制剂计划:根据当前库存量、月使用量，系统计算、预警库存 1 个月库存量给予提示，形成制剂计划单制单。原料请领、生产指令制单、审核:根据制剂计划单，制作生产指令制单，经过审核，制作原料、辅料、包装材料请领单，通过系统指令，到达仓库管理。系统根据配方生成批指令领料单包含（批号、品名、规格、数量、物料名称、物料编码、请发量）等相关信息。

√物料采购、仓储流程:系统提供在库制剂配制原、辅材料，包装材料信息，包括生产厂家资料、产品信息、批次管理、价格管理、库存量等；设置库存预警，形成采购单信息；进入采购审批流程，采购入库。 √在库物品的出、入库管理。制剂工序执行、制剂生产：制剂中心对工艺生产线和公用设备（制水系统、空调系统）进行管理记录，包括设备工作状态、净化房间压差、温湿度等关键参数。物料请领：根据批生产指令、领料单包含（批号、品名、规格、数量、物料名称、物料编码、请发量）等相关信息。制剂生产组领料员收到物料后确认物料。以上全部按照物料请领标准操作规程进行操作。制剂的配制：制剂生产组配制人员进行物料信息确认，进行记录后根据物料分类，按照标准操作规程进行操作，配制完成后提取中间品送至质检部门进行检测。中间体检验合格后，按操作规程进行内包装、外包装，并及时记录成品送检。质量检验：药检室对制剂配制的原、辅料，中间体、成品进行取样、登记、检验及检验记录录入，形成检验报告，上传审批。成品出、入库：制剂成品按照医院药品库药品管理，纳入医院药品库系统。

      - 护理管理系统

√护理管理应通过对护士的护理业务质量进行质控评估、分析、统计，全面支撑临床护理、护理管理、护理教学、护理科研等护理业务管理信息化。主要功能应包括：护士长手册管理：护士长手册管理，模拟医院纸质护士长手册，记录内容可提交、上传护理部，护理部可以对护士长手册的书写进行反馈，并可以对往年的护士长手册进行归档操作。护理质控管理：可维护符合医院护理质控检查标准评分基础数据库，并能够记录护理质量检查评分情况。实现质量检查汇总与分析。实现质量问题汇总及跟踪。针对护理质控中发现的问题，管理层可以发起质量持续改进项目。护理安全管理：能够通过对影响护理安全的事件进行记录并根据事先制定的上报流程上报到相应的管理者，妥善解决。护理查房管理：护理查房管理功能能够实现护士长对特殊的病人，组织护士进行护理查房会议。

√工作讨论管理：工作讨论管理功能实现记录护士长对护士护理过程中发生的不良事件及隐患事件的来安排护士沟通的讨论情况。工休座谈管理：工作座谈管理功能实现对讨论病区的环境管理，健康教育内容，护士的服务质量，患者对医院护理的意见等进行记录与反馈。护理档案管理：档案管理功能实现记录与查询护理人员基本信息管理、学历学位信息、工作经历信息、职称与晋升管理、获奖信息、继续教育、科室人员配备和护士调动等信息，实现护士基本情况和业务技术档案的无纸化管理，避免手工记录产生的误差。行政管理档案（电子文档）的管理，并支持上传、下载操作。系统还可以针对护理档案的人员分布情况生成表单，进行统计分析。护理排班管理：实现护士排班与责任制，不同护理层级享有不同权限与功能。实现多元化数据的统计分析功能。多人值班，可单独查询导出每一人的值班情况。支持护士长对病区护士按月进行排班，方便护士长对人员的管理。人员动态管理：人员动态管理能够实现对病区护士考勤、护理人员的增减调入调出、进修情况等进行记录。针对护理人员调动情况处理，包括调动新增申请、待处理申请及审核等情况进行记录跟踪。三基考试管理：三基考试管理功能能够实现对基础理论、基本知识、基本技能考核。功能具备安排考试人员、考试成绩录入、通知人员及所在科室和查询所有科室人员成绩情况等功能。支持各级管理人员对考试结果进行统计分析。

√晨间提问管理：晨间提问功能能够实现对晨间所提问的护理题目、回答人、答案评价等信息进行记录与汇总统计。业务学习管理：业务学习管理功能实现对护理人员各种业务学习（如科内、院内等）详细情况的记录，包括学习内容的主讲人、主办单位、学时、学分种类及时间等。支持管理人员对结果进行统计查询。科研论文管理：科研论文管理能够实现记录护理人员的科研项目及在发表上刊物上的论文记录，包括发表日期、科研项目、论文题目、承担者/作者、项目级别及编号/发表刊物名称、及项目经费等。护理制度管理：对护理部制定医院护理人员制度规范文件进行管理，护理人员可以通过该功能进行下载、查看护理规章制度。同时系统还支持对制度文件的上传时间、上传人员、历史版本进行记录。护理敏感指标管理：医院可根据实际需求预先设定敏感指标。系统可结合相关数据进行指标结果的自动分析统计。做到由管理层主动发起的“事务管理”向由系统自动跟踪的“智能管理”转变。绩效考核管理：绩效考核管理功能能够实现记录护理质控管理、护理安全事件，以及日常不规范事件等方面情况来考核护士的工作绩效及工作成果。

      - 医务管理

        - 病历质控系统

- 门诊病历质控

√门诊病历提交与退回审批：提供门诊病历的提交和退回审批流程，即已经完成的病历会自动提交，若修改需医生发起退回申请，质控审批通过可允许修改。24 小时内未打印的病历无需审批，退回申请时自动审批通过。病历操作日志：对门诊电子病历的创建、修改、删除等任何操作自动生成、保存审计日志（包括操作时间、操作者、操作内容等），并提供按单份文书或  某个患者追踪查看其所有操作者及操作内容、按操作者追踪查看其所有操作等  功能，以确保运行病历书写始终被监控直至入库。操作事件记录有：文书查看、创建、修改、签名、打印、提交等各个环节。病历修改痕迹：门诊病历提供文书的修改痕迹记录，同时提供痕迹比对功能，针对两次修改的文书内容进行比对，直观知晓每次新增或者删除的内容。

- 住院病历质控

√实现自动校验病历的完整性，并对病历当中未书写的内容进行提示。具备关键字校验，进行自动校验提示的功能。实现根据专科病历、诊断等进行差别化质量控制，对时限等明确、固定要求内容进行自动判断处理并产生相应控制报告内容，记录病历内容缺陷。

★向质控人员提供整改进度追踪功能。质控人员可查看发送的整改通知哪些已改哪些未改哪些有申诉，可查阅病历修改痕迹，对已整改和申诉的项目可进行通过、退回等操作。

        - 病案管理信息系统

√病案管理-病案首页录入：首页数据保存时要具有病案信息校验功能，并能对错误信息进行提示和定位，实现门诊医师诊断、医生病理诊断、多次转科记录的多条数据录入。病案管理-病案查询及修改：对已完成录入的病案按条件查询并对首页信息修改。病案管理-接口费用重导入：自动清空某一时间段的费用数据并重新导入费用信息，实现新版费用合入老版费用。收回管理-收回处理：按条件查询未回收的病案，并进行收回操作；记录病案回收的日期和人员等信息，方便清楚掌握病案的回收情况。收回管理-收回情况统计：统计回收病案的归档情况，并实现统计结果打印；查询已录入未回收病案的情况；查询逾期回收病案的情况。收回管理-条码号打印：按病案号打印条码。借阅管理-病案借出：对已录入病案的借阅；对历史病案的借阅；查询和修改历史借阅单，并可查询修改记录。借阅管理-病案还入：归还借阅的病案。借阅管理-借阅查询：查询已借阅未归还的病案；查询逾期未归还的病案。√借阅管理-借阅信息维护与设置：对借阅人员、部门、事由、还入状态等。项目维护；数据来源、提供功能、借阅单打印等设置。统计管理-工作量录入：为统计报表提供数据来源，并且为一些综合报表提供某些数据入口，可以录入门诊、住院数据；对门诊、住院录入界面提供自定义功能。统计管理-工作量修改：对于已存在的工作量数据，提供数据逻辑审核校验和修改功能。统计管理-数据查询：查看门诊、住院、病区出入院的数据、医技科室月报数据抓取。统计管理-统计设置：设置统计的各类筛选条件。检索查询：快速、简单检索、复合检索、数据运算分析、其他信息检索、统计与病案的出院人数对比。卫统上报-数据审核：根据卫统的数据标准进行数据审核，展示详细错误信息和错误归类；修改并保存有错误的病案，直至审核通过；管理上报规则。卫统上报-数据导出：实现综合医院、中医院的卫统上报；自动生成国家卫统 4 所需的上报文件，实现卫计委最新版上报的格式需求，并且实现三年以上的历史数据导出；将首页录入的数据标准按照卫统平台要求在后台自动对应转换，不影响医院原始录入的数据标准和规则；实现设置定时任务导出数据。报表管理：包含常用报表、病案报表、统计报表、卫统报表、手术报表、指标报表（包括同期对比、台账）、中医报表、妇幼报表、管理报表等；维护报表信息，包含卫统疾病分类代码、卫统病伤死亡原因类目、三十病种基本情况取值、医院报表取值、地方报表汇总科室、门诊及病区同期比项目、月份显示格式、损伤与中毒外部原因代码等。

√汇总上报：基于医院集团统一门户平台，实现统一身份认证，拥有完善的分院数据处理机制，人员权限区分明确。数据查询、报表汇总、数据上报实现分院单独处理、总院数据汇总。病案首页标准管理：病案首页按照全国统一病案首页标准，各项目的数据 标准预设和标准首页一致；实现医院自定义增加部分信息，实现病案首页扩展，能够提供首页项目外的其他项目录入；根据国家标准文件内容，制定病案首页 数据质量管理审核标准。能提供最新的疾病编码和手术编码库，包括国家和地 方发布的编码标准，可根据实际需要自行选择；提供 ICD10 电子词典功能，对 类目、亚目、临床常用疾病具有详细描述。系统维护：基于医院集成平台的基础上，同步平台基础数据、国家标准、 值域字典、临床字典、临床术语等，包括标准编码、病案基础、卫统基础、科 室、人员、医疗小组，专科、报表设置定义、职业、关系、组织机构分类代码、出生地、国别、民族等。病案回收：使用条形码技术实现批量签收的功能。医护交接：根绝所属科室/所属病区/所属医疗小组权限签出签收，进行医 生护士之间的病历交接，可查看当日已签出、已签出未签收数量、未签收列表，能够根据出院日期、出院科室、住院号提供需操作患者信息。可进行当面签收。护士签出：根据当前节点签出病案到目的节点，可查看当日签出、已签收、未签收数量，能够根据住院号、出院日期、入院科室提供出院患者列表；已签出列表，包括记住操作、重置、当面签收、当日签出、清除列表快捷操作。病案流通：根据当前节点、时间显示出已签收，当时已签出，已签出未签收数量，能够显示出待签出/签收病案列表、已签出/签收病案列表。并双击详细病案后能够显示出病案示踪时间轴。病案直接签收：省略医护交接、护士签出等流程，直接签收归档。能够根据住院号、出院日期、入院科室提供出院患者列表。可查看当日签收列表。可单条、批量签收。病案追踪：速定位到当前所在位置，并以时间轴的方式显示病案流通过程。病案封存：解封至节点，解封至用户。显示待解封病案列表，已封存/解封病案列表，并且提供病案解封、病案封存的快捷方式，同时双击详细病案后能够显示出病案示踪时间轴。退档申请：根据住院号，病人姓名，出院日期进行查询、申请功能，能够列出病案信息/待退档病案列表。退档处理：根据申请日期、申请人、审核部门显示出当前流程、申请人、申请日期、住院号、住院次数、病人姓名、退档原因、退档人、审核部门、审核人、审核时间、审核驳回理由。病案转科：病案进行住院科室内部的交接转科处理，能够根据当前科室和目的科室自动显示待签收、已签出/签收列表，能够根据日期显示已转入数量，当日已转出，已转出未转入数量，提供病案转入、转出快捷操作。直接借阅：直接登记借阅病案人的信息，同时实现扫码登记借阅的病案。借阅申请：根据住院号、次数、出院日期、身份证号、出院主诊断、入院科室、离院方式、医疗小组、主治医师、住院医师、手术医师进行病案查询，并提交借阅申请。借阅审核：对提交的借阅申请进行审核，可进行审核通过和驳回处理。

√借阅处理：对归还的病案进行扫码归还、续借、挂失等处理。借阅查询：自动显示逾期未归还的病案清单，其中包含住院号、病人姓名、借阅人、当前流程、逾期天数、借阅单位、借阅日期、借阅人电话、借阅事由、借阅天数、病案号、次数、出院日期、出院科室等。借阅人次统计：根据时间段统计病案的借阅次数和借出天数。借阅各事由分析统计：根绝借阅日期、借阅类型统计各借阅事由对应的借阅份数、在借份数、已还份数。各借阅者借阅量统计：根据借阅日期、借阅单位、借阅类型统计各借阅者工号、姓名、借阅单位、借阅份数、在借份数、已还份数。病案复印：复印申请、复印处理、复印收费、复印工作量统计、复印收费结账、复印收费账单明细。统计查询：归档率统计、回收天数绩效考核统计、已出院逾期查询、各节点回收时间统计、各科室逾期统计、已收回未录入查询、已录入未收回查询、病历迟交考核（科室）、各节点回收时间统计、各节点签收、签出汇总、入库率统计、全院医生归档率统计。基础维护：封皮打印、节点维护、库位维护、节假日管理、复印内容维护、条码打印、病案标记、流通撤销。管理与安全：基于医院集团统一门户平台，实现统一身份认证，同步科室、权限、用户、密码策略。

        - 病案首页数据质量管理

√具有病案质量审核功能，审核类型分为强制、合理和逻辑性；按照卫统、卫统(中医)、绩效考核等校验标准进行自动审核，提示错误病案及错误信息，实现查看、错误定位和修改；自动保存错误信息，根据错误信息查询窗口对审核的错误进行归类，显示归类错误总例数，实现将错误信息按照科室、审核类型等分类条件，查看校验后的首页情况。

        - HQMS\DRG 上报

          - 病案归档

√提供对临床归档的电子病案进行接收和确认的功能，或对在规定时间内未归档的电子病案进行强制完结，归档的电子病历病案首页内容由病案室人员审核后作为上报数据的来源。归档时，按照上报接口的要求将归档病案的病案首页自动转换成上报数据，数据转换过程中会根据《数据对接接口校验规则》完成校验。

          - 数据上报

√在数据上报前，提供对由病案首页生成的上报数据进行审核的功能。并可以对修改后的病案单独进行上报。提供数据转换和数据上报的自动化功能，定时自动转换并上报已完结的病案首页数据包。实现无人工干预地自动化上报功能。

          - 统计报表

√提供已上报的病案首页数据统计功能，按时间生成或打印上报数据统计表，方便统计和追溯上报数据记录。

          - 系统维护

√提供本项目所使用到的系统参数设置功能。根据监测中心提供的数据对接接口标准，提供存在值域范围项目的字典维护功能，并与病案首页中使用的字典作对照。根据监测中心提供的《RC020-ICD-10 诊断编码》提供诊断编码的维护。提供根据本项目诊断编码与医院使用的疾病编码进行对照，并可实现自动对照功能。根据监测中心提供的《RC022-ICD-9 手术编码》实现手术编码的维护。实现根据本项目手术编码与医院使用的手术编码进行对照，并可实现自动对照功能。根据监测中心提供的《RC021-ICD-10 形态学编码》实现形态学编码的维护。提供住院病案首页中需要上报项目的维护。

        - 危急值管理系统

√危急值管理系统建设应实现仪器测试过程出现了异常值，提醒检验科医生尽快复查发布并；检验科医生审核标本时，系统自动判断危急值，遇危急值标本系统自动提醒检验科医生，确需核发该报告时，检验科医生输入工号和密码后，系统自动将标本结果危急情况发送到标本采集的病区；病区工作站收到检验报告危急值信息后，提醒该病区，直到病区医生查看该危急值情况，并通过输入工号及密码确认；由检验系统提供危急值通报情况，可查看接收医生、接收时间等信息，进行查询、统计分析。危急值分类按产生的时间分：通讯级危急值、审核危急值通。仪器传输过来时，根据危急值设置自动报警，可根据系统参数设置是否播报审核；审核报告的时候，根据危急值设置自动报警，可根据系统参数设置是否播报，按标本类别分：门诊、住院、体检、其他。危急值发布：检验结果出现危急值时，Lis 系统自动报警提示检验者进一步识别和处理。确认无误后提交给临床。危急值需要按需发布：针对疾病类别、科室，设置是否进行二次发布。对于已发布的危急值，科室未及时处理（超过 5 分钟）的危急值，反馈给检验科进行人工处理，输入通知方式及通知人员。

        - 手术分级管理

√具备手术分级管理功能：手术分级权限设置及管理、手术分级审核及流程管理。

      - 医保管理

        - DRG 系统

- 多质控模式

√文件导入：支持卫统四、hqms 等标准格式的病案首页数据手动导入；前端调用模块：提供 webservice 或 webapi 接口，支持嵌入电子病历、HIS或病案首页系统实时传入首页数据，并实时反馈质控结果。

- DRG 分组功能

√DRG 预分组：对每份病案进行 DRG 实时分组，展现分组信息，根据预分组情况判断病案分组是否准确，编码填写是否合理，灰码排除功能，是否存在遗漏疾病诊断和手术操作编码或是否存在主要疾病诊断选择错误等问题；标杆值比对：展示该组的标杆值，如住院天数、费用等信息，超出阈值进行提醒；低风险死亡：提示是否为低风险死亡病例；重点监控病种：提示是否为重点监控病种或术种；高编、低编提示：根据预分组情况与标杆值对比分析，判断病案是否存在高编、低编问题。

- 病案评分功能

√病案评分标准设置：提供合理的病案评分标准，按照患者信息、住院信息、诊疗信息、费用信息、其他信息进行分类。各部分设置相应分值，并能根据实  际情况进行调整。病案评分情况报告：对每份病历依据评分标准计算最终得分，并标记病案是否合格。可查看每份病案的扣分项以及扣分原因。

- 综合分析功能

√质控监测：图表形式综合体现某时间段内病案质控的各项结果包含：总病例数、质控病例数、合格率、平均得分等；问题分析：统计全院及各科室病例常见错误分布情况并细化到具体医生；√对比分析：展现全院及各科的病案质控情况的环比、合格率增长情况、各科之间的病案合格率，平均得分排名情况等；质控结果分析：展现全院及各科室病例质控结果以及合格率得分等。

- 数据导出功能

√质控结果导出：可分科室导出质控结果、错误情况等信息

    - 医疗服务

      - 临床医生

        - 门/急诊医生工作站

- 门/急诊医生工作站

√基于医院信息集成平台，打造完善检验闭环、检查闭环、治疗闭环等临床质量管理体系，形成完整的检验闭环，检验申请、标本情况能够随时跟踪。

▲支持在门诊医生工作站内集成门诊所有业务事项，在门诊接诊中，支持在同屏下展示并操作门诊病历、门诊诊断、门诊各类医嘱界面缩放，不需要进行界面的下拉、左右拖曳或操作页切换。

√支持多患者业务处理，支持在门诊医生工作站中，同时打开多个患者的业务处理界面，进行跨患者的业务操作。

- 患者接诊管理

√实现就诊队列查看，叫号就诊；实现多种方式快速检索定位患者；提供门诊患者基本信息的查看和补充修改功能，包含过敏信息等。提供患者诊前管理功能。提供门诊日志模式，前置诊疗流程，在医生接诊患者前，提供预问诊流程，对患者基本病情进行了解。提供分诊台模式，配合诊前分诊台，支持对接体征采集设备，采集患者体征，并在病历创建时自动引用体征数据，方便医生获取患者就诊信息。若患者体温超过设定值(如 38 度)则会提供门诊发热病人登记功能，支持在体征录入时自动弹窗登记。提供接诊操作功能。在接诊患者时，系统提供各种接诊模式，包括刷就诊 卡、医保卡、身份证等其他电子凭证，或输入病历号调入接诊患者，或从待诊、诊中、诊毕、本科室患者病人列表中选择患者调入接诊，并集成排队叫号系统功能管理患者接诊顺序。在接诊病人管理中，支持多病人接诊操作，可在同一 页面同时调入多个病人。提供快速录入功能。支持门诊患者在接诊时进行关键信息的快速录入，实 现在同一页面进行如下操作：支持患者基本信息、过敏史的历史信息自动获取，支持生命体征的快速录入，支持按科室、医生进行高频诊断的快速录入，支持 患者历史诊断的查看。

- 组套维护

√提供常用药品及处置医嘱组套维护功能。

- 诊断管理

√支持诊断规范化管理，对标 ICD-10 标准编码及自定义临床诊断名称描述。支持诊断栏缩放功能，并在展开式诊断管理中，提供患者诊断助手功能，包括患者历史诊断、常用诊断、高频诊断等内容，方便医生录入。支持疫病报卡并与诊断关联，实现诊断下达的同时实现疫病登记。支持诊断与病历信息对接，实现诊断录入完成后病历诊断数据自动导入。支持门诊诊断证明管理，在门诊中提供患者门诊诊断证明开立功能，可定制打印格式；提供死亡医学证明开立功能，由代办人使用已死亡人员的身份信息挂号，到指定科室由医生开具死亡医学证明；提供门诊请假证明开立功能，可为患者开立请假证明书并打印。

- 既往病史

√提供患者既往病史的快速浏览，包含用药、检验、检查、处置、治疗等历史记录，并可快速引用到当前诊疗记录中。

▲实现患者诊疗数据在电子病历进行同屏引用，将患者全流程医疗数据（包含门诊及住院数据），如历史病历引用、历史医技数据等进行同屏式数据引用。

- 医嘱管理

√提供门诊医嘱录入模式功能。支持西成药、草药、检查、检验、手术、嘱托等医嘱集中录入功能，通过分类前缀实现自动分类输入。支持以临床为核心的专业医疗单开单模式，提供单一西成药医疗单、成组西成药医疗单、草药医疗单、检验医疗单、检查医疗单、护理医疗单、手术医疗单等医疗单模式。提供门诊医嘱规范管理功能。规范化门诊医嘱状态管理，提供已开医嘱的集中预览和补充修改功能，支持图表化展现，利用图标有效呈现医嘱执行、皮试、审核、报告等状态，可按全部、药品、检验、检查、诊疗分类管理；并在医嘱中实现自动分方与打印功能，按处方拆分规则进行处方拆分，并可进行集中预览和打印。在用药安全性方面，系统需内置临床知识库接口，根据就诊诊断、检查、检验结果智能推荐治疗方案，并支持与审方系统、处方点评系统对接，在诊中与诊后全流程闭环以确保医嘱安全质量。门诊医嘱中需引入抗菌药物、精神毒麻等特殊药品医嘱的开立权限控制，以满足医疗质量安全监管。提供门诊医嘱助手录入功能。实现临床医嘱的快速开立。支持门诊医生可通过医嘱模板、患者历史、常用个人医嘱、高频推荐等多种形式快速开立医嘱。提供门诊医嘱智能化记费功能。支持医嘱附加项目自动关联，且允许人工补充修改。且支持医嘱费用处理智能化，检查项目按部位自动加收费用，检验项目按指标自动加收费用，会诊费用按会诊个数自动加收等等。支持医嘱默认用法、默认频次、默认剂量自带入，减轻医嘱录入工作量。实现门诊药品闭环（口服+注射+大输液）、检验闭环（门诊）、检查闭环(门诊)等闭环管理。

- 合理用药

√实现与合理用药系统对接，在开处方时可以获得药品说明书、药物剂量、药物相互作用和配伍禁忌等提示。

- 历史处方

√实现历史处方查阅及调用。

- 危急值处理

√基于十八项医务核心制度管理，门诊提供检查、检验危急值处理消息提醒，

默认登录医生站时自动弹窗处理。并支持与移动端对接，满足医生通过移动端处理患者危机值需求。

- 转科

√实现可在诊间对患者进行转科。

- 报告查询

√基于电子病历评价标准，实现门诊、住院患者就诊信息互通，在门诊医生站中有且不限于检验、检查、病理、电子病历数据报告查询，也支持历史某段时间内就诊报告的查询。支持图文报告查看以及内嵌式影像浏览器接口查看。 支持医联体、医疗集团模式可跨机构、跨院区查看患者所有检验检查结果报告。在检验结果中支持检验定量指标的趋势图分析，分单指标趋势图和多指标趋势图。

- 打印管理

√实现开具和打印住院通知单、病假单、疾病证明等。支持门诊单据集中打印功能，可选择麻醉处方、精一处方、精二处方、西药处方、草药处方、检查指引单、或检验指引单进行打印，也可一键快速打印全部。

- 诊间业务管理

√诊间预约：通过全院统一资源池管理，在诊间为患者提供复诊预约功能，可为患者预约当前医生、本科室、本机构、所有机构号源；且对标电子病历评级要求提供诊间医技检查预约、诊间住院床位预约、诊间门诊手术预约功能。并提供便捷的医生诊间加号功能，可加普通号源、锁定患者号源。

√诊间记账、结算、退费管理：提供诊间记账功能，业务场景如日间手术、 急诊留观、急诊无身份人员，使用医院账户的储值金余额先进行授信记账；提 供诊间结算功能，医生医嘱开立后可立即完成结算，结算方式支持医院账户、 医保账户、银联卡、支付宝、微信等，也可多种方式混合支付；提供电子退费 申请，由开嘱医生提交患者退费申请，医技科室审批后才能退费；提供电子退 药申请，由开嘱医生提交患者退药申请，患者需先到药房退药再到收费处退费。

√诊间住院证开立：提供门急诊医生下达住院证功能，并支持检查、检验医嘱预开立功能；支持住院证保存完毕时自动打印住院证。"

- 查询功能

√提供药品字典、诊疗字典、诊断字典、手术记录查询、住院情况查询、住院预约查询、复诊预约查询、门诊就诊记录查询、门诊详细资料等查询功能。

- 会诊管理

√支持会诊信息化、系统化管理，提供电子会诊申请、会诊集中管理、会诊费用自动绑定功能。支持门诊会诊单与门诊电子病历关联，在会诊单填写完毕后，系统会自动生成相应会诊病历文书集成支病历夹中。

- 诊疗不良事件上报√具备不良事件上报功能。

- 病历检索

√实现根据设定的查询条件检索病历数据并进行统计分析。

- 其他

√套餐执行：支持产科、计划生育、儿童保健等套餐病人按当次检查执行本次项目。支持妇幼管理：孕妇建卡；针对当前就诊病人进行预期快速建卡；建卡孕妇信息查询；孕妇产后儿童信息查询；计划生育登记；计划生育登记列表；妇幼系统用户密码管理；妇幼系统用户管理；支持妇幼系统浏览器设置，可以设置全局和本地启用浏览器。住院切换：支持医生可以同时打开门诊医生站和住院医生站界面，以 TAB页方式或其他方式进行切换，界面切换不需要重新登录或切换业务角色。支持开立医嘱后自动创建知情同意书，以满足病历书写基本规范。医生开立相应医嘱后，可自动创建相应知情同意书。同意书会收录患者病历夹，后续就诊流程均可查看。支持一体化医生站，医生一次登录后可同时打开门诊医生站与住院医生站进行业务处理。门/急诊医生站可以支持同时接诊多个患者。系统应满足国卫办医政发【2024】16号文要求。

        - 门/急诊电子病历

- 门/急诊电子病历

√门/急诊病历跟医生站一体化集成，满足界面集成、数据集成、应用集成的整合效果，方便医生看诊，提高就诊效率，并按要求完成全结构化电子病历的工作。病历权限管理：提供门诊病历操作权限控制，根据角色控制某个角色操作某一类病历，操作权限区分查看权、创建权、签名权、打印权、导出权。针对每份病历的签名也有控制，可以控制某个元素由哪一类职级的医生签名。病历创建：提供门急诊病历创建、签名、打印、删除等基本功能。病历书写类 word 书写界面风格，结构化书写，所见即所得。支持文本元素、日期元素、单选元素、多选元素等多种书写格式，支持病历书写时元素的快速跳转。

★病历续写：支持门诊病历续写功能。比如上午 A 医生接诊病人，下午同科 B 医生接诊，可以在 A 医生病历后面续写内容，并与 A 医生的病历形成一份完整的病历。续写病历与主病历一起显示、一起打印。

√病历书写助手：病历书写助手，即当次就诊的诊疗数据中心，按需布局助手展示界面，常用语、我的模板、检验、检查报告、历史病历、特殊符号、医学图片等。方便医疗在一个页面了解患者病情，同时根据不同项目定制了结构化引用内容，方便回写到文书。

★实现门诊病历和门诊医嘱的信息自动更新和签名流程闭环。在医生站录入医嘱和诊断自动更新到本人创建/签署的病历中，当切换病历或者诊毕时引导医生一键签署或重新签署病历，保证门诊病历中的医嘱和诊断信息不丢失。

√病历数据的自动引用：提供对本次就诊的生命体征、诊断、医嘱等第三方的患者个人信息动引用，减少重复性文书工作，同时智能适应病历文书的格式要求，避免不同平台复制导致的医疗信息错漏。

★支持病历章节收缩功能。允许医生将不重要的章节内容收起，方便聚焦关键内容。

√病历打印与导出：提供门诊病历打印，提供诊室、服务台、自助机等多种打印方式，支持选择近 3 个月、半年内、一年内的病历进行批量打印。

★支持门诊病历的分离打印，书写格式和打印格式要分离。需要在病历书写格式中保持单选按钮、复选框、表格等多种结构化编辑，在打印时自动输出成自然语言文本，并且只打印必要内容。

★支持门诊病历的提交和退回审批流程，即已经打印的病历会自动提交并锁定。医生如果要修改需要先退回申请，由主管部门审批通过才允许修改。24小时内未打印的病历无需审批，会自动退回。

√对接 CA 签名：门诊病历支持对接三方 CA 签名，医生和患者签名形式根据 CA 要求提供，比如医护端的扫码签名、UKEY 签名，患者端的手写板签名、移动签名等。

- 门/急诊病历模板

√系统需内置一套门/急诊病历模板，同时也支持模板自定义，支持公共级模 板、科室级模板以及医生的个人模板。创建模板时默认科室模板，也支持医生 选择全院模板或者其他科室模板。提供章节模板引用，医生根据不同的病种快 速引用章节小模板，章节内容显示该病种的相关信息。提供医生在病历书写时，对个人常用语、常用模板进行收藏或导出的功能，便于类似病人或者病种的病 历书写时引入。提供病历模板编辑及管理功能。在门诊操作过程中，支持模版 收藏功能管理，按照收藏类别可分为医嘱模版收藏、常用诊断收藏、就诊模版 收藏、门诊病历常用短语收藏。

★实现全院格式模板的统一管理，个人数据模板继承自全院格式模板并受母板管控，修改母板后所有相关模板能自动更新，包括增删改文本、元素、表格等操作。

- 门诊专科电子病历

- √提供门诊专科特色模块。

        - 急诊预检分诊系统

√患者信息登记、患者检伤分级、患者分诊、分诊工作量统计

        - 急诊护理工作站

√对急诊病人进行集中管理，可对急诊（濒危）危重病人进行快速体征记录、护理评估、医嘱执行、费用处理、完成护理记录等。

        - 留观医护工作站

√留观登记与床位管理、电子医嘱开立、病历书写、病情评估、留观转归记

录

        - 住院医生工作站

- 住院医生工作站

√优化完善住院医嘱、检验、检查、输血、手术等的闭环管理能力，能够实

时掌握医嘱执行各环节的状态，形成完整的检验闭环，可随时查看标本状态、 检验进程状态，对于危急检验结果，能够主动通知（如系统弹窗）医师、护士。

- 主页管理

√今日病人：根据医生今日病人管理，为医生提供病人主页内容。通过后台配置化操作提供医生今日病人列表，包括“科室今日入院病人、今日出院病人、今日手术病人”等信息。流转处理：提供系统病人流转业务处理，将业务流转病人处理事项进行集成，内容包括：会诊管理、手术管理、他科治疗管理等。例如在会诊管理中，能第一时间接收到会诊消息，且能及时查看到病人详情和病历等资料，系统应能提供快速显示界面，提供医生查询，并且具有独立会诊患者列表，能显示会诊的紧急情况，医生可快速查看资料，在会诊消息界面书写会诊意见，会诊单书写完毕后会自动生成在电子病历会诊记录中。日常业务处理：基于后台配置化主页内容，将医生日常业务交互工作集成 至主页，方便集中查看处理及统计。集成内容可由后台进行界面配置管理，内 容包含且不限于：与护士站信息流转的问题医嘱处理、今日转入转出病人提示、基于业务权限所管辖的待审批申请、与事后处方管理对接的医嘱点评等内容。

- 患者信息列表

√系统为医护人员提供科室在院、出院及全部患者列表。界面中较为全面地显示患者信息，其中包括患者姓名、年龄、床号、住院号码、护理等级、主治医师、入院日期、诊断信息、临床路径患者、问题医嘱信息、质控消息、欠费患者、医院感染、待手术、手术后以及抗菌药物应用等信息并可通过这些信息定位或过滤病例。以列表、床头卡、简卡形式对患者信息进行管理，支持在界面中展示患者基本信息、床位基本信息和实时状态跟踪，并通过图形化形式提供临床路径病人、重点病人、手术病人、欠费、护理等级、过敏信息等可配置的患者标识。提供病人检索管理，系统支持通过各种形式对病人进行筛选处理，如根据患者床号、病案号、姓名等条件快速定位患者；根据科室、诊疗组、我手术患者等条件快速筛选患者；根据已转科、已出院、已归档等类别，对患者快速分类、过滤显示；根据病人护理等级及危重情况的标注与快速筛选。提供快捷病人详卡展示操作，点击病人姓名，即可展示病人详细信息，并在界面中对标电子病历评审要求，集成 360 集成视图，展现病人全过程诊疗记录。

- 医生查房

√系统提供患者资料综合查阅功能，包括患者既往病史、体温单、体征记录、护理记录、病案首页、病历索引、病情变化、过敏药物、诊断资料、手术资料、 APACHE 评分、单病种质控、多重耐药实施记录等内容。

- 诊断管理

√住院诊断提供对病人诊断进行集中管理的模式。在同一界面中提供初步诊断、入院诊断、修正诊断、补充诊断、出院诊断等多种诊断过程管理功能。并支持住院诊断规范化管理，对标 ICD-10 标准编码及自定义临床诊断名称描述。通过诊断中对主诊断、副诊断的关联，将传染病报卡、临床路径与诊断关联，实现诊断下达的同时实现传染病登记及临床路径导入功能。并支持诊断与病历信息对接，实现诊断录入完成后病历诊断数据自动导入。临床路径操作：支持对患者临床路径的进行执行监控、叠加路径、转换路径等操作并能按照国家上传临床路径相关要求提取数据。

- 电子医嘱

▲具备电子医嘱功能，支持医嘱的下达并提供医嘱作废、停嘱等功能，医嘱类型包括药品医嘱、诊疗医嘱、嘱托等多种形式。

√医嘱信息由护士复核、提交、执行，对于退回的医嘱，系统支持对退回原因的归纳、统计分析，提高医嘱质量。提供住院医嘱录入模式功能。提供西成药、草药、检查、检验、手术、护理、文字等医嘱集中录入功能，支持分类前缀实现自动分类输入，打破医嘱和申请单分离录入模式。支持以临床为核心的专业医疗单开单模式，提供单一西成药医疗单、成组西成药医疗单、草药医疗单、检验医疗单、检查医疗单、护理医疗单、手术医疗单等模式。支持专科医疗单定制。并在医疗单中支持开立长期、临时、急诊、出院带药等药品医嘱功能。除单医嘱录入形式外，系统支持检查、检验、病理项目的集中开单，根据检验类别、检验类型、标本类型、检查类别、检查部位等进行项目选择。提供住院医嘱规范管理。提供医嘱录入和管理功能，实现医嘱的开立、删除、签署、停嘱、作废、打印等功能。并在业务逻辑上支持医药分离模式，医生按通用名(服务项目)开立医嘱，在商品绑定时机再指定到具体药品。支持药品医嘱首日时点。支持药品医嘱的首日时点和剂量的自定义。针对住院药品医嘱，支持开立医嘱时自定义首日时点，支持自定义首日用药剂量和长期医嘱剂量。支持自定义药品剂量功能，例如对于胰岛素，支持早中晚不同剂量自定义剂量录入。支持住院医嘱质量安全性监管。提供已开医嘱的集中预览和补充修改功能，支持图表化展现，利用图标完美呈现医嘱执行、皮试、审核、报告等状态，可  按医嘱类型（如全部、药品、检验、检查、手术、护理等）、医嘱状态（如开  立、签署、有效医嘱、结束等）和开单科室进行医嘱类别的筛选查看与管理。  并在医嘱用药安全性上支持临床知识库、临床决策、合理用药、处方点评等系  统接口，根据就诊诊断、检查、检验结果审查医嘱安全性，并支持智能推荐治  疗方案。系统还应基于电子病历评审规范，在医嘱中内嵌式的增加医嘱闭环管  理，提供医嘱权限功能。系统基于国家相关规定提供抗菌药物、精神毒麻等特殊药品医嘱的开立权限控制。

√支持智能化判断医嘱类型，通过不同医疗单形式完善医嘱详细内容。如在开 CT 单时，对普通 CT 单，医疗单包含 CT 部位选择内容；但对有明确定位的 CT 单，如 CT 甲状腺平扫+增强，无需选择部位。支持住院医嘱助手录入。住院医生站提供医嘱助手功能，快速实现临床医嘱的快速开立。在医嘱助手中，支持医嘱模板、患者历史医嘱、高频检查、高频药品、高频处置、常用个嘱引用，为医生医嘱录入提供便利。

★支持医嘱文书联动功能。医生开特检、特药医嘱时自动生成患者同意书，删除医嘱时自动删除对应的病历文书。

√支持住院医嘱智能记费。支持医嘱费用处理智能化，检查项目按部位自动 加收费用，检验项目按指标自动加收费用，会诊费用按会诊个数自动加收等等，且支持医嘱附加项目自动关联，允许人工补充修改。支持医技集中开单。支持各类别的医技集中开单模式。例如检查、检验集中开单，在该模式下，根据医生所需医技项目对同类别医嘱集中展示，方便医生开单处理。支持检查医嘱关联收费。支持在开立检查医嘱时，自动生成关联医技用药及其他收费项目，并在检查申请单的同一界面显示，支持医生自定义添加其他收费项目，确认后生成到医嘱列表中，同时可以在住院医生站界面同屏查看。支持住院医嘱精细化管理。支持医嘱精细化管理。通过长期药品医嘱医疗单，根据当前时间、给药频次、停止时间，实现首（末）日时点自动勾选，并支持时点和不同时点用药剂量的调整。支持住院医嘱数据集成。支持检查、检验等医疗单自动获取患者病情摘要

√信息和患者诊断：支持住院医嘱打印管理。提供医嘱的打印功能，能够根据医院现有的医嘱单样式，定制打印模版，直接进行医嘱的打印、医生签名即可。提供长期、临时医嘱打印，可以实现开嘱打印和停嘱打印，打印方式支持续打、按页打、制定行打印、重整打印、重整清空等方式。支持一体化医嘱闭环查看。支持一体化医嘱闭环查看，针对住院患者的药 品等医嘱，可以查询医嘱闭环及医嘱执行计划的闭环状态，包括医嘱的状态、 执行科室、执行人、执行时间等信息，并支持跟踪每一条医嘱计划的闭环信息。

- 电子申请单

▲具备电子申请单功能，包括检验、检查、治疗、输血、手术、会诊等项目；具备查阅相应检验检查报告的功能等。

- 提醒功能

- √具备提醒功能。

- 住院诊疗不良事件上报√具备不良事件上报功能。

- 日常业务服务

√包括患者入院处理、待完成事项、危急值管理、质控消息提醒查询、出院处理、批量打印出院患者病历等业务。

- 图片和特殊符号引用

√书写病历时可以直接加入各种所需要的图片，并且可以对图片进行编辑。加入了多种特殊符号与格式的处理。

- 病历内容引用

√病历书写中实现患者以前记录的引用与相同诊断类似记录的引用功能。

- 临床数据引用

√实现在病历内容中引入患者的临床，包括手术资料、医嘱信息、检验报告数据、检查报告、特殊符号、常用字典等。

- 个人模板、常用语设置

√实现将常用的病历模板导成个人模板，并且也可将常用的书写内容设置成常用语，便于书写调用，可以对个人模板及常用语进行修改。

- 修改留痕功能

√实现修改留痕。身份识别、保存历次修改痕迹、标记准确的修改时间和修改人信息。

- 打印服务

√可实现原样打印（有修改痕迹）和清洁打印（修改后打印）。可定制打印格式。提供灵活的续打功能。

- 医学表达式及评分表管理

√编辑病历中存在的医学表达式，通过维护功能预定义表达式格式，预留内容填写位置，可以点击病历中的表达式进行修改；实现在病历中插入已定义的评分表。

- 病历完成提醒

√病历书写完成时，系统自动校验病历的完整性，并对病历当中未书写的内容进行提示。同时，校验病历当中是否有不正当的用词，

- 病历关键元素检查

√实现关键字校验，进行自动校验提示；对非法值、异常值等予以监控。

- 病历差别化质控

√实现根据专科病历、诊断等进行差别化质量控制，对时限等明确、固定要求内容进行自动判断处理并产生相应控制报告内容，能够记录病历内容缺陷。

- 权限维护管理

√基于医院集团统一门户平台，实现统一身份认证，采用多维权限管理：实现角色组、角色及用户的授权同步，可以根据角色、地点以及时间三种条件的改变实现权限控制；其权限控制不但包括应用功能权限控制，而且包括功能范围权限控制，包括对药品、手术、病历权限的设置。

- 电子交接班

√支持在统一入口快捷处理病区的交接单，包括待处理、已处理交接单。满足不同类型交接单的交接书写工作：系统后台自由配置模板，自由定义书写权限。

- 自动计算患者当天已开立医嘱的液体总量

★支持开立输液医嘱时，自动计算患者当天已开立医嘱的液体总量，并可以

查询患者历史用量。用法为静滴时，自动计算出患者当天所有已开立医嘱的液体总量，并可以查询历史用量。

- 手术申请开立时自动导入手术医嘱模板医嘱

★支持在手术申请医嘱开立时，自动导入关联的手术医嘱模板。住院手术、门诊手术、日间手术申请单开立保存时自动弹出手术项关联医嘱模板，可直接选择手术医嘱模板中医嘱进行开立。

- 跨院区他科治疗

√支持跨院区他科治疗，并且有他科治疗申请、他科治疗接收、他科治疗结束等全过程管理。

        - 住院电子病历

- 住院电子病历

√支持在病历主页中提供病历总览功能，且能查看病历的签名进度和实时跟踪，如住院医生书写完病历后，该病历如果要上级医生签名的，可以发送签名通知给上级医生，做到病历签名的流程质管。支持对整体病历数据的管理与服务操作须限制在指定位置，操作行为可记 录、追溯；病历数据的使用须有完整的访问控制，申请、授权、使用均须有记 录且过程可监控；针对不同的使用对象，应能控制授权使用病历中的指定内容；具备对电子病历数据的封存处理功能。支持住院病历闭环：患者住院过程中，病历从创建到审阅的整个流程步骤，主要包括：创建病历、整改通知发出、整改提交、修改病历、签名病历、打印  病历、审阅病历等节点。

★支持住院病历多级医师签名规则的动态配置，不同类别设置不同签名规则。对各类文书的修改权、签名权以及签名顺序进行配置。支持非数字文字签名、非数字图片签名、CA签名等多种方式。

- 住院病历模板

√具备编辑管理功能，形成结构化模板，方便用户快速定制。支持全结构化选择录入、模板输入、表格式、自然语言、文本等多种录入方式。模板权限管理：提供模板管理员创建和授权功能，管理员可以授权不同的诊疗科目，授权后管理员只看到其有权限科室的病历模板。提供管理员业务应用授权，包括门诊、急诊、住院系统管理员权限等。实现各管理员业务间的数据隔离，避免数据泄露。标准信息维护：提供电子病历数据集、值域字典维护功能。系统可以定义每个数据集的章节、数据元、数据元属性等。系统维护的数据集可以与国家标准电子病历数据集能对照。电子病历数据集维护后作为病历模板制作的标准，用户可以直接使用。病历模板制作与审批：提供结构化病历模板制作功能，支持全院、科室、医生个人模板。病历模板制作完成后需审批通过才能使用。可以根据不同的科室设置不同的病历模板。

- 病历书写管理

√根据《病历书写规范》的要求，将各类病历资料进行结构化处理，并按要 求完成全结构化电子病历的工作。提供入院记录、首次病程、手术记录等全套  病历创建、签名、打印、删除等基本功能。病历书写类 WORD 书写界面风格， 结构化书写，所见即所得。支持文本元素、日期元素、单选元素、多选元素等  多种书写格式，支持病历书写时元素的快速跳转等。病历创建时支持病历内容  相互引用、三方数据的自动引用，比如首次病程引用入院记录的主诉、现病史，比如生命体征自动从移动护理获取等。病案首页书写：提供符合国家要求的病案首页，并可自动获取患者信息、 临床信息。对于必填字段、关联性数据进行校验。需提供符合 HQMS、绩效考核 质控规则要求的质控规则校验病案首页数据。提供结构化病案首页书写功能，  病历模板根据国家标准进行制作，同时附页支持医院的个性化信息添加（比如 国考相关）。病案首页 90%以上内容自动引入，比如患者基本档案、出院诊断、手术操作、病理信息、费用等。自动引用的信息也允许编辑，比如手术操作信  息等，允许调整手术顺序或者手术记录数量。首页签名完成时，对接首页质控  系统校验信息的完整性、一致性、合规性等。

√具备病案首页录入功能，包括标准病案首页和附页录入，自动采集诊疗数据、实时质控。提供病历医嘱文书的自动创建功能，支持会诊完成后自动创建会诊记录、输血完成自动创建书写病程录、危急值处理后自动创建危急值病程录等。同时自动生成的文书能跟医嘱关联，但医嘱发生变更时，相关文书信息也会自动变更。比如删除或者作废会诊医嘱时，自动删除医嘱关联的会诊文书。病历书写助手，即当次就诊的诊疗数据中心，按需布局助手展示界面，常用语、我的模板、检验、检查报告、历史病历、特殊符号、医学图片等。方便医疗在一个页面了解患者病情，同时根据不同项目定制了结构化引用内容，方便回写到文书。支持病历回收站功能，医生可以将删除的文书找回。提供病历文书的打印，支持单份文书打印、多份批量打印以及病程记录的续打。同时也支持住院病历的导出，支持选择一个或者多个病人导出相关的 PDF 文档。

√提供给医生使用的电子病历归档整理页面，页面集成患者在院内的全部文书，含医生文书、护理文书、检查、检验、医嘱、病理等，医生在一个页面对文书进行整理，确认后提交到病案室。病历封存，对有争议的文书进行封存，封存后不允许医生修改文书内容。争议解除后，再进行解封处理，解封后病历文书操作同普通文书一致。病历封存和解封均由质控科处理。住院病历支持对接三方 CA 签名，医生和患者签名形式根据 CA 要求提供，比如医护端的扫码签名、UKEY 签名，患者端的手写板签名、移动签名等。住院医生病历书写完成并且签名后，可以通知到上级医生，上级医生可以在手机端或者 HIS 系统端进行文书签名，页面筛选出待签名文书，上级可以方便查看（手机端签名需 CA 支持）。提供病历操作日志功能，包括住院电子病历的创建、修改、删除等任何操作自动生成、保存审计日志（包括操作时间、操作者、操作内容等），并提供按单份文书或某个患者追踪查看其所有操作者及操作内容、按操作者追踪查看其所有操作等功能，以确保运行病历书写始终被监控直至入库。操作事件记录有：文书查看、创建、修改、签名、打印、归档等各个环节。提供住院病历订阅的功能，当第三方系统需要获取住院病历结构化内容时，通过结构化订阅的方式实现。

- 住院专科病种模板

√根据卫生部以及各省份的病历书写规范，基于“专科病种模板”的理念来构建住院病历模板体系，实现根据患者的病种（诊断）信息来动态构建病历模板，提供不同病种对应的专科病种模板。

        - 院内会诊管理

√“院内会诊管理系统”是电子病历系统的一个重要组成部分。该系统需支持通过“会诊管理”，帮助医院和医生建立一套完整严密的会诊管理机制来提高会诊效率和质量、保障医疗安全和病患利益，帮助医院进行实施监督管理和进行数据统计。

- 门诊会诊

√支持门诊会诊，以及会诊记录的快速响应，保证会诊记录的完整性、可追溯性。在会诊类型中，系统提供门诊科内会诊、住院协同会诊、科间会诊、院外会诊等多种会诊情况，支持会诊的响应时间控制，急会诊 10 分钟，普通会诊24 小时；提供会诊与病历强关联管理模式，即会诊发起医生保存会诊医疗单时自动 创建并在医嘱开立页面直接打开会诊病历，只有发起会诊医生完成病历签名后，方可流转会诊医嘱。在会诊单流程完成之后，会诊单会自动生成相应会诊病历文书，集成在门诊病历夹中。

- 住院会诊

√支持住院会诊。住院医生在工作站发起会诊申请单，填写参加会诊科室、医生，会诊紧急程度等；在会诊类型中，系统提供住院科内会诊、科间会诊、院外会诊等多种会诊情况，支持会诊的响应时间控制，急会诊 10 分钟，普通会诊 24 小时；提供会诊与病历强关联管理模式，即会诊发起医生保存会诊医疗单时自动 创建并在医嘱开立页面直接打开会诊病历，只有发起会诊医生完成病历签名后，方可流转会诊医嘱。在会诊单流程完成之后，会诊单会自动生成相应会诊病历 文书，集成在住院病历夹中。

- 会诊管理

√提供完善的会诊查询功能，根据多维度，例如申请时间、病人科室、执行状态、会诊类型、就诊类型等条件查询会诊查询情况。并且可以查看会诊申请单详情以及该病人的所有病历记录；在完善会诊监管体系后，系统支持基于会诊情况进行数据分析，对所有类 型会诊内容通过受邀会诊统计分析、科室申请会诊统计、医生申请会诊统计等，反映院内外会诊情况。提供会诊与病历强关联管理模式，即会诊发起医生保存会诊医疗单时自动 创建并在医嘱开立页面直接打开会诊病历，只有发起会诊医生完成病历签名后，方可流转会诊医嘱。在会诊单流程完成之后，会诊单会自动生成相应会诊病历文书，集成在住院病历夹中。

        - 临床路径管理

√临床路径系统应具有专家配置，临床执行，统计分析等模块，紧密结合 EMR、HIS、LIS 等其它信息系统。提供增加和修改临床路径的工具，具有统计分析功能，不断提升临床路径的合理性。主要功能应包括：专家配置管理：提供专家配置临床路径功能，可遴选受控病种并关联疾病、手术、医嘱项目，定义临床路径包括时点定义、活动维护、评估指标意义、变异原因定义、费用的上下限、对应的病历、医嘱的对照等。允许复制临床路径，并可导出上报。临床路径执行：提供临床医生执行临床路径功能，包括路径自动、手动导入，路径项目提醒执行，路径变异监控，退径/出径处理，路径自动更新，路径手术选择，路径出径日期调整，分支路径，串行路径等。统计查询：提供临床路径报表，包括路径病人查询管理、单病种相关非特异性指标评估表、临床路径实施汇总表、临床路径变异统计表等。临床路径分析改进：提供分析工具，统计分析路径执行情况，变异情况，可辅助医院不断改进临床路径。临床路径系统扩展：系统应支持临床路径的不断拓展，支持新增更多病种。支持单个部门、多个部门审核需求，支持分级流转审核、平级审核模式，支持二次审核流程优化、支持审核留言/回复功能等；

        - 临床辅助决策系统

          - 决策支持

√需提供临床诊断和治疗的全程临床决策支持功能，支持对常见的复杂症状进行分类和方向推导，结合病人的各种并发症状体征和辅助检查检验结果，逐步缩小疑似诊断的范围，并提供疑似诊断的诊断和鉴别要点，提示鉴别诊断的必要的检查检验项目，明确诊断后提示对应的治疗方案。

          - 辅助诊断

- 辅助诊断推导

√辅助诊断推导能根据患者全面的临床症状和体征信息自动提供疑似的诊断、并提供该疑似诊断病种的鉴别方法和对应的诊疗指南。

- 临床鉴别诊断

√需根据病人的当前诊断提示该疾病和其他相似疾病的鉴别诊断要点。 5.1.5.1.10.3 辅助治疗

- 高钾血症治疗策略

√需提供高钾血症危险分层、严重程度评估和对应治疗策略的功能，帮助医生快速鉴别和治疗高钾血症。

- 低钠血症治疗策略

√需提供低钠血症判断真假、危险分层、程度评估和对应治疗策略的功能，帮助医生快速鉴别和治疗低钠血症。

- 高钠血症治疗策略

√需提供高钠血症危险分层、分类分型、计算补液量和对应治疗策略的功能，帮助医生快速鉴别和治疗高钠血症。

- 全髋膝关节置换术后静脉血栓栓塞性疾病的预防策略

√需提供针对人工关节置换术后的患者机械预防禁忌筛查、药物预防禁忌筛查和对应的具体预防措施的功能。

- 创伤骨科 VTE 预防策略

√需提供针对骨伤科患者危险分层、预防时机、禁忌症筛查和对应的具体预

防措施的功能，帮助骨伤科医生快速鉴别和预防 VTE 的发生。

- 内科患者 VTE 预防策略

√需提供针对内科患者危险因素评分、出血风险评估、禁忌症筛查和对应的具体预防措施的功能，帮助内科医生快速鉴别和预防 VTE 的发生。

- 外科手术 VTE 预防策略

√需提供针对外科手术患者危险因素评分、出血风险评估、禁忌症筛查和对应的具体预防措施的功能，帮助外科医生快速鉴别和预防 VTE 的发生。

          - 相似病例

√根据病例相似度权重的排序，推荐与当前病例最相近的历史病例供用户参考和学习，为当前病例的诊疗工作提供决策支持。

          - 用药决策

√根据《抗菌药物临床应用指导原则》的要求来推荐符合当前病例特点的抗菌药物供选择使用。

          - 医学工具

- 医学计算公式

√需包含各类医学计算公式，在诊疗过程中医生随时可调用合适的换算工具进行各类指标的换算。

- 临床评分工具

√需包含各类临床评分工具，在诊疗过程中医生随时可调用合适的临床医学评分工具为患者进行评分，并提示各分值的临床意义。

- 单位剂量换算

√需提供常用的单位和剂量的换算功能。

        - 临床知识库系统

√本次临床决策支持系统需符合《医疗机构临床决策支持系统应用管理规范

（试行）》文件要求。知识库分类管理：提供疾病知识库、诊断知识库、药品知识库、检验检查知识库、体征知识库、手术知识库、护理知识库、过敏史等各类知识库。知识库内容管理：提供常见疾病的详细知识库内容，包括：疾病详情、相 关诊断及鉴别诊断、处置建议、用药建议、检查建议、患者指导等知识库内容；提供诊断标准、诊疗路径等体系的专业知识；通过大数据分析，在医生诊疗过程中精确推送相关医学知识及风险提醒，为医生提供诊疗实现工具；利用多渠道交流、最新科研进展、技术实现，打造医学知识库。

√药品说明书：提供中西药药品说明书，实现医生快速在线查看药品适应症、用法用量及使用注意，嵌入医生工作站的方式与医生工作无缝结合，在医生开  立医嘱时能快速调取查看；知识库检索：实现检索功能，医生根据需要实时查询需要的知识库内容。包含疾病诊断、药品说明书、最新指南、评估表等。实现共享知识库内容，与各相关业务系统实现互联互通。实现医院门诊、住院以及医院各部门医护人员共享知识库内容，知识互联互通。自建知识库：实现医院在现有医学知识库的基础上，根据自身、临床专科 的特点对知识库进行自建、完善、维护，帮助医院加强知识的获取与管理，以 建设起具有医院/科室诊疗特色和优势的疾病知识体系。实现医院自行维护知识，维护的知识内容可以与院内知识库相结合，并可以直接提供给院内业务系统应用。字典对应：实现医院自行维护知识，维护的知识内容可以与院内知识库相结合，并可以直接在提供给医院的产品中应用。应用规则：提供医院相关应用规则的自建，自建知识库提供的合理性规则可对医疗过程中的检验检查项目、手术医嘱等进行合理性审查。

      - 临床护理

        - 住院护士工作站

√支持护理白板、移动 PDA 等设备与医院集成平台交互，实现数据交换与共享。协助病房护士完成日常的护理工作，支持病区护理白板、床位管理、患者临床入出转管理、医嘱执行、日常记费、日间病人管理、出院病人随访等功能。

- 主页管理

√提供在院患者、已转科患者、他科治疗患者、已出院患者等列表，标识待复核、待执行患者。可提供基于患者的所有功能集成，包括医嘱操作、费用操作、护理操作等。提供业务消息“一体化”处理，护士可快速处理业务流转、业务待办、业务异常消息等消息。提供病人在不同科室之间流转业务的申请提醒，包括病人入院确认、病人 科室转出确认、病人科室转入接收、换病区申请、换病区接收、他科治疗申请、他科治疗接收、待通知出院、病区会诊申请、病区会诊接收，支持对提醒业务 的直接处理功能。提供病区护士的待办事务提醒，包括待复核医嘱、待检查指引单打印、待退药处理、待退费处理、待催款、待皮试、已转科病人待完成、已换病区病人待完成，支持对提醒业务的直接处理功能。提供病区护士的异常事务提醒，指各类超过设定指标范围产生的异常值，需要人员马上处理的事件。支持异常流程提醒，包括医嘱复核异常、转科异常、换病区异常、他科治疗异常、待退药异常、待退费异常、待皮试异常、已转科异常。支持异常事件提醒，包括检验危急值提醒、检查危急值提醒、药品提交被退回、医技提交被退回、体征记录异常。支持对未完成的护理相关评估单有提醒业务及直接处理功能。护士有权限在病案首页进行质控并签名。

- 患者入出转管理

√支持护士按照流程完成患者床位分配、转科治疗、出院办理事务，并对患者相关信息进行补充完善。支持床位费自动累加，可按半天累加，12 点前入院，按 1 天床位费计算， 12 点后入院按半天床位费计算。提供床位病人的搜索功用，按全部、空床、病人，出院，过敏，护理级别，科室，病情过滤功能，提供不同的床位（或病人）展视视图。支持根据住院号、床号、病人姓名等条件精确定位病人。提供床位细卡、床位简卡及病人列表，床位根据显示分辨率自动调整部局，按床位显示床号进行排序。提供普通床位、加床、虚床、婴儿床（空床不显示）。提供床位的状态管理、备注信息管理、管床医生设置、管床护士设置。支持床位背景色自定义维护，并可指定优先级顺序。支持床位明细卡上护理标志（一级护理、二级护理、三级护理、特级护理），过敏药物标志，转科标志，入院诊断标志，出院结算标志、新生儿标志等图标自定义维护。支持直接拖拽床位进行转床，包床、退床、换床等操作，方便快捷。支持通过床卡直接打印患者腕带。

- 医嘱管理

▲医嘱复核：对医生医嘱、护理医嘱进行复核处理及附加计价录入。支持对本病区的病人待复核的医嘱可批量复核。

√医嘱录入：提供护理医嘱及医嘱组套录入功能。文字医嘱（应包括护理医嘱）结构化。医嘱计划：对复核过的医生医嘱、护理医嘱按照频次自动分解出执行计划。医嘱执行：药品医嘱提交、执行，项目医嘱、附加医嘱、嘱托医嘱执行及计费。医嘱退药：具备退药申请功能。医嘱查询：对患者所有医嘱（含历史医嘱）和医嘱附加项、医嘱计费及医嘱计划进行查询。

- 账户管理

√账户查询：对患者住院账户明细费用进行查询。催款管理：对患者余额符合设置值内的患者进行催款处理。支持催款消息推送。费用清单：提供患者每日费用清单。支持清单消息推送。√费用核对：对患者在院期间应收费用进行核对。

- 各类单据打印

√支持输液、注射、口服、雾吸等各类执行单、治疗单打印。支持领药单、退药单打印。支持各类检查预约单打印。

- 危急值提醒

√具备接收医技系统发出的危急值提醒信息功能，确认人、确认时间等信息

可反馈。

- 退回撤销功能

√提供各类退回撤销功能，包括出院取消、转科取消、医嘱退回等。

- 其他

√不良事件报告：具备不良事件上报功能。护理交接班：实现交接班报告。住院业务查询功能：具备各类住院业务相关信息查询功能。病人药箱：支持自备药、大包装、整量发药等药品管理；病区药品核收：病区对药房所发的药品进行核对签收，核对签收可按已发药的提交单，在提交表中增加签收标志，可选择多张提交单同时核对，再按药品或病人进行分类核对。三级库房：对病区的三级药房进行操作。可将一个药房设置为病区的三级药房。医嘱录入是发药属性为病区发药的药品医嘱在三级药房发药。

★支持住院患者未完成工作“一体化”处理界面，可处理未复核医嘱、发药未提交、退药未提交、医技未提交、未记费、记费未确认、退费未确认等未完成工作，通过页面切换到相关业务进行操作，支持查看患者在其他病区未完成工作；用于当前病区未完成工作，显示出未复核医嘱、发药未发送、退药未发送、医技未提交、未计费、计费未确认、退费未确认等未完成工作的数据，提供页面弹出功能，以弹出相应的操作页面。不仅支持查看本病区未完成工作，还支持查看其他病区未完成工作。

        - 护理记录

√支持护士书写护理病历的业务操作，采取全结构化的护理病历和表单式的 护理记录，支持多种多样的个人或者科室模版，支持自定义符号，支持各系统 之间的数据连通，支持数据的相互引用，支持查看患者病历文书、检查、检验、病理等。提供护士书写的护理资料包括：体温单、入院评估单、专项评估记录、护理记录单、转科记录单、各类交接单以及其他特殊护理记录单等。

- 护理病历模板管理

√实现多种多样的个人或者科室模版，实现自定义符号。实现对护理病历模板进行配置管理，实现进行模板元素和样式的配置。

- 权限管理

√基于医院集团统一门户平台，实现统一身份认证，实现对护理病历的操作权限进行同步管理，实现按照角色对人员操作护理病历的权限进行指定，实现对护士电子签名进行同步管理。

- 患者分类管理

√实现在院患者一览，近期出院患者一览、近期转出患者一览及授权患者一览，实现对病区患者的分类管理并具备质控管理。对出院病人一定时限内有质控权限。

- 护理病历书写

√支持患者生命体征录入；支持各类护理记录录入。支持在护理文书书写过程中，同屏查看患者临床诊疗信息，包括但不限于电子病历、医嘱等。①生命体征记录：体温单主要用于记录患者的生命体征及有关情况，内容包括患者姓名、年龄、性别、科别、床号、入院日期、住院号、日期、住院天数、脉搏、呼吸、体温、血压、出入量、体重、身高、页码等。系统预填部分内容：如医生处填写的病历内容，像诊断、主诉等；可自动获取入院处生命体征等。系统针对录入的体征信息，按卫生部规定的体温单格式输出，护士可以集中录入体征信息和临床事件，或通过移动护理系统在 PDA 端录入病人的体征信息，同时在护士电脑上实时生成体温单，避免二次录入，节省护士的时间，减轻护士工作量，避免重复可能导致的差错。

√具备实时监测患者风险评估及生命体征异常数据，根据医院定制监测规则配置，智能触发对应护理计划进行填写。②护理病历书写：护理病历书写模块辅助护士完成护理病历、护理文书数据的输入。在护理病历结构设计模块设计护理病历的结构和显示样式，在护理病历书写模块根据护理病历结构和每位病人的病情填写数据。护理病历结构和数据组合成一份护理病历，护理病历的书写支持结构化录入和模板调用等多种方式，书写元素丰富，提高了书写的工作效率。在书写病历时，系统自动写上模板中的默认值，用户只需直接修改即可。用户直接点击需要录入的元素，鼠标右击、鼠标双击或键盘回车均可调出当前元素的下拉内容。用户只需在下拉框中自己需要的内容即可；对于含有关联的内容，如过敏史，当用户选择有后系统可自动识别用户书写的内容，然后自动显示出对应的内容。

√对于书写完成的护理病历，支持批量审查和签名；对于持待完成护理记录的文书，支持对护理人员进行提醒功能。并对全院各病区的专项护理评估信息进行集中汇总，展现给护理管理者，以便对上述病人的护理工作进行及时的跟踪管理。除了系统自动产生的质控，也可以通过护士长、科护士长等实时检查护理记录，发现问题后可以发送整改通知或口头通知。

- 风险评估录入

√系统能够提供对临床护理不良事件发生风险进行及时有效地评估的功能，具体提供压疮、导管、跌倒、疼痛、深静脉血栓、失禁性皮炎、吞咽障碍、自理能力、GCS 评估等 13 类临床专项护理评估功能；每类评估提供相应的护理措施记录。√支持对评估信息的统计查询功能；支持在系统适当位置实时提醒风险评估状态及结果信息；专项护理评估表格支持打印功能。

- 早期预警评分机制

√支持根据评估单中患者的体征数据系统自动计算早期 MEWS 预警评分，出现异常情况进行弹窗预警。支持根据评估单中患者的体征数据（体温、心率、收缩压、呼吸、意识）系统自动计算早期 PEWS 预警评分。可根据评分情况提供对应的护理措施，以及生成一段语句同步至护理记录单，患者病情事实同步至医生端。

- 不良事件上报

√系统能够与医疗不良事件上报系统相对接，支持临床护士方便快捷地对护理不良事件进行登记上报。上报时，支持自动获取患者基本信息，免去护理人员在不同系统间重复录入，提升护理工作质量及效率。

- 护理任务生成

√如患者存在异常体征项，系统会根据临床规则提醒，自动生成护理任务。任务类型包括：医嘱执行、输血、体征、护理文书、巡视、皮试结果查看、交接单、健康宣教八种类型。

- 批量录入

√批量体征录入模式下系统能够根据病人护理等级及医院相关规则自动提示在每个时间段应该给哪些病人进行体征的快捷录入，病区待测、漏测患者以及异常体征会有明显标识。

- 交接单工作台

√支持在统一入口快捷处理病区的交接单，包括待处理、已处理交接单。满足不同类型交接单的交接书写工作：系统后台自由配置模板，自由定义书写权限。

- 无纸化 CA

√如果把电子病历看作是一组静态的医疗记录文档,那么，通过对各份独立文档的数字签名(包含时间戳)，可以实现电子病历的数字签名。医疗文档完成或归档后经过数字签名可以保证签名之后医疗文档的原始性。

- 生命体征管理

√实现体征异常查询，对于体征异常进行提醒，对录入的数据进行校验提醒，实现数据同步和引用。

- 护理病历质控

√护士书写时，提供书写内容质控以及内容的有效性质控，支持体征录入值的校验以及对异常值的提醒功能。文书书写痕迹可追溯。并对全院各病区的专项护理评估信息进行集中汇总，展现给护理管理者，以便对上述病人的护理工作进行及时的跟踪管理。除了系统自动产生的质控，也可以通过护士长、科护士长等实时检查护理记录，发现问题后可以发送整改通知或口头通知。

- 护理病历查询统计

√具备护理病历查询统计分析功能。

        - 病区电子白板系统

- 病房动态

√病区动态模块可集中展示病区关注的重要综合内容。通过数据接口，可从其他信息系统中获取信息，包括出入院信息、手术信息、特殊护理等级病人信息、危重病人信息、不良事件病人信息等。除此之外，可以查看今日医生和护士的班次信息。

- 床位资讯

√床位资讯模块用于替代传统纸质床位卡，减少护士人工维护工作负荷。除了可以展示病人基本信息和异常状态信息以外，通过身份验证后，还可以查看病人的详细在院情况，包括医嘱信息、检验信息、手术信息等。系统还支持把病人的住院指标变化趋势进行可视化展示。可查看病人的详细诊疗信息包括：医嘱查询：在电子护理白板上可查看所选病人包括长嘱临嘱在内的各类医嘱信息，以及已停医嘱，药品医嘱和其他医嘱等，帮助医护人员快速梳理病人医嘱情况，避免医嘱信息遗漏情况的发生。

√费用查询：在电子护理白板上可查看所选病人包括长嘱临嘱在内的各类医嘱信息，以及已停医嘱，药品医嘱和其他医嘱等，帮助医护人员快速梳理病人医嘱情况，避免医嘱信息遗漏情况的发生。检验报告：在电子护理白板上可查看所选病人的检验结果信息，包括各项检验的指标结果，及指标变化情况，可以帮助医护人员获取病人情况，为后续的护理工作及健康宣教提供事实依据。检查报告：在电子护理白板上可查看所选病人的检查结果信息，为后续的护理工作及健康宣教提供事实依据。病历查询：在电子护理白板上可查看所选病人的病历情况，方便医护人员更加全面地获取病人的信息，包括：病情诊断、过敏药物、手术情况等内容。体征查询：在电子护理白板上可查看所选病人的各项体征及体征变化情况。

√今日工作：在电子护理白板上可查看所选病人的今日工作列表，通过信息化的梳理和分类使待办工作更加明确直观，方便医护人员进行日常护理工作的执行，避免护理工作的疏漏，同时可以减轻医护人员额外记录的工作负荷。便签功能：电子护理白板还具有便签功能，可供护理人员临时记录使用。

- 手术安排

√电子护理白板系统可对接医院手麻系统获取手术数据，按病区梳理后显示病区手术安排情况，方便护理人员及时快速的做好术前准备和术后护理工作，提升患者的住院满意度。

- 检查安排

√电子护理白板系统可对接医院检查系统的数据，按病区梳理后显示病区检查安排情况信息。

- 排班资讯

√电子护理系统可对接医院排班系统显示各病区排班信息，让护士明确分管床位情况，同时可以让管理者明确护士排班是否合理；还可以让病人明确自己的责任护士。

- 交班资讯

√系统可从护理文书系统中获取病区的交接班信息，通过无纸化交接班的方式，降低护士交班手抄错误，降低交班错误率，减少重复录入的工作负荷，提高交接班效率，交接班内容清晰明确。

- 医护团队

√电子护理白板系统可代替传统的医护人员介绍栏，通过信息化的方式进行展示，病人从床位资讯和排班资讯模块内了解到自己的责任医生和护士后，可通过医护人员信息中直接定位相应责任人。

- 病区导览

√直观显示病区导览信息，让患者了解病区布局。

- 今日工作

√在电子护理白板上可查看当前病区所有的护理工作内容，通过信息化的梳理和分类使待办工作更加明确直观，方便医护人员进行日常护理工作的执行，避免护理工作的疏漏，同时可以减轻医护人员额外记录的工作负荷。

- 监测模块

√电子护理白板系统可对接第三方体征监测设备，如便携式体征监护仪、母胎监护仪以及非接触式智能体征监测垫，可将获取到的体征信息在白板上进行

展示，方便护理人员查看需要关注病人的体征信息。体征信息出现异常时，会有红色标记提醒护理人员。

- 环境监测

√电子护理白板系统可对接环境监测设备，如温湿度探测器、空气质量检测器等，可将获取到的环境信息在白板上进行展示，方便护理人员查看需要关注病房的环境信息。出现环境异常信息时，会有红色标记提醒护理人员。

- 消息提醒

√电子护理白板系统可同步床旁智能交互系统、智能呼叫系系统、智能输液系统，实现呼叫消息、增援消息、定位消息、输液消息等提醒消息同步。

- 病区公告栏

√电子护理白板系统可显示病区需要公告的内容，信息以滚动模式展现。

- 管理后台

√对电子护理白板系统的维护通过管理平台操作。病区动态项目维护：修改病区动态模块中项目的显示内容。 护士排班维护：病区护士班次维护，支持维护一天或者多天。医生排班维护：病区医生班次维护。病区班次维护：维护病区班次。公告栏信息维护：维护病区公告栏内容。备忘录维护：对于备忘录默认展现信息维护。动态基础项目维护：维护动态项目基础数据，以便被动态模板维护时使用。动态项目模版：维护动态模板及使用该模板的病区。病区模块定制：病区模块维护，以及模块顺序、滚动时间。病区平面维护：维护病区的平面图，可以进行上传、查看、更新。功能模块维护：系统的功能模块维护。

        - 移动护理

- 患者主页

√支持根据所属护理病区、责任护士区分所辖患者，扫描患者码可定位至患 者主页，显示从 HIS 系统获取的患者基本信息，包括：姓名、性别、年龄、住 院号、入院日期、床号、科室、主治医生、诊断、饮食、过敏史、费用情况等；支持显示高危、新入院、过敏、手术等患者状态标识；支持集成展示患者的最新体征、最新评分、患者动态。

- 报告查看

√支持查看该患者相关的化验项目，可按时间段筛选查看检验和检查项目；

▲支持查看检验科对该项目给出的化验结果，包括各项结果的值、参考范围及异常标志。

- 体征录入

√支持通过 PDA 在患者床边记录患者的体温、脉搏、呼吸、心率等各项护理指标，录入过程中进行内容质控，异常体征予以提示，也支持体征批量录入及待测体征记录自动生成，支持体温单的自动绘制；支持体温、脉搏、呼吸、心率、血压、大便次数、出入液量、血氧饱和度、疼痛、血糖、胎心监护、尿量、各种引流管、体重、身高（自动生成体重指数）等体征信息采集，并可以根据医院实际情况调整；支持自动统计出入量、引流量、尿量等相关内容；√支持临床事件补录如手术、转科、出院等。

- 物联网设备绑定及数据

√支持各种物联网采集监测设备接入，如血压计、血氧仪、心电监护仪、血糖监测仪等，实时监测和自动传输录入功能，数据秒级回写系统。

- 护理记录

√支持通过 PDA 在患者床边实现护理记录的实时录入，包括基本体征、风险评估评分、出入量及病情记录等；支持查看历史记录并修改，数据同步护理病历；支持根据患者的体征数据（体温、心率、呼吸、收缩压、意识水平）自动进行早期预警风险评分（MEWS），并进行提醒及时干预，动态检测病情变化，早期发现潜在危险。

- 医嘱查询

√支持查看该患者相关的医嘱信息，医嘱查询默认条件为长期、全部类型，日期自行选择，可切换至临时医嘱，医嘱信息可按类型、时间段筛选查看。

- 医嘱执行

√支持对 PC 端生成的医嘱执行计划进行核对执行的功能，如口服药品、静脉输液、肌肉注射等医嘱的执行；支持扫描病人腕带条码或按床位号选择病人，根据 PDA 及药品标签的提示信息选择相关药品，扫描药品条码自动进行“三查七对”及执行操作的记录，若核对失败，PDA 能够发出提示引起护理人员注意；支持核对成功时，PDA 同步记录上传执行人、执行时间，由后台对数据进行统计。

- 皮试医嘱闭环

√支持扫码患者码和皮试医嘱码，开始皮试医嘱的执行，15min 后录入结果，皮试结果双人核对执行机制，结果回写 HIS，操作记录支持追溯查看。

- PIVAS 输液医嘱闭环

√支持从输液准备的医嘱复核到收药，到输液的执行及巡视全流程进行闭环管理，操作记录支持追溯查看；支持执行操作，到用药时间后，将药袋拿到患者床前进行输液，扫描患者码和医嘱码，核对无误提示“开始执行”，如果该药品不是该患者，系统会进行异常操作提示；支持巡视操作，对药品的输入情况进行巡视，可以输入相关的输液信息如滴速、有无反应等，点击确认，巡视完毕，并可自主设置输液提示时间；支持结束用药操作，扫描医嘱码确认结束，记录全流程的执行人和对应执行时间。

- 标本采集

√支持护理人员进行标本采集的查询、核对和记录功能，对象包括待采集项目、待发放项目和已采集项目，护理人员扫描病人腕带条码或按床位号选择病人，扫描条码自动进行核对以及执行操作的记录。

        - 门急诊输液管理

√门急诊输液管理，包括输液接药、药品的核对、加药核对、输液呼叫、输液接瓶、输液巡视及病人呼叫管理，并借助现在的无线网络、移动终端、条码技术完成匹配核对，保证了病人的输液的安全。

- 输液接药

√支持本院接药和外院接药 2 种接药模式；支持本院接药通过刷就诊卡/医保卡/身份证, 输入发票号、病历号、手机号、姓名调入患者信息进行接药，或者直接调入患者处方进行接药；支持提供处方接口服务，支持接药处方信息及效期的校验；支持提供皮试系统接口服务，支持皮试处方结果及效期的校验；支持接药登记完成自动分瓶，提供手工干预分瓶的功能和调入历史分瓶功能；支持患者同一天多次输液时默认按次进行接药，并记录当日已用次数、上一次输液时间、输液人；支持患者连续多天输液时按天进行接药，记录当前输液天数；支持接药完成自动打印输液标签，包括病人识别卡、输液瓶签和输液巡视卡，巡视卡支持拆分打印；支持输液标签重打功能，重打标签显示“重打”标识。

- 输液核对

√支持药品核对和加药核对功能；支持药品核对/加药核对可通过参数控制是否启用；支持 PC 端和 PDA 端操作；支持 PC 端可进行批量核对操作；支持 PDA 端扫码自动完成核对，无法扫码(如标签破损)时可手工操作。

- 窗口呼叫

√支持 2 种叫号方式，人工呼叫和扫瓶签自动呼叫；支持呼叫大屏显示，液晶屏、LED 屏、一体机等多种显示终端；√支持语音播报，可设置播报次数，默认播报三次；支持过号处理，呼叫下一个病人、或者 PDA 扫描下一个病人输液瓶签时则前一个患者自动过号。

- 输液处理

√支持首瓶穿刺和输液接瓶 2 种业务；支持窗口模式(病人自行前往窗口输液)和到座模式(护士推着小推车到病人座位为其输液)，到座模式需结合 PDA 使用；支持 PC 端和 PDA 端操作；支持 PDA 端扫码自动开始该瓶输液并结束上一瓶输液，无法扫码(如标签破损)时可手工操作；支持 PDA 端输液接瓶操作的 2 种扫码执行模式，单联核对(仅扫输液瓶签便可自动执行)和双联核对(需扫输液瓶签和病人识别卡 2 个码才能自动执行)；支持输液暂停/输液继续操作。

- 输液巡视

√支持输液滴数记录、不良反应记录和座位更换等巡视功能；支持历史滴数、不良反应查询；支持 PC 端和 PDA 端操作。

- 病人呼叫

√支持与医院硬件环境结合，通过显示屏(包括警示声音)接收病人呼叫信息；支持通过 PDA 接收病人呼叫信息，呼叫提示信息能够进行闪烁和声音提示（类似于 QQ 提醒）。

- 输液大厅

√支持提供输液大厅平面图；支持输液大厅座位编辑功能，包括普通座位、特殊药品、女性特座、VIP座位、加座座位；支持座位细卡和病人列表 2 种大厅显示模式；支持大厅接药、大厅接瓶、大厅巡视、更换座位、接药作废、标签重打等操作。

- 输液大屏

√支持输液患者的输液进程监控管理和呼叫患者接收管理； 支持多人同时呼叫显示，配备语音播报，可设置播报次数；支持定时刷新，翻页显示；支持姓名隐私保护，姓名采用*显示；支持液晶屏、LED 屏、一体机等多种显示终端。

- 注射执行

√支持注射接药登记功能，支持本院注射接药和外院注射接药；支持本院注射接药通过刷就诊卡/医保卡/身份证, 输入发票号、病历号、手机号、姓名调入患者信息进行接药，或者直接调入患者注射处方进行接药；支持提供注射处方接口服务，支持接药处方信息及效期的校验；支持提供皮试系统接口服务，支持皮试处方结果及效期的校验；支持接药登记完成自动生成注射计划，提供手工干预注射计划功能；支持接药完成自动打印注射标签，支持输液标签重打功能，重打标签显示 “重打”标识；支持注射执行在 PC 端和 PDA 端操作；支持 PDA 端扫码自动执行，无法扫码(如标签破损)时可手工操作。

      - 手术危机重症

        - 重症监护管理系统（ICU）（10 床）

√重症监护系统主要是协助重症监护室医护人员完成危重病人在监护期间的相关治疗、护理和监护工作，记录监护过程中的护理、治疗、和危重情况，自动接收监护仪和呼吸机等监护体征记录，集成其他信息系统的相关数据，让相关医护人员方便的获取病人在医院的就诊、治疗情况。生成监护期间监护记录单等相关医疗文书。主要功能应包括：

- 重症监护管理

√病人转入、刷新：增加监护病人；同步 HIS 的监护室病人。√病人转床、转出：监护病人转床、转科操作；仪器数据自动接收：监护设备数据采；集护理信息记录：病人护理信息记录；危重记录：监护病人危重情况记录中央监护：集中多屏监护病人信息危症病人评分：危重病人专业评分；血液流动力计算：病人血液流动力记录；液体出入量记录：记录液体出入量\平衡计算排班处理：护士排班处理；护理工作量：护理工作量统计；监护病人体征记录单：监护病人体征记录单液体出入量记录单：液体平衡记录单；病人监护记录综合记录单：ICU 重症护理记录单医嘱处理：ICU 医嘱执行处理；护士交接班记录：护理交接班管理导管护理：病人导管护理；重症病人交接：重症病人交接记录

- ICU 医生管理

√病人监护：查询病人监护情况重症评估：危重病人专业评分；血液流动力计算：病人血液流动力记录中央监护：集中多屏监护病人信息；体征记录单查询：监护病人体征记录单护理记录单查询：监护病人护理记录单监护病人查询：监护病人信息查询；液体平衡查询：监护病人液体平衡记录查询

- 其他

√系统支持医嘱执行时效监控配置，除监控医嘱执行及时性以外，还可监控输注类医嘱执行时长。

        - 手术麻醉管理系统（12 间含采集硬件）

- 手术申请

√手动录入手术申请信息：病人基本信息、手术内容、手术时间、手术医生等信息

- 手术申请信息接收

√连接医院信息系统 HIS 中的手术申请与安排系统，获取手术申请及安排信息，自动接收，生成手术申请记录。

- 手术安排

√能够对已接收的手术通知单进行手术台编排。确定每台手术的手术时间、手术房间、台次。能够确定每台手术的上台手术医生、麻醉医生、护士。能够打印手术安排报表。

- 手术通知

√统计并打印指定日期的手术汇总信息、能够支持通知区大屏显示

- 术前访视

√麻醉医生术前访视记录；方便输入:提供模板功能,方便填写,提高输入速度；能够自动提取 HIS，LIS，PACS 等系统体征、检验检查数据

- 护理信息

√能够对术前、术中、术后护理信息记录，提供手工输入、模板输入多种方式，方便操作。

- 器械管理

√能够手术过程中器械管理，，按照术前器械准备，术中器械添加，术后器械清分类操作。

- 仪器数据自动接收

√自动采集监护仪、麻醉机等床边监护设备中病人血压、心率、血氧、体温、脉搏等生命体征参数。记录麻醉手术期间所有体征趋势，统一存储于服务器。  实时显示麻醉记录单。对于伪差情况可以进行数据修正。自定义设置监控参数  即麻醉病人的生命体征参数。

- 术中麻醉记录

√将自动采集的病人生命体征参数以趋势表格和趋势图形的形式表现出来，数据显示时间间隔可以人为设定。对于自动描绘的趋势图，在权限允许的情况下，医生可以对其进行修正，修正的过程有记录可查。人工录入术中给药、输血输液、术中事件、实验室检验信息，录入过程方便快捷，符合麻醉医生手记麻醉单的习惯。麻醉单上的项目可人工定制，包括：麻醉相关参数、生命体征参数趋势，趋势曲线的颜色、图例，显示的药品、及其位置，特殊的给药、事件所使的图例，对于连续药物输注以及输液有剂量、速度、起止点记录。麻醉总结的内容可以在手术进行期间随时录入并保存。实时形成麻醉单和麻醉总结报告，并联网打印输出各种各样的麻醉、护理医疗文书，如：术前访视记录、复苏记录单、麻醉镇痛单、麻醉总结单等

- 麻醉复苏室处理

√记录复苏室的各种事件和护理信息，自动接收体征监护数据，生成单独麻醉复苏记录单

- 麻醉复苏评分

√对复苏病人进行 Steward 评分，提供复苏病人评分情况统计表

- 麻醉总结

√能够提供麻醉总结记录，按照医院的要求定制符合要求的麻醉总结记录单提供模板输入、手工输入多种方式、方便操作

- 麻醉收费

√手术计费及各种耗材计费支持自动生成、手工录入、模板录入等多种方式，药品计费可满足根据麻醉记录单自动记录及手工录入两种方式。

- 术后随访

√提供麻醉术后随访记录，根据实际要求，可记录多次书后随访记录，可定制麻醉随访记录单，提供模板输入、手工输入多种记录方式。

- 术后镇痛

√可针对手术病人，进行术后镇痛，提供模板输入方式、方便操作

- 病案打印

√集中打印病人手术后的各种病案文书：麻醉记录、访视记录、麻醉总结单、医嘱单、随访记录等等

- 病案提交

√提交病人病案，将该手术记录设置成完成状态

- 手术取消

√能够取消手术申请，提供取消原因输入，可查询，统计手术取消记录

- 系统查询

√在手术室内，麻醉医生、手术室护士可以根据给出条件检索到所需的病例。对调出的病例可以查看到病人围术期的所有信息，可以打印围术期报告（术前访视、麻醉单、护理记录单、麻醉总结）。使用者可以在线调出检索结果中的病人围术期病例，查看其围术期的全部信息。

- 系统统计

√使用者在权限允许的情况下，可以使用统计报表功能。使用者自行定义统计时间段和选择报表类型：麻醉医生工作量，手术医生 工作量，手术室护士工作量，按麻醉 ASA 等级统计的报表，分科别统计的报表、麻醉复苏统计报表，镇痛信息统计报表。

- 危重病人评分

√提供危重病人进行各种专业评分，有：TISS、APACHE2、CG 等

- 科室排班

√科室领导对科室人员的排班处理，医护人员可以在系统内查看到排班情况

- 麻醉 SOP 文档

√麻醉科室 SOP 文档管理，医护人员可以查阅相关文档

- 医嘱查询

√可在线查询手术病人在院医嘱情况

- 检验报告

√可在线查询手术病人检验报告查询

- 检查申请处理

√可在手术期间，进行手术病人检验申请处理、标本采集记录，条码打印

（已经有检验条码系统的情况下）

- EMR 查询

√可在线查询手术病人病历信息

- 费用清单

√提供查询病人科室所发生的费用清单

- 退费处理

√提供对病人在手术期间所产生费用、药品进行退回处理

      - 医技业务

        - 临床检验信息管理系统（LIS）

√需与院内检验信息管理系统对接，满足国家电子病历系统功能应用水平分级评价四级测评要求。

        - 合理用血系统

全院血液（输血）管理系统应主要以血袋编号为主线对血液在医院内的整 个生命周期进行跟踪管理，涉及模块包括：输血申请、交叉配血、血液入出库、输血管理、汇总统计等。系统功能应包括：

√临床输血申请：常规输血申请前先进行输血前评估；申请单自动获取病人信息；申请单能自动获取检查检验结果；对常规输血进行分级管理；输血知情同意书的自动管理等内容。

√审证用血管理：记录审证用血量与品种，查询和统计病人的审证用量。对审证量<用血量的病人进行警示。当审证量不足时，自动提醒医生。

√输血申请单（输血医嘱）执行：复核和执行医嘱，对需要配血的病人，打印配血条码等。配血血样的采集管理。

√交叉配血：显示患者的历史的检测信息，累计用血量；配血检测结果自动从仪器中获取，打印交叉配血单等，查询交叉配血信息。

√取血和发血管理：实现电子化的取血和发血。取血信息自动发送到护士站和医生站。

√输血过程管理：使用 PDA 现场记录或完成后进行输血过程记录.

√血液入库：将中心血站送到医院的血制品进行入库登记。

√监控和预警：血液有效期预警/库存量预警/血库需备血预警/标本流转监控 /血袋流转监控/拟输血患者监控/不良反应患者监控等

√血液库存管理：血库库存查询，可根据血液成分、血液来源、血型、制备日期、有效期等进行查询；血液失效登记：血库管理者对超过保存期的血制品进行登记。对入库的血制品进行汇总登记。入库血制品的明细报表。

√统计分析：床病人的用血登记表。 临床病人用血明细记录。临床病人用血的汇总报表。用血情况跟踪血型分布(在院及手术病人)人均手术用血量年手术增长与用血增长各种病手术用血量（各种手术用血量）统计查询发血至用血时长，配血血样送达时长，发血血液送达时长

        - 实验室质量管理系统

√需与医院现有实验室质量管理系统对接，满足国家电子病历系统功能应用水平分级评价四级测评要求。

        - 医学影像信息管理系统（PACS）

          - PACS 服务器系统

√采用 ORACLE 或 SQL SERVER 主流数据库。可以使用 windows、Linux、Unix 等主流操作系统。存储格式遵循 DICOM3.0 标准：具有常见 DICOM 影像的存储功能；具有DICOM 结构化报告 SR 的存储功能、具有 DICOM 留痕信息 GSPS 的存储功能；具有 DICOM Store 服务；具有 DICOM Worklist 服务；具有 DICOM PPSM 服务；具有 DICOM Query/Retrieve 服务。提供 DICOM3.0 的 SOP Class ： Patient Root Find/Move 、Study Root Find/Move，可允许多个客户端工作站同时根据患者姓名、检查设备、检查部位、影像号、检查时间日期等多种查询条件的组合形式查询与调阅影像，并提供查  询影像调阅前的缩略图预览功能。

√可以同时接受多个不同影像设备发送的数据，所有设备影像直接发送到服务器，不经过其他工作站中转，病人所有影像可以集中阅片。具有影像预取和影像自动路由功能。可以采用集中式数据库储存管理机制，使用快速定位算法，直接定位影像存储位置，数据库中无需记录图像索引信息。安全日志：提供影像数据的各种状态记录日志（影像修改、删除、存档、影像调阅、影像传输），并提供相应分析工具。具有符合 JPG、JPEG2000 标准压缩功能；具有有损压缩（LOSSY）和无损压缩（LOSSLESS）两种常见格式压缩功能。具有系统安全账户管理：用户和密码管理，可以配置系统级/用户组级/用户级不同的账户管理。具有日志管理：可以设置日志的记录级别。系统管理员权限由服务器统一管理，并发控制。只要拥有权限，可以从任意终端登陆，管理系统。

          - 影像工作站系统

√软件功能：平面旋转、翻转、无极缩放、放大镜、影像移动漫游、伪彩处 理、边缘提取、图像复制、支持按部位默认的窗宽、窗位或存储时设定的窗宽、窗位显示、ROI 自动窗宽、窗位调节、同时显示多幅图像时，可以独立调整各 幅图像的窗宽、窗位。系统允许用户自定义窗宽、窗位组合，并可方便选择、显示双窗宽/窗位、平滑、锐化处理、对比度翻转、伸展、补偿、图像标注、图像头信息查看、长度、面积计算显示，角度测量，椭圆测量，角度测量，距离测量，图形标注，箭头标志，图像文字标注、ROI 平均密度值测量、心胸比测量、DICOM DIR 光盘读取、多帧 DICOM 图像循环播放;序列 DICOM 影像动态回放。每个工作站免费提供影像 2D/3D 重建处理：常规提供如 MPR(正交多平面重建)、fMPR(任意多平面重建)、MIP(最大密度重建)、VR(容积重建)等 2D/3D 影像重建处理功能。

√系统支持按检查类型相关的显示设置自动安排显示布局，支持按用户可选择和可定义的显示设置调整显示布局。影像比较：同时调阅一个病人或多个患者不同诊断序列、不同时期影像对比显示以帮助诊断。对于相同检查的 CT 影像序列可自动对齐后自动逐层比较，对于不同检查的 CT 影像序列(复查、随访等)可手动对齐后自动逐层比较，尤其适用于反复多次复查的结核患者。恢复原始图像显示功能。MR 和 CT 图像定位线显示、导航。同一窗口内多序列图像多定位线交叉引用。关键图像标记和显示。支持多屏设置显示。支持丰富的影像打印排版模式：同一个病人不同检查影像拼图打印；不同病人的相同/不同检查影像拼图打印。可导入各种非 DICOM 格式影像(BMP/JPEG/TIF)执行浏览和操作。可将 DICOM 影像帧及影像序列导出为 BMP/JPEG/TIF 格式或 AVI 视频格式。

5.1.5.4.4.3 影像高级处理系统

√每个工作站免费提供影像 2D/3D 重建处理：常规提供如 MPR(正交多平面重建)、fMPR(任意多平面重建)、MIP(最大密度重建)、VR(容积重建)等 2D/3D 影像重建处理功能。

          - √WebPACS

√支持 DOCOM 标准：支持 DICOM 标准 2011 年版定义的全部影像 IOD 类型的调阅；DICOM 影像压缩：支持 DICOM 标准定义的无损压缩算法；支持 DICOM 标准定义的有损压缩算法：用户可自行设置和选择影像压缩率(压缩质量)；影像在线存储管理：支持任意间期的影像在线存储管理；支持采用磁盘阵列、RAID-5 容错的在线影像管理架构支持在线存储影像自动维护管理；支持影像在线存储容量动态扩展能力；系统安全管理：DICOM 通讯的注册及授权访问机制，拒绝任务非授权用户的 DICOM 访问操作。

√WebView 主要的影像操作功能及参数指标；直接读取和显示、处理各类 DICOM 影像：支持 CT/MR/CR/DR/DSA/RF 以及超声和核医学 DICOM 影像等浏览；执行原始 DICOM 影像或(有损/无损)压缩后 DICOM 影像的读取和显示、处理影像浏览终端操作 DICOM 格式影像实现影像浏览任务，因此可以真正地实现诸如窗宽/窗位以及 CT 值测量这类医学影像特有的属性的操作。提供多参数查询、分类查询、时间间期查询等影像查询操作 DICOM 影像 Header 信息浏览；影像反转；影像镜像显示影像旋转；影像多级缩小、放大影像单帧、多帧显示；影像动态播放(可自定义或动态调节播放速度)窗宽/窗位实时调节角度、长度以及不同形状 ROI 面积/周长/密度或 CT 值测量任意形面积/周长测量任意图形、文字标注功能(可动态调节字体/颜色)

          - RIS 信息管理系统

√支持 DICOM worklist 服务；针对配置 DICOM Modality Worklist 服务的影像设备，实现 worklist 功能，优化工作流程，提高效率。支持多个预约队列，能够方便地在不同队列间切换，对已经安排的预约提供改约和取消预约功能；预约和检查注意事项能够反馈给申请医生和科室；可定制的影像号分配策略，可统一分配，也可按设备分配。支持多种病人信息/申请单信息录入方式(包括病人的基本信息及申请单信息)：包括手工录入、条形码识别、HIS/EMR 获取、磁卡读取等。同时支持通过扫描仪、数码相机等方式将申请单输入到计算机,保存临床申请信息，并与患者信息、影像对应存档。

√支持集中登记、分部门登记两种登记方式；能够进行多部位的同时登记分诊。能够进行退登记、患者查询操作。可进行病人复诊登记，对重复登记项目内容自行预设与维护。支持绿色通道处理机制，可以在特殊紧急状况完成病人的紧急登记注册和检查，检查完成后自动和手动执行病人信息的匹配、校正和合并操作。自动查询并使用（或不使用）复诊病人过去检查信息，使用其检查序号，并记录其检查频次。支持多媒体查询功能，病人可通过一卡通、条码、及 ID 号等进行个人诊断状态查询。可按多种方式进行全科信息资料检索、查询及统计如统计阴性率阳性率、工作量、检查次数、部位、住院病人、外院病人、平诊病人、急诊病人、病人性别、年龄段等。分级用户权限管理；支持排队叫号系统；可进行病人复诊登记、对重复登记项目内容自行预设与维护；对不同类型检查的收费可自行预设及维护，并自动进行计算显示；内置诊断报告模板生成、编辑及管理机制。

√可以将当前报告直接存为报告模板。提供查询前级医师报告和既往检查报告能力。 可直接调用当前报告患者检查申请单内容参考。提供从报告界面直接执行报告打印预览能力。 提供报告界面直接执行报告打印输出能力。可与 PACS 影像工作站软件流程集成和数据通讯，执行图文一体化诊断报告构建和输出；在诊断报告过程启动时，自动触发和激活影像终端侧同步执行当前患者影像序列查询、自动装载和浏览过程。可 自 动 查 询 并 获 取 当 前 患 者 检 查 的 影 像 在 线 状 态 （IHE，Image Availability），为医师第一时间启动患者软拷贝诊断操作提供基础。报告编辑书写过程支持对电子申请单的浏览。支持急诊病人报告由写报告的医生自审核功能，强制将除急诊以外的所有影像检查报告提交审核。

√支持阅读审核后的报告的功能，提供与审核前报告的对比功能或在阅读已审核报告时提示审核修改前的内容（修改痕迹保留）。支持打印审核后的报告和重打功能。支持各种形式的病人、报告、影像资料、临床诊断、影像诊断等查询或组合查询。可以对报告描述、诊断结果中的词句进行模糊查询；根据医生权限不同，每台诊断工作站均可以做报告审核，取决于医生的权限。提供使用过程中的安全管理机制。

5.1.5.4.4.6 超声信息管理系统

√支持多种病人信息/申请单信息录入方式(包括病人的基本信息及申请单信息)：包括手工录入、条形码识别、HIS/EMR 获取、磁卡读取等。同时支持通过扫描仪、数码相机等方式将申请单输入到计算机,保存临床申请信息，并与患者信息、影像对应存档。支持自动叫号排队系统。支持检查预约/取消，登记/取消。支持预约单/检查单打印，可打印条码；检查单/预约单可以按检查类型和检查项目自由配置格式和内容。支持急诊、门诊、住院、体检等各种病人类型的登记，并支持优先级设置。支持 DICOM 方式采集超声影像。支持非 DICOM 影像设备的图像采集，并可转换为 DICOM 标准格式。支持超声影像动态采集及录像结果（AVI）回放。支持在动态回放过程中采集单帧影像。

√支持图像导入、导出功能，支持 BMP/JPG 格式。可以前台采集和后台采集图像，特殊患者可以先进行图像采集，把图像保存在工作站上，可以集中的把急诊患者图像采集下来。所见及所得报告编写方式，丰富的模板库，科室医生可以结合自己的习惯把诊断用语分为公有和私有模板。超声诊断工作站可以看到此患者的放射报告和图像资料。可以提取到临床的医嘱，检验的结果等。历史诊断报告列表功能，医生可随时查看当前病人的所有历史检查信息和历史诊断报告。提供医学的特殊字符、疾病报告模版。支持为诊断报告设置疾病分类关键词。报告单样式管理功能，可以随意设置多种格式的报告单样式。支持将典型报告内容保存为教学用报告的功能。可通过检查号、姓名（模糊查询）、年龄（岁、月、天）、性别、设备明细、检查状态、检查时间组合查询。可以通过病人的类型（住院、门诊、体检）以及编号、检查部位、检查项目、申请科室、报告医生、审核医生、是否急诊等组合查询。可以对报告描述、诊断结果中的词句进行模糊查询。支持诊断结论查询，并可将查询结果导出到 EXCEL 作进一步统计打印。锁定系统，保证在用户暂时离开时，系统不被非法使用。常用信息项目维护，添加/修改/删除检查设备、职业、收费类型、检查科室、民族、患者来源、检查医生等信息项目。诊断语句维护，添加/修改/删除诊断模板、诊断词条；对诊断词条的显示进行排序。提供数据备份，可导出当前系统配置信息、患者检查信息、采集的图像信息，进行数据备份，防止硬盘损坏、病毒破坏、操作系统崩溃等意外造成的数据丢失。

√提供数据恢复，在意外发生时，恢复备份的系统配置信息、患者检查信息、采集的图像信息，保证系统数据和患者数据不丢失。加载患者历史检查报告和图像。可在所见即所得的图文报告书写页面上进行患者基本信息的登记。可以在打印报告时选择打印机、进行打印参数调整、指定报告打印份数以及打印报告的特定页（多页报告）。可以对诊断模板树进行自定义的分层结构。可以设置诊断内容的字体样式包括大小、颜色、粗细等。

5.1.5.4.4.7 内镜信息管理系统

√支持十二指肠镜、膀胱镜、鼻咽喉镜、妇科腹腔镜、宫腔镜、结肠镜、胃镜、腹腔镜、支气管镜等设备。在编写报告时，可显示患者历史资料及历史影像，以供对照报告编写调用，报告中对当前已选择的影像可以单独进行文字说明，并可由用户自行选择体位  标记。编写报告操作简单，采用一个界面即可完成编写报告工作，操作流程序  符合内窥镜诊断流程。提供丰富的范本，用户可以自行添加修改范本。图像采集可实时显示设备传过来的图像，可一键式采集，采集的图像可以供报告系统调用可导出至其它存储设备。支持动态采集，动态回放，动态图像回放提取功能。

        - AI 影像辅助软件

√过影像分类、目标检测、图像分割、图像检索等方式，完成病灶识别与标注、三维重建、靶区自动勾画与自适应放疗等功能，应用在疾病的筛查、诊断和治疗阶段。

        - 病理信息管理系统

√提供基于集成平台的病理检查流程交互服务，需包含检查申请单提交、标

本采集、送检、接收、计费、报告审核等流程服务，检查报告发送和撤销服务，心电图报告调阅服务；对院内或医联体内提供检查结果调阅功能；提供业务服务的标准消息协议。

        - 电生理信息管理系统

- 基础平台

√按照医院集团一体化管理的要求，统一业务规则、业务标准以及业务流程，搭建多院区架构的全院心电电生理网络平台，实现集团各院区门诊、急诊、病 区、体检等各科室检查的全面接入，并与 HIS、EMR 等系统进行对接,实现数据 共享交互。

- 采集和分析

√提供通用的分析工具，如同屏对比、波形放大、电子分规测量及心电图数据重新分析功能。实现任意心搏放大、单导联图谱漂移、全屏图谱漂移。具有向量分析技术。实现 Cabrera 导联功能、附加导联功能。阿托品试验采集及处理流程。实现心电事件、起博心电、晚电位功能。实现漏诊提示：对心电图因显示分辨率问题导致的可能被疏忽的细节异常进行提示，防止造成漏诊。导联纠错功能：如果心电图数据因为导联接反或者胸导联接错位置而导致数据不对，无需重新采集病人数据，医生可以通过软件进行纠正。实现危急值预警流程，自动诊断出危机值数据，系统进行预警，提醒诊断医生优先诊断。

- 电生理数据处理

√实现原始数据的自动解析，并可进行归档、生成电生理报告，报告可院内共享。实现电生理设备包括 Holter、运动平板、动态血压、脑电图、肌电图、 TCD，听力检查、眼科检查、神经电生理检查等。根据临床实际需要，实现重新定义报告格式，并且可对电生理参数进行相应的统计分析。实现电生理数据归档和管理，数据经过归档后，在科室内实现数字化管理和院内数据共享。

- WEB 终端浏览

√Web 终端浏览可查看原始数据，调整走速和增益，实现全院数据共享。具有在线心电图分析功能，查看长时间原始心电波形；实现心电图处理测量功能，波形显示、幅值调整、单页多页显示、新旧病历对比功能、心拍自动分析、心拍特征点自动识别、心拍特征点手动微调、走纸速度调整、波形放大等功能。

- 统计分析

√系统查询统计包括患者信息查询、仪器使用统计、工作量费用统计、阳性查询、低值查询、数据范围查询等。实现数据输出为 DBF、EXCEL、TXT、JPG 等格式供第三方软件分析，能进行各种分类分项统计，提供各种统计报表样张。

- 危急值推送

√实现危急值的自动预警和消息推送。根据接收的心电、电生理检查信息危重程度不同，可自动进行诊断分级并通过弹窗报警提示，避免危急的数据淹没在常规的心电列表中，使危急的数据得到及时处理。

- 电生理数据安全

√实现数据修正，显示数据的审计、修改的痕迹；实现数据离线保存、恢复。实现单机版运行，保证异常情况下的数据恢复。在线数据实现 RAID5 进行备份，保证数据的安全性和资料延续性。接入医院集团统一门户平台，实现统一身份认证，同步用户权限，不同权限管理不同的内容。实现用户分组机制，用于简化用户授权。提供用户访问日志功能，对访问过的数据以及特殊的操作进行记录，并提供记录查看和检索手段。

- 信息集成交互服务

√提供国家、省、市各类数据上报以及医院的业务需求对接。应实现异构设备连接接入，数量根据医院最终制定。院方最终的须全部包含在内。

        - 血液透析管理（含35套床位配套设施）

          - 预约管理与签到

√患者基本信息：病人基本信息维护：姓名、性别、联系方式等。预约排班：提供透析病人治疗排班功能。治疗签到：提供病人签到功能；体重秤血压计支持数据接口，可实现患者刷卡自动签到。

          - 医疗管理

√今日透析：医生对某一班次某一病室患者信息的集中管理。病历首页：提供病人病历信息：透析史、血管通路史、过敏史、家族史等。透析处方：提供病人透析相关参数，如血流量、超滤率、抗凝剂使用等。透析用药：提供血透病人用药医嘱，如长期、临时医嘱等。患者列表：所有正在诊疗患者进行显示查询。

          - 护理管理

√今日透析：护士对某一班次某一病室患者信息的集中管理。透前准备：班次治疗前的相关信息准备，如：需要准备的净化器、透析液等。治疗单查询：查询患者历史治疗信息。护士管理：制定护士关注特定患者及填报时间监控。

5.1.5.4.8.4	医疗文件管理

√知情同意书：记录患者血液净化风险同意书、静脉置管书、风险同意书等。上传保存文档扫描图片。

5.1.5.4.8.5	统计与分析

√患者基本信息统计：新病人数、长期病人数、临时病人数、转院数、死亡数等。传染病统计：对传染病种类数量等信息进行统计。费用统计：血透室工作量及病人费用明细统计报表。治疗项目统计：治疗项目统计，如：HD 次数、HDF 次数、血管通路统计等

5.1.5.4.8.6	系统配置与维护

√维护床位信息目录，维护透析处方内容信息，设置不同用户登录权限管理。 5.1.5.4.8.7	数据同步工具

√同步医院检验结果信息。同步医院辅助检查结果信息。 5.1.5.4.8.8	数据上报

√在公网模式下实现与江苏省血透质控平台自动数据上报。 5.1.5.4.8.9	耗材和药品库存管理

√管理净化器及导管等耗材的入库、出库及查询实时库存，每月盘存功能。

35套床位配套设施参数

| 序号 | 模块名称 | 单位 | 数量 | 参数要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助血压计 | 台 | 1 | 臂筒式血压计，压力：（0～270）mmHG （0.36kPa）脉搏数：40次/分～180次/分，有串口接出数据 | 自助接诊系统 |
| 2 | 轮椅秤 | 台 | 1 | 支持轮椅称重，有串口接出数据，对接电脑 | 自助接诊系统 |
| 3 | 透析信息卡 | 张 | 200 | 定制IC卡 | 自助接诊系统 |
| 4 | 刷卡器 | 台 | 1 | 至少支持通过RS232 串口或USB 口实现同PC 机及相关设备的连接，USB 采用无驱技术。 | 自助接诊系统 |
| 5 | 平板电脑 | 台 | 6 | 存储≥62G、内存≥8G；屏幕尺寸≥9英寸，屏幕分辨率≥2048*1536 | 移动办公,床旁护理 |
| 6 | 串口线 | 根 | 4 | 至少支持R232直通和2、3交叉线 | 数据传输，连接体重秤、血压计到自助机上 |
| 7 | 液晶大屏 | 台 | 1 | 超高清HDMI接口电视，≥55寸,≥5 核高性能 ，≥4K 图形处理器 | 大屏显示患者信息，方便就诊及患者家属知悉患者治疗状况及宣教 |

        - 治疗信息管理

√与现有治疗信息管理系统进行对接，满足国家电子病历系统功能应用水平分级评价四级测评要求。

        - 中医特色系统

√与医院现有中医智能辅助诊疗系统对接。

        - 体检系统

√体检管理系统应实现将以往人工操作的健康体检过程所得到信息转换成全信息化的电脑管理，使体检过程更为流畅、更有条理，更加便于管理，从而实现体检业务管理的自动化、信息化和规范化。 主要功能应包括：

          - 基础维护

√体检项目、套餐维护：体检项目、套餐基础资料维护科室员工维护：各科室工作人员的基本资料；体检单位维护：体检单位基本信息的维护；会员信息管理：维护会员的基本资料；个人档案维护：对所有受检用户的资料进行维护体检仪器设备维护：体检设备的使用状态维护；健康采集模板维护：设定模板类别、类型及常见的结果简单自动诊断专家库：设置专家诊断结果内容；高级自动诊断专家库：进行高级专家诊断结果的内容定制

          - 预约管理

√预约提醒：对已经生效的预约进行提示；预约登记：登记预约，并指定生效时间；预约取消：取消已经生效但不将履行的预约 。

          - 登记接待；登记确认：

√登记体检人员的相关体检的确切信息。接待管理：确认体检信息和受检者的信息，按排体检流程。体检查询：查询体检状态

5.1.5.4.11.4 收费管理

√个人体检收费：个人体检收费管理；单位体检结算：单位体检结算及单据管理；体检管理：体检结果录入：分科室录入或自动仪器采集检验结果，并自动小结；总检管理：录入或自动生成总检结果体检集中管理：提供体检结果集中录入、管理窗口

5.1.5.4.11.5 体检报告管理

√个人体检报告管理：个人体检报告查询、打印等；单位体检报告管理：单位体检综述报告、阳性汇总表等的查询、打印。综合性报告管理：各类专项统计报告查询、打印；查询统计：工作量统计 医生、科室工作量统计，体检中心工作汇总表体检疾病统计：各类疾病的统计分析综合查询：体检报告综合查询 5.1.5.4.11.6 外部接口子系统

√LIS 接口：完成与 LIS 的检验结果以及体检的样本信息数据交互；RIS、PACS 接口：完成体检与 RIS/PACS 的检查结果与检查者信息的数据交互；HIS 接口：完成与 HIS 的收费信息数据交互

    - 患者服务（便民服务）

      - 互联网应用

        - 微信小程序

| 分类 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 公共 | √注册 | 用户通过输入手机号、获取验证码操作完成账户注册流程。 |
|  | √短信验证码登录 | 注册手机号和获取短信验证码登录操作。 |
|  | √banner | 医院主图 |
| 医疗 | √医院介绍 | 包含医院特色介绍、科室介绍、医生介绍、就诊指南、院内平面导航，让用户能便捷查询医院基本信息。同时提供医院详细地址、公交路线信息、医院服务电话和官方网站地址，方便患者就医。 |
|  | √预约挂号 | 基于医院的挂号资源进行开发，实现居民通过小程序随时随地进行预约挂号服务。居民在了解自己需要挂号的科室信息后，可以搜索查询附近医院科室的详细信息，如当天排班的所有医生信息、专科医生的数量、剩余号源信息等等，选择号源进行预约挂号。 通过平台提供的更集约更高效的寻医就诊方式，进行医院、科室、专家（专病）及号源信息展示并进行预约挂号。 |
|  | √签到取号 | 用户预约挂号成功后，在签到取号时间地点范围内（后台可配置可签到取号的时间地点范围）系统支持用户完成在线签到取号。 |
|  | √门诊缴费 | 支持居民对门诊待支付项目，包括诊疗预约费用、药费、检查检验费等进行查询、支付，同时支持对已支付项目进行查询，便于居民掌握自己的支付历史情况。 |
|  | √报告查询 | 支持查询用户及绑定家庭成员的检验、检查、病理、体检报告。针对检验报告可以展示每个指标的结果，并以不同的颜色区分出异常指标；针对体检报告可以展示体检建议、检验指标的结果、检查的结果信息及诊断信息。 |
|  | √费用查询 | 实现用户通过移动端对医院门诊和住院过程中产生的相关费用总额、费用明细情况进行查询，了解所花费用的明细情况。 |
|  | √住院押金 | 实现用户通过移动端在线充值住院预缴金，预缴金充值方式支持微信支付方式。同时支持查询用户本人或其家庭成员（须在院状态）的消费总金额、已缴押金总额、余额、押金缴费记录。 |
|  | √每日清单 | 实现用户通过移动端对本人或家庭成员（须在院状态）当日住院费用清单进行查询，了解每日住院费用总额和所花费用的明细情况。 |
|  | √消息通知 | 可以选择挂号消息推送 |
|  | √出院清单 | 实现用户通过移动端在出院时查询出院结算记录，电子发票地址复制。 |
|  | √出院带药 | 实现用户通过移动端在出院后查看出院药品服用方式等信息。 |
|  | √门诊排队 | 按签到时间显示 |
| 我的 | √个人信息 | 提供个人信息完善及维护的入口，包含相关必填信息以及非必填信息的完善，维护好个人信息，便于其他服务的正常使用。 |
|  | √实名认证 | 支持用户在线发起实名认证的申请，（微信人脸若认证） |
|  | √我的家庭 | 实现用户管理家庭成员。 用户通过输入家庭成员基本信息进行添加绑定。绑定后可帮助家庭成员进行挂号预约、报告查询、查看排队信息、预缴充值等操作。帮助居民更好地关注家庭成员的健康状况，有效提升产品体验。 |
|  |  | 对接公安系统，实现通过人脸识别的方式进行实名认证。 |
|  | √卡管理 | 通过移动应用在手机上绑定就诊卡信息。 |
|  | √我的发票 | 用户可查看账户名下所有已认证就诊人的院内发票记录，并支持在线生成电子发票。 |
|  | √预约记录 | 查询预约挂号记录信息。 |
|  | √我的二维码 |  |

        - 统一支付平台

√聚合支付平台应集成线上移动支付、线下移动支付（当面付、扫码付）、互联网网页支付等多应用模式于一体，接通支付宝支付、微信支付、银联卡支付等多种支付渠道，以全新的支付系统理念服务医疗领域。平台涵盖支付管理、渠道管理、应用管理、数据报表等功能，统一接入微信、支付宝、银联、各银行、医保、商保等支付方式，为预约挂号缴费、诊间支付、住院费缴费等提供聚合支付、统一对账、统一客服等服务。系统主要功能应包括：

一、平台服务

√平台应涵盖支付管理、渠道管理、应用管理、数据报表等功能，统一接入 微信、支付宝、银联、各银行、商保等支付方式，为预约挂号缴费、诊间支付、住院费缴费等提供聚合支付、统一对账、统一客服等服务。系统主要功能应包括：

√1、登记接入统一支付平台的医院信息，并制作数字安全证书，配置接入安全及数据传输安全机制。2、处理所有通过支付平台的交易请求指令，包括支付请求、查询结果请求，交易退款请求指令等，并且形成待对账流水。3、管理统一支付平台已对接开通的支付渠道，例如支付宝、微信、银联在线等渠道。4、聚合支付云平台每日自动向支付宝、微信、银联渠道发起下载对账清单，进行对账。并对单边张进行相应的调账处理。5、为医院提供 web 端界面，查询所有需渠道交易流水、excel 导出，以及相关统计分析。6、统一封装支付宝、微信、银联卡 3 大主要支付移渠道的移动应用支付中间件，包括 IOS 苹果版和安卓版。支付平台统一渠道入网，免除外围应用去多个渠道申请手续和时间周期上的烦恼。7、前置网关模块是支付云平台的对外暴露在公网的功能模块，是平台软件系统级别的一道安全屏障。管理移动应用和互联网应用准入登记、接入授权功能模块。输出相关接口和接入安全要求。

二、交易平台

√提供与支付宝、微信、银联的交易服务。对内接收各终端业务系统的支付请求，对外与银联、支付宝、微信支付渠道进行支付交易，把支付交易结果信息返回给各终端业务系统。交易的更新、处理、完成等全过程管理及完整的日志记录，全程可追踪。提供直观的、可显化的查询界面。

三、对账管理平台

√对账平台主要是进行财务对账，集成内部各终端业务应用系统的交易信息、各外部银联、支付宝、微信的交易信息，完成各终端业务系统、各账户、各银  行间的对账。提供可视化界面，显示异常记录明细。

      - 预约管理

        - 分时段挂号预约中心

- 支持号源同步管理

√需要支持排班医生及号源同步，医生诊间复诊预约，预约号源查询统计功能。支持通过系统途径：查询医院科室信息；查询预约挂号开诊医生明细列表；查询预约挂号开诊医生值班日期；查询开诊医生当日排班、查询开诊医生近期的排班信息；外围渠道进行预约挂号，平台生成预约订单号给外围渠道。

- 支持预约管理

√操作员在 HIS 系统中进行排班操作，同步给提交给预约平台。预约平台需要根据预的约渠道来分配可预约的时间范围信息。号源变更功能——修改号源系统能够限制需要提前 2 天进行操作，如果不能修改，需要提示消息返回拒绝操作原因。医生停诊管理——进行停诊操作，需要将医生停诊信息传给预约平台，由预约平台取消所有的与本次停诊相关的号源，取消成功并发送短信后（已经取号的患者不发短信）提示信息管理系统（HIS）可以进行停诊操作。预约挂号流程及功能支持——患者在医院人工窗口或院内自助使用医院诊疗卡（自助设备上需要输入诊疗卡密码）进行预约挂号时，如果患者信息不全（如：没有身份证号、联系电话）时，需要患者出示二代身份证在人工窗口或院内自助上进行信息补登。预约取号功能说明——患者在预约当天（预约时段之前）到医院自助设备上进行预约取号，患者选择取号时系统需要显示“初诊患者”和“持诊疗卡患者”的选项，如果有诊疗卡则直接从预交金中扣除挂号费；如果是初诊患者，则提示将二代身份证放置在身份证阅读区，系统查询出预约记录后提示患者进行充值取号（与办卡流程一致）并吐出诊疗卡。患者在自助设备或者在护士分诊、导诊台取号时将进行科室排队：具体排队原则是预约号与现场号交替叫号。预约取消功能说明（现场挂号无号源限制）——患者已经在预约平台预约过的患者，在预约时段前需要进行预约取消的操作。

- 支持预约挂号统计

√预约来源渠道统计功能、门诊医生预约工作量统计功能、门诊科室预约工作量统计功能、医院预约复诊率统计功能、患者爽约率查询等。

- 支持患者黑名单管理

√如果在医院规定一个月内， 连续 3 次不来医院取号的患者，将在 7 天内不能使用医院的任何预约挂号渠道进行挂号。患者黑名单取消——操作员通过查询预约时间段或患者姓名或诊疗卡号或电话号码或身份证号码等查询条件，找出黑名单中的患者记录，为患者解除黑名单。

      - 就诊管理

        - 自助服务管理系统

√自助服务系统需要实现自助建档、智能导诊、预约挂号、医技预约、签到取号、挂号 及缴费、各类检验检查报告单打印、影像胶片打印、病理报告打印、病历打印、电子票据 打印、补打指引单、住院预交金、医院各类公示信息查询、满意度评价等应用的自助操作，将服务延伸到各个角落，为患者提供方便快捷的服务，从而进一步提高就诊效率和服务质 量，减少人力成本，改善医院整体的就医环境，改善患者就医体验。通过这样的综合自助 服务系统建设，达到对就诊流程进行优化的目的。

        - 排队叫号系统

√提供各科室挂号病人信息、分配病人到各个医生（支持手工、自动分配病人）、针对每个医生有病人等待队列，医生叫号，病人到诊室就诊。1、支持显示科室当日号源信息；2、支持手工分诊与自动分诊；3、支持病人叫号功能；4、支持查询功能，包括查询就诊状态、排队情况、叫号情况等信息；5、支持多媒体，能够与语音叫号系统、显示屏系统衔接。

        - 医技计费管理系统

√门急诊终端执行确认/取消；住院终端执行确认/取消；手术室退药申请/收费/退费。

        - 门诊护士站

√一、基本信息维护1、支持诊室维护，护士可以对各诊区的诊室进行添加，删除，修改；2、支持诊台维护，护士可以对各诊室的诊台进行添加，删除，修改；3、支持分诊队列维护，护士可以对各分诊队列进行添加，删除，修改；4、支持患者转归信息维护，护士可以按时间，挂号科室，挂号医生进行查询患者转归信息，支持信息修改；5、支持门诊排班变更信息查询，护士可以对门诊医生排班变更信息就行查询；6、支持患者基本信息查询，护士可以按就诊卡号和时间进行查询患者的基本信息；

√二、分诊管理：1、支持自动分诊，系统自动对待分诊的患者进行分诊诊室；2、支持手动分诊，护士可以对患者进行退出诊台，退出队列，调整队列位置以及设置分诊队列上限人数；3、支持候诊队列信息查询，查询当前科室、专家当日候诊队列信息。

√三、门诊输液：1、支持院注登记，登记门急诊患者院内注射的项目及次数等信息；2、支持输液配药，门诊护士根据院注登记的信息完成配药并确认操作；3、支持注射拔针，门诊护士在完成注射操作后，确认执行；

      - 结算管理

        - 门诊挂号划价收费管理系统

√1、门急诊收费、退费要求提供自动获取或直接录入收费信息。要求提供多种结算方式，并支持全部或者部分退费。2、门急诊发票重打要求提供录入门急诊发票号重新打印，作废原发票。3、收费员日结算要求提供收款员收费进行结存并打印日结报表。4、其他功能要求提供使用发票号和机器生成号管理发票。要求提供日结、多种结算方式、多种支付方式，能灵活设置发票归集项，提供收费处输入药品时自动检测药房数量。5、查询统计要求提供收费员发票查询、收费员工作量统计功能。要求提供门诊收费分项查询功能。6、支持以统一账户管理支持信用就医流程，在信用额度中，提供患者信用额度的修改功能。

        - 出入院管理

√1、入院登记——要求提供为患者办理入院登记、收取住院预交金、住院处直接接诊流程、未被病房接诊患者修改住院科室。要求提供患者登记同时录入担保信息。2、出院登记——要求提供住院处直接出院登记流程及确认患者医嘱和费用信息无误后办理出院登记。3、出院召回——要求提供住院处出院召回操作。4、患者信息修改——要求提供检索患者的基本信息，修改患者姓名、出生日期、民族、籍贯等基本信息。5、无费退院——要求提供为没有发生费用的患者办理无费退院。6、担保管理——要求提供担保金的收取、返还、补打等操作，要求提供担保信息查询。7、身份变更——要求提供自费转医保、医保转自费、自费转公费、公费转自费等不同身份类别之间的变更功能。8、查询——要求提供患者入院情况查询、患者出院情况查询；9、预交金管理——要求提供住院患者预交金的收取，返还，补打等。要求提供打印预交金收据凭证。10、预交金日结算——要求提供预交金日结并打印清单。11、非药品收费——要求提供对单项费用录入和复合项目、组套项目费用录入功能选择。12、非药品退费——要求提供手工集中退费功能。13、退费确认；要求提供对于退费申请进行退费确认。14、催款单打印；要求提供查询打印低于警戒线的患者的催款单。15、欠费标准设置；要求提供全院，病区，科室，个人，合同单位设置警戒线。16、手工开封帐管理——要求提供单个在院患者手工开封帐操作、按科室进行批量患者手工开封帐操作。17、查询——要求提供预交金查询、患者费用查询、在院患者日费用清单查询。18、中途结算——要求提供患者住院中阶段性的结算，并打印结算收据。19、出院结算——要求提供患者出院结算并打印结算收据。20、欠费结算——要求提供患者欠费结算，并打印票据（根据实际情况）。21、结算召回——要求提供对中途结算、出院结算和欠费结算的患者进行取消结算。22、操作员日结——要求提供统计预交金在院病人各项费用、出院病人结账和退款统计。23、查询统计——要求提供按照不同方式查询预交金并打印清单、查询出院登记未结算的患者费用清单、结算发票信息查询。

        - 诊间结算

√支持自助诊间结算。

      - 导诊管理

        - 门诊导诊系统

√为患者提供预约挂号、自助缴费、检验检查结果的查询、诊间结算、就诊流程引导、费用查询等门诊便民业务。

      - 信息推送

        - 消息推送服务平台对接

√对接平台，实现无人值守的自动信息服务（包括信息查询，预约，挂号，咨询，提醒，问候，宣传等等）

    - 运管管理

      - 物资管理

        - 字典维护

√1、支持物资分类维护，支持维护物资分类科目信息，支持多级科目维护；2、支持物资字典维护，支持维护物资分类科目下的具体物资项目信息（包括物资的文档、图片信息等），如规格、零售价、最小单位，加价规则等；维护与物资项目相关的厂家注册信息（包括文档、图片信息等），如生产厂家、注册号、注册时间等；3、支持供应商维护，支持维护供货公司、生产厂家的基本信息，如公司名称、公司地址、电话等，可维护许可证、合同等扩展信息。4、支持物资加价率维护：支持维护物资项目的加价率信息；5、支持入出库科室维护：支持维护具体的物资仓库、物资使用科室的入库科室、出库科室；提供物资非药品对照功能，可对照物资与非药品收费项目（用于对非药品收费项目收费时扣除物资库存）。

        - 入出库管理

√1、支持系统初始化时初始化库房物资的库存数量。2、支持入库管理，支持库房的正常入库、发票入库、核准入库、入库退库、特殊入库、备货入库、备货换货、备货退货等多种入库类型，并可以按照采购计划生成的采购单、备货物资进行入库；支持科室的物资入库申请；支持打印入库单、条形码。3、支持出库管理，支持正常出库、特殊出库、出库退库、出库审批等多种出库类型，支持按照科室的入库申请单、采购计划单出库；支持打印出库单。

        - 库存管理

√1、支持管理库房库存、备货物资库存的库存数量、上下限数量、库位号，支持多条件组合查询物资库存情况。2、支持盘点管理，支持对库房物资项目进行库存盘点、打印，支持查看历史盘点单。3、支持高值耗材管理，支持对高值耗材从入库到出库的流动跟踪。4、支持月结管理，支持对库房物资的月结操作，支持撤销、汇总、打印月结数据。5、支持科室物资请领，临床科室从物资库申请物资。

        - 查询统计

√支持物资出入库统计，通过多条件组合设置查询物资的入库、出库信息；支持单据查询补打，支持补打入库单、出库单、结存单单据。

      - 高值耗材管理

√高值耗材条码化追溯管理系统应满足现代医院对高值耗材的管理需要，系统应支持条码技术，与医院 HIS 系统有机结合，并在管理流程中实行严格的多环节核对功能，最终达到高值医用耗材的规范化管理目标。主要功能应包括：备货产品目录管理：将供货商提供的高值耗材产品目录导入系统，导入时，若系统中无高值耗材的字典，则会自动创建，而不需要用户手工去维护高值耗  材的字典。导入后，中心库房对导入成功的高值耗材进行审核。审核通过的进  行备货操作。备货信息管理及使用管理：与 HIS 做接口，手术室备货确认并计费后，在对应的手术室所在的二级库房直接生成病人的备货使用单，生成时扣除该耗材的备货数量。

      - 资产管理

√中心库房管理系统（固定资产）对医院各医疗设备（包括总务后勤资产） 的入库、出库、报废、盘存等业务进行规范化管理，实现整个医院设备资产的统一管理，使设备资产从科室提交采购需求到执行采购，到入库，直至进入医院的各个部门，都可以在计算机上进行处理、查询，做到账账相符、账物相符，并最终为财务及管理部门提供详细、完备、准确的业务记录和分析数据。完成基础数据维护，包括设备资产的分类、账簿、固定资产名称规格字典等。要求能够按照自定义要求进行添加、修改，同时支持多套国家标准。提供包括入库业务、出库业务、转科业务、报损业务、库房盘存功能、月末结账等基本功能。实现中心库房管理系统与设备采购管理系统的有效对接，科室执行采购、到货安装验收后可以根据合同编号快速完成入库处理，减轻手工进行入库、出库的工作量，减少人为工作造成的差错。支持采购入库自动转出库功能。提供详细的查询统计功能。可以按自定义条件对业务单据、业务明细、库存批次、科室在用帐、资产汇总报表、业务汇总报表等进行查询统计分析。在进行设备出库时自动生成资产编码并打印。支持各类资产折旧管理。

      - 财务管理系统（全成本核算、预算系统）

√1、与财务管理系统对接；2、包含医院科室成本管理的成本数据采集、分摊设置及成本计算功能；3、支持查询分析医院对外报送和对内管理所使用的报表；4、包含 HIS 数据成本核算接口；5、支持与原有用友系统对接（包含与江苏省预算管理一体化系统的接口）。6、预算体系创建平台：通过该平台搭建用户的多维预算体系，达到实现医疗机构个性化预算体系的要求；7、支持预算填制的过程管理平台和预算填制的全流程：可以实现预算填制的过程管理，监控下级的预算填制过程；支持从院部预算目标下达、下级预算填报、预算数据上报、预算数据批复、数据汇总、预算数据调整等全过程的预算填制过程；支持预算几上几下的填报过程；8、预算的分析和执行监控平台：能够提供执行监控功能，能够从业务数据获取执行数，对业务系统进行预算控制和预警；支持预算数据通过医疗机构报表进行分析；支持预算多维数据通过自由报表、商业智能平台展现；

      - 办公 OA

√具有门户管理、通知公告、发文管理、收文管理、督办管理、文件传阅、工作论坛、日程管理、车辆管理、任务管理、满意度调查、医德考评、会议管理、考勤管理、工作流管理、薪酬查询、表单引擎、问卷管理、请假管理等功能。

    - 统一接口

      - 医疗协同（中医院中心对接卫健委医网通）

√双向转诊对接、分级诊疗对接、远程影像对接、远程会诊对接（含远程会 诊中心硬件）、集中审方对接、健康随访对接、临床检验对接、网络心电对接、消毒供应对接、药物配供对接、医护调度对接、区域共享中药房、其他对接等 接口接入区域医共体平台（符合“医网通”建设需求）

      - 上报及接口（包含且不限于所列接口）

√康复管理系统接口、医废管理系统接口、自助发药机分包机接口、排队叫号接口、治未病诊疗系统接口、发热门诊医疗服务检测接口、省阳光采购平台招采子系统（含网采率上报）、省健康信息管理平台、省影像云、省妇幼系统接口、医保结算清单上报、公立医院绩效考核上报、省卫统上报、电子发票系统(含医保及财政)、城市驾驶舱卫生分舱、我的盐城APP（更换或含第三方对接软件模块）、江苏医保云（更换或含第三方对接软件模块）、电子处方流转、医保智能监管平台、食源性慢病上报、传染病上报（含国家传染病智能监测预警对接）、慢性阻塞性肺疾病上报、死亡医学证明书报告卡、中暑报告卡、农药中毒报告卡、慢五病上传、医保DRG、电子处方流转、双通道药品流转、医保平台接口（含工伤、计划生育、医保追溯码等）、血糖监测、自助挂号缴费报告机（含影像、检验）、县区域健康信息平台对接、银联接口（含数字人民币）、财务接口、远程医疗接口、离休接口（含第三方对接软件模块）、省检验共享平台对接、门（急）诊诊疗信息页质量上传等院内其他在用成熟接口对接。

      - 离休前置服务开发

√按照现有离休业务流程，开发离休患者结报服务，满足医院使用需求。

      - 我的盐城 app（业务开发）

按照“我的盐城 APP”的接口要求完成接口开发，满足医院使用需求。

| 序号 | 接口大类 | 类别 | 接口名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | √医院基础信息 | 查询类 | 医院信息查询 |
| 2 |  |  | 科室信息查询 |
| 3 |  |  | 普通医生信息查询 |
| 4 |  |  | 专家医生信息查询 |
| 5 |  |  | 护士信息查询 |
| 6 |  |  | 麻醉师信息查询 |
| 7 |  |  | 药师信息查询 |
| 8 |  |  | 其他人员信息查询 |
| 9 | √门诊病人信息 | 查询类 | 门诊患者基本信息(证件号) |
| 10 |  |  | 查询门诊患者基本信息(常规卡号) |
| 11 |  |  | 查询门诊患者基本信息(外部电子健康卡) |
| 12 |  |  | 查询门诊患者基本信息(PATID) |
| 13 |  |  | 患者配送信息查询 |
| 14 |  | 业务操作类 | 患者身份证建档 |
| 15 |  |  | 患者户口簿建档 |
| 16 |  |  | 患者护照建档 |
| 17 |  |  | 患者军官证建档 |
| 18 |  |  | 患者驾驶证建档 |
| 19 |  |  | 患者港澳居民通行证建档 |
| 20 |  |  | 患者台湾居民通行证建档 |
| 21 |  |  | 患者外国人永久居留证 建档 |
| 22 |  |  | 患者入出境通行证建档 |
| 23 |  |  | 患者旅行证建档 |
| 24 |  |  | 患者其他有效法定证件建档 |
| 25 |  |  | 住院患者基本信息更新 |
| 26 |  |  | 门诊患者基本信息更新 |
| 27 |  |  | 患者配送信息登记 |
| 28 |  |  | 患者配送信息更新 |
| 29 | √门诊当班挂号 | 查询类 | 线下就诊当班出诊科室查询 |
| 30 |  |  | 线上就诊当班出诊科室查询 |
| 31 |  |  | 全部当班出诊科室查询 |
| 32 |  |  | 线下就诊当班出诊医生查询 |
| 33 |  |  | 线上就诊当班出诊医生查询 |
| 34 |  |  | 全部当班出诊医生查询 |
| 35 |  |  | 线下就诊当班科室信息查询 |
| 36 |  |  | 线上就诊当班科室信息查询 |
| 37 |  |  | 全部当班科室信息查询 |
| 38 |  |  | 线下就诊当班科室号源信息查询 |
| 39 |  |  | 线上就诊当班科室号源信息查询 |
| 40 |  |  | 全部当班科室号源信息查询 |
| 41 |  |  | 线下就诊当班医生号源信息查询 |
| 42 |  |  | 线上就诊当班医生号源信息查询 |
| 43 |  |  | 全部当班医生号源信息查询 |
| 44 |  |  | 线下就诊当天排班号序查询 |
| 45 |  |  | 线上就诊当天排班号序查询 |
| 46 |  |  | 全部当天排班号序查询 |
| 47 |  |  | 关联当前挂号途径查询门诊患者挂号记录(PATID) |
| 48 |  |  | 不关联挂号途径查询门诊患者挂号记录(PATID) |
| 49 |  |  | 关联当前挂号途径查询门诊患者挂号记录(ghxh) |
| 50 |  |  | 不关联挂号途径查询门诊患者挂号记录(ghxh) |
| 51 |  | 业务操作类 | 线下就诊进行门诊挂号预算 |
| 52 |  |  | 线上就诊进行门诊挂号预算 |
| 53 |  |  | 60图文就诊进行门诊挂号预算 |
| 54 |  |  | 60视频就诊进行门诊挂号预算 |
| 55 |  |  | 门诊医保挂号结算 |
| 56 |  |  | 门诊自费挂号结算 |
| 57 |  |  | 门诊医保挂号取消 |
| 58 |  |  | 门诊自费挂号取消 |
| 65 | √门诊缴费 | 查询类 | 查询门诊患者正常收费结算信息(PATID) |
| 66 |  |  | 查询门诊患者退费结算信息(PATID) |
| 67 |  |  | 查询门诊患者红冲结算信息(PATID) |
| 68 |  |  | 查询门诊患者西药处方收费结算明细信息 |
| 69 |  |  | 查询门诊患者中药处方收费结算明细信息 |
| 70 |  |  | 查询门诊患者草药处方收费结算明细信息 |
| 71 |  |  | 查询门诊患者治疗处方收费结算明细信息 |
| 72 |  |  | 查询门诊患者医技收费结算明细信息 |
| 73 |  |  | 查询门诊患者体检处方收费结算明细信息 |
| 74 |  |  | 查询门诊患者自动挂号产生挂号收费信息收费结算明细信息 |
| 75 |  |  | 查询门诊患者未结算的待缴费处方信息(PATID) |
| 76 |  |  | 查询门诊患者预算完成的待缴费处方信息(PATID) |
| 77 |  |  | 查询门诊患者已正常结算的待缴费处方信息(PATID) |
| 78 |  |  | 查询门诊患者无需结算(仅限自备标识=1时)的待缴费处方信息(PATID) |
| 79 |  |  | 查询支付结果 |
| 80 |  | 业务操作类 | 可进行不从院内账户走的门诊收费预算 |
| 81 |  |  | 可进行走院内账户的门诊收费预算 |
| 82 |  |  | 可进行不从院内账户走的门诊收费结算 |
| 83 |  |  | 可进行走院内账户的门诊收费结算 |

      - 江苏医保云（业务开发）

√按照“江苏省医保云”的接口要求完成接口开发，满足医院使用需求。

| 序号 | 接口编号 | 接口名称 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1060 | 获取医院患者ID信息 | 获取门急诊患者ID信息 |
| 2 | 1060 | 获取医院患者ID信息 | 获取住院患者ID信息 |
| 3 | 1061 | 获取院区信息查询 | 获取院区信息查询 |
| 4 | 2260 | 获取科室列表信息 | 输入院区代码获取门急诊科室列表信息 |
| 5 | 2260 | 获取科室列表信息 | 输入院区代码获取住院科室列表信息 |
| 6 | 2260 | 获取科室列表信息 | 输入院区代码获取其它科室列表信息 |
| 7 | 2260 | 获取科室列表信息 | 输入院区代码+科室代码精确查询门急诊科室信息 |
| 8 | 2260 | 获取科室列表信息 | 输入院区代码+科室代码精确查询住院科室信息 |
| 9 | 2260 | 获取科室列表信息 | 输入院区代码+科室代码精确查询其它科室信息 |
| 10 | 2260 | 获取科室列表信息 | 输入院区代码+科室名称模糊查询门急诊科室信息 |
| 11 | 2260 | 获取科室列表信息 | 输入院区代码+科室名称模糊查询住院科室信息 |
| 12 | 2260 | 获取科室列表信息 | 输入院区代码+科室名称模糊查询其它科室信息 |
| 13 | 2260 | 获取科室列表信息 | 获取住院科室列表信息 |
| 14 | 2261 | 获取科室详情 | 获取门急诊科室简介 |
| 15 | 2261 | 获取科室详情 | 获取门急诊科室位置信息 |
| 16 | 2261 | 获取科室详情 | 获取住院科室简介 |
| 17 | 2261 | 获取科室详情 | 获取住院科室位置信息 |
| 18 | 2261 | 获取科室详情 | 获取其它科室简介 |
| 19 | 2261 | 获取科室详情 | 获取其它科室位置信息 |
| 20 | 2262 | 获取医生信息 | 输入科室代码查询科室下所有医生信息 |
| 21 | 2262 | 获取医生信息 | 输入科室代码+医生代码精确查询医生信息 |
| 22 | 2262 | 获取医生信息 | 输入科室代码+医生名称根据医生名模糊查询医生信息 |
| 23 | 2262 | 获取医生信息 | 输入科室代码+医生名称根据医生名模糊查询医生信息 |
| 24 | 2263 | 获取号源 | 入参号源开始时间、结束时间传入参数一致（按天查询号源信息） |
| 25 | 2263 | 获取号源 | 输出-号源日期列表信息中专科专家号医生姓名传本人姓名，普通号名称按本医院普通号名称回传 |
| 26 | 2263 | 获取号源 | 当医生排班表下没有号源信息时，排班表信息不返回 |
| 27 | 2263 | 获取号源 | 获取出诊号源信息 |
| 28 | 2263 | 获取号源 | 获取停诊号源信息 |
| 29 | 2263 | 获取号源 | 获取约满号源信息 |
| 30 | 2264 | 占号 | 根据科室信息进行占号 |
| 31 | 2264 | 占号 | 根据医生信息进行占号 |
| 32 | 2264 | 占号 | 根据号源信息进行占号 |
| 33 | 2265 | 取消占号 | 挂号后没有进行支付取消占号 |
| 34 | 2265 | 取消占号 | 挂号并进行了支付后取消占号 |
| 35 | 2265 | 取消占号 | 根据门诊流水号取消占号 |
| 36 | 2265 | 取消占号 | 根据医疗机构订单号取消占号 |
| 37 | 2265 | 取消占号 | 挂号登记和号源释放都成功后返回成功标志 |
| 38 | 2265 | 取消占号 | 挂号登记失败，号源释放成功，返回失败标志 |
| 39 | 2265 | 取消占号 | 挂号登记成果，号源释放失败，返回失败标志 |
| 40 | 2265 | 取消占号 | 通过江苏医保云平台挂号并支付成功之后的取消挂号，第一步先在江苏医保云平台进行退费操作，江苏医保云平台退费成功后再向医药机构发起取消挂号申请 |
| 41 | 2266 | 查询挂号信息 | 查询当日挂号信息 |
| 42 | 2266 | 查询挂号信息 | 查询预约挂号信息 |
| 43 | 6260 | 待缴费列表查询 | 门急诊费用明细查询 |
| 44 | 6260 | 待缴费列表查询 | 住院费用明细查询 |
| 45 | 6260 | 待缴费列表查询 | 门急诊费用汇总查询 |
| 46 | 6260 | 待缴费列表查询 | 住院费用汇总查询 |
| 47 | 6262 | 医疗机构订单状态查询 | 医疗机构无就诊介质订单状态查询 |
| 48 | 6262 | 医疗机构订单状态查询 | 医疗机构电子凭证订单状态查询 |
| 49 | 6262 | 医疗机构订单状态查询 | 医疗机构居民身份证订单状态查询 |
| 50 | 6262 | 医疗机构订单状态查询 | 医疗机构社会保障卡订单状态查询 |
| 51 | 6263 | 诊断明细查询 | 本次门急诊诊断明细信息查询 |
| 52 | 6263 | 诊断明细查询 | 本次住院诊断明细信息查询 |
| 53 | 6263 | 诊断明细查询 | 本次门急诊症状明细信息查询 |
| 54 | 6263 | 诊断明细查询 | 本次住院症状明细信息查询 |
| 55 | 6264 | 费用明细查询 | 门急诊外购处方费用明细查询 |
| 56 | 6264 | 费用明细查询 | 住院外购处方费用明细查询 |
| 57 | 6264 | 费用明细查询 | 门急诊非外购处方费用明细查询 |
| 58 | 6264 | 费用明细查询 | 住院非外购处方费用明细查询 |
| 65 | 6265 | 医保退费 | 医疗机构线下进行现金部分退费的时候调用平台进行退费 |
| 66 | 6265 | 医保退费 | 医疗机构线下进行医保部分退费的时候调用平台进行退费 |
| 67 | 6265 | 医保退费 | 将结果返回给定点医疗机构 |
| 68 | 6265 | 查询退款状态 | 查询门急诊退款结果，可使用该接口查询自已通过申请退款提交的退款请求是否执行成功 |
| 69 | 6265 | 查询退款状态 | 查询住院退款结果，可使用该接口查询自已通过申请退款提交的退款请求是否执行成功 |
| 70 | 6261 | 医保退费检查 | 医保退费检查定点医疗机构是否可以进行门急诊退费 |
| 71 | 6261 | 医保退费检查 | 医保退费检查定点医疗机构是否可以进行住院退费 |
| 72 | 6360 | 医保订单结算结果查询 | 医保自费全部订单状态查询 |
| 73 | 6360 | 医保订单结算结果查询 | 只结现金订单状态查询 |
| 74 | 6360 | 医保订单结算结果查询 | 只结医保订单状态查询 |
| 75 | 6361 | 医保结算结果通知 | 通知医疗机构回调类型 |
| 76 | 6361 | 医保结算结果通知 | 通知医疗机构结算类型 |
| 77 | 6361 | 医保结算结果通知 | 通知医疗机构冲正授权的有效期 |
| 78 | 6362 | 医保退费结果通知 | 江苏医保云平台调用定点医疗机构发起退费结果通知 |
| 79 | 6362 | 医保退费结果通知 | 定点医疗结构把医保退费结果数据回写系统 |
| 80 | 6362 | 医保退费结果通知 | 系统内退费确认 |
| 81 | 6362 | 医保退费结果通知 | 返回退费成功标识或退费失败标识 |
| 82 | 2460 | 押金查询 | 根据证件号码进行押金查询 |
| 83 | 2460 | 押金查询 | 根据患者ID进行押金查询 |
| 84 | 2461 | 押金缴纳 | 医保方式押金缴纳 |
| 85 | 2461 | 押金缴纳 | 非医保方式押金缴纳 |
| 86 | 2462 | 押金退款 | 缴纳押金后没有办理入院时可以从线上发起线上退费 |
| 87 | 2462 | 押金退款 | 出院完成后离院后可以发起退押金操作 |
| 88 | 5460 | 项目互认信息查询 | 检验项目互认信息查询 |
| 89 | 5460 | 项目互认信息查询 | 检查项目互认信息查询 |
| 90 | 5460 | 项目互认信息查询 | 其它项目互认信息查询 |
| 91 | 5461 | 报告明细信息查询 | 检验报告明细信息查询 |
| 92 | 5461 | 报告明细信息查询 | 检查报告明细信息查询 |
| 93 | 5461 | 报告明细信息查询 | 其它报告明细信息查询 |
| 94 | 5463 | 住院日清单 | 住院日清单 |
| 95 | 5465 | 消息推送 | 消息推送 |
| 96 | 5466 | 获取对账信息 | 获取对账信息 |

      - 城市驾驶舱卫生分舱

| 序号 | 接口名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | √基础目录 | 医院基本信息 |
| 2 |  | 医生人员信息 |
| 3 |  | 护理人员信息 |
| 4 |  | 其他人员信息 |
| 5 |  | 门急诊科室信息 |
| 6 |  | 住院科室信息 |
| 7 |  | 其他科室信息 |
| 8 |  | 收费项目目录 |
| 9 |  | 材料目录 |
| 10 |  | 疾病诊断目录 |
| 11 |  | 手术目录 |
| 12 |  | 药品基本信息 |
| 13 | √患者基本信息 | 门急诊患者基本信息表 |
| 14 |  | 住院患者基本信息表 |
| 15 | √门（急）诊信息 | 门诊挂号表 |
| 16 |  | 门诊就诊记录表 |
| 17 |  | 门（急）诊医嘱明细表（药品类） |
| 18 |  | 门（急）诊医嘱明细表（检查类） |
| 19 |  | 门（急）诊医嘱明细表（检验类） |
| 20 |  | 门（急）诊医嘱明细表（手术类） |
| 21 |  | 门（急）诊医嘱明细表（处置类） |
| 22 |  | 门（急）诊医嘱明细表（材料类） |
| 23 |  | 门（急）诊医嘱明细表（嘱托） |
| 24 |  | 门（急）诊医嘱明细表（其它） |
| 25 |  | 门诊收费记录表 |
| 26 |  | 门诊收费明细表 |
| 27 | √住院信息 | 住院就诊记录表 |
| 28 |  | 住院医嘱明细表（药品类医嘱） |
| 29 |  | 住院医嘱明细表（检查类医嘱） |
| 30 |  | 住院医嘱明细表（检验类医嘱） |
| 31 |  | 住院医嘱明细表（手术类医嘱） |
| 32 |  | 住院医嘱明细表（处置类医嘱） |
| 33 |  | 住院医嘱明细表（材料类医嘱） |
| 34 |  | 住院医嘱明细表（嘱托医嘱） |
| 35 |  | 出院患者收费记录表 |
| 36 |  | 出院患者收费明细表 |
| 37 |  | 住院出院小结报告 |
| 38 |  | 住院死亡记录 |
| 39 | √西医病案首页 | 西医病案首页 |
| 40 |  | 西医病案首页手术 |
| 41 |  | 西医病案首页出院诊断 |
| 42 | √中医病案首页 | 中医病案首页 |
| 43 |  | 中医病案首页手术 |
| 44 |  | 中医病案首页治疗性操作 |
| 45 |  | 中医病案首页出院诊断 |
| 46 | √检查检验记录 | 门急诊检验记录表 |
| 47 |  | 门急诊检验明细表 |
| 48 |  | 住院检验记录表 |
| 49 |  | 住院检验明细表 |
| 50 |  | 体检检验记录表 |
| 51 |  | 体检检验明细表 |
| 52 |  | 检验互认项目对照表 |
| 53 |  | 门急诊检查记录表 |
| 54 |  | 住院检查记录表 |
| 55 |  | 体检检查记录表 |
| 56 |  | 检查互认项目对照表 |
| 57 | √手术输血记录 | 手术记录 |
| 58 |  | 输血记录 |
| 65 | √药品出入库信息 | 西药药品入库明细 |
| 66 |  | 中成药药品入库明细 |
| 67 |  | 中草药药品入库明细 |
| 68 |  | 其它药品入库明细 |
| 69 |  | 西药药品出库明细 |
| 70 |  | 中成药药品出库明细 |
| 71 |  | 草药药品出库明细 |
| 72 |  | 其它药品出库明细 |
| 73 | √三级公立医院绩效考核 | 门诊数据上报表 |
| 74 |  | 住院数据上报表 |
| 75 |  | 医院数据上报表 |

      - √电子处方流转

| 序号 | 接口名称 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子处方上传预核验 | 输入-处方信息 |
| 2 | 电子处方上传预核验 | 输入-处方明细信息 |
| 3 | 电子处方上传预核验 | 输入-就诊信息 |
| 4 | 电子处方上传预核验 | 输入-诊断信息 |
| 5 | 电子处方上传预核验 | 实现医师开方时的医保电子处方信息预核验 |
| 6 | 电子处方上传预核验 | 预核验通过的处方才能进行上传 |
| 7 | 电子处方上传预核验 | 上传时处方须经定点医疗机构医保医师签名且院内医保药师审核通过 |
| 8 | 电子处方医保电子签名 | 定点医疗机构使用全国统一的医保信息平台下发的国密数字证书 |
| 9 | 电子处方医保电子签名 | 对上传的电子处方信息及处方格式化电子文件进行医保电子签名 |
| 10 | 电子处方上传 | 定点医疗机构将医保电子签名后的签名结果上传至医保电子处方中心 |
| 11 | 电子处方上传 | 定点医疗机构将医保电子签名后的处方文件上传至医保电子处方中心 |
| 12 | 电子处方撤销 | 定点医疗机构对还未结算的异常电子处方进行撤销操作 |
| 13 | 电子处方信息查询 | 定点医疗机构可查询上传的患者处方内容 |
| 14 | 电子处方信息查询 | 定点医疗机构可查询上传的患者处方状态 |
| 15 | 电子处方审核结果反馈 | 定点医疗机构可接收在取药机构的电子处方审核结果通知信息 |
| 16 | 电子处方审核结果反馈 | 定点医疗机构可根据自身业务需要，考虑是否对接该接口实现实时接收处方审核结果通知 |
| 17 | 电子处方审核结果查询 | 定点医疗机构可主动查询为患者开具的处方在取药机构的处方审核结果信息 |
| 18 | 电子处方取药结果反馈 | 定点医疗机构可接收在取药机构的电子处方取药结果通知信息 |
| 19 | 电子处方取药结果反馈 | 定点医疗机构可根据自身业务需要，考虑是否对接该接口来实现实时接收处方取药结果通知 |
| 20 | 电子处方取药结果查询 | 定点医疗机构可主动查询为患者开具的处方在取药机构的处方结算结果信息 |
| 22 | 电子处方药品目录查询 | 定点医药机构查询可开具的电子处方药品目录范围 |
| 23 | 电子处方药品目录查询 | 定点医药机构查询可取药的电子处方药品目录范围 |
| 24 | 电子处方购药库存校验 | 定点医疗机构主动查询药品库存是否满足需求 |

      - 省阳光采购平台对接

| 需求 | 明细清单 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| √采购业务交换需求（耗材采购业务对接要求） | 接口列表-H001连通性测试 | 按照《江苏省药品（医用耗材）阳光采购和综合监管平台采购业务对接实施方案》执行 |
|  | 接口列表-H002获取接口调用凭据 |  |
|  | 接口列表-H003获取采购目录 |  |
|  | 接口列表-H004获取产品规格、型号 |  |
|  | 接口列表-H005新建采购订单 |  |
|  | 接口列表-H006添加采购订单明细 |  |
|  | 接口列表-H007提交采购订单 |  |
|  | 接口列表-H008获取订单明细信息 |  |
|  | 接口列表-H009获取配送信息 |  |
|  | 接口列表-H010入库 |  |
|  | 接口列表-H011退货 |  |
| √采购业务交换需求（药品采购业务对接要求） | 接口列表-H001连通性测试 |  |
|  | 接口列表-H002获取接口调用凭据 |  |
|  | 接口列表-H003获取商品信息 |  |
|  | 接口列表-H004获取企业 |  |
|  | 接口列表-H005新建采购订单 |  |
|  | 接口列表-H006添加采购订单明细 |  |
|  | 接口列表-H007提交采购订单 |  |
|  | 接口列表-H008获取订单明细信息 |  |
|  | 接口列表-H009获取配送信息 |  |
|  | 接口列表-H010收货 |  |
|  | 接口列表-H011退货 |  |
| √其他接口 | 医院HIS系统对接 |  |

      - 疾病诊断相关分组（DRG）付费对接

√系统实现应按照《国新健康医保病案信息采集接口开发文档V1.20》进行设计。

| 接口名称 | 功能要求 |
| --- | --- |
| √病案信息上传 | 病案主页 |
|  | 病案附页 |
|  | 出院小结 |
|  | 检查主单 |
|  | 手术列表 |
|  | 重症监护 |
| √病案查询 | 病案查询 |
| √病案作废 | 病案作废 |
| √医院信息系统接口 | his系统对接 |
|  | pacs系统对接 |

      - 江苏省卫生健康云临床检验平台交互接口

√HR01-检验报告调阅服务

| 交互事件名称 | 检验报告调阅服务 |
| --- | --- |
| 交互场景描述 | 医生在进行患者接诊时，HIS 系统调用互认平台提供的“HR01-检验报告调阅服务”（需要通过前置机）， 查询该患者是否有近一年的检验报告。如果有则返回url，HIS 系统打开此 url 可在页面上查看到具体 的检验报告。 |
| 服务地址 | http://IP:PORT/pmemr/productMutualRecognition/getCrossUrl |
| 服务方法 | HTTP POST |
| 服务类型 | 通用服务 |
| 服务提供方 | 检验结果互认共享平台 |
| 服务调用方 | 医院 HIS 系统 |
| 加密方式 | 无加密 |
| 防重放 | 否 |
| 备注 |  |

√HR02-开单互认提醒服务

| 交互事件名称 | 开单互认提醒服务 |
| --- | --- |
| 交互场景描述 | 医生在开立检验申请项目时候，HIS 系统调用互认平台提供的“HR02-开单互认提醒服务”（需要通过 前置机）， 查询该患者是否有与开立项目相对应的可互认的检验报告。 |
| 服务地址 | http://IP:PORT/pmemr/productMutualRecognition/checkApply |
| 服务方法 | HTTP POST |
| 服务类型 | 通用服务 |
| 服务提供方 | 检验互认平台 |
| 服务调用方 | 医院 HIS 系统 |
| 服务接收方 |  |
| 加密方式 | 无加密 |
| 防重放 | 否 |
| 备注 |  |

√HR03-互认提醒处理结果查询服务

| 交互事件名称 | 互认结果查询服务 |
| --- | --- |
| 交互场景描述 | 若开单项有对应的可互认报告，HIS 系统打开 “HR02-开单互认提醒服务”“返回的url， 医生进行互 认操作 。当互认 url 页面关闭后，HIS 系统可通过此接口”HR03-互认结果查询服务”， 获取刚才在互 认页面的互认操作结果，HIS 可根据自身业务要求， 依据互认结果及预约开单状态完成业务闭环。 |
| 服务地址 | http://IP:PORT/pmemr/productMutualRecognition/getCheckInfo |
| 服务方法 | HTTP POST |
| 服务类型 | 通用服务 |
| 服务提供方 | 检验互认平台 |
| 服务调用方 | 医院 HIS 系统 |
| 服务接收方 |  |
| 加密方式 | 无加密 |
| 防重放 | 否 |
| 备注 | 注意检验所返回的主项目编码均为平台码在互认系统中映射的请求机构院内编码 |

√HR04-互认报告导入申请服务

| 交互事件名称 | 互认报告导入申请服务 |
| --- | --- |
| 交互场景描述 | 医生在撰写病例时，HIS 系统调用互认平台提供的“HR04-互认报告导入申请服务”（需要通过前置机）， 查询该患者是否有已互认的检验报告，如果有则返回url，HIS 打开 url 页面，医生可在此页面上选择 需要导入的检验结果。 |
| 服务地址 | http://IP:PORT/pmemr/productMutualRecognition/importApply |
| 服务方法 | HTTP POST |
| 服务类型 | 通用服务 |
| 服务提供方 | 检验结果互认共享平台 |
| 服务调用方 | 医院 HIS 系统 |
| 加密方式 | 无加密 |
| 防重放 | 否 |
| 备注 |  |

√HR05-导入内容查询服务

| 交互事件名称 | 导入内容查询服务 |
| --- | --- |
| 交互场景描述 | HIS 系统打开“HR04-互认报告导入申请服务 ”返回 url 对应的页面， 由医生选择要导 入的检验结果，在此 url 页面关闭后，HIS 系统再通过“HR04-互认报告导入申请服务 ” 返回的 businessId 调用“HR05-导入内容查询服务 ”获得导入内容。 |
| 服务地址 | http://IP:PORT/pmemr/productMutualRecognition/getImportInfo |
| 服务方法 | HTTP POST |
| 服务类型 | 通用服务 |
| 服务提供方 | 检验互认平台 |
| 服务调用方 | 医院 HIS 系统 |
| 服务接收方 |  |
| 加密方式 | 无加密 |
| 防重放 | 否 |
| 备注 | 注意检验所返回的主项目编码均为平台码在互认系统中映射的请求机构院内编码 |

      - 食源性疾病监测与溯源平台对接

√上传病例接口——病例接口加密数据明文格式

| 序号 | 字段名 | 字段说明 |
| --- | --- | --- |
|  | fillerAccount | 填报账号 |
|  | mechanismName | 操作单位 |
|  | caseCode | 病例编号 |
|  | onsetTime | 发病时间 时间格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 正确：2022-03-12 19:18:00 错误：2022-3-12 19:18:00 发病时间早于就诊时间 |
|  | treatmentTime | 就诊时间 |
|  | deathTime | 死亡时间 |
|  | name | 患者姓名 |
|  | birthday | 出生日期 yyyy-MM-dd 出生日期早于发 |
|  | gender | 患者性别 |
|  | profession | 患者职业 具体职业类型见附录 |
|  | phone | 联系电话或座机 05xx-xxxx |
|  | isHospitalized | 是否住院 |
|  | hospitalNum | 住院号（住院是的话必填） |
|  | workUnity | 患者工作单位或学校 学生或者托幼儿 童。此项必填 |
|  | belongsType | 患者属于 |
|  | nowProvinceName | 现居省名称 |
|  | nowCityName | 现居市名称 |
|  | nowAreaName | 现居区名称 |
|  | adress | 现居地址 |
|  | identity | 身份证号 |
|  | socialCode | 社保号 |
|  | guardian | 监护人姓名 |
|  | clinicNumber | 门诊号 |
|  | isFollowup | 是否复诊 |
|  | hasAntibiotics | 是否服用抗生素 |
|  | antibioticsName | 抗生素名称（服用的话必填） |
|  | isFood | 是否怀疑食物引起 |
|  | otherExposures | 发病前一周其他暴露情况 |
|  | filler | 填表人 |
|  | fillTime | 填写时间 yyyy-MM-dd (HH:MM(:ss)) 都可。 必须晚于就诊时间 |
|  | foodHistoryList | 饮食史列表 |
|  | foodName, | 食物名称 |
|  | foodType | 食物类型 具体食物类型见附录 |
|  | eatingPlace | 进食场所 具体进食场所见附录 |
|  | processingType | 加工或包装方式 |
|  | eatingTime | 进食时间 必须早于发病时间 |
|  | togetherNumber | 共同进食人数 |
|  | otherSick | 其他人是否发病 |
|  | isSampling | 是否采样 |
|  | eatingPlaceType | 进食地点类型 1 国内 2 国外 |
|  | eatingPlaceProvinceName | 进食地点省名称 |
|  | eatingPlaceCityName | 进食地点市名称 |
|  | eatingPlaceAreaName | 进食地点区名称 |
|  | eatingPlaceAddress | 进食地点地址 |
|  | buyPlace | 购买场所 具体购买场所见附录 |
|  | buyPlaceType | 购买地点类型 1 国内 2 国外 |
|  | buyPlaceProvinceName | 购买地点省名称 |
|  | buyPlaceCityName | 购买地点市名称 |
|  | buyPlaceAreaName | 购买地点区名称 |
|  | buyPlaceAddress | 购买地点地址 |

√上传样本接口——上传样本接口加密数据明文格式

| 序号 | 字段名 | 字段说明 |
| --- | --- | --- |
|  | fillerAccount | 填报账号 |
|  | sampleCode | 样本编号 |
|  | caseCode | 病例编号 |
|  | sampleType | 样本类型 |
|  | samplingDate | 采样时间 |
|  | fillUnityCode | 填报单位代码 |
|  | fillUnityName | 填报单位名称 |
|  | checks | 检测信息 非必填，无值不能传null,传[]。若填写了，则内部信息部分必填 |
|  | biologCategory | 致病因子分类 |
|  | biologType | 致病因子类型 |
|  | biologDetailType | 具体的致病因子类型 |
|  | checkDate | 检查时间 |
|  | checkType | 检查方法 |
|  | checkResult | 检查结果（-阴性/+阳性） |
|  | quantitativeResults | 定量结果 |
|  | unit | 单位 |
|  | remark | 备注 |
|  | strains | 菌种信息 |
|  | strainNum | 菌种编号 |
|  | identification | 鉴定方法 |
|  | target | 基因鉴定目标 |
|  | serumIdentification | 血清检测 |
|  | featureReaction | 特征性反应 |
|  | conclusion | 鉴定结论 |
|  | checkResult | 检查结果（阴性阳性） |

√获取样本或病例最新审批记录及状态接口——获取样本或病例最新审批记录及状态加密数据明文格式

| 序号 | 字段名 | 字段说明 |
| --- | --- | --- |
|  | codeList | 编码列表，长度最大100 |
|  | type | 数据类型 病例：case 样本：sample |

√刷新病例数据接口——刷新病例数据接口加密数据明文格式

| 序号 | 字段名 | 字段说明 |
| --- | --- | --- |
|  | fillerAccount | 填报账号 |
|  | mechanismName | 操作单位 |
|  | caseCode | 病例编号 |
|  | onsetTime | 发病时间 |
|  | treatmentTime | 就诊时间 |
|  | deathTime | 死亡时间 |
|  | name | 患者姓名 |
|  | birthday | 出生日期 |
|  | gender | 患者性别 |
|  | profession | 患者职业 具体职业类型见附录 |
|  | phone | 联系电话 |
|  | isHospitalized | 是否住院 |
|  | hospitalNum | 住院号（住院是的话必填） |
|  | workUnity | 患者工作单位或学校 |
|  | belongsType | 患者属于 |
|  | nowProvinceName | 现居省名称 |
|  | nowCityName | 现居市名称 |
|  | nowAreaName | 现居区名称 |
|  | adress | 现居地址 |
|  | identity | 身份证号 |
|  | socialCode | 社保号 |
|  | guardian | 监护人姓名 |
|  | clinicNumber | 门诊号 |
|  | isFollowup | 是否复诊 |
|  | hasAntibiotics | 是否服用抗生素 |
|  | antibioticsName | 抗生素名称（服用的话必填） |
|  | isFood | 是否怀疑食物引起 |
|  | otherExposures | 发病前一周其他暴露情况 |
|  | filler | 填表人 |
|  | fillTime | 填写时间 |
|  | foodHistoryList | 饮食史列表 |
|  | foodName | 食物名称 |
|  | foodType | 食物类型 |
|  | eatingPlace | 进食场所 具体进食场所见附录 |
|  | processingType | 加工或包装方式 |
|  | eatingTime | 进食时间 |
|  | togetherNumber | 共同进食人数 |
|  | otherSick | 其他人是否发病 |
|  | isSampling | 是否采样 |
|  | eatingPlaceType | 进食地点类型 1 国内 2 国外 |
|  | eatingPlaceProvinceName | 进食地点省名称 |
|  | eatingPlaceCityName | 进食地点市名称 |
|  | eatingPlaceAreaName | 进食地点区名称 |
|  | eatingPlaceAddress | 进食地点地址 |
|  | buyPlace | 购买场所 具体购买场所见附录 |
|  | buyPlaceType | 购买地点类型 1 国内 2 国外 |
|  | buyPlaceProvinceName | 购买地点省名称 |
|  | buyPlaceCityName | 购买地点市名称 |
|  | buyPlaceAreaName | 购买地点区名称 |
|  | buyPlaceAddress | 购买地点地址 |

√刷新样本接口——刷新样本接口加密数据明文格式

| 序号 | 字段名 | 字段说明 |
| --- | --- | --- |
|  | fillerAccount | 填报账号 |
|  | sampleCode | 样本编号 |
|  | caseCode | 病例编号 |
|  | sampleType | 样本类型 |
|  | samplingDate | 采样时间 |
|  | fillUnityCode | 填报单位代码 |
|  | fillUnityName | 填报单位名称 |
|  | checks | 检测信息 |
|  | biologCategory | 致病因子分类 |
|  | biologType | 致病因子类型 |
|  | biologDetailType | 具体的致病因子类型 |
|  | checkDate | 检查时间 |
|  | checkType | 检查方法 |
|  | checkResult | 检查结果（-阴性/+阳性） |
|  | quantitativeResults | 定量结果 |
|  | unit | 单位 |
|  | remark | 备注 |
|  | strains | 菌种信息 |
|  | strainNum | 菌种编号 |
|  | identification | 鉴定方法 |
|  | target | 基因鉴定目标 |
|  | serumIdentification | 血清检测 |
|  | featureReaction | 特征性反应 |
|  | conclusion | 鉴定结论 |
|  | checkResult | 检查结果（阴性阳性） |
|  | remark | 备注 |

√病例召回——病例召回加密数据明文格式 JSON

| 序号 | 字段名 | 字段说明 |
| --- | --- | --- |
|  | caseCode | 病例编号 |
|  | remark | 召回理由 |

√疑似事件上报——疑似事件上报加密数据明文格式

| 序号 | 字段名 | 字段说明 |
| --- | --- | --- |
|  | number | 事件编号，流水号 |
|  | eventName | 事件名称 |
|  | informationSources | 信息来源 1 自查 2 地市通知 3 省通知 |
|  | noticeTime | 通知时间 |
|  | checkTime | 核实事件 |
|  | checkResult | 核实结果是否为事件 1 未核实，2 非聚 集 3 事件 |
|  | notCheckReason | 未能核实原因 |
|  | notCollectionCaseCheckType | 核实为非聚集性病例 原因 1 电话调查 2 现场调研 3 病例信息分析 |
|  | notCollectionCaseReason | 非聚集性病例原因 |
|  | eventSource | 事件来源 1：病历系统删选 2 其他 |
|  | reciveEventReportTime |  |
|  | eventCheckType | 核实为事件的核实方式 1 电话调查 2 现场调查 |
|  | isReportEventSystem | 是否上报 1 是 0 否 |
|  | reportNum | 上报卡号 |
|  | content | 未能核实原因，核实为非聚集性原因，爆发事 件流掉情况等 |
|  | checkUnitCode | 单位号 |
|  | checkUnit | 单位名称 |
|  | searchReason | 筛选为聚集性病例原因 进食地点/食品/ 工作单位 |
|  | oldUnique | 自带的唯一码 |

√获取事件最新审批记录及状态接口——获取事件最新审批记录及状态加密数据明文格式

| 序号 | 字段名 | 字段说明 |
| --- | --- | --- |
|  | codeList | 事件唯一码列表 |
|  | type | 数据类型 |

√事件预警接受接口——事件预警接受加密数据明文格式

| 序号 | 字段名 | 字段说明 |
| --- | --- | --- |
|  | fillerAccount | 登录账号 |

√单位根据单位名称获取本单位最新病例编号——获取最新病例编号加密数据明文格式

| 序号 | 字段名 | 字段说明 |
| --- | --- | --- |
|  | name | 单位名称（与外层 name 一致，会做校验 |

      - 传染病上报接口对接

√传染病信息获取校验接口——接口入参——用户登录信息

| 序号 | 元素名称 | 基数 | 说明与描述 | 数据格式 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1..1 | 用户登录信息 |  |  |
|  | ¦-- CaseData | 1..1 | 入参数据 | AN..4000 | 必填 个人基本信息随传染病病例报告信息上报时要求：入参数据不能为空； |

√附加信息

| 序号 | 元素名称 | 基数 | 说明与描述 | 数据格式 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Handle | 1..1 | 附加信息 |  |  |
|  | ¦-- OperateTypeCode | 1..1 | 数据操作类型 | AN..10 | 取值为：新增：Add、修改：Edit、删除：Del |
|  | ¦-- LogCode | 1..1 | 日志编码 | AN..50 | 个人基本信息随传染病病例报告信息上报时要求： 操作类型为新增时该字段必须为空，操作类型不为新增时该字段必填 |
|  | ¦-- DeletingTypeCode | 1..1 | 删除类型 | AN..1 | 取值为“1=重卡，2=其他”值域范围 非必填 |
|  | ¦--DeletingReasonDetails | 1..1 | 删除原因 | AN..20 | 删除类型为其他时必填 |

√个人基本信息

| 序号 | 元素名称 | 基数 | 说明与描述 | 数据格式 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PersonInfo | 1..1 | 个人基本信息 |  |  |
|  | ¦-- PatientName | 1..1 | 患者姓名 | A..50 | 必填 个人基本信息随传染病病例报告信息上报时要求：患者姓名不能为空；患者姓名最长为20个字；患者姓名不能全为数字或特殊字符，并且首位不能为数字或特殊字符； |
|  | ¦-- IdCardTypeCode | 1..1 | 身份证件类别代码 | AN..2 | 必填 取值为《WS364.3 CV02.01.101身份证件类别代码》值域范围 |
|  | ¦-- IdCard | 1..1 | 身份证件号 | AN..18 | 必填 身份证件类别为居民身份证时，身份证号码为15或者18位，身份证号码前2位必须是省级标准编码； |
|  | ¦-- GenderCode | 1..1 | 性别代码 | AN..1 | 必填 取值为《GB/T2261.1-2003人的性别代码》值域范围 |
|  | ¦-- BirthDate | 1..1 | 出生日期 时间格式： yyyymmdd | D8 | 必填 个人基本信息随传染病病例报告信息上报时要求 ：出生日期必须小于等于发病日期；出生日期必须小于等于当前时间；出生日期必须小于等于诊断时间；出生日期必须小于等于报告日期；出生日期必须小于等于死亡日期；新生儿破伤风疾病患者的出生日期和报告日期最大只能相差28天；人群分类为从业人员时，年龄不能在14岁以下(含14岁)。儿童不明原因急性肝炎不能大于16岁。 |
|  | ¦-- NationalityCode | 1..1 | 国籍代码 | AN..3 | 取值为《GB/T 2659-2000国籍代码》值域范围 个人基本信息随传染病病例报告信息上报时要求：非必填 |
|  | ¦-- NationCode | 1..1 | 民族代码 | AN..2 | 取值为《GB/T3304民族代码》值域范围 个人基本信息随传染病病例报告信息上报时要求：如疾病病种为艾滋病/HIV，该字段必填 |
|  | ¦-- EducationLevelCode | 1..1 | 学历代码 | AN..2 | 取值为《GB/T 4658-2006学历代码表》值域范围 个人基本信息随传染病病例报告信息报告时要求：疾病病种为艾滋病/HIV时必填（现住址类型不是港澳台和外籍并且病例分类是临床诊断病例或者确诊病例）；编码不能错误， |
|  | ¦-- DomicileAddressAttributionCode | 1..1 | 户籍类别代码 | AN..2 | 取值为《附录：户籍代码表》值域范围 个人基本信息随传染病病例报告信息报告时要求：疾病病种为艾滋/HIV时必填 |
|  | ¦-- DomicileAddressCode | 1..1 | 户籍地址编码 | AN..9 | 取值为《附录：地区/机构代码表》值域范围 个人基本信息随传染病病例报告信息报告时要求：疾病病种为艾滋/HIV时户籍地址编码不能为空；户籍地址编码必须具体到乡级；户籍所在地类型与户籍地址关系不能错误； |
|  | ¦-- DomicileAdrressDetails | 1..1 | 户籍详细地址 | AN..200 | 个人基本信息随传染病病例报告信息报告时要求：疾病病种为艾滋/HIV时，户籍详细地址不能为空；户籍详细地址最长为80位，中文算2位；乡镇后面必须有详细内容。 |
|  | ¦-- LivingAddressAttributionCode |  | 现住址类别/生前住址类别 | AN..2 | 取值为《附录：现住址类别代码表》值域范围 个人基本信息随传染病病例报告信息报告时要求：现住地址类型不能为空； 病人属性与现住地址关系不能错误； |
|  | ¦-- LivingAddressCode | 1..1 | 现住地区编码/生前地区编码 | AN..9 | 取值为《附录：地区/机构代码表》值域范围 个人基本信息随传染病病例报告信息报告时要求：现住地址编码必须具体到乡级；地区编码不能错误；不能选择不详市、不详县。 |
|  | ¦-- LivingAddressDetails | 1..1 | 现住详细地址/生前详细住址 | AN..200 | 必填； 个人基本信息随传染病病例报告信息报告时要求：详细现住地址最长为80位，中文算2位；乡镇后面必须有详细内容。 |
|  | ¦-- EmployerOrgName | 1..1 | 工作单位/学校名称 | AN..70 | 个人基本信息随传染病病例报告信息报告时要求：工作单位最长为50个字；患者是幼托儿童时，工作单位项不能为空应填写患者所在的托幼机构；患者是学生时，工作单位项不能为空，应填写患者所在学校；患者是教师时，工作单位不能为空；患者是医务人员时，工作单位不能为空；患者是工人时，工作单位不能为空；患者是民工时，工作单位项不能为空应填写患者所工作的工地或建筑队；患者是干部职员时，工作单位不能为空； |
|  | ¦--NultitudeTypeCode | 1..1 | 人群分类代码 | AN..2 | 取值为《附录：人群分类代码表》值域范围 个人基本信息随传染病病例报告信息报告时要求；必填；人群分类编码不能错误；14岁以上（不含14岁）不能是幼托儿童和散居儿童；14岁以下（含14岁）只能是幼托儿童、散居儿童、学生；1岁以下（不包含）只能填写幼托儿童或者散居儿童。 |
|  | ¦--PersonTypeCode | 1..1 | 个人身份代码 | AN..2 | 取值为《附录：个人身份代码表》值域范围 |
|  | ¦--OtherNultitudeType | 1..1 | 其他人群分类 | AN..2 | 传染病患者从事职业类别中其他的职业信息 |
|  | ¦--MaritalStatusCode | 1..1 | 婚姻状况代码 | AN..2 | 取值为《GB/T2261.2婚姻状况代码表》值域范围 个人基本信息随传染病病例报告信息报告时要求：疾病病种为艾滋病/HIV时，要求为婚姻状况不能为空（现住址类型不是港澳台和外籍并且病例分类是临床诊断病例或者确诊病例）。婚姻状况编码不能错误. |
|  | ¦--Contacts | 1..1 | 联系人/监护人姓名 | A..50 | 个人基本信息随传染病病例报告信息报告时要求：患者家长姓名最长为20个字；患者年龄小于等于14岁时，患者家长姓名必须填写；患者家长姓名不能全为数字或特殊字符 并且首位不能为数字或特殊字符 |
|  | ¦--ContactsTel | 1..1 | 联系人/监护人电话号码 | AN..20 | 个人基本信息随传染病病例报告信息报告时要求：疾病病种为新型冠状病毒感染，并且是否境外输入病例选择为否的时候，要求为电话号码为必填项。 非必填 患者年龄小于等于14岁时，'联系人/监护人电话号码'必须填写 |
|  | ¦--ContactsRelCode | 1..1 | 联系人/监护人与本人关系代码 | AN..2 | 取值为《GB/T4761-2008监护人与本人关系代码》值域范围 非必填 |
|  | ¦--ReportDate | 1..1 | 报告日期 时间格式： yyyymmdd | D8 | 必填 |

√病例报告信息

| 序号 | 元素名称 | 基数 | 说明与描述 | 数据格式 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DiseaseInfo | 1..1 | 病例报告信息 |  |  |
|  | ¦--Id | 1..1 | 数据ID | N..40 | 操作类型为新增时该字段必须为空，操作类型不为新增时该字段必填 |
|  | ¦--CardId | 1..1 | 卡片ID | N..40 | 操作类型为新增时该字段必须为空，操作类型不为新增时该字段必填 |
|  | ¦--CardCode | 1..1 | 卡片编号 | AN..40 | 操作类型为新增时该字段必须为空，操作类型不为新增时该字段必填 |
|  | ¦--OnsetDate | 1..1 | 发病日期 时间格式： yyyymmdd | D8 | 必填 业务活动类型为传染病时要求：发病日期必须小于等于当前时间；发病日期必须小于等于死亡日期；发病日期必须小于等于报告日期；发病日期必须小于等于诊断时间； |
|  | ¦--DiagnosisDate | 1..1 | 诊断时间 时间格式： yyyymmddHH | D10 | 业务活动类型为传染病时要求：诊断时间不能为空；诊断时间必须小于等于当前时间；诊断时间必须小于等于医生填卡日期；诊断时间必须大于等于发病日期；出院日期不能早于诊断日期； |
|  | ¦-- DiseaseCode | 1..1 | 疾病诊断编码 | AN..5 | 取值为《附录：疾病诊断代码表》值域范围，疾病病种不能错误.请注意某些大类病种不能作为上报病种 必填 |
|  | ¦-- Icd10Code | 1..1 | ICD10诊断编码 | AN..20 | 必填 |
|  | ¦-- OtherDiseaseName | 1..1 | 其他具体疾病名称 | AN..60 | 除法定报告的39类传染病的法定管理以及重点监测传染病外名称的详细描述 |
|  | ¦--DiagnosisTypeCode | 1..1 | 诊断状态代码 | AN..2 | 取值为《WS364.10表2 CV05.01.002诊断状态代码表》值域范围。 业务活动类型为传染病时要求：必填；疾病名称为梅毒/淋病时，诊断类型只能是确诊病例和疑似病例；疾病名称为尖锐湿疣/生殖器疱疹时，诊断类型只能是确诊病例和临床诊断病例；疾病名称为生殖道沙眼衣原体感染时，病诊断类型只能是确诊病例；疾病名称为霍乱、脊灰、乙肝、伤寒、副伤寒、间日疟或恶性疟时，诊断类型才能是病原携带者；当疾病名称为AFP时， 疾病分类不能选择确诊病例；当疾病名称为艾滋病、HIV、病原学阳性、AFP或脊灰时， 疾病分类不能选择疑似病例；当疾病名称为脊灰、HIV、病原学阳性时，疾病分类不能选择临床诊断病例；疾病名称为埃博拉出血热时，诊断类型只能为埃博拉留观病例；仅新冠无症状感染者可选择阳性检测；疾病名称为猴痘时，诊断类型只能选择疑似病例或确诊病例。疾病名称为丙肝时，诊断类型只能是确诊病例和临床诊断病例。 |
|  | ¦--CaseClassificationCode | 1..1 | 病例分类代码 | AN..2..3 | 取值为《附录：病例分类代码表》值域范围 业务活动类型为传染病时要求：必填；疾病名称只有为乙肝、丙肝或血吸虫病时，病例分类中才可以为急性或者慢性；疾病名称为其它疾病时，病例分类只能为未分型； 疾病名称为丙肝时，当诊断状态为“临床诊断病例”时，病例分类只能选择未分型，当诊断状态为“确诊病例”时，病例分类只能填写急性或者慢性。 |
|  | ¦-- DeathDate | 1..1 | 死亡日期 时间格式： yyyymmdd | D8 | 业务活动类型为传染病时要求：死亡日期必须小于等于当前时间； |
|  | ¦-- IsDeadByThisCode | 1..1 | 死亡原因是否与新冠感染有关 | N2 | 疾病诊断为新型冠状病毒感染，并且死亡日期不为空时为必选。 取值为：“1=是 0=否”值域范围。 |
|  | ¦-- SymptomsCodeList | 1..1 | 直接死亡诊断 格式：数组 |  |  |
|  | ¦--¦--SymptomsCode | 0..* | 直接死亡诊断 | AN..200 | 疾病诊断为新型冠状病毒感染，并且死亡日期不为空，死亡原因是否与新冠感染有关选择“否”时必选项，可多选； 取值为《附录：直接死亡诊断代码表》值域范围。 |
|  | ¦--PatientResidenceTypeCode | 1..1 | 病人所属地类型 | AN..1 | 0=本地 1=异地 业务活动类型为传染病时要求：疾病诊断为AFP时，该字段必填 |
|  | ¦--PalsyDate | 1..1 | 麻痹日期 时间格式： yyyymmdd | D8 | 业务活动类型为传染病时要求：疾病诊断为AFP时，麻痹日期不能为空，发病日期必须小于等于麻痹日期；麻痹日期必须小于等于诊断时间； |
|  | ¦--TreatmentlandDate | 1..1 | 来现就诊地日期 时间格式： yyyymmdd | D8 | 业务活动类型为传染病时要求：疾病诊断为AFP，病人所属地类型为异地时，来现就诊日期不能为空，来现就诊日期必须小于等于诊断时间，来现就诊日期不能早于等于麻痹日期 |
|  | ¦--TreatmentlandTypeCode | 1..1 | 就诊地址类型 | AN..1 | 取值为《附录：现住址类别代码表》值域范围 业务活动类型为传染病时要求：疾病诊断为AFP，病人所属地类型为异地时，必填 |
|  | ¦--TreatmentlandZoneCode | 1..1 | 就诊地址编码 | AN..9 | 取值为《附录：地区/机构代码表》值域范围 业务活动类型为传染病时要求：疾病诊断为AFP，病人所属地类型为异地时，必填 |
|  | ¦--TreatmentlandLivingAddressDetails | 1..1 | 就诊地址 | AN..100 | 业务活动类型为传染病时要求：疾病诊断为AFP，病人所属地类型为异地时，必填，最长为50个字 |
|  | ¦--PalsySymptom | 1..1 | 麻痹症状 | AN..100 | 非必填，最长为50个字 |
|  | ¦-- PatientRegistrationNumber | 1..1 | 患者登记号 | AN..30 | 业务活动类型为传染病时要求：疾病诊断为结核病时，选填 |
|  | ¦--LaborTestConclusionCode | 1..1 | 实验室检测结论代码 | AN..2 | 取值为《附录：实验室检测结论代码表》值域范围 业务活动类型为传染病时要求：疾病病种为艾滋病/HIV时必填； |
|  | ¦--ConfirmedTestPositiveDate | 1..1 | 确认（替代策略、核酸）检测阳性日期 时间格式： yyyymmdd | D8 | 业务活动类型为传染病时要求：实验室检测结论为确认结果阳性或替代策略检测阳性时，该字段必填，必须小于等于当前日期，必须小于等于诊断时间； |
|  | ¦-- ConfirmedTestPositiveOrgName | 1..1 | 确认（替代策略、核酸）检测单位 | AN..40 | 业务活动类型为传染病时要求：实验室检测结论为确认结果阳性或替代策略检测阳性时，该字段必填，最长为40个字； |
|  | ¦--LaborDiagnosisDate | 1..1 | 实验室确诊日期 时间格式： yyyymmdd | D8 | 业务活动类型为传染病时要求：疾病诊断为艾滋病/HIV时，该字段必填 |
|  | ¦--VenerealHistoryCode | 1..1 | 性病史代码 | AN..1 | 取值为《附录：性病史代码表》值域范围 业务活动类型为传染病时要求：疾病诊断为艾滋病/HIV时，该字段必填。 |
|  | ¦--DiscoveryModeCode | 1..1 | 发现方式（样本来源） | AN..2 | 取值为《附录：发现方式代码表》值域范围 业务活动类型为传染病时要求：疾病诊断为艾滋病/HIV时，该字段必填。 性别为女性时，该字段方可取值孕产期检查。 |
|  | ¦--DiscoveryModeOther | 1..1 | 样本来源其他 | AN..50 | 非必填 |
|  | ¦--ServerityCode | 1..1 | 严重程度（是否重症） | AN..2 | 业务活动类型为传染病时要求：疾病诊断为手足口病时，该字段含义为是否重症，取值为《附录：是否代码表》值域范围； |
|  | ¦--ClinicalServerityCode |  | 临床严重程度 | AN..2 | 业务活动类型为传染病时要求：疾病诊断为新型冠状病毒感染时，必填，取值为《附录：临床严重程度代码表》值域范围 疾病诊断为百日咳时，叫“严重程度”，必填，逻辑校验要求：非住院病例→普通住院病例→ICU病例，按顺序可以动态修改。但ICU病例→普通住院病例→非住院病例，反向不能修改。码表取值为《附录2：严重程度代码表》值域范围。 |
|  | ¦--InfectionRouteCode | 1..1 | 感染途径 | AN..2 | 取值为《附录：血源及性传播/感染途径代码表》值域范围 业务活动类型为传染病时要求：疾病诊断为艾滋病/HIV时，该字段必填。感染途径为注射毒品时，接触史必须有“注射毒品史”；感染途径为异性传播时，接触史必须有“非婚异性性接触史”或“配偶/固定性伴阳性”；感染途径为同性传播时，接触史必须有“男男性行为史”；感染途径为同性传播时，性别必须为男性；感染途径为性接触 + 注射毒品，接触史必须有“注射毒品史＋（非婚异性性接触史,配偶/固定性伴阳性,男男性行为史三者之一或以上）”；感染途径为采血(浆)，接触史必须有“献血（浆）史”；感染途径为输血/血制品，接触史必须有“输血/血制品史”；感染途径为母婴传播时，接触史必须有“母亲阳性”；感染途径为母婴传播时，年龄必须小于18岁；感染途径为职业暴露时，接触史必须有“职业暴露史”； |
|  | ¦--InfectionRouteOther | 1..1 | 感染途径其他 | AN..100 | 非必填 |
|  | ¦--ContactTypeCodeList | 1..1 | 接触方式 格式：数组 |  | 取值为《附录：接触方式代码表》值域范围 业务活动类型为传染病时要求：疾病诊断为艾滋病/HIV时，现住址类型不是港澳台和外籍并且诊断状态是临床诊断病例或者确诊病例时，该字段必填。 性别为‘女’时，接触史不能为’男男性行为史’； |
|  | ¦--ContactOther | 1..1 | 接触方式其它 | AN..40 | 接触方式为‘其他’时不能为空； |
|  | ¦--InjectionTogetherNum | 1..1 | 注射毒品史 与病人共用过注射器的人数 | AN..10 | 注射毒品史中，共用注射器人数必须为大于等于0的整数； |
|  | ¦--NonmaritalSexNum | 1..1 | 非婚异性性接触史 与病人有非婚性行为的人数 | AN..10 | 非婚异性性接触史中，非婚性行为人数必须为大于等于0的整数； |
|  | ¦--HomosexualSexNum | 1..1 | 男男性行为史 发生同性性行为的人数 | AN..10 | 男男性行为史中，同性性行为人数必须为大于等于0的整数； |
|  | ¦--ChlamydialTrachomatisCode | 1..1 | 生殖道沙眼衣原体感染 | AN..1 | 取值为“1=确诊病例，2=无症状感染”值域范围 非必填 |
|  | ¦--LaborTestResultCode | 1..1 | 实验室结果 | AN..1 | 取值为“1=EV71，2=Cox A16，3=其他肠道病毒”值域范围 业务活动类型为传染病时要求：疾病诊断为手足口病时，诊断状态是确诊病例时，必填。 |
|  | ¦--HbsagCode | 1..1 | 乙肝HBsAg阳性时间 | AN..1 | 取值为：“1=大于6个月，2=6个月内由阴性转为阳性，3=既往未检测或结果不详” 业务活动类型为传染病时要求：疾病诊断为乙肝时，必填 |
|  | ¦--HbsagFirstDate | 1..1 | 首次出现乙肝症状和体征时间 时间格式： yyyymmdd | D8 | 业务活动类型为传染病时要求：疾病诊断为乙肝时填写，非必填。填写时，不能超过填卡日期 |
|  | ¦--HbsagAsymptomatic | 1..1 | 无症状/不详 | AN..10 | 疾病诊断为乙肝时填写，非必填。首次出现乙肝症状和体征时间和本字段不能同时有值。填写时只能填：“N” |
|  | ¦--HbsagAlt | 1..1 | 乙肝本次ALT | AN..10 | 疾病诊断为乙肝时填写，非必填 |
|  | ¦--HbcigResultCode | 1..1 | 抗-HBcIgM1：1000检测结果 | AN..10 | 疾病诊断为乙肝时填写，取值为：“1=阳性，2=阴性，3=未测” 非必填 |
|  | ¦--HbliverPunctureCode | 1..1 | 肝穿结果 | AN..10 | 疾病诊断为乙肝时填写，取值为：“1=急性病变，2=慢性病变，3=未测” 非必填 |
|  | ¦--HbsagChangeCode | 1..1 | 恢复期血清HBsAg阴转，抗HBs阳转 | AN..10 | 疾病诊断为乙肝时填写，取值为：“1=是，2=否，3=未测” 非必填 |
|  | ¦--CloseContactsSymptomCode | 1..1 | 亲密接触者有无同症状 | AN..1 | 取值为《附录：有无代码表》值域范围 |
|  | ¦--MgmtStatusCode | 1..1 | 收治状态/转诊状态 | AN..1 | 取值为“0或空=未收治；1=已收治；3=已到位未收治”值域范围 业务活动类型为传染病时要求：疾病诊断为结核病时，必填 |
|  | ¦--CurrmgmtOrgCode | 1..1 | 收治机构/转诊机构 | AN..9 | 业务活动类型为传染病时要求：疾病诊断为结核病和新型冠状病毒感染时填写，非必填 |
|  | ¦--CardNotes | 1..1 | 备注 | AN..200 | 非必填 |
|  | ¦--ForeignTypeCode | 1..1 | 输入病例类型 | AN..1 | 取值为：“0=否，1=是”值域范围。 业务活动类型为传染病时要求：疾病诊断为新型冠状病毒感染或猴痘时填写，必填，其中猴痘病例自2023年7月28日13时之后录入必填，之前录入的卡片不要求必填。 |
|  | ¦--NcvOrfCtv | 1..1 | ORF1ab靶标Ct值 | AN..4 | 业务活动类型为传染病时要求：疾病诊断为新型冠状病毒感染同时输入病例类型为是，并且诊断状态是阳性检测或者确诊病例时，必填。数值范围是大于等于0小于等于45；自2023年1月8日0时起取消收集。 |
|  | ¦-- NcvNCtv | 1..1 | N靶标Ct值 | AN..4 | 业务活动类型为传染病时要求：疾病诊断为新型冠状病毒感染同时输入病例类型为是，并且诊断状态是阳性检测或者确诊病例时，必填。数值范围是大于等于0小于等于45；自2023年1月8日0时起取消收集。 |
|  | ¦--PlaceCode | 1..1 | 输入来源地 | AN..3 | 取值为《GB/T 2659-2000国籍代码》值域范围。 业务活动类型为传染病时要求：疾病诊断为新型冠状病毒感染或猴痘且输入病例类型为是时，必填，新冠自2023年1月8日0时起取消收集；当是输入病例时，来源国家或地区不能选择“中国”。 |
|  | ¦--PlaceOther | 1..1 | 输入来源地-其他国家 | AN..80 | 疾病诊断为新型冠状病毒感染时填写，非必填 |
|  | ¦--InHosDate | 1..1 | 入院日期 时间格式： yyyymmdd | D8 | 疾病诊断为新型冠状病毒感染时填写，非必填 |
|  | ¦--OutHosDate | 1..1 | 出院日期 时间格式： yyyymmdd | D8 | 疾病诊断为新型冠状病毒感染时填写，非必填 |
|  | ¦--TreatTypeCode | 1..1 | 病例来源 | N1 | 疾病诊断为人呼吸道合胞病毒感染时填写，必填，取值为：“1=门急诊，2=住院”值域范围。 |
|  | ¦--DepartmentCode | 1..1 | 科室 | N1 | 疾病诊断为人呼吸道合胞病毒感染时填写，必填，取值为《附录：科室代码表》值域范围。14岁（不含）以上不能选儿内科。 |
|  | ¦--DepartmentOther | 1..1 | 科室-其他 | AN..100 | 疾病诊断为人呼吸道合胞病毒感染并且科室选择其他时填写，必填，最长为50个字。 |
|  | ¦--ClinicalCodeList | 1..1 | 临床表现 格式：数组 |  | 疾病诊断为人呼吸道合胞病毒感染时填写，必填，取值为《附录：临床表现代码表》值域范围 |
|  | ¦--ClinicalOther | 1..1 | 临床表现-其他 | AN..100 | 疾病诊断为人呼吸道合胞病毒感染并且临床表现选择其他时填写，必填，最长为50个字。 |
|  | ¦--FeverNum | 1..1 | 发热体温 | AN..4 | 疾病诊断为人呼吸道合胞病毒感染并且临床表现选择发热时填写，必填，体温范围是大于等于35小于等于45，小数点后最多一位数字。 |
|  | ¦--IsBabyApneaCode | 1..1 | 婴儿是否有呼吸暂停 | AN1 | 疾病诊断为人呼吸道合胞病毒感染时且患者年龄在0-6月时填写，必填，取值为：“1=是、2=否”值域范围 |
|  | ¦--IsBabyShockCode | 1..1 | 婴儿是否有脓毒症/休克 | AN1 | 疾病诊断为人呼吸道合胞病毒感染时且患者年龄在0-6月时填写，必填，取值为：“1=是、2=否”值域范围 |
|  | ¦--DiagnoseCodeList | 1..1 | 初步诊断 格式：数组 |  | 疾病诊断为人呼吸道合胞病毒感染时填写，必填，取值为《附录：初步诊断代码表》值域范围 |
|  | ¦--ReportZoneCode | 1..1 | 报告地区代码 | AN..9 | 必填 |
|  | ¦--ReportOrgCode | 1..1 | 报告单位代码 | AN..9 | 必填 |
|  | ¦--FillDoctorName | 1..1 | 填卡医生 | AN..50 | 必填 |
|  | ¦--CardFillingDate | 1..1 | 填卡时间 | D8 | 必填 |
|  | ¦--AfterCardFillingDate | 1..1 | 结束填卡时间 | D8 | 必填 |
|  | ¦--DeletingTypeCode | 1..1 | 删除类型 | AN..1 | 取值为“1=重卡，2=其他”值域范围 非必填 |
|  | ¦--DeletingReasonDetails | 1..1 | 删除原因 | AN..20 | 删除类型为其他时必填 |
|  | ¦--OperateInfo | 1..1 | 数据操作信息 |  | 用于标识和描述该文档片段的操作类型、操作用户、操作时间等信息 |
|  | ¦--¦--OperateTypeCode | 1..1 | 业务操作类型 | AN..10 | 取值为：新增：Add、修改：Edit、删除：Del、审核：Audit、恢复：Res、转诊：Trans 必填。 此处业务操作类型是指本次操作所进行的业务活动，和文档头结构中的“数据操作类型”有所区别。 |
|  | ¦--¦--OperateZoneCode | 1..1 | 操作用户所在地区 | AN..9 | 取值为《附录：地区/机构代码表》值域范围 必填（当前测试环境值为：320000000） |
|  | ¦--¦--OperateOrgCode | 1..1 | 操作用户所在机构 | AN..9 | 取值为《附录：地区/机构代码表》值域范围 必填（当前测试环境值为：320106002） |
|  | ¦--¦--OperateUser | 1..1 | 操作用户身份证号码 | AN..18 | 身份证号码为15或者18位，身份证号码前2位必须是省级标准编码； 操作用户需是“全民健康保障信息化工程国家疾病预防控制信息系统”的用户，系统将通过“操作用户所在机构+操作用户身份证号”进行核验； 必填（当前测试环境值为：340702198605287012） |
|  | ¦--¦--OperateUserName | 1..1 | 操作用户姓名 | N1 | 取值是“全民健康保障信息化工程国家疾病预防控制信息系统”的用户的登录名，不知道的可以不传！ |
|  | ¦--¦--OperateUserTypeCode | 1..1 | 操作用户类别 | AN..1 | 取值为“1=本级用户，2=直报用户”值域范围（当前测试环境值为：2） |
|  | ¦--¦--OperateDate | 1..1 | 操作时间 时间格式： yyyymmddHHmiss | D14 | 数据实际操作时间 必填 |

√传染病对接结果查询接口

√用户登录信息

| 序号 | 元素名称 | 基数 | 说明与描述 | 数据格式 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1..1 | 用户登录信息 |  |  |
|  | ¦-- CaseData | 1..1 | 入参数据 | AN..4000 | 必填 个人基本信息随传染病病例报告信息上报时要求：入参数据不能为空； |

√查询信息

| 序号 | 元素名称 | 基数 | 说明与描述 | 数据格式 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CaseData | 1..1 | 附加信息 |  |  |
|  | ¦-- LogCode | 1..1 | 日志编码 | AN..50 | 个人基本信息随传染病病例报告信息上报时要求： 非必填 |
|  | ¦-- StartTime | 1..1 | 开始时间 时间格式： yyyymmdd | AN..8 | 个人基本信息随传染病病例报告信息上报时要求： 非必填 |
|  | ¦-- EndTime | 1..1 | 结束时间 时间格式： yyyymmdd | AN.. | 个人基本信息随传染病病例报告信息上报时要求： 非必填 |

六、项目总体要求

1、工期要求

在考虑医院实际信息化水平及医院整体需求的基础上并结合医院信息系统实施客观规律，整体项目实施能够划分成多个阶段进行，以保障项目的平稳实施。要求中标人从整体项目实施角度出发，保证质量控制实施周期，必须在合同签订后软件部分在 6 个月内完成主体框架上线（由第三方监理公司监督实施过程），并完成 1 期项目的验收。本项目将充分按照 “以评促建”的核心理念，通过本项目的建设，医院的整体信息系统建设水平能够达到电子病历系统应用水平分级评价 4 级并拓展至 5 级，医院信息互联互通标准化成熟度 4 级甲等，初步达到智慧医院评价标准，医院综合能力能够达到三级中医医院的建设要求。

2、先进性要求

必须充分考虑医疗行业发展趋势，采用先进的体系结构和软硬件技术，满 足目前 4 级电子病历系统、4 级甲等互联互通、智慧医院三级、医共体建设、 三级中医医院评审测评要求、且还能够满足将来相当一段时间对系统的需求。 从而达到既满足医疗机构或组织应用整合现阶段工作对系统水平和能力的要求，推动计算机应用向更高级阶段发展，又能够在今后数年内保持其技术的先进性 和实用性，从而保护投资的有效性。

3、整体架构要求

整体架构规划设计能够满足医院未来三到五年的医院信息化建设需求，能 够采用国际主流 SOA 架构，采用分布式、多层次和松耦合结构。通过制定全院 的数据标准、传输标准、安全体系，对医院的各个业务系统进行流程梳理并提 出相应的改造建议，完成符合国家标准、共享交换、安全体系。从而实现 5 级 电子病历测评中面向患者、面向医护及面向管理部门的多维度应用要求，体现 病人服务精细化，以病人为中心，面向病人优化业务流程，加强病人就诊体验，提升医院整体服务质量。

4、交互标准要求

本次医院信息化建设项目，借助电子病历 4 级、互联互通四级甲等测评的契机，不断深化和完善医院标准化交互体系、开放性设计，在数据通信协议、数据标准、数据库系统、应用界面开发、接口设计等方面采用开放性设计，支持 XML、SOAP、WebServices 等当前受到普遍支持的开放标准，从生产系统、分析系统、接口交换等各层面都能够产生并使用标准化的数据和消息，将医院所有信息系统以灵活的方式进行互联互通。

5、业务流程要求

协助医院通过电子病历系统应用水平分级评价 4 级、互联互通 4 甲测评。

投标人应通过本次项目建设，可扩展支撑 5 级电子病历系统测评过程中的各项闭环流程要求，实现临床信息系统以安全与质量为核心实现闭环管理。可扩展支撑 5 级电子病历系统测评过程中的各项结构化病历应用，能够给医生提供更全面的诊断依据，减少医疗差错的发生概率，使医疗工作更为规范。

6、基础设施要求

符合电子病历 4 级测评、互联互通四级甲等测评中基础设施与安全管控要 求。从网络安全、运维制度、服务器时间一致管理、数据审查机制、灾难恢复、数据备份等维度支撑。

7、个性化改造要求

本次项目是医院的顶层设计项目，项目的建设将支撑医院三到五年的信息化发展。项目开展过程中会涉及部分个性化的业务流程，如果存在与投标人产品流程不符的情况下，投标人承诺能够根据医院的实际业务流程、评估个性化开发工作量，为医院提供进行个性化需求的定制与改造。

8、信创要求

根据卫健委联合多部门出台的信创工作实施方案通知中明确要求，信创医院在2027年底前完成信创升级工作。通知明确要求医院应用软件分为: 1、诊疗核心业务系统(HIS、EMR、LIS、PACS、RIS 等)，暂不全面实施信创工作，但要求完成信创潜在方案评估;2、支撑诊疗的外围业务系统(如 CDR、ODR、互联网医院、远程诊疗等)，除部分与核心诊疗业务系统交互的功能模块。经论证后可保留使用非信创技术，其余部分应进行信创改造; 3、与诊疗无关的业务应用系统(OA、网站、邮件、财务、后勤、安防、教学、HRP 等)应全部完成信创升级。

上述政策要求医院在建设和升级应用系统时，须严格遵守以下几点信创工作要求：1、医院在采购选择新建应用系统时，不管是诊疗核心业务系统，还是诊疗外围支撑业务系统，或者是与诊疗无关的应用系统必须选择符合信创技术要求的产品，即非信创产品不得入围;2、原有不符合信创技术要求的诊疗外围支撑应用业务系统和与诊疗无关的应用系统必须进行重新翻新，即更换为符合信创技术要求的产品;3、应用系统架构上要求选择 JAVA 开发的产品。

9、等保要求

等保是指对信息和信息载体按照重要性等级分级别进行保护的一种工作，广泛应用于中国、美国等很多国家的信息安全领域。在中国，信息安全等级保护包括涉及到该工作的标准、产品、系统、信息等均依据等级保护思想的安全工作。狭义上，信息安全等级保护主要指信息系统安全等级保护，其保护工作一般包括定级、备案、安全建设和整改、信息安全等级测评、信息安全检查五个阶段。

10、软件正版及数据库使用许可要求

我院此次信息化建设项目涉及的软件（含操作系统及数据库等）投标人承诺本次投标软件及数据库为正版，并提供承诺函。

11、维保服务

进入维保期后，维保费不超过总合同金额的 5.5%。

12、接口服务

要求供应商供应的产品提供的产品所有接口保证 3 年使用期内满足医院业务需求及免费对接（包含接口升级等），维保期内免费升级。时间自系统上线通过验收之日起计算，提供承诺函。

维保期内免费升级，如后期第三方软件公司需接入或抓取数据，涉及到接口工作量的，工作量不大，乙方不再收取费用，维保期外增加新的接口如确实工作量较大，可与甲方协商收取一定的费用，院内系统接口原则上限价 3 万。

13、软件服务

（1）驻场服务

驻场服务要求3人，免费质保期为三年，质保期自甲、乙双方代表在项目验收单上签字之日起开始计算，工作经验要求，中标人需派3名相关人员提供全天24小时驻场技术服务，包括1名项目经理，1名开发人员及1名实施人员，这些人员必须拥有丰富的项目技术服务经验和能力（不少于3年的工作经验），并来自项目核心团队，以确保服务的连续性和质量。

（2）售后要求

①软件产品质保期为三年。质保期自甲、乙双方代表在项目验收单上签字之日起开始计算。

②供应商应保证在质保期间提供至少3名驻场技术服务人员，包括1名项目经理、1名开发人员及1名实施人员。这些人员必须拥有丰富的项目技术服务经验和能力，并来自项目核心团队，以确保服务的连续性和质量。需明确各技术人员的职责，以便用户沟通并协助制定系统操作规章制度。

③供应商应在质保期过期前三个月内与医院接洽商讨，并在质保期过期前签订下一期的技术售后服务合同，保障技术售后服务的连续性，售后服务费用按照双方协议价格收取。如本合同到期后，因客观因素导致尚未签订新一年采购合同，乙方应在合理期间内保证在甲方签订新合同前持续提供服务，直至新合同签订为止。

④在质保期内，供应商须无偿提供本次采购的软件系统与医院现有系统间的对接服务，期间内若医院更换任何系统，供应商不得收取额外接口费用。

⑤软件产品质保期内，供应商应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

⑥供应商应该在项目的实施过程中提供软件支持的服务，这些服务应该包括:

◆对影响到应用系统平稳作业的问题解答与分析，并提出解决方案;

◆定期进行程序错误的修改、维护、实施;

◆信息系统的服务关联到软硬件的各个方面，因此必须对所有相关的变化进行实时的更新;

◆对所有的维护活动进行记录，并形成规范的文档，例如记录时间、地点、原因等，最后还要注明完成的时间和人员.

⑦供应商应提供系统的维护服务，维护服务包含但不局限于以下几点:

◆管理、维护系统以及与其他系统的接口;

◆问题解答、问题分析、与其他合作方的协作;

◆修正应用软件的错误；

◆维护和执行的服务必须满足系统的操作;

◆信息系统的服务是与整个系统相关的，维护服务必须保证系统的一致性与稳定性;

◆对医院系统的每一次改变或是升级都必须对需求进行检查;

◆评估并保证建议的解决方案是完全符合目前的操作模式，并对系统的正常运作没有影响，所有的调优或修改建议不能够降低系统操作性能。

（3）软件升级服务

要求中标单位提供最新版本的标准产品，且在3年内免费升级，若采购人3 年使用期后对软件有新的功能需求，费用另行商议。

要求供应商供应的产品需满足 7*24小时质保服务，要求故障 1小时内响应、24 小时内处理。提供承诺函。

（4）数据服务

对过渡期原系统维护及历史数据归档导入，满足医院业务需求及设计要求。提供承诺函。

（5）数据上报服务及维护工作

免费为医院提供省全民健康信息平台、省影像平台、省检验平台、国家传染病上报平台、网采率、药耗追溯率等国家省市县政策要求的平台数据上传及维护工作，同时质控达到相关标准要求。

（6）测评服务

电子病历系统功能应用水平分级评价四级、互联互通标准化成熟度评测四级甲等。提供承诺函。

（7）操作系统及数据库软件服务

要求软件供应商提供满足软件使用需求的操作系统软件及数据库并保证射阳县中医院的业务正常使用，无版权纠纷。提供承诺函。数据库功能：可在无插槽限制的单台服务器和集群服务器上使用。它为任务关键型事务应用程序、查询密集型大数据仓库以及混合负载提供高效、可靠且安全的数据管理;支持 Oracle RAC ；支持当前最流行的数据库技术标准，如：ANSI/ISO SQL89 、 ANSI/ISO SQL92、ANSI/ISO SQL99、SQL 2003，ODBC3.0、X/Open、CLI、JDBC，XQuery 等; 集群应具有极佳的可扩展，可以从两个节点开始，可以支持多达100 个节点部署；配置1套数据库企业版使用授权，支持真实应用集群（RAC）功能及活动数据卫士功能（ADG）功能，以上最终授权用户须为“射阳县中医院”，提供一年原厂标准服务。

（8）数据迁移

要求软件供应商保证核心数据库的迁移、影像归档数据迁移、全院虚拟化平台系统升级、业务系统的迁移等工作。提供承诺函。

七、实施与服务要求

（1）项目实施要求

医院信息化的建设是一个庞大的系统工程，不可能一蹴而就，其是一个复杂的过程，是医院从传统模式走向数字化，信息化，智能化，现代化的磨合过程。医院信息化建设的过程是一个不会结束的过程，它将随着医院的发展，医学技术的发展，医院管理的发展而不断发展。

投标厂商需要根据项目建设内容和进度需要，派驻项目小组对医院信息系统进行实施及服务。期间可能由于用户的需要及政策的变化而对系统进行相应的客户化修改，投标厂商必须无条件满足。

投标人应充分考虑医疗卫生信息化项目质量管理、信息安全管理、信息技 术服务管理、业务连续性管理、隐私信息管理等，提供信息化工程与技术服务、信息系统建设和服务等。

本项目需要签订项目合同后 6 个月内完成系统调研、安装、调试和系统上线工作,12 个月内完成验收。

期间可能由于用户的需要及政策的变化而对系统进行相应的客户化修改， 中标人必须无条件满足。投标人应承诺在项目建设及维护过程中，如医院需要，中标人应与医院共同定制开发信息系统产品，并承诺完成软件著作权登记证书 的申请和办理等工作。

投标人需承诺本项目建设的系统能够与医院现有业务系统做到无缝对接，对接费用包含在项目总体报价中，医院不需要额外支付该费用。

（2）验收要求

中标人应按照招标人的要求，如期将软件送达指定的使用单位和场地进行安装调试并培训有关人员。

中标人完成全部应用软件交货安装调试完毕并完成试运行，取得上述书面报告，并提交有关产品文件材料，可向招标人书面申请验收付款。如无合理理由，采购人应接到中标人系统软件书面验收申请 7 个工作日内应组织本项目内容进行验收确认。

采购人应组织其各使用单位与管理单位提供必要的场地和部署工作条件。应组织各使用单位与管理单位责任人及时配合安装调试培训与验收工作。

验收标准按照国家、地区相关标准，招投标文件、合同条款具体执行。

（3）培训要求

培训是项目顺利进行的保证。在项目的不同阶段要求提供相关的培训课程，面向系统开发和管理员、各级领导、系统操作人员等不同群体提供系统化、定制化和有针对性的培训。

①培训内容要求分为三类，分别为系统开发和管理培训、运行与维护管理培训和用户使用培训。通过培训应使各类用户能独立进行相应应用与管理、故障处理、日常维护等工作，确保系统能正常安全运行；

②供应商应在投标文件中提出培训计划，计划包括培训项目、人数、地点等详细内容；

③培训人员必须是供应商的正式雇员或专业的授权培训机构雇员。

④其中要求对系统管理员进行充分的技术培训和教育，保证管理人员掌握必要的管理工具，通晓管理规范；

（4）项目总体售后要求

投标人应具备与本项目匹配的服务能力，以响应招标人的技术服务要求。工程建设期间及质保期均属于免费服务期，该期限内的所有售后服务，包括软件维护所产生的费用均由中标人承担。

响应时间：投标人在投标书中必须明确承诺售后服务响应时间，并不得低于以下标准：提供 7×24 电话或电子邮件服务，接到招标人报修通知 2 小时内做出明确响应和安排，8 小时内做出故障诊断报告。如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在接到报修通知次日到达现场。

投标人在质保期满后向招标人提供如质保期内的售后服务，并经双方协商后收取相应费用。

（5）实施要求

项目实施后，中标人应定期向采购人汇报项目进展状况,参加与项目有关的各类会议，提交项目周报、项目月报以及阶段性进展报告;项目验收方案，包括技术文档移交等内容的阐述。应提供项目组人员组成及人员简介、其体工作内容等。项目组人员调整须提前1周与采购人协商，并征得采购人同意。

（6）项目应提交的成果和电子文档

项目应提交的成果，包括但不限于：需求分析报告；

系统测试方案；

系统测试分析报告；安装维护手册；

使用操作手册；培训资料；

数据结构说明文档。

八、合同履行期限和地点

1、本项目软件系统建设周期为 18 个月；自合同签订之日起，须在 2025 年7月前完成主要系统（医院集成平台、医院数据中心、药品管理系统、医务管理（病案管理系统、病案首页数据质量管理）、临床医生、临床护理（住院护士工作站、护理记录、门急诊输液管理）、医技业务（检验信息系统对接、影像信息系统、电生理信息管理、治疗信息管理）、就诊管理、结算管理、财务管理、统一接口）的安装调试并交付采购人投入使用，且在2025 年内通过国家电子病历分级评价4级测评；18 个月内完成全部软件模块的安装调试并交付采购人投入使用。并经采购人（或委托有资质的第三方）验收合格。

2、履约地点：采购人指定地点。

九、付款方式

1.合同签订时，采购单位支付合同总价的30%作为项目启动预付款。预付款支付比例（或中标单位是否需要采购单位支付预付款）由采购人与中标人根据实际情况协商一致在合同中作说明。

2、项目验收合格正式运行后付至合同总价的 70%（包括之前支付的预付款）；

备注：其中软件项目完成进度的 80%，付至合同总价的50%（包括之前支付的预付款）；

3、项目正式运行起一年后付至合同价的 80%；

4、项目正式运行起二年后付至合同价的 100%;

- 十、演示部分

- 1.演示要求（演示时间为十五分钟）

- 1.1投标人演示人员和设备需在评标前到达射阳县公共资源交易中心八楼等候区。按照苏采云系统安排的顺序进行现场演示，演示需按照招标文件的规定和评标委员会的要求进行，时间不超过30分钟。采购中心提供投影机及幕布，其他所需设备由投标人自备。

- 1.2投标人需在“法人授权书”中注明进行现场演示的人员姓名及身份证号，不接受非注明的人员进入评审现场进行演示。投标人进入评审现场的人员应出示有效身份证件。

十一、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 射阳县中医院信息化建设项目-软件系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 | ...... |  |

十二、特别说明：

1、报价含项目成果交付前一切费用。不接受选择性报价。

备注：中标价包含为保证采购单位项目顺利实施达到采购人采购需求，并须经验收合格，中标单位在项目建设过程中所产生的一切费用由中标单位承担。

2、各投标人最后报价结束后,如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。可按照少数服从多数的原则采用投票等方式作出结论。

3、资格后审：项目开标结束后，由采购人或者采购人委托评标委员会应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查材料的原件彩色扫描件须在投标文件中提供。

4、对本项目投标人资格要求、项目需求、评分标准等的质疑由采购单位负责答复；采购单位具有项目的解释权，质疑函和答复须同时报采购中心备案管理。

5、前期咨询服务费

本项目报价须包含本项目前期咨询费，前期咨询费：2.46万元整，该费用折算在报价中，在报价单中不单独列明。中标供应商在中标公告公示后七个工作日内一次性支付给本项目前期咨询服务公司

- 6、履约保证金

- 6.1中标单位在签订合同时交纳不超过中标额10%的履约保证金到采购人指定账户。供应商自主选择以支票、汇票、本票、电子履约保函等非现金形式缴纳或提交。

- 注：根据《盐城市财政局、盐城市公共资源交易管理委员会办公室、盐城市社会信用体系建设领导小组办公室关于在政府采购活动中应用第三方信用报告建立“信易购”应用场景的通知》的文件精神，招标人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），可降低履约保证金缴纳比例至5%。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

- 6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

- 6.3履约保证金的退还：

- 6.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

- 6.3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

- 6.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

- 6.3.4不予退还情形：

- 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

- （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

- （2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

- （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

- （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

- （5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

- （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

- 6.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

- 7、政府采购履约资金扶持政策

- 根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

- 8、招标项目需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

- 中小微型企业有关政策

- 8.1根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件中的格式要求提供《中小企业声明函》。

- 8.2 本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

- 8.3 供应商须按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），不提供声明函或有弄虚作假的，将依法承担相应责任。

- 8.4 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写，根据具体品目确定相应标准。

- 8.5 以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库【2020】46号）等有关制度规定执行。

- ★供应商按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），所投货物若全部为小微企业所制造（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）。须将本次标的物逐一列明，如有遗漏则不能享受价格优惠政策。

- 8.6监狱和戒毒企业

- （1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

- （2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

- （3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

- 9.7残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 9、踏勘

- 10.1投标人自行到项目现场进行踏勘，充分了解位置、情况、规模及任何其它足以影响投标报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不予认可。

- 9.2采购人在踏勘现场中介绍的项目情况，投标人在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

- 9.3投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

- 10、“信易购、政采贷”政策

- 10.1根据射财库【2021】17号文件要求采购人应当政府采购活动中应用第三方信用报告，通过“信易购”应用场景，促进市场主体诚信经营。从2022年开始所有政府采购项目纳入信易购管理；

- 10.2根据射财库【2021】20号文库要求，代理机构积极配合做好政府采购线上合同信用融资工作。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在投标文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、投标人对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

7、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

三、评标方法与评标标准

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务报价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的有效的最低投标价格为评标基准价，其价格分为满分10分，其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10 | 10 |
| 2 | 项目理解 | 根据招标文件项目需求的内容，投标人提供能够满足项目需求的项目理解方案。方案内容须包括：信息化系统现状、本项目最终建设目标两项内容。每提供一项优于项目需求内容理解方案的得1分；每提供一项满足项目需求内容理解方案的得0.5分；不提供或方案不满足项目需求的不得分。最高得2分； | 2 |
| 3 | 产品功能性能配置要求 | - 投标人所投产品完全满足“招标参数”要求的得满分18分；其中标注“▲”号的参数为重要功能参数，每有一项负偏离扣1分（须提供系统功能截图证明材料加盖投标人公章，否则不得分），总分13分，扣完为止；其中标注“√”号的参数，如有一项负偏离扣0.01分（须提供加盖投标人红色公章的“技术参数响应对照表”为准，否则不得分），总分5分，扣完为止。 - 项目参数、技术指标不得虚假响应，如经查实，将予以取消中标资格、并提交财政监管部门列入不良记录处理。 | 18 |
| 4 | 总体设计方案 | - 投标人根据项目需求内容，投标人提供总体设计方案。方案须包含：总体架构、业务架构、数据架构、技术路线四项内容。方案需结构完整、层级结构清晰，须满足项目建设单位建设目标。每提供一项优于项目建设目标方案的得1分，每提供一项满足项目建设目标方案的得0.5分；不提供或方案不满足项目建设目标的不得分。最高得4分。 | 4 |
|  |  | - 投标人根据项目实际建设需求，提供详细的项目实施方案。方案包含以下内容：项目施工进度计划、人员配备、质量管理体系、施工措施方案、项目验收交付方案五项内容。方案需结构完整、层级结构清晰，须满足项目建设单位建设目标。 - 每提供一项优于项目实际建设需求方案的得1分，每提供一项满足项目实际建设需求方案的得0.5分；不提供或方案不满足项目实际建设需求的不得分。本项目最高得5分。 | 5 |
| 5 | 培训方案 | - 投标人根据项目需求内容，提供满足项目需求的培训方案。方案内容优于项目需求内容的得2分；方案内容满足项目需求内容的得1分；方案不满足项目需求内容或不提供不得分。本项最高得2分。 | 3 |
|  |  | - 投标人基于系统建设各时间节点，配备专人进行培训，提供培训团队人员配备计划表的得1分。须提供团队人员配备计划表，否则不得分。 |  |
| 6 | 安全方案 | - 投标人根据项目需求内容，提供满足项目需求的系统的应用安全、隐私保护两项的措施和解决方案； - 每提供一项优于项目需求方案的得1.5分；每提供一项满足项目需求方案的得0.75分；不提供或方案不满足项目需求的不得分。最高得3分。 | 3 |
| 7 | 售后服务方案 | - 投标人根据项目需求内容，提供满足项目需求的售后服务体系方案。方案内容包括：售后服务目标和维护计划、售后服务内容及响应时间、现场服务支持能力方案、紧急故障处理预案四项内容； - 每提供一项优于项目需求方案的得1分，每提供一项满足项目需求方案的得0.5分；不提供或方案不满足项目需求的不得分。最高得4分。 | 4 |
| 8 | 项目组成人员实力 | - 1、投标人拟投入本项目的项目负责人具有系统规划与管理师、系统架构设计师、通信工程师、注册信息安全工程师证书，每具有一项得1分，最高得4分。 - 2、投标人拟投入本项目的技术负责人具有信息系统项目管理师证书、注册信息安全专业人员CISP证书、网络安全专业类高级工程师职称证书的。每提供一种证书得1分，满分3分，未提供不得分。 - 3、项目管理团队（除项目负责人及技术负责人外）具备信息安全保障人员安全软件专业证书、信息安全保障人员安全运维专业证书、信息安全保障人员安全应急服务专业证书、系统分析师、网络工程师、软件设计师的，每提供一种得0.5 分，满分3分，未提供不得分。 - 备注：投标人须提供在本项目招标公告上网公示前（三个月中任一个月）投标人为其人员发放工资的证明或为其缴纳的近期社保证明材料，和相关证书原件彩色扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 10 |
| 9 | 视频演示 | 投标人需按照招标文件参数需求内容打“★”部分产品功能进行现场系统演示，演示时间为30分钟。评委根据产品演示的功能效果、性能等进行综合评分；每满足一个得1.5分，满分21分。若采用PPT、Word、视频方式演示的，评委综合评分后按得分值的30%计算响应程度进行打分，未演示的不得分。 | 21 |
| 10 | 研发能力 | 在信息技术应用创新的背景下，要求投标人或投标人所投的软件产品制造商提供以下系统适配国产化服务器、操作系统、数据库、浏览器，满足国产化的信创要求,投标人提供经相关评测机构检测通过的测试报告，每满足一项得1分，最高得9分，不提供不得分。 1、集成平台；2、临床数据中心系统；3、电子病历系统；4、手麻管理；5、患者全息视图；6、管理数据中心；7、数据上报管理；8、门诊/住院医生站；9、临床路径管理； 注：提供相关测评报告原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分；提供的测试报告需在有效期内，提供一份测试报告同时包含多个系统测试结果或者提供多份测试报告均可。测算报告中需明确说明包含相关子系统建设内容，字段名称可不完全一致，但建设内容需一致，否则不得分。 | 9 |
| 11 | 履约能力 | 1、投标人具有CCID信息系统服务交付能力等级证书一级的得3分，二级及以下的的1.5分，未提供不得分； 2、投标人具有数据安全服务能力评定服务能力证书，达到数据安全建设二级的得2分，达到一级的得1分，未提供不得分； 备注：须提供相关证书原件彩色扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 5 |
| 12 | 相关案例 | 投标人或投标人所投的软件产品制造商提供类似信息系统建设案例，并通过电子病历四级、互联互通四甲及以上等级评估，供应商每提供1个满足要求的类似项目业绩证明材料的，得2分，最高得6分。 备注：案例证明须同时提供合同、验收单、通过测评的相关证明材料原件彩色扫描件加盖投标人公章，材料提供不全或未提供不得分；未验收项目可出具该相关采购单位证明（须加盖采购单位公章）。 | 6 |
| 总分 |  |  | 100 |

备注：

1、评分标准中要求提供的证明材料均以原件彩色扫描件加盖所要求的公章在投标文件中反映，相关证明材料须按要求完整提供且不得涂改，本项目所须提供的证明材料均应原件彩色扫描（如原件是彩色件，则扫描件须是彩色）。否则不能得分。

2、采购人有权在规定的时间内（中标公示或质疑期间及其他采购人明确要求的时间内）对中标人或其他投标人提供的与项目需求、评分办法相关的材料等评分依据（原件）的真实性进行复查。如未在采购人规定的时间内提交，采购人有权根据政府采购法律法规处理。如发现有通过提供虚假证明文件获得分值，将取消中标资格，并提请监督机构按照政府采购相关法规处理。

3、评分中涉及的证书、检测报告等应在有效期内，且在招标文件上网前取得；

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、技术要求响应及偏离表

十三、资格性审查表

十四、符合性审查表

十五、开标一览表

十六、投标人须提供项目需求中的相关承诺函

十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 八、投标函

致：射阳县中医院

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的小微企业承接。相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于（小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为        万元，资产总额为     万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

4、由牵头单位全权负责和甲方项目对接、项目实施、项目运维等相关业务往来，所有项目资金与牵头单位结算。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

## 十三、资格性审查响应对照表

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供营业执照（如是联合体，均须提供） |  |  |
| 2 | 年度财务状况报告或本年度近期月度财务报表（如是联合体，均须提供） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如是联合体，均须提供） |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明； |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |  |  |
| 6 | 投标人必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、信用江苏（www.jscredit.gov.cn）、渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |  |
| 7 | 投标授权委托人社保证明材料 |  |  |
| 8 | 联合体协议书（如有） |  |  |

注：本表须明确填写并按招标文件要求提供材料，否则资格性检查无法通过。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 十四、符合性检查响应对照表

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设需求 |  |  |
| 2 | 建设目标 |  |  |
| 3 | 招标清单 |  |  |
| 4 | 合同履行期限 |  |  |
| 5 | 项目服务要求响应（详见附件1） |  |  |
| 6 | 投标人须提供项目需求中的相关承诺函，否则为无效投标人。 |  |  |

注：本表须明确填写并按招标文件要求提供材料，否则符合性检查无法通过。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件1、            实质性响应内容

一、项目建设需求

1、项目背景

射阳县中医院创建于 1959 年，复建于 1979 年，经过数十年的发展，现已 建成为一所集医疗、教学、科研、急救、康复、保健为一体的国家“二级甲等”中医医院。目前正在创建三级中医医院。

多年来，医院坚持视社会公益为己任，把人民健康利益放在首位。以群众健康的乐园、员工发展的平台、社会文明的窗口和幸福生活的源泉为愿景，向下扎根，向上攀登，努力建成特色鲜明、区域知名的高水平医院。

射阳县中医院的发展离不开信息化建设，在当今的互联网时代，大力发展信息化建设已经成为医院各级干部职工的共识。

借助医院的信息化建设，能够快速实现射阳县中医院内部流程优化、外部互联网+医疗，助力医院医疗业务快速发展，提升射阳县中医院地区综合影响力。针对区域医共体、分级诊疗、医院精细化管理、患者服务等各个方面进行统筹兼顾，均衡发展，能够使得医院面向未来，合理布局，能够提升医院的区域示范效应，促进医院长足进步。同时，信息化的建设需要体现医院发展的整体要求，配合医院的发展步伐，适应医院各项业务的需求，为一线临床和管理部门服务。因此，医院以创建三级中医医院为主要目标，以《三级中医医院评审标准实施细则（2020 年修改版）》为建设标准，借助电子病历系统、互联互通、智慧医院契机，全面提升医院的整体信息化。通过本项目的建设，按照 “以评促建”的核心思想，在满足评级的基础上，能够不断提升医院的临床信息化服务及管理能力，让医院的整体信息化基础框架能够支撑未来 3~5 年的信息化发展要求。

2023 年经国务院同意，国家卫生健康委、国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部、国家医保局、国家药监局联合印发《深化医药卫生体制改革

2023 年下半年重点工作任务》（以下简称《任务》），明确了 2023 年下半年

深化医改的重点任务和工作安排。下半年医改工作主要包括六个方面 20 条具体任务。其中，国家中医药管理局分工负责工作涉及促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局、深化以公益性为导向的公立医院改革、促进多层次医疗保障有序衔接等方面。

《任务》要求，国家中医药局、国家发展改革委、教育部、财政部、国家 卫生健康委、国家药监局、中央军委后勤保障部卫生局等按职责分工负责促进 中医药传承创新发展。加快国家中医药传承创新中心、国家中医疫病防治基地、中医特色重点医院、中西医协同“旗舰”医院建设，推进国家中医药综合改革 示范区建设。加强中医医院康复科和老年医学科建设，依托现有资源，建设一 批中医康复中心。加强中医药特色人才培养，面向基层医疗卫生机构医师和乡 村医生开展中医药知识技能培训。推进古代经典名方制剂研发，加快关键信息 考证发布及新药审批。

《任务》提出，国家卫生健康委、国家发展改革委、教育部、财政部、人力资源社会保障部、国家中医药局、国家疾控局、中央军委后勤保障部卫生局和各省、自治区、直辖市人民政府等按职责分工负责推进国家医学中心和国家区域医疗中心设置建设。统筹布局综合类、专科类、中医类的国家医学中心建设项目，开展国家区域医疗中心建设成效评价，推动建立与国家区域医疗中心相适应的管理体制和运行机制。

《任务》要求，国家医保局、国家卫生健康委、财政部、国家中医药局、国家疾控局等按职责分工负责推动各省（自治区、直辖市）开展 2023 年度医疗服务价格调整评估，符合条件的在总量范围内及时调整价格，优先将技术劳务

价值为主的治疗类、手术类和部分中医医疗服务项目纳入调整范围。

《任务》提出，国家医保局、财政部、国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局等按职责分工负责深化多元复合式医保支付方式改革。推进长期、慢性病住院医疗服务按床日付费工作，探索实施中医优势病种按病种付费。

为贯彻国家医改政策，实施健康江苏战略，江苏省密集推出了一系列医药 卫生体制改革方案，包括《江苏省“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知》

（苏卫规划[2018]39 号）、《江苏省关于加快推进紧密型医共体建设试点工作的通知》（苏卫医政〔2018〕54 号）、关于进一步加强互联网医院建设完善互

联网医疗服务的通知（苏卫规划〔2023〕29 号）等文件，进一步深化了全省医药卫生体制改革。

江苏省卫生健康相关负责领导曾在全省医院信息化建设推进会上对全省医院信息化建设形势和现状进行了分析，指出医院信息化建设经过多年发展，信息系统正逐步趋于全面、趋于合理、趋于人性、趋于高效，并在向集成化、协同化、区域型、整合型方向发展。国家和省关于推进“互联网+”行动、促进和规范健康医疗大数据应用发展、推开公立医院综合改革等政策文件，对医院信息化都提出了更高要求，医院信息化建设面临重大机遇和挑战。全省要进一步强化统筹、强化领导、强化标准、强化应用、强化服务、强化安全，扎实推进江苏省医院信息化建设；解决好信息化发展理念、组织领导、资金投入等问题；选择好信息化发展策略，突出建设重点，提倡联合开发，相互借鉴提高，勇于弯道超车。要把握好标准化、人性化、集成化、智能化、安全化等建设目标，抓好整体规划、需求导向、技术支撑、流程重组、互联互通、务实应用等关键环节。对于医院信息化建设当前任务，指出要认真做好几项落实，一是落实好电子病历全面建设和改造升级任务，二是落实好院内信息集成平台和数据中心建设任务，三是落实好医共体和分级诊疗制度信息化支撑任务，四是落实好与区域健康信息平台互联互通任务，五是落实好各级医疗服务综合监管平台建设任务，六是落实好基本医保异地就医结算信息系统接入运行任务，七是落实好医院信息化建设水平监测评价和督查任务。

2022 年 12 月 5 日，国家中医药管理局印发《“十四五”中医药信息化发展规划》指出，要促进中医药信息化体系化、集约化、精细化发展，持续推动中医药业务与信息技术深度融合，以数字化、网络化、智能化促进行业转型升级，为推进中医药现代化、推动中医药事业和产业高质量发展提供有力的技术

支撑。提出，要开展夯实中医药信息化发展基础、深化数字便民惠民服务、加 强中医药数据资源治理、推进中医药数据资源创新应用等 4 个方面的主要任务。

2019 年 03 月，国家中医药管理局根据《中医药信息化发展“十三五”规划》(国中医药规财发〔2016〕36 号)要求，为进一步推进和规范中医医院信息化建设，提高中医医院信息化水平，印发了关于征求《中医医院信息化建设基

本规范（修订）（征求意见稿）》和《中医医院信息系统基本功能规范（修订）

（征求意见稿）》意见的函(以下简称《征求意见函》）。相较于 2011 版《中医医院信息化建设基本规范》，《中医医院信息化建设基本规范（修订）（征求意见稿）》扩展了规范体系分类，融合了相关新标准、新规范，重点突出了中医药特色等。与 2011 版《中医医院信息系统基本功能规范》相比，《中医医院信息系统基本功能规范（修订）（征求意见稿）》细化大类，新增中医治未病管理分系统、慢病管理分系统等 23 个系统，强化了信息安全及医院信息平台基础功能等。

其中，《中医院信息化建设基本规范（2019 年修订征求意见稿）》第五十 三条指出中医医院应依据相关信息技术规范和标准，对信息系统开展标准符合 性测试和应用评价，检验和评价中医医院信息系统对相关标准的执行落实情况 及互联互通标准化成熟度水平，推动标准广泛应用，促进互联互通和信息共享。

中医医院应实现院内各诊疗环节信息互联互通，三级医院应达到医院信息互联互通标准化成熟度测评四级水平，二级医院应达到医院信息互联互通标准化成熟度测评三级水平。

中医医院应按照《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（试 行）》开展电子病历信息化建设评价，持续提高中医电子病历信息化整体水平。三级中医医院应达到电子病历应用水平分级评价四级以上，即医院内实现全院 信息共享，并具备医疗决策支持功能。二级中医医院应要达到分级评价三级以 上，即实现医院内不同部门间数据交换。

2、总体建设需求

（1）满足三级中医医院评审要求

本次医院信息化建设项目将以《三级中医医院评审标准》（2022 年版）、《三级中医医院评审标准实施细则（2023 年版）》、《中医院信息化建设基本规范（2019 年版）》、《中医院信息系统基本功能规范（2019 年修订征求意见稿）》、《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（试行）（2018年版）》以及《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2021 年版）》的要求和规范为建设标准。医院信息化建设完成后，医院能够满足三级中医医院评审标准，能协助医院通过三级中医医院评审。

（2）满足医院一体化管理

以支撑智慧医院建设的战略目标达成为原则，依托大数据、物联网、5G 等新型信息技术，在临床诊疗、患者服务、科学管理、医教研支撑、区域医疗协同等几个维度全面提升信息化支撑和服务能力，综合能力达到电子病历 4 级、

互联互通成熟度四级甲等、智慧医院 3 级水平、三级中医医院，统筹区域医共体信息化建设。

（3）提升医院整体服务、运营和管理水平

医院信息化建设要求统筹规划，分三阶段建设。目前重点以“一体化建设”为主，优先推进，探索经验，逐步推进医院信息化建设。本项目满足深化医药  卫生体制改革的要求，根据对医院信息化建设情况的需求分析，结合医疗行业  信息化的发展，遵循互联互通、电子病历应用水平标准及《全国医院信息化标

准与规范》、《中医院信息化建设基本规范（2019 年修订征求意见稿）》的要求，确定医院信息化建设总体目标为：

架构体系：高兼容、可扩展，可持续满足不断发展的服务需求；

服务体系：信息互通、系统完善，可便捷提供不同对象的服务需求；

技术体系：技术先进、智能简约，可为普通人群广泛推广应用；

规范体系：标准闭环、支持互通，与国际国内标准高度融合。

IT  架构：以信息集成平台为依托，进一步推进互联网、物联网广泛应用，

全面开展临床辅助决策支持，实现患者诊疗信息的共享及医护管信息利用的便利性。

临床服务：以五级国家电子病历应用等级评审标准为参照，结合国家医院互联互通四级甲等的测评要求以及三级中医医院评审标准，全面提升医院信息化建设水平，重点提升临床效率、临床质量和医疗安全，夯实临床科研和管理数据的基础。

精细化管理：以公立医院考核指标和内控指标为切入点，完善医院运营管 理基础系统；建立全面的分类绩效指标体系，促进重点学科和核心病种的发展，扩大学科的学术影响力和社会影响力，实现医院精细化管理。

科研教学：以核心病种科研为重心,支持大样本、多中心的临床单病种科研,实现对临床药物试验、转化医学研究的信息化支撑，加强科研管理，强调数据资产保护、利用和科研协作。

应用技术创新：通过探索尝试互联网、云计算、大数据分析等领先的 IT 技术，为医院提供移动信息化、数据化的基础设施，实现医疗服务和患者建卡管理模式的创新，打造以患者为中心的移动智能就医平台。

3、互联互通评级需求

医院信息化顶层设计从平台建设角度考虑，平台搭建完成后，优先满足医院互联互通四甲的要求。信息共享与互联互通是医院信息化建设的核心诉求，以标准化信息为基础，实现数据、信息、资源的全面共享和管理。选用国际医疗行业通用的、行业领先的专业集成平台，项目具体应涵盖以下内容：

（1）医疗数据交互必须遵循支持 HL7、DICOM 等国际医学数据标准，符合国家卫计委、省、市各级医院信息标准要求；

（2）支持多业务系统集成，可跨系统的获取病人基本信息、诊疗记录、电子病历信息、检验、检查报告信息，并调阅影像结果；

（3）建立患者主索引（EMPI）管理，保障医院就诊介质及患者医疗信息可相互共享；

（4）建设医院主数据信息库（MDM），包括门诊诊疗基本数据集标准、住院诊疗基本数据集标准、个人信息基本数据集标准、健康档案基本架构与数据标准等 50 余项。此外，目前通用的还有其他的国际编码、国标码、区域编码等，应当通过医院信息平台的建设和先进技术的采用，建立全院统一的标准字典库，促进这些数据标准在院内的统一应用，为今后实现不同医疗机构、不同业务系统间的信息交换信息标准和规范基础；

（5）建立统一的医疗价格服务中心，支持医疗服务(而不仅仅是价表项目)价格根据医院等级、执行过程不同的自动价格项目及价格的计算；

（6）建立统一支付中心，支持多账户、多院区、多渠道、多类型管理，其医疗服务统一由支付中心处理；

（7）建立统一临床数据中心、运营数据中心及应用系统：临床数据集中存储，标准存储，通过临床数据中心建设临床科研平台；通过临床数据中心建设临床随访平台，实现临床专科医疗全过程追踪；构建医院运营管理数据中心，实现运营管理数据的深度挖掘、分析与直观展现，支撑医院科学决策，为医院领导管理决策提供有力依据；

（8）建设“商业智能 BI”系统，提升医院临床数据分析、运营决策支持水 平；建立统一的标准接入体系，建设统一的平台服务接口发布及管理工作模式，提供规范化的平台协作支持方法。为保障医院平台集成信息系统的稳定，以及满足医院未来新上信息系统接入平台的方便性，需要建立基于 SOA 架构的信息交换平台，医院所有信息系统都需要通过信息交换平台进行协作，建立和发布核心业务交互规则库；

（9）建立统一的信息安全管理机制和硬件支撑体系，保障医院内部信息安全；信息共享和系统集成应可灵活配置，便于未来与医院外部其它数据进行交互。满足未来医疗信息与区域、医保等共享和交换的需求。

4、电子病历评级要求

通过医院信息化建设，实现对医院现有的各个相互独立信息系统资源进行整合，构建统一标准的数据中心；统一的基于 HL7 的数据集、共享服务和共享 文档标准，以及统一界面的门户平台。医院信息化建设过程中，通过对医院业 务流程、系统接口、功能优化进行全面升华、改造，并结合电子病历评级标准，既可以从信息化建设的细节方面促进医院的整体信息化水平,又可以通过标准评价来间接验证医院的信息化建设成果真正意义达到 4 级水平，并初步达到 5 级水平。

二、建设目标

1、总体目标

以支撑医院“一体化管理”的战略目标达成为原则，依托大数据、物联网、 5G 等新型信息技术，在临床诊疗、患者服务、科学管理、医教研支撑、区域医 疗协同等几个维度全面提升信息化支撑和服务能力，综合能力达到电子病历 4 级、互联互通成熟度四级甲等、三级中医医院，信息化建设水平在同级医院达到省内前列。

医院信息化建设要求统筹规划，分阶段建设。目前重点以“一体化建设”为主，优先推进，探索经验，逐步推进医院信息化建设。本项目满足深化医药卫生体制改革的要求，根据对医院信息化建设情况的需求分析，结合医疗行业信息化的发展，遵循互联互通、电子病历应用水平标准及《全国医院信息化标准与规范》、《中医院信息化建设基本规范（2019 年修订征求意见稿）》的要求，确定医院信息化建设总体目标为：

（1）架构体系：高兼容、可扩展，可持续满足不断发展的服务需求；

（2）服务体系：信息互通、系统完善，可便捷提供不同对象的服务需求；

（3）技术体系：技术先进、智能简约，可为普通人群广泛推广应用；

（4）规范体系：标准闭环、支持互通，与国际国内标准高度融合。

IT 架构：以信息集成平台为依托，进一步推进互联网、物联网广泛应用，全面开展临床辅助决策支持，实现患者诊疗信息的共享及医护管信息利用的便利性。

临床服务：以国家电子病历应用等级评审标准为参照，结合国家医院互联互通四级甲等的测评要求以及三级中医医院评审标准，全面提升医院信息化建设水平，重点提升临床效率、临床质量和医疗安全，夯实临床科研和管理数据的基础。

精细化管理：以公立医院考核指标和内控指标为切入点，完善医院运营管

理基础系统；建立全面的分类绩效指标体系，促进重点学科和核心病种的发展，扩大学科的学术影响力和社会影响力，实现医院精细化管理。

科研教学：以核心病种科研为重心,支持大样本、多中心的临床单病种科研,实现对临床药物试验、转化医学研究的信息化支撑，加强科研管理，强调数据资产保护、利用和科研协作。

应用技术创新：通过探索尝试互联网、云计算、大数据分析等领先的 IT 技术，为医院提供移动信息化、数据化的基础设施，实现医疗服务和患者建卡管理模式的创新，打造以患者为中心的移动智能就医平台。

2、建设成效

围绕“一切以病人为中心”，以建立“三级中医医院”为核心，依托“云 计算”、基于“大数据”、应用“物联网”、利用“人工智能，”实现“智慧 医疗、以人为本”为长远目标，根据医院建设发展战略要求，研究国内外先进 建设经验，结合射阳县中医院管理思想和自身特色，做好顶层设计、整体规划、合理布局、分布实施、阶段跟踪，打好硬件和网络基础等工作之后，医院项目 建成之后会达到的成效。

（1）在医院形象及宣传方面

宣传：充分依托移动互联平台，实现医院对患者的精准消息推送、服务导流等应用。形象：依托医院重点专科优势，开展全市疾病防治结合的新体系，与盐城市区域卫生信息平台对接，利用大数据技术分析区域内相关重点疾病等患者群体，为此类患者群体开展精准推送、服务导流，充分发挥医院的综合服务能力。

（2）在通过评审方面

三级中医医院评审：本次医院信息化建设项目将以《三级中医医院评审标准》（2022 年版）、《三级中医医院评审标准实施细则（2023 年版）》、

《中医院信息化建设基本规范（2019 年版）》、《中医院信息系统基本功能规范（2019 年修订征求意见稿）》、《电子病历系统功能应用水平分级评价方法

及标准（试行）（2018 年版）》以及《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2021 年版）》的要求和规范为建设标准。医院信息化建设完成后，医院能够满足三级中医医院评审标准，能协助医院通过三级中医医院评审。

互联互通评级：医院信息化顶层设计从平台建设角度考虑，平台搭建完成后，优先满足医院互联互通四甲的要求。信息共享与互联互通是医院信息化建设的核心诉求，以标准化信息为基础，实现数据、信息、资源的全面共享和管理，达到医院互联互通评级四级甲等。

电子病历评级：通过医院信息化项目的建设，实现对医院现有的各个相互独立信息系统资源进行整合，构建统一标准的数据中心；统一的基于 HL7 的数据集、共享服务和共享文档标准，以及统一界面的门户平台。信息平台建设过程中，通过对医院业务流程、系统接口、功能优化进行全面升华、改造，并结合电子病历评级标准，既可以从信息化建设的细节方面促进医院的整体信息化水平，又可以通过标准评价来间接验证医院的信息化建设成果真正意义达到 4级水平，可扩展达到 5 级水平。

智慧医院评级：通过进一步进行信息系统的持续完善和建设，开展互联网医院建设，基于数据中心和业务规则知识库管理实现患者服务智能化应用，为患者提供全流程的个性化智慧服务，患者就诊更加便利，最终智慧服务水平可扩展达到达到 3 级水平。

区域医共体信息化建设：依据 2020 年国家卫健委《县域医共体信息化建设指南（征求意见稿）》要求，遵循“统一标准、集中共享；总体规划、分步实施；充分利旧、面向服务；适度超前、开放协作；支撑医改、惠及民生；保障安全、注重隐私”的六大原则进行建设，与射阳县区域卫生信息平台、“医网通”中心平台建设无缝对接，满足建设共享中药房等中医方面的建设需求。

（3）在应用效果方面

医院：从服务范围、服务效能、学科水平、人才梯队四个方面，助力射阳

县中医院在全市乃至全省的医疗品牌打造。管理者：医院管理高效、有序、可控。

医护人员：使用便捷、高效；支撑科研和临床。

患者：就诊体验满意，就诊效率满意，就诊效果满意。

三、建设依据

1、政策文件

《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》，2009 年 3 月 17 日实施；

《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，2013 年 11 月 15 日实施；

《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》，国办发〔2015〕38 号；

《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，国办发

〔2015〕70 号；

《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，国办发

〔2018〕26 号；

《国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》，国办发〔2016〕47 号；

《国家卫生计生委关于印发“十三五”全国人口健康信息化发展规划的通知》，国卫规划发〔2017〕6 号；

《江苏省“十三五”卫生与健康暨现代医疗卫生体系建设规划的通知》，苏政办发〔2016〕164 号；

《江苏省“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知》，苏卫规划 [2018]39 号；

《关于加快推进紧密型医共体建设试点工作的通知》， 苏卫医政

〔2018〕54 号）；

《江苏省“互联网+护理服务”试点工作实施方案》的通知（苏卫医政

〔2019〕25 号）；

《江苏省互联网医疗服务审批程序》的通知（苏卫医政〔2019〕26号）；

《国务院办公厅关于印发“十四五”中医药发展规划的通知》（国办发〔2022〕5 号）；

《国家中医药管理局办公室关于印发国家三级公立中医医院绩效考核操作手册（2022 版）的通知》 （国中医药办医政发〔2022〕1 号）；

《国家卫生健康委办公厅关于印发国家二级公立医院绩效考核操作手册（2022 版）的通知》（国卫办医函〔2022〕165 号）；

《关于印发江苏省改善就医感受提升患者体验主题活动实施方案

（2023-2025）年的通知》，苏卫医政〔2023〕24 号；

《关于做好专家门诊检查检验结果回报后继续就诊有关工作的通知》，苏卫办医政〔2023〕27 号；

《关于印发《江苏省全面提升医疗质量行动实施方案（2023-2025）年的通知》》，苏卫医政〔2023〕38 号；

《关于进一步优化超声检查服务的通知》，苏卫医政便函〔2023〕39号；

《国家卫生健康委办公厅关于印发门(急)诊诊疗信息页质量管理规定

（试行）的通知》，国卫办医政发【2024】16 号；

2、业务及管理规范

《国家卫生健康委办公厅关于印发门（急）诊诊疗信息页质量管理规定（试行）的通知》国卫办医政发【2024】16 号；

《关于开展结构化中医门（急）诊电子病历升级改造试点工作的通知 》苏中医医政〔2021〕20 号；

《三级中医医院评审标准》（2022 年版）；

《三级中医医院评审标准实施细则（2023 年版）》；

《江苏省三级综合医院评审标准实施细则(2020 版)》，2020 年；

《中医院信息化建设基本规范（2019 年版）》；

《中医院信息系统基本功能规范（2019 年修订征求意见稿）》；

《关于印发进一步改善医疗服务行动计划（2018—2020 年）考核指标的通知》，国卫办医函〔2018〕894 号；

《关于印发医院智慧服务分级评估标准体系（试行）的通知》，国卫办医函〔2019〕236 号；

《医院信息平台应用功能指引》，国卫办规划函[2016]1110 号；

《医院信息化建设应用技术指引（2017 版）》；国卫办规划函〔2017〕 1232 号；

《关于印发全国医院信息化建设标准与规范（试行）的通知》，国卫办规划发〔2018〕4 号；

《江苏省“互联网+护理服务”信息系统基本功能规范（试行）》，

（苏卫办医政〔2019〕27 号；

《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（试行）（2018 年版）》

《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2021年版）》

《关于推进我省卫生健康系统信创工作的通知（苏卫规划〔2023〕17号）》

3、卫生信息标准规范

《医院信息系统功能规范》，卫办发［2002］116 号；

《电子病历系统功能规范（试行）》，卫医政发〔2010〕114 号；

《电子病历基本架构与数据标准（征求意见稿）》，卫办综函〔2009〕 688 号；

《电子病历基本数据集第 1 部分：病例概要》等 20 项卫生行业标准的通告，国卫通〔2014〕5 号；

关于发布《电子病历共享文档规范 第 1 部分：病历概要》等 57 项卫生行业标准的通告，国卫通〔2016〕12 号；

《电子病历系统应用水平分级评价标准 2018 年版（试行）》，国卫办医函〔2018〕1079 号；

《基于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案》，卫办发〔2009〕 130 号；

《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2021年版）》，2021 年 3 月；

《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）的通知》，国卫办医函

〔2019〕236 号；

《远程医疗信息系统建设技术指南的通知》，国卫办规划发〔2014〕 69 号；

《卫生系统电子认证服务体系建设工作的通知》，卫办综发〔2010〕 74 号；

《卫生行业信息安全等级保护工作的指导意见》, 卫办发〔2011〕85

号;

参考国际标准：HL7、DICOM、IHE、CDA、XDS、ICD10 等。

4、信息技术标准

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》，中华人民共和国国务院令第 147 号发布；

《计算机信息系统安全等级保护操作系统技术要求》，GAT 388-2002；

《计算机软件产品开发文件编制指南》，GB/T 8567-1988；

《质量管理和质量保证标准 第三部分：GB/T 19001-ISO 9001 在软件开发、供应和维护中的使用指南》，GB/T 19000.3-1994；

《电子信息系统机房设计规范》，GB 50174-2008；

《临床检验结果共享系统互操作行规范》，电子病历委员技术工作组， 2007 年 12 月；

《江苏省人口健康信息平台共享数据》，2018 年发布实施；

国家卫健委关于印发《健康档案基本架构与数据标准》， 卫办发

〔2009〕46 号；

国家卫健委关于印发《健康档案基本数据集编制规范》；

国家卫健委 《电子病历基本架构与数据标准（征求意见稿）》，2009

年 5 月分布；

《三级综合医院医疗质量管理与控制指标（2011 年版）》，卫办医政函〔2011〕54 号；

《加强三级公立医院绩效考核工作的意见》，国办发〔2019〕4 号；

《关于推进医疗服务综合监管系统建设工作的通知》，（苏卫医政

〔2016〕64 号）；

关于印发《江苏省医疗服务综合监管系统分级部署实施方案》的通知，苏卫办医政〔2019〕33 号。

《数据管理能力成熟度评估模型》GB/T36073-2018

四、招标清单

项目建设包含三级中医医院评审、电子病历 4 级并可扩展 5 级测评、互联互通四级甲等、初步达到智慧医院三级水平、医共体（不限于卫健委平台及“医网通”对接）咨询服务、系统设计、开发、实施、运行维护以及相应的软件系统供货、安装调试、系统集成、运行维护、项目验收以及技术培训等。

项目建设过程中所需接口及为落实国家、省、市、县政策要求改造费用等（3 年内），应全部包含在投标人的总价中，医院后续不承担额外的系统接口费用，按照信创（承诺免费进行适配升级）、等保要求建设。

| 序 号 | 系统名 称 | 所含模块 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院集成平台 | 平台集成服务 | 项 | 1 |
|  |  | EMPI主索引服务 | 项 | 1 |
|  |  | 主数据管理 | 项 | 1 |
|  |  | 统一身份认证服务 | 项 | 1 |
|  |  | 单点登录服务 | 项 | 1 |
|  |  | 平台注册服务 | 项 | 1 |
|  |  | 平台管理工具 | 项 | 1 |
|  |  | 基于平台的交换服务 | 项 | 1 |
| 2 | 基于平台的应用系 | 运营决策与分析（BI） | 项 | 1 |
|  |  | 三级中医院绩效考核 | 项 | 1 |

|  | 统 | 移动 BI |  | 项 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全院统一应用门户 |  | 项 | 1 |
|  |  | 患者全息视图 |  | 项 | 1 |
| 3 | 医院数据中心 | 数据治理 |  | 项 | 1 |
|  |  | 临床数据中心 |  | 项 | 1 |
|  |  | 运营管理数据中心（MDR） |  | 项 | 1 |
| 4 | 医疗管理 | 数据上报管理系统 | 医疗安全(不良)事件上报 | 项 | 1 |
|  |  |  | 传染病信息上报 | 项 | 1 |
|  |  |  | 重大非传染性疾病及死亡信息上报 | 项 | 1 |
|  |  |  | 食源性疾病信息上报 | 项 | 1 |
|  |  | 院感管理系统 |  | 项 | 1 |
|  |  | 消毒供应追溯系统 |  | 项 | 1 |
|  |  | 药品管理系统 | 门急诊中/西药房管理系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 病区中心药房管理系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 中西药库管理系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 处方点评管理系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 抗菌药物管理系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 合理用药管理系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 前置审方系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 制剂室信息管理及流转系统 | 项 | 1 |
|  |  | 护理管理系统 |  | 项 | 1 |
|  |  | 医务管理 | 病历质控系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 病案管理信息系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 病案首页数据质量管理 | 项 | 1 |
|  |  |  | HQMS\DRG 上报 | 项 | 1 |
|  |  |  | 危急值管理系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 手术分级管理 | 项 | 1 |
|  |  | 医保管理 | DRG 系统 | 项 | 1 |
| 5 | 医疗服务 | 临床医生 | 门诊医生工作站 | 项 | 1 |
|  |  |  | 门诊电子病历 | 项 | 1 |
|  |  |  | 急诊医生工作站 | 项 | 1 |
|  |  |  | 急诊电子病历 | 项 | 1 |
|  |  |  | 急诊预检分诊系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 急诊护理工作站 | 项 | 1 |
|  |  |  | 留观医护工作站 | 项 | 1 |
|  |  |  | 住院医生工作站 | 项 | 1 |
|  |  |  | 住院电子病历 | 项 | 1 |
|  |  |  | 院内会诊管理 | 项 | 1 |
|  |  |  | 临床路径管理 | 项 | 1 |
|  |  |  | 临床辅助决策系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 临床知识库系统 | 项 | 1 |
|  |  | 临床护理 | 住院护士工作站 | 项 | 1 |
|  |  |  | 护理记录 | 项 | 1 |
|  |  |  | 病区电子白板系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 移动护理 | 项 | 1 |
|  |  |  | 门急诊输液管理 | 项 | 1 |

|  |  | 手术危急重症 | 重症监护管理系统（ICU）（10 床） | 项 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 手术麻醉管理系统（12 间含采集硬件） | 项 | 1 |
|  |  | 医技业务 | 临床检验信息管理系统（LIS） | 项 | 1 |
|  |  |  | 合理用血系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 实验室质量管理系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 医学影像信息管理系统（PACS） | 项 | 1 |
|  |  |  | AI 影像辅助软件 | 项 | 1 |
|  |  |  | 病理信息管理系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 电生理信息管理系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 血液透析管理（含35套床位配套设施） | 项 | 1 |
|  |  |  | 治疗信息管理 | 项 | 1 |
|  |  |  | 中医特色系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 体检系统 | 项 | 1 |
| 6 | 患者服务 （便民服务） | 互联网应用（需拿到牌照） | 微信小程序（互联网医疗延伸服务，基于互联网为患者提供分时段预约诊疗、智能导医分诊、候诊提醒、检验检查结果查询、诊间结算、移动支付、移动查 房、移动护理、家庭检测等便民服务、开展远程中医 医疗服务，至少达到 7 项） | 项 | 1 |
|  |  |  | 统一支付平台 | 项 | 1 |
|  |  | 预约管理 | 分时段挂号预约中心 | 项 | 1 |
|  |  | 就诊管理 | 自助服务管理系统对接 | 项 | 1 |
|  |  |  | 排队叫号系统对接 | 项 | 1 |
|  |  |  | 医技计费管理系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 门诊护士站 | 项 | 1 |
|  |  | 结算管理 | 门诊挂号划价收费管理系统 | 项 | 1 |
|  |  |  | 出入院管理 | 项 | 1 |
|  |  |  | 诊间结算 | 项 | 1 |
|  |  | 导诊管理 | 门诊导诊系统 | 项 | 1 |
|  |  | 信息推送 | 消息推送服务平台对接 | 项 | 1 |
| 7 | 运管管理 | 物资管理 |  | 项 | 1 |
|  |  | 高值耗材管理 |  | 项 | 1 |
|  |  | 资产管理 |  | 项 | 1 |
|  |  | 财务管理系统 | 财务管理系统对接 | 项 | 1 |
|  |  |  | 全成本核算、预算系统 | 项 | 1 |
|  |  | 办公 OA |  | 项 | 1 |
| 8 | 统一接口 | 医疗协同（中医院中心对接卫健委医网通） | 双向转诊对接、分级诊疗对接、远程影像对接、远程会诊对接（含远程会诊中心硬件）、集中审方对接、健康随访对接、临床检验对接、网络心电对接、消毒供应对接、药物配供对接、医护调度对接、区域共享中药房、其他对接等接口接入区域医共体平台（符合 “医网通”建设需求） | 项 | 1 |
|  |  | 上报及接口（包含且不限于所列接口） | 康复管理系统接口 | 项 | 1 |
|  |  |  | 医废管理系统接口 | 项 | 1 |
|  |  |  | 自助发药机分包机接口 | 项 | 1 |
|  |  |  | 排队叫号接口 | 项 | 1 |
|  |  |  | 治未病诊疗系统接口 | 项 | 1 |
|  |  |  | 发热门诊医疗服务监测接口 | 项 | 1 |
|  |  |  | 省阳光采购平台招采子系统（含网采率上报） | 项 | 1 |
|  |  |  | 省健康信息管理平台 | 项 | 1 |
|  |  |  | 省影像云 | 项 | 1 |
|  |  |  | 省妇幼系统接口 | 项 | 1 |
|  |  |  | 医保结算清单上报 | 项 | 1 |
|  |  |  | 公立医院绩效考核上报 | 项 | 1 |
|  |  |  | 省卫统上报 | 项 | 1 |
|  |  |  | 电子发票系统（含医保及财政） | 项 | 1 |
|  |  |  | 城市驾驶舱卫生分舱 | 项 | 1 |
|  |  |  | 我的盐城APP（更换或含第三方对接软件模块） | 项 | 1 |
|  |  |  | 江苏医保云（更换或含第三方对接软件模块） | 项 | 1 |
|  |  |  | 电子处方流转 | 项 | 1 |
|  |  |  | 医保智能监管平台 | 项 | 1 |
|  |  |  | 食源性慢病上报 | 项 | 1 |
|  |  |  | 传染病上报（含国家传染病智能监测预警对接） | 项 | 1 |
|  |  |  | 慢性阻塞性肺疾病上报 | 项 | 1 |
|  |  |  | 死亡医学证明书报告卡 | 项 | 1 |
|  |  |  | 中暑报告卡 | 项 | 1 |
|  |  |  | 农药中毒报告卡 | 项 | 1 |
|  |  |  | 慢五病上传 | 项 | 1 |
|  |  |  | 医保DRG接口 | 项 | 1 |
|  |  |  | 电子处方流转 | 项 | 1 |
|  |  |  | 双通道药品流转 | 项 | 1 |
|  |  |  | 医保平台接口（含工伤、计划生育、医保追溯码等） | 项 | 1 |
|  |  |  | 血糖监测 | 项 | 1 |
|  |  |  | 自助挂号缴费报告机（含影像、检验） | 项 | 1 |
|  |  |  | 县区域健康信息平台对接 | 项 | 1 |
|  |  |  | 银联接口（含数字人民币） | 项 | 1 |
|  |  |  | 远程医疗接口 | 项 | 1 |
|  |  |  | 离休接口（含第三方对接软件模块） | 项 | 1 |
|  |  |  | 省检验共享平台对接 | 项 | 1 |
|  |  |  | 门（急）诊诊疗信息页质量上传 | 项 | 1 |
|  |  |  | 政策性接口及其他接口 | 项 | 1 |
|  |  | 离休前置服务开发 |  | 项 | 1 |
|  |  | 我的盐城 app（业务开发） |  | 项 | 1 |
|  |  | 省医保云移动APP小程序（江苏医保云（业务开发）） |  | 项 | 1 |
|  |  | 接口服务 | 要求供应商供应的产品所有接口保证 3 年使用期内满足医院业务需求及免费对接（包含接口升级等），维保期内免费升级。时间自系统上线通过验收之日起计算，提供承诺函。 维保期内免费升级，如后期第三方软件公司需接入或抓取数据，涉及到接口工作量的，工作量不大，乙方不再收取费用，维保期外增加新的接口如确实工作量较大，可与甲方协商收取一定的费用，院内系统接口 原则上限价 3 万。 | 项 | 1 |
| 9 | 软件服务 | 驻场服务 | 验收合格后要求供应商提供3名医院驻场人员进行驻场技术支撑服务，服务期3年。提供承诺函。 | 项 | 1 |
|  |  | 软件升级服务 | 要求中标单位提供最新版本的标准产品，且在 3 年内 免费升级，若采购人 3 年使用期后对软件有新的功能需求，费用另行商议。 要求供应商供应的产品需满足 7*24小时质保服务，要求故障 1小时内响应、24 小时内处理。提供承诺函。 | 项 | 1 |
|  |  | 数据服务 | 对过渡期原系统维护及历史数据归档导入，满足医院业务需求及设计要求。提供承诺函。 | 项 | 1 |
|  |  | 数据上报服务及维护工作 | 免费为医院提供省全民健康信息平台、省影像平台、省检验平台、国家传染病上报平台、网采率、药耗追溯率等国家省市县政策要求的平台数据上传及维护工 作，同时质控达到相关标准要求。 | 项 | 1 |
|  |  | 测评服务 | 四级电子病历、四甲互联互通等测评。提供承诺函。 | 项 | 1 |
|  |  | 操作系统及数据库软件服务 | 要求软件供应商提供满足软件使用需求的操作系统软件及数据库并保证射阳县中医院的业务正常使用，无版权纠纷。提供承诺函。数据库功能：可在无插槽限制的单台服务器和集群服务器上使用。它为任务关键型事务应用程序、查询密集型大数据仓库以及混合负载提供高效、可靠且安全的数据管理;支持 Oracle RAC；支持当前最流行的数据库技术标准，如： ANSI/ISO SQL89、ANSI/ISO SQL92、ANSI/ISO SQL99、SQL 2003，ODBC3.0、X/Open、CLI、JDBC， XQuery 等; 集群应具有极佳的可扩展，可以从两个节点开始，可以支持多达 100 个节点部署；配置 1 套数据库企业版使用授权，支持真实应用集群（RAC）功能及活动数据卫士功能（ADG）功能，以上最终授权用 户须为“射阳县中医院”，提供三年原厂标准服务。 | 项 | 1 |
|  |  | 数据迁移 | 核心数据库的迁移、影像归档数据迁移、全院虚拟化 平台系统升级，业务系统的迁移 | 项 | 1 |

清单说明：

1、本项目为交钥匙工程。请各投标的供应商充分考虑项目所需的软硬件内容，及时提出或确认有无遗漏的软件模块或硬件设备及配件，未提出或确认无遗漏的软件模块或硬件设备及配件的，视为认同软件和硬件清单内容，供应商将自行承担因遗漏的软件模块或硬件设备及配件所造成的损失。

2、各参加投标的供应商投标前必须以技术工程师为主导到采购单位了解详细的应用需求，如供应商未按上述要求办理，不了解采购单位应用需求的将自行承担所产生的风险。

六、项目总体要求

1、工期要求

在考虑医院实际信息化水平及医院整体需求的基础上并结合医院信息系统实施客观规律，整体项目实施能够划分成多个阶段进行，以保障项目的平稳实施。要求中标人从整体项目实施角度出发，保证质量控制实施周期，必须在合同签订后软件部分在 6 个月内完成主体框架上线（由第三方监理公司监督实施过程），并完成 1 期项目的验收。本项目将充分按照 “以评促建”的核心理念，通过本项目的建设，医院的整体信息系统建设水平能够达到电子病历系统应用水平分级评价 4 级并拓展至 5 级，医院信息互联互通标准化成熟度 4 级甲等，初步达到智慧医院评价标准，医院综合能力能够达到三级中医医院的建设要求。

2、先进性要求

必须充分考虑医疗行业发展趋势，采用先进的体系结构和软硬件技术，满 足目前 4 级电子病历系统、4 级甲等互联互通、智慧医院三级、医共体建设、 三级中医医院评审测评要求、且还能够满足将来相当一段时间对系统的需求。 从而达到既满足医疗机构或组织应用整合现阶段工作对系统水平和能力的要求，推动计算机应用向更高级阶段发展，又能够在今后数年内保持其技术的先进性 和实用性，从而保护投资的有效性。

3、整体架构要求

整体架构规划设计能够满足医院未来三到五年的医院信息化建设需求，能 够采用国际主流 SOA 架构，采用分布式、多层次和松耦合结构。通过制定全院 的数据标准、传输标准、安全体系，对医院的各个业务系统进行流程梳理并提 出相应的改造建议，完成符合国家标准、共享交换、安全体系。从而实现 5 级 电子病历测评中面向患者、面向医护及面向管理部门的多维度应用要求，体现 病人服务精细化，以病人为中心，面向病人优化业务流程，加强病人就诊体验，提升医院整体服务质量。

4、交互标准要求

本次医院信息化建设项目，借助电子病历 4 级、互联互通四级甲等测评的契机，不断深化和完善医院标准化交互体系、开放性设计，在数据通信协议、数据标准、数据库系统、应用界面开发、接口设计等方面采用开放性设计，支持 XML、SOAP、WebServices 等当前受到普遍支持的开放标准，从生产系统、分析系统、接口交换等各层面都能够产生并使用标准化的数据和消息，将医院所有信息系统以灵活的方式进行互联互通。

5、业务流程要求

协助医院通过电子病历系统应用水平分级评价 4 级、互联互通 4 甲测评。

投标人应通过本次项目建设，可扩展支撑 5 级电子病历系统测评过程中的各项闭环流程要求，实现临床信息系统以安全与质量为核心实现闭环管理。可扩展支撑 5 级电子病历系统测评过程中的各项结构化病历应用，能够给医生提供更全面的诊断依据，减少医疗差错的发生概率，使医疗工作更为规范。

6、基础设施要求

符合电子病历 4 级测评、互联互通四级甲等测评中基础设施与安全管控要 求。从网络安全、运维制度、服务器时间一致管理、数据审查机制、灾难恢复、数据备份等维度支撑。

7、个性化改造要求

本次项目是医院的顶层设计项目，项目的建设将支撑医院三到五年的信息化发展。项目开展过程中会涉及部分个性化的业务流程，如果存在与投标人产品流程不符的情况下，投标人承诺能够根据医院的实际业务流程、评估个性化开发工作量，为医院提供进行个性化需求的定制与改造。

8、信创要求

根据卫健委联合多部门出台的信创工作实施方案通知中明确要求，信创医院在2027年底前完成信创升级工作。通知明确要求医院应用软件分为: 1、诊疗核心业务系统(HIS、EMR、LIS、PACS、RIS 等)，暂不全面实施信创工作，但要求完成信创潜在方案评估;2、支撑诊疗的外围业务系统(如 CDR、ODR、互联网医院、远程诊疗等)，除部分与核心诊疗业务系统交互的功能模块。经论证后可保留使用非信创技术，其余部分应进行信创改造; 3、与诊疗无关的业务应用系统(OA、网站、邮件、财务、后勤、安防、教学、HRP 等)应全部完成信创升级。

上述政策要求医院在建设和升级应用系统时，须严格遵守以下几点信创工作要求：1、医院在采购选择新建应用系统时，不管是诊疗核心业务系统，还是诊疗外围支撑业务系统，或者是与诊疗无关的应用系统必须选择符合信创技术要求的产品，即非信创产品不得入围;2、原有不符合信创技术要求的诊疗外围支撑应用业务系统和与诊疗无关的应用系统必须进行重新翻新，即更换为符合信创技术要求的产品;3、应用系统架构上要求选择 JAVA 开发的产品。

9、等保要求

等保是指对信息和信息载体按照重要性等级分级别进行保护的一种工作，广泛应用于中国、美国等很多国家的信息安全领域。在中国，信息安全等级保护包括涉及到该工作的标准、产品、系统、信息等均依据等级保护思想的安全工作。狭义上，信息安全等级保护主要指信息系统安全等级保护，其保护工作一般包括定级、备案、安全建设和整改、信息安全等级测评、信息安全检查五个阶段。

10、软件正版及数据库使用许可要求

我院此次信息化建设项目涉及的软件（含操作系统及数据库等）投标人承诺本次投标软件及数据库为正版，并提供承诺函。

11、维保服务

进入维保期后，维保费不超过总合同金额的 5.5%。

12、接口服务

要求供应商供应的产品提供的产品所有接口保证 3 年使用期内满足医院业务需求及免费对接（包含接口升级等），维保期内免费升级。时间自系统上线通过验收之日起计算，提供承诺函。

维保期内免费升级，如后期第三方软件公司需接入或抓取数据，涉及到接口工作量的，工作量不大，乙方不再收取费用，维保期外增加新的接口如确实工作量较大，可与甲方协商收取一定的费用，院内系统接口原则上限价 3 万。

13、软件服务

（1）驻场服务

驻场服务要求3人，免费质保期为三年，质保期自甲、乙双方代表在项目验收单上签字之日起开始计算，工作经验要求，中标人需派3名相关人员提供全天24小时驻场技术服务，包括1名项目经理，1名开发人员及1名实施人员，这些人员必须拥有丰富的项目技术服务经验和能力（不少于3年的工作经验），并来自项目核心团队，以确保服务的连续性和质量。

（2）售后要求

①软件产品质保期为三年。质保期自甲、乙双方代表在项目验收单上签字之日起开始计算。

②供应商应保证在质保期间提供至少3名驻场技术服务人员，包括1名项目经理、1名开发人员及1名实施人员。这些人员必须拥有丰富的项目技术服务经验和能力，并来自项目核心团队，以确保服务的连续性和质量。需明确各技术人员的职责，以便用户沟通并协助制定系统操作规章制度。

③供应商应在质保期过期前三个月内与医院接洽商讨，并在质保期过期前签订下一期的技术售后服务合同，保障技术售后服务的连续性，售后服务费用按照双方协议价格收取。如本合同到期后，因客观因素导致尚未签订新一年采购合同，乙方应在合理期间内保证在甲方签订新合同前持续提供服务，直至新合同签订为止。

④在质保期内，供应商须无偿提供本次采购的软件系统与医院现有系统间的对接服务，期间内若医院更换任何系统，供应商不得收取额外接口费用。

⑤软件产品质保期内，供应商应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

⑥供应商应该在项目的实施过程中提供软件支持的服务，这些服务应该包括:

◆对影响到应用系统平稳作业的问题解答与分析，并提出解决方案;

◆定期进行程序错误的修改、维护、实施;

◆信息系统的服务关联到软硬件的各个方面，因此必须对所有相关的变化进行实时的更新;

◆对所有的维护活动进行记录，并形成规范的文档，例如记录时间、地点、原因等，最后还要注明完成的时间和人员.

⑦供应商应提供系统的维护服务，维护服务包含但不局限于以下几点:

◆管理、维护系统以及与其他系统的接口;

◆问题解答、问题分析、与其他合作方的协作;

◆修正应用软件的错误；

◆维护和执行的服务必须满足系统的操作;

◆信息系统的服务是与整个系统相关的，维护服务必须保证系统的一致性与稳定性;

◆对医院系统的每一次改变或是升级都必须对需求进行检查;

◆评估并保证建议的解决方案是完全符合目前的操作模式，并对系统的正常运作没有影响，所有的调优或修改建议不能够降低系统操作性能。

（3）软件升级服务

要求中标单位提供最新版本的标准产品，且在3年内免费升级，若采购人3 年使用期后对软件有新的功能需求，费用另行商议。

要求供应商供应的产品需满足 7*24小时质保服务，要求故障 1小时内响应、24 小时内处理。提供承诺函。

（4）数据服务

对过渡期原系统维护及历史数据归档导入，满足医院业务需求及设计要求。提供承诺函。

（5）数据上报服务及维护工作

免费为医院提供省全民健康信息平台、省影像平台、省检验平台、国家传染病上报平台、网采率、药耗追溯率等国家省市县政策要求的平台数据上传及维护工作，同时质控达到相关标准要求。

（6）测评服务

电子病历系统功能应用水平分级评价四级、互联互通标准化成熟度评测四级甲等。提供承诺函。

（7）操作系统及数据库软件服务

要求软件供应商提供满足软件使用需求的操作系统软件及数据库并保证射阳县中医院的业务正常使用，无版权纠纷。提供承诺函。数据库功能：可在无插槽限制的单台服务器和集群服务器上使用。它为任务关键型事务应用程序、查询密集型大数据仓库以及混合负载提供高效、可靠且安全的数据管理;支持 Oracle RAC ；支持当前最流行的数据库技术标准，如：ANSI/ISO SQL89 、 ANSI/ISO SQL92、ANSI/ISO SQL99、SQL 2003，ODBC3.0、X/Open、CLI、JDBC，XQuery 等; 集群应具有极佳的可扩展，可以从两个节点开始，可以支持多达100 个节点部署；配置1套数据库企业版使用授权，支持真实应用集群（RAC）功能及活动数据卫士功能（ADG）功能，以上最终授权用户须为“射阳县中医院”，提供一年原厂标准服务。

（8）数据迁移

要求软件供应商保证核心数据库的迁移、影像归档数据迁移、全院虚拟化平台系统升级、业务系统的迁移等工作。提供承诺函。

七、实施与服务要求

（1）项目实施要求

医院信息化的建设是一个庞大的系统工程，不可能一蹴而就，其是一个复杂的过程，是医院从传统模式走向数字化，信息化，智能化，现代化的磨合过程。医院信息化建设的过程是一个不会结束的过程，它将随着医院的发展，医学技术的发展，医院管理的发展而不断发展。

投标厂商需要根据项目建设内容和进度需要，派驻项目小组对医院信息系统进行实施及服务。期间可能由于用户的需要及政策的变化而对系统进行相应的客户化修改，投标厂商必须无条件满足。

投标人应充分考虑医疗卫生信息化项目质量管理、信息安全管理、信息技 术服务管理、业务连续性管理、隐私信息管理等，提供信息化工程与技术服务、信息系统建设和服务等。

本项目需要签订项目合同后 6 个月内完成系统调研、安装、调试和系统上线工作,12 个月内完成验收。

期间可能由于用户的需要及政策的变化而对系统进行相应的客户化修改， 中标人必须无条件满足。投标人应承诺在项目建设及维护过程中，如医院需要，中标人应与医院共同定制开发信息系统产品，并承诺完成软件著作权登记证书 的申请和办理等工作。

投标人需承诺本项目建设的系统能够与医院现有业务系统做到无缝对接，对接费用包含在项目总体报价中，医院不需要额外支付该费用。

（2）验收要求

中标人应按照招标人的要求，如期将软件送达指定的使用单位和场地进行安装调试并培训有关人员。

中标人完成全部应用软件交货安装调试完毕并完成试运行，取得上述书面报告，并提交有关产品文件材料，可向招标人书面申请验收付款。如无合理理由，采购人应接到中标人系统软件书面验收申请 7 个工作日内应组织本项目内容进行验收确认。

采购人应组织其各使用单位与管理单位提供必要的场地和部署工作条件。应组织各使用单位与管理单位责任人及时配合安装调试培训与验收工作。

验收标准按照国家、地区相关标准，招投标文件、合同条款具体执行。

（3）培训要求

培训是项目顺利进行的保证。在项目的不同阶段要求提供相关的培训课程，面向系统开发和管理员、各级领导、系统操作人员等不同群体提供系统化、定制化和有针对性的培训。

①培训内容要求分为三类，分别为系统开发和管理培训、运行与维护管理培训和用户使用培训。通过培训应使各类用户能独立进行相应应用与管理、故障处理、日常维护等工作，确保系统能正常安全运行；

②供应商应在投标文件中提出培训计划，计划包括培训项目、人数、地点等详细内容；

③培训人员必须是供应商的正式雇员或专业的授权培训机构雇员。

④其中要求对系统管理员进行充分的技术培训和教育，保证管理人员掌握必要的管理工具，通晓管理规范；

（4）项目总体售后要求

投标人应具备与本项目匹配的服务能力，以响应招标人的技术服务要求。工程建设期间及质保期均属于免费服务期，该期限内的所有售后服务，包括软件维护所产生的费用均由中标人承担。

响应时间：投标人在投标书中必须明确承诺售后服务响应时间，并不得低于以下标准：提供 7×24 电话或电子邮件服务，接到招标人报修通知 2 小时内做出明确响应和安排，8 小时内做出故障诊断报告。如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在接到报修通知次日到达现场。

投标人在质保期满后向招标人提供如质保期内的售后服务，并经双方协商后收取相应费用。

（5）实施要求

项目实施后，中标人应定期向采购人汇报项目进展状况,参加与项目有关的各类会议，提交项目周报、项目月报以及阶段性进展报告;项目验收方案，包括技术文档移交等内容的阐述。应提供项目组人员组成及人员简介、其体工作内容等。项目组人员调整须提前1周与采购人协商，并征得采购人同意。

（6）项目应提交的成果和电子文档

项目应提交的成果，包括但不限于：需求分析报告；

系统测试方案；

系统测试分析报告；安装维护手册；

使用操作手册；培训资料；

数据结构说明文档。

八、合同履行期限和地点

1、本项目软件系统建设周期为 18 个月；自合同签订之日起，须在 2025 年7月前完成主要系统（医院集成平台、医院数据中心、药品管理系统、医务管理（病案管理系统、病案首页数据质量管理）、临床医生、临床护理（住院护士工作站、护理记录、门急诊输液管理）、医技业务（检验信息系统对接、影像信息系统、电生理信息管理、治疗信息管理）、就诊管理、结算管理、财务管理、统一接口）的安装调试并交付采购人投入使用，且在2025 年内通过国家电子病历分级评价4级测评；18 个月内完成全部软件模块的安装调试并交付采购人投入使用。并经采购人（或委托有资质的第三方）验收合格。

2、履约地点：采购人指定地点。

九、付款方式

1.合同签订时，采购单位支付合同总价的30%作为项目启动预付款。预付款支付比例（或中标单位是否需要采购单位支付预付款）由采购人与中标人根据实际情况协商一致在合同中作说明。

2、项目验收合格正式运行后付至合同总价的 70%（包括之前支付的预付款）；

备注：其中软件项目完成进度的 80%，付至合同总价的50%（包括之前支付的预付款）；

3、项目正式运行起一年后付至合同价的 80%；

4、项目正式运行起二年后付至合同价的 100%;

我公司承诺响应上述项目需求内容。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：      年     月     日

十五、投标人须提供项目需求中的相关承诺函

1、要求供应商供应的产品所有接口保证 3 年使用期内满足医院业务需求及免费对接（包含接口升级等），维保期内免费升级，时间自系统上线通过验收之日起计算。提供承诺函。

2、验收合格后要求供应商免费提供3名医院驻场人员进行驻场技术支撑服务，服务期3年。提供承诺函。

3、要求供应商供应的产品需满足 7*24小时质保服务，要求故障 1小时内响应、24 小时内处理。提供承诺函。

4、对过渡期原系统维护及历史数据归档导入，满足医院业务需求及设计要求。提供承诺函。

5、电子病历系统功能应用水平分级评价四级、互联互通标准化成熟度评测四级甲。提供承诺函。

6、要求软件供应商提供满足软件使用需求的操作系统软件及数据库并保证射阳县中医院的业务正常使用，无版权纠纷。提供承诺函。

7、要求软件供应商保证核心数据库的迁移、影像归档数据迁移、全院虚拟化平台系统升级、业务系统的迁移等工作。提供承诺函。

8、我院此次信息化建设项目涉及的软件（含操作系统及数据库等）投标人承诺本次投标软件及数据库为正版。提供承诺函。

9、项目建设过程中所需接口及为落实国家、省、市、县政策要求改造费用等（3 年内），应全部包含在投标人的总价中，医院后续不承担额外的系统接口费用，按照信创（承诺免费进行适配升级）、密保及等保要求建设。提供承诺函。

十六、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。