招　标　文　件

项目名称：2025年江苏省教育系统网络安全监测服务

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0184

江苏省政府采购中心

2025年6月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………36

- 投标文件格式………………………………41

第一章  投标邀请

受江苏省教育信息化与数据管理中心的委托，江苏省政府采购中心就2025年江苏省教育系统网络安全监测服务(JSZC-320000-SCZX-G2025-0184)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

2025年江苏省教育系统网络安全监测服务 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年7月3日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0184

2.项目名称：2025年江苏省教育系统网络安全监测服务

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 230 |

4.最高限价

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 230 |

5.采购需求（简介）：为及时发现网络安全隐患，有效化解网络安全风险，进一步提升网络安全风险监测、防护和应急处置能力，拟采购云计算安全监测平台等服务进行网络安全监测，可以同时采用全国范围内众多云计算服务节点对填报备案在教育系统网络安全工作管理平台资产管理子系统中的所有网站、信息系统和IP进行全面监测。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：一年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年7月3日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：　江苏省教育信息化与数据管理中心

地址：南京市鼓楼区虎踞路179号江苏教育技术大厦

联系人：宋雨

联系方式：025-83752102

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市建邺区汉中门大街145号

联系人：王烨、唐文

联系方式：025-83668550、83668519

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：***

6.2.2履约保证金退还时间：***

6.2.3履约保证金退还条件：***

6.2.4履约保证金不予退还的情形：***

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1首付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同总金额的15%，乙方向甲方提供服务合同发票（增值税专用发票）。

8.1.2中期付款：中期考评合格后，甲方向乙方支付合同总金额的45%，乙方向甲方提供服务合同发票（增值税专用发票）。中期考评低于80分为不合格，终止合同并不予付款。

8.1.3终期付款：视最终考评结果支付剩余部分或剩余全部合同款。考评在90分及以上，支付合同总金额的40%；80到89分的，每扣1分，扣除合同金额的2%；低于80分的，不予付款。

8.1.4服务期内出现服务质量考核不合格的情况，甲方将视情节扣除指定比例服务费。（详见服务考核办法）

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

一、采购标的清单

| 采购包 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省教育系统网络安全监测服务 | 软件和信息技术服务业 |

二、技术要求

1.项目需求清单

全省教育系统网络安全监测服务，具体需求见第3节。

2.总体需求

对全省教育系统的信息系统和网站进行全面监测，对江苏省教育专网（江苏教育科研网）（以下简称教育网）出口流量进行监测，实现快速验证和预警服务，并提供专业的处置建议。综合运用大数据技术，完善我省教育行业网络安全态势感知体系，做到监测数据全面化、实时化、可视化和管理自动化，达到实时态势感知、准确安全监测、及时应急处置的目标。

3.具体需求

3.1监测服务范围

对全省高等学校、设区市、县（市、区）教育行政部门以及厅机关和直属事业单位备案的所有网站、信息系统和IP（近2.3万个网站或系统、79万余个IP地址）进行全面监测；对教育网出口进行流量监测，及时发现、识别网络攻击威胁。综合运用大数据技术，建立我省教育行业网络安全态势感知体系，做到监测数据全面化、实时化、可视化和管理自动化，达到实时态势感知、准确安全监测、及时应急处置的目标。

3.2安全监测预警服务内容

3.2.1监测服务内容

针对监测服务范围内的信息资产进行全面的监测，提供以下表格中列出的服务。

| 安全监测 | 提供云安全监测平台监测服务 | 1.★每季度对云安全监测平台从安全漏洞/安全事件发现的全面性、准确性、及时性，以及应对互联网突发安全漏洞/安全事件响应及时性和检出率进行分析。（提供类似功能截图证明材料和服务承诺并加盖公章）。 2.★云监测平台需要在全国范围内具备至少20个云监测节点（提供IDC服务合同证明和监测节点实时监控平台截图）。 3.★云安全监测平台满足网络安全等级保护三级要求（以定级备案证明和等保测评报告为准）。（提供定级备案证明和最近1次的等保测评报告封面、基本信息页、评分页或等第结论页、主要问题描述页面复印件并加盖公章） 4.云安全监测平台的扫描引擎通过国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书EAL3+级别（提供相关证明材料并加盖公章） 5.每日扫描网站一万个以上，扫描深度最高可达20层（提供类似功能截图证明材料和服务承诺并加盖公章）。 |
| --- | --- | --- |
|  | 提供脆弱性监测引擎扫描服务 | 1.★采用的脆弱性扫描监测引擎需和云安全监测平台为不同制造商品牌，且要具备中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）兼容性资质证书。（提供相关证明材料并加盖公章） 2.☆采用的脆弱性扫描监测引擎要具有网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书。（提供相关证明材料并加盖公章） 3.☆采用的脆弱性扫描监测引擎要具备国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。（提供相关证明材料并加盖公章） |
|  | ★WEB漏洞监测 | 周期性对网站进行漏洞扫描，包括常见的Web应用漏洞， OWASP TOP 10等主流安全漏洞，如：SQL注入、Cookie注入、Base64注入、XSS跨站脚本、框架注入、链接注入、隐藏字段、CSRF跨站伪造请求、命令注入、命令执行、代码注入、遍历目录、弱口令、表单绕过、文件包含、管理后台、敏感信息泄漏、第三方组件、其他各类CGI漏洞等各种类型。（提供类似功能截图证明材料和服务承诺并加盖公章） |
|  | ★可用性监测 | 对网站可用性进行监测，包括网站服务可用性、域名解析可用性、网站内容可用性等。（提供类似功能截图证明材料和服务承诺并加盖公章） |
|  | 日常安全监测 | - ☆对网站被植入暗链等篡改事件进行监测，包括对广告、游戏、博彩、色情、医疗、推广等类型的暗链进行监测。 - ☆对网站黑页、挂马、webshell进行监测； - ☆对网站的友情链接进行监测，针对友情链接的异常情况进行监测预警。 - ☆对网站是否嵌入挖矿脚本进行监测。 - ☆针对敏感关键字进行安全监测，支持对监测词库进行自定义。 - ☆对mysql、redis、ftp、ssh等弱口令进行监测。 - ☆对个人信息泄露监测。 - ☆数据安全监测：对暴露面数据库、代码托管平台、网盘、暗网等进行日常监测，发现全省教育单位的数据泄漏情况。 - ☆监测网站的内容是否有错别字，对网站内容进行自定义词语监测。 - ☆对涉政、涉黄赌毒、涉恐网站内容进行监测词汇和语句进行监测，表达是否通顺，语义是否清晰。 - ☆对教育网内主机是否遭受WEB攻击、恶意扫描、邮件钓鱼等行为进行监测。 - ☆对教育网内是否存在隧道通信、挖矿、后门访问、异常访问、远程控制等行为，及时发现失陷主机。 （以上每一项功能提供类似功能截图和服务承诺并加盖公章）。 |
|  | 重大安全事件监测 | ★具有7x24小时值守及应急响应能力，提供重大安全风险发现截图及分析报告证明。（提供类似功能截图和分析报告样本以及服务承诺并加盖公章） |
|  | 安全监测时效性要求 | - ★WEB漏洞监测：周期性不间断对网站进行漏洞扫描，针对本项目安全监测服务范围全量资产，至少每7个自然日要提供一次全量资产漏洞扫描报告（报告必须包含word、excel、PDF版本）不得超过7个自然日。（提供服务承诺并加盖公章） - ★可用性监测：对网站可用性进行实时监测，针对本项目安全监测服务范围全量资产，需每日提供可用性安全监测报告（报告必须包含word、excel、PDF版本；报告应能准确反映每个具体资产可用性监测情况）。（提供服务承诺并加盖公章） - ★日常安全监测：周期性不间断对网站进行日常安全监测，针对本项目安全监测范围全量资产，至少每3个自然日要提供1次全量资产日常安全监测报告（报告必须包含word、excel、PDF版本）不超过3个自然日。（提供服务承诺并加盖公章） |
|  | 监测预警流程要求 | 采用云安全监测平台自定义配置漏扫策略（支持上述的日扫描数量和扫描深度要求）、自定义周期，进行扫描后导出结果，并对扫描结果进行人工验证，然后形成甲方指定格式的预警信息，提交按照甲方指定方式交付。 |

3.2.2安全威胁人工验证和快速预警服务

安全威胁人工验证工作必须在监测报告产生后的5个工作日内完成，期间每个工作日向甲方提交一定数量真实有效的中危以上安全威胁预警信息（风险级别的界定统一参照教育部的相关要求），确保漏洞误报率为0%，甲方每周对提供的预警情况进行考核。具备服务期间安全威胁预警信息总数量不低于6000的能力。重要时期针对性监测扫描验证和总结报告必须在24小时内完成。（提供服务承诺）

网站类安全威胁和主机类安全威胁预警信息的数据格式必须符合甲方的通报格式要求：

网站类安全威胁预警信息必须包括：威胁的原始数据包、测试数据包，验证截图（包含时间戳）以及修复建议等。需提供可供漏洞复现的工具、http请求头、复现程序、复现方法、测试数据等以便进行漏洞复测及审核。

主机类安全威胁信息的数据格式必须符合甲方的通报格式要求。流量安全威胁信息包括：事件时间、事件名称、客户端IP、客户端端口、客户端IP对应的地理位置、服务端IP、服务端端口、服务端IP对应的地理位置、域名以及报文等。

具备服务期间网站类和教育网主机类安全威胁预警信息总数量不低于6000的能力。

（提供承诺并提供以上全部预警信息类型证明材料）

3.2.3★网站（系统）安全威胁临时处置服务

发现网站（系统）存在安全威胁时，须配合网站（系统）主管单位进行漏洞整改和复测。如果漏洞在3天内无法修复，由网站（系统）主管单位向投标人发起申请提供免费云防护服务，投标人必须在6小时内响应网站（系统）主管单位需求，确保访问待整改网站（系统）的数据连接是安全可靠的。单个网站（系统）单次临时防护时间不得低于连续15个自然日，如网站（系统）主管单位需要继续延长的，增加的服务成本由网站（系统）主管单位自行承担。投标人提供的云防护平台必须满足网络安全等级保护三级要求（以定级备案证明和等保测评报告为准），以确保自身安全性。（提供该服务承诺以及云防护平台的等保材料）

3.2.4★ 0day漏洞预警服务

对最新发现的0day漏洞，包含公布的0day以及厂商自发现的漏洞，必须实现24小时内的快速检测预警，提供在线展示并快速通过我省教育网络和信息安全通报平台通报给用户，同时提供专业的修复整改建议，尽力避免安全事件发生带来的影响和危害。（提供该服务承诺）

3.2.5★渗透测试服务

根据全省教育系统每月的监测情况和行业网络安全态势，列出当月安全问题较为严重的信息系统和网站清单，经和甲方商讨研判后，至少选取其中10个系统进行渗透测试。（提供该服务承诺）

3.2.6★专项工作任务

根据互联网网络安全态势、上级单位、行业主管安全管理要求、其他条线监管单位协同工作要求以及采购人实际安全监管、管理工作需要，服务期内不定期、不限任务种类、不限任务形式、不限任务次数开展网络安全专项工作，网络安全专项工作包括但不限于如下内容，具体网络安全专项工作以采购人实际安全监管及管理工作需要为准（提供该服务承诺）：

全省教育系统互联网暴露面排查专项：通过人工加技术手段方式，对全省教育系统的互联网暴露域名、IP、端口、服务进行排查，及时发现未报备信息资产及服务。

全省教育系统密码应用安全排查专项：通过人工加技术手段方式，对全省教育系统密码技术应用安全进行排查，包括但不限于：弱口令及万能密码、密码找回及密码验证绕过、密码泄露、主机域控等漏洞；使用存在安全问题或安全强度不足的密码算法导致重要数据泄露漏洞；秘钥管理安全类漏洞；使用存在安全缺陷的密码技术（如SSH1.0）；使用存在安全漏洞的密码产品或服务（如OpenSSL心脏滴血漏洞）。

全省教育系统敏感数据泄露排查专项：通过人工加技术手段方式，对全省教育系统在互联网上泄露源代码、泄露师生敏感个人信息进行排查，以及对全省教育系统未加强用户个人信息保护导致用户敏感信息泄露进行排查等。

3.3安全服务过程管控要求

3.3.1 ☆投标人应将安全监测IP在采购方进行备案登记。

3.3.2 ☆投标人应安排独立的项目服务质量管理人员，根据项目服务实施具体工作情况与采购人协商制定质量管控方案和管控指标，并每月出具项目服务质量分析报告。

3.3.3 ☆监测数据处置要求

本次服务针对全部监测对象产生的所有检测数据，包含且不限于原始扫描数据、人工验证结论、分析报表等，所有权均属于服务采购单位，监测服务提供方不得私自透露给任意第三方（包含被监测网站的主管单位，法律规定必须提供的情况除外）。服务期满后，监测服务提供方应将所有数据按数据格式要求提供给服务采购单位留存记录。（提供该服务承诺）

3.3.4 安全服务过程可管可控、可审计具体要求

利用“安全监测管理平台”对“3.2.2安全威胁人工验证”“3.2.5渗透测试服务”“3.2.6专项任务”过程进行可管可控、可审计、态势展现，“安全监测管理平台”由投标人提供。

（1）“安全监测管理平台”功能及对接要求

“安全监测管理平台”应兼容并无缝对接甲方的“江苏省教育网络和信息安全通报平台”。 “安全监测管理平台”负责漏洞收集和处置的功能应部署在甲方指定安全网络环境。

1）功能要求，包含但不仅限于以下功能。

应支持对“3.2.2安全威胁人工验证”“3.2.5渗透测试服务”“3.2.6专项任务”中产生的流量进行实时安全监测、行为安全审计、安全测试人员画像；（提供类似功能截图并加盖公章）

应支持安全威胁人工验证、渗透测试成果提交，安全漏洞、安全事件及安全服务成果审核和评价；（提供类似功能截图并加盖公章）

应支持安全威胁人工验证、渗透测试成果收集汇总分析、安全态势分析及可视化展示。

2）☆对接要求（提供该服务承诺）

与甲方“江苏省教育网络和信息安全通报平台”对接要求：支持向“江苏省教育网络和信息安全通报平台”提供的接口传输安全风险名称、类型、URL、风险等级、验证信息、修复建议、安全事件信息等相关数据，支持回单接口实现流程闭环。

（2）具体业务要求

1）要对安全服务过程中人工方式的安全测试行为可管可控、可审计。上述“3.2.2安全威胁人工验证”、“3.2.5渗透测试服务”、“3.2.6专项任务”等三部分需求中涉及需要人工方式进行安全测试时，安全测试流量均应通过“安全监测管理平台”对人工安全测试流量进行实时安全监测、行为安全审计、安全测试人员画像。

2）安全态势分析及可视化

对全省教育系统监测到的网络安全威胁和网络安全事件进行态势分析和可视化展示。对全省教育行业网络安全总体态势进行展示和呈现，并提供安全专题情报资讯。

①综合态势分析服务

综合态势分析需包括但不限于漏洞统计、漏洞类型、漏洞分布情况、中高危漏洞特征信息等；包括专项威胁态势的分析与展示，并对暗链、黑页、webshell等监测结果实时展示；包括教育网攻击来源排行、攻击类型排行、受攻击单位排行、单位风险资产排行。

能对监测的安全威胁进行分类分析形成安全报告，包括紧急、高危、中危网站及漏洞的情况分析，威胁类型分析以及按照区域、单位性质等进行网络安全情况统计和分析，可支持24小时动态、周动态、月动态的网络安全数据实时展示，并能出具年度网络安全总体分析报告和重要时期专项报告等。

能利用智能技术对教育网流量进行海量告警聚合、告警报文研判、持续监控与优化，实现从告警收集、分析、决策到执行的闭环管理，提升网络安全运营的效率和响应速度，降低了误报率和漏报率。最终形成教育网安全分析运营报告，包括重点安全风险等级和数量、专家建议和指导、详细检查结果和修复建议。

能提供以上各类报告样本（周报、月报、年报以及专项报告等），同时提供24小时动态、周动态、月动态的网络安全数据实时展示界面。

②安全专题情报资讯

根据网络安全行业最新动态结合教育特点，形成专题情报预警资讯以便甲方在系统内推送。

3.4服务人员要求

3.4.1经验要求

项目实施采用项目经理负责制，须指派1名专职项目经理负责项目的整体实施工作。指派1名项目技术负责人，对项目实施技术工作负责，项目技术负责人需熟练掌握网络安全渗透测试、网络安全应急处置、密码应用安全、网络安全风险管理等技能，能够对项目成员网络安全监测（含网络安全专项工作）、安全风险管理等具体服务工作起到实质性的技术指导，以及能够做好项目实施技术方案、项目实施技术管控、配合业主单位做好安全风险管理等技术性工作。

项目经理为硕士及以上学历，且拥有8年以上网络安全相关工作经验（提供毕业证书及工作简历并盖章）。必须持有信息系统项目管理师证书、注册信息安全管理人员认证证书（CISO）、信息安全保障人员认证证书（CISAW）。提供相关证明材料（证书复印件及供应商为其缴纳的近6个月内任何一个月社保证明）。

项目技术负责人必须持有信息安全保障人员渗透测试方向认证证书(CISAW LPT)或注册渗透测试专家证书（CISP-PTS） 、注册信息安全专业人员-应急响应专家（CISP-IRS）或网络安全应急响应技术工程师认证证书（CSERE） 、信息安全保障人员认证证书-风险管理（CISAW RM）或信息安全保障人员安全运维方向认证证书（CISAW OM）。提供相关证明材料（证书复印件及供应商为其缴纳的近6个月内任何一个月社保证明）

除项目经理和项目技术负责人外，投入本项目成员至少6人，均要具有注册信息安全专业人员认证证书（CISP）或信息安全保障人员认证证书（CISAW），且有类似安全监测预警、渗透测试服务项目的经验。提供证明材料加盖公章及供应商为相关人员缴纳的近6个月内任何一个月社保证明。

3.4.2驻场要求

本次服务必须提供驻场服务。驻场服务人员不得少于2人。

投标人根据实际工作需求，制定驻场服务方案，具体要求包括但不限于以下内容：

安排在一线或者二线网络安全监测预警岗位工作，提供为期一年5×8小时（法定工作日）现场服务，7×24小时的二线支援。服务人员服从甲方统一管理，如服务人员不能履行服务责任，如因病因事长期不能到岗或专业技术能力达不到服务要求，投标人应根据甲方要求，及时安排合格人员替换。驻场人员具体要求如下：

a.大学本科以上学历，具有3年以上类似网络安全监测预警服务经验；

b.熟悉常用网络协议、Windows/Linux/Unix操作系统、Oracle/mssql/mysql数据库、常用web应用，对主流操作系统和网络应用的漏洞和弱点有深入的了解和研究；

c.熟悉渗透测试步骤、方法、流程，熟悉使用专业渗透测试工具；

d.掌握脚本语言，能够进行web渗透测试，恶意代码检测和分析；

e.熟悉常见的web漏洞攻击方法：sql注入，xss、文件上传、文件包含、命令执行等漏洞；

f.具有现场应急响应的能力，熟悉应急演练方案。

g.具有CISP认证证书并具备相应的安全管理能力。

3.4.3保密要求

所有涉及本项目的服务人员均应与甲方签订安全保密协议，作为项目合同必要的附件。

3.4.4项目服务团队人员考核要求

投标人应针对本项目提供固定的安全服务团队，所有服务团队人员应向采购方报备。项目服务团队应加强安全服务人员项目工作绩效考核，对于工作绩效差导致影响安全服务工作进度、质量的安全服务人员，投标人应根据甲方要求，及时安排合格人员替换。

- 3.4.5履约与服务保障能力要求

投标人具有中国信息安全测评中心颁发的“安全工程类”信息安全服务资质证书；具有中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心（原名：中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的“信息安全风险评估”信息安全服务资质认证证书，或中国信息安全测评中心颁发的“风险评估”信息安全服务资质证书；具有中国信息安全测评中心颁发的云计算安全类信息安全服务资质证书；要具备网络安全监测预警、渗透测试等类似项目经验。

3.5演示要求

1.投标人演示人员和设备需在评标前到达江苏省公共资源交易中心二期三楼等候区。按照苏采云系统安排的顺序进行现场演示，演示需按照招标文件的规定和评标委员会的要求进行，时间不超过15分钟。采购中心提供投影机及幕布，其他所需设备由投标人自备。

投标人需在“法人授权书”中注明进行现场演示的人员（限1名）姓名及身份证号，不接受非注明的人员进行演示，演示人员应出示有效身份证件。

2.演示内容如下：

投标人对本项目服务方案的关键项“安全监测预警服务”、 “安全监测管理平台管控功能”做现场演示。扫描监测网站由投标人提供。

（1）安全监测预警演示。投标人演示对目标网站（不少于1000个站点）进行安全漏洞扫描（可提前扫描，保存结果），演示云安全监测平台进行漏扫策略的自定义配置（每日扫描网站一万个以上，扫描深度最高可达20层））、自定义周期，展示扫描并导出结果、人工验证过程与形成网站类预警信息格式报告的过程，网站类安全预警信息包括：威胁的原始数据包、测试数据包，验证截图（包含时间戳）以及修复建议等，提供可供漏洞复现的工具、http请求头、复现程序、复现方法、测试数据等以便进行漏洞复测及审核等，演示完成整个监测预警过程。

（2）安全监测管理平台功能演示。管控审计演示要求：演示“3.2.2安全威胁人工验证”、“3.2.5渗透测试服务”中产生的流量进行实时安全监测、行为安全审计、安全测试人员画像；安全态势和可视化功能演示要求：演示24小时动态、周动态、月动态的网络安全数据实时展示，能出具周报、月报以及年度网络安全总体分析报告和重要时期专项报告并支持导出上述报告。

3.6 其他服务要求

为采购方提供网络安全人员培训、网络安全宣传（小程序、公众号、网页、短视频、展台等方式）、网络安全精品课、会议等活动支持以及远程应急技术支持等服务。其中网络安全宣传短视频作品主题应围绕热门网络安全问题，作品形式不限于情景短剧、纪实短片、动画短片等；网络安全精品课内容包括但不限于网络安全法律法规解读、网络安全管理和技术分享、网络攻击与防御专业知识等网络安全相关课程。需提供详细的方案。

3.7 其他要求

中标供应商应在获得中标通知书之日起15个自然日内向采购方展示安全监测管理平台，安全监测管理平台应符合本项目招标文件相关要求且切合采购人具体业务场景。

三、商务要求

1.商务条款

（一）服务期：壹年。

（二）投标人中标后须提供符合招标要求且切合采购人具体业务场景的安全监测管理平台，如提供不了，按照有关法律法规处理。

（三）交付期、交付方式及交付地点

（1）交付期：合同签定即开始服务。

（2）交付方式：用户指定方式。

（3）交付地点：南京市内（项目所在地）用户指定地点。

（三）付款支付

（1）首付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同总金额的15%，乙方向甲方提供服务合同发票（增值税专用发票）。

（2）中期付款：中期考评合格后，甲方向乙方支付合同总金额的45%，乙方向甲方提供服务合同发票（增值税专用发票）。中期考评低于80分为不合格，终止合同并不予付款。

（3）终期付款：视最终考评结果支付剩余部分或剩余全部合同款。考评在90分及以上，支付合同总金额的40%；80到89分的，每扣1分，扣除合同金额的2%；低于80分的，不予付款。

（4）服务期内出现服务质量考核不合格的情况，甲方将视情节扣除指定比例服务费。（详见服务考核办法）

（四）投标货币

本项目以人民币报价，要求见第六章附件。

2.服务考核办法

采用服务考核的方式，对监测服务单位服务质量进行考核。整个服务期分为中期和终期两次考核。每次考核按照以下条款考核：

（1）按采购文件及合同要求提供监测报告和安全威胁预警信息，其中监测报告应按照规定的内容、格式要求，规定的时间、频率要求提供，每发生一次监测报告事故（内容明显错误、数据格式无法与通报平台对接、迟于规定时间提交等）扣1分；每个工作日提供不得低于20条真实有效的威胁信息，具体达标情况以采购单位认定为准，如果未达到要求，每次扣0.5分。

（2）对社会影响范围巨大的安全事件、高危漏洞、0DAY漏洞等监测预警响应缓慢，预警响应慢于其他安全服务厂商或者单位通知甲方的，出现一次扣2分，不能在48小时内有效提供解决方案，出现一次扣5分。未能按照教育部、公安、网信等部门的相关要求应急响应处置涉及教育行业的重大网络安全事件，出现一次扣2分。

（3）高危安全漏洞和安全事件出现一次误报扣1分，出现一次漏报扣2分。漏报是指对相同被监测网站主体的安全漏洞和安全事件，监测服务单位未发现、未验证，但由其他渠道（教育部、公安、网信等部门）被通报的安全漏洞和安全事件数量。

（4）每半年提供安全威胁信息数量不得低于3000个。低于3000个，扣5分；提供3000个，每多提供1000个，加2分；考评总分不超过100分。

（5）保障检测服务技术平台服务连续性，因乙方原因造成数据可视化平台、分析平台等技术平台服务中断，每出现一次扣1分，24小时内无法恢复的，修复每延长24小时扣1分。

（6）驻场人员要求：未经甲方许可，自行更换驻场人员，每次扣5分；迟到、早退每次扣1分，旷工扣5分；单人扣分达到5分，甲方有权要求换人；值班随意调班每次扣2分。因迟到、早退造成事故的，视为旷工。

（7）考核满分为100分，当乙方出现扣分情节，甲方会以书面方式告知（允许乙方进行申诉申诉失败开始扣分）。总计分低于90分甲方将以书面文件对乙方进行一次警告，总计分低于80分视为不合格，甲方有权进行追责（包括要求限期整改，严重直至终止服务合同等）。

（8）出现违反安全保密要求和信息泄露事件的，甲方可直接终止服务合同、扣除甲方指定比例服务费并追责。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 评分项 | 评分子项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 1、价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×10。（小数点保留两位） | 10 |
| 技术服务需求 | 2、投标人重要能力演示。 | 投标人对本项目服务方案的关键项“安全监测预警服务”、 “安全监测管理平台管控功能”做现场演示。扫描监测网站由投标人提供。演示内容基于真实系统或系统原型演示的最高得满分，采用ppt、word、图片、静态页面等其他方式的需乘以系数0.5后为最终得分。演示时间不超过15分钟。 |  |
|  |  | 2.1安全监测预警演示。 投标人使用云安全监测平台演示对目标网站（不少于1000个站点）进行安全漏洞扫描（可使用工具，可提前扫描，保存结果），演示完成整个监测预警过程。 1.演示扫描策略的自定义配置（需要符合采购需求中的日扫描数量和扫描深度要求（每日扫描网站一万个以上，扫描深度最高可达20层））、自定义周期，并展示导出扫描结果，满足得2分，不满足或者无法完成流程演示不得分。 2.展示人工验证过程，满足得1分，不满足或者无法完成流程演示不得分。 3.展示形成网站类安全威胁预警信息格式报告的过程，预警信息包括：威胁的原始数据包、测试数据包，验证截图（包含时间戳）以及修复建议等得1分，提供可供漏洞复现的工具、http请求头、复现程序、复现方法、测试数据等以便进行漏洞复测及审核得1分，共2分，不满足或者无法完成流程演示不得分。 | 5 |
|  |  | 2.2安全监测管理平台功能演示： 投标人通过云全监测管理平台进行管控和可视化功能演示。 1.管控功能演示：演示具体需求的“3.2.2安全威胁人工验证”、“3.2.5渗透测试服务”中产生的流量进行安全监测、行为安全审计、安全测试人员画像。满足得3分，不满足或者无法完成流程演示不得分。 2.综合态势分析和可视化演示：演示24小时动态、周动态、月动态的网络安全数据实时展示，满足得1分，不满足或者无法完成流程演示不得分；演示能出具周报、月报以及年度网络安全总体分析报告和重要时期专项报告并支持导出上述报告。满足得1分，不满足或者无法完成流程演示不得分。 | 5 |
|  | 3、技术响应能力 | 3.1依据“3.具体需求”中提出的具体要求逐条响应，对于满足项（完全满足或者正偏离的），每个“★”项得2分。 如果招标文件中某条参数需要提供相关截图文件或其他证明材料，未提供的，视为不满足项。 | 28 |
|  |  | 3.2依据“3.具体需求”中提出的具体要求逐条响应，对于满足项（完全满足或者正偏离的），每个“☆”号项得1分。 如果招标文件中某条参数需要提供相关截图文件或其他证明材料，未提供的，视为不满足项。 | 18 |
|  | 4、驻场服务方案 | 根据驻场服务要求提供具体的驻场服务方案（包含人员安排），提供的方案优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或者未提供的不得分。 | 5 |
|  | 5、其他服务方案 | 根据其他服务要求提供详细的服务方案，提供的方案优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或者未提供的不得分。 | 5 |
| 商务部分 | 6、企业资质 | 6.1投标人具有中国信息安全测评中心颁发的“安全工程类”信息安全服务资质证书得2分。提供有效期内相关证书复印件并加盖公章，无法提供不得分。 | 2 |
|  |  | 6.2投标人具有中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心（原名：中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的“信息安全风险评估”信息安全服务资质认证得；或具有中国信息安全测评中心颁发的“风险评估”信息安全服务资质认证得2分。提供有效期内相关证书复印件并加盖公章，无法提供不得分。 | 2 |
|  |  | 6.3投标人具有中国信息安全测评中心颁发的云计算安全类信息安全服务资质证书。可提供相关证书复印件并加盖公章得3分，无法提供不得分。 | 3 |
|  | 7、项目组成员经验资质 | 7.1投标人投入本项目的一名专职项目经理为硕士及以上学历，且拥有8年以上网络安全相关工作经验得1分。（提供毕业证书及工作简历并加盖投标单位公章）; 投标人投入本项目的一名专职项目经理必须持有信息系统项目管理师证书、注册信息安全管理人员认证证书（CISO）、信息安全保障人员安全运维专业级认证证书（CISAW）。每提供一个证书得1分，最高得3分。（提供证书复印件和供应商为其缴纳的近6个月内任何一个月社保证明并加盖公章）无法提供不得分。 | 4 |
|  |  | 7.2投标人投入本项目的项目技术负责人（限1人，与项目经理不为同一人）必须持有信息安全保障人员渗透测试方向认证证书(CISAW LPT)或注册渗透测试专家证书（CISP-PTS），提供证书复印件及供应商为其缴纳的近6个月内任何一个月的社保证明并加盖公章得2分，无法提供不得分； | 2 |
|  |  | 7.3投标人投入本项目的项目技术负责人（与项目经理不为同一人）必须持有注册信息安全专业人员-应急响应专家（CISP-IRS）或网络安全应急响应技术工程师认证证书（CSERE），提供证书复印件及供应商为其缴纳的近6个月内任何一个月的社保证明并加盖公章得2分，无法提供不得分； | 2 |
|  |  | 7.4投标人投入本项目的项目技术负责人（与项目经理不为同一人）必须持有信息安全保障人员认证证书-风险管理（CISAW RM）或信息安全保障人员安全运维方向认证证书（CISAW OM），提供证书复印件及供应商为其缴纳的近6个月内任何一个月的社保证明并加盖公章得2分，无法提供不得分。 | 2 |
|  |  | 7.5投标人投入本项目的成员（不含项目经理、项目负责人和驻场人员）不得低于6人，且均需具有注册信息安全专业人员认证证书（CISP）或信息安全保障人员认证证书（CISAW），提供证书复印件及供应商为其缴纳的近6个月内任何一个月的社保证明并加盖公章得2分，无法提供不得分。 | 2 |
|  |  | 7.6 在评分标准7.5中提及的成员必须要具备安全监测预警、渗透测试服务类似项目的从业经验。每个成员至少提供1个类似项目经验的项目合同或者甲方服务单位盖章证明等材料并加盖公章得2分，无法提供不得分。 | 2 |
|  | 8、企业项目经验 | 8.1投标人具有2024年1月1日以来，网络安全监测预警类似服务项目案例，每提供一个案例得0.5分，最多得1.5分。需提供合同复印件。案例不可以和8.2重复计分。 | 1.5 |
|  |  | 8.2投标人具有2024年1月1日以来，网络安全渗透测试类似项目案例，每提供一个案例得0.5分，最多得1.5分.需提供合同复印件。案例不可以和8.1重复计分。 | 1.5 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理；6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注 我公司（单位）委托进行现场演示的人员（限1人）为        （人员姓名），身份证号          。

- 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（采购人单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。