招标文件

# 项目名称：贾汪区城区道路和公厕保洁市场化运营项目

项目编号：JSZC-320305-SJZX-G2024-0011

# 招 标 人：徐州市贾汪区城市管理局

采购代理机构：江苏晟江项目管理咨询有限公司

2024年12月

总目录

# 第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

## 招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

# 第一章  投标邀请

江苏晟江项目管理咨询有限公司对徐州市贾汪区城市管理局的贾汪区城区道路和公厕保洁市场化运营项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

## 一、项目名称和项目编号：

项目名称：贾汪区城区道路和公厕保洁市场化运营项目

项目编号：JSZC-320305-SJZX-G2024-0011

二、投标人的资格要求：见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件：

### 1.时间（时间期限）、地点、方式：

1.1时间：2024年12月11日至2024年12月17日，每天上午9:00至12:00，下午2:00至5:00（北京时间，法定节假日除外），2024年12月17日后仍可以下载招标文件，2024年12月17日后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

1.2地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

1.3获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

### 2.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册---获取“CA数字证书”---CA绑定与登录---网上报名---下载采购文件（后缀名为“.kedt”）---将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具---制作投标文件---导出加密的投标文件（后缀名为zip）---通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

#### （2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）---业务工作---用户登录，点击“苏采云”进入系统。

#### （3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网---业务工作---快速服务---下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统---已报名项目---报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网---业务工作---快速服务---下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

#### （6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

### 3.招标文件售价：免费。

## 四、投标有关信息：

1.投标截止时间：2024年12月30日北京时间上午 10：00 。

2.开标时间：2024年12月30日北京时间上午 10：00 。

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）---业务工作---用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

## 五、采购人：

1. 名称：徐州市贾汪区城市管理局

2. 地址：徐州市贾汪区206国道西侧

3. 联系人：段全义

4. 联系方式：19962708799

## 六、采购代理机构：

### 1．名称：江苏晟江项目管理咨询有限公司

2．地址：徐州市贾汪区徐州工业园区四海人家商业楼三楼青年人才创业办公房

3．联系人：鹿洋

4. 联系方式：17768278876

2024年12月

# 第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

一、总则

## 1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

## 2. 政府采购方式

2.1政府采购货物和服务（以下简称货物服务）招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

## 6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

### 二、招标

## 7. 招标文件的内容

### 7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额、最高限价

### 9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

## 10. 样品

### 10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

## 11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期：见招标文件第三章《投标资料表》。

## 12. 招标文件售价

### 12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

## 13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

## 14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

## 15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

## 16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

### 三、投标

## 18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

### 18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

## 19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

### 19.3电子投标文件其他要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19.4 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.7投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.8 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

19.9 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

## 20. 投标报价要求

### 20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

### 20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

## 21.投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点。

### 22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

23.本项目不允许分包。

24.相同品牌产品投标。

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

## 25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

### （五）不同投标人的投标文件相互混装。

#### 四、开标、评标

## 26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

### 26.2开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

26.3所有投标单位凭CA证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》；招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

投标人不足3家的，不得开标。

26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 27.评标

27.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

### 27.2 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

#### （十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

### 27.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

## 31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

### 31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

#### （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 35. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

（六）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

（七）不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

### （八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

36. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

## 37.废标条款。

出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

### 五、中标和合同

## 38. 确定中标人

38.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

38.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

39. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

40. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 41.签订政府采购合同

41.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

41.2中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

41.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

## 42. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

### 六、询问和质疑

## 43.询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

### 七、电子招标投标交易平台

- 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

# 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：徐州市贾汪区城市管理局 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| 5. | 本项目采购代理机构：江苏晟江项目管理咨询有限公司 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 本项目预算金额：8444.55万元；最高投标限价：8444.55万元 其中采购包1：贾汪区城区道路市场化保洁项目7338.75万元/三年（人民币）； 采购包2：贾汪区城区公厕市场化保洁项目1105.8万元/三年（人民币），合计8444.55万元人民币。 投标人应当根据采购项目的要求按人民币报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格。本次报价（收费）包含了投标人完成规定的全部工作后，委托人应支付的全部费用。报价包括人工费、资料费、服装、清扫工具、耗材、相关税金、合理利润以及投标人认为完成本项目所需要的其他费用等。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求： 无 。 |
| 11.2 | 投标有效期: 90 天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 14.2 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15.1 15.2 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16.1 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17. | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网（www.xuzhoucredit.gov.cn）； 三、截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 五、信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。 |
|  | 三、投标 |
| 18.3 | 投标人的资格要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。 3.本项目的特定资格要求：无。 说明： 1.本项目不接受联合体参与投标。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）---已报名项目---报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网---业务工作--快速服务---下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.2 19.3 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、资格条件（1-5、7必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明材料扫描件加盖电子签章； 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件加盖电子签章）； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件加盖电子签章（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人应为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），提供《中小企业声明函》原件（加盖电子签章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，否则投标将被拒绝） 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：中小微企业，应当同时符合以下条件： 中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 - 投标人信用信息（要求见本章条款项号“17.”内容）。 二、投标人的符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） （二）商务资信 《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 《法定代表人授权书及法定代表人身份证明书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 《投标人承诺》： 《中标后作业人员、设备配置的承诺函》、《中标后在项目所在地设立车辆停车场的承诺函》、《中标后在项目所在地设立固定的办公场所（非住宅小区类）的承诺函》、《按照国家有关规定，按时足额缴纳各种税费和为职工交纳各项保险金的承诺书》、《按时足额发放工人工资的承诺书》 三、综合评审评分项（详见评标标准） （一）、技术部分 采购包1： 1.环卫机械化作业管理方案，要求见招标文件第四章《评标标准》。 2.应急、突击保障方案，要求见招标文件第四章《评标标准》。 3.项目分析，要求见招标文件第四章《评标标准》； 4.道路人工保洁管理方案，要求见招标文件第四章《评标标准》。 5.垃圾前端分类收集运输管理方案，要求见招标文件第四章《评标标准》。 6.文明、安全作业管理实施方案，要求见招标文件第四章《评标标准》。 7.道路大气扬尘污染防治、噪声污染防治方案，要求见招标文件第四章《评标标准》。 8.其他管理方案，要求见招标文件第四章《评标标准》； 采购包2： 1.《项目实施方案》，要求见招标文件第四章《评标标准》； 2.《管理制度》，要求见招标文件第四章《评标标准》； 3.《公厕保洁方案》要求见招标文件第四章《评标标准》； 4.《人员配备》要求见招标文件第四章《评标标准》； 5.《设施维护》要求见招标文件第四章《评标标准》； 6.《服从管理》要求见招标文件第四章《评标标准》； 7.《安全文明作业保障措施》要求见招标文件第四章《评标标准》； 8.《应急措施》要求见招标文件第四章《评标标准》； （二）、商务部分 1.投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2.投标人评价（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 四、其他 1.投标人认为需提供的其它证明文件扫描件。 2.价格折扣文件格式：投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： ①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； ②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； ③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依法订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 1、具体以中小企业须满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件复印件。（非必须提供） 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准(非必须提供)。 3、投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》原件（加盖电子签章，格式见《招标文件》附件，非必须提供）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 |
| 19.4 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标文件）。 |
| 19.5 | 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件，须在双方签定政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.6 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.8 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.9 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20.6 | 本项目预算金额：8444.55万元；最高投标限价：8444.55万元。 其中采购包1：贾汪区城区道路市场化保洁项目7338.75万元/三年（人民币）； 采购包2：贾汪区城区公厕市场化保洁项目1105.8万元/三年（人民币），合计8444.55万元人民币。 本次报价包含了投标人完成规定的全部工作后，委托人应支付的全部费用。总报价包括人工费、资料费、服装、清扫工具、耗材、相关税金、合理利润以及投标人认为完成本项目所需要的其他费用等。服务期限：三年。 本项目共划分为二个采购包，投标人可以同时参加本项目二个采购包的投标与评标，但每个投标人只能获得一个采购包的中标资格；本项目按一、二采购包顺序依次评审，已被推荐为第一中标候选人的投标单位不再推荐其为其他采购包的中标候选人。 |
| 21 | 投标人不需交纳投标保证金。 |
| 22.1 | 投标截止时间：2024年12月30日北京时间上午10 ：00 |
| 22.2 | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（ 2024年12月30日北京时间上午10:00）前。 - 投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 - 3.特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| 23 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
|  | 四、开标、评标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2024年12月30日北京时间上午 10：00 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）---业务工作---用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 31.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 38.2 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价也相同的，按项目实施方案得分由高到低顺序排列。 中标候选人应当不超过3个，并标明排序。 |
| 40. | 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 43. | 1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：鹿洋； 联系电话：17768278876 地址：徐州市贾汪区徐州工业园区四海人家商业楼三楼青年人才创业办公房 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

## 徐州市政府采购代理服务费行业指导价格

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿以上 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |

说明：

- 按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

- 2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

## 8.以上价格为协会指导价，具体价格双方可协商确定。

- 评标标准（采购包1）

| 评分项目 |  | 评分细则 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标价格（10分） |  | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格 最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷ 各投标人评审价格×10。（按四舍五入取至小数点后两位） | 10 |
| 商务部分（12分） | 投标人业绩（4分） | 投标文件中提供投标人为卖方（乙方），合同签订日期在2020年01月01日以后，合同内容为与道路保洁相同或类似的业绩，每份得2 分；本项最高得4分。 投标文件中须提供中标通知书（成交通知书）、合同原件扫描件，不提供的不得分。 | 4 |
|  | 投标人评价（8分） | 投标文件中提供投标人的：（ISO9001）质量体系认证证书扫描件、（ISO14001）环境体系认证证书扫描件、（ISO45001）职业健康体系认证证书扫描件，每提供一个得1分；本项最高得3分，提供不全得0分。 投标文件中提供证书原件扫描件，并须同时提供在认监委网站对体系证书的信息查询截图作为评审依据，已失效或撤销的不得分。 | 3 |
|  |  | 满足招标文件《采购需求》“人员配置要求”的，得2分；满足招标文件《采购需求》“设备（车辆）配置”要求的，得2分。本项最高得4分，最低得0分； 以承诺书为准。 | 4 |
|  |  | 投标人自2020年01月01日以后，被政府主管部门表彰的环卫保洁相关奖项，提供表彰奖项证明材料，每有一项得1分，本项最高得1分，最低得0分。 以表彰文件的原件扫描件加盖电子签章为准。 | 1 |
| 技术部分 （78分） | 环卫机械化作业管理方案 （10分） | 对投标文件中《环卫机械化作业管理方案》机械化设备配备、作业方案、日常和季节性作业时间安排、停车场地、机械化设备管理制度、内部人员管理制度、内部人员岗位职责、设备保养等内容进行综合评价。 ①方案可行性强、针对性强、内容完整得10分； ②方案可行性较强、针对性较强、内容较完整得8分； ③方案可行性一般、针对性一般、内容一般得6分； ④方案可行性较差、针对性较差、内容较差得4分； ⑤方案可行性差、针对性差、内容差得2分； ⑥未提供得0分。 | 10 |
|  | 应急、突击保障方案 （10分） | 对投标文件中《重大活动保障应急预案》、《特殊季节性保洁应急预案》、《道路大面积污染应急预案》、《除雪应急预案》、《台风暴雨等恶劣天气应急预案》应急机构、组织流程是否健全，是否有重大或突发事件应急保障措施，除雪、油污、渣土撒漏、清淤、无主垃圾、大型活动保障等应急保障方案进行打分。 ①方案可行性强、针对性强、内容完整得10分； ②方案可行性较强、针对性较强、内容较完整得8分； ③方案可行性一般、针对性一般、内容一般得6分； ④方案可行性较差、针对性较差、内容较差得4分； ⑤方案可行性差、针对性差、内容差得2分； ⑥未提供得0分。 | 10 |
|  | 项目分析 （10分） | 对投标文件中项目分析的服务定位和目标及作业范围和现场作业的难点、重点等描述与分析是否全面、清晰、准确进行打分。 ①方案可行性强、针对性强、内容完整得10分； ②方案可行性较强、针对性较强、内容较完整得8分； ③方案可行性一般、针对性一般、内容一般得6分； ④方案可行性较差、针对性较差、内容较差得4分； ⑤方案可行性差、针对性差、内容差得2分； ⑥未提供得0分。 | 10 |
|  | 道路人工保洁管理方案 （10 分） | - 对投标文件中道路人工保洁管理方案的部门组织结构、人员班次、作业模式、绩效考核、保洁人员培训计划等进行打分。 - ①完整性、针对性强得5分； - ②完整性、针对性一般得3分； - ③完整性、针对性不强得0分。 | 5 |
|  |  | - 道路人工保洁管理方案中有提高劳动生产率、工人工资福利待遇保障、优化保洁人员配置等内容的，根据其可行性、科学性、合理性进行打分。 - ①完整性、针对性强得5分； - ②完整性、针对性一般得3分； ③完整性、针对性不强得0分。 | 5 |
|  | 垃圾前端分类收集运输管理方案（10分） | 对投标文件中垃圾前端分类收集运输管理方案包含垃圾前端收集运输的方案、宣传、人员配备、时间安排、工具配备、设备（车辆）安排、垃圾量台账记录等完整性进行打分。 ①方案可行性强、针对性强、内容完整得10分； ②方案可行性较强、针对性较强、内容较完整得8分； ③方案可行性一般、针对性一般、内容一般得6分； ④方案可行性较差、针对性较差、内容较差得4分； ⑤方案可行性差、针对性差、内容差得2分； ⑥未提供得0分。 | 10 |
|  | 文明、安全作业管理实施方案（10 分） | - 对投标文件中文明、安全作业管理实施方案完整性、合理性等进行打分。 ①方案可行性强、针对性强、内容完整得10分； ②方案可行性较强、针对性较强、内容较完整得8分； ③方案可行性一般、针对性一般、内容一般得6分； ④方案可行性较差、针对性较差、内容较差得4分； ⑤方案可行性差、针对性差、内容差得2分； ⑥未提供得0分。 | 10 |
|  | 道路大气扬尘污染防治、噪声污染防治方案（9分） | 对投标文件中道路大气扬尘污染、作业噪声污染防治治理方案进行完整性、合理性、针对性及达到的效果进行打分。 - ①完整性、针对性强得9分； - ②完整性、针对性一般得6分； ③完整性、针对性不强得3分。 ④未提供得0分。 | 9 |
|  | 其他管理方案（6 分） | - 对投标文件中公交站台保洁、交通护栏保洁、过街天桥保洁（如有）、野广告清理管理、秋季落叶、绿化带清理等方案针对性、专业性及拟达到的效果进行打分。 - ①完整性、针对性强得6分； - ②完整性、针对性一般得4分； ③完整性、针对性不强得2分。 ④未提供得0分。 | 6 |
|  | 交接方案 （3分） | - 进退场交接流程及交接内容、相关交接承诺： - ①符合采购包实际情况且详细完善得3分； - ②一般得2分； - ③较差得1分； - ④没有得0分 | 3 |

注：本项目采用综合评分法，评标结果精确到小数点后两位。

本章说明：促进中小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业须满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

- 评标标准（采购包2）

| 评审因素 |  | 评审因素细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） |  | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格 最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷ 各投标人评审价格×10。（按四舍五入取至小数点后两位） |
| 商务部分（11分） | 业绩 （3分） | 投标文件中提供投标人为卖方（乙方），合同签订日期在2020年01月01日以后，合同内容为与公厕保洁相同或类似的业绩，每份得3 分；本项最高得3分。 投标文件中须提供中标通知书（成交通知书）、合同原件扫描件，不提供的不得分。 |
|  | 投标人评价（8分） | 投标文件中提供投标人的：（ISO9001）质量体系认证证书扫描件、（ISO14001）环境体系认证证书扫描件、（ISO45001）职业健康体系认证证书扫描件，每提供一个得1分；本项最高得3分，提供不全得0分。 投标文件中提供证书原件扫描件，并须同时提供在认监委网站对体系证书的信息查询截图作为评审依据，已失效或撤销的不得分。 |
|  |  | 满足招标文件《采购需求》“人员配置要求”的，得2分； 满足招标文件《采购需求》“设备（车辆）配置”要求的， 得2分。本项最高得4分，最低得0分； 以承诺书为准。 |
|  |  | 投标人自2020年01月01日以后，被政府主管部门表彰的环卫保洁相关奖项，提供表彰奖项证明材料，每有一项得1分，本项最高得1分，最低得0分。 以表彰文件的原件扫描件加盖电子签章为准。 |
| 技术 部分 （79分） | 项目实施方案（10分） | 1、实施方案设置科学合理，符合项目特点，针对性强，得10分； 2、实施方案设置较合理，针对性一般，得7分； 3、实施方案设置一般，缺乏针对性，得4分； 4、实施方案设置不明确或无具体设置，得2分。 5、无具体内容的，得0分。 |
|  | 管理制度 (10分) | 1、目标明确，内容全面，针对性强，符合项目特点，管理制度规范、科学、合理，得10分； 2、目标较明确，内容较全面，针对性一般，符合项目特点，管理制度较规范，得7分； 3、目标一般，管理制度一般，管理措施，缺乏针对性的，得4分； 4、目标不健全，管理制度不健全，管理措施，缺乏的，得2分； 5、无具体内容的，得0分。 |
|  | 公厕保洁方案 (10分) | 根据所提供公厕保洁方案，进行评审： 1、内容全面，切实可行，符合特点，针对性强，得10分； 2、内容较全面，基本可行，有一定针对性，得7分； 3、内容一般，可行，针对性一般，得4分； 4、内容不完整，无针对性，得2分； 5、无具体内容，该项得0分。 |
|  | 人员配备 (10分) | 对保洁人员数量、年龄结构、从业技能配备进行评审： 1、内容全面，人员数量、年龄结构合理，技能配备全面，针对性强的，得10分； 2、内容较全面，人员数量、年龄结构基本到位，有一定的针对性，得7分； 3、内容一般，人员数量、年龄结构一般合理，针对性一般，得4分； 4、内容不全面，人员数量、年龄结构不合理，无针对性，得2分 5、无具体内容的，该项得0分。 |
|  | 设施维护 (10分) | 根据设施保养、维修方案内容进行评审： 1、内容全面，切实可行，符合特点，针对性强，得10分； 2、内容较全面，基本可行，有一定针对性，得7分； 3、内容一般可行，针对性一般，得4分； 4、内容不完整，无针对性，得2分； 5、无具体内容，该项得0分。 |
|  | 服从采购管理 （9分） | 根据提供的方案，能够服从采购人日常管理，承诺对采购人安排的例会、资料、整改、考核及各类迎检任务等100%按时完成的，进行评审： 1、内容全面，切实可行，符合特点，针对性强，得9分； 2、内容较全面，基本可行，有一定针对性，得6分； 3、内容一般，可行，针对性一般，得4分； 4、内容不完整，无针对性，得2分。 5、无具体内容，该项得0分。 |
|  | 安全文明作业保障措施 （7分） | 对措施的全面性、可行性、针对性进行评价。 1、内容全面，切实可行，符合特点，针对性强，得7分； 2、内容较全面，基本可行，有一定针对性，得5分； 3、内容一般，可行，针对性一般，得3分； 4、内容不完整，无针对性，得1分。 5、无具体内容，该项得0分。 |
|  | 应急措施 (10分) | 根据提供的突发事件的应急处理方案，进行评审： 1、内容全面，详实具体，措施到位，针对性强的，得10分； 2、内容较全面，措施基本到位，有一定的针对性，得7分； 3、内容一般，措施一般，针对性一般，得4分； 4、内容不完整，无针对性，得2分； 5、无具体内容的，该项得0分。 |
|  | 交接方案 （3分） | - 进退场交接流程及交接内容、相关交接承诺： - ①符合采购包实际情况且详细完善得3分； - ②一般得2分； - ③较差得1分； - ④没有得0分 |

注：本项目采用综合评分法，评标结果精确到小数点后两位。

本章说明：促进中小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业须满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

# 第五章  拟签订的合同文本

## （以采购人与成交供应商最终签订版本为准）

采购包1：

## 第一节 总 则

### 第一条  本合同当事人

甲方：

联系电话：

乙方：

联系电话：

合同服务期限：    年    月    日至    年    月    日

### 第二条  合同编号

合同编号：

采购编号：

签订地点：

### 第三条  合同签订依据

为推行环卫市场化保洁运作，甲乙双方根据徐州市贾汪区城区道路市场化保洁服务项目(项目编号：JSZC-320305-SJZX-G2024-0011 )招标结果，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市生活垃圾管理办法》、《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》等有关法律、法规，甲乙双方恪守公平、公正、诚信的原则，友好协商，签订本合同。

### 第四条  合同文件的组成

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1.徐州市贾汪区城区道路市场化保洁服务项目招标文件(项目编号：JSZC-320305-SJZX-G2024-0011 )以及相关的澄清、补充文件等；

2.乙方的投标文件及其澄清、补充说明文件等；

3.履约保证金；

4.中标通知书。

### 第五条  承包范围

徐州市贾汪区城区道路市场化保洁服务项目招标文件（项目编号：JSZC-320305-SJZX-G2024-0011 ）采购包    ，具体内容见招标文件第六章《项目要求》。

## 第二节  项目内容

第六条 项目名称：徐州市贾汪区城区道路市场化保洁服务项目

第七条 作业范围及内容：

1.作业范围:贾汪区主次道路（主要为三级以上道路）、街巷。

2.作业内容：

（1）机动车道、非机动车道、人行道人工清扫保洁；

（2）非机动车道、人行道精细化化洗扫每周至少一遍；

（3）油污路面高温高压机械化及时冲洗及洗扫；

（4）绿化带保洁；

（5）野广告清理；

（6）公交站台保洁，交通护栏擦拭；

（7）保洁作业范围内的非机动车摆放；

（8）垃圾收集容器垃圾清理保洁；

（9）作业范围内扫雪除冰机械化及人工作业；

（10）人行天桥保洁；

（11）保洁范围内沿街商户垃圾分类收集清运；

（12）保洁范围内无主垃圾清理等。

### 3.具体作业项目、作业量详见附件。

第八条 作业规范、标准及要求：作业规范符合但不限于《江苏省城市环境卫生作业质量标准》，《城市道路环卫机械化作业质量标准》等现行有关法律法规、规章和规范性文件。服务质量和要求详见《徐州市贾汪区道路清扫保洁服务检查考核实施细则》。如有最新标准的，按照最新标准执行。

#### （一）规范管理

1.组织机构健全。乙方应当按照环卫企业规范管理要求设立各相关内部管理机构，管理人员规范着装、挂牌上岗；每个采购包必须配备足够的通讯设备并保持畅通。

2.各项管理制度健全，制定各岗位操作规范，定期组织安全生产教育，具有完善的突发事件应急预案。

### 3.乙方须保障作业质量检查用车，服从甲方统一调配。

#### （二）作业要求

1.环卫作业应做到文明、安全和有序，最大限度地减少对环境的污染和对公众生活的影响。

2.环卫作业人员应按照环卫管理机构要求穿着统一制式的作业服装（含鞋、帽、雨衣、雨靴等），做到着装整齐。

3.环卫作业机具、设备的式样、颜色、结构等应全区统一。作业机具、设备喷涂的字样或图样，由环卫管理机构规定。

4.乙方应编制突发事件应急预案，拥有应急突击队伍，做好各类重大活动、应急处置等保障。

#### （三）作业时间

### 1.道路人工保洁时间

3月20日至11月14日：道路保洁要求每日7：00前完成全覆盖保洁，一级道路保洁至21:00，二级道路保洁至20:30，三级道路保洁至20:00；11月15日至次年3月19日：道路保洁要求每日8：00前完成全覆盖保洁，一级道路保洁至20:00，二级道路保洁至19：30；三级道路保洁至19：00。

### 2.道路机械化保洁时间

当气温≤5℃时，暂停桥面、坡道、高架的带水作业；当气温≤2℃时，道路洗扫、机扫全部采用干扫（不喷水）作业方式或者采用深度洗扫模式；当气温≤0℃时，道路洗扫、洒水暂停作业。

冲洗、冼扫作业时应来回各一趟，在08:00-09:00,11:30-13:30, 17:00-19:30时段内交通要道一般情况下不得作业，具体作业时间以环卫管理机构要求为准。乙方根据道路宽度、隔离设施、人流量等实际情况安排作业，作业方案需报区城管局、区环卫处两级主管部门审批。人行道路、护栏清洗3月1日至11月30日之间，每5-10天冲洗一次，背街小巷根据实际情况实施冲洗。

#### （四）作业模式

### 1.主次干道及广场保洁模式

机动车道：机械化冲洗+机械化洒水+机械化洗扫+深度洗扫+人工快速巡回保洁；

非机动车道：机械化清洗（小型）+高温高压机械化冲洗（油污路面）+人工清扫+快速巡回保洁；

人行道、背街小巷及广场：精细化冲洗（小型）+高温高压机械化冲洗（油污路面）+人工清扫+快速巡回保洁。

绿化带：日常人工捡拾清理+定期集中清理。

### 2.街巷保洁模式

机械化清洗（小型）+高温高压机械化冲洗（油污路面）+人工清扫+快速巡回保洁；

3.一级道路人工作业模式为双班制，二级道路人工作业模式按甲方要求实行双班制。

#### （五）作业质量标准

作业质量符合：

1.《江苏省城市环境卫生作业质量标准》（DGJ32/TC01-2015）

2.《城市道路环卫机械化作业质量标准》（DGJ32/TJ172-2014）

## 第三节  作业人员、服装、防护用品及设备（车辆）配置

### 第九条  人员及服装要求

人员数量配备：  人（其中道路保洁人员   人，驾驶员   人，管理人员  人，非机动车秩序引导人员   人）。

服装及防护用品配备要求：（1）夏装每人每年2套，春秋装每人每年1套，冬装棉服每人2年1件；（2）雨衣、雨裤、雨鞋每人一套；（3）式样、颜色、材质等在采购前报甲方确认方可采购；（4）其他防护用品满足作业需要。

- 设备配置要求（本合同为采购包    ）

- 1.高压冲洗车：   辆，载质量   吨。

- 2.高压冲洗车：   辆，载质量   吨。

- 3.高压冲洗车：   辆，载质量   吨。

4.洗扫一体车：   辆，载质量   吨。

5.洗扫一体车：   辆，载质量   吨。

6.新能源清扫车：   辆，载质量   吨（按规定完成机动车注册登记手续）。

7.新能源清扫车：   辆，载质量   吨（按规定完成机动车注册登记手续）。

8.深度洗扫车/道路污染清除车(其中一辆新能源）：   辆。

9.护栏清洗车：     辆。

10.小型高压冲洗车：   辆，载质量   吨。

11.小型三轮高压冲洗车（新能源）：    辆（按规定完成机动车注册登记手续，须达到同级别燃油车辆同等的性能和要求。）

12.快速保洁车：    辆（按保洁员及快速网格员配备）车型，颜色，外观经甲方确认后方可使用。

13.垃圾分类收集车：    辆。

14.融雪剂撒布机：    辆。

15.雪铲：    台。

16.雪滚刷：    台。

17.小型除雪机：    台。

18.巡查车（新能源4轮）：    辆 （按规定完成机动车注册登记手续）。

## 第四节  合同价款与支付

第十一条  本合同总价款为   万元，按合同期平均，每月金额      万元。经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

### （一）付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的     (  %)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15天内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

扣除预付款后的剩余款项，费用按月支付。甲方于每月月底前对乙方当月管理情况，按照合同附件进行考核汇总，次月按月度考核结果据实支付乙方上月服务费。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票；

（二）付款方式二：不提交预付款保函的

本合同总金额为人民币大写金额       元(小写金额:      元)，合同期内，甲方每月对当月管理情况进行考核汇总，按照考核结果，于次月底前向乙方据实支付上一月度保洁管理费用。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票。

- 合同期内，甲方根据检查考核结果按照合同价款按月支付。综合考核采用百分制，乙方当月最终得分在95分或以上的，全额支付当月承包经费；乙方当月最终得分在90分（包括90分）以上、95分以下的，每下降1分，扣除当月承包经费的1%；乙方当月最终得分90分以下的，每下降1分，扣除当月承包经费的2%，扣完为止；乙方连续2个月考核得分低于80分或合同期内累计3次考核得分低于80分的，甲方有权终止合同并扣除履约保证金的50%—100%，乙方须无条件按甲方要求办理移交、退场手续。

- 数字化及社会监督考核按照每例扣2-5分，每扣1分按50元/分标准相应从当月保洁经费中扣除。

- 合同价款实行包干制。在合同约定的作业量范围内，甲方不再额外支付本合同约定以外的任何费用。

第十四条  进场作业后，于次月起甲方根据检查考核结果按照月进度向乙方支付。

#### 第十五条  乙方须凭等额发票办理结算。

收款人：

开户行：

账  号：

## 第五节、双方的权利和义务：

### 第十六条  甲方的权利和义务

（一）甲方按照作业考核细则和评分标准（详见合同附件）对乙方作业质量、文明、安全作业情况进行定期检查考评，有权查阅、复制合同项目的有关文件和资料以及进入现场开展检查，但不得干扰乙方的正常作业。检查考评结果作为每月支付给乙方合同价款的依据。

（二）各类重大活动，甲方有权要求乙方无条件保质保量按活动要求完成工作任务，如未能完成，甲方应纳入考核。

（三）监督检查乙方对法律、法规、规章和相关作业标准、行业规范的履行情况。

（四）对乙方本项目的列支费用进行监督审查。

（五）根据服务项目实际情况对环卫作业优化调整。

（六）对乙方的项目部标准化建设检查验收。

（七）对乙方在规定时间内提供上年度的有效社会保险缴费清单进行审核，单位承担部分申请财政据实按年度拨付。

（八）对乙方环卫工人工资、津贴、加班工资发放情况进行检查。

（九）有权要求乙方更换项目负责人及其他服务人员。

（十）定期对乙方车辆作业性能进行验收，有权要求更换达不到作业标准的车辆。

#### （十一）根据相关政策和规定调整考核细则和评分标准。

### 第十七条  乙方权利和义务

#### （一）遵守法律、法规、规章和相关作业标准、行业规范。

（二）根据合同和投标书所作的承诺自觉开展各项保洁工作，确保承包区域内环境卫生达到合同约定的质量标准；按指定地点、指定时间收运垃圾，严禁在承包范围内从事非经甲方认定或有碍甲方利益的各类业务。

（三）接受甲方、环卫管理机构及第三方监理的指导、监督、检查和考核。

（四）根据法律、法规及合同约定组建专业保洁队伍、配备作业设备（车辆）及工具，健全各类管理制度，车辆设备定期维修保养，建立车辆定期维修保养制度，完善日常运营台账。本项目实行单独核算，按甲方要求将从业人员资料、作业计划、保洁方案、车辆维修保养方案等报甲方备案并接受甲方的检查。

（五）独立承担作业人员及设备（车辆）的安全责任、用人责任。

（六）做好环卫各项应急保障工作。

（七）按照相关要求和标准建立每日自查制度，完善各项台账资料。

（八）对徐州市政府12345服务热线、12319数字城管监督指挥中心派单、徐州市污染防治综合监管平台、媒体曝光、信访来电等有责投诉必须按规定进行整改，并将整改结果书面报送甲方。

（九）承担其工作人员的人身财产损害及造成第三人损害的法律责任。如发生任何安全事故或意外事件，乙方承担全部法律和经济责任，采购人不承担任何责任。任何乙方与其工作人员的纠纷及事故均由乙方负责解决及承担全部法律责任，如因此影响项目的正常进行或给甲方造成的不良影响，甲方有权解除合同并要求乙方承担全部法律责任。

（十）必须将所投入本项目的设备（车辆）行驶证及机动车登记证书复印件交甲方备案，设备（车辆）只能在本项目专用，未经甲方书面同意不得用于其他项目。

（十一）负责项目内环卫设施管理和维护，如有遗失、损坏由乙方承担赔偿责任。未经甲方书面同意不得迁移垃圾收集设施。

#### （十二）积极按甲方要求参加相关会议和各类培训。

（十三）必须对企业员工进行安全生产、职业技能等培训，教育职工严格遵守国家法律法规、环卫作业及安全操作规程。作业人员应经专业培训后方可上岗作业。

#### （十四）接受政府相关部门的财务审核，提供真实有效资料。

（十五）按照法律、法规和国家、省、市的规定，按月足额发放人员工资：

1.按不低于当地最低工资标准的110%发放基础工资（不含延长工作时间的工资）。

2.按照环卫行业有毒、有害岗位津贴制度，对相关岗位按照相关标准进行补助。参照徐政发[2014]14号文件规定。

3.按当地最新标准发放高温津贴。

4.延长工作时间的工资应按相关法律规定执行。

5.人员工资发放采用银行代发方式。

6.合同履行期内遇政策调整，要求提高环卫工人待遇的，乙方必须于政策调整执行日期起执行，甲方适当给予补贴。

##### 7.保证环卫工人每周至少休息一日。

（十六）按照法律、法规规定为环卫工人缴纳相应的社会保险（养老、医疗、工伤、失业、生育保险）、商业保险（每人投保的保险金额不得低于60万元）。该项目的环卫作业人员社会保险费用必须按规定交纳至人力资源和社会保障部门，缴费清单按甲方规定的时间提交甲方审查。

（十七）按法律、法规的规定为环卫工人提供必要的劳动保护用品，标准按环卫主管部门规定执行。

（十八）自觉接受甲方及其上级行政主管部门、劳动监察部门的管理、监督和检查，根据需要提供相关的检查文件和资料，以及作必要的解释和说明，乙方不得阻扰检查人员的检查工作。

（十九）不断提高企业管理水平和作业能力，提高企业运营管理实力。

#### （二十）不得自行调整作业范围、作业模式、作业量。

（二十一）按甲方环卫主管部门要求购置环卫信息系统（含车辆和人员监管设备）、通信对讲系统等，承担安装及服务费用，包含在合同价格内。其中人员监管能够实时获取人员信息位置，作业排班、出勤情况、作业状态等相关数据，车辆能够获取环卫车辆信息、位置、实时监测视频影像、实时语音对讲、行车记录回放、实时安全驾驶管控、运行轨迹分析、作业状态监管等相关数据。

## 第六节  不间断服务约定

第十八条  乙方不得因法定代表人变更或其他管理失缺而影响服务质量；

第十九条  乙方在任何情况下都必须保证其所服务项目的人员总数符合合同约定；

第二十条  乙方在任何情况下都必须保证其所服务项目的设备数量及运行状态符合合同约定。

## 第七节  项目接管

### 第二十一条  甲方有权在下列情形下接管乙方项目：

（一）因乙方经营管理不善，发生重大质量、生产安全事故；

（二）乙方擅自停业、歇业；

（三）乙方作业过程造成重大环境污染；

（四）其他重大、紧急可能危急公共安全行为的。

乙方必须对其过错承担责任，包括经济赔偿责任及其他责任，事故处理后是否恢复履行合同由甲方决定。

## 第八节  履约保证金

第二十二条  乙方应在合同签订前，按招标文件的规定，向甲方交纳履约保证金，履约保证金为合同总金额的  5%  ，不计利息，履约保证金有效期应不低于合同有效期。

第二十三条  乙方不履行合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。但因不可抗力不能履行合同的，不适应用此款规定。

第二十四条  履约保证金（无息）将在乙方履行完合同义务，甲方收回保洁权完毕后退回乙方。

## 第九节、违约责任

第二十五条  甲方未按约定支付合同价款，乙方可追究甲方违约责任。

第二十六条  乙方将承包的合同转包或肢解分包给他人，甲方有权没收履约保 证金，并解除合同，乙方应赔偿甲方由此产生的经济损失。

### 第二十七条 发现以下情况的，可追究乙方违约责任：

（一）乙方违反合同“人员及服装配备要求 ”的约定，甲方发现并查实的；

（二）乙方违反合同“设备配置要求 ”的约定，甲方发现并查实的。

第二十八条  乙方违反本合同的规定，未按规定配发工具材料的，甲方发现并 查实，可追究乙方违约责任。

第二十九条  乙方未按规定发放环卫工人工资、津贴、加班工资等，经甲方查 实的，可追究乙方违约责任。

## 第十节   不可抗力

第三十条  不可抗力或甲、乙双方不能控制的原因不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

第三十一条  合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成损失，并应当在合理期限内提供证明。

## 第十一节  合同的解除

第三十二条  甲方和乙方经协商一致并达成书面协议，可以解除合同。

如履行合同期间乙方中途退场需提前2个月以书面形式通知甲方，扣除乙方履约保证金并按合同金额的2%支付违约金。

### 第三十三条  有下列情形之一，甲方有权解除合同

#### （一）乙方年度综合考核得分低于85分。

（二）合同期内累计3次以上（含3次）受到甲方或环卫主管部门书面通报批评的。

（三）保洁工作不符合项目要求，新闻媒体曝光及群众投诉造成重大影响的或受到上级部门书面通报的，经查属实且有责三次以上（含三次）；

（四）突发事件（如灾害性天气）或重大活动期间，不执行指令性任务或未按相关要求、标准完成任务，达三次以上（含三次）；

#### （五）未经甲方同意，将合同转让或进行分包的；

（六）乙方与其职工发生劳资、工伤等纠纷，未按规定妥善解决，导致职工越级上访或引发群体性事件的；

#### （七）擅自停业、歇业，影响社会公共利益和安全的；

（八）乙方未按规定发放环卫工人工资、津贴、加班工资等的，被甲方或环卫管理机构通报三次以上的；

#### （九）其他严重违反第十七条所列的乙方的权利和义务的行为。

第三十四条  合同解除时应书面通知乙方，书面通知到达乙方时解除。

第三十五条  因乙方违约解除合同的，其履约保证金不予退回，并视情况轻重列入政府采购失信行为记录名单。

第三十六条  合同解除后，甲方有权临时接管或指定第三方负责该采购包保洁工作。

## 第十二节  附则

第三十七条  双方约定自本合同生效之日起，根据甲方委托承包事项，办理接管验收手续。

第三十八条  本合同之附件均为合同有效组成部分。本合同及其附件和补充协议未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和规章执行。

第三十九条  本合同连同附件页，一式陆份，具有同等法律效力，甲方三份， 乙方一份，区财政局采购科一份，区财政局综合科一份。

第四十条  本合同执行期限内如因自然灾害、城市建设、政策调整或者不可抗力导致合同不得不终止，甲乙双方应该相互理解，妥善处理终止合同所涉及相关事宜，互不追究对方责任。

第四十一条  本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。如果不能协商一致，合同任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第四十二条  本合同其它未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件（项目编号：JSZC-320305-SJZX-G2024-0011 ）为准。

第四十三条  合同的变更：甲方在履行完政府采购计划变更手续并完成相关采购程序后，签订政府采购补充（变更）协议后予以变更。

第四十四条 本合同自双方签章后生效。

第四十五条 合同生效及其他

1、合同应在甲乙双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（签章）：                          乙方（签章）：

地址：                                  地址：

邮编：                                  邮编：

传真：                                  传真：

电话：                                  电话：

法定代表人或授权代表(签名)：             法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行：

银行账号：

年   月   日                            年   月    日

### 合同附件：徐州市贾汪区道路清扫保洁服务考核办法

为规范环卫作业过程的质量监管，落实环境卫生全覆盖、精细化和长效管理机制，全面提升环境卫生质量，创造优美、整洁的工作和生活环境，依据《城市环境卫生质量标准》和《江苏省城市环境卫生作业服务质量标准》的规定，制定本试行细则。

### 一、考核主体及内容

考核内容为机动车道、非机动车道、人行道清扫保洁及机械化洒水及洗扫、高温高压机械化冲洗及洗扫，深度洗扫，绿化带保洁，地面及外立面野广告清理，公交站台保洁，交通护栏擦拭，非机动车摆放，垃圾收集容器垃圾清理保洁，作业范围内扫雪除冰机械化及人工作业、人行天桥保洁、沿街商户垃圾分类收集清运、保洁范围内无主垃圾清理、重大活动保障等应急任务。

### 二、考核方式

#### （一）区城管局环卫主管部门考核

区城管局环境卫生主管部门负责对市场化保洁道路的作业质量进行督查和日常检查考核，并将当月检查考核结果上报区城管局。检查方式采取日常巡查和专项检查相结合的方式。

#### （二）社会监督考核

采用数字化派单及12345、12319、污染防治监管平台、领导信箱投诉等社会监督考核方式，按月汇总考核。

#### （三）附加项考核

区城管局及环卫主管部门对各作业单位（企业）在工资、津贴、加班工资发放情况、应急处置、重大活动保障及行业基础数据申报、规章制度落实执行情况等方面进行不定期考核。

#### （四）建立环卫检查考核信息反馈和整改制度

环卫作业质量和管理工作检查考核结果以通知单形式下发到承包方。如发现重大问题以整改通知书的形式通知作业单位，并限期整改，期满进行复查。

#### （五）建立考核检查台帐制度

制定统一格式的《保洁服务督查情况通知单》，检查人员按照要求做好管理和保洁质量的检查记录，建立台帐。内容包括检查时间、存在问题及处理情况。作业单位应建立自查台帐。

### 三、奖惩措施

#### （一）奖励

区城管局和区环卫处按年度对环卫作业单位和个人开展评先、评优活动。

#### （二）惩罚

将作业经费和检查考核评分挂钩。每月考核实行累计扣分制，根据检查情况确定各作业单位每月扣分，检查单位次月5日前将本月检查评分情况书面报区财政局，区财政局根据考核扣分情况在考核基数中扣除相应经费后拨付给作业单位。

#### 区环卫主管部门，根据作业单位月度综合表现和成绩，进行月度综合考评，综合考评得分结果与作业单位月度保洁经费挂钩，月度综合考评扣款=月平均合同金额*(100-月度综合考评得分)/100。

#### 计分办法:月度考核得分=人工作业得分*人工考核占比+机械化作业得分*机械化考核占比。

#### 乙方当月最终得分在95分或以上的，全额支付当月承包经费:乙方当月最终得分在 90分(含)以上、95分以下的，每下降1分，扣除当月承包经费的1%:乙方当月最终得分90分以下的，每下降1分，扣除当月承包经费的2%，扣完为止。乙方连续2个月考核得分低于80分或合同期内累计3次考核得分低于80分的，甲方有权终止合同并扣除履约保证金，乙方须无条件按甲方要求办理移交、退场手续。

#### （三）信用考核

作业单位在承包期内发生不良行为，不按作业规范开展各项工作，拖欠人员工资，出现安全事故处理不力，导致上访、集访等不良后果的，除解除合同外，其信用等级将作为以后贾汪区环卫作业市场化招标评分依据。

#### （四）专项扣款

包含但不限于以下内容：

##### （1）社会监督按相关要求扣款；

（2）未按规定发放环卫工人工资、津贴、加班工资等，拖欠工资超过2个月的，经查实，每次处以1-10万元罚款；

（3）突发事件（如灾害性天气）或重大活动期间，不执行指令性任务或未按相关要求、标准完成任务，每次处以0.1-1万元罚款；

（4）未按照合同约定进行按期深度洗扫的，每次处以1-5万元罚款。

附件：

1.人工作业考核细则

2.机械化作业考核细则

3.社会监督考核细则

附件 1: 人工作业考核细则

| 考核项目 |  | 作业要求 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理标准 | 人员管理 | 按照合同规定配备作业人数，保洁员按要求进行作业；统一着装，佩戴上岗证；作业期间内不得脱岗、 离岗、聚众闲聊。 | 保洁员未按合同配备的每少 1 人扣 5 分；保洁员离岗、脱岗，每例扣 2分；保洁员在岗不作为、干私活，每例扣 1 分；未统一着装、佩戴上岗证，每例扣 1 分；作业期间内聚众闲聊，每例扣 2 分；路段管理员未按规定进行巡查的，每例扣 3 分。 |
|  | 作业工具 | 作业工具规范,符合使用要求。保洁车辆保持完好， 车体整洁，停放有序。车身四侧设置反光标志，作业时开启警示灯，安全操作。 | 作业工具不规范，不符合使用要求，每例扣 1 分；保洁车辆明显损坏、不能正常使用，每例扣 1 分；车体不洁、有明显污垢，每例扣 1 分；车辆乱停乱放，每例扣 1 分。 |
|  | 业务会议 | 区城管局或环卫部门组织业务会议不得缺席，迟到、 早退；通讯工具保持畅通，24 小时开机。 | 会议无故缺席每次扣 10 分，迟到早退每次扣 2 分；通讯工具关机影响工作的，每次扣 2 分。连续 2 次或一年内累计三次会议无故缺席则解除合同。 |
|  | 管理秩序 | 严格内部管理，服从监管，合理表达要求，无被动管 理现象，不得将甲方的考核结果转嫁给保洁人员。 | 不服从甲方管理，出现阻挠、顶撞、辱骂、殴打等事件，视情节影响扣1-50 分，触犯法律者由司法机关处理。存在被动管理现象，将甲方考核结果转嫁给保洁人员的，发现 1 人次扣 10 分。 |
| 质量标准 | 作业时间 | 作业时间详见招标合同；路面废弃物停留时间不超过 20 分钟。 | 未按规定时间完成作业，每例扣 5 分； 路面废弃物停留时间超过 20 分钟的，每例扣 2 分，保洁人员未按作业时间上下班的，每例扣 2 分；双班制路段交接班时间必须两人见面，出现空档的，每例扣 2 分。 |
|  | 文明作业 | 作业时严禁向窨井内扫垃圾；严禁将垃圾倒入果皮箱 和绿化带内；严禁焚烧垃圾及在道路上中转垃圾。 | 作业时向窨井内扫垃圾、将清扫的垃圾倒入果皮箱和绿化带内、在道路 上中转垃圾，每例扣 5 分；焚烧垃圾，每例扣 10 分。 |
|  | 路面保洁 | 保洁区域内无果皮、纸屑、塑料袋、烟头和其他杂物。窨井口周边保持洁净无杂物和污渍；路面无积水(雨天除外)；道路清扫作业后，无陈旧积灰和其他杂物； 人行道上无杂草；保洁区域内无积存、暴露垃圾。 | 区域内有果皮、纸屑、塑料袋、烟头和其他杂物，每 1000 平方米范围内发现 1-3 片（个）扣 1 分，每多 3 片（个）加扣 1 分。路面有积水（雨天除外），每平方米扣 1 分。窨井口周边有杂物及污渍，每处扣 2 分。 积存、暴露垃圾大堆（占地面积 1 平方米以上），每处扣 10 分； 积存、暴露垃圾中堆（占地面积 0.5 平方米以上，1 平方米（含）以下），每处扣 7 分； |

|  |  |  | 积存、暴露垃圾小堆（占地面积 0.5 平方米（含）以下），每处扣 3 分。有杂草视具体情况扣分。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 果皮箱和垃圾收集 容器保洁 | 果皮箱和垃圾收集容器保持设施完好、整洁密闭，摆放有序，做到箱体（收集容器）无污迹、无野广告；内部垃圾不得超过容积的 1/2,周边环境洁净。 | 果皮箱和垃圾收集容器箱体损坏未及时报告，未密闭（门未关、盖未盖），摆放不整齐，每个扣 1 分；箱体有污迹及野广告，每个扣 1 分；内部垃圾超过容积的 1/2,每个扣 1 分；周边环境不洁，每个扣 1－5 分。 |
|  | 绿化带保洁 | 树穴、绿化带、花坛、绿地无果皮、纸屑、塑料袋、 烟头和其他杂物，无积存、暴露垃圾。 | 有果皮、纸屑、塑料袋、烟头和其他杂物，每 1000 平方米范围内发现1-3 片（个）扣 1 分，每多 3 片（个）加扣 1 分。 积存、暴露垃圾大堆（占地面积 1 平方米以上），每处扣 10 分； 积存、暴露垃圾中堆（占地面积 0.5 平方米以上，1 平方米（含）以下），每处扣 7 分；积存、暴露垃圾小堆（占地面积 0.5 平方米（含）以下），每处扣 3 分。枯枝烂叶清理不及时，每处扣 1 分。 |
|  | 野广告清理 | 清理道路路面和建（构）筑物、树木及各类灯（线） 杆或者其他设施立面 2.0m 以下野广告，做到及时发现及时清理，覆盖严密、清理彻底、不留残余；色差均匀，与周边环境协调一致。 | 野广告未及时清理的，每个扣 1 分；清理不规范的每个扣 0.5 分。 |
|  | 护栏及公 交站台保洁 | 交通护栏和底座及公交站台及时清洗，保持干净无灰 尘及污渍、无野广告。 | 有灰尘及污渍每处扣 1 分；野广告每处扣 1 分。 |
|  | 非机动车 摆放 | 停放整齐，头向一致。 | 每点 3 辆（含）以上非机动车线外停放，每超 1 辆扣 1 分；每点 5 辆（含）以上非机动车逆向停放，每超一辆扣 1 分。 |
| 社会监督 |  | 应主动接受社会监督，有责投诉问题应在规定的期限 内整改。区级以上检查不失责任分。 | 上级督办和新闻媒体曝光，经确认有责的，每次扣 2 分。12319 和 12345电话受理、各信访渠道交办的市民投诉，经确认有责的，每次扣 5 分。发生有责投诉和有责管理事件后，未在规定的时间内整改到位的扣 5分。区级以上检查失分的，每次扣 5 分。 |

### 附件 2：机械化作业考核细则

| 考核项目 |  | 作业要求 |  | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理标准 |  | 按规定时间、线路作业。 |  | 未按时作业的，每次扣10分；未按线路作业，每次扣10分。 |
|  |  | 机械化作业车辆、设备正常运行，配备专人对作业情况进行实时监控。 |  | 机械化作业未按要求运行的，每次扣10分。 |
|  |  | 作业过程中必须严格遵守交通法规；避免非作业状态下的滴水、漏水；带水作业时遇人群密集时，应降低车速、减少水量，不干扰行人，工作期间应使用文明用语、不得有与他人争吵、辱骂、斗殴等行为。 |  | 非作业状态下滴水、漏水，每次扣2分； 作业期间有不文明行为的，每次扣5分。 |
| 作业标准 | 车容 | 作业时保持车容整洁，标志清晰、齐全，车体无破损、无锈蚀、无污物、无灰垢，应杜绝吊挂、抛洒污物，滴漏油液等现象。 |  | 车容不洁、标志不清每次扣2分。 |
|  | 警示标志 | 白天作业时应开启提示音乐及警示灯，夜间作业时应开启夜间作业示宽灯。 |  | 未按规定使用警示标志的，每次扣5分。 |
|  | 作业人员着 装 | 作业时应穿戴统一、有警示标识的工作服，并保持着装整洁。 |  | 未按规定着装的，每次扣2分。 |
|  | 作业模式 | 按规定的作业模式进行作业 |  | 未按模式作业的，每次扣10分。 |
| 质量控制 | 速度 | 清扫行驶速度不超过 10 公里/小时，副发动机转速控制在 2000 转/分；保洁行驶速度不超过 15 公里/小时，副发动机转速控制在 1800 转/分；清洗作业车速不超过 8 公里/小时，副发动机转速控制在 1800 转/分（正常档），路面较脏时，副发动机转速控制在 2200 转/分（强洗档）；冲洗作业时控制车速为 5 公里/小时～10 公里/小时。 |  | 超速，每次扣5-10分； 副发动机转速未达标的，每次扣5分。 |
|  | 清扫、保洁清洗、深度洗扫 | 扫刷 | 作业前应检查扫刷落地高度，一般降至刷毛稍压地面为合适，作业时禁止扫刷不落地。 | 扫刷未落地，每次扣10分。 |

|  |  | 吸嘴、吸盘 | 作业时吸嘴、吸盘调整到无垃圾遗漏为止，禁止吸嘴、吸盘不落地。 | 吸嘴未落地，每次扣10分。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 贴边作业 | 作业车辆沿车道两侧边缘平行作业。 | 未沿车道两侧边缘平行作业的，每次扣10分。 |
|  |  | 扬尘控制 | 非特殊气候情况下，机扫、深度洗扫作业应放水湿扫，及时清洗、更换空气滤芯（网） 避免作业扬尘。 | 作业有扬尘现象的，每次扣10分。 |
|  |  | 污物排放 | 作业时污物箱必须保持密闭，作业过程中无污物拖、挂和污水滴漏现象。作业 完毕后应及时到指定场所排放污水和卸清垃圾。 | 有污物拖、挂和污水滴漏现象，每次扣5分；乱排污水、卸垃圾的，每次扣10分。 |
|  | 精细化作业 | 规范作业 | 人机配合、规范操作。 | 未按规范操作的，每次扣2分。 |
|  |  | 作业效果 | 路面见本色，无油污、无漏洗、无积水。 | 路面有油污的，每例扣2分；有较多积水的，每例扣5分；明显漏洗的，每例扣10分。 |
|  | 路面洁净度 | 地面道路积存的尘、土、灰、沙等颗粒物应符合质量控制标准： |  | 每平方米超过标准值，每处扣5分。 |
|  |  | 标准 | 机动车道≤2克/平方米、非机动车道≤3克/平方米、人行道≤5克/平方米 |  |
| 社会监督 |  | 应主动接受社会监督，有责投诉问题应在规定的期限内整改。区级以上检查不失责任分。 |  | 上级督办和新闻媒体曝光，经确认有责的，每次扣10分。12319和12345电话受理、污染防治监管平台、各信访渠道交办的市民投诉，经确认有责的，每次扣5分。发生有责投诉和有责管理事件后，未在规定的时间内整改到位的扣10分。区级以上检查失分的，每次扣10分。 |

附件 3：

社会监督考核细则表

| 项目 | 质量标准 | 扣罚标准 | 采集时间 | 处理时限 | 奖励标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路保洁 | 路面废弃物按规定时限清理 | 未按时清理的，扣 20 元 /处 | 8：00 至 18：00 | 10-30 分 钟 | 20 元 |  |
|  | 人行道、窨井口附近脏污严重， 存在0.5 平方米（含）以上油渍或污渍 | 未按时清理的，扣 20 元 /处 |  |  | 20 元 |  |
|  | 合同约定的保洁质量标准 | 积存生活垃圾>5 平方米 ，扣 40 元/处 | 8：00 至 18：00 | 1 小时 | 40 元 |  |
|  |  | 积存生活垃圾 1-5 平方米 ，扣 30 元/处 |  |  | 30 元 |  |
|  |  | 积存生活垃圾<1 平方米，扣 20 元/处 |  |  | 20 元 |  |
|  | 禁止保洁员焚烧垃圾、树叶等 | 每发现一例，扣除 20 元 | 全天 | 无 | 20 元 |  |
|  | 禁止保洁员向下水道、河道清扫或倾倒垃圾 | 每发现一例，扣除 20 元 | 全天 | 无 | 20 元 |  |
|  | 道路积尘符合 “积尘称重”标准 | 标准值<道路积尘超出量，每处的 20 元 | 8：00 至 18：00 | 无 | 20 元 |  |
| 环卫设施 | 垃圾收集容器干净整洁无破损 | 垃圾收集容器严重脏污，扣除 20 元 | 8：00 至 18：00 | 1 小时 | 20 元 |  |
| 野广 告清理 | 野广告清理及时 | 公共设施立面 2米以下 50 米范围内，超过 6处（含），扣除20 元 | 8：00 至 18：00 | 1 小时 | 20 元 |  |
| 非机动车摆放 | 有序摆放且朝向一致，不占用盲道 | 50 米范围内未按标准停放不能超过 5 辆，每超一辆扣 20 元 | 8：00 至 18：00 | 30 分钟 | 20 元 |  |
| 交通护栏 | 无明显污物，底座洁净 | 一米范围内护栏及底座，擦拭后发现严重污迹的，每处扣 20 元 | 8：00 至 18：00 | 无 | 20 元 |  |

说明：由于渣土洒漏、道路破损、油污污染等原因导致环境卫质量问题的，保洁公司有取证、举报义务。

采购包2：

项目名称：

项目编号：

#### 合

同

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

贾汪区城区公厕市场化保洁项目服务合同

甲方：徐州市贾汪区城市管理局

乙方：

一、项目名称：贾汪区城区公厕市场化保洁项目

二、 合同内容：

贾汪城区 110 座 免费开放公厕的保洁维护管理(包含但不限于：公厕内部及管理间工具间的维护保洁管理、周边10米以内环境卫生保洁、野广告清理、化粪池清运、设施设备维护维修等，以及重大活动保障应急任务，主管部门交办的临时性任务等)。

三、 合同期限：合同期限为     个月， 自     年     月     日起至     20   年     月     日 止 。

### 四、合同价款与支付

#### （一）合同价的确定

合同价款(总承包经费)采用固定总价承包合同。合同款为(小写)     元 , (大写)               。

每年保洁维护管理费为(小写):        元， (大写)            元整。 每月保洁维护管理费为每年保洁管理费的十二分之一，为(小写)       元，(大写)            。

合同价款包括完成该项目的管理、保洁和维护全部内容所需的人工费(含工 资、奖金、社会保障金、加班费等)、水费、电费、日常维修费、保洁工具费(拖 把、抹布、洗洁剂、卫生间专用樟脑球、垃圾袋、消毒剂、如厕纸、洗手液等)、 化粪池清理费、公厕位置指示标牌费和其它在公厕保洁、管理过程中发生的一切 费用，还包括耗材、劳保、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

合同期内，甲方根据检查考核结果按照合同价款按月支付。乙方当月最终得分在95分或以上的，全额支付当月承包经费；乙方当月最终得分在90分（包括90分）以上、95分以下的，每下降1分，扣除当月承包经费的1%；乙方当月最终得分90分以下的，每下降1分，扣除当月承包经费的2%，扣完为止；乙方连续2个月考核得分低于80分或合同期内累计3次考核得分低于80分的，甲方有权终止合同并扣除履约保证金的50%～100%，乙方须无条件按甲方要求办理移交、退场手续。

#### （二）合同价款的支付

经双方协商一致，选择以下第     种付款条件方式：

### 付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的       (   %)即￥         ，大写：       人民币元整，在双方签订合同，乙方向甲方出具预付款保函后15个工作日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

剩余合同价款甲方按月按考核结果支付。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

付款方式二：不提交预付款保函的

本合同总金额为人民币大写金额       元(小写金额:      元)，合同期内，甲方每月对当月管理情况进行考核汇总，按照考核结果，于次月底前向乙方据实支付上一月度保洁管理费用。

乙方需提交的支付文件包括：乙方出具的全额正式发票。

### 五、保洁时间要求

公厕开放时间为24小时开放，公厕保洁时间为：4月1日-10月31日，保洁时间为6:00-22:00；11月1日-次年3月31日，保洁时间为6:00—21:00。

### 六、 保洁人员要求

#### 1、保洁员应为具备完全民事行为能力的自然人，具有基本的表达能力和识

字能力，同时会操作公厕内配置的相关设施设备。

2、身体健康，品行良好，责任心强，有良好的信誉，配合接受市、区环卫

管理部门的考核。

3、 男、女保洁员年龄要求，男保洁员年龄60周岁以下，女保洁员年龄55周岁以下。

4、每座公共卫生间(公厕)白天(7:00-18:00)需男女分开保洁(休息日 除外),每周男女保洁员分别有1天休息时间(需报休息计划由环卫部门备案，突发事件或重大活动的突击任务可作临时调整)。

5、保洁员必须提供身体健康证明。

6、在签订合同后，需统一参加岗前培训，熟练操作各种设施设备，经评定

合格后，取得上岗后方可上岗。

### 七、人员管理

1、乙方需及时将各保洁时段的管理人员和作业人员的详细情况向区环卫管 理部门进行申报备案。

2、人员工资标准不得低于贾汪区最新公布的最低工资标准的110%。

3、参加市、区环卫管理部门组织培训。

4、配合市、区环卫管理部门组织的从业人员检查。

### 八、 检查考核

按照合同附件：贾汪区市场化保洁免费公共厕所检查考核评分标准。

### 九、 甲方权利和义务：

1、 甲方按照作业考核评分标准(详见合同附件)对乙方作业质量、文明、安全作业情况进行定期检查考评，有权查阅、复制合同项目的有关文件和资料以及进入现场开展检查，但不得干扰乙方的正常作业。甲方应将每月检查考评情况以书面形式通知乙方。检查考评结果作为每月支付给乙方合同价款的依据。

#### 2、各类重大活动，甲方有权要求乙方无条件保质保量按活动要求完成工作

任务，如未能完成，甲方应纳入考核。

#### 3、监督检查乙方对法律、法规、规章和相关作业标准、行业规范的履行情

况。

4、对乙方本项目的列支费用进行监督审查。

5、根据服务项目实际情况对环卫作业优化调整。

6、对乙方的项目部标准化建设检查验收。

7、对乙方环卫工人工资、津贴、加班工资发放情况进行检查。

### 十、 乙方权利和义务：

#### 1、遵守法律、法规、规章和相关作业标准、行业规范。

2、根据合同和投标书所作的承诺自觉开展公厕保洁工作，确保承包项目质量达到合同约定的质量标准。

3、接受甲方、环卫主管部门及第三方监理的指导、监督、检查和考核。

4、根据法律、法规及合同约定组建专业保洁队伍、配备作业设备工具，健全管理制度，完善日常运营台账。按甲方要求将从业人员资料、作业计划、保洁方案等，报甲方备案。

5、独立承担作业人员及设备的安全责任、用人责任。

6、做好环卫各项应急保障工作。

7、按照相关要求和标准建立每日自查制度，完善各项台账资料。

8、对徐州市政府12345服务热线、12319数字城管监督指挥中心派单、媒

体曝光、信访来电等有责投诉必须按规定进行整改，并将整改结果书面报送甲方。

9、承担其工作人员的人身财产损害及造成第三人损害的法律责任，并购买雇主责任险。

10、负责承担环卫驿站运行水电费用，负责项目内环卫设施管理和维护，如有遗失、损坏由乙方承担赔偿责任。未经甲方书面同意不得迁移改造设施。

#### 11、有义务按甲方要求参加相关会议。

12、必须对企业员工进行安全生产、职业技能等培训，教育职工严格遵守国家法律法规、环卫作业及安全操作规程。作业人员应经专业培训后方可上岗作业。

13、 接受甲方以及政府相关部门的财务审核，提供真实有效资料。

14、 按照法律、法规和国家、省、市的规定，按月足额发放人员工资：

(1)按省政府规定不低于当地最低工资标准的110%(不含延长工作时间的工资)。

(2)高温津贴发放标准为每人每月300元(每年6-9月)。

(3)延长工作时间的工资应按相关法律规定执行。

(4)人员工资发放采用银行代发方式。

(5)合同履行期内遇政策调整，要求提高环卫工人待遇的，乙方必须执行，甲方适当给予补贴。

##### (6)保证环卫工人每周至少休息一日。

15、按法律、法规规定为环卫工人提供必要的劳动保护用品，标准按环卫主管部门规定执行。

16、 自觉接受甲方及其上级行政主管部门、劳动监察部门的管理、监督和检 查，根据需要提供相关的检查文件和资料，以及作必要的解释和说明，乙方不得阻扰检查人员的检查工作。

17、 不断提高企业管理水平和作业能力，提高企业运营管理实力。

#### 18、 不得自行调整作业范围、作业模式、作业量。

19、承担环卫信息系统设备购置、安装及服务费用，并提供接口与甲方系统对接。

### 十一、设备维修维护：

1、合同范围内的设施维修(除基础设施)均由乙方负责，发生损坏必须在 24小时内按原配置进行修复、更换，所产生的费用包含在报价中，由乙方自行 平衡，甲方不再追加任何费用，若未及时修复，甲方将自行维修，并按实际发生维修费用的两倍从当月保洁费用中扣除。清单范围外的设施一旦出现损坏，乙方必须在24小时内汇报甲方，并及时向甲方反馈设施修复、更换情况。

#### 2、设施维修清单(包括但不限于如下内容):

| 序号 | 维修及更换内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灯具(含灯罩和灯泡)的更换、维修 |  |
| 2 | 开关、插座面板的更换、维修 |  |
| 3 | 排气扇的更换、维修 |  |
| 4 | 角阀、地漏的更换、维修 |  |
| 5 | 洗手盆及上、下水管的更换、维修 |  |
| 6 | 拖把池的更换、维修 |  |
| 7 | 门、窗及锁具的更换、维修 |  |
| 8 | 隔断门及铰链的更换、维修 |  |
| 9 | 隔断松动的固定及维修 |  |
| 10 | 蹲、坐便器及小便器的更换维修及下水的疏通 |  |
| 11 | 水箱冲水系统的更换、维修 |  |
| 12 |  | 电路的维修、维护 |
| 13 |  | 水笼头的更换、维修 |
| 14 |  | 门头指示及内部各类标识标志制度牌的更换、维修 |
| 15 |  | 儿童护理台的更换、维修 |
| 16 |  | 公厕内部各类文明标语、墙画的更换、维护 |
| 17 |  | 多功能服务区配置的各类设施设备的维护、维修 |
| 18 |  | 其他公厕内部由甲方额外配备的设施设备的维护、维修 |

### 十二、 人身意外险及社保：

1、合同期内由乙方为公厕保洁员购买“人身意外伤害险”，并承担相应法律责任。

### 十三、 公厕管理权的交付和回收及产权约定

#### 1、甲方应于合同签订后    日内向乙方交付管理权，乙方应于合同期满3

日内无条件向甲方交还管理权。

2、在转移管理权前，双方应对公厕内物品的质量、规格、性能、数量等进  行详细而全面的检查，并提供清单，乙方亲自检查后，在清单上签字接收。清单一式三份，甲方持二份、乙方持一份。

3、公厕产权属甲方所有，在未经甲方书面同意授权的前提下，乙方无权对 公厕及其附属设施擅自处置。若乙方未经甲方书面授权同意对公厕及其附属设施 擅自处置，甲方有权要求乙方整改并恢复原状，乙方应无条件服从且由此造成损失均由乙方承担。

### 十四、不间断服务约定

#### 1、乙方不得因法定代表人变更或其他管理失缺而影响服务质量；

2、乙方在任何情况下都必须保证其所服务项目的人员总数符合合同约定；

#### 3、乙方在任何情况下都必须保证其所服务项目的设备数量及运行状态符合

合同约定。

### 十五、 项目接管

甲方有权在下列情形下接管乙方项目：

1、因乙方经营管理不善，发生重大质量、生产安全事故；

2、乙方擅自停业、歇业；

3、乙方作业过程造成重大环境污染；

4、其他重大、紧急可能危急公共安全行为的。

乙方必须对其过错承担责任。包括经济赔偿责任及其他责任。事故处理后是否恢复履行合同由甲方决定。

### 十六、履约保证金

#### 1、乙方应在合同签订前，按招标文件的规定，向甲方交纳履约保证金，履

约保证金为中标额的    5%   ，履约保证金有效期应不低于合同有效期。

2、乙方不履行合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约 保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。但因不可抗力不能履行合同的，不适应用此款规定。

3、履约保证金(无息)将在乙方履行完合同义务，甲方回收管理权，同时

扣除清单中损坏的设施费用后，一个月内退回乙方。

### 十七、违约责任

#### 1、甲方未按约定支付合同价款，乙方可追究甲方违约责任。

2、未经甲方同意，乙方擅自将承包的合同转包或肢解分包给他人，甲方有 权没收履约保证金，并解除合同，乙方应赔偿甲方由此产生的经济损失。

#### 3、发现以下情况的，甲方可解除合同，并追究乙方违约责任：

(1)乙方违反合同“人员及服装要求”的约定，甲方发现并查实的；

(2)乙方违反本合同的规定，未按规定配发工具材料的，甲方发现并查实，

可追究乙方违约责任。

(3)乙方未按规定发放环卫工人工资、津贴、加班工资等，经甲方查实的， 可追究乙方违约责任。

4、在合同生效后，乙方无故拒绝甲方维护管理的，应向甲方偿付合同年总 金额的5%,作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

5、乙方在合同履行期间，如果公厕未按要求开放、保洁不得力而受到举报：公厕设施遭受人为损害或设施遭窃，甲方除作出检查评分考核外应尽快以书面形式通知乙方，督促其改正并提出索赔。

#### 6、乙方遗失公厕内物品的，甲方有权根据清单向乙方提出索赔。

### 十八、不可抗力及其它

1、因不可抗力(或甲、乙双方不能控制的原因)不能履行合同的，根据不 可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能 给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

### 十九、 合同的解除

1、甲方和乙方经协商一致并达成书面协议，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

(1)因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

#### (2)因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

##### 3、有下列情形之一，甲方有权解除合同

(1)月度考核综合分连续2个月考核扣分超过100分或合同期内累计3次考核扣分超过100分；

(2)合同期内累计3次以上(含3次)违反合同约定受到环卫主管部门书面通报批评的、

(3)保洁工作不符合项目要求，新闻媒体曝光及群众投诉造成重大影响的或受到上级部门书面通报的，经查属实且有责三次以上(含三次)；

(4)突发事件(如灾害性天气)或重大活动期间，不执行指令性任务或未按相关要求、标准完成任务，达三次以上(含三次)；

#### (5)未经甲方同意，将合同转让或进行分包的；

(6)乙方与其职工发生劳资、工伤等纠纷，未按规定妥善解决，导致职工越级上访或引发群体性事件的；

#### (7)擅自停业、歇业，影响社会公共利益和安全的；

(8)乙方未按规定发放环卫工人工资、津贴、加班工资等的，经甲方查实通报三次以上的；

#### (9)有收费或变相收费现象的；

(10)管理人员无理阻挠检查考核人员，严重影响正常考核工作累计满3次；

(11)乙方违反合同“人员及服装要求”、“设备配置要求”的约定，经甲方查证属实的；

(12)乙方违反招标时所做的各项承诺，经甲方催告十天内整改未完成的。

#### (13)其它重大违规违法行为；

4、合同解除时应书面通知乙方，书面通知到达乙方时解除。

5、因乙方违约解除合同的，其履约保证金不予退回，并视情况轻重，禁止

乙方参加下一轮贾汪区环卫作业市场化运作项目投标。

6、合同解除后，甲方有权临时接管或指定第三方负责该采购包保洁工作。

### 二十、争议解决

本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。如果不能协商一致，合同任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

### 二十一、 合同的变更

甲方在履行完政府采购计划变更手续并完成相关采购程序后，签订政府采购补充(变更)协议后予以变更。

### 二十二、合同生效及其他

1、本合同之附件均为合同有效组成部分。本合同及其附件和补充协议未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和规章执行。

2、 本合同连同附件页，一式    份，具有同等法律效力，甲方    份，乙方    份，政府采购管理部门、招标代理公司各   份。

3、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

#### 4、 合同应在甲乙双方代表签字并加盖公章后生效。

乙方(签章):

地址：

邮编：

传真：

电话：

法定代表人或授权代表(签名)

开户银行：

银行帐号：

年  月   日

甲方(签章):

地址：

邮编：

传真：

电话：

法定代表人或授权代表(签名):

开户银行：

银行帐号：

年  月   日

| 贾汪区市场化保洁免费公共厕所检查考核评分标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查 项目 | 作业标准 | 评分标准 |
| 一 | 管 理 制 度 10分 | 1、按照统一要求设置公厕制度牌，内容包括公厕名称、管理类型、公厕编号、管理单位、联系电话、监督电话、开放时间等信息。 | 1、未设置公厕管理制度牌的扣1分/次，制度牌破损、字体不清晰、公示的信息缺项及不准确的扣0.5分/次。 |
|  |  | 2、按照规定时间免费开放公厕，并在保洁时段内落实专人管理. 4月1日-10月31日，保洁时间为6:00-22:00；11月1日-次年3月31日，保洁时间为6:00—21:00。 | 2、未经审核同意，无故推迟开放、提前关闭公厕的扣3分/次，无故关闭无障碍间、男女厕位的扣2分/次。未落实专职保洁员的扣2分/次，保洁员脱岗的扣1分/次。 |
|  |  | 3、保洁单位建立公厕保洁及检查台账，做好巡查记录,保洁及检查记录上墙公示。专职项目经理巡查三星标准公厕每天不低于2次，其他公厕每天不低于1次。 | 台账记录未及时上墙公示的，每次扣2分，记录不全的，每次扣1分。未按照规定进行巡查并做好记录的，每次扣0.5分。 |
| 二 | 作 业 规 范 30分 | 4、粪污水应排入市政污水管网或经吸粪车转运至粪便处理场所处置，公厕化粪池应及时清理。吸粪车作业规范，车辆整洁、密闭性良好，无粪污水外溢和滴漏问题。转运作业时，粪便不得污染水体和作业场地。化粪池、贮粪池周围场地应保持整洁，地面无粪迹、垃圾、污水、恶臭、蝇蛆。化粪池、贮粪池无满溢问题，若发生满溢问题应在12小时内解决。 | 4、粪污水未按照规定达到规范化处置排放要求的扣2分/次，吸粪车外观不洁、滴漏粪污水的每项扣1分/次，粪污水、粪便污染周边水体等环境的扣2分/次。化粪池贮粪池抽泣外溢的扣1分/次，周围地面有粪迹、垃圾、污水、恶臭、蝇蛆的每项扣1分/次，满溢扣1分/次，发生满溢问题未在规定时间内妥善处理的扣2分/次。 |
|  |  | 5、保洁员应统一的工作服并佩带上岗证。三星公厕至少每半小时全面保洁一次，二星公厕至少每小时全面保洁一次，一星公厕至少每两小时全面保洁一次。每三星标准的公厕免费向公众提供洗手液，保洁作业时需设置警示牌，冲洗厕所地面和雨雪冰冻天气时需铺设防滑垫。保洁作业时主动避让如厕人员。 | 5、保洁员工作时间未统一着装或佩带上岗证的每项扣0.5分一次；未按照规定频次进行全面保洁的，每次扣2分；三星标准公厕未免费向公众提供洗手液的，每发现一次扣0.5分/次；作业时未设置警示牌的扣0.5分/次；冲洗厕所地面和雨雪冰冻天气时未铺设防滑垫的扣0.5分/次。保洁作业时未主动避让如厕人员的扣0.5分/次。 |
|  |  | 6、公厕内外不得乱接水管电线。公厕管理员上班期间不得在公厕公共区域从事洗衣及洗碗等事情。公厕管理间只能用于公厕保洁管理人员使用，上班时间不得在管理间内干杂活、睡觉，闲杂人员不得随意不得在管理间休息等。必须保持管理见内整洁有序，必须物品摆放整齐，不得在管理间内饮酒、吸烟。不得利用公厕从事销售商品（自动售纸机除外）、废品回收等经营性活动。公厕内不得饲养宠物。公厕无障碍间被得容留社会闲杂人员。 | 6、公厕内外乱接水管电线的每项扣1分/次，公厕管理员上班期间在公厕 公共区域从事洗衣及洗碗等事情的扣0.5分/次；管理间居住与公厕保洁管理无关人员及逗留与公厕保洁无关管理人员的扣0.5分/次；上班期间在管理间内干与公厕保洁管理无关的杂活或睡觉的扣0.5分/次；管理间物品摆放杂乱、不洁的扣0.5分/次；在管理间内饮酒、吸烟的扣0.5分/次；利用公厕销售商品、废品回收等经营性活动的扣1分/次；公厕内饲养宠物的扣1分/次。 |
| 三 | 保 洁 管 理 30分 | 7、公厕天花板、内外墙面、门窗、洗手池及台面、拖把池、大小厕位隔断、搁物台、上下水管、镜子等无积尘、无污迹、无蛛网、无乱涂乱画。公厕内垃圾桶或厕位纸篓，应及时清理，保持设施完好干净整洁，无满溢现象。公厕内无杂物堆放。公厕及厕位地面清洁无垃圾、污迹、积水。公厕内通风良好，无臭味。 | 7、公厕天花板、内外墙面、门窗、洗手池及台面、拖把池、大小便厕位隔断、搁物台、上下水管、镜子等不洁的每项扣0.5分/次。垃圾桶或纸篓破损不洁的，以及垃圾量超过容量2/3的扣0.5分/次，满溢扣1分/次。公厕内堆放杂物、厕位内乱堆放作业工具的扣0.5分/次。公厕及厕位地面不洁、湿滑积水的每项扣0.5分/次。工具间环境不整洁的扣0.5分/次。公厕有明显臭味的扣1分/次。 |
|  |  | 8、大便器、大便槽清洁，无粪便污垢、无积粪、无堵塞、洁净见底。 | 8、大便器、大便槽污垢不洁的每处扣1分/次，有积粪的扣2分/次，堵塞的扣2分/次。 |
|  |  | 9、小便器（槽）清洁无水锈、尿垢、垃圾，沟眼、管道保持畅通。 | 9、小便器（槽）有水锈、尿垢、垃圾等不洁的每处扣1分/次，沟眼、管道流水不畅的每项扣2分/次。 |
|  |  | 10、公厕外环境整洁有序，无垃圾、无粪便、无晾晒衣物、无杂物堆放吊挂、无落叶积留。 | 10、公厕外环境不洁，有作业工具乱放，垃圾、粪便、杂物堆放吊挂、晾晒衣物现象的每项扣1分/次。落叶积留不清扫的扣1分/次。 |
| 四 | 设施管理 20分 | 11、按要求设置公厕导示牌、公厕标识牌、夜间灯光指示牌、厕门男女标识牌、无障碍标识牌、管理间标志牌、工具间标志牌等。公厕各类标识、标牌设置规范、醒目，无破损、遮挡、残缺、歪斜现象。 | 11、公厕导示牌、公厕标识牌、夜间灯光指示牌、厕门男女标识牌、无障碍标识牌、管理间标志牌、工具间标志牌等每缺失一块扣1分/次。公厕各类标识、标牌不规范设置的每项扣0.5分/次，破损、遮挡、残缺、歪斜的扣0.5分/次。 |
|  |  | 12、保持公厕设施完好，功能正常。公厕内外墙面无渗漏、破损，地面平整无破损。天花板、门窗及锁、窗栅、大小便厕位隔断、挂物钩、镜子、洗手池台面及水池、大小便器、水龙头、拖把池、水箱、水阀、上下水管无缺失、破损及生锈。 | 12、公厕内外墙面渗漏、破损、乳胶漆脱落的每处扣5分/次，地面不平整、破损的每项扣10分/次。天花板、门窗及锁、窗栅、大小便厕位隔断、挂物钩、镜子、洗手池台面及水池、大小便器、水龙头、拖把池、水箱、水阀、上下水管缺失、破损及生锈或不能正常使用的每项扣5分/次。 |
|  |  | 13、公厕供水、供电系统运行正常，无安全隐患。公厕照明、除臭设备应正常使用。按不同类别公厕的要求维护管理洗手液分配器、手纸架、保持设施完好，功能正常。 | 13、公厕供水过小，造成无法正常洗手的扣0.5分/次；存在用电安全隐患的扣1分/次，晚间时段公厕照明光线不足的扣0.5分/次，照明不亮的每处扣1分/次。洗手液分配器、手纸架设施破损不能正常使用的每项扣0.5分/次。 |
|  |  | 14、无障碍通道通畅，扶手（含靠墙厕位扶手）完好、牢固。无障碍间卫生洁具及辅助设施完好。 | 14、无障碍通道不能正常使用的扣1分/次，扶手（含靠墙厕位扶手）缺失破损、松动不牢的每项扣1分/次。无障碍间卫生洁具及辅助设施缺失、破损的扣1分/次。 |
|  |  | 15、给水和排污管道完好，保持畅通，闸阀严密，无破损。 | 15、给水和排污管道堵塞、破损的扣2分/次。 |
|  |  | 16、化粪池密闭性能良好，粪池盖密闭，无缺失、破损、松动现象。 | 16、化粪池盖不密闭、缺失、破损、松动的扣2分/次。 |
|  |  | 17、不得利用公厕擅自设置广告。不得部分改变公厕用途。不得擅自出租公厕附属用房。 | 17、擅自设置广告的扣1分/次。部分改变公厕用途的扣2分/次。擅自出租公厕附属用房的扣5分/次。 |
| 五 | 监督管理 10分 | 18、公厕管理不出现有责投诉。对公厕投诉问题和有责管理问题应在规定的期限内处理整改。市级以上检查不失责任分。 | 市领导督办和新闻媒体曝光，经确认有责的，每次扣2分。12319和12345电话受理、各信访渠道交办的市民投诉，经确认有责的，每次扣2分。发生有责投诉和有责管理事件后，未在规定的时间内整改到位的，每次扣2分。市级以上检查失分的，每次扣5分。 |

# 第六章  采购需求

一、本项目预算金额：8444.55万元；最高投标限价：8444.55万元。

其中采购包1：贾汪区城区道路市场化保洁项目7338.75万元/三年（人民币）；

采购包2：贾汪区城区公厕市场化保洁项目1105.8万元/三年（人民币），合计8444.55万元人民币。

本次报价包含了投标人完成规定的全部工作后，委托人应支付的全部费用。总报价包括人工费、资料费、服装、清扫工具、耗材、相关税金、合理利润以及投标人认为完成本项目所需要的其他费用等。

## 二、实施范围及内容：

### (一)实施范围

全区城区道路109条，公共厕所110个。

### (二)实施内容

城区道路保洁，共计109条（详见贾汪城区道路明细表)；公共厕所保洁，共计110座：，公共厕所管理（详见110座公厕明细表），作业范围内的除雪、重大活动保障等应急任务，主管部门交办的临时性任务等。

采购包1：

| 贾汪城区道路明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 道路级别 | 起止地点 | 机动车道(㎡） | 非机动车道(㎡） | 人行道(㎡） | 清扫面积(㎡） | 绿化带面积(㎡) | 合计面积(㎡) | 长度（m） |
| 1 | 宏安路 | 二 | 泉城路至设备三厂 | 15282 | 0 | 18161 | 33443 | 416 | 33859 | 953 |
| 2 | 前委路 | 一 | 泉城路至天能路 | 20957 | 0 | 23856 | 44813 | 2752 | 47565 | 1435 |
| 3 | 团结路 | 一 | 泉城路至天能路 | 13917 | 0 | 18845 | 32762 | 1380 | 34142 | 1368 |
| 4 | 团结巷 | 三 | 前委路至团结路 | 594 | 0 | 0 | 594 | 0 | 594 | 108 |
| 5 | 旗山路 | 二 | 泉城路至韩桥路 | 8897 | 0 | 9832 | 18729 | 2395 | 21124 | 923 |
| 6 | 泉旺路 | 一 | 天能路至工商路 | 6864 | 0 | 10296 | 17160 | 690 | 17850 | 572 |
| 7 | 同乐巷 | 二 | 将军大街至工商路 | 1920 | 0 | 2064 | 3984 | 0 | 3984 | 240 |
| 8 | 公园南路 | 三 | 将军大街至宏安路 | 2700 | 0 | 0 | 2700 | 4685 | 7385 | 700 |
| 9 | 汪北巷 | 三 | 宏安路至公园南路 | 1830 | 0 | 0 | 1830 | 0 | 1830 | 244 |
| 10 | 邮电巷 | 三 | 广场巷至前委路 | 458 | 0 | 0 | 458 | 0 | 458 | 148 |
| 11 | 广场路 | 二 | 将军大街至援工路 | 2991 | 0 | 3848 | 9563 | 0 | 9563 | 373 |
| 12 | 汪南巷 | 二 | 前委路至广场小区 | 1800 |  | 1275 | 3075 | 0 | 3075 | 150 |
| 13 | 劳工街 | 二 | （新增）援工路至泉城路 | 3000 |  | 3570 | 6570 | 0 | 6570 | 300 |
| 14 | 援工路 | 二 | 前委路至宏安路 | 5376 | 0 | 7918 | 13294 | 0 | 13294 | 448 |
| 15 | 天华路 | 三 | 韩桥路至工商路 | 1743 | 0 | 2739 | 4482 | 0 | 4482 | 249 |
| 16 | 移动公司北 | 三 | 将军大街至常委巷 | 1311 | 0 | 0 | 1311 | 0 | 1311 | 138 |
| 17 | 常委巷 | 三 | 旗山路至徐矿路 | 3663 | 0 | 0 | 3663 | 0 | 3663 | 370 |
| 18 | 新城二巷路 | 三 | 民和路至常委巷 | 2412 | 0 | 0 | 2412 | 163 | 2575 | 296 |
| 19 | 军泉路1 | 二 | 军泉路至货运通道二 | 18311 | 0 | 0 | 18311 | 7768 | 26079 | 1588 |
| 20 | 军泉路2 | 二 | 货运通道二至公园 | 2104 | 0 | 0 | 2104 | 1603 | 3707 | 334 |
| 21 | 群力巷 | 三 | 将军大街至工商路 | 2076 | 0 | 0 | 2076 | 0 | 2076 | 173 |
| 22 | 民和路 | 一 | 前委路至徐矿路 | 7451 | 0 | 9141 | 16592 | 0 | 16592 | 942 |
| 23 | 将军大街1 | 二 | 北大桥至大李庄 | 21546 | 0 | 2248 | 23794 | 1343 | 25136.9 | 1197 |
| 24 | 将军大街2 | 一 | 徐矿路至北大桥 | 22275 | 12550 | 31784 | 66609 | 2660 | 69269.4 | 1856 |
| 25 | 工商路 | 二 | 锦绣佳苑至将军大街 | 3077 | 19424 | 4577 | 27078 | 168 | 27246 | 1553 |
| 26 | 教堂路 | 三 | 宏安路至北大桥 | 2555 | 0 | 2549 | 5104 | 2460 | 7564 | 365 |
| 27 | 天能路 | 三 | 泉旺路至徐矿路 | 7830.5 | 0 | 2208 | 10039 | 18196 | 28234.5 | 1115 |
| 28 | 韩桥路 | 二 | 徐矿路至前委路 | 12678 | 0 | 6174 | 18852 | 3094 | 21946 | 932 |
| 29 | 彭鲁东巷 | 二 | 泉旺路前委路 | 1868 | 0 | 1792 | 3660 | 0 | 3660 | 249 |
| 30 | 凤凰路 | 三 | 泉旺路至军泉路 | 5472 | 0 | 4378 | 9850 | 0 | 9850 | 608 |
| 31 | 中联路 | 三 | 凤凰小区南北区之间 | 2345 | 0 | 1541 | 3886 | 0 | 3886 | 335 |
| 32 | 铁西路 | 三 | （新增）泉旺路铁路以西 | 2550 | 0 | 3570 | 6120 | 0 | 6120 | 255 |
| 33 | 徐矿路 | 一 | 天能路至泉城路 | 16350 | 13992 | 13516 | 43858 | 5272 | 49130 | 1090 |
| 34 | 煤源路 | 一 | 将军大街至泉城路 | 9646 | 7277.2 | 13341 | 30264 | 3034 | 33298.4 | 689 |
| 35 | 转型大道 | 一 | 将军大街至泉城路 | 12630 | 9181.4 | 28796 | 50608 | 3652 | 54259.8 | 842 |
| 36 | 桃花岛路 | 三 | 将军大街至利民南路 | 1302 |  | 2756 | 4058 | 443 | 4501.2 | 217 |
| 37 | 同旺路 | 三 | （新增）同旺南北区之间 | 1500 |  | 2108 | 3608 | 0 | 3608 | 150 |
| 38 | 新龙路 | 二 | 转型大道至煤源路 | 8400 |  | 4576 | 12976 |  | 12976 | 525 |
| 39 | 龙将路 | 二 | 将军大街至新龙路 | 5292 | 272 | 2079 | 7643 | 1240 | 8883 | 378 |
| 40 | 韩桥路 | 三 | 徐矿路至转型大道 | 7735 | 3552 | 4849 | 16136 | 4931 | 21067 | 898 |
| 41 | 将军大街1 | 一 | 徐矿路至煤源路 | 21182 | 13314.4 | 29655 | 64151 | 5596 | 69747.4 | 1513 |
| 42 | 将军大街2 | 三 | 煤源路至韩桥矿 | 19820 | 20360 | 0 | 40180 | 9665 | 49845 | 2036 |
| 43 | 星光路 | 二 | 快速通道至星光一期北墙 | 6832 |  | 9524 | 16356 | 488 | 16844 | 488 |
| 44 | 快速通道 | 二 | 将军大街至白集红绿灯 | 180392 | 1805 | 18126 | 200323 | 32731 | 233054 | 7815 |
| 45 | 鹏程大道 | 二 | 将军大街段至快速通道 | 40620 |  |  | 40620 | 28773 | 69393 | 3385 |
| 46 | 五号井安置小区周边道路 | 三 | 快速通道以南环五号井安置小区 | 20995 |  | 8350 | 29345 |  | 29345 | 1235 |
| 47 | 中旺路西段 | 二 | 206国道至将军大街南延段 | 11050 |  | 4550 | 15600 |  | 15600 | 650 |
| 48 | 夏桥一路 | 三 | （新增）将军大街至工地围墙 | 4560 |  | 5837 | 10397 |  | 10397 | 456 |
| 49 | 夏桥二路 | 三 | （新增）将军大街至工地围墙 | 6000 |  | 2400 | 8400 |  | 8400 | 400 |
| 50 | 夏桥三路 | 三 | （新增）将军大街至工地围墙 | 2850 |  | 1710 | 4560 |  | 4560 | 285 |
| 51 | 经18路 | 三 | （新增）夏桥二路至工地围墙 | 4600 |  | 2760 | 7360 |  | 7360 | 460 |
| 52 | 泉城路 | 一 | 徐矿路到鲁尔广场 | 47320 | 21892 | 72740 | 141952 | 26023 | 167975 | 1969 |
| 53 | 泉城路1 | 一 | 徐矿路至煤源路 | 29993.6 | 16959.4 | 50346 | 97299 | 21130 | 118429 | 1339 |
| 54 | 泉城路2 | 二 | 煤源路至屯头河 | 85295 | 41629 | 2032 | 128956 | 98358 | 227314 | 3550 |
| 55 | 泉城路3 | 二 | 鲁尔广场至中联水泥 | 62400 | 28600 | 0 | 91000 | 23400 | 114400 | 3200 |
| 56 | 206国道 | 一 | (江庄）中联至关口红绿灯 | 30720 | 10240 | 17920 | 58880 | 4096 | 62976 | 1280 |
| 57 | 301县道 | 二 | (江庄）高速口至关口红绿灯 | 102500 |  | 20080 | 122580 |  | 122580 | 4100 |
| 58 | 江柳线 | 三 | (江庄）高速口至利大路 | 13440 |  |  | 13440 |  | 13440 | 960 |
| 59 | 利大线 | 三 | (江庄）江柳线至江大线 | 72310 |  |  | 72310 |  | 72310 | 5165 |
| 60 | 江大线 | 三 | (江庄）关口红绿灯至利大线 | 87424 |  | 5304 | 92728 |  | 92728 | 6772 |
| 61 | 310国道 | 二 | 泉城路至茱萸路 | 139140 |  |  | 139140 | 104240 | 243380 | 8220 |
| 62 | 宏安路 | 二 | 泉城路至桃源路 | 24234 |  | 11686 | 35920 | 1822 | 37742 | 1154 |
| 63 | 花溪路 | 二 | 鸿福路至桃源路 | 11352 |  |  | 11352 | 24719 | 36071 | 946 |
| 64 | 鸿福路1 | 一 | 泉城路至桃源路 | 20660 | 8600 | 19071 | 48331 | 21806 | 70136.3 | 1205 |
| 65 | 鸿福路2 | 二 | 桃源路至永福路 | 14784 | 9240 | 10353 | 34377 | 18721 | 53098 | 924 |
| 66 | 希望路 | 二 | 鸿福路至贾汴路 | 8494 | 808 | 5269 | 14571 | 2991 | 17562 | 607 |
| 67 | 府后路 | 一 | 滨河路至桃源路 | 13399 | 416 | 9496 | 23311 | 12563 | 35874 | 949 |
| 68 | 鲁尔大道 | 二 | 桃源路至永福路 | 14196 |  | 11304 | 25500 | 3180 | 28680 | 1014 |
| 69 | 山水大道1 | 一 | 泉城路至桃源路 | 19980 | 15984 | 23197 | 59161 | 17858 | 77019 | 1332 |
| 70 | 山水大道2 | 一 | 桃源路至永福路 | 16545 | 13236 | 23192 | 52973 | 43371 | 96344 | 1212 |
| 71 | 群众文化中心 | 一 | （新增）文化活动中心广场 |  |  | 93200 | 93200 | 29600 | 122800 |  |
| 72 | 滨河路 | 一 | 山水大道至鸿福路 | 10320 |  | 10017 | 20337 | 929 | 21266 | 860 |
| 73 | 府佐路 | 一 | 山水大道至鸿福路 | 11270 |  | 8862 | 20132 | 3885 | 24017 | 805 |
| 74 | 府佑路 | 一 | 山水大道至延长段 | 8852 |  | 5424 | 14276 | 2515 | 16791 | 800 |
| 75 | 桃源路 | 一 | 山水大道至宏安路 | 24060 | 14870 | 9614 | 48544 | 18645 | 67189 | 1337 |
| 76 | 徐州路 | 二 | 山水大道至锦凤溪 | 5620 |  | 3764 | 9384 |  | 9384 | 562 |
| 77 | 南京路 | 二 | 山水大道至贾汴路 | 19180 |  | 14655 | 33835 | 2075 | 35910 | 1370 |
| 78 | 体育路 | 三 | 鸿福路至花溪路 | 4750 |  | 2850 | 7600 | 800 | 8400 | 475 |
| 79 | 滨河路北段 | 三 | 宏安路至恒大驾校 | 11110 |  | 3200 | 14310 | 900 | 15210 | 710 |
| 80 | 新区一路 | 三 | 泉城A区至师大附小 | 13622 |  | 8520 | 22142 | 10342 | 32484 | 973 |
| 81 | 贾汴路1 | 二 | 桃源路至督公湖 | 93689 |  |  | 93689 | 80185 | 173874 | 7426 |
| 82 | 贾汴路2 | 三 | 山水大道至涧溪村 | 18642 |  |  | 18642 | 3282 | 21924 | 1641 |
| 83 | 贾汴路3 | 三 | 涧溪村至252省道 | 37072 |  |  | 37072 | 19384 | 56456 | 2423 |
| 84 | 山水大道3 | 二 | 永福路至督公湖 | 90421 | 38040 | 22941 | 151402 | 62664 | 214066 | 5023 |
| 85 | 鸿福路3 | 二 | 永福路至凤鸣路 | 32576 | 25693 | 13458 | 71727 | 27129 | 98856 | 2036 |
| 86 | 鲁尔大道 | 二 | 永福路至凤鸣路 | 28000 |  | 12000 | 40000 | 6768 | 46768 | 2000 |
| 87 | 凤鸣路 | 二 | 山水大道至贾汴路 | 25710 | 12161 | 4609 | 42480 | 4288 | 46768 | 1714 |
| 88 | 朝阳渠路 | 二 | 山水大道至贾汴路 | 10080 |  | 4320 | 14400 | 38335 | 52735 | 1440 |
| 89 | 龙山路 | 二 | 山水大道至贾汴路 | 26433.5 |  |  | 26433.5 | 33815 | 60248.3 | 1823 |
| 90 | 永福路 | 二 | 山水大道至贾汴路 | 26701 | 9711 | 10264 | 46676 | 16877 | 63553 | 1417 |
| 91 | 东方一路 | 二 | （新增）山水大道至鲁尔大道 | 4956 |  | 5062 | 10018 |  | 10018 | 354 |
| 92 | 茱萸路 | 三 | 山水大道至310国道 | 57100 |  |  | 57100 | 18800 | 75900 | 4700 |
| 93 | 民乐路 | 二 | 滨河路至大泉路 | 2394 |  | 4354 | 6748 | 780 | 7528 | 266 |
| 94 | 民康路 | 一 | 滨河路至大泉路 | 4500 |  | 4178 | 8678 | 1132 | 9810 | 300 |
| 95 | 转型大道 | 一 | 泉城路至山水大道 | 87533 | 38382 | 39885 | 165800 | 36187 | 201987 | 4966 |
| 96 | 煤源路 | 一 | 泉城路至桃源路 | 22493 | 21158 | 23708 | 67359 | 2494 | 69853 | 2023 |
| 97 | 中旺路1 | 二 | 滨河路至大泉路 | 4564 |  | 3162 | 7726 |  | 7726 | 326 |
| 98 | 中旺路2 | 二 | 滨河路至206国道 | 8670 |  | 3570 | 12240 |  | 12240 | 510 |
| 99 | 中旺路3 | 三 | 大泉路至延长段 | 5950 |  | 3655 | 9605 |  | 9605 | 425 |
| 100 | 吾悦路 | 三 | （新增）中旺路至工地围墙 | 5850 |  | 4914 | 10764 |  | 10764 | 468 |
| 101 | 大学路 | 一 | 桃源路至技校 | 17986 |  | 9832 | 27818 | 1886 | 29704 | 1058 |
| 102 | 滨河南路 | 二 | 山水大道至中旺路 | 21204 |  | 12063 | 33267 | 7465 | 40732 | 1767 |
| 103 | 大泉路 | 一 | 山水大道至中旺路 | 30968 |  | 21168 | 52136 | 4052 | 56188 | 1669 |
| 104 | 府佐路南延 | 二 | 山水大道至转型大道 | 8627 |  | 2293 | 10920 | 615 | 11535 | 570 |
| 105 | 桃源路 | 一 | 山水大道至工业园交界 | 46343 | 11105 | 40700 | 98148 | 11685 | 109833 | 2685 |
| 106 | 永福路 | 二 | 山水大道至大学路 | 21049 | 6156 | 6620 | 33825 | 10255 | 44080 | 1018 |
| 107 | 朝阳渠 | 三 | 山水大道至转型大道 | 2485 |  | 1065 | 3550 | 9939 | 13489 | 355 |
| 108 | 东方一路 | 二 | （新增）山水大道至转型大道 | 5026 |  | 6175 | 11201 |  | 11201 | 359 |
| 109 | 两岸咖啡后面道路 | 二 | 山水大道至大泉路 | 900 |  | 1135 | 2035 | 165 | 2200 | 110 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 3740360.6 | 1037749.6 | 4778110.2 | 148691 |

采购包2：

| 110座公厕明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 所在街道 （乡镇） | 详细地址 | 公厕类型 | 建设单位 | 类别 | 备注 |
| 1 | 贾汪区 | 老矿 | 苏鲁家具城北 | 独立式 | 城管局 | 三类 | 国道东 |
| 2 | 贾汪区 | 老矿 | 烧烤城（洗车城内） | 独立式 | 代建中心 | 二类 | 国道东 |
| 3 | 贾汪区 | 大泉 | 鸿福桥 | 独立式 | 城管局 | 二类 | 国道东 |
| 4 | 贾汪区 | 老矿办 | 法院对面 | 独立式 | 城管局 | 二类 | 国道东 |
| 5 | 贾汪区 | 大泉办 | 山水大道北侧朝阳渠 | 独立式 | 城管局 | 二类 | 国道东 |
| 6 | 贾汪区 | 大泉办 | 转型大道南侧 | 独立式 | 城管局 | 二类 | 国道东 |
| 7 | 贾汪区 | 大泉办 | 鸿福路崮岘处 | 独立式 | 城管局 | 二类 | 国道东 |
| 8 | 贾汪区 | 大泉办 | 崮岘党校 | 独立式 | 城管局 | 二类 | 国道东 |
| 9 | 贾汪区 | 工业园 | 教堂对门 | 独立式 | 城管局 | 二类 | 国道东 |
| 10 | 贾汪区 | 大泉办 | 泉城农贸市场 | 独立式 | 城管局 | 二类 | 国道东 |
| 11 | 贾汪区 | 大泉办 | 锦凤溪公厕 | 独立式 | 城管局 | 二类 | 国道东 |
| 12 | 贾汪区 | 大泉办 | 蛟龙湖 | 独立式 | 城管局 | 二类 | 国道东 |
| 13 | 贾汪区 | 老矿办 | 茱萸湖 | 独立式 | 城管局 | 二类 | 国道东 |
| 14 | 贾汪区 | 茱萸山 | 督公湖停车场 | 独立式 | 城管局 | 二类 | 国道东 |
| 15 | 贾汪区 | 紫庄镇 | 紫庄镇石庄村 | 独立式 | 城管局 | 二类 | 国道东 |
| 16 | 贾汪区 | 紫庄镇 | 紫庄镇徐庄村 | 独立式 | 城管局 | 二类 | 国道东 |
| 17 | 贾汪区 | 塔山镇 | 塔山镇孙庄 | 独立式 | 城管局 | 二类 | 国道东 |
| 18 | 贾汪区 | 耿集现代产业园 | 耿集办事处郑庄村 | 独立式 | 城管局 | 二类 | 国道东 |
| 19 | 贾汪区 | 老矿 | 夏桥柳园 | 独立式 | 城管局 | 二类 | 国道东 |
| 20 | 贾汪区 | 大泉 | 公安小区 | 独立式 | 城管局 | 二类 | 国道东 |
| 21 | 贾汪区 | 泉西社区 | 煤源路庆宾酒楼 | 独立式 | 代建中心 | 二类 | 国道东 |
| 22 | 贾汪区 | 大泉 | 保建巷西部路北 | 独立式 | 大泉办 | 三类 | 国道东 |
| 23 | 贾汪区 | 新泉居委会 | 干校处宿舍北部一座 | 独立式 | 代建中心 | 二类 | 国道东 |
| 24 | 贾汪区 | 新泉居委会 | 保建巷西部一座 | 独立式 | 代建中心 | 二类 | 国道东 |
| 25 | 贾汪区 | 新泉居委会 | 大泉农贸市场 | 独立式 | 代建中心 | 二类 | 国道东 |
| 26 | 贾汪区 | 岗子社区 | 三队香月楼门前 | 独立式 | 工业园建 | 三类 | 国道东 |
| 27 | 贾汪区 | 岗子社区 | 四队小学门口 | 独立式 | 工业园建 | 三类 | 国道东 |
| 28 | 贾汪区 | 岗子社区 | 七队新村内 | 独立式 | 工业园建 | 三类 | 国道东 |
| 29 | 贾汪区 | 岗子社区 | 农贸市场内 | 独立式 | 工业园建 | 三类 | 国道东 |
| 30 | 贾汪区 | 岗子社区 | 二队村子南头 | 独立式 | 工业园建 | 三类 | 国道东 |
| 31 | 贾汪区 | 泉西社区 | 桃源路老水果市场 | 独立式 | 大泉自建 | 三类 | 国道东 |
| 32 | 贾汪区 | 庄庄社区 | 小区南边铁路旁 | 独立式 | 工业园建 | 三类 | 国道东 |
| 33 | 贾汪区 | 泉河社区 | 山水家园西门 | 独立式 | 工业园建 | 三类 | 国道东 |
| 34 | 贾汪区 | 泉河社区 | 临时市场院内 | 独立式 | 工业园建 | 三类 | 国道东 |
| 35 | 贾汪区 | 泉河社区 | 卫生室院内 | 独立式 | 工业园建 | 三类 | 国道东 |
| 36 | 贾汪区 | 韩场社区 | 村中间 | 独立式 | 工业园建 | 三类 | 国道东 |
| 37 | 贾汪区 | 韩场社区 | 村南头 | 独立式 | 工业园建 | 三类 | 国道东 |
| 38 | 贾汪区 | 老矿办 | 泗阳矿 | 独立式 | 老矿办 | 三类 | 国道东 |
| 39 | 贾汪区 | 大泉办 | 行政审批中心 | 独立式 | 城管局 | 移动 | 国道东 |
| 40 | 贾汪区 | 老矿 | 林场巷流动厕所 | 独立式 | 老矿办 | 移动式 | 国道东 |
| 41 | 贾汪区 | 大泉办 | 涧溪村 | 独立式 | 城管局 | 二类 | 国道东 |
| 42 | 贾汪区 | 大泉办 | 锦凤溪西 | 独立式 | 城管局 | 二类 | 国道东 |
| 43 | 贾汪区 | 大泉 | 大泉路 | 独立式 | 城管局 | 二类 | 国道东 |
| 44 | 贾汪区 | 大泉 | 群众文化活动中心 | 独立式 | 机关事务局 | 二类 | 国道东 |
| 45 | 贾汪区 | 大泉 | 七中南门 | 独立式 | 城管局 | 二类 | 国道东 |
| 46 | 贾汪区 | 大泉 | 七中体育馆东 | 独立式 | 城管局 | 二类 | 国道东 |
| 47 | 贾汪区 | 老矿 | 民生大道东水厕 | 独立式 | 城管局08年旱改水14创卫年改造 | 二类 | 国道西 |
| 48 | 贾汪区 | 老矿 | 广场小区北门水厕 | 独立式 | 城管局08年旱改水14创卫年改造 | 二类 | 国道西 |
| 49 | 贾汪区 | 老矿 | 广场小区东门 | 独立式 | 城管局08年旱改水14创卫年改造 | 三类 | 国道西 |
| 50 | 贾汪区 | 老矿 | 广场小区南门 | 独立式 | 城管局08年旱改水14创卫年改造 | 三类 | 国道西 |
| 51 | 贾汪区 | 老矿 | 泉旺路水厕 | 独立式 | 城管局08年旱改水14创卫年改造 | 三类 | 国道西 |
| 52 | 贾汪区 | 老矿 | 步行街水厕 | 独立式 | 城管局08年旱改水14创卫年改造 | 二类 | 国道西 |
| 53 | 贾汪区 | 老矿 | 将军大街中段水厕 | 独立式 | 城管局08年旱改水14创卫年改造 | 二类 | 国道西 |
| 54 | 贾汪区 | 老矿 | 常委宿舍水厕 | 独立式 | 城管局08年旱改水14创卫年改造 | 三类 | 国道西 |
| 55 | 贾汪区 | 老矿 | 水利局北水厕 | 独立式 | 城管局08年旱改水14创卫年改造 | 三类 | 国道西 |
| 56 | 贾汪区 | 老矿 | 新城二巷 | 独立式 | 城管局08年旱改水14创卫年改造 | 三类 | 国道西 |
| 57 | 贾汪区 | 老矿 | 老烧烤城水厕 | 独立式 | 城管局08年旱改水14创卫年改造 | 三类 | 国道西 |
| 58 | 贾汪区 | 老矿 | 校东村1 | 独立式 | 城管局08年旱改水14创卫年改造 | 三类 | 国道西 |
| 59 | 贾汪区 | 老矿 | 校东村2 | 独立式 | 城管局08年旱改水14创卫年改造 | 三类 | 国道西 |
| 60 | 贾汪区 | 老矿 | 利民南路北首 | 独立式 | 城管局08年旱改水14创卫年改造 | 三类 | 国道西 |
| 61 | 贾汪区 | 老矿 | 五号井北 | 独立式 | 14年代建中心建设 | 二类 | 国道西 |
| 62 | 贾汪区 | 老矿 | 五号井南 | 独立式 | 代建中心二标段 | 二类 | 国道西 |
| 63 | 贾汪区 | 老矿 | 五号井东南 | 独立式 | 城管局08年旱改水14创卫年改造 | 三类 | 国道西 |
| 64 | 贾汪区 | 老矿 | 五号井自建房 | 独立式 | 城管局08年旱改水14创卫年改造 | 三类 | 国道西 |
| 65 | 贾汪区 | 老矿 | 五号井居委会北 | 独立式 | 城管局08年旱改水14创卫年改造 | 三类 | 国道西 |
| 66 | 贾汪区 | 老矿 | 五号井西北 | 独立式 | 代建中心二标段 | 二类 | 国道西 |
| 67 | 贾汪区 | 老矿 | 祥颐园小区 | 独立式 | 城管局12年旱改水14年创卫改造 | 二类 | 国道西 |
| 68 | 贾汪区 | 老矿 | 再就业商城 | 独立式 | 城管局12年旱改水14年创卫改造 | 二类 | 国道西 |
| 69 | 贾汪区 | 老矿 | 祥颐园小区东 | 独立式 | 代建中心二标段 | 二类 | 国道西 |
| 70 | 贾汪区 | 老矿 | 游泳池南 | 独立式 | 代建中心二标段 | 二类 | 国道西 |
| 71 | 贾汪区 | 老矿 | 桥北村 | 独立式 | 代建中心二标段 | 二类 | 国道西 |
| 72 | 贾汪区 | 老矿 | 民和路南 | 独立式 | 城管局08年旱改水14创卫年改造 | 三类 | 国道西 |
| 73 | 贾汪区 | 老矿 | 民和路北 | 独立式 | 城管局08年旱改水14创卫年改造 | 三类 | 国道西 |
| 74 | 贾汪区 | 老矿 | 五交化游园 | 独立式 | 城管局 | 移动式 | 国道西 |
| 75 | 贾汪区 | 老矿 | 大沟崖村 | 独立式 | 城管局08年旱改水14创卫年改造 | 三类 | 国道西 |
| 76 | 贾汪区 | 老矿 | 苏北市场 | 独立式 | 代建中心二标段 | 二类 | 国道西 |
| 77 | 贾汪区 | 老矿 | 团结东路 | 独立式 | 代建中心二标段 | 二类 | 国道西 |
| 78 | 贾汪区 | 老矿 | 彭鲁市场西南 | 独立式 | 城管局12年旱改水14创卫年改造 | 三类 | 国道西 |
| 79 | 贾汪区 | 老矿 | 中安市场 | 独立式 | 城管局12年旱改水14创卫年改造 | 二类 | 国道西 |
| 80 | 贾汪区 | 老矿 | 夏桥东大院东 | 独立式 | 代建中心二标段 | 二类 | 国道西 |
| 81 | 贾汪区 | 老矿 | 夏桥东大院北 | 独立式 | 城管局08年旱改水14创卫年改造 | 三类 | 国道西 |
| 82 | 贾汪区 | 大泉 | 夏桥小学西 | 独立式 | 城管局 | 移动式 | 国道西 |
| 83 | 贾汪区 | 老矿 | 将军大街南段水厕 | 独立式 | 城管局一标段 | 二类 | 国道西 |
| 84 | 贾汪区 | 老矿 | 电苑小区 | 独立式 | 城管局一标段 | 二类 | 国道西 |
| 85 | 贾汪区 | 老矿 | 前委西路小游园 | 独立式 | 城管局 | 移动式 | 国道西 |
| 86 | 贾汪区 | 老矿 | 夏桥农贸市场 | 独立式 | 老矿办 | 二类 | 国道西 |
| 87 | 贾汪区 | 老矿 | 团结西路西头路北 | 独立式 | 代建中心 | 二类 | 国道西 |
| 88 | 贾汪区 | 老矿 | 三组移动信号塔南侧 | 独立式 | 代建中心 | 二类 | 国道西 |
| 89 | 贾汪区 | 老矿 | 九组胡宝才院西侧 | 独立式 | 代建中心 | 二类 | 国道西 |
| 90 | 贾汪区 | 老矿 | 四组麻汪郑庆义院西侧 | 独立式 | 代建中心 | 二类 | 国道西 |
| 91 | 贾汪区 | 老矿 | 十二组毕兴华院东侧 | 独立式 | 代建中心 | 二类 | 国道西 |
| 92 | 贾汪区 | 老矿 | 新村路西侧北 | 独立式 | 泉旺头村 | 三类 | 国道西 |
| 93 | 贾汪区 | 老矿 | 新村路西侧南 | 独立式 | 泉旺头村 | 三类 | 国道西 |
| 94 | 贾汪区 | 老矿 | 秸秆气站 | 独立式 | 泉旺头村 | 三类 | 国道西 |
| 95 | 贾汪区 | 老矿 | 永兴小区东 | 独立式 | 城投公司 | 二类 | 国道西 |
| 96 | 贾汪区 | 老矿 | 汉府街广场西 | 独立式 | 园林中心 | 二类 | 国道西 |
| 97 | 贾汪区 | 老矿 | 永业外西墙 | 独立式 | 城管局 | 二类 | 国道西 |
| 98 | 贾汪区 | 老矿 | 1387号居民对面 | 独立式 | 城管局 | 二类 | 国道西 |
| 99 | 贾汪区 | 老矿 | 八组村北 | 独立式 | 城管局 | 二类 | 国道西 |
| 100 | 贾汪区 | 老矿 | 西北大桥 | 独立式 | 城管局 | 二类 | 国道西 |
| 101 | 贾汪区 | 老矿 | 铁道西侧 | 独立式 | 城管局 | 二类 | 国道西 |
| 102 | 贾汪区 | 老矿 | 石头阵新村 | 独立式 | 城管局 | 二类 | 国道西 |
| 103 | 贾汪区 | 老矿 | 鲁尔广场 | 独立式 | 城管局 | 二类 | 国道西 |
| 104 | 贾汪区 | 老矿 | 商湖南 | 独立式 | 城管局 | 二类 | 国道西 |
| 105 | 贾汪区 | 老矿 | 商湖四号 | 独立式 | 城管局 | 二类 | 国道西 |
| 106 | 贾汪区 | 老矿 | 商湖三号 | 独立式 | 城管局 | 二类 | 国道西 |
| 107 | 贾汪区 | 老矿 | 商湖五号 | 独立式 | 城管局 | 二类 | 国道西 |
| 108 | 贾汪区 | 老矿 | 商湖游客中心 | 独立式 | 城管局 | 二类 | 国道西 |
| 109 | 贾汪区 | 老矿 | 徐矿路汉景园南 | 独立式 | 城管局 | 二类 | 国道西 |
| 110 | 贾汪区 | 老矿 | 汉府街广场 | 独立式 | 城管局 | 一类 | 国道西 |

## 三、作业模式

采购包1：城区道路保洁作业模式

### （一）主次干道及广场保洁模式

机动车道：机械化冲洗+机械化洒水+机械化洗扫+深度洗扫+人工快速巡回保洁；

非机动车道：机械化清洗（小型）+高温高压机械化冲洗（油污路面）+人工清扫+快速巡回保洁；

人行道、背街小巷及广场：精细化冲洗（小型）+高温高压机械化冲洗（油污路面）+人工清扫+快速巡回保洁。

绿化带：日常人工捡拾清理+定期集中清理。

### （二）街巷保洁模式

机械化清洗（小型）+高温高压机械化冲洗（油污路面）+人工清扫+快速巡回保洁；

（三）一级道路人工作业模式为双班制，二级道路人工作业模式按甲方要求实行双班制。

采购包2：公厕保洁作业模式

一掸、二抹、三冲、四拖、五扫、六理、七查、八喷。

## 四、作业质量标准

作业质量符合:（一）《江苏省城市环境卫生作业服务质量标准》(DGJ32/TC01-2015)。

（二）《城市道路环卫机械化作业质量标准》（DGJ32/TJ172-2014）

（三）投标人应针对综合保洁工作进行全面安排，运用统筹兼顾、整体协调的管理方式把各项目的保洁工作有机地结合起来，确保作业效果明显提高。

（四）本项目服务期：三年。

## 五、项目要求

1.投标人必须遵守劳动法，依法规范用工，全员签订劳动合同，符合条件的须参加基本社会养老保险，人员工资应不低于最新公布的徐州市最低工资标准的110%,高温津贴、特岗津贴、加班费用等按法律、法规及文件规定执行。

2.按采购人要求在每月25日前向采购人提供相关运行资料，包括但不限于人员信息、工资和加班费发放、设备（车辆）信息、垃圾清运量等，并确保资料信息的真实性。

3.投标人必须在投标文件中承诺中标后在项目所在地设立固定的办公场所（非住宅城区类）。合同签订前，中标人应提供自有房产证复印件或租赁合同及出租方房产证复印件和付款发票复印件（原件备查），且租赁结束日期不得早于本项目服务结束日期。如中标人未按本条规定提供相关材料，采购人有权拒绝与中标人签订合同，所有责任由中标人自行承担。中标人的办公场所必须真实，并上报采购人查证，如弄虚作假的，扣除当月保洁费用。

说明：投标文件中必须提供“中标后在项目所在地设立固定的办公场所（非住宅城区类）”的承诺文件。否则按照无效投标处理。

4.投标人必须在投标文件中承诺中标后在项目所在地设立车辆停车场。合同签订前，中标人应提供自有产权车辆停车场所权属证明或租赁合同和付款发票复印件（原件备查），且租赁结束日期不得早于本项目服务结束日期。如中标人未按本条规定提供相关材料，采购人有权拒绝与中标人签订合同，所有责任由中标人自行承担。

说明：投标文件中必须提供 “中标后在项目所在地设立车辆停车场”的承诺文件。否则按照无效投标处理。

## 六、中标后作业人员、设备配置（本项不允许负偏离，否则按废标处理）

### （一）人员、设备专用原则

1.项目组成员专用原则：投标项目组成员应为投标人本单位人员，必须具有一定环卫管理经验，年龄在55周岁以下（不限男女）。专门服务于本项目，不得用于其他项目中，且需常驻本项目。项目组成员均不统计在作业人员（城区保洁作业人员和其他作业人员）数量内，未经采购人同意不得更换项目负责人。

2.设备（车辆）专用原则：投标人必须按照招标文件要求配备相关车辆设备，且承诺投入各采购包车辆均为该采购包专用车辆，不得用于其他采购包或其他项目，且设备的所有权属于投标人（以销售发票为准）或经采购人认可的租赁车辆。

### （二）人员配置基本要求

#### 1.环卫作业人员年龄要求

##### （1）禁止使用男60周岁、女55周岁以上人员。

（2）男55周岁以内、女50周岁以内人员数量占承担本项目作业人员总数的比例≥80%。

##### （3）人员总数最低应满足下表要求：

| 区 域 | 道路保洁人员 | 管理人员 | 总人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 508 | 16 | 524 |

说明：以上人数不含法定节假日、周末调休人数。

| 区 域 | 公厕保洁人数 | 管理人数 | 总人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购包2 | 110 | 4 | 114 |

说明：以上人数不含法定节假日、周末调休人数。

1、一线道路保洁员不包含机械操作人员；

2、公厕保洁为1座/人·日；

3、中标人承担所有环卫作业人员及管理人员、设备的安全责任及费用；

#### 4、中标人须为作业人员提供工作服及必要的劳动防护用品。

### （三）设备（车辆）配置要求

| 区域 | 高压冲洗车（辆） |  |  | 洗扫一体车（辆） |  | 新能源清扫车辆 |  | 深度洗扫车/道路污染清除车(其中一辆新能源） | 护栏清洗车 | 小型高压冲洗设备（台） |  | 快速保洁车（辆） | 垃圾分类收集车（辆） | 融雪剂撒布车（辆） | 雪铲（台） | 雪滚刷（台） | 小型除雪机（台） | 巡查车辆（新能源） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25吨 | 12吨 | 8吨 | 18吨 | 8吨 | 3吨 | 2吨 |  |  | 1吨小型高压冲洗车（新能源） | 小型三轮高压冲洗车（新能源） |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购包1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 10 | 260 | 20 | 1 | 6 | 3 | 10 | 4 |
| 采购包2 | 吸污车1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 中标单位提供满足项目车辆停放需求、符合相关规范要求的停车场。

2、投标人自有车辆须为2023年1月1日后出厂并取得机动车行驶证。投标文件中提供投标人车辆需为自有并提供相关证明材料；如暂未购买需在投标文件中提供“作业设备（车辆）配置的”的承诺文件，否则按照无效投标处理。

- 3.车辆达到国Ⅵ标准。

4.环卫机动和电动作业车辆符合法律法规要求，具备购买手续，并具有机动、电动车辆保险手续，电动三轮车需要提供出厂合格证，所产生费用及事故责任均由中标单位承担。投标人应充分了解徐州市电动车、新能源车辆上牌上路政策，如因上牌等问题造成的车辆被交警扣留等情况由投标人自行负责。

5.设备（车辆）外观要求标识统一，中标后，必须按采购人要求进行车辆涂装，安装车辆卫星定位系统，相关费用包含于投标报价内。

6.部分设备（车辆）主要技术参数：（如果是新能源车辆，须达到同级别燃油车辆同等的性能和要求）：

（1）25吨高压清洗车（国Ⅵ排放）

1外形尺寸：≥9700×2500×3100 mm（长×宽×高）

2主发动机功率：≥190kw

3副发动机功率：≥36kw

4总质量≥25000kg

5高压清洗压力：≥13MPa

6额定载质量：≥13000kg

7低压清洗扬程：≥110m

8低压清洗宽度：≥14m

9低压清洗水枪射程：≥36m

10水箱容积：≥13m3

(2)12吨高压清洗车（国Ⅵ排放）

1 外形尺寸：≥9500×2400×3000 mm（长×宽×高）

2 主发动机功率：≥ 180kw

3 副发动机功率：≥ 55kw

4 高压清洗喷水架偏转角:左右各 30 度

5 高压清洗压力：≥13MPa

6 高压清洗流量：≥ 120L/min

7 低压清洗扬程：≥110m

8 低压清洗宽度：≥14m

9 低压清洗流量：≥600L/min

10 低压清洗水枪射程：≥36m

11 水箱容积：≥12m 3

（3）8吨高压清洗车（国Ⅵ排放）

1 外形尺寸：≥8800×2400×2700 （长×宽×高）

2 主发动机功率： ≥155kw

3 副发动机功率： ≥55kw

4 高压清洗喷水架偏转角:左右各 30 度

5 高压清洗压力：≥10MPa

6 高压清洗流量：≥150L/min

7 低压清洗扬程：≥110m

8 低压清洗宽度：≥15m

9 低压清洗流量：400-800L/min

10 低压清洗水枪射程：≥36m

11 水箱容积：≥6m 3

（4）18吨洗扫一体车（国Ⅵ排放）

①外形尺寸：≥8600×2450×3000mm（长×宽×高）

②主发动机功率：≥150KW

③副发动机功率：≥95KW

④总质量≥18000kg

⑤整备质量：≥11000kg

⑥洗扫宽度：≥3.5m

⑦洗扫速度：3-20km/h

⑧清洗压力：≥10MPa

⑨清洗流量：≥130L/min

⑩清水箱容积≥10m3

⑪垃圾箱容积：≥7m3

⑫具有全洗扫、全扫、全洗、右洗扫、右扫和右洗等作业模式。

（5）8吨洗扫一体车（国Ⅵ排放）

1 外形尺寸：≥8600×2400×2900mm（长×宽×高）

2 主发动机功率：≥150KW

3 副发动机功率：≥115KW

4 清扫宽度：≥3.5m

5 清扫速度：3-20km/h

6 洗扫宽度：≥3.5m

7 洗扫速度：3-20km/h

8 清洗压力：≥10MPa

9 清洗流量： ≥130L/min

10 最大清扫能力：≥65000m 2/h

11 垃圾箱容积：≥7m 3

12 清水箱容积 ≥9m 3

（6）新能源清扫车辆

3吨洗扫车（新能源）

1外形尺寸：≥4900×1800×2000mm（长×宽×高）

2电池总储电量：≥40kWh

3电池厂家：宁德时代等一线品牌

4洗扫宽度：≥2.3m

5总质量≥3200kg

6洗扫速度：3-20km/h

7清洗压力：≥12MPa

8清洗流量：≥50L/min

9清水箱容积≥1.3m3

10垃圾箱容积：≥2m3

11具有全扫、全洗扫等作业模式。

2吨人行辅道小型洗扫车（新能源）

1外形尺寸：≥3800*1160*1740mm（长×宽×高）

2电池容量：≥14kWh

3续航里程：≥90km

4清扫宽度：≥1600	mm

5垃圾箱容积：≥0.6m³

6水箱容积：≥0.5m³

7车辆具有路面洗扫、清洗，路沿清洗等功能

8可灵活作业于背街小巷、人行辅道、各类园区等狭小空间

（7）深度洗扫车（国Ⅵ排放）

1总质量≥18000（kg）

2整备质量≥12400(kg)

3整车长度≤9350(mm)

4发动机总功率≥160（kw）

5额定载质量≥2300（kg）

6接近角/离去角≥16/8.5（°）

7前悬/后悬≥1430/2530(mm)

8具备传统洗扫(两侧含扫刷)及后置深度保洁装置两种作业模式；

(8)10吨护栏清洗车（国Ⅵ排放）

1外形尺寸：≥5900×2100×2600mm（长×宽×高）

2发动机功率≥110 kw

3总质量≥9900kg

4整备质量：≥5500kg

5罐体总容量≥4m3

6清洗护栏高度：50～1600mm

7可根据现场作业需求选择左（右）侧清洗方向作业模式

8具有左右前角喷清洗路面、中角喷清洗双黄线，手持喷枪冲洗等功能。

（9）1吨小型高压冲洗车技术参数

1 外形尺寸：≥4200×1500×1800mm（长×宽×高）

2 主发动机功率≥50 kw

3 副发动机功率≥ 9.0kw

4 清洗喷水架偏转角:左右各 20 度

5 高压清洗压力：≥25MPa

6 清洗流量：≥ 30L/min

7 水箱容积：≥1m 3

8 须配置辅助清洗小车

（10）垃圾分类收集车（环卫电动三轮车）

电机额定功率（kw）：≥1.0

形状：长方形

车速（km/h）：≥25

额定装载质量（kg）：≥350

配备垃圾桶：4个

(11)融雪剂撒布车技术参数

1 货厢栏尺寸：≥4800 ×2200×300mm（长×宽×高）

2 发动机功率≥150kW

3 滚刷宽度：≥3100mm

4 滚刷最大偏转角度≥30 度

5 行走提升高度：≥300mm

6 清扫速度：≥15km/h

7 前置式滚刷，适用于载重 5 吨及以上汽车

8 料仓容积：≥9m 3；

9 撒布宽度：≥12 米，撒布宽度可调

10 具有撒融雪剂功能，具有对称撒布、左右两侧单向撒布独立控制功能，

操作者在驾驶室内完成撒布机的操作，撒布机与底盘车的连接和装配方便快捷。

（12）除雪滚刷

1外形尺寸：≥2100×3300×1000mm（长×宽×高）

2除雪宽度：≥3000mm

3平行四边形式升降机构，运行平稳

4圆形压盘式左右摇动机构，自动适应路面不平状况

5滚刷操作均可在驾驶室内完成，操作简便灵活

6滚刷采用双马达内置直驱型式，马达隐藏受结构保护，安全高效

7与车辆前端采用面板式连接，减少前伸，连接可靠，拆装方便。

(13)雪铲（撒播车除外）技术参数：

左右摆角：30±2度

避障高度≥150mm

铲刃材质 ：65Mn

最低作业温度：-40℃

为下翻板式避障：当铲刃遇到道钉，减速凸凌、接缝、异物阻碍时，除雪铲能在外力作用下自动分段翻起，自动复位带自动平衡功能：当车辆颠簸或倾斜时，雪铲始终与路面水平切合，可防止连接件扭伤，又能保证除雪效果。

(14)快速保洁车

最大时速：≥25km/h；

空载最大续航里程：≥60km；

配备垃圾箱容量：≥500L；

最大载重：≥150kg；

工作环境温度：-10℃-45℃

（15）纯电动道路污染清除车（深度保洁车）

1、离地高度≥400mm

2、接近角离去角≥17/9(°)

3、高压水泵最大压力≥25Mpa

4、整车无扫刷，尾部装有污染清除装置；

5、满足－10℃气温状况下深度保洁作业不结冰，有效清除道路扬尘。

（16）巡查车

投标人必须为项目负责人配备巡查用车（新能源车辆）。

## 七、其他要求：见招标文件《合同主要条款》、《合同附件》。

# 第七章  投标文件相关格式

目录

1.投标函

2.法定代表人授权书及法定代表人身份证明书

3.开标一览表

4.分项价格表

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

7.偏离表

8.投标人相似业绩一览表

9.中小企业声明函

10.残疾人福利性单位声明函

11.“中标后作业人员、设备配置”的承诺函

12.“中标后在项目所在地设立车辆停车场”的承诺函

13.“中标后在项目所在地设立固定的办公场所（非住宅小区类）”的承诺函

14.预付款保函支付条款

1. 投标函

## 致： 江苏晟江项目管理咨询有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320305-SJZX-G2024-0011]招标文件，        (姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

## 4.投标有效期为90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.江苏晟江项目管理咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏晟江项目管理咨询有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，江苏晟江项目管理咨询有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

7.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

## 8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

手机：                                    投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

## 2．法定代表人授权书及法定代表人身份证明书

### （1）法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（贾汪区城区道路和公厕保洁市场化运营项目）项目（项目编号：JSZC-320305-SJZX-G2024-0011）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（        ）无转委托权。委托期限自   年   月   日起至   年   月   日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：                  受托人（签字或电子签章）：

联系电话：

法定代表人（签字或电子签章）：

联系电话：

年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后)

### （2）法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：

身份证号：               职务：

系我司的法定代表人。为签署（项目编号：JSZC-320305-SJZX-G2024-0011，项目名称：贾汪区城区道路和公厕保洁市场化运营项目）项目投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （盖电子签章）

法定代表人：           （签字或电子签章）

联系电话：

日期：     年    月    日

## (法定代表人身份证原件扫描件附后）

## 3.开标一览表

### 项目名称：贾汪区城区道路和公厕保洁市场化运营项目

项目编号：JSZC-320305-SJZX-G2024-0011

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 投标人所投采购包 | 服务期限 | 总价（小写） | 总价（大写） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贾汪区城区道路和公厕保洁市场化运营项目 |  | 36个月 |  |  |

报价说明：

1、投标报价应包含完成本项目所需的全部费用，包括但不限于耗材、工具及各种税费、人工、保险、劳保、管理、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》。

投标人承诺：本项目由投标人本企业提供服务。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

## 4．分项价格表

### 项目名称：贾汪区城区道路和公厕保洁市场化运营项目

项目编号：JSZC-320305-SJZX-G2024-0011

采购包名称：

.............................货币单位：人民币元

格式自拟，采购包1、2需分别列出采购报价

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

1.本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]046号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

4.投标人为“微型”或“小型”或“残疾人福利性单位”的，须算出““小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计”。

注：1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

## 2. 投标人对以上数据的真实性负责。

江苏晟江项目管理咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

## 5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

### 项目名称：贾汪区城区道路和公厕保洁市场化运营项目

项目编号：JSZC-320305-SJZX-G2024-0011

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：贾汪区城区道路和公厕保洁市场化运营项目，项目编号：JSZC-320305-SJZX-G2024-0011）所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

## 6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（ 贾汪区城区道路和公厕保洁市场化运营项目）项目（项目编号：JSZC-320305-SJZX-G2024-0011）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

## 7．偏离表

### 项目名称：贾汪区城区道路和公厕保洁市场化运营项目

项目编号：JSZC-320305-SJZX-G2024-0011

采购包名称：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

## 8.投标人相似业绩一览表

### 项目名称：贾汪区城区道路和公厕保洁市场化运营项目

项目编号：JSZC-320305-SJZX-G2024-0011

| 序号 | 合同签订时间 | 合同主要标的 | 合同金额（元） | 买方（甲方）名称 | 甲方联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表仅提供了表格样式，各投标人可参照上述格式自制表格，但应至少包含上述表格内条目。

## 2.投标人应如实填写业绩信息，并附相关证明材料原件扫描件。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

## 9.中小企业声明函

### 项目名称：贾汪区城区道路和公厕保洁市场化运营项目

项目编号：JSZC-320305-SJZX-G2024-0011

采购包名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

备注：本采购项目所属行业为“物业管理”。

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

附件：中小企业规模类型自测小程序

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

## 10.残疾人福利性单位声明函

### 项目名称：贾汪区城区道路和公厕保洁市场化运营项目

项目编号：JSZC-320305-SJZX-G2024-0011

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

- 11.“中标后作业人员、设备配置”的承诺函

### 格式自拟（详细表述人员的数量）

- 12.“中标后在项目所在地设立车辆停车场”的承诺函

### 格式自拟（详细表述车辆的数量）

## 13.“中标后在项目所在地设立固定的办公场所（非住宅城区类）”的承诺函

## 格式自拟

14.按照国家有关规定，按时足额缴纳各种税费和为职工交纳各项保险金的承诺书

项目名称：贾汪区城区道路和公厕保洁市场化运营项目

项目编号：JSZC-320305-SJZX-G2024-0011

## 格式自拟

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

15.按时足额发放工人工资的承诺书

项目名称：贾汪区城区道路和公厕保洁市场化运营项目

项目编号：JSZC-320305-SJZX-G2024-0011

本单位承诺：每月按时足额发放工人工资，不拖欠工人工资，由此导致的不稳定问题由我公司负责解决并承担全部责任。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

## 16.预付款保函支付条款

# 付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个    工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  XX  ( XX %)小写￥       大写：人民币        。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。

......

# 付款条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX ( XX %)小写￥       大写：人民币        。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。

......

注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

- 付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购（2020）52号)要求。