泰州市政府采购项目

竞争性磋商文件

(全流程电子化不见面开标）

项目名称：泰州医药高新区（高港区）电子信息产业园2025年度数字化城管市政案件整改工程

项目编号: JSZC-321203-RHGS-C2025-0054

采购人：泰州医药高新区（高港区）电子信息产业园

采购代理机构：泰州瑞恒项目管理有限公司

2025年10月

目  录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  参加磋商供应商须知

第三章  合同条款及格式

第四章  采购需求

第五章  评审方法和评审标准

第六章  响应文件的组成和格式

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

泰州医药高新区（高港区）电子信息产业园2025年度数字化城管市政案件整改工程的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载磋商文件，并于2025年10月24日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-321203-RHGS-C2025-0054

2、项目名称：泰州医药高新区（高港区）电子信息产业园2025年度数字化城管市政案件整改工程

3、采购方式：□竞争性谈判 þ竞争性磋商 □询价

4、预算金额: 人民币390万元

5、最高限价: 人民币3893903.44元（投标报价不得超过采购项目最高限价金额，否则按无效投标处理）

6、采购需求：根据业主方要求对电子信息产业园数字化城管市政案件进行限期整改，具体详见竞争性磋商文件采购需求。

7、合同履行期限：合同签订后一年

8、本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一，符合条件的中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。

（三）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（四）单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（五）本项目特定资格要求：

1、供应商须具有有效期内的市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质；

2、拟派项目负责人须具有有效期内的市政公用工程二级（含）以上建造师资质及有效期内的安全B证；

3、投标人须具有有效期内的安全生产许可证。

## 三、获取采购文件

1、时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2、地点：供应商完成注册并办理CA证书后在“苏采云”系统下载本项目的采购文件

3、方式：登录“苏采云”系统自行下载

4、售价：免费

## 四、响应文件提交

截止时间：2025年10月24日14点00分

## 五、开启

时间：2025年10月24日14点00分

地点：“苏采云”系统“开标大厅”

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜：

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2、有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注泰州瑞恒项目管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3、本次磋商不收取投标保证金。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：泰州医药高新区（高港区）电子信息产业园

地    址：江苏省泰州市医药高新区药城大道鑫泰写字楼

联系方式：刘先生 18651160656

2.采购代理机构信息

名    称：泰州瑞恒项目管理有限公司

地    址：泰州市海陵区铁塔路20号南101室

联系方式：申先生 0523-89998558、17768712139

# 第二章  参加磋商供应商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

供应商须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 泰州医药高新区（高港区）电子信息产业园2025年度数字化城管市政案件整改工程 |
| 2 | 采购内容 | 泰州医药高新区（高港区）电子信息产业园2025年度数字化城管市政案件整改 |
| 3 | 服务期及服务地点 | 服务期：合同签订后一年 服务地点：泰州医药高新区（高港区）电子信息产业园 |
| 4 | 最高投标限价 | 最高限价：3893903.44元。 投标报价总价和单价均不得超过招标文件规定的最高限价，否则按无效投标文件处理。 |
| 5 | 合格投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 3.本项目的特定资格要求：详见竞争性磋商公告 4.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 5.本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 联合体投标 | R不接受，招标文件中有关联合体规定均不适用。 □接受 |
| 7 | 现场考察 | R不组织，自行考察;如投标人需自行考察,费用自理。 □组织，考察时间： 年月日时 集合地点： 联系人：联系电话： |
| 8 | 投标答疑会 | R不召开 口召开，召开时间：年月日时 召开地点： |
| 9 | 投标货币 | 人民币 |
| 10 | 合同方式 | R固定单价合同 £固定总价合同 □其他： |
| 11 | 投标保证金 | 依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。 |
| 12 | 投标文件有效期 | 60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标截止时间 | 时间：2025 年 10月24日 14 时 00 分 |
|  | 投标地点 | 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 14 | 开标时间和地点 | 时间：2025 年 10月24日 14 时 00 分 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 15 | 评标办法 | R综合评分法 £最低评标价法 |
| 16 | 定标办法 | 采购人根据评标委员会推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。 |
| 17 | 履约保证金 | □不提交，招标文件中有关履约保证金的规定均不适用 R提交 金额：成交价的10% 形式：保证保险、保函、电汇、转账、汇票、支票、本票等非现金形式 提交时间：收到成交通知书后签订合同前。 退还时间：项目竣工验收合格后无息退还。 |
| 18 | 签订合同 | 成交通知书发出之日起 30 日内 签订合同地点：泰州医药高新区（高港区）电子信息产业园 |
| 19 | 付款方式 | 合同期满,项目竣工验收合格并经审计后按审定价付清。 |
| 20 | 中标服务费 | 本次采购，招标代理费由成交供应商承担，招标代理费按“《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采【2024】20号）”文件收费标准收取（差额累进）。 |
| 21 | 其他 | 投标文件的制作要求 本次采购采用“苏采云”系统进行政府采购活动。 投标人如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照招标文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道188号（中国医药城会展交易中心W3馆西南角）泰州市公共资源交易中心一楼服务大厅CA办理窗口办理，电话：0523-81568158），根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn）中按要求制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-86897512、89182468。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“泰州市政府采购网”发布的更正公告。 |

- 总则

1、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所叙述项目的相关服务采购。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2满足本磋商文件其他实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

- 磋商文件的澄清及修改

在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

二、磋商响应文件的编制

1、响应文件编制要求

1.1磋商供应商提交的响应文件以及其与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

1.3响应文件构成

供应商应认真阅读和理解磋商文件，响应文件由供应商按要求参考给定格式如实填写(编写)，须有供应商(盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。且须保证所提供资料的真实性。

磋商供应商编写的响应文件应包括下列部分：

1.3.1响应函、报价一览表、投标报价明细表、第二轮磋商报价表(格式见附件)；

1.3.2法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(格式见附件)；

1.3.3资格证明文件：

(1)供应商营业执照(复印件加盖公章)；

(2)供应商近六个月中任意一个月份(不含磋商当月)的财务状况报告(资产负债表和利润表)或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

(3)供应商近六个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳税收的相关材料(提供相关主管部门证明或银行代扣证明)复印件(依法免税的供应商，应提供其依法免税的证明材料)；

(4)供应商近六个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料(提供相关主管部门证明或银行代扣证明)复印件；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(6)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(7)中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料。

1.3.4投标承诺书(格式见附件)；

1.3.5商务条款及服务要求偏离表；

1.3.6评标办法中加分项证明材料(含项目实施方案、售后服务等)；

1.3.7供应商认为需提交的其他证明材料（如有)。

备注:

(1)资格(资质)证明文件如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如资格(资质)证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

2、磋商响应报价表

2.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

2.2标的物

采购人需求的货物、服务等。

2.3有关费用处理

- 供应商报价是根据采购文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成采购文件规定的工作所涉及到的一切费用。

- 采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

- 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦响应结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为。

- 其它报价要求：本项目响应报价应包括为完成本项目发生的所有费用。

（5）采购文件未列明，而供应商认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

2.4报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

2.5磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

三、响应文件的递交

1、电子磋商响应文件的递交

1.1供应商应当按照规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.1提交响应文件截止时间

供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

2、响应文件的拒收

2.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件

3、响应文件的撤回和修改电子响应文件的撤回

3.1供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件。

3.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动

四、响应文件的解密与评审

1、响应文件解密

1.1供应商应当按照规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

2、磋商小组

2.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3、评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程中的的澄清

4.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的审查

5.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3未实质性响应磋商文件的情形

5.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

5.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

5.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

5.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

5.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

5.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

5.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

5.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5.3.9 本项目采购产品属于被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

5.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

5.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

5.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

5.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

6、磋商程序及评审方法和评审标准

6.1磋商程序

6.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

6.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。

6.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.2 评审方法和评审标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

6.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

6.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.3.3除本磋商文件第二章第7.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

6.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.3.1提供虚假材料谋取成交的。

1.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

1.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

1.3.4磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

1.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.3.7将政府采购合同转包的。

2、质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3、成交通知书

3.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

六、授予合同

1、签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、标的物的追加

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

3、落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

4、按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库[2023]7号）文件要求执行。

5、根据《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库[2020]123号要求，商品使用的塑料、纸质、木材等包装需达到环保要求。

# 第三章  合同条款及格式

合同条款（参考）

合同编号：

签约地点：                    签约时间：

| 采购人（甲方）： | 成交供应商（乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述项目及有关事项经协商一致意见，订立本合同。

第一条  项目概况

1.1项目名称：    。

1.2项目地点：                   。

第二条  承包范围及要求

2.1服务范围：    。

2.2服务期限： 年 月 日— 年 月 日。

2.3质量标准：合格。

第三条  合同文件构成

本合同与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）采购文件；

（3）技术标准与要求；

（4）图纸；

（5）投标文件；

（6）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

第四条  签约合同价、合同价格形式、工程结算办法与付款方式

4.1合同签订价：

4.2 付款方式：

合同期满,项目竣工验收合格并经审计后按审定价付清。

第五条  双方的权利和义务

5.1甲方的权利和义务

5.1.1甲方委派项目负责人：   ，联系方式：   ，代表甲方履行合同的权利和义务。

5.1.2甲方应负责提供施工现场、施工条件、基础资料。

5.1.3甲方应按合同约定向乙方及时支付合同价款。

5.1.4甲方有权按照施工进度计划检查项目进度情况。

5.1.5甲方有权拒绝乙方提供和使用的不合格材料或工程设备，并要求乙方立即进行更换。

5.1.6甲方有权要求乙方对未达到合同约定质量标准的工程返工。

5.1.7合同范围内的全部内容以及有关工作均已完成，竣工资料备齐，甲方及时组织竣工验收。

5.1.8甲方对竣工结算申请单有异议的，有权要求乙方进行修正和提供补充资料，乙方应提交修正后的竣工结算申请单。

5.1.9甲方应要求乙方按合同约定提供服务，并采购或使用符合要求的绿色建材及低挥发性有机化合物产品；强化施工现场监管，确保乙方落实绿色建筑及低挥发性有机化合物治理要求，使用符合《需求标准》的绿色建材；根据《需求标准》制定相应的履约验收标准，并与现行验收程序有效融合。

5.1.10甲方应组织对绿色建材、低挥发性有机化合物使用情况进行专项验收，形成专项验收报告并对验收结果负责。绿色建材、低挥发性有机化合物验收结果不合格的，竣工验收不得通过。

5.2乙方权利和义务

5.2.1乙方委派项目负责人：   ，联系方式：   ，代表乙方履行合同的权利和义务。负责现场所有申请单的收发处理和上报，对现场维修需了解情况和进行前期摸底，超过壹万元以上的维修单需将具体做法、乙方案、预算报维修工作群同意后才能施工，对申请单维修施工时，具体施工时间需提前一天报在维修工作群里，以便发包方、监理、跟踪审计及时现场查看。

5.2.2乙方应按照法律规定及合同约定组织完成项目施工，确保项目质量和安全，不进行转包及违法分包，并在保修期内承担相应的维修责任。

5.2.3乙方应采取施工安全文明措施和环境保护措施，做到安全文明施工，确保工程及人员、材料、设备和施工设施的安全，负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作，并承担由于施工安全文明措施和环境保护措施不当产生的一切经济赔偿责任及法律责任。乙方应为施工现场的全部人员和施工设施办理保险并支付保险费。在涉及施工区域需设置施工围挡，因施工区域没有设置围挡的发现一次罚款1000元。

5.2.4乙方按合同约定的项目内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和乙方法的完备性和安全可靠性负责。甲方对乙方提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除乙方根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

5.2.5项目质量标准必须符合现行国家和地方有关项目施工质量验收规范和标准的要求。项目质量未达到合同约定标准的，乙方必须返工直至项目质量达到合同约定的标准为止，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期损失。

5.2.6乙方在提出分项工程验收时，需提供完整的施工影像资料（彩色照片），涉及隐蔽工程做法的需要相应照片，达不到甲方要求时，不得进入验收及结算程序，乙方应承担由此产生的一切后果。

5.2.7乙方应在项目竣工验收合格后28天内向甲方提交竣工结算申请单2份，并提交完整的结算资料2份。

5.2.8乙方应编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并在项目竣工验收前向甲方移交竣工图四套及与其一致的电子稿、竣工内业资料三套。

5.2.9乙方应如期足额的支付施工人员工资，若乙方因拖欠施工人员工资导致施工人员阻工、滋事的，甲方有权直接从工程款中扣留相应金额用于解决乙方拖欠的施工人员工资。

5.2.10乙方必须自行处理好与其它乙方的关系和地方矛盾，如因此造成项目进度及质量不能满足要求，一切后果由乙方自负。

5.2.11承包范围中所涉及的内容、数量在实际施工中如有增减，乙方必须服从甲方安排。

5.2.12 乙方在施工过程中必须保证施工现场的安全及项目质量，如由乙方原因造成的安全和质量事故，全部责任及由此造成的费用由乙方独立承担。

5.2.13 乙方应严格按照设计文件和《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》的规定、低挥发性有机化合物治理要求以及相关建设项目标准进行施工。乙方应建立相应的施工管理体系和组织机构，确定绿色建筑和绿色建材及低挥发性有机化合物产品应用工作责任人。

5.2.14乙方对涉及使用《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》中的绿色建材，应当全部采购和使用符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》的绿色建材，并提供符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》相关指标要求的绿色建材检测报告或绿色建材产品认证证书。

5.2.15乙方对涉及使用涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，应采购执行国家和我省VOCs含量限制标准的产品，并提供符合要求的检测报告。

5.2.16乙方应建立绿色建材及低挥发性有机化合物产品进场专项台账，内容包括但不限于产品名称、规格型号、产品数量、进货单位、生产厂家、质量证明文件编号（包括绿色建材产品认证证书等证明性材料）、进场时间、进场复验报告等。

第六条  项目质量保修范围和内容

6.1质量保修期：

本项目的质量保修期为 6个月 ，质量保修期自项目竣工验收合格之日起计算。

质量保修范围为乙方工程承包范围和内容，因乙方原因造成的质量责任，由乙方负责保修。

6.2质量保修责任

6.2.1乙方应在接到保修通知之日起1天内派人保修。保修期内乙方不在约定期限内及时派人保修的，甲方可委托他人修理，相关费用从剩余合同价款内扣除。

6.2.2发生须紧急抢修事故，乙方接到通知后，应立即派员到达事故现场进行抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。

6.2.3在规定的工程合理使用期限内，乙方确保项目的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担全部赔偿责任。

6.2.4质量保修完成后，应交由甲方组织验收。

第七条  违约责任

7.1甲方不按合同约定支付合同价款，逾期支付的价款按中国人民银行同期贷款基准利率承担利息。

7.2因乙方原因延误合同工期，按延误合同工期的天数承担项目结算价的千分之一/天的逾期违约金，并承担工期延误给甲方造成的损失。

7.3质量达不到合同约定的标准，乙方须无条件负责返工，并承担返工费用，甲方有权要求乙方按项目结算价的10%承担违约金。如果返工仍达不到合同约定的标准，甲方有权终止合同，不再支付乙方工程款和一切费用，已付的工程款应予返还，并且由乙方赔偿由此造成的甲方的一切损失。

第八条  其他约定

8.1本项目所需的材料检测费用承担按现行的《江苏省建设工程费用定额》（2014）规定执行，材料样品检测不合格的，该检测费用由乙方承担，若由此造成工期延误，还应按7.2条规定承担工期延误的违约责任。

8.2项目结算审计核减率超过10%以上部分的审计费用由乙方承担。若政府相关职能部门对本项目进行复审，本项目最终结算执行政府相关职能部门的复审意见。项目结算文件经发承包双方签字确认的，作为项目结算的依据；未经对方同意，另一方不得对已生效的结算文件委托工程造价咨询企业重复审核。

8.3合同双方不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

第九条  争议解决

合同履行过程中发生争议的，双方可协商解决；协商不成时，任何一方均可向该项目所在地人民法院起诉。

第十条  合同效力

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式 四 份，甲方执 二 份，乙方执 二 份，具有同等法律效力。

甲方：  (盖章)                    乙方：  (盖章)

法定代表人：                        法定代表人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

经办人：                            经办人：

（签字）                            （签字）

# 第四章 采购需求

一、项目名称：泰州医药高新区（高港区）电子信息产业园2025年度数字化城管市政案件整改工程

二、最高限价：人民币3893903.44元

三、采购标的：根据业主方要求对电子信息产业园数字化城管市政案件进行限期整改。

四、商务要求

1、实施的时间和地点

合同履行期限内每次接到采购人的项目实施通知后，成交供应商需在1小时内联系采购人， 2小时内到达现场，并按照采购人及相关部门的要求，在规定时间内办理施工手续，实施维修养护。

2. 付款条件

合同期满,项目竣工验收合格并经审计后按审定价付清。

五、项目清单

| 项目名称：泰州医药高新区（高港区）电子信息产业园2025年度数字化城管市政案件整改工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |  |
| 1 | 拆除减速带 | 1.材质:人工拆除减速带,坑洞填补，装车弃置 | m | 100 | 32.59 | 3259 |  |
| 2 | 挖一般土方 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)挖三类土不装车 | m3 | 1025 | 6.90 | 7072.5 |  |
| 3 | 余方弃置 | 1.自卸汽车(载重＜8t)运土运距＜5km 2.反铲挖掘机(斗容量1.0m3)挖一二类土装车 | m3 | 2100 | 27.29 | 57309 |  |
| 4 | 余方弃置 | 1.自卸汽车(载重＜8t)运石碴运距＜5km 2.履带式液压挖掘机(斗容1m3)挖碴装车 | m3 | 2100 | 47.09 | 98889 |  |
| 5 | 路面积水抽水 | 路面排水、清扫，含水泵，发电机及运费 | 处 | 20 | 1462.90 | 29258 |  |
| 6 | 拆除侧、平（缘）石 | 拆除侧石(石质)，含基础，装车，弃置5km | m | 150 | 5.71 | 856.5 |  |
| 7 | 拆除车止石 | 拆除车止石，含基础，装车，弃置5km | 个 | 28 | 159.09 | 4454.52 |  |
| 8 | 拆除绿化隔离护栏 | 拆除隔离护栏，装车弃置5km，填补坑洞 | m | 45 | 12.55 | 564.75 |  |
| 9 | 拆除中央隔离护栏 | 拆除护栏，装车弃置5km，拆除底部固定螺栓，填补坑洞 | m | 50 | 12.30 | 615 |  |
| 10 | 拆除混凝土结构 | 人工拆除混凝土障碍物(无筋) | m3 | 40 | 89.86 | 3594.4 |  |
| 11 | 拆除基层 | 1.材质:按现场实际材质 2.部位:路基层 3.挖掘机装车外运5km，运距不调整，投标人根据自身情况报价 | m3 | 205 | 15.96 | 3271.8 |  |
| 12 | 拆除路面 | 1.机械拆除水泥混凝土路面 厚20cm以内 2.挖掘机装车外运5km，运距不调整，投标人根据自身情况报价 | m2 | 100 | 29.88 | 2988 |  |
| 13 | 拆除雨水篦 | 人工锯缝拆除雨水箅井座井篦及基础，装车弃置5km | 座 | 100 | 79.54 | 7954 |  |
| 14 | 拆除井盖 | 人工锯缝拆除检查井井座井盖及基础，装车弃置5km | 座 | 120 | 138.62 | 16634.4 |  |
| 15 | 拆除信号杆、指示牌 | 拆除信号杆、指示牌及基础，装车弃置5km | 根 | 50 | 357.01 | 17850.5 |  |
| 16 | 拆除道板砖人行道 | 机械拆除人行道(含结构层：人行道板+混凝土基础） | m2 | 500 | 23.27 | 11635 |  |
| 17 | 拆除花岗岩人行道 | HB30G混凝土构筑物(破碎道路混凝土路面) | m2 | 500 | 23.27 | 11635 |  |
| 18 | 铣刨路面 | 水泥混凝土路面凿毛(人工) | m2 | 1200 | 2.83 | 3396 |  |
| 19 | 方井井盖更换 | 更换球墨铸铁井框盖 | 套 | 30 | 190.47 | 5714.1 |  |
| 20 | 警示柱安装反光装置 | 安装反光装置 | 处 | 60 | 79.54 | 4772.4 |  |
| 21 | 回填方 | 槽，坑填土夯实（购土） | m3 | 800 | 29.88 | 23904 |  |
| 22 | 余方弃置 | 1.履带式液压挖掘机(斗容1m3)挖碴装车 2.自卸汽车(载重＜8t)运石碴运距＜5km | m3 | 225 | 47.09 | 10595.25 |  |
| 23 | 碎石 | 人工零散倒运、铺装碎石底层厚10cm， | m2 | 203.6 | 44.05 | 8968.58 |  |
| 24 | 透层、粘层 | 汽车式沥青喷洒机喷洒结合油喷油量0.8kg/m2 | m2 | 3200 | 4.75 | 15200 |  |
| 25 | 沥青混凝土 | 人工摊铺中粒式沥青混凝土路面厚6cm | m2 | 3200 | 75.05 | 240160 |  |
| 26 | 沥青混凝土 | 人工摊铺细粒式沥青混凝土路面厚4cm | m2 | 3200 | 65.69 | 210208 |  |
| 27 | 水泥混凝土 | 水泥砼路面草袋养生 水泥(C30非泵送预拌砼)路面厚24cm，含模板、锯缝、植筋、养生 | m2 | 3200 | 186.25 | 596000 |  |
| 28 | 回填方 | 1.路基6%石灰土 2.压实度满足设计要求 3.土方外购 | m3 | 1600 | 140.80 | 225280 |  |
| 29 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1.水泥含量:4.5 2.厚度:18cm | m2 | 3000 | 79.10 | 237300 |  |
| 30 | 人行道块料铺设 | 铺砌混凝土人行道板(砖) 规格(cm)20×10×6 | m2 | 100 | 193.42 | 19342 |  |
| 31 | 人行道块料铺设 | 铺砌花岗岩人行道板 | m2 | 100 | 404.92 | 40492 |  |
| 32 | 现浇混凝土人行道及进口坡 | 1.人行道整形碾压 2.人机配合铺装碎石底层厚10cm 3.(C20非泵送预拌砼)人行道厚15cm | m2 | 100 | 170.15 | 17015 |  |
| 33 | 绿化带隔离护栏 | 木扶手木栏杆制作安装 | m | 45 | 94.41 | 4248.45 |  |
| 35 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格:混凝土侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:27cm*12cm*80cm 3.:C20非泵送商品砼垫层 | m | 150 | 78.38 | 11757 |  |
| 36 | 安砌花岗岩侧石 | 1.安砌石质侧石(立缘石)长度50cm 2.人工铺装侧缘石混凝土垫层(C15砼20mm32.5坍落度35-50) | m | 150 | 117.23 | 17584.5 |  |
| 37 | 信号灯 | 1.检查更换车道信号灯 2.(C30非泵送预拌砼)钢筋基础 | 套 | 20 | 1266.06 | 25321.2 |  |
| 38 | 防撞隔离墩 | 石球更换，浇筑混凝土基础，铺装恢复 | 个 | 20 | 663.54 | 13270.8 |  |
| 39 | 警示柱 | 警示红白杆，浇筑混凝土基础，铺装恢复 | 根 | 60 | 170.31 | 10218.6 |  |
| 40 | 减速垄 | 加厚加重承重50吨减速带更换，含钻孔，12cm膨胀螺丝安装 | m | 80 | 142.66 | 11412.8 |  |
| 41 | 减速垄（不含材料） | 减速带更换，含钻孔，12cm膨胀螺丝安装，不含减速带 | m | 10 | 51.86 | 518.6 |  |
| 42 | 路名牌更换 | 1.路名牌安装 2.汽车式起重机提升质量10t | 块 | 10 | 1477.45 | 14774.5 |  |
| 43 | 石质栏杆 | 石质雕刻栏杆拆除、装车弃置，安装新石质栏杆，周边修补铺装 | m | 25 | 1075.44 | 26886 |  |
| 44 | 疏通管道 | 1.联合疏通车疏通管道 软泥 适用管径Φ400～Φ600 2.管道检测 适用范围 电视检测Φ600以内 3.淤泥装车弃置 | m | 2500 | 36.41 | 91025 |  |
| 45 | 疏通管道 | 1.联合疏通车疏通管道 软泥 适用管径Φ400～Φ600 2.管道检测 适用范围 电视检测Φ600以内 3.淤泥装车弃置 | m | 2600 | 31.34 | 81484 |  |
| 46 | 球磨铸铁检查井井盖 | 井座抬升防沉降井盖更换 | 座 | 18 | 742.88 | 13371.84 |  |
| 47 | 混凝土井盖 | 更换检查重型钢筋混凝土井盖 | 座 | 8 | 503.45 | 4027.6 |  |
| 48 | 管道非开挖修复 | 管道存在部分错口、腐蚀等结构缺陷，拟采用点状原位固化进行修复，内衬材料可以采用玻璃纤维、树脂等。d400局部内衬管壁厚取值为t=4mm。待修管道需堵水、抽水，管道底有沉积物的，在清洗管道施工时应确保管道上下游堵水完好，采用管道清洗器进行管道清洗并及时清理管内壁污垢，使内侧管壁无杂质 | 处 | 30 | 2886.09 | 86582.7 |  |
| 49 | 管道非开挖修复 | 管道存在部分错口、腐蚀等结构缺陷，拟采用点状原位固化进行修复，内衬材料可以采用玻璃纤维、树脂等。d600局部内衬管壁厚取值为t=6mm。待修管道需堵水、抽水，管道底有沉积物的，在清洗管道施工时应确保管道上下游堵水完好，采用管道清洗器进行管道清洗并及时清理管内壁污垢，使内侧管壁无杂质 | 处 | 20 | 3463.31 | 69266.2 |  |
| 50 | 管道非开挖修复 | 管道存在部分错口、腐蚀等结构缺陷，拟采用点状原位固化进行修复，内衬材料可以采用玻璃纤维、树脂等。d800局部内衬管壁厚取值为t=6mm。待修管道需堵水、抽水，管道底有沉积物的，在清洗管道施工时应确保管道上下游堵水完好，采用管道清洗器进行管道清洗并及时清理管内壁污垢，使内侧管壁无杂质 | 处 | 20 | 4040.53 | 80810.6 |  |
| 51 | 封堵气囊 | 人工气囊堵管口 气囊堵管口Φ400～Φ800 | 处 | 30 | 1850 | 55500 |  |
| 52 | 封堵气囊 | 潜水员潜水堵管口 气囊堵管口Φ400～Φ800 | 处 | 20 | 2460 | 49200 |  |
| 53 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:碎石垫层100mm，砼包裹120° 2.管座材质:钢筋混凝土Ⅱ级管雨水管 3.规格:DN800 4.铺设深度:3.5米以内 5.管道检验及试验要求:闭水试验 6.每隔20m设置3cm宽伸缩缝，缝内填充聚乙烯发泡板，嵌缝表面釆用聚氨酯密封膏 | m | 150 | 1149.84 | 172476 |  |
| 54 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:碎石垫层100mm，砼包裹120° 2.管座材质:钢筋混凝土Ⅱ级管雨水管 3.规格:DN1000 4.铺设深度:3.5米以内 5.管道检验及试验要求:闭水试验 6.每隔20m设置3cm宽伸缩缝，缝内填充聚乙烯发泡板，嵌缝表面釆用聚氨酯密封膏 | m | 150 | 1892.18 | 283827 |  |
| 55 | 铸铁管 | 1.垫层、基础材质及厚度:150mm厚砂垫层 2.材质及规格:球墨铸铁管防腐要求详见图纸 3.规格:DN600 4.铺设深度:3米以内 5.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 210 | 1011.12 | 212335.2 |  |
| 56 | 铸铁管 | 1.材质及规格:球墨铸铁管防腐要求详见图纸 2.规格:DN300 3.铺设深度:3米以内 4.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 150 | 350.36 | 52554 |  |
| 57 | 铸铁管 | 1.材质及规格:球墨铸铁管防腐要求详见图纸 2.规格:DN400 3.铺设深度:3米以内 4.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 206 | 513.59 | 105799.54 |  |
| 58 | 混凝土井 | Φ1250钢筋混凝土雨水检查井（落底式），包含包塑铁爬梯和防坠网。井深3m内，具体详见图集苏S01-2021第167页。五防球墨铸铁井盖(D400)及井座 | 座 | 15 | 9086.32 | 136294.8 |  |
| 59 | 混凝土井 | Φ1500钢筋混凝土雨水检查井（落底式），包含包塑铁爬梯和防坠网。井深3m内，具体详见图集苏S01-2021第171页。五防球墨铸铁井盖(D400)及井座 | 座 | 15 | 10722.26 | 160833.9 |  |
| 60 | 雨水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:双篦雨水口（铸铁篦盖座） 具体详见图集苏S01-2021第293页 | 座 | 15 | 1366.26 | 20493.9 |  |
| 61 | 雨水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:单篦雨水口（铸铁篦盖座） 具体详见图集苏S01-2021第292页 | 座 | 8 | 594.17 | 4753.36 |  |
| 62 | 混凝土井 | Φ1000钢筋混凝土污水井，包含包塑铁爬梯和防坠网。井深2.5m内，具体详见图集苏S01-2021第223页。五防球墨铸铁井盖(D400)及井座 | 座 | 5 | 7037.13 | 35185.65 |  |
| 63 | 清疏两用车 | 清疏两用车疏通管道，人工另计 | 台班 | 10 | 1484.99 | 14849.9 |  |
| 64 | 柴油发电机组 | 30KW柴油发电机组发电，人工另计 | 台班 | 10 | 1281.28 | 12812.8 |  |
| 65 | 潜水泵 | 潜水泵翻水 | 台班 | 10 | 119.44 | 1194.4 |  |
| 66 | 污水泵 | 污水泵翻水 | 台班 | 10 | 288.24 | 2882.4 |  |
| 67 | 中型工程车 | 中型工程车调运设备、材料、人员 | 台班 | 10 | 760.6 | 7606 |  |
| 68 | 8T自卸汽车 | 8T自卸汽车外运弃置 | 台班 | 10 | 814.2 | 8142 |  |
| 69 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆（挖机或沥青摊铺机） | 次 | 3 | 5000 | 15000 |  |
| 70 | 施工护栏（水马） | 水马围挡施工 | m | 100 | 57.67 | 5767 |  |
| 71 | 施工护栏（标准围挡） | 泰州市标准围挡施工 | m | 100 | 210 | 21000 |  |
| 72 | 零散人工 | 零散人工施工 | 工日 | 10 | 220 | 2200 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  | 3893903.44 |  |

注：1.报价单价不得高于最高限价单价，否则按无效投标响应文件处理。

2.本项目投标报价总价不得高于最高限价，否则按无效投标响应文件处理。

3.本次投标报价应包括在本项目合同期内所需要全部费用，包括但不限于所需要的人工费、材料费、施工机具使用费、保险费、运输费、管理费、利润、措施项目费（含单价措施项目费和总价措施项目费）、其它项目费、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用以及采购文件约定的其他等各项费用。投标人自行勘察现场，要求务必认真、仔细阅读合同条款，谨慎报价，严禁恶意竞争低价中标，一经中标，采购人将严格按照合同条款执行。

4.如投标报价时总价与单价金额不符，以单价金额为准。

5.维修最终数量以实际数量为准。

# 第五章  评审方法和评审标准

该项目评标由评标委员会依据采购文件的有关规定进行。评标委员会由采购人和有关专家组成，人数为三人（含）以上的单数。经评标委员会初步确认为无效的响应文件不参加详细评审，经初步评审合格的响应文件依据采购文件的规定按下列评标标准和方法进行评审。

一、评标总则：

根据各投标单位提供的所有资料进行评比打分。

二、评标步骤：

（1）专家审阅：评标委员会成员阅读采购文件，审查供应商提供的有关响应文件。

（2）专家打分：评标委员会成员按本评标办法的打分标准进行打分。（分值保留两位小数）。

三、评标分值设置：

| 评分项 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 10分 | 满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的报价）×10分。 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 商务部分（40分） |  |  |
| 拟派项目 组成员 | 28分 | 1.项目负责人（8分） （1）具有工程类中级及以上职称的得4分； （2）具备本科及以上文凭的得4分； 本小项最高得8分。 以提供相关证书原件扫描件和投标人为其缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料原件扫描件并加盖公章作为得分依据，否则此项不得分，如职称证书不能体现专业的，须提供职称评审表。 2.项目组技术人员（20分） （1）具有市政公用工程二级（含）以上建造师资质的，每有1人得4分，本小项最高得8分； （2）具有工程类中级及以上职称，每有1人得4分，本小项最高得8分； （3）具有安全员C证的，每有1人得4分，本小项最高得4分。 以提供相关证书原件扫描件和投标人为其缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料原件扫描件并加盖公章作为得分依据，否则此项不得分，如职称证书不能体现专业的，须提供职称评审表 |
| 业绩 | 12分 | 2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似零星设施维修养护项目的，有1个得4分，本项最高12分。 以合同原件扫描件并加盖公章作为得分依据，若合同中未体现项目服务内容的，应提供原甲方出具的加盖公章的情况说明作为得分依据，否则不得分。 |
| 技术部分（50分） |  |  |
| 技术部分 | 50分 | 1. 对项目的需求理解与分析（10分）： 能全面理解并准确分析该项目的需求及目的，对本项目的关键点、重点、难点分析清晰准确，并给出合理化建议的得10分；能理解并准确分析该项目的需求及目的，对本项目的关键点、重点、难点分析准确，并给出一定的建议的得7分；能基本理解分析该项目的需求及目的，对本项目的关键点、重点、难点进行分析，并给出建议的得4分；不提供不得分。 |
|  |  | 2. 实施方案（8分）： 实施方案完整，科学性及合理性高，技术措施切实可行、完全符合采购需求的得8分；实施方案较完整，科学性及合理性较高，技术措施可行、符合采购需求的得5分；实施方案基本完整，具有一定的科学性及合理性，技术措施基本符合采购需求的得3分；不提供不得分。 |
|  |  | 3. 质量控制措施（8分）： 措施科学合理、可行性及针对性强的得8分；措施较科学合理，可行性及针对性较强的得5分；措施基本合理、可行性及针对性一般的得3分；未提供不得分。 |
|  |  | 4. 安全文明和现场环境保障措施（8分）： 措施科学合理、可行性强，质量保证体系的针对性强的得8分；措施合理、可行性较强，质量保证体系的针对性一般的得5分；措施基本合理、可行性及针对性一般的得3分；未提供不得分。 |
|  |  | 5. 拟投入的机械设备（8分）： 拟投入的机械设备充足、合理，完全满足采购需求的得8分；拟投入的机械设备较充足，较合理的得5分；拟投入的机械设备基本满足要求的得3分；未提供不得分。 |
|  |  | 6. 应急方案（8分）： 应急方案合理，可操作性强的得8分；应急方案较合理，可操作性较强的得5分；应急方案基本合理，具有一定的可操作性的得3分；未提供不得分。 |

特别提醒：供应商如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作无效响应处理，该不良行为予以公示。

四、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术方案优劣顺序推荐。

五、采购人按采购文件规定的定标办法确定供应商。供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为供应商，依次类推，或选择重新组织采购。

六、本办法未尽事宜，经评标专家集体通过后，形成书面材料，作为本评标办法的补充条款，并按本评标办法及补充条款评标。

# 第六章  响应文件的组成和格式

（响应文件制作软件中响应文件格式可修改部分以采购文件提供的格式为准）

竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称：          （加盖CA电子公章）

联系人及电话：

日        期：

目  录

1、响应函（格式）

2、报价一览表、投标报价明细表

3、第二轮磋商报价表（附投标报价明细表）

4、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式）

5、供应商营业执照

6、供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（至少包含资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

7、供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件（依法免税的供应商，应提供其依法免税的证明材料）

8、供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

9、供应商3年内无重大违法记录声明

10、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）

11、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明资料（必需具备其中之一）

12、投标承诺书（格式）：

13、商务及服务条款偏离表

14、评标办法中加分项证明材料（含项目实施方案、售后服务等）

15、供应商认为需提交的其他证明材料（如有）

1、磋商响应函（格式）

致：泰州瑞恒项目管理有限公司

根据贵方为   （项 目 名 称）   项目编号为：          号磋商文件，正式授权下述签字人__________(姓名和职务)代表我方___________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）按磋商文件规定的各项要求，向    采购单位名称     提供所需相关服务。

（2）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

（3）我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（4）我们同意从规定的响应文件开启之日起遵循本响应文件，并在规定的有效期期满之前均具有约束力。

（5）如果在响应文件开启后规定的有效期内撤回响应文件或项目成交公告公示后拒绝签订合同，由此给采购人造成损失的，我方将承担赔偿责任。

（6）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

（7）一旦我方接到成交通知书，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于规定的时间完成本项目，交付买方验收。保证不将项目全部或者部分转包给第三方。

（8）我们郑重声明：本单位未为此次项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（9）遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

（10）与本次磋商有关的正式通讯地址为：

供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日      期：         年    月    日

单位地址：

单位开户银行及账户：

传    真：                  电    话：

2、磋商报价表

本次为首次报价                     货币单位：人民币元

项目编号：项目编号

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

投标报价明细表

| 项目名称：泰州医药高新区（高港区）电子信息产业园2025年度数字化城管市政案件整改工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |  |
| 1 | 拆除减速带 | 1.材质:人工拆除减速带,坑洞填补，装车弃置 | m | 100 |  |  |  |
| 2 | 挖一般土方 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)挖三类土不装车 | m3 | 1025 |  |  |  |
| 3 | 余方弃置 | 1.自卸汽车(载重＜8t)运土运距＜5km 2.反铲挖掘机(斗容量1.0m3)挖一二类土装车 | m3 | 2100 |  |  |  |
| 4 | 余方弃置 | 1.自卸汽车(载重＜8t)运石碴运距＜5km 2.履带式液压挖掘机(斗容1m3)挖碴装车 | m3 | 2100 |  |  |  |
| 5 | 路面积水抽水 | 路面排水、清扫，含水泵，发电机及运费 | 处 | 20 |  |  |  |
| 6 | 拆除侧、平（缘）石 | 拆除侧石(石质)，含基础，装车，弃置5km | m | 150 |  |  |  |
| 7 | 拆除车止石 | 拆除车止石，含基础，装车，弃置5km | 个 | 28 |  |  |  |
| 8 | 拆除绿化隔离护栏 | 拆除隔离护栏，装车弃置5km，填补坑洞 | m | 45 |  |  |  |
| 9 | 拆除中央隔离护栏 | 拆除护栏，装车弃置5km，拆除底部固定螺栓，填补坑洞 | m | 50 |  |  |  |
| 10 | 拆除混凝土结构 | 人工拆除混凝土障碍物(无筋) | m3 | 40 |  |  |  |
| 11 | 拆除基层 | 1.材质:按现场实际材质 2.部位:路基层 3.挖掘机装车外运5km，运距不调整，投标人根据自身情况报价 | m3 | 205 |  |  |  |
| 12 | 拆除路面 | 1.机械拆除水泥混凝土路面 厚20cm以内 2.挖掘机装车外运5km，运距不调整，投标人根据自身情况报价 | m2 | 100 |  |  |  |
| 13 | 拆除雨水篦 | 人工锯缝拆除雨水箅井座井篦及基础，装车弃置5km | 座 | 100 |  |  |  |
| 14 | 拆除井盖 | 人工锯缝拆除检查井井座井盖及基础，装车弃置5km | 座 | 120 |  |  |  |
| 15 | 拆除信号杆、指示牌 | 拆除信号杆、指示牌及基础，装车弃置5km | 根 | 50 |  |  |  |
| 16 | 拆除道板砖人行道 | 机械拆除人行道(含结构层：人行道板+混凝土基础） | m2 | 500 |  |  |  |
| 17 | 拆除花岗岩人行道 | HB30G混凝土构筑物(破碎道路混凝土路面) | m2 | 500 |  |  |  |
| 18 | 铣刨路面 | 水泥混凝土路面凿毛(人工) | m2 | 1200 |  |  |  |
| 19 | 方井井盖更换 | 更换球墨铸铁井框盖 | 套 | 30 |  |  |  |
| 20 | 警示柱安装反光装置 | 安装反光装置 | 处 | 60 |  |  |  |
| 21 | 回填方 | 槽，坑填土夯实（购土） | m3 | 800 |  |  |  |
| 22 | 余方弃置 | 1.履带式液压挖掘机(斗容1m3)挖碴装车 2.自卸汽车(载重＜8t)运石碴运距＜5km | m3 | 225 |  |  |  |
| 23 | 碎石 | 人工零散倒运、铺装碎石底层厚10cm， | m2 | 203.6 |  |  |  |
| 24 | 透层、粘层 | 汽车式沥青喷洒机喷洒结合油喷油量0.8kg/m2 | m2 | 3200 |  |  |  |
| 25 | 沥青混凝土 | 人工摊铺中粒式沥青混凝土路面厚6cm | m2 | 3200 |  |  |  |
| 26 | 沥青混凝土 | 人工摊铺细粒式沥青混凝土路面厚4cm | m2 | 3200 |  |  |  |
| 27 | 水泥混凝土 | 水泥砼路面草袋养生 水泥(C30非泵送预拌砼)路面厚24cm，含模板、锯缝、植筋、养生 | m2 | 3200 |  |  |  |
| 28 | 回填方 | 1.路基6%石灰土 2.压实度满足设计要求 3.土方外购 | m3 | 1600 |  |  |  |
| 29 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1.水泥含量:4.5 2.厚度:18cm | m2 | 3000 |  |  |  |
| 30 | 人行道块料铺设 | 铺砌混凝土人行道板(砖) 规格(cm)20×10×6 | m2 | 100 |  |  |  |
| 31 | 人行道块料铺设 | 铺砌花岗岩人行道板 | m2 | 100 |  |  |  |
| 32 | 现浇混凝土人行道及进口坡 | 1.人行道整形碾压 2.人机配合铺装碎石底层厚10cm 3.(C20非泵送预拌砼)人行道厚15cm | m2 | 100 |  |  |  |
| 33 | 绿化带隔离护栏 | 木扶手木栏杆制作安装 | m | 45 |  |  |  |
| 35 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格:混凝土侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:27cm*12cm*80cm 3.:C20非泵送商品砼垫层 | m | 150 |  |  |  |
| 36 | 安砌花岗岩侧石 | 1.安砌石质侧石(立缘石)长度50cm 2.人工铺装侧缘石混凝土垫层(C15砼20mm32.5坍落度35-50) | m | 150 |  |  |  |
| 37 | 信号灯 | 1.检查更换车道信号灯 2.(C30非泵送预拌砼)钢筋基础 | 套 | 20 |  |  |  |
| 38 | 防撞隔离墩 | 石球更换，浇筑混凝土基础，铺装恢复 | 个 | 20 |  |  |  |
| 39 | 警示柱 | 警示红白杆，浇筑混凝土基础，铺装恢复 | 根 | 60 |  |  |  |
| 40 | 减速垄 | 加厚加重承重50吨减速带更换，含钻孔，12cm膨胀螺丝安装 | m | 80 |  |  |  |
| 41 | 减速垄（不含材料） | 减速带更换，含钻孔，12cm膨胀螺丝安装，不含减速带 | m | 10 |  |  |  |
| 42 | 路名牌更换 | 1.路名牌安装 2.汽车式起重机提升质量10t | 块 | 10 |  |  |  |
| 43 | 石质栏杆 | 石质雕刻栏杆拆除、装车弃置，安装新石质栏杆，周边修补铺装 | m | 25 |  |  |  |
| 44 | 疏通管道 | 1.联合疏通车疏通管道 软泥 适用管径Φ400～Φ600 2.管道检测 适用范围 电视检测Φ600以内 3.淤泥装车弃置 | m | 2500 |  |  |  |
| 45 | 疏通管道 | 1.联合疏通车疏通管道 软泥 适用管径Φ400～Φ600 2.管道检测 适用范围 电视检测Φ600以内 3.淤泥装车弃置 | m | 2600 |  |  |  |
| 46 | 球磨铸铁检查井井盖 | 井座抬升防沉降井盖更换 | 座 | 18 |  |  |  |
| 47 | 混凝土井盖 | 更换检查重型钢筋混凝土井盖 | 座 | 8 |  |  |  |
| 48 | 管道非开挖修复 | 管道存在部分错口、腐蚀等结构缺陷，拟采用点状原位固化进行修复，内衬材料可以采用玻璃纤维、树脂等。d400局部内衬管壁厚取值为t=4mm。待修管道需堵水、抽水，管道底有沉积物的，在清洗管道施工时应确保管道上下游堵水完好，采用管道清洗器进行管道清洗并及时清理管内壁污垢，使内侧管壁无杂质 | 处 | 30 |  |  |  |
| 49 | 管道非开挖修复 | 管道存在部分错口、腐蚀等结构缺陷，拟采用点状原位固化进行修复，内衬材料可以采用玻璃纤维、树脂等。d600局部内衬管壁厚取值为t=6mm。待修管道需堵水、抽水，管道底有沉积物的，在清洗管道施工时应确保管道上下游堵水完好，采用管道清洗器进行管道清洗并及时清理管内壁污垢，使内侧管壁无杂质 | 处 | 20 |  |  |  |
| 50 | 管道非开挖修复 | 管道存在部分错口、腐蚀等结构缺陷，拟采用点状原位固化进行修复，内衬材料可以采用玻璃纤维、树脂等。d800局部内衬管壁厚取值为t=6mm。待修管道需堵水、抽水，管道底有沉积物的，在清洗管道施工时应确保管道上下游堵水完好，采用管道清洗器进行管道清洗并及时清理管内壁污垢，使内侧管壁无杂质 | 处 | 20 |  |  |  |
| 51 | 封堵气囊 | 人工气囊堵管口 气囊堵管口Φ400～Φ800 | 处 | 30 |  |  |  |
| 52 | 封堵气囊 | 潜水员潜水堵管口 气囊堵管口Φ400～Φ800 | 处 | 20 |  |  |  |
| 53 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:碎石垫层100mm，砼包裹120° 2.管座材质:钢筋混凝土Ⅱ级管雨水管 3.规格:DN800 4.铺设深度:3.5米以内 5.管道检验及试验要求:闭水试验 6.每隔20m设置3cm宽伸缩缝，缝内填充聚乙烯发泡板，嵌缝表面釆用聚氨酯密封膏 | m | 150 |  |  |  |
| 54 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:碎石垫层100mm，砼包裹120° 2.管座材质:钢筋混凝土Ⅱ级管雨水管 3.规格:DN1000 4.铺设深度:3.5米以内 5.管道检验及试验要求:闭水试验 6.每隔20m设置3cm宽伸缩缝，缝内填充聚乙烯发泡板，嵌缝表面釆用聚氨酯密封膏 | m | 150 |  |  |  |
| 55 | 铸铁管 | 1.垫层、基础材质及厚度:150mm厚砂垫层 2.材质及规格:球墨铸铁管防腐要求详见图纸 3.规格:DN600 4.铺设深度:3米以内 5.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 210 |  |  |  |
| 56 | 铸铁管 | 1.材质及规格:球墨铸铁管防腐要求详见图纸 2.规格:DN300 3.铺设深度:3米以内 4.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 150 |  |  |  |
| 57 | 铸铁管 | 1.材质及规格:球墨铸铁管防腐要求详见图纸 2.规格:DN400 3.铺设深度:3米以内 4.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 206 |  |  |  |
| 58 | 混凝土井 | Φ1250钢筋混凝土雨水检查井（落底式），包含包塑铁爬梯和防坠网。井深3m内，具体详见图集苏S01-2021第167页。五防球墨铸铁井盖(D400)及井座 | 座 | 15 |  |  |  |
| 59 | 混凝土井 | Φ1500钢筋混凝土雨水检查井（落底式），包含包塑铁爬梯和防坠网。井深3m内，具体详见图集苏S01-2021第171页。五防球墨铸铁井盖(D400)及井座 | 座 | 15 |  |  |  |
| 60 | 雨水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:双篦雨水口（铸铁篦盖座） 具体详见图集苏S01-2021第293页 | 座 | 15 |  |  |  |
| 61 | 雨水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:单篦雨水口（铸铁篦盖座） 具体详见图集苏S01-2021第292页 | 座 | 8 |  |  |  |
| 62 | 混凝土井 | Φ1000钢筋混凝土污水井，包含包塑铁爬梯和防坠网。井深2.5m内，具体详见图集苏S01-2021第223页。五防球墨铸铁井盖(D400)及井座 | 座 | 5 |  |  |  |
| 63 | 清疏两用车 | 清疏两用车疏通管道，人工另计 | 台班 | 10 |  |  |  |
| 64 | 柴油发电机组 | 30KW柴油发电机组发电，人工另计 | 台班 | 10 |  |  |  |
| 65 | 潜水泵 | 潜水泵翻水 | 台班 | 10 |  |  |  |
| 66 | 污水泵 | 污水泵翻水 | 台班 | 10 |  |  |  |
| 67 | 中型工程车 | 中型工程车调运设备、材料、人员 | 台班 | 10 |  |  |  |
| 68 | 8T自卸汽车 | 8T自卸汽车外运弃置 | 台班 | 10 |  |  |  |
| 69 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆（挖机或沥青摊铺机） | 次 | 3 |  |  |  |
| 70 | 施工护栏（水马） | 水马围挡施工 | m | 100 |  |  |  |
| 71 | 施工护栏（标准围挡） | 泰州市标准围挡施工 | m | 100 |  |  |  |
| 72 | 零散人工 | 零散人工施工 | 工日 | 10 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

3、第    轮磋商报价表

项目编号：                                         货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

投标报价明细表

| 项目名称：泰州医药高新区（高港区）电子信息产业园2025年度数字化城管市政案件整改工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价 （元） |  |
| 1 | 拆除减速带 | 1.材质:人工拆除减速带,坑洞填补，装车弃置 | m | 100 |  |  |  |
| 2 | 挖一般土方 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)挖三类土不装车 | m3 | 1025 |  |  |  |
| 3 | 余方弃置 | 1.自卸汽车(载重＜8t)运土运距＜5km 2.反铲挖掘机(斗容量1.0m3)挖一二类土装车 | m3 | 2100 |  |  |  |
| 4 | 余方弃置 | 1.自卸汽车(载重＜8t)运石碴运距＜5km 2.履带式液压挖掘机(斗容1m3)挖碴装车 | m3 | 2100 |  |  |  |
| 5 | 路面积水抽水 | 路面排水、清扫，含水泵，发电机及运费 | 处 | 20 |  |  |  |
| 6 | 拆除侧、平（缘）石 | 拆除侧石(石质)，含基础，装车，弃置5km | m | 150 |  |  |  |
| 7 | 拆除车止石 | 拆除车止石，含基础，装车，弃置5km | 个 | 28 |  |  |  |
| 8 | 拆除绿化隔离护栏 | 拆除隔离护栏，装车弃置5km，填补坑洞 | m | 45 |  |  |  |
| 9 | 拆除中央隔离护栏 | 拆除护栏，装车弃置5km，拆除底部固定螺栓，填补坑洞 | m | 50 |  |  |  |
| 10 | 拆除混凝土结构 | 人工拆除混凝土障碍物(无筋) | m3 | 40 |  |  |  |
| 11 | 拆除基层 | 1.材质:按现场实际材质 2.部位:路基层 3.挖掘机装车外运5km，运距不调整，投标人根据自身情况报价 | m3 | 205 |  |  |  |
| 12 | 拆除路面 | 1.机械拆除水泥混凝土路面 厚20cm以内 2.挖掘机装车外运5km，运距不调整，投标人根据自身情况报价 | m2 | 100 |  |  |  |
| 13 | 拆除雨水篦 | 人工锯缝拆除雨水箅井座井篦及基础，装车弃置5km | 座 | 100 |  |  |  |
| 14 | 拆除井盖 | 人工锯缝拆除检查井井座井盖及基础，装车弃置5km | 座 | 120 |  |  |  |
| 15 | 拆除信号杆、指示牌 | 拆除信号杆、指示牌及基础，装车弃置5km | 根 | 50 |  |  |  |
| 16 | 拆除道板砖人行道 | 机械拆除人行道(含结构层：人行道板+混凝土基础） | m2 | 500 |  |  |  |
| 17 | 拆除花岗岩人行道 | HB30G混凝土构筑物(破碎道路混凝土路面) | m2 | 500 |  |  |  |
| 18 | 铣刨路面 | 水泥混凝土路面凿毛(人工) | m2 | 1200 |  |  |  |
| 19 | 方井井盖更换 | 更换球墨铸铁井框盖 | 套 | 30 |  |  |  |
| 20 | 警示柱安装反光装置 | 安装反光装置 | 处 | 60 |  |  |  |
| 21 | 回填方 | 槽，坑填土夯实（购土） | m3 | 800 |  |  |  |
| 22 | 余方弃置 | 1.履带式液压挖掘机(斗容1m3)挖碴装车 2.自卸汽车(载重＜8t)运石碴运距＜5km | m3 | 225 |  |  |  |
| 23 | 碎石 | 人工零散倒运、铺装碎石底层厚10cm， | m2 | 203.6 |  |  |  |
| 24 | 透层、粘层 | 汽车式沥青喷洒机喷洒结合油喷油量0.8kg/m2 | m2 | 3200 |  |  |  |
| 25 | 沥青混凝土 | 人工摊铺中粒式沥青混凝土路面厚6cm | m2 | 3200 |  |  |  |
| 26 | 沥青混凝土 | 人工摊铺细粒式沥青混凝土路面厚4cm | m2 | 3200 |  |  |  |
| 27 | 水泥混凝土 | 水泥砼路面草袋养生 水泥(C30非泵送预拌砼)路面厚24cm，含模板、锯缝、植筋、养生 | m2 | 3200 |  |  |  |
| 28 | 回填方 | 1.路基6%石灰土 2.压实度满足设计要求 3.土方外购 | m3 | 1600 |  |  |  |
| 29 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1.水泥含量:4.5 2.厚度:18cm | m2 | 3000 |  |  |  |
| 30 | 人行道块料铺设 | 铺砌混凝土人行道板(砖) 规格(cm)20×10×6 | m2 | 100 |  |  |  |
| 31 | 人行道块料铺设 | 铺砌花岗岩人行道板 | m2 | 100 |  |  |  |
| 32 | 现浇混凝土人行道及进口坡 | 1.人行道整形碾压 2.人机配合铺装碎石底层厚10cm 3.(C20非泵送预拌砼)人行道厚15cm | m2 | 100 |  |  |  |
| 33 | 绿化带隔离护栏 | 木扶手木栏杆制作安装 | m | 45 |  |  |  |
| 35 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格:混凝土侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:27cm*12cm*80cm 3.:C20非泵送商品砼垫层 | m | 150 |  |  |  |
| 36 | 安砌花岗岩侧石 | 1.安砌石质侧石(立缘石)长度50cm 2.人工铺装侧缘石混凝土垫层(C15砼20mm32.5坍落度35-50) | m | 150 |  |  |  |
| 37 | 信号灯 | 1.检查更换车道信号灯 2.(C30非泵送预拌砼)钢筋基础 | 套 | 20 |  |  |  |
| 38 | 防撞隔离墩 | 石球更换，浇筑混凝土基础，铺装恢复 | 个 | 20 |  |  |  |
| 39 | 警示柱 | 警示红白杆，浇筑混凝土基础，铺装恢复 | 根 | 60 |  |  |  |
| 40 | 减速垄 | 加厚加重承重50吨减速带更换，含钻孔，12cm膨胀螺丝安装 | m | 80 |  |  |  |
| 41 | 减速垄（不含材料） | 减速带更换，含钻孔，12cm膨胀螺丝安装，不含减速带 | m | 10 |  |  |  |
| 42 | 路名牌更换 | 1.路名牌安装 2.汽车式起重机提升质量10t | 块 | 10 |  |  |  |
| 43 | 石质栏杆 | 石质雕刻栏杆拆除、装车弃置，安装新石质栏杆，周边修补铺装 | m | 25 |  |  |  |
| 44 | 疏通管道 | 1.联合疏通车疏通管道 软泥 适用管径Φ400～Φ600 2.管道检测 适用范围 电视检测Φ600以内 3.淤泥装车弃置 | m | 2500 |  |  |  |
| 45 | 疏通管道 | 1.联合疏通车疏通管道 软泥 适用管径Φ400～Φ600 2.管道检测 适用范围 电视检测Φ600以内 3.淤泥装车弃置 | m | 2600 |  |  |  |
| 46 | 球磨铸铁检查井井盖 | 井座抬升防沉降井盖更换 | 座 | 18 |  |  |  |
| 47 | 混凝土井盖 | 更换检查重型钢筋混凝土井盖 | 座 | 8 |  |  |  |
| 48 | 管道非开挖修复 | 管道存在部分错口、腐蚀等结构缺陷，拟采用点状原位固化进行修复，内衬材料可以采用玻璃纤维、树脂等。d400局部内衬管壁厚取值为t=4mm。待修管道需堵水、抽水，管道底有沉积物的，在清洗管道施工时应确保管道上下游堵水完好，采用管道清洗器进行管道清洗并及时清理管内壁污垢，使内侧管壁无杂质 | 处 | 30 |  |  |  |
| 49 | 管道非开挖修复 | 管道存在部分错口、腐蚀等结构缺陷，拟采用点状原位固化进行修复，内衬材料可以采用玻璃纤维、树脂等。d600局部内衬管壁厚取值为t=6mm。待修管道需堵水、抽水，管道底有沉积物的，在清洗管道施工时应确保管道上下游堵水完好，采用管道清洗器进行管道清洗并及时清理管内壁污垢，使内侧管壁无杂质 | 处 | 20 |  |  |  |
| 50 | 管道非开挖修复 | 管道存在部分错口、腐蚀等结构缺陷，拟采用点状原位固化进行修复，内衬材料可以采用玻璃纤维、树脂等。d800局部内衬管壁厚取值为t=6mm。待修管道需堵水、抽水，管道底有沉积物的，在清洗管道施工时应确保管道上下游堵水完好，采用管道清洗器进行管道清洗并及时清理管内壁污垢，使内侧管壁无杂质 | 处 | 20 |  |  |  |
| 51 | 封堵气囊 | 人工气囊堵管口 气囊堵管口Φ400～Φ800 | 处 | 30 |  |  |  |
| 52 | 封堵气囊 | 潜水员潜水堵管口 气囊堵管口Φ400～Φ800 | 处 | 20 |  |  |  |
| 53 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:碎石垫层100mm，砼包裹120° 2.管座材质:钢筋混凝土Ⅱ级管雨水管 3.规格:DN800 4.铺设深度:3.5米以内 5.管道检验及试验要求:闭水试验 6.每隔20m设置3cm宽伸缩缝，缝内填充聚乙烯发泡板，嵌缝表面釆用聚氨酯密封膏 | m | 150 |  |  |  |
| 54 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:碎石垫层100mm，砼包裹120° 2.管座材质:钢筋混凝土Ⅱ级管雨水管 3.规格:DN1000 4.铺设深度:3.5米以内 5.管道检验及试验要求:闭水试验 6.每隔20m设置3cm宽伸缩缝，缝内填充聚乙烯发泡板，嵌缝表面釆用聚氨酯密封膏 | m | 150 |  |  |  |
| 55 | 铸铁管 | 1.垫层、基础材质及厚度:150mm厚砂垫层 2.材质及规格:球墨铸铁管防腐要求详见图纸 3.规格:DN600 4.铺设深度:3米以内 5.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 210 |  |  |  |
| 56 | 铸铁管 | 1.材质及规格:球墨铸铁管防腐要求详见图纸 2.规格:DN300 3.铺设深度:3米以内 4.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 150 |  |  |  |
| 57 | 铸铁管 | 1.材质及规格:球墨铸铁管防腐要求详见图纸 2.规格:DN400 3.铺设深度:3米以内 4.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 206 |  |  |  |
| 58 | 混凝土井 | Φ1250钢筋混凝土雨水检查井（落底式），包含包塑铁爬梯和防坠网。井深3m内，具体详见图集苏S01-2021第167页。五防球墨铸铁井盖(D400)及井座 | 座 | 15 |  |  |  |
| 59 | 混凝土井 | Φ1500钢筋混凝土雨水检查井（落底式），包含包塑铁爬梯和防坠网。井深3m内，具体详见图集苏S01-2021第171页。五防球墨铸铁井盖(D400)及井座 | 座 | 15 |  |  |  |
| 60 | 雨水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:双篦雨水口（铸铁篦盖座） 具体详见图集苏S01-2021第293页 | 座 | 15 |  |  |  |
| 61 | 雨水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:单篦雨水口（铸铁篦盖座） 具体详见图集苏S01-2021第292页 | 座 | 8 |  |  |  |
| 62 | 混凝土井 | Φ1000钢筋混凝土污水井，包含包塑铁爬梯和防坠网。井深2.5m内，具体详见图集苏S01-2021第223页。五防球墨铸铁井盖(D400)及井座 | 座 | 5 |  |  |  |
| 63 | 清疏两用车 | 清疏两用车疏通管道，人工另计 | 台班 | 10 |  |  |  |
| 64 | 柴油发电机组 | 30KW柴油发电机组发电，人工另计 | 台班 | 10 |  |  |  |
| 65 | 潜水泵 | 潜水泵翻水 | 台班 | 10 |  |  |  |
| 66 | 污水泵 | 污水泵翻水 | 台班 | 10 |  |  |  |
| 67 | 中型工程车 | 中型工程车调运设备、材料、人员 | 台班 | 10 |  |  |  |
| 68 | 8T自卸汽车 | 8T自卸汽车外运弃置 | 台班 | 10 |  |  |  |
| 69 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆（挖机或沥青摊铺机） | 次 | 3 |  |  |  |
| 70 | 施工护栏（水马） | 水马围挡施工 | m | 100 |  |  |  |
| 71 | 施工护栏（标准围挡） | 泰州市标准围挡施工 | m | 100 |  |  |  |
| 72 | 零散人工 | 零散人工施工 | 工日 | 10 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

4、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商位名称）的法定代表人。

特此证明。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

说明：上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证扫描件（身份证两面均应复印，身份证扫描件加盖公章）或护照扫描件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照扫描件）时才能生效；

法定代表人身份证扫描件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

| 法定代表人身份证正面扫描件 | 加 盖 公 章 | 法定代表人身份证反面扫描件 |
| --- | --- | --- |

法定代表人授权书

__________________（采购人名称）：

本授权声明：                     （供应商单位名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被委托代理人姓名、职务）为我方“                 ”项目磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

单位名称：（加盖CA电子公章）

日    期：

说明：

一、上述证明文件在响应文件中附有代理人身份证扫描件（身份证两面均应复印，身份证扫描件加盖公章）时才能生效；

授权代表身份证扫描件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

| 被委托代理人身份证正面扫描件 | 加 盖 公 章 | 被委托代理人身份证反面扫描件 |
| --- | --- | --- |

5、供应商营业执照（扫描件加盖CA电子公章）

6、供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（至少包含资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；（加盖CA电子公章）

7、供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件（依法免税的供应商，应提供其依法免税的证明材料）；

（加盖CA电子公章）

8、供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件； （加盖CA电子公章）

9、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(参考格式)

声 明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日    期：       年    月    日

10、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（加盖CA电子公章）

（采购人名称）：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

声明人：（加盖CA电子公章）

日期：      年    月    日

11、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司(联合体)参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号文中的《中小企业划型标准规定》。

2、本项目所属行业：建筑业

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、响应单位根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》提供的“中小企业声明函”内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担项目/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明材料

参加采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖申请人公章。（加盖CA电子公章）

- 投标承诺书

本公司承诺：

一、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

二、不与采购人（采购代理）或其他供应商串通投标。

三、不向采购人（采购代理）或评标委员会成员行贿，以谋取中标。

四、本公司对本项目（项目编号：                 ）所提供的服务不低于采购文件要求的标准；

五、本公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

六、本公司承诺履约保证金按采购文件要求缴纳给采购人，并按采购人要求及时签订合同。

本公司一旦违反上述承诺，将无条件接受采购人、主管部门作出的取消成交资格、扣除履约保证金、记入信用档案等处理，并承担法律责任等一切责任。

供应商：                              （加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人：               (签字或盖章)

年   月    日

13、商务条款及服务要求偏离表

| 内 容 | 采购文件 条目 | 采购文件 规格要求 | 采购文件 对应规格 | 说 明 （偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 |  |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |  |

注：1.商务条款如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。

2.服务要求如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。

供应商：                        （加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人：               (签字或盖章)

14、评标办法中加分项证明材料

15、供应商认为需提交的其他证明材料（如有）