公 开 招 标 文 件

2025年经开区绿化养护服务项目

JSZC-320891-HAZY-G2025-0001

淮安经济技术开发区住房和城乡建设局

淮安市政源工程咨询有限公司

二0二五年六月

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  供应商须知	7

第三章  评标标准	23

第四章  合同格式及条款	49

第五章  项目采购需求	70

第六章  响应文件（格式）	86

第一章   投标邀请

受淮安经济技术开发区住房和城乡建设局的委托，淮安市政源工程咨询有限公司就2025年经开区绿化养护服务项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况:2025年经开区绿化养护服务项目招标项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年6月30日9点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号:JSZC-320891-HAZY-G2025-0001

（二）项目名称:2025年经开区绿化养护服务项目

（三）预算金额:3595万元

（四）最高限价:3595万元

采购包1徐杨片区：1119.656136万元；

采购包2科教办片区：1088.10572万元；

采购包3南马厂片区：801.315248万元；

采购包4空港片区：309.781416万元；

采购包5里运河文化长廊沿线：276.14148万元。

本次项目单价设置最高限价，其中一类绿地（里运河文化长廊沿线）最高限价为6元/平方米/年；二类绿地（徐杨片区、科教办片区、南马厂片区、空港片区）最高限价为4元/平方米/年。

（五）采购需求:2025年经开区绿化养护服务项目，详见本项目采购需求。

（六）合同履行期限:两年。

（七）本项目（£是☑否）接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

二、申请人的资格要求（适用各个标包）:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第32.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求:

1、投标人提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明（扫描件加盖CA电子签章，格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（原件扫描件加盖CA电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（扫描件加盖CA电子签章，格式详见示范格式二）和受托人身份证（原件扫描件加盖CA电子签章）。

2、投标人提供法人或者其他组织营业执照、税务登记证、组织机构代码证或已办理三证合一的营业执照（扫描件上传并加盖供应商电子签章）。

3、投标人承诺拟派项目经理必须为本项目专职人员（未兼职其他项目），常驻项目所在地，工作日每天需到达指定地点进行签到。

4、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；（格式详见示范格式三，必须提供）

5、投标人针对本项目须作出承诺；（提供承诺书扫描件并进行电子签章，必须提供，格式详见示范格式四）

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:

1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

（一）时间:自招标公告发布之日起五个工作日。

（二）方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间:2025年6月30日9时30分

（二）投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人联系方式

名称: 淮安经济技术开发区住房和城乡建设局

地址: 淮安经济技术开发区迎宾大道8号

联系人: 陈主任      联系电话：0517-83712621

2.代理机构联系方式

名称：淮安市政源工程咨询有限公司

地址:淮安经济技术开发区珠海路39号

联 系 人：钱刚堂      联系电话：0517-80211552

3.项目联系方式

项目联系人:钱刚堂

电话:0517-80211552

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安市政府淮安市政源工程咨询有限公司在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，淮安市政源工程咨询有限公司和淮安经济技术开发区住房和城乡建设局（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理服务费：7400元整，中标人必须在中标通知书发出前向淮安市政源工程咨询有限公司一次性交纳上述费用，支付方式为现金、转账、数字人民币等方式。此项费用须包含在投标报价中，但无须单独列项计取。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成:

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3合同文本

5.4项目采购需求

5.5评标方法与评标标准

5.6投标文件

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式并加盖公章通知采购人，淮安市政源工程咨询有限公司对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，淮安市政源工程咨询有限公司可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，淮安市政源工程咨询有限公司有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.方案部分（如果本项目涉及的话）

17.1本项目评标标准中的方案部分不采用暗标方式进行评审：

17.2方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：

方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

17.3投标人应按第17.2的要求编制方案，经三分之二评委认定，投标人未按第17.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

四、投标文件上传

18.投标文件的上传

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4代理公司可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

19.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

19.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

19.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

- 开标及评标

20.开标

20.1 代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由代理公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标委员会

21.1开标后，代理公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22．评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 代理公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23．投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子签章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，淮安市政源工程咨询有限公司将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，淮安市政源工程咨询有限公司将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人、淮安市政源工程咨询有限公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

24.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与淮安市政源工程咨询有限公司及评标委员会联系。

25.无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11按照第 34.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子签章的。

25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。代理公司应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

26.3 淮安市政源工程咨询有限公司将在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27．质疑处理

27.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以纸质文件形式提出质疑。

27.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

27.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

27.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

27.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

27.6采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

27.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在五个工作日内以纸质文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

27.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

28.中标通知书

28.l中标结果确定后，淮安市政源工程咨询有限公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

29. 签订合同

29.1中标人应当在中标通知书发出之日起十二日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。在合同签订之日起0.5个工作日内，将政府采购合同在市政府采购网公告。

29.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31.政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、政府采购政策功能落实

32.促进中小企业发展政策

32.1小微型企业价格扣除

32.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

32.2联合体及分包

32.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

32.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

32.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

32.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

32.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

32.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

33. 节能、环保政策

33.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

33.2节能产品（本项目不涉及）

本项目 (采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

33.3环保产品

本项目中    被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

33.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

33.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

34．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

34.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

34.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

34.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

35. 履约资金扶持政策

35.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

35.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三章  评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

投标人可投其中一个标段，也可以投多个标段，但只能成为一个标段的中标人。若中标得名排名多于一个标段的，按标段划分的前后顺序进行推荐，前一个标段有效，其余标段由顺序中标候选人获得中标资格。在合同签订之前，若因某标段因质疑、投诉等事项导致中标结果改变的，不影响其余标段的中标结果。

四、第一标段评分具体标准:

| 序号 | 分值 | 项目 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10分 | 价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算过程和计算结果均保留两位小数，第三位小数四舍五入）： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10分 |
| 2 | 30分 | 方案 部分 | 1.养护人员及投入的机械设备情况和安排计划：（6 分） 1.1 投标人针对本项目提供管理人员及技术人员配备情况及劳动力安排计划。人员落实到位措施，养护人员的权责、分工描述，人员上岗时间保障措施，后勤保障到位措施。（3分） 1.2 现场投入的机械设备满足招标文件设备最低要求数量且配备全面、合理，附有详细的设备设施品种、型号及数量清单，并能根据季节性和阶段性养护工作对机械设备进行量化配置，较好的满足养护管理需要。（3 分） 2.重点特色树种及其他乔灌草的修剪措施：（4 分） 根据养护区域不同行道树制定有针对性修剪措施，措施科学合理，其他乔木、花灌木、草坪、绿篱及地被等根据生长特性和季节制定合理的修剪措施。 3.植物除草、灌溉、施肥、农药等施工方案：（4 分） 根据养护区域、季节采取相应除草、灌溉、施肥、农药等施工方案，有养护手册的浇水、排水要求，根据生长规律制定出有效的施肥方案，有详细的全年病虫害防治计划，针对病虫害使用低毒高效农药防治措施。 4.巡查方案、绿化补种方案：（4 分） 合理安排巡视时间，巡视资料上报准确、及时，绿地发生破坏或侵占第一时间上报，建立相关制度和实施方案并针对绿地发生破坏提供绿化补种可行措施（绿化补种含绿化踩踏、缺株、死株更换、绿地种菜恢复、无手续行政开挖恢复等所有绿化补种）。 5.重点难点质量保证措施：（4 分） 针对绿化养护的各种可能存在的技术重点和难点，有详细有效的分析内容及应对和保障措施，重点病虫害防治技术措施，雨季、旱季、冬季养护措施等养护难点技术保证措施。 6.设施维修措施：（4 分） 设施的保护、维修措施具体详尽、符合实际、切实可行。 7.安全、文明管养措施：（4分） 7.1 评委会根据投标人提供的安全、文明管养措施方案进行酌情打分。（2分） 7.2 评委会根据投标人提供的不可抗力应急措施方案（包括灾害性天气和突发事件，如交通事故的应急预案、恶劣天气应急预案、抢险救灾措施等内容）酌情打分。（2分） 注：评委会将对技术方案进行可行性评审，投标人须分析所投标段的现状并作出有针对性的绿化养护管理技术方案，以上每项由评委酌情打分。技术方案无重大偏差或漏项的情况下，得分不得低于各项分值的 60%，经三分之二评委认定技术方案存在重大偏差或漏项的情形，该小项不得分。 |
| 3 | 30分 | 商务 部分 | 1.投标人针对本项目配备登高车或高空作业车（必须为正式挂牌车辆）的得 2 分。 2.投标人每配备 1 辆货车的得 2 分，本项最高限得 6分。 3.投标人每配备一辆多功能抑尘车或雾炮车的得 2分，本项最高限得2 分。 4.投标人每配备 1 辆核载量为 5T 及以上洒水车的得 1 分，每配备 1 辆核载量为 10T 及以上洒水车的得 2 分，本项最高限得 6 分。 5.投标人配备巡视汽车（含具有行驶证的电动汽车）2 辆及以上的得2 分,本项最高限得 2分。 6.投标人每配备 1 台打药机的得 1 分，本项最高限得 3 分。 7.投标人配备 15 台割灌机（基本配置）的得 1 分，每增加 5 台的加 1 分，本项最高限得 3 分。 8.投标人配备 10 台草坪机（基本配置）的得 1 分，每增加 5 台的加 1 分，本项最高限得 3 分。 9.投标人配备 15 台绿篱机（基本配置）的得 1 分，每增加 5 台的加 1 分，本项最高限得 3 分。 注： ①登高车或高空作业车、洒水车、多功能抑尘车或雾炮车、货车等车辆须达到国四及以上标准。 ②登高车或高空作业车、洒水车、多功能抑尘车或雾炮车、货车登记证书名称须与投标人名称一致，登高车或高空作业车、洒水车行驶证必须标明为专项作业车。 ③1－5 项提供车辆登记证书、行驶证（含车辆登记照片）、有效期内强制险保单及保单网上截图、车辆（正面、侧面）照片须反映出车牌号码等。 ④6－9 项提供机具购买发票。 ⑤以上为本标段所需设备，未满足基本配置的，该小项不得分。 ⑥投标人提供证明材料必须清晰可见，评审时无法辨认的材料不得分，证明材料上传至电子投标文件中并进行电子签章，未按要求提供的不得分。 ⑦投标人已在淮安经济技术开发区其他标段实施绿化养护，养护期内正在使用的机械、车辆，本项目不得重复使用（本项目服务期届满的除外）。评委会将针对招标人递交的上一履行期限内养护单位提供的设备清单进行对比核查，如有重复的本大项“项目配置设备情况”不得分。 |
| 4 | 24分 | 人员 配备 | 1.投标人针对本项目拟派项目经理具有园林绿化类中级职称的得 2 分，具有园林绿化类高级或以上职称的得 3 分。 2.投标人针对本项目拟派技术组成员中具有园林绿化类初级工程师职称的加 1 分，中级及以上工程师职称的加 2 分，本项最高限得9 分。 3.投标人针对本项目拟派项目组成员具有高空作业证的得 2 分。 4.投标人针对本项目拟派项目组成员中具有(绿化、花卉工)，每拟派一名中级工的得 1 分，高级工的得 2 分，本项最高限得 10 分。 注： ①以上人员不重复得分，一个项目只能拟派一位项目经理，工程师职称证书上未注明为园林绿化时，以职称申报表或毕业证书中内容为准。 ②1-2 项提供人员职称证书及 2025年1月以来任意一个月企业为其缴纳养老保险证明。 ③3-4 项提供项目组成员高空作业证、绿化或花卉高级工证书及 2025年1月以来任意一个月企业为其缴纳养老保险证明。 ④投标人提供证明材料必须清晰可见，评审时无法辨认的材料不得分，证明材料上传至电子投标文件中并进行电子签章，未按要求提供的不得分。 ⑤投标人已在淮安经济技术开发区其他标段实施绿化养护，养护期内已拟派的所有养护人员本项目不得重复使用（本项目服务期届满的除外）。评委会将针对招标人递交的上一履行期限内养护单位提供的拟派人员配备表进行对比核查，如有重复的本大项“绿化养护组织机构和技术人员配备”不得分。 |
| 5 | 6分 | 成功 案例 | 投标人2022年1月1日以来独立承担过类似本项目（城市道路或游园、滨河风光带公共园林绿化养护)的成功案例，每提供一个成功案例的得 1分，本项最高限得 6 分。 注： ①成功案例不重复计分，单项合同多个标段的以一个项目（合同金额累加）进行计算。 ②投标人提供中标通知书和合同扫描件上传至电子投标文件中并进行电子签章，成功案例时间以合同签订时间为准，未按要求提供的不得分。 |

第二标段评分具体标准:

| 序号 | 分值 | 项目 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10分 | 价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算过程和计算结果均保留两位小数，第三位小数四舍五入）： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10分 |
| 2 | 30分 | 方案 部分 | 1.养护人员及投入的机械设备情况和安排计划：（6 分） 1.1 投标人针对本项目提供管理人员及技术人员配备情况及劳动力安排计划。人员落实到位措施，养护人员的权责、分工描述，人员上岗时间保障措施，后勤保障到位措施。（3分） 1.2 现场投入的机械设备满足招标文件设备最低要求数量且配备全面、合理，附有详细的设备设施品种、型号及数量清单，并能根据季节性和阶段性养护工作对机械设备进行量化配置，较好的满足养护管理需要。（3 分） 2.重点特色树种及其他乔灌草的修剪措施：（4 分） 根据养护区域不同行道树制定有针对性修剪措施，措施科学合理，其他乔木、花灌木、草坪、绿篱及地被等根据生长特性和季节制定合理的修剪措施。 3.植物除草、灌溉、施肥、农药等施工方案：（4 分） 根据养护区域、季节采取相应除草、灌溉、施肥、农药等施工方案，有养护手册的浇水、排水要求，根据生长规律制定出有效的施肥方案，有详细的全年病虫害防治计划，针对病虫害使用低毒高效农药防治措施。 4.巡查方案、绿化补种方案：（4 分） 合理安排巡视时间，巡视资料上报准确、及时，绿地发生破坏或侵占第一时间上报，建立相关制度和实施方案并针对绿地发生破坏提供绿化补种可行措施（绿化补种含绿化踩踏、缺株、死株更换、绿地种菜恢复、无手续行政开挖恢复等所有绿化补种）。 5.重点难点质量保证措施：（4 分） 针对绿化养护的各种可能存在的技术重点和难点，有详细有效的分析内容及应对和保障措施，重点病虫害防治技术措施，雨季、旱季、冬季养护措施等养护难点技术保证措施。 6.设施维修措施：（4 分） 设施的保护、维修措施具体详尽、符合实际、切实可行。 7.安全、文明管养措施：（4分） 7.1 评委会根据投标人提供的安全、文明管养措施方案进行酌情打分。（2分） 7.2 评委会根据投标人提供的不可抗力应急措施方案（包括灾害性天气和突发事件，如交通事故的应急预案、恶劣天气应急预案、抢险救灾措施等内容）酌情打分。（2分） 注：评委会将对技术方案进行可行性评审，投标人须分析所投标段的现状并作出有针对性的绿化养护管理技术方案，以上每项由评委酌情打分。技术方案无重大偏差或漏项的情况下，得分不得低于各项分值的 60%，经三分之二评委认定技术方案存在重大偏差或漏项的情形，该小项不得分。 |
| 3 | 30分 | 商务 部分 | 1.投标人针对本项目配备登高车或高空作业车（必须为正式挂牌车辆）的得 2 分。 2.投标人每配备 1 辆货车的得 2 分，本项最高限得 6分。 3.投标人每配备一辆多功能抑尘车或雾炮车的得 2分，本项最高限得2 分。 4.投标人每配备 1 辆核载量为 5T 及以上洒水车的得 1 分，每配备 1 辆核载量为 10T 及以上洒水车的得 2 分，本项最高限得 6 分。 5.投标人配备巡视汽车（含具有行驶证的电动汽车）2 辆及以上的得2 分,本项最高限得 2分。 6.投标人每配备 1 台打药机的得 1 分，本项最高限得 3 分。 7.投标人配备 15 台割灌机（基本配置）的得 1 分，每增加 5 台的加 1 分，本项最高限得 3 分。 8.投标人配备 10 台草坪机（基本配置）的得 1 分，每增加 5 台的加 1 分，本项最高限得 3 分。 9.投标人配备 15 台绿篱机（基本配置）的得 1 分，每增加 5 台的加 1 分，本项最高限得 3 分。 注： ①登高车或高空作业车、洒水车、多功能抑尘车或雾炮车、货车等车辆须达到国四及以上标准。 ②登高车或高空作业车、洒水车、多功能抑尘车或雾炮车、货车登记证书名称须与投标人名称一致，登高车或高空作业车、洒水车行驶证必须标明为专项作业车。 ③1－5 项提供车辆登记证书、行驶证（含车辆登记照片）、有效期内强制险保单及保单网上截图、车辆（正面、侧面）照片须反映出车牌号码等。 ④6－9 项提供机具购买发票。 ⑤以上为本标段所需设备，未满足基本配置的，该小项不得分。 ⑥投标人提供证明材料必须清晰可见，评审时无法辨认的材料不得分，证明材料上传至电子投标文件中并进行电子签章，未按要求提供的不得分。 ⑦投标人已在淮安经济技术开发区其他标段实施绿化养护，养护期内正在使用的机械、车辆，本项目不得重复使用（本项目服务期届满的除外）。评委会将针对招标人递交的上一履行期限内养护单位提供的设备清单进行对比核查，如有重复的本大项“项目配置设备情况”不得分。 |
| 4 | 24分 | 人员 配备 | 1.投标人针对本项目拟派项目经理具有园林绿化类中级职称的得 2 分，具有园林绿化类高级或以上职称的得 3 分。 2.投标人针对本项目拟派技术组成员中具有园林绿化类初级工程师职称的加 1 分，中级及以上工程师职称的加 2 分，本项最高限得9 分。 3.投标人针对本项目拟派项目组成员具有高空作业证的得 2 分。 4.投标人针对本项目拟派项目组成员中具有(绿化、花卉工)，每拟派一名中级工的得 1 分，高级工的得 2 分，本项最高限得 10 分。 注： ①以上人员不重复得分，一个项目只能拟派一位项目经理，工程师职称证书上未注明为园林绿化时，以职称申报表或毕业证书中内容为准。 ②1-2 项提供人员职称证书及 2025年1月以来任意一个月企业为其缴纳养老保险证明。 ③3-4 项提供项目组成员高空作业证、绿化或花卉高级工证书及 2025年1月以来任意一个月企业为其缴纳养老保险证明。 ④投标人提供证明材料必须清晰可见，评审时无法辨认的材料不得分，证明材料上传至电子投标文件中并进行电子签章，未按要求提供的不得分。 ⑤投标人已在淮安经济技术开发区其他标段实施绿化养护，养护期内已拟派的所有养护人员本项目不得重复使用（本项目服务期届满的除外）。评委会将针对招标人递交的上一履行期限内养护单位提供的拟派人员配备表进行对比核查，如有重复的本大项“绿化养护组织机构和技术人员配备”不得分。 |
| 5 | 6分 | 成功 案例 | 投标人2022年1月1日以来独立承担过类似本项目（城市道路或游园、滨河风光带公共园林绿化养护)的成功案例，每提供一个成功案例的得 1分，本项最高限得 6 分。 注： ①成功案例不重复计分，单项合同多个标段的以一个项目（合同金额累加）进行计算。 ②投标人提供中标通知书和合同扫描件上传至电子投标文件中并进行电子签章，成功案例时间以合同签订时间为准，未按要求提供的不得分。 |

第三标段评分具体标准:

| 序号 | 分值 | 项目 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10分 | 价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算过程和计算结果均保留两位小数，第三位小数四舍五入）： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10分 |
| 2 | 30分 | 方案 部分 | 1.养护人员及投入的机械设备情况和安排计划：（6 分） 1.1 投标人针对本项目提供管理人员及技术人员配备情况及劳动力安排计划。人员落实到位措施，养护人员的权责、分工描述，人员上岗时间保障措施，后勤保障到位措施。（3分） 1.2 现场投入的机械设备满足招标文件设备最低要求数量且配备全面、合理，附有详细的设备设施品种、型号及数量清单，并能根据季节性和阶段性养护工作对机械设备进行量化配置，较好的满足养护管理需要。（3 分） 2.重点特色树种及其他乔灌草的修剪措施：（4 分） 根据养护区域不同行道树制定有针对性修剪措施，措施科学合理，其他乔木、花灌木、草坪、绿篱及地被等根据生长特性和季节制定合理的修剪措施。 3.植物除草、灌溉、施肥、农药等施工方案：（4 分） 根据养护区域、季节采取相应除草、灌溉、施肥、农药等施工方案，有养护手册的浇水、排水要求，根据生长规律制定出有效的施肥方案，有详细的全年病虫害防治计划，针对病虫害使用低毒高效农药防治措施。 4.巡查方案、绿化补种方案：（4 分） 合理安排巡视时间，巡视资料上报准确、及时，绿地发生破坏或侵占第一时间上报，建立相关制度和实施方案并针对绿地发生破坏提供绿化补种可行措施（绿化补种含绿化踩踏、缺株、死株更换、绿地种菜恢复、无手续行政开挖恢复等所有绿化补种）。 5.重点难点质量保证措施：（4 分） 针对绿化养护的各种可能存在的技术重点和难点，有详细有效的分析内容及应对和保障措施，重点病虫害防治技术措施，雨季、旱季、冬季养护措施等养护难点技术保证措施。 6.设施维修措施：（4 分） 设施的保护、维修措施具体详尽、符合实际、切实可行。 7.安全、文明管养措施：（4分） 7.1 评委会根据投标人提供的安全、文明管养措施方案进行酌情打分。（2分） 7.2 评委会根据投标人提供的不可抗力应急措施方案（包括灾害性天气和突发事件，如交通事故的应急预案、恶劣天气应急预案、抢险救灾措施等内容）酌情打分。（2分） 注：评委会将对技术方案进行可行性评审，投标人须分析所投标段的现状并作出有针对性的绿化养护管理技术方案，以上每项由评委酌情打分。技术方案无重大偏差或漏项的情况下，得分不得低于各项分值的 60%，经三分之二评委认定技术方案存在重大偏差或漏项的情形，该小项不得分。 |
| 3 | 30分 | 商务 部分 | 1.投标人针对本项目配备登高车或高空作业车（必须为正式挂牌车辆）的得 2 分。 2.投标人每配备 1 辆货车的得 2 分，本项最高限得 6分。 3.投标人每配备一辆多功能抑尘车或雾炮车的得 2分，本项最高限得2 分。 4.投标人每配备 1 辆核载量为 5T 及以上洒水车的得 1 分，每配备 1 辆核载量为 10T 及以上洒水车的得 2 分，本项最高限得 6 分。 5.投标人配备巡视汽车（含具有行驶证的电动汽车）2 辆及以上的得2 分,本项最高限得 2分。 6.投标人每配备 1 台打药机的得 1 分，本项最高限得 3 分。 7.投标人配备 12 台割灌机（基本配置）的得 1 分，每增加 4台的加 1 分，本项最高限得 3 分。 8.投标人配备 8台草坪机（基本配置）的得 1 分，每增加 4台的加 1 分，本项最高限得 3 分。 9.投标人配备 12 台绿篱机（基本配置）的得 1 分，每增加 4台的加 1 分，本项最高限得 3 分。 注： ①登高车或高空作业车、洒水车、多功能抑尘车或雾炮车、货车等车辆须达到国四及以上标准。 ②登高车或高空作业车、洒水车、多功能抑尘车或雾炮车、货车登记证书名称须与投标人名称一致，登高车或高空作业车、洒水车行驶证必须标明为专项作业车。 ③1－5 项提供车辆登记证书、行驶证（含车辆登记照片）、有效期内强制险保单及保单网上截图、车辆（正面、侧面）照片须反映出车牌号码等。 ④6－9 项提供机具购买发票。 ⑤以上为本标段所需设备，未满足基本配置的，该小项不得分。 ⑥投标人提供证明材料必须清晰可见，评审时无法辨认的材料不得分，证明材料上传至电子投标文件中并进行电子签章，未按要求提供的不得分。 ⑦投标人已在淮安经济技术开发区其他标段实施绿化养护，养护期内正在使用的机械、车辆，本项目不得重复使用（本项目服务期届满的除外）。评委会将针对招标人递交的上一履行期限内养护单位提供的设备清单进行对比核查，如有重复的本大项“项目配置设备情况”不得分。 |
| 4 | 24分 | 人员 配备 | 1.投标人针对本项目拟派项目经理具有园林绿化类中级职称的得 2 分，具有园林绿化类高级或以上职称的得 3 分。 2.投标人针对本项目拟派技术组成员中具有园林绿化类初级工程师职称的加 1 分，中级及以上工程师职称的加 2 分，本项最高限得9 分。 3.投标人针对本项目拟派项目组成员具有高空作业证的得 2 分。 4.投标人针对本项目拟派项目组成员中具有(绿化、花卉工)，每拟派一名中级工的得 1 分，高级工的得 2 分，本项最高限得 10 分。 注： ①以上人员不重复得分，一个项目只能拟派一位项目经理，工程师职称证书上未注明为园林绿化时，以职称申报表或毕业证书中内容为准。 ②1-2 项提供人员职称证书及 2025年1月以来任意一个月企业为其缴纳养老保险证明。 ③3-4 项提供项目组成员高空作业证、绿化或花卉高级工证书及 2025年1月以来任意一个月企业为其缴纳养老保险证明。 ④投标人提供证明材料必须清晰可见，评审时无法辨认的材料不得分，证明材料上传至电子投标文件中并进行电子签章，未按要求提供的不得分。 ⑤投标人已在淮安经济技术开发区其他标段实施绿化养护，养护期内已拟派的所有养护人员本项目不得重复使用（本项目服务期届满的除外）。评委会将针对招标人递交的上一履行期限内养护单位提供的拟派人员配备表进行对比核查，如有重复的本大项“绿化养护组织机构和技术人员配备”不得分。 |
| 5 | 6分 | 成功 案例 | 投标人2022年1月1日以来独立承担过类似本项目（城市道路或游园、滨河风光带公共园林绿化养护)的成功案例，每提供一个成功案例的得 1.5分，本项最高限得 6 分。 注： ①成功案例不重复计分，单项合同多个标段的以一个项目（合同金额累加）进行计算。 ②投标人提供中标通知书和合同扫描件上传至电子投标文件中并进行电子签章，成功案例时间以合同签订时间为准，未按要求提供的不得分。 |

第四标段评分具体标准:

| 序号 | 分值 | 项目 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10分 | 价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算过程和计算结果均保留两位小数，第三位小数四舍五入）： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10分 |
| 2 | 40分 | 方案 部分 | 1.养护人员及投入的机械设备情况和安排计划：（6分） 1.1 投标人针对本项目提供管理人员及技术人员配备情况及劳动力安排计划。人员落实到位措施，养护人员的权责、分工描述，人员上岗时间保障措施，后勤保障到位措施。（3分） 1.2 现场投入的机械设备满足招标文件设备最低要求数量且配备全面、合理，附有详细的设备设施品种、型号及数量清单，并能根据季节性和阶段性养护工作对机械设备进行量化配置，较好的满足养护管理需要。（3分） 2.重点特色树种及其他乔灌草的修剪措施：（6分） 根据养护区域不同行道树制定有针对性修剪措施，措施科学合理，其他乔木、花灌木、草坪、绿篱及地被等根据生长特性和季节制定合理的修剪措施。 3.植物除草、灌溉、施肥、农药等施工方案：（6分） 根据养护区域、季节采取相应除草、灌溉、施肥、农药等施工方案，有养护手册的浇水、排水要求，根据生长规律制定出有效的施肥方案，有详细的全年病虫害防治计划，针对病虫害使用低毒高效农药防治措施。 4.巡查方案、绿化补种方案：（6 分） 合理安排巡视时间，巡视资料上报准确、及时，绿地发生破坏或侵占第一时间上报，建立相关制度和实施方案并针对绿地发生破坏提供绿化补种可行措施（绿化补种含绿化踩踏、缺株、死株更换、绿地种菜恢复、无手续行政开挖恢复等所有绿化补种）。 5.重点难点质量保证措施：（6分） 针对绿化养护的各种可能存在的技术重点和难点，有详细有效的分析内容及应对和保障措施，重点病虫害防治技术措施，雨季、旱季、冬季养护措施等养护难点技术保证措施。 6.设施维修措施：（4 分） 设施的保护、维修措施具体详尽、符合实际、切实可行。 7.安全、文明管养措施：（6分） 7.1 评委会根据投标人提供的安全、文明管养措施方案进行酌情打分。（3 分） 7.2 评委会根据投标人提供的不可抗力应急措施方案（包括灾害性天气和突发事件，如交通事故的应急预案、恶劣天气应急预案、抢险救灾措施等内容）酌情打分。（3分） 注：评委会将对技术方案进行可行性评审，投标人须分析所投标段的现状并作出有针对性的绿化养护管理技术方案，以上每项由评委酌情打分。技术方案无重大偏差或漏项的情况下，得分不得低于各项分值的 60%，经三分之二评委认定技术方案存在重大偏差或漏项的情形，该小项不得分。 |
| 3 | 26分 | 商务 部分 | 1.投标人针对本项目配备登高车或高空作业车（必须为正式挂牌车辆）的得 2 分。 2.投标人每配备 1 辆货车的得 2 分，本项最高限得 4分。 3.投标人每配备一辆多功能抑尘车或雾炮车的得 2分，本项最高限得2 分。 4.投标人每配备 1 辆核载量为 5T 及以上洒水车的得 1 分，每配备 1 辆核载量为 10T 及以上洒水车的得 2 分，本项最高限得 4 分。 5.投标人配备巡视汽车（含具有行驶证的电动汽车）2 辆及以上的得2 分,本项最高限得 2分。 6.投标人每配备 1 台打药机的得 1 分，本项最高限得 3分。 7.投标人配备 10台割灌机（基本配置）的得 1 分，每增加 3台的加 1 分，本项最高限得 3 分。 8.投标人配备 5台草坪机（基本配置）的得 1 分，每增加 3台的加 1 分，本项最高限得 3 分。 9.投标人配备 10 台绿篱机（基本配置）的得 1 分，每增加 3台的加 1 分，本项最高限得 3 分。 注： ①登高车或高空作业车、洒水车、多功能抑尘车或雾炮车、货车等车辆须达到国四及以上标准。 ②登高车或高空作业车、洒水车、多功能抑尘车或雾炮车、货车登记证书名称须与投标人名称一致，登高车或高空作业车、洒水车行驶证必须标明为专项作业车。 ③1－5 项提供车辆登记证书、行驶证（含车辆登记照片）、有效期内强制险保单及保单网上截图、车辆（正面、侧面）照片须反映出车牌号码等。 ④6－9 项提供机具购买发票。 ⑤以上为本标段所需设备，未满足基本配置的，该小项不得分。 ⑥投标人提供证明材料必须清晰可见，评审时无法辨认的材料不得分，证明材料上传至电子投标文件中并进行电子签章，未按要求提供的不得分。 ⑦投标人已在淮安经济技术开发区其他标段实施绿化养护，养护期内正在使用的机械、车辆，本项目不得重复使用（本项目服务期届满的除外）。评委会将针对招标人递交的上一履行期限内养护单位提供的设备清单进行对比核查，如有重复的本大项“项目配置设备情况”不得分。 |
| 4 | 18分 | 人员 配备 | 1.投标人针对本项目拟派项目经理具有园林绿化类中级职称的得 2 分，具有园林绿化类高级或以上职称的得 3 分。 2.投标人针对本项目拟派技术组成员中具有园林绿化类初级工程师职称的加 1 分，中级及以上工程师职称的加 2 分，本项最高限得 5分。 3.投标人针对本项目拟派项目组成员具有高空作业证的得 2 分。 4.投标人针对本项目拟派项目组成员中具有(绿化、花卉工)，每拟派一名中级工的得 1 分，高级工的得 2 分，本项最高限得 8分。 注： ①以上人员不重复得分，一个项目只能拟派一位项目经理，工程师职称证书上未注明为园林绿化时，以职称申报表或毕业证书中内容为准。 ②1-2 项提供人员职称证书及 2025年1月以来任意一个月企业为其缴纳养老保险证明。 ③3-4 项提供项目组成员高空作业证、绿化或花卉高级工证书及 2025年1月以来任意一个月企业为其缴纳养老保险证明。 ④投标人提供证明材料必须清晰可见，评审时无法辨认的材料不得分，证明材料上传至电子投标文件中并进行电子签章，未按要求提供的不得分。 ⑤投标人已在淮安经济技术开发区其他标段实施绿化养护，养护期内已拟派的所有养护人员本项目不得重复使用（本项目服务期届满的除外）。评委会将针对招标人递交的上一履行期限内养护单位提供的拟派人员配备表进行对比核查，如有重复的本大项“绿化养护组织机构和技术人员配备”不得分。 |
| 5 | 6分 | 成功 案例 | 投标人2022年1月1日以来独立承担过类似本项目（城市道路或游园、滨河风光带公共园林绿化养护)的成功案例，每提供一个成功案例的得 2分，本项最高限得 6 分。 注： ①成功案例不重复计分，单项合同多个标段的以一个项目（合同金额累加）进行计算。 ②投标人提供中标通知书和合同扫描件上传至电子投标文件中并进行电子签章，成功案例时间以合同签订时间为准，未按要求提供的不得分。 |

第五标段评分具体标准:

| 序号 | 分值 | 项目 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10分 | 价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算过程和计算结果均保留两位小数，第三位小数四舍五入）： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10分 |
| 2 | 40分 | 方案 部分 | 1.养护人员及投入的机械设备情况和安排计划：（6分） 1.1 投标人针对本项目提供管理人员及技术人员配备情况及劳动力安排计划。人员落实到位措施，养护人员的权责、分工描述，人员上岗时间保障措施，后勤保障到位措施。（3分） 1.2 现场投入的机械设备满足招标文件设备最低要求数量且配备全面、合理，附有详细的设备设施品种、型号及数量清单，并能根据季节性和阶段性养护工作对机械设备进行量化配置，较好的满足养护管理需要。（3分） 2.重点特色树种及其他乔灌草的修剪措施：（6分） 根据养护区域不同行道树制定有针对性修剪措施，措施科学合理，其他乔木、花灌木、草坪、绿篱及地被等根据生长特性和季节制定合理的修剪措施。 3.植物除草、灌溉、施肥、农药等施工方案：（6分） 根据养护区域、季节采取相应除草、灌溉、施肥、农药等施工方案，有养护手册的浇水、排水要求，根据生长规律制定出有效的施肥方案，有详细的全年病虫害防治计划，针对病虫害使用低毒高效农药防治措施。 4.巡查方案、绿化补种方案：（6 分） 合理安排巡视时间，巡视资料上报准确、及时，绿地发生破坏或侵占第一时间上报，建立相关制度和实施方案并针对绿地发生破坏提供绿化补种可行措施（绿化补种含绿化踩踏、缺株、死株更换、绿地种菜恢复、无手续行政开挖恢复等所有绿化补种）。 5.重点难点质量保证措施：（6分） 针对绿化养护的各种可能存在的技术重点和难点，有详细有效的分析内容及应对和保障措施，重点病虫害防治技术措施，雨季、旱季、冬季养护措施等养护难点技术保证措施。 6.设施维修措施：（4 分） 设施的保护、维修措施具体详尽、符合实际、切实可行。 7.安全、文明管养措施：（6分） 7.1 评委会根据投标人提供的安全、文明管养措施方案进行酌情打分。（3 分） 7.2 评委会根据投标人提供的不可抗力应急措施方案（包括灾害性天气和突发事件，如交通事故的应急预案、恶劣天气应急预案、抢险救灾措施等内容）酌情打分。（3分） 注：评委会将对技术方案进行可行性评审，投标人须分析所投标段的现状并作出有针对性的绿化养护管理技术方案，以上每项由评委酌情打分。技术方案无重大偏差或漏项的情况下，得分不得低于各项分值的 60%，经三分之二评委认定技术方案存在重大偏差或漏项的情形，该小项不得分。 |
| 3 | 26分 | 商务 部分 | 1.投标人针对本项目配备登高车或高空作业车（必须为正式挂牌车辆）的得 2 分。 2.投标人每配备 1 辆货车的得 2 分，本项最高限得 4分。 3.投标人每配备一辆多功能抑尘车或雾炮车的得 2分，本项最高限得2 分。 4.投标人每配备 1 辆核载量为 5T 及以上洒水车的得 1 分，每配备 1 辆核载量为 10T 及以上洒水车的得 2 分，本项最高限得 4 分。 5.投标人配备巡视汽车（含具有行驶证的电动汽车）2 辆及以上的得2 分,本项最高限得 2分。 6.投标人每配备 1 台打药机的得 1 分，本项最高限得 3分。 7.投标人配备 10台割灌机（基本配置）的得 1 分，每增加 3 台的加 1 分，本项最高限得 3 分。 8.投标人配备 5台草坪机（基本配置）的得 1 分，每增加 3台的加 1 分，本项最高限得 3 分。 9.投标人配备 10 台绿篱机（基本配置）的得 1 分，每增加 3台的加 1 分，本项最高限得 3 分。 注： ①登高车或高空作业车、洒水车、多功能抑尘车或雾炮车、货车等车辆须达到国四及以上标准。 ②登高车或高空作业车、洒水车、多功能抑尘车或雾炮车、货车登记证书名称须与投标人名称一致，登高车或高空作业车、洒水车行驶证必须标明为专项作业车。 ③1－5 项提供车辆登记证书、行驶证（含车辆登记照片）、有效期内强制险保单及保单网上截图、车辆（正面、侧面）照片须反映出车牌号码等。 ④6－9 项提供机具购买发票。 ⑤以上为本标段所需设备，未满足基本配置的，该小项不得分。 ⑥投标人提供证明材料必须清晰可见，评审时无法辨认的材料不得分，证明材料上传至电子投标文件中并进行电子签章，未按要求提供的不得分。 ⑦投标人已在淮安经济技术开发区其他标段实施绿化养护，养护期内正在使用的机械、车辆，本项目不得重复使用（本项目服务期届满的除外）。评委会将针对招标人递交的上一履行期限内养护单位提供的设备清单进行对比核查，如有重复的本大项“项目配置设备情况”不得分。 |
| 4 | 18分 | 人员 配备 | 1.投标人针对本项目拟派项目经理具有园林绿化类中级职称的得 2 分，具有园林绿化类高级或以上职称的得 3 分。 2.投标人针对本项目拟派技术组成员中具有园林绿化类初级工程师职称的加 1 分，中级及以上工程师职称的加 2 分，本项最高限得 5分。 3.投标人针对本项目拟派项目组成员具有高空作业证的得 2 分。 4.投标人针对本项目拟派项目组成员中具有(绿化、花卉工)，每拟派一名中级工的得 1 分，高级工的得 2 分，本项最高限得 8分。 注： ①以上人员不重复得分，一个项目只能拟派一位项目经理，工程师职称证书上未注明为园林绿化时，以职称申报表或毕业证书中内容为准。 ②1-2 项提供人员职称证书及 2025年1月以来任意一个月企业为其缴纳养老保险证明。 ③3-4 项提供项目组成员高空作业证、绿化或花卉高级工证书及 2025年1月以来任意一个月企业为其缴纳养老保险证明。 ④投标人提供证明材料必须清晰可见，评审时无法辨认的材料不得分，证明材料上传至电子投标文件中并进行电子签章，未按要求提供的不得分。 ⑤投标人已在淮安经济技术开发区其他标段实施绿化养护，养护期内已拟派的所有养护人员本项目不得重复使用（本项目服务期届满的除外）。评委会将针对招标人递交的上一履行期限内养护单位提供的拟派人员配备表进行对比核查，如有重复的本大项“绿化养护组织机构和技术人员配备”不得分。 |
| 5 | 6分 | 成功 案例 | 投标人2022年1月1日以来独立承担过类似本项目（城市道路或游园、滨河风光带公共园林绿化养护)的成功案例，每提供一个成功案例的得2分，本项最高限得 6 分。 注： ①成功案例不重复计分，单项合同多个标段的以一个项目（合同金额累加）进行计算。 ②投标人提供中标通知书和合同扫描件上传至电子投标文件中并进行电子签章，成功案例时间以合同签订时间为准，未按要求提供的不得分。 |

第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

- 一、合同主要条款

1、本次项目付款方式:

甲方每月对乙方的养护质量（按照淮安经济技术开发区绿地精细化养护管理考核办法、里运河文化长廊综合管理质效评估标准及扣分细则（园林绿化））进行检查考核评分，每三个月根据考核结果和实际养护面积计算养护金额并予以支付。（付款时，乙方须提供服务费正式发票，实际养护面积以淮安经济技术开发区园林局测量为准）

2、服务期限：两年

3、实施地点：由采购人指定。

二、合同格式

采购人：淮安经济技术开发区住房和城乡建设局（以下简称“甲方”）

承包人：                        （以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》及期他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平的原则，在双方承诺招投标文件全部内容（含补充文件）全部内容的基础上，协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：2025年经开区绿化养护服务项目（项目编号：）

养护内容：行道树、乔木、花灌木、地被草坪、花坛花卉绿化养护管理、景观设施维护、铺装维修、卫生保洁、冲洗除尘、喷雾降尘、绿地保护、病虫害防治、施肥等。

养护质量等级:

中标人对涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人应提供绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。

二、养护范围： 2025年经开区绿化养护服务项目(第  标段：    片区)。

三、养护期限：

1、养护时间为：进场服务时间起两年（  年  月  日起至  年  月  日）；

2、试用期限为：1 个月，在试用期内采购人将按本合同中约定的考核办法、考核标准，对其进行考核。如果考核结果为不合格，采购人有权取消其中标资格。

3、养护面积：     平方米 ，采购合同签订后中标人开始接收、养护，最终养护面积按实计算。

四、人员要求：

1、甲方代表

甲方指派       为派驻现场代表，全面负责日常养护作业的跟踪督察考核等管理工作。

2、乙方代表

2.1 乙方指派       为绿地养护项目经理，具体负责本养护标包作业工作，并用书面材料报甲方备案。

2.2 项目经理必须准时参加由甲方召开的养护例会和甲方安排的其他会议。

2.3 乙方必须按照投标文件承诺的人员数量、结构比例安排相关人员进场，项目经理必须符合投标文件承诺的资质资历，一律不得变更。

2.4 投标人拟派项目经理必须为本项目专职人员（未兼职其他项目），常驻项目所在地，每个工作日须到甲方指定地点签到（1-6 天未按要求进行签到的，罚款 1000 元/天；7-14 天未按要求进行签到的，罚款 2000 元/天；14 天以上未按要求进行签到的，罚款 3000 元/天），遇特殊情况需请假的，必须经过甲方同意(提供三级及以上医院证明等相关材料)。

2.5 乙方不得擅自更换项目经理（死亡及重大疾病）除外，需提供相关证明并及时以书面形式通知甲方。擅自更换项目经理甲方有权对乙方处合同价的 3%罚款及解除合同并向政府采购监管部门申请将该单位列入不良记录。确需更换项目经理，应征得甲方同意后方可变更项目经理。

2.6 乙方须无条件更换甲方认为不称职的项目经理，新更换项目经理资质不得低于投标文件中拟派项目经理资质。

2.7 乙方养护人员必须达到 80%及以上为当地人员，10%管理人员由乙方自定。

五、甲方工作

1、负责向乙方提供养护标包的有关资料。

2、组织召开养护作业技术交底会。

3、负责乙方的日常养护作业的管理和检查（定期检查和不定期抽查相结合）。每月对乙方做出下月度养护工作计划布置和对当月度养护工作进行考核（全年考核 12 次，每月抽查若干次），考核按淮安经济技术开发区绿地精细化养护管理考核办法、里运河文化长廊综合管理质效评估标准及扣分细则进行，年终综合考核考评。

4、如遇突发事件，协调乙方在工作过程中与其他管理部门的关系。

5、甲方应做到的其他工作，双方在补充条款内约定。

六、乙方工作

1、根据甲方养护工作计划，乙方承担日常养护内容有：绿化养护、设施维护、环境卫生、公共秩序、抢险、迎检等应急工作。

2、做好统计报表，并按时做好月、季、年度上报养护工作完成情况表，按甲方要求及时上报。

3、应按甲方提出的对各种管理的要求落实保护措施。

4、建立日报制度。乙方每天有专人进行对绿化及设施的巡视，并做好每日巡查工作记录，并于每天下午五点前报淮安经济技术开发区园林局。

（1）巡视中如发现人为造成的绿化设施损坏，必须及时制止，且在 24 小时内书面报告甲方和所在地行政执法部门，并及时做好恢复工作。

（2）巡视中发现绿地内有违章搭建及其他破坏绿化等现象，必须当场予以制止，立即报告淮安经济技术开发区园林局，由园林局协助做好有关处理工作，并将处理结果报告甲方。

5、建立代办制度。对交办事项未能按要求时间之内及时整改的，由考核领导小组（园林局）安排代办整改，所需经费直接从责任单位养护经费中支出。

6、建立淘汰制度。对养护单位，因管理不到位，第一次考核不合格的进行约谈，约谈后不整改或整改后仍不合格的，全额扣除余下的养护费，甲方有权终止承包合同。产生的法律责任和经济损失均由乙方承担。

7、超出常规养护范围的工作，需提前报甲方审批。

8、及时解决来信、来访，并根据甲方要求及时处理。

9、按时按量完成甲方交办的其它突击性任务和指令性任务。

10、加强法定节假日的正常养护维修工作。

11、乙方应做的其它工作，双方在补充条款内约定。

12、 乙方应服从所在地的绿化主管部门的行业管理。

13、如有移伐树木、占用绿地等破坏绿化行为，乙方要及时发现通知甲方处理并做好相关手续和后期恢复工作。

七、进度计划

1、乙方在本合同生效后 15 天内上报全年养护作业维修计划，并结合季节特点和绿化状况，制定季度、月养护计划，材料计划送交甲方、甲方在 7 天内予以确认。

2、乙方必须按甲方确认的进度计划组织养护作业，接受甲方对进度的价差、监督。养护作业实际进度与经确认的进度计划不一致时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方代表确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与计划进度不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

八、质量标准

本项目养护质量标准:淮安经济技术开发区绿地精细化养护管理考核办法、里运河文化长廊综合管理质效评估标准及扣分细则和本招标、投标文件中的补充养护质量要求，甲方出台的其它养护质量要求。

九、检查和考核

乙方应认真按照淮安经济技术开发区绿地精细化养护管理考核办法、里运河文化长廊综合管理质效评估标准及扣分细则中约定的质量标准进行养护，随时接受甲方的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。

十、履约保证金

1、乙方交纳人民币         元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）。

2、乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

3、乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

4、乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

十一、安全文明施工和检查

1、乙方应做好养护作业管理区内的安全管理工作，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

2、由于乙方管理不善，引起政府职能部门出发和停工整改，或安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

3、养护作业人员应做好各项安全防范措施，必须着装上岗操作。

十二、事故责任及处理方法

1、承包人在承包合同期限内，发生的工伤、安全等事故，所有费用均应由承包人自行承担，与采购人无关。

2、承包人在承包期限内，不得将承包的工程进行违法转包，也不得变相以分包的形式进行转包。否则，采购人除有权随时单方解除本合同外，因此造成的一切损失，全部由承包人承

担。如采购人因此承担责任的，有权另行向承包人进行追偿。

3、承包人应严格履行本合同，规范施工、加强管理、依法用工。如在承包期限内，发生工伤、安全、侵权、人损等事故和责任的，一切责任均由承包人独立承担。如采购人因此承担责任的，有权另行向承包人进行追偿。

4、如发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，按时按政府有关部门要求处理由事故责任方承担发生的费用。

5、如遇不可抗拒自然灾害（如强台风、冰雹、洪水等）造成的苗木损失承包方免赔偿。

十三、合同价款

1、本项目由乙方以包工、包料、包质量、包安全、包文明施工的方式实施总承包，乙方应对全部养护项目负责，中标以后不得分包、转包。如一经发现上述行为，甲方单方或甲方代

表有权立即终止综合养护项目承包合同，由此产生一切法律责任和经济损失均由乙方承担。

2、甲方按实际养护面积给乙方结算，实际养护面积以（淮安经济技术开发区园林局）测量数据为准。各类树木苗、草坪等非自然因素遭到损坏或死亡的，乙方应第一时间向甲方汇报，

并做好现场图片资料的收集和数据统计,补植费用由投标人承担。

3、合同金额及付款方式

合同总价：     元人民币，合同单价：    元/㎡/每年。甲方每月对乙方的养护质量进行检查考核评分，每三个月根据考核结果及实际养护面积计算上月养护金额并予以支付（付款时，乙方应优先纳税在项目所在地，支付时提供项目所在地服务费的正式发票，未按要求提供发票的，不予支付服务费）。

十三、合同生效及其它

本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章，并在收到乙方提交的履约保证金之日起生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致方可更改。本合同一式六份，甲方、乙方各执二份、淮安经济技术开发区招标投标服务中心、代理机构各执一份。

十四、组成本合同的文件包括

1、合同主要条款和通用条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方:                        乙    方:

单位盖章:                        单位盖章:

代表签字:                        代表签字:

签定日期:                        签定日期:

淮安经济技术开发区绿地精细化养护管理考核办法

一、考核范围

淮安经济技术开发区城区范围内财政拨款，由淮安经济技术开发区园林局负责管理的公共绿地、行道树。

二、考核要求

1.淮安经济技术开发区园林局管理科牵头对管理范围内公共绿地的日常养护管理检查考核。

2.各养护单位要严格按照淮安经济技术开发区绿地精细化养护管理考核标准、里运河文化长廊综合管理质效评估标准要求，认真履行养护合同条款。

三、考核办法

1.考核采取专项核查（人员在岗、车辆、机械设备管理、施肥、抗旱浇水、加播黑麦草、城市创建、行道树、乔木、花灌木、地被草坪、花坛花卉绿化养护管理、景观设施维护、铺装维修、卫生保洁、冲洗除尘、喷雾降尘、绿地保护、病虫害防治等）、日常巡查、月度检查三结合的方式，客观公正评价绿地养护质量，并综合评定得分。

2、2025年经开区绿化养护服务项目（徐杨片区、科教办片区、南马厂片区、空港片区按照淮安经济技术开发区绿地精细化养护管理考核标准执行。

3、2025年经开区绿化养护服务项目（里运河文化长廊沿线）按照里运河文化长廊综合管理质效评估标准及扣分细则执行，人员、机械设备考核标准参照淮安经济技术开发区绿地精细化养护管理考核办法。

四、计分办法

1.考核实行百分制。养护月考核成绩等于一百分减去本月考核累计扣分值；

2.考核按分值分段计算。养护月考核成绩 95 分以上（含 95 分）为优秀，养护月考核成绩90-95 分（含 90 分）为优良，80-90 分（含 80 分）为合格，80 分以下为不合格。

五、奖惩办法

1.养护月考核成绩为优秀的，养护费按照合同比例足额支付。

2.养护月考核成绩为优良的，养护费则按照考核成绩每分扣养护费 1000 元支付养护费(如:本月考核成绩为 90 分，养护费则扣 1 万元)；考核成绩为合格的，养护费则按照考核成绩每分扣 2000 元。(如：本月考核成绩为 80 分，当月养护费则扣 4 万元)。考核成绩不合格的，养护费则按照考核成绩每分扣 4000 元，(如：本月考核成绩为 70 分，当月养护费则扣 12 万元)。每月养护费用扣完为止，每 3 个月汇总 1 次。

3.养护月考核成绩累计三次不合格的，取消该单位的养护资格，第三次考核不合格后立即终止养护合同。养护月考核成绩优良的一年内不得少于 8 次。

4.奖励加分：①重大活动时能及时完成上级布置的养护任务或其他临时突击增加的任务；②对于养护难题能创新思路，并采取有效可行的新举措的；③养护单位被城管办加分且加分项属于绿地养护范围内的，次月可同等加分。养护单位可申请进行 1-3 分加分，要求上报加分材料必须图文并茂，并于每月 30 日前上报管理科，每月加分分值由局领导、管理科、工程科一起商讨确定。

淮安经济技术开发区绿地精细化养护管理考核标准

| 项目 | 质量要求 | 考核标准 |
| --- | --- | --- |
| 队伍管理 | 1.项目经理必须准时参加由甲方召开的养护例会和甲方安排的其他会议。 2.绿地内必须定人定岗；养护管理人员工作期间必须着园林统一工作服(工作服须具有反光标志)。一般每8000 ㎡配备一名养护工。 | 工作时间内路段上无管理人员，每次扣2 分；有未着工作服，每人每次扣 1 分； 绿化科组织的人员在岗签到时，每少一人扣 2 分，项目经理不在岗或未按时参加由甲方召开的养护例会和甲方安排的其他会议每次扣 5 分。 |
| 车辆、机械设备管理 | 按照合同配备车辆、机械设备、园林工具、有规范的管理场所。 | 未按合同配备车辆、机械设备的每台、每辆每次扣 2 分。 |
| 护绿管理 | 绿地有专人巡查，发现践踏绿地、攀枝摘花、摇晃树木等行为及时制止，发现重大毁绿行为要及时制止，并及时上报执法部门处理，同时按期恢复绿化后将结果上报。 | 24 小时内未发现毁绿行为，每次扣 5 分。 |
|  | 绿地管理范围内有行政审批同意的事项时，要跟踪管理，监督施工单位在审批范围内操作，不得超范围或破坏其他绿化。 | 树木移植或占用绿地施工过程中，管理力度不强，造成审批范围外绿地或植物受到损坏的，扣 2-5 分。 |
|  | 协助城管做好绿地内、树池内无种菜、扣绳挂物、堆放杂物、乱摆摊点、车辆乱放、乱拉横幅现象。 | 有养护单位管理不到位造成绿地内、树池内有种菜、扣绳挂物、堆放杂物现象、乱摆摊点、车辆乱放、乱拉横幅的，每处扣 2 分。 |
| 绿地养护 | 1、绿篱的修剪应确保平篱线条流畅、层次分明，轮廓清晰，平篱顶面平整，高度一致的景观效果；2、球类的修剪要注意大小结合、高矮结合，毛球剪成光球；3、乔木修剪应配合整形，除萌蘖枝、过密枝、内膛枝、交叉枝、病虫枝等；4、花灌木修剪迎渐趋萌蘖枝、病虫枝、不均衡枝、保持花灌木树形美观、匀称。影响景观的残花、残果应及时剪除； | 未及时修剪，每处扣 2 分，未达到要求的每株（平方）扣 1 分。 |
|  | 绿地内、树池内无明显砖瓦石块，无堆土，无杂草；游园、广场园路及时清扫，无积土，无积水，无积雪（雨雪后二日内）；铺装路面无杂草；无明显病虫害症状。 | 绿地内、树池内有明显砖瓦石块、抛弃物、堆土，每 1 处扣 1 分；园路未及时清扫，有积土、积水、积雪（雨雪后二日内），每平方米扣 1 分。铺装路面有杂草，每处扣 1 分,绿地内有明显杂草，杂树每处扣 2 分，绿地水面有漂浮物每处扣 2 分。 |
|  | 涂白裹干：每年 11 月初开始对乔灌木进行涂白裹干，树木涂白要求高度整齐一致，乔木及行道树涂白高度在 1.3 米左右，灌木涂白高度在 1 米左右，涂白后地面整洁干净。树木裹干应在树木主杆包裹保温材料后用黑色薄膜包裹。 | 未按时间要求和质量要求进行涂白和裹干的每地段扣 3 分。 |
|  | 日常保洁：绿化垃圾要日产日清，绿地内无焚烧现象，无垃圾、无枯枝落叶、无乱涂乱画，无卫生死角 | 绿地内有绿化垃圾、枯枝落叶，每处扣3 分 |
|  | 靠近养护地段的沟边、道口 5 米范围内需确保无杂草、杂物等 | 未按要求清除杂草杂物的每处扣 2 分 |
| 草坪养护 | 草坪生长茂盛，无秃斑、无明显杂草；草坪适时修剪（暖季草坪高度保持在 10CM以下，冷季草坪保持在 12CM 以下），无明显病虫为害症状，修剪及时，水肥适当；草坪覆盖率不低于 95%，对绿地内与草坪交接处要进行切边，修剪后及时清理干净。保持线条流畅清晰。无明显病虫为害症状；草坪无焚烧现象。 | 草坪秃斑小于 5 ㎡，每处扣 1 分，大于5 ㎡，每处扣 2 分；有明显杂草，每处扣 2 分；草坪未及时修剪或修剪不达标准,扣 5 分;病虫害防治不及时(出现明显病虫为害症状)，每处扣 1 分;草坪覆盖率低于 95%，自行补植,未补植的,每10㎡扣 1 分。未切边的每处扣 2 分，边缘不流畅的每处扣 1 分；草坪焚烧小于10 ㎡，每处扣 1 分，大于 10 ㎡每处扣 3分。 |
| 黑麦草加播 | 每年 9 月底前完成黑麦草播种并及时浇水，确保出芽率要达到 98%以上。11 月上旬上报黑麦草播种报验单、及图片资料。 | 黑麦草考核参照淮园发〔2016〕50 号<关于进一步规范绿化养护及审批等制度的通知> |
| 浇水、冲尘 | 在 4-11 月期间每 3 天浇一次水，遇到雨水 天气进行顺延；12 月至次年 3 月每周至少浇水一次（冰冻季节除外）。主城区道路分车带平篱灌木等须确保植物表面无灰尘污浊 | 未及时浇水扣 5 分，浇水不到位扣 2 分，浇水不规范，影响周边环境卫生的扣 1分，主城区道路分车带平篱灌木表面污浊的扣 2 分 |
| 病虫害防 治 | 3-11 月份做好病虫害统防统治工作，尤其是美国白蛾，锦斑蛾等高发高危虫害的防治工作；发现树洞及时修补，防止腐朽进一步扩大；定期对虫情测报汇总并上报 | 未及时进行病虫害防治的，扣 5 分。未及时上报虫情汇总表的，每次扣 3 分 |
| 树木养护 | 树木生长健壮、旺盛；无枯死枝、病虫枝；树根无萌蘖，树干无藤物缠绕，树梢无悬挂物；无明显病虫为害症状；按树木生长规律和要求施肥；死树枯枝及时清理；行道树：及时抹芽，法桐一级分枝上无萌条；及时扶正倾斜树木，12CM 以上倾斜树 木冬春季集中扶正。每年修剪内膛枝、下垂枝、平行枝等不少于 3 次。树木根部草坪及时切边。发现树洞及时修补，防止腐朽进一步扩大。 | 未及时清理萌蘖、藤物、悬挂物、禁锢物，每株扣 1 分,未按要求修剪内膛枝、下垂枝、病虫枝，每株扣 1 分；倾斜树木未及时扶正，每株扣 1 分。树木出现明显病虫危害，每株扣 2 分。抹芽不及时，每株扣 1 分。树洞未及时修补的，每株扣 1 分。死树未及时清除的，每株扣 1 分。有枯枝未及时清除的，每株扣1 分。树木根部草坪长满未切边的，每株扣 1 分，切边不符合要求的，扣 1 分。 |
| 缺株补植 | 树木、地被完好无缺。补植的苗木品种与规格需与现场品种规格保持一致。 | 树木、地被缺株在 7 日内（高温和冰冻季节除外）未补齐的，树木每株扣 1 分；地被每平方米扣 1 分。 |
| 设施维护 | 游园、广场、绿地内设施完好无损，定期擦拭园椅园凳，园林设施小品上无乱贴乱画，园路铺装、花坛贴面砖侧石完好无损，铺装路面无杂草，绿地附属设施每年油漆1 次(9 月份)。 | 园林设施损坏未及时修补的，每处扣1-2 分；涂抹刻划未及时清理，每处扣 1分。游园、广场内园椅园凳不干净无法下座的，每处扣 1 分；道路花坛边坐凳污渍未及时清理的，每处扣 1 分；绿地附属设施每年未按时油漆的，扣 5 分。 |
| 交办单回复 | 城管交办单、数字城管交办单、12345 交办单、市民及媒体投诉、长效管理交办单、手机 app 交办单等按时整改并回复；针对交办单存在职责不清的，实行派单制。 | 未按要求按期整改每单扣 3 分；对交办单推诿的扣 10 分；未按照派单制执行 的，每件扣 5 分。 |
| 档案管理 | 日常养护管理作业资料齐全，做到有记录，有统计，并且资料与实际养护情况相符。年终对全年资料进行汇总装订。明确专职信息员，路段长将巡查发现的问题及时报督查办。每月 30 日报月总结及下月计划安排。 | 年底汇总的养护台帐不健全的，扣 2 分，未及时报月总结，扣 3 分 |
| 突击事件 | 成立抢险队伍，有 24 小时联系电话；紧急事件必须在 30 分钟内到现场，及时处理好事故现场；在台风季节和大雪天气等恶劣天气有人值班，及时抢险，确保无不良影响；景观道路沿线绿地路牙因车辆撞击等各种因素破损、残缺的，在 2 天内必须修 复完毕。 | 未成立抢险队伍的，扣 5 分；若遇突发事件无法联络的，每次扣 5 分，并从养护经费中扣除处理事件所需的经费；在台风季节和大雪天气等恶劣天气不及时抢险，每次扣 5 分；景观道路沿线绿地园林侧石未及时修复的，每处扣 2 分。 |
| 文明安全 养护 | 做到文明作业，随时保持道路的清洁、畅通，并由专人负责监管。在夜间养护作业必须在作业地域内按交通规定设置警示标志。 | 未做到的，每次扣 1 分， 发生安全事故的，除承担相关责任外，每次扣 1 分。 |

里运河文化长廊综合管理质效评估标准及扣分细则

| 名称 | 分类 | 小类 | 小类名称 | 扣分依据 | 处置 时限 | 处置 标准 | 每处(个) 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园 林 绿 化 | 基础 设施 | 1 | 外立面破损 | 建（构）筑物外立面破损、墙皮剥落（大于 0.2 平方米） | 30工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 2 | 绿化设施破损 | 绿化箱体、花台（坛）、绿地护栏、雕塑、花架花钵等破损、缺失、锈蚀 | 7工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 3 | 园内道路破损 | 道路、铺装地坪破损和积水的（破损大于 0.2 平方米；积水大于 1 ㎡，积水深度大于 0.1 米） | 5工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 4 | 附属设施破损 | 园椅、果壳箱、健身器材、指示牌等设施缺失、破损、锈蚀 | 7工作日 | 整改 | 1 |
|  | 秩序 管理 | 5 | 绿化弃料清理 | 绿化弃料超一天未清理 | 4工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 6 | 绿化积尘 | 行道树、绿化隔离带树叶积尘严重 | 2工作日 | 清除 | 1 |
|  |  | 7 | 绿地停车 | 绿地内停放车辆 | 4工作时 | 清除 | 1 |
|  |  | 8 | 绿地种菜 | 在绿地（绿化带）范围内种菜 | 3工作日 | 清除 | 1 |
|  |  | 9 | 无证砍伐 | 擅自砍伐、修剪或移植树木 | 4工作时 | 制止并处罚 | 1 |
|  | 行道树 | 10 | 缺株死株 | 行道树（箱体绿化）缺株、死株、倒伏、有明显枯枝、死（枯）树未清理 | 5工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 11 | 死树清理未覆盖 | 非种植期间缺株清理后未进行绿色覆盖 | 5工作日 | 修复 | 1 |
|  |  | 12 | 枯枝未修剪 | （一级分支点以下的主干部分 ）有萌蘖芽超过 3 枝（含）未修剪 | 2工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 13 | 树干倾斜 | 新栽乔灌木树干明显倾斜角度超过 10 度未采取措施、支撑明显破损 | 3工作日 | 整改 | 1 |
| 园 林 绿 化 | 行道树 | 14 | 树体腐烂蛀洞 | 树体有明显蛀洞未治理、腐烂直径超过 10 厘米未处理 | 7工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 15 | 未做保护处理修剪 | 修剪伤口直径超过 10 厘米未做保护处理 | 7工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 16 | 补植品种不一致 | 行道树（绿篱、色块）补植品种与原行道树（植物）不一致、行道树使用截干苗 | 5工作日 | 整改 | 1 |
|  | 乔木 花灌木 | 17 | 死树缺株 | 乔灌木有明显枯枝、有死树、树桩、缺株，有大型缠绕性杂草 | 5工作日 | 整改并清除 | 1 |
|  |  | 18 | 有杂树 | 杂树未清除；死树、杂树未连根清除；清除死树、杂树后的空穴未填平 | 7工作日 | 整改并清除 | 1 |
|  |  | 19 | 蛀洞、腐烂未修复 | 树体有明显蛀洞未治理、腐烂直径超过 10 厘米未处理 | 7工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 20 | 修剪伤口未处理 | 修剪伤口直径超过 10 厘米未做保护处理 | 7工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 21 | 树干倾斜 | 新栽乔木花灌木树干明显倾斜角度超过 10 度未采取措施 | 7工作日 | 整改 | 1 |
|  | 绿篱色块球类 | 22 | 绿篱色块生长差 | 空秃、死亡大于 1 ㎡（待种植的平整地除外） | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 23 | 绿篱色块未修剪 | 规则式绿篱色块需整形修剪而未及时修剪（新梢超过10厘米）或修剪不整齐的，线条缺断、不整齐 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 24 | 补植植物不一致 | 补植品种与原有植物不一致 | 5工作日 | 整改 | 1 |
|  | 水生物 | 25 | 水生植物死亡 | 生长季（6-7月）死亡面积大于 4㎡ | 5工作日 | 整改 | 1 |
|  | 攀援植物容器 绿化 | 26 | 攀援植物枯死 | 攀援植物生长季（5-10月）枯死面积大于1㎡ | 5工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 27 | 容器绿化枯死 | 容器绿化整个容器植物枯死(30%以上） | 5工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 28 | 攀援植物未绑扎 | 部分种类攀援植物生长季（5-10月）需人工辅助进行绑扎而未及时绑扎牵引 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 29 | 草花空秃 | 大于 0.5 平方米的集中空秃、枯死 | 3工作日 | 整改 | 1 |
| 园 林 绿 化 | 一二年 生草花 | 30 | 种植密度不适 | 种植密度不适宜（叶间距大于 5 厘米） | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 31 | 开花量不达标 | 盛花期开花量小于 85%/平方米；残花率大于30%/平方米 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  | 地被 花境 | 32 | 地被植物未修剪 | 需整形修剪的地被植物未及时修剪或修剪不整齐 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 33 | 地被植物非正常枯死 | 非正常枯死面积大于1㎡的；补植品种与原有植物不一致 | 5工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 34 | 植物枯萎 未及时收割 | 花境植物枯萎季未及时收割 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  | 草坪 | 35 | 草坪空秃 | 草坪空秃大于1㎡（绿地分割沟和待种植的平整地除外） | 5工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 36 | 草坪未及时修剪 | 草坪未及时修剪，高度超过15cm | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 37 | 草坪边缘未分隔 | 草坪边缘无分隔 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 38 | 草坪分隔沟不规范 | 分隔沟切边不规范（宽度小于10厘米，深度小于 5厘米） | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 39 | 草坪枯死 | 草坪出现黄化、退化、死亡，面积大于 4㎡ | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 40 | 草坪杂化 | 草坪内有明显的阔叶杂草未清除 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  | 竹类 | 41 | 竹子枯死 | 整株、整丛（单丛超过 5 株）死亡 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  | 古树 名木 | 42 | 生长衰弱 | 生长明显衰弱，无养护措施 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 43 | 无养护牌 | 未设置养护责任牌、挂牌不规范 | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  | 土肥水 管理 | 44 | 施肥肥害 | 施肥造成明显肥害（枯黄面积超过10㎡） | 3工作日 | 整改 | 1 |
| 园 林 绿 化 | 土肥水 管理 | 45 | 绿化干旱 | 明显缺水症状导致枯死面积超过10㎡ | 3 工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 46 | 绿化涝害 | 明显涝害症状面积超过10㎡ | 3 工作日 | 整改 | 1 |
|  | 病虫 草害 防治 | 47 | 杂草丛生 | 有明显区别于草坪、草花、灌木植株的杂草或杂树 | 3 工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 48 | 绿化病虫害 | 有明显可视病虫危害症状（乔灌木单株叶片受害率大于 20%、蛀干性害虫新 虫口大于 5 个，其他植物受害面积大于 1 ㎡） | 3工作日 | 整改 | 1 |
|  |  | 49 | 绿化药害 | 用药不合理造成明显药害（生长不良、叶片畸形、凋萎、落叶、落花、落果） | 1工作日 | 整改 | 1 |

第五章 项目采购需求

一、项目概况：

2025年经开区绿化养护服务项目招标文件，分为五个标包，（具体养护清单见下表）。

二、基本要求：

1、本项目养护质量标准：淮安经济技术开发区绿地精细化养护管理考核办法、里运河文化长廊综合管理质效评估标准及扣分细则及本招标、响应文件中的补充养护质量要求，主管部门出台的其它养护质量要求。

2、各类树木苗、草坪等因非自然因素遭到损坏或死亡的，中标人应第一时间向甲方汇报，并做好现场图片资料的收集和数据统计,补植工作由中标人承担，所需均费用含在报价中。

3、养护范围内如有黄土裸露部分，均由中标人负责绿化补种草种并经采购人验收合格,所需均费用含在报价中，采购人后不因此项增加任何费用。

4、投标人养护现场必须配备安全员。配备的巡视车，须保持 24 小时待命，做到随叫随到。

★5、投标人在淮安市必须具有自有或租赁的能够满足办公、仓储等要求的固定工作场所，投标人参加投标时必须提供相关证明材料（扫描件并加盖投标人电子签章）；如果投标人在淮安市没有固定工作场所的则参加投标时必须提供其承诺在中标后十五个日历天内在淮安市设立能够满足办公、仓储等要求的固定工作场所的书面承诺函，相关证明材料或书面承诺函均未提供的作无效投标处理。

★6、本次招标报价各投标人必须附报价构成的书面分析（需从人员工资、机械费用、肥料费用、农药费用、浇水费用、税收、合理利润等方面进行分析）。投标人投标时未提供报价构成书面分析的或经三分之二评委认定报价不合理的作无效投标处理。投标人有义务接受评委会对其价格组成及成本构成的质询。

7、养护移交与接收：养护单位在末期养护的质量必须达到采购文件标准及要求，经甲方和现接收养护单位共同确认养护质量后，方可接收。养护单位在移交时，养护质量达不到采购文件标准及要求，不满足接收要求的，限定 15 日内整改，整改期结束后任不满足接收要求的，甲方将视现场情况根据考核要求进行双倍处罚。

三、主要服务内容：

- 1、绿地养护内容均包含座椅板凳、铺装、栏杆、亭子、假山等所有园建设施。行道树、乔木、花灌木、地被草坪、花坛花卉绿化养护管理、景观设施维护、 铺装维修、卫生保洁、冲洗除尘、喷雾降尘、绿地保护、病虫害防治、施肥等。

2、服务期限：两年

四、养护管理面积清单

第一标段

| 序号 | 路段名称 | 养护范围 | 实际养护面（㎡） | 退红线面积（㎡） | 合计（㎡） | 备注 | 养护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白果路 | 富裕路—青岛路 | 660 |  | 660 |  | 二类 |
|  |  | 青岛路—厦门路 | 9503.5 |  | 9503.5 | 贵阳至康马路面积 | 二类 |
| 2 | 重庆街 | 厦门路—青岛路 | 7315 |  | 7315 |  | 二类 |
|  |  | （厦门路—深圳路）（集贤路—徐杨路） | 19808 |  | 19808 |  | 二类 |
| 3 | 一支渠 | 黄元路—厦门路 | 13515 |  | 13515 |  | 二类 |
| 4 | 贵阳街 | （深圳路—大同路） （深圳路—厦门路） | 21631.7 |  | 21631.7 |  | 二类 |
| 5 | 宏恒胜路全线（威海东路） | （康马路—飞耀路） | 17835 |  | 17835 |  | 二类 |
|  |  | （北四支渠） | 11540 |  | 11540 |  | 二类 |
|  |  | 威海东路（2013年5月1日养护） | 9900 |  | 9900 |  | 二类 |
| 6 | 西藏街2块 | (深圳路—厦门路) | 1830.5 |  | 1830.5 |  | 二类 |
| 7 |  | （厦门路—黄元路） | 3681 |  | 3681 |  | 二类 |
| 8 | 民营工业园 | 飞耀路以西 | 7032 |  | 7032 |  | 二类 |
| 9 | 府佑路、宏康路 | （扳闸干渠至王河）（宏恒胜路至深圳路） | 9212.08 |  | 9212.08 | 和畅路被减去7610.34㎡(2014年5月30日) | 二类 |
| 10 | 237省道及省道边 | 省道边 | 34921.74 |  | 34921.74 |  | 二类 |
|  |  | 237省道开发区段（水泥明沟外侧）（徐杨路—古黄河） | 1500 |  | 1500 | 2014年9月1日养护 | 二类 |
| 11 | 扬州街 | 海口路—厦门路 | 6648.8 |  | 6648.8 |  | 二类 |
|  |  | 深圳路—威海路 | 5097 |  | 5097 |  | 二类 |
| 12 | 白果路 | （深圳路—扳闸干渠） |  |  |  |  | 二类 |
| 13 | 清拖路 | 深圳路——海口路 | 13960 |  | 13960 |  | 二类 |
| 14 | 徐州街 | 深圳路——厦门东路 | 4148 |  | 4148 |  | 二类 |
| 15 | 广州路小学门前 | 广州路—一支渠 | 1348.08 |  | 1348.08 |  | 二类 |
| 16 | 厦门东路 | 全线（西藏街—鸿海路） | 42913 |  | 42913 |  | 二类 |
| 17 | 飞耀路 | 北路（海口路—深圳路） | 40981.1 |  | 40981.1 |  | 二类 |
| 18 | 飞耀路 | 海口路—徐杨路 | 40846 | 5501 | 46347 |  | 二类 |
| 19 | 迎宾广场、王庄、黄元路 |  | 46270 |  | 46270 | （2017年5月1日刨除）原总面积为88779㎡，快速路改造刨除面积42509㎡，剩余面积为46270㎡ | 二类 |
| 20 | 广州路全线 | （青岛路—海口路） | 4490 |  | 4490 | 东侧断头路、西侧小广场 | 二类 |
|  |  | （青岛路—深圳路） | 20379 |  | 20379 |  | 二类 |
|  |  | （海口路—顺德路） | 17594.5 | 11962.85 | 29557.35 | 刨去交给新城的面积广州南路9497.5+9150=18647.5 | 二类 |
| 21 | 宜宾路 | 全线 | 6681 |  | 6681 |  | 二类 |
| 22 | 管委会东侧及沿弘康兴旺角四周、鸿海路（富士康墙边） |  | 1999.2 |  | 1999.2 | 刨去扬州街的面积 | 二类 |
| 23 | 城东商务广场三号写字楼前广场 |  | 5200 |  | 5200 | 2024年7月18日扣除管委会广场前绿地改造面积2800㎡，原面积为8000㎡ | 二类 |
| 24 | 文体路、文体路停车场 |  | 5324.3 |  | 5324.3 |  | 二类 |
| 25 | 景会寺 |  | 3500 |  | 3500 |  | 二类 |
| 26 | 文体中心周边绿化 | 白果路以东，富士康路以北，扬州街以西 | 32014 |  | 32014 | 2018年3月1日养护 | 二类 |
| 27 | 深圳路 | （宁连路—徐杨中心路） | 51348.6 |  | 51348.6 | 部分还未交接 | 二类 |
|  |  | 中心分隔带 | 25800 |  | 25800 |  | 二类 |
|  |  | （安澜路—鸿海路）、飞耀路与深圳路交叉口内侧 | 9916.8 |  | 9916.8 |  | 二类 |
| 28 | 安澜路河坡 | 深圳路—徐杨路 | 20390 |  | 20390 | 两次抛除后的面积 | 二类 |
| 29 | 鸿海路 | （大同路—深圳路） | 16189.82 |  | 16189.82 | 原面积为22189.82㎡，与鸿海路（大同路—徐扬路）改造工程面积重合，减去6000㎡，现面积为16189.82㎡ | 二类 |
| 30 | 海关出口加工区东侧绿化及入口内绿化 |  | 6272.41 |  | 6272.41 |  | 二类 |
| 31 | 出口加工区1号、二号路 |  | 11824.11 |  | 11824.11 | 2014年12月1日养护 | 二类 |
| 32 | 城管局内外 | 外游园、院内 | 17020 |  | 17020 |  | 二类 |
| 33 | 出口加工区 |  | 10989 |  | 10989 |  | 二类 |
| 34 | 徐杨公园 |  | 61764.63 |  | 61764.63 | 2016.5.16日养护（新城退还面积） | 二类 |
| 35 | 淮安市综合保税区 |  | 20702 |  | 20702 | 2016.7.6日开始养护，注：面积以现场测量数据为准，保税区办公楼周边绿化交接证明中为加入 | 二类 |
| 36 | 扳闸干渠堤岸 | （深圳路—海口路） | 116763.4 |  | 116763.4 |  | 二类 |
| 37 | 王河 | 王河（安澜路—贵阳街，珠海路北侧）嘉兴路北侧、安澜路、至鸿海路、含中分带 | 76508.5 |  | 76508.5 |  | 二类 |
| 38 | 嘉兴路、珠海路 | 珠海路（贵阳路—鸿海路） | 22280.68 |  | 22280.68 |  | 二类 |
| 39 | 扬州街 | 嘉兴路向南 | 3993 |  | 3993 |  | 二类 |
| 40 | 古黄河路 | （嘉兴小区北侧） | 4085.6 |  | 4085.6 |  | 二类 |
| 41 | 四大沟护坡 |  | 3292.33 |  | 3292.33 |  | 二类 |
| 42 | 黄元健身广场 |  | 5964.4 |  | 5964.4 |  | 二类 |
| 43 | 淮安经济开发区政务服务中心 |  | 69862.9 |  | 69862.9 |  | 二类 |
| 44 | 安澜路全线 | 大同路—徐扬路 | 167615.97 |  | 167615.97 | 2021年5月28日交接 | 二类 |
| 45 | 臻鼎科技南门周边绿化提升工程 | 面向鹏鼎路（河边绿化） | 10713.16 |  | 10713.16 |  | 二类 |
| 46 | 安澜路 | 徐杨路—达方路 | 16337 |  | 16337 |  | 二类 |
| 47 |  | 达方路—枚皋路 | 11346 |  | 11346 | 2020年11月8日刨除4500㎡ | 二类 |
| 48 | 广州南路 | 徐杨路大桥—电缆厂门口东面 | 918.4 |  | 918.4 |  | 二类 |
| 49 |  | 电缆厂门口向南路东至达方路 | 846 |  | 846 |  | 二类 |
| 50 |  | 达方路向南至顺德路 | 2758.25 |  | 2758.25 |  | 二类 |
| 51 |  | 大桥向南至景宜路西 | 4975.25 |  | 4975.25 |  | 二类 |
| 52 | 达方路 | 安澜路向西 （白果路—广州路）两侧 | 13024.7 |  | 13024.7 |  | 二类 |
| 53 | 白果路 | 枚皋路向北至徐杨路西侧绿化 | 1536 |  | 1536 |  | 二类 |
| 54 | 枚皋路 | 安澜路向东至白果路 | 4620 |  | 4620 |  | 二类 |
| 55 |  | 安澜路向西至广州路北侧路牙石为界 | 6022.1 |  | 6022.1 |  | 二类 |
| 56 |  | 小游园 | 2544.3 |  | 2544.3 |  | 二类 |
| 57 |  |  | 1912.5 |  | 1912.5 |  | 二类 |
| 58 |  | 广州路向西至铁路桥路北侧路牙石为界 | 810 |  | 810 |  | 二类 |
| 59 | 开发区高级中学周边（北师大） |  | 15450.2 |  | 15450.2 | 2023年8月1日养护（2020年度绿化恢复工程） | 二类 |
| 60 | 民营工业园支路（灵秀路西厂区道路）绿化 |  | 1799 |  | 1799 | 2023年8月1日养护（2020年度绿化恢复工程） | 二类 |
| 61 | 开发区三大沟西侧河边（深圳路—红豆路）绿化 | 三大沟西侧河边（深圳路—红豆路） | 8952.3 |  | 8952.3 | 2023年8月1日养护（2020年度绿化恢复工程） | 二类 |
| 62 | 城开御园围墙退红线段 | 城开御园围墙退红线 | 3578.03 |  | 3578.03 | 2023年8月1日养护（2020年度绿化恢复工程） | 二类 |
| 63 | 鸿海路 | 大同路—徐杨路 | 51204.04 |  | 51204.04 | 鸿海路（大同路—徐扬路）改造工程 2023年11月18日交养护 | 二类 |
| 64 | 京沪高速淮安出入口 | 海口路与京沪高速交叉口南侧 | 19219 |  | 19219 | 2023年12月18日交于养护单位养护 | 二类 |
| 65 | 规划路（膳魔师路—徐杨路）（珠海路—深圳路） | 2021年新建道路绿化 | 7982.59 |  | 7982.59 | 2023年5月9日交于养护单位 | 二类 |
| 66 | 扬州街（珠海东路—板闸干渠） | 2022年新建道路绿化 | 1037.85 |  | 1067.85 | 2023年5月9日交于养护单位 | 二类 |
| 67 | 嘉兴路（鸿海北路—城东路段） | 嘉兴路（鸿海北路—城东路段）新建绿化工程 | 2626 |  | 2626 | 2025年1月15日交接 | 二类 |
|  | 合计 |  |  |  | 1399570.17 |  | 二类 |

第二标段

| 序号 | 标段明细 | 养护面积 (㎡) | 实际移交日期 | 备注 | 养护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枚乘路(淮海路—天津路) | 47071 |  |  | 二类 |
| 2 | 高教园区门前 | 2006 |  |  | 二类 |
| 3 | 中心公园 (A、C) | 17515 |  |  | 二类 |
| 4 | 南互通 | 20560 |  |  | 二类 |
| 5 | 规划路(正大路—明远路) | 180 |  |  | 二类 |
| 6 | 中心公园(B、D) | 44574 |  |  | 二类 |
| 7 | 枚乘东路(天津路向东至公交车站台) | 48841 |  |  | 二类 |
| 8 | 天津路(正大路—枚乘路) | 48785 |  |  | 二类 |
| 9 | 枚皋路(天津路—淮海路) | 44736.3 |  |  | 二类 |
| 10 | 逢桥路(正大路—规划路)、规划路(逢桥路—合意路)、合意路(正大路—规划路)、枚皋路(天津路—宁连路) | 19205.17 |  |  | 二类 |
| 11 | 西外路(淮海南路—天津路) (又名：科技大道) | 16460.71 |  |  | 二类 |
| 12 | 学苑路(枚乘路—艺校) | 3271.71 |  |  | 二类 |
| 13 | 合意路北延(规划路—运南路) | 77.76 |  |  | 二类 |
| 14 | 规划路(科技大道—枚皋路) | 1989 |  |  | 二类 |
| 15 | 明远路(一标段、二标段) | 70849.82 |  |  | 二类 |
| 16 | 科技大道(西外路)、合意路、规划路、天津路南延 | 24369.8 |  |  | 二类 |
| 17 | 学府路(明远路—正大路) | 3689.36 |  |  | 二类 |
| 18 | 高教园区明光路(正大路—轮窑路) | 2662 |  |  | 二类 |
| 19 | 李集路、汝忠路、学苑路 | 8455 |  |  | 二类 |
| 20 | 通甫路(枚乘路—宁连路) | 2661 |  |  | 二类 |
| 21 | 通甫路（通甫路大桥—枚乘路） | 21726.8 |  |  | 二类 |
| 22 | 枚皋路(宁连路—天津路西延段) | 47527 |  |  | 二类 |
| 23 | 承德路、南苑路、汝忠路、网新路、子伟路、科技路 | 74918.95 |  |  | 二类 |
| 24 | 承德路(正大路—枚皋路) | 19340 |  |  | 二类 |
| 25 | 承德路游园(正大路与承德路交叉口)(枚乘路向南至枚泉路) | 1307.8 |  |  | 二类 |
| 26 | 高教园区承德路(西外路—枚皋路) | 9363.42 |  |  | 二类 |
| 27 | 承德路(西外路-南园路)、南苑路(承德路—李集路) 南苑路 | 9658.49 |  |  | 二类 |
| 28 | 正大路(淮海路—承德路) | 8264 |  |  | 二类 |
| 29 | 正大路(通甫路—承德路) | 35598.07 |  |  | 二类 |
| 30 | 正大路、明远路 | 28940.66 |  |  | 二类 |
| 31 | 淮海南路立交桥入口绿化 | 10691 |  |  | 二类 |
| 32 | 淮安科教产业园2016年道路绿化工程(天津路大桥辅道、逢桥路及四支渠) | 18342.56 |  |  | 二类 |
| 33 | 九龙湖公园绿化工程 | 91425.91 |  |  | 二类 |
| 34 | 海天路(宁连路—寿祺路)(淮安科教产业园海天路、海天河) | 37964.15 |  |  | 二类 |
| 35 | 科教园小区围墙外绿化（李集新村、康乐佳苑、春天里、富源尚城、东城新锐园、幸福美地、红旗佳苑、旺江一品、铂樾府、九龙源著、鼎泰沁园、九龙湖花园、金色罗马、江淮印象、东方豪城、郁金蓝湾、金色阳光、翰林花园、金榜花园、金泽苑、城置龙湾、学府名门、学林雅苑、轮窑佳苑、月季花园、柯山花园、明光花园） | 40522 |  |  | 二类 |
| 36 | 九龙源著东侧地块绿化 | 19793.12 |  |  | 二类 |
| 37 | 京杭运河绿色现代航运 | 42923 |  |  | 二类 |
| 38 | 通海广场绿色工程 | 3442.69 |  |  | 二类 |
| 39 | 红旗河生态修复工程 | 4636.7 |  |  | 二类 |
| 40 | 市政维修工程 | 12651.63 |  |  | 二类 |
| 41 | 时光码头 | 693.9 |  |  | 二类 |
| 42 | 承德路大桥下绿色提升 | 5000 |  |  | 二类 |
| 43 | 宁连路（科教办段）两侧环境整治工程 | 80922 |  |  | 二类 |
| 44 | 科教办2023年应急零星绿化提升工程 | 10925.69 |  |  | 二类 |
| 45 | 淮安2023马拉松科教办应急绿化工程 | 1915.82 |  |  | 二类 |
| 46 | 淮安2024马拉松氛围营造及园区环境提升绿化工程 | 5503.92 |  |  | 二类 |
| 47 | 科教办城镇污水处理工程总承包（EPCO） | 155672 |  |  | 二类 |
| 48 | 科教园2022年绿化工程：运南路（学府路-宁连路）、天津路东侧游园、四支渠（明远路-正大路）两侧退红线地块绿化游园、天津路与运南路交汇处绿化游园以及对科教产业园范围内绿化设施提升改造等 | 59701.57 |  |  | 二类 |
| 49 | 科教产业园桥下空间环境整治工程（通甫路、宁连路） | 7503 |  |  | 二类 |
| 50 | 正大路（通甫路—五支渠）道路绿化 | 8000 | 预交面积，以实际面积为准 |  | 二类 |
| 51 | 创业路道路绿化工程 | 55000 | 预交面积，以实际面积为准 |  | 二类 |
| 合计 |  | 1357835.48 |  |  |  |

第三标段

| 序号 | 路段名称 | 养护范围 | 实际养护面（㎡） | 退红线面积（㎡） | 合计（㎡） | 备注 | 养护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南马厂纬十五路（李席路） | 大寨河至南马厂大道西5根电杆 | 10230 |  | 10230 |  | 二类 |
| 2 | 厦门东路（南马厂）（台南路） | 南马厂段，大寨河至南马厂大道人家门前 | 20000 |  | 20000 |  | 二类 |
| 3 | 经四路（开新路） | （纬五路—经二路），开畅路向南300m | 3600 |  | 3600 |  | 二类 |
| 4 | 南马厂中心街道（内湖路） | （南马厂大道向西） | 2244 |  | 2244 |  | 二类 |
| 5 | 纬九路（王高路） | 南马厂大道至开鸿路 | 20414.46 |  | 20414.46 |  | 二类 |
| 6 | 纬十路（新竹路） | 南马厂大道至大寨河 | 30064.28 |  | 30064.28 |  | 二类 |
| 7 | 经八路（开福路） | 和平路—大桥 | 14899.38 |  | 14899.38 |  | 二类 |
| 8 | 经十四路（开鸿路） | 和平路—新竹路 | 7218.4 |  | 7218.4 |  | 二类 |
| 9 | 深圳路西延（南马厂—规划路）、厦门路西延、纬十五路西延、深圳东路 | 南马厂大道—开祥路 | 31914.82 |  | 31914.82 |  | 二类 |
| 10 | 南马厂经八路 | （纬十一路—纬十四路） | 15385 |  | 15385 |  | 二类 |
| 11 | 南马厂经七路、纬十四路 | 南马厂经七路（纬十四路—纬十六路）、纬十四路（高雄路）（南马厂大道—经八路） | 9286.6 |  | 9286.6 |  | 二类 |
| 12 | 纬十路、纬十六路 |  | 25938.9 |  | 25938.9 |  | 二类 |
| 13 | 南马厂纬五路（台北路）、经七路（开明路） | 纬五路（台北路）、经七路（开明路） | 25956.9 |  | 25956.9 |  | 二类 |
| 14 | 深圳东路 | 南马厂大道北侧向东约950米 | 8578 |  | 8578 |  | 二类 |
| 15 | 南马厂大道 | （海口路—深圳东路） | 37021.2 |  | 37021.2 |  | 二类 |
| 16 | 扳闸干渠 | 西游大道北侧 | 106712 |  | 106712 |  | 二类 |
| 17 | 高张陵园 | 开发区237省道与古黄河交叉口（高张陵园墙外） | 34287.6 |  | 34287.6 |  | 二类 |
| 19 | 经二路、和平路、三角地 |  | 15139.24 |  | 15139.24 |  | 二类 |
| 20 | 南马厂片区站前路(开祥路) | 经二路—纬十五路或（开畅路——李席路） | 54084.18 |  | 54084.18 |  | 二类 |
| 21 | 南马厂大道 | 至厦门路 | 4991.5 |  | 4991.5 |  | 二类 |
|  |  | 深圳东路—六支渠 | 41625.24 |  | 41625.24 |  | 二类 |
|  |  | 南马厂大道南延、海口路东延（南（海口路—大寨河）、东（南马厂大道—大寨河）） | 4344.89 |  | 4344.89 |  | 二类 |
| 25 | 和平路 | (大寨河桥—站前路） | 69863 |  | 69863 |  | 二类 |
| 29 | 板闸干渠二标（237入口处） | （经四路—开发大道） | 169320 |  | 169320 | 2018年12月8日养护 | 二类 |
| 30 | 开发大道 | 2020年新建道路绿化 | 55599.78 |  | 55599.78 | 2023年5月9日交接 | 二类 |
| 31 | 高张花园围墙外侧绿化 | 高张花园围墙外侧 | 1733 |  | 1733 | 2023年8月1日养护（2020年度绿化恢复工程） | 二类 |
| 32 | 新东花园二期围墙外侧绿化 | 新东花园二期 | 800 |  | 800 | 2023年8月1日养护（2020年度绿化恢复工程） | 二类 |
| 33 | 1、深圳东路(开新路一南马厂大道)2、开新路(深圳东路一水渡口大道);3、海口路(京沪高速一南马厂大道一大寨河) ;4、新竹路(开华路一开福路)5、桂码花园小区南侧和北侧(南马厂大道西侧(台北路一西游大道)；6、开福路(新竹路一水渡口大道)；7、开鸿路(新竹路一水渡口大道)；8、开明路(深圳东路一王高路(一分支河)9、李席路(开祥路一南马厂大道)；10、台北路污水泵站北侧和西侧(台北路与南马厂大道交叉口处东南角)；11、开华路(新竹路一水渡口大道)；12、南马厂派出所东侧和北侧(南马厂大道西侧(台北路一西游大道)；13、南马厂花园东侧(南马厂大道西侧(水渡口大道-内湖河) | 南马厂片区企业退红线地段绿化工程 | 87981.69 |  | 87981.69 | 2024年9月14日交于养护单位养护 | 二类 |
| 34 | 桂码花园（南马厂大道路西、西游大道路南至派出所） | 经开区2021年河道沿线景观工程 | 8300 |  | 8300 | 2024年6月3日交接 | 二类 |
| 35 | 海口路大寨河（茭陵—站引河） | 海口路大寨河（茭陵—站引河）桥建设工程（绿化工程） | 2388 |  | 2388 | 2024年12月20日交接 | 二类 |
| 36 | 开源路（新竹路-台南路） | 开源路（新竹路-台南路）项目 | 3794 |  | 3794 | 预交面积，以实际面积为准 | 二类 |
| 37 | 开源路（水渡口大道-新竹路） | 开源路（水渡口大道-新竹路）项目 | 2060 |  | 2060 | 预交面积，以实际面积为准 | 二类 |
| 38 | 王高路（南马厂大道-开新路段） | 王高路（南马厂大道-开新路段）道路工程 | 850 |  | 850 | 预交面积，以实际面积为准 | 二类 |
| 39 | 开明路（王高路-新竹路） | 开明路（王高路-新竹路）工程 | 3018 |  | 3018 | 预交面积，以实际面积为准 | 二类 |
| 40 | 南马厂片区 | 2023 年南马厂片区绿化提升工程 | 72000 |  | 72000 | 预交面积，以实际面积为准 | 二类 |
|  | 合计 |  |  |  | 1001644.06 |  |  |

第四标段

| 序号 | 路段名称 | 养护范围 | 实际养护面积（㎡） | 围墙退红线 面积（㎡） | 合计（㎡） | 备注 | 养护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机场路 | 进场路—纬三路 | 27421.74 |  | 27421.74 | 2013.7.28交接养护 | 二类 |
| 2 | 机场中路（金港大道） | 进场路—纬三路 | 22407.2 |  | 22407.2 | 2013.7.28交接养护 | 二类 |
| 3 | 淮安空港宾馆外小游园 |  | 11833.46 |  | 11833.46 | 2013.7.28交接养护空港宾馆外小游园 | 二类 |
| 4 | 经二路（虹港路） | 纬一路—纬三路 | 6571 |  | 6571 | 2014年12月1日 | 二类 |
| 5 | 纬二路（翔云路） | 机场路—机场中路 | 5528 |  | 5528 | 2014.12.1 | 二类 |
| 6 | 纬三路（翔鹰路） | 机场路—机场中路 | 7138 |  | 7138 | 2014年12月1日 | 二类 |
| 7 | 淮安空港中心绿地、河塘 | 含健身广场 | 15048 |  | 15048 |  | 二类 |
| 8 | 空港北关张河南侧河岸至纬一路 |  | 25000 |  | 25000 | 2016.8.5交接养护 | 二类 |
| 9 | 纬一路（翔天路）北侧（宾馆—经二路） |  | 19623.48 |  | 19623.48 | 2017年12月15日 | 二类 |
| 10 | 中心绿地 |  | 27050.2 |  | 27050.2 | 2019年1月1日养护 | 二类 |
| 11 | 经六路（启航路）、纬二路（翔云路）、北关张河、北关张河1号水塘南岸、纬一路（翔天路） |  | 30972.25 |  | 30972.25 | 2019年2月10日养护 | 二类 |
| 12 | 经一路（临港路）南延，西侧鲍盐河边及东侧，纬三路南北两侧，经二路南延两侧和隔离带 |  | 15957 |  | 15957 | 2021年4月30日养护 | 二类 |
| 13 | 503省道 | 503省道空港段绿化项目 | 113197.24 |  | 113197.24 | 2024年11月19日养护 | 二类 |
| 14 | 经五路（环港路）、经六路（启航路），纬一路东延、小区外侧经二（虹港路）、经三（兴港路）、纬一路（翔天路）草坪 | 空港范围 | 25122.2 |  | 25122.2 | 2020年6月18日交接，该面积2026年6月4日开始养护 | 二类 |
| 15 | 机场货运接线绿化（淮安空港产业园机场货运接线绿化工程） |  | 1600 |  | 1600 | 2021年12月2日交接，该面积2026年6月4日开始养护 | 二类 |
| 16 | 纬三路（翔鹰路）、纬四路（翔燕路）、经七路（朝航路）、机场中路（金港大道） | 纬三路东延（机场路—经七路）、经七路（纬一路—纬三路）、纬四路（机场路—经二路）、机场中路（海关大楼—纬三路） | 32757 |  | 32757 | 2022年6月1日交接，该面积2026年6月4日开始养护 | 二类 |
|  | 合计 |  |  |  | 387226.77 |  |  |

第五标段

| 序号 | 路段名称 | 养护范围 | 面积（㎡） | 备注 | 养护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 里运河 | 左岸 八亭桥—宁连路 | 230117.9 |  | 一类 |

注：以上为每标包养护面积，具体养护面积以最终实际养护为准。详细养护苗木清单见附件，具体养护苗木清单以工程交接验收清单为准。

第六章   投  标  文  件

项目名称:

项目编号:

投 标 人:

二0二五年    月    日

一、投标函

致：（采购人）

关于          采购项目（项目编号:           ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的六十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

日期:       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 | 2025年经开区绿化养护服务项目 |
| --- | --- |
| 投标保证金 | 根据苏财购〔2020〕52 号文件要求，为进一步降低供应商投标成本，取消政府采购投标保证金； |
| 投标报价 单价 | 综合单价: 元/平方米/年（注：报价保留两位小数） |
| 投标报价 总计（两年） | （总价小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 |
| 服务时间 | 按招标文件要求执行。 |

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

三、绿化养护报价明细表

单位:人民币元

| 序号 | 养护路段 | 面积（㎡） | 综合单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

投标人：（电子签章）

法定代表人或其委托受托人（签字或签章）：

日期：     年    月    日

注:各投标人按报价明细表格式填写，必须附报价构成书面解释。

1、绿化养护报价明细表应与投标人须知、合同条件、绿化养护维修的质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

2、本次招标绿化养护报价明细表中养护面积是经行政主管部门核定的当年计划养护量，作为招标的基础，按绿化养护的质量标准和要求完成的实际养护量进行综合报价。

3、除非合同另有规定，绿化养护报价明细表的单位和总额价均已包括了实施和完成合同所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，及合同履行期间物价调整等社会风险。

四、公司投入专用车辆一览表

（要求按行驶证记录的准予行驶日期按从后到前的顺序填入）

| 序号 | 车辆类型 | 国家批准型号 | 车牌号 | 发动机号（上）/（下） | 行驶证上登记日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洒水车 |  |  |  |  |
| 2 | 登高车 |  |  |  |  |
| 3 | 货车 |  |  |  |  |
| 4 | 汽车 |  |  |  |  |
| 5 | 抑尘车 |  |  |  |  |

投标人：（电子签章）

法定代表人或其委托受托人（签字或签章）：

日期：     年    月    日

填表说明：

1、按登高车、货车、汽车等顺序分类填入；

2、每一车辆填写一行，该车辆在第 5 列按上半行“发动机号”、下半行“车架号”填入。

五、主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率KW | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打药车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 割灌机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 草坪机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 绿篱机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（电子签章）

法定代表人或其委托受托人（签字或签章）：

日期：     年    月    日

六、拟投入项目组人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 证书编号 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目经理 |  |  |  |
| 2 |  | 技术组人员 |  |  |  |
| 3 |  | 技术组人员 |  |  |  |
| 4 |  | 技术组人员 |  |  |  |
| 5 |  | 安全员 |  |  |  |

投标人：（电子签章）

法定代表人或其委托受托人（签字或签章）：

日期：     年    月    日

七、劳 动 力 计 划 表

单位：人

| 工种、级别 | 按养护内容投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（电子签章）

法定代表人或其委托受托人（签字或签章）：

日期：     年    月    日

注:投标人应按所列格式提交估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础的。特殊项目的养护按行业的有关作业规定处理。

八、绿化养护管理技术方案（包括：绿化养护管理技术方案、安全文明管养措施）

九、服务承诺

（格式由投标人自定、电子签章）

十、资质审查时投标供应商必须提供的资格证明文件

1、投标人提供下列材料之一

（1）投标人提供法定代表人资格证明和法定代表人身份证；（原件扫描件并加盖投标人电子签章）。

（2）投标人提供法定代表人授权委托书和委托人身份证；（原件扫描件并加盖投标人电子签章）。

2、投标人提供下列材料之一

（1）投标人为企业的：提供营业执照 (三证合一)(扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供)；

（2）投标人为事业单位的：提供事业法人证书(扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供)；

3、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；

4、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）；

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

5、投标人承诺拟派项目经理必须为本项目专职人员（未兼职其他项目），常驻项目所在地，工作日每天需到达指定地点进行签到。（扫描件加盖投标人电子签章）

6、投标人针对本项目须作出承诺；（内容如示范格式三）

7、拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:

7.1 投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；(承诺书原件并加盖投标人电子签章，必须提供)；

7.2 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的其他采购活动；(承诺书原件并加盖投标人电子签章，必须提供)；

7.3 投标人投标截止时间之前，被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供承诺及网页截图加盖投标人电子签章）

注:（1）上述是对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标资格。

（2）投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购代理机构及采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，监管部门将对其进行严肃处理。

十一、综合评分时投标人需提供的证明文件

（由投标人依据评分标准，自行准备。）

十二、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人公章。）

示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致：淮安市政源工程咨询有限公司

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加淮安市政源工程咨询有限公司的（项目编号:           ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与淮安市政源工程咨询有限公司协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

投标人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致：淮安市政源工程咨询有限公司

我公司参加淮安市政源工程咨询有限公司组织实施的（项目编号:       ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

示范格式四

承   诺  书

致：（采购人）

我方在          （项目名称及项目编号）            的投标过程中，做如下承诺：

- 一、我单位完全具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 二、我单位承诺所有服务人员在工作期间的人身安全、劳资关系与采购人无关，皆由我单位自行负责并承担全部责任；

三、我单位负责人与其他参与本项目投标的单位负责人不为同一人、不存在直接控股、管理关系；

四、我单位没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监督管理部门作出的任何处罚。

特此承诺！

投标人:     （电子签章）

法定代表人或其委托受托人: （电子签章或电子签字）

日期：       年      月    日

- 示范格式五

企业声明函（服务）

致：淮安市政源工程咨询有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式六

残疾人福利性单位声明函

致：淮安市政源工程咨询有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:               （公章）

日  期:        年      月      日