2025年度南通主城区交通信号配时优化及交通组织优化研究咨询服务项目

政府采购招标文件

###### 采购文件编号：JSZC-320600-NTCJ-G2025-0018

采    购    人（盖章）:  南通市市政设施管理处

招标代理机构（盖章）:南通城建工程项目管理有限公司

日               期 :2025年7月7日

江苏政府采购网：http://jszfcg.jsczt.cn/

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件组成

# 招标文件备案表

编制人： 日期： 2025年7月7日

采购人(盖章) 代表人(签字) 日期： 2025年7月7日

招标代理（盖章）法定代表人（签字或盖章） 日期： 2025年7月7日

- 第一章  招标公告

项目概况 - 2025年度南通主城区交通信号配时优化及交通组织优化研究咨询服务项目的潜在供应商应在江苏省政府采购网 获取招标文件，并于 2025 年07月 31日 14 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-NTCJ-G2025-0018

2.项目名称：2025年度南通主城区交通信号配时优化及交通组织优化研究咨询服务项目

3.项目类型：服务

4.预算金额：人民币250万元。

5最高投标限价（招标控制价）：人民币240万元，最终报价超过最高投标限价的为无效投标文件。

6.采购需求：详见第三章项目需求

7.合同履行期限：详见招标文件。

8.本项目是否专门面向中小企业：否。

9.本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人具有住建部门颁发的城乡规划编制甲级及以上资质或具有工程设计（市政行业道路工程专业）甲级及以上资质。

3.2未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.3不接受单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参与同一项目投标；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目或同一标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

- 三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起至2025年 07月31日14点00分（北京时间）。

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

投标人需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网-办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

3.6请潜在投标人提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，投标人一端参与交互的人员将均被视为投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

- 注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间及开标时间： 2025 年 07 月 31日 14 时 00分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

3、投标文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.保证金：本项目不收取投标保证金。

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问、质疑请向代理机构提出。

4.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，将依照相关法律法规规定处理。

- 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：南通市市政设施管理处

地 址：江苏省南通市人民西路428号

联系人：严先生、刘先生

联系方式：0513-81169511

2.采购代理机构信息

名 称：南通城建工程项目管理有限公司

地 址：南通市世纪大道18号兴业大厦801A室

联系方式：顾莉玲    联系电话：0513-85502599/18912268177

南通市市政设施管理处

2025年7月7日

- 第二章  投标人须知

- 一、招标文件由采购人或代理机构解释。

1、供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对政府采购活动事项有疑问的，应在下载招标文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标人自行承担责任。

- 二、招标文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2、采购人可视情取消、延长相关时间。

3、采购人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5、投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6、采购人视情组织答疑会。

- 三、投标文件的编写、递交、上传

（一）投标文件的编写

1、投标人按“第七部分 投标文件组成”要求编写投标文件。电子投标（响应）文件格式中未提供格式的可参考“第七部分 投标文件组成”中的格式，招标文件中未提供格式的，格式由投标人自拟。

2、投标文件线上格式要求

2.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

2.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

2.3 本项目采用线上投标，即投标人的投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

（二）投标文件的递交

1.投标文件的提交

1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.提交投标文件截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标文件提交截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应使用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1 “苏采云”系统拒绝接收在规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。

5. 投标文件的撤回和修改

5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目招标活动。

5.2 投标文件的修改

投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3 在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4 在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标响应有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

6、电子投标文件其他要求

6.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

6.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

6.3投标人应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

6.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 四、投标文件的有效期

1、从投标文件接收截止之日算起，60个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与投标供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或电报的形式进行。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标供应商的投标书将被拒绝。

- 五、投标报价

一个标的（段）只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

- 六、投标费用

1、投标人承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、采购人不收取任何费用。

- 七、履约保证金

1、本项目中标后的履约保证金为项目合同额的10%（取整）。

2、中标供应商可以选择以 金融机构、担保机构出具的保函、履约保证金保险 等非现金形式缴纳履约保证金。

收款人：南通市市政设施管理处

单位地址：江苏省南通市人民西路428号 0513-85105936

开户行：建行南通分行营业部

开户账号：32001648636050828835

3、中标供应商在中标通知书发出之日起30日内，凭“中标通知书”和“履约保证金”的缴纳凭证，与采购人签订合同，超期或未协商，则视为自动放弃中标资格。

4、中标供应商在按要求保质保量地完成该项目合同并通过验收后，采购人凭中标供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

5、由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

- 八、相关提示

1、政府采购合同信用融资扶持政策

1.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

1.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册”。

- 第三章 项目需求

请投标人在网上报名前和制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是地响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后投标人在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示（格式自拟），如不明示或未提供偏离表的视同完全响应。

- 1、服务范围

本项目服务范围为南通市主城区范围内的所有联网信号灯控路口，主要包含日常信号优化服务和专项提升治理服务2大板块，项目服务期为1年。

- 2、采购清单

2.1 日常信号优化服务，服务包含日常信号控制策略优化、配时相关投诉快速处置、科普和成果宣传、日常技术咨询服务、技术培训、管理机制完善等内容。

2.2 专项提升治理服务，服务包含堵点/乱点/隐患点改善治理研究、瓶颈路段改善治理研究、重点片区改善治理研究、交叉口渠化-设施-需求协同改善治理研究等内容。

- 3、技术要求及验收要求

3.1日常信号优化服务

本项目日常信号优化服务包括日常信号控制策略优化、配时相关投诉快速处置、科普和成果宣传、日常技术咨询服务、技术培训、管理机制完善等内容。各项工作具体内容及要求如下：

（1）日常信号控制策略优化

一是信号灯路口信号控制策略精细化优化。定期组织开展辖区内联网路口日常巡查及信号控制策略优化，一方面要结合交通流特征变化因时因需精细化划分路口时段，设计符合各时段交通流运行特点的配时方案；另一方面在巡查优化过程中重点对时间通行权分配不合理、控制方案与交通流特征不匹配、信号控制效益低，存在行人过街时间不足、溢流、排队失衡、空放、多次排队等问题的联网联控路口进行深入调研分析，根据实际情况对路口信号控制策略进行优化设计并调试运行。结合南通市区信号灯路口分布情况已将信号灯路口划分为275个重点I类路口、337个重点Ⅱ类路口和276个普通路口并分类分级实施信号路口精准优化提升治理，要求重点I类路口每月开展一轮巡查及信号控制策略优化，服务期内实现路口信号控制时段方案不少于10个；重点Ⅱ类路口每季度开展一轮巡查及信号控制策略优化，服务期内路口信号控制时段方案不少于8个；普通路口每半年度开展一轮巡查及信号控制策略优化，服务期内实现路口信号控制时段方案不少于6个，位于中小学校园周边的路口在寒、暑假及开学季组织开展一轮巡查及信号控制策略优化。

二是开展市区联网灯控路口夜间降周期专项优化。针对市区所有联网灯控路口，结合不同区域交通车流特征变化情况，以兼顾夜间路口综合运行效益、行人过街安全为控制目标，通过采取优化夜间路口配时等措施压降夜间路口信号周期，减少夜间空放现象，提高路口整体运行效益。

三是干道绿波巡检及动态优化。每月组织对现有绿波路段运行情况进行巡查，主要通过浮动车法跟踪协调子区停车次数和次街排队长度，对在线运行但效果欠佳的协调子区进行协调参数优化、进一步细化协调子区时段划分、对具备条件的子区进行连接以提升协调子区道路长度。南通主城区现已建成60条干道绿波，结合干道走廊特征将干道绿波划分为15条重点干道绿波、45条常规干道绿波，要求重点干道绿波每月开展一轮协调子区巡检，常规干道绿波每季度开展一轮巡检，制定规范巡检表格并按规范表格填写子区运行跟踪表，形成每月绿波巡检台账，巡检发现在线运行的协调子区效果发生变化的，需要对现有方案参数进行调整，并重新采集路段协调运行相关参数。

四是城区干道绿波新增设计。按照宜设尽设原则，对新改建道路开展新增绿波设计，并将零星新增联网路口纳入绿波路段。一方面将新改建完成且具备纳入干线协调控制条件的路段纳入绿波路段开展绿波新增设计；另一方面将零星改造并完成联网的路口，按照宜设尽设原则纳入既有绿波路段中并同步优化既有路段绿波方案。选取市区部分主要走廊通道开展夜间控速协调试点应用，探索通过实施夜间控速协调等管控策略，兼顾夜间路段通行效率和安全。

（2）配时相关投诉快速处置

配合乙方通过报纸、电视、微博、电话、微信、邮件、信访等各种渠道收集到市民有关信号配时意见建议，按照指定要求，及时、合理处置信号配时相关投诉建议，提升信号配时社会满意度。要求对各种渠道反映的信号配时相关意见建议，进行快速跟进处置和回复，并做好分类归档统计；一般工作时间内要求在接到投诉后2小时内立即回应，2个工作日内核实完毕，5个工作日内答复完毕（特殊情况或有注明办结时限除外）。

（3）科普和成果宣传

围绕市民关心的信号配时问题、信号配时工作动态、信号配时成效、信号配时误区等内容，服务期内积极策划不少于12期信号配时工作成效及科普宣传，提高信号配时社会参与度，主动营造良好的社会舆论氛围。

（4）日常技术咨询服务

根据交警部门日常交通管理需求，提供涵盖信号配时业务相关的来访座谈、协同现场踏勘、交通组织改善建议、会议研讨、热点难点问题专题研究、内外部汇报的意见建议、协助交警部门开展交通管理新技术新产品试点可行性评估等交通管理技术咨询服务。要求服务期内累计完成不少于24次技术咨询服务，咨询服务中提供的研究方案和实施建议具备一定可行性，开展相关专项研究成果具备一定借鉴意义，能为交警部门交通管理工作提供有力支撑。

（5）技术培训

定期开展面向各辖区大队民警、辅警的信号配时相关技术培训，全方位提升辖区大队信号配时业务水平和管理水平。要求服务期内累计开展不少于4场培训。培训内容包括但不限于信号控制相关专业技术、重点问题释疑、典型应用案例、实操演示等，助力提升交通管理部门交通管理、信号控制等业务人员技术管理水平。

（6）管理机制完善

协助交警部门深化和完善南通信号配时运营等交通管理机制，制定业务管理和技术提升的相关指导意见。服务期内至少协助交警研究深化并印发实施一期相关指导文件。

3.2专项提升治理服务

本次项目专项提升治理服务主要针对市民群众迫切关注的热点难点交叉口/路段/片区（包括学校、医院、商圈、景区等热点片区），立足交警职能，综合分析道路条件、交通流特征和变化趋势，结合交通组织调整、交通设施改造等工程手段，合理确定不同时期、不同时段信号控制原则和目标，提出短平快的时空一体综合改善建议，并协调推动优化改造。主要包括四部分工作内容：

（1）堵点/乱点/隐患点改善治理研究。针对部分路口因既有交通组织设置不合理、信号控制策略不适配、缺乏上下游联动控制等原因导致存在拥堵、秩序混乱或安全隐患等问题，在充分分析节点所处区位、交通功能及需求、交通组织和交通信号控制目标策略基础上，结合传统交通组织改善或交通信号优化等方式，研究提出节点交通改善方案，合理配置时空资源，实现 “物尽其用”。要求服务团队在服务期内完成不少于12个拥堵节点改善治理方案研究，方案研究需切合路口实际交通问题、研究内容详实且有一定数据支撑、方案内容要有一定深度及可行性，方案研究内容获交警部门认可，并应积极配合交警推动方案落地实施。

（2）瓶颈路段改善治理研究。针对部分受城市空间不断拓展和职住分离影响，高峰机动车高强度集中出行等影响，导致存在交通运行瓶颈从而造成路段拥堵蔓延，以及部分因既有进出交通组织设置不合理、车流频繁变道相互阻滞导致路段秩序混乱、存在交通运行隐患等问题的交通瓶颈路段，在充分分析路段交通区位、交通功能及交通需求、周边路网平行道路及上下游承载能力等基础上，围绕路段交通组织、交通标志及配套基础设施设置等提出综合改善治理方案。要求服务团队在服务期内完成不少于4个拥堵瓶颈路段改善治理方案研究，方案研究需切合路口实际交通问题、研究内容详实且有一定数据支撑、方案内容要有一定深度及可行性，方案研究内容获交警部门认可，并应积极配合交警推动方案落地实施。

（3）重点片区改善治理研究。针对部分交通常发性拥堵或由于区域聚焦性交通需求导致片区交通秩序混乱、存在交通运行隐患的重要交通片区（典型如学校、商圈等片区），在充分研究区域出行需求、路网结构及现有出行结构等基础上，系统地对有限道路资源实施及时、科学、有效的交通组织优化，通过采取单行交通、路口流向禁限、车种禁限等交通组织方式和量入为出、平行绿波分流引导等信控手段进行综合施策，以达到充分挖掘现有交通道路潜力，适时应对因交通流变化引发的秩序乱点、交通堵点、事故黑点，有效减少交通参与者的时间延误，有效提高路网、路段、交叉口通行能力等目的。要求服务团队在服务期内完成不少于2个热点难点片区综合改善治理方案研究，方案研究需切合路口实际交通问题、研究内容详实且有一定数据支撑、方案内容要有一定深度及可行性，方案研究内容获交警部门认可，并应积极配合交警推动方案落地实施。

（4）交叉口渠化-设施-需求协同改善治理研究。通过研判识别出部分市民频繁出现交通违法或存在交通安全隐患的路口（如应设而未设行人过街信号灯、二次过街设施的路口，车道划分不合理的路口等情形），对以上灯控路口的渠化-设施-需求协同情况进行调研，并提出针对性改善措施和对策，最大程度提高路口空间利用率。要求服务团队在服务期内完成不少于12个交叉口渠化-设施-需求协同改善治理研究，提出科学合理的改善措施及对策，并积极配合交警推动问题路口整改和方案落地实施，从而提升路口管控效能和安全运行水平。

在此基础上，要求服务团队配合交警部门开展后续方案成果对接，协助交警部门与相关设计施工单位对接推动后续方案的深化设计和方案落地实施。

3.3绩效考核管理要求

为提高本项目的绩效考核管理水平，本项目进行服务评价，服务评价得分与项目支付挂钩。项目各服务阶段到期后，由服务方向采购方提出申请后，采购方结合服务考核结果和任务完成情况，申请办理支付手续。

根据本项目服务特点，项目绩效考核分为项目服务过程阶段考核和项目完成后的实施后评价考核两个阶段，其中项目服务过程阶段考核情况占合同总额的90%，项目实施后评价考核情况占合同总额的10%，根据各阶段考核结果进行相应支付。

- 3.3.1项目服务过程阶段考核

- （1）本阶段考核结果应用

项目服务过程中每月组织开展一次考核，各阶段项目考核得分取该阶段每月得分的平均值（得分以专家组评定得分为准），若阶段考核中存在某月度服务评价等级未达良及以上（即当月评价得分小于85分），该阶段付款时需对该月度对应支付款项（合同总额的90%*1/12）进行扣减。

项目各阶段付款支付与服务评价挂钩，实际阶段支付款项额度=应支付额度*阶段结款率-合同总额的90%*1/12*（1-当月评价等级未达良及以上的月结款率）。

表1 项目服务过程各阶段付款的结款率计算办法

| 服务评价得分 | ≥85分 | 85>X≥60分 | <60分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结款率 | 100% | X% | 50% |

【以项目第一阶段（1-6月度）为例说明，项目过程中需每月组织开展一次考核。主要存在以下几种情形

情形1：假设1到6月各月度考核评分分别为85，85,85,85,85,85 则项目第一阶段考核得分为（85+85+85+85+85+85）/6=85分≥85分，项目第一阶段结款率为100%；且因每个月度考核评分均≥85分，不需要对月度支付款项进行扣减。则第一阶段实际阶段支付款项额度=应支付额度*100%。

情形2：假设1到6月各月度考核评分分别为90,90,85,85,85,75，则项目第一阶段考核得分为（90+90+85+85+85+75）/6=85分≥85分，项目第一阶段结款率为100%；但因第6月度评分小于85分，需对该月度对应支付款项进行扣减，按照表1结款率计算方法，该月度对应结款率为75%。则第一阶段实际阶段支付款项额度=应支付额度*100%-合同总额的90%*1/12*（1-75%）。

情形3：假设1到6月各月度考核评分分别为85,85,85,85,80,75，则项目第一阶段考核得分为（85+85+85+85+80+75）/6=82.5分＜85分，按照表1计算项目第一阶段结款率为82.5%；其中，因第5、6月度评分小于85分，需分别对第5和第6月度对应支付款项进行扣减，按照表1结款率计算方法，第5、6月度对应结款率分别为80%、75%。则第一阶段实际阶段支付款项额度=应支付额度*82.5%-合同总额的1/12*90%*（1-80%）-合同总额的90%*1/12*（1-75%）。

情形4：假设1到6月各月度考核评分分别为50,50,50,50,50,50，则项目第一阶段考核得分为（50+50+50+50+50+50）/6=50分＜60分，按照表1计算项目第一阶段结款率为50%；且因各月度评分均小于60分，需分别各月度对应支付款项进行扣减，按照表1结款率计算方法，各月度对应结款率分别为50%、50%、50%、50%、50%、50%。则第一阶段实际阶段支付款项额度=应支付额度*50%-合同总额的90%*1/12*（1-50%）*6。】

- （2）本阶段考核评价指标

根据本项目服务特点，项目服务过程阶段考核采取定性与定量相结合、过程与效果相结合的考核方式，分为四大类共计7项评价指标，利用加权评分法开展各个项目阶段的项目服务评价，评价范围不超过项目进度要求。当各个工作阶段重点进行调整时，可以在乙丙方协商同意的情况下调整考核内容或分值。

定性指标（5%）：指标A1；

定量指标（15%）：指标B1、B2、B3

过程指标（加减分项）：指标C1；

效果指标（80%）：指标D1、D2；

当期服务评价得分=指标A1*5%+指标B1*5%+指标B2*5%+指标B3*5%+指标C1+指标D1*50%+指标D2*30%。

表2 评分等级及对应的分值

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 可 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 100 | 85 | 70 | 60 | 40 |

指标A1：由交警支队考核项目技术咨询服务工作满意度。主要结合服务方任务响应效率、工作组织可行性、服务态度、服务效果等方面进行综合评价，具体评分细则如下：

表3  指标A1等级及对应的考核标准

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 可 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标A1 | 任务快速响应、工作组织可行性高、服务态度好、服务效果好 | 任务响应较快速、工作组织可行性较高、服务态度良好，有一定服务效果 | 任务响应及时、工作组织有一定可行性、服务态度良好、有一定服务效果 | 任务响应存在一定滞后性、工作组织可行性尚可，服务态度端正、有一定服务效果 | 任务响应存在较严重滞后，工作组织可行性较差、服务态度一般、服务效果差 |

指标B1：考核路口巡查量是否满足合同要求，巡查过程中发现路口存在配时问题的是否在当月及时进行优化调整，以巡查登记表为考核参照，抽检视频系统操作记录/照片或外场照片进行校核。具体评分细则如下：

表4 指标B1等级及对应的考核标准

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 可 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标B1 | 巡查量超过合同3%，巡查发现的路口配时问题及时进行了优化调整 | 巡查量达到合同要求，巡查发现的路口配时问题及时进行了优化调整 | 巡查量达到合同规定90%以上，巡查发现的路口配时问题及时进行了优化调整 | 巡查量达到合同约定80%以上，巡查发现的路口配时问题及时进行了优化调整 | 巡查量低于合同约定80%，巡查发现的路口配时问题未及时进行优化调整 |

指标B2：考核干线协调巡检量是否满足合同要求，巡查过程中发现存在协调效果不佳的是否及时对其影响因素进行分析，并对具备优化空间的相应干线协调进行重新优化调整，以巡查登记表为考核参照，抽检协调巡检跟车视频进行校核。具体评分细则如下：

表5 指标B2等级及对应的考核标准

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 可 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标B2 | 协调巡检量超过合同要求1条及以上，发现协调运行效果不佳的及时分析影响因素，并对其中具备优化空间的相应协调进行重新优化调整，相应优化效果得到交警部门认可 | 协调巡检量达到合同要求，针对协调运行效果不佳的及时分析影响因素，对其中具备优化空间的相应协调进行重新优化调整，相应优化效果交警部门总体认可 | 协调巡检量较合同要求少1条，针对协调运行效果不佳的及时分析影响因素，并对其中具备优化空间的相应协调进行重新优化调整，相应优化效果交警部门基本认可 | 协调巡检量较合同要求少2条，针对协调运行效果不佳的及时分析影响因素，并对其中具备优化空间的部分协调进行重新优化调整，相应优化效果交警部门基本认可 | 协调巡检量较合同要求少2条以上，针对出现协调运行效果不佳的未及时分析其影响因素 |

指标B3：考核每月路口信号配时调整优化操作量N（单位：次）是否满足要求，数据以信号控制系统操作记录为准。具体评分细则如下：

表6 指标B3等级及对应的考核标准

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 可 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标B3 | N≥2000 | 2000＞N≥1500 | 1500＞N≥1000 | 1000＞N≥500 | N＜500 |

指标C1:本指标为加减分项，主要考核工作规范性、技术咨询工作时限、宣传策划工作量、工作表现、技术总结提炼等五项内容。具体评分细则如下：

表7 指标C1加减分项表

| 评分内容 | 加减分标准 |
| --- | --- |
| 工作规范性 | 违反工作纪律： -2分/次 违法操作流程： -2分/次 |
| 技术咨询工作时限 | 超限定期限回复： -2分/次 咨询回复受到表扬：+5分/次 |
| 宣传策划工作量 | 在1篇/月宣传文章基础上，每增加1篇加5分; 受到重要媒体转载、报道：市级+2分/次、省级+5分/次、国家级+10分/次 |
| 工作表现 | 受到市民的表扬：+2分/次，受到领导的表扬：+5分/次 |
| 技术总结提炼 | 结合项目服务实践总结出符合南通实际的交通精细治理经验做法（包括但不限于交通信号管控策略库、交通改善治理案例库等），每总结1篇案例被省级部门（如省交警总队）采纳的+2分/篇，被国家部委（如公安部交管局）采纳的+5分/篇 |

指标D1：考核每月信号控制优化效果(优化改善率)。根据项目服务内容，本项指标可分别针对干道绿波协调优化效果D11和单点信号路口优化效果D12两项指标开展考核。其中干道绿波协调优化效果主要采用双向平均行程速度、双向平均停车次数2 个指标进行评价；单点信号路口优化效果则主要考核针对路口存在的某一具体问题，在安全、秩序、效率等控制目标约束下开展信号控制策略优化后该问题的优化率。各分项指标具体评分细则及计算方法如下：

1）绿波道路优化效果综合评价指标D11: D11=0.8*D111+0.2*D112

■ 指 标 D111: 双向平均行程速度改善率指标，定义为协调路段长度/行程时间，双向平均行程速度定义为车辆通过协调路段双方向行程速度的平均值变化情况

■ 指 标D112: 双向平均停车次数改善率指标，车辆在通过协调路段双方向受交通信号灯控制影响而产生的停车次数(遇红灯停车的次数)总和变化情况。

表8 指标D11 等级及对应的考核标准

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 可 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标D11 | D11≥7% | 7%> D11≥5% | 5%> D11≥3% | 3%> D11>0% | D11≤0% |

2）单点信号路口优化效果评价指标D12:考核针对路口存在的某一具体问题，在安全、秩序、效率等控制目标约束下开展信号控制策略优化后该问题的优化率，要求相应问题的优化率需达到7%及以上方可为优，具体等级划分及对应的考核标准如下：

表9 指标D12 等级及对应的考核标准

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 可 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标D12 | D12≥7% | 7%> D12≥5% | 5%> D12≥3% | 3%> D12>0 | D12≤0% |

基于上述分项考核指标内容，对中标人完成并报送的绿波优化效果或者单点信号路口优化效果进行核实并纳入考核，每月抽取已完成的 1 条绿波优化道路(不足 1 条时，取 1条)或者单点信号控制优化路口进行效果核验。以优化记录台账或优化小结简报、效果对比视频为考核参照。

若当月既考核D11指标又考核D12指标时，D1=0.8*D11+0.2*D12。

指标D2:专项提升治理研究成果质量考核。服务方每月需至少提交1份改善治理研究报告，包括但不限于拥堵节点/瓶颈路段/重点片区改善治理研究报告，根据项目服务内容，本指标可分别对报告提交及时率D21、报告问题分析与实际贴合率D22、改善方案措施可行性D23、方案措施实施经济性D24等4项指标进行分项考核，最终专项提升治理研究成果质量考核综合评分取各分项考核加权评分如下：D2=D21*20% + D22*20% + D23*30% + D24*30%。各分项指标具体评分细则如下：

■ 指 标D21: 报告提交及时率指标，主要考核服务方服务响应效率，是否按照要求在约定时间内提交相应研究报告。

表10  指标D21等级及对应的考核标准

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 可 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标D21 | 在规定时间前提交研究报告 | 在规定时间内提交研究报告 | 在规定时间滞后一周以内提交研究报告 | 在规定时间滞后2周以内提交研究报告 | 在规定时间滞后2周以后提交研究报告 |

■ 指 标D22: 报告问题分析与实际贴合率指标，主要考核服务方研究过程中是否对节点/路段/片区进行了深入剖析，分析的问题与实际情况是否贴近，能正确反映当前主要面临的问题。

表11  指标D22等级及对应的考核标准

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 可 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标D22 | 问题分析贴合实际，能正确反映路口当前面临的关键问题 | 问题分析较贴近实际，虽与实际略有差异，但基本能反映路口当前面临的关键问题 | 问题分析与实际有一定差异，能反映路口当前面临的部分关键问题 | 问题分析内容有部分贴近实际，能一定程度反映路口当前面临的问题 | 问题分析与实际差异较大，未能有效反映路口面临的主要问题 |

■ 指 标D23: 改善方案措施可行性指标，主要考核服务方研究提出方案措施的科学性、合理性，是否具有一定深度和可行性，能否得到交警部门认可。

表12  指标D23等级及对应的考核标准

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 可 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标D23 | 方案内容科学合理，有一定深度及可行性，能够得到交警部门认可。 | 方案内容较为科学合理，有一定深度及可行性，交警部门较为认可。 | 方案内容基本合理可行，交警部门对方案总体认可。 | 方案内容有一定的合理性，部分措施具备一定可行性且能得到交警部门认可。 | 方案内容与路口实际需解决的问题不符，合理性和可行性不足。 |

■ 指 标D24: 方案措施实施经济性指标，主要考核服务方研究提出的方案措施后续推动落地可实施性和投资经济性，是否通过采取“小动工、微改造”的方式改善交通问题。

表13  指标D24等级及对应的考核标准

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 可 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标D24 | 方案措施可实施性强，投资规模经济合理，预期投资改造后可改善路口主要交通问题。 | 方案措施可实施性较强，投资规模较合理适中，预期投资改造后可改善路口关键问题。 | 方案措施具备一定可实施性，投资规模总体合理，预期投资改造后可改善路口部分关键问题。 | 方案部分措施具备一定可实施性，投资规模尚可，预期能改善部分路口问题。 | 方案措施不具备可实施性，改造投资与实际预期效益差。 |

- 3.3.2项目实施后评价考核

- （1）本阶段考核结果应用

本阶段考核划分2个小阶段，各阶段考核重点和结果应用情况如下：

1）阶段一在项目服务期满后对项目年度服务成效进行考核，考核情况占合同总额的4%，由采购方根据各阶段考核结果进行相应支付，该阶段项目付款与阶段考核评分及本阶段结款率挂钩，具体如下：

一阶段实际支付款项额度=合同总额的4%*本阶段结款率-合同总额的4%*（1-本阶段结款率）。

表14 一阶段付款的结款率计算办法

| 服务评价得分 | ≥85分 | 85>X≥60分 | <60分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结款率 | 100% | X% | 50% |

2）阶段二在项目服务期满一年后对项目研究提出且已推动实施的改善方案实施成效进行考核，考核情况占合同总额的6%，由采购方根据各阶段考核结果进行相应支付，该阶段项目付款支付与各落地实施方案的方案考核评分和方案结款率挂钩，假设落地实施的方案共N个，则每个方案考核占比为1/N，方案N的考核评分对应结款率作为方案N在本阶段的结款率，则本阶段的实际支付款项具体如下：

二阶段实际支付款项额度=合同总额的6%*1/N*（方案1结款率+方案2结款率+…+方案N结款率）

表15 落地实施的方案结款率计算办法

| 方案实施成效评分 | ≥85分 | 85>X≥60分 | <60分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结款率 | 100% | X% | 0 |

- （2）本阶段考核评价指标

阶段一：在项目服务期满后，由乙方组织邀请相关行业专家组成专家组，围绕项目服务工作目标要求、服务工作开展思路、服务工作完成情况、服务工作整体成效等综合要素对项目的最终服务成果进行综合考核评价，取各位专家考核评分的平均值作为本阶段考评得分，具体评分细则如下：

表16  评价等级、分值及对应的考核标准

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 可 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 100 | 85 | 70 | 60 | 40 |
| 项目服务成效考核 标准 | 项目服务目标及工作思路清晰、服务工作完成情况好（各项足额甚至超额完成）、项目整体服务成效好 | 项目服务目标及工作思路较清晰、服务工作完成情况良好（各项工作足额完成）、项目整体服务成效较好 | 项目服务目标及工作思路相对清晰、服务工作完成情况良好（各项工作足额完成）、项目服务确有取得一定成效 | 项目服务目标及工作思路清晰度尚可，服务工作完成情况总体达标，项目服务取得一定成效 | 项目服务目标及工作思路不清晰、服务工作完成情况较差（未达标），服务成效差 |

阶段二：在项目服务期满一年后，由乙方组织针对项目服务期内研究提出并已推动落地实施的改善方案逐个开展实施成效考核评分，考核各个方案实施后对相应路口/路段/片区原有的交通问题的改善优化程度。各个方案落地实施成效的具体评分细则如下：

表17  评价等级、分值及对应的考核标准

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 可 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 100 | 85 | 70 | 60 | 40 |
| 方案实施成效考核标准 | 方案实施后路口主要交通问题改善效果明显，路口交通问题基本得到解决。 | 方案实施后对路口主要交通问题能有较明显改善效果，主要交通问题能得到较大改善优化。 | 方案实施后对路口主要交通问题能起到一定的改善效果。 | 方案实施后能对局部交通问题起到改善效果，但效果较有限。 | 方案实施后对既有交通问题未能起到改善效果甚至诱发了其余严重交通问题。 |

- 4、其他要求

4.1本项目采购人不接受任何负偏离应标（符合国家规定的负偏离除外）。

4.2项目提供的技术要求(规格)只是对产品的一些原则性要求，并不是最详尽的描述和要求，投标人有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。

4.3投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律法规规定的要求。

4.4中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4.5投标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

4.6投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

- 5、本项目无核心品牌要求，如不同投标人提供相同品牌的，均予以认可。

- 第四章  评审方法和程序

一、采购人委托代理机构组织开标

1、代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

2、开标过程由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

3、投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

4、投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

评委会由评审专家共计5人组成。评审专家在专家库中随机抽取。

（一）评审内容

1、是否递交投标文件；

2、投标资格是否符合；

3、投标文件是否完整；

4、投标文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标文件的澄清

1、评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

2、需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

3、接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

四、出现下列情形之一的，作无效投标处理

- 投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章及主要资料不齐全或加盖电子签章；

- 投标人在“苏采云” 系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

- 未完整上传投标文件电子文档的，或上传的文件打不开的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 未通过符合性检查的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

- 报价文件出现在其他投标文件中的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

- 投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

- 投标人 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”、“中国政府采购网”等网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

- 本项目采购产品被列入政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的；

- 不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的；

- 其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足 3 家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

6、因系统故障原因造成开评标无法继续进行的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现：参加投标的供应商不足 3 家的，及评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足 3 家如下情形时，除采购任务取消外，采购人报告市财政局，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术文件评审结束后，进行报价文件的开启、评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

1、依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。未通过符合性审查的投标文件，将被判定为不满足招标文件实质性要求。

2、在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

（三）评审因素、权值及评分标准

1、报价（30分）

满足招标文件要求且投标报价（评标价）最低的报价为评标基准价，其价格标得分为满分；其他供应商的价格分按下列公式计算：

价格标得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。

- 商务技术标（70分）

| 序号 | 评审项目 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 一、商务技术分（满分70分） |  |  |
| 技术部分 （40分） | 实施方案（工作措施、工作方法、工作手段、工作流程）（6分） | （一）评审内容 根据投标人针对本项目拟定的项目实施方案进行评审，主要评审以下内容： 1、对南通市道路交通及南通信号控制现状及问题的认识和理解； 2、对项目各项工作内容的理解、实施思路措施情况； 3、项目开展所需工作岗位安排情况。 （二）评分依据 1、投标人所提供的实施方案满足上述（一）三项内容的得2分，满足上述（一）任意两项的得1分，少于两项的不得分。 2、在上述基础上，专家评委根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审: （1）项目实施方案内容分析数据详实； （2）项目实施方案内容系统全面； （3）项目实施方案内容契合南通实际； （4）项目实施方案内容科学合理、操作性强； 满足以上四项要求得4分，满足以上三项要求得2分，满足以上两项要求得1分，其他情况不得分。 |
|  | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 （8分） | （一）评审内容 根据投标人针对本项目拟定的重点难点分析和应对措施方案进行评审，主要评审以下内容： 1、对干道绿波优化/设计的策略分析和技术应对措施。 2、对道路和路口交通拥堵的成因分析和应对措施。 3、对时空一体改善技术主要措施的适用条件和实施要点的理解。 （二）评分依据 1、投标人所提供的项目重点难点分析、应对措施方案满足本项上述（一）三项内容的得3分，满足本项上述（一）任意两项的得2分，少于两项的不得分。 2、在此基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： （1）对干道绿波优化/设计的策略分析和技术应对措施内容系统全面，应对措施操作性强； （2）对道路和路口交通拥堵的成因分析和技术应对措施系统全面，符合南通交通实际，应对措施可操作性强； （3）对时空一体改善技术主要措施的适用条件和实施要点内容系统全面、可操作性强； 满足以上三项要求得5分，满足以上两项要求得3分，其他情况不得分。 |
|  | 质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案 （4分） | （一）评审内容 根据投标人针对本项目拟定的质量保障措施及方案进行评审，主要评审以下内容： 1、项目时间安排、进度计划保障措施及方案； 2、项目安全保障措施及方案； 3、项目效果保障措施及方案； 4、项目应急保障措施及方案。 （二）评分依据 1、投标人提供的方案满足本项上述（一）四项要求得2分，满足本项上述（一）三项要求得1分，其他情况不得分。 2、在此基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审: （1）项目进度计划设计合理，可操作性强； （2）安全保障措施系统全面，可操作性强； （3）效果保障措施系统全面，可操作性强； （4）应急保障措施系统全面，可操作性强。 满足以上四项要求得2分，满足以上三项要求得1分，其他情况不得分。 |
|  | 项目完成（服务期满）后的服务承诺 （4分） | 根据投标人提供的项目完成（服务期满）后的服务承诺进行评审。 1、服务承诺非常详细、具体，有利于项目实施的，得4分； 2、服务承诺比较详细、具体，能保障项目实施的，得2分； 3、服务承诺一般详细、具体的，基本能完成项目的，得1分； 4、未提供服务承诺的不得分。 |
|  | 拟安排的项目负责人情况（12分） | 拟投入本项目的项目负责人专业为交通工程、或交通运输、或交通信息工程及控制、或交通运输规划与管理、或道路与桥梁工程、或道路与铁道工程、或公路与城市道路工程等（以学历或学位证书或职称证书为准），在此基础上进行评审，否则该人员不予得分，以下两项累加计分： 1、具有人社部门颁发的交通运输类专业正高级职称的得2分，副高级职称的得1分，其他情况不得分，本小项最高得2分； 2、具有信号配时类项目经验，且担任项目负责人或项目主管的，每提供一项得2分，本小项最高得10分。 以上两项累加计分，本项最高得分12分。 注： 1、提供学历（或学位）、职称证书扫描件或公示文件和距开标当月前半年内任意一个月（不含开标当月）缴纳社保证明扫描件为证明材料。证明材料不齐全、模糊不能识别或未能提供的，一律按不得分处理。 2、涉及考察人员工作经验的，要求提供项目合同关键页（首尾页及服务内容页）扫描件作为得分依据，通过合同关键页无法判断是否得分的，还需同时提供合同甲方出具的证明文件。 |
|  | 拟投入本项目的团队成员情况（项目负责人除外） （6分） | 拟投入本项目的项目组成员（项目负责人除外）中至少有10名为交通工程、或交通运输、或交通信息工程及控制、或交通运输规划与管理、或道路与桥梁工程、或道路与铁道工程、或公路与城市道路工程等交通相关专业（以学历或学位证书或职称证书为准），否则该项不予得分，在此基础上进行评审： 1、团队成员中有负责或参与过信号配时类项目的，每提供1名得1分，本小项最高得6分。 本项最高得6分。 注： 1、项目成员须为投标人在职员工，提供相关人员的学历（学位）、职称证书扫描件和距开标当月前半年内任意一个月（不含开标当月）缴纳社保证明扫描件作为证明材料。证明材料不齐全、模糊不能识别或未能提供的，或注册证书未注册在投标人单位的，一律按不得分处理； 2、涉及考察人员工作经验的，要求提供项目合同关键页（首尾页及服务内容页）扫描件作为得分依据，通过合同关键页无法判断是否得分的，还需同时提供合同甲方出具的证明文件。 |
| 商务部分（30分） | 资格情况及通过相关认证情况(6分) | （一）评分内容 1、具有ITSS信息技术服务标准符合性证书（业务领域：信息技术服务运行维护），且等级为三级及以上的得2分； 2、具有省级（或以上）政府（或其直接所属的行政机关）认定的交通运输行业重点实验室的，得2分； 3、具有省级（或以上）政府（或其直接所属的行政机关）认定的交通信息工程类技术研究（研发）中心的，得2分。 以上三项累加计分，本项最高得6分。 （二）评分依据： 1、要求提供有效的资质证书、认证证书或认定文件或验收证书扫描件等作为得分依据。 2、重点实验室、技术研究中心的认定机构应为国务院、国家部委、省政府之一或其直接所属的行政机关。省级（或以上）政府包括国家部委、中央机关、省、自治区、直辖市（北京、上海、天津、重庆）。 3、以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图）。评分中出现无证明资料或评委无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 同类项目业绩情况(9分) | 至本项目投标截止之日，投标人承担过的同类项目业绩情况： 1、每提供一个信号配时类项目业绩，得1分，本小项最高得6分； 2、每提供一个道路交通组织优化/交通改善研究等咨询服务项目业绩，得1分，本小项最高为3分。 以上两项累加计分，本项最高得9分。 注：1、要求提供项目合同关键页（首尾页及服务内容页）扫描件作为得分依据，通过合同关键页无法判断是否得分的，还需同时提供合同甲方出具的证明文件。 2、与项目负责人及人员业绩相同的可以同时得分。 |
|  | 获奖情况 (9分) | 至本项目投标截止之日，投标人承担的交通信号类项目（含交通信号、信号控制、绿波协调等）相关获奖情况： 1、获得国家级奖项，每个得4.5分，本小项最高得 9分； 2、获得省级奖项，每个得3分，本小项最高得6分； 3、获得地市级奖项，每个得1.5分，本小项最高得3分； 4、其他情况不得分。 以上各小项累加计分，本项最高得9分。 注：1、同一项目获得不同等级奖项仅以最高奖计算； 2、须提供相关奖项（荣誉、表彰）证书复印件或公示文件加盖投标人公章扫描件作为得分依据。证明材料不齐全、模糊不能识别或未能提供的，一律按不得分处理； 3、国家级奖项要求奖项颁发单位为国务院、国家部委或全国性的规划或智能交通或电子协会（学会）；省级奖项要求颁发单位为省政府（或其直接所属的行政机关）或相应层次的规划或智能交通或电子协会（学会）；地级市奖项要求颁发单位为地级市城市政府（或其直接所属的行政机关）或相应层次的规划或智能交通或电子协会（学会）。 |
|  | 投标人自主知识产权产品 情况（6分） | 投标人提供的自主知识产权情况：投标人每提供一项由国家知识产权局依法授予的信号控制、信号配时方面的发明专利证书，得1分，本项最高得6分。 注：须提供有效的由国家知识产权局颁发的发明专利证书等证明材料扫描件（或官方网站截图）作为得分依据。证明材料不齐全、模糊不能识别或未能提供的，一律按不得分处理。 |

注：（1）请投标人根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

（2）评标办法中涉及人员证书、业绩合同等证明材料，如为复印件均须加盖供应商公章，否则该项不得分。上述涉及可政府或行业协会官网查询的供应商或人员资质资格等相关证书以及相关证明材料，仅需提供复印件（应清晰可辨）并加盖公章，非必须提供原件。评委评审时经三分之二及以上评委认为复印件存疑时，可要求供应商提供查询网址或原件核对，无法核验时该项不得分，供应商自行承担由此产生的得分损失；电子投标文件（含视频演示）的完好性由投标人自行承担。

- （四）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除（专门面向中小企业项目不适用）

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除（专门面向中小企业项目不适用）

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（五）中标人的确定

评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

评委对中标候选人报价总表和明细表进行审核，应审核供应商投标报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为中标候选人的，应重点审核报价明细表有否重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请中标候选人予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消供应商中标候选人资格。

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评委会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照现场抽签方式确定中标人。

（六）采购代理机构宣布评标结果。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）-采购公告栏公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

中标通知书发放条件和途径：中标结果公告公示期结束后，供应商可至代理单位领取中标通知书。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

特别说明：采用不见面远程方式开标的，中标人中标后在领取中标通知书前需提供 叁 份加盖公章的系统内打印的纸质投标文件给采购代理机构。未提供纸质投标文件的不得领取中标通知书。

八、其他注意事项

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后不得针对上述事项提出质疑。

- 第五章  合同授予

一、中标供应商和采购人需在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标供应商自行承担。纸质合同一式 四 份，采购人、供应商各 贰 份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请专家、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

- 合同签约说明：合同甲方为：南通市市政设施管理处、乙方（管理人）为：南通市公安局交通警察支队。

- 合同主要条款

- 合同条款及格式一

- 2025年度南通主城区交通信号配时优化及交通组织优化研究咨询服务项目

合同文件

（合同编号：         ）

| 甲方（采购人）： | 南通市市政设施管理处 |
| --- | --- |
| 乙方（管理人）： | 南通市公安局交通警察支队 |
| 丙方（中标人）： |  |
| 协议签订时间： |  |

甲方（采购人）：南通市市政设施管理处

乙方（管理人）：南通市公安局交通警察支队

丙方（中标人）：

根据《中华人民共和国民法典》及招标文件、中标通知书等相关资料的要求，经三方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款。

- 、合同项目

1、项目名称： 2025年度南通主城区交通信号配时优化及交通组织优化研究咨询服务项目

2、项目编号：

3、项目范围：本项目服务范围为南通市主城区范围内的所有联网信号灯控路口，主要包含日常信号优化服务和专项提升治理服务2大板块。

4、服务期：2025年xx月xx日至202x年xx月xx日，具体以乙方通知为准。

- 、项目目标

本次项目通过引入专业化团队提供全方位信号配时咨询服务，根据交通特征变化及时优化调整路口配时方案，常态化开展绿波建设和效果运维，加强时空协同治理、提供交通管理技术支撑、加强主动宣传策划，保障主城区路口配时方案规范、平稳、合理、高效运行。具体目标为：

1、精准制定管控策略，交通安全效率双提升：根据路口区位、交通特征及特殊管控需求，明确各路口管控目标和控制策略，设计路口信号控制参数并跟踪调试，从时间维度低成本高效率的优化通行权分配，提高时间资源利用效率缓解交通拥堵。

2、常态绿波建设运维，助力市民一路畅行：全面梳理分析主城区主次干道道路出行特征、设施条件等，开展干道绿波可行性分析，持续开展城区干道既有绿波优化、效果运维和新增等工作，提升道路通行效率和市民交通出行体验，助力市民出行一路畅行。

3、综合改善治理，深挖末端潜力：聚焦热点难点路口、路段、片区开展专项综合改善治理，通过传统配时+交通组织+创新管控等措施的综合挖潜，提升路口交通运行效率，突破末端能力瓶颈。

4、舆情引导，强化社会认同感：主动发现问题并及时响应，营造良好的舆论氛围，并强化街道、社区互动和媒体、宣传册、月报等多途径展示，提高社会对信号配时工作的参与度、认知度和认同感。

- 、服务目录

1、日常信号优化服务，服务包含日常信号控制策略优化、配时相关投诉快速处置、科普和成果宣传、日常技术咨询服务、技术培训、管理机制完善等内容。

2、专项提升治理服务，服务包含堵点/乱点/隐患点改善治理研究、瓶颈路段改善治理研究、重点片区改善治理研究、交叉口渠化-设施-需求协同改善治理研究等内容。

- 、项目服务与管理要求

（一）项目服务要求

1、日常信号优化服务

本项目日常信号优化服务包括日常信号控制策略优化、配时相关投诉快速处置、科普和成果宣传、日常技术咨询服务、技术培训、管理机制完善等内容。各项工作具体内容及要求如下：

（1）日常信号控制策略优化

一是信号灯路口信号控制策略精细化优化。定期组织开展辖区内联网路口日常巡查及信号控制策略优化，一方面要结合交通流特征变化因时因需精细化划分路口时段，设计符合各时段交通流运行特点的配时方案；另一方面在巡查优化过程中重点对时间通行权分配不合理、控制方案与交通流特征不匹配、信号控制效益低，存在行人过街时间不足、溢流、排队失衡、空放、多次排队等问题的联网联控路口进行深入调研分析，根据实际情况对路口信号控制策略进行优化设计并调试运行。结合南通市区信号灯路口分布情况已将信号灯路口划分为275个重点I类路口、337个重点Ⅱ类路口和276个普通路口并分类分级实施信号路口精准优化提升治理，要求重点I类路口每月开展一轮巡查及信号控制策略优化，服务期内实现路口信号控制时段方案不少于10个；重点Ⅱ类路口每季度开展一轮巡查及信号控制策略优化，服务期内路口信号控制时段方案不少于8个；普通路口每半年度开展一轮巡查及信号控制策略优化，服务期内实现路口信号控制时段方案不少于6个，位于中小学校园周边的路口在寒、暑假及开学季组织开展一轮巡查及信号控制策略优化。

二是开展市区联网灯控路口夜间降周期专项优化。针对市区所有联网灯控路口，结合不同区域交通车流特征变化情况，以兼顾夜间路口综合运行效益、行人过街安全为控制目标，通过采取优化夜间路口配时等措施压降夜间路口信号周期，减少夜间空放现象，提高路口整体运行效益。

三是干道绿波巡检及动态优化。每月组织对现有绿波路段运行情况进行巡查，主要通过浮动车法跟踪协调子区停车次数和次街排队长度，对在线运行但效果欠佳的协调子区进行协调参数优化、进一步细化协调子区时段划分、对具备条件的子区进行连接以提升协调子区道路长度。南通主城区现已建成60条干道绿波，结合干道走廊特征将干道绿波划分为15条重点干道绿波、45条常规干道绿波，要求重点干道绿波每月开展一轮协调子区巡检，常规干道绿波每季度开展一轮巡检，制定规范巡检表格并按规范表格填写子区运行跟踪表，形成每月绿波巡检台账，巡检发现在线运行的协调子区效果发生变化的，需要对现有方案参数进行调整，并重新采集路段协调运行相关参数。

四是城区干道绿波新增设计。按照宜设尽设原则，对新改建道路开展新增绿波设计，并将零星新增联网路口纳入绿波路段。一方面将新改建完成且具备纳入干线协调控制条件的路段纳入绿波路段开展绿波新增设计；另一方面将零星改造并完成联网的路口，按照宜设尽设原则纳入既有绿波路段中并同步优化既有路段绿波方案。选取市区部分主要走廊通道开展夜间控速协调试点应用，探索通过实施夜间控速协调等管控策略，兼顾夜间路段通行效率和安全。

（2）配时相关投诉快速处置

配合乙方通过报纸、电视、微博、电话、微信、邮件、信访等各种渠道收集到市民有关信号配时意见建议，按照指定要求，及时、合理处置信号配时相关投诉建议，提升信号配时社会满意度。要求对各种渠道反映的信号配时相关意见建议，进行快速跟进处置和回复，并做好分类归档统计；一般工作时间内要求在接到投诉后2小时内立即回应，2个工作日内核实完毕，5个工作日内答复完毕（特殊情况或有注明办结时限除外）。

（3）科普和成果宣传

围绕市民关心的信号配时问题、信号配时工作动态、信号配时成效、信号配时误区等内容，服务期内积极策划不少于12期信号配时工作成效及科普宣传，提高信号配时社会参与度，主动营造良好的社会舆论氛围。

（4）日常技术咨询服务

根据交警部门日常交通管理需求，提供涵盖信号配时业务相关的来访座谈、协同现场踏勘、交通组织改善建议、会议研讨、热点难点问题专题研究、内外部汇报的意见建议、协助交警部门开展交通管理新技术新产品试点可行性评估等交通管理技术咨询服务。要求服务期内累计完成不少于24次技术咨询服务，咨询服务中提供的研究方案和实施建议具备一定可行性，开展相关专项研究成果具备一定借鉴意义，能为交警部门交通管理工作提供有力支撑。

（5）技术培训

定期开展面向各辖区大队民警、辅警的信号配时相关技术培训，全方位提升辖区大队信号配时业务水平和管理水平。要求服务期内累计开展不少于4场培训。培训内容包括但不限于信号控制相关专业技术、重点问题释疑、典型应用案例、实操演示等，助力提升交通管理部门交通管理、信号控制等业务人员技术管理水平。

（6）管理机制完善

协助交警部门深化和完善南通信号配时运营等交通管理机制，制定业务管理和技术提升的相关指导意见。服务期内至少协助交警研究深化并印发实施一期相关指导文件。

2、专项提升治理服务

本次项目专项提升治理服务主要针对市民群众迫切关注热点难点交叉口/路段/片区（包括学校、医院、商圈、景区等热点片区），立足交警职能，综合分析道路条件、交通流特征和变化趋势，结合交通组织调整、交通设施改造等工程手段，合理确定不同时期、不同时段信号控制原则和目标，提出短平快的时空一体综合改善建议，并协调推动优化改造。主要包括四部分工作内容：

（1）堵点/乱点/隐患点改善治理研究。针对部分路口因既有交通组织设置不合理、信号控制策略不适配、缺乏上下游联动控制等原因导致存在拥堵、秩序混乱或安全隐患等问题，在充分分析节点所处区位、交通功能及需求、交通组织和交通信号控制目标策略基础上，结合传统交通组织改善或交通信号优化等方式，研究提出节点交通改善方案，合理配置时空资源，实现 “物尽其用”。要求服务团队在服务期内完成不少于12个拥堵节点改善治理方案研究，方案研究需切合路口实际交通问题、研究内容详实且有一定数据支撑、方案内容要有一定深度及可行性，方案研究内容获交警部门认可，并应积极配合交警推动方案落地实施。

（2）瓶颈路段改善治理研究。针对部分受城市空间不断拓展和职住分离影响，高峰机动车高强度集中出行等影响，导致存在交通运行瓶颈从而造成路段拥堵蔓延，以及部分因既有进出交通组织设置不合理、车流频繁变道相互阻滞导致路段秩序混乱、存在交通运行隐患等问题的交通瓶颈路段，在充分分析路段交通区位、交通功能及交通需求、周边路网平行道路及上下游承载能力等基础上，围绕路段交通组织、交通标志及配套基础设施设置等提出综合改善治理方案。要求服务团队在服务期内完成不少于4个拥堵瓶颈路段改善治理方案研究，方案研究需切合路口实际交通问题、研究内容详实且有一定数据支撑、方案内容要有一定深度及可行性，方案研究内容获交警部门认可，并应积极配合交警推动方案落地实施。

（3）重点片区改善治理研究。针对部分交通常发性拥堵或由于区域聚焦性交通需求导致片区交通秩序混乱、存在交通运行隐患的重要交通片区（典型如学校、商圈等片区），在充分研究区域出行需求、路网结构及现有出行结构等基础上，系统地对有限道路资源实施及时、科学、有效的交通组织优化，通过采取单行交通、路口流向禁限、车种禁限等交通组织方式和量入为出、平行绿波分流引导等信控手段进行综合施策，以达到充分挖掘现有交通道路潜力，适时应对因交通流变化引发的秩序乱点、交通堵点、事故黑点，有效减少交通参与者的时间延误，有效提高路网、路段、交叉口通行能力等目的。要求服务团队在服务期内完成不少于2个热点难点片区综合改善治理方案研究，方案研究需切合路口实际交通问题、研究内容详实且有一定数据支撑、方案内容要有一定深度及可行性，方案研究内容获交警部门认可，并应积极配合交警推动方案落地实施。

（4）交叉口渠化-设施-需求协同改善治理研究。通过研判识别出部分市民频繁出现交通违法或存在交通安全隐患的路口（如应设而未设行人过街信号灯、二次过街设施的路口，车道划分不合理的路口等情形），对以上灯控路口的渠化-设施-需求协同情况进行调研，并提出针对性改善措施和对策，最大程度提高路口空间利用率。要求服务团队在服务期内完成不少于12个交叉口渠化-设施-需求协同改善治理研究，提出科学合理的改善措施及对策，并积极配合交警推动问题路口整改和方案落地实施，从而提升路口管控效能和安全运行水平。

在此基础上，要求服务团队配合交警部门开展后续方案成果对接，协助交警部门与相关设计施工单位对接推动后续方案的深化设计和方案落地实施。

（二）项目管理要求

1、项目人员管理要求

（1）项目经理负责制：丙方项目经理负责对项目工作进行紧密跟踪和管理，协调与乙方之间的重大问题。要求有较强的协调、管理、沟通能力，具有比较全面的与交通管理技术有关的知识结构。

项目经理对乙方管理人员负责，同时乙方指定的管理员可以安排和监督所有丙方人员的工作，如有必要乙方完全有权力调整丙方人员的职责分工以及安排工作。

（2）驻点服务，乙方监管：丙方需安排技术人员常驻交警支队，工作时间服从乙方安排，未经乙方书面同意，不得更换人员；如果常驻人员存在工作态度、责任心、技术水平、协调能力等方面之一的问题时，乙方有权要求丙方更换常驻人员，并且丙方在收到乙方书面通知之日起7个工作日内必须更换，接替人员须经过乙方面试、审核同意后才能开始试用，如果有两次以上（不包含两次）的试用不合适，要求丙方进行整改，以丙方名义正式提交整改报告。

丙方应该为项目组人员购买必要的保险，并且丙方必须声明，对于项目组人员因为工作在乙方引起的各种工伤、安全事件和事故，乙方免于一切责任。

2、项目工具、设备、场所要求

本项目要求丙方承诺中标后在指定驻点地方安排技术人员驻点。

要求丙方提供移动电话（每人一台）、手提电脑等，供常驻人员使用。

- 、项目成果要求

服务成果包括但不限于以下内容：

（1）信号路口日常巡查台账；

（2）典型路口控制策略优化设计台账；

（3）干道绿波效果巡检台账；

（4）干道绿波方案优化或新增简报；

（5）热点难点路口/路段/片区专项治理改善方案。

本项目按照乙方要求开展验收工作，验收时要求提交全套文档的书面或电子资料2套。

- 、绩效考核管理要求

为提高本项目的绩效考核管理水平，本项目进行服务评价，服务评价得分与项目支付挂钩。项目各服务阶段到期后，由丙方向甲方和乙方提出申请后，乙方结合服务考核结果和任务完成情况进行初步审核后，甲方根据合同办理支付手续。

根据本项目服务特点，项目绩效考核分为项目服务过程阶段考核和项目完成后的实施后评价考核两个阶段，其中项目服务过程阶段考核情况占合同总额的90%，项目实施后评价考核情况占合同总额的10%，根据各阶段考核结果进行相应支付。

- （一）项目服务过程阶段考核

- 1、本阶段考核结果应用

项目服务过程中每月组织开展一次考核，各阶段项目考核得分取该阶段每月得分的平均值（得分以专家组评定得分为准），若阶段考核中存在某月度服务评价等级未达良及以上（即当月评价得分小于85分），该阶段付款时需对该月度对应支付款项（合同总额的90%*1/12）进行扣减。

项目各阶段付款支付与服务评价挂钩，实际阶段支付款项额度=应支付额度*阶段结款率-合同总额的90%*1/12*（1-当月评价等级未达良及以上的月结款率）。

表1 项目服务过程各阶段付款的结款率计算办法

| 服务评价得分 | ≥85分 | 85>X≥60分 | <60分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结款率 | 100% | X% | 50% |

【以项目第一阶段（1-6月度）为例说明，项目过程中需每月组织开展一次考核。主要存在以下几种情形

情形1：假设1到6月各月度考核评分分别为85，85,85,85,85,85 则项目第一阶段考核得分为（85+85+85+85+85+85）/6=85分≥85分，项目第一阶段结款率为100%；且因每个月度考核评分均≥85分，不需要对月度支付款项进行扣减。则第一阶段实际阶段支付款项额度=应支付额度*100%。

情形2：假设1到6月各月度考核评分分别为90,90,85,85,85,75，则项目第一阶段考核得分为（90+90+85+85+85+75）/6=85分≥85分，项目第一阶段结款率为100%；但因第6月度评分小于85分，需对该月度对应支付款项进行扣减，按照表1结款率计算方法，该月度对应结款率为75%。则第一阶段实际阶段支付款项额度=应支付额度*100%-合同总额的90%*1/12*（1-75%）。

情形3：假设1到6月各月度考核评分分别为85,85,85,85,80,75，则项目第一阶段考核得分为（85+85+85+85+80+75）/6=82.5分＜85分，按照表1计算项目第一阶段结款率为82.5%；其中，因第5、6月度评分小于85分，需分别对第5和第6月度对应支付款项进行扣减，按照表1结款率计算方法，第5、6月度对应结款率分别为80%、75%。则第一阶段实际阶段支付款项额度=应支付额度*82.5%-合同总额的1/12*90%*（1-80%）-合同总额的90%*1/12*（1-75%）。

情形4：假设1到6月各月度考核评分分别为50,50,50,50,50,50，则项目第一阶段考核得分为（50+50+50+50+50+50）/6=50分＜60分，按照表1计算项目第一阶段结款率为50%；且因各月度评分均小于60分，需分别各月度对应支付款项进行扣减，按照表1结款率计算方法，各月度对应结款率分别为50%、50%、50%、50%、50%、50%。则第一阶段实际阶段支付款项额度=应支付额度*50%-合同总额的90%*1/12*（1-50%）*6。】

- 2、本阶段考核评价指标

根据本项目服务特点，项目服务过程阶段考核采取定性与定量相结合、过程与效果相结合的考核方式，分为四大类共计7项评价指标，利用加权评分法开展各个项目阶段的项目服务评价，评价范围不超过项目进度要求。当各个工作阶段重点进行调整时，可以在乙丙方协商同意的情况下调整考核内容或分值。

定性指标（5%）：指标A1；

定量指标（15%）：指标B1、B2、B3

过程指标（加减分项）：指标C1；

效果指标（80%）：指标D1、D2；

当期服务评价得分=指标A1*5%+指标B1*5%+指标B2*5%+指标B3*5%+指标C1+指标D1*50%+指标D2*30%。

表2 评分等级及对应的分值

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 可 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 100 | 85 | 70 | 60 | 40 |

指标A1：由交警支队考核项目技术咨询服务工作满意度。主要结合服务方任务响应效率、工作组织可行性、服务态度、服务效果等方面进行综合评价，具体评分细则如下：

表3  指标A1等级及对应的考核标准

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 可 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标A1 | 任务快速响应、工作组织可行性高、服务态度好、服务效果好 | 任务响应较快速、工作组织可行性较高、服务态度良好，有一定服务效果 | 任务响应及时、工作组织有一定可行性、服务态度良好、有一定服务效果 | 任务响应存在一定滞后性、工作组织可行性尚可，服务态度端正、有一定服务效果 | 任务响应存在较严重滞后，工作组织可行性较差、服务态度一般、服务效果差 |

指标B1：考核路口巡查量是否满足合同要求，巡查过程中发现路口存在配时问题的是否在当月及时进行优化调整，以巡查登记表为考核参照，抽检视频系统操作记录/照片或外场照片进行校核。具体评分细则如下：

表4 指标B1等级及对应的考核标准

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 可 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标B1 | 巡查量超过合同3%，巡查发现的路口配时问题及时进行了优化调整 | 巡查量达到合同要求，巡查发现的路口配时问题及时进行了优化调整 | 巡查量达到合同规定90%以上，巡查发现的路口配时问题及时进行了优化调整 | 巡查量达到合同约定80%以上，巡查发现的路口配时问题及时进行了优化调整 | 巡查量低于合同约定80%，巡查发现的路口配时问题未及时进行优化调整 |

指标B2：考核干线协调巡检量是否满足合同要求，巡查过程中发现存在协调效果不佳的是否及时对其影响因素进行分析，并对具备优化空间的相应干线协调进行重新优化调整，以巡查登记表为考核参照，抽检协调巡检跟车视频进行校核。具体评分细则如下：

表5 指标B2等级及对应的考核标准

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 可 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标B2 | 协调巡检量超过合同要求1条及以上，发现协调运行效果不佳的及时分析影响因素，并对其中具备优化空间的相应协调进行重新优化调整，相应优化效果得到交警部门认可 | 协调巡检量达到合同要求，针对协调运行效果不佳的及时分析影响因素，对其中具备优化空间的相应协调进行重新优化调整，相应优化效果交警部门总体认可 | 协调巡检量较合同要求少1条，针对协调运行效果不佳的及时分析影响因素，并对其中具备优化空间的相应协调进行重新优化调整，相应优化效果交警部门基本认可 | 协调巡检量较合同要求少2条，针对协调运行效果不佳的及时分析影响因素，并对其中具备优化空间的部分协调进行重新优化调整，相应优化效果交警部门基本认可 | 协调巡检量较合同要求少2条以上，针对出现协调运行效果不佳的未及时分析其影响因素 |

指标B3：考核每月路口信号配时调整优化操作量N（单位：次）是否满足要求，数据以信号控制系统操作记录为准。具体评分细则如下：

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 可 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标B3 | N≥2000 | 2000＞N≥1500 | 1500＞N≥1000 | 1000＞N≥500 | N＜500 |

表6 指标B3等级及对应的考核标准

指标C1:本指标为加减分项，主要考核工作规范性、技术咨询工作时限、宣传策划工作量、工作表现、技术总结提炼等五项内容。具体评分细则如下：

表7 指标C1加减分项表

| 评分内容 | 加减分标准 |
| --- | --- |
| 工作规范性 | 违反工作纪律： -2分/次 违法操作流程： -2分/次 |
| 技术咨询工作时限 | 超限定期限回复： -2分/次 咨询回复受到表扬：+5分/次 |
| 宣传策划工作量 | 在1篇/月宣传文章基础上，每增加1篇加5分; 受到重要媒体转载、报道：市级+2分/次、省级+5分/次、国家级+10分/次 |
| 工作表现 | 受到市民的表扬：+2分/次，受到领导的表扬：+5分/次 |
| 技术总结提炼 | 结合项目服务实践总结出符合南通实际的交通精细治理经验做法（包括但不限于交通信号管控策略库、交通改善治理案例库等），每总结1篇案例被省级部门（如省交警总队）采纳的+2分/篇，被国家部委（如公安部交管局）采纳的+5分/篇 |

指标D1：考核每月信号控制优化效果(优化改善率)。根据项目服务内容，本项指标可分别针对干道绿波协调优化效果D11和单点信号路口优化效果D12两项指标开展考核。其中干道绿波协调优化效果主要采用双向平均行程速度、双向平均停车次数2 个指标进行评价；单点信号路口优化效果则主要考核针对路口存在的某一具体问题，在安全、秩序、效率等控制目标约束下开展信号控制策略优化后该问题的优化率。各分项指标具体评分细则及计算方法如下：

1）绿波道路优化效果综合评价指标D11: D11=0.8*D111+0.2*D112

■ 指 标 D111: 双向平均行程速度改善率指标，定义为协调路段长度/行程时间，双向平均行程速度定义为车辆通过协调路段双方向行程速度的平均值变化情况

■ 指 标D112: 双向平均停车次数改善率指标，车辆在通过协调路段双方向受交通信号灯控制影响而产生的停车次数(遇红灯停车的次数)总和变化情况。

表8 指标D11 等级及对应的考核标准

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 可 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标D11 | D11≥7% | 7%> D11≥5% | 5%> D11≥3% | 3%> D11>0% | D11≤0% |

2）单点信号路口优化效果评价指标D12:考核针对路口存在的某一具体问题，在安全、秩序、效率等控制目标约束下开展信号控制策略优化后该问题的优化率，要求相应问题的优化率需达到7%及以上方可为优，具体等级划分及对应的考核标准如下：

表9 指标D12 等级及对应的考核标准

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 可 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标D12 | D12≥7% | 7%> D12≥5% | 5%> D12≥3% | 3%> D12>0 | D12≤0% |

基于上述分项考核指标内容，对中标人完成并报送的绿波优化效果或者单点信号路口优化效果进行核实并纳入考核，每月抽取已完成的 1 条绿波优化道路(不足 1 条时，取 1条)或者单点信号控制优化路口进行效果核验。以优化记录台账或优化小结简报、效果对比视频为考核参照。

若当月既考核D11指标又考核D12指标时，D1=0.8*D11+0.2*D12。

指标D2:专项提升治理研究成果质量考核。服务方每月需至少提交1份改善治理研究报告，包括但不限于拥堵节点/瓶颈路段/重点片区改善治理研究报告，根据项目服务内容，本指标可分别对报告提交及时率D21、报告问题分析与实际贴合率D22、改善方案措施可行性D23、方案措施实施经济性D24等4项指标进行分项考核，最终专项提升治理研究成果质量考核综合评分取各分项考核加权评分如下：D2=D21*20% + D22*20% + D23*30% + D24*30%。各分项指标具体评分细则如下：

■ 指 标D21: 报告提交及时率指标，主要考核服务方服务响应效率，是否按照要求在约定时间内提交相应研究报告。

表10  指标D21等级及对应的考核标准

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 可 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标D21 | 在规定时间前提交研究报告 | 在规定时间内提交研究报告 | 在规定时间滞后一周以内提交研究报告 | 在规定时间滞后2周以内提交研究报告 | 在规定时间滞后2周以后提交研究报告 |

■ 指 标D22: 报告问题分析与实际贴合率指标，主要考核服务方研究过程中是否对节点/路段/片区进行了深入剖析，分析的问题与实际情况是否贴近，能正确反映当前主要面临的问题。

表11  指标D22等级及对应的考核标准

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 可 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标D22 | 问题分析贴合实际，能正确反映路口当前面临的关键问题 | 问题分析较贴近实际，虽与实际略有差异，但基本能反映路口当前面临的关键问题 | 问题分析与实际有一定差异，能反映路口当前面临的部分关键问题 | 问题分析内容有部分贴近实际，能一定程度反映路口当前面临的问题 | 问题分析与实际差异较大，未能有效反映路口面临的主要问题 |

■ 指 标D23: 改善方案措施可行性指标，主要考核服务方研究提出方案措施的科学性、合理性，是否具有一定深度和可行性，能否得到交警部门认可。

表12  指标D23等级及对应的考核标准

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 可 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标D23 | 方案内容科学合理，有一定深度及可行性，能够得到交警部门认可。 | 方案内容较为科学合理，有一定深度及可行性，交警部门较为认可。 | 方案内容基本合理可行，交警部门对方案总体认可。 | 方案内容有一定的合理性，部分措施具备一定可行性且能得到交警部门认可。 | 方案内容与路口实际需解决的问题不符，合理性和可行性不足。 |

■ 指 标D24: 方案措施实施经济性指标，主要考核服务方研究提出的方案措施后续推动落地可实施性和投资经济性，是否通过采取“小动工、微改造”的方式改善交通问题。

表13  指标D24等级及对应的考核标准

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 可 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标D24 | 方案措施可实施性强，投资规模经济合理，预期投资改造后可改善路口主要交通问题。 | 方案措施可实施性较强，投资规模较合理适中，预期投资改造后可改善路口关键问题。 | 方案措施具备一定可实施性，投资规模总体合理，预期投资改造后可改善路口部分关键问题。 | 方案部分措施具备一定可实施性，投资规模尚可，预期能改善部分路口问题。 | 方案措施不具备可实施性，改造投资与实际预期效益差。 |

- （二）项目实施后评价考核

- 1、本阶段考核结果应用

本阶段考核划分2个小阶段，各阶段考核重点和结果应用情况如下：

1）阶段一在项目服务期满后对项目年度服务成效进行考核，考核情况占合同总额的4%，由采购方根据各阶段考核结果进行相应支付，该阶段项目付款与阶段考核评分及本阶段结款率挂钩，具体如下：

一阶段实际支付款项额度=合同总额的4%*本阶段结款率-合同总额的4%*（1-本阶段结款率）。

表14 一阶段付款的结款率计算办法

| 服务评价得分 | ≥85分 | 85>X≥60分 | <60分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结款率 | 100% | X% | 50% |

2）阶段二在项目服务期满一年后对项目研究提出且已推动实施的改善方案实施成效进行考核，考核情况占合同总额的6%，由采购方根据各阶段考核结果进行相应支付，该阶段项目付款支付与各落地实施方案的方案考核评分和方案结款率挂钩，假设落地实施的方案共N个，则每个方案考核占比为1/N，方案N的考核评分对应结款率作为方案N在本阶段的结款率，则本阶段的实际支付款项具体如下：

二阶段实际支付款项额度=合同总额的6%*1/N*（方案1结款率+方案2结款率+…+方案N结款率）

表15 落地实施的方案结款率计算办法

| 方案实施成效评分 | ≥85分 | 85>X≥60分 | <60分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结款率 | 100% | X% | 0 |

- 2、本阶段考核评价指标

阶段一：在项目服务期满后，由乙方组织邀请相关行业专家组成专家组，围绕项目服务工作目标要求、服务工作开展思路、服务工作完成情况、服务工作整体成效等综合要素对项目的最终服务成果进行综合考核评价，取各位专家考核评分的平均值作为本阶段考评得分，具体评分细则如下：

表16  评价等级、分值及对应的考核标准

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 可 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 100 | 85 | 70 | 60 | 40 |
| 项目服务成效考核 标准 | 项目服务目标及工作思路清晰、服务工作完成情况好（各项足额甚至超额完成）、项目整体服务成效好 | 项目服务目标及工作思路较清晰、服务工作完成情况良好（各项工作足额完成）、项目整体服务成效较好 | 项目服务目标及工作思路相对清晰、服务工作完成情况良好（各项工作足额完成）、项目服务确有取得一定成效 | 项目服务目标及工作思路清晰度尚可，服务工作完成情况总体达标，项目服务取得一定成效 | 项目服务目标及工作思路不清晰、服务工作完成情况较差（未达标），服务成效差 |

阶段二：在项目服务期满一年后，由乙方组织针对项目服务期内研究提出并已推动落地实施的改善方案逐个开展实施成效考核评分，考核各个方案实施后对相应路口/路段/片区原有的交通问题的改善优化程度。各个方案落地实施成效的具体评分细则如下：

表17  评价等级、分值及对应的考核标准

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 可 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 100 | 85 | 70 | 60 | 40 |
| 方案实施成效考核标准 | 方案实施后路口主要交通问题改善效果明显，路口交通问题基本得到解决。 | 方案实施后对路口主要交通问题能有较明显改善效果，主要交通问题能得到较大改善优化。 | 方案实施后对路口主要交通问题能起到一定的改善效果。 | 方案实施后能对局部交通问题起到改善效果，但效果较有限。 | 方案实施后对既有交通问题未能起到改善效果甚至诱发了其余严重交通问题。 |

九、付款方式

1、第一笔款：

安排服务期第6个月，由丙方完成合同期间相应工作，向甲方和乙方提出支付申请，经验收合格后7个工作日内，根据考核结果和乙方初步审核，甲方支付至不超过合同总价的40%。

2、第二笔款：

安排服务期第12个月，由丙方完成合同期间相应工作，由丙方向乙方提出支付申请，经验收合格后7个工作日内，根据考核结果和乙方初步审核，甲方支付至不超过合同总价的90%。

3、第三笔款：

项目服务期满，丙方完成合同期间相应工作，并经项目年度服务成效考核后，结合考核结果并经审计完成，由乙方初步审核后，甲方支付至不超过审计价格的94%。

4、第四笔款：

项目服务期满1年后，经完成相关改善方案实施成效考核后，根据考核结果，由乙方初步审核后，甲方支付不超过审计价格的100%。

5、付款前丙方应向甲方提交请款申请及乙方初步审核结果和所需的材料和等额发票。本项目的经费由财政拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，丙方不得以此为由不履行本项目约定的义务。否则，甲方按照规定处罚。如果丙方怠于或者拒绝提供资料或者办理手续的，则因此产生的付款延迟的责任全部由丙方承担。

6、根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。

7、根据现行税法规定对丙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费均应由丙方负担。

十、保密要求

1、由甲乙方收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给丙方时，均被视为保密的，不得泄露给除甲乙方或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束丙方。

2、丙方在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经甲乙方同意，不得向第三方透露。

3、丙方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

十一、履约担保

1、在中标通知书发出签收后30日内，丙方向甲方提交金额为合同金额的10%（取整）的履约担保。履约保证金的形式：企业基本账户转账或企业基本账户开具的银行独立保函，保函有效期应当覆盖本合同约定的服务期。当保函有效期届满而本合同约定的服务期尚未届满时，丙方须在当期保函到期前30日继续向甲方提供甲方认可的银行独立保函。

2、提供担保的机构须经甲方同意的国内机构，执行本款时所发生的费用由丙方负担。

3、若丙方没有违约行为，企业基本账户转账的履约保证金在所有服务验收合格后无息退还。

十二、分包与转包

严禁转包，未经甲方书面同意不得分包。

十三、违约责任

1、丙方违反合同及招标文件约定的有关义务，对甲方、乙方造成经济损失的，应给予甲方、乙方经济赔偿；如造成重大损失的，甲方有权终止合同。

2、合同生效后，合同三方任何一方不履行合同条款或不按照合同约定履行条款的其他情况，均属违约，由违约方承担违约责任，守约方有权解除合同并要求违约方赔偿因其违约造成的损失，并支付 合同金额的5% 的违约金。

3、除合同规定外，如果丙方没有按照合同规定的时间交付或完成，甲方可要求丙方支付违约金。从逾期之日起每日按本合同金额的0.2%的数额向甲方支付违约金；逾期15天或以上的，甲方有权终止合同，要求丙方一次性支付合同金额的5%违约金，并且给甲方造成的经济损失由丙方承担赔偿责任。

4、因丙方原因导致本合同解除或是无法履行的，丙方应向甲方支付合同金额的5%的违约金，并且给甲乙方造成的经济损失由丙方承担赔偿责任。

5、在合同履行期间，因丙方违约而产生的违约金、赔偿、罚款或其他应付费用等款项，甲方有权直接从未付货款中直接扣除或启用履约保证金予以支付。

6、如果甲方、乙方或丙方违反本合同条款，守约方可向违约方提出书面通知，违约方接到通知后须在5个工作日内给予书面回复，回复内容应包含整改承诺或补救措施，并立即落实执行。如果守约方向违约方发出书面通知10个工作日后，违约方不予回复或没有执行补救措施的，守约方可以终止本合同执行，并要求违约方承担损害赔偿。

7、甲方有权从未支付的款项或履约保证金中直接扣除丙方的违约金，不足的部分由丙方另行补足。

十四、争议的解决办法

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙丙三方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2、本合同发生的诉讼管辖地为甲方住所地有管辖权的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十五、不可抗力

1、甲乙丙三方如果任何一方因不可抗力的力量如地震、风暴、洪水、火灾或其他自然灾害、瘟疫、战争、暴乱、敌对行动、公共骚乱、公共敌人的行为、政府或公共机关的禁止、劳资纠纷或其他三方无法控制、不可预见的事件，而无法履行本合同规定的义务时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、如果发生了不可抗力的事件，任何一方均不对另一方因不能履约或延误履约而遭受的任何损害，成本增加或损失负责。遇到不可抗力事件的一方应采取适当的措施以减少或消除不可抗力事件的影响，并在最短时间内努力重新履行因不可抗力事件而受影响的义务。通过协商，三方应根据不可抗力对合同履行的影响程度，决定是否修改或终止本合同。

十六、合同生效

1、本合同由三方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，具有同等法律效力，服务期为合同签订日至      年    月    日，合同有效期随服务期结束而自然终止；

2、本合同一式 柒 份，其中甲方 贰 份、乙方贰 份、丙方 贰 份，采购代理机构  壹  份（须在合同签订之日起5个工作日内递交）

十七、其他

1、本合同未尽事宜，三方可签订补充合同，补充合同与所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力；

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙丙三方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、合同附件等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为三方签字盖章或确认之日期；

3、本合同合计      页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

| 甲方（盖章）： | 乙方(盖章)： |
| --- | --- |
| 甲方代表人(签字)： | 乙方代表人(签字)： |
| 签字日期： | 签字日期： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账户： | 银行账户： |
| 丙方(盖章)： |  |
| 丙方代表人(签字)： |  |
| 签字日期： |  |
| 地址： |  |
| 电话： |  |
| 传真： |  |
| 开户银行： |  |
| 银行账户： |  |

合同附件(合同编号       )

- 附件1 .中标通知书

- 附件2 .招标文件

- 附件3 .投标文件

．．．．．．

- 备注：

- 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件“采购需求”中的要求和中标人的投标文件中的相应内容。

- 合同附件的具体内容由三方在签订合同时确定。

- 第六章 响应文件组成

投标文件由资格审查证明材料、商务技术标、价格标、三部分组成。请投标人根据本招标文件的要求在以上三部分中分别上传响应的投标材料。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术标、价格标）

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（格式见附件3）；

4.供应商有效的营业执照、其他组织证书复印件；

5.招标公告资格要求提供相应的佐证材料；

6.其他需要提交的资格审查证明材料。

（招标文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

- 符合性审查

1.投标人情况一览表；（格式见附件4）

2.商务部分正负偏离表；（格式见附件5）

3.技术部分正负偏离表；（格式见附件6）

三、商务技术标（不能出现价格标）

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

（招标文件要求提供的商务技术标材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

四、价格标

1.开标一览表（格式见附件7）；

2.分项报价明细表（格式见附件8）；

3.中小企业声明函（如符合中、小型和微型企业的需提供）；②监狱企业证明函（如符合监狱企业的需提供）；③残疾人福利性单位声明函（如符合残疾人福利性单位的需提供）（格式见附件9、10、11）；

（如招标文件要求提供的价格标资料中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）

附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加             （项目名称），            （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：      年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）

年 月 日

注：提供法定代表人的身份证（正、反面）扫描件

附件3

法定代表人授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：提供投标代表本人身份证（正、反面）扫描件

附件4

投标人情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 主要 产品 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 投标 产品 情况 | 本次投标 产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年 产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  | 主要用户 名称 |  |
| 其他 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，而后又被采购人或采购代理机构发现，或被他人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

附件5

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加相关政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加相关政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

开  标 一 览  表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标货物、服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |

日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

附件8

分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 日常信号优化服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 日常信号控制策略优化及配时相关投诉快速处置。 1、定期组织开展辖区内联网路口日常巡查及信号控制策略优化信号灯路口信号控制策略精细化优化。 2、开展市区联网灯控路口夜间降周期专项优化。 3、开展干道绿波巡检及动态优化。 4、城区干道绿波新增设计。 5、配时相关投诉快速处置。 各项工作服务要求详见项目需求。 | 路口数 | 888 |  |  |  |
| 2 | 科普和成果宣传。 围绕市民关心的信号配时问题、信号配时工作动态、信号配时成效、信号配时误区等内容，服务期内积极策划不少于12期信号配时工作成效及科普宣传。 | 期 | 12 |  |  |  |
| 3 | 日常技术咨询服务。 根据交警部门日常交通管理需求，提供涵盖信号配时业务相关的来访座谈、协同现场踏勘、交通组织改善建议、会议研讨、热点难点问题专题研究、内外部汇报的意见建议、协助交警部门开展交通管理新技术新产品试点可行性评估等交通管理技术咨询服务，服务期内完成不少于24次技术咨询服务 | 次 | 24 |  |  |  |
| 4 | 技术培训。 服务期内累计开展不少于4场培训。 | 场 | 4 |  |  |  |
| 5 | 管理机制完善。 服务期内协助交警研究深化并印发实施一期南通信号配时运营等交通管理机制、业务管理和技术提升等相关指导文件。 | 期 | 1 |  |  |  |
| 二 | 专项提升治理服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 堵点/乱点/隐患点改善治理研究。服务期内完成不少于12个拥堵节点改善治理方案研究。并配合交警部门开展后续方案成果对接，协助交警部门与相关设计施工单位对接并推动后续方案的深化设计和方案落地实施。 | 个 | 12 |  |  |  |
| 2 | 瓶颈路段改善治理研究。 服务期内完成不少于4个拥堵瓶颈路段改善治理方案研究。并配合交警部门开展后续方案成果对接，协助交警部门与相关设计施工单位对接并推动后续方案的深化设计和方案落地实施。 | 个 | 4 |  |  |  |
| 3 | 重点片区改善治理研究。 服务期内完成不少于2个热点难点片区综合改善治理方案研究。并配合交警部门开展后续方案成果对接，协助交警部门与相关设计施工单位对接并推动后续方案的深化设计和方案落地实施。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 交叉口渠化-设施-需求协同改善治理研究。服务期内完成不少于12个交叉口渠化-设施-需求协同改善治理研究。并配合交警部门开展后续方案成果对接，协助交警部门与相关设计施工单位对接并推动后续方案的深化设计和方案落地实施。 | 个 | 12 |  |  |  |
| 三 | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人全称（加盖公章）：

日期：

填写说明：

1、分项报价明细表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、各分项报价合计应当与开标一览表的投标总报价合计相等，否则作为无效投标处理。

附件9

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

附件12

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。