苏州工业园区政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320591-HXZJ-C2025-0017

磋商采购单位：苏州工业园区金鸡湖商务区管理委员会

采购内容：金鸡湖商务区既有建筑安全技术服务

类别：服务类-其他

苏州华星工程造价咨询有限公司

二○二五年七月

总目录

第一章竞争性磋商公告............................................................................................5

第二章磋商供应商须知...........................................................................................8

第三章磋商响应文件格式......................................................................................22

第四章磋商采购内容..............................................................................................39

第五章合同主要条款..............................................................................................44

第六章评分标准.......................................................................................................53

附件

前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容：金鸡湖商务区既有建筑安全技术服务 |
| 2 | 标段数：1个标段 |
| 3 | 响应文件有效期为六十天（日历日） |
| 4 | 磋商保证金：本项目不需要 |
| 5 | 磋商响应文件提交： 上传截止时间：2025年07月 21日09:30（北京时间） 地点：“苏采云”系统 本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目，响应无效。 请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。 |
| 6 | 磋商时间： 响应文件开启时间：2025年07月21 日09:30（北京时间） 磋商地点：“苏采云”系统 |
| 7 | 询问： 获取磋商文件成功的磋商供应商在下载磋商文件后，对磋商文件有疑问的，可通过邮件（972975910@qq.com）进行询问。采购代理机构通过邮件予以解答，询问人自行在邮件中查看解答信息。 |
| 8 | 质疑： 磋商供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到磋商供应商书面质疑后七个工作日内作出答复。质疑应符合政府采购质疑和投诉办法(中华人民共和国财政部令第94号)。 未依照采购公告要求获取磋商文件的磋商供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因磋商供应商资格条件或获取时间设定不符合有关法律法规规定等原因使磋商供应商权益受损的除外。 磋商供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。 联系单位：苏州华星工程造价咨询有限公司 收件人：田娟 联系电话：0512-65200462 通讯地址：苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场A座12楼1206室 |
| 9 | 代理服务费收费标准，由成交供应商在领取成交通知书时付清： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元×1.5%＋（150万元－100万元）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收，最低不低于3000元。 本项目代理费金额：11250元 |
| 10 | 特别提醒： 1、本项目支持网上不见面开标，供应商不需到现场参加磋商会。 2、本项目采用线上二次报价(及时关注系统，以防错过二次报价)，供应商应登录采购系统并在规定时间内进行线上二次报价。此处规定时间的计算以采购系统中的倒计时间为准。采购系统内的线上二次报价只有一次机会，请供应商慎重提交。因供应商自身原因导致线上二次报价失败的后果由供应商自行承担。 |

第一章竞争性磋商公告

项目概况 金鸡湖商务区既有建筑安全技术服务JSZC-320591-HXZJ-C2025-0017采购项目的潜在磋商供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2025年07月 21日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320591-HXZJ-C2025-0017

项目名称：金鸡湖商务区既有建筑安全技术服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：柒拾伍万圆整 ￥750000.00元

最高限价：无

采购需求：

工作范围：

本次工作范围为金鸡湖商务区辖区内既有建筑约4032幢，建筑面积约1545.95万平方米（具体以实际为准）。按照“网格化巡查、清单化管理”要求，对金鸡湖商务区既有建筑协助进行全覆盖巡查工作。做到不留盲区、不留死角。

工作重点：

1.建筑基本情况。主要包括房屋建筑的地址、所有权人（使用人）、用途、建筑面积、层数、建设年代、结构类型、改建扩建、设计施工等。

2.安全隐患情况。是否存在超负荷使用、擅自变更建筑用途和使用功能等情况，是否存在违法改扩建、装饰装修等行为，是否存在地基基础或主体结构构件出现沉降、裂缝、变形等情况，是否存在建筑外墙饰面剥落、建筑外墙保温层面开裂损坏、建筑内外装饰构件松动等情形。

3.依法合规情况。是否存在无资质承揽设计、施工等业务的情况，是否存在应当依法办理报建手续而未办理的情况，是否按图施工等。对改变使用功能、改变房屋结构的人员密集场所，列出清单，逐一核查项目审批手续。

合同履行期限：本合同签订之日起至2025年12月31日。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小微企业，所属行业为其他未列明行业，供应商所提供服务的承接单位应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云系统

方式：在“苏采云”系统获取

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025年07月21 日09:30（北京时间）

地点：苏采云系统

五、开启

时间：2025年07月 21日09:30

地点：苏州工业园区公共资源交易中心开标室（九）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、评审结果会在磋商会结束的同时通过苏采云系统告知供应商。供应商应及时登陆苏采云系统进行查看，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

2、公告在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布。

3、苏州工业园区财政审计局政府采购监督电话：0512-66681110。

4.方式：（1）CA办理

供应商通过江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书。CA证书的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）依法获取采购文件

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载采购文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误采购采购活动。

5.未依照采购公告要求获取磋商文件的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

6.更正（补充）公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

7、制作电子投标（响应）文件：

本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）（链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）截止时间前成功上传，未按要求线上递交电子投标（响应）文件即为未递交投标（响应）文件。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

8、投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

9、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

10、技术支持

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、 13675197221

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950

11、本项目支持政府采购合同信用融资。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：苏州工业园区金鸡湖商务区管理委员会

地址：苏州大道西2号国际大厦

联系方式：0512-69880395

联系人：吴志强

2.采购代理机构信息

名称：苏州华星工程造价咨询有限公司

地　　址：苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场A座12楼1206室

联系方式：0512-65200462

3.项目联系方式

项目联系人：田娟吴皓东      电　　话：　0512-65200462

第二章磋商供应商须知

1总则

1.1响应单位资格要求

1.1.1详见采购公告中。

1.1.2响应单位不得存在下列情形之一：

（1）苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件规定应拒绝的失信信息。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。本项目的此类供应商是：无。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.1.3联合体投标：第一章竞争性磋商公告规定接受联合体投标的，联合体除应符合上述资格要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应当向采购人提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务，否则投标无效。

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则各相关投标均无效。

（4）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.2分包

本项目☑不允许分包

□允许分包，分包要求：

1.3磋商费用

1.3.1供应商应自行承担所有准备及参加磋商的相关费用。不论磋商结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

1.3.2本次磋商项目由苏州华星工程造价咨询有限公司代理，不收取磋商文件费用。

1.3.3代理服务费：成交单位在领取成交通知书时向招标代理机构缴纳成交服务费，其收取标准为：以预算金额为基准，100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500万-1000万以0.8% ，1000万-5000万以0.5%差额定率累进法计算并支付成交服务费。

服务费交纳账户：苏州华星工程造价咨询有限公司

开户行：中行东环路支行

账户：520958193351

1.4保密

参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.5语言文字

磋商文件响应文件使用的语言文字为中文。使用外文的，应附有中文注释或译本，对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。因未附注释或译本引起的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

1.6计量单位

除磋商文件有特殊要求外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7扫描件

扫描件是指原件的各种彩色复制件，包括扫描、照片等。

1.8知识产权

供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

1.9现场踏勘

供应商可自行对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

1.10集中现场考察

本项目按以下第 ① 种方式组织集中现场考察：

①采购人不组织集中现场考察；

②采购人组织集中现场考察，请供应商持在“苏采云”系统中下载本项目采购文件的《投标供应商确认函》，按以下时间地点参加集中现场考察：

集合时间：/年/月/日/时/分（北京时间）；

集合地点：/。

联系人：/；联系电话：/。

请供应商安排好行程，不得迟到。未提供《投标供应商确认函》或迟到者，恕不接待。

（1）根据自身投标需要，供应商可对项目相关情况进行考察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由供应商自己承担。

（2）采购人或采购代理机构向供应商提供的有关本项目的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人或采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（3）经采购人允许，供应商可为考察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担考察现场的责任和风险。

（4）供应商应在现场考察时，熟悉现场及本项目的背景概况等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

（5）由于未进行现场考察造成的任何问题由供应商自行承担。

1.11法律适用

本次采购活动及因本次采购产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2磋商文件的说明

2.1磋商文件的获取

见第一章竞争性磋商公告

2.2磋商文件的询问

供应商在收到磋商文件后，若有问题需要询问，应于下载磋商文件后，可通过前附表或公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答。

2.3磋商文件的澄清或修改

2.3.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以“更正（补充）公告”的形式在原公告发布媒体上对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

2.3.2为保证供应商有足够时间修正响应文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延提交首次响应文件截止之日。

2.3.3供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

2.4磋商文件的约束力

2.4.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

2.4.2供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、条款和规范等要求，按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

3响应文件说明

响应单位应详细阅读磋商文件的全部内容，不按磋商文件的要求提供的响应文件和资料，其风险由响应单位自行承担，并根据有关条款规定，可能导致响应无效。

3.1磋商保证金：无

3.2磋商响应文件的组成

3.2.1开标一览表

3.2.2资格性审查文件

3.2.2.1具有独立承担民事责任的能力证明：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人身份证明；

3.2.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：最近一期经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

3.2.2.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供承诺函；

3.2.2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

3.2.2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式见第三章）；

3.2.2.6中小企业声明函（如有）（格式见第三章），未提供不享受中小企业扶持政策；

3.2.2.7残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章），未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策；

3.2.2.8监狱企业证明文件（如有），由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策；

以上3.2.2.1---3.2.2.5项是资格审查要求必须提供的材料，专门面向中小企业的项目还必须提供3.2.2.6或3.2.2.7或3.2.2.8项资料，否则响应无效。

3.2.3符合性审查文件

3.2.3.1响应函（格式见第三章）；

3.2.3.2磋商响应报价表（格式见第三章）；

3.2.3.3商务条款偏离表（格式见第三章）；

3.2.3.4技术支持以及服务承诺（格式见第三章）；

3.2.3.5 法人授权委托书（如有授权委托，格式见第三章）或法定代表人身份证；

3.2.3.6代理人身份证（如有授权委托）；

3.2.3.7采购需求中所涉及到的或响应单位认为需加以说明或证明的其他材料、证明；

3.2.3.8磋商供应商针对本项目拟投入人员汇总表（格式见第三章）；

3.2.3.9拟投入本项目的主要技术人员简历表（格式见第三章）；

3.2.3.10投入本项目车辆配置表（格式见第三章）；

3.2.4 综合评审文件：评分标准中所涉及到的各项方案、业绩及其他材料、证明等。

以上3.2.3.1-3.2.3.5、3.2.3.7-3.2.3.10为符合性审查必须提供的资料，如有授权委托，还必须提供3.2.3.6项材料，否则响应无效。

注：制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

供应商应保证上传的投标（响应）文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

响应单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为未实质性响应磋商文件，响应无效。

如供应商响应文件中某些条款不响应磋商文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

3.3响应报价

3.3.1响应报价应包括完成本采购项目全部内容的一切费用，除非合同条款中另有规定，响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.3.2如果磋商文件要求分标段投标的，则供应商可以根据自身经营许可范围，选择响应其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

3.3.3供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，其响应无效。

3.3.4一项采购内容只允许一个报价，任何有选择性响应报价的，其响应无效。

3.3.5任意一次报价（包括首次报价、多轮报价）超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的，包括报的各标的物的单价超过预算单价的（针对采购文件标明预算单价的项目），其响应文件按无效文件处理。

3.3.6除因磋商文件修改导致成本增加外，供应商二次报价超过第一次报价的，其响应文件按无效文件处理。

3.3.7报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.3.8单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以该次报价总价为准。

3.3.9总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.3.10响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

3.4电子投标（响应）文件的编制与递交

3.4.1电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

3.4.2电子投标（响应)文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

3.4.3 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。

3.4.4联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：

第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。

第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。

3.4.5如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

3.5响应文件开启（解密）

3.5.1线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

3.5.2响应文件开启时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

3.5.3供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的，响应无效。

3.5.4供应商电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

3.5.5开标大厅系统出现故障、断电断网等特殊情形导致无法直播时，交易中心将通过微信直播对外公布相关情况，供应商可登录微信直播平台（微信-发现-直播-搜索视频号“园小易直播”）观看现场实况。

3.6技术支持

3.6.1CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、 13675197221

苏州市及区县“苏采云”系统客服热线：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

3.6.2网络中断故障技术支持：园区公共资源交易中心

服务时间及方式：8:00-21:00 X7天

电话： 0512-66605052；手机： 17315885859

3.7响应文件的修改和撤回

3.7.1供应商在提交投标（响应）文件截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

4磋商程序

4.1磋商小组

4.1.1采购代理机构负责组织评审工作；磋商小组由相关专家及采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。磋商小组负责具体评审事务，并独立履行法律、法规规定的职责。

4.1.2磋商小组与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避:

(一)参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

磋商小组发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现磋商小组与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

4.1.3评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。

4.1.4磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2响应文件审查

4.2.1由磋商小组按磋商文件的资格条件进行资格性审查，未通过资格性审查的响应无效。

4.2.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

（1）查询时间：响应文件递交截止时间。

（2）查询渠道：通过“信用中国”、“信用江苏”及“中国政府采购网” 上的信用信息查询供应商的信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，磋商小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名（章）确认。同时，采购代理机构工作人员应根据磋商小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：磋商小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效文件处理：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

4.2.3接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

4.2.4符合性审查：磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

4.2.5未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

4.3磋商

4.3.1本项目采用线上磋商：磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商可通过查看【磋商响应】菜单中的待办信息，应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《操作手册》。

4.3.2磋商小组认为有必要与供应商进行磋商的，磋商供应商按顺序进行磋商。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4.3.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

4.3.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以书面形式（通过“苏采云”系统）同时通知所有参加磋商的供应商。

4.3.5供应商应当在规定时间内按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求通过“苏采云”系统重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。重新提交的响应文件按磋商文件进行评审。未按要求重新提交响应文件的按响应无效处理。

4.4澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.4.1本项目采用线上澄清。

4.4.2线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

4.4.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

4.5最后报价

4.5.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价（除因磋商文件修改导致成本增加，二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价），最后报价作为评审价格（各磋商供应商可提供最后报价总价或最后报价总价的明细报价；若未提供明细报价的则合同单价按最终报价与第一次报价总价的下浮比例同比例下浮）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.5.2本项目采用线上最后报价：磋商小组将在“苏采云”系统中向符合条件的供应商发布“最后报价要求函”及分项报价表（如有），要求其在规定时间内提交最后报价。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，提交最后报价须加盖CA电子签章，否则视为未提交最后报价。在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

4.5.3供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，不见面开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

4.5.4磋商小组认为某最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判/磋商现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件按无效处理。

4.5.5未在规定时间提交最后报价的，响应文件按无效处理。

4.5.6在规定时间内提交最后报价的供应商少于3家的，项目终止。

4.5.7如磋商过程中出现本磋商文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

5项目终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

5.1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

5.2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项的情形除外。

项目终止后，采购代理机构将项目终止的理由告知所有供应商。

6成交

6.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到底顺序推荐成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.2磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商。

6.3采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在政府采购信息媒体上发布成交结果，成交公告期限为1个工作日。

6.4采购人或采购代理机构根据相关规定发布成交公告，成交公告发出的同时应当向成交供应商发出《成交通知书》。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担）；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

6.5成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

7履约保证金

7.1详见本采购文件合同文本中的约定。可以以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。相关要求详见苏财购〔2023〕150 号、苏财购〔2024〕2 号文。

8合同

8.1采购人原则上应当自中标（成交）通知书发出之日起15日内（最迟30日内），按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

8.2采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

8.3采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

9质疑

9.1质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。

9.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

9.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

9.4提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

对采购文件内容质疑时，需提供在“苏采云”系统中下载本项目磋商文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取磋商文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

9.5供应商（含潜在供应商）询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

联系单位：苏州华星工程造价咨询有限公司

联系人、联系电话：田娟0512-65200462

通讯地址：苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场A座12楼1206室

9.6接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。 供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

9.7供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

10未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

# 第三章磋商响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，磋商供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（供应方）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）         系（供应商名称）        的法定代表人，现授权委托（姓名+手机号码）        为我公司代理人，以本公司的名义参加（采购人名称）        组织实施的编号为        号的招标（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投 标 人(盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

代理人（盖章或签字）：

日 期：

2、响应函

响应函

：
我们收到贵公司         号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

- 我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部磋商文件，包括补充文件(如果有的话)。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为磋商开始后六十天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在采购文件中要求的所有资料。

6、我们认为你们有权决定成交单位，还认为你们有权接受或拒绝所有的磋商供应商。

7、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们承诺我公司符合磋商文件磋商供应商须知中“合格磋商供应商的一般条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

10、如果我们成交，我们愿意按采购文件的规定支付成交服务费；

所有有关响应文件的函电，可按下列地址联系：

磋商单位：

联系人：                  联系电话（请填写手机）：

地址：                         邮政编码：

电子邮箱：

供应商（单位盖章）：

日期：年月日

3、开标一览表

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商总价 | 大写： |
|  | 小写： |

4、磋商响应报价表

磋商响应报价表

| 序号 | 项目 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 磋商总报价（人民币大写）： ￥： |  |  |

注：此表“合计金额”与开标一览表“磋商总价”须保持一致，否则以开标一览表价格为准。

供应商（单位盖章）：

日期：年月日

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：         （采购人名称）

我单位         （供应商名称）在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的磋商，并承担因此引起的一起后果。

供应商（单位盖章）：

日期：年月日

6、技术支持以及服务承诺

技术支持以及服务承诺

| 条目号 | 技术支持及服务要点 | 投标承诺（磋商供应商实际情况） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务机构情况 |  |  |
| 2 | 服务响应时间 |  |  |
| 3 | 到达现场时间 |  |  |
| 4 | 解决问题时间 |  |  |

注：1、由磋商供应商在“投标承诺”栏中如实填写；

供应商（单位盖章）：

日期：年月日

7、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |
| 2 | 服务期限 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：供应商的响应文件（除服务条款部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

供应商（单位盖章）：

日期：年月日

8、拟投入人员汇总表

拟投入人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 专业 | 职称 | 承当过类似项目 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （可加行） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（单位盖章）：

日期：年月日

9、拟投入本项目的主要技术人员简历表

拟投入本项目的主要技术人员简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  |  |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 专业 |  |  |  | 从事本专业时间 |  |  |  |  |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| 执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的项目名称及规模 |  |  |  |  | 该项目中任职 |  |

供应商（单位盖章）：

日期：年月日

### 10、投入本项目车辆配置表

投入本项目车辆配置表

| 序号 | 设备名称 | 车辆车牌号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

供应商（单位盖章）：

日期：年月日

11、类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 业主单位 | 合同金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商（单位盖章）：

日期：年月日

12、资格证明文件

(1)、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为             号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的磋商响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（单位盖章）：

日期：年月日

(2)、磋商供应商情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积： 平方米 承租面积： 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括稽查情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

（3）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为        万元，属于              （中型企业、小型企业、微型企业，三者选其一）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（4）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

13、供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与供应商存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：供应商应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

供应商（单位盖章）：

日期：年月日

# 第四章磋商采购内容

苏州华星工程造价咨询有限公司受苏州工业园区金鸡湖商务区管理委员会的委托，就其所需的金鸡湖商务区既有建筑安全技术服务采用竞争性磋商方式进行采购，欢迎有资格的磋商供应商前来参加本次磋商采购。

一、采购编号：JSZC-320591-HXZJ-C2025-0017

二、工作目标

根据《关于开展全市既有建筑安全督查工作的通知》和《园区安委办关于传达既有建筑安全管理工作会议精神严格贯彻落实安全隐患排查工作的通知》要求，按照“谁主管谁负责、谁拥有谁负责、谁使用谁负责”和“属地管理、规范使用、预防为主、防治结合、确保安全”的原则，协助金鸡湖商务区开展既有建筑安全监管工作，积极建立既有建筑安全管理档案和网格化管理常态长效机制，切实提高既有建筑安全管理水平，维护和谐稳定的社会环境。

三、工作范围

本次工作范围为金鸡湖商务区辖区内既有建筑约4032幢，建筑面积约1545.95万平方米（具体以实际为准）。按照“网格化巡查、清单化管理”要求，对金鸡湖商务区既有建筑协助进行全覆盖巡查工作。做到不留盲区、不留死角。

四、工作重点

1.建筑基本情况。主要包括房屋建筑的地址、所有权人（使用人）、用途、建筑面积、层数、建设年代、结构类型、改建扩建、设计施工等。

2.安全隐患情况。是否存在超负荷使用、擅自变更建筑用途和使用功能等情况，是否存在违法改扩建、装饰装修等行为，是否存在地基基础或主体结构构件出现沉降、裂缝、变形等情况，是否存在建筑外墙饰面剥落、建筑外墙保温层面开裂损坏、建筑内外装饰构件松动等情形。

3.依法合规情况。是否存在无资质承揽设计、施工等业务的情况，是否存在应当依法办理报建手续而未办理的情况，是否按图施工等。对改变使用功能、改变房屋结构的人员密集场所，列出清单，逐一核查项目审批手续。

五、服务期限

本合同签订之日起至2025年12月31日。

六、工作内容

根据相关部门统一要求，切实做好既有建筑安全管理工作，应以“不留盲区、不漏一幢”为原则建立既有建筑安全管理网格系统，将辖区内全部既有建筑的使用安全责任分配到岗、到人。既有建筑安全网格化管理的主要工作内容如下：

①建立健全既有建筑安全网格管理系统；根据上级部署，确定日常巡查的内容、频次；建立日常巡查、问题发现、现场处置、隐患上报、整改治理、考核评价等既有建筑安全工作机制。

②开展日常巡查，及时发现、上报既有建筑使用中涉及结构安全的违规行为和隐患；根据上级要求，协助开展辖区内既有建筑安全隐患整治工作。

③开展业务培训，提升辖区内各载体产权及物业单位既有建筑安全管理能力。

④建立、完善工作台账，积极配合上级部门的各项检查及考核。

⑤按规定按要求开展既有建筑安全相关宣传工作。

⑥积极配合上级部门开展其它安全管理工作。

七、组织实施

（一）人员配置

结合地理位置、建筑规模等因素设置：1名项目负责人，1名技术负责人，10名项目组成员。负责对既有建筑网格化管理的日常巡查工作，记录既有建筑各项检查资料，发现存在安全隐患的，及时记录。负责人负责传达落实既有建筑的相关工作要求，收集汇总既有建筑安全隐患的排查情况，确保排查工作的高效规范。

（二）日常巡查机制建立

1.建立日常巡查机制，每月、毎季度分别进行一次

阶段性总结汇报；每半年配合采购人进行一次全方位大排查。拍摄现场照片，并录入巡查工作台账。

2.每年组织至少2次既有建筑领域安全生产培训。

3.积极配合上级部门开展其它安全管理工作。

（三）人员配备

1、人员保障

项目实施期间，负责人及项目组成员不变，满足项目要求。

2、人员要求

（1）具有内业数据处理和外业建筑隐患排查能力。

（2）调查房屋基本建筑信息、房屋的结构类型、使用性质、建设情况、使用情况、现场排查情况调查，并对建筑外立面整体、隐患位置细节拍照举证等工作，发现存在安全隐患的，及时记录。要求熟悉外业建筑隐患排查工作。

（四）安全保密

（1）数据安全：建立安全访问机制，保证数据在存储、传输和使用过程中的保密性和完整性，建立可靠的数据备份和恢复策略。

（2）安全保障：制定安全保密制度、安全操作规范等。

八、成果及要求

按照统一要求完成巡查成果提交，完成项目验收工作。主要成果如下：

（1）“XX既有建筑安全网格工作情况半月报表”；

（2）“XX既有建筑整治和网格工作情况月报表”；

（3）“既有建筑幕墙使用安全检查表”；

（4）按照上级部门下发的既有建筑安全管理工作通知等开展的既有建筑网格化巡查工作台账。

九、服务人员配备、车辆要求：

拟投入本项目人员至少12人（包括1名项目负责人，1名技术负责人，10名项目组成员）；

注：以上人员不得兼任。磋商响应文件中提供“拟投入人员汇总表”及供应商为其缴纳的近期社保证明复印件， 拟投入本项目人员未满足以上要求的视为未实质性响应磋商文件，也不得标；

（2）拟投入本项目用于日常监管、巡查的车辆至少2辆；

注：车辆为磋商供应商自有或租赁或承诺成交后7日内提供，须在磋商响应文件中提供车辆以下证明材料：自有的提供完整的行驶证复印件、机动车登记证复印件；租赁的提供有效的租赁协议复印件、行驶证复印件、机动车登记证复印件；承诺成交后7日内提供的提供承诺函。未按以上要求提供车辆证明材料复印件或承诺函的，视为未实质性响应磋商文件，也不得标。

十、综合说明其他要求

1、磋商供应商所提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

2、磋商供应商应对所投项目的全部服务内容进行报价，只投其中部分内容者，其磋商响应文件将被拒绝。成交单位对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的费用有成交单位承担。

3、委派1名专业工程师（项目组成员）常驻临时办公地点，工作时间周一至周五（特殊情况周六日听从安排）。

4、付款方式：

甲方付款按季度支付，甲方根据考核平均情况及乙方的正规发票支付经双方核定的服务款：考核得分80分及以上，支付合同价款的100%，考核得分50-80分，支付合同价款的80%；考核得分50分（不含）以下为不合格，支付合同价款的60%；累计两次考核不合格的，甲方有权解除合同。

5.凡涉及磋商文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网发布的通知为准。

十一、根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）规定：
    8.1关于节能环保产品政府采购要求：
    本项目为服务类项目，不涉及属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，不涉及属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购范围内的产品及《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品。

8.2磋商供应商如为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
    8.2.1符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式），并对声明的真实性负责。磋商供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
    8.2.2成交磋商供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
    8.3进一步明确政府采购支持监狱企业发展政策
    8.3.1磋商供应商如为监狱企业，则视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。
   8.3.2符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第五章 合同主要条款

政府采购合同

甲方（采购方）：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方（服务方）：

地址：

联系人：

联系电话：

根据苏州华星工程造价咨询有限公司采购编号         号金鸡湖商务区既有建筑安全技术服务的磋商采购文件及乙方的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的服务事宜，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，订立本合同。

一、合同内容

1.1工作范围：本次工作范围为金鸡湖商务区辖区内既有建筑约4032幢，建筑面积约1545.95万平方米（具体以实际为准）。按照“网格化巡查、清单化管理”要求，对金鸡湖商务区既有建筑协助进行全覆盖巡查工作。做到不留盲区、不留死角。

1.2合同标的：

1.3服务地点：苏州工业园区

二、下列文件为本合同不可分割部分

2.1成交通知书；

2.2磋商响应文件；

2.3乙方在招投标过程中所作的有关澄清说明或补充文件；

2.4磋商文件及其附件；

2.5合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

三、价格与支付

3.1合同总金额为人民币               圆整，包括在服务期内完成合格服务所需的人工、材料、机械、管理、维护、车辆相关费用、办公设备费、差旅费、食宿费、交通费、保险、利润、税金、及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3.2付款步骤：

甲方付款按季度支付，甲方根据考核平均情况及乙方的正规发票支付经双方核定的服务款：考核得分80分及以上，支付合同价款的100%，考核得分50-80分，支付合同价款的80%；考核得分50分（不含）以下为不合格，支付合同价款的60%；累计两次考核不合格的，甲方有权解除合同。

付款均由乙方向甲方提供以下凭据后，由甲方支付相应价款。

A、合格的发票及相关付款材料；

B、由甲乙双方及招标代理机构签章的《政府采购履约验收书》。

3.3支付方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。

3.4乙方开户银行名称、地址、账号为：

户名：    开户银行：

帐号：     地址：

3.5收款人全称：

账号：

开户银行：

四、合同履行期限

4.1本合同签订之日起至2025年12月31日。

五、工作重点：

5.1建筑基本情况。主要包括房屋建筑的地址、所有权人（使用人）、用途、建筑面积、层数、建设年代、结构类型、改建扩建、设计施工等。

5.2安全隐患情况。是否存在超负荷使用、擅自变更建筑用途和使用功能等情况，是否存在违法改扩建、装饰装修等行为，是否存在地基基础或主体结构构件出现沉降、裂缝、变形等情况，是否存在建筑外墙饰面剥落、建筑外墙保温层面开裂损坏、建筑内外装饰构件松动等情形。

5.3依法合规情况。是否存在无资质承揽设计、施工等业务的情况，是否存在应当依法办理报建手续而未办理的情况，是否按图施工等。对改变使用功能、改变房屋结构的人员密集场所，列出清单，逐一核查项目审批手续。

六、甲方权利和义务

6.1根据甲方采购要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。每季度进行一次考核，考核标准作为本合同附件。

6.2指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

6.3甲方有权组织专家审查委员会对乙方书面形式向甲方提出变更、中止或终止采购合同的申请进行审查。

6.4合同履行达到采购文件明确的验收条件时，乙方未及时履约或发出验收申请的，甲方依照合同约定催告，提出履约验收要求。乙方在收到催告后五个工作日内拒不配合的，则视为乙方同意甲方的验收结果，由此产生的不利于乙方的后果由乙方自行承担。

七、乙方权利和义务

7.1乙方根据甲方提供的相关技术标准、资料格式样本及工作要求进行服务。

7.2乙方需根据甲方要求委派服务人员到甲方指定的地方办公并严肃认真地遵守甲方规章制度；

7.3乙方人员严格认真地执行甲方下达的工作计划；

7.4乙方按甲方要求的时间和标准形成相关工作文本资料。

7.5经双方确认的人员需相对固定，以利于工作的延续性和良好配合，特殊情况需要回避的按相关律法要求回避。

7.6乙方派出人员应遵守职业道德并廉洁自律，不得与相关单位有业务及资金往来或其他利害关系；严格恪守职业道德，诚实守信；不得泄漏相关企业的技术和商业秘密；切实履行职责，服务工作不走过场，不弄虚作假，不隐瞒真实情况；不得借第三方服务为名，向相关单位收取费用。

7.8乙方不得将本合同项下服务内容进行转包。

7.9乙方除应为本项目服务相关人员提供必要的劳动保护条件外，还应为其办理人身安全保险和意外伤害险。一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

7.10乙方应做好职工的安全生产教育，并配备一定的劳动保护必需品以供职工使用。

7.11履行合同职责和义务期间造成的所有人身、财产损失由乙方承担并赔偿所有损失。

7.12乙方提供给甲方的各类报告的真实性、合法性承担相应责任。

7.13乙方与乙方服务人员直接建立劳动关系，并对乙方服务人员实施管理，履行用人单位义务、承担用人单位法律责任。乙方人员与甲方不存在任何劳动关系、劳务关系、委派或借调等关系。若乙方人员与乙方发生任何纠纷的，由乙方承担全部责任，且不得影响本合同履行。

7.14乙方知悉并保证，其具备并将在合同期限内持续保有签署及履行本协议所需的一切资质、资格、条件与实际能力，符合行政主管部门的各项监管要求，不存在任何主体瑕疵或问题；若有任何不实或违反，视为乙方根本违约，甲方有权立即解除合同，乙方应全额退款，并按合同总价的20%支付违约金。

7.15乙方应严格遵循甲方确定的服务内容和要求开展工作，按时向甲方提供服务。不得提交虚假服务记录或出现服务态度差、被投诉、引起社会不良舆论等情况，提供现场检查咨询服务时不得声称为甲方执法人员或以甲方人员身份对外从事任何行为。否则，甲方有权立即解除合同，要求乙方应全额退款，并按合同总价的20%支付违约金。

7.16乙方应对本合同服务内容、所获取的各类信息数据和所形成的报告内容严格保密，未经甲方允许不得透露给任何第三方或用于本合同约定外的其他目的，否则乙方愿意承担由此所产生的一切后果及损失，且甲方有权立即解除合同，要求乙方应全额退款，并按合同总价的20%支付违约金。

7.17未经甲方事先书面同意，乙方不得将本协议项下任何权利义务全部或部分转让予第三人，亦不得以分包、转包、委托、许可、采购等任何形式将本合同交予第三人履行；否则，该等转让、履行均属无效，甲方有权拒绝，且视为乙方根本违约，甲方有权立即解除合同，乙方应全额退款，并按合同总价的20%向甲方支付违约金。

7.18服务过程中，乙方人员自身或因其过错导致任何方的人身或财产损失的，由乙方负责处理并承担责任，与甲方无关。

7.19乙方不得利用服务过程中从事其他任何与本合同约定服务无关的事项，或为自身或其他方进行广告宣传等。

八、验收

8.1 履约验收主体：甲方。

8.2提出履约验收申请：合同履行达到采购文件明确的验收条件时，乙方应向甲方发出项目验收申请。乙方未及时履约或发出验收申请的，甲方依照合同约定催告，提出履约验收要求。乙方在收到催告后五个工作日内拒不配合的，甲方将依照合同约定追究其责任。

8.3履约验收准备时间：甲方应及时全面准备验收，自收到验收申请之日起五个工作日内做好准备验收工具等必要的验收准备工作、启动项目验收、通知乙方。

8.4履约验收时间：验收期限自乙方提出书面验收申请之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

8.5 履约验收方式：甲方应组织成立验收小组，验收小组负责实施项目验收工作。

8.6履约验收程序：

8.6.1验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映乙方对合同的履行情况。验收小组应当要求乙方提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对乙方提供的服务按照采购文件、投标文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由乙方确认，作为履约验收的重要凭据。验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由否则视为同意验收意见。验收意见由乙方盖章确认后报甲方。相关验收费用由乙方承担，并在报价时综合考虑。

8.6.2甲方应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，甲方在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，甲方应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，甲方应当对异议事项进行复核，妥善处置。

8.7履约验收内容：包括每一项技术和商务要求的履约情况。包括但不限于：服务团队的组成、服务对象覆盖面、服务事项满意度、服务承诺实现程度和稳定性等。

8.8履约验收标准：根据采购文件、投标文件、政府采购合同、及有关行业规定；

8.9履约验收时限：甲方在验收过程中发现的问题，具备限期整改条件的，甲方应在发现服务质量不符合约定之日起 3日内向乙方提出书面限期整改，乙方在接到书面限期整改后，应当在3日内负责处理并书面回复甲方，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。整改期满后重新验收。不具备整改条件或乙方未按要求按期整改的，甲方依法追究乙方的违约责任。乙方不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同中约定的方式未能解决的，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定处理。

8.10如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所提供服务符合合同规定。

8.11经双方共同验收，验收结果达不到要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同。

8.12 履约验收合格作为政府采购项目财政性资金支付的必备条件。

8.13甲方与乙方签订政府采购补充合同的，其后履约验收标准按照变更后的合同内容执行，验收小组应当按照签订的政府采购补充合同予以验收。甲方或其委托的代理机构应将变更、中止或终止情况报财政部门。

九、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

9.1甲方违约责任

9.1.1在合同生效后，甲方未按时支付费用的，每逾一日，按照万分之一/日的标准向乙方承担违约责任。

9.1.2 甲方违反合同规定，拒绝乙方提供服务的，应当承担乙方由此造成的损失。

9.2乙方违约责任

9.2.1 乙方违反合同约定的任一义务的，应向甲方偿付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足，包括甲方的律师费、鉴定费、诉讼费等。

9.2.2甲方对乙方考核得分为50分（不含）以下，累计满2次的，甲方有权解除合同。

9.2.3乙方履行合同不符合合同要求的，甲方有权责令乙方立即改正，乙方拒不改正或已经造成不良社会影响的，甲方有权要求乙方承担责任，甲方有权解除合同。

9.2.4 乙方须按照本磋商文件的要求及其磋商响应文件中所作的承诺对本项目进行服务工作。甲方有权检查监督乙方委派服务人员质量等是否符合采购要求，如发现不符合要求的服务人员，甲方有权要求乙方在7个工作日内更换至人选合格，同时将按照考核细则进行考核扣分，如在7个工作日内还不能及时更换到位的，甲方有权按500元/人/日作为违约金，从合同支付款中扣除，半年内发生三次及以上情况的，甲方有权终止合同。

9.2.5 乙方违反本合同有关期限约定的，每延期一天，应按照本合同总金额1%支付违约金。乙方逾期30日以上的，甲方有权单方解除合同，要求乙方退回首付款并要求乙方支付合同总价20%的违约金。

十、合同生效及其它：

10.1合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同专用章）后即生效；

10.2合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

10.3合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方应在不违背本合同和甲方采购目的的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，并提交采购代理机构一份备存，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

十一、合同的解除和转让：

11.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

11.1.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

11.1.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

11.1.3合同一方发生违反本合同的情形，经过一方二次书面通知仍然不纠正的；

11.1.4如政府釆购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权解除合同。

11.2有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

11.3合同的部分和全部都不得转让。

11.4符合下列情形之一的，乙方可以书面形式向甲方提出变更、中止或终止采购合同的申请：

（1）因发生了不可抗力导致乙方不能完全履行合同或合同目的不能实现的；

11.5对于合同的变更、中止、终止有过错的一方应当依照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和采购文件的规定承担违约赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

11.6因机构调整或撤销、机构职能改变、国家政策改变等重大变故导致采购任务减少或取消，政府釆购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权终止合同。

十二、附则：

12.1合同份数

本合同一式五份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构一份，。

12.2经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同第三条第3.5款中约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“园采贷”的乙方签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。

12.3未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其他相关法律、法规之规定解释。

甲方：                                        乙方：

法定代表人（授权代表）：               法定代表人（授权代表）：

第六章评分标准

（一）评审方法：

磋商成交原则：

1、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的磋商供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的磋商供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2、综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交候选磋商供应商的评审方法。

3、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个磋商供应商每项评分因素的得分。

4、评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，则由磋商采购单位组织以抽签方式确定成交候选人。

（二）评分标准：

一、价格分：20分

1.1价格分测算：

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的磋商响应文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足采购文件要求，且投标总价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

价格分＝（评标基准价/投标报价）×20％×100

中、小企业

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定：

（1）本项目属于专门面向中小企业采购 。

（2）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（3）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为准。

（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（5）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、技术分（80分）

1、服务方案(45分)

1.1项目理解与分析（8分）

供应商基于项目背景、服务内容及实际情况，详细阐述对本项目需求的理解和分析。理解透彻、思路清晰、可行性高、针对性强、符合项目实际得8分；理解较透彻、思路较清晰、可行性较高、针对性较强、较符合项目实际得5分；理解不够透彻、思路模糊、可行性差、针对性有欠缺的、不太符合项目实际得2分；无内容描述的不得分。

1.2重难点分析（8分）

供应商针对本项目的重点难点分析全面精准、切实合理的得8分；重点难点分析较全面、较合理的得5分；重点难点分析简略的得2分；无内容描述的不得分。

1.3网格化巡查工作方案（10 分）

（1）巡查工作方案（5分）

供应商针对本项目提供的巡查工作方案，包括但不限于巡查对象范围、工作技术路线、巡查工作方法等；方案全面、巡查对象完整、技术路线合理、针对性强、与用户需求贴合度高的得5分；方案较全面、巡查对象较完整、技术路线较合理、针对性较强、与用户需求贴合度较高的得3分；方案不够全面、巡查对象缺失、技术路线不够合理、针对性差、与用户需求贴合度有欠缺的得1分；无内容描述的不得分。

（2）成果整理工作方案（5分）

供应商针对本项目提供的成果整理工作方案，包括但不限于项目成果内容、成果形式、成果编制方法等；方案全面、合理、与用户需求贴合度高的得5分；方案较全面、较合理、与用户需求贴合度较高的得3分；方案不够全面、不够合理、与用户需求贴合度有欠缺的得 1 分；无内容描述的不得分。

1.4项目响应时间（6分）

供应商提供响应方案，提供项目响应方案，方案需说明行程、交通方式的描述和行程截图（包括到达采购方单位和项目现场），方案能充分保证可到达的理由，响应效率、保障性高的得6分；有一定响应效率和保障性的得4分；响应效率和保障性有欠缺的得2分；不提供不得分。

1.5进度安排及控制措施（7分）

针对本项目的进度安排及控制措施进行评审。进度安排及控制措施全面、透彻且详细，能建立专业化且有效的项目管理工作台账进行整体项目流程控制的得7分；有一定进度安排及控制措施分析、有一定完整性、项目管理工作台账基本合理的得4分；进度安排及控制措施分析有欠缺、不尽完整，未能建立专业化的项目管理工作台账的得1分；不提供不得分。

1.6项目质量保证及安全保密措施（6分）

针对本项目的质量保证及安全保密措施进行评审。质量保证及安全保密措施全面、透彻且详细的得6分；有一定质量保证及安全保密措施分析、有一定完整性的得4分；质量保证及安全保密措施分析简单、完整性有欠缺的得2分；不提供不得分。

2、拟投入本项目人员配备情况（12分）

2.1项目负责人（3分）：具有建设工程类高级工程师及以上职称证书的得3分；具有建设工程类中级职称证书的得2分，本项最高得3分。

2.2技术负责人（3分）（与项目负责人非同一人）：具有建设工程类高级工程师职称及以上证书的得3分；具有建设工程类中级职称证书的得2分，本项最高得3分。

2.3项目团队人员配备（除项目负责人及技术负责人之外）（6分）：具有中级及以上职称证书的，有一个得2分，本项最高得6分。

注：上述人员提供有效证书扫描件及供应商为其缴纳的近期社保证明扫描件，未提供不得分。

3、供应商综合实力（23分）

3.1供应商具有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、职业健康体系认证证书，每提供一份认证证书得2分，最高8分(提供认证证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网的证书查询页面截图，未提供或提供不全不得分。)

3.2供应商自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）由供应商承担的类似项目业绩合同扫描件，提供一份的得5分，最高得15分。

注：

1、报价超过采购预算的将不进入综合评审程序，也不得标。

2、付款方式、服务期限如有负偏离的不得成交。

3、针对评分标准中评分的每一条，供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

4.供应商必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应，已成交的将取消成交资格，按“提供虚假材料谋取成交”相关处理办法处理。

附件一：金鸡湖商务区既有建筑网格片区划分示意图

附件二：

| 商务区既有建筑动态巡查服务考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 考核项目 | 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 考核 扣分 |
| 20 | 人员管理 | 1 | 巡查监测人员与报送人员的资质不符（高于原检查人员资质的情况除外） | 每发现1人不符，扣2分 |  |
|  |  | 2 | 未按时到岗开展服务工作或出现早退情况 | 每发现1次不符，扣1分 |  |
|  |  | 3 | 巡查监测人员随意更换 | 每发现1人不符，扣2分 |  |
|  |  | 4 | 巡查监测人员工作不到位要求更换而未更换 | 每发现1人不符，扣2分 |  |
|  |  | 5 | 工作期间未按规定配备个人安全防护措施 | 每发现1人不符，扣1分 |  |
| 50 | 服务质量 | 6 | 未按时间节点要求完成巡查监测任务 | 每发现1次不符，扣2分 |  |
|  |  | 7 | 明显安全隐患巡查监测人员没有发现 | 每发现1次不符，扣2分 |  |
|  |  | 8 | 巡检房屋存在未登记装修改造行为巡查监测人员没有发现或发现后没有按时上报 | 每发现1次不符，扣2分 |  |
|  |  | 9 | 现场专业监测发现问题的深度、广度和专业性 | 应该发现的安全隐患而未发现，每处扣2分 |  |
|  |  | 10 | 巡查监测过程操作规范，隐患记录完整、规范 | 检查不走过场，遗漏重要检查项目，每处扣2分；隐患记录留有影像资料，每少一处扣2分；隐患记录不完整或与相关条款不符，每处扣2分 |  |
|  |  | 11 | 出具的专业房屋监测报告时效性、正确性、专业性、公正性和指导性 | 专业报告递交超过5个工作日，扣2分；专业报告中每出现1处错误，扣1分；专业性不强，扣1分，出具的建议指导性不强，扣1分 |  |
|  |  | 12 | 未登记装修项目要求整改跟踪、复查的项目 | 每少1次进行跟踪、复查，扣2分 |  |
|  |  | 13 | 提供虚假或伪造资料 | 每次扣5分 |  |
|  |  | 14 | 监测房屋发生变更次月未能及时实施的 | 每发现1次不符，扣2分 |  |
| 30 | 应急处置 | 15 | 特殊情况极端天气增加巡查监测频次或其他需协助进行房屋安全排查的承诺响应时间未能及时到位 | 每次扣10分 |  |
| 得 分 |  |  |  |  |  |

（全文完）