政府采购

招　标　文　件

| 项目名称： | 宿豫区绿化管养项目（2024年至2026年） |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-321311-JSKJ-G2024-0072 |

（服务类项目，非专门面向中小企业）

| 采购人： | 宿迁市宿豫区住房和城乡建设局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏科建工程项目管理有限公司 |
| 日 期： | 2024年11月18日 |

总 目 录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

一、总则	4

二、招标文件	4

三、投标文件的编制	5

四、投标文件的递交	8

五、开标与评标	9

六、定标	13

七、授予合同	15

第三章  合同文本	19

第四章  采购需求	41

第五章  评标方法与评标标准	76

第六章  投标文件格式	82

投标文件目录	83

一、投标声明及承诺函	84

二、投标人基本情况	85

三、特定资格要求的证明文件	86

四、法人授权书	87

五、开标一览表	88

六、投标报价明细表	89

6.1报价一览表	89

6.2分项明细报价表	90

七、中小企业声明函（服务）	115

八、技术要求响应及偏离表	117

九、项目组人员	118

十、企业业绩	119

十一、承诺函	120

十二、投标所需其他材料	121

十三、质疑函范本	122

第一章  投标邀请

受宿迁市宿豫区住房和城乡建设局的委托，江苏科建工程项目管理有限公司就宿豫区绿化管养项目（2024年至2026年）(JSZC-321311-JSKJ-G2024-0072)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

宿豫区绿化管养项目（2024年至2026年） 招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年12月9日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321311-JSKJ-G2024-0072

2.项目名称：宿豫区绿化管养项目（2024年至2026年）

3.预算金额：6370万元

4.最高限价（如有）：5857万元

5.采购需求（简介）：宿豫区绿化管养项目（2024年至2026年），本次招标宿豫区部分绿地绿化养护、保洁、安保等和管养范围内部分城市绿地提升改造设计的一体化服务。详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：合同生效之日起3年，每块绿地管养期以实际接收管养的时间为准，具体管养期限详见明细报价表。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分1个包，拟采购1名中标人。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年12月9日9时30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84465519。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁市宿豫区住房和城乡建设局

地址：宿迁市宿豫区创新大厦

联系人：徐菁

联系方式：0527-84465250

2.采购代理机构信息

名  称：江苏科建工程项目管理有限公司

地　址：宿迁电子商务产业园恒通大厦507B室

联系人：赵飞飞

联系方式：0527-88988618

3.项目联系方式

项目联系人：赵飞飞

电话：0527-88988618

八、其他

1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2、本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏科建工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第2 种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：按照江苏省招标投标协会《江苏省招标代理服务收费的指导意见》(苏招协【2022】002号)的收费标准。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、人工费、管养费、草花栽植费用、树穴盖板等设施安装费用、街头绿地节日氛围营造费用、设计费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标声明及承诺函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.2中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评委会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评委会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市宿豫区住房和城乡建设局（或江苏科建工程项目管理有限公司）

联系电话：0527-84465250（或0527-88988618）

通讯地址：宿迁市宿豫区创新大厦（或宿迁电子商务产业园恒通大厦507B室）

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

28.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：  /  ；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：   /  ，按采购合同总价的  / %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

服务类项目，项目履约期满评价合格，出具验收报告（履约评价报告）及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

33、验收及付款

33.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

33.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

33.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收结束后，应当出具验收书，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

33.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

34、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：现有绿化管养和物业服务合同到期后陆续移交，按照实际接收和完成的管养服务时长和面积计算实际发生的费用，按月考核，按季度拨付，根据实际管养、施工情况和考核结果，拨付扣除预付款之后（每次扣除预付款比例为预付款*10%）的经费。付款时由中标人提供正规发票后进行拨付。

例：管养第一年第一次拨付度经费为500万，则本次实际拨付经费为：500-（预付款*10%）。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：宿豫区绿化管养项目（2024年至2026年）

项目编号：JSZC-321311-JSKJ-G2024-0072

分包编号：

甲方（买方）：_________

乙方（卖方）：_________

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 项目概要：

1.2 服务质量标准：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

1.7标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：__________圆（__________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

资金支付的方式：

按照以下确定的付款方式，甲方及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户或乙方数字人民币账户。

预付款，签订合同后内支付合同总价款的10%；

进度款：现有绿化管养和物业服务合同到期后陆续移交，按照实际接收和完成的管养服务时长和面积计算实际发生的费用，按月考核，按季度拨付，根据实际管养、施工情况和考核结果，拨付扣除预付款之后（每次扣除预付款比例为预付款*10%）的经费。付款时由中标人提供正规发票后进行拨付。

例：管养第一年第一次拨付度经费为500万，则本次实际拨付经费为：500-（预付款*10%）。

资金支付的时间：收到乙方发票10个工作日内。

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到乙方发票。

九、合同实施清单（详见投标文件格式的明细报价表清单）

十、甲、乙双方现场管理人员名单及责任条款

现场管理人员名单

| 序号 | 甲、乙主体 | 单位名称 | 现场管理人员名单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲方 | 宿迁市宿豫区住房和城乡建设局 |  |
| 2 | 乙方 |  |  |
| 3 | 其他与本项目相关的管理人员 |  |  |

十一、乙方须按下列约定，实现管理目标

11.1服务人员配置及要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 人员名单 | 备注（人员资格证书等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 |  |  |  |  |
| 1 | 项目总负责人 | 1 |  |  |
| 2 | 片区负责人 | 5 |  |  |
| 3 | 数字城管问题处理专员 | 1 |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 4 | 修剪技术工 |  |  |  |
| 5 | 绿化工（保洁员） |  |  |  |
| 6 | 公厕保洁员 |  |  |  |
| 7 | 保安队长 |  |  |  |
| 8 | 监控员 |  |  |  |
| 9 | 保安员 |  |  |  |
| 10 | 志愿者服务站管理员 |  |  |  |
| 11 | 水面保洁员 |  |  |  |
| 12 | 船员 |  |  |  |
| 13 | 垃圾中转员 |  |  |  |
| 14 | 水电工 |  |  |  |
| 15 | 零星维修工 |  |  |  |
| 16 | 消防设施操作员 |  |  |  |

11.2技术支持团队人员配置

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 年龄 | 资格证书等 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景观设计专家 | 1 |  |  | 1.为本管养项目提供技术咨询服务，会诊、解决管养现场出现的各类技术难题；2.为科研课题提供技术支持。 |
| 2 | 园林专家 | 2 |  |  |  |
| 3 | 园艺专家 | 1 |  |  |  |
| 4 | 病虫害专家 | 1 |  |  |  |
| 5 | 林业专家 | 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

11.3设备配置及要求

| 序号 | 名称 | 要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准洒水车 |  | 辆 |  |
| 2 | 高射程打药机 | 喷射高度大于30m | 台 |  |
| 3 | 车载雾炮机 | 喷射高度大于30m | 台 |  |
| 4 | 叶片灰尘冲洗机械 |  | 台 |  |
| 5 | 绿篱修剪机 |  | 台 |  |
| 6 | 草坪旋耕机 |  | 台 |  |
| 7 | 草坪修剪机 |  | 台 |  |
| 8 | 油锯和高枝油锯（或电动高枝锯） |  | 把 |  |
| 9 | 吸叶机 |  | 台 |  |
| 10 | 园林吹风机或鼓风机 |  | 台 |  |
| 11 | 施肥打孔机 | 地面打孔施肥 | 台 |  |
| 12 | 树枝树叶粉碎机 |  | 台 |  |
| 13 | 登高作业机械（最大作业高度大于25m） |  | 台 |  |
| 14 | 2轮巡查电动车 |  | 辆 |  |
| 15 | 园内运送机械设备车 |  | 辆 |  |
| 16 | 公园内日用的动力三轮车（容量大于2吨） |  | 辆 |  |
| 17 | 厢式货车（容量大于8吨） |  | 辆 |  |
| 18 | 手推式汽油打药机（大于160L） |  | 台 |  |
| 19 | 修枝剪、高枝剪等其他园林养护工具 |  | 个 |  |
| 20 | 水泵及浇灌皮管 |  | 套 |  |
| 21 | 高空作业车（最大作业高度大于25m） |  | 辆 |  |
| 22 | 有人驾驶清扫车 |  | 辆 |  |
| 23 | 无人植保机 |  | 台 |  |
| 24 | 无人巡侦机 |  | 台 |  |
| 25 | 潜水式水泵 |  | 按需配置，公园内已配置 台潜水泵，乙方负责维护维修和更新 |  |

11.4工种设备配备及要求

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保安设备 |  |  |  |  |
| 1 | 2轮巡逻自行车和电动自行车 | - 全新采购，统一设计喷涂“XX物业管理”标识，款式需经采购人审核同意。 2.合同期内，外观及使用功能良好，表面无掉漆、无破损。部分车辆交由采购人用于日常巡查，由物业负责维保。 |  | 辆 |
| 2 | 3轮运输电瓶车 | 1.全新采购，按采购人要求统一设计喷涂“XX公园”标识，款式需经采购人审核同意。 2.合同期内，外观及使用功能良好，表面无掉漆、无破损。其中一辆交由采购人用于日常巡查，由物业负责维保，不得上路作业。 |  | 辆 |
| 3 | 4轮电动冲洗车 | 全新，具有道路洒水、高压冲洗、消防灭火功能，载水量不低于1吨，不得上路作业。 |  | 辆 |
| 4 | 4轮巡逻电动车 | 全新，具有警示喇叭及夜间灯光,带扬声器播放文明引导广播。配灭火器和救生圈，不得上路作业。 |  | 辆 |
| 5 | 巡逻、救援快艇 | 载人量至少四人，时速不低于40公里/时，8成新，使用功能良好，按采购人要求统一标识。 |  | 艘 |
| 6 | 保安服装 | 每年发放夏装、春秋装、冬装每人每季至少2套（需按采购人要求采购） | 按需配备 | 套 |
| 7 | 考勤机 | 得力品牌 扫脸、指纹一体机。 |  | 台 |
| 8 | 对讲机等执勤设备 | 按岗位需求配备（不低于十五台），合同期内使用功能良好，信号覆盖面积不得低于5公里，且对讲清晰、信号不中断。对讲机、肩灯、手电筒等执勤设备按岗位需求配备，合同期内使用功能良好，信号覆盖面积不得低于10公里，且对讲清晰、信号不中断。 |  | 台 |
| 9 | 扬声器 | 带U盘播放功能，合同期内使用功能良好。 |  | 个 |
| 10 | 劳保用品 | 雨衣、雨鞋、手套、毛巾等，至少每半年发放一次；坏损能及时更新，夏季发放防暑降温物资。 | 按需配备 | 套 |
| 11 | 高压冲洗设备 | 全新，具有道路洒水、高压冲洗、消防灭火功能 |  | 台 |
| 12 | 救援设施 | （救援绳、救生圈等）运河岸边设置，间距为30米 |  | 套 |
| 13 | 防恐器械 | 防暴脚叉、防爆棍、伸缩钢叉、防暴盾牌、防刺服等 |  | 件 |
| 保洁设备 |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾转运车 | 1.带斗货车兼垃圾车（箱体容量不低于5m³，载重不低于1吨）（维修、运输等均可使用）。 2.不列入该规定垃圾车数量内。 3.合同期内保持垃圾外运车辆外观及使用功能良好，样式新颖。 |  | 辆 |
| 2 | 水面保洁船 | 1.其中一艘长度≥10米、宽度≥2米，具有动力设施，发动机马力不低于40HP，船只前段安装自动收割传输系统。 2.主要用于日常水面垃圾清洁、水草打捞，燃油、维修保养等费用投标人自行考虑。款式需经采购人审核同意。 3.合同期内保持外观及使用功能良好。 |  | 艘 |
| 3 | 小型半自动水草收割船 | 水草装载量不低于2吨，双明轮液压推进、收集舱前端底部安装切割装置，不锈钢收集带输送，能根据水深调节收集深度，自驾驶装置，人员防落水保护护栏等，时速不低于15km/h。 |  | 艘 |
| 4 | 保洁车 | 8成新，带斗专用保洁车（箱体容量不低于0.6m³，载重不低于100kg），可放置保洁工具，车辆样式需经采购人审核。 |  | 辆 |
| 5 | 防水裤 | 坏损及时更新，按需配置 | 按需配置 |  |
| 6 | 劳保用品 |  | 按需配置 |  |
| 7 | 保洁工具 |  | 按需配置 |  |
| 8 | 除四害设备及药物 |  | 按需配置 |  |
| 9 | 保洁服装 | 全新，每年发放夏装、春秋装、冬装每人每季至少2套。（材质及款式需按采购人要求采购，雨衣按需增加配备，坏损后及时更新） | 按需配备 | 套 |
| 10 | 活动脚手架 | 用于木质结构及门窗保洁和维修工作 |  | 个 |
| 11 | 厕所耗材 | 地刷、抹布、洗衣粉、草酸、拖把、蚊香、卫生球、纸篓、垃圾袋及卫生纸等按采购人要求按需提供 | 按需配备 |  |
| 维修工设备 |  |  |  |  |
| 1 | 工作服和劳保用品 | 夏装、春秋装、冬装每人每季至少2套；手套、口罩、毛巾等，至少每半年发放一次；夏季发放防暑降温物资。 | 按需配备 |  |
| 2 | 维修工具和设备 | 1.中标人自行配备公园给排水、强弱电、铁质、木质、石质等材料维修所使用的工具。 2.中标人自行采购或租赁公园维修中需使用的发电机、电焊机、氩弧焊机、热熔机、熔纤机、电镐、两用电钻、切割机等设备，按需增配相关工具，及时更新丢失及坏损工具。 3.中标人所配备的维修工具无法完成相应维修保养工作时，中标人需自行租赁、借用相应维修机械（如叉车、吊车、挖机、装载机、平台车、顶管机等），相应费用由中标人自行承担。 | 按需配备 |  |
| 3 | 维修材料 | 中标人按需常备零星维修材料及简单耗材，如油漆、水泥，各类胶水、胶带，螺丝、螺帽、钉子、锁、彩旗、扎丝、焊条等简单耗材以及各类型号的快速接、阀门等维修材料。 | 按需配备 |  |
| 4 | 小型维修车 | 1.经采购人审核同意后配备 2.带斗电动车，维修工工作用车，用于维修材料运输。 3.合同期内使用功能良好。 |  | 辆 |
| 5 | 安全防护用品 | 绝缘服装、绝缘手套、绝缘鞋等按需配备，合同期内使用功能良好，及时更新。 | 按需配备 |  |
| 6 | 带斗维修车 | 1.全新采购，款式经采购人审核同意后采购。 2.用于维修材料运输。 3.合同期内使用功能良好。 |  | 辆 |
| 7 | 高空作业平台 | 1.自行走、电动剪叉式液压升降平台，最小升高不低于8米。 2.使用功能良好，8成新。 |  |  |
| 8 | 其他设备 | 维修须使用的吊车、叉车、挖机、装载车等，中标人须根据实际情况外租使用，可能产生的费用纳入本项目合同价款中，采购人不再额外支付。 | 按需配备 |  |
| 9 | 维修货车 | 经采购人审核同意后采购。带斗电动车，维修工工作用车，用于维修材料运输。合同期内使用功能良好。 |  |  |

十二、税费

12.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值1‰的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

14.5在履约期间，乙方必须按月发放人员工资，不得低于宿迁市最低工资标准；每月发放工资清单及时上报甲方核查不得出现虚假、遗漏等情况。否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由乙方承担。出现此情况达到三次以上的，甲方有权单方终止合同，清退乙方出场。

14.6无论任何原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失.

14.7本项目不得转让分包，如有发生，甲方有权终止该协议并由乙方承担由此造成的一切损失。

14.8本合同所涉及到的违约金直接从所拨付的管养费中扣除。

十五、考核标准

考核办法分为以下五种：日常考核、定期考核、专项考核、直接扣费考核和失信行为考核。月考核成绩为前三项考核综合得出，计算公式为：日常考核得分*70%+定期考核分数*30%+专项考核分数。

1、日常考核、定期考核：以百分制计分，日常考核占70%，定期考核占30%；日常考核为采购人现场监管人员日常巡查考核记录，每半月汇总一次，月末以两次汇总成绩的平均数为该月日常考核得分；定期考核为每1-2个月开展1次，由采购人牵头组织，现场管理部门参与，如定期考核每两个月开展一次，则定期考核成绩按30%折算后计入当月和前一月的月考核成绩。

1.1日常考核表

| 考核时间 | 评分标准 （总100分） | 存在问题 | 扣分值 | 整改期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 按《宿迁市城市园林绿化分级管养标准》、《宿迁市城市园林绿化管养导则》和国家、省、市园林绿化、物业管理、消防安全等相关标准进行管理和养护，每发生1例不符合要求的，首次予以指出并限期整改，再次发生除限期整改外，视情节严重程度，扣1-3分 |  |  |  |  |
|  | 日常考核已扣分的限期整改问题，逾期未整改到位的，按前次扣分值2倍扣分，并继续限期整改到位 |  |  |  |  |
|  | 同一地点、同一问题、反复交办3次以上未落实到位的，扣20分 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 月日常考核得分（100-扣分值合计） |  |  |  |  |  |

考核人：                       被考核人：

1.2定期考核表

| 项目 | 序号 | 评分标准 | 分值（分） |  | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二、三级 |  |  |
| 整体形象 （50分） | 1 | 整体景观效果较好，绿篱色块、草坪、花卉等生长茂盛，植物层次控制良好，乔灌木修剪及时得当，景观设施完整，及时修复。 | 25 | 25 |  |  |
|  | 2 | 人员着装整齐、佩戴上岗证，不迟到早退、不脱岗、不酒后上岗，工作期间不坐、卧，不做与工作无关的事，文明管理，不讲粗话、脏话，不与游人争吵；养护工具不乱摆乱放，养护车辆不乱停乱放。 | 25 | 25 |  |  |
| 绿化养护 （一级管养20分，二、三级管养25分） | 3 | 修剪不到位，乔灌木根颈部处理不到位，有下垂枝影响通行，草坪未切边或切边不齐不美的，杂草清除不到位；根据实际情况酌情扣分。 | 7 | 10 |  |  |
|  | 4 | 病虫害防治未达要求的，每例扣1分 | 6 | 6 |  |  |
|  | 5 | 在绿地内乱搭乱建的；树体上有附着物的；树木歪斜未扶正的；受损绿地未及时修复或补植的，修复作业不规范的；根据实际情况酌情扣分。 | 7 | 9 |  |  |
| 保洁和设施维护（一级管养15分，二、三级管养20分） | 6 | 无塑膜、无纸屑、无果皮、无烟头、无便迹、无油迹污渍、无杂物、无绿化管养衍生物等；水面无垃圾、无大片水草及其他衍生物；保洁垃圾未做到及时清理，垃圾箱外溢，管养废弃物未入袋收集随意堆放在地面的；根据实际情况酌情扣分。 | 6 | 10 |  |  |
|  | 7 | 各类设施、园林建筑等功能正常，外观完好，清洁卫生，定期擦洗，无张贴刻画现象，根据实际情况酌情扣分。 | 6 | 10 |  |  |
|  | 8 | 公厕所需的蚊香、卫生球、纸篓、垃圾袋及卫生纸等应配备放置到位；公厕设施维修及时，维修期间设置规范公告牌；根据实际情况酌情扣分。 | 3 | 0 |  |  |
| 保安（一级管养10分） | 9 | 停车场管理不到位，车辆未停放在规定区域或停放不整齐的，根据实际情况酌情扣分。 | 5 | 0 |  |  |
|  | 10 | 游客在广场、道路、座椅等随意躺卧的或未在规定区域垂钓的，保安未进行文明劝导的，根据实际情况酌情扣分。 | 5 | 0 |  |  |
| 其它（5分） | 11 | 现场还存在其他管养质量和管理问题的，根据实际情况酌情扣分。 | 5 | 5 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |

考核组：                                      被考核人：

2、专项考核：专项考核分为扣分和加分两种情况，得分以片区为单位每月汇总一次，在某片区日常考核和定期考核汇总核算分数的基础上直接扣除或增加相应分数，得出某片区最终月度考核分数（专项考核表详见合同附件）；

2.1专项考核扣分项

2.1.1建立完整的管养工作档案，甲方在抽查检查时不能及时提供或缺失的，每例扣1分（包括台账、管养巡查日志、工作总结计划、专项工作安排、人员管理考核培训材料等）。

2.1.2未按要求报送工作总结计划的，每次扣1分。

2.1.3未及时完成甲方下达的各项任务的，每例扣1～5分；未按时按要求完成采购人发出的合同内提升改造设计任务的，每例扣1～5分。

2.1.4未经甲方同意，擅自砍伐、移植或更换养护范围内的树木，改变绿地原貌的，每例扣3～10分。

2.1.5对毁绿、占绿（包括审批移植超范围施工）的行为，未在第一时间（当日17:30之前发生的需当日处置，当日17:30以后发生的需在次日12:00之前处置）内发现并制止、上报甲方现场负责人及相关执法单位的，每次扣3～5分。管养单位只上报甲方现场负责人但未作实质性处置的视为未有效制止毁绿，每例扣4分，并负责无偿恢复被毁绿地。

2.1.6因养护管理不善，发生人员伤亡、财产损失后未处理或处理不妥造成投诉的或不良影响的，每例扣3～10分。如乙方未及时发现树木倒伏、主干或枝条折断等问题，对树木倒伏、折断的24小时内未采取扶正、支撑、修剪等措施加以补救、积极处理，导致倒、断树伤人或绿化被人为损坏未获赔偿的，由乙方负赔偿责任。

2.1.7对群众来信、来访、投诉电话中反映的投诉、批评、数字城管工单等问题，每逾期回复1次扣1分，经查实属管养单位疏于养护管理导致的，24小时内无故未整改到位的每例扣2分。

2.1.8对甲方所需技术支持事项，不能在规定时间内组成专家技术团队到场服务的，每例扣3分。

2.2专项考核奖励加分项

2.2.1重大活动时能及时完成上级布置的养护任务或其它临时突击增加的任务，完成及时得到表扬的每例加1～3分；能高标准及时完成布置的设计任务并得到表扬的每例加1～3分。

2.2.2对于新闻媒体报道，市、区、局领导及其他单位提出表扬嘉奖的，每例加2分。

2.2.3上班期间有好人好事、见义勇为行为的，每例加1-2分。

2.2.4能及时发现养护范围之内出现的问题，并且针对提出有效可行新办法新措施的，每例加1～3分；能主动研究分析，针对管养问题，提出有效设计方案从根源上解决管养问题的，每例加1～3分。

2.2.5及时发现、妥善处置毁绿占绿行为，措施得力，保护绿地不受侵占的，为甲方挽回财产损失的，每例加1～3分。

2.2.6甲方不定期对所布置的调查统计、突击活动等阶段性工作完成情况评比，从完成及时、成果准确、质量优良的片区中选出最优者，予以每例加1分奖励；甲方布置的临时性工作，能够积极予以落实，并在约定的期限内高质量完成的，予以每例加1分奖励。

2.2.7积极处理本服务范围内非乙方原因发生的数字城管工单、市民投诉等问题的，每例加1～3分。

2.2.8积极采取措施应急排险，处理本服务范围内的突发事件，使公众人身和财产免受损失的，每例加1～3分。

2.2.9管养期内，按照业主方要求，3年内完成2个科研课题选题和研究工作的，完成并发表，每完成1个，自完成当月起连续3个月各片区考核各加10分，如完成时间所在月份至合同期满不足3个月的，则按实际剩余的月份加分。

3、直接扣费考核：分片区按月累计，在当月按月度综合得分计算得出的月度管养费中直接扣除相应费用。

3.1管理工作考核

3.1.1乙方进入各公园片区后在2周内熟悉各公园范围、工作内容、重点事项，1个月内做出完善、切实可行的内部人事制度、考核制度、奖惩制度、服务方案、建立公园钥匙管理制度、房屋巡查制度、岗位分布及调整方案等整套服务配套资料报甲方现场负责人审核，如报送内容不符合要求，限1周内整改到位，未按要求整改到位的，扣除违约金1000 元/天。

3.1.2各片区负责人和各管理人员按时参加由甲方现场负责人召开的养护例会和各种必须参加的考核等会议，特殊情况不能参加的，本人必须提前履行请假手续，经甲方现场负责人同意后，方可委托其他人代替参加，30天内仅限委托他人参加一次，违反本项扣除5000元/人次。

3.1.3公园片区各负责人严格执行每月例会制度，组织召开现场人员会议，总结当月工作、做好下月工作安排、反馈甲方工作要求、倾听意见和建议，并做好记录上报甲方现场负责人，如未按要求及时上报，扣除违约金1000元/次。

3.1.4严格做好各项总结及计划上报工作，本周总结和下周计划在每周五上午下班前报送，月度总结和下月计划应在每月28日前报送甲方现场负责人，未及时上报或编写质量较差、内容不全面的扣除500元/次，并重新编写至满足甲方要求为止。

3.1.5公园片区内，每月在片区内组织一次安全演练和开展一次公园安全隐患排查，做好记录、留存照片上报甲方现场负责人，未及时、认真开展的，扣除1000元/次。

3.1.6不得发生在办公场所私拉乱接线路、违规使用大功率电器、使用明火、聚餐饮酒等行为，造成损失由乙方负责赔偿；未造成损失的，乙方应当立即整改到位，如有发现以上行为，扣除违约金1000元/次。

3.1.7重视接待、创建等工作，在接待前积极主动开展环境整理、点位布置、展牌摆放、接待通知、线路巡查、重点工作重点岗位交办等工作，接待前30 分钟确保接待线路上车辆管理、施工管理、安全管理、垂钓管理、垃圾清理、喷泉及音乐开放、不文明行为管理等工作全面落实到位，并持续维护至接待完成，如不到位，扣除3000元/次，对出问题的岗位进行问责，并报甲方处理结果。

3.1.8乙方未按照合同约定的服务期限提供服务的，除甲方原因或不可抗力外，应向甲方支付违约金，以每片区为单位，每少提供服务一天，按该片区管养费的1‰支付违约金，如超过 7日，除支付违约金外，甲方有权解除合同。

3.1.10合同期内，未按业主要求完成科研课题选题和研究，完成并发表，扣除合同总管养费的0.5%。

3.2人员考核

3.2.1管理人员缺岗的，扣除500元/人次，如因电子工牌故障导致人员考核信息不准确的，按人员缺岗处理，以片区为单位连续3个月累计超过5人次缺岗的，再扣除违约金5000元。

3.2.2项目管理人员保持24小时手机畅通，电话联系不上致使延误工作的，扣除1000元/次。

3.2.3所有工作人员须服从甲方现场工作安排，文明开展工作，不得出现辱骂、威胁、殴打、诽谤甲方人员，不得造谣传谣、抹黑采购人公众形象，工作过程中不得与市民、游客发生吵架、斗殴等行为，如有发生须立即辞退涉事人员，且不再录用，并扣除10000元/次。

3.2.4进场后，不得随意更换管理人员，因特殊情况确需更换的，应提前5天以书面形式通知甲方，拟更换的人员经甲方同意后方可到岗，履行前任的义务，各岗位管理人员中标服务期内仅限各更换一次（甲方要求更换的除外），擅自更换或后期再次更换，扣除100000元/人次；其中任意1个管理岗位更换次数达三次（含）以上的，甲方单方有权立即终止本合同，清退出场，按合同结清当期已发生管养款，如已支付预付款的，乙方须退还扣除已发生管养款后的预付款，由此产生的一切法律责任和经济损失均由乙方承担。

3.2.5甲方有权要求更换不称职的管理人员或工作人员，如乙方拒不按要求更换到位的，扣除50000元/人次，甲方有权单方面立即终止本项目合同，清退出场，按合同结清当期已发生项目管养款，如已支付预付款的，乙方须退还扣除已发生管养款后的预付款，由此产生的一切法律责任和经济损失均由乙方承担。

3.2.6合同期内，所有人员不得兼职其他项目，每发生一例，按5000元/人/天扣除。

3.3设备考核

3.3.1乙方提供的设施设备如不符合采购需求，须在30日内重新采购到位，如不到位扣除违约金2000元/天。经甲方验收通过的设施设备，应专供于本项目，其它机械设备如管养作业中有需要，乙方也可租用，租用的机械设备需使用时应提前安排，所有设施设备需保持8成新，不得出现因机械设备不到位影响工作的情况，如有则扣除违约金5000元/次。

3.3.2设施设备工具及耗材未在清单中详细罗列的，按养护要求充足提供，甲方有权根据实际需求，要求乙方增加设备、耗材的品种和数量，因此产生的所有费用包含在本项目的报价内，拒不增加导致无法达到工作要求的，扣除10000元/次。

3.4管养工作考核

3.4.1因管养工作不到位出现问题，被外来检查、媒体曝光通报批评、群众投诉、信访举报或主管部门领导交办管养不到位问题的扣除1000元/次；被局领导交办管养不到位问题的扣除5000元/次；被市领导、区领导交办管养不到位问题的扣除10000元/次。

3.4.2严格执行施肥工作的统一安排，原则上园林绿化苗木每年施基肥1次，追肥根据不同植物品种需求，每年至少1次，每季度初报送季度肥料使用计划表（肥料品种、数量、施肥地点、施肥苗木品种等），经甲方现场负责人审核通过后进行采购施用，按计划施用肥料，不施肥或偷工减料的，一经查实，扣除5000元/次，并在规定时间内补施到位，如未在规定时间内按要求补施的，每逾期1天扣除200元；严格控制肥料使用量并结合实际需求施肥，过量施肥造成苗木损伤的由乙方赔偿。

3.4.3每年秋季及时进行黑麦草复播，确保冬季草坪观赏效果，如未按要求复播黑麦草或效果不佳，黑麦草出苗率低于85%的，每次考核发现效果不佳草坪面积大于等于1000㎡的，乙方须支付违约金10000元/次，面积小于1000㎡的，扣除3000元/次，并无条件整改到位。

3.4.4乙方应及时安排各阶段重点工作（如秋季落叶打扫工作、夏秋季水草打捞工作、冬季树木涂白、公园公厕防寒保暖），及时落实秋冬季、祭祀期、春节等期间防火预防措施，及时做好雨雪、大风等恶劣天气应对准备及灾情统计、灾后辅助恢复等工作等，因工作安排不及时,导致安全问题、设施设备问题、卫生问题，由乙方承担一切经济责任和法律责任并扣除5000元/次。

3.5保安和绿地巡查工作考核

3.5.1切实做好每班每岗的巡查工作，自觉开展恶劣天气后公园、道路绿化的全面检查工作，及时发现安全隐患、设施坏损，做好充电设施的安全管理和动态检查等，及时上报甲方图片、记录等情况，未及时上报或内容不全面的扣除500元/次。

3.5.2应做好绿化苗木看护义务，对于苗木偷盗行为及时发现和制止，如因此造成甲方损失，乙方须按照苗木当期市场综合单价进行赔偿或与损失苗木同量级的品种栽植到位。

3.5.3只允许经甲方事先通知允许的外来施工进入管养区域内，制止未经甲方允许的外来施工作业，出现外来施工未及时发现、未及时制止且未上报甲方的，造成破坏的需乙方按原样恢复，拒不恢复的，甲方按实际核算金额双倍扣除。

3.5.4外来施工作业过程中，保安人员和绿地巡查工作人员应主动关注岗位内施工情况，对施工造成的公园绿地、设施、管线等破坏情况及时上报甲方，由甲方要求施工单位按原貌及原标准恢复，保安人员还要自觉监督恢复过程，并将恢复情况及时上报甲方。如施工破坏内容由于保安、巡查人员上报不及时或未履职而找不到赔偿或恢复责任单位，由乙方出资恢复，乙方拒不出资恢复的，甲方自行组织恢复，产生的费用从乙方当月服务费中支付。

3.6保洁工作考核

3.6.1每日巡视绿地（包括水面、广场）并及时安排人员清除绿地管养衍生物（含落叶），垃圾随产随清，确保无各种杂物、树挂等，保持绿地清洁，绿地管养衍生物不得超过24小时未清运，修剪产生的垃圾、挖掘出的土方等须安排人员收集在工人随身携带的口袋内或临时放置在彩条布上，严禁现场焚烧，严禁随意抛置，如有发生扣除1000元/次。

3.6.2设施应及时安排人员保洁，如有损坏，应及时安排维修或更换，保洁、维修率为100%，保洁达不到标准的，扣除500元/次；24 小时内未维修到位，扣除1000元/次；保安、保洁、维修等人员使用的相关工具和装备，因丢失、损坏等原因不满足需求的，影响工作的，扣除1000元/次。

3.6.3树木修剪过程要做好现场安全防护及指挥，避开市民上下班高峰时间，修剪下的枝叶应及时整理清运，不得存放超过24小时，严禁将修剪产生的垃圾倾倒在绿化带内，如发现以上情况扣除1000元/次。

3.6.4管养区内灰尘、泥沙等粉尘性垃圾在运送途中应加以遮挡，防止垃圾掉落或飞扬引起二次污染；废弃涂料、油漆等流质性垃圾在运送途中注意容器封闭，防止溢流污染路面，如有发生扣除乙方500元/处。

3.6.5绿化带冲洗工作不到位，有泥水外溢、安全防护不到位等现象的，每发生一次扣除违约金500元。

3.7设计考核

按采购需求完成相关设计工作，未按甲方要求完成设计工作一次性扣除违约金3万元。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

17.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份，备案二份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

合同附件

附件一 《宿迁市城市园林绿化分级管养标准》

附件二 管养考核总得分汇总表

附件三 专项考核表

附件四 草花等栽植品种规格一览表

附件一：宿迁市城市园林绿化分级管养标准

说明：我市城市园林绿化实施分级管养，管养等级由高到低分为一、二、三级。

一、管养等级确定原则

根据城市绿地规模、位置、性质和重要程度等综合因素确定我市城市绿地管养等级。

二、分级管养绿地范围

（一）一级管养绿地

具有安保服务需求的公园绿地。

（二）二级管养绿地

能满足一定区域居民休闲游憩需求的公园绿地和广场绿地；单位庭院开放绿地；城市主干道及次干道附属绿地等。

（三）三级管养绿地

除一级、二级以外的其它公园绿地和道路附属绿地。

| 管养分级 |  | 一级管养绿地 |  | 二级管养绿地 | 三级管养绿地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体观感要求 |  | 植物生长健壮，管养精细；公园设施使用功能和外观均良好；保安24h值守看护；园容园貌整洁美观。 |  | 植物生长健康，管养精细；各类设施功能正常，外观良好，维护及时；绿地整洁，观感舒适。 | 植物生长正常，及时采取管养措施，无死树；服务设施功能正常，维护及时；绿地清洁无杂物，无遗留的树桩。 |
| 园 林 植 物 （以株计量树木） 管 养 | 以株计量树木管养共性要求 | （1）树形优美； （2）对根颈处为草坪、地被植物或草花的树穴进行切边，树穴切边美观，尺寸合宜,裸土采用摩奇或其它环保有机物整齐覆盖； （3）病虫害预防良好，无可视病虫危害症状。 |  | （1）植株健壮，树冠完整（造型树除外），枝叶茂盛； （2）对根颈处为草坪或草花的树穴进行切边，树穴内无杂草，裸土采用摩奇或其它环保有机物均匀覆盖，并长期保持； （3）生长期无枯枝枯叶，无断枝伤枝。 | （1）生长正常，全树无积尘、无污渍，无挂树杂物； （2）树木不歪斜（造型树或特殊栽植要求树木除外），叶片不萎蔫； （3）树穴整齐，无根颈处萌条，根部无漏修剪高草或色块高出枝，无攀爬树体的藤蔓或其它附着物，无垃圾杂物； （4）树木枝干上无木板、铁丝、钉子、绳索等拴挂、附着物； （5）病虫害防治及时，基本无病虫危害症状，树冠下土壤含水量适宜，及时更换或清除死树、重损伤树。 |
|  | 乔木管养个性要求 | （1）树皮无开裂，无断头烂桩； （2）修剪合理，分枝点合适，主侧枝分布匀称、数量合宜，内膛不乱，树冠通风透光，无多余萌条、徒长枝、交叉重叠枝等； （3）孤植树、行道树形态优美，树形骨架良好；丛植、群植树疏密得当，群落外观良好； （4）行道树树池盖板无松动、缺损、起翘，池体无杂草，树木支撑整齐规范。 |  |  | （1）修剪较合理，无明显内膛枝、萌条、交叉重叠枝，无影响通行下垂枝； （2）无树干萌条； （3）树穴设施完好，盖板平整，无明显松动、缺损、起翘，池体整洁，无明显杂草，树木支撑较整齐规范； （4）有树穴池的行道树无缺株，其余地块无明显缺株。 |
| 园林植物（以株计量树木）管养 |  | 花灌木管养个性要求 | （1）观花（观果）期开花（结果）良好，观赏效果佳； （2）修剪科学合理。 | （1）株形丰满优美，开花（结果）正常； （2）修剪得当，树形培养良好，枝组比例合宜，无影响通行或休憩的外伸枝，花后修剪及时合理。 | （1）开花（结果）适时； （2）修剪较及时合理，无明显伸出枝影响通行或休憩，花后能够进行修剪。 |
|  |  | 球类或其它植篱类单株灌木管养个性要求 | （1）枝叶茂密，外形轮廓清楚； （2）修剪及时，外缘枝叶紧密，表面无斑秃，无伸出枝，下部不空裸； （3）球冠表面无落叶留存。 |  | （1）定期修剪，保持冠形圆整或外形轮廓清楚，不同品种间交界线清晰，树冠表面基本无斑秃，基本无伸出枝； （2）任何部位均不侵占路面和休憩空间； （3）球冠表面基本无落叶留存。 |
|  |  | 攀援植物 （垂直绿化）管养个性要求 | 观花观果品种开花结果效果好。 | （1）生长旺盛，攀爬、垂挂状态良好，枝叶分布均匀，覆盖效果好，观花观果品种正常开花结果； （2）形态控制良好，无重叠枝、过密枝、老弱枝、枯死枝。 | （1）攀爬、垂挂状态良好，枝叶分布均匀，覆盖效果较好； （2）修剪、牵引、绑缚等措施及时合理，无明显重叠枝、过密枝、老弱枝、枯死枝； （3）植物体和攀爬辅助设施不影响通行和休憩，不存在安全隐患。 |
| 园林植物（以面积计量植物）管养 |  | 以面积计量植物管养共性要求 | 无可视病虫危害症状。 | （1）生长健壮，长势良好，生长期无黄叶、枯叶，无死亡植株； （2）基本无可视病虫危害症状； （3）无杂草； （4）表面无落叶留存，内部无其它垃圾杂物。 | （1）生长正常； （2）植株叶片无萎蔫，土壤含水量适宜； （3）无明显可视病虫危害症状； （4）基本无杂草，无大型恶性杂草； （5）与游憩设施交接的边缘植物不侵占坐歇空间，不影响游憩设施使用； （6）被踩踏损毁地块能够及时补齐，保持绿地不破损； （7）表面基本无落叶积存，内部基本无其它垃圾杂物，植株叶片无灰尘。 |
| 园林植物（以面积计量植物）管养 |  | 绿篱模纹色块管养个性要求 | （1）外形整齐美观，无缺株、死株； （2）修剪及时，不同品种交界线清晰，线条流畅，边界间留出10-15cm宽均匀空隙，同类品种观赏面规则，整齐一致，外围主要观赏面圆润饱满，视觉效果良好； （3）色块表面无斑秃，无伸出枝，下部不空裸。 |  | （1）外观较整齐，基本无缺株、死株； （2）定期修剪，线直面平，高度一致，不同品种交界线较清晰，色块表面基本无斑秃，基本无伸出枝； （3）与其他乔灌木衔接处修剪清晰，无高出枝。 |
|  |  | 地被植物、宿根花卉管养个性要求 | （1）观花品种开花效果良好； （2）无缺株、死株，生长期及时剪除枯叶、枯枝、残花，休眠后及时清除枯败残体。 |  | （1）栽植地轮廓清晰，同品种株高基本一致，不同品种界线清晰； （2）观花品种开花适时； （3）密度适宜，地面覆盖良好，无明显缺株、死株、枯叶、残花； （4）对生长超出栽植地范围的枝叶及时修剪，保持轮廓整齐，及时从地面剪除攀爬树干的匍匐茎，保持层次不乱。 |
|  |  | 水生植物管养个性要求 | （1）观花品种开花效果良好； （2）无缺株、死株，生长期及时剪除枯叶、枯枝、残花，对芦苇、再力花等有冬季观赏性的于次年春季发芽前清除干枯植株。 |  | （1）不同水生植物界线基本清晰，定期疏除繁衍快速品种，对叶面相互叠压的浮水植物及时分株； （2）观花品种开花适时； （3）无明显缺株、死株、枯叶、残花，休眠后及时清除无观赏价值的枯败残体； （4）对超出水面覆盖面积40%的水生植物及时清除或移栽，保证水景观品质。 |
|  |  | 时令草花 管养个性要求 | （1）覆盖率98%以上，无裸露地面，生长健壮，株形饱满，花色鲜艳，花期整齐一致，无残花，无枯死株； （2）轮廓和图案美观，边缘线流畅自然。 |  | （1）覆盖率95%以上，基本无裸露地面，生长正常，开花正常；无明显残花、枯死株； （2）密度适宜，株高基本一致，图案清晰，边缘线较流畅自然； （3）无杂草。 |
| 园林植物（以面积计量植物）管养 |  | 草坪管养 个性要求 | （1）土不露天，无可视斑秃； （2）杂草率≤5%，无病虫害症状。 | （1）外观整齐，边缘线切边整齐，与其它品种交界线切边美观，生长旺盛，草色鲜绿且冬季保持常绿； （2）覆盖良好，基本无可视斑秃； （3）5-10月，不超过10天修剪一次； （4）修剪后无残留草屑，剪口无焦枯、撕裂现象，无漏剪； （5）杂草率≤10%。 | （1）外观较整齐，边缘线基本清晰，生长季节不枯黄，黑麦草补播及时，冬季基本保持常绿； （2）覆盖率90%以上，单块斑秃面积不超过0.3㎡或10㎡内斑秃面积不超过4块，斑秃死亡地块及时更换补植； （3）草坪高度不超过8cm，按1/3原则修剪； （4）5-10月，不超过15天修剪一次，草坪高度不低于2.5cm； （5）修剪后基本无残留草屑，剪口基本无焦枯、撕裂现象，修剪不损伤草坪内树木表皮； （6）杂草率≤15%。 |
| 园林景观设施维护 |  | 园林建筑 和构筑物 | （1）24小时流动保洁到位，无垃圾、积水、痰迹、烟头等； （2）每年进行一次整体刷漆或粉刷出新。 | （1）外观完整，外貌整洁； （2）附属设施清洁、完好； （3）每两年进行一次整体刷漆或粉刷出新。 | （1）外观完整，外貌较干净； （2）附属设施较清洁、完好，木质无腐朽，金属材质无锈蚀，设备安全运行； （3）及时维修，无安全隐患； （4）每三年进行一次整体刷漆或粉刷出新；日常即时对破损、墙皮驳落等修补、粉刷。 |
|  |  | 花坛、桌椅、雕塑小品 | （1）24小时流动保洁到位，无垃圾、积水、痰迹、烟头等； （2）每年进行一次整体刷漆出新。 | （1）表面整洁，安全坚固，构件无松动，无破损，木材质无腐朽，金属材质无锈蚀； （2）维修及时，材料、色彩与原用材一致； （3）保洁到位，桌椅、凳面、表面无积尘； （4）每两年进行一次整体刷漆出新。 | （1）表面较整洁，安全坚固，构件无松动，基本无破损，木材质基本无腐朽，金属材质无锈蚀； （2）维修及时，材料、色彩与原用材基本接近； （3）保洁到位，桌椅、凳面、表面基本无积尘； （4）每三年进行一次整体刷漆出新，日常即时对破损、掉漆等修补、刷漆或喷漆。 |
|  |  | 园路、广场、木栈道、桥梁 | （1）平整、通畅，无破损，表面无坑洼，木材质无腐朽，损坏及时维修； （2）24小时流动保洁到位，无垃圾、积水、痰迹、烟头等； （3）积雪清扫及时； （4）对木质或金属材质每年进行一次整体刷漆出新。 | （1）平整、通畅，无破损，表面基本无坑洼，木材质基本无腐朽； （2）维修及时； （3）保洁到位，基本无垃圾、积水、痰迹、烟头等； （4）对木质或金属材质每两年进行一次整体刷漆出新。 | （1）平整、通畅，无破损，表面无明显坑洼，木材质基本无腐朽； （2）维修较及时； （3）保洁到位，无明显垃圾、积水、痰迹、烟头等； （4）积雪清扫较及时，禁止将含融雪剂积雪堆入绿地； （5）对木质或金属材质每三年进行一次整体刷漆出新，日常即时对破损、掉漆等修补、刷漆。 |
| 园林景观设施维护 |  | 园林建筑和构筑物 | 1、每年进行一次整体刷漆或粉刷出新 | 1、外观完整，外貌整洁； 2、附属设施清洁、完好； 3、每两年进行一次整体刷漆或粉刷出新 | 1、外观完整无破损，外貌较干净； 2、附属设施较清洁、完好，木质无腐朽，金属材质无锈蚀，设备安全运行； 3、及时维修，无安全隐患； 4、每三年进行一次整体刷漆或粉刷出新；日常即时对破损、墙皮驳落等修补、粉刷 |
| 园林景观设施维护 |  | 标识系统、公益宣传牌 | （1）直立端正，不歪斜，无破损、无污物； （2）承载内容清晰完好，各类创建标语规范准确，无错别字，内容不过时。 |  |  |
|  |  | 健身设施、儿童游乐设施 | （1）设施安全，运行正常； （2）明示生产单位及使用要求、操作规程； （3）按规定检查维护，确保安全运行； （4）保持环境整洁、设施清洁； （5）设施无坏损、松动。 |  |  |
|  |  | 灌溉系统 | （1）运行正常，无破损； （2）定期检修管道和配件，如有损坏及时维修； （3）冬季防冻到位，水管和设备不冻裂； （4）有规范的使用要求，有专人负责开关管理。 |  |  |
|  |  | 垃圾收集设施 | （1）垃圾箱分类设置，外观清洁、完整，标识清晰，内壁无污垢陈渍，箱内无过夜陈积垃圾； （2）垃圾收集、中转外运车辆清洁，不抛洒滴漏，有证驾驶，有规范操作要求和收集外运制度； （3）排水沟构件完整无破损，沟内不淤积，排水良好； （4）照明设施功能正常，及时维修，无坏损。 |  |  |
|  |  | 雨污水管网设施 | 雨污水管网构件完整无破损，管网内及排水沟内不淤积，排水良好。 |  |  |
|  |  | 照明设施 | （1）照明设施外观无脱漆，无坏损，功能正常，亮化率100%； （2）有规范的亮化管理及养护制度，有专业操作规范，有标准化记录。 |  |  |
| 保洁 |  | 保洁 | （1）有明确的保洁岗位设置，有较固定的保洁人员，有规范的保洁工作制度； （2）公园内24小时流动保洁到位，无垃圾、积水、痰迹、烟头等； （3）地砖缝隙中无杂草； （4）绿地内无落枝、无沉积落叶； （5）公园内各类景观建筑、构筑物表面、墙面和内部保洁到位，无灰尘、无污渍、无刻划。 | （1）无垃圾杂物，无卫生死角； （2）地砖缝隙中基本无杂草。 | （1）基本无垃圾杂物，基本无卫生死角，无焚烧垃圾和枯枝落叶行为； （2）地砖缝隙中无明显杂草； （3）管养废弃物日产日清。 |
| 保安 |  | 公园保安工作要求 | （1）公园内全天候24小时安全保卫，保安人员轮流排班，确保公园安保无空档、无死角； （2）有明确的保安岗位设置，有较固定的保安人员； （3）有规范的保安工作制度、有可行性较强的突发事件应急预案，有标准化记录规范，做到各项工作有制度可循，有记录可查； （4）保安巡查设施设备齐全，服装统一、不陈旧，穿戴整洁； （5）有专门的水面巡查设施、有水面安全巡查规范； （6）定期组织业务专业培训及演练； （7）有规范的外来施工作业准入及过程管理规范，有交办及落实反馈机制； （8）公园每个出入口均有保安人员值守； （9）公园内任一地点发生紧急突发事件，3分钟内须有不少于2名保安到场处理，10分钟内保安带班负责人须到场。 |  |  |
| 其它 |  | 公园厕所保洁和维护 | （1）室内及周边卫生整洁、无异味、垃圾不过夜； （2）洁具、水电设施、照明设施及门窗、隔板等相关附属设施功能正常，维修及时，更换的材料品质优良，与原构件协调一致； （3）保洁质量符合相关标准规范要求。 |  |  |
|  |  | 水体维护 | （1）水面无漂浮垃圾、水体无异味； 有专门的水面保洁人员及水草处理人员，水面作业船只及设备齐全，功能正常，有规范的水面安全作业制度及可控措施；有水草高峰期时人员及设备调用机制； （2）喷泉、涌泉、雾森、跌水等水景观设施使用功能正常，维修及时。 | （1）及时清理水面垃圾、杂物、漂浮物，保持水面清洁，水面基本无漂浮垃圾、水体无异味； （2）及时清除水花生、水葫芦等水生杂草，避免水体富营养化； （3）负责水体内景观设施的维护修理，保证使用功能正常。 | 水面垃圾、杂物、漂浮物清理较及时，水面基本保持清洁。 |
| 安全文明作业要求 |  |  | （1）严格遵守各项安全管理制度，执行各项安全操作规程； （2）定期检查，及时维修、更换存在安全隐患设施设备，及时修剪过密树冠，避免恶劣天气枝干断落、大树倾倒等安全隐患； （3）加强安全巡查，及时发现并排除绿地内铁丝、裸露电线、坑洞、木桩等安全隐患； （4）履行绿地消防安全责任，公园建筑配备必要的灭火设施，对火灾安全隐患及时发现并排除； （5）绿化管养工人、保洁人员、保安均统一、规范着装； （6）从事大树修剪、道路绿化管养等活动的人员规范佩戴安全帽、安全带； （7）道路绿化修剪、浇灌、喷药等避开交通高峰期，需临时短时间占道作业的，设置有效安全警示标志； （8）管护垃圾不落地，浇水、喷药等活动不影响市民正常生活，不污染路面； （9）衰老、枯死植株及时移除清运，缺株及时补植； （10）粉刷出新、喷漆等作业不污染地面、植物等其它设施和物品； （11）管养作业落实本市园林绿化“五严禁”、“五必须”要求。 |  |  |

附件二 管养考核总得分汇总表

| 序号 | 片区名称 | 日常考核70% | 定期考核30% | 专项考核 | 总得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件三 专项考核表

宿豫城区绿地绿化管养总承包项目专项考核表

| 考核时间 | 考核事项 | 情况描述 | 扣分值 | 加分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合同专项考核部分所列事项 |  |  |  |  |
| 月度汇总 |  |  |  |  |  |

考核人：                                     被考核人：

附件四 草花等栽植品种规格一览表

详见分项明细报价表

# 第四章  采购需求

### 项目情况说明：

### 1.项目属性：服务类项目。

### 2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

### 3.本项目不接受进口产品。

### 一、项目技术需求

### （一）项目概况

1.项目概况：宿豫区绿化管养项目（2024年至2026年），本次招标宿豫区部分绿地绿化养护、保洁、安保等和管养范围内部分城市绿地提升改造设计的一体化服务。

区域范围：北至宿支路、南至项王东路、东至西楚大道、西至中运河，总管养面积约为193.72万平方米，包括中运河风光带（5#-2#桥）、书香园、樱花园、西楚绿廊、牡丹江河绿化、顺河集行宫遗址公园等公园绿地，区政府周边单位庭院等庭院开放绿地和洪泽湖东路、燕山路、江山大道等道路绿地。

2.服务期限：3年，每块绿地管养期以实际接收管养的时间为准，具体管养期限详见明细报价表。

3.标准要求

3.1管养标准

达到《园林绿化养护标准》（CJJ/T287-2018）、《江苏省城市园林绿化植物养护管理规范》、《江苏省城市园林建筑和设施维护管理规范》和《宿迁市城市园林绿化管养导则》等园林绿化管养相关要求，按《宿迁市城市园林绿化分级管养标准》的一、二、三级管养绿地标准进行养护。

3.2保安、保洁等物业管理标准

按照《江苏省城市环境卫生作业服务质量标准》、《江苏省城市园林建筑和设施维护管理规范》要求，对管养范围内绿地、铺装、水面及设施设备等进行日常保洁。

3.3设计标准

按照公园设计规范（GB 51192-2016）、城市道路绿化规划与设计规范（CJJ75-97）、《城市居住区规划设计规范》（GB50180-93)等其他现行专业规范、强制性标准、技术规范、规程等要求进行设计。

3.4消防标准

按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对管养范围内的消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

注：本项目执行但不限于以上标准、规范，与本项目相关的国家、省、市的文件、政策等须按最新文件执行。

4.管养片区划分

4.1分为5个片区，原则上牡丹江河绿地及西楚绿廊、中运河（5#-2#桥）、洪泽湖路绿地为3个片区，其余道路绿化、公园绿地分为2个片区(2个片区的管养范围，待中标人进场后交接进一步细分确定)。

4.2各管养片区的交接由中标人自行进行无缝交接、验收。

### （二）项目工作内容

本项目工作内容包含以下三个部分：管养工作、设计工作、草花栽植等其它零星工程等工作。

1、管养工作内容

1.1 绿化养护内容

工作内容：修剪、剥芽、病虫害防治、施肥、浇灌、树穴整理、涂白、清枯枝及死膀、扶正支撑、安全防护、环境清理及合同清单约定的其他内容。制定绿化管养服务工作方案，甲方确定后，按方案实施。

1.1.1绿地内黄土露天整改工作，包括人行踩踏处理、退化植被更新等，林下耐荫地被植物更新栽植等。

1.1.2管养期内苗木死亡补植、原有苗木疏理移植、服务范围内土方微调等。

1.1.3病虫害防治和弱树复壮：养护期内须加强植物的营养补充和生理性病害预防，养护工作的开展须促使植物生长健壮，原则上不允许出现所养护植物长势衰弱现象，对出现树势衰弱的要及时分析原因，对症治疗，采取测土配肥、药物防治、土壤改良等有效复壮措施，同时需向甲方提供完善的复壮方案，及弱树复壮图文记录台账，保证复壮效果。

1.1.4管养期内，做好抗旱、抗台、抗涝工作，旱季及时进行浇灌，防止植物因脱水造成枯死，台汛期间做好加固、排涝抢险工作，防止植物受损。

具体工作要求及技术标准，详见《宿迁市城市绿地分级管养标准》和《宿迁市城市园林绿化管养导则》。

1.2 水体维护内容

1.2.1水体保洁、水生杂草的收割和清理、水系内鹅卵石等清洗等。

1.3 保安服务内容（仅限一级管养绿地）

1.3.1服务内容

制定保安服务工作方案，甲方确定后，按方案实施。

（1）巡逻服务：不文明行为管理；秩序维护；安全文明垂钓管理；活动监管；公共设施使用监管；节约用水、用电监管；外来施工按要求监管施工过程；绿化苗木防踩踏、防偷盗、防攀折、防破坏管理；水面安全管理；绿化水泵使用管理等；执行《宿迁市市区养犬管理》、规劝游客不文明行为；公园非法摊点管理；庭院灯、坐凳、健身器材等公共设施使用监管，杜绝人为破坏；禁止区域内任何取水排水及在公园内浣洗等破坏水体水质行为。

（2）门卫服务：各类车辆出入及危险物品进入公园控制；公园各类公有物品进出控制；负责对各出入口车辆停放进行管理和规范。

（3）守护服务：水电、设施设备的日常维护管理；亮化设施、各类消防、监控等系统的维护和控制；办公用房安全、水面安全、公园设施设备安全、办公用房安全、水电安全隐患等管理；保管车辆、船只，并持证驾驶。

（4）安全服务：维持公园内秩序；公园内游客游园、设施设备运行安全管理。

（5）技术防范服务：辅助配合设施设备问题排查、简单维修；公园内的各类紧急情况的控制和处理；节假日及大型活动期间公园安全保障；自行车停车位划线更新；协助处置发生在公园内的紧急突发事件。

（6）其他服务：采购人安排的其它相关工作。

1.3.2工作要求

（1）保安严格按照交接班制度交接，下一班提前15分钟到岗位上实地交接，做好交接记录，使下一班人员清楚了解上一班工作中发生的各类重要情况。

（2）保安在岗巡逻状态：精神振作、仪表整洁、言谈举止文明，在各自岗位区域动态巡逻时不得在岗位上蹲坐，夜间巡更工作不得在室内睡觉、长期逗留、聊天、抽烟、吃零食，发现任何问题及时上报。

（3）保安人员巡逻中应清楚掌握岗位内标识标牌地点、种类、数量等情况，每日每岗全面检查公园标识标牌界面是否坏损、是否严重褪色不清晰、是否有锈蚀现象、是否倒伏、是否坏损、是否丢失等情况，并自觉对倒伏标牌进行扶正，及时开展能力范围内的小修补，坏损、不清晰等情况及时上报采购人更新。

（4）经常性开展各类突发事件应急演练，确保在应对溺水、火灾、游客不服从管理、人员突发疾病昏厥、停电、停水、洪涝、大雪、雷雨、地震等情况时反应灵敏，每月初开展演练一次，且要将上述突发事件一年内全部组织演练一次，并对演练情况及时总结，对演练薄弱环节组织专家培训且一年不低于两次。

（5）保安人员应自觉爱护公园花草树木、引导游人按公园已设置的道路行走，劝阻踩踏绿地行为，并对游客爬树、采摘花果、攀枝花木、偷盗植物、破坏植物等行为及时制止；对于公园绿化苗木有看护义务，对于苗木偷盗行为及时发现和制止，否则中标人须按照苗木当期市场综合单价进行赔偿，或按苗木原品种规格采购后有偿请公园绿化管养单位栽植到位。

（6）保安人员自觉主动做好公园车辆有序、统一、分类停放管理，对未经批准设置的摊点清理工作，如被采购人发现保安人员收取摊贩好处而敷衍开展摊点清理工作，中标人应立刻辞退相关人员。

（7）保安人员应积极主动配合公园维修工作，自觉主动做好力所能及的维修工作，不得凡事报给采购人就算了事，更要无条件接受采购人安排的配合检修、排查等工作，不得借口不会、不懂、或是抱怨、敷衍。

（8）保安人员应在保证自身安全的情况下，对公园内人员落水第一时间采取措施展开救援。

（9）保安人员应切实做好每班每岗的巡查工作，及时发现安全隐患、设施坏损等情况，及时上报采购人图片、记录等情况；保安人员应自觉开展恶劣天气后公园全面检查工作，统计公园损坏及设施情况，于恶劣天气过后30分钟内上报采购人统计清单及相关照片。

（10）保安人员只能允许有采购人事先通知允许的外来施工入园作业，且应及时发现并制止未经甲方允许的外来施工作业，如出现外来施工及时发现、及时制止且上报采购人的；外来施工作业过程中，保安人员也应主动关注岗位内施工情况，对施工造成的公园绿地、设施、管线等破坏情况及时上报采购人，由采购人要求施工单位按原貌及原标准恢复，保安人员还要自觉监督恢复过程，并将恢复情况及时上报采购人。

1.4 保洁服务内容

1.4.1服务内容

（1）公园内所有场地的植（地）被干净整洁无生活垃圾、无明显的枯枝（叶）堆积、空旷绿地无明显垃圾，日常垃圾及时清理；

（2）水面上无聚集性恶性水生植物（如蓝藻、水草等）、水闸、桥墩边无裸露垃圾及漂浮物、河坡、岸脚、台阶无垃圾、杂物、杂草；

（3）公园设施设备、车辆船只保洁；

（4）办公楼、管理用房等建筑物内涉及到的所有保洁（窗帘、纱窗每年需整体清洗1次）；

（5）日常公园室外广场道路、体育场地、停车场等卫生保洁；

（6）公园铺装、道路、栏杆、亮化灯具、桌凳等设施设备保洁；

（7）公厕卫生保洁、化粪池清理（按需清理）；

（8）除四害活动、所有节假日及大型活动期间公园保洁等采购人安排的公园其它相关保洁任务，打捞和保洁后的垃圾、杂物当天及时清运。

（9）公园鹅卵石清理：本项目管理范围内的水系内鹅卵石等清洗，中标人根据采购人要求，把有污渍、污垢的鹅卵石，清洗至鹅卵石无积尘、现本色、洁净、无污渍、污垢等，具体清洗标准符合采购人要求(不限次数)。清洗设备费及人工费等相关费用包含在投标报价中,各投标人自行考虑,投标报价不予调整。

（10）其他道路绿地、单位庭院绿地和公园绿地的保洁服务内容和要求详见《宿迁市城市绿地分级管养标准》。

1.4.2工作要求

（1）中标人应按采购人要求统筹安排公园保洁数量及工作，公园要求24小时清洁卫生，不得出现卫生保洁空缺时间，具体清洁卫生标准按照采购人现场负责人要求执行。

（2）公园重大活动、接待等期间，中标人保洁人员要按照采购人规定的时间上下班并在规定时间内完成相应的保洁内容及保洁质量。

（3）中标人应按采购人现场负责人要求为各岗保洁人员制作足够数量的专门用于落叶的收纳袋子，由岗位上保洁自行将清扫的落叶装入袋内方便收运。

（4）中标人应确保公园垃圾临时中转站处垃圾每日下午6点前清运出公园。

（5）及时开展消杀工作，夏季等蚊、蝇孳生季节每周消杀1次；夏秋季节每月灭鼠1次，操作人员做好安全作业措施，确保对市民游客不存在安全隐患。

（6）及时修剪清除公园非嵌草铺装内杂草（公园地面铺装缝隙内、大小卵石缝隙内等）；

（7）绿化带和行道树冲洗：采用专业冲洗设备，对绿篱、草坪、地被、树冠、叶片上的灰尘进行冲洗，冲洗作业按照“从高到低、上叶下杆、先树后带”的顺序，先空中、后地面组织冲洗，冲洗作业过程中应注意避开行人、车辆，并及时清理地面落叶和污渍，确保路面整洁。主次道路绿化带和行道树冲洗必须达到“三无一见”标准，即：树叶树杆无灰尘、树底地面无落叶、道路路面无积水、树叶树杆见本色。

（8）3月至11月份，中标人应统筹安排人员力量，及时、高效做好公园水面保洁，确保水面干净整洁，无成片浮萍等有害水草，确保水体通透性，水面保洁产生的白色垃圾、有害水草、荷叶等不得堆放在公园绿地上，否则造成绿地苗木破坏、草坪捂死等情况的，中标人无偿恢复。

1.5 设施维保服务内容及所有耗材

1.5.1 公园厕所设施维修保养、防冻管理

园区内所有洁具、水电设施、照明设施及相关附属设施日常保养、维修、材料更换等；耗材投入使用之前须经采购人现场负责人验收合格后，方可使用。

1.5.2 一、二、三级标准管养绿地的公园和单位庭院开放绿地内的设施维护工作，主要为现场及后期移交的相关园林景观建筑和景观设施（含标牌、垃圾桶、座椅、廊架、花架花箱、雕塑小品等）的保护、保洁和维修、刷漆出新、绿地内硬质铺装的维护维修保洁等，详见《宿迁市城市园林绿化分级管养标准》。另绿地内各种材质的花盆花架，易风化材质的破损更换等，由中标人承担，所需费用综合考虑在管养费内，不另外支付。

1.5.3 公园片区其他设施维保

（1）公园亮化、监控、音响及其他强电系统维修保养；

（2）公园车辆、船只维修保养（如故障排除、电瓶更换、坏损维修零件更换等）；

（3）给排水管网维修保养：

①消火系统的日常维修保养及检测，含消火栓箱柜、消火栓阀门、水带、接口水枪的坏损更新；

②绿化浇灌系统日常维修保养；

③自来水供水管路日常维修保养；

④雨、污水管网疏通及破损维修（每年至少一次整体疏通，疏通工作所有费用由中标人承担）；

（4）景观喷泉、跌水、推流泵等日常维修保养及水池清理，主要内容为中运河、水景公园、洪泽湖路、西楚大道等地块喷泉、跌水和音乐喷泉，水景设施设备等日常维修保养及水域清理；

（5）木质结构和塑木结构的维修、保养、制作及油漆,景观亭、廊架、座椅、桥梁、栈道等木质/石材结构维修更换；

（6）金属器材维修、保养、安装、制作及油漆；

（7）广场道路等市政设施铺贴、修补；

（8）垃圾桶、标牌等配套设施安装、移位、维修、保养等；

（9）公园体育场地、体育设施日常维修保养：球场草皮粘贴、围网加固修补更换、足球网更换、篮球网更换、材料焊接等；

（10）公园其它原有及新增设施设备（直饮水机等）日常巡查、维修与保养；

（11）需要配合采购人开展的公园其它维修保养工作。

注：所有配套设施设备中，因中标人使用不当或管理不善造成人为损坏的，其材料及维修费用由中标人承担。

2、设计工作内容

2.1工作背景：在城区管养范围内，包含但不限于以上范围的宿豫区城区绿地区域管养服务过程中，对于管养绿地比如公园、重要景观道路等存在的通过管养本身难以解决的问题，从设计层面提出解决问题的方案，优化局部景观，开展全管养区域的节点景观提升，全面提升城市核心区景观效果；

2.2改造地点：投标人对管养范围内部分景观节点提升改造设计，编制图文并茂的专项方案设计文本，进行提升改造设计景观地点如下：

地点1：黄山路初中东侧地块口袋公园

地点2：金色威尼斯北侧地块景观提升

地点3：锦绣江南南侧地块景观提升

地点4：长江路侧分带立体绿化（五台山路至燕山路）

2.3管养范围内提升改造设计内容及要求：（1）设计组织方案（2）设计要点（3）设计配合与承诺（4）设计效果（包括现场情况的详细说明、照片及设计后的效果图）（5）方案须图文并茂，表现形式丰富，内容详细、完整（6）施工图纸须落实方案设计，切实可行，有效指导施工作业。

2.4设计周期：接到甲方通知之日起15日历天内提交优化的方案设计文件，方案设计通过主管部门审批后20日历天内提交经招标人认可的初步设计成果及概算，初步设计及概算通过审批后20日历天内提交施工图设计。

2.5质量标准：符合前文设计标准，并通过相关部门的审批。

2.6设计内容：本次招标养护范围内的公园、重要景观道路等内容的改造提升设计（改造提升工作不在本次招标范围内），部分重点绿地的管养质量提升方案设计；

2.7设计成果主要内容：

2.7.1景观提升改造设计文本内容：（1）现场情况调查的说明和照片；（2）景观提升改造设计方案和效果图；（3）施工图纸（实际实施过程中提供）。

2.8设计成果格式：PDF、JPG、DWG等；

2.9后续服务：协助发包人组织方案设计、施工图设计文件的上报评审等。积极开展设计技术交底、解决施工中设计技术问题、与施工单位做好对接，做好绿地管养交接和施工作业面交接工作。

3、草花栽植等其它工作内容

3.1草花栽植和其它零星工程

3.1.1草花栽植：为保证四季观赏效果，需定期更换各管养区域范围内的时令草花（含花箱、花境、景观节点等）的供苗和栽植等工作，草花应采用株型饱满、色彩鲜艳的品种。每次草花更换栽植前，拟栽植的品种、规格、图案和造型先进行设计，设计方案需报采购人现场负责人同意后方可实施。

3.1.2树穴美化和绿化带护栏：部分行道树树穴安装盖板、安装绿化带护栏零星工程。

3.1.3管养范围内部分绿地重大节日（春节、元旦、五一、国庆、中秋节等）氛围营造。

注：以上三项单独报价，按实结算，具体内容详见明细报价表。

3.1.4绿地管养质量提升工作：开花植物补植（牡丹、芍药、绣球等），绿篱补植（八角金盘、桃珊瑚等），林下耐荫地被植物更新栽植（麦冬、兰花三七、花叶蔓、常春藤等）等补植工作，草坪秋季黑麦草复播(进口蓝标草籽）工作。

3.1.5草坪退化地块的草坪铺植等其他零星工作。

3.1.4-3.1.5项工作量详见清单，供投标人报价参考，所需费用由投标人综合考虑在管养费总价内，不再另外结算。

3.2技术支持和咨询服务

3.2.1组建专家团队，在管养期内提供咨询服务；

3.2.2针对本项目管养范围内存在的树势衰弱、病虫害、景观水体富营养化等疑难问题进行现场会诊，提供较好的解决方案；

3.2.3利用企业自身的研究专利、技术工法等技术成果为本项目服务，解决项目现场存在的技术难题，在专利使用过程中，不得侵害第三人权利，如发生专利等技术成果的权利纠纷，由投标人自行承担责任。

3.2.4管养期内，按照采购人要求，3年内须完成2个科研课题选题和研究工作，完成并发表；

3.2.5管养期内，需对城区范围内管养质量进行提升。

3.2.6管养期内，须协助采购人培养不少于1名花境师，相关费用包含在报价内。

注：专家团队的技术支持、咨询服务，科研课题研究、管养质量提升等相关费用综合包含在报价内，不另外计费。

3.3应急抢险工作

3.3.1准备工作：中标人按要求做好管养地块的应急抢险演练等各项工作。中标人针对本项目建立完善的抗灾抢险应急预案机制，成立抗灾抢险应急专项工作小组，通过微信、QQ等方式建立通讯工作网络，落实抢险队伍，添置必需的抗灾抢险机械设备、材料工具等，做到即时响应，全面做好抗灾抢险各项应急保障工作；

3.3.2抗灾抢险工作：中标人要安排人员密切关注气象部门气象报告，灾情发生时组织人员紧急救援，按应急预案要求，采取有效措施减少损失，消除安全隐患，保障人民生命和财产安全，全面掌握灾情发生情况及发展趋势，并随时向采购人汇报抗灾抢险相关情况。紧急情况要随时安排处理解决，一般情况要在灾后24小时内处理完毕。除不可抗力因素外，因中标人抢险不力造成的一切后果和法律责任均由中标人承担；

3.3.3抗灾抢险善后工作：中标人应加强灾后巡查保障工作，避免出现二次危害或次生灾害，同时要对每次抗灾抢险工作进行认真总结，形成专项报告上报采购人。

3.4其它工作内容及要求

3.4.1安排1名或1名以上工作人员专职负责宿豫区城区绿地数字城管工单的接收、分配、处理和回复，涉及本项目所有工作内容的各类信访、投诉、举报的处理和整改，确保在办理时限内处理、回复到位；

3.4.2宿豫区城区绿地内所有数字城管工单、市民投诉、举报的现场实地处理、整改、完善和反馈；

3.4.3中标人应建立完整的管理台帐，并由每个片区专人负责。台帐资料记录详细，分类清楚，数据详实；

3.4.4项目总负责人及片区负责人须具备基本的公文写作能力及办公软件操作能力，根据采购人要求做好养护相关材料的编写上报工作，按时记录月度养护计划及养护作业任务，档案齐全；

3.4.5服从采购人工作调遣，按时完成管养工作内容核查、苗木及设施设备数量调查和统计、信息汇总等业主临时交办的与本项目相关工作任务；及时高效处理应急抢险工作及其他各项交办事项；

3.4.6管养期内，按照采购人要求，做好本服务范围内涉及行政审批绿化移植和恢复等工作；

3.4.7园林绿化垃圾处理，由中标人自行处理，鼓励对垃圾进行资源化处理，粉碎、消毒后作为树穴覆料，或堆制腐熟后作为有机肥改良土壤，处理场地、设备、人员由中标单位自行解决，所需费用综合考虑在投标报价内，不另外计费；

3.4.8合同期内，中标人在城区安排专门肥料存放地点及采购计划和使用档案，肥料采购及使用执行出库、入库管理制度，出入库在采购人监管下进行，每次施肥工作结束后7日内，中标应将本次施肥相关档案资料及时上报采购人；

3.4.9合同期内，做好防汛、防风、抗旱、防寒等抗灾期间的各类养护工作；

3.4.10管养范围内的所有设施，在日常巡查中，对螺丝松动、脱落，标识标牌表面破损、破旧等情况要主动及时采取相关安全防护工作并无偿予以维修或更换，保证设施的可使用性，整洁性和安全性。

3.4.11合同期内中标人用电、用水、垃圾处理、人工、物耗等一切事项和支出由中标人自理。

3.4.12一、二、三级绿地内安装的自来水表（其自来水供管养作业使用），浇灌系统的维护、管理及水费由中标人自行承担；

3.4.13树木喷打药物应做好现场安全防护和指挥，避开市民上下班高峰时间，选择安全环保符合相关用药规定的农药，文明实施，避免影响市民日常生活。

3.4.14洒水除尘时应避开市民上下班高峰时间，做到文明洒水，防止溅洒行人。

3.4.15病虫害防治药品、鼠害药品的购买、储存须遵守安全生产规定，有专人管理，随领随用，谨防丢失，防止误食，施用地点有警示提醒牌，防止造成安全事故。

3.4.16由于中标人在操作过程中安全防护不当导致养护工人或游人发生安全事故，一切经济与法律责任由中标人承担，与采购人无关。

3.4.17中标人要做好法定节假日期间正常管养工作。

3.4.18管养过程中需常备仿真草坪、高密度防尘网等。当绿地内局部因覆土较少无法补植绿化时，铺设仿真草皮覆绿，仿真草皮边缘要稳固好，并与周边环境相协调。树木的移植过程中挖空的树穴要填平并用仿真草坪覆盖，土方整理后短时间内不栽植的用仿真草坪覆盖。需使用仿真草坪、防尘网时应充足供应，其费用综合考虑在管养费内，不单独报价。

### （三）项目人员素质、设备车辆配备

1、项目人员素质

1.1管理人员素质

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 年龄 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总负责人 | 1 | 女＜50周岁 男＜60周岁 | 1.常驻现场； 2.可熟练操作WORD,EXCEL等办公软件； 3.手机像素不低于2000万，会使用微信、拼图等功能； 4.从事相关专业管理工作8年及以上。 |
| 2 | 片区负责人 | 5 | 女＜50周岁 男＜60周岁 | 1.兼任片区绿化养护和保洁主管。 2.常驻现场； 3.可熟练操作WORD,EXCEL等办公软件； 4.手机像素不低于2000万，会使用微信、拼图等功能； 5.具有一定的组织管理能力，协助片区负责人做好各片区绿化养护质量管理、日常巡查、秩序维护、保洁员管理相关工作； 6.具有管养工作经验，能够主动学习专业知识，掌握并且熟练应用到实际工作中。 |
| 3 | 数字城管问题处理专员 | 1 | 女＜50周岁 男＜60周岁 | 1.常驻现场； 2.可熟练操作WORD,EXCEL等办公软件； 3.熟练操作数字城管工单处理系统，接收、分配、处理和回复工单，并将处理情况向采购人定期汇报。 4.手机像素不低于2000万，会使用微信、拼图等功能。 |
| 注：1.总负责人负责本项目整体工作（含绿化养护、保洁等管理、草花栽植等零星工程、设计等），建立本项目完整的档案台帐资料及内部考核机制。 2.片区负责人协助总负责人开展工作，并负责各片区的管理工作，总负责人和片区负责人构成本项目核心管理团队。 3. 数字城管问题处理专员负责数字城管工单的处理和回复。 ★4.以上人员须为投标单位的正式员工，在投标时须提供人员名单和2024年08月以来任意一个月投标单位为其缴纳社会保险证明。 5.以上管理人员不得随意调整，如有特殊情况确需调整的须征得采购人书面同意。 |  |  |  |  |

★1.2技术支持团队人员素质（本项内容为实质性要求和条件）

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 年龄 | 资格要求 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景观设计专家 | 1 | 女＜50周岁 男＜60周岁 | 具备风景园林或城市规划或景观规划或环境等相关设计专业大专及以上学历 | 1.为本管养项目提供技术咨询服务，会诊、解决管养现场出现的各类技术难题； 2.为科研课题提供技术支持。 |
| 2 | 园林专家 | 2 | 女＜50周岁 男＜60周岁 | 具备园林或园林技术专业大专及以上学历 |  |
| 3 | 园艺专家 | 1 | 女＜50周岁 男＜60周岁 | 具备园艺或园艺技术专业大专及以上学历 |  |
| 4 | 病虫害专家 | 1 | 女＜50周岁 男＜60周岁 | 具备植物学或园林技术专业大专及以上学历 |  |
| 5 | 林业专家 | 1 | 女＜50周岁 男＜60周岁 | 具备林学或园林技术专业大专及以上学历 |  |
| 注：以上人员须为投标单位的正式员工，在投标时须提供名单、相应的证书证明材料原件电子件以及2024年08月以来任意一个月投标单位为其缴纳社会保险证明。 |  |  |  |  |  |

1.3其它人员素质

1.3.1 工种要求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 年龄 | 资格要求 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修剪技术工 | ≥20 | 60周岁（含）以下 |  | 具备丰富的园林植物修剪经验，修剪技术不满足要求的，中标人需无条件在规定期限内重新配置修剪工，直至达到采购人对修剪技术的要求为止 |
| 2 | 绿化工（保洁员） | ≥50 | 60周岁（含）以下 |  |  |
| 3 | 公厕保洁员 | ≥4 | 60周岁（含）以下 |  | 1.每个公园须定人定岗； 2.实行三班倒，24小时保洁工作。 |
| 4 | 保安队长 | ≥2 | 25-55周岁 | 具有中级以上保安证 | 1.男性； 2.实行三班倒，配合片区负责人做好各个班次保安管理工作； 3.身体健康、责任心强、工作主动、热情、积极； 4.高中以上学历，有一定的队伍管理能力； 5.手机像素不低于2000万，采购人通过微信交办的工作，能及时落实并用微信汇报工作情况（含照片）等； 6.有C1或C1以上驾驶证，进场后按市场监督管理局规定取得《中华人民共和国特种设备作业人员证》； 7.着保安统一服装。 |
| 5 | 监控员 | ≥4 | 18-45周岁 |  | 1、高中以上文化，可熟练操作电脑，具有基本的Office办公软件文字编纂和加工的能力； 2、具有一定的组织协调及沟通能力； 3、该岗位后期可视公园实际需求调整； 4、着统一服装。 |
| 6 | 保安员 | ≥20 | 25-60周岁 |  | 1、其中3名保安须具有C1或C1以上驾驶证，进场后市场监督管理局规定取得《中华人民共和国特种设备作业人员证》，平时配合公园接待驾驶观光车； |
| 7 | 志愿者服务站管理员 | ≥1 | 18-50周岁 |  | 1.初中以上文化水平，有较好的责任意识、组织纪律性； 2.能独立做好站内台账记录管理； 3.具有良好的沟通能力、身体健康、外貌端庄、能热情开展志愿服务； 4.每周工作5日。 |
| 8 | 水面保洁员 | ≥3 | 25-55周岁 |  | 1.水性好、会游泳，长期负责公园内外河水面垃圾和杂草清理、打捞工作，保证水面无大面积水草及白色垃圾； 2.水草生长旺季（常规3月-5月）、枯死荷叶清理旺季（常规10月-11月）为确保水草清理进度满足采购人要求，水面杂草清理员须增加人数的，增加人数不包含在投标文件提供的人数内，相关费用由投标人自行承担； |
| 9 | 船员 | ≥1 | 25-55周岁 |  | 具有《中华人民共和国内河船舶船员适任证书》，配合日常公园水上游船接待并做好4-10月水草收割船收割水草工作。 |
| 10 | 垃圾中转员 | ≥3 | 18-55周岁 |  | 负责公园内部垃圾箱清理，堆积垃圾、水面垃圾倒运 |
| 11 | 水电工 | ≥2 | 20-60周岁 | 具有相关专业操作证 | 熟练掌握公园给排水管网、高低压强电维修技能 熟练掌握公园监控、音响等弱电系统的维修保养技能 |
| 12 | 零星维修工 | ≥2 | 20-60周岁 |  | 熟练掌握各类材料的维修与制作，熟练掌握贴面、铺装、地砖、油漆等问题处理； 2、胜任公园车辆、船只、木栈道、办公门窗、坐凳等设备日常简单维护、维修。 |
| 13 | 消防设施操作员 | ≥2 | 25-55周岁 |  | 1.配合项目总负责人做好各个班次工作（具备设施监控、设施操作、设施保养、设施维修、设施检测等能力）； 2.身体健康、责任心强、工作主动、热情、积极； 3.高中以上学历，有一定的队伍管理能力； 4.手机像素不低于1200万； 5.着统一服装。 |

1.3.2 投标人根据管养地块数量和管养质量要求配备相适应的工作人员，投标时须提供各项人员数量，待中标人收到中标通知书之日起15个工作日内根据接收管养的绿地、公园的实际进度将人员按要求配备到位，并报送所配备工作人员的名单、相关证书原件复印件，依法签订劳动合同、缴纳意外伤害险、排班情况、工作时间等装订成册报采购人现场负责人审核合格后方可进场，采购人现场负责人可根据实际需求进行安排调整。如后期工作人员人数不能满足实际管养要求，应无条件增加人员。采购人有权在各类抢险或应急突击任务时要求中标人增加人员数量，原则上增加的人数不超过日常人员计划的20%，因此产生的所有费用包含在本项目的报价内。经采购人审核通过的所有人员在合同期内不得随意调整，如有调整，须报经采购人现场负责人同意。

洪泽湖东路南侧的物业服务人数不少于16人，保洁人员不少于10人，保安人员不少于6名。服务时间为两班制，早班：7:00-15:00，晚班：15:00-23:00；非服务时间，中标人做好公园内相关安全防范工作，并满足采购人对非服务时间内的工作安排。公园全线共分为长江路至湘江路段、湘江路至江山大道段、江山大道至黄浦江路段、黄浦江路至西楚大道段等4个区域，长江路至湘江路段和江山大道至黄浦江路段每班每段至少需配备一名保安，两名保洁；湘江路至江山大道段和黄浦江路至西楚大道段每班每个区域至少安排一名保安和一名保洁。中标人必须按照采购人要求的人数安排人员就岗。遇重大节日、特殊天气等情况，中标人需按采购人要求做好相关工作安排。

1.3.3 定人定岗要求

（1）公园公厕内的保洁人员要求定人定岗并进行24小时保洁工作；

（2）一级管养标准的公园停车场、出入口要求保安人员定人定岗；

（3）进场前须报送修剪技术工的详细信息，接受采购人的岗前考察，采购人有权要求对考察不合格的人员进行调整，并在规定时间内调整到位；

（4）绿化工人员要相对固定，中标人每年对其调整率不超过50%，对绿化工的更换和调整须报采购人备案；

（5）合同期内，所有人员不得兼职、不得一人多职；

1.3.4所有工人必须了解本项目的工作标准和要求并按要求统一服装；

1.3.5现场每日到岗人员须按采购人要求进行点名考勤，考勤方式由采购人各现场负责人确定；

1.3.6监控员应做好室内及其设备等卫生清洁，负责对监控系统设备的监视和运用，不得擅离职守。发现故障及时报告，并协助技术人员进行修理、维护，不得擅自拆卸，挪用和停用，不得擅自增减系统数据。监控过程中如发现安全事故、设施被损被盗等异常或突发情况，要尽快确认，及时报告，并根据实际情况，采取相应措施；

1.3.7维修人员无法完成相应维修保养工作时，中标人需聘请专业维修人员协助维修，按时完成维修任务，维修工作所产生的费用由投标人自行承担；

1.3.8 4-10月份公园水体内水草清理、垃圾清运工作相对其他月份较繁重，投标时须考虑在内，后期因此产生的费用不予调整。中标人可根据绿化管养工作实际需求及季节特点合理安排绿化养护每日工作时间，报经采购人同意实行，必要时（应急抢险、创建活动等特殊情况）需安排加班。

2、设备车辆配备

2.1绿化养护机械设备配置要求

| 序号 | 品种 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准洒水车 | ≥7 | 辆 |  |
| 2 | 高射程打药机 | ≥3 | 台 | 喷射高度大于30m |
| 3 | 车载雾炮机 | ≥1 | 台 | 喷射高度大于30m |
| 4 | 叶片灰尘冲洗机械 | ≥3 | 台 |  |
| 5 | 绿篱修剪机 | ≥13 | 台 |  |
| 6 | 草坪旋耕机 | ≥1 | 台 |  |
| 7 | 草坪修剪机 | ≥22 | 台 |  |
| 8 | 油锯和高枝油锯（或电动高枝锯） | ≥4 | 把 |  |
| 9 | 吸叶机 | ≥4 | 台 |  |
| 10 | 园林吹风机或鼓风机 | ≥4 | 台 |  |
| 11 | 施肥打孔机 | ≥4 | 台 | 地面打孔施肥 |
| 12 | 树枝树叶粉碎机 | ≥2 | 台 |  |
| 13 | 登高作业机械（最大作业高度大于25m） | ≥1 | 台 |  |
| 14 | 2轮巡查电动车 | ≥4 | 辆 |  |
| 15 | 园内运送机械设备车 | ≥4 | 辆 |  |
| 16 | 公园内日用的动力三轮车（容量大于2吨） | ≥4 | 辆 |  |
| 17 | 厢式货车（容量大于8吨） | ≥3 | 辆 |  |
| 18 | 手推式汽油打药机（大于160L） | ≥4 | 台 |  |
| 19 | 修枝剪、高枝剪等其他园林养护工具 | ≥44 | 个 |  |
| 20 | 水泵及浇灌皮管 | ≥22 | 套 |  |
| 21 | 高空作业车（最大作业高度大于25m） | ≥1 | 辆 |  |
| 22 | 有人驾驶清扫车 | ≥1 | 辆 | 投入使用前，到公安部门履行相关手续 |
| 23 | 无人植保机 | ≥1 | 台 |  |
| 24 | 无人巡侦机 | ≥1 | 台 |  |
| 25 | 潜水式水泵 | 按需配备 |  |  |
| 备注：1、投标人根据管养地块数量和管养质量要求，按需配备养护机械设备，并在投标时报送每类机械设备的具体数量，后期实际管养工作中如有需要，采购人有权根据实际管养需求，要求中标人增加机械设备数量（增加数量原则上不超过原有机械数量的两倍），因此产生的所有费用包含在本项目的报价内。 2、提倡使用专业化园林机械，景观带病虫害需要时须采用飞机防治，不得使用交管部门禁行的“三小车辆”（机动三轮车、无牌无证电动四轮车、电动三轮车）上路进行管养作业。 3、中标人必须提供1辆性能良好的车辆供项目管理使用，所产生的一切费用由中标人承担，项目结束后该车辆归还给中标人。 |  |  |  |  |

2.2 保安设备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 其它要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2轮巡逻自行车和电动自行车 | ≥9 | 辆 | 1.全新采购，统一设计喷涂“XX物业管理”标识，款式需经采购人审核同意。 2.合同期内，外观及使用功能良好，表面无掉漆、无破损。部分车辆交由采购人用于日常巡查，由物业负责维保。 |
| 2 | 3轮运输电瓶车 | ≥3 | 辆 | 1.全新采购，按采购人要求统一设计喷涂“XX公园”标识，款式需经采购人审核同意。 2.合同期内，外观及使用功能良好，表面无掉漆、无破损。其中一辆交由采购人用于日常巡查，由物业负责维保，不得上路作业。 |
| 3 | 4轮电动冲洗车 | ≥3 | 辆 | 全新，具有道路洒水、高压冲洗、消防灭火功能，载水量不低于1吨，不得上路作业。 |
| 4 | 4轮巡逻电动车 | ≥3 | 辆 | 全新，具有警示喇叭及夜间灯光,带扬声器播放文明引导广播。配灭火器和救生圈，不得上路作业。 |
| 5 | 巡逻、救援快艇 | ≥3 | 艘 | 载人量至少四人，时速不低于40公里/时，8成新，使用功能良好，按采购人要求统一标识。 |
| 6 | 保安服装 | 按需配备 | 套 | 每年发放夏装、春秋装、冬装每人每季至少2套（需按采购人要求采购） |
| 7 | 考勤机 | ≥4 | 台 | 人脸识别、指纹一体机。 |
| 8 | 对讲机等执勤设备 | ≥14 | 台 | 按岗位需求配备（不低于十五台），合同期内使用功能良好，信号覆盖面积不得低于5公里，且对讲清晰、信号不中断。对讲机、肩灯、手电筒等执勤设备按岗位需求配备，合同期内使用功能良好，信号覆盖面积不得低于10公里，且对讲清晰、信号不中断。 |
| 9 | 扬声器 | ≥3 | 个 | 带U盘播放功能，合同期内使用功能良好。 |
| 10 | 劳保用品 | 按需配备 | 套 | 雨衣、雨鞋、手套、毛巾等，至少每半年发放一次；坏损能及时更新，夏季发放防暑降温物资。 |
| 11 | 高压冲洗设备 | ≥3 | 台 | 全新，具有道路洒水、高压冲洗、消防灭火功能 |
| 12 | 救援设施 | ≥44 | 套 | （救援绳、救生圈等）运河岸边设置，间距为30米 |
| 13 | 防恐器械 | ≥3 | 件 | 防暴脚叉、防爆棍、伸缩钢叉、防暴盾牌、防刺服等 |

2.3保洁设备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 其它要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾转运车 | ≥2 | 辆 | 1.带斗货车兼垃圾车（箱体容量不低于5m³，载重不低于1吨）（维修、运输等均可使用）。 2.不列入该规定垃圾车数量内。 3.合同期内保持垃圾外运车辆外观及使用功能良好，样式新颖。 |
| 2 | 水面保洁船 | ≥2 | 艘 | 1.其中一艘长度≥10米、宽度≥2米，具有动力设施，发动机马力不低于40HP，船只前段安装自动收割传输系统。 2.主要用于日常水面垃圾清洁、水草打捞，燃油、维修保养等费用投标人自行考虑。款式需经采购人审核同意。 3.合同期内保持外观及使用功能良好。 |
| 3 | 小型半自动水草收割船 | ≥2 | 艘 | 水草装载量不低于2吨，双明轮液压推进、收集舱前端底部安装切割装置，不锈钢收集带输送，能根据水深调节收集深度，自驾驶装置，人员防落水保护护栏等，时速不低于15km/h。 |
| 4 | 保洁车 | ≥14 | 辆 | 8成新，带斗专用保洁车（箱体容量不低于0.6m³，载重不低于100kg），可放置保洁工具，车辆样式需经采购人审核。 |
| 5 | 防水裤 | 按需配备 |  | 坏损及时更新 |
| 6 | 劳保用品 |  |  |  |
| 7 | 保洁工具 |  |  |  |
| 8 | 除四害设备及药物 |  |  |  |
| 9 | 保洁服装 | 按需配备 | 套 | 全新，每年发放夏装、春秋装、冬装每人每季至少2套。（材质及款式需按采购人要求采购，雨衣按需增加配备，坏损后及时更新） |
| 10 | 活动脚手架 | ≥3 | 个 | 用于木质结构及门窗保洁和维修工作 |
| 11 | 厕所耗材 | 按需配备 |  | 地刷、抹布、洗衣粉、草酸、拖把、蚊香、卫生球、纸篓、垃圾袋及卫生纸等按采购人要求按需提供 |

2.4维修工设备及材料配置要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 其它要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作服和劳保用品 | 按需配备 |  | 夏装、春秋装、冬装每人每季至少2套；手套、口罩、毛巾等，至少每半年发放一次；夏季发放防暑降温物资。 |
| 2 | 维修工具和设备 | 按需配备 |  | 1.中标人自行配备公园给排水、强弱电、铁质、木质、石质等材料维修所使用的工具。 2.中标人自行采购或租赁公园维修中需使用的发电机、电焊机、氩弧焊机、热熔机、熔纤机、电镐、两用电钻、切割机等设备，按需增配相关工具，及时更新丢失及坏损工具。 3.中标人所配备的维修工具无法完成相应维修保养工作时，中标人需自行租赁、借用相应维修机械（如叉车、吊车、挖机、装载机、平台车、顶管机等），相应费用由中标人自行承担。 |
| 3 | 维修材料 | 按需配备 |  | 中标人按需常备零星维修材料及简单耗材，如油漆、水泥，各类胶水、胶带，螺丝、螺帽、钉子、锁、彩旗、扎丝、焊条等简单耗材以及各类型号的快速接、阀门等维修材料。 |
| 4 | 小型维修车 | ≥2 | 辆 | 1.经采购人审核同意后配备 2.带斗电动车，维修工工作用车，用于维修材料运输。 3.合同期内使用功能良好。 |
| 5 | 安全防护用品 | 按需配备 |  | 绝缘服装、绝缘手套、绝缘鞋等按需配备，合同期内使用功能良好，及时更新。 |
| 6 | 带斗维修车 | ≥2 | 辆 | 1.全新采购，款式经采购人审核同意后采购。 2.用于维修材料运输。 3.合同期内使用功能良好。 |
| 7 | 高空作业平台 | ≥1 |  | 1.自行走、电动剪叉式液压升降平台，最小升高不低于8米。 2.使用功能良好，8成新。 |
| 8 | 其他设备 | 按需配备 |  | 维修须使用的吊车、叉车、挖机、装载车等，中标人须根据实际情况外租使用，可能产生的费用纳入本项目合同价款中，采购人不再额外支付。 |
| 9 | 维修货车 | ≥1 |  | 经采购人审核同意后采购。带斗电动车，维修工工作用车，用于维修材料运输。合同期内使用功能良好。 |

注：1、投标时仅须提供数量，中标后，中标人按采购人要求在规定时间内根据管养接管工作量分批次配备到位满足实际工作需要，并报采购人现场负责人审核后方可进场，同时提供自有机械设备购买发票电子件并加盖项目管理公章（租用设备提供租用设备协议）。

2、采购人不提供办公地点，中标人须在片区附近有固定办公和设备放置地点，中标人如使用采购人空置房屋作为办公或存储用房，须按采购人要求进行使用。

3、合同期内，所有设施设备需保持8成新，不得因设备坏损等原因影响维修工。

4、劳保用品、保洁工具、维修工设备及材料配备等按需配备的内容投标时无须提供数量，待中标人进场后报采购人审核，经采购人审核后方可进场。

5、其它必备的养护设备、机械、工具、材料等未在清单中详细罗列的，投标人需按实际养护要求充足提供，因此产生的所有费用包含在本项目的报价内。

### （四）质量标准

宿迁市城市园林绿化分级管养标准

说明：我市城市园林绿化实施分级管养，管养等级由高到低分为一、二、三级。该标准如修订，则按新标准执行。

一、管养等级确定原则

根据城市绿地规模、位置、性质和重要程度等综合因素确定我市城市绿地管养等级。

二、分级管养绿地范围

（一）一级管养绿地

具有安保服务需求的公园绿地。

（二）二级管养绿地

能满足一定区域居民休闲游憩需求的公园绿地和广场绿地；单位庭院开放绿地；城市主干道及次干道附属绿地等。

（三）三级管养绿地

除一级、二级以外的其它公园绿地和道路附属绿地。

| 管养分级 |  | 一级管养绿地 |  | 二级管养绿地 | 三级管养绿地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体观感要求 |  | 植物生长健壮，管养精细；公园设施使用功能和外观均良好；保安24h值守看护；园容园貌整洁美观。 |  | 植物生长健康，管养精细；各类设施功能正常，外观良好，维护及时；绿地整洁，观感舒适。 | 植物生长正常，及时采取管养措施，无死树；服务设施功能正常，维护及时；绿地清洁无杂物，无遗留的树桩。 |
| 园 林 植 物 （以株计量树木） 管 养 | 以株计量树木管养共性要求 | （1）树形优美； （2）对根颈处为草坪、地被植物或草花的树穴进行切边，树穴切边美观，尺寸合宜,裸土采用摩奇或其它环保有机物整齐覆盖； （3）病虫害预防良好，无可视病虫危害症状。 |  | （1）植株健壮，树冠完整（造型树除外），枝叶茂盛； （2）对根颈处为草坪或草花的树穴进行切边，树穴内无杂草，裸土采用摩奇或其它环保有机物均匀覆盖，并长期保持； （3）生长期无枯枝枯叶，无断枝伤枝。 | （1）生长正常，全树无积尘、无污渍，无挂树杂物； （2）树木不歪斜（造型树或特殊栽植要求树木除外），叶片不萎蔫； （3）树穴整齐，无根颈处萌条，根部无漏修剪高草或色块高出枝，无攀爬树体的藤蔓或其它附着物，无垃圾杂物； （4）树木枝干上无木板、铁丝、钉子、绳索等拴挂、附着物； （5）病虫害防治及时，基本无病虫危害症状，树冠下土壤含水量适宜，及时更换或清除死树、重损伤树。 |
|  | 乔木管养个性要求 | （1）树皮无开裂，无断头烂桩； （2）修剪合理，分枝点合适，主侧枝分布匀称、数量合宜，内膛不乱，树冠通风透光，无多余萌条、徒长枝、交叉重叠枝等； （3）孤植树、行道树形态优美，树形骨架良好；丛植、群植树疏密得当，群落外观良好； （4）行道树树池盖板无松动、缺损、起翘，池体无杂草，树木支撑整齐规范。 |  |  | （1）修剪较合理，无明显内膛枝、萌条、交叉重叠枝，无影响通行下垂枝； （2）无树干萌条； （3）树穴设施完好，盖板平整，无明显松动、缺损、起翘，池体整洁，无明显杂草，树木支撑较整齐规范； （4）有树穴池的行道树无缺株，其余地块无明显缺株。 |
| 园林植物（以株计量树木）管养 |  | 花灌木管养个性要求 | （1）观花（观果）期开花（结果）良好，观赏效果佳； （2）修剪科学合理。 | （1）株形丰满优美，开花（结果）正常； （2）修剪得当，树形培养良好，枝组比例合宜，无影响通行或休憩的外伸枝，花后修剪及时合理。 | （1）开花（结果）适时； （2）修剪较及时合理，无明显伸出枝影响通行或休憩，花后能够进行修剪。 |
|  |  | 球类或其它植篱类单株灌木管养个性要求 | （1）枝叶茂密，外形轮廓清楚； （2）修剪及时，外缘枝叶紧密，表面无斑秃，无伸出枝，下部不空裸； （3）球冠表面无落叶留存。 |  | （1）定期修剪，保持冠形圆整或外形轮廓清楚，不同品种间交界线清晰，树冠表面基本无斑秃，基本无伸出枝； （2）任何部位均不侵占路面和休憩空间； （3）球冠表面基本无落叶留存。 |
|  |  | 攀援植物 （垂直绿化）管养个性要求 | 观花观果品种开花结果效果好。 | （1）生长旺盛，攀爬、垂挂状态良好，枝叶分布均匀，覆盖效果好，观花观果品种正常开花结果； （2）形态控制良好，无重叠枝、过密枝、老弱枝、枯死枝。 | （1）攀爬、垂挂状态良好，枝叶分布均匀，覆盖效果较好； （2）修剪、牵引、绑缚等措施及时合理，无明显重叠枝、过密枝、老弱枝、枯死枝； （3）植物体和攀爬辅助设施不影响通行和休憩，不存在安全隐患。 |
| 园林植物（以面积计量植物）管养 |  | 以面积计量植物管养共性要求 | 无可视病虫危害症状。 | （1）生长健壮，长势良好，生长期无黄叶、枯叶，无死亡植株； （2）基本无可视病虫危害症状； （3）无杂草； （4）表面无落叶留存，内部无其它垃圾杂物。 | （1）生长正常； （2）植株叶片无萎蔫，土壤含水量适宜； （3）无明显可视病虫危害症状； （4）基本无杂草，无大型恶性杂草； （5）与游憩设施交接的边缘植物不侵占坐歇空间，不影响游憩设施使用； （6）被踩踏损毁地块能够及时补齐，保持绿地不破损； （7）表面基本无落叶积存，内部基本无其它垃圾杂物，植株叶片无灰尘。 |
| 园林植物（以面积计量植物）管养 |  | 绿篱模纹色块管养个性要求 | （1）外形整齐美观，无缺株、死株； （2）修剪及时，不同品种交界线清晰，线条流畅，边界间留出10-15cm宽均匀空隙，同类品种观赏面规则，整齐一致，外围主要观赏面圆润饱满，视觉效果良好； （3）色块表面无斑秃，无伸出枝，下部不空裸。 |  | （1）外观较整齐，基本无缺株、死株； （2）定期修剪，线直面平，高度一致，不同品种交界线较清晰，色块表面基本无斑秃，基本无伸出枝； （3）与其他乔灌木衔接处修剪清晰，无高出枝。 |
|  |  | 地被植物、宿根花卉管养个性要求 | （1）观花品种开花效果良好； （2）无缺株、死株，生长期及时剪除枯叶、枯枝、残花，休眠后及时清除枯败残体。 |  | （1）栽植地轮廓清晰，同品种株高基本一致，不同品种界线清晰； （2）观花品种开花适时； （3）密度适宜，地面覆盖良好，无明显缺株、死株、枯叶、残花； （4）对生长超出栽植地范围的枝叶及时修剪，保持轮廓整齐，及时从地面剪除攀爬树干的匍匐茎，保持层次不乱。 |
|  |  | 水生植物管养个性要求 | （1）观花品种开花效果良好； （2）无缺株、死株，生长期及时剪除枯叶、枯枝、残花，对芦苇、再力花等有冬季观赏性的于次年春季发芽前清除干枯植株。 |  | （1）不同水生植物界线基本清晰，定期疏除繁衍快速品种，对叶面相互叠压的浮水植物及时分株； （2）观花品种开花适时； （3）无明显缺株、死株、枯叶、残花，休眠后及时清除无观赏价值的枯败残体； （4）对超出水面覆盖面积40%的水生植物及时清除或移栽，保证水景观品质。 |
|  |  | 时令草花 管养个性要求 | （1）覆盖率98%以上，无裸露地面，生长健壮，株形饱满，花色鲜艳，花期整齐一致，无残花，无枯死株； （2）轮廓和图案美观，边缘线流畅自然。 |  | （1）覆盖率95%以上，基本无裸露地面，生长正常，开花正常；无明显残花、枯死株； （2）密度适宜，株高基本一致，图案清晰，边缘线较流畅自然； （3）无杂草。 |
| 园林植物（以面积计量植物）管养 |  | 草坪管养 个性要求 | （1）土不露天，无可视斑秃； （2）杂草率≤5%，无病虫害症状。 | （1）外观整齐，边缘线切边整齐，与其它品种交界线切边美观，生长旺盛，草色鲜绿且冬季保持常绿； （2）覆盖良好，基本无可视斑秃； （3）5-10月，不超过10天修剪一次； （4）修剪后无残留草屑，剪口无焦枯、撕裂现象，无漏剪； （5）杂草率≤10%。 | （1）外观较整齐，边缘线基本清晰，生长季节不枯黄，黑麦草补播及时，冬季基本保持常绿； （2）覆盖率90%以上，单块斑秃面积不超过0.3㎡或10㎡内斑秃面积不超过4块，斑秃死亡地块及时更换补植； （3）草坪高度不超过8cm，按1/3原则修剪； （4）5-10月，不超过15天修剪一次，草坪高度不低于2.5cm； （5）修剪后基本无残留草屑，剪口基本无焦枯、撕裂现象，修剪不损伤草坪内树木表皮； （6）杂草率≤15%。 |
| 园林景观设施维护 |  | 园林建筑 和构筑物 | （1）24小时流动保洁到位，无垃圾、积水、痰迹、烟头等； （2）每年进行一次整体刷漆或粉刷出新。 | （1）外观完整，外貌整洁； （2）附属设施清洁、完好； （3）每两年进行一次整体刷漆或粉刷出新。 | （1）外观完整，外貌较干净； （2）附属设施较清洁、完好，木质无腐朽，金属材质无锈蚀，设备安全运行； （3）及时维修，无安全隐患； （4）每三年进行一次整体刷漆或粉刷出新；日常即时对破损、墙皮驳落等修补、粉刷。 |
|  |  | 花坛、桌椅、雕塑小品 | （1）24小时流动保洁到位，无垃圾、积水、痰迹、烟头等； （2）每年进行一次整体刷漆出新。 | （1）表面整洁，安全坚固，构件无松动，无破损，木材质无腐朽，金属材质无锈蚀； （2）维修及时，材料、色彩与原用材一致； （3）保洁到位，桌椅、凳面、表面无积尘； （4）每两年进行一次整体刷漆出新。 | （1）表面较整洁，安全坚固，构件无松动，基本无破损，木材质基本无腐朽，金属材质无锈蚀； （2）维修及时，材料、色彩与原用材基本接近； （3）保洁到位，桌椅、凳面、表面基本无积尘； （4）每三年进行一次整体刷漆出新，日常即时对破损、掉漆等修补、刷漆或喷漆。 |
|  |  | 园路、广场、木栈道、桥梁 | （1）平整、通畅，无破损，表面无坑洼，木材质无腐朽，损坏及时维修； （2）24小时流动保洁到位，无垃圾、积水、痰迹、烟头等； （3）积雪清扫及时； （4）对木质或金属材质每年进行一次整体刷漆出新。 | （1）平整、通畅，无破损，表面基本无坑洼，木材质基本无腐朽； （2）维修及时； （3）保洁到位，基本无垃圾、积水、痰迹、烟头等； （4）对木质或金属材质每两年进行一次整体刷漆出新。 | （1）平整、通畅，无破损，表面无明显坑洼，木材质基本无腐朽； （2）维修较及时； （3）保洁到位，无明显垃圾、积水、痰迹、烟头等； （4）积雪清扫较及时，禁止将含融雪剂积雪堆入绿地； （5）对木质或金属材质每三年进行一次整体刷漆出新，日常即时对破损、掉漆等修补、刷漆。 |
| 园林景观设施维护 |  | 园林建筑和构筑物 | 1、每年进行一次整体刷漆或粉刷出新 | 1、外观完整，外貌整洁； 2、附属设施清洁、完好； 3、每两年进行一次整体刷漆或粉刷出新 | 1、外观完整无破损，外貌较干净； 2、附属设施较清洁、完好，木质无腐朽，金属材质无锈蚀，设备安全运行； 3、及时维修，无安全隐患； 4、每三年进行一次整体刷漆或粉刷出新；日常即时对破损、墙皮驳落等修补、粉刷 |
| 园林景观设施维护 |  | 标识系统、公益宣传牌 | （1）直立端正，不歪斜，无破损、无污物； （2）承载内容清晰完好，各类创建标语规范准确，无错别字，内容不过时。 |  |  |
|  |  | 健身设施、儿童游乐设施 | （1）设施安全，运行正常； （2）明示生产单位及使用要求、操作规程； （3）按规定检查维护，确保安全运行； （4）保持环境整洁、设施清洁； （5）设施无坏损、松动。 |  |  |
|  |  | 灌溉系统 | （1）运行正常，无破损； （2）定期检修管道和配件，如有损坏及时维修； （3）冬季防冻到位，水管和设备不冻裂； （4）有规范的使用要求，有专人负责开关管理。 |  |  |
|  |  | 垃圾收集设施 | （1）垃圾箱分类设置，外观清洁、完整，标识清晰，内壁无污垢陈渍，箱内无过夜陈积垃圾； （2）垃圾收集、中转外运车辆清洁，不抛洒滴漏，有证驾驶，有规范操作要求和收集外运制度； （3）排水沟构件完整无破损，沟内不淤积，排水良好； （4）照明设施功能正常，及时维修，无坏损。 |  |  |
|  |  | 雨污水管网设施 | 雨污水管网构件完整无破损，管网内及排水沟内不淤积，排水良好。 |  |  |
|  |  | 照明设施 | （1）照明设施外观无脱漆，无坏损，功能正常，亮化率100%； （2）有规范的亮化管理及养护制度，有专业操作规范，有标准化记录。 |  |  |
| 保洁 |  | 保洁 | （1）有明确的保洁岗位设置，有较固定的保洁人员，有规范的保洁工作制度； （2）公园内24小时流动保洁到位，无垃圾、积水、痰迹、烟头等； （3）地砖缝隙中无杂草； （4）绿地内无落枝、无沉积落叶； （5）公园内各类景观建筑、构筑物表面、墙面和内部保洁到位，无灰尘、无污渍、无刻划。 | （1）无垃圾杂物，无卫生死角； （2）地砖缝隙中基本无杂草。 | （1）基本无垃圾杂物，基本无卫生死角，无焚烧垃圾和枯枝落叶行为； （2）地砖缝隙中无明显杂草； （3）管养废弃物日产日清。 |
| 保安 |  | 公园保安工作要求 | （1）公园内全天候24小时安全保卫，保安人员轮流排班，确保公园安保无空档、无死角； （2）有明确的保安岗位设置，有较固定的保安人员； （3）有规范的保安工作制度、有可行性较强的突发事件应急预案，有标准化记录规范，做到各项工作有制度可循，有记录可查； （4）保安巡查设施设备齐全，服装统一、不陈旧，穿戴整洁； （5）有专门的水面巡查设施、有水面安全巡查规范； （6）定期组织业务专业培训及演练； （7）有规范的外来施工作业准入及过程管理规范，有交办及落实反馈机制； （8）公园每个出入口均有保安人员值守； （9）公园内任一地点发生紧急突发事件，3分钟内须有不少于2名保安到场处理，10分钟内保安带班负责人须到场。 |  |  |
| 其它 |  | 公园厕所保洁和维护 | （1）室内及周边卫生整洁、无异味、垃圾不过夜； （2）洁具、水电设施、照明设施及门窗、隔板等相关附属设施功能正常，维修及时，更换的材料品质优良，与原构件协调一致； （3）保洁质量符合相关标准规范要求。 |  |  |
|  |  | 水体维护 | （1）水面无漂浮垃圾、水体无异味； 有专门的水面保洁人员及水草处理人员，水面作业船只及设备齐全，功能正常，有规范的水面安全作业制度及可控措施；有水草高峰期时人员及设备调用机制； （2）喷泉、涌泉、雾森、跌水等水景观设施使用功能正常，维修及时。 | （1）及时清理水面垃圾、杂物、漂浮物，保持水面清洁，水面基本无漂浮垃圾、水体无异味； （2）及时清除水花生、水葫芦等水生杂草，避免水体富营养化； （3）负责水体内景观设施的维护修理，保证使用功能正常。 | 水面垃圾、杂物、漂浮物清理较及时，水面基本保持清洁。 |
| 安全文明作业要求 |  |  | （1）严格遵守各项安全管理制度，执行各项安全操作规程； （2）定期检查，及时维修、更换存在安全隐患设施设备，及时修剪过密树冠，避免恶劣天气枝干断落、大树倾倒等安全隐患； （3）加强安全巡查，及时发现并排除绿地内铁丝、裸露电线、坑洞、木桩等安全隐患； （4）履行绿地消防安全责任，公园建筑配备必要的灭火设施，对火灾安全隐患及时发现并排除； （5）绿化管养工人、保洁人员、保安均统一、规范着装； （6）从事大树修剪、道路绿化管养等活动的人员规范佩戴安全帽、安全带； （7）道路绿化修剪、浇灌、喷药等避开交通高峰期，需临时短时间占道作业的，设置有效安全警示标志； （8）管护垃圾不落地，浇水、喷药等活动不影响市民正常生活，不污染路面； （9）衰老、枯死植株及时移除清运，缺株及时补植； （10）粉刷出新、喷漆等作业不污染地面、植物等其它设施和物品； （11）管养作业落实本市园林绿化“五严禁”、“五必须”要求。 |  |  |

注：1.质量标准响应以上文件要求；

2.文件如有更新，按最新版本执行。

### 二、项目商务要求

### （一）付款方式及考核标准

本项目由中标人以包工、包料、包质量、包安全的方式实施本项目，中标人应对本项目负责，不得分包、转包。如一经发现上述行为，采购人单方有权立即终止本项目承包合同，清退出场，由此产生一切法律责任和经济损失均由中标人承担。

1.付款方式及标准

1.1付款方式

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

1.1.1预付款，签订合同后内支付合同总价款的10%；

备注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

1.1.2进度款：现有绿化管养和物业服务合同到期后陆续移交，按照实际接收和完成的管养服务时长和面积计算实际发生的费用，按月考核，按季度拨付，根据实际管养、施工情况和考核结果，拨付扣除预付款之后（每次扣除预付款比例为预付款*10%）的经费。付款时由中标人提供正规发票后进行拨付。

例：管养第一年第一次拨付度经费为500万，则本次实际拨付经费为：500-（预付款*10%）。

1.2支付标准

月度费用为基本费用与考核费用总和。

每月底对管养情况进行考核汇总，当月管养费用的70%作为基本管养费用，30%作为考核费用；

（1）当月考核成绩在95分（含95分）以上的，全款支付管养费用；

（2）当月考核成绩在90—95分（含90分）之间的，当月管养费用为：基本管养费用+考核分数/100*考核费用；

（3）当月考核成绩在80-90分（含80分）之间的，当月管养费用为基本管养费用+[1-2*（100-实际得分）/100]*考核费用：

（4）当月考核成绩在60-80分（含60分）之间的，当月管养费用为基本管养费用：

（5）当月考核成绩在60分以下为不合格，当月管养费用不予支付。

注：1.履约期间，中标人发生连续3个月以上考核成绩60分以下的或连续12个月内有5个月考核成绩为60分以下的，采购人有权单方终止合同；

2.管养期内，因征用、市政道路改造、工程建设、占用绿地审批或其他原因，造成管养绿地面积减少的，核减相应的管养费用；在宿豫区绿地范围内因项目移交等原因造成管养绿地面积增加的，按投标单价计算增加的管养费用。

2.考核办法与标准

2.1基本要求

2.1.1中标人须高度重视安全生产工作，按照相关政策文件规定进行人员体检、缴纳意外伤害保险等员工保障工作。所有工作人员必须了解本项目的工作标准和要求，中标人负责加强对工作人员的教育、培训、考核和管理，履约期间不得发生因员工疏忽、失职和安全防范工作不到位等情况造成物品被盗、毁坏、发生重大安全事故、交通事故、被上级部门批评、通报等后果。

2.1.2 所有上岗人员须服从采购人管理，遵守采购人制定的各项制度，如有违反按照采购人相应制度的处理措施执行。

2.1.3中标人不得以任何理由拒绝完成采购人交办的工作，如发生采购人可视情节严重程度上报有关部门记录中标人不良记录。

2.1.4本项目不得转包，否则采购人将终止合同，并报经财政部门进行处理，由此产生的一切法律责任和经济损失均由中标人承担。

2.2考核办法

考核办法分为以下五种：日常考核、定期考核、专项考核、直接扣费考核和失信行为考核。月考核成绩为前三项考核综合得出，计算公式为：日常考核得分*70%+定期考核分数*30%+专项考核分数。

2.2.1 日常考核、定期考核：以百分制计分，日常考核占70%，定期考核占30%；日常考核为采购人现场监管人员日常巡查考核记录，每半月汇总一次，月末以两次汇总成绩的平均数为该月日常考核得分；定期考核为每1-2个月开展1次，由采购人牵头组织，现场管理部门参与，如定期考核每两个月开展一次，则定期考核成绩按30%折算后计入当月和前一月的月考核成绩。

（1）日常考核表

| 考核时间 | 评分标准 （总100分） | 存在问题 | 扣分值 | 整改期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 按《宿迁市城市园林绿化分级管养标准》、《宿迁市城市园林绿化管养导则》和国家、省、市园林绿化、物业管理、消防安全等相关标准进行管理和养护，每发生1例不符合要求的，首次予以指出并限期整改，再次发生除限期整改外，视情节严重程度，扣1-3分 |  |  |  |  |
|  | 日常考核已扣分的限期整改问题，逾期未整改到位的，按前次扣分值2倍扣分，并继续限期整改到位 |  |  |  |  |
|  | 同一地点、同一问题、反复交办3次以上未落实到位的，扣20分 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 月日常考核得分（100-扣分值合计） |  |  |  |  |  |

考核人：                                         被考核人：

（2）定期考核表

| 项目 | 序号 | 评分标准 | 分值（分） |  | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二、三级 |  |  |
| 整体形象 （50分） | 1 | 整体景观效果较好，绿篱色块、草坪、花卉等生长茂盛，植物层次控制良好，乔灌木修剪及时得当，景观设施完整，及时修复。 | 25 | 25 |  |  |
|  | 2 | 人员着装整齐、佩戴上岗证，不迟到早退、不脱岗、不酒后上岗，工作期间不坐、卧，不做与工作无关的事，文明管理，不讲粗话、脏话，不与游人争吵；养护工具不乱摆乱放，养护车辆不乱停乱放。 | 25 | 25 |  |  |
| 绿化养护 （一级管养20分，二、三级管养25分） | 3 | 修剪不到位，乔灌木根颈部处理不到位，有下垂枝影响通行，草坪未切边或切边不齐不美的，杂草清除不到位；根据实际情况酌情扣分。 | 7 | 10 |  |  |
|  | 4 | 病虫害防治未达要求的，每例扣1分 | 6 | 6 |  |  |
|  | 5 | 在绿地内乱搭乱建的；树体上有附着物的；树木歪斜未扶正的；受损绿地未及时修复或补植的，修复作业不规范的；根据实际情况酌情扣分。 | 7 | 9 |  |  |
| 保洁和设施维护（一级管养15分，二、三级管养20分） | 6 | 无塑膜、无纸屑、无果皮、无烟头、无便迹、无油迹污渍、无杂物、无绿化管养衍生物等；水面无垃圾、无大片水草及其他衍生物；保洁垃圾未做到及时清理，垃圾箱外溢，管养废弃物未入袋收集随意堆放在地面的；根据实际情况酌情扣分。 | 6 | 10 |  |  |
|  | 7 | 各类设施、园林建筑等功能正常，外观完好，清洁卫生，定期擦洗，无张贴刻画现象，根据实际情况酌情扣分。 | 6 | 10 |  |  |
|  | 8 | 公厕所需的蚊香、卫生球、纸篓、垃圾袋及卫生纸等应配备放置到位；公厕设施维修及时，维修期间设置规范公告牌；根据实际情况酌情扣分。 | 3 | 0 |  |  |
| 保安（一级管养10分） | 9 | 停车场管理不到位，车辆未停放在规定区域或停放不整齐的，根据实际情况酌情扣分。 | 5 | 0 |  |  |
|  | 10 | 游客在广场、道路、座椅等随意躺卧的或未在规定区域垂钓的，保安未进行文明劝导的，根据实际情况酌情扣分。 | 5 | 0 |  |  |
| 其它（5分） | 11 | 现场还存在其他管养质量和管理问题的，根据实际情况酌情扣分。 | 5 | 5 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |

考核组：                                      被考核人：

2.2.2 专项考核：专项考核分为扣分和加分两种情况，得分每月汇总一次，日常考核和定期考核汇总核算分数的基础上直接扣除或增加相应分数，得出最终月度考核分数（专项考核表详见合同附件）；

（1）专项考核扣分项

①建立完整的管养工作档案，采购人在抽查检查时不能及时提供或缺失的，每例扣1分（包括台账、管养巡查日志、工作总结计划、专项工作安排、人员管理考核培训材料等）。

②未按要求报送工作总结计划的，每次扣1分。

③未及时完成采购人下达的各项任务的，每例扣1～5分；未按时按要求完成采购人发出的合同内提升改造设计任务的，每例扣1～5分。

④未经采购人同意，擅自砍伐、移植或更换养护范围内的树木，改变绿地原貌的，每例扣3～10分。

⑤对毁绿、占绿（包括审批移植超范围施工）的行为，未在第一时间（当日17:30之前发生的需当日处置，当日17:30以后发生的需在次日12:00之前处置）内发现并制止、上报采购人现场负责人及相关执法单位的，每次扣3～5分。管养单位只上报采购人现场负责人但未作实质性处置的视为未有效制止毁绿，每例扣4分，并负责无偿恢复被毁绿地。

⑥因养护管理不善，发生人员伤亡、财产损失后未处理或处理不妥造成投诉的或不良影响的，每例扣3～10分。如中标人未及时发现树木倒伏、主干或枝条折断等问题，对树木倒伏、折断的24小时内未采取扶正、支撑、修剪等措施加以补救、积极处理，导致倒、断树伤人或绿化被人为损坏未获赔偿的，由中标人负赔偿责任。

⑦对群众来信、来访、投诉电话中反映的投诉、批评、数字城管工单等问题，每逾期回复1次扣1分，经查实属管养单位疏于养护管理导致的，24小时内无故未整改到位的每例扣2分。

⑧对采购人所需技术支持事项，不能在规定时间内组成专家技术团队到场服务的，每例扣3分。

（2）专项考核奖励加分项

①重大活动时能及时完成上级布置的养护任务或其它临时突击增加的任务，完成及时得到表扬的每例加1～3分；能高标准及时完成布置的设计任务并得到表扬的每例加1～3分。

②对于新闻媒体报道，市、区、局领导及其他单位提出表扬嘉奖的，每例加2分。

③上班期间有好人好事、见义勇为行为的，每例加1-2分。

④能及时发现养护范围之内出现的问题，并且针对提出有效可行新办法新措施的，每例加1～3分；能主动研究分析，针对管养问题，提出有效设计方案从根源上解决管养问题的，每例加1～3分。

⑤及时发现、妥善处置毁绿占绿行为，措施得力，保护绿地不受侵占的，为采购人挽回财产损失的，每例加1～3分。

⑥采购人不定期对所布置的调查统计、突击活动等阶段性工作完成情况评比，从完成及时、成果准确、质量优良的选出最优者，予以每例加1分奖励；采购人布置的临时性工作，能够积极予以落实，并在约定的期限内高质量完成的，予以每例加1分奖励。

⑦积极处理本服务范围内非中标人原因发生的数字城管工单、市民投诉等问题的，每例加1～3分。

⑧积极采取措施应急排险，处理本服务范围内的突发事件，使公众人身和财产免受损失的，每例加1～3分。

⑨管养期内，按照业主方要求，3年内完成2个科研课题选题和研究工作的，完成并发表，每完成1个，自完成当月起连续3个月考核各加10分，如完成时间所在月份至合同期满不足3个月的，则按实际剩余的月份加分。

2.2.3 直接扣费考核：按月累计，在当月按月度综合得分计算得出的月度管养费中直接扣除相应费用。

（1）管理工作考核

①中标人进入各公园片区后在2周内熟悉各公园范围、工作内容、重点事项，1个月内做出完善、切实可行的内部人事制度、考核制度、奖惩制度、服务方案、建立公园钥匙管理制度、房屋巡查制度、岗位分布及调整方案等整套服务配套资料报采购人现场负责人审核，如报送内容不符合要求，限1周内整改到位，未按要求整改到位的，扣除违约金1000 元/天。

②各片区负责人和各管理人员按时参加由采购人现场负责人召开的养护例会和各种必须参加的考核等会议，特殊情况不能参加的，本人必须提前履行请假手续，经采购人现场负责人同意后，方可委托其他人代替参加，30天内仅限委托他人参加一次，违反本项扣除5000元/人次。

③公园片区各负责人严格执行每月例会制度，组织召开现场人员会议，总结当月工作、做好下月工作安排、反馈采购人工作要求、倾听意见和建议，并做好记录上报采购人现场负责人，如未按要求及时上报，扣除违约金1000元/次。

④严格做好各项总结及计划上报工作，本周总结和下周计划在每周五上午下班前报送，月度总结和下月计划应在每月28日前报送采购人现场负责人，未及时上报或编写质量较差、内容不全面的扣除500元/次，并重新编写至满足采购人要求为止。

⑤公园片区内，每月组织一次安全演练和开展一次公园安全隐患排查，做好记录、留存照片上报采购人现场负责人，未及时、认真开展的，扣除1000元/次。

⑥为保证队伍整体素质和相对稳定性，中标人应充分考虑管理和服务人员工资待遇，按时发放人员工资且工资不低于宿迁市最低工资标准。每月上报工资发放表，如合同履约期间采购人接到人员工资未达最低工资标准。反映经查属实的，中标人应立即整改，按标准要求补发到位，相关行政责任自行承担，同时扣除10000元违约金/次；如发现随意扣发员工工资现象，首次直接扣除违约金10000元，第二次扣除违约金30000元，达到三次以上的，甲方有权单方终止合同，清退乙方出场。

⑦不得发生在办公场所私拉乱接线路、违规使用大功率电器、使用明火、聚餐饮酒等行为，造成损失由中标人负责赔偿；未造成损失的，中标人应当立即整改到位，如有发现以上行为，扣除违约金1000元/次。

⑧重视接待、创建等工作，在接待前积极主动开展环境整理、点位布置、展牌运输摆放、接待通知、线路巡查、重点工作重点岗位交办等工作，接待前30 分钟确保接待线路上车辆管理、施工管理、安全管理、垂钓管理、垃圾清理、喷泉及音乐开放、不文明行为管理等工作全面落实到位，并持续维护至接待完成，如不到位，扣除3000元/次，对出问题的岗位进行问责，并报采购人处理结果。

⑨中标人未按照合同约定的服务期限提供服务的，除采购人原因或不可抗力外，应向采购人支付违约金，以每片区为单位，每少提供服务一天，按该片区管养费的1‰支付违约金，如超过 7日，除支付违约金外，采购人有权解除合同。

⑩合同期内，未按采购人要求完成科研课题选题和研究，完成并发表，扣除合同总管养费的0.5%。

(2)人员考核

①管理人员缺岗的，扣除500元/人次，如因电子工牌故障导致人员考核信息不准确的，按人员缺岗处理，连续3个月累计超过5人次缺岗的，再扣除违约金5000元。

②项目管理人员保持24小时手机畅通，电话联系不上致使延误工作的，扣除1000元/次。

③所有工作人员须服从采购人现场工作安排，文明开展工作，不得出现辱骂、威胁、殴打、诽谤采购人人员，不得造谣传谣、抹黑采购人公众形象，工作过程中不得与市民、游客发生吵架、斗殴等行为，如有发生须立即辞退涉事人员，且不再录用，并扣除10000元/次。

④进场后，不得随意更换管理人员，因特殊情况确需更换的，应提前5天以书面形式通知采购人，拟更换的人员经采购人同意后方可到岗，履行前任的义务，各岗位管理人员中标服务期内仅限各更换一次（采购人要求更换的除外），擅自更换或后期再次更换，扣除100000元/人次；其中任意1个管理岗位更换次数达三次（含）以上的，采购人单方有权立即终止本合同，清退出场，按合同结清当期已发生管养款，如已支付预付款的，中标人须退还扣除已发生管养款后的预付款，由此产生的一切法律责任和经济损失均由中标人承担。

⑤采购人有权要求更换不称职的管理人员或工作人员，如中标人拒不按要求更换到位的，扣除50000元/人次，采购人有权单方面立即终止本项目合同，清退出场，按合同结清当期已发生项目管养款，如已支付预付款的，中标人须退还扣除已发生管养款后的预付款，由此产生的一切法律责任和经济损失均由中标人承担。

⑥合同期内，所有人员不得兼职其他项目，每发生一例，按5000元/人/天扣除。

(3)设备考核

①中标人提供的设施设备如不符合采购需求，须在30日内重新采购到位，如不到位扣除违约金2000元/天。经采购人验收通过的设施设备，应专供于本项目，其它机械设备如管养作业中有需要，中标人也可租用，租用的机械设备需使用时应提前安排，所有设施设备需保持8成新，不得出现因机械设备不到位影响工作的情况，如有则扣除违约金5000元/次。

②设施设备工具及耗材未在清单中详细罗列的，按养护要求充足提供，采购人有权根据实际需求，要求中标人增加设备、耗材的品种和数量，因此产生的所有费用包含在本项目的报价内，拒不增加导致无法达到工作要求的，扣除10000元/次。

(4)管养工作考核

①因管养工作不到位出现问题，被外来检查、媒体曝光通报批评、群众投诉、信访举报或主管部门领导交办管养工作不到位问题的扣除1000元/次；被局领导交办管养工作不到位问题的扣除5000元/次；被市领导、区领导交办管养工作不到位问题的扣除10000元/次。

②严格执行施肥工作的统一安排，原则上园林绿化苗木每年施基肥1次，追肥根据不同植物品种需求，每年至少1次，每季度初报送季度肥料使用计划表（肥料品种、数量、施肥地点、施肥苗木品种等），经采购人现场负责人审核通过后进行采购施用，按计划施用肥料，不施肥或偷工减料的，一经查实，扣除5000元/次，并在规定时间内补施到位，如未在规定时间内按要求补施的，每逾期1天扣除200元；严格控制肥料使用量并结合实际需求施肥，过量施肥造成苗木损伤的由中标人赔偿。

③每年秋季及时进行黑麦草复播，确保冬季草坪观赏效果，如未按要求复播黑麦草或效果不佳，黑麦草出苗率低于85%的，每次考核发现效果不佳草坪面积大于等于1000㎡的，中标人须支付违约金10000元/次，面积小于1000㎡的，扣除3000元/次，并无条件整改到位。

④中标人应及时安排各阶段重点工作（如秋季落叶打扫工作、夏秋季水草打捞工作、冬季树木涂白、公园公厕防寒保暖等），及时落实秋冬季、祭祀期、春节等期间防火预防措施，及时做好雨雪、大风等恶劣天气应对准备及灾情统计、灾后辅助恢复等工作等，因工作安排不及时,导致安全问题、设施设备问题、卫生问题，由中标人承担一切经济责任和法律责任并扣除5000元/次。

(5)保安和绿地巡查工作考核

①切实做好每班每岗的巡查工作，自觉开展恶劣天气后公园、道路绿化的全面检查工作，及时发现安全隐患、设施坏损，做好充电设施的安全管理和动态检查等，及时上报采购人图片、记录等情况，未及时上报或内容不全面的扣除500元/次。

②应做好绿化苗木看护义务，对于苗木偷盗行为及时发现和制止，如因此造成采购人损失，中标人须按照苗木当期市场综合单价进行赔偿或与损失苗木同量级的品种栽植到位。

③只允许经采购人事先通知允许的外来施工进入管养区域内，制止未经采购人允许的外来施工作业，出现外来施工未及时发现、未及时制止且未上报采购人的，造成破坏的需中标人按原样恢复，拒不恢复的，采购人按实际核算金额双倍扣除。

④外来施工作业过程中，保安人员和绿地巡查人员应主动关注岗位内施工情况，对施工造成的公园绿地、设施、管线等破坏情况及时上报采购人，由采购人要求施工单位按原貌及原标准恢复，保安人员还要自觉监督恢复过程，并将恢复情况及时上报采购人。如施工破坏内容由于保安、巡查人员上报不及时或未履职而找不到赔偿或恢复责任单位，由中标人出资恢复，中标人拒不出资恢复的，采购人自行组织恢复，产生的费用从中标人当月服务费中支付。

(6)保洁工作考核

①每日巡视绿地（包括水面、广场）并及时安排人员清除绿地管养衍生物（含落叶），垃圾随产随清，确保无各种杂物、树挂等，保持绿地清洁，绿地管养衍生物不得超过24小时未清运，修剪产生的垃圾、挖掘出的土方等须安排人员收集在工人随身携带的口袋内或临时放置在彩条布上，严禁现场焚烧，严禁随意抛置，如有发生扣除1000元/次。

②设施应及时安排人员保洁，如有损坏，应及时安排维修或更换，保洁、维修率为100%，保洁达不到标准的，扣除500元/次；24 小时内未维修到位，扣除1000元/次；保安、保洁、维修等人员使用的相关工具和装备，因丢失、损坏等原因不满足需求的，影响工作的，扣除1000元/次。

③树木修剪过程要做好现场安全防护及指挥，避开市民上下班高峰时间，修剪下的枝叶应及时整理清运，不得存放超过24小时，严禁将修剪产生的垃圾倾倒在绿化带内，如发现以上情况扣除1000元/次。

④管养区内灰尘、泥沙等粉尘性垃圾在运送途中应加以遮挡，防止垃圾掉落或飞扬引起二次污染；废弃涂料、油漆等流质性垃圾在运送途中注意容器封闭，防止溢流污染路面，如有发生扣除中标人500元/处。

⑤绿化带冲洗工作不到位，有泥水外溢、安全防护不到位等现象的，每发生一次扣除违约金500元。

2.2.4 失信行为考核

按照《宿迁市建设市场主体信用管理办法》的规定，纳入宿迁市建设市场统一管理。除相关文件规定以外，中标人有以下情形之一的，记入一般失信行为：

（1）中标人不能按时对采购人指出的绿化管养、物业管理等问题整改到位，一个月内出现三次。

（2）一个月度考核周期内，人员到岗率超过三次低于90%，超过三次发现人员未统一服装。

（3）采购人召开的管养会议，总负责人或技术负责人未履行请假手续，半年内迟到三次或缺席两次。

（4）采购人3个小时以内无法通过电话与中标人指派的总负责人或技术负责人取得联系。

（5）发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为,造成农民工上访。

（6）中标人未按要求为聘用工人缴纳意外伤害保险的，发生安全事故造成不良社会影响。

（7）半年内超过三次不积极响应采购人相关工作管理要求。

（8）其它违反招标文件有关要求的，以采购人认定为准。

### （二）采购标的交付时间：现有绿化管养和物业服务合同到期后陆续移交，具体交付时间详见明细报价表。

### （三）实施地点：采购人指定地点。

### （四）质量标准：合格。

### 三、项目实施要求

1.项目总体部署：主要包括项目概况、组织部署等相关内容。其中，项目概况分析准确、组织部署科学合理、能够针对本项目制定细化方案。

2.项目组织管理：主要包括建立管理组织机构，制定各项管理规章制度等。其中，组织机构合理，规章制度完善、先进，便于执行的。

3.项目质量、安全文明、环保管理：主要包括项目的质量管理目标及质量管理措施、安全文明目标及安全文明管理措施、环保管理措施等。其中，质量管理目标清晰准确、质量管理措施完善、安全文明目标清晰准确、安全文明管理措施完善、环保管理措施完善。

4.养护实施方案：主要包括养护实施方案（如行道树、景观、灌木、地被及草坪养护管理、病虫害防治等）、全年管养计划等。其中，养护实施方案（各主要养护内容）完善、合理，细化方案具有针对性且详细。

5.肥料配备方案：根据养护工作要求，制定具体肥料配备施用方案。方案内容详实、便于执行且有效。

6.灾害性天气和突发事件应对预案：要包括根据灾害性天气（如干旱、低温、大风及暴雨等）和突发事件制定应对预案。其中，预案合理、有针对性，便于实施。

7.项目重、难点分析及相关措施：主要包括对本项目的重点、难点分析，以及其相应的解决措施。其中，重、难点分析到位、有针对性，相关措施完善。

### 四、履约验收

1. 采购人依法组织履约验收工作。

### 五、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求。

1.采购本国货物、工程和服务

1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

1.2如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119 号文) 、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》 (财办库 (2008) 248号文) 等相关规定。本项目是否采购进口产品，以须知前附表确定的为准。

1.3政府采购需求标准

1.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

1.4为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

1.5本项目如中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

2.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准

2.1满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

2.2管养标准：达到《园林绿化养护标准》（CJJ/T287-2018）、《江苏省城市园林绿化植物养护管理规范》、《江苏省城市园林建筑和设施维护管理规范》和《宿迁市城市园林绿化管养导则》等园林绿化管养相关要求，按《宿迁市城市园林绿化分级管养标准》的一、二、三级管养绿地标准进行养护。

2.3保安、保洁等物业管理标准：按照《江苏省城市环境卫生作业服务质量标准》、《江苏省城市园林建筑和设施维护管理规范》要求，对管养范围内绿地、铺装、水面及设施设备等进行日常保洁。

2.4设计标准：按照《城市居住区规划设计规范》（GB50180-93)、公园设计规范（CJJ48-92）、城市道路绿化规划与设计规范（CJJ75-97）等其他现行专业规范、强制性标准、技术规范、规程等要求进行设计。

2.5消防标准：按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对管养范围内的消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

注：本项目执行但不限于以上标准、规范，与本项目相关的国家、省、市的文件、政策等须按最新文件执行。

### 六、其他要求

关于本次招标设计方案视频演示要求：上传视频演示

1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

2.演示内容如下：

（1）现场实景照片和存在问题分析；

（2）提升改造理念及措施；

（3）景观提升改造设计方案、效果图；

（4）精品花镜组团方案。

3.部分景观节点提升改造设计方案：投标人对管养范围内部分景观节点提升改造设计，编制图文并茂的专项方案设计文本。方案需对绿地整体概况进行分析，并对管养范围4个景观区块（黄山路初中东侧地块口袋公园、金色威尼斯北侧地块景观提升、锦绣江南南侧地块景观提升、长江路侧分带立体绿化（五台山路至燕山路））进行提升改造设计（具体位置详见采购需求的设计工作内容部分）。要求现场勘察全面，问题分析具体准确，内容详实，与宿豫实际密切吻合。

备注：①以上各项中打“★”内容为实质性要求和条件，按要求提供证明材料，不接受负偏离，否则按照无效标处理。

②本项目不组织踏勘现场，各供应商自行踏勘，费用自理。因未踏勘或未仔细踏勘造成的损失自负。

③以上各项服务内容和要求均为本项目需求的最低标准，不接受负偏离，按要求提供承诺函（承诺函格式详见投标文件格式），否则按照无效标处理。

第五章  评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。 信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 10.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）* 10。（投标人提供的服务符合规定情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。） |
| 技术评审 | 项目总体部署 | 3.00分 | 主要包括项目概况、组织部署等相关内容。其中，项目概况分析准确、组织部署科学合理、能够针对本项目制定细化方案，优于采购需求的得3分；分析准确，组织部署科学合理，完全满足采购需求得2分；分析准确性差，部署不合理，叙述混乱需经后期重新优化方案的得1分；其他情况或没有内容不得分。 |
|  | 项目组织管理 | 3.00分 | 主要包括建立管理组织机构，制定各项管理规章制度等。其中，组织机构合理，规章制度完善、管理理念先进，便于执行的，优于采购需求的得3分；组织机构合理、管理理念相对先进，规章制度完善，完全满足采购需求得2分；组织机构完善性差，规章制度合理性差，可操作性较差，得1分；其他情况或没有内容不得分。 |
|  | 项目质量、安全文明、环保管理 | 3.00分 | 主要包括项目的质量管理目标及质量管理措施、安全文明目标及安全文明管理措施、环保管理措施等。其中，质量管理目标清晰准确、质量管理措施完善、安全文明目标清晰准确、安全文明管理措施完善、环保管理措施完善，优于采购需求的得3分；各个目标清晰准确，管理措施完善性好，完全满足采购需求得2分；各个目标不清晰准确，管理措施不完善，可操作性较差，得1分；其他情况或没有内容不得分。 |
|  | 养护实施方案 | 6.00分 | 主要包括养护实施方案（如行道树、景观、灌木、地被及草坪养护管理、病虫害防治等）、全年管养计划等。其中，养护实施方案（各主要养护内容）完善、合理，细化方案具有针对性且详细的，优于采购需求的得6分；养护实施方案（各主要养护内容）、合理性和可操作性，完全满足采购需求得4分；养护实施方案（各主要养护内容）、合理性和可操作性基本满足采购需求的得2分；养护实施方案（各主要养护内容）欠缺严重、无合理性和可操作性，得1分；其他情况或没有内容不得分。 |
|  | 肥料配备方案 | 5.00分 | 根据采购需求，制定具体肥料配备施用方案。方案内容详实、便于执行且有效，优于采购需求的得5分；方案内容基本详实、便于执行，完全满足采购需求得4分；方案内容一般、可操作性一般 ，基本满足采购需求得3分；未响应采购需求，方案内容粗略，不便于执行的得1分；其他情况或没有内容不得分。 |
|  | 灾害性天气和突发事件应对预案 | 3.00分 | 主要包括根据灾害性天气（如干旱、低温、大风及暴雨等）和突发事件分别制定完善且行之有效的应急养护方案。其中，预案合理、有针对性，便于实施的，优于采购需求的得3分；预案合理、有针对性，便于实施的，完全满足采购需求的得2分；预案有所欠缺，合理性、可行性不够，基本满足采购需求得1分；其他情况或没有内容不得分。 |
|  | 项目重、难点分析及相关措施 | 4.00分 | 主要包括对本项目的重点、难点分析，以及其相应的解决措施。其中，重、难点分析到位、有针对性，相关措施完善，优于采购需求的得4分；重、难点分析到位、有针对性，相关措施完善，完全满足采购需求的得3分；重、难点分析欠缺严重、针对性差，无相关措施和可行性的，得1分；其他情况或没有内容不得分。 |
|  | 部分景观节点提升改造设计方案演示（方案文本与视频） | 20.00分 | 投标人对管养范围内部分景观节点提升改造设计，编制图文并茂的专项方案设计文本。方案需对绿地整体概况进行分析，并对管养范围内4个景观地块（黄山路初中东侧地块口袋公园、金色威尼斯北侧地块景观提升、锦绣江南南侧地块景观提升和长江路侧分带立体绿化（五台山路至燕山路））进行提升改造设计（具体位置详见采购需求的设计工作内容部分）。 景观提升改造设计方案文本和视频需包括以下内容： （1）现场实景照片和存在问题分析； （2）提升改造理念及措施； （3）景观提升改造设计方案、效果图； （4）精品花镜组团方案； 对以上4项内容分别进行评分，每项最高分为5分，没有内容不得分： （1）现场勘察全面，问题分析具体准确，内容详实，与宿豫实际密切吻合，文本与视频效果清晰，优于采购需求的得5分；现场勘察和问题分析相对准确，内容相对全面，完全满足采购需求得3分；现场勘察和问题分析粗略一般，表达混乱基本满足采购需求得1分；其他情况或没有内容不得分。 （2）提升措施针对性强，可操作性强，具有极好的经济适用性，文本与视频效果清晰，完全满足采购需求的得5分；提升措施、可操作性、经济性相对较强，基本满足采购需求得3分；提升措施、可操作性、经济性较差，得1分；其他情况或没有内容不得分。 （3）整体设计方案文本清晰美观，表达准确，条理清楚，整体视频效果清晰，内容详实，声文并茂，方案效果图完全满足采购需求的得5分；整体设计方案文本与视频基本清晰，内容相对全面，方案效果图基本满足采购需求得3分；整体设计方案文本与视频质量模糊，条理化一般，内容缺失，方案效果图质量一般得1分；其他情况或没有内容不得分。 （4）设计方案中花境方案图案清晰美观，表达准确，条理清楚，整体质量优，内容详实，文本与视频效果清晰，完全满足采购需求的得5分；花境方案图案与视频基本清晰，条理基本清楚，内容相对全面，基本满足采购需求得3分；花境方案图案与视频质量模糊，条理化一般得1分；其他情况或没有内容不得分。 备注：投标人需按照以上规定的演示内容制作方案文本与演示视频文件，其中视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。 |
| 商务评审 | 企业业绩 | 3.00分 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似业绩的，每有一个加1分，本项最高得3分。 备注： 1.投标文件中同时提供业绩中标（成交）通知书、合同和甲方（被服务方）出具的且能证明完工的相关材料，三者缺一不可；合同中项目名称、服务内容、金额、双方签字盖章等应清晰可见，完工相关证明材料以甲方（被服务方）加盖单位公章的证明材料为准，未提供或提供不齐全不得分。 2.业绩资料由投标人按要求制作后上传至投标文件中，否则该业绩不得分。 3.中标人提供的业绩将随中标结果同步公开。 |
|  | 企业技术成果 | 16.00分 | 1.投标人具备与园林绿化、景观、土壤及水质修复处理相关的技术，并获得国家知识产权局颁发的发明专利证书的，每有一个得2分，本项最高得10分； 2.投标人编写的与园林绿化、景观、土壤及水质修复相关的工法被评为省级及以上工法的，每有一个得3分，本项最高得6分。 注： 1.投标文件提供以上各项专利证书（专利权人为投标人）和工法证书的原件电子件，未提供的不得分。 2.中标人提供的相关证书将随中标结果同步公开。 |
|  | 管理力量、技术人员配备及能力 | 24.00分 | 1.拟选派的总负责人具备园林相关专业高级及以上工程师职称的，得2分。 2.拟选派的技术支持团队人员（不含总负责人）中具备园林相关专业高级及以上工程师职称的， 每有一个2分，本项最高得10分。 3.拟选派的技术支持团队人员（不含总负责人）中有主持或参与的与园林绿化、景观、土壤及水质修复处理相关的技术研究，获得过国家知识产权局颁发的发明专利证书的，每有一个得2分，本项最高得10分（同一专利仅用于技术支持团队中一个人员加分，每人最多得2分；且同一专利不同时参与企业技术成果和技术支持团队人员能力加分。）。 4.拟选派的技术支持团队人员（不含总负责人）中有作为主编（副主编）或参编出版过与园林绿化、景观、土壤及水质修复处理相关的书籍、报纸、报刊、读物等，每有一个得2分，本项最高得2分。 注： 1.拟选派的总负责人、技术支持团队所有人员不得重复，需为投标单位的正式员工，在投标时提供名单、相关证书原件电子件，2024年08月以来任意一个月投标单位为其缴纳社会保险证明。 2.提供的专利证书需体现技术支持团队的人员姓名，并提供网页查询截图及网址链接。 3.工程师职称证书需由人社部门颁发，职称证书无法显示专业的以学历证书或者职称评审表为准。 4.上述相关证明材料电子件上传至投标文件中，未提供不得分。 5.中标人提供的相关证书将随中标结果同步公开。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策：

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第2种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的服务符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小企业声明函

八、技术要求响应及偏离表

九、项目组成员

十、企业业绩

十一、承诺函

十二、投标所需其他材料

十三、质疑函范本

## 一、投标声明及承诺函

投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

## 三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

## 四、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321311-JSKJ-G2024-0072的 宿豫区绿化管养项目（2024年至2026年）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 五、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

分包名称：宿豫区绿化管养项目（2024年至2026年）

项目编号：JSZC-321311-JSKJ-G2024-0072

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

## 六、投标报价明细表

## 6.1报价一览表

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管养费用 |  |  |  |  |
| 1 | 管养费 | 项 |  | 1.除管养费外，还包括科研费、设计费等； 2.本项最高限价为4210.47万元，超过此限价为无效标。 |
| 2 | 科研费、设计费 | 项 |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |
| 1 | 花境、时令草花栽植 | 项 |  | 最高限价为1645.61万元，超过此限价为无效标。 |
|  | 草花播种 | 项 |  |  |
|  | 开花植物 | 项 |  |  |
|  | 绣球花栽植 | 项 |  |  |
|  | 绿篱及耐荫植物 | 项 |  |  |
|  | 地被植物 | 项 |  |  |
|  | 立体绿化 | 项 |  |  |
|  | 行道树补植 | 项 |  |  |
| 2 | 草坪更换 | 项 |  |  |
| 3 | 树穴盖板等设施安装 | 项 |  |  |
| 4 | 街头绿地节日氛围营造 | 项 |  |  |
| 5 | 其他零星工程 | 项 |  |  |
| 6 | 草坪复播 | 项 |  |  |
| 投标总价 | 人民币（小写）： 人民币（大写）： |  |  |  |

注：1.价格一律以人民币计算，以元为单位，保留两位小数。

2.表中表格行数可按实际需求自行添加。以上报价须包括采购需求所涉及到的所有内容但不局限于以上内容，采购文件中未列出的相关服务和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，项目实施过程中如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，不再单独结算，如有漏项，后期不予增加。

3.其他费用包含材料费、运费、税费、机械费、人工费、措施费、扬尘防治费、安全文明施工等涉及到的一切费用。

4.如出现计算失误，则以总价价格为准。

## 6.2分项明细报价表

### 6.2.1管养明细报价表

（1）一级管养绿地管养费详细报价清单

| 序号 | 绿地名称 | 范围或位置 | 管养总面积 （㎡） | 其中 |  | 移交时间 | 移交内容 | 移交面积（㎡） | 管养期限（月） | 管养费单价（元 /m2/年） | 月管养费报价 （ 元） | 合同期 管养费 报价（ 元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 物业和绿化管养面积 （㎡） | 水面面积 （㎡） |  |  |  |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 1 | 项王东路 （法治广 场） | 项王东路 （法治广 场） | 5075.2 | 5075.2 | 0 | 2024.12.15 | 物业服务 | 5075.2 | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024.12.15 | 绿化管养 | 3424.23 | 36 |  |  |  |
| 2 | 江山大道 （总工会门前绿地） | 江山大道 （总工会门前绿地） | 4008 | 4008 | 0 | 2024.12.15 | 物业服务 | 4008 | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024.12.15 | 绿化管养 | 3620.04 | 36 |  |  |  |
| 3 | 水景公园 | 水景公园 | 31030 | 31030 | 0 | 2024.12.15 | 物业服务 | 31030 | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024.12.15 | 绿化管养 | 10461.67 | 36 |  |  |  |
| 4 | 四号桥北侧匝道及北侧广场 | 四号桥北侧匝道及北侧广场 | 9407 | 9407 | 0 | 2024.12.15 | 物业服务 | 9407 | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 绿化管养 | 8654.80 | 36 |  |  |  |
| 5 | 四号桥南侧匝道 | 四号桥南侧匝道 | 4022 | 4022 | 0 | 2024.12.15 | 绿化管养 | 4022 | 36 |  |  |  |
| 6 | 五台山(运 动广场） | 五台山(运 动广场） | 13900 | 13900 | 0 | 2024.12.15 | 物业服务 | 13900 | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024.12.15 | 绿化管养 | 4443.42 | 36 |  |  |  |
| 7 | 五台山游园 | 五台山游园 | 6333.65 | 6333.65 | 0 | 2024.12.15 | 物业服务 | 6333.65 | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024.12.15 | 绿化管养 | 3987.13 | 36 |  |  |  |
| 8 | 区政府广场及东侧公园 | 区政府广场及东侧公园 | 57576.67 | 52234.86 | 5341.81 | 2024.12.15 | 物业服务 | 52234.86 | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024.12.15 | 绿化管养 | 41592.88 | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024.12.15 | 水面管养 | 5341.81 | 36 |  |  |  |
| 9 | 千鸟园 | 千鸟园 | 77065.68 | 77065.68 | 0 | 2024.12.15 | 绿化管养 | 77065.68 | 36 |  |  |  |
| 10 | 运河体育公园 | 运河体育公园 | 25449 | 25449 | 0 | 2024.12.15 | 物业服务 | 25449 | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024.12.15 | 绿化管养 | 15010 | 36 |  |  |  |
| 11 | 西楚绿廊 | 西楚绿廊 | 199800 | 177800 | 22000 | 2025.12.30 | 物业服务 | 177800 | 22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025.12.30 | 绿化管养 | 177800 | 22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025.12.30 | 水面管养 | 22000 | 22 |  |  |  |
| 12 | 牡丹江河绿地 | 牡丹江河绿地 | 220000 | 220000 | 0 | 2025.8.8 | 物业服务 | 220000 | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025.8.8 | 绿化管养 | 168000 | 25 |  |  |  |
| 13 | 顺河集行宫遗址公园 | 顺河集行宫遗址公园 | 17200 | 17200 | 0 | 2024.12.15 | 物业服务 | 17200 | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024.12.15 | 绿化管养 | 11868.64 | 36 |  |  |  |
| 14 | 洪泽湖路北侧绿地 | 洪泽湖路北侧绿地 | 37466 | 37466 | 0 | 2024.12.15 | 物业服务 | 37466 | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024.12.15 | 绿化管养 | 37466 | 36 |  |  |  |
| 15 | 洪泽湖路南侧绿地 | 洪泽湖路南侧绿地 | 39082 | 33082 | 6000 | 2025.9 | 物业服务 | 33082 | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025.5 | 绿化管养 | 21576 | 28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025.5 | 水面管养 | 6000 | 25 |  |  |  |
| 16 | 洪泽湖路中分带 | 洪泽湖路中分带 | 7240 | 7240 | 0 | 2024.12.15 | 绿化管养 | 7240 | 36 |  |  |  |
| 17 | 中运河风光带（5#-4#桥） | 5#-4#桥 | 268441.79 | 218186.62 | 50255.17 | 2024.12.15 | 物业服务 | 218186.62 | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024.12.15 | 绿化管养 | 115111.6 | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024.12.15 | 水面管养 | 50255.17 | 36 |  |  |  |
| 18 | 中运河风光带（4#-2#桥） | 4#桥-2#桥 | 241228.3999 | 151393.2963 | 89835.1036 | 2024.12.15 | 物业服务 | 151393.3 | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024.12.15 | 绿化管养 | 95458.95 | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024.12.15 | 水面管养 | 89835.1 | 36 |  |  |  |
| 19 | 樱花园 | 樱花园 | 23842.8 | 23842.8 | 0 | 2024.12.15 | 物业服务 | 23842.8 | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024.12.15 | 绿化管养 | 11562 | 36 |  |  |  |
| 20 | 书香园 | 书香园 | 44622 | 44622 | 0 | 2024.12.15 | 物业服务 | 44622 | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024.12.15 | 绿化管养 | 29686 | 36 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：

1.一级管养绿化管养单价限价为8元/m2/年，应只报1种价格，超过限价或不符要求的为无效报价，作无效标处理；

2.洪泽路东路南侧水面管养单价总限价为10元/m2/年，其他水面管养单价限价为1元/m2/年，超过限价或不符要求的为无效报价，作无效标处理；

3.区政府广场及东侧公园物业单价总限价为3元/m2/年；洪泽路东路南侧物业管理单价总限价为10元/m2/年，其他物业管理单价总限价为4元/m2/年；超过此限价或不符此要求的为无效报价，作无效标处理。

4. L=( K*I)/12，月管养费为年管养费除以12个月；								5.M=L*J，因每类工作的移交时间不一，故每类工作管养期限不一，本项需以月管养费乘以第J项管养期限得出。																																								
（2）二级管养绿地管养费详细报价清单

| 序号 | 绿地名称 | 范围或位置 | 管养总面积（㎡） | 物业和绿化管养面积（㎡） |  | 预计移交时间 | 管养期限（月) | 管养费 单价（元 /m2/年） | 月管养 费报价 （元） | 合同期管养费报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 1 | 江山大道（宿迁大道-洪泽湖东路） | 江山大道（宿迁大道-洪泽湖东路） | 11087.55 | 绿化管养 | 11087.55 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 2 | 江山大道（洪泽湖东路-项王东路） | 江山大道（洪泽湖东路-项王东路） | 15891.46 | 绿化管养 | 15891.46 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 3 | 江山大道-（宿迁大道-项王东路东西两侧绿地） | 江山大道-（宿迁大道-项王东路东西两侧绿地） | 24601.03 | 绿化管养 | 24601.03 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 4 | 江山大道（宿迁大道-洪泽湖东路） | 江山大道道路交叉口 | 1024 | 绿化管养 | 1024 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 5 | 江山大道（生态环境局门口 绿地） | 江山大道（生态环境局门口绿地） | 2897.73 | 绿化管养 | 2897.73 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 6 | 江山大道（江山一品西侧绿 地） | 江山大道（江山一品西侧绿地） | 4288.99 | 绿化管养 | 4288.99 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 7 | 江山大道（法院绿地） | 江山大道（法院绿地） | 2876.38 | 绿化管养 | 2876.38 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 8 | 江山大道（江山大酒店门口 绿地） | 江山大道（江山大酒店门口绿地） | 4246.44 | 绿化管养 | 4246.44 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 9 | 金沙江路（四号桥-项王东路） | 金沙江路（四号桥-项王东路） | 14188.64 | 绿化管养 | 14188.64 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 10 | 金沙江路（四号桥-二号桥底） | 金沙江路（四号桥-二号桥 底） | 21223.4 | 绿化管养 | 21223.4 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 11 | 长江路（洪泽湖东路-燕山路） | 长江路（洪泽湖东路-燕山路） | 3702.03 | 绿化管养 | 3702.03 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 12 | 长江路（洪泽湖东路-项王东路） | 长江路（洪泽湖东路-项王东路） | 2430.29 | 绿化管养 | 2430.29 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 13 | 珠江路（天山路-洪泽湖东路） | 珠江路（天山路-洪泽湖东路） | 19636.5 | 绿化管养 | 19636.5 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 14 | 珠江路（洪泽湖东路-项王东路） | 珠江路（洪泽湖东路-项王东路） | 10984.8 | 绿化管养 | 10984.8 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 15 | 珠江路（广播电台） | 珠江路（广播电台） | 2481.48 | 绿化管养 | 2481.48 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 16 | 湘江路（项王东路-洪泽湖东路） | 湘江路（项王东路-洪泽湖东路） | 107 | 绿化管养 | 107 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 17 | 项王东路（西楚大道-九龙 江路） | 项王东路（西楚大道-九龙江路） | 8665.19 | 绿化管养 | 8665.19 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 18 | 项王东路（枫华丽致门前绿 地） | 项王东路（枫华丽致门前绿地） | 2131.8 | 绿化管养 | 2131.8 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 19 | 黄浦江路（洪泽湖东路-项 王东路） | 黄浦江路（洪泽湖东路-项王东路） | 2515.04 | 绿化管养 | 2515.04 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 20 | 黄浦江路（公安局东侧再建 绿地） | 黄浦江路（公安局东侧再建绿地） | 727.38 | 绿化管养 | 727.38 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 21 | 黄浦江路（洪泽湖东路-天 山路） | 黄浦江路（洪泽湖东路-天山路） | 4132.93 | 绿化管养 | 4132.93 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 22 | 消防路（宿豫区实验小学南门道路） | 消防路（宿豫区实验小学南门道路） | 74 | 绿化管养 | 74 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 23 | 六盘山路 | 六盘山路 | 422.01 | 绿化管养 | 422.01 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 24 | 井冈山路 | 珠江路-黄浦江路 | 7503.5 | 绿化管养 | 7503.5 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 25 | 西湖东路（长江路-黄浦江路） | 西湖东路（长江路-黄浦江路） | 7361.28 | 绿化管养 | 7361.28 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 26 | 西湖东路（长江路-金沙江路） | 西湖东路（长江路-金沙江路） | 1917.29 | 绿化管养 | 1917.29 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 27 | 九龙江路（西湖东路-项王东路） | 九龙江路（西湖东路-项王东路） | 366.7 | 绿化管养 | 366.7 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 28 | 阳光路 | 阳光路 | 259.04 | 绿化管养 | 259.04 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 29 | 五台山路（金沙江路-西楚大道） | 五台山路（金沙江路-西楚大道） | 10315.97 | 绿化管养 | 10315.97 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 30 | 西湖东路（黄浦江路-西楚大道） | 西湖东路（黄浦江路-西楚大道） | 2329 | 绿化管养 | 2329 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 31 | 天山路（金沙江路-西楚大道） | 天山路（金沙江路-西楚大道） | 6119.3 | 绿化管养 | 6119.3 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 32 | 燕山路（金沙江路-西楚大道） | 燕山路（金沙江路-西楚大道） | 8908.7 | 绿化管养 | 8908.7 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 33 | 农林广场 | 农林广场 | 4172.32 | 绿化管养 | 4172.32 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 34 | 项王东路（清水江路-张家港大道） | 项王东路（清水江路-张家港大道） | 22793.7 | 绿化管养 | 22793.7 | 2025.8.15 | 25 |  |  |  |
| 35 | 五号桥-四号桥 (粮库内) | 五号桥-四号桥 (粮库内) | 3896.83 | 绿化管养 | 3896.83 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 36 | 项王东路（教育局门前绿地） | 项王东路（教育局门前绿地） | 2730 | 物业服务 | 2730 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绿化管养 | 2604.59 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 37 | 财富广场门前绿地 | 财富广场门前绿地 | 2252.9 | 物业服务 | 2252.9 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绿化管养 | 1846.55 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 38 | 小香港绿地 | 小香港绿地 | 5007 | 物业服务 | 5007 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绿化管养 | 2968.39 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 39 | 五号桥南北侧匝道 | 五号桥南北侧匝道 | 9811.2 | 物业服务 | 9811.2 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绿化管养 | 6973.43 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 40 | 五台山(慢行系统） | 五台山(慢行系统） | 8021.56 | 物业服务 | 8021.56 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绿化管养 | 6956 | 2026.7 | 15 |  |  |  |
| 41 | 交通局三院 | 交通局三院 | 28513 | 物业服务 | 28513 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绿化管养 | 7600.5 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 42 | 国税局-地税局 | 国税至地税单位庭院 | 36000 | 物业服务 | 36000 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绿化管养 | 30405.03 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 43 | 区政府周边单位庭院 | 区政府周边单位庭院 | 77652.3 | 物业服务 | 77652.3 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绿化管养 | 61108.65 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 44 | 红星凯盛门口保洁 | 红星凯盛门口保洁 | 3600 | 物业服务 | 3600 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 45 | 金沙江路沿线（中塑路-天山路沿线广场园路保洁） | 金沙江路沿线（中塑路-天山路沿线广场园路保洁） | 3413.6 | 物业服务 | 3413.6 | 2024.12.15 | 36 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：

- 1.二级管养绿化管养单价限价为7元/m2/年，1个管养级别应只报1种价格，超过此限价或不符此要求的为无效报价，作无效标处理；

- 2.二级管养物业服务单价限价为3元/m2/年，应只报1种价格，超过此限价或不符此要求的为无效报价，作无效标处理；

3. J= (I*F)/12，月管养费为单块绿地年管养费除以12个月；

4. K=J*H，因每块绿地的移交时间不一致，故每块绿地管养期限不一，本项需以月管养费乘以第H项管养期限得出。													
（3）三级管养绿地管养费详细报价清单

| 序号 | 绿地名称 | 范围或位置 | 管养绿地面积（㎡） | 预计移交时间 | 管养期限（月) | 管养费 单价（元 /m2/年） | 月管养费报价（元） | 合同期管 养费报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | 宿支路环城林带景观工程 | 宿支路环城林带景观工程 | 152574.28 | 2024.9.15 | 36 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：

1.三级管养绿化管养单价限价为 3.5元/m2/年，1 个管养级别应只报1种价格，超过此限价或不符此要求的为无效报价，作无效标处理；

2.H= (G*D)/12，月管养费为单块绿地年管养费除以12个月；

3.I=H*F，因每块绿地的移交时间不一致，故每块绿地管养期限不一，本项需以月管养费乘以第 F项管养期限得出。																																			
（4）行道树

| 一级养护-行道树养护管养费详细报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 养护品种 | 地点 | 数量（株） | 预计移交时间 | 管养期限（月） | 最高限价（元/月/株） | 管养费 单价（元/月/株） | 合同期管 养费报价（元） |
| A | B | D | E | F | G | H | I | K |
| 1 | 落叶乔木 | 城区道路 | 1540 | 2024.12.15 | 36 | 4.19 |  |  |
| 2 | 落叶乔木 | 西楚绿廊 | 1604 | 2025.12.30 | 22 | 4.19 |  |  |
| 3 | 落叶乔木 | 洪泽湖路南侧 | 210 | 2025.5.15 | 28 | 4.19 |  |  |
| 4 | 常绿乔木 | 城区道路 | 1149 | 2024.12.15 | 36 | 3.1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二级养护-行道树养护管养费详细报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 养护品种 | 地点 | 数量（株） | 预计移交时间 | 管养期限（月） | 最高限价（元/月/株） | 管养费 单价（元/月/株） | 合同期管 养费报价（元） |
| A | B | D | E | F | G | H | I | K |
| 1 | 常绿乔木 | 城区道路 | 1300 | 2024.12.15 | 36 | 2 |  |  |
| 2 | 落叶乔木 | 城区道路 | 10890 | 2024.12.15 | 36 | 4.14 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填写说明：行道树养护费单价限价以上表为准，1个管养级别应只报1种价格，超过上表中对应最高限价或不符此要求的为无效报价，作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 6.2.2其他费用报价明细表

（1）草花栽植明细报价表

| 序号 | 品种 | 地点 | 栽植面积 （m2/次） | 年栽植 次数（次 /年） | 栽植 年数 | 综合单价 （元/m2/ 次） | 年价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1 | 花境、时令草 花栽植 | 千鸟园 | 96.06 | 4 | 3 |  |  |  |  |
| 2 |  | 区政府周边单位庭院 | 82.36 | 4 | 3 |  |  |  |  |
| 3 |  | 区政府广场及东侧公园 | 258.7 | 4 | 3 |  |  |  |  |
| 4 |  | 项王东路（西楚大道-九龙江路） | 269.11 | 4 | 3 |  |  |  |  |
| 5 |  | 西湖东路（长江路-西楚大道） | 241.2 | 4 | 3 |  |  |  |  |
| 6 |  | 江山大道（总工会门前绿地） | 125.5 | 4 | 3 |  |  |  |  |
| 7 |  | 洪泽湖东路（长江路-西楚大道） | 304.9 | 4 | 3 |  |  |  |  |
| 8 |  | 黄浦江路（洪泽湖东路-天山路） | 16.77 | 4 | 3 |  |  |  |  |
| 9 |  | 江山大道（洪泽湖东路-宿支路） | 326.95 | 4 | 3 |  |  |  |  |
| 12 |  | 西楚绿廊 | 800 | 4 | 3 |  |  |  |  |
| 13 |  | 宿豫区绿化管养范围内 | 300 | 4 | 3 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 草花播种 | 千鸟园 | 5519.94 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 15 |  | 区政府周边单位庭院 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  | 小香港绿地 | 173.08 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  | 江山大道（总工会门前绿地） | 29 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 18 |  | 水景公园 | 155.96 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 19 |  | 新增草花播种 | 5000 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 开花植物 | 宿豫区绿化管养范围内 | 1000 | 1 | 1 |  |  |  | 栽植品种参照附件一 |
| 21 | 绣球花栽植 | 住建局至统计局片区 | 500 | 1 | 1 |  |  |  | 栽植品种参照附件一 |
| 22 | 绿篱及耐荫植物 | 宿豫区绿化管养范围内 | 200 | 1 | 1 |  |  |  | 栽植品种参照附件一 |
| 23 | 地被植物 | 宿豫区绿化管养范围内 | 8000 | 1 | 1 |  |  |  | 栽植品种参照附件一 |
| 24 | 立体绿化 | 美国凌霄（1m/3株，藤长1.5m） | 300 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 25 |  | 藤本月季（1m/3株，藤长1.5m，不可用白色） | 231 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 26 |  | 紫藤（1m/3株，藤长1.5m） | 300 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 27 |  | 蔷薇（1m/3株，藤长1.5m） | 300 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 28 |  | 木香花（1m/3株，藤长1.5m） | 300 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 行道树补植 | 广玉兰补植 （胸径：15cm） | 25 | 1 | 1 |  |  |  | 报单株价格 |
| 30 |  | 栾树补植（胸径：15cm） | 62 | 1 | 1 |  |  |  | 报单株价格 |
| 31 |  | 银杏补植（胸径：15cm） | 25 | 1 | 1 |  |  |  | 报单株价格 |
| 32 |  | 红花槐补植 （胸径：15cm） | 25 | 1 | 1 |  |  |  | 报单株价格 |
| 33 |  | 法桐补植（胸径：15cm） | 25 | 1 | 1 |  |  |  | 报单株价格 |
| 34 |  | 苦楝补植（胸径：15cm） | 25 | 1 | 1 |  |  |  | 报单株价格 |
| 35 |  | 楸树补植（胸径：15cm） | 25 | 1 | 1 |  |  |  | 报单株价格 |
| 36 |  | 女贞补植（胸径：15cm） | 25 | 1 | 1 |  |  |  | 报单株价格 |
| 37 |  | 早樱补植（胸径：15cm） | 25 | 1 | 1 |  |  |  | 报单株价格 |
| 38 |  | 晚樱补植（胸径：15cm） | 25 | 1 | 1 |  |  |  | 报单株价格 |
| 39 |  | 重阳木补植 （胸径：15cm） | 25 | 1 | 1 |  |  |  | 报单株价格 |
| 40 |  | 无患子补植 （胸径：15cm） | 25 | 1 | 1 |  |  |  | 报单株价格 |
| 41 |  | 梓树补植（胸径：15cm） | 25 | 1 | 1 |  |  |  | 报单株价格 |
| 42 |  | 朴树补植（胸径：15cm） | 25 | 1 | 1 |  |  |  | 报单株价格 |
| 43 |  | 枫杨补植（胸径：15cm） | 25 | 1 | 1 |  |  |  | 报单株价格 |
| 44 |  | 乌桕补植（胸径：15cm） | 25 | 1 | 1 |  |  |  | 报单株价格 |
| 45 |  | 榉树补植（胸径：15cm） | 25 | 1 | 1 |  |  |  | 报单株价格 |
| 46 |  | 紫薇补植（地径：8cm） | 25 | 1 | 1 |  |  |  | 报单株价格 |
| 47 |  | 景观树-独杆月季（地径3—4cm) | 25 | 1 | 1 |  |  |  | 报单株价格 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：

1.综合单价含所有费用；

2.H= G*D*E，I=H*F；

3.草花的品种、规格要求等参照附表《草花等栽植品种规格一览表》。																										
（2）草坪更换零星工程报价表

| 序号 | 品种 | 地点 | 面积（㎡） | 单价（元/㎡） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草坪重新铺设 | 新增草坪 | 20000 |  |  | 草皮种类：矮生百慕大（沙培卷）、果岭草皮、更换铺设地点相对较分散，并非一次性发生，工程量为预计3年更换总量，按实结算。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

（3）树穴盖板等设施安装明细报价表

| 序号 | 品种 | 预估数量 | 单位 | 综合单价（元） | 综合合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路绿化树穴盖板（树脂材质）,树穴尺寸约 1.5*1.5m，盖板大部分需对角线裁切，固定成方锥台形 | 150 | 套 |  |  | 树穴盖板及护栏样式等相关参数须报采购人确定，根据管养地块需要分时段实施，此数量为合同期内预计发生的总量，具体以实际发生量为准，实际发生量原则上不超出预估量。 |
| 2 | 道路绿化树穴盖板（实心球墨铸铁材质）,树穴尺寸约 1.5m*1.5m*1.5cm，盖板大部分需对角线裁切，固定成方锥台形 | 100 | 套 |  |  |  |
| 3 | 道路绿化树穴盖板（热镀锌材质）,树穴尺寸约 1.5m*1.5m*1.5cm，盖板大部分需对角线裁切，固定成方锥台形 | 100 | 套 |  |  |  |
| 4 | 绿化带护栏（喷塑锌钢材质，高1.5米） | 500 | m |  |  |  |
| 5 | 道路绿化带护栏（喷塑锌钢材质，高1米） | 1000 | m |  |  |  |
| 6 | 绿化带护栏（喷塑锌钢材质，高0.5米） | 500 | m |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

填写说明：合计价格=预估数量*综合单价。																																							
（4）街头绿地节日氛围营造明细报价表

| 序号 | 名称 | 品种和规格 | 预估 数量 | 单位 | 综合单 价（元） | 单位 | 年数 （年） | 年价（元） | 综合合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 春节、元旦、五一、 国庆、中秋 | 氛围营造 （包括设 计、施工） 有花镜造 景，符合节 日氛围的框 架造型设计 及字体设计 | 12 | 座/年 |  | 元/座 | 3 |  |  | 1. 根据实际发生量结算，原则上不超过预估量； 2. 涉及到的所有挂饰（元旦春节挂饰为中国结、红灯笼等，国庆中秋挂饰为国旗、红灯笼等、五一挂饰为灯杆挂饰、宣传牌等）、雕塑，需先报效果图给采购人现场负责人确认，同意后实施； 3. 每次氛围营造结束后，中标人须按要求对氛围营造设施予以拆除，可重复利用的予以妥善保管，用于下次。不能重复利用的由中标人自行处置，重复利用物储存费、拆装费、废弃设施残值、废弃物处理费等不再另外计费，由投标人综合考虑在报价内； 4.宣传写真/宣传展板为写真喷绘、KT 板覆膜喷绘、PVC 材质 UV 制作 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：合计价格=预估数量*综合单价*年数。

（5）其他零星工程明细报价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 品种和规格 | 单位 | 单价 | 单位 | 年数 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交叉路口草花 杉木桩围挡 | 150 | 杉木桩直径 5-6cm，长30cm | m |  | 元/m | 1 |  | 交叉路口草花杉木桩围挡及树穴 平石等相关参数须报采购人确定， 根据管养地块需要分时段实施，此 数量为合同期内预计发生的总量， 具体以实际发生量为准，实际发生量原则上不超出预估量。 |
| 2 | 树穴平石 | 180 | 按周边同种规格更换 | m |  | 元/m | 1 |  |  |
| 3 | 巡查人员 | 3 | 每天4人巡查 | 年 |  | 元/年 | 3 |  |  |
| 4 | 古树养护 | 1 | 古木瓜 1.胸径:Φ30cm～40cm 2.养护期:三年 3.养护等级:一级 4.围栏安装不锈钢 1m高，挂牌 5.绿地建成年限投标人综合考虑报价，结算不得调整 6.如出现死亡，按招标文件规定对投标人进行处罚及赔偿 | 棵 |  | 元/年 | 3 |  |  |
| 5 | 古树养护 | 2 | 古榆树 1.胸径:Φ30cm～40cm 2.养护期:三年 3.养护等级:一级 4.围栏安装不锈钢1m高，挂牌 5.绿地建成年限投标人综合考虑报价，结算不得调整 6.如出现死亡，按招标文件规定对投标人进行处罚及赔偿 | 棵 |  | 元/年 | 3 |  |  |
| 6 | 增加消防灭火器 | 5 | 满足建设单位及使用需求 | 个 |  | 元/个 | 1 |  |  |
| 7 | 增加游泳圈 | 5 | 满足建设单位及使用需求 | 个 |  | 元/个 | 1 |  |  |
| 8 | 更换硬质铺装 | 250 | 花岗岩石材面层 1.5cm 水泥砂浆找平 2.块料品种、规格：按周边同种规格更换 | m2 |  | 元/m2 | 1 |  |  |
| 9 | 更换透水混凝土 | 250 | 1.面层涂刷无色透明双丙聚氨酯专用罩面保护剂、固化剂，颜色与周边同等 2.50厚灰色C25细骨料透水混凝土（粒径3-4mm）渗水率＞25% 3.50厚本色C25粗骨料透水混凝土（粒径8-10mm）渗水率＞25% | m2 |  | 元/m2 | 1 |  |  |
| 10 | 更换沥青路面 | 250 | 1.50厚改性沥青面层（AC-10） 2.粘油层 | m2 |  | 元/m2 | 1 |  |  |
| 11 | 更换硅PU地面 | 3192 | 1.8mm厚面层 2.含胶量不低于20% 3.胶水和颗粒之间的配比：1：5.5—6之间 4.施工前对原有基础进行打磨，底涂等工艺处理，符合施工条件； 5.塑胶满足《GB362264-2018》标准 | m2 |  | 元/m2 | 1 |  |  |
| 12 | 更换塑胶地面 | 3192 | 1.13mm厚EPDM颗粒面层 2.含胶量不低于20% 3.胶水和颗粒之间的配比：1：5.5—6之间 4.施工前对原有基础进行打磨，底涂等工艺处理，符合施工条件； 5.塑胶满足《GB362264-2018》标准 | m2 |  | 元/m2 | 1 |  |  |
| 13 | 新建塑胶地面 | 1706 | 1.13mm厚EPDM面层 2.150厚C25混凝土垫层 3.120厚碎石垫层 4.素土压实，压实度≥93% 5.含模板及安装拆除、养生等费用 6.未尽事宜详见设计图纸 7.含胶量不低于20% 8.胶水和颗粒之间的配比：1：5.5—6之间 9.施工前对原有基础进行打磨，底涂等工艺处理，符合施工条件； 10.塑胶满足《GB362264-2018》标准 | m2 |  | 元/m2 | 1 |  |  |
| 14 | 隔离桩 | 15 | 移动阻车器 1.隔离桩（304、3 厚） 2.φ220*600*3mm 3.投标人综合考虑报价，结算不得调整 | 个 |  | 元/个 | 1 |  |  |
| 15 | 人行入口挡车石 | 50 | 350*350*600高芝麻灰烧面花岗岩整石车档，所有棱角均做30圆角 | 个 |  | 元/个 | 1 |  |  |
| 16 | 人行入口挡车石 | 50 | 芝麻白圆形石鼓(侧面做拉丝及祥云图案)，直径600mm，高300mm。 | 个 |  | 元/个 | 1 |  |  |
| 17 | 监控设备-摄像机 | 100 | 数字红外高清摄像机，采用400万(2688*1520)；红外距离80米；电源:12V DC；防护等级 IP67，含支架 | 套 |  | 元/套 | 1 |  |  |
| 18 | 监控设备-摄像机 | 20 | 360°球机800万像素 | 套 |  | 元/套 | 1 |  |  |
| 19 | 监控立杆 | 50 | 1.监控立杆（投标单位综合考虑高度及材质，满足验收及建设单位需求）2.立杆基础 | 根 |  | 元/根 | 1 |  |  |
| 20 | 监控配管及配线 | 1 | 1.监控配管配线安装 1.含挖填土方，苗木破坏及恢复，路面破坏及恢复 | 项 |  | 元/项 | 1 |  | 此项为综合报价，投标单位满足验收及使用需求 |
| 21 | 监控设备-后台运行设备 | 1 | 1.监控设备间设备完善及新做，满足验收及使用需求 | 项 |  | 元/项 | 1 |  | 此项为综合报价，投标单位满足验收及使用需求 |
| 22 | 宣传牌 | 1 | 1.公园内宣传牌面层更换 | 项 |  | 元/项 | 1 |  | 此项为综合报价，投标单位满足验收及使用需求 |
| 23 | 宣传牌 | 1 | 1.公园内宣传牌制作安装 2.满足建设单位及使用需求 | 项 |  | 元/项 | 1 |  | 此项为综合报价，投标单位满足验收及使用需求 |
| 24 | 新建直饮水 | 5 | 1.直饮水机器成套:3套；型号5水龙头 2.遮阳棚:3套(C20混凝体基础:0.5m*0.5m*0.5m*3=0.38m)3.地面:2m*3m*3=18 m(10cm厚碎石垫层，10cm厚 c20 混凝土)4.自来水管线:D32pe管线综合考虑(含土方开挖及回填) 5.电缆线:YJV3*6 电缆 综合考虑 6.日常维修更换:滤芯更换4次/年 7.水表开户:3个 | 套 |  | 元/套 | 1 |  |  |
| 25 | 土方 | 1000 | 1.种植素土，非一次性使用，用于调整地形，填补空洞等。 | m3 |  | 元/m3 | 1 |  |  |
| 26 | 新建球场围网 | 6800 | 一、外围网（沿整个球场四周建一圈）： 1.φ100mm*100mm*5mm(±0.15mm)厚方钢横杆，刷绿色氟碳漆； 2.φ30mm*30mm*3mm(±0.05mm)厚方钢立杆，@150mm，刷绿色氟碳漆； 3.φ100mm*100mm*5mm(±0.15mm)厚方钢立柱，刷绿色氟碳漆； 4. 原料：原装纯 HDPE 塑料包裹，无掺杂填充料及再生原料成分，确保了产品的使用寿命及其标准要求。 5. 包塑：300度高温塑化，使内层低碳镀锌铁丝与表层塑料紧密粘帖，不易让空气渗入铁丝表面，阻止因氧化而由内到外长锈所造成的爆裂而缩短寿命。 6. 厚度：高温塑化挤压、稳定的旋转速度，塑料表层厚度保持在 0.6mm 及以上。 7. 包塑网使用≥20mm宽，≥3.0mm厚的扁铁固定在围网框架立柱与横管上。 8. 围网所有螺栓采用304 防锈钢螺栓,并使用防松螺母、弹簧垫圈防松方式，保证连接长期可靠。 9. 含混凝土基础。 | ㎡ |  | 元/㎡ | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（6）草坪复播明细报价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元/㎡） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草坪复播 | 360000 | ㎡ |  |  | 进口蓝标黑麦草草籽，具体播种位置及面积，最终由建设单位确定。并非一次性发生，工程量为预计3年复播总量，按实结算。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件一：草花等栽植品种、规格一览表

| 栽植月份 | 序号 | 品种 | 系列 | 出圃规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 株高 CM | 蓬径 CM |
| 3-4 | 1 | 三色堇 | 宾哥系列 | 10-15 | 12-15 |
|  | 2 | 金盏菊 | 棒棒系列 | 25-35 | 20-25 |
|  | 3 | 雏菊 | 塔苏系列 | 10-15 | 12-15 |
|  | 4 | 非洲菊 |  | 25-35 | 20-25 |
|  | 5 | 五彩石竹 |  | 25-35 |  |
|  | 6 | 姬小菊 |  | 20 以上 | 25以上 |
|  | 7 | 花毛茛 |  | 20-35 | 30以上 |
|  | 8 | 多花报春 |  | 20-30 | 20-30 |
|  | 9 | 矾根 |  | 30 以上 | 30以上 |
| 5 | 1 | 矮牵牛(重瓣） | 梅林系列 | 25-30 | 20以上 |
|  | 2 | 万寿菊 | 发现系列 | 20-25 | 15-20 |
|  | 3 | 黄晶菊 |  | 15-20 | 15以上 |
|  | 4 | 白晶菊 | 白雪地 | 15以上 | 15以上 |
|  | 5 | 美女樱 | 水晶系列 | 20-30 | 20以上 |
|  | 6 | 紫罗兰 | 侏儒系列 | 20-25 | 15-18 |
|  | 7 | 孔雀草 | 小英雄系列 | 25-30 | 15以上 |
|  | 8 | 太阳花 |  | 25-30 | 20 以上 |
|  | 9 | 繁星花 |  | 25以上 | 30以上 |
|  | 10 | 紫娇花 |  | 40以上 | 40以上 |
|  | 11 | 绣球 | 无尽夏系列 | 30以上 | 40以上 |
|  | 12 | 鼠尾草 |  | 30以上 | 30以上 |
| 6-9 | 1 | 万寿菊 | 发现系列 | 20-25 | 15-20 |
|  | 2 | 彩叶草 | 航路系列 | 20-25 | 15-18 |
|  | 3 | 百日草 | 梦境系列 | 25-30 | 15-20 |
|  | 4 | 鸡冠花 | 世纪系列和服系列 | 15-20 | 12-15 |
|  | 5 | 夏堇 | 公爵夫人 | 15-20 | 15-20 |
|  | 6 | 孔雀草 | 小英雄系列 | 25-30 | 15 以上 |
|  | 7 | 紫罗兰 | 侏儒系列 | 20-25 | 15-18 |
|  | 8 | 半枝莲 | 太阳神系列 | 10-15 | 15以上 |
|  | 9 | 翠菊 |  | 25 以上 | 25 以上 |
|  | 10 | 蓝雪花 |  | 40 以上 | 40 以上 |
|  | 11 | 紫鸭跖草 |  |  |  |
|  | 12 | 千头菊 |  | 20-35 | 25以上 |
|  | 13 | 假龙头 |  | 50以上 | 40以上 |
| 10 | 1 | 一串红 | 红霞系列 | 25-30 | 20 以上 |
|  | 2 | 繁星花 |  | 25以上 | 30以上 |
|  | 3 | 红叶红穗鸡冠花 | 世纪系列和服系列 | 15-20 | 12-15 |
|  | 4 | 国庆菊 |  | 25-35 | 25 以上 |
|  | 5 | 万寿菊 | 发现系列 | 20-25 | 15-20 |
|  | 6 | 彩叶草 | 奇才系列 | 15-20 | 15-18 |
|  | 7 | 矮牵牛 | 梦幻系列 | 25-30 | 20以上 |
|  | 8 | 半枝莲 | 太阳神系列 | 10-15 | 15以上 |
|  | 9 | 美女樱 | 水晶系列 | 20-30 | 20以上 |
|  | 10 | 孔雀草 | 小英雄系列 | 25-30 | 15以上 |
| 11-2 | 1 | 平红甘蓝 | 鸽 | 10-15 | 18以上 |
|  | 2 | 平白甘蓝 | 鸽 | 10-15 | 18以上 |
|  | 3 | 皱红甘蓝 | 名古屋 | 10-15 | 18以上 |
|  | 4 | 皱白甘蓝 | 名古屋 | 10-15 | 18 以上 |
|  | 5 | 红甜菜 |  | 10-15 | 12-15 |
| 播种 系列 | 1 | 百日草 |  |  |  |
|  | 2 | 大花金鸡菊 |  |  |  |
|  | 3 | 二月兰 |  |  |  |
|  | 4 | 千日红 |  |  |  |
|  | 5 | 硫华菊 |  |  |  |
|  | 6 | 酢酱草 |  |  |  |
|  | 7 | 波斯菊 |  |  |  |
| 点缀 系列 | 1 | 芒草 |  | 80 以上 | 100 以上 |
|  | 2 | 狼尾草 |  | 60 以上 | 80 以上 |
|  | 3 | 粉黛乱子草 |  | 60 以上 | 80 以上 |
|  | 4 | 欧石竹 |  | 15-20 | 12-15 |
|  | 5 | 雪叶菊 |  | 15-20 | 12-15 |
|  | 6 | 佛甲草 |  | 15-20 | 12-15 |
|  | 7 | 矾根（红黄两色） |  | 15-20 | 12-15 |
|  | 8 | 亮晶女贞 |  | 15-20 | 12-15 |
|  | 9 | 中华景天 |  | 15-20 | 12-15 |
|  | 10 | 兰花三七 |  | 15-20 | 12-15 |
|  | 11 | 鸢尾 |  | 15-20 | 12-15 |
|  | 12 | 麦冬 |  | 15-20 | 12-15 |
|  | 13 | 蓝羊毛 |  | 50 以上 | 60 以上 |
|  | 14 | 长春藤、花叶蔓长春 |  | 15 以上 |  |
|  | 15 | 花叶络石 |  |  |  |
|  | 16 | 银叶菊 |  | 30-50 | 40 以上 |
|  | 17 | 垂钓牵牛 |  | 25 以上 | 40 以上 |
| 要求：1.出圃草花及播种草花所用种子均为优质F1代种。 2.草花生长健壮、无死株、无脱脚、无病虫害、冠形丰满、株型美观，栽植均匀、密度合理，基本不露土，花色纯正。 3.布置后盛花期不少于一个月。 |  |  |  |  |  |

## 七、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购代理机构组织的（单位名称）项目编号为***，         （项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为     的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

## 八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求 | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

## 九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总负责人 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书。

## 十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

## 十一、承诺函

承诺函

（采购人名称）：

根据编号为      的               项目的招标文件相关要求，我单位承诺如下：

1. 履约期间，无条件服从采购人要求临时抽调人员参与服务；

2. 履约期间，按照国家相关要求实施实施项目，制定合理的服务实施方案并依之开展工作；

3. 履约期间，严格按照本项目招标文件各项服务内容和标准要求进行服务，包括但不限于人员素质及数量配备、设备车辆种类及数量配备、商务要求等。

单位名称：            （公章）

日期：

## 十二、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

## 十三、质疑函范本

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。