招　标　文　件

项目名称：常州市妇幼保健院机房硬件设备租赁服务项目

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0270

（全流程电子化-服务类项目，适用苏采云系统，非专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

2025年09月15日

总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

# 第一章  投标邀请

受[常州市妇幼保健院]的委托，常州市政府采购中心就[常州市妇幼保健院机房硬件设备租赁服务项目]([JSZC-320400-JZCG-G2025-0270])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0270

2.项目名称：常州市妇幼保健院机房硬件设备租赁服务项目

3.预算金额：7200000元

4.本项目最高限价 720万元  。

5.采购需求（简介）：常州市妇幼保健院信息机房设备租赁项目（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订生效之日起3个月内完成安装运行，验收合格之日起服务期三年

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标

（二）本项目的特定资格要求

无

### 三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市妇幼保健院

地址：常州市丁香路16号

联系人：张礼成

联系方式：13861261290

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：马樱

电  　话：0519-85588166

开标评审相关联系人：卢先生

电  　话：0519=85588157

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

### 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需不收取要的其他技术文件或说明。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标（响应）供应商出现苏财购〔2025〕62号文件规定的异常低价情形的，评标委员会（评审小组）将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会（评审小组）应当将其作为无效响应处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

常州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心        项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目(不收取)履约保证金。

（根据财政部门优化营商环境相关文件要求，原则上不收取履约保证金，如实际情况确实需要收取的，按照下列内容填写完整）

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1分期付款：

| 序号 | 阶段 | 付款条件 | 付款期限 | 付款比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1年服务款 | 合同签订后，收到正式发票后支付。 | 10个工作日内 | 33% |  |
| 2 | 第2年服务款 | 前一年服务期满，经考核合格后，收到正式发票后支付。 |  | 33% |  |
| 3 | 第3年服务款 | 前一年服务期满，经考核合格后，收到正式发票后支付。 |  | 34% |  |

满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                       乙方：

地址：                       地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第四章 采购需求

一、采购标的

1.项目名称：常州市妇幼保健院机房硬件设备租赁服务项目

2.预算金额：720万元

3.最高限价：720万元

4.采购项目概况（简介）：常州市妇幼保健院信息机房设备租赁项目

5.合同履行期限：自合同签订生效之日起3个月内完成安装运行，验收合格之日起服务期三年

6.是/否接受联合体投标：否  ；

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：否

9.是/否接受进口产品投标：否

10. 是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11.本项目的特定资格要求：无

12.项目类别：服务类

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付的时间：自合同签订生效之日起3个月内完成安装运行，验收合格之日起服务期三年

2. 付款条件（进度和方式）

| 序号 | 阶段 | 付款条件 | 付款期限 | 付款比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1年服务款 | 合同签订后，收到正式发票后支付。 | 10个工作日内 | 33% |  |
| 2 | 第2年服务款 | 前一年服务期满，经考核合格后，收到正式发票后支付。 |  | 33% |  |
| 3 | 第3年服务款 | 前一年服务期满，经考核合格后，收到正式发票后支付。 |  | 34% |  |

3. 包装和运输

无

4. 售后服务（质保期等）

1）质量及验收标准

采购人根据国家有关规定、采购文件、成交方的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，供应商应及时进行整改，逾期整改不到位的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

（2）免费保修

供应商需提供针对本项目不低于3年的原厂免费质保服务，在保修期内设备运行故障，免费提供维修服务，调查故障原因并免费修复，直至满足设备性能的要求，或者更换整机或有缺陷的组件和材料。

（3）响应时间

提供7×24小时上门服务响应，服务包含相关软件服务，在保修期内，如设备出现故障，接到故障通知后30分钟内响应，如需现场服务，2小时内到达现场，并在用户规定时间内修复，如果修复不了的，在用户规定时间内提供同一品牌、同一型号、同等配置或更优型号备用设备进行替换，保证系统正常运行。

（4）技术培训

由专业技术人员在项目交货1个月内就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行免费现场培训，培训对象为系统各节点的日常操作维护、管理人员，通过现场技术培训使其基本了解、掌握设备的基本安装、维护、操作和日常故障的诊断等。

5. 保险

无

（如适用，不需要的填：无）

6．其他

信息机房设备租赁项目中设备存储和产生的一切数据归甲方所有，乙方无权使用，服务期满后乙方需无条件配合甲方进行数据迁移和数据销毁等工作。

三、技术要求

1. 基本要求（以下设备均为全新原厂正品）

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、计算服务 |  |  |  |
| 1.1 | 服务器 | 台 | 10 |
| 1.2 | 数据库双活存储 | 台 | 2 |
| 1.3 | 光纤交换机 | 台 | 2 |
| 1.4 | 内网超融合一体机 | 台 | 10 |
| 1.5 | 48口内联交换机 | 台 | 4 |
| 1.6 | 外网超融合一体机 | 台 | 4 |
| 1.7 | 24口内联交换机 | 台 | 6 |
| 1.8 | 分布式存储节点 | 套 | 3 |
| 1.9 | 数据库容灾软件 | 套 | 3 |
| 二、网络交换服务 |  |  |  |
| 2.1 | 内网核心交换机 | 台 | 2 |
| 2.2 | 外网核心交换机 | 台 | 2 |
| 2.3 | 万兆单模模块 | 个 | 48 |
| 2.4 | 千兆单模模块 | 个 | 448 |
| 三、网络安全服务 |  |  |  |
| 3.1 | 内网外联万兆防火墙 | 台 | 2 |
| 3.2 | 内网服务器万兆防火墙 | 台 | 2 |
| 3.3 | 互联网出口万兆防火墙 | 台 | 2 |
| 3.4 | 内外网隔离网闸 | 台 | 2 |
| 四、集成运维服务 |  |  |  |
| 4.1 | 服务 | 项 | 1 |

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；（如涉及到台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库产品的，采购人注意应当符合相应的《政府采购需求标准》财库〔2023〕29、30、31、32、33、34、35号文件的要求）

2.2产品清单；（根据项目情况如需要的填报上传，格式见附件2。不需要的无需上传）

2.3采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求。

2.6货物类非单一产品采购项目，明确采购标的中的核心产品（限一个，核心产品必须满足三个及以上品牌参与投标，否则将导致废标）。

| 序号 | 名称 | 基本配置参数/服务要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、计算服务 |  |  |  |  |
| 1.1 | 服务器 | 1、产品架构：机架式2U，标配原厂导轨； 2、★配置要求：处理器：配置≥2颗国产C86 CPU。每颗CPU核心数≥64核，CPU主频≥2.7GHz，CPU三级缓存≥256MB，线程数≥128线程，功耗≤400W；内存规格：配置≥1024GB DDR5-5600B内存模块；硬盘规格：配置≥2块960G SATA SSD硬盘（提供承诺函，加盖投标人公章）； 3、I/O插槽：最多提供≥10个标准PCIE插槽； 4、网卡：配置≥4端口1GE电接口，≥4端口10Gb Ethernet光接口网卡(含光模块)，≥4端口16G FC光接口(含光模块)； 5、阵列卡：配置≥1块12G SAS HBA卡模块(支持8个SAS口)，支持RAID0/1/10； 6、接口：标配1个VGA，可支持≥5 个USB3.0接口； 7、电源风扇：配置≥2个1600w白金版热插拔冗余电源，配置热插拔冗余风扇； | 台 | 10 |
| 1.2 | 数据库 双活存储 | 1、★硬件配置：配置2个控制器，控制器采用多核处理器，且单控控制器处理器核心数≥24核，CPU主频率≥2.6GHz；存储系统内总一级缓存容量配置≥256GB，且任意控制器一级缓存容量≥128GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）；配置≥8*16Gbps FC接口（满配多模光模块），配置≥8*10Gbps Ethernet接口，≥8*1Gbps Ethernet接口（满配多模光模块）；配置全闪存硬盘，配置≥12块15.36TB企业级双端口NVMe SSD硬盘，可用容量不少于100T（提供承诺函，加盖投标人公章）。 2、★体系架构：存储系统采用对称AA架构，LUN/文件系统无控制器归属，在多控配置下，能够负载到所有控制器，CPU利用率差异小于5%（提供承诺函，加盖投标人公章）。 3、★国产处理器：所投存储产品使用国产品牌CPU（如鲲鹏、飞腾、海光、申威等），提供投标产品使用CPU型号、主频等证明材料（提供承诺函，加盖投标人公章）。 4、▲支持RAID：支持RAID-TP，非双活存储系统支持RAID（非镜像冗余RAID）三盘同时故障。任意三块成员盘同时故障，不影响SAN和NAS业务的连续性和数据一致性（提供功能截图或白皮书或相关检测报告，加盖投标人公章）。 5、▲QOS：存储支持按照主机和LUN设置QoS策略，支持Burst突发流控制，支持主机的QoS。存储配置服务质量控制功能，支持按照 LUN、LUN组以及主机的方式进行流量控制。提供上限控制和下限保障两种 QoS 策略，支持 Burst 突发流量控制（提供功能截图或白皮书或相关检测报告，加盖投标人公章）。 6、复制：存储配置同步远程复制，支持复制 LUN 在线扩容，容量修改在单端完成，对端容量信息同步修改，对同步复制的状态无任何影响，主机无感知。支持同步复制和异步复制在线相互转换。 7、克隆：存储系统配置克隆功能，并且克隆的从 LUN 创建后无需等待数据同步完成即可映射给主机 I/O 访问，且不影响源 LUN 的业务。 8、▲存储厂商提供专有多路径（非操作系统自带多路径）软件，提供故障切换和负载均衡功能，支持Windows、Linux、AIX、Solaris和Vmware（提供功能截图或白皮书或相关检测报告，加盖投标人公章）。 9、智能管理运维：支持提前≥365天容量预测。 | 台 | 2 |
| 1.3 | 光纤 交换机 | 1、机架式安装，无拥塞SAN架构，所有FC端口全线速； 2、▲最大可扩展端口≥48个（提供功能截图或白皮书或相关检测报告，加盖投标人公章）； 3、★激活≥48个FC端口，配置48个≥16Gb多模光模块，配置48个15米OM4多模光纤（提供承诺函，加盖投标人公章）； 4、同时支持FC 32Gb/s，16Gb/s，8Gb/s和4Gb/s速率； 5、支持基于数据帧级的“即插即用”的链路捆绑功能，单个链路聚合带宽最大256G； 6、提供基于D-Port的端口自诊断功能，包括电/光环回、链路流量、延时和距离； | 台 | 2 |
| 1.4 | 内网超融合一体机 | 单节点超融合硬件配置要求： 1、产品架构：机架式2U，标配原厂导轨； 2、★配置要求：处理器：配置≥2颗国产C86 CPU。每颗CPU核心数≥64核，CPU主频≥2.7GHz，CPU三级缓存≥256MB，线程数≥128线程，功耗≤400W；内存规格：配置≥1024GB DDR5-5600B内存模块；硬盘规格：配置≥2块960G SATA SSD硬盘，≥13块7.68TB SATA SSD（提供承诺函，加盖投标人公章）； 3、I/O插槽：最多提供≥10个标准PCIE插槽； 4、网卡：配置≥4端口1GE电接口，≥6端口10Gb Ethernet光接口网卡(含光模块)； 5、阵列卡：配置≥1块12G SAS RAID卡模块(支持8个SAS口,带4G缓存，含掉电保护模块)； 6、接口：标配1个VGA，可支持≥5 个USB3.0接口； 7、电源风扇：配置≥2个1600w白金版热插拔冗余电源，配置热插拔冗余风扇； ------------------------------------------------------------------ 单节点超融合软件配置要求： 1、国产品牌，要求超融合硬件服务器、计算虚拟化软件、存储虚拟化软件为同一品牌且完全自主研发，非第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性； 2、要求配置：2*CPU的超融合管理平台授权，2*CPU的计算虚拟化授权，2*CPU的存储虚拟化授权； 3、每个超融合节点出厂自带管理软件，设备上电后可登录任意一台来做超融合管理节点； 4、支持在通用的X86、arm架构服务器上安装超融合软件，支持飞腾、鲲鹏等业界主流的ARM平台，并且可以与原有的X86系统混合部署、统一管理； 5、要求超融合中的计算存储软件均为裸金属部署，无需在虚拟机上安装存储控制器即可实现超融合平台的搭建； 6、支持使用一键鼠标按钮快速查看、启动、删除、批量启动和批量删除长时间未使用且处于关闭状态的虚拟机，进行资源利用率统计，降低运维工作量与难度，保障投资； 7、虚拟化平台内置虚拟化系统健康度评价模型，基于多维度的性能监控指标及告警等信息，支持对虚拟化系统及主机进行健康评测，并能够以直观的数字呈现系统及主机健康程度。 8、▲超融合管理平台内置在线p2v、v2v迁移工具，支持业界主流的操作系统、公有云平台、虚拟化平台。包括但不限于VMware、华为、深信服等平台的迁移功能，提升被迁移业务平台的普适性、降低业务上云的难度，降低运维工作量。（提供功能截图或白皮书或相关检测报告，加盖投标人公章）； 9、支持对整个平台实现网络拓扑管理，支持在网络拓扑页面查看当前网络配置、增删虚拟交换机、增删虚拟网卡、增删虚拟防火墙、操作虚拟机、防火墙关联虚拟机网卡； 10、支持实时展示SSD固态硬盘寿命信息，以百分比展示SSD固态硬盘剩余寿命，提醒用户及时更换硬盘，保证客户业务的可连续性； 11、虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等； 12、▲支持集群动态资源调度功能，可基于主机的CPU利用率、内存利用率、磁盘I/O、存储利用率、磁盘请求、网络流量等资源对虚拟机进行动态资源调度，实现自动化的存储资源分配和负载均衡功能，主动确保云环境的服务水平（提供功能截图或白皮书或相关检测报告，加盖投标人公章）； 13、支持虚拟机迁移历史记录功能，记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息，便于对虚拟机的迁移路径进行回溯； 14、支持虚拟机桌面预览功能，无需登录虚拟机即可在虚拟化管理平台上看到虚拟机当前桌面的状态； 15、支持2~6副本数，且可任意选择； 16、支持资源容量预测服务，内置时间序列模型，管理平台自动化实现数据检索预测，提供用户易用的数据预测服务，服务支持呈现实时的CPU、内存和存储容量资源使用数据信息展示，并给出基于AI机器学习算法预测分析得到的预警时间点的提示，帮助用户做好资源扩容、成本预算等，提升业务可靠性； 17、支持存储QoS策略，根据业务压力，指定服务优先级；支持卷QOS、数据恢复QOS，支持以硬盘池为粒度设置数据恢复策略； | 台 | 10 |
| 1.5 | 48口内联交换机 | 1、★交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1080Mpps，以官网最小值为准（提供承诺函，加盖投标人公章）； 2、▲提供10 GE 光接口≥48个，40 GE光接口≥2个（提供功能截图或白皮书或相关检测报告，加盖投标人公章）； 3、支持前后或后前通风； 4、支持M-LAG跨设备链路聚合技术； 5、支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2； 6、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； 7、★实配：冗余电源模块，冗余风扇模块，万兆多模光模块≥48，3米10G堆叠线缆≥1（提供承诺函，加盖投标人公章）； | 台 | 4 |
| 1.6 | 外网超融合一体机 | 单节点超融合硬件配置要求： 1、产品架构：机架式2U，标配原厂导轨； 2、★配置要求：处理器：配置≥2颗国产C86 CPU。每颗CPU核心数≥64核，CPU主频≥2.7GHz，CPU三级缓存≥256MB，线程数≥128线程，功耗≤400W；内存规格：配置≥1024GB DDR5-5600B内存模块；硬盘规格：配置≥2块960G SATA SSD硬盘，≥13块7.68TB SATA SSD（提供承诺函，加盖投标人公章）； 3、I/O插槽：最多提供≥10个标准PCIE插槽； 4、网卡：配置≥4端口1GE电接口，≥6端口10Gb Ethernet光接口网卡(含光模块)； 5、阵列卡：配置≥1块12G SAS RAID卡模块(支持8个SAS口,带4G缓存，含掉电保护模块)； 6、接口：标配1个VGA，可支持≥5 个USB3.0接口； 7、电源风扇：配置≥2个1600w白金版热插拔冗余电源，配置热插拔冗余风扇； ------------------------------------------------------------------ 单节点超融合软件配置要求： 1、国产品牌，要求超融合硬件服务器、计算虚拟化软件、存储虚拟化软件为同一品牌且完全自主研发，非第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性； 2、要求配置：2*CPU的超融合管理平台授权，2*CPU的计算虚拟化授权，2*CPU的存储虚拟化授权； 3、每个超融合节点出厂自带管理软件，设备上电后可登录任意一台来做超融合管理节点； 4、支持在通用的X86、arm架构服务器上安装超融合软件，支持飞腾、鲲鹏等业界主流的ARM平台，并且可以与原有的X86系统混合部署、统一管理； 5、要求超融合中的计算存储软件均为裸金属部署，无需在虚拟机上安装存储控制器即可实现超融合平台的搭建； 6、支持使用一键鼠标按钮快速查看、启动、删除、批量启动和批量删除长时间未使用且处于关闭状态的虚拟机，进行资源利用率统计，降低运维工作量与难度，保障投资； 7、虚拟化平台内置虚拟化系统健康度评价模型，基于多维度的性能监控指标及告警等信息，支持对虚拟化系统及主机进行健康评测，并能够以直观的数字呈现系统及主机健康程度。 8、▲超融合管理平台内置在线p2v、v2v迁移工具，支持业界主流的操作系统、公有云平台、虚拟化平台。包括但不限于VMware、华为、深信服等平台的迁移功能，提升被迁移业务平台的普适性、降低业务上云的难度，降低运维工作量（提供功能截图或白皮书或相关检测报告，加盖投标人公章）； 9、支持对整个平台实现网络拓扑管理，支持在网络拓扑页面查看当前网络配置、增删虚拟交换机、增删虚拟网卡、增删虚拟防火墙、操作虚拟机、防火墙关联虚拟机网卡； 10、支持实时展示SSD固态硬盘寿命信息，以百分比展示SSD固态硬盘剩余寿命，提醒用户及时更换硬盘，保证客户业务的可连续性； 11、虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等； 12、▲支持集群动态资源调度功能，可基于主机的CPU利用率、内存利用率、磁盘I/O、存储利用率、磁盘请求、网络流量等资源对虚拟机进行动态资源调度，实现自动化的存储资源分配和负载均衡功能，主动确保云环境的服务水平（提供功能截图或白皮书或相关检测报告，加盖投标人公章）； 13、支持虚拟机迁移历史记录功能，记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息，便于对虚拟机的迁移路径进行回溯； 14、支持虚拟机桌面预览功能，无需登录虚拟机即可在虚拟化管理平台上看到虚拟机当前桌面的状态； 15、支持2~6副本数，且可任意选择； 16、支持资源容量预测服务，内置时间序列模型，管理平台自动化实现数据检索预测，提供用户易用的数据预测服务，服务支持呈现实时的CPU、内存和存储容量资源使用数据信息展示，并给出基于AI机器学习算法预测分析得到的预警时间点的提示，帮助用户做好资源扩容、成本预算等，提升业务可靠性； 17、支持存储QoS策略，根据业务压力，指定服务优先级；支持卷QOS、数据恢复QOS，支持以硬盘池为粒度设置数据恢复策略； | 台 | 4 |
| 1.7 | 24口内联交换机 | 1、★交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps，以官网最小值为准（提供承诺函，加盖投标人公章）； 2、▲提供10 GE 光接口≥24个，40 GE光接口≥2个（提供功能截图或白皮书或相关检测报告，加盖投标人公章）； 3、支持前后或后前通风； 4、支持M-LAG跨设备链路聚合技术； 5、支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2； 6、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； 7、★实配：冗余电源模块，冗余风扇模块，万兆多模光模块≥24，3米10G堆叠线缆≥1（提供承诺函，加盖投标人公章）； | 台 | 6 |
| 1.8 | 分布式 存储节点 | 1、★单节点配置如下：内存：≥256GB硬盘：≥2*960GB SSD；≥30*8TB SATA；≥3*3.2TB NVMe SSD网卡：≥4*10GE（含SFP+模块）≥4*GE电口（提供承诺函，加盖投标人公章）。 2、产品要求：所投产品拥有完全的自主知识产权。提供软件著作权登记证，权利取得方式为“原始取得”，权利范围为“全部权利”。 3、分布式架构：全对称分布式架构，无独立元数据节点，性能、容量随节点数增加而线性增加，新增性能不低于单节点性能基线80%*新增节点个数，扩容过程中对业务无影响。 4、★多文件系统：单个集群支持配置多个独立的文件系统，每个文件系统支持1000亿以上文件（提供承诺函，加盖投标人公章）。 5、▲单文件目录数：单目录支持的文件数不低于3000万（提供功能截图或白皮书或相关检测报告，加盖投标人公章）。 6、▲数据冗余保护：支持数据高冗余模式，最多可容忍任意4个节点同时失效而不丢失数据。支持动态EC，当节点故障时，自动调整EC配比，确保新数据可靠性不降级（提供功能截图或白皮书或相关检测报告，加盖投标人公章）。 7、协议支持：一套存储支持 NFS/CIFS/POSIX/MPI-IO/HDFS/S3多种访问协议，无需配置独立的网关节点。 8、▲负载均衡：支持业务在节点、硬盘、网口间的负载均衡；节点内磁盘间容量误差率不超2%，节点间容量误差不超0.2%（提供功能截图或白皮书或相关检测报告，加盖投标人公章）。 9、快照：支持基于命名空间和子命名空间粒度的快照；快照占用的空间可在配额中统计。 10、多租户：支持多租户能力，可基于租户设置域控、协议类型、Qos，以租户为粒度进行元数据检索和审计日志查询。 11、▲端到端DIF：支持端到端数据完整性校验（DIF），解决静默数据错误问题，提升数据可靠性（提供功能截图或白皮书或相关检测报告，加盖投标人公章）。 12、▲在线扩容升级：支持在线添加节点，添加节点后，集群容量和性能近线性增长，新增性能不低于单节点性能基线80%*新增节点个数。扩容过程中对业务无影响；支持存储软件在线升级，扩容和升级操作均不影响前端业务的连续性（提供功能截图或白皮书或相关检测报告，加盖投标人公章）。 | 套 | 3 |
| 1.9 | 数据库 容灾软件 | 1、基本要求：将生产系统中的数据实时同步复制到目标数据库，使目标库成为①灾备数据库/用于业务快速接管，②查询/报表数据库，降低生产系统的压力，③实现数据交互/共享平台，④数据抽取/合并/分发 ⑤数据库迁移/升级应用等；授权数量：满足源端1套数据库实时复制容灾授权，不限CPU数量和存储容量。使用要求：要能支持生产及容灾数据库安全管控功能，强化身份认证，增强密码管理，实现脱敏水印防泄漏，完成对所有操作、管理、开发人员的行为管控，提高数据库运行稳定性和安全性，防止内部人员或者外包服务人员在日常管理、升级维护、密码修改、数据共享、软件测试等过程中的误操作或者犯罪活动造成事故和影响。 2、支持对灾备管理平台的备份策略、容灾策略配置大屏展示的功能，可以直观的展示灾备保护的成果、状态等。。 3、▲支持自动巡检提醒功能：可设置自动巡检邮件或短信，按设置时间自动发送平台规则运行状态，并支持季度巡检短信通知（提供功能截图或白皮书或相关检测报告，加盖投标人公章）。 4、▲支持故障报警功能：如数据复制任务异常，源端主机或目标环境发生改变等影响灾备任务执行的警告，支持通过站内信、电子邮件、短信、微信、企业微信、钉钉、SNMP、Kafka、Webhook等方式消息告警（提供功能截图或白皮书或相关检测报告，加盖投标人公章）。 5、★支持备端数据防篡改功能，只允许指定的进程访问备端数据，防止病毒或误删除导致的备端数据损坏（提供承诺函，加盖投标人公章）。 6、▲全面支持整库级别、用户级别、表级别的同步（提供功能截图或白皮书或相关检测报告，加盖投标人公章）。 7、▲支持基于主键方式或基于rowid方式的数据同步（提供功能截图或白皮书或相关检测报告，加盖投标人公章）。 8、支持数据复制备份中的正则表达式，支持文件名大小写转换，格式变化等 9、▲提供数据验证功能，要求产品支持源端与目标端数据进行在线的MD5值对比校验确保数据一致性，并生成报告。帮助用户清楚的验证生产数据和备份数据是否一致，杜绝因数据不一致导致无法恢复或数据丢失（提供功能截图或白皮书或相关检测报告，加盖投标人公章）。 10、▲支持备端可过滤源端删除动作，可秒级数据找回功能，而不需要定位感染时间（提供功能截图或白皮书或相关检测报告，加盖投标人公章）。 11、支持源端Active DataGuard构建的只读库系统，且发生Failover切换时，复制软件可以继续增量复制，不需要全库镜像，实现断点续传。 12、支持不同字符集的数据库之间的同步，UTF8->ZHGBK，ZHGBK->UTF8等。 13、兼容性要求：提供Oracle 备份解决方案计划（BSP）的软件供应商列表官方截图。 14、支持针对源表的部分字段同步，以及源表和备端表不同列名之间的列映射同步 15、支持同步时针对全量同步对象过滤设置,不限于索引、视图、函数、触发器等 16、支持字段拼接设置，包括但不限于追加、前辍、后辍、常量、拼接、加、减、乘等类型 17、支持同步时增量同步对象过滤设置,过滤设置不限于表、分区表、索引、授权、物化视图、表空间等DDL操作 18、通过图形化支持数据传输过程中的高比例压缩技术,支持不低于5个等级的压缩比率，减少网络带宽占用； 19、▲支持对备端数据库的差异对象在线一键修复（提供功能截图或白皮书或相关检测报告，加盖投标人公章）。 20、▲支持按照表、用户、整库为单位在线比较，并能够通过图表方式提醒用户差异结果。且支持自动修复表及修复关联表（提供功能截图或白皮书或相关检测报告，加盖投标人公章）。 21、全面支持Microsoft Windows 、Linux、HP-UX、AIX、Solaris、AS400操作系统及OracleCDB、PDB（包括10g、11g、12c、19c版本）、sqlserver、DB2、mysql、mariadb、postgresql、qianbase、oceanbase、tidb、informix等数据库软件环境，支持hadoop类的kafka的MQ类型的数据同步要求，支持源端与目标端采用不同的操作系统及数据库软件版本。 | 套 | 3 |
| 二、网络交换服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 内网核心交换机 | 1、★交换容量≥1071Tbps，包转发率≥345600Mpps，以官网最小值为准（提供承诺函，加盖投标人公章）； 2、▲整体采用正交无中板CLOS架构，支持主控引擎≥2，交换网板≥4，整机业务板槽位数≥6（提供功能截图或白皮书或相关检测报告，加盖投标人公章）； 3、为保证设备硬件可靠性，要求设备主控、电源、接口模块等关键部件可热插拔，严格前后风道设计，支持设备重启百秒通流，从设备上电到流量转发仅需百秒； 4、支持跨设备链路聚合（DRNI/M-LAG），支持DRNI无损升级，支持DRNI快速收敛（流量无丢包），支持DRNI一致性检查，支持DRNI二三层组播，支持DRNI接入动态路由（OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+），支持BFD for DRNI； 5、支持1虚多技术（MDC），最多支持16个MDC。 6、★实配：主控引擎≥2，交换网板≥2，电源≥4、风扇框≥2，千兆以太网光接口≥48，万兆以太网光接口≥96，千兆以太网电接口≥48（提供承诺函，加盖投标人公章）； | 台 | 2 |
| 2.2 | 外网核心交换机 | 1、★交换容量≥102.4Tbps，包转发率≥57600Mpps，以官网最小值为准（提供承诺函，加盖投标人公章）； 2、▲主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6（提供功能截图或白皮书或相关检测报告，加盖投标人公章）； 3、为保证设备硬件可靠性，要求设备主控、电源、接口模块等关键部件可热插拔，风扇模块冗余； 4、支持FW防火墙业务卡； 5、支持硬件BFD，支持BFD 3ms最小探测间隔； 6、支持VxLAN ，能够实现基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通（包括分布式网关或集中式网关），支持VxLAN OAM ping 和 tracert； 7、支持一虚多技术（MDC），通过该功能可以实现创建、删除、单板划入、单板划出交换机的特性，最大支持9个虚拟交换机； 8、支持MPLS L2VPN、VPLS、L3VPN、TE及MCE功能； 9、★实配：主控引擎≥2，电源≥2，千兆电口≥48，万兆光口≥16，千兆光口≥80（提供承诺函，加盖投标人公章）； | 台 | 2 |
| 2.3 | 万兆单模模块 | 1、★万兆单模模块，LC、1310nm、10km（提供承诺函，加盖投标人公章）； | 个 | 48 |
| 2.4 | 千兆单模模块 | 1、★千兆单模模块，LC、1310nm、10km（提供承诺函，加盖投标人公章）； | 个 | 448 |
| 三、网络安全服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 内网外联万兆 防火墙 | 1、采用多核架构，具备可插拔冗余电源模块，可插拔冗余风扇模块； 2、▲端口：至少配置14个千兆电口，8个千兆光口，8个万兆光口，提供至少四个扩展插槽（提供功能截图或白皮书或相关检测报告，加盖投标人公章）； 3、★性能：网络吞吐量≥20 Gbps，并发连接数≥1000万，新建连接数≥15万，开启IPS、AV及应用识别后，应用层吞吐性能≥5.5 Gbps（提供承诺函，加盖投标人公章）； 4、路由模式：支持路由、透明、旁路、虚拟线模式；支持静态路由、RIP、OSPF、OSPFv3、BGP、ISP路由；支持根据入接口、源/目的IP地址、源/目的端口、协议、用户、应用、选路算法、健康检查、权重等多种条件设置策略路由；支持不少于8种的选路算法，包括但不限于最小抖动、最小延迟、最小丢包率、轮询、加权轮询等；支持IPv6的策略路由 5、VLAN:支持802.1Q，支持STP；支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的MAC、目的IP、等条件提供不少于2种链路负载算法； 6、NAT：支持源NAT、目的NAT、静态NAT，支持一对一、一对多和多对多等形式的NAT；支持NAT会话保持，使相同源IP的数据包经过地址转换后为其转换的源 IP 地址相同；支持NAT64, NAT46支持嵌入式转换、地址池转换、前缀转换方式；支持 NAT66地址转换，支持源地址转换，目的地址转换，静态地址转换；支持SNAT源端口选择功能，支持随机选择，保持，严格保持等方式；支持各种应用协议的NAT ALG多连接：FTP、TFTP、SIP、H.323、RTSP、PPTP、ORACLE等； 7、▲攻击防护和入侵检测：支持防flood攻击功能，包括TCP flood、UDP flood、ICMP flood、HTTP flood、DNS flood等。支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在7000条以上，能对常见漏洞进行安全防护；规则库支持根据攻击类型、风险等级等进行分类，防护动作包括放行、阻断、阻断源地址等（提供功能截图或白皮书或相关检测报告，加盖投标人公章）； 8、▲病毒防护和WEB防护：支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IMAP等协议进行病毒防御；（提供产品功能界面提供产品功能界面截图证明，并加盖原厂公章）；支持病毒例外设置，根据文件MD5和文件URL设置病毒白名单，不对白名单进行病毒查杀；支持自定义WEB安全防护事件，可以对请求参数、内容关键字、文件类型等进行灵活组合生成策略（提供功能截图或白皮书或相关检测报告，加盖投标人公章）； 9、高可用性：支持主-主和主-备模式，主备模式下支持基于设备优先级的主设备抢占功能；支持基于链路断开，网关探测等多种方式的HA切换条件及逻辑；支持双路HA物理心跳线，确保HA运行稳定可靠；支持IPv6下的HA环境； 10、★实配：三年应用识别特征库授权函、安全威胁情报升级授权函、AV防病毒安全特征库、IPS 特征库授权函、URL特征库升级授权函（提供承诺函，加盖投标人公章）； | 台 | 2 |
| 3.2 | 内网服务器万兆防火墙 | 1、采用多核架构，具备可插拔冗余电源模块，可插拔冗余风扇模块； 2、▲端口：至少配置14个千兆电口，8个千兆光口，8个万兆光口，提供至少四个扩展插槽（提供功能截图或白皮书或相关检测报告，加盖投标人公章）； 3、★性能：网络吞吐量≥25 Gbps，并发连接数≥1000万，新建连接数≥30万，开启IPS、AV及应用识别后，应用层吞吐性能≥14Gbps（提供承诺函，加盖投标人公章）； 4、路由模式：支持路由、透明、旁路、虚拟线模式；支持静态路由、RIP、OSPF、OSPFv3、BGP、ISP路由；支持根据入接口、源/目的IP地址、源/目的端口、协议、用户、应用、选路算法、健康检查、权重等多种条件设置策略路由；支持不少于8种的选路算法，包括但不限于最小抖动、最小延迟、最小丢包率、轮询、加权轮询等；支持IPv6的策略路由 5、VLAN:支持802.1Q，支持STP；支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的MAC、目的IP、等条件提供不少于2种链路负载算法； 6、NAT：支持源NAT、目的NAT、静态NAT，支持一对一、一对多和多对多等形式的NAT；支持NAT会话保持，使相同源IP的数据包经过地址转换后为其转换的源 IP 地址相同；支持NAT64, NAT46支持嵌入式转换、地址池转换、前缀转换方式；支持 NAT66地址转换，支持源地址转换，目的地址转换，静态地址转换；支持SNAT源端口选择功能，支持随机选择，保持，严格保持等方式；支持各种应用协议的NAT ALG多连接：FTP、TFTP、SIP、H.323、RTSP、PPTP、ORACLE等； 7、▲攻击防护和入侵检测：支持防flood攻击功能，包括TCP flood、UDP flood、ICMP flood、HTTP flood、DNS flood等。支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在7000条以上，能对常见漏洞进行安全防护；规则库支持根据攻击类型、风险等级等进行分类，防护动作包括放行、阻断、阻断源地址等（提供功能截图或白皮书或相关检测报告，加盖投标人公章）； 8、▲病毒防护和WEB防护：支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IMAP等协议进行病毒防御；（提供产品功能界面提供产品功能界面截图证明，并加盖原厂公章）；支持病毒例外设置，根据文件MD5和文件URL设置病毒白名单，不对白名单进行病毒查杀；支持自定义WEB安全防护事件，可以对请求参数、内容关键字、文件类型等进行灵活组合生成策略（提供功能截图或白皮书或相关检测报告，加盖投标人公章）； 9、高可用性：支持主-主和主-备模式，主备模式下支持基于设备优先级的主设备抢占功能；支持基于链路断开，网关探测等多种方式的HA切换条件及逻辑；支持双路HA物理心跳线，确保HA运行稳定可靠；支持IPv6下的HA环境； 10、★实配：三年应用识别特征库授权函、安全威胁情报升级授权函、AV防病毒安全特征库、IPS 特征库授权函、URL特征库升级授权函（提供承诺函，加盖投标人公章）； | 台 | 2 |
| 3.3 | 互联网出口万兆防火墙 | 1、采用多核架构，具备可插拔冗余电源模块，可插拔冗余风扇模块； 2、▲端口：至少配置14个千兆电口，8个千兆光口，8个万兆光口，提供至少四个扩展插槽（提供功能截图或白皮书或相关检测报告，加盖投标人公章）； 3、★性能：网络吞吐量≥20 Gbps，并发连接数≥1000万，新建连接数≥15万，开启IPS、AV及应用识别后，应用层吞吐性能≥5.5 Gbps（提供承诺函，加盖投标人公章）； 4、路由模式：支持路由、透明、旁路、虚拟线模式；支持静态路由、RIP、OSPF、OSPFv3、BGP、ISP路由；支持根据入接口、源/目的IP地址、源/目的端口、协议、用户、应用、选路算法、健康检查、权重等多种条件设置策略路由；支持不少于8种的选路算法，包括但不限于最小抖动、最小延迟、最小丢包率、轮询、加权轮询等；支持IPv6的策略路由 5、VLAN:支持802.1Q，支持STP；支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的MAC、目的IP、等条件提供不少于2种链路负载算法； 6、NAT：支持源NAT、目的NAT、静态NAT，支持一对一、一对多和多对多等形式的NAT；支持NAT会话保持，使相同源IP的数据包经过地址转换后为其转换的源 IP 地址相同；支持NAT64, NAT46支持嵌入式转换、地址池转换、前缀转换方式；支持 NAT66地址转换，支持源地址转换，目的地址转换，静态地址转换；支持SNAT源端口选择功能，支持随机选择，保持，严格保持等方式；支持各种应用协议的NAT ALG多连接：FTP、TFTP、SIP、H.323、RTSP、PPTP、ORACLE等； 7、▲攻击防护和入侵检测：支持防flood攻击功能，包括TCP flood、UDP flood、ICMP flood、HTTP flood、DNS flood等。支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在7000条以上，能对常见漏洞进行安全防护；规则库支持根据攻击类型、风险等级等进行分类，防护动作包括放行、阻断、阻断源地址等（提供功能截图或白皮书或相关检测报告，加盖投标人公章）； 8、▲病毒防护和WEB防护：支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IMAP等协议进行病毒防御；（提供产品功能界面提供产品功能界面截图证明，并加盖原厂公章）；支持病毒例外设置，根据文件MD5和文件URL设置病毒白名单，不对白名单进行病毒查杀；支持自定义WEB安全防护事件，可以对请求参数、内容关键字、文件类型等进行灵活组合生成策略（提供功能截图或白皮书或相关检测报告，加盖投标人公章）； 9、高可用性：支持主-主和主-备模式，主备模式下支持基于设备优先级的主设备抢占功能；支持基于链路断开，网关探测等多种方式的HA切换条件及逻辑；支持双路HA物理心跳线，确保HA运行稳定可靠；支持IPv6下的HA环境； 10、★实配：三年应用识别特征库授权函、安全威胁情报升级授权函、AV防病毒安全特征库、IPS 特征库授权函、URL特征库升级授权函（提供承诺函，加盖投标人公章）； | 台 | 2 |
| 3.4 | 内外网隔离网闸 | 1、▲内外端机各提供不少于6个千兆电口+2个千兆光口+2个万兆光口（提供功能截图或白皮书或相关检测报告，加盖投标人公章）； 2、★应用层系统吞吐800Mbps，传输延时≤2ms;稳定性运行时间(MTBF)≥50000小时，不低于5万最大并发连接数（提供承诺函，加盖投标人公章）。 3、支持双系统冗余架构，可通过WEB页面进行主备系统切换，当主系统发生故障或需要升级时可切换至备系统进行工作(提供证明截图加盖投标人公章)。 4、支持IPV4/IPV6双栈接入。 5、具备多种认证方式：支持用户名/口令、Radius、LDAP、浏览器证书、U-KEY等多种认证管理方式（提供功能截图加盖投标人公章）。 6、文件交换可灵活设置文件传输方向，同时工作模式支持源端移动、源端删除、增量更新、完全复制、延迟删除等多种模式。 7、文件交换支持传送优先级，可根据文件大小、新旧、文件名、后缀、缓时传输等多种方式进行优先级排序传输。 8、★支持MySQL、ORACLE、ORACLE_RAC、SQLServer、DB2、SYBASE、POSTGRESQL等常见数据库，支持神通、达梦、人大金仓、南大通用等国产数据库同步（提供承诺函，加盖投标人公章）。 9、支持对附件及其附件类型进行过滤控制，邮件内容过滤、文档重建、病毒过滤。 10、安全FTP支持最大并发连接数、单个IP最大并发数设置，灵活限制数据通道是否在1024以下端口使用（提供证明截图加盖投标人公章）。 11、支持28181、DB33标准、具备终端模式。 12、▲支持异构双引擎病毒模块，可根据用户需求选择需要的病毒引擎，支持云查杀模式，可联动云端文件鉴定中心，预判文件安全风险，防止恶意文件通过网闸进入内网，提供高中低不同级别阻断策略（提供功能截图或白皮书或相关检测报告，加盖投标人公章）。 | 台 | 2 |
| 四、集成运维服务 |  |  |  |  |
| 4.1 | 服务 | 1、网络迁移服务：网络相关的专线、网关、以及网络服务的迁移服务和专业保障； 2、完成数据迁移服务：数据库相关的迁移、备份服务以及专业保障，包括但不限于： （1）完成HIS、EMR新硬件平台迁移实施调研、方案和测试工作，并形成相关文档 （2）完成医院要求的主要数据库零停机迁移工作； （3） 完成其他业务涉及数据库的不停机迁移； （4）完成虚拟化平台至新硬件平台虚机的不停机在线迁移工作，并形成文档； （5）完成迁移后虚拟化平台调优工作； （6）根据相关软件商产品的数据库特性，协助医院实现数据库容灾、抽取、调优等工作。 （7）提供详细的系统、数据迁移测试方案,承诺迁移完成后进行不少于7天的稳定性测试； （8）服务商需承诺承担系统、数据迁移过程中的所有风险,并提供相应的风险控制措施； （9）提供数据库迁移专业工具,能够支持源库和目标库之间的实时同步。 3、 投标人须承诺服务期内提供驻场人员一名，须具备五年以上从事机房和网络运维相关工作经验，且取得相关专业资质证书。 | 项 | 1 |
| 五、维保服务 |  |  |  |  |
| 5.1 | 1、★售后服务：以上所有硬件，均需要提供三年原厂质保服务；所有运维服务，均需要提供三年维保服务（提供承诺函，加盖投标人公章）。 |  |  |  |

3. 验收标准

(1)产品到达交货地点后，采购人和成交投标人在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由成交投标人负责并承担相关费用，采购人积极配合。

(2)采购人按照政府采购合同规定的技术、服务等对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务等的履约情况。项目的最终验收由医院组织和协调。

4. 其他要求

无

5. 实质性要求

采购需求中如有必须满足的实质性要求，应当以斜体且下划线标注、或者加“★”号标注。并另行以表格形式单独逐条列明，且明确需要提供的证明材料。

| 序号 | 名称 | 基本配置参数/服务要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、计算服务 |  |  |  |  |
| 1.1 | 服务器 | 1、★配置要求：处理器：配置≥2颗国产C86 CPU。每颗CPU核心数≥64核，CPU主频≥2.7GHz，CPU三级缓存≥256MB，线程数≥128线程，功耗≤400W；内存规格：配置≥1024GB DDR5-5600B内存模块；硬盘规格：配置≥2块960G SATA SSD硬盘（提供承诺函，加盖投标人公章）； | 台 | 10 |
| 1.2 | 数据库 双活存储 | 1、★硬件配置：配置2个控制器，控制器采用多核处理器，且单控控制器处理器核心数≥24核，CPU主频率≥2.6GHz；存储系统内总一级缓存容量配置≥256GB，且任意控制器一级缓存容量≥128GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）；配置≥8*16Gbps FC接口（满配多模光模块），配置≥8*10Gbps Ethernet接口，≥8*1Gbps Ethernet接口（满配多模光模块）；配置全闪存硬盘，配置≥12块15.36TB企业级双端口NVMe SSD硬盘，可用容量不少于100T（提供承诺函，加盖投标人公章）。 2、★体系架构：存储系统采用对称AA架构，LUN/文件系统无控制器归属，在多控配置下，能够负载到所有控制器，CPU利用率差异小于5%（提供承诺函，加盖投标人公章）。 3、★国产处理器：所投存储产品使用国产品牌CPU（如鲲鹏、飞腾、海光、申威等），提供投标产品使用CPU型号、主频等证明材料（提供承诺函，加盖投标人公章）。 | 台 | 2 |
| 1.3 | 光纤 交换机 | 1、★激活≥48个FC端口，配置48个≥16Gb多模光模块，配置48个15米OM4多模光纤（提供承诺函，加盖投标人公章）； | 台 | 2 |
| 1.4 | 内网超融合一体机 | 1、★配置要求：处理器：配置≥2颗国产C86 CPU。每颗CPU核心数≥64核，CPU主频≥2.7GHz，CPU三级缓存≥256MB，线程数≥128线程，功耗≤400W；内存规格：配置≥1024GB DDR5-5600B内存模块；硬盘规格：配置≥2块960G SATA SSD硬盘，≥13块7.68TB SATA SSD（提供承诺函，加盖投标人公章）； | 台 | 10 |
| 1.5 | 48口内联交换机 | 1、★交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1080Mpps，以官网最小值为准（提供承诺函，加盖投标人公章）； 2、★实配：冗余电源模块，冗余风扇模块，万兆多模光模块≥48，3米10G堆叠线缆≥1（提供承诺函，加盖投标人公章）； | 台 | 4 |
| 1.6 | 外网超融合一体机 | 1、★配置要求：处理器：配置≥2颗国产C86 CPU。每颗CPU核心数≥64核，CPU主频≥2.7GHz，CPU三级缓存≥256MB，线程数≥128线程，功耗≤400W；内存规格：配置≥1024GB DDR5-5600B内存模块；硬盘规格：配置≥2块960G SATA SSD硬盘，≥13块7.68TB SATA SSD（提供承诺函，加盖投标人公章）； | 台 | 4 |
| 1.7 | 24口内联交换机 | 1、★交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps，以官网最小值为准（提供承诺函，加盖投标人公章）； 2、★实配：冗余电源模块，冗余风扇模块，万兆多模光模块≥24，3米10G堆叠线缆≥1（提供承诺函，加盖投标人公章）； | 台 | 6 |
| 1.8 | 分布式 存储节点 | 1、★单节点配置如下：内存：≥256GB硬盘：≥2*960GB SSD；≥30*8TB SATA；≥3*3.2TB NVMe SSD网卡：≥4*10GE（含SFP+模块）≥4*GE电口（提供承诺函，加盖投标人公章）。 2、★多文件系统：单个集群支持配置多个独立的文件系统，每个文件系统支持1000亿以上文件（提供承诺函，加盖投标人公章）。 | 套 | 3 |
| 1.9 | 数据库 容灾软件 | 1、★支持备端数据防篡改功能，只允许指定的进程访问备端数据，防止病毒或误删除导致的备端数据损坏（提供承诺函，加盖投标人公章）。 | 套 | 3 |
| 二、网络交换服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 内网核心交换机 | 1、★交换容量≥1071Tbps，包转发率≥345600Mpps，以官网最小值为准（提供承诺函，加盖投标人公章）； 2、★实配：主控引擎≥2，交换网板≥2，电源≥4、风扇框≥2，千兆以太网光接口≥48，万兆以太网光接口≥96，千兆以太网电接口≥48（提供承诺函，加盖投标人公章）； | 台 | 2 |
| 2.2 | 外网核心交换机 | 1、★交换容量≥102.4Tbps，包转发率≥57600Mpps，以官网最小值为准（提供承诺函，加盖投标人公章）； 2、★实配：主控引擎≥2，电源≥2，千兆电口≥48，万兆光口≥16，千兆光口≥80（（提供承诺函，加盖投标人公章）； | 台 | 2 |
| 2.3 | 万兆单模模块 | 1、★万兆单模模块，LC、1310nm、10km（提供承诺函，加盖投标人公章）； | 个 | 48 |
| 2.4 | 千兆单模模块 | 1、★千兆单模模块，LC、1310nm、10km（提供承诺函，加盖投标人公章）； | 个 | 448 |
| 三、网络安全服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 内网外联万兆 防火墙 | 1、★性能：网络吞吐量≥20 Gbps，并发连接数≥1000万，新建连接数≥15万，开启IPS、AV及应用识别后，应用层吞吐性能≥5.5 Gbps（提供承诺函，加盖投标人公章）； 2、★实配：三年应用识别特征库授权函、安全威胁情报升级授权函、AV防病毒安全特征库、IPS 特征库授权函、URL特征库升级授权函（提供承诺函，加盖投标人公章）； | 台 | 2 |
| 3.2 | 内网服务器万兆防火墙 | 1、★性能：网络吞吐量≥25 Gbps，并发连接数≥1000万，新建连接数≥30万，开启IPS、AV及应用识别后，应用层吞吐性能≥14Gbps（提供承诺函，加盖投标人公章）； 2、★实配：三年应用识别特征库授权函、安全威胁情报升级授权函、AV防病毒安全特征库、IPS 特征库授权函、URL特征库升级授权函（提供承诺函，加盖投标人公章）； | 台 | 2 |
| 3.3 | 互联网出口万兆防火墙 | 1、★性能：网络吞吐量≥20 Gbps，并发连接数≥1000万，新建连接数≥15万，开启IPS、AV及应用识别后，应用层吞吐性能≥5.5 Gbps（提供承诺函，加盖投标人公章）； 2、★实配：三年应用识别特征库授权函、安全威胁情报升级授权函、AV防病毒安全特征库、IPS 特征库授权函、URL特征库升级授权函（提供承诺函，加盖投标人公章）； | 台 | 2 |
| 3.4 | 内外网隔离网闸 | 1、★应用层系统吞吐800Mbps，传输延时≤2ms;稳定性运行时间(MTBF)≥50000小时，不低于5万最大并发连接数（提供承诺函，加盖投标人公章）。 2、★支持MySQL、ORACLE、ORACLE_RAC、SQLServer、DB2、SYBASE、POSTGRESQL等常见数据库，支持神通、达梦、人大金仓、南大通用等国产数据库同步（提供承诺函，加盖投标人公章）。 | 台 | 2 |
| 五、维保服务 |  |  |  |  |
| 5.1 | 1、★售后服务：以上所有硬件，均需要提供三年原厂质保服务；所有运维服务，均需要提供三年维保服务（提供承诺函，加盖投标人公章）。 |  |  |  |

6. 样品

无

7. 演示

无

8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常州市妇幼保健院信息机房设备租赁项目 | 其他 |

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 0 | 21 |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| 2 | 技术分（主观分） | 下列（2.1，2.2，2.3）评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 15 |  |  |
| 2.1 | 对项目需求的理解 | 投标人根据对项目的了解程度提供技术方案，对方案的完整性、合理性、可操作性进行综合评分，本项最高得5分。 1.对项目背景、目标和需求分析、重难点分析及解决措施理解全面具体，技术方案设计体系清晰，完全满足采购人需求的得5分； 2.对项目背景、目标和需求分析、重难点分析及解决措施理解不够全面，技术方案设体系一般，能基本满足采购人需求的得3分； 3. 对项目背景、目标和需求分析、重难点分析及解决措施理解不足，基本不能满足采购人需求的得1分； 4.未提供方案的本项不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.2 | 项目服务方案 | 对投标人所提供的项目实施方案的完整性、合理性、可操作性进行综合评分，本项最高得5分。 1.整体服务方案描述清晰、详细，服务过程规范，人员配备合理，有规范、严格的质量监控程序的，得5分； 2. 整体服务方案详细程度较好，服务过程规范性较好，人员配备较合理，有较好的质量监控程序的，得3分； 3.整体方案简单，服务过程规范性一般，人员配备不合理，有简单的质量监控程序的，得1分； 4.未提供方案的本项不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.3 | 售后服务方案 | 售后服务方案中服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间比较，内容全面响应及时得5分，内容较全面响应较及时的得3分，内容不全面响应不及时的得1分；未提供不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 3 | 商务分（客观分） |  | 0 | 65 |  |  |
| 3.1 | 服务要求 | 评委根据投标单位技术偏离表中对本招标文件中产品技术指标（参数）的响应程度打分，所投产品技术指标（参数）全部满足招标文件技术参数要求的得36分。打★为实质性参数，不满足视为无效投标；带▲项为重要参数，出现一项负偏离扣1分；其他参数为一般参数，出现一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 投标文件中提供技术参数偏离表及▲项对应参数的有效证明材料扫描件并加盖投标人公章，未按规定提供不得分。 | 0 | 36 | 否 | 是 |
| 3.2 | 服务业绩 | 投标人自2023年1月1日以来（具体时间以合同签订时间为准）承担过类似国产化案例项目案例的（合同清单须包含国产化服务器、超融合服务器、双活存储、核心交换机），有一个得2分，最高得4分。未提供的不得分。提供合同扫描件并加盖投标人公章。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.3 | 企业资质 | 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理系统要求认证、ISO27040数据存储安全管理体系认证、ISO38505数据治理安全管理体系认证、ISO20000IT服务管理体系认证、ISO27701隐私信息管理体系认证的，每有1个得1分，最高得6分。提供有效的证书扫描件并加盖投标人公章 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.4 | 项目经理 | 拟投入本项目的项目经理1人，具备高级工程师职称、信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员认证（CISP）证书、IT服务项目经理的，每有一个得1分，本项最高得4分。 提供有效资质证书扫描件和投标人为其缴纳社保的证明材料（近3个月），以上材料加盖投标人公章 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.5 | 技术负责人 | 拟投入本项目的项目技术负责人1人，具备高级工程师职称、CISAW信息安全保障人员认证证书（安全运维）、CISAW信息安全保障人员认证证书（风险管理）、系统规划与管理师，每有一个得1分，本项最高得4分。 提供有效资质证书扫描件和投标人为其缴纳社保的证明材料（近3个月），以上材料加盖投标人公章 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.6 | 信息技术应用创新负责人 | 拟投入本项目的信息技术应用创新负责人1人，具有高级工程师职称、信息技术应用创新规划管理师、信息技术应用创新服务工程师（ITSS）的，每有一个得1分，本项最高得3分。提供有效资质证书扫描件和投标人为其缴纳社保的证明材料(近3个月)，以上材料加盖投标人公章。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.7 | 现场实施负责人 | 拟投入本项目的现场实施负责人1名：具备高级工程师职称、网络规划设计师（高级）、数据库系统工程师、设备安装质量员认证；每有一个得1分，最高得4分。 提供有效资质证书扫描件和投标人为其缴纳社保的证明材料（近3个月），以上材料加盖投标人公章 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.8 | 驻场人员 | 驻场人员1名：具备网络工程师、信息安全类工程师、系统集成项目管理工程师,每有一个得1分，最高得3分。提供有效资质证书扫描件和投标人为其缴纳社保的证明材料（近3个月），以上材料加盖投标人公章 | 0 | 3 | 否 | 是 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：   年月日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

### 四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日 期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

服务期限或者交付期：

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表（实质性格式）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模板编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，报价合理的予以通过。根据苏财购〔2025〕62号文件规定，评审中出现下列情形之一的，评标委员会（评审小组）应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1）投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；3）评标委员会（评审小组）认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会（评审小组）应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会（评审小组）结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会（评审小组）应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。