苏州市吴中区政府采购

竞争性磋商文件

采购单位：苏州吴中经济技术开发区财政分局

磋商编号：JSZC-320506-SZHT-C2025-0005

磋商内容：苏州市恒聚智能装备有限公司吴淞江科技城工业邻里中心项目EPC造价控制跟审服务

磋商类别：服务类

苏州恒泰招投标咨询服务有限公司

二〇二五年四月

目录

第一章  磋商公告

第二章  磋商须知

第三章  采购需求

第四章  评审方法及评分标准

第五章  合同主要条款及格式

第六章  磋商响应文件格式

第一章 磋商公告

项目概况

苏州市恒聚智能装备有限公司吴淞江科技城工业邻里中心项目EPC造价控制跟审服务采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2025年5月    7日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320506-SZHT-C2025-0005

2、项目名称：苏州市恒聚智能装备有限公司吴淞江科技城工业邻里中心项目EPC造价控制跟审服务

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：人民币壹佰陆拾肆万元整（¥：1640000.00 ）

5、最高限价：人民币壹佰陆拾肆万元整（¥：1640000.00 ）

6、采购需求：苏州市恒聚智能装备有限公司吴淞江科技城工业邻里中心项目EPC造价控制跟审服务。

7、合同履行期限：合同签订之日起至整个项目全过程跟踪审计结束。

8、本项目不接受联合体投标。

二、磋商响应单位资格条件要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的产品和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（响应单位必须为中小企业或残疾人福利性单位或监狱企业，否则为无效投标）,所属行业为：（十五）租赁和商务服务业。

3、本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目 不接受 (接受/不接受)联合体响应；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件：

1、获取时间：自公告发布之日起至2025年4月29日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：“苏采云”系统自行报名并下载招标文件。

四、响应文件提交：

1、截止时间：2025年 5 月 7 日14:30（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

1、磋商开启时间：2025年5月 7 日14：30（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、采购文件获取流程：网上报名获取

（1）申领CA证书

供应商进入“江苏政府采购”官网首页-“苏采云”-进入“苏采云政府采购一体化平台”-点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。

（2）登录报名

供应商进入“江苏政府采购”官网首页-点击“苏采云”-进入“苏采云政府采购一体化平台”-点击“供应商”。插入CA证书登录-点击“项目参与”-选择具体项目并点击“我要参与”-进入采购项目点击“参与投标”-填写确认函后“保存”进入签章页面-点击“电子签章”-点击“提交”。

（3）获取采购文件方式

报名供应商确认报名后需自行从报名系统里面下载本项目采购文件，报名日期视同为依法获取采购文件日期。未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（4）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（5）补充通知（如有）。成功获取响应文件的供应商通过“苏州市政府采购网”或“苏采云”系统自行查看所报项目的补充通知。

（6）供应商参加开标（开启）会方式：供应商应准时登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。网上远程参加开标，并完成解密和最后报价等程序。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【解密】环节必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。如为多标段的项目，请仔细查看每个标段的操作情况。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

2、在网上报名或系统使用过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

3、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件提交的截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4、按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函现场提交或邮寄至本公司。供应商打印、保留网上报名确认单，质疑时与质疑函一并提交。

供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该单位进行相应的行政处罚。

5、售价：无。

6、政府采购监管电话：0512-65283947。

7、本次采购的相关信息刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网，成交公告亦是刊登在此媒体，敬请各供应商注意。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：苏州吴中经济技术开发区财政分局

联系地址：苏州市吴中区北溪江路2号

联系人:沈滢

联系方式：0512-66565611

2、采购代理机构信息

名称：苏州恒泰招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市阳澄湖东路168号241-202室（苏州恒泰招标公司）

联系方式：0512-62728826

3、项目联系方式

联系人：樊亚男、蔡艳平、胡玲玲

联系方式：0512-62728826

第二章 磋商须知

1. 说明

1.1本磋商文件仅适用于苏州恒泰招投标咨询服务有限公司组织的磋商活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本磋商文件的解释权属于苏州恒泰招投标咨询服务有限公司。

2. 词语释义

2.1采购人：具体组织实施响应活动的法定代表人/负责人。

2.2磋商响应单位：提交磋商响应文件的服务承接人。

2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购响应代理业务的社会中介机构。

2.4磋商采购单位：响应磋商并且符合磋商文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5响应：磋商响应单位根据磋商采购单位发布的竞争性磋商文件，编制响应文件并按规定参与磋商的行为。

2.6知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.7天：日历日。

2.8服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

2.9不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.10书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

3.合格磋商响应单位的资格条件

3.1 详见磋商公告规定。

4. 联合体响应：

4.1不接受联合体响应。

6. 磋商费用

6.1无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商响应单位自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

7. 磋商文件

7.1磋商响应单位获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由磋商响应单位自己承担。磋商响应单位同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若磋商响应单位的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由磋商响应单位自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

8. 磋商文件的澄清和修改

8.1采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对磋商响应单位提问的澄清，均可对磋商采购文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

8.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为磋商采购文件的组成部分，对所有磋商响应单位有约束力。

8.3为使磋商响应单位有足够的时间按磋商采购文件的修改要求考虑修正磋商响应文件，或出于其他原因，采购单位有权推迟投标截止日期和磋商日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

9. 响应文件计量单位和使用文字

9.1响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

9.2响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对磋商响应单位不利的后果，磋商采购单位概不负责。

10.磋商响应文件的组成

10.1资格审查响应文件

（1）关于资格文件的声明函；（格式见第六章）

（2）跟审响应服务承诺书；（格式见第六章）

（3）跟审人员备案考勤承诺书；（格式见第六章）

（4）磋商响应单位情况表；（格式见第六章）

（5）磋商响应单位法定代表人身份证复印件；

（6）法定代表人授权委托书及授权代理人身份证复印件（如有授权，格式见第六章）；

（7）合格供应商的基本条件：

①具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

③履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

⑤参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

（8）《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

10.2符合性审查响应文件

（1）《磋商响应函》；(格式见第六章)

（2）《服务要求偏离表》、《商务要求偏离表》；（格式见第六章）

（3）其他有关符合性证明的文件；

10.3综合评审响应文件

（1）针对本项目的项目实施方案；

（2）针对本项目的人员配置情况表；（格式见第六章）

（3）企业类似业绩情况表；（格式见第六章）

（4）其他需磋商响应单位对本次采购的详细说明（视具体项目情况自行编制）；

（5）评分标准须提供的其它相关证明文件；

（6）其他可以证明磋商供应商资信、资质、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；

（7）投标（响应）保证承诺书。(格式见第六章)

- 注：①以上10.1为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

- ②以上10.2为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

- ③本项目无报价，系统报价填预算人民币壹佰陆拾肆万元整（¥：1640000 .00）即可。

11、响应文件的提交及编制

11.1本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接

https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

11.2电子响应文件材料中要求加盖公章的必须加盖响应单位电子公章。

11.3供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件上传苏釆云系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，必须与电子响应文件保持一致。

11.4供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

12. 磋商响应文件编制要求

12.1投标报价（编制）要求的说明

12.1.1除非合同中另有规定，报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。除非合同条款中另有规定，否则，磋商响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

12.1.2磋商响应单位应按《磋商响应报价表》中的全部服务内容计算综合总价。并由企业法定代表人或代理人签署。

12.1.3磋商响应单位应对磋商响应文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果磋商响应文件要求分标段投标的，则磋商响应单位可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价。

12.1.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

12.1.5磋商响应文件报价中的单价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

12.1.6最低报价不能作为成交的保证。

13. 磋商保证金

根据苏州市财政局《关于进一步优化市级政府采购营商环境的通知》（苏财购〔2020〕32号），本项目取消投标保证金。磋商响应单位应在磋商响应文件中提交《投标(响应)保证承诺书》，格式详见“第六章”。

14. 磋商有效期

14.1磋商响应文件的有效期为60日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。

14.2特殊情况下，磋商采购单位可与磋商响应单位协商延缓磋商响应磋商文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3磋商响应方可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的磋商响应方不能修改磋商响应文件。

15.响应文件提交

15.1采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的截止时间。

15.2采购代理机构可以按照规定，通过修改竞争性磋商文件有权酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

16.磋商采购程序

16.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

16.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

16.3在磋商响应文件网上提交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

16.4由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

16.5磋商小组（磋商小组由评审专家及采购人代表组成）进行资格审查、对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审；磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

注：本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。)

16.6对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

16.7在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

16.8磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

16.9供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

16.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

16.11磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

16.12如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

16.13响应无效和终止磋商活动条款

16.13.1响应无效条款

1）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

2）供应商未提供磋商代表的身份证明和法人授权委托书（法定代表人为磋商代表的可不提供）；

3）响应文件签署不符合要求的；

4）最终报价超过采购预算或最高限价的，不能成交；

5）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

6）其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形。

16.13.2终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目16.13.2.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

16.13.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.13.2.3在采购过程中实质性响应磋商文件不满三家的。

注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

17.代理服务费

服务费收取标准：由成交单位支付，按预算金额100万元以内1.5%、100（含）万元～500万元以内1.1%、500（含）万元～1000万元以内0.80%差额定率累进法计算并支付成交服务费，如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。

支付方式：成交供应商在领取成交通知书时需向采购代理机构一次性支付服务费。

账户名：苏州恒泰招投标咨询服务有限公司

开户行：中国农业银行苏州国贸支行

账  号：10553901040010019

磋商响应单位报价应包含该项目的代理服务费。

18. 磋商小组

18.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

18.2磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

18.2.1确认或者制定磋商文件；

18.2.2从符合相应资格条件的磋商响应单位名单中确定磋商响应单位参加磋商；

18.2.3审查磋商响应单位的响应文件并作出评价；

18.2.4要求磋商响应单位解释或者澄清其响应文件；

18.2.5编写评审报告；

18.2.6告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的磋商响应单位的违法违规行为。

18.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

18.3.2按照磋商文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

18.3.3参与评审报告的起草；

18.3.4配合采购人、采购代理机构答复磋商响应单位提出的质疑；

18.3.5配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

19. 磋商内容的保密

19.1磋商开始后，直到宣布授予成交磋商响应单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商响应单位或与评审无关的其他人泄露。

19.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商响应单位对磋商采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

19.3在评审期间，磋商采购单位将通过指定联络人与磋商响应单位进行联系。

20. 响应文件的澄清、说明和更正

20.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商响应单位对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商响应单位的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.2磋商小组要求磋商响应单位澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。磋商响应单位的澄清、说明或者更正应当由法定代表人签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。磋商响应单位为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。如响应磋商响应单位无法在合理时间内出具上述材料视为放弃权利。

21. 投标答疑

21.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

21.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

21.3采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

21.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

21.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

21.4.2质疑项目的名称、编号；

21.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

21.4.4事实依据；

21.4.5必要的法律依据；

21.4.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

21.5提交质疑函时与符合采购文件组成部分中资格证明文件中的材料一并递交。

21.6接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

21.7联系单位：苏州恒泰招投标咨询服务有限公司

21.8联系人：樊亚男、蔡艳平、胡玲玲

21.9联系电话：0512-62728826

22.成交候选磋商响应单位的确认

22.1.本次采购采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审综合得分最高的响应供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商评审小组直接确定成交供应商。

22.2.如出现评标总得分最高的磋商响应单位有两个以上的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，则由代理机构组织以抽签方式确定成交候选人。

22.3.评标委员会认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场半小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.成交通知书

23.1确定出成交供应商后，磋商采购人应当向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

23.2成交通知书将成为合同的组成部分。

23.3采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

24.合同的签订

24.1成交磋商响应单位应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。否则按放弃成交权处理。

24.2签订合同及合同条款应以磋商文件和成交磋商响应单位的磋商响应文件及其澄清承诺文件为依据。

25.相关附表

（1）附表一：《苏州吴中经济技术开发区财政分局关于社会审计机构参与政府及国有投资工程造价控制跟审服务酬金的计算办法》

（2）附表二：《苏州吴中经济技术开发区财政分局委托造价控制跟审项目》

26.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章 采购需求

受苏州吴中经济技术开发区财政分局的委托，苏州恒泰招投标咨询服务有限公司就苏州市恒聚智能装备有限公司吴淞江科技城工业邻里中心项目EPC造价控制跟审服务(JSZC-320506-SZHT-C2025-0005)项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商响应。

一、项目编号：JSZC-320506-SZHT-C2025-0005

二、项目名称：苏州市恒聚智能装备有限公司吴淞江科技城工业邻里中心项目EPC造价控制跟审服务

三、采购预算：人民币壹佰陆拾肆万元整（¥：1640000.00 ）

四、最高限价：人民币壹佰陆拾肆万元整（¥：1640000.00 ）

五、合同履行期限:合同签订之日起至整个项目全过程跟踪审计结束。

六、采购需求：

- 1、项目概况：

该工程位于苏州吴中经济技术开发区郭巷街道戈湾路东侧、淞苇路北侧。拟建总建筑面积约9.5万平方米的酒店、公寓、商业、停车楼等。单体建筑面积（最大）约14000平方米，建筑（构筑物）高度（最大）约80米，建筑层数（最大）约20层，单跨跨度（最大）约30米。工程已完成施工招标，中标施工单位为中铁四局集团有限公司。中标价为49689.1916万元，工期850天。项目资金性质为国资自筹。

- 2、造价控制跟踪服务清单：

| 序号 | 任务名称 | 工作内容 | 成果要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图预算分析 | ①、对施工图预算进行分析。 ②、对各子项进行经济指标审核。（不限于土建、安装工程） | ①、施工图预算综合单价是否合理。 ②、列出各类子项造价经济指标（预留金除外） | 根据建设单位要求 的时间提供 |
| 2 | 造价管控报告 | 编制项目现场月报台账、变更费用审核台账并统计分析 | 出具审核意见书 | 甲方不定期抽查 |
| 3 | 跟审图片周报 | 对项目重要节点、主要工序、隐蔽工程拍摄图片 | 图片横拍，打上日期水印，按建设单位规定格式编制成周报 | 每周五提供 （节假日顺延） |
| 4 | 造价控制跟审月报 | 按照建设单位规定格式编制造价控制跟审月报，反映每月中进度款报审、变更签证、材料设备询价等情况 | 按规定格式编制月报电子文件 | 每月5日前提供上月跟审月报（节假日顺延） |
| 5 | 造价控制跟审总结汇报材料 | 竣工时汇总整理进度款报审、变更签证、材料设备询价情况，反映与计价相关的管理问题与建议 | ①、提供总结文字报告、变更签证和进度款报审excel汇总表、变更签证审价软件版、材料设备询价excel汇总表 | 按建设单位规定时间提供 |
| 6 | 竣工结算初步审核 | 审核工程竣工结算 | 出具审核意见 | 按建设单位规定时间提供 |
| 7 | 其 他 | 建设单位交办的其他事宜 | 按建设单位要求出具相关意见 |  |
| 备注：除了上述跟审任务以外 ，跟审单位在对变更签证、现场签证、工程款支付及相关经济类资料审核过程中，要严格审查所报资料的规范性、过程连续性及时效性。委托单位将根据本合同中的约定对跟审单位进行考核，考核结果将与跟审服务费、项目跟审业务单位选择挂钩。 |  |  |  |  |

3、造价控制跟审前期工作要求

3.1供应商应熟悉工程前期资料，包括设计方案、招标文件、施工合同及技术要求等。

3.2供应商应编制工程造价过程控制实施细则，内容包括工程概况、依据项目特点作出的造价控制的重点环节、潜在风险，并提出控制方案及措施，工程变更、签证方案、报审程序、引起工程量变化的计量程序及时效期限，工程进度款的报审程序和时限要求，材料设备的比选、询价、封样和确认手续。

3.3供应商在收到完整的施工图预算之日起的2周内完成施工图预算分析与造价控制实施细则。

4、造价控制跟审人员到岗要求

4.1对工程项目现场有任何与工程造价相关的工作需求，供应商项目组的负责人或专业工程师务必在1小时之内到达项目现场，响应造价咨询工作（交接资料、报送报告、现场踏勘、驻场管理等）。

4.2供应商项目组负责人、成员不得随意更换，如要更换，必须向甲方提交书面申请，获得书面同意后方能更换人员。

5、工程变更、签证的审核

5.1供应商应及时了解工程设计变更情况，取得设计变更文件、签证资料，协助建设单位收集、审查原始数据、施工图片、测绘报告、计算底稿等资料，审核施工单位的变更签证报价，分析对合同价（包含设计费）所产生的增减造价影响，供建设单位审批。

5.2供应商在施工前工程变更签证方案报审资料中签署意见的要求：

- （1）表明是否同意其变更、签证方案。

- （2）对其拟实施方案作出技术上合理性、造价上经济性的评判。

- （3）对拟实施方案作出估价，以及对合同价（包含设计费）产生的调增减金额。

- （4）接收方案报审文件后3天内完成审核。

5.3供应商在施工验收后工程量计量签证资料中签署意见的要求：

（1）对施工单位申报的工程量，应逐项审核确认。

（2）确认对施工图预算可能变化工程量。

（3）签明签证工程量的预算造价，并按合同约定结算方式下浮，明确对原合同价（包含设计费）调增或调减造价。

（4）收到现场工程量签证单后7天内完成审核。

5.4供应商应提示配合建设单位，依据吴开管委（2019）72号文《吴中经济技术开发区政府投资项目工程变更备案管理实施细则》的有关规定，办理变更签证备案手续。

5.5变更签证审核的具体要求及违约惩处：

A、跟审单位在对变更审核、签证审核过程中该提供计算底稿的，要提供清晰、明了的工程量审核计算底稿，未按要求提供的，每出现一次支付违约金500元。

B、跟审单位在对变更审核、签证审核过程中，涉及到签署工程量的，不得有误算、漏算、高估冒算现象，不得有超出实际工程量5%的误差。如有此类情形发生，每出现一次支付违约金1000元。

C、对被审核单位所提供的变更及签证审核过程中，要重点核实如下内容：① 变更及签证的依据和理由是否真实确凿。 ② 变更及签证的影像资料(尤其照片)要真实、符合现场的实际情况(包括照片背景)，不得有张冠李戴、鱼目混珠现象。 ③ 但凡有专业交叉、工程量易重叠的变更及签证要慎之又慎。 ④ 督促被审核单位所提供的变更及签证及时加以编号化，并形成汇总明细表(对核减项要作特别标注)。

6、造价控制跟审服务费用的支付

（1）造价控制跟审服务费用按照附表一《苏州吴中经济技术开发区财政分局关于社会审计机构参与政府及国有投资工程造价控制跟审服务酬金的计算办法》明确的计费标准执行。

（2）造价控制跟审服务最终结算费用按考核结果得分百分比结算支付，考核标准详见附表二《苏州吴中经济技术开发区财政分局委托造价控制跟审项目考核表》。

（3）受委托的造价跟审单位不得擅自向被评审单位收取任何费用。如跟审单位存在擅自收取费用行为，苏州吴中经济技术开发区财政分局有权终止委托跟审服务合同。情节严重的，依法提请有关部门追究跟审单位和相关责任人的行政及法律责任。

七、综合说明：

1、投标人提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

2、投标人必须承诺招标文件中提出的全部管理要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、成交单位对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交单位承担。

4、本项目成交单位不得转包给第三方。

5、投标人所提供的相关货物或服务应符合国家有关标准和规范，遵循招标文件的要求，并提供详细说明。

6、投标文件应如实进行实质性响应，量化指标必须列明具体数值，否则其投标文件将被拒绝。投标人在其投标文件中对于招标文件已提供以及未提供的货物或服务情况均须进行完整的阐述和说明，并对招标文件要求的人员及其车辆提供相关证明文件，否则其投标文件将有被拒绝的可能。

7、投标人提供的投标文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标要求，其投标文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

8、采购文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有投标内容都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

八、政府采购政策

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：（十五）租赁和商务服务业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

4、绿色采购

4.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

4.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

4.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

第四章 评审方法及评分标准

一、评审办法：

1.本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2.磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3.对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4.如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交供应商，如果磋商报价也相同的，则由磋商小组按照技术指标优劣顺序确定成交供应商。

5.如供应商存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

6.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准

（一）方案比较（50分）

1、工作方案比较(10分）

响应单位针对本项目提供的服务要求及内容制定工作方案（包括工作规范、工作内容、工作程序、资料审核交付等方面），其方案完全满足本次采购需求，符合本项目特点，目标明确，措施具体，有详细的工作程序和岗位职责的得10分；其方案满足本次采购需求，符合本项目特点，有目标、措施和工作程序、岗位职责的得7分；其方案基本满足本次采购需求的得4分，无工作方案的不得分。

2、项目重难点及关键问题（8分）

方案能符合本项目特点提出问题，对可能出现的重难点及关键问题有针对性的分析并提出相应对策和解决途径的得8分；方案能符合本项目特点提出问题并进行分析、提出解决措施的得5分；方案能提出可能出现的问题有并有一定解决措施得3分；不提供方案的不得分。

3、项目进度计划及进度保障措施比较（8分）

进度计划合理，满足实际需求，进度保证措施合理可行得8分；进度计划、进度保证措施比较合理可行得5分；进度计划基本满足采购文件要求，进度保证措施一般得3分；进度计划不满足采购文件要求，进度保证措施差不得分。

4、项目质量保证体系及措施比较（8分）

质量管理制度健全，符合本项目管理特点，有相应的质量保证体系、质量内控制度、操作程序、规程，有明确的岗位职责的得8分；有相应的质量保证体系、质量保证制度并能符合本项目管理特点的得5分；有质量保证体系、质量保证制度的，但较简单与项目符合度不高的得3分，不提供方案的不得分。

5、组织协调方案（8分）

分析服务内容工作开展中可能协调对接的相关单位和部门，分析对应的具体协调对接事项，提出建议的处理流程和工作要点。分析全面，可操作性强的，得8分；分析较为全面，方案基本可行的，得5分；方案全面性、合理性一般的得3分；未进行分析或分析不清的不得分。

6、内部管理制度比较（8分）

（1）财务管理制度完整详细得2分，财务管理制度不够完整详细得1分；

（2）风险控制制度完整详细得2分，风险控制制度不够完整详细得1分；

（3）业务培训制度完整详细得2分，业务培训制度不够完整详细得1分；

（4）档案管理制度完整详细得2分，档案管理制度不够完整详细得1分。

（二）项目组人员配备情况（40分）

1、拟投入一级注册造价工程师：15分

是指根据《住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（建人〔2018〕）67号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕）77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。造价从业人员具有一级造价工程师与其他造价从业人员双重资格的，仅计取一种职业资格，造价从业人员职业资格按照执业印章内容计取；重复申报职业资格人员或造价执业注册证书与执业印章不一致的，评标时不予认可。投标时应提供执业注册证书、社会养老保险,如有缺失则不予认可。

拟投入的一级注册造价工程师（专业须为土木建筑、安装）5人得基本分5分，超过5人的，每增加一人得2分，低于5人不得分，本项最高15分。

2、拟投入其他造价从业人员：15分

在省级范围内有效执业的造价从业人员，主要包括通过二级造价工程师考试取得职业资格的，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得土木建筑、安装工程造价人员资格证书的造价从业人员。投标时应提供职业资格证、缴纳社会养老保险证明，如有缺失和不一致则不予认可。

拟投入其他造价从业人员5人得基本分5分，超过5人的，每增加一人得1分，低于5人不得分，本项最高15分。

3、拟投入人员的职称情况：10分

中级及以上职称10人得基本分5分，高级职称每增加一人加0.5分，需提供职称证书为准，本项最高10分。

（三）类似业绩比较（10分）

2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）的房建类造价控制跟审项目，工程金额(跟踪项目金额)在1000万元-1亿元(不含)的每个得0.5分，1亿元-2亿元（不含）的每个得1分，2亿元以上的每个得2分，本项最高10分。造价控制跟审项目业绩必须提供造价咨询合同、咨询成果报告或阶段性过程跟踪成果以及相应委托方证明，服务内容及成果应符合苏价服(2014)383号文中施工阶段全过程造价控制内容及相关造价执业规范。

第五章 合同主要条款

政府采购合同

项 目 名 称： 苏州市恒聚智能装备有限公司吴淞江科技城工业邻里中心项目

合 同 编 号：    JSZC-320506-SZHT-C2025-0005

咨 询 类 型：             造价控制跟审服务

第一部分　建设工程造价咨询协议书

委托人（甲方）：苏州吴中经济技术开发区财政分局

咨询人（乙方）：

付款方（丙方）：苏州市恒聚智能装备有限公司

依据《中华人民共和国民法典》及工程造价相关管理规定，经过甲乙丙三方协商一致，签订本工程造价咨询合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1．项目名称：苏州市恒聚智能装备有限公司吴淞江科技城工业邻里中心项目

2．建设地点：苏州吴中经济技术开发区郭巷街道戈湾路东侧、淞苇路北侧

3．资金来源：国资自筹

4．项目概况：拟建总建筑面积约9.5万平方米的酒店、公寓、商业、停车楼等。单体建筑面积（最大）约14000平方米，建筑（构筑物）高度（最大）约80米，建筑层数（最大）约20层，单跨跨度（最大）约30米。工程已完成施工招标，中标施工单位为中铁四局集团有限公司。项目资金性质为国资自筹。

5．项目规模：工程总估算49689.1916万元，最终跟审费用按结算审定价格计算。（其中涉及需要跟审的采购类子项以采购履行验收报告金额为准）

6．咨询业务范围及内容： 工程施工阶段造价控制跟审服务（详见合同专用条款）

二、本协议书的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同通用条款赋予的定义相同。

三、本合同的组成部分及解释顺序为：

1．建设工程造价咨询协议书；

2. 建设工程造价咨询合同专用条款；

3．建设工程造价咨询合同通用条款；

4．建设工程造价咨询合同履行中共同签署的补充文件；

5．通过招标方式获得咨询业务的，还包括下列资料：

（1）招标文件；

（2）投标书及其附件；

（3）中标通知书。

四、咨询人同意按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人、付款方同意按照专用条款中约定的期限、方式、币种和额度向咨询人支付酬金。

六、本合同造价咨询业务自委托人要求咨询人实施跟审工作的实际开始之日，至该工程出具结算初审报告结束，工期产生延误，乙方不得要求增加任何费用。若委托人提供咨询资料延后则时间相应顺延，若增加工作内容具体完成时间另行约定。

七、本合同经甲乙丙三方签字并加盖公章后生效，同时进行网上合同公示。

八、本合同一式八份，委托人三份、咨询人一份、付款方两份、招标代理机构一份，政府采购监督管理部门一份。

委　托　人：（盖章）　　　　　　　　　　　咨　询　人：（盖章）

法定代表人                             　法定代表人

或委托代理人：（签字）　　　　　          或委托代理人：（签字）

住　　所：　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　开户银行：

帐　　号：　　　　　　　　　　　　　　　　帐　　号：

电　　话：　　　　　　　　　　　　　　　　电　　话：

传　　真：　　　　　　　　　　　　　　　　传　　真：

电子邮箱：　　　　　　　　　　　　　　　　电子邮箱：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

年   月   日　　　　　　　　　　　　      年    月   日

付 款 方：（盖章）

法定代表人

或委托代理人：（签字）

住　　所：

开户银行：

帐　　号：

电　　话：

传　　真：

电子邮箱：

邮政编码：

年   月   日

第二部分　建设工程造价咨询合同通用条款

词语定义、适用语言和法律、法规

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1、“委托人”是指在建设工程造价咨询协议书上指明并与咨询人在该协议书上签字、盖章的当事人。

2、“咨询人”是指具有《工程造价咨询企业资质证书》,在建设工程造价咨询协议书上指明并与委托人在该协议书上签字、盖章的当事人。

3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

4、“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。

5、“正常服务”是指双方在专用条款中约定的工程造价咨询工作；

6、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

7、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，咨询人增加的额外工作量。

第二条　建设工程造价咨询合同适用的法律、法规是中华人民共和国的法律、法规，以及专用条款中约定的部门规章、工程造价有关计价办法、规定，及项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条　建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

咨询人的义务

第四条　向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业资质证书及承担本合同咨询业务的专业人员名单、咨询工作计划等。

第五条　咨询人按专用条款中约定的工作范围和内容，向委托人提供工程造价咨询专业服务，包括正常服务、附加服务和额外服务。并在合同约定的时间内，提供符合行业管理规定的咨询成果文件。

第六条  咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与本工程造价咨询项目有关的任何报酬。咨询人不得参与可能影响合同规定的委托人利益的任何活动。

第七条　咨询人不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

委托人的义务

第八条　委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系，解决在咨询业务中的委托方问题，并代表委托人签署相关文件。

第九条　委托人在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。并对资料的真实性、完整性负责。

第十条 委托人在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十一条　委托人应当按合同条款规定及时向付款方申请咨询费用。

咨询人的权利

第十二条　咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

第十三条  咨询人在咨询过程中，有权对与本咨询业务有关的问题进行核对或查问，以及到工程现场勘察。

第十四条  咨询人在咨询过程中，由于委托人原因造成咨询人无法继续履行合同时，咨询人有权解除合同并要求委托人承担相应赔偿。

第十五条  咨询人在咨询过程中，有独立执行工程造价咨询业务工作的权利。

咨询人有权拒绝委托人提出的有失公平、公正及违反法律法规的要求，由此原因造成的咨询合同终止咨询人免责。对于造成咨询人损失的，由委托人给予赔偿。

委托人的权利

第十六条　委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

第十七条  委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

第十八条  当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

第十九条  当委托人认定咨询人执行的专业咨询业务不符合相关规范时，有向行业主管部门申诉的权利。

咨询人的责任

第二十条　咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务。因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。

第二十一条　咨询人对委托人或第三人所提出的咨询业务范围内的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担相应的责任。

第二十二条　咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任

第二十三条　委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

第二十四条　委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

合同生效、变更与终止

第二十五条　本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十六条　由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍、延误或重复以致增加了工作量或延长了约定的咨询时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

第二十七条　当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在7个工作日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第二十八条　咨询人由于非自身原因暂停或中止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

第二十九条　变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务的酬金

第三十条　正常服务，附加服务和额外服务的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条款约定的方法计取，并按约定的时间、数额和币种支付。

第三十一条　如果付款方在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利率计算。

第三十二条　如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议部分酬金的支付。

第三十三条　支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条款约定。

其　　他

第三十四条　因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由付款方负责。

第三十五条　咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由付款方承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由付款方承担。

第三十六条　未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十七条  咨询人应对咨询报告的质量负责，委托人有对咨询工作和实施效果进行评价的权利。评价时间在咨询成果报告提交后一个月完成，并根据有关规定填写《咨询效果评价意见表》。对评价结果有争议时，以项目所在地造价行业主管部门裁定意见为准。

合同争议的解决

第三十九条　因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

第三部分　建设工程造价咨询合同专用条款

- 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定

1．适用法律和法规；现行法律、法规

2．工程造价计价办法：现行清单计价规范和计价表

3．标准规范：现行规范和现行相关文件

第四条  本合同咨询项目负责人由             担任，负责本咨询项目的具体实施及与委托方的联系等事宜，跟审咨询项目组成员包括                      。

第五条　建设工程造价咨询业务范围及内容

1．委托工程造价咨询的工程范围：该项目全过程跟踪审计[本项目每周驻场至少    5天]

2．委托工程造价咨询业务的内容（下列内容有委托的在□中打√）：

2.1 建设工程造价咨询业务

投资决策阶段

□编制建设工程投资估算       □审核建设工程投资估算

□建设工程项目经济评价       □其它

工程设计阶段

□编制建设工程概算        □审核建设工程概算

□编制建设工程预算        □审核建设工程预算

□额设□设计方案经济比较        □其它

工程发承包/招投标阶段

□审核招标文件造价控制条款

□编制工程量清单   □编制招标控制价/发包工程预算（标底）

□审核工程量清单   □审核招标控制价/发包工程预算（标底）

□参与审查经济标   □参与合同谈判，协助起草合同文本

□其它

工程施工阶段

分析合同价款（施工图预算），确定工程造价控制目标，编制资金使用计划    审核工程计量与价款支付    审核工程索赔与签证费用

审核工程价款调整    业主分包的专业工程招标咨询，材料设备询价

分析工程投资偏差，调整工程造价控制目标    □其它

工程竣工阶段

□编制工程竣工结算书    审核工程竣工结算     □其它

2.2 造价咨询其它业务

□工程造价鉴定及仲裁咨询      □编制工程造价计价依据

□提供工程造价信息服务

其它（详见跟审服务任务书及双方协商同意的条款）

第八条  实施工程施工阶段造价咨询业务，要求咨询人常驻施工现场时，由委托人提供下列必要的办公条件： 根据现场条件提供办公室一间。

第九条　双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间： 合同签订后三天内　  。

第十条　委托人应在　7  日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十一条  委托人授权       为本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

第二十条　咨询人在其责任期内如果因自身原因给委托方造成经济损失时，同意按以下办法承担责任，向委托方支付赔偿金：

赔偿金=直接经济损失　× 酬金比率（扣除税金）。

第二十三条  委托人对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，由此造成的咨询人工作的缺陷或失误及额外工作由委托人负责对咨询人进行赔偿。 本合同约定的资料完整提供时间为  /  年  / 月  / 日(施工单位递交竣工结算之日)。

第二十六条  咨询人发生额外工作包括：

□由于委托人提供的图纸等条件资料不全或发生变化，咨询人根据变化的条件资料发生的重复咨询工作；

□实施工程施工阶段造价咨询业务，由于委托人或第三人的原因工程建设周期延长；

□其它。

第三十条　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：

1、正常酬金计算方法

根据江苏省工程造价行业主管部门及物价部门的有关规定，本项目的咨询服务酬金计算方法为：按苏价服【2014】383号文中施工阶段造价过程控制基本收费与驻场收费标准的50%计算，不计效益收费，工程造价为49689.1916万元，暂定工程造价过程控制酬金为164万元，大写壹佰陆拾肆元整，合同结算时以工程审计结算价（下浮后）为基数，按上述费率标准调整，并按考核得分百分比结算。考核标准按附表《苏州吴中经济技术开发区财政分局委托造价控制跟审项目考核表》执行。如该合同结算价超出合同价164万元，则按合同价164万元结算。

2、正常酬金支付方式

（1）按施工进度支付服务费。每年1月、7月按截至该时间点施工已完成的工程量计算并支付咨询服务费的70%；余款在完成本合同所有约定事项且工程最终审计结束后半年内付清。

（2）每次支付服务费前，咨询人须将本期申请的咨询服务费计算表上报给委托人（财政分局造价控制管理科）审核确认，审核后方可进入请款流程。

（3）本项目咨询服务费由苏州市恒聚智能装备有限公司支付。

3、其他约定

| 3.1造价控制跟踪服务任务书 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 工作内容 | 成果要求 | 备注 |
| 1 | 施工图预算分析 | ①、对施工图预算进行分析。 ②、对各子项进行经济指标审核。（不限于土建、安装工程） | ①、施工图预算综合单价是否合理。 ②、列出各类子项造价经济指标（预留金除外） | 根据建设单位要求 的时间提供 |
| 2 | 造价管控报告 | 编制项目现场月报台账、变更费用审核台账并统计分析 | 出具审核意见书 | 甲方不定期抽查 |
| 3 | 跟审图片周报 | 对项目重要节点、主要工序、隐蔽工程拍摄图片 | 图片横拍，打上日期水印，按建设单位规定格式编制成周报 | 每周五提供 （节假日顺延） |
| 4 | 造价控制跟审月报 | 按照建设单位规定格式编制造价控制跟审月报，反映每月中进度款报审、变更签证、材料设备询价等情况 | 按规定格式编制月报电子文件 | 每月5日前提供上月跟审月报（节假日顺延） |
| 5 | 造价控制跟审总结汇报材料 | 竣工时汇总整理进度款报审、变更签证、材料设备询价情况，反映与计价相关的管理问题与建议 | ①、提供总结文字报告、变更签证和进度款报审excel汇总表、变更签证审价软件版、材料设备询价excel汇总表 | 按建设单位规定时间提供 |
| 6 | 竣工结算初步审核 | 审核工程竣工结算 | 出具审核意见 | 按建设单位规定时间提供 |
| 7 | 其 他 | 建设单位交办的其他事宜 | 按建设单位要求出具相关意见 |  |
| 备注：除了上述跟审任务以外 ，跟审单位在对变更签证、现场签证、工程款支付及相关经济类资料审核过程中，要严格审查所报资料的规范性、过程连续性及时效性。委托人将根据本合同中的约定对跟审单位进行考核，考核结果将与跟审服务费、项目跟审业务单位选择挂钩。 |  |  |  |  |

3.2附加/额外服务酬金：如有产生另议 。

第三十三条　双方同意用　人民币 支付酬金，按　　/　　　汇率计付。

第三十八条  咨询人依据造价行业主管部门及国家的有关规定及要求开展造价咨询工作，咨询质量满足委托方及行业主管的要求。咨询人提交的咨询成果报告须文字清晰整齐，有较强的可复查性。为保证咨询质量，委托人与咨询人约定，质量奖罚条款如下：

/

第三十九条　建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第      1        种方式解决：

1、提交　苏州市　仲裁委员会仲裁；

2、依法向人民法院起诉。

经双方协商同意以下条款：

- 一、甲方按采购文件、合同约定等对乙方服务进行验收并考核管理。

- 二、丙方按合同约定方式按时向乙方支付跟审服务费用。

三、乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）；

四、在项目施工期间，甲方保留中途更换跟踪审计单位的权利。丙方将向乙方支付已完施工产值*本合同规定费率*70%作为服务费用、不再支付任何形式的赔偿或违约金。

五、造价控制跟审服务单位如果对委托事项完成得不理想，跟审单位须向委托人支付一定的违约金，并且对跟审服务单位作不良行为记录。我单位将对跟审服务单位及相关跟审人员进行考核，考核结果作为以后跟踪审计项目选择聘用单位的参考依据。

六、派驻现场代表：①须为本单位编内人员、本单位技术骨干，乙方原则上同意甲方从“乙方公司内近两年业绩及个人收入为本单位前10名”的人员中挑选作为派驻现场的代表。②乙方原则上同意现场人员配置：常驻现场工程师1人。该工程师周一至周五正常上班，周六、周日及节假日按业主要求安排值班人员，以保证不影响正常施工的检查和验收。委托人将不定期对咨询人出勤率进行抽查考核；若发现未到岗缺勤的，缺勤将予以每人500元/天/次的违约金，违约金从咨询费中扣除；若未到岗缺勤三次（含）以上的，将从本期咨询服务费支付节点中扣除驻场费用（若有驻场）或者基本费的20%作为违约金，违约金从本期咨询费中扣除。③同时，现场跟审工程师必须按时参加工程例会、掌握工程动态。对于不按时或缺席参加工程例会、不及时跟踪项目动态的，每出现一次支付违约金500元。④派驻现场代表，不得随意更换。但甲方保留更换现场代表的权利，乙方表示无条件的同意。

七、乙方应在工地办公室放置：台式电脑（防盗措施由总包单位完成）、所有造价软件、打印机、可上锁铁皮柜、相关专业的定额书全套。宽带上网、办公家具等由现场相关施工单位配置。

八、“材料询价、市场摸底、政府采购项目预算价的确认、设计变更导致的子项预算重编及造价比较等等”与造价有关的工作费用已包含在以上收费中。

九、在项目实施期间，项目本身发生重大颠覆性的变化，需乙方进行重大的造价计算（如兜底进行全新的预算或结算编制），另行协商。

十、乙方要认真负责、尽心、尽力的为甲方做好跟审工作，项目跟踪过程中，乙方的义务和违约条款如下：

（一）造价控制跟审前期工作

1、乙方应熟悉工程前期资料，包括设计方案、招标文件、施工合同及技术要求等。

2、乙方应编制工程造价过程控制实施细则，内容包括工程概况、依据项目特点作出的造价控制的重点环节、潜在风险，并提出控制方案及措施，工程变更、签证方案、报审程序、引起工程量变化的计量程序及时效期限，工程进度款的报审程序和时限要求，材料设备的比选、询价、封样和确认手续。

3、乙方在收到完整的施工图预算之日起的2周内完成施工图预算分析与造价控制实施细则。

（二）造价控制跟审人员到岗要求

1、对工程项目现场有任何与工程造价相关的工作需求，乙方项目组的负责人或专业工程师务必在1小时之内到达项目现场，响应造价咨询工作（交接资料、报送报告、现场踏勘、驻场管理等）。

2、乙方项目组负责人、成员不得随意更换，如要更换，必须向甲方提交书面申请，获得书面同意后方能更换人员。

（三）工程变更、签证的审核

1、乙方应及时了解工程设计变更情况，取得设计变更文件、签证资料，协助建设单位收集、审查原始数据、施工图片、测绘报告、计算底稿等资料，审核施工单位的变更签证报价，分析对合同价（包含设计费）所产生的增减造价影响，供建设单位审批。

2、乙方在施工前工程变更签证方案报审资料中签署意见的要求：

- （1）表明是否同意其变更、签证方案。

- （2）对其拟实施方案作出技术上合理性、造价上经济性的评判。

- （3）对拟实施方案作出估价，以及对合同价（包含设计费）产生的调增减金额。

- （4）接收方案报审文件后3天内完成审核。

3、乙方在施工验收后工程量计量签证资料中签署意见的要求：

（1）对施工单位申报的工程量，应逐项审核确认。

（2）确认对施工图预算可能变化的工程量。

（3）签明签证工程量的预算造价，并按合同约定结算方式下浮，明确对原合同价（包含设计费）调增或调减造价。

（4）收到现场工程量签证单后7天内完成审核。

4、乙方应提示配合建设单位，依据吴开管委（2019）72号文《吴中经济技术开发区政府投资项目工程变更备案管理实施细则》的有关规定，办理变更签证备案手续。

5、变更签证审核的具体要求及违约惩处：

A、跟审单位在对变更审核、签证审核过程中该提供计算底稿的，要提供清晰、明了的工程量审核计算底稿，未按要求提供的，每出现一次支付违约金500元。

B、跟审单位在对变更审核、签证审核过程中，涉及到签署工程量的，不得有误算、漏算、高估冒算现象，不得有超出实际工程量5%的误差。如有此类情形发生，每出现一次支付违约金1000元。

C、对被审核单位所提供的变更及签证审核过程中，要重点核实如下内容：① 变更及签证的依据和理由是否真实确凿。 ② 变更及签证的影像资料(尤其照片)要真实、符合现场的实际情况(包括照片背景)，不得有张冠李戴、鱼目混珠现象。 ③ 但凡有专业交叉、工程量易重叠的变更及签证要慎之又慎。 ④ 督促被审核单位所提供的变更及签证及时加以编号化，并形成汇总明细表(对核减项要作特别标注)。

（四）工程进度款的审核

1、施工单位每月申报完成的工程量，经监理单位、初审单位审核后，乙方应在收到工程计量资料之日起3天内，根据实际完成量复核，并按合同约定的支付条款，签署工程款支付意见。

2、乙方审核进度款的要求：

- （1）在施工监理、初审单位审核当月完成工程量基础上，复核当月实际完成的工程量。

- （2）按施工图预算核定当月产值。

- （3）按合同支付比例核定应支付月进度款。

- （4）签署支付意见时，必须签明当月产值及应付款。

- （5）签证变更的工程量施工过程中不予支付（备案后签订补充协议的除外），审计定案结束后根据合同约定同比例支付。

（五）材料、设备的询价

1、在材料、设备的询价中，乙方应根据初审单位询价意见进行复核，最终以“材料设备询价意见表”形式函告建设单位。

2、乙方的询价意见要求：注明询价为综合单价、材料设备价、信息指导价或市场价，是否可按合同约定下浮。

3、乙方应参与配合建设单位组织的材料设备定价事宜。

4、如专业工程、材料设备暂估价项目通过二次招标方式发包定价，乙方应对二次招标项目的标底进行审核，并向建设单位提交标底审核报告。

（六）隐蔽工程、重要节点的影像资料

乙方应按照甲方制订的《各专业工程隐蔽项目拍摄影像资料指引清单》要求，每周五（遇节假日顺延）提供一组隐蔽工程、重要节点工程的影像资料，并编写成文档，每张照片下配文字说明，图片周报在每周五下午提交给甲方。周报中的图片不得少于20张，注重图片拍摄质量，图片必须横拍，并带日期水印，注意按照《指引清单》要求拍摄施工细节。

（七）工程造价过程控制月报：

乙方应按照规定格式、内容，每月5日前向甲方、建设单位申报上个月的造价过程控制工作月报，并附与月报内容相关的佐证资料，尤其是当月发生变更、签证、询价事项的资料。

（八）工程竣工跟审工作总结

工程竣工验收后，乙方应尽快收集完善与工程造价有关的资料，形成造价控制总结报告，总结报告内容包括：（1）工程概况；（2）工程变更、签证情况汇总；（3）月进度款支付汇总；（4）材料、设备询价汇总；（5）过程控制中发现的主要问题；（6）提出修正完善的措施或建议。

（九）竣工结算初步审核

审核工程竣工结算，并出具审核意见。

- 十一、本合同中如涉及违约金支付条款有矛盾的，甲方有权择一适用。

- 《建设工程造价咨询合同》使用说明

《建设工程造价咨询合同》包括《建设工程造价咨询协议书》《建设工程造价咨询合同通用条款》和《建设工程造价咨询合同专用条款》（以下简称《通用条款》、《专用条款》）。

《通用条款》适用于各类建设工程项目造价咨询委托，委托人和咨询人都应当遵守。《通用条款》应全文引用，不得删改。《专用条款》是根据建设工程项目特点和条件，由委托人和咨询人协商一致后进行填写。双方如果认为需要，还可在其中增加约定的附加协议条款。

《专用条款》的填写说明：

《专用条款》应当对应《通用条款》的顺序进行填写。例如：第二条要根据建设工程的具体情况，如工程类别、建设地点等填写所适用的部门或地方法律法规及工程造价有关办法和规定。

第五条在协商和写明“建设工程造价咨询业务范围”时，首先应明确工程范围。如工程项目、单项工程或单位工程与工程总承包合同或分包合同所涵盖工程范围相一致。其次应明确项目建设不同阶段如可行性研究、设计，招投标阶段或全过程工程造价咨询中投资估算、概算或预算等造价咨询业务内容。

在填写建设工程造价咨询酬金标准时应根据委托人委托的建设工程项目内容繁简程度，工作量大小、双方约定，一般应当在签订合同时预付 / 预付款，当工作量完成 / 时，支付 / 的工程咨询款，剩余部分待咨询结果定案时一次付清。如果由于委托人及第三人的阻碍或延误而使咨询人发生额外服务也应当支付酬金，并应约定好酬金的计算方法及支付时间，在写明其支付时间时应写明其后的多少天内支付。

如果经双方协商同意，可以设立奖罚条款，但必须是对等的。

附表一：苏州吴中经济技术开发区财政分局关于社会审计机构参与政府及国有投资工程造价控制跟审服务酬金的计算办法

造价控制跟审服务费用

- 造价控制跟审服务费用采取差额定率分档累进制计费办法计算。详见下表：

| 基数 | 造价（P）分段（万元） | 造价控制 基本费率‰ | 造价控制 驻场费率‰ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、造价控制计费基数：合同签订时，按对应标段中标价金额；合同结算时，按对应标段的结算审定金额。 2、以上按本表差额定率分档累进制收费。 | P≤500 | 4.5 | 2.9 |
|  | 500＜P≤1000 | 4 | 2.7 |
|  | 1000＜P≤5000 | 3 | 2.15 |
|  | 5000＜P≤10000 | 2 | 1.5 |
|  | 10000＜P≤50000 | 1.75 | 1.25 |
|  | P＞50000 | 1.5 | 1 |

- 备注：不计效益收费。

（2）过程控制费用：根据完成工程量经过审核后按70%支付，剩余30%考核后按照考核结果支付。

（3）造价控制跟审服务最终结算费用按考核结果得分百分比支付（造价控制跟审项目考核由吴中经开区财政分局与项目建设单位进行考核）。

附表二：

| 苏州吴中经济技术开发区财政分局委托造价控制跟审项目考核表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 跟踪审计单位： |  |  |  |
| 序号 | 考核内容 | 分值 | 得分 |
| 一 | 基本考核 | 100 |  |
| 二 | 扣分点 |  |  |
| （一） | 咨询质量方面 |  |  |
| 1 | 未按合同约定要求编制投标报价分析报告 | -2分/项 |  |
| 2 | 未按合同约定要求编制工程造价控制跟审实施细则 | -2分/项 |  |
| 3 | 月报未按规定格式和内容、形象进度以及图片说明等 | -1分/次 |  |
| 4 | 计量月报审核，存在不符合实际施工进度的，存在审核超计或计量不足现象的 | -2分/次 |  |
| 5 | 签证变更统计数据审核有滞后、漏项情况的 | -1分/项 |  |
| 6 | 未按合同约定签署变更、签证的审核意见 | -2分/项 |  |
| 7 | 未按合同约定收集提供变更、签证审核成果资料 | -1分/次 |  |
| 8 | 未按合同约定时限完成工程进度款审核 | -1分/次 |  |
| 9 | 未按合同约定要求签署进度款审核意见 | -1分/次 |  |
| 10 | 材料设备跟审核价，存在重大偏差，偏差率超出10%的 | -2分/项 |  |
| 11 | 未按合同约定要求签署材料设备询价核价意见 | -1分/项 |  |
| 12 | 未按合同约定要求按时提供工程图片周报 | -1分/次 |  |
| 13 | 编制造价控制跟审总结汇报材料不符合合同约定要求的 | -1分/项 |  |
| 14 | 跟踪审计过程中应发现而未发现重大问题的 | -2分/次 |  |
| （二） | 咨询时效方面 |  |  |
| 1 | 未按时递交造价控制跟审工作月报（每月5号之前提供上个月月报） | -1分/次 |  |
| 2 | 未及时提供跟踪图片周报（施工期间每周五提供，节假日顺延） | -1分/次 |  |
| 3 | 未及时提供造价控制跟审总结汇报材料（竣工验收后一个月内） | -2分/次 |  |
| 4 | 未按合同约定时限完成与工程变更、签证有关的单证审核 | -1分/次 |  |
| 5 | 未在收到施工单位申报进度款计量资料三天内完成计量月报审核 | -2分/次 |  |
| 6 | 未及时提供建设单位或财政分局要求的统计数据 | -1分/次 |  |
| （三） | 跟审单位人员管理方面 |  |  |
| 1 | 未经请示擅自更换项目负责人、项目技术负责人、专业工程师的 | -2分/人次 |  |
| 2 | 未按跟审响应服务承诺书要求参与财政分局造价控制管理科组织的相关会议，未办理请假手续的 | -1分/人次 |  |
| 3 | 未按跟审响应服务承诺书要求参加工地例会、专题会议、响应工地现场工作需求等，并做好记录的 | -2分/次 |  |
| 4 | 未按合同约定每周到岗次数去工地现场，未做好跟审考勤记录的 | -1分/次 |  |
| 5 | 合同约定配置人员与现场不符的 | -2分/次 |  |
| 三 | 跟踪审计咨询成果方面（跟踪审计实施意见单）加分项 |  |  |
| 1 | 能够主动采用先进的信息化技术，协助跟踪审计工作并取得成效的 | 1-3分/次 |  |
| 2 | 发现重大问题、提出合理化建议并被采纳的 | 1-3分/次 |  |
| 3 | 形成有价值的、并且被相关媒体采用的跟审信息 | 1-3分/次 |  |
| 四 | 行政指导情况考核 |  |  |
| 1 | 存在擅自变更跟审人员、未按要求开展跟审工作等情况的，发提示书 | -2分/次 |  |
| 2 | 存在收到提示书后整改不到位等情况的，发警示书 | -4分/次 |  |
| 五 | 出现下列行为之一的，该项目一票否决，得分为零 |  |  |
| 1 | 将中标项目转包或分包给其他单位和个人的 |  |  |
| 2 | 违反廉政相关规定和审计纪律的 |  |  |
| 3 | 有其他违法违纪行为的 |  |  |
| 4 | 与审计项目有利害关系而未自行回避的 |  |  |
| 5 | 隐瞒审计发现的问题或者与相关单位串通舞弊，导致发生严重跟审质量问题的 |  |  |
| 6 | 遗失重要资料影响项目跟审工作开展 |  |  |
| 考核得分 |  |  |  |

第六章 磋商响应文件格式

说明：对本章所有的格式及内容，磋商响应单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改部分不得造成与本章格式及内容实质性的违背，否则其磋商响应文件将被拒绝。

1、磋商响应函

磋商响应函

（采购代理机构）    ：

我们收到贵公司   （采购编号）号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起 六十天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在磋商文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合磋商文件供应商须知中“合格供应商资格条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、我们与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 供应商与其他单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

10、我们没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

磋商响应单位：（单位签章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

2、法人代表授权书

法人代表授权书

致：     (采购人或采购代理机构)

我方的法人代表（填写“法人代表全名”）授权（填写“授权代表全名”）为我方的授权代表，代表我方参加  （填写“项目名称”）   项目（采购编号：         ）的响应磋商，全权代表我方处理响应磋商过程的一切事宜。授权代表在响应磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

法人代表：     身份证号：          手机：

授权代表：     身份证号：           手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

法人代表签字或盖章：

接受授权方

授权代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

3、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州恒泰招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为___________号的磋商活动进行商务磋商。本公司所提交的商务、技术及报价文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的和有效的。若与事实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

磋商响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

- 4、磋商响应单位情况表

- 单位名称（盖章）

| 法定代表人(负责人） |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 202 年 万元 |
| 实现利润 | 202 年 万元 | 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

5、针对本项目的人员配置情况表

针对本项目的人员配置情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 执业资格 | 执业印章 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

磋商响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：  年   月   日

6、企业类似业绩情况表

企业类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同期 | 业主单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

磋商响应单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月  日

- 7、服务要求和商务偏离表

服务要求偏离表

项目名称：                            采购编号：

| 序号 | 项 目 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期:    年  月  日

商务条款偏离表

项目名称：                                 采购编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 服务期限 |  |  |  |
| (2) | 服务地点 |  |  |  |
| (3) | 付款方式 |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |

磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期:    年  月  日

注： 1.磋商响应单位提交的响应文件中与采购文件的服务、商务部分的要求有不同时，应在本表中把采购文件要求与投标实际响应内容逐项对应列出。

2.付款方式不得负偏离。

3.若事项较多，磋商响应单位可根据投标内容的实际情况另纸说明。

8、跟审响应服务承诺书

跟审响应服务承诺书

为保证跟踪审计项目跟审工作质量和效率，做好跟审工作，我公司承诺并保证必要的跟审响应服务时间，具体如下：

一、我公司保证所提供的咨询服务符合造价行业规范，服从苏州吴中经济技术开发区财政分局的相关规章制度，达到苏州吴中经济技术开发区财政分局工作标准和要求。

二、我公司保证中标后，如苏州吴中经济技术开发区财政分局对工程审计工作有任何工作安排，如资料交接、答疑、会议、踏勘、对账等，相应专职联系人、跟审项目负责人及专业工程师务必在60分钟之内到达苏州吴中经济技术开发区财政分局（吴中区苏街111号）或工程审计项目现场，响应跟审工作（交接资料、报送报告、现场踏勘、参加会议、对账等）。

三、如我公司在服务期内，被发现未在承诺时间内响应跟审工作，实质性违背跟审响应服务承诺书情况一次的，则苏州吴中经济技术开发区财政分局有权终止我司的跟审服务合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为虚假投标的证据。

四、为满足60分钟跟审响应服务时间，我公司派驻跟审人员的驻点办公场所地址为               ，距离苏州吴中经济技术开发区财政分局    公里。如暂无驻点场所，将承诺在中标后1个月内确定规定范围内的驻点办公场所，并向苏州吴中经济技术开发区财政分局备案。我公司将制定完善的人员及组织措施保障跟审工作服务响应（详见响应文件响应保障措施），服从苏州吴中经济技术开发区财政分局的管理。

五、负责部门：            联系人：                ；

联系电话（座机及手机号码）：                     。

投标人：                      （公章）

投标人法定代表人或其授权代理人：           （签字或盖章）

投标人地址：

投标人联系电话：

日期：

9、跟审人员备案考勤承诺书

跟审人员备案考勤承诺书

为保证跟踪审计项目跟审工作顺利开展和工作效率有效提升，体现跟审工作的服务性质，履行跟审服务响应承诺，我公司承诺拟投入跟审人员安排如下：

我公司实际将投入一级注册造价工程师    名、其他造价从业人员     名参与本招标书范围内的跟审服务；实际投入人员与本次投标承诺的拟派人员一致。本承诺书承诺的跟审人员数量保证与后续附表中造价从业人员一致，如不一致，则同意评标时以较低数量为准。

我公司承诺投入的跟审人员按服务响应承诺提供跟审服务，统一向苏州吴中经济技术开发区财政分局报备并接受考勤管理。报备时保证一级注册造价工程师的执业注册信息、社保、档案信息一致，其他造价从业人员的职业资格、社保、档案信息一致。

我公司承诺服务期内投入的跟审人员总数及一级注册造价工程师数量不低于投标承诺。中标后三个月内我公司投入的跟审人员与投标承诺人员完全一致。如三个月后我公司需要更换跟审人员，将向苏州吴中经济技术开发区财政分局提交申请并满足前述承诺，经苏州吴中经济技术开发区财政分局同意后更换。

我公司拟投入跟审人员同意接受苏州吴中经济技术开发区财政分局的备案、考勤等工作管理，并在中标后一个月内完成投入人员的考勤备案登记，服从苏州吴中经济技术开发区财政分局的工作安排。如实际工作中违背本承诺，则苏州吴中经济技术开发区财政分局有权按照本招标文件的相关约定进行惩处。未能满足招标书中跟审工作响应要求的，苏州吴中经济技术开发区财政分局有权终止跟审服务合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为虚假投标的证据。

负责部门：            联系人：                ；

联系电话（座机及手机号码）：                     。

投标人：                 （公章）

投标人法定代表人或其授权代理人           （签字或盖章）

投标人地址：

投标人联系电话：                       日期：

10、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011 〕300 号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

11、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购单位） 单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商签章：

日     期：    年   月   日

12、监狱企业声明函

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接磋商响应单位提供本企业（单位）的服务。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商响应单位签章：

日     期：    年   月   日

13、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：  （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号）的投标,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）：

1.自投标截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销投标；

2.成交后不依法与采购人签订合同；

3.成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

磋商响应单位：      （盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人(负责人）或委托代理人(签字或签章)：

日期：

（全书完）