泰州市政府采购

公开

招标文件

（全流程电子化不见面开标）

招标编号：JSZC-321202-HXZC-G2025-0030

项目名称: 2025年居民小区垃圾分类基础设施建设项目

采购人：泰州市海陵区城市管理局

采购代理机构：江苏省华厦工程项目管理有限公司

2025年5月

目  录

第一章招标公告

第二章投标人须知

第三章采购需求

第四章评标办法及标准

第五章合同条款

第六章投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

2025年居民小区垃圾分类基础设施建设项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025年6月11日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321202-HXZC-G2025-0030

2.项目名称：2025年居民小区垃圾分类基础设施建设项目

3.预算金额：400万元

4.最高限价总价：400万元

5.采购需求：在居民小区投放21个智能化垃圾分类房，建设2个智能化清洗中心及2台垃圾桶智能清洗机

6.合同履行期限：合同签订后60日历天

7.本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目支持中小微企业（财库〔2020〕46号）、（苏财购〔2020〕52号）、（工信部联企业[2011]300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）等政策。供应商为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，享受10%价格扣除。中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日，截止2025年5月15日00:00止

地点：江苏政府采购“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：登录江苏政府采购“苏采云”系统免费下载

售价：免费

注意事项：

本项目采用网上注册登记方式。

1.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录 http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需重新办理CA锁，（“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用）。投标客户端工具及供应商操作手册可访问省政府采购网，选中“业务工作”，“下载专区”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》

2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

3.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年6月11日9点30分（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日
六、其他补充事宜
    无。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：泰州市海陵区城市管理局

地 址：泰州市海陵区税西街49号

联系方式：王先生 13775662727

2.采购代理机构信息

名 称：江苏省华厦工程项目管理有限公司

地　址：泰州市凤凰西路（泰州短视频直播基地）3层

联系方式：18921718701

3.项目联系方式

项目联系人：姜女士

电　话：18921718701

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025年居民小区垃圾分类基础设施建设项目 |
| 2 | 招标内容 | 在居民小区投放21个智能化垃圾分类房，建设2个智能化清洗中心及2台垃圾桶智能清洗机 |
| 3 | 合同履行期限及服务地点 | 1.服务期：合同签订后60日历天。 2.服务地点：泰州市海陵区范围内。 |
| 4 | 最高投标限价 | 最高投标限价总价为：400万元。投标报价不能超过招标文件规定的最高限价总价，否则按无效投标文件处理。 |
| 5 | 合格投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.本项目的特定资格要求： （1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单； （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 6 | 联合体投标 | R不接受，招标文件中有关联合体规定均不适用 □接受 |
| 7 | 现场考察 | R不组织，自行考察;如投标人需自行考察,费用自理 □组织，考察时间： 年月日时 集合地点： 联系人：联系电话： |
| 8 | 投标答疑会 | R不召开 口召开，召开时间： 年 月 日 时 召开地点： |
| 9 | 投标货币 | 人民币 |
| 10 | 合同方式 | R固定单价合同，且最终结算价不得超过中标价£固定总价合同 □其他 |
| 11 | 投标保证金 | 依据苏财购【2020】52号文件精神，本项目免收投标保证金。 |
| 12 | 投标文件有效期 | 60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标截止时间 | 时间：2025年 6 月 11 日 9 时30 分 |
|  | 投标地点 | 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 14 | 开标时间和地点 | 时间：2025年 6 月 11 日 9 时30 分 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 15 | 评标办法 | R综合评分法£最低评标价法 |
| 16 | 定标办法 | 采购人根据评标委员会推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。 |
| 17 | 履约保证金 | □不提交，招标文件中有关履约保证金的规定均不适用 R提交 金额：中标价的5% 形式：保函、电汇、转账、汇票、支票或履约保证保险 提交时间：收到中标通知书后，并在签订合同前提交，在项目竣工验收合格后退还（无息） |
| 18 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内签订合同，地点：泰州市海陵区城市管理局 |
| 19 | 付款方式 | ### 合同签订后甲方支付合同价的30%；乙方供货达到60%时甲方支付至合同价的50%；全部供货完成并验收合格后一个月内付至合同价的90%，余款在验收合格满一年后免息一次性付清（每次付款需在中标供应商开据正规税票后支付）。 |
| 20 | 其他约定 | 1.交货工期：按采购人提供的货物清单必须在合同签订后，60日历天内必须保证将所采购的货物全部送达并安装到位。 2.验收要求：安装调试结束七个工作日内，采购人组织验收小组进行验收。验收标准按照国家有关质量标准、招标技术方案、合同、产品说明、招投标文件等进行验收。 3.质保期：产品免费质保期两年，软件免费维护期一年。质保期内出现质量问题，供应商须在接到通知后2小时内响应，3小时内到达现场，12小时完成维修或者更换。由中标供应商承担修理调换费用；如货物经供应商3次维修仍不能达到约定的质量标准，视着未能按时交货，有权追究其违约责任。 4.投标单位不得在中标后，以货物清单不完善为由或其他理由要求增加造价或降低功能。对货物技术参数表达不明确或错误的部分必须在投标人要求澄清招标文件规定的截止时间前提出，否则将视为对招标人的优惠。 5.特别说明： 投标报价为投标人在投标文件中提出的各分项价的总和，投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的单价中，否则视为无效标。 |

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于江苏省华厦工程项目管理有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于江苏省华厦工程项目管理有限公司。

2. 词语释义

2.1采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 供应商、投标人：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人，不包括其分公司。

2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。

2.4招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.5评标委员会：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.6响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.8天：日历天。

2.9服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.11 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

- 合格投标人资格要求

3.1详见投标人须知前附表规定。

4.投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/，下同）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应。

- 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6. 不接受联合体投标。

7. 投标人有下列情形之一的不能参加本次投标：

（1）因重大经济问题正在接受国家有关部门审查的；

（2）正在被其他企业兼并（或收购）或因重大经济纠纷正在进行诉讼或仲裁的；

（3）因腐败和欺诈行为而被有关部门处理的。

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（8）在投标过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的；

（9）违反法律法规相关规定的。

三、招标文件说明

8. 招标文件

投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9.现场考察

9.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3 经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10. 招标文件的澄清和修改

10.1 投标人在购买招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应于前附表规定的时间提出。

10.2如需召开投标答疑会的，招标采购单位将按前附表规定的时间、地点召开招标答疑会。

10.3迟于前附表规定时间的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

10.4在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。如需对招标文件进行澄清或修正，采购人将在江苏省政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

10.5为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，将此变更通知所有招标文件的收受人。

10.6招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.7招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

四、投标文件说明

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

11.3投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

12. 知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13. 投标文件的组成

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的提供法定代表人身份证扫描件）、投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明（详见“采购公告”-“本项目特定资格要求”之（三）中要求）。

- 开标一览表（格式见附件）

- 投标报价明细表（格式见附件）

- 投标偏离表（格式见附件）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-5项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（4）（5）（6）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

14. 投标文件编制及递交要求

14.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

14.2投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

14.3如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

14.4投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

14.5投标费用自理。

14.6投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

15. 投标报价（编制）要求的说明

15.1投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括在本项目合同期内所需要全部费用，包括所需要的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、措施项目费（含单价措施项目费和总价措施项目费）、其它项目费、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他等各项费用。

投标人要认真阅读清单，慎重报价。采购人不再支付报价以外的任何费用。

15.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

15.3一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

15.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

- 投标保证金

### 依据苏财购【2020】52号文件精神，本项目免收投标保证金。

17. 投标文件的有效期

17.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

17.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

18. 投标文件的拒收

采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

五、投标文件的递交

19.投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20．投标截止日期

20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21. 投标文件的修改和撤回

21.1投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

21.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

六、开标和评标

22. 开标

22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。“江苏政府采购“苏采云”系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。每个投标人的解密时长为6分钟，超时视同解密失败。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如 “江苏政府采购“苏采云”系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.5开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23. 评标委员会

23.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

23.2评标委员会独立履行下列职责：

23.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

23.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

23.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

23.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

23.3评标委员会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4参与评标报告的起草；

23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

23.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

24. 评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

25.对投标文件初审

25.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

25.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

25.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.3开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1）投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；

2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章；

4）招标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5）不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

8）投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

9）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

10）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

11）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

12）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

13）不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

14）项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

15）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

17）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

18）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

19）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

20）法律法规和招标文件规定的其它无效情形；

25.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。其修正经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.5招标采购单位对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.6招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

26.投标的澄清

26.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购“苏采云”系统”中做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.废标

27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

5．因“江苏政府采购“苏采云”系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

29. 中标人的确认

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

29.2中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

29.3经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。

30. 合同授予标准

30.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。

31. 中标通知书

31.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

31.2中标通知书将成为合同的组成部分。

31.3招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

- 32.履约保证金

32.1中标人应按规定提交履约保证金。

32.2中标人必须在合同签订前按规定将履约保证金交至采购人指定账户。中标人未按上述要求提交履约保证金的,采购人可取消其中标资格.

32.3履约保证金（无息）将在项目竣工验收合格后，采购人凭中标人的收款收据在七个工作日内无息退返给中标单位。

33. 合同的签订

33.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与采购人代表签订合同。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

- 政府采购政策

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策。

34.1中、小、微型企业：根据财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的相关规定及江苏省财政厅《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）执行。如供应商认定本企业为中型、小型、微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章。

34.2残疾人福利性单位：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定执行。如供应商为残疾人福利性单位，则视同小型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》并加盖公章。

34.3监狱企业:根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定执行。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

34.4绿色采购：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，按文件执行。

34.5落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2020〕123号）的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

34.6若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

34.7专门面向中小企业采购的项目，小微企业不再享受价格扣除优惠政策。

第三章 采购需求

1、小区智能化垃圾分类房

| 序号 | 设备名称 | 技术参数、规格及功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能化垃圾分类房 结构要求： 1、结构合理、受力件牢固耐用、全部部件组装规范线条流畅。 2、雨水天气的去水顺畅。 3、质保期内不褪色、不掉漆、不脱焊、无锈蚀，无明显老化。 4、安装就位后应牢固、可靠。 5、材料的性能、规格、技术指标、实施内容不低于以下标准。 软件技术要求： - 要求可连接垃圾分类智慧管理云平台，同时需具备以下条件： A服务器所在环境符合等保测评二级标准。 B接入政务云网络。 C获得云平台安全及可用性评估授权。 D有完整的开发、安全及运维团队，并且团队成员具有合乎其职位要求的资质。 E通过平台获得的数据须接受平台监管，并禁止分发与再次使用。 - 设备须支持以下基本功能： A异常报警管理 B垃圾桶清洗数量管理 C设备运行管理 D监控模块管理 E安防系统管理 F数据维护管理 3、要求数据可连接城管局，实时显示设备运行状况、数据分析，并保证数据安全性。 |  |  |  |  |
| 1 | 占地面积 | 6--9平方米 | 项 | 1 |
| 2 | 主体框架 | 镀锌方管焊接，稳定结构 | 项 | 1 |
|  |  | 立柱厚度不低于2mm镀锌管，稳定结构 |  |  |
|  |  | 主梁厚度不低于2mm镀锌管，稳定结构 |  |  |
|  |  | 屋顶不低于1.5mm镀锌板、50mm保温岩棉卷，保温、防火 |  |  |
|  |  | 内外墙板不低于1.5mm镀锌板，保温、防火 |  |  |
|  |  | 顶板：不低于2.0mm镀锌板喷塑，防腐耐用 |  |  |
|  |  | 防锈处理要求喷塑处理，防腐耐用 |  |  |
|  |  | 积分兑换机： 1.主体结构要求钣金组装焊接； 2.板材采用优质镀锌板，厚度不小于1.5MM厚； 3.框架主体对角线误差不大于2MM； 4.表面防锈并做喷塑处理，防腐耐用不变色； 5.露天零部件接缝处做防水处理； 6.功能窗口做标识处理。 |  |  |
| 3 | LCD中控屏 | 43寸LCD触摸户外显示屏（户外专用LCD定制散热风道，定制温控系统，避免黑边光衰，非室内改装屏容易出现黑边光衰亮度不够） 亮度：不低于2500nits； OC类型：a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃； 像素：1920(RGB)×1080, FHD, 51PPI；RGB垂直条状； 显示区域：941.184(W)×529.416(H) mm； 表面处理：雾面 (Haze 1%)，Hard coating (3H)； 对比度：1200:1 (Typ.) (透射)； 视角：全视角； 响应时间：8 (Typ.)(G to G)(B to W) ms； 可视角度：89/89/89/89 (Min.)(CR≥10)； 显示模式：PS，常黑显示，透射式； 透射率：6.35% (Typ.)(含偏光片)； 显示颜色：16.7M , 68% NTSC； 帧频率：60Hz； 驱动IC：COF 已邦定 4 source chips； 信号接口：LVDS (2 ch, 8-bit),51 pins,端子； 应用环境：工作温度：0~50°C ; 存储温度： -20~60°C； 响应速度：5MS-10MS； 线性误差：1.5mm； 触摸次数：不低于60000000次； 输入方法：手指或电容笔； 最小触摸直径：5mm； 抗光性：抗强光干扰； 光学指标：最高可达100%（无玻璃）； 供电方式：USB； 功率：2W； 接口方式：USB； 使用系统：安卓； 主机系统要求： CPU：RK3399 最高64 位高性能CPU，主频高达1.8 GHz 1.双Cortex-A72 大核+四Cortex-A53 小核64-bit CPU 2.内置低功耗MCU Cortex-M0； GPU：四核ARM Mali-T864 高性能GPU； 内存：标配4G； 内置ROM：32KB EEPROM； 内置存储容量：不低于16G； 网络：自适应100M/1000M 以太网，支持2.4G/5G Wi-Fi,支持Wi-Fi 802.11b/g/n 协议，内置WCDMA,EVDO,4G全网通,支持语音通话。支持蓝牙5.0，手机蓝牙发节目。 图像旋转：支持0度，90度，180度，270度手动旋转； 显示接口：1*LVDS接口（单路/双路，6位/8位）,支持7"-108"显示屏1080P，60Hz输出，支持3.3V/5V/12V 供电，1路HDMI 2.0 支持1080P 60Hz/120Hz，4Kx2K 60Hz 输出，支持双屏同显功能 可直接驱动多种分辨率的 eDP 接口液晶屏，板载背光控制支持12V背光供电； HDMI IN或 TF：1路HDMI IN或1个TF卡插槽； 音频：支持标准左右声道线路输出； 功放：2路输出（8欧 10瓦 双路音频功放输出）； 麦克风：差分MIC输入； 触摸屏：支持USB多点红外触摸，多点电容触摸,多点纳米膜触摸,多点声波触摸，多点光学触摸等； RTC：内置实时时钟功能； USB：2路USB 3.0，4路扩展USB 2.0口； 红外：红外接收座,支持红外遥控功能； LED：1*电源状态LED(绿色),1*系统LED(绿色,默认闪烁)； 按键：1*升级键； 串口：2路网口型RS232，1路RS485，1路UART/TTL，1路DEBUG。 软件要求： 操作系统：Android 7.1.2； 音频：MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP 等格式； 视频：支持AVI（H.264、DIVX、DIVX、XVID）, rm，rmvb， MKV（H.264、DIVX、DIVX、XVID），WMV，MOV，MP4（.H.264、MPEG、DIVX、XVID），DAT（VCD格式），VOB（DVD格式），PMP,MPEG，MPG, FLV（H.263，H.264），ASF ，TS， TP，3GP，MPG等30种格式以上； 图片：支持JPG、BMP、PNG 等各种图片格式； 系统自带应用软件：APK安装器，电子邮件，计算器，浏览器，录音机，日历，设置，时钟，视频播放器，搜索，通讯录，图库，下载，相机，音乐，资源管理器等； 语言：支持多国语言； 输入法：标准Android 键盘，可选第三方输入法； 系统管理：原生态Android 系统，开放root 权限，可进行产品定制开发； 实时远程监控，系统崩溃自恢复，7*24 小时无人值守；支持OTA 远程升级；支持U盘升级；支持开机动画定义；支持服务器/单机模式切换；支持Wi-Fi热点；要求支持软件看门狗。 | 台 | 1 |
| 4 | 智能控制系统 | 每个投口需配置智能控制系统。 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 显示屏：4.3英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例16:9，分辨率： 800*480； 摄像头：不低于200万双目摄像头； 读卡类型：Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、二三代身份证序列号； 刷脸比对时间：1：N人脸比对时间＜0.2S/人； 设备容量：不低于6000张人脸，1：N人脸比对时间＜0.2S/人；不低于10000张卡；不低于150000条事件记录，10000张抓拍照片； 通讯方式：10/100/1000Mbps自适应网口，可选配支持WiFi（-W 型号）； 物理接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、MicroUSB*1、 电锁*1、门磁*1、开门按钮*1； 设备电源：DC 12V/2A（不带电源）； 设备功率：≤15W； 相对湿度：0%至90%(在不凝结水滴状态下)； 工作温度：-10℃～+50℃； 安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86盒子安装； 需支持人脸防假功能、M1卡片防复制功能默认开启。 功能要求： 能实时显示检测人脸框； 200万广角宽动态双目摄像头，最远面部识别距离≥2m，适应1m-2m身高范围，支持手机照片、打印照片、视频防假功能； 需采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响； 需支持深度学习算法，不低于6000人脸库，对比时间＜0.2s，人脸验证准确率≥99%，要求识别速度快，准确率高； 需支持识别Mifare卡（IC卡）、身份证物理序列号、CPU卡序列号/内容 需支持多种认证方式：单独人脸、单独刷卡、人脸+密码、人脸+刷卡、刷卡+密码、人脸或刷卡的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU卡序列号/内容、身份证物理序列号； 需支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式； 需支持M1卡片防复制机制，默认开启M1扇区加密功能，现场可选择关闭； 需支持NFC功能，可通过手机NFC功能作为做卡片进行识别认证，默认关闭； 需支持CPU卡加密功能，可选择开启CPU卡内容读取； 需支持普通卡/巡更卡/胁迫卡/超级卡（卡/指纹）等多种卡片类型。 需支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、首卡常开功能、超级卡（卡/指纹）/超级密码开门、中心远程开门、多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）+超级密码开门、在线升级功能、单门反潜回功能； 需支持门禁时段管控（计划模板），按需授权开门； 需集成文字转语音和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 需支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可分别配置是否显示； 需支持识别主界面的“呼叫”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 需支持配置一键呼叫室内机或中心管理机； 需支持门禁时段管控（计划模板），按需授权开门； 需支持单门反潜回、开门超时报警、认证超次数报警等功能； 需支持单机、联网运行，支持平台软件下发人员权限信息； 要求可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等，具有MicroUSB接口，支持导入用户数据、导入人脸数据、导出事件数据； 要求支持设备本地及Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作； 需支持通过SDK多路布防功能（1路客户端、4路实时布防），在线状态下可将设备比对结果及联动抓拍照片实时上传给4个平台； 需支持数据网络上传功能，可将设备比对结果及联动抓拍照片实时上传给平台； 需支持防拆、门被外力开启、胁迫卡、黑名单等报警事件上传； 需具有1路RS485接口，可外接1个RS485读卡器作为副读卡器，实现出门刷卡功能，或设备作为读卡器接入门禁主机，还可接入安全模块，在主机被恶意破坏情况下，门锁不会被打开； 需具有1路国际标准韦根接口，支持W26/34格式，可外接门禁主机或韦根读卡器； 需支持视频对讲功能，可对接全数字室内机、中心管理机实现呼叫、可视对讲及远程开门功能； 需支持云平台管理，实现移动端手机APP远程呼叫、视频对讲、远程开门功能； 需支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 需支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 需支持NTP校时、手动校时、自动校时功能； 需支持看门狗守护机制，防拆设计，保障设备运行稳定性。 | 套 | 3 |
| 5 | 投口 | 投口电动推杆：电源24V； 速度60mm/s； 力矩200N 距离50mm； 功能要求：机械按键开启； mifare卡控制智能化投口；配有独立数字信号防干扰。 接近感应模块： 技术参数：工作电压：DC5V～24V 感应距离：10mm-40000mm 感应角度：30-40°圆锥角 感应方式：主动式感应 静态电流：<3.5A 负载电流：300mA 工作环境温度：-20～85℃ 存储温度：-20～85℃ 线长：15cm（±10MM） 材质：PC-V0防火料 防水性能：IP67 安规标准认证：CE 环保认证：ROHS-2.0 功能要求：可手动/自动标定距离；内置定制高透光学镜片、AR复合减反射膜；外表含防护等级不低于IP67防刮花涂层。 防夹对射模块： 技术参数：工作温度：15℃～65℃ 工作电压：DC24V≥1000mA 输出电流：200mA 监测对象：非透明体 响应时间：<15ms 光轴数量：2对 光轴间距：20MM 信号输出：NPN/PNP 同步类型：光同步/线同步 光幕形式：对射型 电路保护：短路、过流、反接 产品功率：<5W 绝缘电阻：1000MQ 抗光干扰：10000Lux（入射角≥5°） 满溢报警模块： 技术参数： 耐温范围：-25～75℃ 响应频率：50～60HZ 感应距离：0～4m 导线长度：1.5m 感应物体：非透明物体 工作电流：200mA 工作电压：6～36V DC/90～250V AC 防护等级：IP65 产品材料：ABS塑料 功能要求：内部设置满溢传感器；投口设有满溢报警指示灯；满溢后智能推送相关人员。 | 个 | 3 |
| 6 | 垃圾桶 | 需可配备标准化垃圾桶 | 个 | 3 |
| 7 | 称重系统 | 称重传感器： 技术参数：材质：铝合金、钢合金 温度范围：-10～60℃ 工作电压：15VDC 额定输出：2.0mv/v±5% 蠕变/回零(30分钟):0.02%R.O 绝缘阻抗： ≥5000mΩ/(50VDC) 防护等级： IP66/IP67 电缆：ф5x1.5m 额定200KG 绝缘IP66/IP67 零点平衡0.02mv/v 功能要求：三重称重，200kg； 传感器：高性能、蠕变稳定，数字型称重模块配合放大器独立对接 协议，保障数据稳定精确。 称重放大器：要求变送器采用铝型材外壳，内部采用原装进口高性能器件将传感器输出信号进行精密放大，内部进行稳压。恒流供桥、电压电流转换、阻抗适配、线性补偿、湿度补偿等。力学、量转换成标准电流、电压信号输出，可切换0一SV/0-1OV。可直接与自动控制设备pLC单片机上位机终端等接口或者计算机联网。具备标准信号外调零、外调增益功能，输入过载保护，输出短路保护。 | 套 | 3 |
| 8 | 室内环境 | 需保持室内环境不高于25℃，并配备除臭装置、消防系统、温湿度感应系统。 空调：制冷量：3500w； 制冷功率：（80-1700）W； 循环风量：660m 3 /； 噪音值：内机（18-37-42)dB 外机（38-51）dB； 电源：220V； 正常工作环境温度：制冷18~43℃，制热-7~24℃。 消毒机：紫外线臭氧双重杀菌，清除异味、紫外线消毒、活氧杀菌。能够利用臭氧和甲醛发生化学反应,产生无害的水和氧气、二氧化碳。同时利用臭氧的强氧化性分解空气中的异味、细菌病毒。并且能够利用紫外线杀灭包括细菌繁殖体、芽胞、分枝杆菌、冠状病毒、真菌、立克次体和衣原体等，凡被上述病毒污染的物体表面、水和空气，均可采用紫外线消毒，并且使用寿命能达到8000小时以上。 温湿度传感器： 技术参数：芯片：瑞士芯片； 电容：50V； 分辨率：0.01℃； 量程 ：湿度:0-100%RH;温度:内置-20-60℃，外置-20-80℃ ； 精度 ：湿度:±3%RH(20-80%RH.25℃);温度:±0.3℃(0-60℃) ； 输出 ：三线制4-20mA，精度1%，负载5000 ； 通讯 ： RS485接口，标准ModbusRTU协议 ； 响应时间 ：≤15秒(风速:1米/秒) ； 电源供应 ：24VDC，功耗2.5W； 看门狗设防死机； RoHs标准端子； 32位MCU高效处理器； 温度范围-40～80度； 功能要求：环境温湿度监测；温湿度独立模拟量通讯互不干扰。 | 套 | 1 |
| 9 | 回收舱门 | 开启方式：要求支持扫脸、密码开启； 系统管理：要求能够管理账号使用人员情况，如增加/删除人员、修改人员信息、开通账号及权限，及密码管理功能。 | 套 | 1 |
| 10 | 洗手池 | 应配备感应洗手系统与感应灯光系统 | 套 | 1 |
| 11 | 积分兑换机 | 自动售货机履带： 技术参数： 规格：单货道982/双货道982； 载重：单货道15kg/双货道30kg； 耐温程度：-25°+90°； 点击功率：直电流 24V 2.7A； 履带特点：无缝一体，无接驳口； 自动售货机红外光线对射版： 技术参数： 工作电压:DC24V； 检测距离:0.15cm≤； 功耗电流:<25mA； 工作温度:-15℃~55℃； 环境湿度:0~95%RH； 功能要求： 要求采用红外光线作为检测光源，中心波长800nm，有8条红外光线，监测点间距 20mm，对工作区域有效检测； 光栅采用恒流发光控制，精确的发光强度，杜绝光线忽强忽弱。采用高频载波技术，降低多条光线之间的干扰情况。 售货机控制模块： 技术参数： 输入接口(DI) 输入点数：16路； 输入信号类型：开关触点信号或电平信号； 输入信号有效范围：DC 20~28V； 绝缘回路：光耦隔离； 输出接口(DO) 输出点数：16路； 输出类型：继电器输出，常开触点； 输出能力：2A/点:8A/4点； 绝缘回路：机械绝缘； 电源参数：工作电压 ：DC 24V:带防反接保护；功耗 ：2W~4W； 工作环境：工作温度 ：-20℃~+70℃；存储温度 ：-40℃~+85℃。 | 套 | 1 |
| 12 | 实时监控 | 全彩网络摄像机：需保持24小时实时监控，并可以随时调取。 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light； 宽动态：120 dB； 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°； 景深范围：2.8 mm：3.1 m~∞ 4 mm：3.6 m~∞ 6 mm：7.8 m~∞； 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5°； 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角线视场角：107.5°； 6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6°； 防补光过曝：支持； 补光灯类型：柔光灯； 补光距离：最远可达30m； 最大图像尺寸：2560×1440； 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； 网络存储：支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； 音频：1个内置麦克风； 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 启动及工作温湿度： -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）； 供电方式： DC：12V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12V，0.42A，最大型号：5W；PoE：（802.3af，36V to 57V），0.18A to 0.12A，最大型号：6.5W； 电源接口类型： Ø5.5 mm圆口； 防护：IP66。 | 套 | 1 |
| 13 | 抓拍系统 | 垃圾分类专用相机： 专业智能(深度学习算法) 智能分析：支持垃圾桶起火、冒烟检测；支持暴露垃圾、打包垃圾未入桶 检测；支持垃圾桶满溢检测；支持施工废弃料、废弃纸箱检测；支持人员检测； 联动报警：支持联动声光报警（支持白光灯闪烁联动报警）； 1、接口/按键： 报警接口：1路； 电源接口类型：Φ5.5mm圆头电源接口； 通讯接口：1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口； 音频接口：1对音频输入(Line in)/输出(Line out)外部接口,内置麦克 风和喇叭； 2、4G参数： 4G频段：支持EC20模组或EC200T-CN模组； EC20模组：LTE-TDD：Band 38/39/40/41 LTE-FDD：Band 1/3/5/8 WCDMA：Band 1/8 TD-SCDMA Band34/39 CDMA BC0 GSM：900 MHz/1800 MHz EC200T-CN模组：LTE-TDD：Band 34/38/39/40/41 LTE-FDD：Band 1/3/5/8 WCDMA：Band 1/5/8 GSM：900 MHz/1800 MHz 4G制式：支持EC20模组或EC200T-CN模组； EC20模组：LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA/GSM ； EC200T-CN模组：LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM； 3、摄像机： 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS； 最低照度：0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR； 通用功能：防闪烁,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过 滤； 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 接口协议：ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,SDK,Ehome,GB28181； 镜头焦距：2.7-12mm @ F1.2~2.2,水平视场角：103°~33°； 镜头接口类型：2.7-12mm:Φ14接口； 宽动态范围：120dB； 日夜转换方式：ICR红外滤片式； 4、通用： 补光距离：最远可达50米（2.7-12mm）； 电流及功耗：DC12V: 15.6W Max； 电源供应：DC12V±20% ； 防水防尘等级：IP66； 5、图像： 背光补偿：支持,可选择区域； 感兴趣区域：ROI支持主码流、子码流设置1个固定区域； 快门：1/3秒至1/100,000秒； 强光抑制：支持； 数字降噪：3D数字降噪； 图像设置：饱和度,亮度,对比度,锐度,白平衡通过客户端或者浏览器可调； 帧率：50Hz: 25fps (1920 x 1080,1280 x 960,1280 x 720)； 最大图像尺寸：1920×1080； 存储功能：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(256G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能； 6、网络功能： 支持协议 TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS； 7、压缩标准： H.264编码类型：BaseLine Profile / Main Profile / High Profile； H.265编码类型：Main Profile； 视频压缩标准：H.265 / H.264 / MJPEG； 视频压缩码率：32 Kbps~8Mbps； 音频压缩标准：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC； 音频压缩码率：64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-192Kbps(MP2L2)/16-64kpbs(AAC)； 8、音频 环境噪声过滤：支持； 音频采样率：8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHZ/48 kHz。 | 套 | 1 |
| 14 | 电路系统 | 要求满足3C认证电线，保证荷载安全； 套管不裸露； 配有漏电保护、过载保护； 信号线进入电控柜通过端子排中转，且必须打上线号。 | 套 | 1 |
| 15 | 电力控制系统 | 24VDC，设计功率400W，6个输出口（用4备2） 12VDC，设计功率200W，4个输出口（用2备2） 欠压保护：有 过压保护：有 温度保护：有 短路保护：有 最大温升：45℃ 保存温度范围：-30℃---70℃ 额定输出电压（VDC）：24±0.5/12.5 额定输出电流（A）：15±1 额定输出功率（W）：360 工作效率（%）：>90 电压调整率（%）：<3% 电流调整率（%）：<3% 连续输出功率（W） 300/180 | 套 | 1 |
| 16 | AI 中央控制系统 | 技术参数： 中央处理器：64位1.5GHz4核 控制单元处理器： ARM32 位工业处理器 Soc： Broadcom BCM2711 RAM：4GB DDR LAN：千兆以太网 无线：802.11ac（2.4/5GHz） 光电隔离 ：所有 10 口用光电隔离传输信号，有效滤除各种干扰，输入支持正/负触发，方便使用； 电源电路 ：电源电路采用防反接以及防浪涌设计； 电子元件 ：所有关键电子元器件均采用进口大品牌； 通讯功能 ：自带 RS485 通讯口，支持 MODBUS RTU 通讯协 议，也可与支持FX3U PLC 协议的触摸屏通讯； 通讯接口 ：1路485口，1 路422口，1 路RJ45口； 抗干扰能力强 ：经过严格工业现场试验和环境测试； Modbus通讯 ：支持 Modbus-TCP，内置 TCP/IP 协议。 功能要求： plc模块带网络平台独立对接协议； 远程监控设备状态； 实时读取运行数据。 集成物联通讯模块： RTC：支持； 行通讯口：1个RS232，1个RS485； 天线接口：SMA-K内孔； 产品配套： 50Q2dbi SMA内针吸盘天线； SIM卡槽：标准3V/1.8V推杆式SIM卡座； 软件功能要求： 通用功能：支持APN，DNS域名解析或固定IP地址； TCP：1.透传DTU功能) 2.边缘采集主动上报； HTTP：1.透传(DTU功能) 2边缘采集主动上报； MQTT：1.透传(DTU功能)2.边缘采集主动上报3.远程管理与配置； 边缘采集点数：G3151,G3157.G7151支持100点的边缘采集; G3251,G3257G7251支持200点的边缘采集; G3351.G3357.G7351支持350点的边缘采售: G3551G3557.G7551支持800点的边缘采集； 远程管理：选择MQTT通讯协议时支持远程配置，更新固件等； 断网续传：G3551,G35577551支持16MFlash； SSL：联网方式为4G的支持，可签订自签CA证书； 上线通知：支持带Retained。 | 套 | 1 |
| 17 | 软件系统功能要求 | 垃圾分类智慧管理云平台：面向环卫、街道等用户，提供对垃圾分类投放点的乱扔垃圾（散落垃圾、打包垃圾），垃圾箱满溢、冒烟、起火等异常事件的智能识别、事件回溯、人脸关联等监管应用功能；提供在分类投放点的语音宣传播报、远程喊话、对讲等提醒功能，实现对垃圾分类投放点的智能监管，降低资源投入，节约成本。 满溢报警管理：通过短信或微信客户端满溢感应推送给相关人员； 监控模块管理：要求对环境实时监控，并对不文明行为抓拍，AI智慧运营系统对环境进行实时比对，出现异常情况智能推送； 投递分析管理：对投递重量、投递类型、投递时间、积分兑换等偏好等数据进行分析和数据管理； 安防系统管理：需支持视频云存储、视频在线查看和回放，支持云定向传输报警； 积分兑换管理：支持现场兑换与小程序兑换，预留接口对接其它商城数据，便于维护升级管理；支持商品信息管理；查看积分及商品兑换记录；管理用户购物车商品，查看订单状态。 数据维护管理： 定期整理大数据文件，要求每个设备建立日志系统，记录设备运行状态、维护记录等数据； 定期对硬件设备检修升级；软件维护：根据用户使用习惯反馈，定期优化调整升级。 数据维护：定期整理大数据文件，根据业务逻辑需要构建数据分析模型并持久化。 云端文件维护：按条件管理云端录像数据，定期备份 并清理过期文件。 操作系统版本维护：定期对操作系统版本升级。 集群管理：通过一个服务器统一管理各个站点软硬件版本升级。 AI智能数据系统： 在垃圾分类投放与搜集过程中，采用AI自学习算法，对垃圾的合理分类与投放行为进行分析，通过视觉识别与多维度传感器参数识别，对垃圾合理分类进行监控与指导，推动居民垃圾分类覆盖率的提升。 软件需支持不同角色使用： 居民端：软件支持用户注册、登录、重置用户信息，支持多种方式投递、使用记录、查询积分、 兑换商品、联系客服及其他增值服务； 管理端：管理端要求能够实时查看设备状态、投递记录及按区域进行垃圾分类数据的筛选和查询； 清运回收端：要求云图显示各垃圾分类收集点状态，给清运回收端推送设备溢满通知、设备异常警告；并支持清运人员开启/关闭回收仓门； 设备运维端：要求云图显示各垃圾分类收集点状态，推送溢满超时未处理通知，积分兑换机管理（支持开启/关闭仓门、补充兑换商品功能），设备状态维护功能（开关机、上下线、网络设置）。 | 套 | 1 |

2、智能化清洗中心

| 一、主体框架 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 |  | 参数配置 |
|  | 占地面积 | 30平方米 |
| 主体 | 矩形钢GZ01 GZ03 GL02 | 国标矩形钢120*120*6mm，抗拉强度不小于470Mpa，屈服强度≥300Mpa，伸长率(热处理状态)不小于15%，伸长率(非热处理状态)≥25%；主立柱间距1200mm，压扁（mm）H=3/4D焊缝，压扁（g/㎡）H=3/5D母材，不得采用焊接连接，需根据图纸大样做法通过连接件连接。 |
|  | 矩形钢 GZ02 GL03 | 国标矩形钢60*120*4mm，抗拉强度不小于470Mpa，屈服强度≥300Mpa，伸长率(热处理状态)不小于15%，伸长率(非热处理状态)≥25%；副立柱间距不得大于600mm；压扁（mm）H=3/4D焊缝，压扁（g/㎡）H=3/5D母材，不得采用焊接连接，需根据图纸大样做法通过连接件连接。 |
|  | 矩形钢 GL01 | 国标矩形钢100*200*6mm，抗拉强度不小于470Mpa，屈服强度≥300Mpa，伸长率(热处理状态)不小于15%，伸长率(非热处理状态)≥25%；压扁（mm）H=3/4D焊缝，压扁（g/㎡）H=3/5D母材，不得采用焊接连接，需根据图纸大样做法通过连接件连接。 |
|  | 矩形钢 GL04 | 国标矩形钢60*60*4mm，抗拉强度不小于470Mpa，屈服强度≥300Mpa，伸长率(热处理状态)不小于15%，伸长率(非热处理状态)≥25%；压扁（mm）H=3/4D焊缝，压扁（g/㎡）H=3/5D母材，不得采用焊接连接，需根据图纸大样做法通过连接件连接。 |
|  | 矩形钢 YGJ | 国标矩形钢50*100*5mm，抗拉强度不小于470Mpa，屈服强度≥300Mpa，伸长率(热处理状态)不小于15%，伸长率(非热处理状态)≥25%；压扁（mm）H=3/4D焊缝，压扁（g/㎡）H=3/5D母材，不得采用焊接连接，需根据图纸大样做法通过连接件连接。 |
|  | 矩形钢 CGJ | 国标矩形钢30*60*3mm，抗拉强度不小于470Mpa，屈服强度≥300Mpa，伸长率(热处理状态)不小于15%，伸长率(非热处理状态)≥25%；压扁（mm）H=3/4D焊缝，压扁（g/㎡）H=3/5D母材，不得采用焊接连接，需根据图纸大样做法通过连接件连接。 |
| 墙体 | 外墙板 | 金属岩棉保温复合板，外墙板选用50mm厚金属岩棉保温复合板，板型构造为双面金属板，芯材为岩棉，高温无缝静止热压复合一体，可滑移安装。面板为 0.5mm彩钢，外表二涂二烤工艺，预辊涂氟碳烤漆，正面图层厚度不小于25μm，背面涂层不小于10μm；背板为0.5mm镀锌板，外表二涂二烤工艺，预辊涂氟碳烤漆，正面涂层厚度不小于20μm，背面涂层不小于10μm。 |
|  | 铝板 | 所用铝板为2.5mm厚氟碳喷涂铝板,铝基板牌号：3003，状态：H24。铝板表面氟碳喷涂，三涂两烤处理,平均膜厚大于40μm，最小局部膜厚不小于34μm；外观应整洁、图案清晰（若有），色泽一致，无明显划伤；装饰表面不得有明显压痕、印痕和凹凸等残迹，无明显色差；表面应采用耐候性能优异的氟碳涂层，当采用聚偏二氟乙烯氟碳树脂（PVDF）时，PVDF树脂占树脂原料的质量比不应低于70%； |
|  | 内墙板 | 8mm优质竹木纤维板，安全无毒，E0 级环保、无重金属，防火等级不低于B1级。 |
|  | 不锈钢 | 踢脚线1.5mm不锈钢，根据施工图造型定制/1.5mm镀锌钢板背衬 |
| 窗户 | 窗体 | 本工程铝合金窗型材以及装饰格栅型材表面采用氟碳喷涂处理，三涂两烤，装饰面上涂层平均膜厚≥40μm，局部膜厚≥34μm，颜色由业主或设计师确定。铝合金表面光洁，色泽一致，不易剥落，易清洁，耐久性好，保证装饰表面的耐候性能。与结构胶接触部位采用阳极氧化处理，氧化膜厚度不低于AA15级。 |
|  | 玻璃 | 透明门窗玻璃配置为：TP6/镀膜+12A+TP6mm中空玻璃 中空镀膜玻璃的膜层应位于中空层靠室外侧。玻璃颜色按业主最终封样。 |
| 门 | 电动卷闸门 | 电源：1-P 220V，50Hz或者3-P 380V,50Hz。 卷帘门电机最大提升力不小于1000N，并设有行程限位和遇阻反弹装置。 启闭速度：2-9m/min。 抗风压力不小于10级（1200Pa）。 电动卷闸门门洞尺寸不小于3560X3100mm。 配有自动延时照明以及停电室外应急功能。 表面颜色为浅色喷涂，大面积浅色（同墙板）踢脚同高度部分色同踢脚。 |
| 屋顶 | 金属屋面 | 岩棉夹心瓦板，0.5mm厚彩钢瓦-50mm厚保温岩棉/背板为0.5mm镀锌板，外表二涂二烤工艺，预辊涂氟碳烤漆，正面涂层厚度不小于20μm，背面涂层不小于10μm |
|  | 排水装置 | 顶面自前向后排水斜度3% ；周围设有1.5mm304不锈钢天沟并向两侧1%斜度排水，同时天沟下设置角钢托架；配有Φ110优质PVC落水管。 |
| 雨棚 | 框架 | 国标矩形钢50*100*5mm，不得采用焊接连接，需根据图纸大样做法通过连接件连接。 |
|  | 表面 AL-2 | 2.5mm厚铝单板/浅色 |
| 基础结构 | 基础结构 | 本工程基础、柱、梁、楼板的混凝土采用C30，基础垫层混凝土强度等级均为C15，钢筋均采用HRB400。 由于场地填土厚度不均匀,因此开挖时均需挖到老土,基础底标高必须在老土面下≥100mm。若开挖至设计标高地基承载力特征值小于100KPa，均用级配砂石换填至设计标高，换填后的地基承载力特征值不得小于100KPa。 基础垫层混凝土强度等级均为C15,垫层两边出条基边100,基础均为C30,基础底标高均为-1.500。 基础受力钢筋保护层厚度为40mm；柱、梁受力钢筋保护层厚度为20mm,楼板受力钢筋保护层厚度为15mm；基础混凝土抗渗等级：P6。 钢筋混凝土柱纵向受力钢筋在基础内应满足锚固长度la,详见图集22G101-3。 柱、梁、楼板的有关构造要求详见国标22G101-1。 密切配合建筑、设备等专业施工，各类预埋件、预留洞口等。 |
| 地面 | 室内硬化 | 底部：素土夯实，压实系数不小于0.97。 基层：300厚度C15混凝土。 中层：设6mX6m分隔缝，缝隙宽度20mm，缝隙内嵌入建筑密封膏（有找坡时1% 坡向地漏）100厚级配碎石。 顶层：250厚度C25混凝土路面面层配单层双向Φ6.0@200钢筋，且非金属骨料金刚砂硬化地面（用量6kg/平方米）。 |
|  | 坡道硬化 | 底部：素土夯实，压实系数不小于0.97，向外坡10%。 基层：150厚粒10-40卵石灌注M2.5混合砂浆 中层：150厚度C20混凝土并素水泥浆一道。 顶层：20厚DP20预拌砂浆压实赶光。 |
|  | 室内表面 | 灰色哑光环氧地坪面，定位线为100mm宽黄色线条，大字体200X200mm；室内要比室外基点高150mm。 |
|  | 其他 | 连接处采用密封膏嵌入缝隙 |
| 排水 | 下水道 | 内侧四周布置下水道，且下水道截面（高X宽）不小于190X170mm ，内嵌1.5mm不锈钢水槽，表面配有1.5mm不锈钢隐藏式盖板，铺设完成后表面与地面齐平。 |
| 附件 | 结构胶 | 高级硅酮耐候抗老化环保防水结构胶：一线品牌，优质结构胶。 |
| 二、其他装饰内配 |  |  |
| 名称 |  | 参数配置 |
| 灯具 | 室内吊顶灯 | LED照明灯，满足室内照明要求，质量优越，电源连接方式：接线端子；内部接线：塑料线60227 IEC 52(RVV) 300V/300V 0.75mm2；固定架：塑料线扣；额定电压（V）：220V～；电源频率（Hz）：50Hz；额定功率(W)：12W（12×1.0W/颗LED 模块）。 |
| 电器 | 漏保、五孔及三孔插座、开关、空开 | 漏保、五孔及三孔插座、开关、空开等全套具备防水功能，具体规格以实际使用为准。国标铜芯插座开关，触头分开时，被分隔的带电部件之间不小于3mm，不同极性的带电部件之间不小于3mm。 |
| 电线 | 国标电力线穿塑料绝缘线管 | 2.5和4平方BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线，导体单丝根数最少7根，导体电阻（20℃）最大1.83Ω/Km；绝缘电阻常数（90℃）最小3.67 MΩ/Km；绝缘线芯电压试验3.5Kv/5分钟不击穿；线芯数字耐檫性油墨印字应耐檫。 |
| 配电箱 | 标准配电箱 | 成品配电箱300*400mm。 |
|  | 标准弱电箱 | 成品弱电箱300*400mm。 |
| 其他 | 其他配置 | 品牌洗手台（陶瓷）、拖把池（陶瓷）、品牌水龙头。 |

- 3、垃圾桶智能清洗机

| 一、主体框架 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 |  | 参数配置 |
| 主体 | 主立柱 | 国标SUS304方管50*50*2mm，抗拉强度≥520Mpa，屈服强度≥205Mpa，伸长率(热处理状态)不小于35%，伸长率(非热处理状态)≥25%；主立柱间距不得大于1000mm，压扁（mm）H=3/4D焊缝，压扁（g/㎡）H=3/5D母材，焊接采用钨极惰性气体保护破口满焊，表面打磨平整并防腐处理。 |
|  | 横梁框架 | 国标SUS304方管50*50*2mm，抗拉强度≥520Mpa，屈服强度≥205Mpa，伸长率(热处理状态)不小于35%，伸长率(非热处理状态)≥25%；压扁（mm）H=3/4D焊缝，压扁（g/㎡）H=3/5D母材，焊接采用钨极惰性气体保护破口满焊，表面打磨平整并防腐处理。 |
|  | 其他辅助框架 | 国标SUS304方管50*20*2mm，抗拉强度≥520Mpa，屈服强度≥205Mpa，伸长率(热处理状态)不小于35%，伸长率(非热处理状态)≥25%；压扁（mm）H=3/4D焊缝，压扁（g/㎡）H=3/5D母材，焊接采用钨极惰性气体保护破口满焊，表面打磨平整并防腐处理。 |
| 封板 | 内封板 | 1.5-2mm SUS304拉丝钣金，耐高温氧化；压扁（mm）H=3/4D焊缝，压扁（g/㎡）H=3/5D母材，焊接采用钨极惰性气体保护破口满焊，表面打磨平整并防腐处理。 |
|  | 外封板 | 1.2-1.5mm 冷轧钣金，表面烤漆防腐，喷涂层应均匀、牢固，无剥落、起泡、露底等缺陷。涂层厚度在 60μm 至 120μm 之间。颜色应与设计一致，色差在 ΔE*ab≤1.5 以内； |
| 踏板 | 踏板 | 采用3mm铝花纹防滑板+3mm厚SUS304底板，铰链配置连接可活动踏板，确保防滑性能的同时增强结构稳定性。 |
| 窗口 | 钢化玻璃 | 8mm夹胶钢化玻璃，耐热冲击性能耐200℃温差不破坏；四周防水结构胶打胶防止水渗入。 |
| 防护门 | 钣金门 | 耐腐防锈，配备天地锁，增强门的整体强度和稳定性。 |
| 垃圾篮 | 304网篮 | 整体均为304不锈钢材质，具有耐腐蚀性，耐高温性，高强度，确保长期使用不变形。 |
| 附件 | 装饰件 | 水晶贴、丝印、贴纸等。 |
|  | 结构胶 | 高级硅酮耐候抗老化环保防水结构胶：一线品牌，优质结构胶。 |
| 二、其他内置配件 |  |  |
| 名称 |  | 参数配置 |
| 灯条 | LED氛围灯 | LED氛围灯黑色无边20mmx15mm，质量优越，电源连接方式：焊接导线；内部接线：塑料线60227 IEC 52(RVV) 300V/300V 0.75mm2；额定电压（V）：DC24V；额定功率(W)：84W（14W/米）。 |
| 电器 | 漏保及三孔插座、开关、空开 | 漏保、三孔插座、开关、空开等全套具备防水功能，具体规格以实际使用为准。国标铜芯插座开关，触头分开时，被分隔的带电部件之间不小于3mm，不同极性的带电部件之间不小于3mm。产品标准和技术要求符合GB/T 10963.1-2020 |
| 电线 | 国标电力线穿塑料绝缘线管 | 2.5和4平方BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线，导体单丝根数最少7根，导体电阻（20℃）最大1.83Ω/Km；绝缘电阻常数（90℃）最小3.67 MΩ/Km；绝缘线芯电压试验3.5Kv/5分钟不击穿；线芯数字耐檫性油墨印字应耐檫。温度等级导体最高运行温度:+70℃C使用环境温度:-15℃~+40℃电缆敷设温度:不低于 0°C，产品标准GB/T 5023.3-2008。 |
| 配电箱 | 配电箱 | 配电箱尺寸：1300*750*300mm。 |
| 其他 | 其他配置 | 品牌相机、品牌电机、品牌高压泵 |
| 三、智能清洗配置 |  |  |
| 电动移门 | 电动移门 | 移门电机：电源AC220V;电机:DC24V，额定功率65W。 微电脑智能控制和先进的机械制造。 自动调整门扇运行状态,必要时可人工调整。 开、闭平顺,噪音低。 直流无刷电机,使用寿命长。 双门互锁和电子锁功能,支持多种门禁系统。 轻重两用,承载能力大。 功能要求：根据设备运作情况，可控开门，防止人员进入和水溢出，同时具备防夹功能，确保操作安全性。 |
| 夹桶传动 | 夹桶传动 | 链条输送电机：电源220V;功率250W 电源220V;采用高精度滚齿机和滚刀加工高精度螺旋齿轮精度高达IT5~6级。 采用含钼合金钢并经低温时效处理，长期运转变形小，精度高。齿轮与轴联接采用密齿过盈压配结构，避免传统键连接在冲击负载、正反转运转中易损坏。 直角减速箱采用格雷森弧齿结构，传动效率高无自锁、牢固耐用。采用H级(180度)漆包线及绝缘材料，安全余量大。绕组采用Y形接法，每个绕组电压仅为供电电压的0.58倍，绕组实际工作电压低不易击穿损坏，特别是当电机采用变频器驱动，可靠性优势更高。采用直角中空减速箱，可减小轴向尺寸，节省安装空间，缩小设备尺寸。采用直角中空减速箱，可节省一侧轴承座，无需链轮、链条、链条罩，简化设计，降低成本。 适用于变频调速驱动控制。 内置独立散热风扇，即使电机调速运转在低频率低转速仍可以实现100%额定转矩连续运转。采用变频专用耐电晕漆包线和绝缘材料，确保电机长期运转，绝缘不会老化损坏 ； 限位模块：高灵敏度检测开关，触发角度≤20°IEC60947-5-1 交流电流：5A 交流电压：250V 直流电流：0.4A 直流电压：125V IP等级:65 夹桶检测模块：高灵敏度检测开关，触发角度≤20°IEC60947-5-1 交流电流：5A 交流电压：250V 直流电流：0.4A 直流电压：125V IP等级:65 踏板感应模块：高灵敏度检测开关，触发角度≤20°IEC60947-5-1 交流电流：5A 交流电压：250V 直流电流：0.4A 直流电压：125V IP等级:65 掀盖感应模块：主动式红外传感器，供电电压DC24V，IP等级：65，该产品具有高精度检测感应芯片，感应距离可调。可靠性高，抗干扰能力强，高稳定性； 功能要求：满足多种规格型号的240L环卫垃圾桶清洗，根据不同高度垃圾桶实时监控并清洗不同的深度；确保夹爪稳定性，并监测入料垃圾桶盖子是否掀开，以防设备撞机 |
| 清洗系统 | 外滚刷 | 外滚刷电机：电源220V;功率370W，采用高精度滚齿机和滚刀加工高精度螺旋齿轮精度高达IT5~6级。 采用含钼合金钢并经低温时效处理，长期运转变形小，精度高。齿轮与轴联接采用密齿过盈压配结构，避免传统键连接在冲击负载、正反转运转中易损坏。 直角减速箱采用格雷森弧齿结构，传动效率高无自锁、牢固耐用。采用H级(180度)漆包线及绝缘材料，安全余量大。绕组采用Y形接法，每个绕组电压仅为供电电压的0.58倍，绕组实际工作电压低不易击穿损坏，特别是当电机采用变频器驱动，可靠性优势更高。采用直角中空减速箱，可减小轴向尺寸，节省安装空间，缩小设备尺寸。采用直角中空减速箱，可节省一侧轴承座，无需链轮、链条、链条罩，简化设计，降低成本。 适用于变频调速驱动控制。 内置独立散热风扇，即使电机调速运转在低频率低转速仍可以实现100%额定转矩连续运转。采用变频专用耐电晕漆包线和绝缘材料，确保电机长期运转，绝缘不会老化损坏； |
|  | 内滚刷 | 内滚刷电机：电源220V;功率370W采用高精度滚齿机和滚刀加工高精度螺旋齿轮精度高达IT5~6级。 采用含钼合金钢并经低温时效处理，长期运转变形小，精度高。齿轮与轴联接采用密齿过盈压配结构，避免传统键连接在冲击负载、正反转运转中易损坏。 直角减速箱采用格雷森弧齿结构，传动效率高无自锁、牢固耐用。采用H级(180度)漆包线及绝缘材料，安全余量大。绕组采用Y形接法，每个绕组电压仅为供电电压的0.58倍，绕组实际工作电压低不易击穿损坏，特别是当电机采用变频器驱动，可靠性优势更高。采用直角中空减速箱，可减小轴向尺寸，节省安装空间，缩小设备尺寸。采用直角中空减速箱，可节省一侧轴承座，无需链轮、链条、链条罩，简化设计，降低成本。 适用于变频调速驱动控制。 内置独立散热风扇，即使电机调速运转在低频率低转速仍可以实现100%额定转矩连续运转。采用变频专用耐电晕漆包线和绝缘材料，确保电机长期运转，绝缘不会老化损坏； |
| 垃圾分离传送线 | 垃圾分离传送线 | 传送电机：电源220V;功率120W，采用高精度滚齿机和滚刀加工高精度螺旋齿轮精度高达IT5~6级。 采用含钼合金钢并经低温时效处理，长期运转变形小，精度高。齿轮与轴联接采用密齿过盈压配结构，避免传统键连接在冲击负载、正反转运转中易损坏。 直角减速箱采用格雷森弧齿结构，传动效率高无自锁、牢固耐用。采用H级(180度)漆包线及绝缘材料，安全余量大。绕组采用Y形接法，每个绕组电压仅为供电电压的0.58倍，绕组实际工作电压低不易击穿损坏，特别是当电机采用变频器驱动，可靠性优势更高。采用直角中空减速箱，可减小轴向尺寸，节省安装空间，缩小设备尺寸。采用直角中空减速箱，可节省一侧轴承座，无需链轮、链条、链条罩，简化设计，降低成本。适用于变频调速驱动控制。 内置独立散热风扇，即使电机调速运转在低频率低转速仍可以实现100%额定转矩连续运转。采用变频专用耐电晕漆包线和绝缘材料，确保电机长期运转，绝缘不会老化损坏； 垃圾满溢传感器：主动式红外传感器，供电电压DC24V，IP等级：65，该产品具有高精度检测感应芯片，感应距离可调。可靠性高，抗干扰能力强，高稳定性； 垃圾篮到位感应：IEC60947-5-1 交流电流：5A 交流电压：250V 直流电流：0.4A 直流电压：125V IP等级:65 功能要求：确保清洗出来的垃圾能够过滤出来，统一输送到垃圾篮中，同时排放污水不易堵塞排水系统。 |
| 水路系统 | 高压喷水 | 高压泵：供电电压：AC220V，额定功率2.2KW 电磁阀：1、活塞先导常闭型二口二位电磁阀，换向迅速、流量大;2、结构紧凑、体积小，重量轻，装拆方便; 3、阀体材质SUS304不锈钢，电磁线圈耐热等级为H级密封件材质有PTFE(铁氟龙)，适用于多种工作介质，特别适用于高温水及饱和水蒸气； 线圈防护等级IP65，接电方式有直接出线式、DIN插座式。 流量开关：外壳防护等级:IP54输出形式； 微动开关常开输出，可定做Din插头输出触点寿命:100万次； 使用介质温度范围:-30~85°C工作介质:空气、水和油微动开关参数:5A(max.)、250VAC/DC)承压:25bar； 材质:壳体为镀镍黄铜，挡板为不锈钢材质线长:0.9米； |
|  | 水箱 | 液位计：采用工业通用标准接口，方便接入 PLC，DCS 等各种仪表或系统，用于监测超声波 5 米等状态量。内部使用了较高精度的传感内核及相关器件，确保产品具有较高的可靠性与卓越 的长期稳定性, 可定制 RS232、RS485、CAN、4-20mA、DC0~5V\10V、ZIGBEE、Lora、WIFI、GPRS、 NB-IOT 等多种输出方式。 |
|  | 排水 | 排水球阀：供电电压：DC24V，工作介质:水(高温蒸汽不可用)，液体，气体，轻油等，介质温度:-5-120℃使用压力:-0.1-1.0Mpa，阀体材质:304，特点:零泄漏 全通径 高真空 流量大,不分进出口和流向.经久耐用,开关到位自动断电保护,介质允许小颗粒,节电,运行平稳。 |
| LCD中控屏 | 中控一体机 | 电源输入：支持9~15V宽电压直流电源输入； 环境要求：工作温度-20°~70°，工作湿度0%~95%（不结露）； CPU：RK3588 四核 Cortex-A76+四核 Cortex-A55，最高主频 2.4GHz； HDMI输出：2 路 HDMI 2.1 标准显示接口(一路和 EDP 复用)，最高支持 8K 输出； USB接口：2个横插接口（USB Host 3.0x1和USB OTG 3.0x1），8个内置排针（USB Hub 2.0x6、USB OTG 2.0x1和USB Host 2.0x1）； 串口配置：1个TTL/485兼容内置，4个TTL/232兼容内置； WIFI：内置高性能SDIO接口WiFi6模块，支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，默认配置双频WIFI； 以太网口：2路10/100/1000M自适应以太网RJ45网口； 背光控制：2路行业标准液晶屏背光控制接口（LVDS和EDP），支持背光开关和亮度调； 主屏幕：彩色主动矩阵TFTLCD开放式面板，采用非晶硅TFT(薄膜晶体管)作为主动开关器件。该产品具有21.5英寸的对角线有效面积，分辨率为FHD(1920x1080像素阵列)。每个像素分为红、绿、蓝点，排列成垂直条纹，该产品可以显示16.7M种颜色。TFT-LCD面板适用于低反射和高色彩类型。 带有 2 个像素/时钟的 LVDS 接口高速响应 0.5t 玻璃 6位(Hi-FRC)色彩深度，显示16.7M种颜色高透射率和对比度，低反射和宽视角仅 DE(数据启用)符合RoHS标准 活动区域：476.64(高)x268.08(宽)mm； 像素数量：1920(高)X1080(宽)pixels； 像素间距：0.24825(H)x0.24825(V)mm； 像素排列：RGB 垂直条纹； 显示颜色：16.7M colors； 显示模式：黑色 尺寸轮廓：495.6(H)x292.2(V)型mm； 重量：400g 表面处理：防眩光，3H |
| 实时监控系统 | 实时监控系统 | 名称：水下系列摄像机 相关参数：自带雨刷、镜头、补光灯、不低于10米的接口线 内置1颗集CPU、GPU、NPU一体的芯片 最大分辨率2560*1440 ，分辨力不小于1400TVL 支持IP68防护等级，IK10防暴等级。 支持水下10m，持续2h防护等级。 设备具有 2 颗白光补光灯，可通过 IE浏览器或客户端启用、禁用白光补光灯，支持手动/自动开启补光灯，当控制模式为自动时，样机可使白光灯在低照度下自动开启。当控制模式为手动时，可调节补光灯亮度等级。 设备自带雨刷,支持通过网络远程控制雨刷开启、关闭。 支持手动、定时清洗2种雨刷控制模式，可手动控制雨刷刮擦清洁镜头玻璃或按照计划周期自动定时刮擦镜头玻璃;手动刮擦次数和计划间隔周期可设置。 设备具有 NEMA 4X证书 水下相机，深度防水设计，满足水下5 m环境中长时间使用需求; 符合IP68级防尘防水设计，可靠性高; 标配10 m专用水下防腐蚀线缆（线缆接头需要在水上）; 支持玻璃加热除雾; 支持雨刷除污，雨刷支持自动模式和手动模式，自动模式支持雨刷定时工作周期可设置；手动雨刷模式支持雨刷次数设置; 高效阵列白光补光，使用寿命长; 满足NEMA 4X认证， 有效避免中性盐雾腐蚀 ; 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，ISUP，GB28181; 支持全彩画面; Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失; Smart编码：支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，支持SVC自适应编码技术; Smart事件：区域入侵侦测（目标触发报警后支持单次报警），越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，快速运动侦测，场景变更侦测; 支持2560 × 1440 @25 fps，图像更流畅; 传感器类型：1/3.0" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.8 mm @F2.0，水平视场角：70° ，垂直视场角：41°，对角视场角：79.3° 4 mm @F2.0，水平视场角：55.7° ，垂直视场角：30.9°，对角视场角：64.7° 补光灯类型：冷白光灯 补光距离：浊度（NTU）：0~5，最远距离1 m； 浊度（NTU）：5~15，最远距离0.5 m； 浊度（NTU）：>15，最远距离0.2 m 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：Smart265/H.265/Smart264/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置EMMC存储，容量64 GB 外壳材质：专用防腐蚀复合材料 产品尺寸：122.1 × 122.7 × 206.6 mm 设备重量：3435 g 带包装重量： 2055 g 启动和工作温湿度：-10 °C~50 °C，保持设备在水下使用，水上使用请在常温35 °C以下 雨刷：雨刷支持自动模式和手动模式，自动模式支持雨刷定时工作周期可设置，设置周期为1天/2天/3天/7天/15天/30天可选；手动雨刷模式支持雨刷次数设置，可设置次数为1~5次 电流及功耗：DC：12 V，0.88 A，最大功耗：10.6 W PoE：IEEE 802.3af，Class 3，最大功耗：12.95 W 供电方式：DC：12 V ± 20% PoE：IEEE 802.3af，36 V~57 V 电源接口类型：2芯接口 恢复出厂设置：支持 防护：IP68 防腐蚀：NEMA 4x |

# 第四章 评标办法及标准

一、评标办法：

1、本次招标评标采用为综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标人。

2、评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价、打分。价格标得分按法规规定的计算公式直接计算取得。方案部分评分，由评审委员会专家独立评审，各项评审内容得分，可以根据各投标人方案横向对比，缺项不得分。投标人方案分总得分取平均值作为投标人技术分得分，方案、商务评审得分和价格标得分相加即为投标人的评标总得分。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数2位。

3、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定中标候选供应商或中标人。

4、评分标准：

（1）评标采用综合评分法。

（2）评标考虑的主要因素及其权值：

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。

5、价格扣除：

（1）对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《企业声明函》（中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。如投标人填写是小、微型企业的，必须提供投标人《企业声明函》,格式见附件；如“未按要求填写和提供《企业声明函》的”，不得享受价格扣除。如果供应商违反承诺追究其相应法律责任。

（2）根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，不重复享受政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《企业声明函》，格式见附件；如“未按要求填写和提供《企业声明函》的”，不得享受价格扣除。如果供应商违反承诺追究其相应法律责任。

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标内容及标准

二、技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：

| 序号 | 评分因素 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分（40分） |  |  |  |
| 1.1 | 投标报价 |  | 第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超过财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。 第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数） 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30 | 30 |
| 1.2 | 业绩 |  | 2022年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）供应商具有智能化垃圾分类房项目业绩的有一个得2分，本项最高得10分。（服务单位为同一个的业绩只能按一个计算，业绩证明需同时提供合同、验收确认单证明原件扫描件） | 10 |
| 2 | 技术部分（60分） |  |  |  |
| 2.1 | 技术指标和配置 |  | 技术指标和产品性能介绍具体详细，内容完整真实，满足以上要求且与招标文件要求没有负偏离得20分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，一项扣2分，扣完为止。 | 20 |
| 2.2 | 方案部分 | 售后服务方案 | （1）提供售后服务方案、培训方案及服务承诺情况进行评审。方案合理，可操作性强：6分；方案基本合理，可操作性一般：3分；方案大致合理，可操作性差：1分；没有提供的不得分。 （2）提供该项目详细的生产进度计划安排表。进度计划安排合理，可操作性强：6分；进度计划安排基本合理，可操作性一般：3分；进度计划安排大致合理，可操作性差：1分；没有提供的不得分。 （3）制定详细完善的项目交货方案、项目安装调试方案、项目验收方案、提供完整项目组成人员和项目安装人员相关资料。方案合理，可操作性强：8分；方案基本合理，可操作性一般：4分；方案大致合理，可操作性差：1分；没有提供的不得分。 | 20 |
|  |  | 维护方案 | （1）软件维护方案，现场软件调试及后期维护方案全面且合理，可操作性强：10分；现场软件调试及后期维护方案基本合理，可操作性一般：5分；现场软件调试及后期维护方案大致合理，可操作性差：1分；没有提供的不得分。 （2）巡检维护方案，硬件和软件的测试与检查项目全面，对检测结果的解决方案合理可行：10分；硬件和软件的测试与检查项目不够全面，可操作性一般：5分；测试与检查项目大致合理，对检测结果的解决方案可操作性差：1分；没有提供的不得分。 | 20 |

注：1、以上评分标准中评分的每一条，各投标单位均应提供相关的资料。

2、投标文件中如出现前后不一致时,评委会有权请投标人澄清说明。

三、推荐中标候选人:

汇总上述各项分值（保留两位小数,小数点后第三位四舍五入），按总得分由高到低的顺序排列,综合得分最高的为中标候选人。排名第一的投标人放弃中标，或因其他情形不具备中标条件的，采购人可依次确定排名在前的其他投标人为中标候选人，也可依法重新组织采购。

- 第五章 合同条款

泰州政府采购合同（参考）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 编号 | 品牌、名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同金额

本合同金额为（大写）：______________________元（_______________元）人民币。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2 、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳合同金额的5%作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：合同签订生效后，乙方必须在日内必须保证将所采购的设备全部送达至采购人指定地点。

2、交货方式及交货地点：采购人指定地点。

九、合同款支付

合同项下的款项由泰州市海陵区城市管理局办理结算，具体支付方式约定如下：

1、付款方式：详见招标文件投标人须知前附表。

2、卖方应按照合同规定的时间内完工，交买方验收。完工后卖方应向招标人提供下列单据，招标人按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收报告。

3、支付方式：银行转帐。

十、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1、 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.提供7x24小时的售后服务、48小时内自负费用、派合格的技术人员赴现场提供维修服务，如不能按要求的时间予以修复，中标单位应免费提供同类备用设备，供采购单位使用。

4.定期检修、上门服务；

5.大型活动或重要会议免费上门服务；

6.原厂质保期为年，质保期自设备通过最终验收之日算起。

7.解答用户在日常操作过程中的技术咨询；

8.通过电话、传真、邮件等方式解决所有用户在操作过程中遇到的困难、问题和故障；

9.由于特殊情况需要现场维护的必须及时赶赴现场；

十二、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在七个工作日内验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，其履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为泰州市。

十七、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3、本合同一式肆份，自签订之日起生效。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人或授权代表：                        法定代表人或授权代表：

联系电话：                                    联系电话：

签订日期：   年 月  日

# 第六章 投标文件格式

1、说明：对本章所有的投标书格式 ，除开标一览表外，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

# 开标一览表

项目编号：项目编号

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章： （电子签章）

投标报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能化垃圾分类房 | 台 | 21 |  |  |  |
| 2 | 智能化清洗中心 | 座 | 2 |  |  |  |
| 3 | 垃圾桶智能清洗机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

| 智能化垃圾分类房 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 主体框架 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | LCD中控屏 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 智能控制系统 | 套 | 3 |  |  |  |
| 4 | 投口 | 个 | 3 |  |  |  |
| 5 | 垃圾桶 | 个 | 3 |  |  |  |
| 6 | 称重系统 | 套 | 3 |  |  |  |
| 7 | 室内环境 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 回收舱门 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 洗手池 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 积分兑换机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 实时监控 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 抓拍系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 电路系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 电力控制系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | AI中央控制系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 软件系统功能 | 套 | 1 |  |  |  |
| 一 | 小计（1+2+……16） | 元 |  |  |  |  |
| 二 | 税金（一*13%） | 元 |  |  |  |  |
| 三 | 合计（一+二） | 元 |  |  |  |  |

| 智能化清洗中心 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 主体部分 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 墙体部分 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 窗户 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 4 | 门 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 屋顶 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 雨棚 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 基础结构 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 地面 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 排水 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 附件（漆面、结构胶） | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 灯具 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 电器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 电线 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 配电箱 | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 其他 | 项 | 1 |  |  |  |
| 一 | 小计（1+2+……15） | 元 |  |  |  |  |
| 二 | 税金（一*13%） | 元 |  |  |  |  |
| 三 | 合计（一+二） | 元 |  |  |  |  |

| 垃圾桶智能清洗机 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 主体部分 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 封板 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 踏板 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 窗口 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 防护门 | 套 | 3 |  |  |  |
| 6 | 垃圾篮 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 附件（装饰件、结构胶） | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 灯条 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 电器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 电线 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 配电箱 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 其他 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 电动移门 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 夹桶传动 | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 清洗系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 垃圾分离传送线 | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | 水路系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | LCD中控屏 | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 实时监控系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 一 | 小计（1+2+……19） | 元 |  |  |  |  |
| 二 | 税金（一*13%） | 元 |  |  |  |  |
| 三 | 合计（一+二） | 元 |  |  |  |  |

注：投标报价具体要求如下：

1.所有价格用人民币表示。

2.报价清单中货物、配件、运输、管理、维护、保险、利润、税金、保险、现场安装调试达到正常可使用状态、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人要认真阅读清单，慎重报价。如有漏项招标人将视同优惠。招标人不再支付报价以外的任何费用。

3.如果单价和总价不符时，以单价为准。

投 标 函

泰州市海陵区城市管理局：

我方全面研究了 JSZC-321202-HXZC-G2025-0030项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务。

2、一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3．我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件(如有)，对招标文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起60 天。

5、我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地址：

邮政编码：

联系电话：

日    期：

- 关于资格的声明函

泰州市海陵区城市管理局：

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-321202-HXZC-G2025-0030）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-321202-HXZC-G2025-0030）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

法定代表人授权委托书

泰州市海陵区城市管理局：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权 代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-321202-HXZC-G2025-0030）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

年  月   日

承诺书

（招标人名称）：

我单位郑重承诺以下事项：

1.本公司（单位）对本项目（JSZC-321202-HXZC-G2025-0030）所提供的服务不低于采购文件要求的标准；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.我单位承诺响应招标文件所有内容；

5.我单位提供的货物及服务不低于招标文件要求的标准；

6.本公司未为本采购项目提供项目管理、监理、检测等服务

7.本公司不存在单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

8.我单位承诺如果服务过程中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿招标人损失，招标人可直接解除合同，并没收履约保证金。

9.如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人：（盖单位章）

年月日

- 投标偏离表

投标人名称（盖章）                  采购项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

- 如无任何商务和技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

中小企业声明函

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）