招 标 文 件

项目名称：滨海县人民医院RBRVS医院绩效管理系统项目采购项目

项目编号：JSZC-320922-JZCG-G2025-0011

滨海县人民医院

2025 年 08 月

总  目  录

招标公告……………………………………3

投标人须知…………………………………7

合同文本……………………………………22

采购需求……………………………………29

评标方法与评标标准………………………41

投标文件格式………………………………45

第一章 招标公告

项目概况

滨海县人民医院RBRVS医院绩效管理系统项目采购项目 的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目） ，并于 2025 年 09 月 01 日 09点 00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-JZCG-G2025-0011

2.项目名称：滨海县人民医院RBRVS医院绩效管理系统项目采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：90万元

5.最高限价：90万元

6.采购需求：在国家政策要求、医保付费的改变及医院内在管理需求下，我院均需进行绩效改革，建立绩效考核信息系统，与全国三级公立医院绩效考核信息系统互联互通，以数据信息考核为主，必要现场复核为辅，利用“互联网+考核”的方式采集客观考核数据，开展公立医院绩效考核工作。（详细内容见本招标文件第四章）

7．质量（服务）标准:合格。

8．合同履行期限:①、180日历天内完成需求调研、开发、测试、上线以及培训等实施工作；②、180日历天系统全面上线，测算并稳定运行；③、验收合格起维保期三年（具体以合同约定为准）。

9．项目（是/否）接受联合体投标： 否 。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商必须为中小微企业，不接受非中小企业参与本项目投标。（供应商投标时须提供《中小企业声明函》（格式附后）作为企业身份证明文件。供应商为非中小企业身份或投标时未提供《中小企业声明函》的，其资格审查不能通过。具体中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）)。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年08月08日（北京时间）起至投标人提交投标文件截止之日止。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：滨海县人民医院

地址：盐城市滨海县海滨大道299号

联系人：周先生

联系方式：18036330706

2.采购代理机构信息

名 称：滨海县公共资源交易中心（滨海县政府采购中心）

地 址： 滨海县县城育才路166号

联系人：张女士、何先生

联系方式：15394665255、17802663818

3.项目联系方式

项目联系人：张女士、何先生

电　　 话：15394665255、17802663818

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，滨海县公共资源交易中心（滨海县政府采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。（提醒：经办人在“江苏政府采购网”查询到中标结果后，再点击推送。招标文件定稿后该提醒删除）

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50% 的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购中心将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为滨海县公共资源交易中心，联系地址：滨海县县城育才路166号滨海县政务服务中心3层3138室，联系电话：17802663818。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

33. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（中标人须提供采购人认可的履约保函）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：滨海县人民医院RBRVS医院绩效管理系统项目采购项目

项目编号：JSZC-320922-JZCG-G2025-0011

甲方：（买方）滨海县人民医院

乙方：（卖方）

- 甲、乙双方根据 滨海县人民医院RBRVS医院绩效管理系统项目采购项目 公开招标的结果，签署本合同，

第一条  定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.合同系指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件。

2.甲方系指购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3.乙方系指提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

4.服务系指根据合同规定乙方承担的RBRVS医院绩效管理系统项目相关的工作。

5.合同总价系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条  组成合同的文件

下列文件是组成本合同的不可分割的部分：（1）本项目采购文件；（2）乙方提交的响应文件；（3）乙方所作的相关书面澄清；（4）中标通知书；（5）甲乙双方商定的其他必要文件。

第三条  合同内容及范围

1.发包内容为：RBRVS医院绩效管理系统

2.服务要求:按招标文件要求执行。

3.交付期限:6个月

4.维保期限:乙方交付验收通过后，向甲方提供维保三年，本项目维保期结束后，乙方继续给甲方提供维保服务，每年维修服务费不得超过中标金额的5%。

5.服务地点：滨海县人民医院。

第四条  合同金额

1.本合同金额为（大写）：________元（__________元）人民币,本合同价款包含所有乙方提供合同约定服务的报酬及乙方提供合同中所支出的一切费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

第五条  付款

1.合同预付款比例为合同金额的30%，合同签订后，甲方在收到发票后10个工作日内将预付款支付到合同约定的乙方账户。

2.软件正式上线后，甲方支付至合同金额的60%。软件经甲方验收合格后，甲方支付至合同金额的80%，三年维保期满后付清。

注：乙方在甲方支付预付款前，必须提供预付款同等金额的银行保函，以确保甲方的资金安全。该保函必须是无条件即索即兑的银行保函，保函有效期为签订合同后12个月，保函开具行必须为采购人指定行，且须完全符合甲方要求。如乙方在签订合同前15日内未按上述要求提供银行保函，则视为乙方无条件放弃预付款，付款方式调整为软件正式上线后直接支付至合同金额的60%。签订合同时，乙方书面明确表示无需预付款的，甲方可不支付预付款。

第六条  履约保证金

1.乙方交纳合同金额的10%人民币_________元作为本合同的履约保证金。（以支票、汇票、本票或者银行保函形式提交），履约保证金必须交至采购人指定账户。如中标人提供履约保证金采用履约保函形式，所提供的履约保函必须是无条件即索即兑的银行保函，保函有效期须至三年维保期满，保函开具行必须为采购人指定行，且须完全符合采购人要求。如中标人在收到中标通知书后10日内未按上述要求交付履约保证金，采购人有权单方取消中标人中标资格。

2.中标供应商若在签订采购合同前向采购人提交本单位有效期内的第三方信用报告，且信用评级在AA级及以上的，中标供应商可享受政府采购供应商履约保证金减免政策（履约保证金的50%）（具体减免政策请参见滨办通〔2021〕73号文件）。信用报告是指投标人或供应商委托经信用管理部门备案的第三方信用服务机构，按照相关标准出具的综合性信用评价报告。办理第三方信用报告的具体事项请咨询滨海县信用办，联系电话：0515-68982013。

3.履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于乙方自身行为可能给采购人带来的各种损失。乙方履行合同违约时，甲方按合同约定扣除全部或部分履约保证金。如违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，还应当依法赔偿超过部分的损失。

4.履约保证金的退还：

4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

4.2时间：验收合格且采购人收到发票后10个工作日内。

4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所提供服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

第七条  成果权益

1.本合同涉及的本项目成果的所有权、使用权和著作权归甲方所有。

第八条  不可抗力

1.签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

2.受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续40天以上，双方（或三方）应通过友好协商在合理的时间内达成是否继续履行合同的协议。

第九条  税费

1.与履行本合同有关的一切税费，由乙方承担。

第十条  争议

1.在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决。经协商不能达成协议时，双方均可向滨海县人民法院提起诉讼。

第十一条  合同文件及资料的保密

1.在未经甲方同意的情况下，乙方不得将合同、合同中的规定、有关研究、设计图纸、式样、样本或甲方为乙方提供的资料透露给任何人。

2.除合同本身以外，乙方从甲方处获得的所有资料其知识产权归甲方所有，乙方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还甲方。

第十二条  考核管理办法

1.考核管理办法

1.1服务质量不达标，绩效方案未通过职代会：

若实施方首次提交的绩效方案未通过甲方部门初审，达到职代会上会标准，甲方应向实施方提供书面反馈，明确未通过原因及修改要求。实施方须在收到反馈后，30个工作日内免费完成修改并重新提交。

若修改（含多次修改）后提交的方案仍未通过甲方初审，达到职代会上会标准，且未通过原因主要归责于实施方（如：未按甲方书面反馈修改、方案存在重大缺陷或明显不符合医院基础需求），则甲方有权从项目款中扣除合同总金额的20%作为违约金。

若实施方最终提交的方案仍仍未通过甲方初审，达到职代会上会标准，视为实施方无法履行合同义务（重大违约）。除已发生的扣款外，甲方有权：

（1）解除合同；

（2）要求实施方退还已收取的全部款项90%作为总违约金进行赔偿。

（3）索赔由此给甲方造成的全部损失（包括但不限于项目延误损失、重新招标费用等）。

- 1.2系统功能不符合需求：

关键功能缺失：系统上线后，经甲方确认存在导致核心业务流程无法执行的功能缺失（以《需求规格说明书》界定为准），且实施方未能在甲方发出书面整改通知后30个工作日内修复。每缺失一项关键功能，甲方有权扣除合同总金额的5%。

严重功能缺陷：系统上线后，经甲方确认存在导致数据严重错误、核心功能无法正常使用或频繁崩溃的缺陷（以测试报告/问题日志为准），且实施方未能在15个工作日内修复。每确认一处严重缺陷，甲方有权扣除合同总金额的5%。

2.服务延迟与通知义务

实施方应按规定的时间、地点提供相关服务。在履行过程中，如实施方遇可能影响按时提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知院方。

若实施方未及时履行通知义务，导致甲方未能及时采取措施减少损失，每延迟通知 1 天，甲方有权扣除项目总金额的 [5]‰ 。院方在收到实施方通知后，应尽快对情况进行评价并确定是否同意延长项目时间或延期提供服务。若院方不同意延期，实施方仍需按原约定时间提供服务。

3.未按规定提供服务

如实施方没有按照规定提供相关服务，院方有权从项目款中扣除误期赔偿费。误期赔偿费按以下方式计算：

（1）未按规定时间提供服务的，每延迟 1 天，按项目总金额的[0.5]‰扣除；

（2）未按规定质量提供服务的，根据质量不达标情况，参照本办法中服务质量不达标条款进行扣款；

（3）未按规定地点提供服务的，每出现 1 次，扣除项目总金额的[3]‰，并由乙方承担因更换地点产生的额外费用。

4.违约责任

4.1实施方提供的服务不符合约定的质量标准或存在质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换，并承担由此造成的损失。

4.2实施方应按规定的时间、地点提供相关服务。在履行过程中，如实施方遇可能影响按时提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知院方。院方在收到实施方通知后，应尽快对情况进行评价并确定是否同意延长项目时间或延期提供服务。

4.3如实施方没有按照规定提供相关服务，院方有权从项目款中扣除误期赔偿费。

第十三条  违约责任

1.乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同,并向乙方追索合同总价20%的违约金。

2.乙方违反第十二条款达二次及以上的，甲方有权终止合同，并向乙方追索合同总价20%的违约金。

3.因乙方的违约行为给甲方造成损失的（包括所有直接或间接损失），如果违约金不足以补偿该损失的，甲方有权继续要求乙方赔偿甲方所有实际损失，并保留申诉的权利。

第十四条  合同生效及其他

1.除合同中另有说明，本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后，即开始生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3.合同一式七份，具有同等法律效力，甲方执四份、乙方执二份，代理公司执一份。

甲方（单位盖章）                     乙方（单位盖章）

代表签字：                           代表签字：

日期：                               日期：

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

项目需求及服务要求：

  - 建设目标

本项目旨在构建科学、高效、公正的绩效管理体系，以“工作指标+DRG/DIP+国考+科研”为核心，以完整的一二次分配闭环为抓手，建立自上而下管理，一次分配到科室二次分配到个人，以一次分配为目标导向，以二次分配为推行助力的完整的绩效管理信息化系统，重点支持对于手术、工作量、工作质量、工作强度、日常行为等多方面的量化绩效考核，并实现数据的自动化提取、计算与分配，提高医院绩效管理水平。

  - 技术要求

- （一）总体要求

通过绩效系统的建设达到如下目标：

  - 绩效分配方法、项目及内容合法合规。

  - 国考（国家三级公立医院考核）排名提升。

  - 医院绩效信息化建设问题：数据抓取与整合、流程设计与规范、真正的院-科-人三级管理平台建设。

  - 绩效工资总量可控及可动态调整。

  - 解决原有绩效分配引起的矛盾和争议。

  - DRG/DIP 与现有绩效方案结合。

  - 解决医院绩效一次分配公平性的问题。

  - 解决绩效二次分配调动不了员工积极性的问题。

  - 解决医院绩效激励针对性不强的问题。

  - 解决医院群体绩效工资水平差距不合理的问题。

  - 解决医护核算和分配的矛盾问题。

  - 解决重点科室，重点项目激励不足的问题。

  - 科主任有更好的工具对科室进行管理，更加关注科室整体发展。

- 数据要求

1．安全要求

系统需提供完善的安全防护措施，确保医院绩效数据的完整性和保密性。所有绩效数据及分析结果必须存储在医院服务器上，未经医院许可，中标人不得以任何方式泄露、转让或对外使用（包括商业、科研、教学、研究、宣传等）。系统需符合国家信息安全标准，支持数据加密传输、访问权限管理及操作日志记录，确保数据安全可追溯。

2．性能要求

系统应具备高效稳定的运行能力，支持多用户同时在线操作，确保绩效核算、查询、分析等功能响应迅速。方便部署、更新和维护，并支持跨平台访问，与主流浏览器（不限制浏览器品牌、版本）兼容，保证长期可用性。

3．数据交互要求

系统需与医院使用的各类信息系统无缝对接，确保绩效核算所需数据的自动获取与实时更新。接口应采用标准协议（如WebService、HL7等），支持与医院集成平台的数据交互，并符合医院评级要求。同时，系统需对接CA系统，实现电子签名和身份认证，确保绩效数据的安全性和可追溯性。

4．用户操作性能

系统需具备简洁直观的用户界面，易于操作，考核流程清晰，数据输入高效。根据医院绩效管理需求优化操作逻辑，减少冗余步骤，提高财务管理人员、科室负责人及医护人员的使用体验。

5．安全测试要求

系统上线前，需进行全面的安全性测试，包括漏洞扫描、渗透测试等，确保数据安全性及系统稳定性，并提供具备网络安全等级保护测评资质机构出具的安全测试报告。

- 绩效方案要求

（1）★绩效方案设计，须基于医院现有信息化系统的基础上，在DRGs/DIP医保付费下，可以升级调整绩效方案，利用DRGs/DIP测算结果结合工作量进行绩效核算。可将DRGs病历组合指数CMI值纳入工作量绩效核算，投标方可提供基础方案，在实施时需要提供分类细化方案，并满足医保物价部门新收费代码与工作量对照关系。绩效设计方案需要纳入科室成本考核，将直接成本贡献、成本贡献率等成本考核结果与科室绩效工资关联，提高成本效益。方法具有可操作性和公平性。

（2）绩效工作量应充分综合考虑医疗服务项目的难易程度、风险系数、手术等级、手术人数、时长等多因素，同时应配合医院对其合理性进行解释。

（3）可利用时间和费用消耗指数、低风险组死亡率、总权重RW、入组病例数、CMI值等指标对医疗服务效率、均衡发展、医疗服务能力和质量安全等方面评价并与考核挂钩。

（4）★系统需支持院-科-组-个人三级核算分配模式，以医疗组为核算单元，在薪酬分配方案框架基础上，结合医院各科室的学科发展和专业属性，制定各系列和特殊科室的分配方案，进行数据测算、分析和调整，实现一次分配到科室或者医疗组。科室或者医疗组依据绩效二次分配方案实现个人绩效分配，经上报医院绩效部门审核后，再行发放。

（5）手术专项绩效评价方案设计：根据医院实际情况，另外构建手术专项绩效考核分配方案，利用历史数据和医院预期，针对不同科室类型，手术难度及风险程度不同，服务人次数量等情况，进行基数测定，对手术难度和台次等多维度进行增量评价和激励。对整体方案进行有效补充和重点加强

（6）★提供二次分配方案并在系统中定制实现，需指导各绩效核算单元在基于本方案指导意见的基础上，综合考虑工作量、工作质量、贡献程度、岗位、风险、职称等因素制定符合本核算单元实际情况的二次分配方案，避免平均分配，报经医院绩效小组批准后实施，同时对科室提供相应的测算指导、培训和定制化开发服务。

（7）科主任管理绩效设计：提供业务科室主任综合目标管理绩效体系、业务指标分析、绩效工资分析。

（8）进行绩效核算数据、绩效考核数据的分析。为管理者提供更合适的数据视图，帮助医院决策层、管理者更清晰的了解医院当前的运营、管理、目标达成情况，帮助医院更好的识别风险，实现提早控制和辅助决策。

- 系统软件要求

| 模块 | 功能 | 具体技术及功能要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、系统设置 | 1.1部门组织架构设置 | 1.1.1根据医院实际情况设置相应部门，并根据医院需求设置符合医院特色的绩效考核单元。 1.1.2可以自定义绩效。 1.1.3绩效考核单元与相应的病区、科室关联，一个考核单元支持包含多个病区或科室。 1.1.4组织架构支持与医院现有系统同步。 | 提供程序截图 |
|  | 1.2权限设置 | 1.2.1支持为每名员工单独设置各个模块每项页面和功能的查询、提交、修改等权限。 1.2.2支持自定义权限角色，批量为员工设置相应角色。 |  |
|  | 1.3用户组织架构管理 | 1.3.1支持自动获取人员与其对应的组织架构。 1.3.2支持对每名员工设置主部门与副部门。 1.3.3支持自主协调的人员调转功能。 1.3.4支持查看每个部门中的所有员工，包括副部门为本部门的员工。 |  |
| 2、数据接口 | 2.1数据对接 | 2.1.1使用可视化接口对接工具，支持单个接口单独调试和多个接口联合调试。 2.1.2支持在项目上线后也可以灵活调整接口，无需修改程序。 2.1.3支持数据库视图、平台ws等多种方式的数据接入。 2.1.4支持每日更新数据，并自动查补往期数据。 2.1.5支持手工录入与excel导入功能。 | 提供程序截图 |
|  | 2.2▲数据清洗 | 2.2.1支持可视化接口程序核对数据的准确性。 2.2.2支持通过后台公式，将原始数据计算成相对应指标需要的数据。 2.2.3支持跨数据库管理视图，可以将不同数据库的数据清洗汇总。 2.2.4支持跨科室数据调用，可以将不同科室的数据组合成对应指标需要的数据。 2.2.5支持跨时间数据调用，可以将其他月份数据取入本月，以便计算增减量与同比环比。 | 提供录制 视频演示功能 |
|  | 2.3数据要求 | 2.3.1数据需要满足科室、诊疗组、个人的全面与准确，以保证一次分配和二次分配大部分数据可以自动获取 | 提供程序截图 |
| 3、一次分配 | 3.1绩效模式 | 3.1.1支持设置总盘与不设总盘。 3.1.2支持临床医生、护理、医技、行政后勤等使用不同的绩效模式。 3.1.3支持设置不同的主任、护士长绩效模式。 | 提供程序截图 |
|  | 3.2基础配置 | 3.2.1支持设置每个科室/诊疗组的主任、副主任、护士长、组长等具体管理者与其对应的绩效方式。 3.2.2支持设置每个科室/诊疗组的核定床位数、核定人数等基础设置。 |  |
|  | 3.3▲公式设置 | 3.3.1每个考核项都可以为不同单位设置不同的核定值 3.3.2每个考核项及其子项都支持设置调用核定值、其他指标等参数的复杂公式，公式包括区间以及四则运算，用户可以直接在界面上调整公式，无需修改程序 3.3.3支持设置公式的文字性描述 | 提供录制视频演示功能 |
|  | 3.4▲子项设置 | 3.4.1每个考核项都支持设置子项目，用户可以直接在界面上调整子项目，及其与接口对应的编码，无需修改程序 |  |
|  | 3.5专项设置 | 3.5.1支持为不同科室/诊疗组与个人设置不同的专项指标 3.6.1支持三级公立医院考核指标分解 3.6.2支持对DRG/DIP相关指标的考核 | 提供程序截图 |
|  | 3.6数据更新 | 3.6.1数据每日自动更新并自动查漏补缺 3.6.2支持手动录入无法获取的数据、支持excel导入 3.6.3支持手动触发重新自动更新数据以应对HIS出错等情况 |  |
|  | 3.7总览查看 | 3.7.1支持考核项汇总查询，支持子项目详情查询，支持公式查询 3.7.2支持各考核项原始数据和换算奖金的查询 3.7.3支持历史数据查询 |  |
|  | 3.8科室详情 | 3.8.1支持单科室/诊疗组包括总览查看可查看的所有内容 3.8.2支持各考核项、环比、同比、内外科环同比等分析数据的查看 |  |
|  | 3.9绩效计算与 | 3.9.1支持绩效的自动计算和手动计算 |  |
|  | 3.10绩效发放 | 3.10.1支持全科室/诊疗组和单科室/诊疗组的绩效暂存、发放与撤回 |  |
|  | 3.11报表分析 | 3.11.1支持所有科室/诊疗组的横向对比、纵向对比、指标完成情况等的图表界面以供分析 |  |
|  | 3.12导出打印 | 3.12.1支持对于所有的数据与分析结果进行导出Excel和打印 |  |
| 4、二次分配 | 4.1▲公式设置 | 4.1.1支持为每个科室/诊疗组独立设置多维度考核项 4.1.2每个考核项都支持设置调用核定值、其他指标等参数的复杂公式，公式包括区间以及四则运算，用户可以直接在界面上调整公式，无需修改程序 | 提供录制视频演示功能 |
|  | 4.2加班设置 | 4.2.1每个考核项都可以根据节假日与上班时间以及排班安排进行加班考核 | 提供程序截图 |
|  | 4.3▲考核设置 | 4.3.1支持为每个科室/诊疗组配置独立配置考核设置 4.3.2支持根据实际情况设置医疗组，支持医疗组内的三次分配 4.3.3支持为每名员工设置岗位、职称及其对应的系数 4.3.4支持设置每名员工的绩效保底 4.3.5支持配置岗位绩效、职称绩效、工作绩效等所占的比例 | 提供录制视频演示功能 |
|  | 4.4数据更新 | 4.4.1数据每日自动更新并自动查漏补缺 4.4.2支持手动录入无法获取的数据、支持excel导入 4.4.3支持手动触发重新自动更新数据以应对HIS出错等情况 | 提供程序截图 |
|  | 4.5▲绩效发放 | 4.5.1支持根据一次分配得到的总量一键计算每名员工的二次分配绩效 4.5.2支持二次分配绩效提交并汇总到财务形成闭环 4.5.3支持审核、驳回提交的二次分配绩效 | 提供录制视频演示功能 |
|  | 4.6▲绩效查询 | 4.6.1支持查询一次分配每个考核项的数据以及对应的绩效 4.6.2支持查询每名员工的各个维度的二次分配得分与总分 4.6.3支持查询每名员工每一个考核项对应的每一条具体行为，如手术的时间、项目、术者角色、手术级别等 |  |
|  | 4.7▲绩效分析 | 4.7.1支持图表化显示每名员工各个维度的得分以及纵向比较 4.7.2支持对每名员工各个维度以及每个考核项进行日评价 4.7.3支持对考核单元内的所有员工进行纵向横向等全方位的图表分析 |  |
|  | 4.8二次分配监控 | 4.8.1支持管理员实时查看各考核单元二次分配的完成情况 | 提供程序截图 |
|  | 4.9导出打印 | 4.9.1支持对于所有的数据与分析结果进行导出Excel和打印 |  |
|  | 4.10员工查询 | 4.10.1员工可登录系统，查询自己的绩效以及相关报表 |  |
| 5、★人力资源 | 6.1生涯录入 | 6.1.1支持对每名员工的学习经历、工作经历、奖惩情况等所有行为进行录入 | 提供程序截图 |
|  | 6.2行为量化 | 6.2.1支持对可录入的每一条生涯记录分为多个维度并进行量化，使其都具有相应的分数 |  |
|  | 6.3生涯展示 | 6.3.1支持显示员工的每一条生涯记录，并以时间轴的形式呈现 |  |
|  | 6.4生涯评价 | 6.4.1支持员工各个维度的总得分以雷达图和柱状图等形式呈现 6.4.2支持显示员工的生涯得分在科室以及全院的排名 6.4.3支持通过生涯进度对员工的评优、晋升等进行参考 |  |
| 6、二次开发 | 7.1二次开发 | 7.1.1可根据医院需求定制相应的与绩效相关的功能 | 承诺函 |

  - 实施与售后服务要求

- 实施团队要求

中标人需安排驻场人员至少2人，驻场人员需具有医疗信息化行业1年以上工作经验，确保项目顺利实施直至交付。

- 实施周期

中标人需在合同签订后180日历天内完成实施工作，包括需求调研、开发、测试、上线以及培训等，若因医院原因导致工期延误，则工期顺延。整个系统全面上线，新老绩效方案同步测算并稳定运行180日历天后，组织验收。中标人应保证项目能够按期交付，确保医院的正常运营不受影响。

- 培训要求

- 1.总体目标与原则

中标人需构建覆盖全岗位、全流程的系统化培训体系，确保参训人员掌握软件核心功能操作。在项目实施过程中需要对医院所有使用人员进行系统和规范的产品培训，让医院使用人员了解软件产品，最终自己能够解决使用中的具体问题。

- 2.培训实施流程与标准

- 2.1中标人需在项目启动后 5 个工作日内，与医院相关负责人共同制定《培训计划》，明确培训内容、时间安排、场地需求及参训人员名单；计划需经医院相关负责人书面确认后方可执行。

- 2.2培训开始前2天，中标人需按照已签署的《培训计划》，将培训内容、时间、场地、人员等信息通知用户实施负责人。

- 2.3中标人项目组培训负责人需要与院方实施负责人组织相关人员（主要为各个科室的主任）参加培训，详细讲解软件使用方法，解答用户疑问，并向操作人员提供软件使用手册，对医院相关人员进行系统管理员培训。由用户将考勤情况填入《培训人员签到表》。

- 2.4培训结束后，中标人与医院实施负责人共同完成《培训总结报告》，确认各级使用人员对系统操作掌握情况，保证培训成果。

2.5中标人需向各个科室主任介绍二次分配方案相关事宜，提供同类医院或科室的方案作为参考，为试运行阶段做准备。

2.6中标人须同步对所有涉及项目的科室人员开展培训，确保无岗位遗漏。

- （四）维护支持

中标人需提供3年的维保期。维保期工作内容要求按照合同文件规定执行。维保期从项目验收通过并交付之日后起计。在此期间，若发生在本招标文件范围内的模组修正需求，系统承建商负责解决，不收取任何费用。同时，在实施期与免费维保期内，对于所提供软件的功能模块满足合理的客户化需求修改。

1.投标人产品维护服务内容需满足以下要求：

- 1.1根据服务协议内容或客户请求，投标人需派遣维护工程师到达客户指定场所进行的服务；

- 1.2对于通过电话和远程维护服务都不能解决的客户软件应用问题，中标人需派遣技术人员到医院现场解决问题，并对软件进行系统保障；

- 1.3为医院做好数据备份工作，并根据问题出现的情况，对问题进行诊断、分析，并进行技术处理；

- 1.4对疑难问题可以向服务经理申请，组织相关服务人员或服务经理进行技术会诊，确认问题后，进行技术维护，帮助医院解决问题；

- 1.5中标人解决院方的技术问题后，对医院的应用系统进行全面检查；

- 1.6中标人离开用户单位前，需对医院的系统进行分析，并告知医院方问题预防办法。

- 2.投标人产品维护交付流程

- 2.1服务工程师须依据医院服务申请及服务经理工作安排，第一时间与医院约定现场服务时间；

- 2.2医院通过身份核验后，向服务工程师详细描述系统问题现象；

- 2.3经医院书面许可，服务工程师立即执行系统数据全量备份，并留存备份记录；

- 2.4基于问题表现，运用专业工具及技术手段开展诊断分析，形成问题定位报告；

- 2.5向医院提交解决方案并获得书面确认后，方可实施技术处理；

- 2.6完成问题修复后，对医院应用系统进行全模块功能核验及性能检测；

- 2.7由医院相关负责人现场确认问题已彻底解决；

- 2.8离场前向医院出具系统健康分析报告，明确问题成因及预防措施；

- 2.9服务工程师须完整填写《客服维护工作单》，经医院签字盖章确认后，留存用户联归档。

- 3.产品维护交付结果

- 3.1系统调试成功，医院的软件应用系统能够正常运行；

- 3.2告知医院使用人员此类问题的预防措施；

- 3.3《客服维护工作单》用户联。

- 4.服务质量要求

- 4.1对医院数据进行备份；

- 4.2帮助医院解决问题，提交医院一个能够正常运行的软件系统；

- 4.3对医院系统进行整体检查分析，并告诉医院所有使用人员问题预防办法。

- 5.技术咨询

当医院在使用中遇到操作、工作流程不清晰、系统维护等技术上问题时，投标方专门的技术人员需负责详细解答。

- 6.修正系统中的错误

中标公司提供的程序，自行发现或用户现场使用时发现错误，中标公司对于一般的错误承诺在5个工作日内修改完毕，如涉及软件较大的功能调整则视工作量而定。

- 7.数据迁移

当系统数据量达到一定程度时，会影响系统速度等整体性能，中标公司需要为用户定期做数据迁移，以保证系统性能。

- 8.系统定期优化

中标方需定期为医院进行系统优化（即便用户并无问题反馈），对服务器端的系统性能进行例行检查和优化工作。

- 9.正常工作日现场服务

中标公司为医院提供VIP重点客户服务，需提供正常工作日内资深项目经理级别技术人员的现场服务，保障每周平均至少 5个工作日现场服务，协助用户处理日常运维中的技术问题，分析医院信息平台系统维护需求，并主动深入到各科室获取需求并不断优化应用，并对用户维护人员进行系统的培训。

- 10.软件版本升级

当中标公司系统软件有新版本软件推出时，医院可要求中标方进行现有模块功能的版本升级。

- 11.客户化修改

随着系统应用的深入，同一个模块，医院方会有新的应用要求，如工作流程的变更，数据统计方式的变更等，在不影响整体结构的情况下，中标公司需要根据医院方使用人员的需求，对上述模块进行客户化新需求修改且不收取额外的费用。如果是全新的应用, 将另外立项按新的项目进行核算。

  - 验收标准

- （一）绩效方案制定与通过

实施方需提供符合医院实情和需求的绩效方案，并获得职代会正式审议通过。

- （二）绩效系统配套与功能覆盖

实施方须提供与经批准的绩效方案完全匹配的配套绩效系统，该系统功能须全面覆盖医院绩效管理需求（以双方签字确认的《需求规格说明书》为准）。

- （三）项目实施与验收

实施方须在合同约定的工期内完成项目实施的所有工作，并通过甲方项目小组的正式验收（以签署《项目验收报告》为准）。

  - 考核办法

- （一）服务质量不达标

- 1.绩效方案未通过职代会：

若实施方首次提交的绩效方案未通过甲方部门初审，达到职代会上会标准，甲方应向实施方提供书面反馈，明确未通过原因及修改要求。实施方须在收到反馈后，30个工作日内免费完成修改并重新提交。

若修改（含多次修改）后提交的方案仍未通过甲方初审，达到职代会上会标准，且未通过原因主要归责于实施方（如：未按甲方书面反馈修改、方案存在重大缺陷或明显不符合医院基础需求），则甲方有权从项目款中扣除合同总金额的20%作为违约金。

若实施方最终提交的方案仍仍未通过甲方初审，达到职代会上会标准，视为实施方无法履行合同义务（重大违约）。除已发生的扣款外，甲方有权：

（1）解除合同；

（2）要求实施方退还已收取的全部款项90%作为总违约金进行赔偿。

（3）索赔由此给甲方造成的全部损失（包括但不限于项目延误损失、重新招标费用等）。

- 2.系统功能不符合需求：

关键功能缺失：系统上线后，经甲方确认存在导致核心业务流程无法执行的功能缺失（以《需求规格说明书》界定为准），且实施方未能在甲方发出书面整改通知后30个工作日内修复。每缺失一项关键功能，甲方有权扣除合同总金额的5%。

严重功能缺陷：系统上线后，经甲方确认存在导致数据严重错误、核心功能无法正常使用或频繁崩溃的缺陷（以测试报告/问题日志为准），且实施方未能在15个工作日内修复。每确认一处严重缺陷，甲方有权扣除合同总金额的5%。

- （二）服务延迟与通知义务

实施方应按规定的时间、地点提供相关服务。在履行过程中，如实施方遇可能影响按时提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知院方。

若实施方未及时履行通知义务，导致甲方未能及时采取措施减少损失，每延迟通知 1 天，甲方有权扣除项目总金额的 [5]‰ 。

院方在收到实施方通知后，应尽快对情况进行评价并确定是否同意延长项目时间或延期提供服务。若院方不同意延期，实施方仍需按原约定时间提供服务。

- （三）未按规定提供服务

如实施方没有按照规定提供相关服务，院方有权从项目款中扣除误期赔偿费。误期赔偿费按以下方式计算：

（1）未按规定时间提供服务的，每延迟 1 天，按项目总金额的 [0.5]‰扣除；

（2）未按规定质量提供服务的，根据质量不达标情况，参照本办法中服务质量不达标条款进行扣款；

（3）未按规定地点提供服务的，每出现 1 次，扣除项目总金额的 [3]‰，并由乙方承担因更换地点产生的额外费用。

  - 其他

（一）投标人须保证所提供产品符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

（二）投标人必须保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足采购人需求，由此产生的风险由投标人承担。

  - 演示要求

演示方式 上传视频演示

- （一）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

- 演示内容如下：

- 1.数据清洗：支持可视化接口程序核对数据的准确性。支持通过后台公式，将原始数据计算成相对应指标需要的数据。支持跨数据库管理视图，可以将不同数据库的数据清洗汇总。支持跨科室数据调用，可以将不同科室的数据组合成对应指标需要的数据。支持跨时间数据调用，可以将其他月份数据取入本月，以便计算增减量与同比环比。

- 2.公式设置：每个考核项都可以为不同单位设置不同的核定值。每个考核项及其子项都支持设置调用核定值、其他指标等参数的复杂公式，公式包括区间以及四则运算，用户可以直接在界面上调整公式，无需修改程序。支持设置公式的文字性描述

- 3.子项设置：每个考核项都支持设置子项目，用户可以直接在界面上调整子项目，及其与接口对应的编码，无需修改程序。

- 4.公式设置：支持为每个科室/诊疗组独立设置多维度考核项。每个考核项都支持设置调用核定值、其他指标等参数的复杂公式，公式包括区间以及四则运算，用户可以直接在界面上调整公式，无需修改程序。

- 5.考核设置：支持为每个科室/诊疗组配置独立配置考核设置。支持根据实际情况设置医疗组，支持医疗组内的三次分配。支持为每名员工设置岗位、职称及其对应的系数。支持设置每名员工的绩效保底。支持配置岗位绩效、职称绩效、工作绩效等所占的比例。

- 6.绩效发放：支持根据一次分配得到的总量一键计算每名员工的二次分配绩效。支持二次分配绩效提交并汇总到财务形成闭环。支持审核、驳回提交的二次分配绩效。

- 7.绩效查询：支持查询一次分配每个考核项的数据以及对应的绩效。支持查询每名员工的各个维度的二次分配得分与总分。支持查询每名员工每一个考核项对应的每一条具体行为，如手术的时间、项目、术者角色、手术级别等。

- 8.绩效分析：支持图表化显示每名员工各个维度的得分以及纵向比较。支持对每名员工各个维度以及每个考核项进行日评价。支持对考核单元内的所有员工进行纵向横向等全方位的图表分析。

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

三、评标方法与评标标准

| 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 | 30分 | 1.评标总价是指通过“投标文件初审”的投标人的经商务性评审（修正、小微企业扣除等）后的总价。 2.评标基准价=评标总价中的最低总价。 3.当投标人的评标总价等于评标基准价的得30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）×30分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 |
| 技术部分 | 50分 | 产品整体性能等各项指标满足招标文件要求（满分50分） 全部满足招标文件中第四章采购需求，得50分；其中“▲”参数每有一条负偏离的，扣3分，非“▲”参数每有一条负偏离的，扣1分。扣完为止。（在计算偏离项数时，同一参数不累加计算）。 注：“★”条款为实质性不得偏离条款，须提供承诺函并加盖投标人公章，否则视为无效投标。“▲”参数中须提供视频录制，上传的演示视频时长总计不超过15分钟，如超过15分钟，每超过一分钟扣一分，扣完为止。 |
| 商务部分 | 20分 | 项目组织实施方案 项目具体实施计划（5分）： 计划逻辑与流程清晰明了，科学合理得5分；计划逻辑与流程比较清晰合理得3分；大纲逻辑与流程通顺，不够细致或有逻辑错误得2分，未提供不得分。 项目管理力量、技术人员配备（5分）： 1、投标人应派遣2名及以上有经验的技术人员组成的工作小组到现场进行软件安装和测试技术服务、培训服务，实施。其中小组负责人必须有医院的软件系统实施经验，需提供相应证明文件（提供业绩发包方出具的证明），否则不得分（3分） 2、投标人在研发、安装、调试、验收等全程中必须接受医院的监督，须提供承诺函并加盖投标人公章，否则不得分。（2分） |
|  |  | 售后服务方案 评标委员会成员根据投标人售后服务方案及保障措施进行综合评定。 售后服务方案明显不合理，不能满足项目实质性要求或明显低于国家现行标准的按无效投标处理。 （1）优秀标准：售后服务方案针对性强，售后服务系统完善、科学、合理、周到、服务响应时间短，优于招标文件要求得6分； （2）良好标准：售后服务方案满足招标文件要求，且有任意一项优于招标文件要求得4分； （3）一般标准：售后服务方案仅能满足招标文件，得3分 （4）未提供不得分。 |
|  |  | 投标人完成的类似绩效软件研发项目业绩，每有一个得2分，满分4分（此项目以合同为准，若为分包合同，需同时提供总包合同和分包合同扫描件。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：

根据贵方的JSZC-320922-JZCG-G2025-0011号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的（单位名称），采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 | 研发费用 | 项 | 一 |  |  |
| 2 | 运维费用 | 年 | 三 |  |  |
| ...... | ...... |  |  |  |  |
| 总价： 元 |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：投标人须按照招标文件第四章中第二条技术要求中（四）系统软件要求，逐条列明，否则不得分

证明材料如有则提供，可另附。

行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 ①、180日历天内完成需求调研、开发、测试、上线以及培训等实施工作； ②、180日历天系统全面上线，测算并稳定运行； ③、验收合格起维保期三年（具体以合同约定为准）。 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 投标报价不得高于最高限价 |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十五、技术方案、服务承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

十七、其他材料（如有）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。