竞争性磋商文件

（服务类）

项目名称：2025-2026年浦口区白蚁防治服务项目

项目编号：JSZC-320111-WSJD-C2025-0007

采购单位：南京市浦口区滁河河道管理所

采购代理机构：南京文思捷建设项目管理有限公司

二〇二五年十一月

总  目  录

- 磋商邀请……………………………………………………………… 2

- 供应商须知…………………………………………………………… 4

- 合同文本………………………………………………………………12

- 采购需求………………………………………………………………16

- 评审方法与评审标准…………………………………………………22

- 响应文件格式…………………………………………………………25

第一章  磋商邀请

受南京市浦口区滁河河道管理所委托，南京文思捷建设项目管理有限公司就2025-2026年浦口区白蚁防治服务项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320111-WSJD-C2025-0007

2.项目名称：2025-2026年浦口区白蚁防治服务项目

3.预算金额：174万元

4.本项目最高限价：87万元/年（磋商报价超过项目最高限价作无效响应处理）。

5.采购需求（简介）：对全区27座水库，113.54公里堤防全范围普查及滁河、清流河、石碛河等98.1公里堤防白蚁日常防治管理工作。详细内容见本磋商文件第四章采购需求。

6.合同履行期限：此项目执行“一采多年”，合同一年一签。合同生效之日起一年期满后，采购人有权根据供应商的履约考核情况以及政府采购相关政策决定是否与中标供应商签订后续服务合同或另行采购，续签合同期限一次一年，续签不超过两次。

7.本项目不接受联合体参与磋商。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（请提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

（2）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，其中不适用信用承诺的情形： ①供应商被列入严重失信主体名单； ②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； ③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目整体不专门面向中小企业采购服务，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予10%的扣除。供应商为小微企业，提供《小微企业声明函》，格式见第六章。（监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号规定，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载

3.方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、2025年12月8日 14:30 （北京时间）

2、地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.是否接受进口产品：否。

2.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

5. 政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名  称：南京市浦口区滁河河道管理所

地  址：南京市浦口区晓桥

2.磋商代理信息

名  称：南京文思捷建设项目管理有限公司

地  址：南京市江宁区泊寓众彩社区2幢1301室

联系人：沈工

联系电话：13814167091

第二章  供应商须知

### 一、总则

#### 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

#### 2、合格的供应商

2.1 满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

#### 4、磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，南京文思捷建设项目管理有限公司和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次代理费和专家评审费由成交供应商支付。招标代理费按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格 [2002]1980号）70%收费。代理费已含在投标报价中，结算时不予另计。请供应商充分考虑在投标报价中。

#### 5、磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

### 二、磋商文件

#### 6、磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与磋商代理联系解决。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知磋商代理。

#### 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，磋商代理可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 磋商代理有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

### 三、响应文件的编制

#### 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与磋商代理就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

#### 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、分项报价表

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

#### 15、磋商有效期

15.1 磋商有效期为磋商代理规定的提交响应文件截止之日后六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

#### 16、磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，磋商代理于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝磋商代理的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、响应文件的递交

#### 17、磋商响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 磋商代理可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

#### 18、提交响应文件截止时间

18.1 供应商递交响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的截止时间。

供应商应充分考虑到交通拥堵、人为等风险因素，如因供应商自身原因造成的响应文件无法准时递交由供应商自行承担全部责任。

18.2磋商代理可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 19、响应文件的拒收

19.1 磋商代理拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

#### 20、响应文件的撤回和修改

20.1 响应文件的撤回

20.1.1 响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 供应商撤回响应文件，则认为其不再参与本项采购活动。

20.2 响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

20.4在响应文件提交截止时间至磋商文件中规定的响应文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

### 五、响应文件的解密与评审

21.响应文件解密

21.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

22.磋商

22.1 磋商代理将组织磋商小组对响应文件进行评审。

22.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交侯选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

23.评审过程的保密与公正

23.1 磋商小组、采购人和磋商代理工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 磋商代理和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24.评审过程中的澄清

24.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

25.响应文件的审查

25.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知具体原因，评审结束后磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 未实质性响应磋商文件的情形

25.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

25.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.3.4 供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

25.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的。

25.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

25.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

25.3.10 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章的。

25.3.11 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

25.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

25.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与磋商代理及磋商小组联系。

26.磋商程序及评审方法和评审标准

26.1 磋商程序

26.1.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

26.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交《退出磋商函》并加盖电子公章。

26.2 评审方法和评审标准

26.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2 评审标准

见本磋商文件第五章规定。

26.3 采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

26.3.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

26.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.3.3 除本磋商文件第二章第25.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

26.3.4 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

### 六、成交

#### 27、确定成交单位

27.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第25.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“第五章 评审方法与评审标准”确定的顺序推荐。

27.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，磋商代理自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

27.3 磋商代理将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.4.1 提供虚假材料谋取成交的。

27.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者磋商代理工作人员恶意串通的。

27.4.3 向评审专家、采购人或磋商代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.4 恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.4.5 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现的。

27.4.6 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.3.7 将政府采购合同转包的。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向磋商代理或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

28.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，磋商代理将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3 质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向磋商代理提出，由磋商代理负责答复。

磋商代理只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（磋商代理不接受未填写快递运单的快件）。

磋商代理质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，磋商代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、成交通知书

29.1 成交结果确定后，磋商代理将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

29.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30. 签订合同

30.l 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

30.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，一年内不得参加采购人开展的所有政府采购活动。

#### 31、标的物的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购履约资金扶持政策

32.1 成交供应商通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

32.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，供应商不得提出实质性的修改。

政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购单位 ：

供应商单位 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局  监制

合同编号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方签订本合同。

第一条合同标的 乙方根据甲方需求提供下列服务：     （项目编号：   ），详见乙方响应文件。

第二条合同总价款  本合同项下项目总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价及费用测算表”中有明确规定；

投标报价为全包交费用报价。最终投标报价应是本采购文件所包含确定的全部工作内容及本采购文件未说明但完成该项目必须包含的所有全包费用的价格体现。投标最终报价应包含劳务、设备、管理、材料、运输装缷、保险、验收及验收合格之前保管的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。投标供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。投标供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

本合同执行期间合同总价不变。

第三条 组成本合同的有关文件下列关于  （项目编号：          ）的采购文件、供应商响应文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；

（2）项目整体实施方案和质量保证体系；

（3）服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

2、乙方应积极配合甲方工作调度，积极响应甲方要求,及时安排人员完成甲方安排的各项任务。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、乙方自行承担白蚁预防施工所需防护用品及劳保用品。人员工资，奖金，保险等所有人员支出全由企业自己承担，如发生安全事故所产生的一切费用也由企业全部承担。

6、乙方应积极配合采购人工作调度，积极响应甲方要求,及时安排人员完成甲方安排的各项任务。

第五条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 交付和验收

1、项目服务周期：                 。

2、验收标准：严格遵循《水利工程白蚁防治技术指南（试行）》《江苏省堤坝白蚁防治办法》及甲方制定的季度考核细则和乙方响应文件的承诺（不低于国家相关标准）；

3、甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购文件的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付。履约验收的各项资料存档备查。

4、验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

第七条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付；

2、本合同项下的采购资金由财政集中支付或甲方自行支付（以财政实际拨款节点为准 ），乙方向甲方开具等额发票；

3、付款条件：

服务费的结算形式：签订合同后，进场半年后支付合同价的50％，服务期满验收合格后付至审定价的100％。（付款金额需扣除季度考核处罚费用，付款时间以财政实际拨款节点为准）。

备注：本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条 违约责任

１、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的1%违约金；

2、如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金；

3、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。；

4、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款10%的违约金。甲方未发现导致接收的，甲方有权在接受后向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务，同时视情有权不予支付相关款项，并追究乙方违约责任。甲方保留单方面解除合同的权利；

5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失；

6、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的10%向甲方承担违约责任；

7、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任；

8、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足竞争性磋商文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金；

9、乙方不得将合同标的转包、分包给他人履行。如有转包或未经甲方同意的分包行为，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金，甲方保留单方面解除合同的权利；

10、合同履行过程中，乙方负责工作团队安全教育，制定并落实安全生产管理制度，加强安全管控，因乙方原因产生的安全问题由乙方承担。双方一致同意，根据相关法律规定，乙方为生产安全责任主体；本服务协议项下，乙方对受托范围内的安全生产管理工作负首要责任。根据不同的专业性质，乙方负责安排具体日常生产安全管理工作，并按照下述要求履行安全生产职责。

（1）乙方应加强安全生产管理，接受政府有关部门和上级的监管，严格按照《中华人民共和国安全生产法》中的要求，压实各级的安全生产责任，提高项目安全生产水平，确保安全生产。

（2）乙方确保具备《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

（3）建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

（4）乙方应当教育和督促员工严格执行公司的安全生产规章制度和安全操作规程。

（5）乙方应当配备采购必要的劳动防护用品，准备进行安全生产培训的经费。

（6）若发生安全生产责任事故的，乙方承担全部的安全生产责任，并赔偿相应人员或机构的损失，且甲方有权终止本合同。

第九条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同；

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，应支付甲方合同总额20%的违约金。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务；

第十一条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京市浦口区仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁；

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议；

2、在仲裁期间，本合同应继续履行；

第十二条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益；

第十三条 其他事项

1、甲乙双方在履行合同中发生矛盾及纠纷时，明确责任后，违约、滞纳金，由违约方在柒日内支付给对方；

2、本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，壹份报送政府采购监督管理部门备案；

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释；

4、本合同一经双方签字盖章后，即发生法律效力；

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |

第四章 采购需求

一、项目属性：服务类项目。

- 项目概况：

（一）项目名称：2025-2026年浦口区白蚁防治服务项目

（二）项目内容：本项目是对全区27座水库、浦口区堤防等白蚁日常防治、检查管理工作

（三）服务期限：此项目执行“一采多年”，合同一年一签。合同生效之日起一年期满后，采购人有权根据供应商的履约考核情况以及政府采购相关政策决定是否与中标供应商签订后续服务合同或另行采购，续签合同期限一次一年，续签不超过两次。

三、项目内容：

1.服务范围与标准：①服务范围涵盖全区 27座水库、113.54 公里堤防全范围普查；全区 27座水库、滁河、清流河、石碛河等 98.1 公里堤防白蚁日常防治（普投药约5万5千包、布桩约3万5千根、定点定位带药灌浆约2公里或不少于3000个孔、蚁巢开挖活捉蚁王蚁后不少于100个（如涉及到交通要道需3日内恢复）夯实回填恢复原貌）。每年至少提供2个直径50公分以上的蚁巢标本。②服务标准严格遵循《水利工程白蚁防治技术指南（试行）》《江苏省堤坝白蚁防治办法》及采购人制定的季度考核细则。严格遵循《水利工程白蚁防治技术规程》（SL/T 836—2024，2025年3月24日实施），该标准为国家最新技术规范。③危害等级评定：成交供应商在普查中需按《水利工程白蚁防治技术规程》（SL/T 836—2024）对蚁害划分Ⅰ–Ⅲ级，制定差异化管理清单，形成水利工程白蚁危害评定报告等成果文件，作为防治工作的重要依据。

2.日常管理约定：①成交供应商需每月5日前向采购人提交上月服务报告，包括检查记录（含检查照片、GPS定位、诱杀点位图等）、防治记录、白蚁活动情况分析等，报告需附电子台账及现场影像资料。②成交供应商应建立应急处置机制，接到采购人白蚁突发危害通知后，1 小时内到达现场处理，24 小时内提交处置方案。雨后24小时内增加检查次数，暴雨（降雨量≥50mm/24h）后，一周内完成全线隐患复查。③成交供应商使用的防治药物需符合国家及江苏省环保标准，每月上报药物使用清单。④项目人员：成交供应商白蚁防治服务现场的技术人员和现场负责人应与投标文件一致。

3.日常检查：每年4月至10月为白蚁外出活动期，其中5月至6月、9月至10月为白蚁外出活动高峰期。根据白蚁外出活动期，确定日常检查时间为4月至10月。发现有白蚁活动情况及时采取防治措施。

4.检查次数：蚁患区白蚁外出活动期每月检查不少于两次；白蚁外出活动高峰期每月检查不少于三次；蚁源区每月检查不少于一次；雨后应增加检查次数。

5.白蚁危害普查：对全区27座水库、113.54 公里堤防白蚁危害情况进行全覆盖普查（详见任务清单），春季和秋季各进行一次，摸清有害白蚁种类、活动规律、危害程度、发展趋势等，划分Ⅰ–Ⅲ级，建立防治分类清单。

6.日常防治：对全区27座水库、滁河、清流河、石碛河等98.1公里堤防白蚁日常防治（详见任务清单），对水库、堤防采用饵剂诱杀法、挖巢法、药物灌浆法等措施开展日常防治。白蚁外出活动高峰期（5月至6月、9月至10月）需开展布桩普投等防治工作（普投药约5万5千包、布桩约3万5千根、定点定位带药灌浆约2公里或不少于3000个孔、蚁巢开挖活捉蚁王蚁后不少于100个），引诱桩或堆、坑，水库大坝背水坡面约每50m²一根(处),堤防背水坡每100m不少于20根(处)。如遇引诱桩缺失，需要及时补设。

7.复查验收：在2026年12月前，完成2026年白蚁达控复查验收任务。验收标准：蚁患区无成年巢白蚁活动迹象，幼龄巢白蚁活动迹象10000m²内不得超过3处；蚁源区无成年巢白蚁活动迹象；流域性堤防300m-500m、小型水库100m-300m范围内白蚁活动迹象不超过10处；引诱桩或堆、坑，水库大坝背水坡面约每50m²一根(处),堤防背水坡每100m不少于20根(处)。

8.资料整编：按照《水利工程白蚁防治技术指南(试行)》《江苏省堤坝白蚁防治办法》和《水利工程白蚁防治技术规程》要求，做好记录，完善档案。及时记录白蚁普查、日常防治、蚁巢破除及定点灌浆等情况。应将白蚁防治记录、防治工作计划和总结、验收等进行整编、归档。

注：具体服务工作内容将以届时发布的最新工作计划为准。

四、报价说明：

投标报价应是本采购文件所包含确定的全部工作内容及本采购文件未说明但完成该项目必须包含的所有全包费用的价格体现。各供应商根据本项目概况和采购人的有关要求，结合自身的经验，对本项目所需费用进行报价，供应商报价应包含招标文件所要求供应商完成本项目报告编制费、资料搜集和工作例会费、项目评审费、劳务费、设备费、管理费、材料费、运输装缷费、保险费、验收及验收合格之前保管的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金以及应由供应商支付的规费及税金等一切费用、后期修订报告所需的费用。以上费用须包含在投标报价中，无论投标供应商是否单独列出，均视为已含在投标报价中，采购人不另行支付。

备注:本项目金额以财政及主管部门实际下拨的预算经费金额为准，若因政策变动等原因，本项目实际下拨经费减少，最终费用结算按照投标中标费率*最终下达金额，乙方不得以任何理由向甲方额外申请费用，也不得主张甲方违约或赔偿损失等其他诉求（提供承诺函加盖公章）。

五、验收标准：

采购人采取任务下派方式开展工作，供应商根据任务要求完成相关工作，并提交成果，经跟踪审计及采购人验收确认后，即视为合格。如供应商提供的服务不符合采购文件要求和行业标准规定的，采购人有权拒收。

六、付款方式：

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，各阶段支付前，乙方按甲方要求向甲方开具等额发票。

2、付款条件：进场半年后支付合同价的50％，服务期满验收合格后付至审定价的100％。（付款金额需扣除季度考核处罚费用，付款时间以财政实际拨款节点为准）。

七、其他：

1、供应商在服务过程中应做好安全防护，当中如果发生了安全事故或财产损失，或造成第三方的人员伤亡、财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，全部由供应商负责，采购人均不承担责任。

2、季度考核每季度进行一次，甲方根据跟踪审计成果文件扣分，同时提供现场照片等佐证材料。得分低于90分扣除季度服务费的5%；得分低于80分视为不合格，扣除季度服务费的10%。

3、下一年度续约需满足：季度考核累计不合格次数≤2 次、复查验收合格、服务期满验收合格、无发生重大事故（因防治不力导致水利工程结构损坏或安全事故）或重大负面舆情。

# 附件一

# 季度考核细则

## 一、检查安排（30 分）

1.日常检查时间未在4月至10月进行，每次扣8分；1-3月和11-12月未开展预防性检查，扣2分。

2.蚁患区白蚁外出活动期每月检查少于2次，每次扣3分；白蚁外出活动高峰期每月检查少于3次，每次扣4分；检查记录不完整（缺时间、地点、检查人、照片影像资料），每项缺失扣1分。

3.蚁源区每月检查少于1次，扣3分；未建立蚁源区白蚁分布档案，扣2分。

4.雨后24小时内未增加检查，每次扣2分；暴雨后1周内未完成全线隐患复查，扣4分。

5.未按要求春秋季各开展1次全覆盖普查，每次扣10分；普查未采用 GPS 定位记录蚁害点，每处扣1分；未按规程划分蚁害 Ⅰ~Ⅲ级或未制定差异化管理清单，扣5分；普查内容缺失，每缺一项扣 2 分。

## 二、日常防治（35分）

1.未对指定区域开展日常防治，每遗漏一处扣5分；防治覆盖率低于95%，每降1个百分点扣1分。

2.饵剂诱杀法（药、桩）、挖巢法、药物灌浆法等措施不规范，每项扣3分；未按江苏省技术规程要求控制药物浓度，每次扣5分；药物灌浆未使用低毒环保药剂（无环保证明），每次扣8分。

3.普投药物后15日内未复查，每处扣2分；复查发现蚁害未消除，每处扣3分。

4、蚁巢开挖后未按要求及时夯实回填恢复原状，扣5分。

## 三、人员与应急管理（20 分）

1.现场技术人员和现场负责人无职称证书或人证不符，每人次扣2分；现场负责人在白蚁防治期间不在现场或不配合甲方工作，每次扣2分；人员变动未报备每次扣3分。

2.应急处置不及时（1小时内未到现场或24小时内未提交方案），每次扣3分。发生12345、信访或被区级部门通报时扣5分，产生负面舆情或被市级部门通报时扣10分。

## 四、资料整编（15分）

1.未按规定做好记录，每次扣3分；记录不规范（字迹潦草、内容不全、未体现危害等级）、缺少检查防治资料，每次扣1分。

2.未及时记录相关情况，每缺失一项扣1分；电子台账与纸质记录不一致，每次扣2分。

3.未进行资料整编归档，扣3分；资料归档不及时（超过当月月底），每次扣2分。

# 附件二

# 季度考核表

| 考核项目 | 扣分标准 | 实际扣分 | 考核得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查安排（30 分） | 日常检查时间不符扣 8 分；未开展预防性检查扣 2分；蚁患区检查次数不足扣 3-4 分；检查记录缺失项每项扣 1 分；蚁源区检查不足扣 3 分；未建蚁源档案扣 2 分；雨后未及时检查扣 2 分；暴雨后未排查扣 4 分；未按要求普查扣 10 分；普查未 GPS 定位每处扣 1 分；未划分蚁害等级或未制定差异化清单扣 5 分；普查内容缺失每项扣 2 分 |  |  |  |
| 日常防治（35分） | 遗漏防治区域每处扣 5 分；覆盖率每降 1% 扣 1 分；防治措施不规范每项扣 3 分；药物浓度不达标每次扣 5 分；灌浆未用低毒环保药剂每次扣 8 分；普投药物后 后未复查每处扣 2 分；复查蚁害未消除每处扣 3 分；蚁巢开挖后未按要求及时夯实回填恢复原状，扣5分。 |  |  |  |
| 人员与应急管理（20 分） | 现场技术人员和现场负责人无职称证书或人证不符每人次扣 2 分；现场负责人不在现场或不配合甲方工作扣 2分；人员变动未报备每次扣 3 分；应急处置不及时每次扣3 分。发生12345、信访或被区级部门通报时扣5分，产生负面舆情或被市级部门通报时扣10分 |  |  |  |
| 资料整编（15 分） | 未按规定记录扣3分；记录不规范每次扣1分；未及时记录每缺一项扣1分；电子与纸质台账不一致每次扣2分；未归档扣3分；归档逾期每次扣2分 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  | 80 分及以上合格 |

第五章  评审方法与评审标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.4项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实（本项目不专门面向中小企业采购，执行价格扣除政策。）

1、小微型企业价格扣除（价格扣除政策仅适用“不专门面向中小企业采购项目”）

（1）本项目对小微企业提供的服务给予 10%  的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）企业按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小企业采购项目”。

5、绿色采购要求

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

（3）本项目涉及的数据中心相关设备、运维服务执行《绿色数据中心政府采购需求标准》（财库〔2023〕7号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关服务。

三、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分=（评标基准价／投标报价）×15。 | 15分 |
| 2 | 项目总体实施方案 | 根据本项目的白蚁危害情况，供应商提供具有针对性的白蚁防治总体服务项目实施方案 (基本工作流程，主要服务内容，服务质量，安全保障等 ) 的科学性、全面性、合理性、可行性、针对性等酌情打分： （1）方案优秀合理、可行且具有针对性的得10分； （2）方案良好、合理可行，针对性较强的得7分； （3）方案概述较好，满足项目需求的得4分； （4）方案表述一般、基本合理可行的得1分； （5）未提供不得分。 | 10分 |
| 3 | 质量管理及保障措施 | 根据供应商提供的质量目标及控制措施，包括对服务的质量承诺与质量评定方式，措施的全面性、符合性和可操作性进行评分： （1)方案全面，科学合理，可操作性强的得 10 分； (2)方案基本全面，较科学合理，可操作性较强的得7分； (3)方案基本可行，基本合理，可操作性一般的得 4 分； (4)方案不全面，不够合理，可操作性较差的得 1 分； (5)未提供不得分。 | 10分 |
| 4 | 进度控制及保障措施 | 根据供应商提供的项目进度安排及控制措施来进行综合评审： （1）进度安排及控制措施全面、透彻且详细的得 10分； （2）进度安排及控制措施较为全面、透彻、详细的得 7分； （3）进度安排及控制措施较完整、基本全面的得4分； （4）进度安排及控制措施不全面、较差的得1分； （5）未提供不得分。 | 10分 |
| 5 | 重难点分析 | 根据供应商针对本服务项目白蚁危害现状的难点、重点进行分析，且能提出明确的针对性的措施方法，并对管辖区域白蚁防治相关工作提出积极可行的合理意见等酌情评分： （1）方案优秀合理、可行且具有针对性的得10分； （2）方案良好、合理可行，针对性较强的得7分； （3）方案概述较好，满足项目需求的得4分； （4）方案表述一般、基本合理可行的得1分； （5）未提供不得分。。 | 10分 |
| 6 | 组织机构及人员配备 | 根据供应商提供的组织机构及人员配备来综合评分： - 组织机构完整，人员配备满足要求，用人计划完善的得10分； - 组织机构较为完整，人员配备基本满足要求，用人计划较为完善的得7分； （3）组织机构不完整，人员配备基本满足要求，用人计划一般的得4分； （4）组织机构不全面、人员配备不满足要求，用人计划不完善的得1分， （5）未提供材料的不得分。 | 10分 |
| 7 | 档案、资料管理 | 根据供应商提供的档案、资料的规范性、完整性、真实性、时效性、可追溯性等管理措施来综合评分： （1）档案、资料管理制度非常完善，无瑕疵的得5分； （2）档案、资料管理制度较完善，无明显瑕疵的得3分； （3）档案、资料管理制度一般，瑕疵较少的得1分； （4）未提供材料的不得分。 | 5分 |
| 8 | 药物及材料使用方案 | 供应商针对本项目的白蚁危害情况，提供针对性的药物及材料使用方案（包含药物及材料的选用、布置、用量与可行性试验报告）来综合评分： （1）方案优秀合理、可行且具有针对性的得5分； （2）方案良好、合理可行，针对性较强的得3分； （3）方案表述一般、基本合理可行的得1分； （4）未提供不得分。 | 5分 |
| 9 | 企业实力 | 1.供应商针对本项目拟投入的运输车辆提供一辆得1分，满分2分。 (适用施工车辆参考车型：轿车、货车（用于运输施工机械和药水）。供应商提供加盖供应商公章的车辆行驶证、登记证复印件和车辆标准照片、提供设备的发票，如车辆为租赁的，则还需提供租赁协议复印件加盖公章。) 2.供应商针对本项目提供的施工器械（包含喷雾机、钻孔机、灌浆机、发电机、抽水机、夯土机、挖巢设备等），提供服务本项目完整的施工器械的得4分，每少一项扣0.5分，满分4分。（提供设备的发票（或租赁协议）、照等证明材料） | 6分 |
| 10 | 项目组人员 | 1.供应商针对本项目拟投入的现场负责人：具有白蚁防治相关中级及以上职称证书的得4分，满分4分。（提供相关证书复印件加盖公章，未提供证明材料的不得分。） 2.拟投入本项目的技术人员（现场负责人除外）：具有白蚁防治相关中级及以上职称证书，每提供1名符合要求的技术人员得3分，满分9分。 注：1、提供相关证书复印件加盖公章，未提供证明材料的不得分。2、以上所有项目组人员须具有近半年（2025年5月至2025年10月）任意一个月供应商为其连续缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证。（高校或军队的事业编制人员无法提供社保证明，须提供所在单位上级人事组织或编制主管部门出具的人员编制核准证明材料；退休人员无法提供社保证明，须提供本人退休证和劳动合同。 | 13分 |
| 11 | 业绩 | 投标人在2022年11月1日（含）以来，具有类似白蚁防治业绩的，每提供一个得3分，满分6分。（时间以合同为准，提供合同复印件、中标通知书、完工验收证明等，所提供的材料需加盖投标人公章。提供的证明材料须反映出时间、标的内容等相关信息，否则视为未提供） | 6分 |
| 合 计 |  |  | 100分 |

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、磋商报价明细表

六、实质性要求响应及偏离表

七、中小企业声明函

八、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

# 供应商信用承诺函

南京文思捷建设项目管理有限公司：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标（成交），将在中标（成交）结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：

日  期：    年___月___日

说明：资格审查材料或南京市政府采购供应商信用记录表附后。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

# 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                    号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：

单位地址：

日期：

四、磋商响应函

# 磋商响应函

致：南京文思捷建设项目管理有限公司

根据贵方的                      号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：£大型企业 £中型企业 £小型企业 £微型企业（对应£上打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

供应商开户行：

账        号：

日        期：  年  月  日

五、报价一览表（实质性格式）

报价一览表

供应商全称：

项目编号：

| 项目名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2025-2026年浦口区白蚁防治服务项目 | 元 |  |

供应商法定代表人或授权代表姓名（签字）：

供应商名称：（盖章）

日期：  年  月  日

六、分项报价表（格式自理）

分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 所投品牌及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 是否小、微企业产品（货物或服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.如果行数不够，请自行增加。

2.未注明小微企业的，不享受价格扣除。

供应商法定代表人或授权代表姓名（签字）：

供应商名称：（盖章）

七、实质性要求响应及偏离表

实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、无偏离或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

供应商名称：

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

八、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加                        （单位名称）采购编号为项目                           （分包号：      ）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

九、残疾人福利性单位声明函

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加                   （单位名称）采购编号为                 项目（分包号：     ）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日    期：

备注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2.供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

十、二次报价表

二次报价表

供应商全称：

项目编号：

| 项目名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2025-2026年浦口区白蚁防治服务项目 | 元 |  |

供应商法定代表人或授权代表姓名（签字）：

供应商名称：（盖章）

日期：  年  月  日

# 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                         分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。