竞争性磋商文件

项目名称：盐南高新区公园管理监理服务项目（二次）

项目编号：JSZC-320992-YCSJ-C2025-0017

江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心

2025年5月

总  目  录

第一章  竞争性磋商公告……………………1

第二章  供应商须知…………………………6

第三章  合同文本……………………………19

第四章  采购需求……………………………46

第五章  评审方法与评审标准………………51

第六章  响应文件格式………………………55

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况 盐南高新区公园管理监理服务项目采购项目的潜在供应商应在 “苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取磋商文件，方能参与政府采购项目）；并于2025年5月22日9点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320992-YCSJ-C2025-0017

2.项目名称：盐南高新区公园管理监理服务项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：采购预算价为50万元/年

5.最高限价：50万元/年

6.采购需求：盐南高新区公园管理监理服务项目，包括但不限于聚龙湖公园的物业、绿化养护、水质治理、亮化管护、闸站管护、喷泉管护；盐塘河公园的物业、绿化养护（含热带植物园）、亮化管护以及通榆河生态公园的物业、绿化养护等进行全过程监理，包含但不限于以下内容：（1）协助采购人做好本次公园养护单位与上轮养护单位之间的交接工作；（2）公园管理单位投入本项目人员工作情况、值班情况的监理；（3）公园设施设备维护保养情况的监理；（4）公园内绿化日常修剪、洒水以及季节性种植、补植、病虫害防治情况的监理；（5）公园喷泉设备日常维护及接待工作的监理；（6）公园内环境卫生情况的监理；（7）公园内安全管理工作的监理；（8）公园内特殊天气（汛期、冬季防寒、防火、防恐等）巡查的监理；（9）公园内创文等重大活动的监理；（10）公园内零星维修工程的监理；（11）评估公园内的服务质量等，详细内容见本磋商文件第四章。

7.合同履行期限：本项目服务期限为一年，服务合同期满后若中标人考核均不低于90分且服务质量得到采购人认可则可续签本合同，但最多续签二次；若考核超过两次低于90分，采购人有权不再续签本合同，如因政策调整等因素，合同期内采购人可无条件终止合同，中标人须无条件服从。

8.本项目（是/否）接受联合体参与磋商：否。

二、投标申请人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。采购标的的所属行业为其他未列明行业，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人资质类别和等级：须具有建设行政主管部门核发的市政公用工程监理丙级及以上资质或工程监理综合资质的独立法人。

3.2项目负责人（总监理工程师）资质要求：总监理工程师须为投标申请人本单位的在职职工，具有注册专业为市政公用工程专业的国家《注册监理工程师注册执业证书》（以注册专业为准），且自本工程投标文件递交截止之日起未在其他在监工程中担任职务。

3.3投标人有限制招投标或市场准入资格不良行为的，并在国家、江苏省级有关部门以及盐城市级有关部门公示期间的，采购人拒绝其投标。

3.4投标人中标后需安排专人协助采购人处理项目日常事务，需常驻采购人指定地点办公。

3.5投标申请人授权委托人及投标承诺的项目部人员均为本单位的正式职工，投标时提供项目负责人从2025年2月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明。（退休人员提供在本单位相关证明。）除项目负责人的其他项目部人员及授权委托人投标时无需提供缴费记录证明。

三、获取采购文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取磋商文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年5月22日9点00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅

五、开启

1.时间：2025年5月22日9点00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件,《苏采云系统供应商操作手册》：盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载磋商文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的磋商文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 磋商文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的磋商文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次磋商不收取磋商保证金，不收取质量保证金。

5.监督举报电话信息

联系人：区纪检监察工委信访室

联系方式：0515-66661555

监督举报电话信息

6.政府采购投诉电话信息

联系人：盐南高新区财政金融局政府采购科

联系方式：0515-69938599

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心

地址：新龙广场6号楼18楼

联系人：张女士

联系方式：0515-86660153

2.采购代理机构信息

名称：盐城市建业工程咨询有限公司

地址：盐城市范公中路89号嘉元广场东区北栋17层

联系人：王女士

联系方式：0515-88381212

3.项目联系方式

项目联系人：王女士

电　　 话：0515-88381212

# 第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购人和采购代理机构不收取标书工本费。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后九十（90）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1采购人将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。

24.4采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在磋商过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理公司工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理公司工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为磋商文件、磋商过程和磋商结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日。

29.2.2对磋商过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商(含潜在供应商)对采购方式、磋商文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门联系地址:新龙广场6号楼18楼，联系电话:0515-88381212；0515-86660153。

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的磋商文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。（本项目约定降低履约保证金比例为5%）

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为 30 %。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同文本

建设工程委托监理合同

| 中华人民共和国建设部 | 制定 |
| --- | --- |
| 国家工商行政管理局 |  |

二〇二五年五月

第一部分  建设工程委托监理合同

委托人（全称）： 江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：盐南高新区公园管理监理服务项目

工程地点: 江苏省盐南高新区境内

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《 标准条件》 中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

1、本建设工程委托监理合同；

2、本合同标准条件；

3、本合同专用条件；

4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、合同履行期限：本项目服务期限为一年，服务合同期满后若中标人考核均不低于90分且服务质量得到采购人认可则可续签本合同，但最多续签二次；若考核超过两次低于90分，采购人有权不再续签本合同，如因政策调整等因素，合同期内采购人可无条件终止合同，中标人须无条件服从。

五、合同价格与支付

5.1、合同价款的组成：

金额(大写)：              (人民币)￥：                  元。

本项目采用全费用固定总价报价，本项目涉及的所有费用均计入全费用单价中。投标报价包括（但不限于）基本工资、加班费、社保、福利费、调查费、劳务费、节假日加班费、住房公积金、公共责任险（亦称第三者险）高温费、体检费、工具费、劳保用品费、招标代理费、耗材费、车辆维修费、车辆保养费、耗材费、油费、投标人投入本项目的所有车辆和设备的所有费用（包含折旧费、维修费、保养费等车辆运行所需费用）、管理费、利润、税金等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等因素涉及的一切费用。用工制度必须按国家（劳动会同法）、（江苏省劳动合同法实施条例）等有关规定执行。各类风险和政策作调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。本磋商文件中另有规定的除外。

六、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围的监理业务。

七、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同计划自     年   月  日开始实施，至    年  月  日完成，具体日期以委托人签发时间为准。

本合同共     页，壹式拾份，甲方伍份，乙方伍份。

委托人： （签章）             监理人：（签章）

地  址：                      地 址：

法定代表人：（签章）          法定代表人：（签章）

开户银行：                    开户银行：

帐   号：                     帐   号：

邮   编：                     邮   编：

电   话：                     电   话：

- 通用条件

第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方，以及其合法继承人。

（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

（8）“工程监理的附加工作”是指：① 委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；② 由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（11）“月”是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条 建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第四条 监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务，认真作好监理资料的搜集、整理、归档和移交工作。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条 监理人在履行本合同的义务期间，认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相应的咨询意见，公正维护各方的合法权益。

第六条 监理人使用委托人提供的设施和物品属于委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条 在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄漏与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。

委托人义务

第八条 委托人在监理人开展监理业务之前是否向监理人支预付款（由双方另行协商）。

第九条 委托人应当负责工程建设的外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条 委托人应当在双方约定的时间内免费向监理机构提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条 委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条 委托人应当授权一名熟悉本工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第十三条 委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知己选定的承包合同的承包人，并在与第三方签订的合同中予以明确。

第十四条 委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内，提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条 委托人协助监理人安排办公用房、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施。监理人吃、行以及自备设施的各项损耗自行安排，委托人不予补偿。

第十六条 根据情况需要，如果双方约定，由委托人有偿向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

监理人权利

第十七条 监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

（1）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议，如果拟提出的建议会可会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

（2）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权；

（3）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（4）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（5）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24 小时内向委托人作出书面报告。

（6）工程上使用的材料和施工质量的检验权，组织进行审查和复验，并对其进行有效的监控，及时签证审定。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（7）工程施工进度的检查、监督权。有权检查承包人的工程施工质量，并负责组织施工单位分布、分项工程阶段性检查验收，对隐蔽工程进行复验签证，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签认权；

（8）在工程承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认权与否定权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款；

（9）有权对各承包单位督促、检查施工单位整理合同文件及施工技术档案资料归档；

第十八条 监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所作的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条 在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定，当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方争议由政府建设行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时，应当提供作证的事实材料。

委托人权利

第二十条 委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十一条 委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十二条 监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十三条 委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十四条 委托人要求监理人员加强在施工现场巡视、跟班，并安排专人对监理人员在位情况进行不定时的抽查。当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直至终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人责任

第二十五条 监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十六条 监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。

第二十七条 监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，承担监理责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第二十八条 监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人责任

第二十九条 委托人应当履行监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

第三十条 委托人如果向监理人提出的赔偿要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与中止

第三十一条 由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间应当相应延长，并得到附加工作的酬金。

第三十二条 在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42 日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。

第三十三条 监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第三十四条 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42 日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采用书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十五条 监理人在应当获得监理酬金之日起30 日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十一条及第三十二条己暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14 日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二次通知发出后42 日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

第三十六条 监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的时间和酬金。

第三十七条 当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21 日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35 天内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十八条 合同的协议终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理酬金

第三十九条 正常的监理业务、附加工作和额外工作的酬金，按照监理合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

第四十条 如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定支付之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

第四十一条 支付监理报酬所采用的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十二条 如果委托人对监理人提交的支付通知书中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24 小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其  他

第四十三条  监理人在监理工作中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

第四十四条  监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十五条  监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密。监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

争议的解决

第四十六条  因违反或终止合同而引起的对损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协商，如仍未能达成一致时，根据双方约定向人民法院起诉。

第三部分 专用条件

- 定义与解释

1.2 解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用  无   。

1.2.3 约定本合同文件的解释顺序为：协议书、中标通知书、投标书、专用条款、通用条款、相关附录。

- 监理人义务

2.1 监理人的范围和内容

2.1.1监理范围：盐南高新区公园管理监理服务项目，包括但不限于聚龙湖公园的物业、绿化养护、水质治理、亮化管护、闸站管护、喷泉管护；盐塘河公园的物业、绿化养护（含热带植物园）、亮化管护以及通榆河生态公园的物业、绿化养护等进行全过程监理，包含但不限于以下内容：（1）协助采购人做好本次公园养护单位与上轮养护单位之间的交接工作；（2）公园管理单位投入本项目人员工作情况、值班情况的监理；（3）公园设施设备维护保养情况的监理；（4）公园内绿化日常修剪、洒水以及季节性种植、补植、病虫害防治情况的监理；（5）公园喷泉设备日常维护及接待工作的监理；（6）公园内环境卫生情况的监理；（7）公园内安全管理工作的监理；（8）公园内特殊天气（汛期、冬季防寒、防火、防恐等）巡查的监理；（9）公园内创文等重大活动的监理；（10）公园内零星维修工程的监理；（11）评估公园内的服务质量等，详细内容见项目需求。委托人保留对上述范围进行调整的权利。

2.1.2监理工作内容还包括：所监理项目的范围和时限与承包合同（含分包合同）所涵盖的范围相一致，主要包括制定监理计划；日常巡查；问题反馈与整改跟踪；编制监理周报、月报；每月牵头统计好公园养护单位上月的养护台账资料；参加委托人组织的公园管理工作会议；牵头定期组织日常养护管理工作会议；协助委托人处理突发事件等。

2.2监理与相关服务依据

2.2.1监理依据包括：国家批准的工程建设文件，有关工程建设的法律法规、承包合同、监理合同等有关合约等。

2.2.2相关服务依据包括: （1）相应的法律、行政法规、部门规章、委托监理项目所在地的地方性法规和政府规章；（2）委托监理项目所在地的标准和规范；（3）本合同以及以后所签订的补充或变更协议；（4）委托人与第三方签订的与监理服务相关的其他合同；（5）委托监理项目实施过程中有关来往函件。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：监理人员存在与第三人串通损害委托人利益的行为等。

2.4履行职责

2.4.3对监理人的授权范围：⑴审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；⑵审查承包人提交的公园管护方案等各类文件；⑶签发项目整改通知、缴纳违约金通知，但应事先征得委托人同意；⑷审核和签发工程计量、付款凭证；⑸核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不能胜任本职工作的现场工作人员；⑹发现承包人使用的设备影响管护质量或进度时，有权要求承包人增加或更换设备等。

在涉及工程延期  /   天内和（或）金额   /   万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：为保障项目实施的顺利进行，承包人的人员应相对稳定，当承包人的人员出现不当行为时，应根据其情节轻重，可首先提出警告并告知委托人，如仍不整改则再发出调换的书面决定并通知承包人。

2.5提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：1、监理人应在第一次工地会议召开之前7日向委托人提供2套《监理规划》；2、监理人应在每周的2日前向委托人提供1份上月的《监理周报》；3、监理人应在每月的5日前向委托人提供1份上月的《监理月报》； 4、监理人应根据工程需要或有关规定编制《监理实施细则》，在专项工程开工前7日向委托人提供2套《监理实施细则》，监理人应及时或按照委托人的要求时限和份数提供专项报告；5、监理人应在例会召开日次日向委托人提供1份会议纪要。

2.7使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于： 委托人   。

监理人应在本合同终止后30天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为： 一次性移交  。

3．委托人义务

3.4委托人代表

委托人代表为：        。

3.6答复

委托人同意在　7　天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4．违约责任

4.1监理人的违约责任：

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定： /

5．支付

5.1支付货币

币种为： 人民币 ，比例为： / ，汇率为： / 。

5.3支付酬金

正常工作酬金的支付

本项目实行分期支付。具体付款时间及幅度由委托人、监理人根据投标书的收费方式和时间在签订合同时明确，发包人约定的初步付款计划如下（委托人保留在项目实施过程中进行适当调整的权利）：

5.3.1合同签订后向发包人申请预付款合同价款的30%，后续在第一次监理费用拨付时抵扣；

5.3.2本项目服务满半年且经甲方确认后支付上半年应付监理费用（扣除应缴纳的违约金）；

5.3.3本项目服务期满且监理人完成全部监理工作并经委托人验收合格后支付下半年应付监理费用（扣除应缴纳的违约金）。

注：①每月应付监理=中标价/12-当月应扣款项，若监理人当月考核得分≥90分，则当月应扣款项为0；若监理人当月考核得分＜90分，则每少一分扣减当月监理费用（中标价/12）的1%，考核表详见合同附件。

②本项目合同价款一律通过银行非现金结算，费用汇入企业基本账户。

③监理人必须按发包人要求的方式足额纳税。

④签订合同前双方约定开票方式，付款前提供符合发包人要求的发票，税率按国家规定；

⑤按以上付款进度，无任何利息补偿。

6．合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

本合同生效条件：监理人向委托人交纳履约保证金，监理合同经双方签字盖章。

6.2变更

6.2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7.争议解决

7.2调解

本合同争议进行调解时，可提交  当地建设行政主管部门 进行调解。

7.3仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第1种方式：

(1)提请盐城仲裁委员会进行仲裁。

(2)向盐城市人民法院提起诉讼。

8．其他

8.2检测费用

委托人应在检测工作完成后  /  天内支付检测费用。

8.3咨询费用

委托人应在咨询工作完成后  /  天内支付咨询费用。

8.4奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为：  /  %。

8.6保密

委托人申明的保密事项和期限：  本合同终止之日起五年内  。

监理人申明的保密事项和期限：  本合同终止之日起五年内  。

第三方申明的保密事项和期限：  本合同终止之日起五年内  。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：　出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料必须先得到委托人许可。

9. 补充条款

9.1监理范围

- 对公园管理单位投入本项目人员的工作情况、值班情况进行监理；

- 对公园内的各类基础设施，如道路、桥梁、照明系统、休息座椅、游乐设施、健身器材等的维护保养情况进行监理，确保设施安全、完好，正常运行；

- 对公园内绿化日常修剪、洒水以及季节性种植、补植、病虫害防治情况进行监理，保证绿化景观效果，维持植物健康生长；

- 对公园内喷泉设备日常维护及接待工作情况进行监理，确保公园管理单位积极认真配合委托人的接待工作，及时对喷泉设备进行维修，确保设备正常运行，并确保喷涌效果良好；

- 对公园内环境卫生情况进行监理，涵盖垃圾清理、公共区域清洁、卫生间保洁等方面，确保公园环境整洁，符合卫生标准；

- 对公园内安全管理工作进行监理，包含治安巡逻、消防设施检查、应急预案制定与演练等，保障游客和工作人员的人身财产安全；

- 对公园内特殊天气（汛期、冬季防寒、防火、防恐、防风等）巡查情况进行监理；

- 对公园内创文等重大活动情况进行监理；

- 对公园内闸站设施的养护情况进行监理，确保设施正常运行；

- 对公园内水质巡查情况进行监理，保证水质良好，水面无垃圾；

- 对公园内零星维修工程进行监理；

- 对盐塘河公园内热带植物园绿化养护、设施安全、环境卫生等工作进行监理；

- 对公园内安全管理及文明施工等工作进行监理；

- 评估公园内的服务质量，如游客咨询服务、投诉处理机制、商业服务规范等，促进服务水平的提升。

9.2监理内容

制定监理规划：监理人应根据公园管理的特点和要求，在第一次工地会议召开之前7日制定详细的监理计划，明确监理工作的目标、任务、方法、频率和人员安排等，并提交委托人审核。

日常巡查：监理人需安排专业监理人员按照监理计划对公园进行日常巡查，每日至少巡查3次，及时发现公园管理中存在的问题，并记录在案。

问题反馈与整改跟踪：对于巡查中发现的问题，监理人应在发现问题后及时以书面形式通知委托人，并提出整改建议。跟踪整改落实情况，直至问题得到妥善解决。

定期报告：监理人每周向委托人提交一份监理周报，总结本周监理工作情况、发现的问题及整改情况；每月提交一份监理月报，对本月公园管理工作进行全面评估，并提出改进意见和建议 。

参与会议：监理人应派代表参加委托人组织的公园管理工作会议，汇报监理工作进展，提出相关问题和建议，参与讨论和决策。

定期组织会议：监理人应牵头定期组织日常养护管理工作会议。

协助委托人处理突发事件：在公园发生突发事件时，如安全事故、自然灾害等，监理人应协助委托人制定应对措施，并监督措施的执行情况。

9.3监理机构人员配备要求

监理单位派驻到现场的监理人员不得少于3人，总监理工程师1人，专业监理工程师2人（根据项目进展情况无条件服从业主对人员递增的要求）。

以上人员必须具备一定的本项目公园管理内容相关领域专业知识和经验；具备良好的沟通能力和团队合作精神；具备较强的组织能力和解决问题的能力；必须遵守公园的相关规定和监理细则；必须保持公正、客观和独立的监理态度；必须及时上报公园管理部门有关公园运营和管理的问题。

9.4双方权利与义务

9.4.1 委托人权利与义务

9.4.1.1委托人的权利

（1）有权对监理人的监理工作进行监督和检查，提出合理的意见和建议。

（2）对监理人提交的监理报告和建议进行审核，并根据实际情况作出决策。

（3）在监理人未履行合同约定的监理职责或监理工作不符合要求时，有权要求监理人限期整改；若监理人整改后仍未达到要求，甲方有权扣除相应的监理费用，甚至解除合同。

9.4.1.2委托人的义务

（1）向监理人提供开展监理工作所需的相关资料，如公园管理制度、设施设备清单等。

（2）为监理人的监理人员进入公园开展工作提供必要的便利条件，如工作场所、出入许可等。

（3）按照合同约定及时支付监理费用。

（4）对监理人提出的整改建议和意见，应及时研究并采取相应的措施进行整改。

9.4.2监理人权利与义务

9.4.2.1监理人的权利

（1）有权根据监理工作需要，查阅委托人与公园管理相关的文件、资料，询问相关人员。

（2）对公园管理中存在的问题提出整改意见和建议，并要求委托人予以落实。

（3）在委托人未按照合同约定支付监理费用时，有权暂停监理工作，并要求委托人支付逾期费用及相应的违约金。

9.4.2.2监理人的义务

（1）按照国家相关法律法规、行业标准和合同约定，认真履行监理职责，确保监理工作质量。

（2）配备足够数量、专业素质高的监理人员，并保持人员的相对稳定。如需更换监理人员，应提前3个工作日通知委托人，并经委托人同意。

（3）保守委托人的商业秘密和公园管理中的敏感信息，不得向任何第三方泄露。

（4）在监理工作中发现重大安全隐患或其他紧急情况时，应立即通知委托人，并协助委托人采取措施进行处理。

9.5其他补充条款

- 监理人必须确保投标时所确定的监理机构人员完全到位，完成全部项目监理任务，否则委托人有权终止合同，将其清退出场。如因特殊情况须经委托人书面同意；如未经委托人书面同意而未到场的，总监理工程师有一次处以2000元的违约金，专业监理工程师有一次处以1000元的违约金。发生次数超过三次（含）委托人有权将监理人清退出场。

按委托人要求及监理人投标时项目管理团队的配备，委托人将配备照面（脸）部考勤机1部，对本合同中的总监和各专业监理工程师等驻场管理人员进行考勤（具体须按发委托人考勤管理要求执行），每周一将上周考勤资料汇总（含电子资料、书面资料）并报和委托人的项目现场负责人处； 未按时将考勤资料（含电子和书面资料）报至委托人的项目现场负责人处，处以人民币2000元/次的违约金。上述人员，必须常驻现场进行管理，如需请假，必须征得委托人代表同意，并向委托人履行书面请假手续，本合同总价的2%作为驻场项目部人员到岗考核费用，考核结果计入项目计量计价中。监理人须确保三个公园每日有监理人员常驻现场巡查，如委托人发现某公园无监理人员常驻现场的，每发生一次处以2000元/人/天的违约金。情节严重的，采购人有权解除合同，没收履约保证金并由监理人承担由此造成的损失。

2）若监理人未按合同约定时间及时报送监理周报、月报的，每延迟一次处以2000元的违约金。发生次数超过三次（含）委托人有权将监理人清退出场。

3）项目监理单位应按监理规范及相关规定要求对公园管理质量及时进行独立检查验收，如无充分、合理理由未及时完成验收的，每发生一次处以500元的违约金。发生次数超过三次（含）委托人有权将监理人清退出场。

4）若委托人发现监理人员与公园管理单位存在串通、损害委托人利益的情形的，每发生一次处以10000元的违约金。发生次数超过三次（含）委托人有权将监理人清退出场。

5）若委托人发现监理人未按时完成委托人安排的任务的，每发生一次处以2000元的违约金。发生次数超过三次（含）委托人有权将监理人清退出场。

6）履约保证金

承包人交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

【备注：不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。（本项目约定降低履约保证金比例为5%）】

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

合同履行结束后，委托人应及时退还交纳的履约保证金。

履约保证金的退还：

方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

时间：服务期满。

条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格。

不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，委托人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：       /       。

A-2 设计阶段：       /       。

A-3 保修阶段：       /       。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）： 按发包人要求提供相关服务 。

## 附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

### B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 项目技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

### B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 |  |  |  |
| 2. 生活用房 |  |  |  |
| 3. 试验用房 |  |  |  |
| 4. 样品用房 |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

### B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 公园管理制度、设施设备清单、绿化规划图等技术资料 |  |  |  |
| 2. 项目承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 3. 其他文件 |  |  |  |

### B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 |  |  |  |
| 2. 办公设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |
| 4. 检测和试验设备 |  |  |  |

监理单位履约月考核表

| 分类 | 条目 | 考核内容 | 标准分值 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、人员考核 | 1 | 总监理工程师 | 10 | 监理人必须确保投标时所确定的总监理工程师到位，若未到位，每发现一次扣2分，扣完为止； |  |  |
|  | 2 | 专业监理工程师 | 5 | - 监理人必须确保投标时所确定的专业监理工程师及其他人员到位，若未到位，每发现一次扣1分，扣完为止； - 监理人须确保三个公园每日有监理人员常驻现场巡查，如委托人发现某公园无监理人员常驻现场的，每发现一次扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 3 | 现场监理人员醒目标识 | 5 | 监理人必须确保公园现场监理人员佩戴头盔，若委托人发现现场监理人员未佩戴头盔的，每发现一次扣1分，扣完为止 |  |  |
| 二、监理资料考核 | 1 | 日常监理巡查记录 | 5 | 监理人在日常监理过程中须做好巡查记录，委托人随时抽查，若发现监理人未进行记录的，每发现一次扣1分，扣完为止 |  |  |
|  | 2 | 监理周报、月报 | 5 | 监理人应在每周的2日前向委托人提供1份上月的《监理周报》，每月的5日前向委托人提供1份上月的《监理月报》，每推迟一天扣1分，扣完为止 |  |  |
|  | 3 | 养护单位台账资料 | 10 | 监理人应每月督促公园养护单位建立台账资料，每月的5日前向委托人提供1份上月的养护台账，每推迟一天扣2分，扣完为止 |  |  |
| 三、监理工作考核 | 1 | 本合同约定的监理工作范围及内容 | 45 | 监理人应按时按质完成本合同约定的监理工作范围及内容，①若因监理人工作不到位导致公园内保安、保洁及相关管护人员的数量、工作状态不符合委托人要求的，每发生一次扣2分，扣完为止；②若因监理人工作不到位导致公园内设施设备不能正常运行，每发生一次扣2分，扣完为止；③若因监理人工作不到位导致公园内绿化出现问题的，每发生一次扣2分，扣完为止；④若因监理人工作不到位导致接待工作或特殊时期出现问题的，每发生一次扣2分，扣完为止；⑤若因监理人工作不到位导致公园内卫生不达标或水质不符合要求的，每发生一次扣2分，扣完为止；⑥若因监理人工作不到位导致发生安全事故的，每发生一次扣2分，扣完为止 |  |  |
|  | 2 | 委托人临时交办的任务 | 10 | 监理人应按时按质完成委托人临时交办的任务，未按时按质完成的，每发生一次扣2分，扣完为止 |  |  |
| 四、其他 | 1 | 廉政纪律 | 5 | 拟投入本项目的监理人原须遵守廉洁纪律，不得与公园管理单位串通损害委托人利益，若违反上述行为的，每发现一次扣1分，扣完为止 |  |  |
| 考核说明 | 实际支付款项根据考核结果结算 |  |  |  | 总分 |  |

考核单位负责人：                                                     被考核单位负责人：

日期：                                                                 日期：

附件1：

廉政合同

根据相关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心(以下简称“甲方”)与        (以下称“乙方”），特订立如下合同。

- 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体的利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

- 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应，工程分包、劳务等经济活动等。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

- 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（五）乙方愿意以工程合同总工作量的1%作为廉政保证金。

- 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，给甲方造成经济损失的，应予以赔偿；导致甲方人员受到党纪、政纪或组织处理的，甲方给予乙方至少二年内不得参与其公司内部分包工程建设并没收廉政保证金（甲方在质保金中直接扣除）的处罚。

- 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检检查机关负责监督。甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

- 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后为止。

- 本合同作为                 合同的附件，与监理合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

- 本合同作为主合同附件，正本和副本份数与本主合同的约定相同。由双方法定代表人或其授权的代理人签名与加盖公章后生效。

甲方单位：（盖章）                    乙方单位：（盖章）

法定代表人：（签名）                  法定代表人：（签名）

地      址：                          地      址：

电      话：                          电      话：

甲方监督单位：（盖章）                乙方监督单位：（盖章）

安全生产合同

为在                          合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，                   （以下简称“甲方”）与承包人                      （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行项目承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4、组织对乙方监理现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行项目承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强安全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、总监理工程师、专业监理工程师及现场监理人员，必须熟练和遵守本条款的各项规定。做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的总监理工程师到现场监理人员的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。总监理工程师是安全生产的第一责任人。监理人应安排人员专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令。并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目监理过程中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同作为主合同附件，合同份数与本主合同的约定相同，与监理合同具有同等的法律效力，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，监理服务结束后失效。

甲方单位：（盖章）                    乙方单位：（盖章）

法定代表人：（签名）                 法定代表人：（签名）

或委托代理人：(签名)                 或委托代理人：(签名)

# 第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

一、项目概述

1.项目编号：JSZC-320992-YCSJ-C2025-0017

2.项目名称：盐南高新区公园管理监理服务项目

3.预算金额（最高限价）：50万元/年，投标报价超过限价的为无效报价。

4.监理服务内容：盐南高新区公园管理监理服务项目，包括但不限于聚龙湖公园的物业、绿化养护、水质治理、亮化管护、闸站管护、喷泉管护；盐塘河公园的物业、绿化养护（含热带植物园）、亮化管护以及通榆河生态公园的物业、绿化养护等进行全过程监理，包含但不限于以下内容：（1）协助采购人做好本次公园养护单位与上轮养护单位之间的交接工作；（2）公园管理单位投入本项目人员工作情况、值班情况的监理；（3）公园设施设备维护保养情况的监理；（4）公园内绿化日常修剪、洒水以及季节性种植、补植、病虫害防治情况的监理；（5）公园喷泉设备日常维护及接待工作的监理；（6）公园内环境卫生情况的监理；（7）公园内安全管理工作的监理；（8）公园内特殊天气（汛期、冬季防寒、防火、防恐等）巡查的监理；（9）公园内创文等重大活动的监理；（10）公园内零星维修工程的监理；（11）评估公园内的服务质量等。

5.服务期限：本项目服务期限为一年，服务合同期满后若中标人考核均不低于90分且服务质量得到采购人认可则可续签本合同，但最多续签二次；若考核超过两次低于90分，采购人有权不再续签本合同，如因政策调整等因素，合同期内采购人可无条件终止合同，中标人须无条件服从。

6.质量要求：符合国家相关标准和规定；安全目标：无安全责任事故。

二、监理服务的范围、内容及目标

1.监理范围

- 1.1对公园管理单位投入本项目人员的工作情况、值班情况进行监理；

- 1.2对公园内的各类基础设施，如道路、桥梁、照明系统、休息座椅、游乐设施、健身器材等的维护保养情况进行监理，确保设施安全、完好，正常运行；

- 1.3对公园内绿化日常修剪、洒水以及季节性种植、补植、病虫害防治情况进行监理，保证绿化景观效果，维持植物健康生长；

- 1.4对公园内喷泉设备日常维护及接待工作情况进行监理，确保公园管理单位积极认真配合委托人的接待工作，及时对喷泉设备进行维修，确保设备正常运行，并确保喷涌效果良好；

- 1.5对公园内环境卫生情况进行监理，涵盖垃圾清理、公共区域清洁、卫生间保洁等方面，确保公园环境整洁，符合卫生标准；

- 1.6对公园内安全管理工作进行监理，包含治安巡逻、消防设施检查、应急预案制定与演练等，保障游客和工作人员的人身财产安全；

- 1.7对公园内特殊天气（汛期、冬季防寒、防火、防恐、防风等）巡查情况进行监理；

- 1.8对公园内创文等重大活动情况进行监理；

- 1.9对公园内闸站设施的养护情况进行监理，确保设施正常运行；

- 1.10对公园内水质巡查情况进行监理，保证水质良好，水面无垃圾；

- 1.11对公园内零星维修工程进行监理；

- 1.12对盐塘河公园内热带植物园绿化养护、设施安全、环境卫生等工作进行监理；

- 1.13对公园内安全管理及文明施工等工作进行监理；

- 1.14评估公园内的服务质量，如游客咨询服务、投诉处理机制、商业服务规范等，促进服务水平的提升。

2.监理内容

制定监理规划：监理人应根据公园管理的特点和要求，在第一次工地会议召开之前7日制定详细的监理计划，明确监理工作的目标、任务、方法、频率和人员安排等，并提交委托人审核。

日常巡查：监理人需安排专业监理人员按照监理计划对公园进行日常巡查，每日至少巡查3次，及时发现公园管理中存在的问题，并记录在案。

问题反馈与整改跟踪：对于巡查中发现的问题，监理人应在发现问题后及时以书面形式通知委托人，并提出整改建议。跟踪整改落实情况，直至问题得到妥善解决。

定期报告：监理人每周向委托人提交一份监理周报，总结本周监理工作情况、发现的问题及整改情况；每月提交一份监理月报，对本月公园管理工作进行全面评估，并提出改进意见和建议 。

参与会议：监理人应派代表参加委托人组织的公园管理工作会议，汇报监理工作进展，提出相关问题和建议，参与讨论和决策。

定期组织会议：监理人应牵头定期组织日常养护管理工作会议。

协助委托人处理突发事件：在公园发生突发事件时，如安全事故、自然灾害等，监理人应协助委托人制定应对措施，并监督措施的执行情况。

3.服务目标

3.1质量目标：严格监督供应商履行公园养护合同，确保公园的顺利运营与管理。

3.2工程工期目标：督促公园养护单位完成采购人分阶段的指导计划，确保按照合同工期要求完成所有养护工作。

3.3投资目标：严格审查设计变更的经济性，严把计量支付关，切实有效地控制项目投资，力争各合同投资不超过中标合同总价。

3.4工程安全目标：严格审查公园养护方案，加强安全巡查和防范工作，及时排除安全隐患，确保监理服务期内不发生安全伤亡事故或同等责任的安全责任事故。

3.5工程环保目标：严格审查环保方案，加强环境监理，维护公园的环境质量。

3.6工作服务目标：全面优质地履行监理合同，监理工作达到本合同的各项要求，即优质监理服务。

三、监理机构人员配备要求

1.本项目监理单位派驻到现场的监理人员不得少于3人，其中总监理工程师1人【具有注册专业为市政公用工程专业的国家《注册监理工程师注册执业证书》（以注册专业为准）】，专业监理工程师2人（具有市政公用工程的专业监理工程师或国家注册监理工程师的优先，根据项目进展情况无条件服从业主对人员递增的要求）；

2.本项目项目组成员（含项目负责人）具有电力工程的专业监理工程师或国家注册监理工程师或国家注册安全工程师的优先，同一人员允许具有多个不同专业相关证书。

3.以上人员必须具备一定的本项目公园管理内容相关领域专业知识和经验；具备良好的沟通能力和团队合作精神；具备较强的组织能力和解决问题的能力；必须遵守公园的相关规定和监理细则；必须保持公正、客观和独立的监理态度；必须及时上报公园管理部门有关公园运营和管理的问题。

- 监理方案要求

1.质量控制：监理单位应制定切实可行的质量控制措施，严格监督供应商履行公园养护合同，确保公园的顺利运营与管理。

2.进度控制：监理单位应制定切实可行的进度控制措施，督促公园养护单位完成采购人分阶段的指导计划，确保按照合同工期要求完成所有养护工作。

3.投资控制：监理单位应制定切实可行的投资控制措施，严格审查设计变更的经济性，严把计量支付关，切实有效地控制项目投资，力争各合同投资不超过中标合同总价。

4.变更控制：监理单位应制定切实可行的变更控制措施，通过合理的变更管理和控制措施，降低变更带来的风险和不确定性，保证项目的质量和进度，并最终实现项目目标的顺利完成。

5.合同与信息管理：监理单位应编制切实可行的合同与信息管理方案，拘束合同各方共同恪守合同规则，防止各方因责任的分歧、不严格执行合同而出现的合同纠纷以及违约现象的发生，保证本项目质量、进度、投资三大目标的实现。

6.针对本项目技术重点、难点提出的监理措施：监理单位应针对本项目监理服务中的技术重点、难点提出切实可行的措施，确保监理工作的顺利进行，服务质量得到采购人的认可。

五、规范及其他要求

1.监理规范

本项目监理服务按国家相关法律法规和行业标准执行。

2.技术规范

（1）养护合同文件技术规范。

（2）国家及相关部门颁发的有关标准、规范和规程。

说明：

（1）以上所列规范若与养护招标文件中有出入的,以养护招标文件中的规范为准。

（2）以上所列规范若与国家及相关部门最新规范有出入的，以最新规范为准。当使用新规范涉及养护合同费用的增减时，须经发包人批准（国家强制性规范除外）。

3.管理要求：供应商须服从采购人的现场管理及考核要求，为保证项目正常运行，供应商须服从采购人的统一安排。否则采购人有权直接取消供应商的中标（成交）资格或解除合同，相关责任、经济损失均由供应商自行承担。

4、参加本项目的供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。中标单位中标后，签订合同前需向代理公司缴纳代理服务费，按国家收费标准苏协招[2022]002号文计费。

5、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐南高新区公园管理监理服务项目 | 其他未列明行业 |

# 第五章  评审方法与评审标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照磋商文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评审方法与评审标准（100分）

| 序号 | 评分 因素 | 评 分 细 则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （20分） | 价格分采用低价优先法计算，满足磋商文件要求，进入详细评审的供应商最终报价的最低值为评审基准价A值，A值为价格分的满分，即20分。其他供应商的价格分统一按照以下公式计算：报价得分=（A值/该供应商的最终报价）×20分。分值保留小数点后2位。 |  |
| 2 | 企业业绩（4分） | 投标人提供2022年4月1日（以合同签订时间为准）以来具有类似监理服务业绩，每提供一份有效业绩得2分，满分4分。 以上业绩不重复计分，投标时需提供中标通知书（如有）及服务合同原件扫描件。 |  |
| 3 | 监理组织机构（6分） | 1、投标人项目组成员（除项目负责人外）具有市政公用工程的专业监理工程师或国家注册监理工程师，有一个得2分，满分4分。（以提供的证书专业为准，提供相关证书扫描件并加盖单位公章） 2、投标人项目组成员（含项目负责人）具有国家注册安全工程师的，有一个得2分。（以提供的注册证书为准，提供相关证书扫描件并加盖单位公章） 注：同一人员有不同专业证书的，可重复计分，项目组成员人员提供从2025年2月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明。 |  |
| 4 | 监理方案（60分） | - 质量控制(10分）质量控制措施内容全面、工作流程得当、方案对本项目有针对性。根据磋商文件要求及各投标人响应文件的质量控制进行打分，优于项目需求的得10分；基本满足项目需求的得9分；未提供服务方案的不得分； - 进度控制(10分）进度控制措施内容全面、工作流程得当、方案对本项目有针对性。根据磋商文件要求及各投标人响应文件的进度控制进行打分，优于项目需求的得10分；基本满足项目需求的得9分；未提供服务方案的不得分； - 投资控制(10分）投资控制措施内容全面、工作流程得当、方案对本项目有针对性。根据磋商文件要求及各投标人响应文件的进度控制进行打分，优于项目需求的得10分；基本满足项目需求的得9分；未提供服务方案的不得分； - 变更控制(10分）变更控制措施内容全面、工作流程得当、方案对本项目有针对性。根据磋商文件要求及各投标人响应文件的进度控制进行打分，优于项目需求的得10分；基本满足项目需求的得9分；未提供服务方案的不得分； - 合同与信息管理(10分）合同与信息管理内容全面、工作流程得当。根据磋商文件要求及各投标人响应文件的合同与信息管理进行打分，优于项目需求的得10分；基本满足项目需求的得9分；未提供服务方案的不得分； - 针对本项目技术重点、难点提出具体的监理措施（10分）提出的本项目技术重点难点齐全、对本项目技术重点难点分析妥当、监理措施对本项目有针对性、监理措施可行。根据磋商文件要求及各投标人响应文件的进度控制进行打分，优于项目需求的得10分；基本满足项目需求的得9分；未提供服务方案的不得分； 注：监理方案不超过100页，每超过1页扣0.1分。 |  |
| 5 | 质量和服务承诺（10分） | 投标人必须承诺满足竞争性磋商文件要求，承诺的得10分，不单独承诺的不得分（格式详见磋商文件第六章响应文件格式）。 |  |

特别说明：

1、所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的原件彩色扫描件为依据。

2、如投标人提供虚假材料的，一经查实作无效标书处理。

3、中标后，在签订合同前中标人需提供响应文件纸质版（一正三副）及各相关证书原件交由采购人进行审查。如中标人提供虚假材料的，一经查实采购人有权取消其中标资格，不予签订合同。

# 第六章  响应文件格式

响 应 文 件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，磋商供应商成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、磋商响应函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

供应商成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-            号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、磋商响应函

致：江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心

根据贵方的JSZC-               号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心组织的，采购编号为                    的      （项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的磋商文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注： 磋商报价采用总承包方式，投标人的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

质量和服务承诺

根据盐南高新区公园管理监理服务项目磋商文件，我公司对质量和服务保证如下：

- 一旦我公司中标，保证按时按质完成招标范围内所有监理工作及采购人临时交办的任务。

- 我公司保证监理质量符合国家相关标准和规定，无安全责任事故并得到采购人的认可。

- 我公司保证：严格遵守《盐城市市场廉政准入规定（试行）》的各项规定。我公司响应文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我公司将放弃中标的权利，并承担由此产生的所有责任。

- 我公司保证：派驻到现场的监理人员不少于3人，其中总监理工程师1人，专业监理工程师2人，其余根据项目进展情况无条件服从采购人对人员递增的要求。以上人员均具备一定的公园管理内容相关领域专业知识和经验；具备良好的沟通能力和团队合作精神；具备较强的组织能力和解决问题的能力；自觉遵守公园的相关规定和监理细则；保持公正、客观和独立的监理态度；及时上报公园管理部门有关公园运营和管理的问题。

- 我公司保证：三个公园每日有监理人员常驻现场巡查，如委托人发现某公园无监理人员常驻现场的采购人可以解除合同，没收履约保证金并承担由此造成的损失。

- 我公司保证：本项目由我单位完成，如发现有挂靠或转包行为的采购人可以解除合同，没收履约保证金并承担由此造成的损失。

- 除非另行达成协议生效，采购人发出的中标通知书和本承诺书构成约束双方的合同文件的组成部分。

保证单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年       月       日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

磋商文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。