招　标　文　件

项目名称：江苏省市场监管局数智化平台数据中台升级项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0682

江苏省政府采购中心

2024年12月

- 总  目  录

总  目  录	2

第一章  投标邀请	5

一、项目基本情况	5

二、申请人的资格要求	6

三、获取招标文件	6

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	7

五、公告期限	7

六、其他补充事宜	7

七、本次招标联系方式	7

八、其他	7

第二章  投标人须知	9

一、总则	9

二、招标文件	9

三、投标文件的编制	10

四、投标文件的递交	11

五、开标与评标	12

六、定标	16

七、授予合同	18

第三章  合同文本	19

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）	19

第四章 采购需求	23

一、采购标的清单	23

二、项目概述	23

项目背景	23

项目建设内容	23

系统建设目标	24

1.1.	全面升级信息化体系	24

1.2.	强化信用风险分级分类与预警功能	25

1.3.	构建统一身份系统与实现系统互联互通	25

1.4.	确保数据流通的安全性与高效性	25

1.5.	提升信息检索效率	25

1.6.	增强数据洞察与决策支持能力	25

1.7.	融入小个专非公党建信息业务功能	26

详细功能需求	26

1.8.	大数据分析中心	26

新建智能搜索引擎	26

新建小个专非公党建信息业务功能	26

市场主体统计与分析报表升级	27

统计分析功能升级改造	27

1.9.	风险预警中心	28

新建通用型信用风险分级分类与预警功能	28

新建专业领域信用风险分级分类与预警功能	33

1.10.	统一身份认证系统	36

新建统一身份认证系统与系统互联互通功能	36

1.11.	数据中台	38

新建对接政务办电子印章微服务功能	38

新建对接API实时管理	38

新建数据源数据结构监测管控	40

数据标签升级	42

数据质量治理升级	42

数据共享功能升级	42

数据资源目录功能升级	43

数据标准升级	44

.数据监控升级	44

1.12.	系统对接	44

与国家市场监督管理总局对接	45

与省局各业务系统对接	45

与省级机关相关部门系统对接	45

与省内各设区市市监局对接	45

与省局直属单位对接	45

三、 其它要求	45

1.13.	技术要求：	46

1.14.	性能要求	46

可用性	46

稳定（可靠）性	47

易用性	47

可维护性	47

可扩展性	47

1.15.	系统适应性要求	48

1.16.	系统易用性要求	48

1.17.	网络安全要求	48

1.18.	系统安全要求	48

1.19.	数据安全要求	49

1.20.	应用安全要求	49

1.21.	安全管理要求	49

1.22.	项目实施要求	49

1.23.	项目组织及人员要求	50

1.24.	验收要求	50

1.25.	培训要求	51

1.26.	售后服务要求	52

1.27.	知识产权和保密要求	53

1.28.	商务条款	54

1.29.	项目属性：	54

1.30.	进口产品投标：	54

四、演示要求	54

1.31.	统一登录、统一门户演示	54

1.32.	数据加工演示	55

1.33.	信用风险分级分类演示	55

1.34.	风险预警功能演示	55

1.35.	智能搜索引擎演示	56

第五章  评标方法与评标标准	57

第六章  投标文件格式	61

# 第一章  投标邀请

受江苏省市场监管局的委托，江苏省政府采购中心就江苏省市场监管局数智化平台数据中台升级项目(JSZC-320000-SCZX-G2024-0682)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省市场监管局数智化平台数据中台升级项目 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年12月25日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0682

2.项目名称：江苏省市场监管局数智化平台数据中台升级项目

3.预算金额：

| 采购 包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 455.26 |

4.最高限价：本项目设定最高限价，最高限价为采购预算。

5.采购需求（简介）：开发智能搜索引擎、开发大数据分析中心，涵盖个体工商户分型分类和信用综合监管、检验检测、认证监管、食品生产监督、执法办案等领域，建设风险预警中心，包括市场主体通用型信用分级分类与风险预警和检验检测机构、食品生产企业、特殊食品企业、认证机构、广告企业等细分领域分级分类与风险预警等功能，完善统计任务下发和上报功能，新增小个专非公党建信息业务功能，升级统一身份管理中心以及与业务应用的互联互通功能，新增对接API实时管理和数据源数据结构监测管控功能。

6.合同履行期限：整个项目建设周期为合同签订后6个月内完成并交付。

### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 本项目专门面向中小企业采购，需提供《中小微企业声明函》 |

（三）本项目的特定资格要求：无

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年12月25日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省市场监督管理局

地址：南京市草场门大街107号

联系人：庞文迪

联系方式：025-86916297

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心3楼南区

联系人：    付钢

联系方式：025-83668520

### 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清、修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.4投标人对招标文件有需要澄清的内容，应在投标截止时间10日前以书面形式通知采购人或采购中心。

### 三、投标文件的编制

#### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

#### 13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

#### 25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述26.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

#### 30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：***

6.2.2履约保证金退还时间：***

6.2.3履约保证金退还条件：***

6.2.4履约保证金不予退还的情形：***

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后，甲方在收到发票后15日内，支付合同金额的70%。

8.1.2 尾款支付时间：乙方完成系统开发投入试运行后，甲方确认无质量、安全和服务问题应安排验收，经验收合格后，支付合同金额的30%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日日

# 第四章 采购需求

- 一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 江苏省市场监管局数智化平台数据中台升级项目 | 软件与信息服务业 |

- 二、项目概述

- 项目背景

江苏省市场监管局为贯彻国家和省深化“放管服改革”、建设数字政府和推进一体化在线政务服务的要求，实施智慧监管工程，构建市场监管一体化信息平台。目前已经完成数据中台、数智化应用中心、数智驾驶舱主体功能建设。

为进一步构建数字赋能、系统集成的智慧治理体系，贯彻建好大平台、用好大数据、服务大监管、强化大安全、落实大保障工作的总体思路，方便各业务人员能够自己去使用相关的工具了解数据应用分析数据。目前数据中台、智慧应用、大数据分析已建设完成，为进一步加强数智化分析平台应用、数据集成服务、深化数据治理及数据服务能力，需要在数据建设成果的基础上开展数智化平台的升级建设，持续改善数智化分析平台、数据中台的服务效果，让数据发挥出更大的价值，令监管工作更加智能高效。

- 项目建设内容

大数据分析中心建设内容包括：新建智能搜索引擎、新建小个专非公党建信息业务功能、市场主体统计与分析报表升级、统计分析功能升级改造。

风险预警中心建设内容包括：新建通用型企业、个体工商户信用风险分级分类与预警功能；新建专业领域信用风险分级分类与预警功能，专业领域包括食品生产企业、特殊食品企业、检验检测机构、认证机构、广告企业。

建设统一身份认证平台，新建统一身份认证系统与系统互联互通功能。

数据中台建设内容包括：新建对接政务办电子印章微服务功能、新建对接API实时管理、新建数据源数据结构监测管控、数据标签升级、数据质量治理升级、数据共享功能升级、数据资源目录功能升级、数据标准升级、数据监控升级。

系统对接包括：与企业通、政务通、数据中心对接。

其服务对象为江苏省市场监督管理局及各地市市场监管局用户，用户总计2.6万余人。

系统分为3层权限机制，分别为系统管理员，省级用户，市级用户。各层级用户仅能查看的本层级范围内的数据。

- 系统建设目标

全面升级江苏省市场监管局的信息化体系，重点强化通用型与专业领域信用风险分级分类与预警功能，以精准识别与防范市场风险；构建统一身份系统与实现系统间的互联互通，打破信息壁垒，促进数据共享与业务协同；通过对接API实时管理与数据源数据结构检测管控，确保数据流通的安全性与高效性。同时，新增数智化平台智能搜索引擎，提升信息检索效率；升级市场主体统计与分析报表及统计分析报表功能，增强数据洞察与决策支持能力；并融入小个专非公党建信息业务功能，促进党建与业务深度融合，全面提升市场监管的智能化、精细化与高效化水平。

  - 全面升级信息化体系

致力于江苏省市场监管局信息化体系的全面革新，通过引入先进技术和优化现有架构，确保系统能够满足当前及未来市场监管工作的需求。

  - 强化信用风险分级分类与预警功能

升级通用信用风险分级分类指标模型，科学建立企业、个体工商户信用风险分级分类，在通用信用风险管理的基础上，实现通用型风险分类结果和专业领域的结合，本次重点建设食品生产企业、特殊食品企业、检验检测机构、认证机构、广告企业等专业领域，开发精准的信用风险分级分类模型。

推动在双随机检查中对风险分级结果的应用，风险分类结果与“双随机、一公开”监管平台结合，与专业领域风险防控结合，对专业领域进行赋能，与风险预警结合，及早发现潜在风险，实现由被动监管向主动监管转变

  - 构建统一身份系统与实现系统互联互通

建立统一的身份认证和授权系统，确保用户在不同系统间的无缝切换和权限管理，通过API接口和数据交换平台，实现各系统间的数据共享和业务协同，提升工作效率。

  - 确保数据流通的安全性与高效性

对API接口进行实时监控和管理，确保数据传输的稳定性和可靠性，建立数据源数据结构的质量检测和控制机制，保障数据的准确性和一致性。

  - 提升信息检索效率

增加智能搜索引擎，利用人工智能、自然语言处理等技术，对用户的查询意图进行深度理解，实现信息的快速检索和精准匹配，提高市场监管人员的工作效率。

  - 增强数据洞察与决策支持能力

优化现有的统计报表功能，增加多维度的数据分析和可视化展示，为决策提供有力支持。

  - 融入小个专非公党建信息业务功能

将非公党建信息业务功能融入市场监管系统中，实现党建工作和市场监管业务的有机结合，提升市场监管的智能化、精细化水平。

- 详细功能需求

  - 大数据分析中心

- 新建智能搜索引擎

系统应全面支持跨全领域搜索市场监管的各个业务模块功能，确保用户能够无缝获取广泛而深入的信息。同时，系统需内置智能搜索引擎，能够精准理解用户查询意图，并智能返回最相关、最有价值的搜索结果。此外，为提升用户体验与搜索效率，系统还应集成搜索联想功能，实时提供关键词补全建议；搜索推荐功能，基于用户历史行为及当前上下文推荐可能感兴趣的内容；以及搜索统计分析功能，全面收集并分析搜索行为数据，为业务决策提供有力支持。这一系列功能的综合应用，将极大增强系统的智能化水平与用户满意度。

- 新建小个专非公党建信息业务功能

      - 专业市场信息管理

实现对专业市场信息的全面管理。集成Excel数据采集，进行数据清洗与加工，确保信息的准确性和高效录入。系统需支持数据关联与匹配，整合多源数据，为决策提供数据支撑。

查询功能需支持用户根据多个维度进行精准筛选，实现数据快速定位。

需支持专业市场信息的新增、修改和删除，以构建详细档案并保持信息的最新状态。同时，系统需支持提供高效的Excel导入导出功能，简化数据录入和维护流程，提升工作效率。

      - 专业市场内主体信息管理

提供查询功能，支持通过市场名称、社会信用代码等多维度筛选市场主体信息，并支持经营主体信息的维护。

支持新增主体信息，包括匹配检索和批量导入功能。

支持用户可以修改经营主体的基本信息和党建信息，确保信息的准确性。

支持便捷删除和批量删除功能，以优化信息管理流程。

支持Excel导入导出功能将简化数据录入和维护流程，提升工作效率。

      - 专业市场信息统计

专业市场信息统计，专注于小微企业、个体工商户及专业市场的党建信息。用户能够根据所属管区进行筛选，并导出相关数据。系统支持数据钻取功能，允许用户查看企业明细清单及单个企业的详细信息，以便于深入分析和决策支持。

- 市场主体统计与分析报表升级

市场信息统计与分析报表的升级，以适应国家统计局的最新上报规则。我们将对数据进行清洗、加工和建模，并将市场主体累计情况、新登记情况和退出情况等报表迁移至数智化平台，实现每旬数据的自动报送。此外，我们将升级综合表和市场主体表，包括国有、集体及其控股企业、私营企业、外商投资企业（按行业、企业类型和国别、地区分类）、外商及港澳台地区企业常驻代表机构、个体工商户以及农民专业合作社的登记注册统计表，以满足最新的上报需求。

- 统计分析功能升级改造

对接信用综合监管、检验检测、认证监管、食品生产监督、执法办案等业务领域的统计分析需求，在数智化平台上进行实施开发，便利用户的日常监管工作。

  - 风险预警中心

- 新建通用型信用风险分级分类与预警功能

      - 企业信用风险分级分类与预警功能

提升江苏省市场监管部门的企业信用风险分级分类与预警能力。通过数据库和API接口归集多源数据，基于总局第二版指标进行数据建模分析，运用熵权法、TOPSIS赋分和正态分布等方法，每月更新企业信用分级分类结果。

需构建风险概览大屏，实现省、市、区县、分局四级联动分析，并建立多元化预警模型体系，精准识别潜在风险企业。同时，模块将支持双随机应用效果的反向验证、分级分类结果的综合查询、风险分级分类画像的查看、指标查看、数据归集、定性指标管理以及重点领域分析。

- 数据归集

通过数据库、API接口等方式归集市场监管总局推送的数据，省市场监管中登记注册、食品安全、特种设备、信用监管、执法稽查等各业务部门数据，订阅省发展和改革委员会、省大数据局等外部门数据。

- 数据建模

基于总局第二版指标和省局特色指标对每一个指标进行建模分析，运用熵权法确认指标权重、TOPSIS赋分、正态分布进行等级划分，每月重新计算全省企业的信用分级分类结果。

- 风险概览大屏

建设省、市、区县、分局四级联动的分析大屏，支持通过行政区划、企业类型、行业标签等多重维度自由组合筛选数据。该系统能够直观展示企业风险分级分类中A、B、C、D四个等级的具体占比情况。用户可以从行政区划、地区、行业等多个维度深入分析企业信用分级分类的占比变动或增长趋势。

大屏中的统计分析数据指标需提供深度定制化的展示功能。应支持根据行政区划、企业类型、行业、重点领域标签等多维度进行灵活的统计分析，且能够实现数据的下钻功能，从宏观的统计数据深入到市场主体的明细清单，乃至于详尽的企业画像。使得用户能够依据具体的业务需求，对数据进行精细化的筛选和展示，从而更有效地进行监管决策和风险控制。

- 预警检测模型

建设多元化的预警模型体系，精准识别并统计出潜在风险企业名单，包括但不限于一址多企、一人多企、近一年注册资本显著突增、近一年频繁变更、近一年多次被处罚、年报全零申报、严重亏损、营业执照过期或失效、纳税总额填报过大值、利润填报过大值、失联企业、畸高注册资本、有限责任公司实缴出资比例较低、有限责任公司认缴出资期限过长、股份公司实缴出资比例较低、股份公司认缴出资时间过长、法定代表人年龄异常、年报填报资金异常等风险预警模型。

需利用大屏可视化系统将对风险预警模型的统计分析结果进行直观展示，支持根据行政区划、企业类型、行业、重点领域标签等多维度进行灵活统计分析。

支持各类风险预警模型指标的阈值需能够灵活动态调整以适应不断变化的市场环境和主体状况，且应具备灵活性和可配置性，以满足不同业务场景的需求。

风险预警模型指标统计结果数据应支持下钻功能，将允许用户从宏观的统计数据深入到具体的市场主体明细清单，进一步至详尽的主体画像，实现从总体趋势到个体特征的全面分析。通过深度挖掘监测数据价值，可以开展市场监管风险预警，准确定位隐藏于数据资源背后的监管风险和违法违规线索，实现风险的精细化管理。

- 双随机应用效果

基于抽查事项、制定机构、检查机构以及标签等多重维度，轻松过滤并筛选双随机检查结果数据，通过大屏分析展示双随机任务检查结果、问题率等指标，反向验证信用分级分类结果的科学性、准确性。

大屏中的统计分析数据指标需提供深入的洞察和灵活性，支持根据行政区划、企业类型、行业、重点领域标签等维度进行细致的统计分析。

支持通过下钻功能深入到市场主体的明细清单，乃至于详尽的企业画像，从而实现从总体趋势到个体特征的全面分析。这样的设计使得监管人员能够依据不同的监管场景和目标，更精准地实施监管措施。

- 分级分类结果综合查询

多种条件组合查询功能，结合多样化的预警条件进行精准筛选。对近两年未年报企业、一人多企、年报全零申报等风险预警指标数据进行打标，支持风险预警标签和重点领域标签组合查询，查询统计结果可构建成一个双随机监管对象字库，并直接推送至双随机监管平台。

信用分级分类查询结果应能够满足历史节点的回溯查询，以便用户追溯和分析企业信用状况的历史变化，并可以根据具体的业务需求，选择性地展示相关信息。

信用分级分类查询结果的展示应更为丰富和直观。通过GIS地图，在地理空间上清晰地标示出主体的分布情况。同时，应满足热力图的直观展示，可以进一步揭示信用风险主体的密集度和热点区域，其中颜色的深浅变化直接对应着信用风险的高低，从而帮助监管部门快速识别风险集中的区域。

- 风险分级分类画像

可视化展示企业分级分类画像，应支持深入了解每个三级指标的得分情况，还能够获取详尽的指标明细。这些数据涵盖了与企业主体紧密相关的多个业务领域，包括登记注册、信用监管、食品安全、特种设备和行政处罚等。通过这些数据，我们可以全面分析企业主体存在的风险因素，从而进行有效的风险控制和管理。系统需特别设计异常风险指标分值高亮提醒功能，以便快速识别和响应潜在的高风险情况。

- 风险分级分类指标查看

查看指标层级关系，获取每个的基本信息、分段信息、指标权重，以及对每月指标权重变化的信息进行分析。

- 风险分级分类数据归集监控

大屏应提供全面的数据归集情况展示，包括指标数据来源的详细信息展示，系统应对数据更新频率进行监控，确保指标数据的刷新频率能够满足实时监控和快速响应的需求。通过这些维度的综合展示，用户可以灵活地对数据进行统计分析，实现从宏观到微观的全面把握，从而为决策提供强有力的数据支持。大屏的可视化功能使得这些复杂的数据信息以直观、易懂的方式展现，提高了数据的可读性和可用性。

      - 个体工商户信用风险分级分类与预警功能

实现江苏省市场监管部门对个体工商户信用风险的分级分类与预警。通过数据库和API接口归集多部门数据，基于43个指标进行数据建模分析，运用熵权法、TOPSIS赋分和正态分布等方法，每月更新个体工商户的信用等级评分。该模块将构建风险概览大屏，实现省、市、区县、分局四级联动分析，并建立多元化预警模型体系，精准识别潜在风险个体户。同时，模块将支持双随机应用效果的反向验证、分级分类结果的综合查询、风险分级分类画像的查看、指标查看、数据归集、定性指标管理以及重点领域分析。此外，将实施权限管理，确保数据安全和用户需求的个性化权限控制。

- 数据归集

通过数据库、API接口等方式归集市场监管总局推送的数据，省市场监管中登记注册、食品安全、特种设备、信用监管、执法稽查等各业务部门数据，订阅省发展和改革委员会、省大数据局等外部门数据。

- 数据建模

基于总局和省局特色指标建模分析，运用熵权法确认指标权重、TOPSIS赋分、正态分布进行等级划分，每月重新计算指标权重及个体户信用等级评分结果。

- 风险概览大屏

建设省、市、区县、分局四级联动的分析大屏系统，支持通过行政区划、主体类型、行业标签等多重维度自由组合筛选数据。该系统能够直观展示个体户风险分级分类中A、B、C、D四个等级的具体占比情况。用户可以从行政区划、地区、行业等多个维度深入分析个体户信用分级分类的占比变动或增长趋势。

大屏中的统计分析数据指标需提供深度定制化的展示功能。应支持根据行政区划、主体类型、所属行业、重点领域标签等多维度进行灵活的统计分析，且能够实现数据的下钻功能，从宏观的统计数据深入到市场主体的明细清单，支持跳转至企业画像。使得用户能够依据具体的业务需求，对数据进行精细化的筛选和展示，从而更有效地进行监管决策和风险控制。

- 预警检测模型

建设多元化的预警模型体系，精准识别并统计出潜在风险个体户工商户名单，包括但不限于一址多户、一人多户、近一年注册资本显著突增、近一年频繁变更、近一年多次被处罚、年报全零申报、严重亏损、营业执照过期或失效、纳税总额填报过大值、利润填报过大值、失联企业、畸高注册资本、有限责任公司实缴出资比例较低、有限责任公司认缴出资期限过长、股份公司实缴出资比例较低、股份公司认缴出资时间过长、法定代表人年龄异常、年报填报资金异常等风险预警模型。

需利用大屏可视化系统将对风险预警模型的统计分析结果进行直观展示，支持根据行政区划、主体类型、行业、重点领域标签等多维度进行灵活统计分析。

风险预警模型的阈值需能够动态调整以适应不断变化的市场环境和主体状况，且应具备灵活性和可配置性，以满足不同业务场景的需求。数据统计指标应支持下钻功能，将允许用户从宏观的统计数据深入到具体的市场主体明细清单，支持跳转至主体画像，实现从总体趋势到个体特征的全面分析。

- 双随机应用效果

基于抽查事项、制定机构、检查机构以及标签等多重维度，轻松过滤并筛选双随机检查结果数据，通过大屏分析展示双随机任务检查结果、问题率等指标，反向验证信用分级分类结果的科学性、准确性。

需提供全面的大屏可视化分析，支持根据行政区划、主体类型、行业、重点领域标签等维度进行细致的统计分析。

- 分级分类结果综合查询

支持多种条件组合查询功能，结合多样化的预警条件进行精准筛选。对近两年未年报个体户、一人多户、年报全零申报等风险预警指标数据进行打标，支持风险预警标签和重点领域标签组合查询，查询统计结果可构建成一个双随机监管对象子库，并直接推送至双随机监管平台。

信用分级分类查询结果应能够满足历史节点的回溯查询，以便用户追溯和分析企业信用状况的历史变化，并可以根据具体的业务需求，选择性地展示相关信息。

信用分级分类查询结果的展示应更为丰富和直观。通过GIS地图，在地理空间上清晰地标示出主体的分布情况。同时，应满足热力图的直观展示，可以进一步揭示信用风险主体的密集度和热点区域，其中颜色的深浅变化直接对应着信用风险的高低，从而帮助监管部门快速识别风险集中的区域。

- 风险分级分类画像

可视化展示个体户分级分类画像，应支持深入了解每个三级指标的得分情况，还能够获取详尽的指标明细。这些数据涵盖了与企业主体紧密相关的多个业务领域，包括登记注册、信用监管、食品安全、特种设备和行政处罚等。通过这些数据，我们可以全面分析企业主体存在的风险因素，从而进行有效的风险控制和管理。系统需特别设计异常风险指标分值高亮提醒功能，以便快速识别和响应潜在的高风险情况。

- 风险分级分类指标查看

查看指标层级关系，获取每个的基本信息、分段信息、指标权重，以及对每月指标权重变化的信息进行分析。

- 风险分级分类数据归集监控

大屏应提供全面的数据归集情况展示，包括指标数据来源的详细信息展示，系统应对数据更新频率进行监控，确保指标数据的刷新频率能够满足实时监控和快速响应的需求。通过这些维度的综合展示，用户可以灵活地对数据进行统计分析，实现从宏观到微观的全面把握，从而为决策提供强有力的数据支持。大屏的可视化功能使得这些复杂的数据信息以直观、易懂的方式展现，提高了数据的可读性和可用性。

- 新建专业领域信用风险分级分类与预警功能

以通用型指标为基础，针对各业务领域的特点，构建通用+专业领域信用风险分级分类，让专业领域的市场主体的分级分类结果更加科学化，包括特种设备、产品质量、检验检测机构、食品安全、市场秩序等业务领域。

      - 通用型+检验检测机构信用分级分类

依托江苏省市场监管数据中台，归集检验检测机构的信用信息，建立信用风险分级分类指标体系，依据信用风险等级实施差异化监督管理，以此加强检验检测机构监督管理和诚信体系建设，提升监管的科学性、精准性、有效性。

建设内容包括风险概览大屏，直观展示风险等级占比，并构建多元化预警模型体系，精准识别潜在风险。支持监督检查结果的反向验证、综合查询、风险画像分析、指标查看、数据归集和定性指标管理。此外。

      - 通用型+食品生产企业信用分级分类

省市场监督管理局负责组织协调并监督指导本省特殊食品生产企业质量安全信用等级评定、分级分类管理、信息共享和联合惩戒工作，依据企业的信用信息将其划分为不同的信用等级，如守信（A级）、基本守信（B级）、失信（C级）、严重失信（D级），并采取简化监管、常规监管、严格监管等差异化监管措施，以提高监管效能，推动食品生产企业强化质量诚信意识，加快构建以信用为基础的新型监管机制。

建设内容包括风险概览大屏，直观展示风险等级占比，并构建多元化预警模型体系，精准识别潜在风险。支持监督检查结果的反向验证、综合查询、风险画像分析、指标查看、数据归集和定性指标管理。此外。

      - 通用型+特殊食品企业信用分级分类

通过整合特殊食品企业机构的各类信用信息，构建一套科学合理的信用评价体系，对特殊食品企业机构进行信用分级分类，并实施差异化管理措施，以提高监管效率，促进食品行业诚信经营，保障食品安全，推动食品产业高质量发展。

建设内容包括风险概览大屏，直观展示风险等级占比，并构建多元化预警模型体系，精准识别潜在风险。支持监督检查结果的反向验证、综合查询、风险画像分析、指标查看、数据归集和定性指标管理。此外。

      - 通用型+认证机构信用分级分类

市场监管部门依据《江苏省认证机构信用分类管理暂行办法》等规定，对接市场监管总局对认证机构进行的专业领域风险等级评定结果、评分，针对结果建设江苏省认证机构特色风险预警模型、大数据分析、监督检查分析，并据此实施差异化监管，以提升监管效能，促进认证行业健康有序发展。

建设内容包括风险概览大屏，直观展示风险等级占比，并构建多元化预警模型体系，精准识别潜在风险。支持监督检查结果的反向验证、综合查询、风险画像分析、指标查看、数据归集和定性指标管理。此外。

      - 通用型+广告企业信用分级分类

依据国家企业信用信息公示系统和江苏省数据中台归集的各类信息，对传统广告企业、互联网广告企业按照其信用状况进行划分，如正常、轻微失信、一般失信和严重失信等类别，并据此实施差异化监管措施，通过“双随机、一公开”监管、重点监测、行业监测、区域监测等方式，实现监管资源的合理配置和高效利用，以提升市场监管的精准化和智能化水平。

建设内容包括风险概览大屏，直观展示风险等级占比，并构建多元化预警模型体系，精准识别潜在风险。支持监督检查结果的反向验证、综合查询、风险画像分析、指标查看、数据归集和定性指标管理。此外。

  - 统一身份认证系统

- 新建统一身份认证系统与系统互联互通功能

      - 首页看板

- 展示用户总体指标统计、API接口调用次数、本月调用以及成功率；用户累计登录次数、本月和上月登录次数这四个主类主要指标数量。以地图分布形式展示了省本级用户分布情况。

      - 个人中心管理

- 展示个人中心管理页面，可修改个人的基本信息、修改密码、修改手机号等功能。

      - 机构管理

- 机构管理包括机构查询、机构新增、机构修改、机构删除、机构查看。机构需要按照实际情况实现上下级关系等。

      - 部门管理

- 在每一级机构下面对部门进行管理，支持部门查询、增加、修改、删除等操作。

      - 用户管理

- 实现用户的统一管理，用户的新增、删除、修改、查看。用户信息包括：姓名、账号、密码、身份证号、电话、职务等。建立分级管理员的模式，分级管理员可以根据权限对应相应的用户进行管理，同时为了方便管理员操作，提供密码重置功能。

- 针对外部用户和专家库，纳入统一身份认证的用户管理体系，通过有效的身份验证、访问控制和审计监控等功能，系统可以确保外部用户访问的合法性和安全性，同时提供便捷的用户体验和良好的数据隔离与合规性保障。

      - 应用管理

- 即管理第三方应用的注册、修改、删除等功能，第三方应用注册后，才能进行统一登录鉴权，机构用户接口调用等操作，根据注册的应用生成相应的应用门户，用户登录进入应用门户，通过单点认证可以导航到其他应用，避免重复登录。应用删除时，其密钥以及权限接口授权同时也会被删除。

      - 标签管理

- 支持浏览标签信息，以及打开对话框添加相应信息增加标签。

      - 用户匹配管理

- 通过特定的用户匹配规则，自动化的生成与第三方系统的用户匹配关系。

      - 认证授权API接口服务

- 对外接口采用API接口方式，基于Oauth2协议实现统一认证单点登录服务。

      - 接口对接服务

- 需完成省局省建业务系统的单点登录统一服务对接，同时与地市局平台做好单点登录对接。

      - 主备服务切换

- 统一身份认证平台作为用户的统一且唯一的认证入口，承载着大量用户的身份认证和授权请求。为确保系统在面临单点故障或高并发请求时仍能稳定运行，将采用主备服务器自动切换技术。目的是在主服务器出现故障时，能够迅速将服务切换到备服务器上，从而保证服务的连续性和可用性。

      - 统一管理

- 统一身份认证将实现全省范围内的统一用户登录、统一机构管理等功能，用户只需通过一次登录，即可访问多个省建业务系统，同时确保各业务系统的机构统一。

- 短信功能升级

增加电脑端、移动端用户短信认证功能，可以通过已绑定的用户手机号发送验证码的方式，便捷登录系统

  - 数据中台

- 新建对接政务办电子印章微服务功能

- 通过与政务办接口对接，获取相关电子印章信息，并提供给相关业务处室使用。

- 新建对接API实时管理

      - 对接单位管理

- 对接单位管理主要管理业务部门、处室等，可进行新增、修改、删除，支持上下级关系。用于分不同部门权限管理、维护、审批API接口。

      - 对接系统管理

对接系统管理主要维护上游系统相关信息，上游系统作为API接口服务的提供方，需要将特定信息维护。对接系统管理主要管理上游API接口服务提供系统。

      - API授信管理

- API授信管理主要管理下游调用方的系统信息和API调用授权信息，包含：查询、新增、修改、授权API、查看秘钥、禁用接口、删除接口等功能。

      - API鉴权管理

- 为了防止非法调用，调用API时必须传入授权密钥。授权密钥在调用申请通过之后发放给调用方。

      - API限流管理

- 当请求量突增时，可能导致系统无法承受压力而出现宕机，因此需要根据业务方接口的处理能力，做好限流策略。

      - 互联互通API注册

- API提供者需先注册互联互通API，然后调用者才能使用API。

      - API接口服务目录

API调用方可以查看、搜索API内注册的API。

      - 服务申请与审批

API调用方可以使用API管理模块提供的API服务来调用API，API管理模块会对API调用进行鉴权、路由、日志记录，并且提供限流、熔断等机制保证的稳定运行。

      - API运行调试

当申请通过后可以对API接口进行调试，调试内容包括API地址、请求头管理、url参数管理和请求体等内容。

      - API运行监控

展示最近一段时间的API调用情况，通过实时调用，可以查看系统当前的调用量、在线用户数、错误数等，可以及时发现问题。

- 新建数据源数据结构监测管控

      - 信息系统管理

- 对省建系统的信息登记到数据管控平台，并动态更新维护，确保数据准确可用。信息系统登记的内容主要包含系统名称，归口管理部门，内外网地址，开发商，数据存储量等等基本信息。

      - 数据源连接管理

- 对省建系统的数据源连接进行动态管理，确保数据库连接、数据资源和数据表关联关系可以正常展示。

      - 数据源数据结构监测

针对数据源的数据表结构实时检测，及时展示因源头变更导致的数据问题。

      - 数据表关联关系

展示每个数据源下的表间关系，针对表间关系的变化实时监控。

      - 数据表分类管理

- 数据表分类可以很好的扩展管理的外延，通过分类为数据表增加一些属性，可以便于更好的理解和使用。

- 系统预定义的分类包括：业务过程表、业务结果表、代码表、系统日志表、数据统计表、数据接口表（入）、数据接口表（出）等，后期还可以根据管理的需求，增加其他的分类。

      - 数据源结构维护任务管理

- 数据源数据结构的变更会被自动发现并记录下来，形成运维任务，根据不同的系统，将任务工单发送给相应系统的运维人员，从而动态更新数据字典。维护任务支持生成、审批，以及任务监控。

      - 统计查询

- 该界面为省局信息系统管理员专用界面，查询参数包括：信息系统分类目录，系统名称关键字，展示查询的结果包括基本信息、硬件和网络环境、数据存储情况以及系统使用情况。当定位到某个数据库内对象的时候，可以自动列出该对象随时间的变动情况。

      - 对外数据结构查询下载

- 通过页面提供各个业务系统最新的数据字典文件下载服务，下载前需要确认权限，支持单个或多个数据字段下载，支持Excel、pdf两种格式。

      - 系统巡检管理

- 支持配置数据字典巡检计划，计划开启后，系统会在统一的时间巡检各个数据库，通过与数据源结构监测模块的数据字典比对，列出差异，形成任务，供业务系统负责人处理。

- 巡检计划部分包括：默认计划、启用和停用计划以及中止计划几个功能。

      - 应用门户

- 业务系统负责人门户

- 为了方便业务负责人使用数据源数据结构监测管控，需要开发实现业务系统负责人门户。

- 信息中心管理人员门户

- 为了方便信息中心人员使用数据源数据结构监测管控模块管理数据，需要开发实现信息中心使用人员门户。

- 数据标签升级

- 通过省局提出的标签需求和平日里沉淀的业务，标签层级由原来的2层级升级为4层级，让归集标签更加标准规范、提高使用满意度。

- 数据质量治理升级

- 增加模块层级页面，对新归集的各业务板块数据质量检测纳入质量管理体系，对所归集的各业务板块数据，依据相关数据标准，通过数据板块展现不同板块下数据治理情况。

- 数据共享功能升级

      - 数据共享架构升级

- 优化现有共享技术架构，提高数据集成与交换技术，增加微服务架构，从而增加高可用性和可扩展性。

      - 新增数据共享异议处理服务

- 增加异议解答服务，针对这些已共享数据，提供专人针对共享异议数据答疑和问题解决，对错误数据及时展示和提示，确保共享服务更加顺畅。

      - 新增共享数据量统计展示

- 展示每个月总局、省局处室、省局外部门、直属单位、地市等部门的数据共享量，方便客户了解数据中台的共享情况。

- 数据资源目录功能升级

      - 数据资产地图升级

- 根据从省级外部门获取的数据，在地图页面增加外部数据模块。

      - 增加外部门数据资源目录

- 根据省级外部门归集数据，增加外部门归集目录，分门别类的展示省级外部门数据资源信息。

      - 升级归集通道

- 根据省局要求，升级省局归集通道，避免与省级外部门新建独立通道，对于已建的归集通道，进行升级优化，外部门数据统一使用省数据局共享平台，以减少数据归集过程中的冗余和复杂性。

- 对于无法直接对接的系统，增加采用手工报送通道，确保定时上报数据，且归集频率不低于一定标准。

- 数据标准升级

      - 标准升级

- 增加行业标准模块，展示各类行业协会等部门发布的数据标准。

      - 主数据升级

- 在明细页面增加引用数据表展示情况，展示有哪些表引用了该项主数据信息。

      - 数据元升级

- 在明细页面增加血统分析功能，可以查看哪些表引用了该项数据元。

- .数据监控升级

- 增加数据归集清单页面，展示数据归集调度情况，可钻取到明细，查看数据归集任务的具体情况。

  - 系统对接

- 投标单位需熟悉对接的相关系统或平台运行现状和业务情况，对本次对接需求理解透彻，对相关对接标准熟悉，能够按照对接标准免费做好相关对接工作。

- 投标人根据项目需求中“系统对接”的要求，提出符合本次项目需求的详细设计方案。要求方案科学合理、可行性强，符合项目需求。

- 本项目支持主流的标准对接方式（如RESTfu1 API、库表同步、文件传输、ETL、H5页面等）与国家市场监督管理总局对接、与省局各业务系统对接、与省级机关相关部门系统对接、与省局直属单位对接等，同时，本项目需提供统一的主流标准接口，便于其他系统对接，实现与各系统深度融合。对接内容包括但不限于登记注册信息、信用监管信息、执法稽查信息、投诉举报信息、食品安全监管信息、特种设备安全监管信息、知识产权信息、质量基础信息、行政许可信息、产品质量信息等数据。投标单位需熟悉对接的相关系统或平台运行现状和业务情况，对本次对接需求理解透彻，对相关对接标准熟悉，能够按照对接标准免费做好相关对接工作。

- 与国家市场监督管理总局对接

- 省市监局通过前置机库表上传的方式与国家市场监督管理总局对接，已每天上报一次的方式给总局前置机上报数据。

- 与省局各业务系统对接

- 数据中台通过库表或者API接口的方式对接局内登记注册、综合执法、信用监管、食品生产、食品经营、政务审批等多个业务系统。

- 与省级机关相关部门系统对接

- 数据中台通过库表或者API接口的方式对接省数据局、省信用办、省交通厅、省金融局等多个省级政务部门。

- 与省内各设区市市监局对接

- 省局数据中台与江苏省各地市市场监管局的数据中台对接，推送经营主体、各类许可与监管、信用、处罚、12315、认证等主体相关数据。

- 与省局直属单位对接

数据中台通过库表或者API接口的方式对接省质标院、省质检院等5个直属单位。

- 其它要求

  - 技术要求：

（1）总体方案

- 要求投标单位熟悉现有江苏省局系统的功能模块、数据类型等运行现状，提供的总体设计方案技术思路合理、采用的技术先进、可操作性强。

（2）需求理解

- 要求投标单位对于项目背景情况、相关应用与业务系统现状进行理解分析，提出项目现状及需求理解方案。

  - 性能要求

考虑到系统的整体规范、方便易用、稳定可靠等特性，在项目建设上对系统提出如下需求：

- 可用性

系统能使用IE浏览器、360浏览器等当前国内用户常用浏览器。系统能够完成所要求的所有功能操作，同时具有良好的运行速度，有较高的数据承载能力。

平台门户查询操作的响应时间不超过3秒。

在数据清洗治理方面，支持千万级结构化规则比对。离线处理，在亿级别的数据处理过程中，结果返回时间<=1分钟。

1000M内网环境下，在数据共享交换方面进行增、删、改业务（不含大对象数据类型）响应时间在3秒以内；数据资源目录编制、审批、查询等业务响应时间在2秒以内；数据分析应用时查询基础数据（精确匹配）的响应时间不大于3秒，全文检索的响应时间不大于2秒。

并发访问:系统支持2000用户数量，峰值在线用户数大于1000，峰值并发用户数大于500。

整个系统平均年故障时间应控制在8小时以内，即可用性达到99.9%。

- 稳定（可靠）性

数据定期安全备份，防止误操作，权限设置合理，保障网络和数据安全，有完善的灾难应急功能和恢复能力，系统应提供7×24小时的连续运行能力，平均故障修复时间<30分钟；各业务系统对用户的操作顺序、输入的数据进行正确性检查，并以显著方式提示错误信息。系统需有出错处理机制，当系统运行过程中发生错误时，系统将明确提示错误信息并指导用户按照系统错误处理手册进行处理。系统应提供运行监视和故障恢复机制，建立系统运行日志文件，能跟踪系统的所有操作。系统配备软件异常处理措施。

- 易用性

系统用户界面友好，主页满足个性化设置，功能模块可根据用户角色不同、用户的工作任务不同而实现自由定制。系统使用操作简便。操作人员对照使用说明书就可操作，或者略经培训就可方便操作；通过提供下拉菜单、弹出页面等多种展现方式的快捷方式，减少用户机械操作。对于常用不变的数据项、重复数据项、可枚举的数据项、自动产生的数据项，设置为缺省值或自动提供，以减少用户录入。

- 可维护性

易于管理，系统维护方便，能够方便快速的将数据转入系统，系统必须是构件化、面向对象的，可做到灵活扩展。提供服务器系统管理与维护、操作系统管理与维护、应用系统软件管理与维护、数据库管理与维护以及数据库备份、应用系统备份、灾难事件处理与解决实施方案等。为系统中多个功能平台提供可视化的管理界面，允许部分用户进行设置。

- 可扩展性

系统在设计过程中充分考虑可扩充性，能根据技术发展和业务需求增加不断升级扩展。系统充分考虑可能的扩展内容，为其提供接口。

  - 系统适应性要求

兼容性和扩展性，操作系统兼容性（windows、linux、unix、国产操作系统）、浏览器兼容性（chrome、IE、360安全浏览器等）、数据库兼容性（国产数据库、传统关系型数据库、Hadoop家族、分布式数据库、列式数据库等）。

  - 系统易用性要求

界面简洁直观，尽量减少菜单的层级和不必要的点击操作，保证用户在使用系统时一目了然，符合用户的工作方式和习惯，方便非计算机专业人员的操作。

系统为B/S架构，对于用户客户端需要安装的插件等采用一键安装的集中打包方式进行，无需用户单独自行安装。

满足良好的操作易用性，系统要具有实时的联机帮助功能，提供交互式的操作向导，对每一步骤的操作能够进行如上一步、下一步这种导向式的指引。提供文字、图形、视频等手段帮助用户使用。

  - 网络安全要求

系统平台应符合网络安全保障体系相关标准规范和市场监管有关安全管理要求，系统应符合国家信息化系统相关标准规范和市场监管领域数据规范要求，保证系统数据的完整性。

要求整体平台网络安全能通过网络安全三级以上等保要求，具体等保等级视等保备案审核后确定的安全等级来要求。投标人应协助采购人完成本项目涉及的信息系统安全等级保护测评认定工作。

  - 系统安全要求

系统应具备完善的用户识别体系。通过对主客体进行正确的标识和标注，执行自主访问控制和强制访问控制混合的访问控制机制，保证授权访问的可控性。

  - 数据安全要求

分析结果数据是本项目的关键性数据，要保证数据的安全和隐私，因此系统的建设需考虑到：数据库应设置预定的备份策略、按照用户级别来授权用户对数据访问、关键数据的修改记录应记录详细的操作日志和以备追查、数据的传输与关键敏感的数据的存放需进行一定的加密处理。

  - 应用安全要求

应用级安全包括统一身份认证,统一权限管理等,其包括系统软件和应用软件应具有访问控制功能，包括用户登录访问控制、角色权限控制、目录级安全控制、文件属性安全控制等。

用户在使用开发的系统时应采用实名制方式注册；用户密码等关键信息应采用加密方式保存。

  - 安全管理要求

建立健全相关信息安全管理责任制度；禁止在系统中使用未经批准的应用程序，禁止在系统上加载无关软件，严禁擅自修改系统的有关参数；用于开发、测试的系统需与正式系统严格分开；监视系统运行记录，及时审查日志文件，认真分析告警信息，及时掌握运行状况，对系统可能发生的故障做好应急方案。

  - 项目实施要求

- （1）项目工期要求

本项目综合考虑实际业务需要、项目管理能力和项目风险控制等各种因素，整个项目建设周期为合同签订后6个月内完成并交付。

（2）项目实施能力要求

投标人应具备大型软件开发建设经验，具有较好的软件开发实力与企业信用。投标人具有ISO27040数据存储安全管理体系认证证书、ISO38505数据治理符合性评价证书、ISO27701隐私信息安全管理体系认证证书、ISO22301业务连续性管理体系认证证书。投标人拥有大数据风险预警，市场监管数据管理，市场监管数据资源编目，市场监管数据追溯，可视化数据加工，数据质量人工修正等相关软件著作权。

投标人具有与本项目相关（有利于本项目实施的）的应用软件开发经验。投标人需提供自2021年1月1日以来直接承担过类似建设项目案例。

  - 项目组织及人员要求

投标人投标时应提供实施投标项目的组织机构和人员配置管理计划，在组织机构中应明确各岗位的职责、任职资格及成果，确保工程顺利实施。根据工作的业务性质，明确项目主管及组成人员信息、类似项目的经验及分工职责。项目经理对项目总负责，项目建设期间必须全程驻场，仅负责本项目。投标文件中指定的承担本项目的项目组成员须和实际实施人员一致，且均须在投标人单位工作，并提供社保证明材料。

在项目开发阶段，项目团队驻场稳定成员不少于8人，负责驻场调研、开发、测试和实施；在项目试运行和验收阶段，项目团队驻场应不少于5人；在维护与售后服务阶段，项目团队驻场应不少于3人。上述驻场人员须标明分工，其中项目主管必须全程参与本项目的开发、实施过程，项目验收前项目经理和主要开发人员无故不得更换，确需人员更换须经采购人同意。驻场服务时间每天不少于8小时。

项目团队成员具备信息系统项目管理师、软件设计师、系统集成项目管理工程师、高级工程师、数据库系统工程师。项目团队成员获得过的奖励情况，

  - 验收要求

系统正式交付前，需经过第三方安全测评机构进行。检测合格后，中标方将技术文档和源码、软件交甲方，对于已检测出来的安全漏洞，必须由中标人修复完成，否则不予上线交付。

1、项目验收前，中标方要完成招标文件和合同规定的各项建设内容并满足要求，符合国家有关工程建设、安全及保密等各项规定，验收资料齐全。

2、项目完工后，中标方按招标文件和合同要求提交所有项目成果和项目文档。并提出验收申请，用户单位出具用户使用意见。

3、采购人、用户使用方等接收项目成果和项目文档。监理单位审核后出具意见，确认是否达到验收要求，并按验收方案，组织项目验收。

4、系统在完成功能开发上线联调测试并经用户单位验证通过后可进行项目初验，初验正式试用通过内部评审后可进行项目终验。

5、正式上线运行前需经过有资质的第三方机构对系统进行软件功能和安全性测评和密码应用安全性评估，经评估合格后方可终验并投入使用。

6、对整个项目的验收包括检查应用系统是否实现了双方签定的《需求说明书》所要求实现的相关功能，是否与投标人提出的解决方案中既定建设目标一致。

7、本项目的最终验收由采购人、设计方监理方、专家组、中标方等共同进行。

  - 培训要求

1、中标方必须提供相应的应用软件技术和系统操作等方面的培训内容。有关应用软件的操作培训课程，培训应该在本期项目验收完成前进行。

2、中标方应提供面向系统管理员的应用软件系统结构、设计等方面的培训。项目实施入场，中标供应商将详细的培训课程以及时间表交给采购人，最后以采购人认可为准。

3、中标方派出的培训教员应具有丰富的同类课程的教学经验和应用经验；所有的培训教员必须用中文授课；投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关材料。

4、中标方须根据培训需求提供详细的培训计划，包括培训方案的设计、培训制度的制定、在系统运行（含试运行）的各个阶段相应的培训内容描述，培训效果评估，保证培训课程符合采购人实际的需要。需针对用户按照不同的角色安排不同的培训课程，如系统管理员、普通用户、领导等角色，同时中标方应考虑到省市县三级用户的相应培训方案，要有具体完善的培训服务体系。

  - 售后服务要求

1、整个项目软件免费运维服务期为验收合格后一年，质保期间的维护服务不收取任何额外费用，由中标方提供免费的软件维护服务、技术服务支持，包括系统维护、性能提升、故障检测等，并保证系统正常运行，如果软件功能变更超出项目范围的百分之二十，按照工作量测算依据增加相应的服务费用。质保期后的服务费双方另行协商。

2、项目运维期内，需要不少于3名专业技术支撑人员提供驻场服务，由此产生的一切费用均由中标方承担。

3、在项目验收后的服务期内，如因需要增加系统功能而产生的费用，双方另议；如果是软件设计漏洞或偏差，中标方必须及时修正，且不另收费用。

4、项目服务期满后，供应商必须承诺在法定工作时间内，可以提供技术指导和咨询；供应商要长期建立完善的技术支持和售后服务管理体系和服务队伍，为配合用户使用提供全方位的技术支持工作，并对如何实施服务提出承诺。

5、中标方应提供实时在线的客户服务和现场服务。除驻场服务外，应具备灵活多样的通讯手段，提供7×24小时响应服务。实时解决常见问题。

故障响应。中标方在接到系统故障报修要求时，半小时内做出明确响应和维护安排，在2小时内为建设单位提供维护服务，并做出故障诊断报告，3小时内恢复正常。

热线服务。投标供应商应提供热线电话、E-mail、传真、网站等途径，随时接受建设单位提出的各种技术和使用问题，不能即时解决的问题要在1小时内提出解决方案。

系统巡检。每月至少提供4次对系统进行巡检服务，及时发现和排除潜在问题或故障隐患，保证系统的稳定运行。

系统升级。质保期内投标供应商应提供免费的系统软件升级服务。升级内容包括解决的BUG、采纳用户建议以及业务需求调整实现的功能和其他内容。

- 投标人应具备相关的售后服务体系，在承诺服务期内提供完善、及时、无推诿的应用软件等项目实施范围内的服务保障。

- 针对项目需求，制定系统服务响应方案，要求服务响应包括且不限于：质保服务措施、服务响应承诺、日常业务咨询指导服务、系统优化建议等。

- 制定服务质量保障方案，具备对服务全过程的质量控制措施，包括且不限于对各类日常技术服务工作流程的内部管控制度，提交的各类技术资料、文档内容真实性完整性的管理，与甲方管理制度衔接措施等，提交方案应科学合理，可操作性强。

  - 知识产权和保密要求

本项目的最终用户为采购人，本项目所产生的知识产权归采购人独享，中标人必须提供项目的所有开发和技术文档。本项目中采购的商业软件（含自主品牌），最终许可用户名为采购人。投标人须承诺所提供的系统（含平台）不依赖于任何第三方商业平台的支持和环境。

中标人须承诺且不限于以下保密条款要求：

1、中标人对本项目所产生的业务资料、技术信息等负有保密责任，未经采购人同意不得提供给任何第三方，包括中标人的分支机构、子公司、委托顾问方或接受咨询方。本项目所产生的知识产权归采购人独享，中标人须提供项目的所有源代码和开发文档给采购人。

2、中标人应妥善保管有关的文件和资料，未经采购人许可，不对其复制、仿造等。

3、中标人应对有关人员进行有效管理，包括制定规章制度，以确保本承诺书的履行。

4、中标人若违反本承诺的约定，应赔偿采购人由此遭受的一切损失。

5、保密期限：中标人需对本项目的业务资料、技术信息等在软件生命周期内一直保密，直至采购人同意或该业务资料、技术信息在同行业中已成为公开信息后方可解除保密义务。

  - 商务条款

付款方式

1、交货期：自合同签订之日起6个月内完成所有软件系统的开发、安装部署、测试等工作。

2、交货方式：现场交货验货，并提交相关交付物。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、货款支付：

合同签订后，采购人在收到发票后15日内，支付合同金额的70%；完成系统开发上线并通过验收合格后，支付合同金额的30%；

  - 项目属性：

服务类项目。

  - 进口产品投标：

| 采购 包号 | 是否接受进口产品投标 （是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

- 四、演示要求

需上传视频演示

1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

  - 统一登录、统一门户演示

（1）统一用户登录演示，支持各级用户统一登录，支持忘记密码修改等功能。

（2）统一系统门户演示，支持将分散的各条线信息化系统集成到统一门户上，实现市场监管各业务系统的集成、整合和单点登录。

  - 数据加工演示

（1）数据加工过程：支持通过图形化拖、拉、拽的操作方式将市场主体、食品生产等excel样例数据导入至数据库，支持通过可视化拖、拉、拽的操作方式实现将导入食品生产与市场主体数据进行关联，至少包括文件或数据库表关联、行列转换、文字转换成id、显示隐藏字段、大小写转换、过滤、排序等操作，数据加工每一步操作都有对应节点进行记录，支持任意回退、重做操作，对上述关联的结果数据按任意维度进行分组统计（对应数据库聚合操作），对结果数据点击任意字段，可在加工流程图上查看该字段的加工路径。

（2）数据加工计划任务：可定制数据加工任务，根据各任务的前后流程依赖关系，自动生成任务调度作业计划，生成的作业计划中应智能确定串行或并行作业顺序。

  - 信用风险分级分类演示

（1）信用风险分级概览，支持根据区域、行业、企业类型、标签灵活分析信用分级结果，对风险概览各地区、行业的情况进行展示，支持回溯历史节点的信用分级结果，对信用风险等级上升情况进行分析。

（2）风险指标分析，支持查看主体画像中每个主体风险指标的得分情况和三级指标数据明细，对得分较高的指标进行预警提示；支持对风险分级分类各类指标统计分析展示，支持各类指标下钻，查看每个指标的分段情况和历史权重变化信息。

  - 风险预警功能演示

（1）风险预警模型，支持根据行政区划、主体类型、行业、标签灵活统计风险预警指标数据结果，各类风险预警模型的指标阈值支持灵活动态调整，各类风险预警主体数量支持下钻至主体清单明细，支持下钻至主体画像。

（2）预警模型综合查询，支持任意添加查询条件，可配置不同查询模式，如等于、大于、小于、包含、不包含、开头是等，并支持同时使用数据标签和风险预警指标组合查询，查询结果支持一键导出和一键发送，支持查询结果支持在GIS地图上展示，并支持以散点图、热力图等GIS展示方式，可点击任意GIS坐标点查看相关主体的全景画像信息。

  - 智能搜索引擎演示

（1）支持移动端智能搜索，利用人工智能、自然语言处理等技术，对用户的查询意图进行深度理解，包括支持月份、季度、年份、行政区划、行业、产业等维度智能统计市场主体存量户数、新增在业/注销/吊销市场主体户数。

（2）可根据输入统计需求智能产出统计结果，统计结果响应速度快、准确性高。

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、专门面向中小企业采购

本项目专门面向中小企业采购。

2、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 评分项 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留二位）。投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10 | 10 |
| 2 | 总体方案 | 根据投标人对本项目熟悉程度及设计方案进行评分，熟悉现有江苏省局系统的功能模块、数据类型，总体设计方案技术思路合理、采用的技术先进、可操作性强的得5分；对功能模块及数据类型的理解较为粗略，技术思路较为合理、采用的技术较为可行的得3分；只对关键模块及数据类型进行了粗略说明或未说明的得0分。 | 5 |
| 3 | 需求理解 | 根据投标人对于项目背景情况、相关应用与业务系统现状理解分析，提出项目现状及需求理解进行综合打分。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或未提供的得0分。 | 5 |
| 4 | 大数据分析中心 | 投标人根据项目需求中“大数据分析中心”的要求，提出符合本次项目需求的详细设计方案。要求方案科学合理、可行性强，符合项目需求。方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或未提供的得0分。 | 5 |
| 5 | 风险预警中心 | 投标人根据项目需求中“风险预警中心”的要求，提出符合本次项目需求的详细设计方案。要求方案科学合理、可行性强，符合项目需求。方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或未提供的得0分。 | 5 |
| 6 | 统一身份认证系统 | 投标人根据项目需求中“统一身份认证系统”的要求，提出符合本次项目需求的详细设计方案。要求方案科学合理、可行性强，符合项目需求。方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或未提供的得0分。 | 5 |
| 7 | 数据中台 | 投标人根据项目需求中“数据中台”的要求，提出符合本次项目需求的详细设计方案。要求方案科学合理、可行性强，符合项目需求。方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或未提供的得0分。 | 5 |
| 8 | 系统对接 | 投标人根据项目需求中“系统对接”的要求，提出符合本次项目需求的详细设计方案。要求方案科学合理、可行性强，符合项目需求。方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或未提供的得0分。 | 5 |
|  | 系统演示 | 演示要求： 供应商根据自身情况选择合适的演示方式，要求演示的系统必须是投标供应商自主研发的系统，演示时间控制在15分钟内。采用实际上线的系统或根据项目需求开发的演示系统进行演示的，满分为10分；采用PPT、Word等方式进行模拟演示的，需乘以系数0.3后为演示的最终得分，不演示不得分。 |  |
| 9 |  | 1、统一登录、统一门户演示（2分） （1）统一用户登录演示，支持各级用户统一登录，支持忘记密码修改等功能，得1分。 （2）统一系统门户演示，支持将分散的各条线信息化系统集成到统一门户上，实现市场监管各业务系统的集成、整合和单点登录，得1分。 | 2 |
| 10 |  | 2、数据加工演示（2分） （1）数据加工过程：支持通过图形化拖、拉、拽的操作方式将市场主体、食品生产等excel样例数据导入至数据库，支持通过可视化拖、拉、拽的操作方式实现将导入食品生产与市场主体数据进行关联，至少包括文件或数据库表关联、行列转换、文字转换成id、显示隐藏字段、大小写转换、过滤、排序等操作，数据加工每一步操作都有对应节点进行记录，支持任意回退、重做操作，对上述关联的结果数据按任意维度进行分组统计（对应数据库聚合操作），对结果数据点击任意字段，可在加工流程图上查看该字段的加工路径，得1分。 （2）数据加工计划任务：可定制数据加工任务，根据各任务的前后流程依赖关系，自动生成任务调度作业计划，生成的作业计划中应智能确定串行或并行作业顺序，得1分。 | 2 |
| 11 |  | 3、信用风险分级分类演示（2分） （1）信用风险分级概览，支持根据区域、行业、企业类型、标签灵活分析信用分级结果，对风险概览各地区、行业的情况进行展示，支持回溯历史节点的信用分级结果，对信用风险等级上升情况进行分析，得1分。 （2）风险指标分析，支持查看主体画像中每个主体风险指标的得分情况和三级指标数据明细，对得分较高的指标进行预警提示；支持对风险分级分类各类指标统计分析展示，支持各类指标下钻，查看每个指标的分段情况和历史权重变化信息，得1分。 | 2 |
| 12 |  | 4、风险预警功能演示（2分） （1）风险预警模型，支持根据行政区划、主体类型、行业、标签灵活统计风险预警指标数据结果，各类风险预警模型的指标阈值支持灵活动态调整，各类风险预警主体数量支持下钻至主体清单明细，支持下钻至主体画像，得1分。 （2）预警模型综合查询，支持任意添加查询条件，可配置不同查询模式，如等于、大于、小于、包含、不包含、开头是等，并支持同时使用数据标签和风险预警指标组合查询，查询结果支持一键导出和一键发送，支持查询结果支持在GIS地图上展示，并支持以散点图、热力图等GIS展示方式，可点击任意GIS坐标点查看相关主体的全景画像信息，得1分。 | 2 |
| 13 |  | 5、智能搜索引擎演示（2分） （1）支持移动端智能搜索，利用人工智能、自然语言处理等技术，对用户的查询意图进行深度理解，包括支持月份、季度、年份、行政区划、行业、产业等维度智能统计市场主体存量户数、新增在业/注销/吊销市场主体户数，得1分。 （2）可根据输入统计需求智能产出统计结果，统计结果响应速度快、准确性高，得1分。 | 2 |
| 14 | 服务响应 | 针对项目需求，制定系统服务响应方案，要求服务响应包括且不限于：质保服务措施、服务响应承诺、日常业务咨询指导服务、系统优化建议等。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或未提供的得0分。 | 5 |
| 15 | 服务质量保障方案 | 制定服务质量保障方案，具备对服务全过程的质量控制措施，包括且不限于对各类日常技术服务工作流程的内部管控制度，提交的各类技术资料、文档内容真实性完整性的管理，与甲方管理制度衔接措施等，提交方案应科学合理，可操作性强。方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或未提供的得0分。 | 5 |
| 16 | 培训方案 | 针对项目培训需求，制定系统培训及方案，要有具体完善的培训服务体系。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或未提供的得0分。 | 5 |
| 17 | 服务团队 | 项目团队成员具备：信息系统项目管理师、软件设计师、系统集成项目管理工程师、高级工程师、数据库系统工程师。每具备其中一类证书得1分，最多得5分，单人多证仅算一证。 项目团队成员获得过与本项目类似的奖励情况，每获得过一次政府部门颁发的奖项得2分，满分4分。 （提供证书扫描件及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月为其缴纳社保的证明，扫描件上传，未提供不得分） | 9 |
| 18 | 企业履约能力 | 投标人具有ISO27040数据存储安全管理体系认证证书、ISO38505数据治理符合性评价证书、ISO27701隐私信息安全管理体系认证证书、ISO22301业务连续性管理体系认证证书，每一项得2分，合计最高得8分。（需提供证明文件扫描件）。 | 8 |
|  |  | 投标人2021年1月1日以来直接承担过一体化信息平台或数据中心类似建设项目，每具备一个案例得1分，最多得10分，不重复累计。注：加盖投标人公章的上述证明文件扫描件。（以上业绩合同以签订时间为准，需提供合同扫描件并加盖投标人公章，合同扫描件包含合同名称、标的物、时间、签章等关键信息。同一案例不可重复得分） | 10 |
|  |  | 投标人拥有大数据风险预警，市场监管数据管理，市场监管数据资源编目，市场监管数据追溯，可视化数据加工，数据质量人工修正等相关软件著作权，每类证书得0.5分，最多得3分。（须提供证书扫描件并加盖公章，如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。） | 3 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）

12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表（备注：经办人在要求投标人报总价时使用。招标文件定稿后该备注删除。）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 投标人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 联合体协议（参考格式）（本项目不涉及）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加★号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。