招　标　文　件

项目名称：江苏省政府采购交易管理系统升级改造

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0640

江苏省政府采购中心

2025年11月7日

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………32

- 投标文件格式………………………………37

第一章  投标邀请

受江苏省财政厅财政信息管理中心的委托，江苏省政府采购中心就江苏省政府采购交易管理系统升级改造(JSZC-320000-SCZX-G2025-0640)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省政府采购交易管理系统升级改造招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年12月2日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0640

2.项目名称：江苏省政府采购交易管理系统升级改造

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 22 |

4.最高限价

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 22 |

5.采购需求（简介）：江苏省针对 “苏采云”系统推进功能升级改造和优化，涵盖：自贸区开放单一来源成交公告理由公开功能、规范线上线下评标项目中标供应商选定流程、细化合同备案并强化资金支付监测等内容，以提升政府采购规范性与监管效能。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后两个月内完成系统上线运行。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | / |

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年12月2日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省财政厅财政信息管理中心

地址：南京市鼓楼区北京西路63号

联系人：陈杰

联系方式：025-83633281

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务服务中心二期3楼南区

联系人：郑荔 唐雪菲

联系方式：025-83668535 83668562

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：***

6.2.2履约保证金退还时间：***

6.2.3履约保证金退还条件：***

6.2.4履约保证金不予退还的情形：***

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后***工作日内，预付款支付比例：合同金额的**%。

8.1.2 尾款支付时间：采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的**%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求

采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省政府采购交易管理系统升级改造 | 软件和信息技术服务业 |

一、项目概况

江苏省财政厅针对江苏省政府采购交易管理系统（“苏采云”系统）进行功能升级改造和优化，涵盖：自贸区开放单一来源成交公告理由公开功能、规范线上线下评标项目中标供应商选定流程、细化合同备案并强化资金支付监测等内容，以提升政府采购规范性与监管效能。

二、项目建设周期

1、项目建设周期：合同签订后两个月内完成系统上线运行。

2、项目建设期内完成全部建设内容的开发、部署、测试、实施、上线、培训等工作。

3、完成系统上线并通过项目验收后，提供一年免费运维。

4、完成系统上线并通过项目验收后，提供两年质保期。

三、预算

预算：22万元。

四、项目建设内容

（一）业务功能要求

### 1、自贸区开放单一来源成交公告理由公开功能

根据国务院《关于做好自由贸易试验区对接国际高标准推进制度型开放试点措施复制推广工作的通知》(国函(2024]156号)和《省自贸办印发复制推广制度型开放试点措施工作指引的函》(苏自贸办函〔2025〕6号)“关于完善政府采购单一来源方式成交结果公告”的要求：对采用单一来源方式的采购项目，采购人在“苏采云”系统中公告成交结果时，应说明采用该方式的理由，并同中标(成交)公告一并公开。

（1）单一来源理由选择：

采购人在成交公告发布前，应当按《中华人民共和国政府采购法》相关规定，在“苏采云”系统中填写使用单一来源采购方式的理由，并提供相关证明材料。

（2）成交公告编制：

单一来源成交公告中，增加采用单一来源采购方式的理由显示，自动获取采购人填写内容，生成成交公告正文，向社会公开。

（3）系统配置：

该功能只面向江苏省自贸区开通，其他地区暂不开通。

### 2、中标供应商选定

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五章第六十八条的要求：“采购人应当在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。”按文件要求：由评标委员会选中至多3名候选人提交给采购人，由采购人确定中标供应商。

（1）线上评标项目：

在评标流程中，由组长或经办人按评审结果确定中标候选人，待结束评审后，候选人名单自动推送至采购单位，由采购单位选定中标人并确认采购结果。

采购单位提交确认结果后，代理机构经办人不可修改中标供应商名单，仅可对供应商信息进行维护，完成后进行【结果公告编制】。

（2）线下评审项目：

针对线下评标项目，由代理机构经办人维护中标候选人清单，提交采购单位进行中标人选定，选定完成后提交给代理机构经办人进行【结果公告编制】。

### 3、完善政府采购项目资金支付监测

根据财政部要求，为预防拖欠企业账款问题发生，需完善预算管理一体化系统和“苏采云”系统相关功能，提升对政府采购项目资金支付的监测能力。

具体需求如下：

（1）细化采购合同备案：

在“苏采云”系统政府采购合同备案界面，增加采购人录入供应商名称及规模、约定付款时间(条件)等涉及资金支付的关键信息。

（2）全量推送政府采购支付信息：

采购人在预算管理一体化系统执行板块完成支付后，系统即时将相关支付信息推送“苏采云”系统。

（3）增加未按时支付提示功能：

预算管理一体化系统执行板块对采购合同约定付款时间与采购人实际支付情况进行比对，如已到约定付款时间但采购人未按时付款，系统自动进行标识并向采购人进行提示，并将相关比对结果推送“苏采云”系统，后者同步对采购人进行提示。

（4）增加统计拖欠中小企业账款项目信息：

系统对中标/成交供应商为中小企业且未按约定支付的政府采购项目信息，供各级财政部门定期生成表格导出。

（二）非功能性要求

系统性能应满足用户的要求，稳定、可靠、实用。人机界面友好，输出、输入方便，图表生成美观，检索、查询简单快捷，能够发挥基础数据的辅助决策作用。

（1）系统总体可用率大于99.8%，数据库应用可用率不小于99.8%，WEB应用可用率不小于99.8%。

（2）在网络稳定的环境下，系统登录时间在1秒以内；系统查看页面平均响应时间在1秒以内；进行增、删、改业务（不含大对象数据类型）响应时间在1秒以内；复杂查询页面响应时间小于3秒。

2、可靠性要求

充分考虑系统的可靠性，尽可能保证系统在极端情况下的正常运行，避免由于模块故障或系统升级影响系统的正常运行。系统应满足以下性能要求。

（1）系统提供7*24小时的连续运行保障，平均年故障时间<1天，平均故障修复时间<30分钟。

（2）系统具备较强的信息安全性和灾难恢复能力。

3、灵活性要求

系统需具有快速适应业务变化的能力，应采用灵活的架构和技术手段，支持功能模块及系统处理能力的灵活整合和运用。

4、可维护性要求

系统应支持制定应急、异常快速处理方案，实现系统的统一监控、告警、日志等。同时，实现系统维护权限与业务权限分离，实现系统的可维护性。

（三）数据及信息共享要求

1、外部数据需求

建立与预算管理一体化系统预算执行模块的衔接接口。

2、信息共享要求

本项目需在江苏省财政厅的管理要求下，编制信息资源目录，为江苏财政信息资源的开放、共享提供基础。

（四）国产化建设/适配要求

基于采购人提供的国产化环境及相关产品，本次升级改造的内容，适配云环境中的国产化云主机、操作系统、数据库、中间件等，客户端适配主流国产终端、国产操作系统、浏览器。

（五）安全要求

本项目应按照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》第三级安全要求进行建设。

五、应用架构要求

本项目建设应遵循江苏财政信息化顶层设计应用架构。

六、技术架构要求

本项目建设应遵循江苏财政信息化顶层设计技术架构，基于采购人提供的云资源情况，实现应用的分层分级、全面解耦。

七、项目实施要求

项目团队要求：

在配置项目人员时，应充分考虑项目人员的稳定性因素，在保证项目人员的技术能力、业务水平、项目工作经验满足项目要求的前提下，通过选派连续工作多年的技术骨干参与项目实施服务工作。同时需保证项目团队人员稳定，未经采购人同意，不得随意变更项目人员。

（1）供应商应根据本项目需求提供相应的服务力量，需要为本项目配置项目经理，负责整体协调、联络和进度把控，确保服务对象能实时联系到服务人员并解决问题。

（2）供应商提供不少于5人的项目团队负责项目建设与实施。

（3）免费运维期内，供应商需提供不少于1人的运维服务人员，提供运维服务。供应商需提供相关承诺。

（4）供应商提供的项目团队人员，应具备较强的系统建设、实施、运维等能力，能够及时高效地完成相关建设与服务内容。

（5）供应商确保7*24小时电话快速响应，及时处理相关问题；需提供应急服务支持人员电话，在非工作日或非上班时间对紧急事宜响应和处理。

（6）供应商更换项目经理、需求负责人、研发负责人、实施负责人时，需至少提前一个月书面通知采购人，征得采购人书面同意后方可更换，更换前必须做好相关工作交接，及时更新项目团队组织架构。

（7）更换项目团队其他人员（除项目经理、需求负责人、研发负责人、实施负责人）时，项目经理必须至少提前20天通知采购人，征得采购人同意后方可更换，更换前必须做好相关工作交接，及时更新项目团队组织架构。

（8）如采购人对项目团队人员不满意，供应商必须在收到采购人更换人员需求后10个工作日内完成更换，直至采购人满意，更换前必须做好相关工作交接，及时更新项目团队组织架构。

上述要求，供应商需提供《承诺函》并加盖公章。

项目管理要求：

（1）供应商应建立规范、完整的项目管理体系，规范开展项目实施工作，完整记录项目实施过程和结果。定期与采购人组织会议，沟通阶段实施成果、工作中存在的问题和后续的改进计划。

（2）供应商在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度。

（3）供应商应接受工程监理及项目管理要求。

（4）本项目合同不得转让，不得分包。

质量要求：

（1）供应商应根据项目的工作计划，对阶段性实施成果进行审核。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整体服务的质量。如因供应商原因造成项目质量不合格、处理问题不及时等问题，采购人有权依据合同对供应商进行经济处罚。

（2）供应商应建立质量保证体系，制定项目实施的质量控制方案和实施措施，并督促完成各环节质量控制内容和目标；保证项目实施满足采购人对质量的要求。

（3）供应商需制定明确的质量管理办法，确保团队全体人员了解和遵守，同时设定可测量的质量目标，以便评估和改进绩效，同时需要确保产出文档的准确性和可访问性。

（4）供应商应遵循《江苏省财政厅信息化建设管理办法（试行）》的项目建设质量要求，以及采购人有关服务厂商、信息化项目的服务质量管理要求，并接受采购人定期对服务进行绩效考核。

# 八、培训要求

保障业务顺利开展，供应商应配合服务对象做好相关的系统操作培训，培训对象为系统用户。

培训由供应商负责师资及教材，由财政部门提供场地和培训设备并负责受训人员召集，组织实施。供应商必须指派省财政厅认可的具有相关专业资格和实际工作经验的教师及辅导人员进行培训，主要培训教员应具有三年以上的培训经验。

# 九、知识产权及保密要求

（一）知识产权

1、供应商使用或提供的第三方支撑软件要确保为正版合法软件，一切因供应商使用或提供第三方支撑软件引起的经济和法律纠纷由供应商负责，采购人不承担任何责任。

2、本项目形成的知识产权归采购人所有。

（二）保密要求

严格遵循国家法律法规规定及政策要求、主管部门及采购人要求。

1、供应商需与采购人签署保密协议书。供应商对本项目中涉及的所有信息有保密义务，未经采购人及所服务的各级财政部门书面认可，不得向任何第三方提供，不得用于本项目之外的任何其他用途。

2、供应商服务人员需签署保密承诺后方可上岗工作，并必须遵守保密义务,不得泄露、篡改、私自留存或删除项目相关信息。因供应商（或其员工）原因引起信息泄露，供应商承担相应的法律责任。

# 十、验收要求

供应商应配合采购人根据国家及江苏省电子政务项目验收有关要求及规范，完成项目验收，将成果资料交付采购人。

1、启动验收的基本条件：业务应用已完成代码开发及集成测试，系统功能、性能均达设计要求，相关问题均已整改完成。

3、本项目的成果资料要求如下。

（1）源代码：供应商应提供本项目软件的全部源代码文件，以光盘的形式提交给采购人。

（2）文档：供应商应提供本项目的需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、系统测试报告、软件部署手册、系统使用手册、系统运维操作手册、培训手册、项目总结报告、项目验收报告等。

# 十一、运维服务要求

供应商负责苏采云系统的运维工作。运维团队成员应具备财政信息化项目相关工作经验。

供应商应遵循《江苏财政省级统建信息系统运行维护工作制度（试行）》的运维管理要求，为本项目的实施和运维提供专业化、规范化、高品质的服务，并承诺系统能够正常、稳定、可靠、安全地运行。相关售后服务要求如下：

1、提供系统巡检服务，并同步输出巡检报告。

2、提供系统缺陷修复、软件升级、性能优化等服务。

3、提供系统日常应用操作指导服务。

4、提供系统操作手册、配置升级手册、培训材料等文档的更新服务。

5、提供派遣技术服务人员到用户现场支撑的服务，包括软件日常使用咨询、软件异常情况处理、业务数据异常处理等。

6、项目验收合格后，供应商承诺提供1年免费运维服务。

7、本项目已明确的服务内容，供应商不得以任何理由再向系统用户收取任何服务费用。

# 十二、资质证书要求

供应商应具有较高的IT服务能力水平，具有与本项目软件相关的技术实力和经验，需提供以下有效期内资质证书复印件或合同复印件并加盖公章：

1、供应商具有信息技术服务管理体系认证证书ISO20000。

2、供应商具有信息安全管理体系认证证书ISO27001。

3、供应商具有质量管理体系认证证书ISO9001。

4、供应商具有采购交易管理信息系统软件著作权登记证书。

5、供应商具有采购交易管理云平台软件著作权登记证书。

6、供应商提供自2022年1月1日以来承接的类似财政信息化项目的业绩，同一个采购人的合同只作为一个业绩。

7、项目经理（1人）资质要求：

（1）具有“人力资源和社会保障部”和“工业和信息化部”联合颁发的系统集成项目管理工程师证书。

8、项目团队成员（不含项目经理）资质要求：

（1）至少有1名具有中国信息安全测评中心的注册信息安全专业人员（CISP）证书。

（2）至少有1名具有“人力资源和社会保障部”和“工业和信息化部”联合颁发的数据库系统工程师证书。

（3）至少有1名具有“中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心”颁发的信息安全保障人员认证（CISAW）证书，认证方向：安全软件。

（4）至少有1名具有“中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心”颁发的信息安全保障人员认证（CISAW）证书，认证方向：安全运维。

# 十三、技术方案要求

供应商应具有较高的IT服务能力水平，具有与本项目软件相关的经验，提供技术方案支撑。

1、项目重难点分析

结合江苏省实际业务需求，对本项目建设过程中的重点、难点进行分析，提供分析方案。方案内容包括但不限于应对措施和解决方案等。

结合江苏省政府采购业务实际需求，针对本项目三项核心业务相关功能及政策要求，全面梳理项目建设过程中的核心重点、难点。针对每个重难点，详细分析重、难点成因、潜在影响，提供具体的应对措施，形成可执行、可落地的具体方案。同时需结合江苏省财政信息化建设以及政府采购业务，说明方案的可行性与实施步骤。

2、总体设计方案

结合江苏省财政信息化建设顶层设计，提出总体设计方案。方案内容包括但不限于应用架构、技术架构、部署方式等。

总体设计方案需严格遵循江苏省财政信息化建设顶层设计框架，确保与现有 “苏采云” 系统、预算管理一体化系统等平台的技术架构兼容。方案内容包含但不限于对应用架构、技术架构、部署方式等方面进行详细设计与阐述，同时确保系统性能满足江苏省政府采购业务及信息系统建设要求。同时需说明总体设计的可扩展性，预留未来江苏省政府采购业务需求发展的功能性接口和模块接入点。

3、功能设计方案-功能1

根据项目需求，进行功能设计，提供自贸区单一来源项目成交公告增加采用单一来源采购方式理由功能设计方案。方案内容包括但不限于业务功能设计、业务流程图、功能界面等。

根据项目需求，严格对标国务院及江苏省对于自贸区单一来源项目成交公告增加采用单一来源采购方式理由的相关政策要求，形成功能设计方案。方案内容包括但不限于功能设计、业务流程图、功能界面等，并确保应用时保障自贸区、代理机构、采购人、监管部门等采购主体获得对应权限并可按全省政府采购业务要求扩展，数据流转及异常处理路径清晰，功能界面及响应逻辑与现有系统保持一致。

4、功能设计方案-功能2

根据项目需求，进行功能设计，提供中标供应商选定功能设计方案。方案内容包括但不限于业务功能设计、业务流程图、功能界面等。

方案需依据相关政策要求，严格区分并明确江苏省政府采购业务的评审、候选人名单锁定、中标供应商锁定等业务场景设置操作流程与权限边界，明确关键节点的规则，界面需设置必填项标识、操作提示信息，确保用户操作清晰。

5、功能设计方案-功能3

根据项目需求，进行功能设计，提供政府采购资金支付监测等功能设计方案。方案内容包括但不限于业务功能设计、业务流程图、功能界面等。

业务功能设计需围绕四项具体需求展开，并结合江苏省政府采购项目采购、合同签订、合同支付、支付监测闭环流程，确保流程环节的可操作性与数据准确；相关统计功能需支持模糊查询、批量导出。

6、与外部系统衔接方案

根据项目需求，提供与预算管理一体化系统（预算执行子系统）的衔接方案。方案内容包括但不限于对接规范、对接内容、对接流程、接口开放性和可扩展性等。

目前，预算管理一体化系统（预算执行子系统）与“苏采云”系统在“采购支付”环节的接口现状是：采购人通过“苏采云”系统获取采购合同信息；根据采购合同信息在预算管理一体化系统（预算执行子系统）开展合同支付。支付后将支付信息回传给“苏采云”系统，用于展示合同支付情况。两系统之间的接口报文是通过网闸模式实现数据对接和内外网数据交互，遵循《江苏省预算管理一体化数据标准》和《江苏省预算管理一体化业务规范》。

系统交互要求：

①全量推送政府采购支付信息：采购人在预算管理一体化系统执行板块完成支付后，预算管理一体化系统即时将相关支付信息推送“苏采云”系统。

②增加未按时支付提示功能：预算管理一体化系统执行板块对采购合同约定付款时间与采购人实际支付情况进行比对，如已到约定付款时间但采购人未按时付款，系统自动进行标识并向采购人进行提示，并将相关比对结果推送“苏采云”系统，后者同步对采购人进行提示。

（1）对接规范：采用通用、开放且符合国家标准的技术规范与接口协议进行系统对接，遵循国家财政信息化相关数据交换标准、XML数据格式规范等。

（2）对接内容：详细梳理业务需求中细化采购合同备案、未按时支付提示、合同支付异常以及历史合同支付处理等业务场景涉及的对接需求并进行扩展，构建政府采购合同未及时支付数据对接闭环处理流程。提供详细的数据对接方案，确保数据传输的准确性、完整性与及时性，避免因数据传输问题影响业务流程的正常进行

（3）对接流程：制定清晰的对接流程文档，涵盖数据交互的触发条件、数据传输频率、异常情况处理机制等内容，保证对接流程的高效与稳定。

（4）接口开放性和可扩展性：方案需体现良好的开放性和可扩展性，便于未来系统升级及与其他新系统对接。

7、数据安全方案

根据项目需求，提供数据安全方案。方案内容包括但不限于从数据分类分级、数据加密、数据脱敏等方面对数据传输、存储、使用的安全分析等。

包括明确数据分类分级各级安全保护要求与存储期限，传输认证方式，数据存储加密，主从架构与异地备份等。建立数据访问权限体系，核心数据审批，敏感信息脱敏展示，操作日志管理等安全审计机制。

8、应急方案

根据项目需求，提供应急处理方案。方案内容包括但不限于应急处理机制、应急处理思路、应急处理组织、应急响应预案、具体应急响应方案、应急保障措施和工作流程等。

供应商确保7*24小时电话快速响应，及时处理相关问题；需提供应急服务支持人员电话，在非工作日或非上班时间对紧急事宜响应和处理。

9、项目实施方案

根据项目需求，提供项目实施方案。方案内容包括但不限于质量管理、进度管理、风险管理、沟通管理、文档管理等。

在配置项目人员时，应充分考虑项目人员的稳定性因素，在保证项目人员的技术能力、业务水平、项目工作经验满足项目要求的前提下，通过选派连续工作多年的技术骨干参与项目实施服务工作。同时需保证项目团队人员稳定，未经采购人同意，不得随意变更项目人员。

10、培训方案

根据项目需求，提供培训方案。方案内容包括但不限于培训目的、培训时间安排、人数、次数、教材编写、培训课程、培训师资情况、培训组织方式等。要求：培训形式灵活多样，培训计划安排合理。

培训由供应商负责师资及教材，由财政部门提供场地和培训设备并负责受训人员召集，组织实施。供应商必须指派省财政厅认可的具有相关专业资格和实际工作经验的教师及辅导人员进行培训，主要培训教员应具有三年以上的培训经验。

11、运行维护方案

针对本项目需求，提供运行维护方案。方案内容应包含运维服务人员安排、服务方式、服务内容、服务标准等。

供应商负责苏采云系统的运维工作。运维团队成员应具备财政信息化项目相关工作经验。供应商应遵循《江苏财政省级统建信息系统运行维护工作制度（试行）》的运维管理要求，为本项目的实施和运维提供专业化、规范化、高品质的服务，并承诺系统能够正常、稳定、可靠、安全地运行。

# 十四、其他要求

1、供应商应配合采购人完成数据安全风险评估工作，对系统存在数据安全风险的内容进行整改。

2、在免费运维期内，供应商有义务负责软件的后期维护，对所有不符合规范或江苏省业务特殊性的部分予以修正，及时提供相应的软件升级服务，并持续跟进系统运行情况，及时解决运行中的问题，供应商不得索取额外费用。

# 十五、商务条款

下列款项以人民币方式按照以下进度由采购人办理支付。

按照项目执行进度分三次付款：

1.合同签订完成且收到供应商提供的发票后，采购人十五个工作日内支付合同总金额的40%；

2.项目验收通过且收到供应商提供的发票后，采购人十五个工作日内支付合同总金额的50%；

3.验收通过后满一年且收到供应商提供的发票后，采购人十五个工作日内支付合同总金额的10%。

# 十六、其他要求

1.项目属性：服务类项目。

2.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 评分项 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 |  | 10 |
| 一、价格 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10 | 10 |
| 商务部分 |  | 19 |
| 二、企业相关资质 | 2.1供应商具有有效期内的信息技术服务管理体系认证证书ISO20000，得2分，其他不得分。（提供证书复印件并加盖公章，否则不得分。） | 2 |
|  | 2.2供应商具有有效期内的信息安全管理体系认证证书ISO27001，得2分，其他不得分。（提供证书复印件并加盖公章，否则不得分。） | 2 |
|  | 2.3供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书ISO9001，得2分，其他不得分。（提供证书复印件并加盖公章，否则不得分。） | 2 |
|  | 2.4供应商具有采购交易管理信息系统软件著作权登记证书（关键字需包含“采购交易”相关内容，得2分，其他不得分。（提供证书复印件并加盖公章，否则不得分。）（如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。） | 2 |
|  | 2.5供应商具有采购交易管理云平台软件著作权登记证书（关键字需包含“采购交易”相关内容，得1分，其他不得分。（提供证书复印件并加盖公章，否则不得分。）（如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。） | 1 |
| 三、类似业绩 | 3.1供应商提供近三年以来（自2022年1月1日至投标截止时间）承接的财政信息化项目类似的项目业绩，每提供一个业绩得2分，最多得10分。同一个采购人的合同只作为一个案例。 | 10 |
|  | 注：供应商需提供相关业绩的合同扫描件或复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 |  |
| 技术部分 |  | 71 |
| 四、技术方案 | 4.1项目重难点分析 | 5 |
|  | 结合江苏省实际业务需求，对本项目建设过程中的重点、难点进行分析，提供分析方案。方案内容包括但不限于应对措施和解决方案等。 |  |
|  | 方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 |  |
|  | 4.2总体设计方案 | 5 |
|  | 结合江苏省财政信息化建设顶层设计，提出总体设计方案。方案内容包括但不限于应用架构、技术架构、部署方式等。 |  |
|  | 方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 |  |
|  | 4.3功能设计方案-功能1 | 5 |
|  | 根据项目需求，进行功能设计，提供自贸区单一来源项目成交公告增加采用单一来源采购方式理由功能设计方案。方案内容包括但不限于业务功能设计、业务流程图、功能界面等。 |  |
|  | 方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 |  |
|  | 4.4功能设计方案-功能2 | 5 |
|  | 根据项目需求，进行功能设计，提供中标供应商选定功能设计方案。方案内容包括但不限于业务功能设计、业务流程图、功能界面等。 |  |
|  | 方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 |  |
|  | 4.5功能设计方案-功能3 | 5 |
|  | 根据项目需求，进行功能设计，提供政府采购资金支付监测等功能设计方案。方案内容包括但不限于业务功能设计、业务流程图、功能界面等。 |  |
|  | 方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 |  |
|  | 4.6与外部系统衔接方案 | 5 |
|  | 根据项目需求，提供与预算管理一体化系统的衔接方案。方案内容包括但不限于对接规范、对接内容、对接流程、接口开放性和可扩展性等。 |  |
|  | 方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 |  |
|  | 4.7数据安全方案 | 5 |
|  | 根据项目需求，提供数据安全方案。方案内容包括但不限于从数据分类分级、数据加密、数据脱敏等方面对数据传输、存储、使用的安全分析等。 |  |
|  | 方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 |  |
|  | 4.8应急方案 | 5 |
|  | 根据项目需求，提供应急处理方案。方案内容包括但不限于应急处理机制、应急处理思路、应急处理组织、应急响应预案、具体应急响应方案、应急保障措施和工作流程等。 |  |
|  | 方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 |  |
|  | 4.9项目实施方案 | 5 |
|  | 根据项目需求，提供项目实施方案。方案内容包括但不限于质量管理、进度管理、风险管理、沟通管理、文档管理等。 |  |
|  | 方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 |  |
|  | 4.10培训方案 | 5 |
|  | 根据项目需求，提供培训方案。方案内容包括但不限于培训目的、培训时间安排、人数、次数、教材编写、培训课程、培训师资情况、培训组织方式等。 |  |
|  | 方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 |  |
|  | 4.11运行维护方案 | 5 |
|  | 针对本项目需求，提供运行维护方案。方案内容应包含运维服务人员安排、服务方式、服务内容、服务标准等。 |  |
|  | 方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供不得分。 |  |
| （5五、项目团队人员 | 为保障项目顺利实施，考核供应商团队成员应具备相关专业能力： | 3 |
|  | 5.1项目团队项目经理（1人）需具备以下能力： |  |
|  | （1）具有“人力资源和社会保障部”和“工业和信息化部”联合颁发的系统集成项目管理工程师证书，得3分，其他不得分。 |  |
|  | 5.2项目团队人员要求（除项目经理以外的项目成员）： |  |
|  | （1）至少有1名具有中国信息安全测评中心的注册信息安全专业人员（CISP）证书，得3分，其他不得分。 | 3 |
|  | （2）至少有1名具有“人力资源和社会保障部”和“工业和信息化部”联合颁发的数据库系统工程师证书，得3分，其他不得分。 | 3 |
|  | （3）至少有1名具有“中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心”颁发的信息安全保障人员认证（CISAW）证书，认证方向：安全软件，得3分，其他不得分。 | 3 |
|  | （4）至少有1名具有“中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心”颁发的信息安全保障人员认证（CISAW）证书，认证方向：安全运维，得3分，其他不得分。 | 3 |
|  | （5）项目实施要求中关于“项目团队要求”，供应商提供《承诺函》并加盖公章，得1分，其他不得分。 | 1 |
|  | 注：①供应商需提供在有效期内的证书扫描件或复印件或官方查询证明，加盖供应商公章，并同时提交该人员在投标截止日期前3个月内任意一个月通过供应商缴纳的社保证明，否则视为无效。②同一人员有多项证书不重复使用，即不重复得分。 |  |
| 合计 |  | 100 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期/服务期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

人员工资、社会保险和公积金三项费用报价表（采购包号：**）

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价1 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 1.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
| 1.3 | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价1 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价2 | 要求说明 |
| 2 | 社会保险费用 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 2.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴纳社会保险/ 如该人员依法享受社会保险费用缴纳减免政策，请在此框内进行说明 |
| 2.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价2 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价3 | 要求说明 |
| 3 | 住房公积金 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 3.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴存住房公积金/ 如该人员依法享受住房公积金缴存减免政策，请在此框内进行说明 |
| 3.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价3 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表仅适用物业管理服务品目政府采购项目，供应商需在投标（响应）文件中填报此表。

2.供应商在投标（响应）文件中响应的拟投入本项目的服务人员不得是全日制在校学生。

附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。