# 锡山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

# 项目名称：东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤污染修复项目

# 项目编号：JSZC-320205-JYJF-G2024-0050

# 采购人：无锡市锡山区重点建设项目管理中心

# 采购机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司

二○二四年八月

# 目    录

一、投标邀请函 ………………………………………………………………………… 3

二、投标人须知 ………………………………………………………………………… 7

三、项目采购需求……………………………………………………………………… 17

四、合同书（格式文本）……………………………………………………………… 31

五、合同条款…………………………………………………………………………… 32

六、附件………………………………………………………………………………… 56

一、投标邀请函

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司受无锡市锡山区重点建设项目管理中心的委托，对东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤污染修复项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤污染修复项目。

2.项目编号：JSZC-320205-JYJF-G2024-0050。

3.项目概况：本项目位于无锡市锡山区东亭中路以西、锡虞立交以南、华夏北路以东，占地面积约77252㎡，其中东亭2号2期A地块占地面积为41452㎡，原无锡市立新植绒材料厂地块占地面积为35800㎡。土壤修复土方量约为27310㎡，土壤修复污染物包括：苯并（a）芘、二苯并（a,h）蒽、苯并（b）荧蒽、茚并（1,2,3-c,d）芘、苯并（a）蒽、4-氯苯胺和石油烃（C10-C40）。

4.服务期：60天（具体开始时间以甲方的要求为准，服务期截止日须提供水泥窑提供的本项目所有处置土方的消纳证明）。

5.项目预算为3097.020964万元，投标最高限价为3027.0210万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理。

6.采购方式：公开招标。

7.采购人：无锡市锡山区重点建设项目管理中心。

8.采购范围：开展东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤污染修复工程，土壤修复达到修复目标，完成工程竣工报告、达到国家有关质量验收规范要求，通过政府主管部门组织的验收及备案工作，确保东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块移出《江苏省建设用地土壤污染风险管控和修复名录》。

9.修复质量标准：通过第三方效果评估，整治效果评估报告通过省级生态环境主管部门和自然资源等主管部门的专家评审后取得省级环境主管部门的备案，修复后的地块须经省级人民政府生态环境主管部门确认后移出《江苏省建设用地土壤污染风险管控和修复名录》

10.本项目标的所属行业：根据中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）中的：其他未列明行业。

11.本项目是否专门面向中小企业：否。

12.本项目是否接受联合体：否。

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

（三）供应商主体信息库注册

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：田女士：3071474382；王先生：897651173。

（四）获取采购文件

潜在投标人如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容作出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将以电话咨询、电子邮箱等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2024年8月20日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以电子邮箱形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-JYJF-G2024-0050项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前邮箱发送（244290207@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（国信CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅签到，在我代理机构人员开启标书解密后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标开始时间：2024年9月5日9:00。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2024年9月5日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间（网上投标解密时间）：2024年9月5日开启解密后半小时。

投标及开标地点：网上线上投标。

定标时间：评标结束。

定标地点：无锡市锡山区迎宾南路21号202室。

（七）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（八）投标有效期：开标之日起90天

（九）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十）其他

采购机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司

地址：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司（无锡市锡山区迎宾南路17号7楼）

联系人：强佳平、沈星、崔立依、邱天

电  话：0510-88207527、13861820327

邮  编：214101

二、投标人须知

(一)遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

(二)招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2．潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容作出实质性响应，否则其投标文件无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．本项目不接受联合体投标。

6. 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

(三)招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及江苏建圆建方工程管理咨询有限公司。

(四)招标文件的补充或修正：

1．江苏建圆建方工程管理咨询有限公司可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2．如需对招标文件进行澄清或修正，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或江苏建圆建方工程管理咨询有限公司提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交获取文件回执函。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。

(五)投标文件的组成：

1．投标函(格式见附件)

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（4）投标人法定代表人身份证扫描件（正、反面）；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面）；

（6）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年的年度审计报告和所附已审财务报表扫描件；

（7）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（8）投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）承诺书（格式见附件）；

如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

3．开标一览表（格式见附件）

4．明细报价表（格式见附件）

5．人员配备情况（格式见附件）

6．服务偏离表（格式见附件）

7．服务保障承诺书（格式见附件）

8．中小企业声明函（如有，格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

9．技术文件（服务方案：暗标）（如有，格式自拟并自行添加）

10．评分标准中对应的其他所需证明材料（如有，自行添加）

11．要求采购人提供的配合（如有，自行添加）

12．其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行添加）

上述1-7项投标人必须按要求全部提供并加盖电子签章，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（7）（8）（9）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

(六)投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.制作电子投标文件时，请正确关联对应页面，评委在相对应页面找不到相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

7.投标费用自理。

（七）网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

(八)无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 电子投标文件未按规定期限投标的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

- 投标文件字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

(九)开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3.投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由江苏建圆建方工程管理咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。本项目分明标、暗标两部分，商务标（明标）投标文件符合性检查由评标委员会明标评审小组负责。技术标（暗标）投标文件的符合性检查由评标委员会暗标评审小组负责。暗标要求：暗标中不得出现投标供应商名称、人员姓名；要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法；

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5. 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一为中标候选人。

6．评标标准：详见附件。

(十)定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按得分由高到低的原则确定中标供应商，得分且投标报价相同的，由采购人或采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定中标人。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网上发布中标公告。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏建圆建方工程管理咨询有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2．在发布中标公告的同时，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

(十一)废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

(十二)中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购人、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# (十三)签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同报江苏建圆建方工程管理咨询有限公司备案。

根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

2．中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

# (十四)注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

# (十五)中标服务费：

# 招标代理服务费由采购人支付。

# (十六)履约担保（政府采购信用担保）

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函,中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

# (十七)政府采购合同融资

中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 项目采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

一、采购标的需实现的功能或者目标

1、采购项目名称：东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤污染修复项目

2、采购项目地点：本项目位于无锡市锡山区东亭中路以西、锡虞立交以南、华夏北路以东。

3、资金来源：已落实。

4、采购标的需实现的目标：对东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤污染进行修复，确保修复后的地块须经省级人民政府生态环境主管部门确认后移出《江苏省建设用地土壤污染风险管控和修复名录》。

5、拟派项目组人员至少6人：其中项目负责人1名，技术负责人1名，安全负责人1名，其他项目组成员至少3名。

二、落实政府采购政策需满足的要求

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

一、相关法律、法规及政策：

1、《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订通过，2015年1月1日起施行；

2、《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018年8月31日通过，自2019年1月1日起施行；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日修订通过，自2016年1月1日起施行；

4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日实施；

5、《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日实施；

6、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

7、《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（部令〔2016〕42号）；

8、《省政府关于印发江苏省土壤污染防治工作方案的通知》（苏政发〔2016〕169号）；

9、《无锡市土壤污染防治工作方案》（锡政发〔2017〕15号）；

10、《江苏省土壤污染防治条例》（江苏省人大常委会公告第80号，2022年9月1日施行）。

二、相关标准：

1、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

2、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

3、《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定》（沪环土〔2020〕62号）。

三、相关技术导则和规范：

1、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）；

2、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）；

3、《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）；

4、《建设用地土壤修复技术导则》（HJ25.4-2019）；

5、《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（试行）》（HJ25.5-2018）；

6、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（原环境保护部，2017年12月14日）。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

一、项目内容

东亭2号2期A地块与原无锡市立新植绒材料厂地块位于无锡市锡山区东亭中路以西，锡虞立交以南，华夏北路以东，占地面积约77252m2（约115.88亩），其中东亭2号2期A地块占地面积为41452m2（约62.18亩）；原无锡市立新植绒材料厂地块占地面积为35800m2（约53.7亩）。地块历史上涉及工业企业的生产，根据地块未来规划，属于GB36600-2018中的一类用地。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条规定，“用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查”。污染状况调查结果表明，调查地块土壤有机污染物超标。调查地块内土壤污染物含量超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）规定的第一类建设用地土壤污染风险筛选值，属于污染地块。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第六十条规定，“对土壤污染状况调查报告评审表明污染物含量超过土壤污染风险管控标准的建设用地地块，土壤污染责任人、土地使用权人应当按照国务院生态环境主管部门的规定进行土壤污染风险评估”。

风险评估结果表明：地块内土壤中的部分有机物的危害尚不可接受。地下水中的挥发酚和氨氮的总致癌风险和危害商均可接受。需对地块污染土壤进行修复。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第六十四条规定，“对建设用地土壤污染风险管控和修复名录中需要实施修复的地块，土壤污染责任人应当结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案，报地方人民政府生态环境主管部门备案并实施修复”。

按《东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤污染修复技术方案（备案稿）》进行污染土壤修复，满足方案要求的修复目标值及相关修复效果评估技术规范合格标准，并通过第三方评估；修复效果评估报告通过专家评审后取得省级主管部门的备案，修复后的地块须经省级人民政府生态环境主管部门确认后移出《江苏省建设用地土壤污染风险管控和修复名录》。

二、工作内容与要求

1、修复质量标准：通过第三方效果评估，整治效果评估报告通过省级生态环境主管部门和自然资源等主管部门的专家评审后取得省级环境主管部门的备案，修复后的地块须经省级人民政府生态环境主管部门将其移出《江苏省建设用地土壤污染风险管控和修复名录》。

本次修复工程的实施，将土壤中具有健康风险的污染物直接从地块内清除，使得土壤污染物得到优先的治理和控制，从源头上控制污染物向外界的迁移扩散，极大改善治理区及周边环境质量，消除了未来地块内居民人体健康风险，有效保障用地区域以及周边区域的用地环境安全。

2、修复技术：水泥窑协同处置技术。

利用水泥回转窑内的高温、气体长时间停留、热容量大、热稳定性好、碱性环境、无废渣排放等特点，在生产水泥熟料的同时，焚烧固化处理污染土壤。有机物污染土壤从窑尾烟气室进入水泥回转窑，窑内气相温度最高可达1800℃，物料温度约为1450℃，在水泥窑的高温条件下，污染土壤中的有机污染物转化为无机化合物，高温气流与高细度、高浓度、高吸附性、高均匀性分布的碱性物料（CaO、CaCO3等）充分接触，有效地抑制酸性物质的排放。

水泥窑协同处置包括污染土壤贮存、预处理、投加、焚烧和尾气处理等过程。在原有的水泥生产线基础上，需要对投料口进行改造，还需要必要的投料装置、预处理设施、符合要求的贮存设施和实验室分析能力。水泥窑协同处置主要由土壤预处理系统、上料系统、水泥回转窑及配套系统、监测系统组成。土壤预处理系统在密闭环境内进行，主要包括密闭贮存设施(如充气大棚)，筛分设施(筛分机)，尾气处理系统(如活性炭吸附系统等)，预处理系统产生的尾气经过尾气处理系统后达标排放。上料系统主要包括存料斗、板式喂料机、皮带计量秤、提升机，整个上料过程处于密闭环境中，避免上料过程中污染物和粉尘散发到空气中，造成二次污染。水泥回转窑及配套系统主要包括预热器、回转式水泥窑、窑尾高温风机、三次风管、回转窑燃烧器、篦式冷却机、窑头袋收尘器、螺旋输送机、槽式输送机。监测系统主要包括氧气、粉尘、氮氧化物、二氧化碳、水分、温度在线监测以及水泥窑尾气和水泥熟料的定期监测，保证污染土壤处理的效果和生产安全。

水泥窑协同处置技术处置有机污染土壤在国内外均有成功案例，技术较为成熟，成本中等、处置效果好、地块内施工工期短，且修复后地块污染无残留。本地块周围存在地表水、居民区等环境敏感目标，而地块内土壤的目标污染物有挥发性有机物，因此在地块土壤污染修复过程中要注重环境的影响监测和二次污染防治，严格执行方案中的环境管理方案和二次污染防护措施，以防地块污染扩散迁移。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

一、标的数量：一项；

二、服务地点：本项目位于无锡市锡山区东亭中路以西、锡虞立交以南、华夏北路以东。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

一、服务期：

1、修复期：60天（具体开始时间以甲方的要求为准，修复期截止日须提供水泥窑提供的本项目所有处置土方的消纳证明）。

2、修复期延误：

2.1、因甲方原因导致修复期延误或遇到下列特殊情况，经甲乙双方书面协商一致后，修复期可相应顺延：

（1）待整治场地临时水、电接入点、道路未按时提供，影响进场工作。

（2）待整治场地周边居民关系未协调好，影响项目推进。

（3）因政策、阶段环境整治计划等政府原因导致的服务暂停。

（4）不可抗力：包括①12小时内降雨量达到50mm以上；②风速达到8级及以上的热带风暴（或台风）；③日最高气温超过38度或低于零下10度；④造成项目损坏的冰雹和12小时内降雪量达到4mm及以上的大雪灾害；⑤政府有关部门通知停工的其它恶劣气候条件；⑥因公共安全、卫生等事件导致的项目所在地临时管控。

2.2、双方约定修复期顺延的其他情况：

非甲方和施工监理、环境监理、审计单位原因，乙方不能按合同修复期完成，应承担违约责任，并向甲方支付违约金。违约金按照本合同约定修复期每推迟一天，从合同价款中扣1万元，但此违约金的支付并不能解除乙方完成项目的责任和合同规定的其他责任。修复期延误违约金最高不得超过合同总价的5%。

非供应商原因导致的设计变更、工作量的增加，或其他非供应商原因造成供应商服务暂停或延期的，合同约定的服务期相应顺延。

二、服务标准：满足采购人及采购文件要求、

（六）采购标的的验收标准

通过第三方效果评估，整治效果评估报告通过省级生态环境主管部门和自然资源等主管部门的专家评审后取得省级环境主管部门的备案，修复后的地块须经省级人民政府生态环境主管部门确认后移出《江苏省建设用地土壤污染风险管控和修复名录》。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、付款方式：合同签订后30个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款；项目主体部分实施完毕并经初步验收合格，付至合同金额的60%；通过第三方修复效果评估，修复效果评估报告通过省级生态环境主管部门和自然资源等主管部门的专家评审后取得省级环境主管部门的备案并最终验收通过后（修复的地块须经省级人民政府生态环境主管部门将其移出建设用地土壤污染修复名录）付至合同金额的80%；审计结束后付至审定价的100%。

2、中标人须在合同签订后30个工作日内提交预付款担保，预付款担保的形式为：政府采购信用担保合作担保机构或信用融资合作银行出具的预付款担保等非现金形式提交。

3、具体修复方案详见《东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤修复技术方案（备案稿）》。

4、实施过程中涉及深基坑内容的，应当符合国家及行政主管部门的规定。在基坑开挖前，需要对地下水进行基坑降水，土壤开挖可采取放坡的方式，并按照“先支护再开挖，边开挖边支护”原则确保开挖安全。

5、土方回填工作具体开始时间以采购人书面通知为准，外购土源必须经采购人确认后方可实施回填。

6、如果某一子目投标单价超过定额核算价(按江苏省定额、材料信息指导价按《无锡工程造价信息》发包当月指导价)*(1±15%)时，则结算单价按招标控制价中该项子目的单价*（1-投标让利率）结算。

7、工程量偏差范围：对于任一招标工程量清单项目，因工程量误差或变更等原因导致工程量偏差超过15%时，超出部分工程量的综合单价应予调整。调整办法：按新增项目单价的原则重新组价；组价后再考虑承包人投标让利系数（即：承包人的中标价与招标最高限价的比值）。

8、根据《江苏省建设工程造价管理办法》，本项目推行施工过程结算制度。实施过程结算的工程，发包承包双方应当按照施工合同约定的时间节点或者进度节点，对施工过程中分阶段验收合格的工程进行计量、确认和支付工程价款。施工过程结算文件经发包承包双方签字并盖章确认后，作为竣工结算文件的组成部分，竣工结算时不再重新计量计价。

# 9、项目投标报价必须包括：投标报价中应考虑到本项目实施过程中所产生的一切费用。报价范围包括：材料费、人工费、机械（仪器设备）费、保险费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用。

# 10、误期违约：非采购人和监理单位、审计单位原因，乙方不能按合同修复期完成，应承担违约责任，并向甲方支付违约金。违约金按照本合同约定修复期每推迟一天，按中标价的万分之八支付违约金，但此违约金的支付并不能解除乙方完成项目的责任和合同规定的其它责任。修复期延误违约金最高不得超过合同总价的5%。

11、质量违约：若竣工验收综合评定修复质量达不到一次验收合格，则承包人应承担违约责任，扣除承包人中标价的5%作为违约金，并且承包人还应立即整改，确保在监理工程师指定的时间范围内能完成验收合格；否则，发包人有权指定分割或终止合同，所产生的费用将无条件从承包人的结算款中扣除，并有权追索赔偿。

采购需求附件：服务项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平整场地 | 1、土壤类别：综合类 2、弃土运距：投标单位根据施工方案及现场实际情况自行考虑 3、工作内容：清理施工现场区域范围内 ±300mm 的垃圾、灌木、竹林及胸径小于150mm树木、石头、表土（含腐殖土）草皮等的挖、填、运、找平 | m2 | 28880 |
| 2 | 挖一般土方（净土） | 1、土壤类别：综合类 2、挖土深度：自行考虑 3、弃土运距：投标单位根据施工方案及现场实际情况自行考虑（含消纳处置费） 4、作业地点：详见《东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤污染风险评估报告》 | m3 | 2482.76 |
| 3 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：投标单位根据施工方案及现场实际情况自行考虑（含消纳处置费） | m3 | 1843.99 |
| 4 | 污染土壤开挖 | 1、污染土壤的开挖 2、具体做法详见《东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤修复技术方案》及《东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤污染风险评估报告》 3、实施过程中需采用防止二次污染的相关措施 | m3 | 27310 |
| 5 | 污染土壤预处理 | 1、筛分预处理、场内短驳、堆置等费用 2、具体做法详见《东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤修复技术方案》及《东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤污染风险评估报告》 3、实施过程中需采用防止二次污染的相关措施 | m3 | 27310 |
| 6 | 污染土方运输费 | 1、污染土壤外运至水泥窑协同处置单位（必须采用符合环保要求的运输车辆，运输车辆必须密封严格、不洒不漏），运输至处置单位卸车 2、运距投标人自行考虑 | m3 | 27310 |
| 7 | 污染土方修复费 | 1、修复技术:水泥窑协同处置技术 2、处置完成的土壤应满足《东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤污染风险评估报告》中的技术要求 3、包含污染土壤的运输费、处置费、处置期间采取的防止二次污染的相关措施费等一切费用 4、污染土方采用密实方计算 | t | 49158 |
| 8 | 回填方（场内净土） | 1、密实度要求：密实度不小于0.94 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：投标单位根据施工方案及现场实际情况自行考虑 | m3 | 2482.76 |
| 9 | 回填方（场外净土） | 1、密实度要求：密实度不小于0.94 2、填方材料品种：经第三方检测单位检测合格的素土 3、填方来源、运距：投标单位根据施工方案及现场实际情况自行考虑 | m3 | 24827.24 |
| 10 | 回填土壤检测费 | 1、检测要求：不大于500m3/批次 2、检测单位具有相应的检测资质，并出具检测报告 | 项 | 1 |
| 11 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、构件名称：钢筋混凝土构筑物 2、建筑垃圾清理、归堆 | m3 | 161.56 |
| 12 | 拆除路面 | 1、材质：混凝土场地、铺装面层及其基础 2、厚度：20cm 3、建筑垃圾清理、归堆 | m2 | 741.52 |
| 13 | 砖砌体拆除 | 1、砌体名称：现场砖石结构 2、建筑垃圾清理、归堆 | m3 | 100 |
| 14 | 临时设施费 | 1、施工范围内的临时围挡、临时道路、 2、完工后根据甲方要求拆除、外运 | 项 | 1 |
| 15 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称：投标单位根据投标方案及现场实际情况自行考虑 2、机械设备规格型号：投标单位根据投标方案及现场实际情况自行考虑 | 项 | 1 |
| 16 | 排水、降水 | 1、机械规格型号：轻型井点降水安装、使用、拆除等费用 2、降排水管规格：投标单位根据投标方案及现场实际情况自行考虑 | 项 | 1 |
| 17 | 废水处理费 | 1、现场基坑废水及车辆冲洗水经过滤、催化、氧化、沉淀等工序后达到排放标准后方可排入市政管网 2、如现场废水经处理后达不到排放标准，应委托有资质单位进行处置 3、含沉淀池、氧化池、过滤池、过滤装置、药剂、废水检测、废水处置等费用 4、具体要求详见《东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤污染风险评估报告》、《东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤修复技术方案》 5、投标单位根据投标方案及现场实际情况自行考虑，结算时不作调整 | 项 | 1 |
| 18 | 二次污染防治及环境监测费（不含大棚设施） | 1、采用雾炮机、雾炮车等方式，对污染土壤作业区域进行降尘，并进行现场环境监测 2、及时采用防尘网苫盖土方作业面，防治污染土壤迁移沾染未污染土壤 3、运输车辆采用箱体式车辆，渣土运输过程中车厢严密遮盖，防治遗撒、飞扬；含车辆离开施工区时的除尘、除土等污染环境的清除费用 4、对开挖过程中除大棚区域外有明显异味的撒气味抑制剂，并覆盖密封性好的塑料膜或油膜，随揭随挖 5、具体要求详见《东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤污染风险评估报告》、《东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤修复技术方案》 6、投标单位根据投标方案及现场实际情况自行考虑，结算时不作调整 | 项 | 1 |
| 19 | 基坑支护 | 1、最高深度为6.0m 2、进行土方开挖前需进行基坑支护（支护方案通过专家论证后方可施工） 3、防护要求详见《东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤污染风险评估报告》、《东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤修复技术方案》 4、投标单位根据投标方案及现场实际情况自行考虑，结算时不作调整 | 项 | 1 |
| 20 | 钢结构密闭大棚 | 1、规格：50m*40m*8m 2、地面为1.0mm厚HDPE膜上铺200厚C30P6抗渗砼地坪 3、钢结构密闭大棚设置尾气处理系统，大棚中的污染气体收集至尾气处理系统中以避免土壤中的有机物挥发造成二次污染 4、钢结构密闭大棚主要划分为污染土壤预处理区及待运土壤临时贮存区 5、钢结构密闭大棚用于污染土壤开挖及其他污染土壤筛分、临时贮存、喷洒药剂、密封袋装 6、大棚需保持微负压，采用布袋除尘和活性炭吸附工艺收集污染土壤释放的有机废气及筛分过程中产生的颗粒物，并通过一根15m排气筒达标排放。主要设施设备为引风机、通风管路、布袋除尘器、活性炭吸附装置等 7、废气处置装置产生的废活性炭由有危废处置资质的厂家回收处置 8、含钢结构大棚及混凝土地坪等施工及拆除费用 9、要求详见《东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤污染风险评估报告》、《东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤修复技术方案》 | m2 | 2000 |

说明：

1、投标供应商的投标报价应是投标供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成投标报价文件所列采购需求的全部费用。报价时按上述项目清单填报，不得改变项目清单的实质性内容，否则按无效投标文件处理。

2、最终报价包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润、税费、专家论证费、岩土勘察费、政策性文件规定的各项规费等费用以及合同明示或暗示的所有一切风险责任和义务等各项应有费用。

3、除非采购人对招标文件予以修改，投标供应商应按采购人提供的需求清单中列出的采购项目和数量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

4、本项目需求清单所列的数量系按《东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤修复技术方案（备案稿）》进行估算，仅作为投标报价的基础。工程量计量规则参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）。项目合同价款支付时以由中标供应商申请、监理审核、审计单位、招标人核准的实际完成数量为依据，项目结算以最终审计单位核实的数量为准。

5、本项目需求清单凡未能注明做法或项目内容无法描述详细的清单项目按现行相关规范、修复方案及常规工艺实施并由投标单位自主报价并包含在投标总价中。本项目需求清单应与招标文件、合同条件、合同协议条款、项目范围和修复方案一起使用。

6、项目用水电费由投标供应商根据现场情况自主报价，一旦中标水电费不另调整。

7、各投标供应商的投标报价必须包括完成本项目实施完成的所有费用在内（项目实施完成的标准界定：修复效果评估报告通过省级生态环境主管部门和自然资源等主管部门的专家评审后取得省级环境主管部门的备案。最终使得修复的地块须经省级人民政府生态环境主管部门将其移出建设用地土壤污染修复名录）。包括但不限于验收及所有相关评审费用、临时设施费、服务项目工人实名制费用、智慧现场费用及安全文明作业费。临时设施的拆除时间及其他要求等需满足建设单位的要求，投标供应商要确保本服务项目安全文明实施并符合相关部门的实施和验收标准，服务项目工人实名制费用、智慧现场费用、安全文明作业的费用由投标供应商报在相关项目的单价和总价中，未单列清单的结算时不再另行计量和支付。

8、自进场之日起，中标供应商应全面负责照管、维护本项目和用于本项目的材料、设备以及工地范围内既有设施，直至项目验收通过，移交手续完备。实施期间，如发生损失，应由中标供应商负责赔偿。做好项目现场周围地下管线（包括场地内现有管线）和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并将预计可能发生的费用列入投标报价，结算时不再增加。

# 9、封闭大棚由专业公司深化设计，应按国家现行有关规范、规程及标准设计图集执行，实施要求及质量验收均需执行现行国家标准、规范、规程和项目所在地区主管部门颁布的相关规程和规定；深化设计需经采购人同意后方可实施。大棚无论投标供应商如何进行深化，其单价不变，结算时按水平投影面积计量。项目完工后，大棚及砼地坪等需拆除；拆除时按采购人指定的时间和要求进行拆除。

第四章 合同书(格式)

一、政府采购编号：JSZC-320205-JYJF-G2024-0050

二、采购内容：

三、中标总金额：

四、质量和服务要求及验收标准：

五、服务期限：

六、服务地点和方式：

七、服务费支付步骤和办法： 详见合同条款

八、违约责任：   详见合同条款

九、解决争议的方式：详见合同条款

十、其他事项：   详见合同条款

十一、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：

合同一式五份，甲乙双方各执二份，采购代理机构一份。

十三、合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并由采购代理机构见证后生效。

甲方（采购人、需方）：（盖章）       乙方（中标方、供方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：

年  月   日                             年    月    日

采购代理机构：（盖章）                 乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

第五章 合同条款(格式文本)

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》（合同编）及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤污染修复项目有关事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤污染修复项目

项目地点：本项目位于江苏无锡锡山区。

资金来源：已落实。

二、项目内容

东亭2号2期A地块与原无锡市立新植绒材料厂地块位于无锡市锡山区东亭中路以西，锡虞立交以南，华夏北路以东，占地面积约77252m2（约115.88亩），其中东亭2号2期A地块占地面积为41452m2（约62.18亩）；原无锡市立新植绒材料厂地块占地面积为35800m2（约53.7亩）。地块历史上涉及工业企业的生产，根据地块未来规划，属于GB36600-2018中的一类用地。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条规定，“用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查”。污染状况调查结果表明，调查地块土壤有机污染物超标。调查地块内土壤污染物含量超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）规定的第一类建设用地土壤污染风险筛选值，属于污染地块。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第六十条规定，“对土壤污染状况调查报告评审表明污染物含量超过土壤污染风险管控标准的建设用地地块，土壤污染责任人、土地使用权人应当按照国务院生态环境主管部门的规定进行土壤污染风险评估”。

风险评估结果表明：地块内土壤中的部分有机物的危害尚不可接受。地下水中的挥发酚和氨氮的总致癌风险和危害商均可接受。需对地块污染土壤进行修复。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第六十四条规定，“对建设用地土壤污染风险管控和修复名录中需要实施修复的地块，土壤污染责任人应当结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案，报地方人民政府生态环境主管部门备案并实施修复”。

按《东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤污染修复技术方案（备案稿）》进行污染土壤修复，满足方案要求的修复目标值及相关修复效果评估技术规范合格标准，并通过第三方评估；修复效果评估报告通过专家评审后取得省级主管部门的备案，修复后的地块须经省级人民政府生态环境主管部门确认后移出《江苏省建设用地土壤污染风险管控和修复名录》。

三、服务期限

3.1修复期：60天（具体开始时间以甲方的要求为准，修复期截止日须提供水泥窑提供的本项目所有处置土方的消纳证明）。

3.2修复期延误：

3.2.1因甲方原因导致修复期延误或遇到下列特殊情况，经甲乙双方书面协商一致后，修复期可相应顺延：

（1）待整治场地临时水、电接入点、道路未按时提供，影响进场工作。

（2）待整治场地周边居民关系未协调好，影响项目推进。

（3）因政策、阶段环境整治计划等政府原因导致的服务暂停。

（4）不可抗力：包括①12小时内降雨量达到50mm以上；②风速达到8级及以上的热带风暴（或台风）；③日最高气温超过38度或低于零下10度；④造成项目损坏的冰雹和12小时内降雪量达到4mm及以上的大雪灾害；⑤政府有关部门通知停工的其它恶劣气候条件；⑥因公共安全、卫生等事件导致的项目所在地临时管控。

3.2.2双方约定修复期顺延的其他情况：

非甲方和施工监理、环境监理、审计单位原因，乙方不能按合同修复期完成，应承担违约责任，并向甲方支付违约金。违约金按照本合同约定修复期每推迟一天，从合同价款中扣1万元，但此违约金的支付并不能解除乙方完成项目的责任和合同规定的其它责任。修复期延误违约金最高不得超过合同总价的5%。

非供应商原因导致的设计变更、工作量的增加，或其他非供应商原因造成供应商服务暂停或延期的，合同约定的服务期相应顺延。

四、质量标准及技术要求

修复质量标准：通过第三方效果评估，整治效果评估报告通过省级生态环境主管部门和自然资源等主管部门的专家评审后取得省级环境主管部门的备案，修复后的地块须经省级人民政府生态环境主管部门确认后移出《江苏省建设用地土壤污染风险管控和修复名录》。

修复技术：水泥窑协同处置技术。

五、合同价格形式及合同价款

本项目合同价格形式：固定单价合同。

合同价款(大写)：人民币          ，（小写)：¥       。

六、付款方式

合同签订后30个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款；项目主体部分实施完毕并经初步验收合格，付至合同金额的60%；通过第三方修复效果评估，修复效果评估报告通过省级生态环境主管部门和自然资源等主管部门的专家评审后取得省级环境主管部门的备案并最终验收通过后（修复的地块须经省级人民政府生态环境主管部门将其移出建设用地土壤污染修复名录）付至合同金额的80%；审计结束后付至审定价的100%。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

(1)本合同协议书；

(2)中标通知书；

(3)采购文件及其附件；

(4)乙方投标文件及其附件；

(5)标准、规范及有关技术文件；

(6)修复技术方案；

(7)报价清单或预算书。

合同履行中，甲方和乙方有关项目的会议纪要、变更、签证、洽商、有关通知、信件、数据电文等，以及法律、法规规定具有证明效力和合同效力的文件或资料视为本合同的组成部分。

八、项目具体内容及要求

（1）修复质量标准：通过第三方效果评估，整治效果评估报告通过省级生态环境主管部门和自然资源等主管部门的专家评审后取得省级环境主管部门的备案，修复后的地块须经省级人民政府生态环境主管部门将其移出《江苏省建设用地土壤污染风险管控和修复名录》。

本次修复工程的实施，将土壤中具有健康风险的污染物直接从地块内清除，使得土壤污染物得到优先的治理和控制，从源头上控制污染物向外界的迁移扩散，极大改善治理区及周边环境质量，消除了未来地块内居民人体健康风险，有效保障用地区域以及周边区域的用地环境安全。

（2）修复技术：水泥窑协同处置技术。

利用水泥回转窑内的高温、气体长时间停留、热容量大、热稳定性好、碱性环境、无废渣排放等特点，在生产水泥熟料的同时，焚烧固化处理污染土壤。有机物污染土壤从窑尾烟气室进入水泥回转窑，窑内气相温度最高可达1800℃，物料温度约为1450℃，在水泥窑的高温条件下，污染土壤中的有机污染物转化为无机化合物，高温气流与高细度、高浓度、高吸附性、高均匀性分布的碱性物料（CaO、CaCO3等）充分接触，有效地抑制酸性物质的排放。

水泥窑协同处置包括污染土壤贮存、预处理、投加、焚烧和尾气处理等过程。在原有的水泥生产线基础上，需要对投料口进行改造，还需要必要的投料装置、预处理设施、符合要求的贮存设施和实验室分析能力。水泥窑协同处置主要由土壤预处理系统、上料系统、水泥回转窑及配套系统、监测系统组成。土壤预处理系统在密闭环境内进行，主要包括密闭贮存设施(如充气大棚)，筛分设施(筛分机)，尾气处理系统(如活性炭吸附系统等)，预处理系统产生的尾气经过尾气处理系统后达标排放。上料系统主要包括存料斗、板式喂料机、皮带计量秤、提升机，整个上料过程处于密闭环境中，避免上料过程中污染物和粉尘散发到空气中，造成二次污染。水泥回转窑及配套系统主要包括预热器、回转式水泥窑、窑尾高温风机、三次风管、回转窑燃烧器、篦式冷却机、窑头袋收尘器、螺旋输送机、槽式输送机。监测系统主要包括氧气、粉尘、氮氧化物、二氧化碳、水分、温度在线监测以及水泥窑尾气和水泥熟料的定期监测，保证污染土壤处理的效果和生产安全。

水泥窑协同处置技术处置有机污染土壤在国内外均有成功案例，技术较为成熟，成本中等、处置效果好、地块内施工工期短，且修复后地块污染无残留。本地块周围存在地表水、居民区等环境敏感目标，而地块内土壤的目标污染物有挥发性有机物，因此在地块土壤污染修复过程中要注重环境的影响监测和二次污染防治，严格执行方案中的环境管理方案和二次污染防护措施，以防地块污染扩散迁移。

九、履约保证金

9.1乙方应在合同签订前，按采购文件的约定向甲方提供相应的履约保证金（履约保证金金额为中标金额的10%）。

9.2履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票或者政府采购信用担保合作担保机构或信用融资合作银行出具的履约担保等非现金形式提交。

9.3如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中直接扣除违约金或损失以取得补偿。

9.4履约保证金退还时间、方式：履约保证金将在服务期满并验收合格且移除名录后无息退回。

9.5履约保证金不予退还的情形：

①由于供方的原因不能履约的。

②在履行合同期间发生重大安全事故，给需方造成不良影响和严重经济损失的。

逾期退还履约保证金的违约责任：承担履约保证金金额千分之二/天的违约金。

9.6履约过程中乙方在服务期限、服务质量、安全文明作业、现场管理及服务人员配备、将中标项目转包或违法分包给他人的、拒绝履行合同义务等方面发生的不履约或违背合同规定的责任和义务的行为，都可能导致采购人扣缴其部分乃至全部履约保证金，保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

十、安全文明作业要求

乙方要确保本服务项目安全文明实施并符合相关部门的实施和验收标准，派专人负责具体的安全文明工作，并经常组织本项目所有参与人员学习安全宣传活动，严防安全隐患，杜绝伤亡事故和火灾的发生。如因乙方原因发生事故，全部责任由乙方承担，与甲方无关，甲方不承担任何责任，且甲方有权要求乙方按中标价的5%支付违约金，同时乙方应积极赔偿一切经济损失，消除影响，并同时保护现场并及时上报有关部门。若给甲方造成损失的，乙方应全额赔偿。合同服务期内乙方应采取不限于以下的安全实施措施：

10.1严格执行国家和当地的安全法规，坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的方针政策，接受甲方和设计方的指导监督。

10.2制定安全生产责任制和安全测量规定，加强本项目服务实施过程中的安全管理，强化人员安全生产意识，严格执行测量安全技术操作规程，做到安全测量，严防安全事故发生。

10.3派专人统一管理和协调工地的治安保卫，作业安全和环境保护等有关文明测量的事项。

10.4加强安全文明宣传工作，教育全体员工，遵纪守法共同维护工地的社会治安，协助治安管理机构做好工地的治安保卫工作。

10.5在服务项目作业场地区域进口路边醒目处设置测量公告和安全警示牌。

10.6作业场地现场设置的安全防护设施要满足要求，安全可靠，经济合理，布置整齐有序。

10.7所有作业人员必须遵守岗位职责，熟悉和掌握钻探操作规程和有关安全生产规章制度。

10.8操作人员进入工作现场应穿戴好个人防护用品（如安全帽、救生衣等），不得赤脚或穿拖鞋进入测量现场。

10.9酒后严禁进入服务项目现场。

10.10做好雨雪天气安全预案，应对不良天气的不理影响确保项目实施时的人员安全。

10.11施工现场须做好包括但不限于开挖基坑后的防护措施。

各项安全文明作业的费用由供应商报在相关项目的单价和总价中，结算时不再另行计量和支付。

十一、服务地点及方式：按甲方指定地点及甲方要求。

十二、工作联络

12.1乙方代表：

12.1.1乙方项目负责人姓名： ，联系电话： ；技术负责人姓名： ，联系电话： ；

12.1.2乙方委派的项目负责人和技术负责人违反约定的，按本专用条款约定，承担违约责任。

（1）未经甲方书面许可，乙方不得更换项目负责人和技术负责人。

（2）乙方对项目负责人的授权范围如下：在乙方授权范围内履行乙方的职权，对项目的质量、安全、服务期以及项目造价控制负责，所有上报给甲方的资料需项目负责人签字。

（3）乙方未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：甲方有权解除合同，由此造成的费用增加和服务期延误损失均由乙方承担。

12.1.3乙方委派乙方代表，按以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：

（1）按经批准的修复实施方案、进度计划组织修复工作，对质量、安全文明、进度等行为负责；

（2）乙方的要求、请求和通知等，应以书面形式由乙方代表签字后送交监理和甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间。

十三、项目负责人每月在场的时间要求：

13.1合同服务期期间常驻现场，及时参加例会，特殊情况向甲方书面请假，经甲方批准后方可离开。

13.2乙方未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：按中标价的百分之一支付违约金。

13.3项目负责人未经批准，擅自离开现场的违约责任：乙方承担违约金2000元/天；如连续5天或2个月内累计10天不在现场，承担违约金中标价的千分之一，同时报政府相关管理部门备案。

13.4乙方擅自更换项目负责人的违约责任：常驻现场管理人员（项目负责人）须与投标承诺相符，如需变更项目负责人须经甲方书面同意，未经允许擅自变更的缴纳10万元违约金；服务期间，管理人员应24小时监管。项目负责人不得担任其他项目的任何职务，如违反规定视为违约，违约金10万元，拒不改正的，甲方有权解除合同，由乙方承担由此造成的所有损失。

13.5甲方如认为乙方主要管理人员（如项目负责人等）的履职情况不满足要求或者工作行为可能影响或已实际影响合同的正常履行，有权要求乙方限期内另行委派。乙方无正当理由拒绝更换的，甲方有权终止本合同并要求乙方无条件退场，乙方还应按中标总价的20%支付违约金。

十四、合同价款与调整

本合同为固定单价合同，服务内容详见合同条款第八条。

合同金额包括但不限于为完成本项目合同清单而实施的污染土壤修复、沟通协调、验收配合等各种工作经费和服务费用（含各种专家评审费用），以及食宿、差旅、税金及政策性文件规定及风险等全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用，实际实施时不再以任何理由计取与本项目服务范围内相关的任何其他费用。相关法律法规规定调整除外。

如果某一子目投标单价超过定额核算价(按江苏省定额、材料信息指导价按《无锡工程造价信息》发包当月指导价)*(1±15%)时，则结算单价按招标控制价中该项子目的单价*（1-投标让利率）结算。

工程量偏差范围：对于任一招标工程量清单项目，因工程量误差或变更等原因导致工程量偏差超过15%时，超出部分工程量的综合单价应予调整。调整办法：按新增项目单价的原则重新组价；组价后再考虑承包人投标让利系数（即：承包人的中标价与招标最高限价的比值）。

十五、结算审计相关规定：

15.1结算申请

（1）乙方提交结算申请单的期限：乙方应在项目验收后90天内完成结算书的编制并将完整的结算资料送交甲方。

（2）结算申请单应包括的内容：按甲方的规定。

15.2结算审核

（1）甲方审批结算付款申请单的期限：自结算审定书双方书面确认完成后30个工作日。

（2）甲方完成结算付款的期限：60个工作日内或双方友好协商。

（3）乙方在收到结算审计单位出具的审定单30天内须盖章签字予以确认。若期满未提出异议，又未在审定单上签字盖章确认的，则该项目审定价以审定单上的审定金额为准，并出具结算审计报告。

15.3结算审计

（1）按锡山区相应管理办法执行。

（2）最终结算总价以审计单位的审定价为准，不再增加任何引起甲方费用增加的结算内容，乙方送审的结算书中若有遗漏项目均作为让利，不作增加调整。对此，乙方接纳且无异议。

十六、双方义务与责任

（一）甲方的权利和义务

1.甲方应及时向乙方提供下列资料/工作条件：设计单位编写的土壤污染修复技术方案等施工方开展土壤修复工作所必需的相关材料。

2.甲方应做好与设计单位、监理等就污染土壤修复有关的工作的协调等。

3.甲方应当履行合同中约定的合同价格调整、付款、结算义务。

4.甲方有权按照合同约定和适用法律关于安全、质量、环境保护和职业健康等强制性标准、规范的规定，对供应商的项目实施工作提议、修改和变更，但不得违反国家强制性标准、规范的规定。

5.甲方有权根据合同约定，对乙方原因给甲方带来的任何损失和损害，提出赔偿。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方负责按国家、省、市相关规范要求，保质保量并按时完成本合同约定的工作内容，不得转包和违法分包。

2.服务人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。

3.乙方违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由乙方负责调解与处理，甲方不承担责任。

4.乙方在服务中违反国家相关法规或保安行业规范，因过失造成他人人身伤亡的，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。

5.乙方必须给服务人员按照国家及无锡市的有关规定支付工资和交纳正常的社会保险等。

6.乙方对土壤修复工作质量及内容负全部责任，并负责解释说明工作。

7.乙方应遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准实施土壤修复工作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于非甲方（含不可抗力等）原因造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方自行承担。若给甲方造成损失的，乙方应全额赔偿。

8.乙方应配合项目效果评估单位及时做好相关材料的申报工作。如乙方配合的力度达不到甲方要求或拒绝执行甲方指令，甲方可另行委托第三方执行指令，一应费用由乙方承担。同时乙方还应承担甲方由此造成的损失及增加的费用。

十七、保险

乙方应为本服务项目购买所有的可能发生的安全事故的保险，并将其费用报入相关清单项目中，因乙方未购买相关保险或购买相关保险不足所造成的损失由乙方全部自行承担。

十八、违约责任

18.1因乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

18.2因乙方原因造成本合同无法按时签订，视为乙方违约，甲方有权终止合同；乙方违约对甲方造成的损失的，乙方还需另行支付相应的赔偿。

18.3在签订本合同之后，乙方要求解除合同的，视为乙方违约，乙方违约对甲方造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

18.4因乙方原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，甲方有权保留更换乙方的权利，并报相关行政主管部门处罚。

18.5若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，甲方保留更换乙方的权利，给甲方造成的损失，还应承担赔偿责任。

18.6在明确违约责任后，乙方应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

18.7违约金不足以支付守约方实际损失的，违约方应当赔偿守约方所有的实际损失。

18.8本合同生效后，如果一方违约，违约方除了应当承担违约责任支付违约金外，还应当承担守约方向违约方主张权利所产生的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、检测费、鉴定费等。

18.9质量违约：若竣工验收综合评定修复质量达不到一次验收合格，则承包人应承担违约责任，扣除承包人中标价的5%作为违约金，并且承包人还应立即整改，确保在监理工程师指定的时间范围内能完成验收合格；否则，发包人有权指定分割或终止合同，所产生的费用将无条件从承包人的结算款中扣除，并有权追索赔偿。

18.10误期违约：非采购人和监理单位、审计单位原因，乙方不能按合同修复期完成，应承担违约责任，并向甲方支付违约金。违约金按照本合同约定修复期每推迟一天，按中标价的万分之八支付违约金，但此违约金的支付并不能解除乙方完成项目的责任和合同规定的其它责任。修复期延误违约金最高不得超过合同总价的5%。

十九、甲方承诺

甲方向乙方承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

二十、乙方承诺

乙方向甲方承诺按照本合同约定完成服务内容，在质量保修期内承担项目质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

在合同实施过程中国家颁布了新的标准或规范时，乙方应向甲方提交有关新标准、新规范的建议书。对其中的强制性标准、规范，乙方应严格遵守。

二十一、终止条款

21.1在项目实施过程中由于乙方的服务质量不能达到合同要求，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

21.2根据相关规定，乙方一经发现下述问题，将被解除委托关系:

21.2.1经环保、财政、审计、税务等部门检查发现本服务项目没有严格按合同约定，服务质量不达标5次以上经责令改正拒不改正且给甲方造成重大损失和不良影响的。

21.2.2转包或违法分包本服务项目，超越资质等级业务范围或以分支机构的名义实施的。

21.2.3由于严重违规违纪被主管机关查处且乙方已无能力再继续实施服务的。

21.2.4执业资质被撤销、撤回或有效期满未申请延续的。

21.3合同履行过程中发生下列情形的，甲方有权变更、中止或终止合同，乙方应当予以配合，但甲方应当在发生相应情形后及时通知乙方，并组织双方协商确定解决方案，甲方应当按约支付乙方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的乙方直接损失：

（1）甲方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他甲方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

二十二、解决争议的方式：

22.1合同经各方代表签字并盖章后生效。

22.2合同签订后各方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由各方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：（2）。

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向甲方所在地法院提起诉讼。

二十三、不可抗力

23.1不可抗力事件发生后,本协议双方应根据不可抗力的影响尽快协商继续履行、变更履行或终止本协议。若不可抗力及其影响在发生一个月后仍未终止或消除，则甲乙双方可协商终止本协议且互不承担违约责任。

23.2因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时书面通知另一方，并在不可抗力结束后合理期限内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。但若发生不可抗力事件，受影响的一方应立即以可能的最为快捷的方式通知对方，并在不可抗力事件发生十五（15）日内向对方出具能有效证明该不可抗力事件发生的文件。遭受不可抗力影响的一方应采取积极有效的措施以尽量减少因本协议不能或延迟履行而给对方造成的损失。

23.3本合同所称不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

23.4因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

二十四、知识产权

24.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而招致损失，则乙方应赔偿该损失。

24.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定，甲方有权单方面终止合同；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理。

二十五、保密要求

除下列情况外，乙方应当对执行业务过程中知悉的甲方信息予以永久保密：

（1）法律法规允许披露，并取得甲方的授权；

（2）根据法律法规的要求，为法律诉讼、仲裁准备文件或提供证据，以及向监管机构报告发现的违法行为；

（3）在法律法规允许的情况下，在法律诉讼、仲裁中维护自己的合法权益；

（4）接受注册会计师协会或监管机构的执业质量检查，答复其询问和调查；

（5）法律法规、执业准则和职业道德规范规定的其他情形。

二十六、附则

26.1本合同一式拾份，正本贰份，双方各执壹份；副本捌份，双方各执肆份，具有同等法律效力。

26.2双方约定本合同自甲乙双方法定代表人、委托代理人签字或盖章并加盖公章后立即生效。

26.3本合同订立地点：甲方所在地

26.4合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议如协商不能解决，双方任何一方可以向甲方所在地的人民法院起诉。

26.5合同在执行过程中若出现未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

26.6甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

合同附件：

安全生产协议书

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照"安全第一,预防为主"和坚持"管生产必须管安全"的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划,布置,检查,总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程"三同时"的原则,即:同时设计,审批,同时施工,同时验收,投入使用。

4、定期召开安全生产调度会,及时传达地方有关安全生产的精神。

5、组织对乙方施工现场安全检查,监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持"安全第一,预防为主"和"管生产必须管安全"的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动.各级领导,工程技术人员,生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到生产与安全工作同时的计划,布置,检查,总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制.从派往项目实施的项目经理到生产工人的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能部门,人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责.项目经理是安全生产的第一责任人.现场设置的安全机构,应按施工人员的1%～3%配备安全员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生.安全机构人员,有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法,违禁,暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法;乙方不得将任何种类的爆炸物给予,易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许,容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品.施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具,设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术,新工艺,新设备,新材料时,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定,及时上报有关部门,并坚持"三不放过"的原则,严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故,将依法追究责任。

本合同一式捌份，甲方伍份，乙方叁份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效,全部工程竣工验收后终止。

发包人：                            承包人：

法定代表人                          法定代表人

或其委托代理人：                    或其委托代理人：

质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

_____________________________________________________________________________________________________________________

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                          （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：施工图纸范围内的所有工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格并交付发包人之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格并交付发包人之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：       ∕           。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：                            承包人：

法定代表人                          法定代表人

或其委托代理人：                    或其委托代理人：

廉政责任书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式捌份，甲方伍份，乙方叁份，具有同等效力。

发  包  人（公章）：               承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：               法定代表人（签字）：

年    月    日                    年    月    日

资金监督管理协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为了促进                              项目的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程建设资金以及农民工工资的专款专用，同时为承包人提供便捷、有效的银行服务，根据交通运输部《交通基础设施建设项目廉政风险防控手册》及省住房和城乡建设厅、人保厅、交通厅、水利厅、中国人民银行南京分行（苏建建管【2016】707号）《关于印发<江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法>的通知》及《锡山区重点建设项目管理中心承包人资金使用监督管理办法》，经甲、乙双方协商，达成协议如下：

一、甲方、乙方承诺执行《锡山区重点建设项目管理中心承包人资金使用监督管理办法》，接受区建管中心对该“办法”的解释和对本“协议书”执行情况的鉴证、检查、仲裁。

二、资金监督管理的内容

1、承包人为完成项目施工成立的项目经理部在甲方认可的银行开设结算户（工程款专户及农民工资专用账户）。

2、区建管中心的工程计量价款及时汇入乙方开设的专户（工程款专户及农民工资专用账户）。

3、乙方必须将甲方所拨资金及自备流动资金等专款用于本项目建设。

4、甲方有权对乙方工程资金使用情况进行监督，以确保乙方的建设资金在工程建设期内专款专用。

5、农民工工资支付实行“谁承包谁负责，总包负总责”的原则，总承包企业对所承包工程发生的农民工工资承担全部支付责任，分包企业对分包工程发生的农民工工资承担直接支付责任。施工企业不得以被建设单位拖欠工程款为由拖欠农民工工资。施工企业之间依法分包工程或分包劳务的，应当签订分包合同。分包企业应当依法支付分包工程的农民工工资，不得以总承包企业拖欠分包工程、分包劳务款为由拖欠农民工工资。分包企业未履行支付责任的，工程总承包企业对分包企业拖欠的农民工工资承担连带支付责任。

建设单位或施工总承包企业将工程违法发包、转包、违法分包致使拖欠农民工工资的，由建设单位或施工总承包企业依法承担清偿责任。

三、甲方的权责

1、按合同约定及时向乙方支付预付、工程进度款和保证金。

2、根据需要抽查乙方的购货合同、协议和发票是否真实，所购材料、设备是否用于本项目建设，其支付的工程款是否真实。

3、若乙方将本项目资金挪用、转移，或者年终不能及时支付农民工工资的，甲方有权暂停工程拨款。

四、乙方的权责

1、项目经理部成立后，乙方应尽快在项目所在地甲方认定的银行开设工程款专户及农民工工资专用账户；建设期间，除甲方书面同意外，不得另行开立账户。

2、确保项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象。保证不通过权益转让、抵押、担保等任何其他方式使用结算户的资金。

3、按期支付民工工资，督促分包单位支付民工工资，执行政府制定的保护农民工权益的各项规定的措施。

4、农民工工资支付实行“谁承包谁负责，总包负总责”的原则，乙方对所承包工程发生的农民工工资承担全部支付责任，乙方分包企业对分包工程发生的农民工工资承担直接支付责任。乙方不得以被建设单位拖欠工程款为由拖欠农民工工资。乙方企业依法分包工程或分包劳务的，应当签订分包合同。分包企业应当依法支付分包工程的农民工工资，不得以总承包企业拖欠分包工程、分包劳务款为由拖欠农民工工资。分包企业未履行支付责任的，由乙方对分包企业拖欠的农民工工资承担连带支付责任。

乙方将工程违法发包、转包、违法分包致使拖欠农民工工资的，由乙方企业依法承担清偿责任。

5、进一步加强劳动用工管理。乙方在工程项目部应当设立劳资专管员，负责该项目农民工用工、工资发放管理；分包企业应当配备劳动用工管理人员，负责及时向乙方报送农民工信息。劳资专管员的姓名和联系电话应当在“农民工维权公示牌”上予以公示。乙方必须定期对项目劳动用工情况开展抽查，并纳入管理台账。

6、乙方的工程款和劳务报酬款实行分账管理。按规定为农民工办理个人工资支付银行卡，通过农民工工资专用账户按月足额发放农民工工资，暂时无法实行银行代发工资的，应建立工资发放台账，规范发放行为。

7、乙方负责本企业农民工实名制管理工作的具体实施，在项目开工前，按省住建厅(苏建建管【2016】707号)文件要求，到项目所在地行政主管部门办理农民工实名制管理登记手续。农民工查询本人从事劳务作业的工作记录、计酬明细等情况时，乙方应当予以配合。。

8、乙方按省住建厅（苏建建管【2016】707号）文件精神，在工程项目开工前，按相关行政主管部门要求缴存农民工工资保证金，专项用于应急支付施工企业拖欠的农民工工资。

五、甲方、乙方双方本着实事求是、诚实信用、协作一致的原则，都应履行保密责任，不得将两方的商业秘密透露给以外的其他单位或个人。

六、违约责任

1、甲方不得以监管为由干涉承包人除本项目工程以外的其他事务和提出不合理要求，应积极履行及时付款的承诺。

2、乙方出现以下情况：（1）不能履行承包合同及其附属协议。（2）因承包人与第三人债务纠纷导致法院冻结承包人在建管中心相关工程的工程款专用账户及农民工工资专用账户，影响工程进度的（3）拒不执行资金监管。（4）其他严重违反资金监管的行为。如发生以上行为的，甲方有权暂缓资金拨付，待消除以上现象后再行拨付资金。

3、乙方不得以支付工程款、上缴管理费等名义转移、挪用、外借项目工程资金。承包人发生转移、挪用、外借项目工程资金行为时，甲方有权要求承包人限期（10天）收回，逾期不收回的承包人应承担转移、挪用、外借资金额5%的违约责任赔偿。

4、乙方发生拖欠民工工资，或对分包单位监管不力导致民工工资无法按时兑现，造成集中上访事件的，甲方有权垫付农民工工资，并按照垫付的农民工工资金额的1.2倍直接从乙方在甲方的未付工程款中予以扣除。

第十四条 乙方发生拖欠农民工工资，或对分包单位监管不力导致农民工工资无法按时兑现，造成甲方被法院要求协助执行应收账款的，甲方有权垫付农民工工资，并按照垫付的农民工工资金额的1.2倍直接从乙方在甲方的应收工程款中予以扣除。

七、监管期间：自项目开工之日起至工程竣工验收后出具项目结算审计报告并已结清农民工工资之日止；之后乙方工程款专户及农民工工资专户可以销户，剩余工程款支付时汇入乙方基本账户。

八、履行本协议发生争议，应协商解决。如经协商不能解决，则提交建设工程所在地人民法院裁决。

九、协议经双方签字生效。一式捌份，甲方伍份，乙方叁份。

发包人：                            承包人：

法定代表人                          法定代表人

或其委托代理人：                    或其委托代理人：

农民工工资支付与欠薪清偿责任协议

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

根据《保障农民工工资支付条例》、《中华入民共和国民法典》及省市关于工人工资的有关法规规章的要求，为贯彻国务院关于杜绝拖欠工人（包括农民工）工资的指示精神，为保障乙方承建的                       项目合同正常履约，确保实现工程质量和工期目标，保障农民工工资的支付，维护农民工的合法权益，促进社会和谐稳定，根据项目实际，特签订本清偿欠薪责任协议。

1、乙方保证每月及时足额支付施工人员（包括农民工）当月工资，不以任何借口拖延，并接受相关单位监督和检查。

2、若发现乙方存在拖欠参加本工程项目施工的工人（包括农民工）工资行为，乙方保证将无条件筹集资金立即发放所拖欠的工人（包括农民工）工资，并愿意接受建设单位（代建单位）的任何针对性的惩罚措施。

3、乙方应按人力资源社会保障行政部门的相关规定及时储存工资保证金或提交银行保函，一旦发生拖欠工人（包括农民工）工资的情况，人力资源社会保障行政部门有权依法作出责令期限清偿或先行清偿的行政处理决定。到期仍拒不清偿时，经人力资源社会保障行政部门书面通知后，由工资保证金账户经办银行将工资保证金账户中的相应数额直接支付给农民工本人，或由提供银行保函的经办银行依照保函承担担保责任，乙方对此不提出任何异议，并对由此造成的一切后果承担全部责任。

4、乙方应承担因违法发包、转包或违法分包及挂靠造成欠薪的清偿责任；分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。

5、本责任协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自加盖公章后生效，总包合同有效期满结束。

甲方（签章）：                   乙方（签章）：

负责人签字：                    负责人签字：

日期：                          日期：

第六章 附件

附件一：评分标准

一、评分项目及分值：

明标部分：55分

（一）价格分             30分

（二）商务资信分         25分

暗标部分：45分

（三）服务方案分         45分

二、各项评分标准：

明标部分：

（一）价格分（30分）：

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

注：本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

价格扣除：

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（二）商务资信分（25分）：

1、企业业绩（4分）：

投标供应商自2021年8月1日以来（以合同签订时间为准），具备本项目类似业绩的，有一个得2分，最高得4分。投标文件中提供合同的原件扫描件并签章，不提供或提供不全均不得分。

2、企业综合实力（3分）：

投标供应商自2021年8月1日以来（以证书落款时间为准），在本项目类似的土壤修复方向，获得省级及以上行政主管部门颁发的奖项，得3分；获得市级及以下行政主管部门颁发的奖项，得1.5分。本项最高得3分。投标文件中提供证书原件扫描件并签章，不提供不得分。同一项目获得不同等级奖项的，按照最高等级计。

3、项目组人员配置（18分）：

（1）拟派项目负责人：①具备建筑工程一级注册建造师注册证书（建筑工程专业或市政公用工程专业或机电安装工程专业）且具备安全生产考核合格证(B证)的得2分，具备建筑工程二级注册建造师注册证书（建筑工程专业或市政公用工程专业或机电安装工程专业）且具备安全生产考核合格证(B证)的得1分；②具备环保类相关中级及以下职称的得0.5分，具备环保类相关高级及以上职称的得1分。本项最高3分；

（2）拟派技术负责人：①具备环保类相关专业中级及以下职称的得0.5分，环保类相关专业高级及以上职称的得1分；②具备注册环保工程师证书的得2分。本项最高得3分；

（3）拟派安全负责人：①具备环保类相关专业初级职称的得0.5分，环保类相关专业中级及以上职称的得1分；②具备中级及以上注册安全工程师注册证书及安全生产考核合格证书的得2分，具备初级注册安全工程师注册证书及安全生产考核合格证书的得1分。本项最高3分（应急〔2019〕8号”文件施行（自2019年3月1日起施行）之前取得的注册安全工程师执业资格证书、注册助理安全工程师资格证书，分别与按照“应急〔2019〕8号”文件规定取得的中级、初级注册安全工程师职业资格证书效用等同）；

（4）拟派项目组其他成员（不含项目负责人、技术负责人及安全负责人），以下①②③每人限评一项：

①具备注册环保工程师证书的得2分；具备环保类中级及以下职称的得0.5分，高级及以上职称的得1分，本项最高3分；

②具备国家一级造价工程师注册证书的得2分，二级造价师注册证书的得1分；具备环保类中级及以下职称的得0.5分，高级及以上职称的得1分，本项最高3分。“建人【2018】67号”文件发布（2018年7月20日发布）之前取得的国家注册造价工程师与国家一级造价工程师等同；

③具备一级注册结构工程师注册证书的得2分，二级注册结构工程师注册证书的得1分；具备环保类中级及以下职称的得0.5分，高级及以上职称的得1分，本项最高3分。

注：以上岗位人员不得相互兼任。投标文件中须提供①相关注册证书、职称证书原件扫描件并签章；②项目组其他成员应当提供社保收缴部门出具的近三个月任意一个月（不含投标当月）的投标人为其依法缴纳社保缴费证明（若企业成立不满一个月，则无需提供上述社保缴费证明），社保缴费证明须有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的原件扫描件并签章，不提供或提供不全不得分。

（三）服务方案（暗标）（45分）

1、方案整体性评价（12分）：

①主要施工方法的可操作性，确保效果可达性；（4分）

②施工部署、工期进度计划及其保证措施；（4分）

③劳动力、材料及机械设备配置计划及保证措施。（4分）

投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得12分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

2、场地概念模型（6分）：

①对场地水文地质描述；（2分）

②对场地污染源、污染物分布情况描述；（2分）

③对场地敏感受体、暴露途径、修复实施过程中场地概念模型的更新等描述。（2分）

投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得1分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得0.5分。本项最高得6分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

3、优化的项目修复技术方案（6分）：

①项目整体修复技术路线；（3分）

②分部分项技术，包括基坑开挖、深基坑支护、土壤预处理、土壤转运、污染土壤终端处置、基坑废水处理等。（3分）

投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得6分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

4、现场平面布置（4分）：

①项目现场平面布置；（2分）

②施工顺序、临时设施建设。（2分）

投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得1分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得0.5分。本项最高得4分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

5、项目管理机构设置及岗位职责（2分）：

项目管理机构设置及岗位职责、项目岗位设置及职责分工。

投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得2分；内容较为简单、可行、细节待完善的得1分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得0.5分。本项最高得2分。缺少内容项或阐述内容不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，不得分。

6、质量管理措施（4分）：

①项目质量管理措施；（2分）

②质量控制能力与验收要求紧密衔接。（2分）

投标供应商须针对前述内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得1分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得0.5分。本项最高得4分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

7、环境管理方案（4分）：

①工程项目周边环境敏感点分析；（2分）

②项目环境管理方案、制定的环境监测方案。（2分）

投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得1分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得0.5分。本项最高得4分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

8、安全文明施工方案（4分）：

①安全文明施工的技术组织措施（包含针对本项目的岗位责任明确、劳动保护措施符合国家要求，有相应的现场工作人员安全防护措施，岗前培训、施工安全教育、现场安全管理和宣传措施）（2分）；②深基坑安全防护、应急预案等（2分）。

投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得1分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得0.5分。本项最高得4分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

9、修复自检自验收方案（3分）：

修复工程自检自验收措施，投标供应商须针对前述内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分。本项最高得3分。缺少内容项或阐述内容不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，不得分。

取所有评委打分的平均值。评分办法及评分细则的解释权属采购人，未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

政府采购编号：

采购项目名称：

投标标段：

投标人：

二○二四年  月  日

# (一)(投标人)投标函(格式)：

投  标  函

致江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

我方收到贵方编号 JSZC-320205-JYJF-G2024-0050招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供江苏建圆建方工程管理咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我方认为你们有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由江苏建圆建方工程管理咨询有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在合同签订后按招标文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# (二)(投标人)关于资格的声明函(格式)：

# 关于资格的声明函

政府采购编号：JSZC-320205-JYJF-G2024-0050

日期：

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

我公司(单位)愿针对本次项目东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤污染修复项目进行投标。

我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表(签字或盖章)：

# 备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

(三)(投标人)法定代表人授权委托书(格式)：

法定代表人授权委托书

政府采购编号：JSZC-320205-JYJF-G2024-0050

日期：

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司(单位)全权办理针对本项目东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤污染修复项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：             电话：

单位名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

投标人法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

法定代表人授权代表身份证复印件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证复印件

（正面）

被授权人身份证复印件

（反面）

# (四) 承诺书(格式)：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

(五)开标一览表(格式)：

# 开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |

# 年   月   日

# 开标一览表附表

投标供应商全称（加盖投标供应商公章）：              采购文件编号：

| 投标报价（人民币） | 项目总报价：大写： 小写： 元 |
| --- | --- |
| 合同履约期限 |  |
| 误期违约金 |  |
| 服务质量要求 |  |
| 质量违约金 |  |

法定代表人或授权代表签字：                          日期：   年   月   日

填写说明：

1、开标一览表（总价）及开标一览表附录中的内容应与响应函内容一致，否则评标时投标报价一律按开标一览表（总价）中内容为准，其余内容以开标一览表附录中内容为准，开标一览表附录中必须盖章或签字。

(六)明细报价表 (格式)：

# 明细报价表

投标人名称（盖章）                        采购项目编号：JSZC-320205-JYJF-G2024-0050

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平整场地 | 1、土壤类别：综合类 2、弃土运距：投标单位根据施工方案及现场实际情况自行考虑 3、工作内容：清理施工现场区域范围内 ±300mm 的垃圾、灌木、竹林及胸径小于150mm树木、石头、表土（含腐殖土）草皮等的挖、填、运、找平 | m2 | 28880 |  |  |
| 2 | 挖一般土方（净土） | 1、土壤类别：综合类 2、挖土深度：自行考虑 3、弃土运距：投标单位根据施工方案及现场实际情况自行考虑（含消纳处置费） 4、作业地点：详见《东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤污染风险评估报告》 | m3 | 2482.76 |  |  |
| 3 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：投标单位根据施工方案及现场实际情况自行考虑（含消纳处置费） | m3 | 1843.99 |  |  |
| 4 | 污染土壤开挖 | 1、污染土壤的开挖 2、具体做法详见《东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤修复技术方案》及《东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤污染风险评估报告》 3、实施过程中需采用防止二次污染的相关措施 | m3 | 27310 |  |  |
| 5 | 污染土壤预处理 | 1、筛分预处理、场内短驳、堆置等费用 2、具体做法详见《东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤修复技术方案》及《东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤污染风险评估报告》 3、实施过程中需采用防止二次污染的相关措施 | m3 | 27310 |  |  |
| 6 | 污染土方运输费 | 1、污染土壤外运至水泥窑协同处置单位（必须采用符合环保要求的运输车辆，运输车辆必须密封严格、不洒不漏），运输至处置单位卸车 2、运距投标人自行考虑 | m3 | 27310 |  |  |
| 7 | 污染土方修复费 | 1、修复技术:水泥窑协同处置技术 2、处置完成的土壤应满足《东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤污染风险评估报告》中的技术要求 3、包含污染土壤的运输费、处置费、处置期间采取的防止二次污染的相关措施费等一切费用 4、污染土方采用密实方计算 | t | 49158 |  |  |
| 8 | 回填方（场内净土） | 1、密实度要求：密实度不小于0.94 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：投标单位根据施工方案及现场实际情况自行考虑 | m3 | 2482.76 |  |  |
| 9 | 回填方（场外净土） | 1、密实度要求：密实度不小于0.94 2、填方材料品种：经第三方检测单位检测合格的素土 3、填方来源、运距：投标单位根据施工方案及现场实际情况自行考虑 | m3 | 24827.24 |  |  |
| 10 | 回填土壤检测费 | 1、检测要求：不大于500m3/批次 2、检测单位具有相应的检测资质，并出具检测报告 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、构件名称：钢筋混凝土构筑物 2、建筑垃圾清理、归堆 | m3 | 161.56 |  |  |
| 12 | 拆除路面 | 1、材质：混凝土场地、铺装面层及其基础 2、厚度：20cm 3、建筑垃圾清理、归堆 | m2 | 741.52 |  |  |
| 13 | 砖砌体拆除 | 1、砌体名称：现场砖石结构 2、建筑垃圾清理、归堆 | m3 | 100 |  |  |
| 14 | 临时设施费 | 1、施工范围内的临时围挡、临时道路、 2、完工后根据甲方要求拆除、外运 | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称：投标单位根据投标方案及现场实际情况自行考虑 2、机械设备规格型号：投标单位根据投标方案及现场实际情况自行考虑 | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 排水、降水 | 1、机械规格型号：轻型井点降水安装、使用、拆除等费用 2、降排水管规格：投标单位根据投标方案及现场实际情况自行考虑 | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 废水处理费 | 1、现场基坑废水及车辆冲洗水经过滤、催化、氧化、沉淀等工序后达到排放标准后方可排入市政管网 2、如现场废水经处理后达不到排放标准，应委托有资质单位进行处置 3、含沉淀池、氧化池、过滤池、过滤装置、药剂、废水检测、废水处置等费用 4、具体要求详见《东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤污染风险评估报告》、《东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤修复技术方案》 5、投标单位根据投标方案及现场实际情况自行考虑，结算时不作调整 | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 二次污染防治及环境监测费（不含大棚设施） | 1、采用雾炮机、雾炮车等方式，对污染土壤作业区域进行降尘，并进行现场环境监测 2、及时采用防尘网苫盖土方作业面，防治污染土壤迁移沾染未污染土壤 3、运输车辆采用箱体式车辆，渣土运输过程中车厢严密遮盖，防治遗撒、飞扬；含车辆离开施工区时的除尘、除土等污染环境的清除费用 4、对开挖过程中除大棚区域外有明显异味的撒气味抑制剂，并覆盖密封性好的塑料膜或油膜，随揭随挖 5、具体要求详见《东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤污染风险评估报告》、《东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤修复技术方案》 6、投标单位根据投标方案及现场实际情况自行考虑，结算时不作调整 | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 基坑支护 | 1、最高深度为6.0m 2、进行土方开挖前需进行基坑支护（支护方案通过专家论证后方可施工） 3、防护要求详见《东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤污染风险评估报告》、《东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤修复技术方案》 4、投标单位根据投标方案及现场实际情况自行考虑，结算时不作调整 | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 钢结构密闭大棚 | 1、规格：50m*40m*8m 2、地面为1.0mm厚HDPE膜上铺200厚C30P6抗渗砼地坪 3、钢结构密闭大棚设置尾气处理系统，大棚中的污染气体收集至尾气处理系统中以避免土壤中的有机物挥发造成二次污染 4、钢结构密闭大棚主要划分为污染土壤预处理区及待运土壤临时贮存区 5、钢结构密闭大棚用于污染土壤开挖及其他污染土壤筛分、临时贮存、喷洒药剂、密封袋装 6、大棚需保持微负压，采用布袋除尘和活性炭吸附工艺收集污染土壤释放的有机废气及筛分过程中产生的颗粒物，并通过一根15m排气筒达标排放。主要设施设备为引风机、通风管路、布袋除尘器、活性炭吸附装置等 7、废气处置装置产生的废活性炭由有危废处置资质的厂家回收处置 8、含钢结构大棚及混凝土地坪等施工及拆除费用 9、要求详见《东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤污染风险评估报告》、《东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤修复技术方案》 | m2 | 2000 |  |  |
| 总计金额（元）大写： 总计金额（元）小写： |  |  |  |  |  |  |

报价说明：

1、投标供应商的投标报价应是投标供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成投标报价文件所列采购需求的全部费用。报价时按上述项目清单填报，不得改变项目清单的实质性内容，否则按无效投标文件处理。

2、最终报价包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润、税费、专家论证费、岩土勘察费、政策性文件规定的各项规费等费用以及合同明示或暗示的所有一切风险责任和义务等各项应有费用。

3、除非采购人对招标文件予以修改，投标供应商应按采购人提供的需求清单中列出的采购项目和数量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

4、本项目需求清单所列的数量系按《东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤修复技术方案（备案稿）》进行估算，仅作为投标报价的基础。工程量计量规则参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）。项目合同价款支付时以由中标供应商申请、监理审核、审计单位、招标人核准的实际完成数量为依据，项目结算以最终审计单位核实的数量为准。

5、本项目需求清单凡未能注明做法或项目内容无法描述详细的清单项目按现行相关规范、修复方案及常规工艺实施并由投标单位自主报价并包含在投标总价中。本项目需求清单应与招标文件、合同条件、合同协议条款、项目范围和修复方案一起使用。

6、项目用水电费由投标供应商根据现场情况自主报价，一旦中标水电费不另调整。

7、各投标供应商的投标报价必须包括完成本项目实施完成的所有费用在内（项目实施完成的标准界定：修复效果评估报告通过省级生态环境主管部门和自然资源等主管部门的专家评审后取得省级环境主管部门的备案。最终使得修复的地块须经省级人民政府生态环境主管部门将其移出建设用地土壤污染修复名录）。包括但不限于验收及所有相关评审费用、临时设施费、服务项目工人实名制费用、智慧现场费用及安全文明作业费。临时设施的拆除时间及其他要求等需满足建设单位的要求，投标供应商要确保本服务项目安全文明实施并符合相关部门的实施和验收标准，服务项目工人实名制费用、智慧现场费用、安全文明作业的费用由投标供应商报在相关项目的单价和总价中，未单列清单的结算时不再另行计量和支付。

8、自进场之日起，中标供应商应全面负责照管、维护本项目和用于本项目的材料、设备以及工地范围内既有设施，直至项目验收通过，移交手续完备。实施期间，如发生损失，应由中标供应商负责赔偿。做好项目现场周围地下管线（包括场地内现有管线）和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并将预计可能发生的费用列入投标报价，结算时不再增加。

9、封闭大棚由专业公司深化设计，应按国家现行有关规范、规程及标准设计图集执行，实施要求及质量验收均需执行现行国家标准、规范、规程和项目所在地区主管部门颁布的相关规程和规定；深化设计需经采购人同意后方可实施。大棚无论投标供应商如何进行深化，其单价不变，结算时按水平投影面积计量。项目完工后，大棚及砼地坪等需拆除；拆除时按采购人指定的时间和要求进行拆除

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

(七)服务偏离表（格式）：

服务偏离表

政府采购编号：JSZC-320205-JYJF-G2024-0050

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

# 投标人（盖章）：

# 法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

### （八）人员配备情况

人员配备情况

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 人员资格 | 职称 | 工作年限 | 本项目 所任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附人员相关资料。

投标人：（盖章）

法定代表人或法定代表人授权代表：（签字或盖章）

（九）服务保障承诺书（格式）

服务保障承诺书

(投标人名称)   针对东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块土壤污染修复项目在此承诺：

（内容自拟）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

注：以上内容由投标供应商根据采购要求自行完善。

（十）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日　        期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（十一）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

（十二）技术文件（服务方案）

服务方案

投标人应按评分点编制完整的技术服务方案，以便评审。

# （十三）其他资料

# 投标人认为有必要提供的声明和文件；如有，自拟并自行添加。