招标文件

项目编号：JSZC-320381-XYZX-G2025-0020

项目名称：新沂市12345热线智能辅助系统

采购人  ：新沂市数据局（机关）

代理机构：新沂市公共资源交易中心

2025年10月

目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 投标资料表

- 评标标准

- 拟签订的合同文本

- 采购需求

- 投标文件相关格式

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320381-XYZX-G2025-0020

2、项目名称：新沂市12345热线智能辅助系统

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币28.5万元。

5、最高限价：人民币27.5万元，投标报价高于最高限价的，视为无效标书。

6、采购需求：新沂市12345热线智能辅助系统，包括软件的设计、开发（含2年智能算法授权费）、优化、安装部署、调试（含试运行）、培训、运维、售后等相关伴随服务，具体内容及要求详见招标文件，采购人保留对采购需求进行适当调整的权利。

7、合同履行期限：合同签订后50日历天内安装、调试结束。

8、本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的法人的营业执照(或事业单位法人证书)或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件(加盖电子签章)

2.财务状况报告；至少提供：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）资产负债表和利润表月报表原件的扫描件1份或提供投标人上年度财务报告原件的扫描件或供应商的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明原件的扫描件(加盖电子签章)

3.投标人在本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件(加盖电子签章)

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（加盖电子签章，格式见《招标文件》附件）

5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利单位。

- 本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取招标文件，方能参与政府采购项目）。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间见招标公告；

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）投标文件的提交与接收：

线上提交投标文件截止时间见招标公告。

（二）询问和质疑

1、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函

接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联系部门：新沂市数据局

质疑接收人：任女士     联系电话：0516-88822345

地址：新沂市钟吾南路17号7楼

（三）招标文件的澄清或者修改

采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

（四）终止招标

终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在供应商，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。

（五）说明

1、本项目不接受联合体参与采购活动，成交后不得转包或分包。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

(六)采购项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；促进残疾人就业政府采购政策；政府采购支持监狱企业发展等。

(七)特别说明：本项目采用远程不见面开标方式。

(八)采购意向连接：

https://czj.xz.gov.cn/Home/HomeDetails?type=cgyx&articleid=024875fb-79f9-460a-9375-e5ee6fba5dba

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：新沂市数据局

地    址：新沂市钟吾南路17号

联 系 人：任女士、张女士

联系方式：0516-88822345

2.采购代理机构信息

名    称：新沂市公共资源交易中心

地    址：新沂市钟吾南路17号

联 系 人：杜先生

联系方式：0516-88610655

3.项目联系方式

联 系 人：杜先生

联系方式：0516-88610655

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.供应商根据现场实际情况、采购人提供的采购需求、自身实力、结合市场行情报价，此报价应包括为完成招标文件中确定的所有内容。供应商应充分考虑为完成上述内容所必须的全部软件并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：软件费用（含设计、开发、优化等）、直接和间接成本费、数据和网络的整合费、系统集成费、安全测评费、接口费、调试（含试运行）费、保修费、保险费、配合费、安装费、技术（含操作、维护等）培训、维护、升级、保密及售后服务费、管理费、税金、利润、风险费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

3.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

根据苏财购[2025]62号文件，(一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

1.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%；

2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

(二)启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（三）对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人要重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。如供应商在中标或成交后无正当理由拒不签订政府采购合同，采购人应将相关情况书面报送同级财政部门，由财政部门依法追究其法律责任；如供应商在签订政府采购合同后不严格履行合同，采购人应按照政府采购合同约定追究供应商违约责任，并将不良履约行为书面报送同级财政部门。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及苏财购[2025]62号文件。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：无

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购人或采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购人或代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。询问和质疑由采购人或代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

- 政府采购政策功能落实

- （四十二）严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

- （四十三）节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

- （四十四）绿色包装

- 本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

- （四十五）政府采购创新产品

- 采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

- （四十六）绿色数据中心政策

- 本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：新沂市数据局（机关） |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：新沂市公共资源交易中心 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目属于专门面向中小微企业采购的项目。 三、本项目特定资格要求：无 同时明确相关事项如下： 1.本项目不接受联合体参与采购活动。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4.查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）； 4.信用中国（江苏徐州）（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费：免费 |
| 二 | 招标 |
| (八)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (八)2 | 不安排现场考察。 |
| (八)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (九) | 投标文件的语言为中文 |
| (十) | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件； 2.财务状况报告，提供：投标人的本项目开标时间前6个月内任一时间截点的资产负债表和利润表月报表的扫描件1份或提供供应商2024年度财务审计报告或供应商的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件。 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月（不含开标当月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.本项目为专门面向中小微企业采购的项目。供应商所提供的服务全部由符合政策要求的中小微企业提供，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。投标文件中提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》，如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。 注： （1）中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、（苏财购（ 2022 ） 45 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 （2）投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 （3）投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 7.投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“四、”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）。 四、综合评审评分项 详见招标文件第四章 评标办法及细则 五、价格折扣文件格式 企业报价折扣证明：无 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十一)1 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标办法及细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十)。 |
| (十一)2 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十二) | 本项目采购预算为28.5万元，最高限价为27.5万元，不接受超过27.5万元以上投标报价。报价包括软件费用（含设计、开发、优化等）、直接和间接成本费、数据和网络的整合费、系统集成费、安全测评费、接口费、调试（含试运行）费、保修费、保险费、配合费、安装费、技术（含操作、维护等）培训、维护、升级、保密及售后服务费、管理费、税金、利润、风险费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十三) | 以人民币报价。 |
| （十四） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过苏采云要求！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十五) | 投标文件的提交与接收： 投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （十六） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (十七) | 开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (十八) | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (十九) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十) | 一、推荐中标候选供应商名单。本项目推荐中标候选供应商数量为1名。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣得分顺序排列。 |
| (二十一) | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (二十二) | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (二十三) | 履约保证金：无 |
| (二十四) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购人或代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。询问和质疑由采购人或代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：任女士、张女士 联系电话：0516-88822345 地 址：新沂市钟吾南路17号7楼 |

### 第四章 评标办法及细则

本项目选用的评标方法为：综合评分法。

| 评审项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 19分 | 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为19分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留两位）： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×19（保留两位小数） |
| 技术响应性 | 30分 | 供应商所投产品（服务）的技术要求完全满足招标文件“第四章 采购需求 二、功能要求”的得满分30分，带★项每有一项不满足的，扣3分，非★项每有一项不满足的，扣1分。 注：技术要求须提供《技术条款响应及偏离表》并逐条表述清楚，如表述不清或不提供，则按不满足（负偏离）处理。 |
| 企业资质 | 7分 | 1、供应商具有有效期内的国产化信息系统集成和服务能力等级证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书的，每有1个得1分，最高得4分。 2、供应商具有有效期内的智能交互、人工智能服务、政务运营相关的软件著作权登记证书的，每有1个得1分，最高得3分。 注：1、投标时须提供上述证书原件的扫描件，否则不得分。 2、《计算机软件著作权登记证书》中的名称无需与上述完全一致，但内容必须是包含功能的产品。含相同关键字段的软件著作权不重复计数。 |
| 业绩 | 4分 | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似本项目业绩的，每有1份得2分，最高得4分。 注：投标时须提供合同及中标通知书原件的扫描件，扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称、合同金额、交付日期等合同要素的相关内容，否则不得分。 |
| 技术服务方案 | 10分 | 1、针对采购需求提供实施方案，内容包括但不限于项目组织与沟通、实施计划、开发与测试等内容。 （1）以上内容不存在瑕疵:10分； （2）以上内容存在1处瑕疵:8分； （3）以上内容存在2处瑕疵:6分； （4）以上内容存在3处瑕疵:4分； （5）以上内容存在4处瑕疵:2分； （6）未提供方案或不满足施工要求或内容存在5处及以上瑕疵:0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容,对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |
|  | 10分 | 2、针对采购需求提供培训方案，内容包括但不限于培训内容、培训方式与时间、提供电子版操作手册、系统帮助文档及关键操作教学视频、考核与验收等内容。 （1）以上内容不存在瑕疵:10分； （2）以上内容存在1处瑕疵:8分； （3）以上内容存在2处瑕疵:6分； （4）以上内容存在3处瑕疵:4分； （5）以上内容存在4处瑕疵:2分； （6）未提供方案或不满足施工要求或内容存在5处及以上瑕疵:0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容,对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |
|  | 10分 | 3、针对采购需求提供售后服务与运维方案，内容包括但不限于服务响应、日常运维、质保期、系统升级等内容。 （1）以上内容不存在瑕疵:10分； （2）以上内容存在1处瑕疵:8分； （3）以上内容存在2处瑕疵:6分； （4）以上内容存在3处瑕疵:4分； （5）以上内容存在4处瑕疵:2分； （6）未提供方案或不满足施工要求或内容存在5处及以上瑕疵:0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容,对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |
|  | 10分 | 4、针对采购需求提供应急预案方案，内容包括但不限于风险识别与评估、预防措施、应急响应流程、备份与恢复等内容。 （1）以上内容不存在瑕疵:10分； （2）以上内容存在1处瑕疵:8分； （3）以上内容存在2处瑕疵:6分； （4）以上内容存在3处瑕疵:4分； （5）以上内容存在4处瑕疵:2分； （6）未提供方案或不满足施工要求或内容存在5处及以上瑕疵:0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容,对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |

### 注：评分结果精确到小数点后两位。

### 第五章  拟签订的合同文本

项目名称：新沂市12345热线智能辅助系统

委托单位：新沂市数据局（以下简称“甲方”）

受托单位：（以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他法律、法规的有关规定，为明确甲、乙双方在新沂市12345热线智能辅助系统过程中的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方协商同意签订本合同。

1.定义

1.1“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2“合同价”系指根据本合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。“服务”系指如调研、分析、设计、开发、测试、集成、实施、试运行验收、维护、培训、技术支持和项目管理等技术文件及采购需求中所描述的活动。服务亦包括技术文件中特别描述的其他形式的服务。

1.3“合同条款”系指本合同条款。

1.4“甲方”系指购买软件和服务的采购人。

1.5“乙方”系指提供软件和服务的中标人。

1.6“项目现场”系指由甲方指定的地点。

1.7“天”指日历天数。

2.合同的内容和范围

详见采购需求和乙方投标方案、投标分项报价表及投标承诺等。

3.服务期限

合同签订后50日历天内安装、调试结束。

4.合同价款及付款方式

4.1本合同总价为人民币大写：             元整（¥：       元）。本合同价是指乙方为完成招标文件中确定的所有内容，乙方已充分考虑为完成上述内容所必须的全部软件并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：软件费用（含设计、开发、优化等）、直接和间接成本费、数据和网络的整合费、系统集成费、安全测评费、接口费、调试（含试运行）费、保修费、保险费、配合费、安装费、技术（含操作、维护等）培训、维护、升级、保密及售后服务费、管理费、税金、利润、风险费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

4.2付款方式

（1）合同签订后，支付合同总价的10%预付款；（签订合同时，如乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）

（2）安装、调试（含试运行）结束并经甲方验收合格上线后付至合同总价的100%。

注：以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。每次付款前，乙方均需提交符合甲方要求的增值税发票，否则甲方得以迟延付款且不被视为违约。

4.3 乙方指定的收款账号如下：

开户行：

户名：

账号：

5.甲方权利义务

5.1 甲方指派的一名代表作为项目协调人，与乙方进行及时联络并监督、协调乙方所需甲方配合的事项。

5.2 甲方负责向乙方提供软件开发所需的资料。

5.3 甲方及时配合乙方对软件系统进行测试和试运行，并及时反馈修改意见给乙方。

5.4 甲方有权对乙方履行本合同的全过程进行监督，并就不符合要求的地方向乙方提出意见，乙方应在指定时间内整改。

5.5 在乙方按时保质地履行本合同项下约定服务内容的基础上，按时向乙方支付合同价款。

5.6 甲方有权聘请第三方作为本信息系统项目的全过程审计单位和监理单位，甲方聘请的全过程审计单位和监理单位有权利根据国家相关标准、规范和规定，对本项目的全过程进行跟踪审计和监理。乙方应无条件接受、配合全过程审计单位和监理单位根据国家相关标准、规范、规定及全过程审计、监理合同进行的跟踪审计、监理活动，按照全过程审计单位和监理单位的要求提供相应的资料与文档，接受全过程审计、监理监督，配合全过程审计单位和监理单位履行审计、监理责任，按时保质地完成工作。

5.7 甲方其他权利以招标文件中的相关内容为准。

6.乙方权利义务

6.1 乙方应向甲方提供承建方案或总体设计方案，包括项目管理、需求确认、工作进度表、系统设计、系统开发、系统测试、系统部署、试运行、运行维护、培训等策略，并根据甲方的要求对方案进行深化设计，以达到甲方总体技术需求。

6.2 乙方应依据本合同及招标文件规定范围、规模及内容进行软件开发等工作，包括但不限于深化设计、应用系统开发、集成、部署、交付、试运行、开通、培训、技术文件归档等建设阶段工作及系统建成后的运行维护工作。

6.3 乙方应按照项目总体设计方案，进行深化设计，明确与所有相关系统的接口、技术界面和分工界面，负责本项目内部接口的设计和本系统外部系统接口的协调。

6.4 乙方须对该项目甲方的管理协调工作给予无条件的配合；若因自身原因影响整体项目实施进度，乙方须承担全部责任。

6.5 乙方须负责在软件系统开发实施前，复核由其它单位为配合系统工程所提供的各项设施和配备是否适用。

6.6 乙方需配合甲方完成本系统建设所需的与国家、江苏省、新沂市有关部门的协调工作。如乙方所交付的软件需经国家有关部门登记、备案、审批或许可的，乙方应配合甲方为所提供的软件完成上述手续。

6.7 乙方根据甲方要求，在规定的时间内安排相应人员进入甲方指定的工作场所进行系统研发和实施工作，并负责维护、管理工作环境。乙方安排的人员在工作期间，必须服从甲方的工作规定和安全管理制度。如果乙方工作人员不服从甲方管理，造成严重后果，乙方需承担全部责任。乙方进场实施产生的费用由乙方自行负责。

6.8 乙方应按约定时间，以合理的、甲方可以理解的方式，向甲方提供书面的项目阶段进度报告。如有重大的问题或重要的变更发生，乙方需在当日内向甲方做出书面报告；乙方也应当在合理的时间内回复甲方在其他时间内提出的与本项目相关的询问。

6.9 乙方应根据合同约定的时间完成本项目相关服务，满足甲方在技术需求和业务需求中的要求，乙方承诺确保按项目进度完成建设工作。乙方负责项目的日常管理工作，并对项目成功实施负全部责任。

6.10 乙方应根据招标文件的要求和投标文件的承诺向甲方提供相关技术服务和技术培训等。系统建成并通过验收后，乙方免费负责为期2年的软件系统售后服务与技术支持服务，服务范围包括招标文件规定范围内的软件优化及系统升级。

6.11在项目建设过程中，乙方应按照计算机工程规范的国家标准，将软件开发过程形成全面、详尽的技术资料，包括纸质文档和电子文件等形式，并进行阶段性和总体性提交。提交包括但不限于以下内容：需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、测试计划及方案、系统使用手册、系统维护手册、培训计划和培训资料、验收相关文档等。

6.12 乙方应配合第三方检测机构完成项目软件测评和等保评测工作，应依据评估意见进行针对性整改。

6.13 乙方需保证有投标文件中确定的项目服务团队提供本合同项下的全部服务，项目团队人员配置科学合理、分工明确。1名项目负责人，项目负责人姓名：           ，联系电话：              。

6.14 乙方需履行的其他义务以采购需求和乙方投标方案、投标分项报价表及投标承诺的内容为准。

7.人员变更

7.1乙方不得在项目实施过程中擅自更换项目负责人或项目组成员。如果乙方由于无法控制的原因必须更换时，乙方应在取得甲方书面同意后提供一名具有同等或更高资历的人员。

7.2如果甲方发现乙方项目负责人或项目组成员存在以下问题，甲方有权书面要求乙方更换该人员。乙方在收到甲方书面通知后，必须及时更换该人员。此外，新更换人员的资历应预先取得甲方书面认可：

（1）被发现犯有严重的错误或被指控有犯罪行为;

（2）无法胜任工作的；

（3）不具备相关资质的；

（4）其他甲方认为需要更换的情形。

7.3 所有人员的变更均不影响合同的价格及合同工期。

7.4乙方指派的项目负责人、主要技术负责人等人员在合同履行过程中签署出具的文件以及实施的行为，其法律后果由乙方承担。

8.评估与验收

8.1评估与验收

（1）甲方有权对项目进行阶段性评估，乙方应予配合，并及时协调、解决实际产生的任何问题。

（2）甲方有权在各类项目现场对乙方实施进度和成果进行阶段性或整体性验收。

（3）乙方应根据甲方的要求开展系统试运行工作，如由于乙方原因，软件在试运行期间出现故障或问题，乙方应及时排除该方面的故障或问题，所引起的相关费用由乙方承担，试运行结束后形成试运行报告。

（4）本项目安装完毕，系统全部功能测试通过并具备正式使用条件后，即可进入系统试运行阶段。

试运行：安装、调试完毕后，乙方应对软件的整体性能和功能进行自检，自检结果必须符合招标文件要求及投标承诺、国家现行的相关规范标准及合同中的相关条款。乙方向甲方提交试运行申请，并转入为期3个月的试运行。试运行期间，乙方应有专业技术人员进行现场技术支持（驻场），由于系统质量等造成某些指标达不到要求, 乙方应进行更改或修复，在全部达到要求时, 甲、乙双方签署初验验收文件。

终验：项目试运行结束后，乙方应向甲方提交试运行记录。如试运行期间系统运行正常，达到甲方要求，则双方在试运行期后5个工作日内组织验收，由甲方组织相关专家，对乙方完成工作情况进行评审、验收，验收标准以本合同、招标文件、投标文件及甲方的要求为准，验收不合格的，乙方需在指定时间内整改。

9.培训

9.1乙方应安排经验丰富的培训人员，为系统使用人员提供系统配置、使用和维护等方面的培训。

9.2 乙方应提供详细的培训方案。培训方案主要包括培训组织机构、培训内容、培训大纲、培训计划、培训对象等，并按照上述要求进行详细说明。

9.3 乙方负责提供培训所需计划和资料、培训教材格式包括用户操作手册、培训PPT，培训所使用的语言和教材必须是中文。

9.4 培训的时间、内容、人员、期次等具体内容在执行过程中需根据培训方案的要求进行。

9.5 乙方确保甲方人员经培训后能够熟练使用、操作系统。

10.售后服务和技术支持

乙方在项目验收完成后，乙方需免费提供不少于2年的售后服务与技术支持服务。

10.1乙方对其提供的软件服务应免费提供不少于2年（自项目最终验收合格之日起计）的升级及保修服务（包含软件BUG修复、新功能升级、功能优化升级、安全补丁升级、适配性升级等）。

10.2质保期内，乙方有责任提供以下形式的技术支持服务：

（1）乙方必须为甲方提供技术援助电话，提供7×24小时响应服务，解答甲方在系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

（2）自收到甲方的服务请求起15分钟内响应，2小时内提出解决方案或到场处理，一般故障12小时内处理完结，重大故障24小时内处理完结，如乙方未在规定的时间内做出响应，则乙方须对由于故障所造成的损失负责。

（3）其他的售后服务要求以招标文件的要求和投标文件的承诺为准。

11.结算方式

11.1本项目采用“固定总价”合同，合同实施过程中中标总价一律不予调整（除甲方调整项目内容或合同约定调整外）。

11.2结算价=中标总价±甲方调整项目内容或合同约定调整价款。

12.合同修改

12.1本合同履行过程中，甲方需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充协议，但所有补充协议约定的金额累计不得超过本合同采购金额的百分之十。双方不得擅自变更合同，但是如果合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方应当以书面补充协议形式变更合同，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

12.2合同范围内系统所涉及建设内容调整或功能调整需经甲方、乙方确认签字认可后方可生效，涉及相应变化按规定在结算时进行调整。

12.3合同履行中所发生的系统质量标准调整，包括并不限于更改项目有关建设内容及增减合同中约定的软件功能模块等情况，其有效性应接受项目审批部门的评审或审计，乙方承诺无条件执行审计或评审结论。

12.4系统实施过程中乙方不得对原设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的服务期不予顺延。因变更导致合同目的无法实现的，甲方有权解除合同，并追究乙方因此给甲方造成损失的赔偿责任。

13.违约责任

13.1乙方应按照招标文件中甲方规定的时间表完成本合同项下的交付和验收义务，乙方迟延交付的，每延迟一日需按照本合同中标金额的千分之【一】按日支付滞纳金，超过【30】日仍未完成交付或经两次以上（包含两次）验收仍不能通过验收的，甲方有解除本合同的权利，乙方需按照本合同中标金额的20%承担违约责任，如违约金不足以弥补损失的，乙方需继续赔偿。甲方解除合同的，乙方需退还已收取的全部费用，甲方需退还全部交付成果且不得使用或以乙方交付的成果做二次开发，甲方认为可以留用的部分，双方应按比例据实结算。

13.2 甲方逾期支付合同款项的，每延迟一日需按照本合同中标金额的千分之【一】按日向乙方支付逾期付款违约金。

13.3 本合同履行过程中，因出现无法克服的技术困难，致使本项目所述的实施内容失败或者部分失败的，该风险责任由甲乙双方各自承担50%。

14.不可抗力

14.1 本条所称不可抗力是指无法预见、无法避免、无法克服的致使本合同全部或部分义务不能履行或不能如期履行的客观情况，包括但不限于自然灾害如水灾、台风、地震等，以及社会事件如战争、动乱、罢工、政府行为或法律规定等。

14.2本合同项下任何一方对于因不可抗力致使本合同不能履行或不能全部履行而给对方造成的任何损失不承担赔偿责任。

14.3 如果发生不可抗力事件，则受影响的一方应采取积极有效的措施以减少因本合同不能履行或不能全部履行而给对方造成的损失，并应在不可抗力事件发生后及时通知对方，并在7个工作日内出具官方证明文件。

14.4 因不可抗力影响因素消失以后，双方应协商是否继续履行本合同，如不可抗力因素致本合同已无法履行，双方应终止本合同。

15.知识产权及保密

15.1 乙方为履行合同义务而完成、供应的成果、发明、发现、可运行系统及相关技术资料、文档等相关知识产权及软件著作权，包括相关权益，在甲方支付完毕全部合同价款后，均归甲方所有，无条件向甲方提供代码、开发文档等。乙方就本项目开发的软件，应向甲方提供。甲方有权委托第三方使用本系统资料进行二次开发。

15.2 乙方应当保证其参与本次采购活动包括履行本次采购的任何行为，本次采购活动结束之后的任何涉及到本次采购的行为以及因履行本合同而向甲方交付的任何服务成果均不会侵犯任何第三方的合法权益。若因此发生任何争议、侵权、索赔，均应当由乙方独自承担全部责任，包括但不限于应当承担其自身及甲方为排除任何争议或赔偿侵权所应当需要支付的一切相关费用或由此引起的费用。

15.3甲方在付清全部合同款项后将拥有其在本合同项下所从事的所有工作（包括各类纸质文档、电子文档及其他可交付物）中所包含的或与之相关的全部版权、专利、商业秘密、商标和其他知识产权以及所有权和其他权益。

15.4 未经甲方事先书面同意，乙方不得将甲方或甲方委托的第三方提供的有关合同或合同条文、计划或其他书面资料以及甲方任何尚未公开的信息（合称保密信息）向与履行本合同无关的任何第三方披露、泄露或许可该第三方使用。如乙方因履行本合同需要向第三方披露上述资料及保密信息，乙方应注意保密并将披露限于履行合同必须的范围，并保证该第三方亦履行上述保密义务。乙方上述保密义务不因本合同的终止而结束，直至上述保密信息公开为止。

15.5 没有甲方事先同意，除了履行本合同外，乙方不应使用合同条款第15.4条所列举的任何文件、资料和保密信息。乙方在完成合同后应将相关文件、资料和保密信息及全部复印件归还甲方，不能归还的应当销毁。

15.6 乙方或乙方人员违反本合同项下的保密义务或知识产权约定的，应当向甲方支付本合同中标价20％的违约金，如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿，同时甲方保留解除本合同的权利。

16.通知

16.1 任何根据本合同要求发出的通知或者其他通讯（包括但不限于司法机关、政府部门、有权机构的通知、函件以及沟通文件）应以中文书写，并经专人、挂号信、电子邮件或传真送至本合同记载的地址。

16.2 任何一方的通讯地址或联系方式如发生变动，应立即书面通知其他方，因未及时通知而造成的损失由通讯地址或联系方式变动方自行承担。

16.3 本合同记载的地址的适用范围包括非诉阶段和争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序；因一方提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院、一方或指定的接收人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

17.争议的解决

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商方式解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

18.适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

19.其他

19.1 为保证本项目整体的兼容性，乙方所供软件须与江苏省12345“民声智慧听”平台及甲方现有设备无缝对接并承担对接所需的所有费用，其费用已包含在合同价中。
    19.2 乙方在安装、调试过程中必须确保安全，如造成各种人身伤害、财产损失或其他事故，均由乙方负责处理和经济赔偿，甲方不承担任何责任。

19.3 本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章后生效，至甲乙双方各自履行完毕合同项下全部权利义务后自动终止。

19.4 本合同共    页，壹式陆份，以中文书写，甲方叁份，乙方叁份，每份合同均具有同等法律效力。
    19.5 如需补充合同内容，经协商，甲、乙双方应签署书面补充合同协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

19.6 本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

附件：

（1）招标文件

（2）投标文件

（3）澄清文件及有关文件

（4）中标通知书

（以下无正文）

20、合同的生效

合同订立时间：2025 年  月  日

合同订立地点：新沂市数据局

本合同甲、乙双方约定 签字、盖章后 生效。

甲方（公章）：                              乙方（公章）：

法定代表人：（签字或盖章）                  法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）                        委托代理人：（签字）

联系电话：                                  联系电话：

地址：                                      地址：

- 采购需求

### 招标项目名称、编号、简要说明

项目名称：新沂市12345热线智能辅助系统

采购编号：JSZC-320381-XYZX-G2025-0020

该项目主要建设内容包括五大模块：数据采集与整合模块、实时动态监控模块、预警提示模块、数据智能分析与运用模块、话务智能语音转录模块。

二、功能要求

| 序号 | 功能模块 | 子项模块 | 技术要求（性能指标） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集与整合模块 | ★本地知识管理 | 支持政策文件、业务手册、日报、周报、会议纪要、历史案例等文档及问答知识的上传、分类、存储、版本管理与全文检索。整合新沂12345热线近5年历史工单数据，运用先进的数据清洗技术去除重复、错误和不完整的数据，确保数据格式统一、规范，构建高质量的工单数据库，为后续数据分析和处理提供坚实基础。 |
|  |  | 知识检索能力 | 支持关键字检索、语义检索（NLP），检索响应时间≤3秒（100字）。 |
| 2 | 实时动态监控模块 | ★数据统计 | 基于Deepseek或Qwen大数据分析技术与机器学习算法，开发智能数据统计模型。通过对海量工单数据的学习与分析，实现对工单各维度数据的精确统计，包括工单类型、处理时长、处理结果、所属单位等。同时，建立数据质量监控机制，实时监测统计数据的准确性，确保数据错误率低于5%。 |
|  |  | 工单检索能力 | 开发多字段工单搜索功能，利用索引技术与语义理解算法，支持工作人员根据工单编号、投诉内容关键词、处理部门、处理时间范围、诉求人所在区域等多个字段进行快速、精准的工单查找，满足工单多样化查询需求，检索响应时间≤3秒（100字）。 |
|  |  | 数据可视化 | 以图表形式（柱状图、饼图、折线图、词云等）多维度展示工单处理状态、热点问题分布、责任部门分布、用户画像等数据展示给工作人员。 |
| 3 | 预警提示模块 | ★规则配置 | 支持灵活配置预警规则，包括但不限于：敏感词监测、特定类型工单激增倍数监测（如增长≥3倍）、高频问题监测等。 |
|  |  | 热点工单提醒 | 构建工单高频投诉预警模型，当某类工单投诉在短期内出现高频次爆发时（如特定区域集中出现的环境污染问题、特定行业集中的投诉事件），系统立即触发预警提示。预警方式包括系统弹窗等，确保相关工作人员能够及时收到预警信息。 |
|  |  | 超期工单提醒 | 构建工单超期预警模型，当工单处理时长接近或超过预设期限，系统立即触发预警提示。预警方式包括系统弹窗、短信通知、语音提醒等，当工单临近到期时，系统自动发送短信或微信通知相关工作人员；若一段时间后仍未处置，再次发送提醒；若接近到期仍未处置，直接将信息发送给单位相关负责人，确保相关工作人员能够及时收到预警信息。 |
| 4 | 数据智能分析与运用模块 | 报告管理模块 | 支持导入Word报告模块，模板内可指定生成内容或数据展示位置。 |
|  |  | ★报告生成模块 | 构建基于Deepseek或Qwen机器学习和数据挖掘算法的智能数据分析引擎，挖掘工单数据内在关联和潜在价值如关联规则挖掘、聚类分析、预测模型应用等，并能基于指定类型工单投诉，利用自然语言生成技术自动生成总结汇报。 支持根据指定地点/诉求/归口/满意度等参数，按指定周期内可根据相关工单数据生成专项报告。 |
|  |  | 报告订阅 | 平台可为每个工单承办部门生成阶段报告，如：日报、周报、月报、季报、年报；通过平台推送至各单位。 |
| 5 | 话务智能语音转录模块 | 语音识别 | 开发客户端程序或 Web 工具系统，集成先进的语音识别技术，实现对话务员标准普通话的实时转录为文本。在语音转录过程中，利用自然语言处理技术中的语法检查和同义词替换算法，自动对错别字和措辞进行优化，确保转录文本的准确性和规范性，准确率≥95%。 |
|  |  | 文字转换 | 针对转录并优化后的文本，运用文本摘要算法，实现对文本内容的精简小结。支持话务员手动调整小结内容，确保小结能够准确反映通话核心要点，符合业务逻辑且信息正确≥85%。同时，提供文本存储和检索功能，方便话务员后续查阅历史记录。 |
| 6 | 其他服务 | 通知推送 | 站内推送：通过站内消息的形式推送工单超期预警、报告订阅内容等。 |
|  |  | 实施部署 | 项目安装部署：对项目应用服务、大模型服务进行部署安装。 |
|  |  | 模型服务 | 提供针对模型的维护与更新，保证模型使用效果。 |
|  |  | 培训服务 | 开展实地培训服务，直至熟练掌握。 |
|  |  | 运维及故障处理服务 | 提供2年免费运维服务，15分钟内响应甲方的服务请求，2小时内提出解决方案或到场处理，一般故障12小时内处理完结，重大故障24小时内处理完结。2年后运维费用不超过2万元/年。 |
|  |  | 审计日志 | 针对敏感操作建立日志系统，实现操作可溯源。 |
|  |  | 安全认证 | 须集成新沂市统一身份认证体系，确保仅授权用户访问。 |
| 7 | 系统性能 | 处理能力 | 平台须支持日均1000件工单的并发处理，峰值处理能力≥2000件/日。 |
|  |  | 可用性 | 平台整体可用性≥99.9%（年宕机时间≤8.76小时）。 |
| 8 | 数据安全 | 数据传输加密 | 系统数据传输（尤其是涉及用户个人敏感信息的字段，约占总字段30%）必须采用符合网信办要求的国密算法（SM2/SM3/SM4）进行端到端加密。 |
|  |  | 数据存储安全 | 用户敏感数据及“服务”数据存储须部署商用密码应用安全模块进行保护。 |
|  |  | 数据开放配合 | 供应商需配合建设范围内的应用接口数据开放工作，根据用户需求，安全、精准地将相关数据开放给其他部门使用。 |

三、信创软件兼容要求

（1）运行环境：系统最终运行环境为智慧新沂云计算服务中心提供的资源池，软件环境基于国产化适配（麒麟操作系统），可兼容Windows操作系统。

（2）数据库：必须确保符合国家信创政策要求，兼容国产化数据库。

四、技术服务方案要求

1、实施方案

（1）项目组织与沟通：

供应商须成立专门项目组，明确项目负责人、技术负责人、成员等角色职责。提供详细的组织架构图及人员简历（特别是项目负责人资质）。

建立定期（如周/双周）项目例会、进度报告（日报/周报）制度及问题快速反馈与升级机制。

（2）实施计划：

提供详细的项目实施进度计划（甘特图），明确需求细化、系统设计、开发、测试（单元测试、集成测试、UAT）、部署上线、试运行、验收等关键阶段的时间节点、任务、负责人及交付物。

计划中须包含与新沂市统一身份认证系统的对接计划。

（3）开发与测试：

采用成熟的软件开发流程和质量管理体系。

提供全面的测试方案，包括功能测试、性能测试、安全测试（包含渗透测试）、兼容性测试（浏览器、移动端）等。性能测试报告和渗透测试报告为验收必备文档。

部署与上线：系统须部署在新沂市智慧新沂云计算服务中心符合信创要求的资源池上（见三、信创要求）。提供详细的部署方案、上线方案（含回滚计划）。

2、培训方案

（1）培训内容：

系统管理员：系统安装、配置、备份恢复、用户与权限管理、日志审计、知识库维护、预警规则配置、仪表板与报告管理、日常运维监控。

业务操作员：工单签收与派发、推荐答复使用、案件状态跟踪与标记、预警信息查看与处理、智能问答使用、移动端操作。

领导/分析员：智能仪表板解读、智能报告查看与分析。

培训对象与分工：明确培训覆盖的部门（如新沂12345热线工作人员、相关成员单位承办人员）及人员数量预估。

（2）培训方式与时间：

系统上线前：提供理论培训+模拟环境操作演练。

系统上线后：提供现场跟岗指导≥3个工作日。

（3）提供电子版操作手册、系统帮助文档及关键操作教学视频。

供应商需承诺提供2年内免费复训服务（每年至少1次）。

（4）考核与验收：

培训结束后需组织考核（笔试+实操）。

参训人员：考核通过率≥90%。

采购人签署《培训验收确认书》作为验收依据之一。

3、售后服务与运维方案

（1）服务响应：提供7×24小时技术支持热线。

（2）针对系统故障，15分钟内响应甲方的服务请求，2小时内提出解决方案或到场处理，一般故障12小时内处理完结，重大故障24小时内处理完结。

（3）日常运维：提供系统日常监控、健康检查、性能优化、补丁更新、数据备份验证等服务。

（4）质保期：自项目最终验收合格之日起，提供不少于2年的售后服务与技术支持服务。

（5）系统升级：质保期内，免费提供系统必要的版本升级服务（包含新功能、功能优化、安全补丁、适配性升级等）。

4、应急预案方案

供应商需提供详细的系统应急预案，至少包括：

（1）风险识别与评估：明确系统运行中的主要风险点（如硬件故障、网络中断、数据损坏、安全攻击、大规模工单涌入等）及其影响。

（2）预防措施：描述已部署或建议部署的预防性措施（如监控告警、冗余设计、定期备份、安全防护）。

（3）应急响应流程：

明确不同等级事件的判断标准和响应流程。

明确应急指挥组织架构及人员职责。

制定具体处置步骤（如故障诊断、数据恢复、系统切换、对外通告）。

故障恢复时间目标（RTO）≤2小时。

（4）备份与恢复：

提供每日自动全量/增量数据备份方案，备份数据异地保存。

提供清晰的数据恢复流程和验证机制。

应急演练：承诺在系统上线前及每年至少进行一次应急演练，并提交演练报告。

五、其他要求

（1）外部平台对接：

平台须预留平台、系统、小程序等API接口，与新沂市统一身份认证系统、“新沂12345热线”微信小程序等实现无缝对接。对接工作及产生的费用由供应商负责。

确保平台与现有相关业务系统（如有）兼容，避免冲突。

（2）知识产权：

供应商须承诺为本项目定制开发的应用软件提供源代码级的技术支持。

供应商须确保所提供产品/服务不侵犯第三方知识产权。

（3）文档交付：

项目实施完成后须提供完整的项目文档，包括但不限于：需求规格说明书、设计文档（含架构图、数据库设计）、测试报告（功能、性能、安全）、用户手册、管理员手册、安装部署手册、培训材料、应急预案、验收报告等。所有文档需提供电子版和纸质版。

（4）资质要求：

为保证项目能够按时完成，同时保证项目的服务质量，供应商具有信息安全服务资质认证证书（软件安全开发服务）、国产化信息系统集成和服务能力等级证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书的优先。本项目供应商具有智能交互、人工智能服务、政务运营相关的软件著作权证书的优先。

（5）业绩要求

供应商具有丰富的类似本项目相关承接经验，为了确保项目的顺利实施，供应商自2022年1月1日起承担过以上类似案例业绩的优先。

特别说明：

采购标的的所属行业为软件和信息技术服务业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

#### 投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 新沂市公共资源交易中心

根据 新沂市12345热线智能辅助系统 [项目编号：JSZC-320381-XYZX-G2025-0020]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 新沂市公共资源交易中心有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由新沂市公共资源交易中心确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

- 开标一览表

项目名称：新沂市12345热线智能辅助系统

项目编号：JSZC-320381-XYZX-G2025-0020

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 新沂市12345热线智能辅助系统 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：（盖单位公章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

日 期：   年   月  日

三、分项价格表格式

（格式自拟）

四、偏离表格式

项目名称：新沂市12345热线智能辅助系统

项目编号：JSZC-320381-XYZX-G2025-0020

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：（盖单位公章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

日 期：   年   月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人（公司名称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

受托人联系电话：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（新沂市12345热线智能辅助系统）项目（项目编号：JSZC-320381-XYZX-G2025-0020 ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：               受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称： 新沂市12345热线智能辅助系统

项目编号： JSZC-320381-XYZX-G2025-0020

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加交易中心组织的新沂市数据局，采购编号为 JSZC-320381-XYZX-G2025-0020 ，新沂市12345热线智能辅助系统的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

特别说明：

采购标的的所属行业为软件和信息技术服务业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：新沂市12345热线智能辅助系统

项目编号：JSZC-320381-XYZX-G2025-0020

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__新沂市数据局___单位的_新沂市12345热线智能辅助系统采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖单位公章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

日 期：   年   月   日

八、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：新沂市12345热线智能辅助系统

项目编号：JSZC-320381-XYZX-G2025-0020

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：新沂市12345热线智能辅助系统，项目编号：JSZC-320381-XYZX-G2025-0020 ）所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖单位公章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

日 期：   年   月  日

九、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有      重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加新沂市12345热线智能辅助系统（项目编号： JSZC-320381-XYZX-G2025-0020 ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖单位公章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

日 期：   年   月  日

十、方案

（自拟）

十一、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且卖方向买方出具预付款保函后    个工作日内，买方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

卖方需提交的支付文件：卖方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，买方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，买方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

卖方需提交的支付文件：卖方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，买方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求