南通市海门区政府采购

招标文件

项目名称：海门经济技术开发区管理委员会采购2025-2026年度市政道路养护及维修服务项目（二次）

项目编号：JSZC-320614-JSTY-G2025-0038

采　购人：海门经济技术开发区管理委员会

代理机构：江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司

二○二五年十月

江苏政府采购网：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/

- 招标公告

项目概况

海门经济技术开发区管理委员会采购2025-2026年度市政道路养护及维修服务项目（二次）的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年11月04日09点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320614-JSTY-G2025-0038

2.项目名称：海门经济技术开发区管理委员会采购2025-2026年度市政道路养护及维修服务项目（二次）

3.项目采购方式：公开招标

4.项目采购类型：服务

5.项目所属行业：建筑业

6.项目预算：1800万元

7.最高限价：本项目清单全费用单价的 82 %（优惠率为18%），优惠率低于18%的为无效报价。（详见全费用单价表）

本项目采用优惠率报价方式，以清单中各项全费用控制单价为基础，优惠率为百分数，最多精确到小数点后两位。

8.采购需求：详见项目需求

9.合同履行期限：详见项目需求

10.本项目（是/否）接受联合体：否。

11.本项目不接受分包。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标人的资格要求；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目,供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

3.本项目的特定资格要求：

3.1参加投标的施工单位必须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质且具备有效的企业安全生产许可证。

3.2参加投标的项目负责人必须具备市政公用工程专业注册建造师二级及以上资格，同时具备安全生产考核合格证书（B证）。项目负责人须是投标申请人本单位在册人员。提供相应证书、有效的用工合同及单位为其缴纳的近一个月的基本养老保险证明材料。

注：①拟派项目负责人为二级建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可，其他省从其规定。

②招标人或招标代理机构在投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会，资格审查不通过。

三、获取采购文件

1.时间：2025年10月15日至2025年10月21日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59。（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

3.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（投标人）CA及电子签章办理指南》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年11月04日9点00分（北京时间）。逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3.投标文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过苏采云系统参加投标活动。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

6.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：海门经济技术开发区管理委员会

地    址：南通市海门区广州路999号

联系方式：盛女士   0513-81288123

采购代理机构信息

名    称：江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司

地　　址：南通市海门区光华大厦A座706室

联系方式：蔡先生　 13962907528

3.项目联系方式

项目联系人：蔡先生

电话：13962907528

技术、软件支持电话：0519-86722801；0519-86722806；王工，13063936179

第二部分 投标人须知

- （一）总则

- 1.采购方式

- 1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2.合格的投标人

- 2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

- 2.2 满足本文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

- 3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.投标费用

- 4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5.招标文件的约束力

- 5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 6.招标文件的解释

- 6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理解释。

- （二）招标文件

- 1.招标文件构成

- 1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）投标文件组成

（6）附件

- 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理联系解决。

- 1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 2.招标文件的澄清

- 2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或政府采购代理机构。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

- 2.2采购人视情组织答疑会

- 3.招标文件的修改

- 3.1 在投标文件提交截止时间前，采购代理可以对招标文件进行修改。

- 3.2 采购代理有权按照法定的要求推迟投标文件提交截止日期和投标日期。

- 3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

- 5.投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

- （三）投标文件的编制

- 1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

- 1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.投标文件构成

- 2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。投标人按“第七部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

- 3.投标有效期

- 3.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 4. 投标有效期的延长

- 4.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 5.电子投标文件其他要求

- 5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

- 5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

- 5.3投标人应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 5.5招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 6.投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

- （四）投标文件的提交

- 1.投标文件的提交

1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标投标文件。

2.投标文件截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标文件提交截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 采购代理可以按照规定，通过修改投标文件延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1 采购代理拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。

5.投标文件的撤回和修改

5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见CA办理指南及“苏采云”操作手册。

5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 投标文件的修改

投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

5.3 在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- （五）开标与评标

1.开标

1.1采购代理将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2 开标仪式由采购代理机构组织，在不见面交易系统中进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

2.评标委员会

2.1开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3. 评审过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4采购人或采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有投标人的评审得分及排序情况。

4、投标文件的澄清

4.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格审查证明材料进行审查，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，现场告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“不见面交易系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

6.1.12中标供应商对涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人应提供绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。

6.1.13投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.14不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.15投标人的商务、技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2 废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7.投标文件线上格式要求

7.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

7.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

7.3 本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

（六）成交

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定成交供应商。

1.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4  若有充分证据证明，成交投标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质疑处理

2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向采购代理提出，由采购代理负责答复。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

3．成交通知书

3.l 成交结果确定后，采购代理将向成交投标人发出成交通知书。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交投标人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交投标人放弃投标项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3. 政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

3.1中标投标人如需获得履约保证金支持，可在南通市政府采购网直接线上办理线上履约保证保险申请，详情请见南通市政府采购网首页 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-履约保证保险专栏。

3.2根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

（八）电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

（九）其他说明：

1.无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用。

2.招标代理服务费应包含（分摊）在投标报价中，但不单独列出。中标人在领取中标通知书前向招标代理人支付，招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文收费标准80%计取,按预算价作为招标代理费计算基数。

第三部分  采购项目需求

第一章   采购项目内容及技术要求

（一）采购项目总体要求：

一、投标人须组建专业养护项目管理机构负责养护作业的顺利实施和质量保障，配置一定数量的市政养护专用机械设备。建立一套市政养护运营管理规章制度，监督项目部制定组织方案、技术方案、操作规程和突发应急预案等各项实施保证措施。采取必要防护措施，确保安全作业。严格按照道路桥梁养护设计方案和具体要求实施养护，确保达到相应道路等级养护标准。

二、严格执行《海门开发区市政道路养护考核管理办法》，具体详见合同内容。

（二）项目范围：

养护范围为海门开发区管辖范围内的市政道路（含桥梁）。主要包括以下四类项目：

（1）现有道路、现有桥梁。

（2）目前已建成并进入质量回访期，非因施工质量因素而需要维护的市政道路桥梁项目。

（3）因工作要求，需要实施的市政养护工作。

（4）每年新增的零星道路项目。

（三）项目内容：

项目内容为养护范围内的道路、桥梁等市政设施的巡视检查、日常维护、破损修复及零星增补等工作，具体养护工作类型详见《全费用单价表》。

（四）项目标准：

项目实施必须根据道路养护等级决定巡查频率与维护时间期限。结合《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术规范》、《海门市城市综合交通规划（2015-2030）》，根据我市道路建设等级标准、道路区域内人员车辆密集度、商业繁华及分布等实际情况，市政道路养护分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个等级养护。

- 项目采购清单

| 序号 | 清单名称 | 单位 | 全费用控制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青砼路面裂缝灌缝，含原缝清理、热沥青灌缝等全部在内 | m | 3.67 |
| 2 | 砼路面裂缝灌缝，含原缝清理、石棉条嵌缝，热沥青灌缝等全部在内 | m | 18.99 |
| 3 | 聚酯玻纤布铺设，70号A级沥青粘结 | m2 | 15.21 |
| 4 | 修复路面基层：水泥稳定碎石，水泥剂量4.5%，原基层拆除、清理外运等请综合考虑在内 | m3 | 1269.36 |
| 5 | 修复路面基层：C15贫混凝土，原基层拆除、清理外运等请综合考虑在内 | m3 | 1065.22 |
| 6 | 修复路面基层：C20混凝土，原基层拆除、清理外运等请综合考虑在内 | m3 | 1029.9 |
| 7 | 修复路面基层：级配碎石，原基层拆除、清理外运等请综合考虑在内 | m3 | 627.43 |
| 8 | 铺设AC-13C（玄武岩）沥青砼表面层，原表面层拆除、清理外运、铺改性乳化沥青粘油层等请综合考虑在内 | m3 | 2549.28 |
| 9 | 铺设AC-13C（玄武岩、掺抗车辙剂）沥青砼表面层，原表面层拆除、清理外运、铺改性乳化沥青粘油层等请综合考虑在内 | m3 | 3250.36 |
| 10 | 铺设AC-20C沥青砼下面层，原下面层拆除、清理外运、铺改性乳化沥青粘油层及下封层等请综合考虑在内 | m3 | 2141.29 |
| 11 | 铺设粗粒式AC-25C沥青砼下面层，原下面层拆除、清理外运、铺改性乳化沥青粘油层及下封层等请综合考虑在内 | m3 | 2162.88 |
| 12 | 就地热再生沥青砼路面修复（AC-13C玄武岩），全部工作请综合考虑在内 | m2 | 187.77 |
| 13 | 路面超表处理，全部工作请综合考虑在内 | m2 | 13.77 |
| 14 | 浇筑C35砼路面板，模板、路面刻纹、板间伸缩缝填缝料处理、接缝处基层涂沥青带、原路面板拆除、清理外运等请综合考虑在内 | m3 | 1053.54 |
| 15 | 砼路面设置传力杆Φ28，L=40,@=30，全部工作请综合考虑在内 | 根 | 21.82 |
| 16 | 花岗岩道板（含盲道），4cm花岗岩石板，3cm干硬性水泥砂浆，10cmC15细石砼，15cm级配碎石，原道板拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m2 | 470.71 |
| 17 | 花岗岩道板（含盲道），6cm花岗岩石板，3cm干硬性水泥砂浆，10cmC15细石砼，15cm级配碎石，原道板拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m2 | 523.66 |
| 18 | 舒布洛克道板砖（含盲道砖），规格、颜色等必须同原，3cm干硬性水泥砂浆，10cmC15无砂砼（干拌），15cm级配碎石，原道板砖拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m2 | 303.55 |
| 19 | 花岗岩道板面层更换（含盲道），4cm花岗岩石板，3cm干硬性水泥砂浆，原道板拆除、清理外运等请综合考虑在内 | m2 | 270.9 |
| 20 | 花岗岩道板面层更换（含盲道），6cm花岗岩石板，3cm干硬性水泥砂浆，原道板拆除、清理外运等请综合考虑在内 | m2 | 346.21 |
| 21 | 舒布洛克道板砖面层更换（含盲道砖），规格、颜色等必须同原，3cm干硬性水泥砂浆，原道板砖拆除、清理外运等请综合考虑在内 | m2 | 128.34 |
| 22 | 花岗岩侧石，C15细石砼基础，侧石规格同原，曲线型及桥头过渡段请综合考虑，原侧石拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m | 214.93 |
| 23 | 花岗岩侧石（树穴侧石），侧石规格同原，C15细石砼基础，原侧石拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m | 168.19 |
| 24 | 砼侧石，侧石规格同原，C15细石砼基础，曲线型及桥头过渡段请综合考虑，原侧石拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m | 87.46 |
| 25 | 砼侧石（树穴侧石），侧石规格同原，C15细石砼基础，原侧石拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m | 87.46 |
| 26 | 砼平石，平石规格同原，C15细石砼基础，曲线型请综合考虑，原平石拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m | 80.74 |
| 27 | 路面钢筋，Φ12以内三级钢，含运输、加工、制作等 | t | 6454.52 |
| 28 | 路面钢筋，Φ25以内三级钢，含运输、加工、制作等 | t | 6349.23 |
| 29 | 桥梁、驳岸栏杆打磨除锈，刷红丹防锈漆二遍，油漆品牌及质量必须经建设单位认可 | m2 | 18.2 |
| 30 | 桥梁、驳岸栏杆基层处理、刷环氧富锌漆面漆二遍，油漆品牌及质量必须经建设单位认可 | m2 | 24.46 |
| 31 | 木质栏杆基层处理，刷调和漆二遍，油漆品牌及质量必须经建设单位认可 | m2 | 29.64 |

注：本项目最终结算按实际完成并验收合格的工程量*【全费用控制单价*（1-中标优惠率）】进行结算。

三、其他要求

投标供应商必须组建固定的技术团队，在履约期间不得随意更换。投标时须提供技术团队成员一览表。

四、报价要求：

1、本次投标报价为优惠率报价。【最终签约单价为（1-中标优惠率）*全费用控制单价】

2、本项目采用全费用单价合同，全费用合同单价为全费用控制单价*（1-中标优惠率），包含涉及的工程费、管理费、利润、税金、各类措施费用、安全生产管理费、施工保险费等一切费用在内。

五、其他要求

1.本项目投标有效期为开标后60天。

2.无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用,采购单位不收取任何费用。

第二章  采购项目商务要求

一、合同履行期限、服务地点

1.合同履行期限：本项目服务期限为两年。

2.服务地点：采购人指定地点。

二、质量要求：合格，符合国家标准和地方规定。

三、服务质量保修期：提供12个月免费质保（自项目履约结束且验收合格之日起计12个月）

四、人员及设备要求：

1、投标人须组建不少于3名符合本项目相关专业人员的管理团队，专门负责本项目的管理与技术支持。

注：投标时提供人员名单、劳动合同及单位为其缴纳的近一个月的基本养老保险证明材料(未提供或提供材料不全，视为不符合要求)。

2、投标人须提供用于项目服务的必要设备：切割机（规格：刀盘≥350mm或切割深度≥175mm）、平板振动夯（规格：工作重量≥90kg）、切缝机（规格：刀宽或锯片厚度2.5－6mm）、灌缝机（规格：熔料箱≥200L）、小型压路机（规格：激震力在10KN至36KN的小型手扶或座驾振动圧路机）、双钢轮压路机、装载机设备等。

注：（1）设备如为自有的，投标时提供设备采购合同、发票证明材料扫描件。(合同和发票信息须一致，未提供或提供材料不全，视为不符合要求。）

（2）设备如为租赁的，投标时提供租赁合同原件扫描件（提供的租赁合同需满足采购人整个服务期需求，如果租赁合同在本项目服务期内到期的，投标人需要在领取中标通知书时将续签的租赁合同交采购人审核，否则采购人将取消其中标资格）、租赁方（设备提供方）的设备购置发票原件扫描件、承租方租赁费发票原件扫描件。(合同和发票信息须一致，未提供或提供材料不全，视为不符合要求。）

（3）为了说明规格型号应提供产品说明书。

- 其他要求：

因本项目履约特性需要，投标供应商在中标后须在海门区内有专门的办公用房（建筑面积不小于100平方米）和仓库（面积不小于100平方米），在签订合同前须提供房屋产权证明与包含履约期的有效租赁协议（中标供应商自有产权可不提供租赁协议）。投标供应商在领取中标通知书后签订合同前将证明材料原件交由采购人核验，否则将取消其中标资格。

六、巡查标准：

（1）日常巡查：城市道路3日一巡，城市桥梁每周一巡。养护作业单位根据巡查内容、频率配备足量的巡查设备和专职的巡查人员，所有道路、桥梁的巡查责任都必须落实到个人，同时不得随意更换、调整巡查人员，如确需调整的，应经开发区建设局批准。

（2）巡查过程中发现问题要及时做好相应记录，做到事项、位置（必要时附相关参考影像资料）、数量、日期准确无误，记录详实，巡查记录由养护作业单位项目负责人审核、签字后每半月上交开发区建设局。并建立、完善“一路一档”、“一桥一档”的巡查台账资料。

（3）巡查过程中发现的危及车辆和行人安全的问题要立即采取相关措施，并及时向养护管理部门报告。如因未发现或未及时采取相关措施而发生的事故，供应商承担一切责任和费用。

（4）在巡查中发现非法挖掘、占道、非法接道等行为，立即向开发区建设局报告，经核实后，巡查单位及时向12345政府平台反映，并积极协助城管执法，督促责任单位按照相关程序办理相关手续，并恢复挖掘占用道路，做好相应台账记录。如因巡查单位未发现或未及时上报，后续跟踪不力而造成的相关损失，由巡查单位承担。

（5）供应商接到采购人派工单后，在规定时间期限内及时完成各类道路、桥梁等市政设施维护工作，保证作业安全、质量合格。

（6）供应商及时做好相关内业台账资料，内业台账资料每月5号上交开发区建设局。

（7）需要签证的项目在作业完成后3日内完成工程量签证。

（8）适时修订应急预案，落实值班制度，积极妥善处置突发事件，设置专项应急值班记录，记录齐全真实。接通知后半小时内应到现场查看，提出处理意见，落实处置措施，处置完毕后立即向采购人通报相关信息。

（9）气象部门发布暴雨预警、台风预警等灾害性天气预警后，要及时启动应急预案，落实相关人员、物资、设备。要提前巡查，发现隐患即时处置；灾害性天气持续过程中，应随时巡查、随时处置。

(10)对于12345、信访、数字化城管平台反应的问题应在规定时间内及时处置。

(11)承担养护作业期间的安全保卫工作：由于供应商安全措施不到位而发生事故，责任及一切费用均由供应商承担。

(12)养护作业期间须做好安全生产与文明作业管理工作，维护交通安全，如由此发生的安全或交通事故，其责任和一切费用由供应商承担。

(13) 双方约定供应商应做的其他工作：1）负责协调和处理因养护作业引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的一切费用；2）供应商应及时清理作业中占压的道路、绿化带，并承担相应恢复费用。

(14) 另行未尽事宜，按《海门开发区区市政道路维修养护考核细则（试行）》执行。

七、付款方式：

付款方式：每满六个月养护期，根据完成且经过采购人确认的工程量进行结算并支付相应金额的60%；项目竣工验收合格且提交完整合格的竣工资料后付至项目结算价的70%；审计结束付至审定价的90%；余款待保修期满且无质量问题后一次性付清（以上付款均不计息，每次付款中标供应商需开具等额增值税发票交采购人财务入帐为必要条件）。

当实际发生额达到预算额时合同自动终止。

八、履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为人民币90万元，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户，成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。本项目履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，缴纳至甲方指定账户（账户名：海门经济技术开发区管理委员会，账号：3060000110120100028709，开户行：浙商银行海门支行）。在履约结束经采购人验收合格后一个月内返还。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

①签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

②成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

3.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

九、拟签订合同

中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。(合同见附件11)

十、其他相关说明

1.采购人不统一组织现场踏勘，请投标人务必自行认真踏勘现场条件并体现在项目实施方案和投标报价中，一旦中标不得对现场条件提出额外要求。成交供应商进场后不得以不了解现场为由提出增加费用的要求，勘察费用自理。

2.若供应商中标后无故弃标，采购人将其移交政府采购监管部门，按政府采购相关法律法规处理。

第四部分  评审方法和评审标准

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”不见面交易系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

1.评审方法：采用综合评分法。分资格审查、符合性审查、商务技术标、价格标四部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

- 商务技术分：50分

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理人员 | 6 | - 1.项目管理团队中除项目负责人外其他项目管理人员为市政公用工程专业贰级建造师的有一人得0.5分，市政公用工程专业壹级建造师的有一人得1分，最多得3分。 - 2.项目管理团队中除项目负责人外其他项目管理人员具备高级市政道路养护工证书的有一人得1分，具备中级市政道路养护工证书的有一人得0.5分，最多得3分。（证书须在有效期内） 项目管理人员须为投标人的正式员工，提供用工合同及社保部门盖章的投标文件递交截止前近一个月单位为其缴纳的社保证明；建造师须为注册在本单位且为市政公用工程专业，提供执业注册证书（在有效期内）。 |
| 2 | 必备设备 | 7 | 根据配备的市政养护专用主要机械设备进行打分： ①切割机（规格：刀盘≥350mm或切割深度≥175mm）②平板振动夯（规格：工作重量≥90kg）③切缝机（规格：刀宽或锯片厚度2.5－6mm）④灌缝机（规格：熔料箱≥200L）⑤小型压路机（规格：激震力在10KN至36KN的小型手扶或座驾振动圧路机）⑥双钢轮压路机⑦装载机。上述七类设备至少须具备一台，在此基础上每个种类的设备每增加一台设备得0.5分，最多得1分，本项最多得7分。 注：（1）投标人自有设备的，须提供设备采购合同、发票证明材料扫描件。(合同和发票信息须一致，未提供或提供材料不全的不予加分。） （2）投标人租赁设备的，须提供租赁合同原件扫描件（提供的租赁合同需满足采购人整个服务期需求，如果租赁合同在本项目服务期内到期的，投标人需要在领取中标通知书时将续签的租赁合同交采购人审核，否则采购人将取消其中标资格）、租赁方（设备提供方）的设备购置发票原件扫描件、承租方租赁费发票原件扫描件。(合同和发票信息须一致，未提供或提供材料不全的不予加分。） - （3）为了说明规格型号应提供产品说明书。 |
| 3 | 沥青混凝土生产及施工配套设备 | 16 | 1、路面铣刨机械（规格：铣刨宽度0.5-2m）有一台得0.5分，最多得1分； 2、路面综合养护车（带热再生功能的综合养护）有一台得1分，最多得2分； 3、投标人有沥青混凝土生产设备的得1分； 4、投标人拥有沥青混凝土摊铺机（摊铺宽度3米-9.5米）有一台得1分，最多得2分； 5、投标人拥有一台小型沥青混凝土摊铺机（摊铺宽度1米-2米）有一台得1分，每增加一台多得0.5分。本项最多得2分； 6、投标人拥有一台沥青洒布车的得2分； 7、为了解决冬季市政养护零星用料、量少保温难的实际情况，如投标人拥有保温运输车的得2分； 8、投标人拥有一台无尘清扫车的得2分； 9、投标人拥有一台防撞缓冲车的得2分。 注：（1）投标人自有设备的，须提供购设备购置合同及发票原件扫描件，其中沥青洒布车、保温运输车需提供车辆行驶证原件扫描件、机动车登记证书原件扫描件，车辆所有人须与投标单位一致，否则不得分； - 投标人租赁设备的，须提供租赁合同原件扫描件（提供的租赁合同需满足采购人整个服务期需求，如果租赁合同在本项目服务期内到期的，投标供应商需要在领取中标通知书时将续签的租赁合同交甲方审核，否则采购人将取消其中标资格）、租赁方（设备提供方）的设备购置发票原件扫描件、承租方租赁费发票原件扫描件，合同和发票信息一致，其中沥青洒布车、保温运输车需提供车辆行驶证原件扫描件、机动车登记证书原件扫描件，车辆所有人须与租赁方（设备提供方）一致，否则不得分。 - （3）投标人须提供相应施工机械满足要求、参数的佐证资料，否则不得分。 |
| 4 | 项目实施整体设想与计划 | 4 | 根据国家及省、市的有关市政路桥养护施工规范、验收标准及招标文件中的养护服务标准和要求，结合该项目的特点，提出路桥市政设施养护实施整体设想与计划。评委根据方案的优劣进行打分，方案完整，条理清晰得4分；方案基本完整，条理清晰得3分；方案较为完整得2分；方案缺项，不够完善得1分；方案无法满足项目需求的得0分。（本项不提供的不得分） |
| 5 | 项目组织实施方案 | 6 | 根据编制的养护作业组织实施方案，在人员组织安排、养护施工方案、技术保障措施、质量保证措施、时间保证措施、安全保证措施、回访保修等方面是否体现项目实施科学规范、合理可行进行评审。评委根据方案的优劣进行打分，方案完整且科学规范、合理可行得6分；方案完整且满足规范、基本可行得4分；方案一般或措施缺项或不完整得2分；方案逻辑混乱不符合项目需求的得1分。（本项不提供的不得分） |
| 6 | 应急预案 | 3 | 投标供应商根据项目实际可能遇到的突发情况编制应急预案，方案完整，考虑全面得3分；方案基本满足项目需求得2分；方案有缺项或不够全面得1分；方案内容不全面，无法实施得0分。（本项不提供的不得分） |
| 7 | 服务承诺 | 2 | 根据投标人提供的服务承诺（服务期间的组织管理、项目后续跟踪及服务计划等）。服务承诺完全贴合项目实际得2分；服务承诺基本符合项目实际略有欠缺得1分；服务承诺一般符合项目实际较为欠缺得0.5分。（本项不提供的不得分） |
| 8 | 业绩 | 6 | 2020年1月1日以来，投标供应商承担过与本项目类似的市政养护服务业绩有一项得2分，最多得6分。（提供合同原件扫描件，时间以合同时间为准） |

注：①请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

②请供应商制作投标文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

③供应商制作投标文件时所用的所有原件材料均须准备好中标公告结束后5日内被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。

（四）价格分：50分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目,供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（七）采购人代表宣布评标结果。

（八）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

成交供应商在成交结果公示结束后须提供叁套（一正二副）加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给招标代理机构。

第五部分 投标文件格式

投标文件由资格审查证明材料、符合性审查证明材料、商务技术标、价格标四部分组成。请投标人根据本招标文件的要求在以上四部分中分别上传响应的投标材料。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术标、价格标）

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（格式见附件3）；

4.中小微企业声明函（格式见附件4）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件5）或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件6）（未提供的按无效投标处理）；

5. 本项目的特定资格要求

5.1参加投标的施工单位必须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质且具备有效的企业安全生产许可证。

5.2参加投标的项目负责人必须具备市政公用工程专业注册建造师二级及以上资格，同时具备安全生产考核合格证书（B证）。项目负责人须是投标申请人本单位在册人员。提供相应证书、有效的用工合同及单位为其缴纳的近一个月的基本养老保险证明材料。

注：①拟派项目负责人为二级建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可，其他省从其规定。

②招标人或招标代理机构在投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会，资格审查不通过。

6.其它需要提交的资格审查证明材料。

（招标文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

二、符合性审查证明材料（不能出现价格标）

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件7）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件8）

3.投标人须组建不少于3名符合本项目相关专业人员的管理团队，专门负责本项目的管理与技术支持。

注：投标时提供人员名单、劳动合同及单位为其缴纳的近一个月的基本养老保险证明材料(未提供或提供材料不全，视为不符合要求)。

4.投标人须提供用于项目服务的必要设备：切割机（规格：刀盘≥350mm或切割深度≥175mm）、平板振动夯（规格：工作重量≥90kg）、切缝机（规格：刀宽或锯片厚度2.5－6mm）、灌缝机（规格：熔料箱≥200L）、小型压路机（规格：激震力在10KN至36KN的小型手扶或座驾振动圧路机）、双钢轮压路机、装载机设备等。

注：（1）设备如为自有的，投标时提供设备采购合同、发票证明材料扫描件。(合同和发票信息须一致，未提供或提供材料不全，视为不符合要求。）

（2）设备如为租赁的，投标时提供租赁合同原件扫描件（提供的租赁合同需满足采购人整个服务期需求，如果租赁合同在本项目服务期内到期的，投标人需要在领取中标通知书时将续签的租赁合同交采购人审核，否则采购人将取消其中标资格）、租赁方（设备提供方）的设备购置发票原件扫描件、承租方租赁费发票原件扫描件。(合同和发票信息须一致，未提供或提供材料不全，视为不符合要求。）

（3）为了说明规格型号应提供产品说明书。

三、商务技术标（不能出现价格标）

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

（招标文件要求提供的商务技术标材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

三、价格标

1.开标一览表（格式见苏采云系统内电子投标(响应)文件中表式）。

（如招标文件要求提供的价格标资料中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加 海门经济技术开发区管理委员会采购2025-2026年度市政道路养护及维修服务项目（二次）（项目名称），JSZC-320614-JSTY-G2025-0038（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：   年   月   日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

联系电话：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章。

附件3

法定代表人授权委托书

本人        （姓名）系                  （授权单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）（身份证号            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目海门经济技术开发区管理委员会采购2025-2026年度市政道路养护及维修服务项目（二次）（项目编号：JSZC-320614-JSTY-G2025-0038）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于       年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人)：         。联系方式：                。

授权单位名称（盖章）：            。

授权单位法定代表人（签字或盖章）：           。

年   月   日

注：提供代理人(被授权人)身份证复印件盖公章。

- 附件4

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加海门经济技术开发区管理委员会采购2025-2026年度市政道路养护及维修服务项目（二次）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.市政道路养护及维修，属于建筑业；承建（承接）企业为  （企业名称） ，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

- 日期：

注：1.成交供应商为中小企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.建筑业划型标准：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

附件5

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加海门经济技术开发区管理委员会的海门经济技术开发区管理委员会采购2025-2026年度市政道路养护及维修服务项目（二次）（项目编号：JSZC-320614-JSTY-G2025-0038）的项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 注：成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件6

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：成交供应商为监狱企业的，此证明文件将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件7

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加南通市海门区公共资源交易中心组织的政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加南通市海门区公共资源交易中心组织的政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件9

开标一览表

项目名称 : 海门经济技术开发区管理委员会的海门经济技术开发区管理委员会采购2025-2026年度市政道路养护及维修服务项目（二次）

项目编号 : JSZC-320614-JSTY-G2025-0038

| 投标人名称 | 优惠率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 报价单位 | % |  |

投标人(公章）：

注：

1.本表格式见苏采云系统内表式；

2.本项目采用优惠率报价方式，以清单中各项全费用控制单价为基础，优惠率为百分数，最多精确到小数点后两位。

(★特别提醒，因苏采云系统仅默认优惠率报价方式，供应商须统一按优惠率进行报价。优惠率是指价格下降幅度的百分比。投标单位应慎重报价，切勿报反。所报优惠率越高，则表示合同单价越低。)

- 附件10

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                邮编：

联系人：              联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件13

采 购 协 议 书

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：二〇二五年   月    日

政 府 采 购 合 同

甲方(需方)： 海门经济技术开发区管理委员会签订地点：

乙方(供方)：                              签订时间：

根据海门经济技术开发区管理委员会采购2025-2026年度市政道路养护及维修服务项目招标结果、采购单位“招标文件”的要求及供应商投标文件的承诺，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，供需双方本着平等、自愿和诚实信用的原则,订立如下供需合同：

一、项目名称： 海门经济技术开发区管理委员会采购2025-2026年度市政道路养护及维修服务项目

二、服务内容

1.服务范围：项目范围为海门开发区管辖范围内的市政道路（含桥梁）的养护服务。主要包括以下四类项目：（1）现有道路、现有桥梁；（2）目前已建成并进入质量回访期，非因施工质量因素而需要维护的市政道路桥梁项目；（3）因工作要求，需要实施的市政养护工作；（4）每年新增的零星道路项目。

2.工作范围：海门开发区区域内道路、桥梁及其附属设施的巡视检查、日常维护、破损修复等，具体工程量根据发包人要求实施。

3.适用法律和法规：需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程项目管理规范》、《建设工程质量管理条例》、《江苏省工程建设管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、七部委第30号令、《江苏省建筑市场管理条例》等；

4.履约要求：

（1）日常巡查：城市道路3日一巡，城市桥梁每周一巡。养护作业单位根据巡查内容、频率配备足量的巡查设备和专职的巡查人员，所有道路、桥梁的巡查责任都必须落实到个人，同时不得随意更换、调整巡查人员，如确需调整的，应经开发区建设局批准。

（2）巡查过程中发现问题要及时做好相应记录，做到事项、位置（必要时附相关参考影像资料）、数量、日期准确无误，记录详实，巡查记录由养护作业单位项目负责人审核、签字后每半月上交开发区建设局。并建立、完善“一路一档”、“一桥一档”的巡查台账资料。

（3）巡查过程中发现的危及车辆和行人安全的问题要立即采取相关措施，并及时向养护管理部门报告。如因未发现或未及时采取相关措施而发生的事故，供应商承担一切责任和费用。

（4）在巡查中发现非法挖掘、占道、非法接道等行为，立即向开发区建设局报告，经核实后，巡查单位及时向12345政府平台反映，并积极协助城管执法，督促责任单位按照相关程序办理相关手续，并恢复挖掘占用道路，做好相应台账记录。如因巡查单位未发现或未及时上报，后续跟踪不力而造成的相关损失，由巡查单位承担。

（5）供应商接到采购人派工单后，在规定时间期限内及时完成各类道路、桥梁等市政设施维护工作，保证作业安全、质量合格。

（6）供应商及时做好相关内业台账资料，内业台账资料每月5号上交开发区建设局。

（7）需要签证的项目在作业完成后3日内完成工程量签证。

（8）适时修订应急预案，落实值班制度，积极妥善处置突发事件，设置专项应急值班记录，记录齐全真实。接通知后半小时内应到现场查看，提出处理意见，落实处置措施，处置完毕后立即向采购人通报相关信息。

（9）气象部门发布暴雨预警、台风预警等灾害性天气预警后，要及时启动应急预案，落实相关人员、物资、设备。要提前巡查，发现隐患即时处置；灾害性天气持续过程中，应随时巡查、随时处置。

(10)对于12345、信访、数字化城管平台反应的问题应在规定时间内及时处置。

(11)承担养护作业期间的安全保卫工作：由于供应商安全措施不到位而发生事故，责任及一切费用均由供应商承担。

(12)养护作业期间须做好安全生产与文明作业管理工作，维护交通安全，如由此发生的安全或交通事故，其责任和一切费用由供应商承担。

(13) 双方约定供应商应做的其他工作：1）负责协调和处理因养护作业引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的一切费用；2）供应商应及时清理作业中占压的道路、绿化带，并承担相应恢复费用。

(14) 另行未尽事宜，按《海门开发区区市政道路维修养护考核细则（试行）》执行。

5.维修期限：

（1） 沥青路面零星损坏修复处置时间为3日历天内完成；砼路面零星损坏修复处置时间为7日历天内完成；人行道、盲道损坏处置时间为5日历天内完成；掘路修复、专项修复、应急修复等需指定时间内完成的维修项目，处置时间在派工任务单上明确。

（2）由于供应商的责任未能按进度要求完成相应工程量，每延迟三天，扣10%的履约保证金，影响南通市创建等（区）市中心工作的，每延迟一天，扣20%的履约保证金。对于养护合同期内出现的12345、信访、数字化城管平台处理超时的情况，每出现一次，扣2%的履约保证金。突发事故处理不及时的，每出现一次，扣2%的履约保证金。

（4）因天气因素影响造成供应商无法在规定时间内完成的，供应商应及时书面上报监理单位和养护管理部门，经批准后方可延期。

（5） 因其它不可抗拒因素及养护管理部门原因造成作业单位无法在规定时间内完成维修的，不作处罚。

三、合同金额

1.本合同金额为（大写）：_壹仟捌佰万元整_元（￥18000000.00_元）人民币。项目结算时，工程量以现场实际完成且由采购人验收合格的工程量，结算金额按采购人验收合格的工程量*全费用合同单价计算。全费用合同单价=全费用控制单价*[1-  %（中标优惠率）]。当结算金额达到1800万元时，本合同自动终止。

2.履约保证金：（大写）：玖拾万元整元（￥ 900000.00 元）人民币。（以        形式递交）

2.1合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

2.2退还方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

2.3退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

2.4退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

2.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

四、保险

1.采购人投保内容：按有关规定执行。

2.供应商投保内容：从事危险作业职工的意外伤害险、作业场地内自有人员的生命财产险、作业机械设备的财产险、第三人人员的生命财产险、运至作业现场内用于工程的材料和待安装设备的财产险。

五、转包或分包

本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；否则甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、服务质量保证期

服务质量保证期1年。（自项目履约结束且验收合格之日起计12个月）

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：20   年   月  日-20   年   月   日

2.履行方式：         ；履行地点：       ；

八、验收：

1.年度考核得分为月度考核得分的平均分计算。养护时间满一年，一年度内年度考核及格，月度考核不超过3次低于70分，承包单位可提出竣工验收申请，预验收合格后20天内组织竣工验收。

2.供应商按照派工单任务要求，完成养护工作后，3天内完成相应工程量签证。每月10日前必须完成上月工程量结算，并上报采购人。

3.当月月度考核分与当月结算养护费用挂钩。当月考核分90分（含）以上的全额支付；80分（含）-89分，扣减当月完成养护维修费用的1%；70分（含）-79分，扣减当月完成养护维修费用的2%； 70分以下扣减当月完成养护维修费用的10%。

九、款项支付

1.付款方式：每满六个月养护期，根据完成且经过采购人确认的工程量进行结算并支付相应金额的60%；项目竣工验收合格且提交完整合格的竣工资料后付至项目结算价的70%；审计结束付至审定价的90%；余款待保修期满且无质量问题后一次性付清（以上付款均不计息，每次付款乙方需开具等额增值税发票交甲方财务入帐为必要条件）。

2.发票开具方式：乙方均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担仟何违约及赔偿责任。

3.工程结算审计核减率超过5%的，审计费用由供应商全额支付。（承包人应对申报的竣工结算的真实性、正确性负责，对最终审计核减率大于等于5%的，承包人承担全部审计费。同时核减率在5%（含5%）-10%（不含10%）之间的，扣减审计结果金额的0.5%作为违约金，核减率在10%（含10%）-20%（不含20%）之间的，扣减审计结果金额的1%作为违约金，核减率在20%（含20%）-30%（不含30%）之间的，扣减审计结果金额的2%作为违约金，核减率在30%（含30%）以上的，扣减审计结果金额的3%作为违约金。承包人应承担的审计费及违约金由发包人在支付承包人工程款时直接扣除。）

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1.维护项目质量标准满足《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2006）、《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2003）的标准。

2.供应商必须保证项目质量。如因养护作业质量问题发生重大事故，供应商应承担一切责任和费用，同时扣除20%的履约保证金。

3.乙方应严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规的规定。

4.养护作业过程中养护人员的病、伤、亡事故责任及一切费用均由供应商承担。

5.养护作业过程中，供应商对安全作业负全责。

6.供应商在养护现场，必须设有明显的安全生产标牌和警示牌，安全维护措施布置合理，作业人员正确穿戴反光工作服、安全帽；现场配备施工员、安全员、管理人员，并安排专人指挥交通，做到安全文明作业。在养护现场发生的安全事故，责任及一切费用均由供应商承担。

十二、违约责任

1.供应商应严格执行《海门开发区市政道路维修养护考核细则（试行）》、《海门开发区市政道路维修养护考核评分表》，采购人将定期或不定期组织考核，如发现违约情况按考核细则各项规定处理。因质量问题导致月度考核扣分的，供应商应负责返工、修理，并不予计取返工工程量。若在规定时间内，返工项目两次验收质量达不到规范要求的，当月度考核直接评定为不及格，并承担修复至达到约定质量标准的所有费用。因巡查、内业资料、安全文明作业、例会制度等问题考核扣分的，供应商应在规定时间内整改，若未整改或整改后仍达不到要求的，则在当月度考核中双倍扣分。

供应商有以下情形之一的，采购人有权终止合同：⑴一年度内，月度考核超过3次得分低于70分；⑵年度考核得分低于70分。终止合同后，采购人支付供应商已完成合格工程量的50%，并扣除全部履约保证金。（3）不及时履约将终止与其签订的养护服务合同(如果中标单位接单后未能及时作出响应或未在规定的时间内完成相应项目的情况出现2次，甲方有权单方面解除本合同)。

十三、合同纠纷处理

本合同在履行过程中发生争议的, 由双方当事人协商解决，若未能达成一致意见，则可通过南通仲裁委员会申请仲裁。

十四、组成本合同的文件包括：

⒈ 本合同条款；

⒉ 本项目的政府采购（招标）文件和供方应标（投标）文件；

⒊ 中标通知书

⒋ 本项目在采购过程中供需双方签署的全部文字和图片资料；

5. 甲乙双方其它按规定约定事宜。

十五、本合同内容如有冲突，以政府采购（招标）文件为准。

十六、补充条款

1.供应商承诺服从海门经济技术开发区管理委员会建设局的管理，严格执行《海门开发区市政道路维修养护考核细则（试行）》、《海门开发区市政道路维修养护考核评分表》，如违约按各项规定处理。

2.供应商中标后的两个月为养护过渡期，在过渡期内按《海门开发区市政道路维修养护考核细则（试行）》、《海门开发区市政道路维修养护考核评分表》正常进行考核，但不与经效挂钩。

3.灾害性天气到来前，启动应急预案过程中，供应商要无条件服从采购人的指挥与安排。

4.《海门开发区市政道路维修养护考核细则（试行）》为合同附件。

5.合同文本须附管理班子人员名单、职务。

十七、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。（多页合同甲乙双方必须加盖骑缝公章）

十八、合同份数：本合同正本贰份，副本陆份，共计捌份，双方各执四份。

甲方（需方）（盖章）：              乙方（供方）（盖章）：

地址：                              地址：

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

开户银行：

账号：

附件1

市政设施养护工程质量保修书

采购人(全称)：海门经济技术开发区管理委员会

供应商(全称)：

采购人、供应商根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                         （项目名称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

按照《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章的管理规定，双方约定由施工单位在质量保修期内，承担本工程的质量保修责任。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、给排水管道及附属工程质量保修期为     年；

2、市政道路工程质量保修期为 1 年。

质量保修期自自项目履约结束且验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到维修通知之日起7天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，供应商实施保修。

4、质量保修完成后，由采购人组织验收。

四、缺陷责任期：

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、其他

1、双方约定的其他工程质量保修事项：

2、本工程质量保修书，由作业合同采购人、供应商双方在竣工验收前共同签署，作为作业合同附件，其有效期限至保修期满。

采 购 人(公章)：　　　　　      供 应 商(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　　法定代表人(签字或盖章)：

年　月　日　　　　　　　　　　　年　月　日

附件二

廉政合同

采购人(全称)：  海门经济技术开发区管理委员会

供应商(全称)：

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与作业安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，采购人、供应商就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按作业合同通用条款第70条规定处理。

2  采购人义务

2.1  采购人及其工作人员不得索要或接受供应商的礼金、有价证券和贵重物品，不得在供应商报销任何应由采购人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  采购人及其工作人员不得参加供应商安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受供应商提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  采购人及其工作人员不得要求或者接受供应商为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  采购人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与采购人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  采购人及其工作人员不得以任何理由向供应商推荐分包单位或推销材料，不得要求供应商购买合同约定外的材料和设备。

2.6  采购人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3  供应商义务

3.1  供应商不得以任何理由向采购人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  供应商不得以任何名义为采购人及其工作人员报销应由采购人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  供应商不得以任何理由安排采购人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  供应商不得为采购人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  采购人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给供应商造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  供应商及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给采购人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予供应商一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

- 双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

7  民法典律效力

本合同作为合同的附件，与作业合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8  合同份数

本合同正本贰份，副本陆份，共计捌份。

采  购  人(公章)：　　　　　      供  应  商(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　　法定代表人(签字或盖章)：

年　月　日　　　　　　　　　　　年　月　日

附件三

全费用合同单价明细

| 序号 | 清单名称 | 单位 | 全费用合同单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青砼路面裂缝灌缝，含原缝清理、热沥青灌缝等全部在内 | m |  |
| 2 | 砼路面裂缝灌缝，含原缝清理、石棉条嵌缝，热沥青灌缝等全部在内 | m |  |
| 3 | 聚酯玻纤布铺设，70号A级沥青粘结 | m2 |  |
| 4 | 修复路面基层：水泥稳定碎石，水泥剂量4.5%，原基层拆除、清理外运等请综合考虑在内 | m3 |  |
| 5 | 修复路面基层：C15贫混凝土，原基层拆除、清理外运等请综合考虑在内 | m3 |  |
| 6 | 修复路面基层：C20混凝土，原基层拆除、清理外运等请综合考虑在内 | m3 |  |
| 7 | 修复路面基层：级配碎石，原基层拆除、清理外运等请综合考虑在内 | m3 |  |
| 8 | 铺设AC-13C（玄武岩）沥青砼表面层，原表面层拆除、清理外运、铺改性乳化沥青粘油层等请综合考虑在内 | m3 |  |
| 9 | 铺设AC-13C（玄武岩、掺抗车辙剂）沥青砼表面层，原表面层拆除、清理外运、铺改性乳化沥青粘油层等请综合考虑在内 | m3 |  |
| 10 | 铺设AC-20C沥青砼下面层，原下面层拆除、清理外运、铺改性乳化沥青粘油层及下封层等请综合考虑在内 | m3 |  |
| 11 | 铺设粗粒式AC-25C沥青砼下面层，原下面层拆除、清理外运、铺改性乳化沥青粘油层及下封层等请综合考虑在内 | m3 |  |
| 12 | 就地热再生沥青砼路面修复（AC-13C玄武岩），全部工作请综合考虑在内 | m2 |  |
| 13 | 路面超表处理，全部工作请综合考虑在内 | m2 |  |
| 14 | 浇筑C35砼路面板，模板、路面刻纹、板间伸缩缝填缝料处理、接缝处基层涂沥青带、原路面板拆除、清理外运等请综合考虑在内 | m3 |  |
| 15 | 砼路面设置传力杆Φ28，L=40,@=30，全部工作请综合考虑在内 | 根 |  |
| 16 | 花岗岩道板（含盲道），4cm花岗岩石板，3cm干硬性水泥砂浆，10cmC15细石砼，15cm级配碎石，原道板拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m2 |  |
| 17 | 花岗岩道板（含盲道），6cm花岗岩石板，3cm干硬性水泥砂浆，10cmC15细石砼，15cm级配碎石，原道板拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m2 |  |
| 18 | 舒布洛克道板砖（含盲道砖），规格、颜色等必须同原，3cm干硬性水泥砂浆，10cmC15无砂砼（干拌），15cm级配碎石，原道板砖拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m2 |  |
| 19 | 花岗岩道板面层更换（含盲道），4cm花岗岩石板，3cm干硬性水泥砂浆，原道板拆除、清理外运等请综合考虑在内 | m2 |  |
| 20 | 花岗岩道板面层更换（含盲道），6cm花岗岩石板，3cm干硬性水泥砂浆，原道板拆除、清理外运等请综合考虑在内 | m2 |  |
| 21 | 舒布洛克道板砖面层更换（含盲道砖），规格、颜色等必须同原，3cm干硬性水泥砂浆，原道板砖拆除、清理外运等请综合考虑在内 | m2 |  |
| 22 | 花岗岩侧石，C15细石砼基础，侧石规格同原，曲线型及桥头过渡段请综合考虑，原侧石拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m |  |
| 23 | 花岗岩侧石（树穴侧石），侧石规格同原，C15细石砼基础，原侧石拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m |  |
| 24 | 砼侧石，侧石规格同原，C15细石砼基础，曲线型及桥头过渡段请综合考虑，原侧石拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m |  |
| 25 | 砼侧石（树穴侧石），侧石规格同原，C15细石砼基础，原侧石拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m |  |
| 26 | 砼平石，平石规格同原，C15细石砼基础，曲线型请综合考虑，原平石拆除、基层降坡调坡、清理外运等请综合考虑在内 | m |  |
| 27 | 路面钢筋，Φ12以内三级钢，含运输、加工、制作等 | t |  |
| 28 | 路面钢筋，Φ25以内三级钢，含运输、加工、制作等 | t |  |
| 29 | 桥梁、驳岸栏杆打磨除锈，刷红丹防锈漆二遍，油漆品牌及质量必须经建设单位认可 | m2 |  |
| 30 | 桥梁、驳岸栏杆基层处理、刷环氧富锌漆面漆二遍，油漆品牌及质量必须经建设单位认可 | m2 |  |
| 31 | 木质栏杆基层处理，刷调和漆二遍，油漆品牌及质量必须经建设单位认可 | m2 |  |

附件四

拟派项目组人员名单

| 序号 | 姓名 | 职位 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | … | … | … | … |

附件五

投入的施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率(KW) | 生产能力(MH) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件六

海门开发区市政道路维修养护考核细则（试行）

为加强海门开发区市政道路（桥梁）的维修养护工作，确保养护工作的正常化、正规化，确保开发区道路、桥梁的安全、畅通，按照《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术规范》、《海门市日常养护方案设计》及其它现行的国家施工验收规范和质量评定标准,特制定本细则。

- 考核范围

海门开发区范围内所有已交付使用的及由海门开发区管理的城市主干路、次干路、支路的车行道、人行道及其附属桥梁涵洞，开放式小区内承担部分城市道路功能的背街小巷。（具体设施参见附表一）

- 考核主体和考核对象

考核主体为海门开发区建设局，考核对象为承接养护任务的作业单位。开发区管委会监督、指导考核工作。

- 考核内容

考核内容为巡查记录、养护工程进度、质量、工程量、安全文明作业、内业资料台账等。

- 考核方式

- 月度考核：月度考核为每月2次，上、下半月各一次，随机抽查当月派工任务单分配的维修项目，取月综合得分（2次考核的平均分）。

- 日常考核：开发区建设局不定期对每周期的巡查记录和每天的设施养护项目、监理工作情况进行考核。对查出巡查记录不详实、养护作业过程中较严重质量、安全、文明作业、进度脱节等问题时，按照评分标准扣分（款），扣分（款）情况计入当期月度考核。如监理单位在事前已签发相应的整改业务联系单，并报开发区建设局备案的，则对监理单位不作处罚。

- 巡查记录考核：每月2次，上、下半月各一次。

- 内业资料考核：每月1次。

- 考核评分表（具体见附表三）。

五、考核内容及评定标准

㈠、巡查：城市道路3日一巡，城市桥梁每周一巡。养护作业单位根据巡查内容、频率配备足量的巡查设备和专职的巡查人员，所有道路、桥梁的巡查责任都必须落实到个人，同时不得随意更换、调整巡查人员，如确需调整的，应经开发区建设局批准。巡查记录由养护作业单位项目负责人审核、签字后每两周上交开发区建设局。

道路日常巡查应包括下列内容：1.路面及附属设施外观完好情况，包括：①沉陷、坑槽、拥包、车辙、松散、搓板、翻浆、错台、检查井框与路面高差、剥落、啃边、缺失、破损、淤塞等损坏；②检查井盖、雨水篦完好情况；③积水情况。2.路基沉陷、变形、破损等。3.检查在道路范围内的作业对道路设施的影响。4.其它损坏及不正常现象。

桥梁日常巡查应包括下列内容：1.桥面系及附属结构的外观情况：①平整性、裂缝、坑槽、拥包、车辙、桥头跳车；②桥面泄水孔的堵塞、缺损；③人行道铺装、栏杆扶手、端柱等部位的污秽、破损、缺失、露筋、锈蚀等；④墩台、锥坡、翼墙的局部开裂、破损、塌陷等。2.上下部结构异常变化、缺陷、变形、沉降、位移，伸缩装置的阻塞、破损、连接松动、异响等情况。3.城市道路管理条例中规定的各类违章现象。4.检查在桥区内的作业情况。5.桥梁限载标志、桥铭牌等完好情况。6其它较明显的损坏及不正常现象。

巡查过程中发现问题要及时做好相应记录，做到事项、位置（必要时附相关参考影像资料）、数量、日期准确无误，记录详实，建立“一路一档”、“一桥一档”的巡查台账资料，并且根据派工单维修内容，及时在巡查台账资料内完善相关修复信息。同时，对危及车辆和行人安全的问题要立即采取相关措施，并及时向养护管理部门报告。

认真履行社会责任，在巡查中发现非法挖掘、占道、非法接道等行为，立即向开发区建设局报告，经核实后，巡查单位及时向12345政府平台反映，并积极协助城管执法，督促责任单位按照相关程序办理相关手续，并恢复挖掘占用道路。做好相应台账记录，如因巡查单位未发现或未及时上报，后续跟踪不力而造成的相关损失，由巡查单位承担。

㈡、沥青路面养护：1.凿边：①四周应用切割机切割，整齐不斜；②用铣刨机或其它机械作业，边口应整齐不斜；③四周修凿垂直不斜，凿边宽度不小于50mm，深度不小于30mm。2.铺筑：①沥青路面摊铺前应确保基底整洁、无杂物；乳化沥青喷洒均匀、计量准确（0.3-0.6kg/m2）；②面层铺筑厚度-5mm,+10mm；③细粒式沥青混凝土面层厚度不得低于30mm，粗粒式沥青混凝土面层厚度不得低于50mm，中粒式沥青混凝土面层厚度不得低于40mm；④表面粗细均匀，无毛细裂缝，碾压紧密，无明显轮迹。3.平整度：路面平整，人工摊铺不大于7mm，机械摊铺不大于5mm。4.接茬：①接茬密实，无起壳、松散；②与平石相接不得低于平石，高不得大于5mm；③新老接茬密实，平顺齐直，不得低于原路面，高不得大于5mm。5.路框差：①各类井框周边路面无沉陷；②各类井框与路面高差不得大于5mm。6.横坡度：与原路面相一致，得不有积水。

㈢、水泥混凝土路面养护：四周切割整齐垂直;路面无露骨、面层刻纹整齐;平整度高差不大于3mm，新板块接边高差不大于5mm;伸缩缝顺直，深度、宽度不得小于原规定，嵌缝密实，高差不大于3mm;纵横坡度与原路面相一致，不得有积水。

㈣、人行道、侧平石养护：人行道面层砌块铺筑前应确保基底平整、无杂物；铺筑时，应确保砂浆饱满、砌块底部无脱空现象；铺筑平整度满足要求，砌块间高差不得大于5mm；与井框或其它构筑物高差不大于5mm；人行道砌块间填充饱满、勾缝规范；人行道砌块无松动、碎裂、沉陷现象；砌块材料、颜色与原路面一致，不得随意使用混凝土或其它面层材料替代破损人行道；无障碍设施完善，盲道与周边道板砖等连接平顺，无松动、沉陷、跛翘、破损等，遇障碍物应绕道，人行道路口应放坡，且绕道处和放坡处应添加止步砖；侧、平石应使用预制成形的，严禁使用砖砌，安放顺直，灌浆饱满，且无明显移位、倾斜、破损、缺失、松动等。

㈤、掘路修复：掘路修复的基层、面层作业工艺、材料应符合养护方案设计中的相关规定要求，且不应低于原结构强度。

㈥、桥梁及附属设施养护：桥梁栏杆应完好整洁，无破损、松动错位、丢失残缺、漏筋锈蚀和牛皮癣；桥面铺装无明显开裂、破损、坑槽、裂缝和积水；伸缩缝功能完好，无破损、松动、堵塞和异常响声；泄水孔、排水管应完好、畅通；防撞墙砼表面无破损，桥体无牛皮癣及污秽、桥梁清洁；桥铭牌、限载牌等应完好、干净，安装牢固、正确。

㈦、市政路、桥应急事件处置

1.适时修订应急预案，落实值班制度，积极妥善处置突发事件，设置专项应急值班记录，记录齐全真实。接通知后半小时内应到现场查看，提出处理意见，落实处置措施，处置完毕后立即向开发区建设局通报信息。

2.气象部门发布暴雨预警、台风预警等灾害性天气预警后，要及时启动应急预案，落实相关人员、物资、设备。要提前巡查，发现隐患即时处置；灾害性天气持续过程中，应随时巡查、随时处置。

3.对于12345、信访、数字化城管平台反馈问题应在规定时间内及时处置。遇到重要的节假日、活动以及特别要求时，应安排好值班人员。

㈧、安全、文明作业：现场安全维护措施布置合理；作业人员正确穿戴反光工作服、安全帽；现场配备施工员、安全员、管理人员，并安排专人指挥交通；养护作业完毕，作业场地及时清理干净。

㈨、内业资料要求:养护作业单位收集记录每期派工任务单、12345政府热线、数字化城管平台反馈信息，及对应维修项目记录，并按月整理成册。完善道路、桥梁资料卡，要求做到“一路一卡”、“一桥一卡”，内容包括巡查记录、派工日期、完工日期、完成工程量等信息。需要签证的项目在完工后3日内完成工程量签证。监理单位记录监理日志，应该真实、准确、全面地记录与工程进度、质量、安全相关的问题，用词要准确、严谨、规范，把所发生的问题以及解决途径、方法记录下来。并将监理日志和养护作业过程中签发的监理业务联系单等资料按月整理成册。内业台账资料每月5号上交开发区建设局。

六、维修项目时间要求

养护作业单位接到派工任务单后，沥青路面零星损坏修复处置时间为3日历天内完成；砼路面零星损坏修复处置时间为7日历天内完成；人行道、盲道损坏处置时间为5日历天内完成；掘路修复、专项修复、应急修复等需指定时间内完成的维修项目，处置时间在派工任务单上明确。因天气因素影响造成养护作业单位无法在规定时间内完成的，养护作业单位应及时书面上报监理单位和养护管理部门，经批准后同意延期。因其它不可抗拒因素及养护管理部门原因造成养护作业单位无法在规定时间内完成维修的，不作处罚。

七、考核程序

开发区建设局组织监理等相关人员进行月度考核，同时按需邀请开发区相关科室人员参与。月度考核结合日常考核情况，在监理单位整理后，由开发区建设局签发。

每次月度考核完成后，在养护工作例会上及时宣布考核结果及存在的问题，并限期养护养护作业单位整改，如不能及时处理需上报说明原因。例会时间安排在每月第一工作周、第一工作日和第三工作周、第一工作日。

养护维修质量应严格按照《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术规范》（2003）、《日常养护方案设计》等相关标准进行考核。若养护单位质量不符国家、地方相关检验标准的，养护管理单位可要求养护作业单位无偿返工。对于无客观原因养护单位多次整改仍达不到相关检验标准的，养护管理单位不结算该部分工程量，并且该月度考核评定为不及格。

八、考核经效措施

1.月综合得分（当月考核的平均分）70分以下为不及格。月综合得分与月养护费用挂钩关系表（具体见附表二）。

2.年度考核得分为月考核得分的平均分。

3.出现以下情况的，终止养护合同，没收履约保证金。同时三年内取消该单位参与海门经济技术开发区管理委员会的工程竞标资格。

⑴年度考核不及格（得分低于70分）；

⑵在一年度内有3个月考核得分低于70分为不及格。

附表：一、养护范围内道路、桥梁清单

二、月综合得分与月养护费用挂钩关系表

三、海门开发区市政道路维修养护考核评分表

附表一：养护范围内道路、桥梁清单（包含但不限于）

| 序号 | 名称 | 地理位置 | 备注 | 原名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州路 | 东起张謇大道，西至叠港大道 | 东西 | 大生路 |
| 2 | 深圳路 | 东起湘江路，西至海宝路 | 东西 | 大业路 |
| 3 | 珠海路 | 东起滨港大道，西至海宝路 | 东西 | 大兴路 |
| 4 | 厦门路 | 东起滨港大道，西至九江路 | 东西 | 六纬路、大荣路 |
| 5 | 福州路 | 东起滨港大道，西至九江路 | 东西 | 南通达路大安路 |
| 6 | 香港路 | 东起张謇大道，西至新江河闸 | 东西 | 大达路 |
| 7 | 杭州路 | 东起滨港大道，西至长安路，东起黄浦江路，西至嫩江路 | 东西 | 大畅路 |
| 8 | 苏州路 | 东起漓江路，西至长阳路 | 东西 | 大通路 |
| 9 | 烟台路 | 扬子江路向西 | 东西 | 大宁路 |
| 10 | 东洲河路 | 东至泯江路，西至牡丹江路 | 东西 | 圩角河路 |
| 11 | 漓江路 | 南起广州路，北至香港路 | 南北 | 长平路 |
| 12 | 黄浦江路 | 南起广州路，北至上海路 | 南北 | 长山路 |
| 13 | 东江路 | 南起广州路，北至上海路 | 南北 | 长沙路 |
| 14 | 嫩江路 | 南起广州路，北至杭州路 | 南北 | 长兴路 |
| 15 | 牡丹江路 | 南起东洲河路，北至香港路 | 南北 | 长通路 |
| 16 | 通江路 | 南起东洲河路，北至香港路 | 南北 |  |
| 17 | 湘江路 | 南起广州路，北至香港路 | 南北 | 长治路 |
| 18 | 扬子江路 | 南起广州路，北至沿江公路 | 南北 | 长法路 |
| 19 | 汉江路 | 南起广州路，北至香港路 | 南北 | 长运路 |
| 20 | 长安路 | 南起杭州路，北至苏州路 | 南北 |  |
| 21 | 新安江路 | 南起海口（江堤）路，北至苏州路 | 南北 | 长春路 |
| 22 | 九江路 | 南起珠海路，北至香港路 | 南北 | 长青路 |
| 23 | 川江路 | 南起珠海路，北至苏州路 | 南北 | 长乐路 |
| 24 | 海宝路 | 南起珠海路南，北至香港路 | 南北 | 临港路 |
| 25 | 锦江路 | 南起海口路，北至广州路 | 南北 | 码头路 |
| 26 | 龙江路 | 南起海隆车间，北至广州路 | 南北 | 港基路 |
| 27 | 长苏路 | 南起江堤，北至苏州路 | 南北 |  |
| 28 | 长阳路 | 南起港前大道，北至苏州路 | 南北 |  |
| 29 | 大明路 | 东起老江堤，西至长苏路 | 东西 |  |
| 30 | 鸥江路 | 南起东海东路，北至人民路 | 南北 |  |
| 31 | 雅江路 | 南起东海东路，北至威海路 | 南北 |  |
| 32 | 淀海路 | 东起富三中路，西至民生河 | 南北 |  |
| 33 | 威海路 | 东起雅江路东，西至鸥江路西 | 东西 |  |
| 34 | 安海路 | 东起雅江路，西至鸥江路西 | 东西 |  |
| 35 | 东海路 | 东起雅江路，西至民生河 | 东西 |  |
| 36 | 丝绸东路 | 东起红星美凯龙路东侧，西至瑞江路 | 东西 |  |
| 37 | 红星美凯龙路 | 南起人民路，北至丝绸东路 | 南北 |  |
| 38 | 北海路 | 东起民生路，西至日新河 | 东西 |  |
| 39 | 河海路 | 东起老民生路，西至日新河 | 东西 |  |
| 40 | 红海路 | 东起浦江路，西至瑞江路 | 东西 |  |
| 41 | 民生路 | 南起丝绸东路，北至河海东路 | 南北 |  |
| 42 | 浦江路 | 南起北海东路，北至红海路 | 南北 |  |
| 43 | 珠江路 | 南起北海路，北至河海路 | 南北 |  |
| 44 | 嘉陵江路 | 南起北海路，北至河海路 | 南北 |  |
| 包括开发区范围内其它所有道路及以上道路与河流交界处的桥梁养护等 |  |  |  |  |

附表二：

月综合得分与月养护费用挂钩关系表

| 考核得分情况 | 对应扣减养护费措施 |
| --- | --- |
| 90分（含）以上 | 不扣减 |
| 80分-89分 | 扣当月养护费的1% |
| 70分-79分 | 扣当月养护费的2% |
| 70分以下 | 扣当月养护费的10% |

注：得分70分以下为不及格。

| 附表三 海门开发区市政道路维修养护养护考核评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护作业单位： 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 | 质量要求 |  | 评分标准 | 上半月扣分（款）情况 | 下半月扣分（款）情况 | 月平均扣分（款）情况 | 备注 |
| 沥 青 路 面 养 护 | 沥青铣刨规范，整体美观，铣刨平整度满足要求； |  | 铣刨不规范、铣刨深度、平整度不符要求的，每发现1次，扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 沥青切割方正、接边平顺，无啃边现象； |  | 未切割或切割不规范的，接边有啃边现象的，每发现1处，扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 沥青摊铺前应确保基底整洁、无杂物，乳化沥青喷洒均匀、计量准确（0.3-0.6kg/m2）； |  | 沥青摊铺前，未清理基底、未喷洒乳化沥青（或喷洒不均匀的），每发现1处，扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 沥青摊铺平整、与井框或其它构筑物高差不大于5mm |  | 维修后沥青路面平整度不符要求的，扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 沥青碾压规范、压实充分，表面颗粒无松散现象； |  | 沥青压实不充分的，表面颗粒有松散现象的，每发现1处，扣5分。 |  |  |  |  |
|  | 沥青路面无网裂、拥包、坑槽、沉陷、脱皮等病害； |  | 沥青路面维修后短期内出现网裂、拥抱、坑槽、沉陷、脱皮等病害的，每处扣5分。 |  |  |  |  |
| 水 泥 混 凝 土 路 面 养 护 | 混凝土浇筑前应确保基底整洁、无杂物； |  | 混凝土浇筑前，未清理基底的，每发现1处，扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 混凝土须振捣均匀、无离析现象； |  | 混凝土振捣不均匀的，每发现1处，扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 混凝土表面平整、无蜂窝、裂缝现象； |  | 混凝土表面不平整、有蜂窝、裂缝现象，每发现1处，扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 与井框或其它构筑物高差不大于5mm； |  | 维修后路面与井框或其它构筑物高差大于5mm的，每发现1处，扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 混凝土表面刻纹规范、并与周边原路面刻纹顺接； |  | 混凝土表面在达到规定强度后未及时刻纹或刻纹不规范的，每发现1处，扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 混凝土路面填缝饱满，与原路面无错台现象； |  | 混凝土路面填缝料缺失的、未灌缝的、与原路面高差大于10mm的，每发现1处，扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 混凝土路面无断板、碎板、板角断裂、起拱、唧泥现象； |  | 混凝土路面维修后短期内断板、碎板、板角断裂、起拱、唧泥现象，每处扣5分。 |  |  |  |  |
| 人 行 道 、 侧 平 石 养 护 | 人行道面层铺筑前应确保基底平整、无杂物； |  | 铺筑前，未清理基底的，每发现1处，扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 铺筑时，应确保砂浆饱满、道板砖底部无脱空现象； |  | 铺筑时，道板砖底部有脱空现象的，每发现1处，扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 铺筑平整度满足要求，道板砖间高差不得大于5mm； |  | 道板砖间高差大于5mm的，每发现1处，扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 与井框高差不大于5mm； |  | 与井框高差大于5mm的，每发现1处，扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 人行道道板砖间填充饱满、勾缝规范； |  | 道板砖未填缝或勾缝不规范的，每发现1处，扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 人行道道板砖无松动、碎裂、沉陷现象； |  | 人行道道板砖有松动、碎裂、沉陷现象的，每发现1处，扣5分。 |  |  |  |  |
|  | 道板砖材料、颜色与原路面一致，不得随意使用混凝土或其它面层材料替代破损人行道； |  | 修复材料与原路面不一致的，每发现1处，扣5分。 |  |  |  |  |
|  | 侧、平石安放顺直，灌浆饱满； |  | 侧、平石修复不规范的，每发现1处，扣2分。 |  |  |  |  |
| 巡查 | 巡查记录病害分类、位置、数量、日期准确无误，记录详实； |  | 病害分类、位置、数量、日期不正确，每次扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 巡查记录由养护养护作业单位项目负责人审核、签字后每三日上交； |  | 每逾期1次扣5分。 |  |  |  |  |
|  | 及时完善“一路一档”、“一桥一档”的巡查台账资料,每月月底上交； |  | 未及时完善、上交“一路一档”、“一桥一档”巡查台账资料每次扣5分。 |  |  |  |  |
|  | 在巡查过程中发现设施明显损坏、影响车辆和行人安全等安全隐患、危急情况及时做好维护并通知养护管理部门，作好记录； |  | 未及时处理，每次扣5分。 |  |  |  |  |
|  | 在巡查中发现非法挖掘、占道、非法接道等行为，立即向开发区建设局报告，经核实后，巡查单位及时向12345政府平台反映，并积极协助城管执法，督促责任单位按照相关程序办理相关手续，并恢复挖掘占用道路; |  | 未发现或未及时上报，后续跟踪不力而造成的相关损失，由巡查单位承担。 |  |  |  |  |
|  | 遇应急情况，如台风、暴雨，冰雪等灾害天气持续过程中，应随时巡查、随时处置。 |  | 未随时巡查、处置不力，每次扣5分。 |  |  |  |  |
| 内 业 资 料 | 收集记录每期派工任务单、12345政府热线、数字化城管平台反馈信息，及对应维修项目记录，并按月整理成册，月底上交； |  | 未达到本条要求者，每次扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 完善道路、桥梁资料卡，要求做到“一路一卡”、“一桥一卡”，内容包括巡查记录、派工日期、完工日期、完成工程量等信息； |  | 逾期未交，每次扣2分；资料不完整，每次扣1-2分。 |  |  |  |  |
|  | 工程量签证单内容、数量正确； |  | 内容、数量不正确，第一处扣养护作业单位1000元、监理单位500元，第二处扣养护作业单位2000元、监理单位1000元，以此类推，上不封顶。 |  |  |  |  |
|  | 养护作业完成后3日内完成工程量签证； |  | 未及时完成签证，原因由养护作业单位造成的，扣养护单位3分；由监理单位造成的，扣监理单位500元。 |  |  |  |  |
|  | 按月完成工程量结算书，每月10日前上交； |  | 未及时完成工程量，原因由养护单位造成的，扣养护单位3分；由监理单位造成的，扣监理单位500元。 |  |  |  |  |
|  | 监理单位记录监理日志，签发的业务联系单等资料，并按月整理成册 |  | 涉及养护单位的扣分（款）项目，无对应的监理业务联系单或书面报告，每发现一次扣监理单位200元。监理日志、业务联系单等资料每月3日前上交。 |  |  |  |  |
| 安全、文明作业 | 现场安全维护措施布置合理；作业人员正确穿戴反光工作服、安全帽； |  | 养护作业现场维护措施布置不合理，作业人员未穿戴反光工作服、安全帽的，每发现1人次，扣200元。 |  |  |  |  |
|  | 现场配备施工员、安全员、管理人员，并安排专人指挥交通； |  | 人员安排不到位的，每发现1次，扣500元。 |  |  |  |  |
|  | 养护作业场地及时清理。 |  | 养护作业完毕，作业场地未清理干净的，每发现1处，扣1分；被群众投诉的，每次扣5分。 |  |  |  |  |
| 维护进度 | 在派工任务单规定时间内完成； |  | 加急任务每逾期1次，扣5分；常规性任务每逾期1次，扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 需要整改的项目，在监理签发的整改通知单规定的时间内完成。 |  | 每逾期1次，扣8分。 |  |  |  |  |
| 应急事件 | 在规定时间内提交可操作性的应急预案，并及时响应、启动预案； |  | 未及时提交、响应、启动预案，每次扣5分。 |  |  |  |  |
|  | 突发性事件，接通知后半小时内到现场处置； |  | 未及时处置，每次扣5分。 |  |  |  |  |
| 例会制度 | 工作例会项目负责人、总监或法人代表必须准时到会 |  | 每缺席、迟到一次，扣养护或监理单位500元。 |  |  |  |  |
| 合计扣分(款) |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分（满分100分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定办法：取当月考核的平均值作为月考核成绩，考核成绩在70分以下为不及格。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核人员签字： |  |  |  |  |  |  |  |

备注说明：

1.因质量问题导致月度考核扣分的，养护单位应负责返工、修理，并不予计取返工工程量。若在规定时间内，返工项目两次验收质量达不到规范要求的，当月度考核直接评定为不及格，并承担修复至达到约定质量标准的所有费用。因巡查、内业资料、安全文明作业、例会制度等问题考核扣分的，养护单位应在规定时间内整改，若未整改或整改后仍达不到要求的，则在当月度考核中双倍扣分。