JSZC-320205-JZCG-G2025-0006                               无锡市公共资源交易中心锡山分中心
JSZC-320205-JZCG-G2025-0006                        无锡市公共资源交易中心锡山分中心

锡山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）
项目名称：安镇街道智慧工地网络管理系统项目
项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2025-0006
采购单位：无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处
集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心
二○二五年一月十六日
目    录

一、投标邀请函
3

二、供应商须知
6

三、项目要求和有关说明
18
四、合同书（格式）
37
五、合同条款
39
六、附件
45
一．投标邀请函
无锡市公共资源交易中心锡山分中心受无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处委托，对安镇街道智慧工地网络管理系统项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：
（一）招标项目信息
1.项目名称：安镇街道智慧工地网络管理系统项目
2.项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2025-0006
3.项目预算：171万元，投标最高限价为：171万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理

4.合同履行期限：合同签订生效后60个日历天完毕
5.采购方式：公开招标
6.采购人：无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处
7.本项目标的所属行业：软件开发服务
8.本项目是否专门面向中小企业：否
9.本项目不接受联合体投标。
（二）供应商资格要求
1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目的特定资格要求：无
（三）供应商主体信息库注册
1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?进入注册界面。
（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml  

（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml 

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2. 完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。
3.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

（四）获取采购文件

潜在供应商如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市公共资源交易中心锡山分中心将以电话咨询、发邮件（xszfcgzx@163.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2025年1月26日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-JZCG-G2025-0006项目需澄清问题”， 并于答疑截止时间前发邮件（xszfcgzx@163.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。
（六）现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点：

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（国信CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅签到，在我中心人员开启标书解密后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。 

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2025年2月 20 日 9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2025年2月 20 日 9:30
投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束
定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

（八）投标文件份数：请按规定上传电子响应文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：开标之日起90天
（十）采购方法：
本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十一）其他
集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

地址：无锡市公共资源交易中心锡山分中心（无锡市锡山区迎宾南路19号4楼） 
联系人：殷孟娜
电话：0510-88213027
邮编：214101

采购人：无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处
联系人：倪楠劼
电话：0510-88533711
二、供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，但不视为依法获取招标文件的途径，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
3.供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.招标文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及无锡市公共资源交易中心锡山分中心。

（四）招标文件的补充或修正： 

1.无锡市公共资源交易中心锡山分中心可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合投标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

（五）投标文件的组成：

1．投标函（格式见附件）
2．资格、资信证明文件：
（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）；
（3）供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，投标人如是自然人情形的，可不提供，格式见附件）；

（4）供应商法定代表人（自然人）身份证扫描件（正、反面）；

（5）供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权代表身份证扫描件（正、反面）（法定代表人（自然人）亲自参加投标的除外）；

（6）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立的公司（企业）除外；
（7）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立的公司（企业）除外；
（8）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立的公司（企业）除外；
（9）承诺书（格式见附件）；

3．开标一览表（格式见附件）
4．报价明细表（格式见附件）
5．投标偏离表（格式见附件）

6. 服务保障承诺书（格式见附件）
7．投标供应商情况表（格式件附件）
8. 主要人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式见附件）

9．满足采购文件第三章项目技术要求和有关说明，提供相关证明材料
10.服务方案（如有，格式自拟并自行添加）
11.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）
12.其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）
上述1-8项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。
（六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

5.制作电子投标文件时，请正确关联对应页面，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由供应商自行承担。
6.投标费用自理。

（七） 网上投标

1.供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2.供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒 ：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
（八）无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，投标文件无效：
电子投标文件未按规定期限投标的；

电子投标文件未按招标文件要求盖章和签字的；

供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；
供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；
不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
投标文件字迹模糊不清、无法辨认的；
投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

不同供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

不同供应商的投标资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

未通过符合性审查的；
投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；
暗标未按招标文件要求编制的；
法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
（九）开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。
2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有供应商可在线上开标大厅中看到所有供应商的投标报价。
3．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
（3）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
4．评标程序

评标工作由无锡市公共资源交易中心锡山分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

资格性审查表
	序号
	资格审查内容

	1
	关于资格的声明函
	格式见附件

	2
	具有独立承担民事责任的能力
	具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）

	3
	供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权委托书
	法定代表人亲自参与投标的除外，投标人如是自然人情形的，可不提供，格式见附件

	4
	供应商法定代表人（自然人）身份证扫描件
	身份证应为正、反面

	5
	供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权代表身份证扫描件
	身份证应为正、反面，法定代表人（自然人）亲自参加投标的除外

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立的公司（企业）除外

	7
	具有依法缴纳税收的良好记录
	供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立的公司（企业）除外

	8
	具有依法缴纳社会保障资金的良好记录
	供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立的公司（企业）除外

	9
	承诺书
	格式见附件

	10
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	/

	11
	特定资格要求
	/

	12
	信用记录

( 由网上直接查询，供应商无需提供证明材料。）
	供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）

	13
	关于联合体投标
	本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包


特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	1
	投标函
	按招标文件填写 ，格式见附件

	2
	开标一览表
	本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准

	3
	报价明细表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	4
	投标偏离表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	5
	服务保障承诺书
	按招标文件填写 ，格式见附件

	6
	投标供应商情况表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	7
	主要人员配置表及拟派项目负责人简历表
	按招标文件填写 ，格式见附件

	8
	投标文件内容
	不存在供应商须知第八条中的情形


特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

6．评标标准：详见附件。

（十）定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，无锡市公共资源交易中心锡山分中心在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人，招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。无锡市公共资源交易中心锡山分中心和评标委员会对未中标原因不作解释。

2．在发布中标公告的同时，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。
（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1.若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.1提供虚假材料谋取中标的；

1.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

1.3与招标采购单位、其他供应商恶意串通的；

1.4向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

1.5在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

1.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述1.1至1.5项情形之一的，中标无效。有上述1.1至1.6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（十三）签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。

（十五）质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4.条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

5. 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
（十六）中标服务费： 

本次招标，无锡市公共资源交易中心锡山分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

（十七）服务（包含与服务相关的货物）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。
三、项目要求和有关说明

本次采购为无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处委托的安镇街道智慧工地网络管理系统项目，项目属性：服务类，所投内容必须完全满足以下要求，不得有负偏离，若不满足视为无效投标文件，项目需求如下：

项目背景

近年来，工地劳资纠纷事件和工地安全事件频发，安镇街道为了提高管理能力，亟需上线一套以劳务管理和安全监管为重点的安镇街道智慧工地网络管理系统。

建设目标

通过构建安镇街道智慧工地网络管理系统，实现以下的建设目标：

提高劳资监管力度，保障企业、民工合法利益；

有效解决薪资纠纷，减少社会矛盾；

加大安全监管生产力度，预防事故发生；

人防与智防相结合，争创数字化监管示范点。

建设原则

1）高起点、高要求

项目的建设需要遵循高起点、高要求的原则，充分考虑系统的稳定性、可靠性和安全性，确保平台能够满足管理需求。

2）先进性原则

项目的需要采用先进的技术和理念，引进国内外先进的技术和产品，确保平台能够具有较高的技术水平和竞争力。

3）可持续发展原则

项目的建设需要坚持可持续发展的原则，充分考虑平台的长期运营和维护，确保平台能够持续、稳定、安全地运行。

4）安全性原则

项目的建设需要高度重视安全性，采取严格的安全措施和防范措施，确保平台的数据和信息不会被泄露或者遭受攻击。

5）经济性原则

项目的建设需要充分考虑经济性，合理配置资源和投入成本，确保平台的建设和运营能够为政府监管部门带来最大化的效益。

总体要求

平台应采用Java语言开发，并采用微服务架构，具备良好的可扩展性、高可用性和易维护性。系统应支持多系统、多数据源的无缝集成，系统建设需包括街道管理PC端、承包方管理PC端、街道管理移动端、承包商管理移动端、务工人员移动端和可视化大屏监管端。系统需提供开放API接口，供各个工地系统接入，并按照国家相关的政策要求实现数据的及时上报。

系统总体上需考虑用户体验与操作便捷性，安全性与合规性，严格遵守国家关于信息安全、数据保护的相关法律法规，确保数据传输与存储的安全性。供应商需提供全面的售后服务体系，包括但不限于系统部署、培训、维护、升级等，及时响应客户咨询与故障报修。

系统性能要求

性能指标需要满足以下要求：

1）响应与并发：

支持300用户同时在线，支持约100个并发访问。

网络正常情况下检索信息时间，针对简单信息查询不超过2秒，针对复杂信息查询不超过5秒。

可靠性：

平台正常情况下应该能够7*24小时连续稳定运行。

稳定性：

平台稳定运行，要求系统以外故障恢复时间不大于4小时。

4）扩展性：

在硬件条件满足的情况下，并发处理能力应该近似线性增长。

系统必须是构件化、面向对象的，可做到灵活扩展，对一些后续性的功能，能够方面进行扩充或者二次开发。

功能要求

6.1  PC管理端

6.1.1街道用户

6.1.1.1工地管理

工地信息维护:项目新增、编辑、删除管理功能；

工地信息查询:可通过项目名称、项目地址筛选项目，可查看项目基础信息和项目定位；

承包商维护:承包商信息新增、编辑、删除管理功能；

承包商查询：可通过承包商名称筛选查询；

劳资员维护：劳资员账号新增、编辑、删除管理功能；

劳资员查询：可通过姓名、项目名称筛选，可查看人员详细信息；

重点人员维护：重点人员新增、编辑、删除管理功能；

重点人员查询：可通过姓名、身份证号筛选，可查看人员详细信息。人员新增后项目在录入人员。

6.1.1.2事件处置

告警查看：以列表方式汇总项目人员信息未完善告警，可查看告警详情；

发起督办：对未处置告警信息发起整改督办；

告警删除：对误报，重复告警删除处置；

督办信息查看：展示督办信息，可查看督办信息详情。

6.1.1.3报表统计

务工人员信息查询统计：展示所有项目人员信息，可通过人员姓名和项目名称筛选；

承包商信息查询统计：展示承包商信息，可通过承包商名称筛选；

人员进出记录查询统计：汇总展示项目人员进出记录，可通过人员姓名、项目名称筛选信息；

薪资发放记录查询统计：汇总展示项目人员薪资发放记录，可通过人员姓名、项目名称筛选信息；

告警事件查询统计：汇总展示三级告警、事件督办、薪资告警，可通过信息读取状态筛选信息。

6.1.1.4视频监控

视频画面查看：视频监控实时画面浏览；

云台控制：对球机支持云台控制。

6.1.1.5现场人员

人员实名制：接收或同步劳务人员的身份证号、手机号、工种等实名制信息；

人员进出记录：系统能够接收人员实时进出记录，记录中包括人员的人脸识别照片、进场或出场时间、姓名、身份证号、所属参建单位等；

考勤统计：系统能够根据接收的出入记录自动生成人员考勤统计。具备管理安管人员和日考勤时长、月考勤天数；

安全教育：系统能够接收人员安全教育信息。教育信息包括人员姓名、身份证号码、班组、工种、教育内容、教育信息、培训日期、培训时长。

6.1.1.6环境数据管控

扬尘数据：系统能够接收扬尘数据，包括PM10、PM2.5、TSP；

温湿度数据：对温湿度数据的查看；

风速数据：对风速、风向监控数据的查看；

噪音数据：对噪音污染数据查看；

环境指标阈值设定：具备PM10、PM2.5、TSP、温湿度、风速、噪音指标预警、超标阈值管理功能；

报警日志：展示环境监测报警数据。

6.1.1.7危大工程监测

塔式起重机告警：支持接收监测信，根据设置的告警阈值对超标检测值告警；

塔吊起重机相关信息查看：查看司机证书、设备信息、司机识别记录和吊钩可视化实时监控画面；

升降机告警监测：支持接收监测信息，根据设置的告警阈值对超标检测值告警；

升降机相关信息查看：可查看司机证书、设备信息、司机识别记录、AI人数识别；

卸料台信息监测：支持接收监测数据，根据设置的告警阈值对超标检测值告警；

卸料台信息查看：查看卸料台相关信息；

临边防护监测：支持接收监测数据，具备查看临边防护历史数据；

临边防护设备管理：对临边防护设备分布管理。

6.1.1.8高支模监测

工程管理：工程管理功能，可新增、编辑、删除。工程包括工程名称、开始时间、结束时间、状态信息；

历史记录：系统支持接收监测数据，可浏览历史监测数据；

报警记录：系统支持浏览告警信息，可按照日期、高支模工程、告警级别、告警类型分类筛选信息。

6.1.1.9深基坑监测

工程管理：设备管理功能，可新增、编辑、删除。设备包括设备编号、设备IP地址、设备电量、设备厂商、设备监测类型、测点网关编号、测量仪器、安装部位；

深基坑监测：系统具备接收监测数据，检测数据包含监测类型、测点号、本期坐标、本期变形、本期累计、记录日期、仪器编号；

报警设置：支持监测预警和告警阈值管理功能。阈值包括桩顶水平位移、坡顶水平位移、周边建筑沉降、周边管线沉降、立柱沉降、水位、土体深层水平位移；

报警记录：具备查看预警记录，预警记录包括测点号、报警值、报警时间、报警类型、测点类型。

6.1.1.10安全管理

随手拍数据查看：展示随手拍数据；

随手拍数据导出：导出随手拍情况表格到EXCEL文档；

移动巡检数据：展示移动巡检数据；

移动巡检点设置：设置移动巡检路线和移动巡检点位；

安全隐患检查数据查看：展示安全隐患检查数据，支持导出检查情况表格；

安全隐患数据导出：导出检查情况Excel表格。

6.1.1.11 AI事件处置

AI事件查看：系统支持和AI摄像机和AI盒子连接，AI摄像机和AI盒子自动识别安全帽未佩戴、反光衣未穿戴、危险区域入侵、裸土覆盖率、高空作业未系安全绳、陌生人等报警事件，识别后设备将报警事件上报给平台；

AI事件处置：对AI事件的闭环处置。

6.1.1.12质量巡检

质量巡检问题查看：展示质量检查问题列表；

质量巡检问题导出：将质量巡检数据导出成Excel表格。

6.1.1.13用电监测

用电设备管理：用电监测设备的新增、编辑、删除管理功能；

电表监测数据：具备接收监测数据，监测数据包括设备名称、电表类型、电表读数、电压、频率、时间；

告警记录查看：展示告警记录，告警记录包括设备名称。告警内容、告警时间；

用电告警事件处置：对用电告警事件的处置。

6.1.1.14项目设备管理

视频监控设备管理：视频监控设备增删改查维护；

环境设备管理：扬尘噪音监测设备增删改查维护；

塔吊设备管理：塔吊设备增删改查维护；

升降机设备管理：升降机设备增删改查维护；

卸料平台设备管理：卸料平台设备增删改查维护；

AI分析盒子管理：AI分析盒子增删改查维护；

人脸识别设备管理：人脸识别设备增删改查维护。

6.1.1.15系统管理

告警阈值设置：自定义设置三级告警期限管理。设置后符合三级告警的事件按照设定的规则进行告警；

账号管理：系统中管理员账号新增、编辑、删除管理，可通过人员姓名筛选查询信息；

角色权限管理：角色权限的新增、编辑、删除、权限配置管理功能，可通过角色名称筛选查询信息。

6.1.2 承包方用户

6.1.2.1项目切换

项目切换：通过项目列表切换需要访问的项目，以查看对应相关信息。

6.1.2.2访客登记

访客登记：访客/工人信息新增、编辑、删除管理功能；

访客信息查询：可通过人员姓名筛选查询信息。

6.1.2.3出口管理

人员信息展示：查询在册、非在册、陌生人人员出入信息，展示陌生人进出记录。

6.1.2.4人员管理

非在册人员维护：非在册、长期访客人员信息新增、编辑、删除管理功能，可批量导入人员信息，可在线读取人员身份证信息和拍照；

非在册人员下发设备：人员信息添加后自动将人员信息下发至人脸识别设备中；

非在册人员信息查询：可按人员姓名筛选查询信息；

陌生人信息维护：结合AI人工智能算法对进出人员识别，识别到陌生人后将识别信息上传系统；

在册人员维护：具备同步实名制系统人员信息，可对人员信息进行编辑管理功能；

在册人员信息查询：可通过身份证号、姓名、岗位、班组、工种、人员状态等筛选查询；

劳资员维护：人员信息新增、编辑、删除管理功能，人员添加后具有该项目管理员能力；

劳资员信息查询：可通过人员姓名筛选查询。

6.1.2.5薪资管理

薪资数据同步：可对在册、非在册等人员薪资按省平台同步；

非省平台薪资发放：非省平台发放的记录新增、编辑、删除的管理功能；

薪资数据导入、附件上传：薪资新增具备导入、手动录入和附件上传；

薪资数据查询、导出：可通过标题、类型、发放日期筛选查询信息及导出

告警处置；

上级督办事件：展示督办信息，可查看督办信息详情。可通过状态分类筛选信息；

考勤异常告警：自动判断人员考勤是否完整，对考勤有缺失自动告警，并展示缺少考勤告警信息；

闯入告警：列表展示闯入告警信息，可对告警进行批量消警和单一消警。可通过日期区间和状态筛选信息；

重点人员告警：非在册人员录入时自动判断该人员是否是重点关注人员，人员是重点关注人员的系统自动预警并记录展示该告警。

6.1.2.6报表统计

务工人员（非在册）：展示项目非在册人员信息，可通过人员姓名筛选；

务工人员（在册）：展示项目在册人员信息，可通过人员姓名筛选；

进出记录：汇总展示项目人员进出记录，可通过人员姓名、项目名称筛选信息；

薪资发放记录：展示薪资发放信息，可通过人员姓名、发放日期筛选信息。

6.1.2.7系统管理

工地信息：班组的新增、删除管理功能，薪资每月发放日期编辑管理，项目信息编辑和GIS地图定位管理；

角色管理：项目角色权限的新增、编辑、删除、权限配置管理功能，可通过角色名称筛选查询信息；

设备管理：设备信息编辑管理功能，具备修改设备信息。

6.1.2.8个人信息

个人信息：更换手机号管理功能；

修改密码：账号登录密码修改管理功能；

工地切换：通过项目列表切换需要访问的项目，以查看对应相关信息。

6.2 移动端小程序

6.2.1街道用户

6.2.1.1事件处置

三级告警事件处置：列表展示三级告警并且可查看告警详细信息。可对告警进行删除和下发至项目督办；

下发督办：列表展示下发督办告警，可查看督办信息详情。

6.2.1.2视频监控

视频监控：按项目展示视频监控且可在线浏览实时视频监控。

6.2.1.3查询统计

工地信息查询统计：列表展示项目，且可查看项目详细信息。信息包含项目名称、合同备案编号、项目地址；

务工人员查询统计：汇总各项目务工人员信息，可查看人员详细信息。可通过项目名称、人员姓名筛选信息。统计各项目用工在册和非在册总人数；

承包商查询统计：汇总各项目承包商信息，可通过项目名称、承包商名称筛选信息；

工地人员进出查询统计：统计各项目每天进出人员数量，可通过项目名称筛选查询人员进出信息；

薪资发放查询统计：汇总统计各项目薪资发放数额、发放人数。可通过项目名称筛选；

告警事件查询统计：汇总统计各项目三级告警、薪资发放告警且可查看详情。可通过项目名称、日期筛选信息。

6.2.1.4个人信息管理

个人信息维护：具备个人信息管理功能。个人信息包括姓名、手机号、身份证号、人脸信息。

6.2.2 承包方用户

6.2.2.1高支模作业管理

作业记录：列表展示高支模作业记录，可查看记录详细信息，记录中包括项目名称、工程名称、施工时间、施工单位、施工部位、创建人、创建时间、专家论证方案、实时方案、验收举牌；

新增作业记录：系统具备新增作业记录，记录中包括项目名称、工程名称、施工时间、施工单位、施工部位、创建人、创建时间、专家论证方案上传、实施方案上传、验收举牌图片上传。

6.2.2.2验收记录管理

验收记录：列表展示验收记录，可查看记录详细信息，记录中包括验收时间、验收工程描述、论证资料、实施方案、举牌资料；

新增验收记录：系统具备新增验收记录，记录中包括验收时间、验收工程描述、论证资料、实施方案、举牌资料。

6.2.2.3安全绳事件维护

安全绳识别事件：列表展示安全绳识别记录，可查看安全绳识别详情并可对识别记录进行处理。

6.2.2.4随手拍

随手拍事件管理：具备新增填报随手拍信息，信息中包含巡检名称、所在区域、部门、限定整改时间、备注、附件。具备列表展示随后拍记录并可查看记录详情。

6.2.2.5移动巡检

巡检记录维护：具备扫描施工现场固定地点二维码填报对该地点的巡检记录，记录中包含巡检名称、巡检员、巡检时间、巡检单号、巡检结果、巡检图片。列表展示巡检记录并可查看记录详情。

6.2.2.6安全隐患检查

安全隐患信息维护：具备新增填报安全隐患信息，信息中包含检查单类型、检查类型、检查人、工程名称、检查项目、检查部位、检查用语、限定整改时间、整改负责人并可查看记录详情。

6.2.2.7访客登记（门卫）

访客信息登记：登记采集访客姓名、身份证、单位。

6.2.2.8人员查询（门卫）

访客信息查询：查询到访陌生人在系统中信息及审核状态。

6.2.2.9人员管理

人员查询：列表展示人员信息，可查看人员详细信息。可通过人员姓名筛选信息；

人员出入查询：列表展示人员出入信息，可通过人员姓名筛选信息。

6.2.2.10薪资发放（劳资员）

薪资发放查询：列表展示薪资发放记录，可通过日期、人员姓名筛选信息。

6.2.2.11 事件处置（劳资员）

二级事件处置：列表展示二级事件，可对人员信息不完善告警进行处理；

上级督办任务处置：列表展示上级督办任务，可对督办事件进行处理和回复。

6.2.2.12查询统计（劳资员）

务工人员查询：列表展示在册和非在册人员信息，可查看人员详细信息。可通过人员姓名筛选信息。统计在册人员数量和非在册人员数量；

人员进出记录查询：统计每日人员进出数量，可通过日期、班组、人员姓名筛选信息；

薪资发放查询：统计薪资月发放总额、班组人员发放统计、已发放人员总数、未发放人员总数，且可查看发放详情；

告警事件查询统计：统计每月二级告警数量、考勤告警数量、上级督办任务数量。列表展示告警可通过日期、告警类型筛选信息。

6.2.2.13系统设置

切换工地：可通过项目列表切换项目，切换项目后查看对应项目数据。

个人信息维护：展示个人信息，具备修改手机号功能。

6.2.3务工人员

6.2.3.1出入记录管理

出入记录展示：展示个人每日进出记录，可通过日期筛选信息。

6.2.3.2薪资记录管理

薪资记录查询：展示个人每月薪资发放情况，可通过月份查询信息。

6.2.3.3个人信息维护

个人信息维护：展示个人信息，具备修改手机号功能。

6.3 可视化大屏

6.3.1 可视化大屏首页

6.3.1.1 指挥中心大屏-适配三中心

基础信息概况：汇总展示项目基础信息，页面支持下钻到每个分类查看详细统计分析看板，可查看每个分类预警信息；

劳务监管概况：汇总展示劳务监管概况，页面支持下钻到每个分类查看详细统计分析看板，可查看每个分类预警信息；

环境监测概况：汇总展示环境监测概况、页面支持下钻到每个分类查看详细统计分析看板，可查看每个分类预警信息；

视频AI分析概况：汇总展示视频AI分析概况，页面支持下钻到每个分类查看详细统计分析看板，可查看每个分类预警信息；

视频监控概况：汇总展示视频监控概况、页面支持下钻到每个分类查看详细统计分析看板，可查看每个分类预警信息；

危大工程监测概况：汇总展示危大工程监测概况，页面支持下钻到每个分类查看详细统计分析看板，可查看每个分类预警信息；

高支模监测概况：汇总展示高支模监测概况，页面支持下钻到每个分类查看详细统计分析看板，可查看每个分类预警信息；

过程监管概况：汇总展示过程监管概况，页面跳转下钻到每个分类查看详细统计分析看板，可查看每个分类预警信息；

安全态势概况：汇总展示安全态势概况，页面支持下钻到每个分类查看详细统计分析看板，可查看每个分类预警信息；

深基坑监测概况：汇总展示深基坑监测概况，页面支持下钻到每个分类查看详细统计分析看板，可查看每个分类预警信息；

用电监测概况：汇总展示用电监测概况，页面支持下钻到每个分类查看详细统计分析看板，可查看每个分类预警信息。

6.3.1.2 监管端分析大屏-适配普通PC

汇总展示项目基础信息以及劳务监管、环境监测、视频AI分析、视频监控、危大工程监测、高支模监测、过程监管、安全态势、深基坑监测、用电监测多种监测信息，页面跳转下钻到每个分类查看详细统计分析看板，可查看每个分类预警信息。

6.3.2 二级大屏

从大屏首页可以向下钻取到二级大屏页面，可以钻取到以下二级大屏页面：

6.3.2.1 安全态势分析大屏

安全问题统计：汇总展示项目安全问题统计、安全隐患处理统计、安全隐患问题统计、工地安全状态、工地安全态势指标；

隐患处理：对安全隐患处理统计；

隐患问题：对安全隐患问题统计；

安全状态：对工地安全状态的统计分析；

安全态势指标：工地安全态势指标情况分析。

6.3.2.2 AI防高坠可视化大屏

防高坠预警统计：汇总项目防高坠预警统计；

现场监控：项目列表和现场监控统计分析；

项目告警排名：项目告警排名分析；

AI视频识别预警：AI视频识别预警分析。

6.3.2.3 AI视频智能分析可视化大屏

AI分析安全隐患项目排名：汇总展示项目AI分析安全隐患项目排名；

识别分类统计：对AI识别分类统计分析；

安全隐患整改数量统计：对安全隐患整改数量统计分析；

智能预警占比统计：对智能预警占比统计分析；

AI识别预警记录：对AI识别预警记录统计分析；

防高坠项目告警统计：对防高坠项目告警统计分析。

6.3.2.4 用电监测可视化大屏

项目漏电：汇总展示项目漏电统计；

过流告警：项目过流统计分析；

事件维度统计：可按照当日、当月、当年筛选查看；

地图分布：以GIS地图的方式展示分布情况；

用电统计：可查按项目看告警记录，用电量统计。

6.3.2.5 高支模监测可视化大屏

高支模作业验收记录：汇总各项目高支模作业验收记录统计分析；

高支模记录监测记录：对高支模记录监测的统计分析。

6.3.2.6 基坑监测可视化大屏

基坑数量：项目基坑数量统计分析；

测点数量：测点统计分析；

预警和报警数量：预警及报警数量的统计分析；

七日内告警趋势：七日内告警趋势统计分析。

6.3.2.7 过程监管可视化大屏

在建项目检查统计：汇总统计平台内在建项目检查统计、检查趋势、整改率统计、隐患统计、绩效评价统计、履职情况统计、履职项目排名；

检查趋势：对检查趋势的统计分析；

整改率统计：对整改率的统计分析；

隐患统计：对隐患情况的统计分析；

绩效评价统计：对绩效评价的统计分析；

履职情况统计：对履职情况的统计分析；

履职项目排名：对履职项目的排名分析。

6.3.2.8 危大工程监测可视化大屏

塔吊：以GIS地图展示分布情况，统计塔吊设备在线、离场、离线情况，对企业高设备警告统计总数并进行排名；

升降机：以GIS地图展示分布情况，统计升降机设备在线、离场、离线情况，对企业高设备告警统计总数并进行排名；

卸料平台：以GIS地图展示分布情况，统计卸料平台设备在线、离场、离线情况，对企业高设备告警统计总数并进行排名；

临边防护：以GIS地图展示分布情况，统计临边防护设备在线、离场、离线情况，对企业高设备告警统计总数并进行排名；

高支模：以GIS地图展示分布情况，统计高支模设备在线、离场、离线情况，对企业高设备告警统计总数并进行排名；

深基坑监测数量：以GIS地图展示分布情况，统计深基坑设备在线、离场、离线情况，对企业高设备告警统计总数并进行排名。

6.3.2.9 视频监控可视化大屏

视频监控已接入的项目数量：统计视频监控已接入的项目数量、未接入项目数量、已接入视频数量、在线视频数量。可在线浏览实时监控可通过列表切换浏览设备，具备有1/4/6三种分屏展示方式；

未接入项目数量：对未接入项目数量的统计分析；

在线视频数量：对在线视频数量的统计分析。

6.3.2.10 环境监控可视化大屏

报警数量统计及排名：对区域内项目污染报警企业进行报警数量统计及排名；

扬尘告警：对区域内扬尘告警各项目告警数量统计；

噪音告警：对区域内噪音告警各项目数量统计；

PM2.5和PM10告警：对PM2.5和PM10告警事件数量统计以图表展示。

6.3.2.11 现场人员分析可视化大屏

人员统计：统计本年劳务人员在册总人数；

工种分布比例：统计展示各个工种占比数据；

人员年龄统计：统计34岁以下、35-44岁、45-54岁、55岁以上四个阶段每个阶段人员数量"。

6.3.2.12 薪资发放可视化分析大屏

薪资发放总额：统计展示各项目薪资发放总额分析；

薪资记录来源：对薪资记录来源的统计分析；

薪资领取：对薪资领取统计分析；

发放对象：对发放对象统计分析。

6.3.2.13 工地概况可视化大屏

项目数量概况：汇总项目数量统计分析，以GIS地图方式展示项目分布且可通过点击项目坐标查看项目基础信息；

人员总数量概况：对工地人员总数量概况分析；

各项目人数概况：对各项目人数概况分析；

告警事件概况：对项目告警事件概况分析；

承包商概况：对项目承包商概况分析；

劳务分析概况：对项目劳务分析概况分析；

事件督办概况：对项目事件督办概况分析；

薪资发放概况：对项目薪资发放概况分析。

6.3.2.14 告警事件统计分析大屏

承包商告警总数：汇总统计各项目三级告警的统计分析；

项目告警：对项目告警统计分析；

告警排名：对工地告警进行排名统计分析。

6.3.3 工地出入口大屏

人员信息展示：展示在册、非在册、陌生人人员出入信息，展示陌生人进出记录；

陌生人语音播报：对陌生人闯入播报语音提醒。

7、采购清单

	序号
	产品/设备名称
	参数
	数量

	1
	安镇街道智慧工地网络管理系统
	详见6.功能要求
	1套

	2
	AI摄像机
	具备存储人脸库、陌生人识别和实时监控。
	1个

	3
	液晶电视机
	屏幕尺寸：65英寸，分辨率：4K，含一体化支架。

★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

	1台

	4
	显示器
	屏幕尺寸：带鱼屏34英寸，宽屏显示器，分辨率：4K。

★提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

	1台

	5
	ECS云主机
	8核(vCPU)32 GiB 系统盘300GB
	三年

	6
	ECS云主机
	4核CPU 32 GiB  系统盘100GB
	三年

	7
	云主机带宽
	100M按需带宽
	三年

	8
	云备份
	300GB
	三年

	9
	对象存储包1TB
	1TB
	三年

	10
	对象存储带宽
	100GB/月
	三年

	11
	数据库
	2核4G
	三年

	12
	数据库存储包
	500GB
	三年

	14
	云备份
	300GB
	三年

	15
	WAF防护
	
	三年

	16
	天气
	接口服务
	三年

	17
	域名
	域名租用
	三年

	18
	SSL证书(泛域名证书)
	
	三年

	19
	视频监控点播云服务
	300路
	三年


8、其他要求
8.1项目管理要求

8.1.1项目管理目标

质量目标：系统运行稳定、达到设计要求，并圆满通过采购人组织的验收。

进度目标：确保项目建设工作在预定的时间内完成。

8.1.2项目管理内容

中标人应提供详尽的项目管理办法，成立专门的项目管理组，由专人负责，确保项目按时按质进行。

8.1.3完工期

合同签订生效后60个日历天完毕。

8.1.4交付地点

采购项目交付或执行的地点：无锡市锡山区安镇街道

8.1.5质量要求

中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的；投标人向采购人承诺在质量保证期内，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均免费维修或更换。因货物本身质量问题导致采购人无法使用的，若更换后仍不能满足正常使用需求的，采购人有权要求退货。对因采购人的不正当使用所造成的损坏不属于投标人责任，但投标人要积极协助采购人进行维修或更换，并保证提供优惠价格的维修和更换服务。

8.2驻场开发要求

投标人须配置专业的团队人员（至少5人），其中项目至少提供1名项目经理和3名开发人员的驻场开发服务，直至项目验收，驻场开发期间与采购人签订保密协议，未经采购人同意，不允许随意更换人员。除特殊原因经采购人同意的之外，否则罚款5万元，经采购人同意后更换的项目组人员须配备有足够的能力方可上岗。

8.3项目验收要求

项目建设完成后，必须按照相关标准及规范进行验收。

8.4项目培训要求

中标人应对采购人进行所供系统全面的技术培训，使采购人使用人员能够达到独立进行使用、维护和简单故障处理等工作。培训内容需包括：应用系统操作使用、维护等方面的培训，具体的培训时间、培训地点、培训方式、培训内容、培训人数由采购人根据实际需求确定，投标人不得再收取任何费用。

8.5项目维护要求

8.5.1项目整体质保期

免费保修三年，竣工验收合格之日起算。

8.5.2售后服务要求

中标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务，项目验收后免费运维服务期内，项目运维要求如下：

中标人应当为采购人提供7*24小时技术服务电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

在出现系统故障时，30分钟内远程响应，如远程支持无法解决问题时，需1小时内到达采购人现场，4小时内解决问题，24小时内未解决问题的投标人需作出书面解释。

9.履约保证金：本项目不收取履约保证金。
附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

3.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4.本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

5.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

6.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
7.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

8.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

9.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

10.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

11.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
12.采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
四、合同书（格式）
根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号：  ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

甲方（采购人）：无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处

乙方（中标方）：                                
一、政府采购编号：JSZC-320205-JZCG-G2025-0006 

二、采购内容：安镇街道智慧工地网络管理系统项目

三、中标合同价：人民币（大写）          ；人民币（小写）                     
四、质量要求及验收标准：系统运行稳定、达到设计要求，项目建设完成后，必须按照相关标准及规范进行验收。项目验收需同时验收项目文档，提交验收的主要文件及内容符合相关文档规范。文档不合格的，不得通过项目验收。            
五、完工期：合同签订生效后60个日历天完毕。   
六、服务地点和方式：无锡市锡山区安镇街道                                                                   
七、合同款支付步骤和办法：合同签订生效后支付合同价的30%（预付款），初验后支付至合同金额的60%，终验后支付至合同金额的90%，余款质保期满后进行支付。采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
八、违约责任：              详见合同条款                                            
九、解决争议的方式：        详见合同条款                                            
十、其他事项：              详见合同条款                                           
十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：合同一式伍份，甲乙双方各执两份，交易中心备案一份。

十三、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

甲方（采购人）：（盖章）                         乙方（中标方）：（盖章）
法定（授权）代表人：                          法定（授权）代表人：
         年  月  日                                 年  月  日
   乙方户名：
   乙方开户银行：
   乙方账号：
备注：甲方按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

五、合同条款

根据无锡市公共资源交易中心锡山分中心编号 JSZC-320205-JZCG-G2025-0006    招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次安镇街道智慧工地网络管理系统项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一）合同内容：需方向供方购买                     

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为          元。

付款方式：合同签订生效后支付合同价的30%（预付款），初验后支付至合同金额的60%，终验后支付至合同金额的90%，余款质保期满后进行支付。采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
2. 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵 犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

建设期：60个日历天，自      年      月      日至      年      月      日。

组成本合同的有关文件

关于 JSZC-320205-JZCG-G2025-0006 安镇街道智慧工地网络管理系统项目的招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多份文件的优先适用顺序如下：

1）本合同及其补充合同、变更协议；

2）中标通知书；

3）投标文件（含澄清或者说明文件）；

4）招标文件（含澄清或者修改文件）；

5）其他相关招标文件

（五）双方权利义务：
（1）需方的权利与义务
1. 需方配合提供相应资料。

2. 负责与有关部门的联系和协调。

3. 及时支付服务费用。

（2）供方的权利与义务

1. 供方具有开发本合同规定的软件及提供相关技术服务等合同规定的义务的履约能力；供方提供的服务应当符合地方及国家有关标准和规范。

2. 供方应当对需方的意图有深刻、准确和全面的了解和把握，开发并交付满足本合同及附件所规定的功能需求和技术方案的应用软件及相应的文件资料，使应用软件能够满足相关的系统，能够持续稳定地运行并提供相应的技术服务，并严格按照本合同的规定向需方交付应用软件和全部技术文件及资料。

3. 供方依据本合同开发并向需方交付的软硬件及其环境和提供的技术服务符合能够满足需方相关系统的安全性，稳定和持续地正常商业运营的需要且能够满足需方及时准确地获得相关数据的要求，并保证需方在使用时的安全性。

4. 供方应保证其向需方提交的成果（包括阶段性和最终性成果）及供方为实现该成果所使用的必要方法不侵犯第三人的合法权益。一旦出现侵权，供方应承担全部责任。

5. 供方应根据承担项目任务的特点组成项目组，指定专人负责应用软件的开发和实施，指派项目经理专职负责所有的技术请求及响应，专为需方做好技术支持服务，并指定专人负责软件的开发和实施。

6. 供方负责开发测试和验收计划供需方参考。按照需方确认的测试和验收计划共同对应用软件进行测试和验收。

7. 供方在工作中应保证成果的及时和有效，服务过程中必须考虑与相关专业的接口配合，保证资料的齐全、稳定、深度和提交时间能满足资料使用者的需要。

8. 供方负责应用软件的部署数据迁移等工作；及时对需方技术人员进行应用软件的开发、操作及维护培训；培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，维护和简单故障处理等工作，实现依据本合同所规定的软件的目标和功能。

9. 人员要求：供方须配置专业的团队人员（至少5人），其中项目至少提供1名项目经理和3名开发人员的驻场开发服务，安排的人员应与投标时投标文件里的人员保持一致，直至项目验收，驻场开发期间与采购人签订保密协议，未经采购人同意，不允许随意更换人员。除特殊原因经采购人同意的之外，否则罚款5万元，经采购人同意后更换的项目组人员须配备有足够的能力方可上岗。
10.供方对所有成果具有保密义务，不得对外泄漏，一旦发现，将取消中标资格并承担相应的法律责任。

11.供方保证不在开发和安装应用软件或向需方提供技术支持时，未经需方的事先书面许可装设可以进入需方系统和/或设备、数据库的任何设置或预留软件后门。

12.供方对项目所产生的所有知识产权成果，未经需方同意不得转让。

13.供方需要配合协助需方制定未成年人保护平台运行中各部门之间的业务协作流程和协作机制，包括锡山区委政法委、公安分局、检察院、法院、司法局、卫健委、教育局、民政局、妇联、团区委、关工委、市监局、街道社区等单位。

（六）质量与检验：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.质保期：项目完成验收后提供项目整体质保服务，其中软件三年免费运维，硬件五年质保服务，国产化操作系统和数据库需提供终身授权和至少一年原厂技术服务。

4.售后服务要求： 

供方在质量保证期内应当为需方提供以下技术支持和服务，项目验收后免费运维服务期内，项目运维要求如下：

供方应当为需方提供7*24小时技术服务电话，解答需方在使用中遇到的问题，及时为需方提出解决问题的建议。

在出现系统故障时，30分钟内远程响应，如远程支持无法解决问题时，需1小时内到达采购人现场，4小时内解决问题，24小时内未解决问题的供方需作出书面解释。
5.误期违约金：合同价的千分之二/天。

6. 交付要求

项目源代码交付要求：项目所有应用软件的源代码需要在终验时交付，并在客户编译环境上编译为终验的可执行程序，并验收后进行归档。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照合同价的千分之二/天的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过7个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照合同价的千分之二/天标准累计计算向供方支付违约金。

4.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

5.由于供方提供的货物质量和安装上存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

6.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

7.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律法规规定的事件。

8.如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

9.合同履行过程中发生下列情形的，需方有权变更、中止或终止合同，供方应当予以配合，但需方应当在发生相应情形后及时通知供方，并组织双方协商确定解决方案，需方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的供方直接损失：

（1）需方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他需方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

（八）履约保证金：

本项目不收取履约保证金。

（九）合同生效及其他：

1.需方按照招标文件和供方投标文件的规定，与供方签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和供方投标文件作实质性修改。合同经无锡市公共资源交易中心锡山分中心对《合同书（格式条款）》见证后，供需双方代表需签字并盖章后生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由无锡市锡山区公共资源交易中心协调解决。如协商不能解决，双方可向当地仲裁委员会申请仲裁，仲裁期间，除仲裁委员会要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）： （盖章）                       供方（中标人）： （盖章）
法定（授权）代表人：                         法定（授权）代表人：
年  月  日                                 年  月  日
供方户名： 

供方开户银行： 
供方账号： 

六、 附件
附件一：评分标准（100分）
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。
具体评分标准如下：
一、评分项目及分值

（一）投标报价                                           30分

（二）投标人评价                                         13分

（三）系统演示                                           10分

（四）服务方案                                           47分

    二、各项评分标准

（一）投标报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（二）投标人评价（13分）

投标人具有有效期内的信息系统建设和服务能力CS1级（初始级）证书的得0.5分，具有CS2级（基本级）证书的得1分，具有CS3级（良好级）证书的得1.5分，具有CS4级（优秀级）证书的得2分，电子标书中上传认证证书扫描件，并加盖投标人电子公章。（最高得2分，不提供不得分）

投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书。电子标书中上传认证证书扫描件，并加盖投标人电子公章。每提供1项得1分。（最高得2分，不提供不得分）

投标人具有有效期内的运行维护信息技术服务标准（ITSS 三级）认证证书的得0.5分，具有运行维护信息技术服务标准（ITSS 二级）认证证书的得1分。电子标书中上传认证证书扫描件，并加盖投标人电子公章。（最高得1分，不提供不得分）

人员配置（8分）

项目经理（2分）：

具有信息系统管理工程师（中级）证书的，得1分；

具有信息系统项目管理师（高级）证书的，得2分。

注：提供上述等相关证明材料原件扫描件上传至投标文件中并加盖投标人电子公章；同时提供投标人连续六个月(至少包含近六个月中任意一个月份(可不含开标当月)为其缴纳社保（含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证，新成立的公司除外、法定代表人除外）等资料扫描件上传至投标文件中并电子签章，未按要求提供不得分。

（2）项目团队成员：项目团队成员（项目经理除外）需具备一定的技术能力，一人一证（最高6分）：

①具有系统集成项目管理工程师（中级）证书的，得1.5分；

②具有注册信息安全专业人员（CISP）证书的，得1.5分；

③具有软件评测师（中级）证书的，得0.5分，具有高级软件测试工程师证书的，得1.5分;
④具有软件设计师（中级）证书的，得0.5分,具有高级软件工程师证书的，得1.5分。
注：以投标人填列的《项目人员配置表》为准（格式自拟），提供上述学历证书等相关证明材料原件扫描件上传至投标文件中并加盖投标人电子公章；同时提供投标人近三个月连续为其缴纳社保的缴费证明（至少包含近三个月中任意一个月份不含投标当月缴纳社保的证明，新成立的公司若无法提供为其缴纳的社保，则需提供此员工与企业签订的劳动合同），需提供带有清晰二维码的官网打印件或劳动合同原件扫描件上传至电子标书中并加盖投标人电子公章；不提供或提供不全的不得分。

（三）系统演示（10分）：

演示必须是目前正在运行的真实环境或模拟环境，不得使用PPT演示稿或录屏、截图等其他方式演示。演示时间不超过15分钟，无演示不得分，且无演示须在投标模块中注明。本项目演示为投标人在线提供演示，投标人无需到现场，关于在线演示时的系统内操作，详见https://ggzyjy.wuxi.gov.cn/doc/2022/04/29/3656786.shtml中的《投标人在线演示操作指南》。投标人提供演示的须自行配备好演示所需设备（包括：电脑、摄像头、耳机、麦克风、网络环境等），并确保有人随时响应演示请求以及演示时网络的通畅，不能按时响应演示请求的视为无演示，不得分。

1、通过可视化大屏实现监管分析（4分）

（1）通过一张可视化大屏呈现接入项目的总体情况，包括安全态势、劳务监管、用电监测、视频AI分析事件、防高坠事件、视频监控、危大监测等内容。展示安全态势中安全隐患数量、未处理隐患数量；劳务监管中的三级预警数量、薪资发放预警数量、重点人员使用预警数量以及陌生人闯入预警事件情况；用电监测实现电监测告警事件统计分析；视频AI分析事件统计，在线实时视频监测等。（2分）

投标人针对上述内容进行演示，要求演示功能或过程到位，界面设计合理、操作友好。以上每项演示均满足的该项得2分；不提供或者不满足该条不得分。

展示每个板块的进一步下钻分析功能，提供二级及以上的统计分析能力，包含安全态势、劳务监管、用电监测、视频AI分析、防高坠包含AI事件、视频监控、危大工程监测的详细信息。（2分）

投标人针对上述内容进行演示，要求演示功能或过程到位，界面设计合理、操作友好。以上每项演示均满足的该项得2分；不提供或者不满足该条不得分。

2、通过安全绳识别算法及多终端协调实现防高坠安全事件处置。（3分）

（1）展示已抓取未系安全绳识别的预警事件数据（1分）；

投标人针对上述内容进行演示，要求演示功能或过程到位，界面设计合理、操作友好。以上每项演示均满足的该项得1分；不提供或者不满足该条不得分。

展示可视化大屏对抓取到的未系安全绳弹窗提醒（0.5分）；

投标人针对上述内容进行演示，要求演示功能或过程到位，界面设计合理、操作友好。以上每项演示均满足的该项得0.5分；不提供或者不满足该条不得分。

展示可视化大屏对预警事件的消警处置（0.5分）；

投标人针对上述内容进行演示，要求演示功能或过程到位，界面设计合理、操作友好。以上每项演示均满足的该项得0.5分；不提供或者不满足该条不得分。

（4）展示通过小程序实现对未系安全绳事件的闭环处置过程。（1分）

投标人针对上述内容进行演示，要求演示功能或过程到位，界面设计合理、操作友好。以上每项演示均满足的该项得1分；不提供或者不满足该条不得分。

3、通过三级预警处置实现对非在册工人登记监管（3分）

（1）一级处置过程：系统对自动识别的陌生人员事件，在出入口大屏展示一级预警提示。现场工作人员确认人员身份，如果是非在册工人，启动工人登记管理流程，登记完成后发送至劳资员。（1分）

投标人针对上述内容进行演示，要求演示功能或过程到位，界面设计合理、操作友好。以上每项演示均满足的该项得1分；不提供或者不满足该条不得分。

二级处置过程：劳资员接收到新增工人信息后，在平台中完善工人的出生日期、参建单位、班组、离场日期、工种、劳动合同等信息。（1分）

投标人针对上述内容进行演示，要求演示功能或过程到位，界面设计合理、操作友好。以上每项演示均满足的该项得1分；不提供或者不满足该条不得分。

三级处置过程：若劳资员接收到新增工人信息3天未处理，系统会自动启动三级预警，发送预警信息至街道工作人员，由街道工作人员通过系统发送督导信息至劳资员。（1分）

投标人针对上述内容进行演示，要求演示功能或过程到位，界面设计合理、操作友好。以上每项演示均满足的该项得1分；不提供或者不满足该条不得分。
（四）服务方案（47分）

1、本项目内容理解（4分）：

（1）项目的背景、需求、目标；（1分）
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每项方案不存在瑕疵的该项得1分；未进行阐述或不满足采购需求的该条不得分或得0.5分；不提供或者不合理该条不得分。

（2）项目覆盖业务内容的理解；（2分）
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每项方案不存在瑕疵的该项得2分；未进行阐述或不满足采购需求的该条不得分或得0.5分；不提供或者不合理该条不得分。

（3）项目涉及用户类型及其在本项目中承担的具体职责。（1分）

 投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每项方案不存在瑕疵的该项得1分；未进行阐述或不满足采购需求的该条不得分或得0.5分；不提供或者不合理该条不得分。

2、总体架构（6分）：

（1）所投方案的业务架构；（2分）
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每项方案不存在瑕疵的该项得2分；未进行阐述或不满足采购需求的该条不得分或得0.5分；不提供或者不合理该条不得分。

（2）所投方案的技术架构；（2分）
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每项方案不存在瑕疵的该项得2分；未进行阐述或不满足采购需求的该条不得分或得0.5分；不提供或者不合理该条不得分。

（3）所投方案的关键技术及优势。（2分）
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每项方案不存在瑕疵的该项得2分；未进行阐述或不满足采购需求的该条不得分或得0.5分；不提供或者不合理该条不得分。

3、PC管理端-街道用户（7分）：

（1）街道用户管理方案：需包含工地管理、报表统计、安全管理、项目设备管理、现场人员管理等设计方案（2分）；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每项方案不存在瑕疵的该项得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条不得分或得0.5分；不提供或者不合理该条不得分。

街道用户人员监控方案：需包含视频监控等设计方案（1分）；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上方案不存在瑕疵的该项得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容的该条不得分或得0.5分；不提供或者不合理该条不得分。
街道用户设备监测及安全质量方案：需包含环境数据管控、危大工程监测、深基坑监测、高支模监测、质量巡检、用电监测等设计方案（2分）；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每项方案不存在瑕疵的该项得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条不得分或得0.5分；不提供或者不合理该条不得分。

（4）街道用户事件管理方案：需包含事件处置、AI事件处置等设计方案（2分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每项方案不存在瑕疵的该项得2分；未进行阐述或不满足采购需求的该条不得分或得0.5分；不提供或者不合理该条不得分。

4、PC管理端-承包方用户（2分）：

需要项目切换、访客登记、出口管理、人员管理、薪资管理、报表统计、系统管理、个人信息维护功能板块；投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条不得分或得0.5分；本项最高得2分。

5、移动端小程序-街道端用户（2分）：

需要包含事件处置、视频监控、查询统计、个人信息管理功能板块；投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条不得分或得0.5分；本项最高得2分。

6、移动端小程序-承包方用户（2分）：

需要包含高支模作业管理、验收记录管理、随手拍、移动巡检、安全隐患检查、访客登记（门卫）、人员查询（门卫）、人员管理、薪资发放（劳资员）、事件处置（劳资员）、查询统计（劳资员）、系统设置功能板块；投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条不得分或得0.5分；本项最高得2分。

7、移动端小程序-务工人员（2分）：

需要包含出入记录管理、薪资记录管理、个人信息维护功能板块；投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条不得分或得0.5分；本项最高得2分。

8、指挥中心大屏-适配三中心大屏（2分）：

需要包含基础信息概况分析、劳务监管概况分析、环境监测概况分析、视频AI分析概况分析、视频监控概况分析、危大工程监测概况分析、高支模监测概况分析、过程监管概况分析、安全态势概况分析、深基坑监测概况分析、用电监测概况可视化分析展示；投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条不得分或得0.5分；本项最高得2分。

9、监管端分析大屏-适配普通PC（2分）：

需要展示项目基础信息以及劳务监管、环境监测、视频AI分析、视频监控、危大工程监测、高支模监测、过程监管、安全态势、深基坑监测、用电监测多种监测信息；投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵且提供效果图的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条不得分或得0.5分；本项最高得2分。

10、二级大屏（7分）：

从大屏首页可以向下钻取到二级大屏页面，包含以下设计方案：
（1）工地基本情况类大屏：包含工地概况可视化大屏、视频监控可视化大屏。（1分）
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每项方案不存在瑕疵的该项得1分；未进行阐述或不满足采购需求的该条不得分或得0.5分；不提供或者不合理该条不得分。

（2）人员及过程监管、环境监管类大屏：包含现场人员分析可视化大屏、薪资发放可视化分析大屏、过程监管可视化大屏、环境监控可视化大屏。（2分）
以上每项方案不存在瑕疵的该项得2分；未进行阐述或不满足采购需求的该条不得分或得0.5分；不提供或者不合理该条不得分。

（3）安全监管及事件处置类大屏：包含安全态势分析大屏、AI防高坠可视化大屏、AI视频智能分析可视化大屏、告警事件统计分析大屏。（2分）

以上每项方案不存在瑕疵的该项得2分；未进行阐述或不满足采购需求的该条不得分或得0.5分；不提供或者不合理该条不得分。

（4）危大及用电监测类大屏：包含用电监测可视化大屏、高支模监测可视化大屏、基坑监测可视化大屏、危大工程监测可视化大屏。（2分）

以上每项方案不存在瑕疵的该项得2分；未进行阐述或不满足采购需求的该条不得分或得0.5分；不提供或者不合理该条不得分。

11、工地出入口大屏（2分）：

包含人员信息展示统计分析和陌生人语音播报功能；投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。

以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条不得分或得0.5分；本项最高得2分。

12、售后服务方案（3分）：

需要包含（1）服务保障方案；（2）完善的售后服务体系；（3）技术支持及售后服务承诺。以上内容每条不存在瑕疵的该条1分；存在1处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条不得分；本项最高得3分。

13、项目实施方案（3分）：

需要包括（1）实施组织架构；（2）实施进度计划及管理制度；（3）质量管理措施。投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、架构明确、职责分工清晰、计划详细、时间节点明确、各阶段任务具体、管理制度健全、流程规范、管理措施具体。以上内容每条不存在瑕疵的该条1分；存在1处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条不得分；本项最高得3分。

14、培训方案（3分）：

需要包括（1）培训计划、目标；（2）培训对象；（3）培训内容。投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容每条不存在瑕疵的该条1分；存在1处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条不得分；本项最高得3分。

注：服务方案中所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2025-0006
采购项目名称：安镇街道智慧工地网络管理系统项目  

供应商：

二○二五年  月  日
（一）投标函（格式）：
投  标  函
致无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我方收到贵方编号JSZC-320205-JZCG-G2025-0006招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
我方愿意提供无锡市公共资源交易中心锡山分中心在招标文件中要求的文件、资料。
我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购人进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
我方绝不非法转包、分包。
我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门做出的行政处罚。
以上条款，如有违反，我方愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。
供应商（盖章）：     

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

（二）（供应商）关于资格的声明函（格式）：
关于资格的声明函

                                 政府采购编号：JSZC-320205-JZCG-G2025-0006 

              日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我公司（单位）愿针对本次安镇街道智慧工地网络管理系统项目进行投标。

我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

                                  供应商（盖章）：

                        法定代表人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]
（三）（供应商）法定代表人授权委托书（格式）：
法定代表人授权委托书
                           采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2025-0006
                                          日期：
无锡市公共资源交易中心锡山分中心：
                             系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（安镇街道智慧工地网络管理系统项目 ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：         性别：       电话：
               单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
供应商法定代表人身份证扫描件：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


       

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



（四）承诺书（格式）：

承诺书

                             （供应商名称）在此承诺：
1．本公司（单位）对本项目（项目编号 JSZC-320205-JZCG-G2025-0006）所提供的安镇街道智慧工地网络管理系统项目符合招标文件要求；
2．本公司（单位）具备履行合同所必需的服务和专业技术能力；
3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。
供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
（五）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺书
（供应商名称）   针对安镇街道智慧工地网络管理系统项目在此承诺：

1、本公司承诺所有人员无任何犯罪记录，承诺中标之后提供无犯罪记录证明。
2、本公司愿意接受本合同要求的作业质量和考核要求；自觉按照国家有关规定，按时足额缴纳各项税费和为本项目中投入人员缴纳社会保险金（养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金），且提供相关福利等。现场所有人员工资、社保及福利等符合国家及地方相关政策要求，不享受特殊社保政策；建立职工有关档案。

3、
4、

5、

6、

7、

8、

9、
…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。
供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。
（六）开标一览表（格式）：
开标一览表 

采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2025-0006
货币单位：人民币元

	项目名称
	

	项目内容
	

	总价（小写）
	

	总价（大写）
	


投标人公章          （电子签章）

填写说明：

评标时一律按苏采云系统自带的开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章。
（七）报价明细表（格式）：
报价明细表
供应商名称（盖章）                              采购项目编号：

	  
	序号
	费用项目/（标的物名称）
	设备参数
	单位/数量
	单价
	总价
	备注（品牌、规格型号、生产厂家）

	硬件部分
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	软件部分
	4
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计总报价
	
	人民币（小写）       元


注：（1）投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，作无效投标文件处理。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心锡山分中心有权将相关内容进行公示；
（2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；
（3）表格不够可自行延长。
（八）主要人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式）：
（1）主要人员配置表
供应商名称（盖章）                         采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2025-0006
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位名称
	学历
	持有证书
	工作经历
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	… …
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：1.表格不够可自行延长。
    2.填写的人员相关证明材料附在本表之后。
（2）拟派项目负责人简历表
供应商名称（盖章）                     采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2025-0006

	姓  名
	
	性别
	
	年  龄
	
	学  历
	

	职务
	
	职  称
	
	资格证书号
	
	参加工作时间
	

	以往工作经历
	

	已完成服务项目情况

	被服务单位
	项目名称
	规模面积
	服务期限
	管理质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：1.表格不够可自行延长。
2.填写的人员相关证明材料附在本表之后。

（九）投标偏离表（格式）：
投标偏离表
供应商名称（盖章）                         采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2025-0006
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：（1）本表不得删除；
    （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
    （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。
（4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按为无效投标处理。

（十）（供应商）中小企业声明函（格式）
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：
注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十一）（供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加无锡市锡山区人民政府安镇街道办事处单位的（安镇街道智慧工地网络管理系统项目 ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日  期：

（十二）投标供应商情况表（格式）

投标供应商情况表
单位名称：（公章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	开户行
	
	银行账号
	

	资产总计
	      万元
	净资产
	万元

	股东权益
	     万元
	主营收入
	2023年     万元

	实现利润
	2023年   万元
	
	

	营业面积
	         平方米
	其中：
	自有面积平方米
承租面积平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	


（十三）服务方案（格式）
供应商应按评分标准中的顺序编制完整的服务方案，以便评审。

供应商名称（盖章）：
日  期：

（十四）（供应商）其他材料：

供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加
供应商名称（公章）：

                                     法定代表人或授权委托人（签字）：

                   日期：     年  月   日



法定代表人身份证扫描件


（正面）








法定代表人身份证扫描件


（反面）








被授权人身份证扫描件


（正面）








被授权人身份证扫描件


（反面）











