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1、 投标邀请函
江苏通汇工程管理咨询有限公司受无锡市锡山区人民政府东北塘街道办事处的委托，对东北塘街道三、四级污水管网（公共管线）养护服务项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：
（一）招标项目信息
[bookmark: OLE_LINK23]1、项目名称：东北塘街道三、四级污水管网（公共管线）养护服务项目
2、采购项目编号：JSZC-320205-THGC-G2024-0071
3、项目投标预算价：51万元，最高限价：51万元；投标报价不得超过最高限价，否则作无效响应文件处理。
4、服务期：1年（实际开工日期以采购人通知为准）
5、采购方式：公开招标
6、采购人：无锡市锡山区人民政府东北塘街道办事处
7、本项目标的所属行业：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
[bookmark: OLE_LINK24]8、本项目是否专门面向中小微企业：是
9、本项目不接受联合体投标
（二）投标供应商资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
[bookmark: OLE_LINK25]3、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位：投标供应商如为中小企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财务部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。
4、本项目的特定资格要求：无。
（三）供应商主体信息库注册
1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：
[bookmark: OLE_LINK12]（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?进入注册界面。
（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。
（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：
[bookmark: OLE_LINK16]http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml  
（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：
[bookmark: OLE_LINK17]http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml 
技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）
2. 完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。
3.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担
（四）获取采购文件
提供招标文件期限：公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外）。
获取方式：本项目采用网上注册登记方式，网上注册登记成功后系统内自行免费获取招标文件。
供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
（五）公开答疑时间、地点
采购人、江苏通汇工程管理咨询有限公司将以电话咨询、邮箱（304415849@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2024年10月8日10点前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-THGC-G2024-0071项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前邮箱（304415849@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。
（六）现场踏勘
本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
（七）投标及开标、定标时间、地点
本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续答疑澄清等提示，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。
投标开始时间：2024年10月24日9:00
投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2024年10月24日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受
开标时间（网上投标解密时间）：2024年10月24日开启解密后半小时
网上投标文件递交地点：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login
[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK34]网上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”（本项目为线上不见面采购，无需到开标现场。）
定标时间：2024年10月24日评标结束
定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心（无锡市锡山区迎宾南路21号）
（八）投标文件份数：请按规定上传电子响应文件，不接收纸质投标文件
（九）投标有效期：开标之日起90天
（十）采购方法及相关事项：
1.本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。
2.投标供应商应在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因投标供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败，投标供应商自行承担其后果。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”、“江苏政府采购网”发布的信息。
（十一）其它
[bookmark: OLE_LINK4]采购机构：江苏通汇工程管理咨询有限公司
地址：无锡市锡山区万马广场59-102
联系人：刘燕
电  话：0510-88226300
邮  编：214000
采购人：无锡市锡山区人民政府东北塘街道办事处
联系人：李梁
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2、 供应商须知
(一)遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
(二)招标文件：
1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2.供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
3.供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。
4.招标文件仅作为本次招投标使用。
5.招标文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
(三)招标文件的解释：
本文件的最终解释权归采购人及江苏通汇工程管理咨询有限公司。
(四)招标文件的补充或修正：
1.无锡市公共资源交易中心锡山分中心可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。
2．如需对招标文件进行澄清或修正，江苏通汇工程管理咨询有限公司将无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合相关要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或江苏通汇工程管理咨询有限公司提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交获取文件回执函。江苏通汇工程管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏通汇工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。
(五)投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：
[bookmark: OLE_LINK41]1．投标函（格式见附件）
[bookmark: OLE_LINK37]2．资格、资信证明文件：
[bookmark: OLE_LINK26]（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
[bookmark: OLE_LINK27]（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；
[bookmark: OLE_LINK28]（3）供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；
[bookmark: OLE_LINK29]（4）供应商法定代表人身份证扫描件（正、反面）；
[bookmark: OLE_LINK30]（5）供应商法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面）（法定代表人亲自参加投标的除外）；
[bookmark: OLE_LINK31]（6）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立的公司（企业）除外；
[bookmark: OLE_LINK32]（7）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立的公司（企业）除外；
[bookmark: OLE_LINK33]（8）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立的公司（企业）除外；
[bookmark: OLE_LINK35]（9）承诺书（格式见附件）；
[bookmark: OLE_LINK36]（10）中小微企业需提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章；
[bookmark: OLE_LINK51]3. 开标一览表（格式见附件）；
[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK11]4. 报价明细表（格式见附件）；
[bookmark: OLE_LINK55]5. 服务保障承诺书（格式见附件）；
[bookmark: OLE_LINK56]6. 投标偏离表（格式见附件）；
[bookmark: OLE_LINK57]7. 投标供应商基本情况表（格式见附件）；
[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK14]8. 项目管理人员配备情况表（格式见附件）；
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK48]9. 拟投入的主要机械设备表（格式见附件）；
[bookmark: OLE_LINK60]10. 满足采购文件第三章项目技术要求和有关说明（格式自拟并自行添加）；
11.技术方案（如有，格式自拟并自行添加）
12. 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有，自行添加）；
13. 其它（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有，自行添加）。
上述1-10项投标供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明原件扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明原件扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。
(六)投标文件的要求：
1．所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。
2．投标文件由投标供应商按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3. 如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
4．投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。
5. 制作电子投标文件时，请正确关联对应页面，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标供应商自行承担。
6．投标费用自理。
(七)网上投标
1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
[bookmark: OLE_LINK18]6.投标供应商进行网上报价请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（网址：http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml）。
特别提醒 ：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
(八)无效投标文件的确认：
供应商有下列情况之一者，投标文件无效：
1.电子投标文件未按规定期限上传（递交）的；
2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
3.供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；
4.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5.供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；
6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
11.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
12.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
13.不同供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
14.不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
15.不同供应商的投标资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
16.供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
18.投标文件含有供应商不能接受的附加条件的；
19.评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，应当要求其在合理的时间（半小时）内通过苏采云平台（使用“CA数字证书”,加盖投标供应商电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理；
20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
21.未通过符合性审查的；
22.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
23.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；
24.暗标未按招标文件要求编制的；
25.改变采购文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；改变采购文件规定的服务期限、误期违约金 、质量标准及质量违约金的；
26.各投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，各投标供应商从同一个供应商单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载采购文件或上传投标文件、不同投标文件留有相同标记标识或存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其报价无效；
27.电子投标文件与投标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；
28.启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急评标系统的，视为放弃其投标报价；
30.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
(九)开标、评标：
1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。
2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；不进行开评标。
3.投标文件的审查
(1)投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
(3)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
4．评标程序
评标工作由采购人和采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
资格性审查表
	序号
	资格审查内容

	1
	关于资格的声明函
	格式见附件

	2
	具有独立承担民事责任的能力
	具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件

	3
	供应商法定代表人授权委托书
	法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件

	4
	供应商法定代表人身份证扫描件
	身份证应为正、反面

	5
	供应商法定代表人授权代表身份证扫描件
	身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	[bookmark: OLE_LINK7]供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立的公司（企业）除外

	7
	具有依法缴纳税收的良好记录
	供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立的公司（企业）除外

	8
	具有依法缴纳社会保障资金的良好记录
	供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立的公司（企业）除外

	9
	承诺书
	格式见附件

	10
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	供应商为中小微企业/监狱企业/残疾人福利企业

	11
	特定资格要求
	无

	12
	信用记录
(由网上直接查询，供应商无需提供证明材料)
	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）

	13
	关于联合体投标
	本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包


特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
符合性审查表
	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	1
	投标函
	[bookmark: OLE_LINK38]按招标文件填写，格式见附件

	2
	开标一览表
	本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准

	3
	报价明细表
	按招标文件填写，格式见附件

	4
	[bookmark: OLE_LINK42]服务保障承诺书
	按招标文件填写，格式见附件

	5
	投标偏离表
	按招标文件填写，格式见附件

	6
	[bookmark: OLE_LINK43]投标供应商基本情况表
	按招标文件填写，格式见附件

	7
	[bookmark: OLE_LINK44]项目管理人员配备情况表
	[bookmark: OLE_LINK40]按招标文件填写，格式见附件

	8
	拟投入的主要机械设备表
	按招标文件填写，格式见附件

	9
	[bookmark: OLE_LINK45]满足采购文件第三章项目技术要求和有关说明
	按招标文件要求提供相关证明材料

	10
	[bookmark: OLE_LINK46]投标文件内容
	[bookmark: OLE_LINK61]不存在供应商须知第八条中的情形


特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过苏采云平台发起询标要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过苏采云平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
5．评标方法
供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得评审排名资格；评审得分相同的，由供应商确定其中一个供应商获得评审排名资格，其他同品牌供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
6．评标标准：详见附件。
(十)定标：
1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，江苏通汇工程管理咨询有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人，招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。江苏通汇工程管理咨询有限公司将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。江苏通汇工程管理咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。
2．在发布中标公告的同时，江苏通汇工程管理咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。
(十一)废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
2．出现影响采购公正的违法、违规行为；
3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4．因重大变故，采购任务取消。
(十二)中标无效的确认：
1．提供虚假材料谋取中标的；
2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
3．与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
[bookmark: _Toc32174][bookmark: _Toc21337](十三)签订、履行合同：
1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在采购代理机构就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。采购代理机构见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。
2．江苏通汇工程管理咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
3．本项目不收取履约保证金。
[bookmark: _Toc598][bookmark: _Toc28715](十四)注意事项：
中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
(十五)质疑处理：
1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或采购代理有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。
2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4.条款的规定向采购人或采购代理提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本及其他事项的询问、质疑请向采购代理提出，由采购代理负责答复。
采购人、采购代理只接收以纸质原件形式送达的质疑,质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、采购代理联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。
5.以下情形的质疑不予受理
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
（5）供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
(十六)代理服务费：
1.本项目代理费由中标人支付。
2.采购代理服务费收费标准为：100万元以下费率为1.5%，按以上规定的80%计取，以中标价作为计算基数。
(十七)其他：
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。


















3、 [bookmark: OLE_LINK9]项目要求和有关说明
一、项目说明
[bookmark: OLE_LINK6]1、项目概况：对东北塘街道三、四级污水管网（公共管线）进行养护，污水管网总长度约107520.4米，管道规格：DN225~DN300，养护内容：日常检查地面有无沉陷、管内淤积，水深变化、地下水渗入，检查井内有无异变、水流是否正常、有无违章接入管线、有无堵塞物，明确重点检查地段等。
2、服务期：1年（实际开工日期以采购人通知为准）
3、项目地点：无锡市锡山区东北塘街道
[bookmark: OLE_LINK8]4、养护标准：符合《东北塘街道管网养护考核标准》
5、项目其它要求：
（1）供应商需建立养护队伍，其中最低配备项目负责人1名，技术负责人1名，养护作业人员5名。
（2）设备最低配置：自有或租赁1台管道检测机器人和1台管道潜望镜。
（以上要求供应商需提供承诺，中标后7天内配备齐全上述人员、设备，承诺书格式自拟。）
6、 其它说明：本项目专门面向中小微企业
7、 支付方式：服务期结束后结合考核的实际情况支付养护费用。甲方付款前，乙方应当提供真实有效的发票，否则甲方有权延期付款且不承担任何责任。    
预付款支付方式：合同签订后30日内，采购人可向投标人支付合同总金额的10%作为预付款，预付款在项目第一次请款时一次性扣回。当期付款金额不足抵扣的，在下期请款款中进行抵扣，直至预付款全部抵扣完毕。如在签订合同后，投标人明确表示无需预付款的，采购人可不提供预付款。
8、本项目不需要缴纳履约保证金。
二、具体要求
1、本项目总报价：包括承包人承担本项目所需的包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施费、规费、税金等所有费用以及合同明示或暗示的所有一般风险责任和义务等的一切费用。总之投标报价应为完成该项目的全部费用。
2、投标人需自行踏勘现场，根据项目现场的实际情况，确定合理的维护组织方案，自主合理报价。在编制投标价时需充分考虑投标期间、签订合同期间和服务期间各类价格风险和国家政策性调整风险等一切因素，并将其考虑在投标报价中。
3、项目清单
	序号
	项目
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价                      （元/米*年）
	养护期           (年)
	小计

	1
	污水管网养护
	1、管道规格：DN225~DN300
2、养护内容：日常检查地面有无沉陷、管内淤积，水深变化、地下水渗入，检查井内有无异变、水流是否正常、有无违章接入管线、有无堵塞物，明确重点检查地段
3、养护要求：每年对所有管道疏通一遍，平时对待一些特殊部位的管道进行着重养护。
4、养护期：1年
5、养护总长度约107520.4米
	项
	1
	
	1
	

	2
	预留金
	用于在养护过程中不可预见的费用
	项
	1
	
	
	10000

	3
	合计
	
	
	
	
	

	注：1、单价应包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施费、规费、税金等所有费用





附件：    （东北塘街道）三、四级污水管网区块清单
	序号
	区块名称
	污水管网长度（km）
	建设年度
	建设底数描述

	1
	东北塘职业高中
	0.935
	2019-2020
	雨污水已分流

	2
	东北塘镇政府
	0.134
	2007年进行雨污分流
	雨污水已分流

	3
	东北塘农贸市场
	0.5
	2019-2020四位一体整改，2023年局部翻建
	雨污水已分流

	4
	东北塘幼儿园
	0.052
	2019-2020
	雨污水已分流

	5
	东北塘卫生院
	0.12
	2019-2020
	雨污水已分流

	6
	东北塘中学
	0.76
	2019-2020
	雨污水已分流

	7
	水利站
	0.03
	2009年新建污水管道
	雨污水已分流

	8
	东北塘邮局
	0.05
	2019-2020
	雨污水已分流

	9
	农商银行
	0.08
	2019-2020
	雨污水已分流

	10
	东北塘派出所
	0.22
	2019-2020
	雨污水已分流

	11
	东北塘国税局
	0.15
	2019-2020
	雨污水已分流

	12
	西北塘菜场
	0.03
	2019-2020
	雨污水已分流

	13
	双刹贤寺（倪瓒纪念馆）
	0.57
	2019-2020
	雨污水已分流

	14
	农贸市场沿线店面房
	0.2
	2019-2020
	雨污水已分流

	15
	锦旺步行街（睦邻中心）
	0.1
	2015年进行雨污分流
	雨污水已分流

	16
	正阳老村委
	0.1
	2019-2020
	雨污水已分流

	17
	锡通村配套用房
	0.17
	2019-2020
	雨污水已分流

	18
	东北塘中心小学（新）
	3.598
	2019-2020
	雨污水已分流

	19
	行政服务中心
	0.248
	2019-2020
	雨污水已分流

	20
	谢巷
	0.705
	2019-2020
	雨污水已分流

	21
	李巷
	1.306
	2019-2020
	雨污水已分流

	22
	朱巷
	0.955
	2019-2020
	雨污水已分流

	23
	大陈巷
	1.1051
	2011年新建污水管道
	雨污水已分流

	24
	街上队
	1.988
	2017年无锡市锡山区东北塘镇控源截污工程-雨污分流
	雨污水已分流

	25
	章里
	1.174
	2017年无锡市锡山区东北塘镇控源截污工程-雨污分流
	雨污水已分流

	26
	老徐巷
	0.379
	2019-2020
	雨污水已分流

	27
	云芳里
	1.378
	2019-2020
	雨污水已分流

	28
	小徐巷
	0.628
	2019-2020
	雨污水已分流

	29
	新塘
	0.62
	2019-2020
	雨污水已分流

	30
	农坝新村
	2.27
	2019-2020
	雨污水已分流

	31
	裕巷新村
	0.61
	2009年雨污分流
	雨污水已分流

	32
	谢巷
	0.732
	2019-2020
	雨污水已分流

	33
	丁巷
	1.094
	2019-2020
	雨污水已分流

	34
	缪巷
	1.037
	2019-2020
	雨污水已分流

	35
	东北塘新村
	0.846
	2019-2020
	雨污水已分流

	36
	后庄
	2.372
	2019-2020
	雨污水已分流

	37
	殷巷新村
	1.4
	2019-2020
	雨污水已分流

	38
	蓉阳小区
	3
	2019-2020
	雨污水已分流

	39
	环翠苑
	3.578
	2019-2020
	雨污水已分流

	40
	东顺苑
	3.198
	2019-2020
	雨污水已分流

	41
	长城小区
	0.21
	2019-2020
	雨污水已分流

	42
	东贸二街
	0.365
	2019-2020
	雨污水已分流

	43
	老街西
	0.308
	2017年无锡市锡山区东北塘镇控源截污工程-雨污分流
	雨污水已分流

	44
	东北塘东旺新村公房
	0.41
	2019-2020
	雨污水已分流

	45
	东园新村一期
	0.7
	2019-2020
	雨污水已分流

	46
	东园新村二期
	1.073
	2019-2020
	雨污水已分流

	47
	东旺新村
	1.793
	2009年新建污水管道，2019-2020年四位一体整改
	雨污水已分流

	48
	梓旺新村
	15
	2019-2020
	雨污水已分流

	49
	锦绣东苑
	1.283
	2019-2020
	雨污水已分流

	50
	外来人口居住区
	0.17
	2019-2020
	雨污水已分流

	51
	东贸新村
	0.579
	2019-2020
	雨污水已分流

	52
	东北塘镇供销社家舍
	0.209
	2019-2020
	雨污水已分流

	53
	严埭老年活动室
	0.08
	2019-2020
	雨污水已分流

	54
	东利新村
	0.803
	2019-2020
	雨污水已分流

	55
	锦旺新村
	15.338
	2019-2020
	雨污水已分流

	56
	锡通新村
	2.7
	2019-2020
	雨污水已分流

	57
	河西新村
	0.2
	2019-2020
	雨污水已分流

	58
	老乡政府后公寓楼
	0.095
	2019-2020
	雨污水已分流

	59
	高巷
	1.728
	2012年新建污水管道
	雨污水已分流

	60
	苏巷
	0.991
	2019-2020
	雨污水已分流

	61
	南苑新村
	0.175
	2019-2020
	雨污水已分流

	62
	欢门桥
	0.608
	2016年无锡市锡山区东北塘镇控源截污工程-雨污分流
	雨污水已分流

	63
	西苑新村
	0.426
	2019-2020
	雨污水已分流

	64
	孟巷
	0.987
	2017年无锡市锡山区东北塘镇控源截污工程-雨污分流
	雨污水已分流

	65
	冷陈巷
	0.376
	2017年无锡市锡山区东北塘镇控源截污工程-雨污分流
	雨污水已分流

	66
	富村里
	0.7923
	2011年新建污水管道
	雨污水已分流

	67
	大下冯
	1.107
	2019-2020
	雨污水已分流

	68
	朱巷
	0.909
	2009年新建污水管道
	雨污水已分流

	69
	小下冯
	0.542
	2019-2020
	雨污水已分流

	70
	西北塘
	2.11
	2019-2020
	雨污水已分流

	71
	钱巷
	2.598
	2019-2020
	雨污水已分流

	72
	徐巷
	1.821
	2019-2020
	雨污水已分流

	73
	东贸市场
	3.157
	2019-2020
	雨污水已分流

	74
	东北塘敬老院
	0.512
	2019-2020
	雨污水已分流

	75
	清水湾
	0.209
	2019-2020
	雨污水已分流

	76
	宝宁嘉园
	0.229
	2019-2020
	雨污水已分流

	77
	东蕾苑
	4.705
	
	雨污水已分流

	78
	东顺苑二期
	3.800
	
	雨污水已分流

	总计
	
	107.5204
	
	





附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
3.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
4.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
5.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
6.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
7.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。
8.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
9.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
10.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
11.采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
 




四、合同书(格式)
甲方(采购人)：                            
乙方(中标方)：                            
一、政府采购编号：                     
二、采购内容：                          
三、中标总金额：人民币(大写)          ；人民币(小写)            
四、质量要求及验收标准：                                       
五、服务期：                                                   
六、服务地点和方式：                                           
七、合同款支付步骤和办法：                                     
八、违约责任：                                                 
九、解决争议的方式：                                           
十、其它事项：                                                 
十一、合同不可分割部分：采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
十二、合同备案：合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，江苏通汇工程管理咨询有限公司壹份。
十三、本合同由甲乙双方签字、盖章后并经江苏通汇工程管理咨询有限公司见证后生效。
甲方(采购人)：(盖章)                         乙方(中标方)：(盖章)
法定(授权)代表人：                          法定(授权)代表人：
         年  月  日                                 年  月  日
   乙方户名：
   乙方开户银行：
   乙方账号：
备注：甲乙双方以本格式文本拟订合同。
见证单位（盖章）：

五、合同条款
甲方（发包人）：                                 
乙方（承包人）：                                 
依照《中华人民共和国民法典》有关规定，结合本项目具体情况，承包人承诺接受发包人的统一管理。若产生争议,由发包人与承包人协商或诉讼解决。经双方充分协商，签订如下合同。
第一条 在本协议服务期内，乙方提供                     服务 。
第二条 服务范围：无锡市锡山区东北塘街道
第三条 服务期限：
服务期限：      年   月   日-      年   月   日。
第四条 价格与支付： 
1、本次合同价小写：           元，大写：              。
2、本合同为固定总价合同，本条款约定的合同价款已包括但不限于乙方履行本合同项下义务所需的人工费、材料费、电费、水费、设备折旧、维修费、利润、税金等在内的全部费用。非经甲方书面同意，乙方不得向甲方额外收取其他任何费用。
3、支付方式：服务期结束后结合考核的实际情况支付养护费用。甲方付款前，乙方应当提供真实有效的发票，否则甲方有权延期付款且不承担任何责任。    
预付款支付方式：合同签订后30日内，采购人可向投标人支付合同总金额的10%作为预付款，预付款在项目第一次请款时一次性扣回。当期付款金额不足抵扣的，在下期请款款中进行抵扣，直至预付款全部抵扣完毕。如在签订合同后，投标人明确表示无需预付款的，采购人可不提供预付款。
第五条 承包方式：
本项目由乙方以包工、包料、包质量、包安全、包文明养护的方式实施总承包，乙方应对全部养护项目负责，不得分包、转包。如—经发现上述行为，甲方单方有权立即终止综合养护项目承包合同，由此产生的一切法律责任和经济损失均由乙方承担。
乙方应当与派驻工作人员建立合法的用工关系，符合法律规定的安全生产标准及要求，承包期间发生的与本合同书相关的一切劳动用工争议纠纷、安全生产事故及人身、财产损害等，均由乙方负责处理并承担相应责任，与甲方无关。如因此给甲方造成损失的，乙方应全额赔偿。
第六条  履约保证金：
本项目不需要缴纳履约保证金。
第七条  附 则：
1、本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力，合同与附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或互相矛盾之处,以时间在后的文件为准.
2、双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
3、本合同执行期间，供需双方的任何一方由于不可抗力的原因，不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，在提供相应证明后，可允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据情况部分或全部免于承担违约责任。
4、本合同在履行中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向无锡市锡山区人民法院起诉。
5、合同履行过程中发生下列情形的，甲方有权变更、中止或终止合同，乙方应当予以配合，但甲方应当在发生相应情形后及时通知乙方，并组织双方协商确定解决方案，甲方应当按约支付乙方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的乙方直接损失：
（1）甲方内部工作安排、计划调整等自身原因；
（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；
（3）其他甲方原因。
本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。
6、本合同自双方签字或盖章后生效，合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，区财政局一份，江苏通汇工程管理咨询有限公司一份。
甲方(采购人)：(盖章)                         乙方(中标方)：(盖章)
法定(授权)代表人：                          法定(授权)代表人：
         年  月  日                                 年  月  日
   乙方户名：
   乙方开户银行：
   乙方账号：
养护合同书协议条款
1、甲方代表
甲方指派        为派驻现场代表，全面负责日常养护作业的管理工作。
2、乙方代表
2.1 乙方指派       （身份证号码：【             】；联系方式：【           】）为管网养护项目负责人，具体负责本养护标段作业工作，并用书面材料报甲方备案。
2.2 项目负责人等有关人员必须按时参加由甲方召开的养护例会和各种必须参加的会议，并签署会议纪要。
2.3 乙方如需更换项目负责人，应至少提前5天以书面形式通知甲方，并征得甲方书面同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的职责。甲方书面同意前，原项目负责人仍应依约履行合同义务。
2.4 甲方有权更换其认为不称职的项目负责人。
3、甲方的权利及义务
3.1 负责向乙方提供市政污水管网平面图等有关资料。
3.2 甲方有权查看和备份乙方养护车辆GPS等设备的行车记录，并作为相关考核依据。
3.3 负责乙方的日常养护作业的管理和检查(定期检查和抽查相结合)。每月底对乙方作出下月度养护工作计划布置，考核按有关养护工作考核标准结合甲方养护工作计划要求综合进行，合同期满综合考核考评。
3.4甲方按照东北塘街道管网养护考核试行办法对乙方的养护质量进行检查考核，按本合同有关条款，支付相应养护费。
3.5 如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。
3.6在合同期内，因国家需要征用、改造、临时占用管网线路等需要调整乙方维护管网地段和管护等级时，甲方有权要求乙方退出或减少相关养护范围，并扣除或减少相应养护经费，由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。
3.7因乙方养护管理不当，致使甲方受到上级领导点名批评、媒体曝光、群众举报的，甲方无需征得乙方同意，可以视情况扣除一定的养护经费作为支付给甲方的违约金。
3.8甲方代表有权在工作时间内进入乙方的工作地点对其文件和设施实行与合同有关的质保检查，以便检查其质保手册、质量计划及其它与质量相关的文件的实施情况。
3.9甲方应做的其他工作，双方在补充条款内约定。
4、乙方的权利及义务
4.1 乙方承担日常养护内容有：日常检查地面有无沉陷、管内淤积，水深变化、地下水渗入，检查井内有无异变、水流是否正常、有无违章接入管线、有无堵塞物，明确重点检查地段等。具体详见《东北塘街道管网养护考核表》。
4.2 乙方应按甲方要求，提供相关养护设备等，相关费用已含在合同总价内，不再另计。乙方应配合甲方无偿提供车辆的相关行车记录文件等。
4.3按照甲方要求做好详细的养护台账，建立养护档案，图文并茂并按时做好月、季、年度上报养护工作完成情况表，按甲方要求及时上报。
4.4在疏通维护过程中，遵守有关安全生产管理规定，严格按相关安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。如给甲方造成损失的，乙方应全额赔偿。
4.5自行解决疏通维护所需的用水、用电及泵站办公设施产生的一切费用。
4.6在合同期内，因国家需要征用、改造、临时占用管网线路等需要调整乙方维护管网地段和管护等级时，乙方应服从大局，按甲方要求退出原养护地段，或相应减少养护范围及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。
4.7做好施工现场地下管线、井盖、沥青路面等市政设施的保护，若乙方防护不力而造成一切责任及经济损失由乙方承担；
4.8乙方人员的劳动关系、工资福利、社会保险、意外保险等均隶属于乙方，由乙方办理，进场前需提供相关凭证交付甲方存档；乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用；以上相关费用已包含在合同总价中，不再另计。
4.9严格遵守国家法律、法规，协助甲方做好社会治安综合管理等工作。乙方员工有违法乱纪的行为，乙方应承担一切经济责任和法律责任。
4.10按甲方要求，调整疏通维护方案（包括实施计划、设备、人员、文明、安全等）。
4.11乙方应建立并实施符合项目各项要求的质量管理体系，如因质量问题或乙方自身管理原因使得对应类型项目工作受到影响或造成责任事故的，所有责任一概由乙方承担。
4.12服务现场出入口必须设冲洗设备，所有车辆及人员离开服务现场必须清洗干净，因未清洗造成服务范围内场地、外围道路污染的清洁费及因污染环境被罚款的所有费用由乙方自行支付。运输车辆必须按照批准的运输时间、路线和地点进行作业，严禁施工运输车超装滥载。车辆装载应确保封盖严实，运送土方、砂石等的车辆一律要封盖处理（运输淤泥的车辆必须使用防漏、密封型的车厢），禁止运输过程的抛、洒、滴、漏现象。发现不符合要求的，乙方在接到甲方通知后，必须立即整改。
4.13交通疏导要求满足服务期间项目所在地交通流量和路面承载力要求，并保证施工期间不出现经常性的交通拥堵。实施工作便道由乙方自行考虑，必须满足安全文明施工及交通畅通的需要。应设置障碍和禁止通行、限速等标志标识，注意交通安全，提醒来往车辆及人员，以免造成交通阻塞，如因实施服务原因造成事故，由乙方负责，甲方概不负责。
4.14加强对在本标段施工范围内的各类地下管线、管井、道路设施等成品的保护工作，由于乙方的原因引起各种管线线路、道路和建(构)筑物下沉、开裂及破坏等，由乙方按原样及时修复，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。
4.15乙方必须对施工日志、服务合同变更签证情况、服务场地安全检查等进行记录登记并签字，同时将项目资料整理归档，甲方将定期或不定期对其检查，且乙方应根据甲方要求予以更正。
4.16做好作业现场清洁、安全保卫工作，建立作业现场材料进出场登记管理，组织保安队伍，防止非作业人员擅自进入施工区域。
4.17施工需要临时占用道路或规划批准范围以外场地的，应按规定向有关部门办理报批手续。因施工造成毗邻单位、居民的出入口障碍和交通堵塞的，施工企业应采取有效措施，确保出入口和交通的畅通、安全。
4.18施工现场危险地段应设置明显安全标志，夜间须悬挂红色警示灯。
4.19因履行本合同给甲方造成财产损害、行政处罚的，由乙方负责处理并承担相应责任；同时，乙方应当全额赔偿甲方由此受到的全部损失。
4.20招标文件和投标文件约定的乙方其余权利义务。
6、 

附件：          东北塘街道管网养护考核试行办法

为巩固东北塘街道三、四级污水管网（公共管线）养护服务项目成果，保障我街道辖区内的污水管网运行通畅，特制定如下管网养护考核试行办法：
一、考评时间
1、明查考评：一个月组织一次，月度考核总分=街道考核分*40%+社区考核分*60%。
2、暗查考评：不定期，由东北塘街道建设局建设科临时通知养护公司进行考核。
二、考评范围
东北塘街道辖区内的污水三、四级管网（企业、商品小区除外）。
三、考评内容
考评内容主要针对养护公司的现场检查、公司检查和行风建设情况进行考核。考核总分为100分，现场检查占40分，公司检查占15分，行风建设占45分.
四、考评方法
考评方法采取明查与暗查相结合的办法。总分100分，检查下来满90分为合格，即全额支付当月养护费用；低于90分超过85分（85-90） ，扣当月养护费10%；低于85分超过80分（80-85），扣当月养护费20%；或者暂缓支付养护经费，待整改到位后支付。












附：东北塘街道管网养护考核表
	[bookmark: RANGE!A1:G14]东北塘街道管网养护考核表

	检查内容
	检查要求
	评分标准
	基准分
	评分
	备注

	现场检查
	污水窨井
	积泥深度小于1/4管径，井壁清洁，井室完好框盖齐全平稳，无破损，开启灵活
	每发现积泥超标一处扣1分
	20
	　
	　

	
	污水管网
	任意管径积泥深度小于1/4管径，水流畅通
	每发现一处根据影响大小扣1-2分
	10
	　
	　

	
	污泥垃圾
	污泥不得就地堆放，不得抛洒滴漏，作业后，必须保持路面清洁
	垃圾没有及时清理扣2分，作业后对居民生活造成严重影响扣1-2分
	10
	　
	　

	公司检查
	台账资料
	各类台账资料齐全（计划、制度、养护记录、养护重点）
	缺一项扣2分，不符合要求扣1分
	5
	　
	　

	
	计划实施
	严格按照养护工作计划实施养护，保证全覆盖养护
	无正当理由未按计划养护扣3分，计划调整未及时通知甲方扣2分/次
	10
	　
	　

	行风建设
	居民投诉与处理
	24小时值班接投诉电话，2小时内到现场答复，井盖丢失、破损，接到投诉报修后5小时内补缺、更换，污水外溢24小时内处理完。
	接投诉后未按规定时间赶到现场扣5分，处理不及时扣5分
	20
	　
	　

	
	新闻曝光
	无新闻曝光现象
	因维护管理责任新闻单位曝光扣5分/次，事后不及时处理或处理不到位扣5分/次
	15
	　
	　

	
	文明养护
	要求文明工作，统一着装，不得与居民发生争吵，按要求设置安全防护，不得有人员伤亡
	检查无统一着装扣1分/次，与居民发生争执扣1分/次，未按要求设置安全防护措施扣3分/次，造成人员伤亡扣5分/次
	10
	　
	　

	　
	合计
	　
	　
	100
	　
	　

	     考核单位：                                       日期：    年   月   日



六、附件
[bookmark: _GoBack]附件一：
一、价格分（20分）：
[bookmark: OLE_LINK62]价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（30分钟内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
二、供应商综合情况（19分）：
[bookmark: OLE_LINK77]1、人员（4分）
[bookmark: OLE_LINK78]在满足采购基本需求前提下，另外满足下列条件时：
A.项目负责人具备市政公用工程二级建造师注册证书的得0.5分，同时具备工程师（市政工程）及以上职称的得1.5分，本项最高得1.5分；
B.技术负责人具备市政公用工程二级建造师注册证书的得0.5分，具备市政公用工程一级建造师注册证书的得1.5分，本项最高得1.5分；
C.养护作业人员中具备以下证书：
具备《地下管线检测评估》得1分，本项最高得1分。
（证明材料：以上岗位不得兼任，投标时提供以上人员证书原件扫描件，以及由县(区)级及以上社保机构出具的供应商为其连续近三个月（2024年5月-2024年7月）缴纳社保证明的原件扫描件上传至电子标书中，不齐全不得分。）  
[bookmark: OLE_LINK79]2、设备(4分)
[bookmark: OLE_LINK80]在满足采购基本需求前提下，另外满足下列条件时：
1）供应商配备1台螺旋缠绕管道修复设备，得2分；
2）供应商配备一辆清洗吸污车，得1分；同时具有三角喷头、蘑菇喷头、多功能旋转铣头的再得1分；本项最多得2分。 
【注：车辆自有的提供购买发票、行驶证以及含车牌的车辆实景图片；租赁的提供租赁协议、租赁发票、租赁费用缴费凭证（租赁费用缴费单位应为投标供应商）、行驶证以及含车牌的车辆实景图片等相关证明材料,发票开具时间要在本项目招标公告之前,所有证明材料原件扫描件上传至电子标书，或者提供承诺书（格式自拟），中标后7天内配备齐全上述设备至采购人指定现场核查，达到可规范使用状态方可验收通过，不提供或提供不全不得分。】
[bookmark: OLE_LINK81]3、供应商综合能力（11分）
[bookmark: OLE_LINK82]A、供应商具备有效期内的环境管理体系认证证书、社会责任管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，有1个得2分，最高得6分。【注：1.以上证书的全国认证认可信息公共服务平台官网站https://www.cnca.gov.cn/证书信息查询截图须扫描上传至电子标书中，2.提供证书扫描件。不提供不得分。】
B、供应商具备《排水管道检测与评估及非开挖施工作业能力等级证书》得2分。（所有证明材料原件扫描件上传至电子标书，不提供或提供不全不得分。）
C、供应商自2021年1月1日起（以合同签订日期为准，无签订时间的以合同开始履行日期为准）承担过类似业绩，有1个得1.5分，最多得3分。
【需提供中标通知书、合同(协议)及收付款凭证的原件扫描件上传至电子标书，不提供或提供不全不得分。】
三、技术部分（61分）
[bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK64]a.总体服务方案（15分）：包括
（1）日常维修方案；
（2）操作实施管理制度；
（3）台账管理制度保障措施；
（4）人员人身安全保障措施；
[bookmark: OLE_LINK21]（5）质量保证措施。
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。本项最高得15分。
[bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK66]b.应急处置方案(12分）：包括
（1）污水外溢；
（2）管道沉降损坏；
（3）硫化氢中毒。
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得4分；以上内容存在1处瑕疵的该条得3分；以上内容存在2处瑕疵的该条得2分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。本项最高得12分。
[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: _Hlk148019247][bookmark: OLE_LINK68]c.检查井周围加固处理措施(6分)。包括
（1）检查井、井盖周围病害分析及防范措施；
（2）检查井加固施工方案。
[bookmark: OLE_LINK22]投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。本项最高得6分。
[bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK70]d.特定专项养护内容及技术措施(6分) ：包括
（1）特定技术措施，如窨井下沉；
（2）特定技术措施，如非开挖修复。
[bookmark: OLE_LINK20]以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。本项最高得6分。
[bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK19]e.不可抗力应急预案包括防汛抗台等突发事件的应急措施(4分) 。投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得4分；以上内容存在1处瑕疵的该条得3分；以上内容存在2处瑕疵的该条得2分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。本项最高得4分。
[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK74]f.养护团队管理方案（9分）：包括
（1）养护人员组织结构；
（2）养护人员分工情况；
（3）养护人员责任制落实情况。
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。本项最高得9分。
[bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK76]g.投诉处理方案（9分）：包括
（1）“12345”社会服务投诉处理应对方案；
（2）数字城管应对方案；
（3）配合信访处理应对方案。
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。本项最高得9分。







附件二：投标文件格式







投

标

文

件


政府采购编号：JSZC-320205-THGC-G2024-0071 
采购项目名称：东北塘街道三、四级污水管网（公共管线）养护服务项目
投标人：

[bookmark: 一．报价函（格式）]二○二四年 月 日



(一)((报价人)投标函(格式)：
投标函
致                   ：
我方收到贵方编号JSZC-320205-THGC-G2024-0071采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次项目的投标。
一、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
二、我方愿意提供江苏通汇工程管理咨询有限公司在采购文件中要求的文件、资料。
三、我方同意按采购文件中的规定，本响应文件投标的有效期限为开标之日起90天。
四、如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。
五、我方认为你们有权决定中标者。
六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由江苏通汇工程管理咨询有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。
七、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。
[bookmark: _Hlk50637475]八、如我方在投标截止期后撤回投标及成交后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
九、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者招标代理机构工作人员恶意串通、决不向采购人、招标代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
投标人(盖章)：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：传真：
通讯地址：邮编：


[bookmark: OLE_LINK47](二)(报价人)关于资格的声明函(格式)：
[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]关于资格的声明函
 
                              政府采购编号：JSZC-320205-THGC-G2024-0071
         日期：
 
致：（采购人） 
 
我公司(单位)愿针对本次项目东北塘街道三、四级污水管网（公共管线）养护服务项目进行报价。
我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
(一)具有独立承担民事责任的能力；
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(六)响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。
 
 
投标人(盖章)：
法定代表人(签字或盖章)：
 
备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。（详见财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见]
[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50](三)(投标人)法定代表人授权委托书(格式)：
 
法定代表人授权委托书
 
政府采购编号：JSZC-320205-THGC-G2024-0071
日期：
 
致：                   
 
系中华人民共和国合法企业（单位），特授权代表我公司(单位)全权办理针对本项目东北塘街道三、四级污水管网（公共管线）养护服务项目的报价、参与磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。
被授权人情况：
姓名：
性别：
电话：
 
 
投标人(盖章)：
法定代表人(签字或盖章)：
 
 
 
 
 

投标人法定代表人身份证原件扫描件：
 
[bookmark: _Hlk71636545]
 
 
 
法定代表人授权代表身份证原件扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(四)承诺书(格式)：
 
承诺书
 
 
（投标人名称）在此承诺：
 
1．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
2．本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
…………………
 
 
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。
 
 
投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。
 
 
 
 （五)开标一览表(格式)：
 
开标一览表
 
 
采购项目编号：JSZC-320205-THGC-G2024-0071 
货币单位：人民币元
 
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	
	

	总价（大写）
	


 
投标人公章          （电子签章）
 
 
 
 
 
注：投标人对所报相关数据的真实性负责，江苏通汇工程管理咨询有限公司有权将相关内容进行公示。
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（六）报价明细表 (格式)：
 
投标人名称（盖章）                政府采购编号：JSZC-320205-THGC-G2024-0071
	序号
	项目
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价                      （元/米*年）
	养护期           (年)
	小计

	1
	污水管网养护
	1、管道规格：DN225~DN300
2、养护内容：日常检查地面有无沉陷、管内淤积，水深变化、地下水渗入，检查井内有无异变、水流是否正常、有无违章接入管线、有无堵塞物，明确重点检查地段
3、养护要求：每年对所有管道疏通一遍，平时对待一些特殊部位的管道进行着重养护。
4、养护期：1年
5、养护总长度约107520.4米
	项
	1
	
	1
	

	2
	预留金
	用于在养护过程中不可预见的费用
	项
	1
	
	
	10000

	3
	合计
	
	
	
	
	

	注：1、单价应包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施费、规费、税金等所有费用


 

 
 
  法定代表人或代理人：        （签字或盖章）
                                                     日期：   年   月   日

(七)服务保障承诺书：
 

服务保障承诺
 
(投标人名称)针对本项目东北塘街道三、四级污水管网（公共管线）养护服务项目在此承诺：
1、本公司承诺所有人员无任何犯罪记录。
2、本公司愿意接受本合同要求的作业质量和考核要求；
3、本公司承诺中标后设备确保满足项目的要求。
4、本公司承诺保质保量按时完成主管部门安排的指令性任务。
5、本公司承诺中标之后维护人员配置到位。
6、
7、
8、
…………………
 
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。
投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


（八）投标偏离表（格式）
投标偏离表
投标供应商名称（盖章）            采购项目编号：JSZC-320205-THGC-G2024-0071 
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


 
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
 
注：（1）本表不得删除；
    （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
    （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。


















（九） 投标供应商基本情况
投标供应商基本情况表
投标人（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：
中级职称    人数、
高级职称     人数

	2022年12月资产总额
	     万元
	净资产
	         万元

	2022年12月股东权益
	     万元
	2022年业务收入
	         万元

	2022年实现利润
	万元
	
	

	办公面积

	   平方米
	其中：
	自有面积    平方米
承租面积    平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	


注：本表可以扩展。
法定代表人或授权代表签字：
 
 
 
（十）项目管理人员配置表(格式) 
投标人名称（盖章）             政府采购编号：JSZC-320205-THGC-G2024-0071
	序号
	姓名
	岗位
名称
	职称
	证书
名称
	证号
	学历
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


 
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
备注：1.表格不够可自行延长。
    2.上表人员须按评分点要求提供相应材料。
3.以上材料请附本表之后。
 
 
 
 
[bookmark: OLE_LINK13]（十一）拟投入的主要机械设备表（格式）
拟投入的主要机械设备表
投标人名称（盖章）                 政府采购编号：JSZC-320205-THGC-G2024-0071
	序号
	机械或设备名称
	型号规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	自有
	租赁
	车牌号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
备注：1.表格不够可自行延长。
      2.上表设备须按评分点要求提供相应材料。
3.以上材料请附本表之后。
 
 
 
 
 


[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK52]（十二）中小企业声明函
 
中小企业声明函（服务）
 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。
 
投标人(盖章)：
 
日 期：
 
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（九）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函
 
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的东北塘街道三、四级污水管网（公共管线）养护服务项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
单位名称（盖章）：
日  期：

























[bookmark: OLE_LINK53]（十三）技术方案（格式）：


技术方案

报价人应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。
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