竞争性磋商文件

项目名称：江苏省医疗保障局支付方式改革信息系统优化升级

项目编号：JSZC-320000-SCZX-C2024-0673

江苏省政府采购中心

2024年12月

- 总  目  录

- 磋商邀请…………………………………… 3

- 供应商须知………………………………… 6

- 合同文本……………………………………18

- 采购需求……………………………………27

- 评审方法与评审标准………………………51

- 响应文件格式………………………………56

- 第一章  磋商邀请

受江苏省医疗保障局的委托，江苏省政府采购中心就江苏省医疗保障局支付方式改革信息系统优化升级(JSZC-320000-SCZX-C2024-0673)项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

江苏省医疗保障局支付方式改革信息系统优化升级竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2024年12月17日    14点30分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-C2024-0673

2.项目名称：江苏省医疗保障局支付方式改革信息系统优化升级

3.预算金额：304 万元

4.采购需求（简介）：江苏省医疗保障局支付方式改革信息系统优化升级项目是响应国家医疗保障局《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深人推进相关工作的通知》的要求，开发部署统一分组系统和省级管理子模块的升级，用于数据存储、分组方案测算以及统一分组之后的模拟结算。同时配套完成特例单议、异地就医系统的开发部署和切换上线，支撑全省各地市使用省统建平台进行结算。（详细内容见本磋商文件第四章）

5.合同履行期限：24个月

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（响应文件中无需提供证明材料）

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体参与磋商

（二）本项目的特定资格要求

无

- 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

- 四、提交响应文件截止时间、开启时间及地点

1.2024年12月17日14点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

磋商公告期限为自本公告发布之日起3个工作日，磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

无

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省医疗保障局

地址：建邺路168号5号楼

联系人： 赵杰

联系方式：025-83290288

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：张倩、许滢

联系方式：025-83668527

- 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。供应商也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次磋商不收取磋商保证金。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清和修改

7.1 在响应文件提交截止时间前，采购中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2采购中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 8、响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 10、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、分项报价表

11.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

11.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2供应商需按照磋商文件要求，在响应文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

13.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 14、磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 15、磋商有效期

15.1磋商有效期为采购中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 16、磋商有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 17、电子磋商响应文件的递交

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 18、提交响应文件截止时间

18.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第25.3.2条规定做无效响应处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19、响应文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 20、响应文件的撤回和修改

20.1响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

20.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 21、响应文件解密

21.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 22、磋商小组

22.1采购中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 23、评审过程的保密与公正

23.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3在项目评审期间，采购中心将设专门人员与供应商联系。

23.4 采购中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 24、评审过程中的的澄清

24.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 25、对响应文件的审查

25.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3未实质性响应磋商文件的情形

25.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

25.3.3供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

25.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

25.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求的（本磋商文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）。

25.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.3.9 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

25.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

25.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

25.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及磋商小组联系。

- 26、磋商程序及评审方法和评审标准

26.1磋商程序

26.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

26.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

26.2 评审方法和评审标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

26.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

26.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

26.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.3.3除本磋商文件第二章第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

26.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 27、确定成交单位

27.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第26.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

27.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.3.1提供虚假材料谋取成交的。

27.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

27.3.3向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

27.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

27.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.3.7将政府采购合同转包的。

- 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　28.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、成交通知书

29.1成交结果确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

29.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 30. 签订合同

30.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 31、标的物的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

项目合同文本

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：江苏省医疗保障局支付方式改革信息系统优化升级项目

项目编号：

甲方：（买方）江苏省医疗保障局

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心江苏省医疗保障局支付方式改革信息系统优化升级项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：江苏省医疗保障局支付方式改革信息系统优化升级项目

1.2 标的质量：按招标文件要求

1.3 标的数量（规模）：1套

1.4 服务期限：乙方应在合同签订后3个月内完成江苏省医疗保障局支付方式改革信息系统优化升级项目开发上线，乙方完成的项目建设内容经甲方验收合格且交付使用后，乙方从项目验收合格之日起提供2年免费运维服务。

1.5 履行地点：甲方指定

1.6服务内容及履行方式：甲方指定，并且乙方应按照招投标文件的要求提供服务，包括但不限于招标文件第四章采购需求中第四条关于建设内容的要求，第六条关于技术方面的要求，以及第七条约定的其他要求等。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币      元（含税），大写             圆（含税）。

三、技术资料

3.1 乙方应按照招投标文件规定的时间及内容向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任，同时乙方应按合同总价款的5%向甲方支付违约金，如果因此造成甲方实际损失的，乙方应另行赔偿实际损失。

4.2 若涉及项目功能开发，建设完成后，乙方应保证将该项目功能所有权完整、无瑕疵转让给甲方。

4.3 乙方交付给甲方项目所涉及的知识产权内容均归属甲方所有，乙方不得自行使用、出卖给第三人或未经甲方同意允许第三人使用，否则乙方应承担全部责任，同时乙方应按合同总价款的5%向甲方支付违约金，如果因此造成甲方实际损失的，乙方应另行赔偿实际损失。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

5.2 如果因乙方交付的服务权属有瑕疵导致合同中止履行或造成甲方损失的，乙方应支付相当于合同总价款5%的违约金，如果因此造成甲方实际损失的，乙方应另行赔偿实际损失。

5.3 如果因乙方交付的服务权属有瑕疵导致合同无法继续履行的，甲方有权解除合同并扣除履约保证金，同时乙方应按合同总价款20%向甲方支付违约金，如果因此造成甲方实际损失的，乙方应另行赔偿实际损失。

六、履约保证金

6.1本项目履约保证金为合同总价的5%，乙方以银行保函的形式提交给甲方，乙方未缴纳履约保证金的，甲方有权拒绝签订书面合同。

6.2履约保证金的有效期为截至甲方书面验收合格之日止，甲方应在验收合格后7个工作日内且扣除乙方应支付的违约金或赔偿金等后将履约保证金无息退还给乙方。乙方因自身原因未能完全履行合同导致合同终止或解除的，履约保证金不予退回。

6.3 如乙方未能履行合同约定的义务且拒绝支付违约金或赔偿金，甲方有权直接从履约保证金中扣除相应违约金或赔偿金。履约保证金不足以支付违约金或赔偿金的，乙方应另行支付，并应在甲方书面通知后5个工作日内重新补足履约保证金。

6.4 履约保证金账号信息：

名称：

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户行：

账号：

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3如果乙方未经甲方书面同意，将合同项下的权利义务全部或部分转让给第三方的，甲方有权解除合同并扣除履约保证金，乙方应向甲方支付合同总价款20%的解除合同违约金，如果因此造成甲方实际损失的，乙方应另行赔偿实际损失。

八、合同款项支付

8.1签订合同后支付合同价款的50%。

8.2项目验收合格并交付使用后，支付至合同价款的90%。

8.3项目验收合格满1年，支付至合同价款的100%。

8.4每次付款前，乙方应提前向甲方开具等额增值税发票，甲方在收到乙方发票后1个月内支付相应款项，甲方未收到开票或乙方开具发票不合格的，有权拒绝付款。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 乙方完成江苏省医疗保障局支付方式改革信息系统优化升级项目开发上线后向甲方提交验收申请，并向甲方提供完整的本项目验收材料。甲方在收到材料后依法组织履约验收工作。

10.2 乙方应按照甲方指定的验收时间、方式、程序等要求，配合完成验收工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方有权邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方有权邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收报告的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照招投标文件、采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照招投标文件、采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

10.6 甲方验收小组应于验收结束后3个工作日内出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。甲方出具的验收报告未载明确认验收合格的，不视为验收合格，甲方要求整改的地方，乙方应及时整改。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.7验收合格的项目，甲方根据招投标文件、采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，乙方应在甲方要求的期限内进行整改。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。

10.8 乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 如果乙方未能在合同签订后3个月内完成江苏省医疗保障局支付方式改革信息系统优化升级项目开发上线且使项目达到验收标准、可以正常使用的，每迟延一日，乙方应支付合同总价款千分之五的违约金，迟延超过10日的，甲方有权解除合同并扣除履约保证金，乙方应向甲方另行支付合同总价款20%的解除合同违约金，如果因此造成甲方实际损失的，乙方应另行赔偿实际损失。如果乙方完成的服务经甲方验收不合格，乙方重新整改且提交甲方重新验收的时间也视为延期完成服务的时间，乙方应按照本条内容承担违约责任。

11.2 如果因乙方原因，导致江苏省医疗保障局支付方式改革信息系统发生一级故障（招标文件第四章采购需求中第七条约定），或系统运行故障暂停服务30分钟及以上时间，或引发重大社会舆情的严重网络安全事件，甲方有权解除合同并扣除履约保证金，乙方应向甲方支付合同总价款20%的解除合同违约金，如果因此造成甲方实际损失的，乙方应另行赔偿实际损失。

11.3合同履行期内，因乙方原因造成江苏省医疗保障局支付方式改革信息系统发生二级故障（招标文件第四章采购需求中第七条约定），每发生一次乙方应向甲方赔偿5万元；发生三级故障（招标文件第四章采购需求中第七条约定），每发生一次乙方应向甲方赔偿3万元。

如果乙方未按照招标文件要求及时解除故障的或超出故障解决时间解决故障的，每超过解决时间的20%，乙方应向甲方增加支付上述对应赔偿金的10%，最高不超过合同总价款的20%。

11.4 如果乙方未足额提供项目组人员或未经甲方许可更换项目组人员，且在甲方发出书面整改通知之后10个工作日未完成整改的，甲方有权解除合同并扣除履约保证金，乙方应向甲方支付合同总价款20%的解除合同违约金，如果因此造成甲方实际损失的，乙方应另行赔偿实际损失。

11.5合同履行期限内，任何一方不得随意终止或解除合同。一方需要终止或解除合同的，应提前30天通知对方，并获得对方书面同意。如果一方未经另一方允许擅自终止或解除合同，违约方应向守约方支付合同总价款20%的解除合同违约金。如果乙方为违约方，甲方有权扣除履约保证金，因此造成甲方实际损失的，乙方应另行赔偿实际损失。

11.6乙方在免费运维期内未及时提供运维服务的，乙方应支付合同总价款20%的违约金，并且甲方有权聘请第三方提供运维服务，所需费用应由乙方承担，如果因乙方未及时提供运维服务造成甲方损失，乙方还应另行赔偿甲方损失；乙方累计发生超过三次的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款20%的解除合同违约金，如果因此造成甲方实际损失的，乙方应另行赔偿实际损失。

11.7合同履行期内，除本合同约定外，乙方发生其他违反招投标文件、合同约定的情形的，每发生一次，乙方应支付合同总价款5%的违约金，如果因此造成甲方实际损失的，乙方应另行赔偿实际损失；乙方累计发生超过三次的，甲方有权解除合同并扣除履约保证金，乙方应向甲方支付合同总价款20%的解除合同违约金，如果因此造成甲方实际损失的，乙方应另行赔偿实际损失。

11.8 乙方在提供服务时，如果造成甲方财产、甲方人员人身财产损失的，由乙方负责赔偿。

11.9 乙方在提供服务时，应对自身人员的安全负责，乙方人员发生的人身财产损失与甲方无关。

11.10如果因乙方原因（包括但不限于乙方提供的服务不当、乙方违约等）造成第三人人身财产损失的，乙方除按本合同约定向甲方支付违约赔偿金外，还应赔偿第三人因此造成的损失。

11.11 因一方违约产生的费用，包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、执行费、诉讼财产保全责任险费、执行费等，由败诉方全额承担。

十二、保密责任

12.1 双方确认本项目中所有内部资料、技术文档、开发源代码、系统部署资料、系统数据（包含原始数据和衍生数据）全部为甲方所有，全部列入保密范围，乙方不得未经甲方许可的情况下复制、加工、共享、应用和提供给第三方。

12.2 乙方必须与甲方签订保密协议并严格遵守。乙方提供的全部项目实施和运维人员必须通过安全背景审查并签订保密承诺书，承诺内容需得到甲方认可，并与保密协议一并提交给甲方。

12.3 如果乙方或乙方聘用、委派的人员违反双方约定的保密责任的，乙方应按合同总价款的20%支付违约金，并且甲方有权解除合同。如果因此造成甲方实际损失的，乙方应另行赔偿实际损失，包括但不限于甲方因此支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、诉讼财产保全责任险费、执行费等。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

14.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

15.3 本合同正本一式叁份，具有同等法律效力，甲方两份，乙方一份。

甲方：江苏省医疗保障局           乙方：

地址：南京市秦淮区建邺路168号   地址：

法定代表人或授权代表：           法定代表人或授权代表：

联系电话：                       联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省医疗保障局支付方式改革信息系统优化升级 | 软件与信息服务业 |

项目属性:服务类项目。

本项目不接受进口产品参与磋商

二、项目概述

- （一）项目名称

项目名称：江苏省医疗保障局支付方式改革信息系统优化升级项目

- （二）项目背景

深化医保支付方式改革，建立管用高效的医保支付机制，是医疗保障制度自身发展完善，提高基金使用效能的必要措施，也是医改领域协同推进需求管理和供给改革的关键环节。

2024年7月，国家医疗保障局制定并发布了《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深人推进相关工作的通知》，明确提出各地要高度重视2.0版分组落地使用工作，充分认识2.0版分组对于加强医保支付管理提高医保基金结算水平，推动支付方式改革纵深发展的重要意义。原则上，2024年新开展DRG付费的统筹地区直接使用2.0版分组，已经开展DRG付费的统筹地区应在国家要求的时间内完成2.0版分组的切换准备工作，确保2025年起各统筹地区统一使用分组版本，提高支付方式改革工作的规范性、统一性。

三、建设目标

开发部署统一分组系统和省级管理子模块的升级，主要包括省级分组器和分组管理中心，用于数据存储、分组方案测算以及统一分组之后的模拟结算。完成特例单议、异地就医系统的开发部署和切换上线，全省各个地市使用省统建平台进行结算。

四、建设内容

（一）统一分组系统

开发和部署统一分组系统，主要包括省级分组器和分组管理中心，用于数据存储、分组方案测算以及统一分组之后的模拟结算。

1.配置分组方案

基于国家下发2.0版本的标准分组方案，结合地方需求科学配置全省统一细分组方案。支持配置多种类型方案，同时可查看和发布细分组方案。

2.配置测算方案

主要包括参数配置、医保区划、测算时间范围、纳入机构范围、裁剪方式等信息的配置。支持筛选分组测算方案业务数据范围，并对方案配置信息进行查询。

3.配置数据清洗方案

配置数据清洗规则、数据清洗范围，主要包括质控不通过病例、违规病例、超长住院病例等。支持基于配置规则自动完成数据筛选、剔除脏数据及查询数据清洗结果。

4.模拟分组

经清洗过的历史数据，根据配置的分组方案和测算方案，实现模拟入组，支持部分数据的多轮重新模拟入组，查看最终入组结果。

5.统计报表

对测算结果进行数据汇总统计，包含裁剪前后数据量、总费用、次均费用、平均住院日、未入组数量和占比、正常入组数量和占比、歧义（QY）组数量和占比等测算相关基础指标统计。

6.分组效能分析

基于测算结果进行分组效能分析，包含：裁剪前后病组CV值、RIV值、组内费用、总体均费、权重、组内平均住院日、裁剪费用上限、裁剪费用下限等分组效能相关分析指标。

7.分组方案应用

通过统一分组系统正式发布基于多轮论证后的全省统一分组方案，地市同步全省统一分组方案，实现月度结算等工作。

8.方案查询

开发分组方案查询功能，支持根据DRG编码、DRG名称、ADRG编码、ADRG名称、MDC编码、MDC名称等查询条件快速查询统一分组方案相应的细分组等业务信息。

9.分组方案反馈

开发分组方案反馈功能，收集各地市在日常应用中对全省统一分组的调整意见和建议，为全省统一分组方案优化提供有力支持。

10.分组效果分析

开发应用效果分析功能，根据新旧分组方案深入分析CMI、覆盖组数等分组绩效指标，更直观的查看医疗服务能力、医疗服务效果和结算费用差异等方面的差异情况，为地市提供清晰、直观的分析结果。

- 异地就医

按照省局《关于省内异地就医直接结算住院病历纳入就医地DRG/DIP付费的通知》要求，在省局DRG/DIP功能模块中增加异地就医结算管理功能，实现异地就医计算配置、异地上传数据索引、异地数据质控、异地质控结果查询、异地结算清单分组、异地分组结果查询、DRG异地月度结算、DIP异地月度结算、结算数据推送、结算清单查询、结算数据分析等功能。

1.计算配置

系统同时支持本地、异地结算办法的配置，将异地结算纳入到省级平台统一管理，功能不限于计算配置算法、计算配置管理、医疗机构配置、纳入范围配置、结算清单范围、逻辑统筹区配置、新增医疗机构保存、清算经办机构医疗机构配置、标签配置等。

2.异地上传数据索引

获取异地中心的异地结算清单，建立相关的数据索引功能，实现异地清单能够纳入到支付方式系统中。功能不限于异地索引算法、异地索引规则获取、异地数据范围查询、异地数据新增、更新索引、异地退费数据处理、异地月结异常记录、异地冲正数据处理、异地中途结算处理、异地特病单议标识等。

3.异地数据质控

配置异地数据质控规则，通过质控周期和医疗机构配置，准确获取异地索引数据范围，利用计算配置对应代码版本和专业的质控规则算法，对上传的结算清单数据进行全面、细致的质控处理。

4.异地质控结果查询

用户可根据多种条件查询质控结果，以获取有关医疗机构医保数据质控的详细信息。功能不限于质控结果查询信息、质控结果列表查询、数据输出处理、明细输出处理、质控结果明细列表查询、质控结果明细列表数据输出处理、质控信息查询、质控项查询、质控结果归档算法、质控结果归档等功能。

5.异地结算清单分组

在分组范围索引数据查询中，涉及到多个与结算相关的数据查询操作。可以对查询结算索引范围内的数据进行分组处理，查询结算范围内的结算数据，同时对查询分组方案所需的 DRG 动态参数进行查询。功能不限于分组范围索引数据查询、质控，结算清单数据、分组任务执行和配置、分组等功能。

6.异地分组结果查询

可查询特定医疗机构在DRG（疾病诊断相关分组）下的分组结果信息。功能不限于分组病例数量、费用情况、入组情况、分组明细等，为医保管理和机构评估提供依据。

7.DRG异地月度结算

提供对异地数据进行按DRG结算的功能，按照政策要求选择合适的DRG分组进行统一的月度结算。功能不限于针对职工和居民的基金计算、撤销重算、支付政策明细查询、结果审核、结果公开、结算报表等。

8.DIP异地月度结算

提供对异地数据进行按DIP结算的功能，按照政策要求选择合适的DIP分组进行统一的月度结算。功能不限于针对职工和居民的基金计算、撤销重算、支付政策明细查询、结果审核、结果公开、结算报表等。

9.结算数据推送

将按照DRG/DIP结算的数据推送到定点医疗机构、各地市医保经办机构、其他业务子系统，形成业务完整的闭环。功能不限于结算数据分类、查询、推送的接口改造。

10.结算清单查询

确保参与结算的计算清单实时同步更新，定点医疗机构通过调用结算清单接口查询结算清单，医保部门可通过系统实时进行查询。功能不限于结算清单数据同步、结算数据获取、电子病历接口调用、结算清单数据信息获取、结算清单诊断数据获取、结算清单手术数据获取、结算清单重症数据获取、结算清单输血数据获取、医疗机构信息获取、质控结果获取、分组结果获取、病例基础信息查询、结算清单质控结果查询、结算清单分组结果查询等。

11.结算数据分析

对结算的数据提供数据分析功能，功能不限于异地月度结算清单数据查询、结算情况统计分析、月度结算统计分析、月度结算基金项显示配置等。

- 特例单议

根据《国家医疗保障局办公室关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》（医保办发〔2024〕9号）要求用好特例单议机制。系统具备建立和管理遴选规则与方案的功能，提供医疗机构线上申请渠道，通过形式审查功能实现资料的完整性、格式的准确性的审核，并将审核结果推送医保工作人员、病案、编码和临床等专家进行评审，支持评审结果的查询、导出及复核。系统还支持简易评审流程简化部分病例评审，并对评审专家信息进行管理和维护，提供特例单议的统计分析功能。

1.病例遴选

对因住院时间长、医疗费用高、新药耗新技术使用、复杂危重症或多学科联合诊疗等不适合按DRG/DIP标准支付的病例进行遴选，给予合理补偿，进一步优化支付方式改革。

（1）遴选规则管理

用于建立特例单议遴选规则，对申报特例单议的病例进行判断、限制。支持建立规则附表，提供特例单议规则配置、启用、停用等功能。

（2）遴选方案管理

用于配置特例单议方案，通过遴选方案管理实现对特例单议申请权限、特例单议数据范围的管控。配置内容包含特例单议评审周期、病例范围、申请人次比例、审核截止日期、申请截止日期等。

2.病例评审

（1）机构申请

用于医疗机构特例单议申请，支持根据特例单议方案范围限制申请范围。支持机构上传病例附件。申请时，可实时查看病例的费用明细信息、分组结果以及调用电子病历接口查看电子病历等功能。

（2）形式审查

对医疗机构申请的特例单议病例按照遴选条件进行初审，主要审查医疗机构上传资料的完整性、格式的准确性。通过形式审查的，进入下一评审环节；未通过形式审查的，予以退回并告知医疗机构退回原因。对于未通过形式审查的，医疗机构及时补充完善并在本季度申请周期规定时间内，可重新申请，符合条件的可纳入特例单议。

（3）专家评审

医保工作人员、病案、编码和临床等专家线上对通过形式审查的病例进行专家评审，编码专家重点评审编码的准确性，临床专家重点评审临床治疗的合理性，医保和临床专家按照评审规则和评分标准进行评审打分。

（4）结果反馈

用于向定点医疗机构公示特例单议审核结果，包含：评审结果查询、导出等功能。

（5）申请复核

提供定点医疗机构线上复核申请功能，开发线上复核功能，同一病例复核1次终结。

（6）简易评审

对符合简易评审流程的病例实施简易评审，支持设定简易评审规则，简化评审流程通过信息系统实现自动筛选审核，审核通过纳入按特例单议结算。

3.专家管理

（1）审核专家管理

系统支持初始化配置各统筹区审核专家，建立专家权限，选择评审专家，经办人员可在该模块进行专家信息维护、审核专家选择等相关操作。分省级和市级两类专家。

（2）专家信息维护

支持经办人员进行专家所属区县、所属医疗机构及其级别、所属专业（学科）、职称等基本信息的维护（增删改）。

4.统计分析

（1）流程查询

对特例单议申报条件、时限要求、比例规定、评审标准、评审结果等进行流程查询功能。

（2）数据统计

提供各医疗机构申报特例单议的数量、审核通过数量、医保基金支付、占DRG/DIP出院病例比例、占医保基金支出比例等情况的统计报表。

- 省级管理子模块升级

全省统一分组完成后需要升级省级支付方式管理子模块，模块主要用于支持全省统一分组运行后的数据支持、数据分析以及决策支持。对支付风险管理、数据统计分析、绩效评价等功能模块根据业务实际经办需求进行改造。最终形成服务全省的统一模块。

1.DRG/DIP运行总览

升级DRG/DIP运行总览，纳入统一分组、异地就医、特例单议相关业务，对现有系统优化升级指标计算逻辑，统计分析展示全省统一分组目录下DRG/DIP运行指标。需要改造指标概览、支付改革进度、费用统计及趋势监测、总额使用情况监测、入组统计及趋势监测、医疗服务统计监测。

2.支付风险管理

升级支付风险管理模块，纳入统一分组、异地就医、特例单议相关业务，优化迭代支付风险监测计算逻辑。主要改造分解住院分析、低住院天数人次占比分析、组内人次变化异常分析、CC/MCC占比分析等医疗行为风险；支付偏差、预算偏差、人头人次比、费用结构、实际补偿比分析、极值病例分析等支付风险。主要包含：医疗行为、支付合理性等功能。

3.数据统计分析

升级数据统计分析模块，纳入统一分组、异地就医、特例单议相关业务，调整数据来源、统计口径，对病种、医保基金覆盖情况、病组支付偏差、病组权重差异、分组效能以及医疗机构结付率差异等指标进行统计分析，为DRG/DIP运行总览提供数据支撑。主要改造改革进度、分组差异分析、结算差异分析、数据质量分析等功能。

4.绩效评价

升级绩效评价模块，纳入统一分组、异地就医、特例单议相关业务，调整数据来源、统计口径，综合分析全省及各统筹区医疗服务情况、费用控制情况、数据管理质量、特殊病例情况以及医疗机构推进覆盖情况。主要改造：绩效评价、成效监测等功能。

五、商务条款

（一）服务期

1.项目实施工期：合同签订后3个月内完成全部功能开发上线。

2.项目服务期：2年（项目通过验收后起算）。

（二）预算说明

项目预算包含投标人开展本项目工作所需一切费用（投标人与其他系统对接费用包含在本次项目预算中，采购人协调解决其他系统承建单位免费配合提供对接技术支持）。

（三）货款支付

签订合同后支付合同总价50%；项目验收合格并交付使用后，支付至合同价款的90%；项目验收合格满1年，支付至合同价款的100%。

（四）履约保证金

本项目履约保证金为合同总价的5%，中标人应在合同签订前以银行保函的形式提交给采购人，中标人未缴纳履约保证金的，采购人有权拒绝签订书面合同。

履约保证金在项目验收合格并交付使用，且中标人无任何违约责任的情况下退还（不计息）。如中标人违反合同规定，采购人有权根据合同条款从履约保证金中扣除相应的违约金额。中标人因自身原因未能完全履行合同的，履约保证金不予退回。

（五）投标货币

人民币。

六、技术要求

（一）需求分析要求

投标人需根据本项目开展需求调研，全面深入了解江苏省支付方式改革信息系统建设现状和发展趋势，提供需求分析报告，包括但不限于对项目总体目标、实现途径的理解和认识，项目建设总体思路，分析建设重难点问题并提出相应的解决方案。

（二）总体设计要求

本项目建设内容在江苏省支付方式改革信息系统基础上进行升级改造，江苏省支付方式改革信息系统基于国家局HSAF技术架构建设，原系统的平台代码、接口等均为规范化标准，都无条件进行开放，免费对接。代码、接口等都无条件进行开放。

投标人需根据招标需求提供本项目总体设计方案，总体设计需要遵循国家医保信息平台整体建设要求及各项标准，结合江苏省医保信息平台建设现状，满足招标需求要求，符合国家相关设计标准。总体设计方案包括但不限于总体架构、技术架构、数据架构等内容。

（三）功能设计要求

投标人需根据招标文件采购需求第四章建设内容，围绕实际医保业务场景，聚焦提升系统性能和用户体验，提供以下功能设计方案，包括但不限于功能说明、业务流程、界面设计等内容：

1.提供统一分组系统功能设计方案；

2.提供异地就医功能设计方案；

3.提供特例单议功能设计方案；

4.提供省级管理子模块升级功能设计方案。

（四）性能指标要求

1.本项目应严格遵循国家医疗保障信息平台标准体系。

2.本项目支持访问的总用户数大于1000万人，并发数不低于200次/秒；交互类业务平均响应时间不大于1秒，查询类业务平均响应时间不大于2秒，交易接口类单条记录平均响应时间不大于1秒，多条记录（100条）平均响应时间不大于3秒。

3.本项目要求全年稳定连续运行，系统稳定性不小于99.999%。

（五）安全设计要求

1. 投标人须严格按照国家医疗保障局《医保信息系统安全开发规范》等医保信息平台建设标准规范要求，制定详细的项目安全方案，包括但不限于安全需求分析、在应用安全和数据安全方面采取的安全措施、应急处置等方面内容，保证项目能够安全、平稳、高效运行。

2.本项目建设需满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）文件（等保2.0）第三级安全要求。采购人对本项目组织实施三级等保测评时，投标人需按照采购人要求提供等保测评所需资料，并根据渗透测试的结果进行应用系统的修复及完善。（投标人需提供承诺函并加盖公章）

3.项目上线前，需按照采购人要求，由采购人指定的安全运营团队进行源代码安全扫描，并及时对发现的漏洞进行修复。

（六）应急响应要求

1.投标人需提供完整的应急响应方案，包括但不限于发生影响本项目正常运行的突发事件时，根据突发事件的影响范围、程度和持续时间，所采取的应急响应流程、应急响应措施、人员安排等方面的措施，从而有效降低事故损失，保证项目能够持续、稳定、有效地进行。

2.投标人应按照采购人及其指定的总集服务团队统一安排，定期开展应急演练，应急演练需避免影响生产业务。应急演练前应制定详细、可操作的演练计划，应急演练中须详细记录演练过程信息，应急演练结束后应分析总结，完善应急预案。

（七）软件测评要求

1.投标人应确保本项目通过软件测评，未能提供软件测评报告的，采购人有权不予验收。

2.项目上线前，采购人将指定第三方软件测评机构进行软件测评，投标人应予以配合，并及时对测评中发现的问题进行整改。

3.如第一次软件测评未通过，需开展二次及以上次数软件测评，所需费用由投标人自行承担。

七、其他要求

（一）项目管理要求

1.投标人需提供项目管理方案，包括但不限于项目人员名单（投标人安排的项目人员必须固定，若有替换，必须与采购人协商，否则由投标人承担相关责任）及角色分工、项目管理标准、质量保证、实施计划、变更管理、风险管理等内容，以对整个项目实施过程及各环节起到科学有效的控制、监督和保障作用，确保项目实施的质量和效率。

2.投标人需服从采购人及其指定的总集服务团队对项目团队的管理和考核，包括但不限于人员考勤、项目全生命周期管理（含项目工单、需求、计划、任务、测试用例、缺陷、版本、代码上传、代码扫描、持续集成、第三方测试、验收、过程文档等活动）、开发终端安全接入管理等内容。

（二）履约能力要求

1. 投标人应当投入充足的技术力量保证本项目顺利实施，项目实施团队成员人数不少于20人，其中项目经理（限 1 名）需具有软件开发项目管理专业能力和类似信息系统开发项目管理经验，具有信息系统项目管理师证书或类似项目管理证书，实施团队人员（不包括项目经理）整体需具备类似信息系统软件项目开发能力证书和开发经验。

投标人需提供项目实施团队人员名单（包括签订的正式劳动合同和近半年内任一自然月的社保缴费证明）及其资质证明材料扫描件或复印件并加盖公章。

2.项目实施期间人员名单原则上不得调整，如确需调整，需提前至少一周向采购人报告人员变更情况，且调入人员的资历和从业经验不低于调出人员，在确认不影响项目实施并经采购人许可后方可调换，否则可视为投标人违约，采购人可在项目验收综合考评时扣分，并减值支付合同款项。

3.如项目实施团队成员不能有效完成采购人工作要求，自采购人提出更换要求之日起，中标人需在5个工作日内更换为符合要求的人员。

4.投标人需提供以下服务能力证明材料：

（1）企业资信：包括软件著作权证书、体系认证证书、服务资质证书等；

（2）人员配备：包括项目人员组成、项目经理从业情况、人员证书等；

（3）类似业绩：包括与本项目类似的信息系统开发项目案例等。

（三）项目培训要求

1. 投标人需根据项目相关交付内容提供有针对性的培训方案，包括但不限于培训计划、培训方式、培训对象（省市医保部门等）、培训内容等内容。

2.投标人需按照采购人要求提供免费的现场培训和线上培训，确保被培训人员全面了解和掌握本项目所涉及的基本原理、技术特性、操作使用、管理维护等内容。

3.投标人为所有被培训人员提供培训使用的教材讲义、操作指南等相关材料。

（四）项目文档要求

投标人应按要求向采购人提供完备的项目文档资料（纸质文件和电子资料各1套），以满足系统应用、管理及运行维护等需要。包括但不限于：

1.项目管理类文档：《项目管理方案》、《进度实施和任务分类》、《质量管理计划》、《项目进度报告》、《需求变更文件》等。

2.系统应用设计类文档：《需求规格说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》等。

3.测试类文档：《测试方案》、《测试用例》、《测试报告》等。

4.验收类文档：《验收方案》、《验收报告》等。

5.培训类文档：《培训方案》、《培训手册》、《培训纪录》等。

6.安全性类文档：《安全设计方案》、《应急响应方案》等。

7.运维类文档：《运维日报》、《故障处置报告》等。

采购人将指定总集服务团队或第三方监理团队进行文档资料的检查和审核，投标人应予以配合，并在要求期限内对文档资料中发现的问题进行整改。

（五）项目验收要求

1. 投标人需在投标文件中承诺，如果本项目未完成验收前，由于相关政策调整导致业务需求或技术标准发生变化，应按照最新政策完成本项目建设。（投标人需提供承诺函并加盖公章）

2. 投标人在项目上线平稳运行1个月后，向采购人提交验收申请，并提供以下验收材料，包括但不限于：项目实施方案、项目合同、项目招投标文件、项目建设相关文档、软件测评报告、安全测试报告等。

3. 采购人同意验收后，投标人需按照采购人指定的验收时间、方式、程序等要求，配合完成验收工作。

4. 采购人出具的验收报告未明确认定验收合格的，不视为验收合格。采购人要求整改的地方，投标人应在采购人要求的期限内完成整改。

5. 在项目开发过程中出现性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，由投标人负责解决，采购人有权拒绝验收并保留依法依规追究投标人责任的权利。

（六）售后服务要求

1.总体要求

（1）项目通过验收后进入免费运维期，免费运维期为期2年。

（2）投标人在投标文件中应提供运维服务方案，包括但不限于运维内容、运维流程、运维方式、服务质量保障等内容。

（3）投标人应在进入免费运维期前安排至少1人的专门驻场运维服务团队负责本项目的运维工作，提供7*24小时技术支持和服务。投标人必须保证运维人员原则上为建设期间团队成员，且不得随意更换，如需更换至少提前1个月向采购人申请，采购人同意后方可更换。

（4）投标人需在投标文件中承诺在免费运维期结束后提供相关有偿维护服务，运维服务内容和标准均与免费维保期内相同，且年维护费用不得超过本项目中标金额的10%。（投标人需提供承诺函并加盖公章）。

2.运维内容

包括但不限于以下内容：

（1）及时协调解决用户投诉及故障问题，每日开展运行情况分析，持续优化系统性能。

（2）确保本项目应用系统现有功能、接口和服务能满足采购人实际工作需要，及时改正系统使用过程中发现的缺陷问题。

（3）根据采购人的实际业务开展需求，在规定时间节点内对本项目进行应用拓展，并纳入统一运维管理。

（4）根据采购人的实际需求，在采购人的统筹安排和组织下开展技术培训和应用培训。

（5）在采购人及其指定的总集服务团队的统筹安排下，协助开展网络故障排查、性能评估与调优等相关基础设施环境的维保工作，提出系统资源分配与效率改进、软件配置规划和性能优化、系统容量预测等方面优化建议。

（6）在采购人及其指定的总集服务团队的统筹安排下，配合做好等保测评、渗透测试、安全演练等相关工作。

（7）根据采购人要求，提供7*24小时无间断现场重保服务。

3.服务响应时间

| 故障等级 | 现象描述 | 时段 | 响应时间 | 故障解决时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级故障 | 投标人所运维的项目，出现全省系统瘫痪，或数据丢失故障。 | 7:00-20:00 | 3分钟 | 15分钟 |
|  |  | 20:00-次日7:00 | 5分钟 | 20分钟 |
| 二级故障 | 投标人所运维的项目，在一个及以上设区市出现系统瘫痪故障。 | 7:00-20:00 | 3分钟 | 20分钟 |
|  |  | 20:00-次日7:00 | 5分钟 | 30分钟 |
| 三级故障 | 投标人所运维的项目，在全省出现卡顿、延迟等运行效率下降故障。 | 7:00-20:00 | 3分钟 | 30分钟 |
|  |  | 20:00-次日7:00 | 5分钟 | 1小时 |
| 四级故障 | 投标人所运维的项目，在一个及以上设区市出现卡顿、延迟等运行效率下降故障。 | 7:00-20:00 | 3分钟 | 30分钟 |
|  |  | 20:00-次日7:00 | 5分钟 | 1.5小时 |

运维人员在解决故障时，要最大限度保护数据，将系统恢复到故障点前的业务状态，同时做好故障恢复文档记录。如果不能在30分钟内解决故障，要启动应急预案，并在故障解决后24小时内，提交故障处置报告，说明故障种类、故障原因、故障解决中使用的方法及故障损失等，并梳理形成详细运维服务文档，方便分析问题，保证工作交接延续性。

因系统漏洞、运行监控和风险排查不到位、运维人员操作不当等供应商原因，引发系统故障或数据丢失、泄露，未在故障解决时限内完成处理或引发重大社会舆情的，将按照医保信息平台相关管理规定在考核评价中扣分，并承担相应违约责任。（详见合同文本第十一条违约责任条款）。

（七）知识产权要求

1.采购人拥有本项目除第三方产品外所有工作文件、交付品文档、定制软件、应用系统软件、数据资源及其他附属产品的知识产权，未经采购人许可，投标人不得用于第三方。项目实施过程中所收集、产生的所有与本项目相关文档、源代码、资料，包括文字、图片、表格、数字等各种形式所属权均归属采购人。

2. 投标人需在投标文件中承诺在本项目建设和运维期间的任何时候，只要采购人提出提交本项目的各种项目文档、源代码，投标人都要在5个工作日之内按采购人要求完整提交，提交的源代码应当可编译运行并与项目建设内容一致。采购人有权委托第三方使用本项目中涉及的资料（包括程序源代码、数据库、项目文档等）进行二次开发。（投标人需提供承诺函并加盖公章）

3. 投标人需在投标文件中承诺提供给采购人使用的产品及服务或其中的任何一部分，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。如有任何上述指控，投标人应独自承担可能发生的一切法律责任和费用。（投标人需提供承诺函并加盖公章）

（八）保密要求

1. 投标人须对本项目技术文件、采购人提供的所有内部资料、技术文档、系统数据（包含原始数据和衍生数据）和信息予以保密。投标人必须与采购人签订保密协议和外包网络安全协议，并严格遵守。

2. 投标人提供的项目实施团队和运维团队成员须签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可，并与保密协议和外包网络安全协议一并提交给采购人。

（九）功能演示要求

1.演示方式：上传视频演示。

投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

2. 投标人应采用真实系统或原型系统或Demo系统或静态页面录屏制作演示视频，演示内容如下：

(1).特例单议规则管理

用于建立特例单议规则、配置特病单议方案，支持对可申报特例单议的病例判断、限制。根据特例单议政策创建特病单议规则，例如新技术病例、等规则的配置。通过特病单议方案配置功能组合特病单议申请规则集，配置特病单议评审周期、评审人次等。

(2).特例单议申请

用于医疗机构特例单议申请，支持根据特例单议方案范围限制申请范围。申请时，可实时查看病例基本信息、费用明细信息，同时支持机构上传病例附件。

(3).特例单议初复审

支持对特例单议申请病例进行初审。支持初审专家查看病例清单质控结果、病例分组结果、电子病历信息等信息，辅助病例初审。初审过程中，确保对病例的敏感信息进行脱敏，例如病例患者过信息、医疗机构信息、医生信息等，确保评审的公平公正。

支持对特例单议申请病例进行复审，病例复审可由多个专家在复审阶段同步或异步完成评审，使复审环节更科学合理。支持复审专家查看病例清单质控结果、病例分组结果、电子病历信息、初审意见等信息，辅助完成病例复审。复审过程中，确保对病例的敏感信息进行脱敏，例如病例患者过信息、医疗机构信息、医生信息、初审人员信息等，确保复审结果的公平公正。

- 第五章  评审方法与评审标准

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品/本项目对小型和微型企业提供的服务 给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业采购包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评审方法与评审标准

| 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、价格：10分 |  |  |
| 投标价格 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留一位）：报价得分=(评标基准价／最后报价)×10（投标人须按照采购需求提供费用组成明细清单） | 10 |
| 二、服务能力：39分 |  |  |
| 2.1企业资信 | 2.1.1投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书，每提供1个得2分，最高得6分。 （必须提供有效期内的相应认证资质证明复印件加盖公章，否则不计分。） | 6 |
|  | 2.1.2投标人具备ISO27040数据存储安全管理体系认证、ISO27701隐私信息管理体系认证、ISO38505数据治理管理体系认证证书每提供1个得2分，最高得6分。 （必须提供有效期内的相应认证资质证明复印件加盖公章，否则不计分。） | 6 |
|  | 2.1.3投标人具备与本项目系统相关的软件著作权证书，证书软件名称包含“分组管理”、“特病单议”、 “预算综合管理”等关键字，每具备一种证书得1分，最高得3分。 投标人需提供软件著作权证书复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 3 |
| 2.2人员配备 | 2.2.1投标人拟投入的项目经理（限 1 名）： 1.具备不少于3年类似信息化项目管理经历的，得2分； 2.具有人社部门认证的信息系统项目管理师证书，得2分； （投标人必须提供与项目经理签订的正式劳动合同和近半年内任意一个月的社保缴费证明，以及相关证书或证明材料扫描件或复印件并加盖公章，否则不得分；需提供项目经理参与信息化项目的相关证明材料扫描件或复印件并加盖公章，证明材料需包括项目合同和项目委托单位提供的证明材料，否则不得分。） | 4 |
|  | 2.2.2投标人拟投入的实施团队人员（不包括项目经理）： 1.具有工业和信息化部教育与考试中心颁发认证的系统分析师证书； 2.具有工业和信息化部教育与考试中心颁发认证的软件工程师证书； 3.具有工业和信息化部教育与考试中心颁发认证的数据分析师证书； 4.具有工业和信息化部教育与考试中心颁发认证的数据开发工程师证书； 5.具有人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发认证的系统集成项目经理管理工程师证书； 6.具有人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发认证的统计中级专业技术资格证书； 7.具有卫健委认证的执业医师（或药师）资格证书； 以上证书每提供1人得1分，同1人有多个证书不可重复得分，不同人有相同证书可重复得分，同一证书最多得2分，此项最多得6分。 （投标人必须提供上述人员近半年内任一自然月的社保缴费证明，否则不计分；以上持有证书人员必须提供相关证书或证明材料扫描件或复印件并加盖公章，否则不计分。） 2.2.3投标人拟投入的驻场服务人员（限 1 名）： 1.具备不少于3年DRG/DIP改革相关信息化项目工作经验的，得2分； 2.具有工业和信息化部教育与考试中心颁发认证的系统分析师、软件工程师、数据分析师、数据开发工程师证书，或者人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发认证的系统集成项目经理管理工程师、统计中级专业技术资格证书，或者卫健委认证的执业医师（或药师）资格证书中的1种，得2分。 （投标人必须提供与驻场服务人员签订的正式劳动合同和近半年内任意一个月的社保缴费证明，以及相关证书或证明材料扫描件或复印件并加盖公章，否则不得分；需提供驻场服务人员参与DRG/DIP改革相关信息化项目的证明材料扫描件或复印件并加盖公章，证明材料需包括项目合同和项目委托单位提供的证明材料，否则不得分。） | 10 |
| 2.3类似业绩 | 投标人2022年1月1日起（以合同签约时间为准）： 1、投标人具有类似支付方式改革相关系统项目案例，每提供一个项目得2分，最高得4分； 2、投标人具有参与类似分组测算(全省统一分组)等项目业绩，每提供一个得1分，最高 6分。 此项最高得10分。 （必须同时提供中标通知书和合同复印件扫描件或复印件并加盖公章，否则不得分。） | 10 |
| 三、技术要求：42分 |  |  |
| 3.1项目需求分析 | 根据投标人提供的项目需求分析（包括但不限于对项目总体目标、实现途径的理解和认识，阐述项目建设总体思路，对建设重难点进行分析并提出相应的解决方案等内容）进行综合评分： 方案优于招标文件要求的得5分； 符合招标文件要求的得3分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5 |
| 3.2总体设计 | 根据投标人提供的项目总体设计方案（包括但不限于系统应用架构、系统逻辑架构、系统数据架构等内容）进行综合评分： 方案优于招标文件要求的得4分； 符合招标文件要求的得2分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 4 |
| 3.3功能设计 | 3.3.1根据投标人提供的“统一分组系统”功能设计方案（包括但不限于功能说明、业务流程、界面设计等内容）综合评分： 方案优于招标文件要求的得4分； 符合招标文件要求的得2分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 4 |
|  | 3.3.2根根据投标人提供的“异地就医”功能设计方案（包括但不限于功能说明、业务流程、界面设计等内容）综合评分： 方案优于招标文件要求的得4分； 符合招标文件要求的得2分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 4 |
|  | 3.3.3根据投标人提供的“特例单议”功能设计方案（包括但不限于功能说明、业务流程、功能细分等内容）综合评分： 方案优于招标文件要求的得4分； 符合招标文件要求的得2分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 4 |
| 3.4项目管理 | 根据投标人提供的本项目管理方案（包括但不限于项目需求管理、项目实施进度管理、质量管理、项目变更管理、项目干系人及沟通管理、项目文档管理、项目验收管理以及项目问题风险管理等内容）综合评分： 方案优于招标文件要求的得5分； 符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5 |
| 3.5安全设计 | 根据投标人提供的安全设计方案（包括但不限于安全需求分析、应用安全、数据安全、应急处置等内容）综合评分： 方案优于招标文件要求的得4分； 符合招标文件要求的得2分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 4 |
| 3.6应急响应 | 根据投标人提供的应急响应方案（包括但不限于响应流程、响应措施、人员安排等内容）综合评分： 方案优于招标文件要求的得4分； 符合招标文件要求的得2分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 4 |
| 3.7项目培训 | 根据投标人提供的本项目培训方案（包括但不限于培训计划、培训方式、培训对象、培训内容等内容）综合评分： 方案优于招标文件要求的得4分； 符合招标文件要求的得2分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 4 |
| 3.8售后服务 | 根据投标人提供的本项目售后服务方案（包括但不限于运维内容、运维流程、运维方式、服务质量保障等内容）综合评分： 方案优于招标文件要求的得4分； 符合招标文件要求的得2分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 4 |
| 四、功能演示要求（9） |  |  |
| 4.1视频演示 | 投标人需按照招标文件规定的功能演示要求，完全采用真实系统或原型系统进行所投产品演示完整功能点的，得实际演示结果对应分值;采用静态页面方式演示的，得分为实际演示结果对应分值乘以系数0.5：（视频时长总计超过15分钟的，不得分：不符合要求或未演示的，不得分） 1.特例单议规则管理 用于建立特例单议规则、配置特病单议方案，支持对可申报特例单议的病例判断、限制。根据特例单议政策创建特病单议规则，例如新技术病例、等规则的配置。通过特病单议方案配置功能组合特病单议申请规则集，配置特病单议评审周期、评审人次等。 系统功能全部满足，能够完整演示功能的，得3分；否则，不得分。 | 3 |
|  | 2.特例单议申请 用于医疗机构特例单议申请，支持根据特例单议方案范围限制申请范围。申请时，可实时查看病例基本信息、费用明细信息，同时支持机构上传病例附件。 系统功能全部满足，能够完整演示功能的，得3分；否则，不得分。 | 3 |
|  | 3. 特例单议初复审 支持对特例单议申请病例进行初审。支持初审专家查看病例清单质控结果、病例分组结果、电子病历信息等信息，辅助病例初审。初审过程中，确保对病例的敏感信息进行脱敏，例如病例患者过信息、医疗机构信息、医生信息等，确保评审的公平公正。 支持对特例单议申请病例进行复审，病例复审可由多个专家在复审阶段同步或异步完成评审，使复审环节更科学合理。支持复审专家查看病例清单质控结果、病例分组结果、电子病历信息、初审意见等信息，辅助完成病例复审。复审过程中，确保对病例的敏感信息进行脱敏，例如病例患者过信息、医疗机构信息、医生信息、初审人员信息等，确保复审结果的公平公正。 系统功能全部满足，能够完整演示功能的，得3分；否则，不得分。 | 3 |
| 合计：100分 |  |  |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件的组成

一、基本目录

1.分项报价表（格式见附件1）

2.技术要求响应及偏离表（格式见附件2）

3.商务要求响应及偏离表（格式见附件3）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（供应商成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前

一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件4）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式见附件5）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对供应商做出特定资格要求的，必须提供）

7. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（响应文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件6）

9.响应函（格式见附件7）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）

12.联合体协议（如果本项目接受联合体参与磋商，供应商是联合体的，则必须提供。格式见附件10）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条供应商必须在响应文件

中提供相关材料，否则作无效响应处理；6、10、11、12条如磋商文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效响应处理。

三、符合性审查内容

供应商必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照磋商文件要求提供证明材料，否则做无效响应处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

附件1 分项报价表（服务类项目）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  | 合同签 订后 日 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，磋商文件中另有规定的除外。

附件2 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件2-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性内容）逐条做出明确响应。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件3 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性内容）逐条做出明确响应。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件6   法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件7   磋商响应函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8 中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件9 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件10 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日   期：

附件11实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应，否则做无效响应处理。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按磋商文件要求提供证明材料的，该采购包作无效响应处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。