连云港市政府采购

招标文件

标段名称：徐圩新区2025-2026年度部分道路绿化养护服务项目（专门面向中小企业）

标段编号：JSZC-320700-JSWD-G2025-0091

采购人：国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局

采购代理机构：江苏万达工程造价事务所有限公司

2025年5月

- 目   录

目   录	2

第一部分  投标邀请	3

第二部分  投标人须知	7

第三部分  评标办法	17

第四部分  项目需求	23

第五部分  合同	30

第六部分  投标文件格式	32

- 第一部分  投标邀请

项目概况 徐圩新区2025-2026年度部分道路绿化养护服务项目（专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人应在连云港市公共资源电子交易系统获取招标文件，并于2025年6月9日上午9点00分00秒（北京时间）前上传电子投标文件并完成签到。

- 一、项目基本情况

标段名称：徐圩新区2025-2026年度部分道路绿化养护服务项目（专门面向中小企业）

标段编号：JSZC-320700-JSWD-G2025-0091

预算金额：人民币330万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购需求：徐圩新区2025-2026年度部分道路绿化养护服务，具体详见项目需求。

对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限（服务时间）：自合同签订之日起至2026年12月31日

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（按连财购【2023】4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，格式详见采购文件）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（按连财购【2023】4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，格式详见采购文件）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本采购项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46号)、苏财购[2022]45号，本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》，并上传至电子响应文件中，具体详见招标文件。

3.本项目的特定资格要求：/。

4.本项目的其他资格要求：

（1）资格审查现场查询时，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

（2）本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包或转包。

5.法律法规规定的其他条件。

- 三、获取招标文件

1.时间：2025年5月19日至2025年5月26日18:00:00止，每天上午0:00-12:00，12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载招标文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具-制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

③潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。

④“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》。

⑤招标文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑥招标代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

⑦请潜在投标单位提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件接收（上传）截止时间：2025年6月9日上午9:00:00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注连云港市政府采购交易平台网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局

联系方式：18036623527

2.采购代理机构信息

名    称：江苏万达工程造价事务所有限公司

地    址：连云港市海州区朝阳东路凤凰国际大厦19楼

联系方式：刘工 0518-85838346

3.项目联系方式

项目联系人：刘工

电    话：0518-85838346

- 八、电子招投标说明

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

江苏万达工程造价事务所有限公司

2025年5月19日

- 第二部分  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏万达工程造价事务所有限公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 中标服务费按按计价格苏招协〔2022〕002号文规定的标准下浮44.78%收取费用；由中标人领取中标通知书时一次性付清并承担。投标单位在投标报价时应综合考虑以上费用，但不得单列。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理公司。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理公司可以对招标文件进行修改。

8.2 代理公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为代理公司规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 代理公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理公司将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理公司将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中加★部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 代理公司将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理公司或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理公司提出，由代理公司负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

代理公司及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理公司不接受未填写快递运单的快件）。

代理机构质疑接收联系地址：连云港市海州区朝阳东路凤凰国际大厦19层1919室，联系电话：15061306882。采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33、政策功能

33.1供应商为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六部分“投标文件格式”）。

33.2供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

33.3本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的集采机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

33.4为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

33.5坚持绿色发展：

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

33.6政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7 号）相关要求。

第三部分  评标办法

一、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

三、评标标准：

1、评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2、本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

3、总得分 = 价格分 + 商务技术分

4、中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

1.价格分：10分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价） X 10分。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.商务技术分：90分

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人业绩12分 | 投标人自2021年1月1日以来有绿地绿化养护管理项目，有一个得3分，本项最高得12分。 注：投标文件中提供合同扫描件并加盖公章，时间、服务内容以合同为准，否则不得分。 |
| 项目经理综合实力6分 | 1、拟派项目经理具有园林绿化相关专业本科及以上学历的得3分，具有园林绿化相关专业大专学历的得1分 2、拟派项目经理具有园林绿化相关专业高级职称的得3分，具有园林绿化相关专业中级职称的得1分。 注：上述1-2项投标文件中提供相关证书及投标人为其缴纳的社保证明材料扫描件并加盖公章，否则不得分。 （注：园林绿化相关专业包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、林学、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。） |
| 项目人员配备情况15分 | 1.绿化队长具有中级及以上职称的，得3分。 2.绿化养护人员（含绿化队长）具有人力资源部门或行业主管部门或行业协会颁发的绿化相关职业或人才证书的，每有一人得2分，最高得12分。 注：上述1-2项投标文件中提供相关证书及投标人为其缴纳的社保证明材料扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
| 项目概况养护准备总体部署10分 | 供应商针对绿化养护管理项目整理了解和总体部署情况制定详细方案。 对项目整体了解程度高，对项目实际现场情况清晰掌握，对项目的内容及实施准备充分，总体部署全面合理得10分； 对项目整体了解程度一般，对项目实际现场情况有一定的了解，对项目的内容及实施有一定准备内容，总体部署相对合理得7分； 对项目整体不太了解，对项目实际现场情况不太清楚，对项目的内容及实施准备不充分，总体部署合理性较差得4分； 未提供不得分。 |
| 绿化养护技术方案11分 | 供应商根据实际养护情况包括乔灌草修剪、病虫害防治、日常养护等内容制定绿化养护月历以及日常绿化养护技术方案。 内容全面，科学合理，重点突出，针对性强，具有可操作性得11分； 内容较全面、有一定针对性，具有一定可操作性得8分； 内容空洞、不全面，针对性不强，可操作性较差得5分； 未提供不得分。 |
| 技术人员配备部署6分 | 供应商根据季节和实际情况制定技术人员配备部署方案，合理安排和配置现场养护管理人员和绿化技术工人。 人员配置全面、比例合理，且能根据季节性和阶段性养护工作对养护管理人员进行量化配置，附有详细的工种安排及数量清单得6分； 人员配置较为较全面、比例较合理，未能完全按照季节性和阶段性养护工作对现场养护管理工人进行量化配置，附有详细的工种安排及数量清单得3分； 人员配置不合理、比例不合理，未按照季节性和阶段性养护工作对现场养护管理工人进行量化配置，未有详细的工种安排及数量清单得2分； 未提供不得分。 |
| 设备投入情况6分 | 供应商根据绿化面积、不同季节实际养护情况投入机械设备制定详细方案。 现场投入的机械设备满足招标文件设备最低要求数量，且配备全面、合理，并能根据季节性和阶段性养护工作对机械设备进行量化配置，较好满足养护管理需要得6分； 现场投入的机械设备满足招标文件设备最低要求数量，配备齐全、合理，基本能根据季节性和阶段性养护工作对机械设备进行量化配置，基本满足养护管理需要得3分； 现场投入的机械设备满足招标文件设备最低要求数量，但是不能根据季节性和阶段性养护工作对机械设备进行量化配置，不能满足养护管理实际需要得2分。 未提供不得分。 |
| 绿化零星补植项目实施进度计划及控制措施8分 | 投标人根据本项目需要补植零星绿化项目制定进度计划及控制措施。 进度计划及控制措施具体明确，养护管理工作程序规范，自查体系完善，反馈渠道畅通，整改保障措施到位，可行性较高得8分； 进度计划及控制措施相对具体，养护管理工作程序较规范，有自查体系、反馈渠道及整改保障措施，有一定可行性得6分； 进度计划及控制措施不具体，养护管理工作程序不规范，没有自查体系、反馈渠道以及整改保障措施，可行性差得4分。未提供不得分。 |
| 病虫害防治方案 8分 | 投标人根据不同季节和阶段制定病虫害防治方案。方案应包含常见的煤污病、白粉病、蚧壳虫、蚜虫、天牛等病虫害及美国白蛾等入侵性病虫害防治内容。 方案内容明确清晰、贴合服务内容，有实操性得8分； 策划内容基本满足服务，有一定的实操性得6分； 方案内容空洞、不完整，实操性较差得4分；未提供不得分。 |
| 现场安全文明组织管理及应急预案制定情况8分 | 投标人应制定安全文明管理方案，包含文明养护及环保措施，机械、车辆管理，用电管理，现场防火，督察检查、废水废渣的管理、协调内外关系、施工场地设施卫生管理等相关管理及保障措施。针对特殊天气（台风、汛期、冰雪、极寒、冬季火灾等天气）合理制定应急预案； 养护管理水平高，内容全面详细、方法科学、标准制度齐全、施工规范、预案内容科学合理、内容详实、贴合服务内容得8分； 养护管理水平较高，内容较全、有标准制度，施工相对规范、预案内容较科学合理、内容较贴合服务内容得6分； 养护管理水平较差，预案内容合理性差、内容空洞、不完整得4分；未提供不得分。 |

- 项目需求

说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

一、项目背景：

徐圩新区绿化养护范围共三个地块，总面积约40万平方米。地块一位于228国道以东，规划石化三路以西，纳潮河以南，养护便道以北，共约27.5万平方米；地块二位于西安路以东，228国道以西，纳潮河以南，徐圩湖停车场以北，共约7万平方米；地块三位于西安路以东，228国道以西，疏港大道以南，纳潮河以北，共约5.5万平方米。养护地块以乔木为主，配合花灌木，以及管理用房3座，主要植物品种有苦楝、乌桕、龙柏、中山杉、白蜡、旱柳、木槿、美国红枫、桧柏、花石榴等。

二、项目要求：

1、服务范围：绿化养护范围包括养护范围内所有绿地面积约40万平方米绿化、管理用房、养护便道养护，零星调整栽植管理等。投标人投标前需进行现场踏勘，中标人不得以不了解现场情况为由调整投标文件及合同文件。

其它项目还包括绿化补植、施肥、修剪、病虫害防治、夏季防高温、冬季防寒等

- 服务要求：根据《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》，项目需配备符合二级管护绿地标准的人员、设备和物资，确保绿地养护管理质量。

- 人员配置要求：根据园林绿化施工现场管理和技术人员、技术工人配备标准，本项目每日须配备最低人员共计25人，其中包括项目负责人1人，绿化队长1人，修剪工2名以及必要的养护作业人员。详细要求如下：

| 序号 | 岗位名称 | 数量 | 从事工作 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1名 | 安排任务、调配人员，综合协调，督查督促。 | 具有园林绿化专业，具有一定工作经验。 |
| 2 | 绿化队长 | 1名 | 具体负责绿化现场，安排组织绿化工人作业，技术指导 | 具有一定绿化养护工作经验 |
| 3 | 绿化养护人员 | 23名 （包含修剪工2名） | 精细修剪、树木造型；机械除草，机械打药；打扫卫生、拔草、浇灌。 | 熟练操作园林机械设备，年龄不超过65周岁（其中男性绿化工不低于10人）。 |

- 注：A.本项目设置的服务人数为最低要求，投标人必须书面承诺每日人员配置不少于最低人数配置要求（投标文件须提供加盖公章的承诺书扫描件（见第六部分格式15），否则投标无效）。

B.绿化工作人员应遵守采购人制定的各项规章制度，政令畅通，服从管理；

C.所有服务人员必须统一着装，绿化养护人员上岗需配备统一的制服；

- D.养护队伍应具备应急抢险机制与能力，一旦发生不可抗力的灾难，能在出险两小时内到达现场组织抢险。

- 专业养护器械要求：

- 绿化养护机械设备要求一览表

| 农用电动三轮车（辆） | 打药车或 喷药设备 （台） | 水泵 （2-4寸） （台） | 绿篱修 剪机 （台） | 割灌机 （台） | 油锯 （把） | 水管 （米） | 微喷管 （米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1000米 | 2000米 |

注：本项目所配备的养护机械设备不低于上述要求，可以立即使用。另有其他养护需要的机具设备，将根据实际情况，要求养护单位及时到位。（投标文件须提供加盖公章的承诺书扫描件（见格式16）。

3、服务时间：合同签订之日起至2026年12月31日

4、服务标准：符合国家、江苏省、连云港市公共绿地园林绿化管理要求。建立完善的制度，配备相应的园林绿化管理人员。

三、岗位职责

1、项目经理职责

（1）遵守采购人的各项规章制度，全面负责绿化公司的绿化养护工作。

（2）制定绿化公司养护工作计划，督促检查工作计划的落实，并监督检查执行情况。

（3）强化绿化养护项目部团队建设，系统规划绿化工业务培训，致力于提升团队专业技能，持续增进工作效率。

（4）负责绿化管理计划的制定和总结工作，及时向采购人提交有关管理的可行性意见和建议，研究和解决工作中出现的各类问题。为采购人决策提供依据。定期召开员工大会，传达上级有关精神。

（5）负责对责任区内绿化进行管理，制止一切破坏绿化的行为。

（6）做好绿化养护管理及管理耗材、工具的购置计划及分配工作。

（7）深入工作现场，布置、检查工作任务完成情况，参与日常及节假日值班的检查工作，及时解决工作中存在的问题，同时做好绿化工的思想政治工作。

（8）完成公司和采购人交办的其他工作任务。

2、绿化队长职责

（1）遵守规章制度及安全生产制度，执行严格的安全措施和操作流程，政令畅通，服从管理。

（2）熟知花草树木的名称、生长特性和养护管理程序。

（3）负责绿化养护人员技术指导、监督。

（4）负责安排绿化养护人员定期对养护区域内植物的施肥、浇水、除草，并及时修枝整形，补栽补种和草坪的管理，掌握病虫害的防治方法。

（5）负责对责任区内绿化进行管理，制止一切破坏绿化的行为。

（6）做好防旱、排涝、防台风工作，参加突发事件的应急处理。

（7）服从项目经理安排，遵守工作纪律，定期总结和学习专业知识。

3、绿化养护人员职责

（1）遵守规章制度及安全生产制度，执行严格的安全措施和操作流程，政令畅通，服从管理。

（2）上班时间统一着装，着装整洁、装备配备齐全，礼待游客，说话和蔼，不与游客发生争吵。

（3）按照养护计划安排及时进行浇水、施肥、喷药、修剪、除草等养护管理内容。

（4）按照计划安排及时进行绿化补植及调整工作。

（5）做好绿化工具的使用、收纳、保养。

（6）负责园内造型树、球、行道树的整型修剪的组织协调和实施工作，做到整齐美观，并将修剪下来的枯枝等杂物运往指定地点。

（7）熟悉园林器械安全操作规范，保障财产及生命的安全。

（8）做好园林绿化器械及修剪工具的日常维护工作。

（9）节约用水用电，对园内的绿化及设施进行养护，发现安全隐患及时上报。

(10)完成公司和采购人交办的其他工作任务。

4、修剪工职责

①、遵守各项规章制度，具备吃苦耐劳精神，工作态度认真严谨，扎实细致，热爱本职工作，尽职尽责。

②、负责园内造型树、球、行道树的整形修剪的组织协调和实施工作，确保修剪后的树木整齐美观，同时及时将修剪产生的枯枝等杂物清理并运送至指定地点。

③、及时处理非正常气候造成折断树木、花卉的清理工作。

④、修剪花木过程中发现有病虫害，应及时报告。

⑤、熟练掌握园林器械的安全操作规范，确保操作过程安全无虞，保障人员及财产安全。

⑥、做好园林绿化器械及修剪工具的日常维护工作。

⑦、完成公司和采购人交办的其他工作任务。

- 四、考核标准及考核办法：

（1）考核标准：

徐圩新区部分道路绿化养护考核评分表

| 考评 项目 | 项目扣分标准 | 单位 分值 | 项目 得分 | 存在 问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 园艺 部分 (50分) | 1、树木歪斜、生长势不好，有明显卷叶、黄叶、焦叶。 | 5 |  |  |
|  | 2、乔灌木、绿篱、色块、球类、花灌木、造型树未按《连云港市园林绿化养护管理规定》及合同要求的时间、频次及标准修剪。修剪、清理后的枝叶未及时清运干净。 | 10 |  |  |
|  | 3、有明显枯死枝、下垂枝、断残枝等，植物有大片光秃落叶。 | 5 |  |  |
|  | 4、行道树分枝点以下有萌蘖枝，内膛有徒长枝等。 | 5 |  |  |
|  | 5、绿地内花境、色块、地被有明显缺株、枯死株。 | 5 |  |  |
|  | 6、未按《连云港市园林绿化养护管理规定》及合同要求的时间、频次及标准完成乔灌球等独立个体的数穴切边，模纹、草坪、地被和园路之间的切边，边沟内有杂草。 | 10 |  |  |
|  | 7、绿地内地被、花境、草坪未按《连云港市园林绿化养护管理规定》及合同要求的时间、频次及标准及时除草，有明显植空带、斑秃。 | 10 |  |  |
| 植物保护 (10分) | 1、乔灌木、绿篱色块、球类、草坪、地被病虫害不及时治理，症状明显时。 | 2 |  |  |
|  | 2、乔灌木上有非目的附生攀缘植物、绳线缠绕、树上有拴挂。 | 2 |  |  |
|  | 3、防寒和其他各项防护措施不完备，不符合《连云港市园林绿化养护管理规定》标准。树木支撑处理不符合规定，有缺失、松动、长短不一等现象。 | 2 |  |  |
|  | 4、雨季排涝措施不及时得当，高大乔木在风暴来临时未采取有效措施引起树木倒伏且未及时扶正。 | 2 |  |  |
|  | 5、冬季乔木未涂白（做越冬防护）或质量标准不合格。（属冬季项目，单独计分） | 1 |  |  |
|  | 6、未按《连云港市园林绿化养护管理规定》及合同要求完成养护范围内的古树名木保护各项措施。（属独立项目，单独计分） | 1 |  |  |
| 设施、 卫生等 (10分) | 1、绿地内无鼠洞和蚊蝇滋生地，未及时清除“树挂”。 | 3 |  |  |
|  | 2、绿地枯枝落叶未及时清扫、清运，有干枯枝叶、碎石等杂物。 | 3 |  |  |
|  | 3、围栏、供水等绿化设施破损，绿化用水被盗用，未对损坏的设施及时修补或更换。 | 2 |  |  |
|  | 4、自来水皮管无人看管灌溉等现象。 | 2 |  |  |
| 施肥浇水 （10分） | 1、未按《连云港市园林绿化养护管理规定》及合同要求的时间、频次及标准浇水，不及时、不足量或浇水方法不得当，造成叶片蒙尘、缺水叶片萎蔫或根际裸露、生长势衰弱。冬季未浇防冻水、浇防冻水不及时、不足量导致返青萌发困难、苗木死亡。 | 5 |  |  |
|  | 2、未按标准规定的品种、数量和期限要求施肥，或施肥不得当造成肥害。或施肥过程未保留视频资料。 | 5 |  |  |
| 秩序 管理 (5分) | 1、绿地内有乱堆乱放、攀折花草、车辆乱停乱放、晾晒衣物、种菜等现象。 | 2 |  |  |
|  | 2、未遵守规章制度，养护单位有安全生产制度，未制定严格的安全措施和操作流程，存在焚烧垃圾、无私自乱接拉电现象。 | 3 |  |  |
| 养护日志 及计划 （2分） | 养护日志及计划不按时上交，日志、计划不整齐、不全面。 | 2 |  |  |
| 12345平台信息处理、媒体曝光、市民投诉、受上级领导批评（5分） | 12345平台信息及市民投诉处理不及时、受相关部门通报受上级领导批评或媒体曝光。 | 5 |  |  |
| 养护人员及机械设备 （6分） | 未按《人员及机械设备配置要求表》表配备养护人员；有突击任务未按采购单位要求增加人员。 | 2分/人 |  |  |
| 其他工作 （2分） | 没有按时完成要求的其他工作视情况扣分。 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

扣分            实得分                          考核人签字              年   月   日

- 考核办法：

考核等级评定标准：优秀等级综合得分≥95分，优良等级90分≤综合得分＜95分，合格等级85分≤综合得分＜90分，不合格等级综合得分＜85分。考核频次：日常考核：每月2次， 定期考核：每半年1次。综合得分计算规则：半年考核综合得分的计算方法是将日常考核平均分乘以40%权重，以及将半年度定期考核平均分乘以60%权重，然后将这两个加权得分相加。经费核拨标准：优秀等级（≥95分）：全额拨付当期养护经费，优良等级（90～95分）：每降低1分扣减1%养护经费（含90分），合格等级（85～90分）：按（90－实际得分）×1.5%扣减养护经费（含85分），不合格等级（＜85分）：基础扣减：扣除当期经费的15%，附加扣减：按（85－实际得分）×2%追加扣减。整改机制：下达书面整改通知书，限期30日整改期间暂停支付剩余款项的50%。违约处置： 拒不整改或整改期限届满后仍未达标：采购方可单方解除合同，列入供应商不良记录名单。考核结果争议处理：应于收到结果5个工作日内提出书面申诉。

五、投标报价要求：

1.投标报价内容

（1）报价费用包含人工费、材料费、管理费、税费等完成招标文件规定的服务工作所涉及的一切相关费用。投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供服务的单价和总价，详细分析各项费用组成；

（2）本次投标报价为包干制，中标后不再进行任何调整。

六、付款方式与履约保证金

★1、付款方式：依据半年度考核结果，确定应付服务费用金额，并按半年度周期支付相应款项。

2、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

- 第五部分  合同

连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

目  录

- 合同书

- 中标通知书

- 履约保证金缴纳证明

- 项目更改及补充文件

- 投标报价表

- 中标单位澄清函

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

连云港市政府采购合同

合同编号：

政府采购合同

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

- 甲、乙双方根据      年   月  日　　　　　 项目（标段编号：【标段编号】）招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容： 　　     。

1.2 服务期限：   　　   。

1.3 补充条款：          。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________元整（¥__________）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期

8.1 服务期      。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交 付 期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

十、合同款支付

10.1 付款方式：①根据月度及半年度的考核结果，每半年支付一次服务费，服务费必须经过第三方审计审核确认。②甲方对满足合同约定支付条件的项目自收到发票后30日内将资金支付到约定的乙方账户 (以发票开具日期计算)。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，最终养护面积误差在±5%以内的，合同价不予调整，养护面积超过±5%的，按投标单价调整合同价。

10.3为防止拖欠农民工工资，乙方须每月按时支付用工人员工资，并提交用工人员名单等详细信息，乙方出具已结清当月人工费用的相关承诺（格式自拟）。

十一、甲方权利和义务

11.1根据甲方绿化养护要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

11.2如遇有重大节日、外事活动、创建检查等，甲方有权要求乙方组织加班、突击工作，乙方需无条件服从，并高质量完成甲方布置的任务；

11.3按照《连云港园林绿化养护管理规定》，甲方对乙方养护管理工作进行检查考核打分，并根据考核结果支付养护费用。

11.4甲方有义务在适当的范围内公开考核结果。

11.5合同期内，甲方有权对相关设施、设备进行技术改造和更新。

11.6因乙方巡查、管理不善、操作不当等原因造成路面井盖、雨水井盖、垃圾桶（房）、公厕内设备等损坏或者丢失的，乙方应当照价赔偿。

11.7自本承包合同生效之日起7日内，甲方应按有关规定与乙方办理设施移交手续。新增设施按相关单位有关规定办理移交；新增设施养护费用按同类工作内容的价格计算。

十二、乙方权利和义务

12.1乙方根据绿地养护技术规范、绿化养护质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成绿化养护工作。

12.2乙方要充分调动本单位职工工作积极性、主动性、创造性，合理安排用工。养护范围之外的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。

12.3乙方必须遵守甲方所有管理规定，服从甲方管理。接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查。

12.4乙方必须加强工作人员管理，制定应急预案，定期演练，应建立专项制度，制度上墙，安排专职责任人做好自查考核管理工作，做好养护记录和工作台账，确保绿化养护管理工作正常；

12.5因乙方养护管理不善而损坏的植物、设施应负责及时补植和修复，或照价赔偿。

12.6乙方必须做好各类物资、工具使用的保养及管护工作，存放有序，节约用水用电，无铺张浪费现象。

12.7乙方必须加强安全生产管理，安全生产管理措施落实到位、防微杜渐、责任到人。所发生的一切安全问题及人身财产损失均由乙方负责。

12.8乙方日常养护产生的绿化垃圾如清理修剪的落花、落叶、枯枝、枯叶、草屑、清理的砖头石块等做到日产日清，不得在园内隔夜堆放，绿化垃圾须运送至赣榆区海头智慧园区指定地点存放，如有违反，发现一次按1000元/车从养护费用中扣除；绿化养护工具、器械等不得在园内隔夜存放，非工作时间养护车辆不得在园内停放。

12.9乙方必须做好详细的养护台账，建立养护档案，要按月制订管理计划，并在每月五日前将上月的养护总结及本月的工作计划报送甲方。

12.10乙方须遵守国家和地方有关法令、规章及有关政策，合同期内，因乙方违法、违纪、违章或者管理等原因造成的劳动争议、责任事故以及安全事故等一切不良后果及其一切费用均由乙方承担。若因此给甲方造成经济损失，损害甲方名誉，甲方有权解除合同，要求其赔偿实际损失，并有权要求乙方支付已付合同价款10%的违约金，违约金可从未支付合同价款中直接扣除。

12.11乙方不得以任何形式对承包项目转包、分包，乙方也不得将甲方提供的设施、场地等改作他用或者关闭（如绿地搭建、道路搭建等）。一经发现，甲方有权终止本承包合同，乙方必须承担由此产生的一切经济损失。

12.12本合同期内，乙方负责维护承包范围内城市绿化，保证完好和正常运行。如出现损毁或丢失，应在甲方要求的时间内修复和恢复。

12.13遇有雨、雪、大风等天气时，除接到甲方或其他政府部门正式通知不需上班外，乙方员工必须保证按时上下班并认真作业，不得以任何借口迟到、早退、怠工、旷工。

12.14乙方建立情况通报制度，即乙方需派专人动态跟踪养护区域内的情况。如遇交通事故等各种突发事件、需在30分钟内及时通报甲方。

12.15巡查人员均需自行配备通讯工具，乙方项目负责人、考核巡查人员通讯工具需24小时通畅。

十三、绿化养护基本要求

13.1为确保养护质量，乙方需对中标后的绿地落实专人进行动态养护管理，统一着装上岗，全天候作业。

13.2养护过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如因乙方操作不当、养护不当（如蛀干害虫未及时防治引起枝条砸落，支撑损坏、缺失等造成树木倒伏、绿地枯死木桩、绿地堆物不平整形成坑塘绊倒）或管理不善而造成人身伤害或财产损失的，由乙方自行承担。

13.3因不可抗拒因素（如由于台风、暴雨、大雪等自然灾害引起树木突然倒塌，碰线、碰屋、非养护原因造成的树枝伤人、伤物），乙方在接到甲方通知后应迅速组织力量，半小时内到达现场并及时处理。

13.4对于乙方养护期间由于养护工作不能及时完成，且未整改到位，造成较大影响的，甲方有权安排第三方进行养护，所按发生的费用的2倍从乙方月度养护费中扣除。

13.5乙方养护期间的乔灌花草保存率低于要求的，必须在适合的季节及时补植同品种、同规格的苗木，并确保成活。若乙方未按规定补植，甲方有权安排第三方进行种植，按2倍发生的苗木费及补植费用从养护经费中扣除。

13.6绿地巡查全天候12小时，无重大破坏和偷盗案件，如遇重大事件及时上报，未及时上报而造成的损失由乙方承担。

13.7如遇甲方统一对养护内容进行重大调整，乙方需无条件服从。园内其他工程养护到期后，转为乙方养护，养护费用按乙方同等级最低报价结算。

13.8如有绿化占用等相关苗木移植工作，乙方必须按照甲方要求保质保量完成相关工作。

13.9乙方有义务对养护绿地进行看护，包括阻止非法占用绿地及超时超面积占用绿地等。

13.10项目负责人每日至少对养护标段巡查一次，如现场出现问题项目负责人要现场处理。

十四、 不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同自然终止。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、合同的生效

15.1合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

十六、质量保证及售后服务

16.1 乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

16.2 乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

16.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

16.4 在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十七、违约责任

17.1本合同期内，如遇城市公益建设需要等因素导致合同不能履行时，甲方有权单方面解除合同，除按实际发生的工程量支付乙方养护费用外，不承担任何违约责任；乙方如想单方面解除本承包合同，必须至少提前三个月以书面形式通知对方，并向甲方支付相当于年标准养护费30%的违约金。

17.2本合同期内，如因自然灾害、战争等不可抗拒因素等导致本承包合同不得不终止，甲乙双方应妥善处理合同承包费用结算等相关事宜，互不追究责任。

十八、争议解决

18.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，则向赣榆区人民法院起诉。

十九、附则

19.1合同份数

本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执两份、乙方执两份、见证方及财政监管部门各执一份。

19.2、未尽事宜：

本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

代表人：                                代表人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

- 附件1： 绿化养护操作规程

- 总则

为提高绿化养护管理水平，规范绿化养护技术管理，统一绿化养护管理质量标准，加强园林绿化养护管理质量监督，根据CJJT 287-2018《园林绿化养护标准》、《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》、《徐圩新区市政设施、城市绿化及环卫保洁维修养护管理标准（试行）》（示范区建发[2015]1号）、《江苏方洋集团有限公司绿化养护管理标准化作业规程》等有关规定，结合工作实际，制定本规程。

- 1.1乔灌木养护

- 1.1.1 浇水

1．根据气候变化、土壤墒情和乔灌木生活习性等情况，采取“以水压盐”措施，适时适量浇水。

2．乔灌木浇水应湿透根系层，浸湿土层深度不得低于以下标准：乔木60cm，灌木40cm。每年浇水15次以上。3、4、9、10月返盐严重，浇水浇透1次/15天，7、8月高温，浇水浇透1次/10天（雨水多时根据具体天气情况适当减少浇水频次）。每年3月中旬，必须浇足浇透1次返青水，11月末，必须浇足浇透1次封冻水。浇灌前乔木、小乔木须先挖穴松土，做好水圈；灌木须松土，保证水分充分吸收。

3．干旱高温季节对新补植的常绿树和花木，要连续浇3次保活水，以小水漫灌、灌透的方式令植物根部吸足水分，每天早晚进行树冠喷水1～2 次，避开中午高温进行叶面喷雾或树干保湿。盐碱地返盐季节，严禁浇灌小水，应掌握“灌则必透，小雨必灌”的原则。

4．夏季高温天气在早、晚浇水；春秋及初冬季节在中午前后浇水。绿地灌溉设施应完好，不得发生跑、冒、滴、漏；入冬前必须对所有灌溉设施采取防冻措施。

5．乔灌木浇水应做水圈。乔木水圈大小为80cm-100cm，围堰高度和边厚为10-12cm，圈内地面应低于外围地面3-5cm，为方便施肥，水圈内设鱼鳞坑；小乔木水圈大小为50cm-70cm，围堰高度和边厚为7-10cm；平缓绿地宜做下沉式树穴浇水，坡地应随坡围堰浇水；特殊位置的水圈、围堰视场地情况和植株规格适当调整大小；以丛植方式种植的乔灌木，宜视情做“围合式”大水圈；有条件的可采取喷灌、滴灌、微喷等灌溉方式；浇水应控制水压防止水流过大，冲毁树穴围堰。

6．乔灌木浇水之前要先松土，保证土表不板结，保证水分容易渗透，浇水要一次性浇足浇透。乔木土球包裹物须去除，保证植物根系的透气性。

- 1.1.2 排水

1．降大（暴）雨或连阴雨时，必须及时排除绿地内的积水，不得超过24 小时。不能自排的地方必须采用强排方式排涝。忌涝的乔灌木（如：雪松等常绿针叶树、银杏、合欢、玉兰、火炬树、碧桃等）必须在12小时内排除场地积水及水圈内积水。有条件的可以边下雨边排水，减少苗木受水淹时间。

2．每年检查、清理1次绿地与相邻原土（盐碱土）区域之间的截水沟，做到排水通畅、不积水。设置排盐层的绿地，保证截水沟沟底标高低于排盐层底标高20cm以上；未设置排盐层的绿地，应保证截水沟沟底标高低于相邻种植层底标高20cm以上。

3．对不耐寒树种（如栾树、香樟、桂花等），应防止秋季徒长，提前控制浇水；但冬季应浇足浇透封冻水，浇封冻水后宜培土封穴。

4．排涝设施应保证排水及时；入冬前必须对所有灌溉和排水设施采取防冻措施，越冬前保证排清管内积水，防止冻裂。

- 1.1.3 排盐

1．排盐管网必须保持排水畅通，盲管集水井内无杂物，无淤泥，井盖完好。

2．每年汛期前（徐圩地区6 月20 日-8 月30 日）必须对盲管排盐设施进行例行检查维修，确保盲管排盐设施完好。

- 1.1.4 施肥

1．根据乔灌木品种习性、生长发育状况、规格大小、肥料性状、土壤质地及土壤肥力状况，合理施肥。

2．每年施肥3次以上。早春土壤解冻后至树木萌芽前施，施1次基肥，4月追肥1次，7月追肥1次，根据苗木长势酌情增加施肥次数。追肥可选用速效化肥，也可配制化肥和有机肥混合的复混肥料。观花乔灌木在开花前、后各施一次追肥，立秋以后应停止施追肥。

3．基肥采用腐熟有机肥（如腐殖酸钠等），适当加大有机肥用量，以改良盐碱土。追肥应以磷肥、氮肥等多元复（混）合化肥为主，视树种而定。生长势衰弱的亚健康树木等，使用腐植酸肥料。树木花前施磷、钾肥，花后补施氮肥。

4．施肥量视树木生长情况、土壤肥力而定。

（1）乔木基肥施用量：胸径小于等于10cm的，1-3kg/株：胸径大于10cm的，每增加10cm（以10cm为档距），在前一规格施用量的基础上增加50%。

（2）乔木追肥施用量：胸径小于等于10cm的，0.5-1kg/株；胸径大于10cm的，每增加10cm（以10cm为档距），在前一规格施用量的基础上增加50%，一般采取液态肥树干注射、地面打孔等方法进行。

（3）灌木基肥施用量：蓬径小于等于100cm的，0.5-1kg/株；蓬径大于100cm的，每增加50cm（以50cm为档距），在前一规格施用量的基础上增加50%。

（4）灌木追肥施用量：蓬径小于等于100cm的，0.15-0.5kg/株：蓬径大于100cm的，每增加50cm（以50cm为档距），在前一规格施用量的基础上增加50%。

（5）不同腐植酸肥料的施用量应按照产品建议施用量施用。

5．施肥可采用沟施或穴施，深度不少于30cm，可按0.5-1%浓度溶解施用，以不伤树根为准；腐植酸肥料可采用树干注射。

6．应视情施用盐碱土改良肥、土壤改良剂，如施用脱硫石膏（硝酸钙）或聚乙烯醇（PVA）、聚丙烯酰胺（PAM）等控制土壤碱化措施。

- 1.1.5 中耕、除草

1．每年结合浇水、施肥进行中耕3次以上，松土深度以不伤根系生长为宜，中耕深度宜5 cm～10cm，埋土过深的表层要扒土，埋土过浅致根系裸露的要填土。

2．每年清除杂草10次以上，5月至8月期间，气温高、湿度大、杂草旺盛生长期，清除杂草3次/月，非旺盛生长期，清除杂草1～2次/月。杂草以人工拔除为主，适当采用生物和化学防治措施。

- 1.1.6 整形与修剪

1．根据乔灌木品种、生长阶段、生长势强弱等生物学特性及体现园林景观效果的要求进行修剪，以疏密得当、通风透光、树型优美为主要感观标准。

2．修剪应保持植株自然形态。5月底前完成枯死枝、病虫枝、徒长枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、损伤枝等，确保行道树无坏桩、断桩，保持树干通直。修剪普通乔灌木时，枝干直径超过10cm 以上的锯剪口，涂抹愈合剂或包裹锡箔纸，保护伤口，防病害入侵。

3．老衰乔灌木进行中、重度修剪恢复树势，灌木丛或绿篱下部空枯时，逐批短裁或疏剪老枝，培育新枝，恢复树势。生长期修剪以调整树势为主，进行轻剪。幼小花木及新栽花灌木，及时去花、蕾、果实。根际易萌发的灌木，可用萌条更新衰老枝。极端气候(如强风、暴雨、冰雹、强降雪等)造成树体倾斜、枝杈劈裂、折断等，视其损伤程度，采用适宜方法及时修剪。

4．修剪时期视乔灌木开花习性及耐寒力而定。头年生枝开花（结果）的，在花后修剪；当年上枝开花（结果）的，在落叶后至发芽前修剪。耐寒的树木休眠期修剪，阔叶绿篱早春发芽前修剪。所有乔木休眠期修剪应在12月底完成，春季修剪在植物生长开始前完成。

5．修剪时切口必须靠节，剪口在剪口芽的反侧面，呈45度斜面，剪口要平滑，对过粗的枝条应分段截枝，防止撕裂树皮。修剪一棵树顺序为从树冠上方至下方，由内向外进行。

6．定期对绿地中树木（特别是行道树和道路绿化分车带中的树木）进行疏枝和树冠整体回缩修剪，控制冠幅；同时通过挖施肥沟方便树木施基肥，同时可阻断根系外扩，保持树木地上地下生长平衡。

7．绿篱修剪（如红叶石楠、大叶黄杨、金森女贞等）

（1）绿篱、色块、球类和其它造型植物（灌木类），按原设计的造型或规定的形状和高度修剪。以生长期修剪为主，休眠期修剪为辅。每年修剪8次以上，4月至9月上旬，生长较快的植物，每20天左右修剪1次，生长较慢的植物，全年2～3次。

（2）规则式绿篱、色块修剪，保持顶部和基部水平，做到无断层、无缺口、无光秃，轮廓线应流畅、柔和；两个品种以上连片种植时，修剪时注意相互间衔接，保证平顺缓和过度，绿篱超宽时，设修剪作业通道；修剪后，新梢生长超过10cm时，进行第二次修剪，红叶石楠等色叶植物应在新梢木质化后修剪。

（3）自然式绿篱及色带（块）修剪根据设计要求塑型；曲线式绿篱修剪保持外轮廓圆滑。自然式绿篱修剪，幼年以整形为主，成年以促进开花和结实为主。

（4）修剪下来的枝叶应及时清走；每年早春必须清除绿篱根际的枯枝落叶。

- 1.1.7 移植、补植

1．根据不同乔灌木的生长习性、生长状况、植物建群规律和景观要求，每年3月初～5月底、10月～11月底进行移植、补植。

2．移植在植物生长旺盛的季节进行，留足够大的土球，土球直径为树木胸径的6～8倍，树木一般要去掉2/3的枝叶，对于须根少或难成活的树木，要剪掉所有树叶，保证有足够的根系，确保成活率。

3．衰老无保留价值或枯死的树木，应进行更新补植：将衰亡的树木连根挖除，并选择品种相同、规格相近的苗木补植；补植前对原树穴进行土壤消毒杀菌处理。

4．移植、补种树木要支撑保护，浇水定根时一次浇透，每天早晚各浇一次。高温季节可适当增加喷水次数。

- 1.1.8 防寒防盐

1．根据乔灌木的品种、生长习性、生长势强弱等情况，采取相应措施来防止乔灌木受冻害、盐害的侵袭。

2．每年春季全面检查乔灌木是否遭受冻害或盐害，如有发生应采取补救措施。

3．防寒工作在11月上旬开始，按抗寒力强弱，先弱后强顺序安排，12月上旬结束。

4．防寒措施有：培土、铺草、卷干（包草）、冬季树干涂白、扫除枝叶积雪、薄膜保温等。新栽乔灌木可在根茎处培土、盖薄膜。不耐寒的乔、灌木可采取卷干或根颈处铺草、盖土。

5．降大（暴）雪时，及时清掉针叶树和易折枝乔灌木上的积雪：绿地中及行道树（穴）内严禁堆积被融雪盐污染的雪：不得在不耐寒树木基部堆积雪，避免树木基部遭受积雪冻融危害。

- 1.1.9 病虫害防治

1．要贯彻“防重于治”的方针和“综合防治”的原则，控制病虫害的发生，不影响景观效果，病虫危害程度保持在3%以下，无药害。

2．要根据病虫害发生情况，每年病虫害防治5次以上，冬季涂白工作必须11月底完成。

3．病虫害通过喷药、捕杀、树干涂白等方法进行防治。冬季采用树干涂白、挖蛹、刮树皮等方法，以消灭各种越冬虫源，病虫枝、干、叶应修剪并采用集中火烧或深埋等办法，以减轻次年害虫危害。

4．喷施类药剂选择无风或微风天气，阴雨、高温炎热的中午不宜喷药；应根据不同病、虫危害部位，对靶喷洒；高大树木用高射程喷药车喷药时，应下车环绕树木喷药。

5．注射类药剂应在害虫排泄孔口注射，孔口应注满药液；多个孔口应先堵住注射孔下部虫孔，再注射；新蛀孔应先将木屑、虫粪清除干净，再向孔内注药；注射后应用毒泥封住孔口。

6．应及时清理带病虫的落叶、杂草等，消灭病、虫源，防止病虫扩散、蔓延。

7． 严禁种植疫区的苗木，进场苗木具备检疫证；加强病虫检查，发现主要病虫害应根据虫情预报及时采取防治措施。

8． 严禁附带检疫性病虫源的花苗木进、出圃；对主要随苗木传播、在树木、花卉上繁殖和危害性较大的介壳虫、蛀干害虫、根部线虫、根癌肿病等病虫害，必须在苗圃进行彻底防治。

- 1.2草坪养护

草坪生长繁茂、平整、无杂草、高度控制在3-5cm，无成片枯黄，常青草坪绿期为300天以上，其它草坪绿期在200天以上。

- 1.2.1 修剪

1．草坪修剪的次数和间隔时间应根据季节、功能要求、环境条件和草坪习性来区别对待。

2．每年修剪10次以上。每年草坪越冬前重修剪1次，5-10月期间，每20天左右修剪1次。一般草坪和杂草型草坪每年修剪5次以上，越冬前应重修剪1次。对于一些不耐寒的草种，秋季少剪，以便良好的覆盖层来保护根系安全越冬。

3．草坪生长季节采用条纹状交叉修剪方式，按1/3原则进行适时修剪。冷季型草坪留茬高度不超过6-7cm，暖季型草坪留茬高度不超过4-5cm。当草坪实际高度超过额定高度1/3时，应进行修剪。混播草坪的低修剪应根据气候条件，在2月底至4月上旬间进行，降低留茬高度，以确保暖季型草坪出芽。

4．修剪下的草屑必须及时清走。

- 1.2.2 施肥

1．应根据草坪品种、长势情况和气候条件进行施肥。

2．春季宜施含N量高的复合肥，25 g/m2～30g/m2；夏季宜施含P、K量高的复合肥，15 g/ m2～20g/ m2；秋季宜施含K量高的复合肥，25 g/ m2～30g/ m2。草坪越冬期宜施有机肥料1kg/ m2，平时宜薄肥勤施。

3．施肥方法可采用颗粒撒施、叶面喷施和灌溉施肥等，肥料撒施在下雨前。

- 1.2.3 补植、追播

1．每年5月底前完成草坪斑秃补植。补植分为铺植成品草坪或追播草籽。

2．铺植成品草坪前应平整场地，成品草坪应顺次平铺，草块相互搭接紧密不得搭压。铺植完成后应碾压平整，并立即浇水。

3. 以追播草籽方式建植草坪，考虑到草籽萌芽温度，春播在4月中旬完成、秋播在9月上旬完成，补播量应根据草种说明书操作；撒籽前应将场地耙松整平后均匀撒籽，播种后立即填压、覆土，覆土厚度宜为种子高度的一倍；追播草坪出苗期间防止践踏，保护幼苗。

- 1.2.4 浇灌与排水

1．根据现场条件、季节差异、草坪习性和生长状况及时浇灌，土壤含水量应保持在50-60%范围。

2．宿根地被、草坪浇透土层深度为20cm。当叶片发生萎蔫时，及时浇水，每年浇水不得低于16次以上。每年春季草坪萌发前要浇水，每10-15天1次，夏季浇水每7-10天1次，冬季休眠前浇透防冻水1次。5月至10月期间，连续10天无降雨应浇透水1次。沙质土壤保水力差，应勤浇水，粘质土壤应合理浇水。

3．草坪根部积水应在24小时内排除，低洼易积水处应设置排水沟。

- 1.2.5 病虫害防治

1．根据季节差异、草坪习性和生长状况，及时开展病虫害防治。

2．每年防治病虫害4次以上，草坪在6～9四个月病虫害高发期，确保每月至少各防治1次；草坪修剪后过1～2天，应喷洒一次常规抗菌剂（如甲基托布津、代森锰锌、多菌灵等）防止病害发生。

- 1.2.6 除草与切边

1．根据草坪现场情况及草坪生长习性，在春、夏季开展杂草清理及草坪切边。

2．每年清除杂草15次以上，其中，5月至10月期间，每20天左右要清除杂草1次，春、夏季节杂草生长速度快，每月至少除草2次。对生长快、蔓延能力强的杂草（如：碑草、马唐、鹅绒藤等），发现后必须立即连根拔除。

3．除草应除早、除小，及时去除大型恶性杂草及杂树，其它杂草控制在不影响景观效果的范围内。杂草以人工拔除为主，适当采用生物防治、化学防治措施，

4．与树木交界处，草坪边缘应进行切边处理，宽度宜20～50cm，深度宜10cm。

- 1.2.7 复壮

1．当枯草层增厚，土层通气性差，空秃严重，杂草明显，必须复壮更新，每3-5年1次。

2．枯草层可采用疏草机或钢齿耙消除；应用打孔机打孔改善土壤通气性；结合打孔增施有机肥、复合肥，并适当覆黄沙改良表层土壤。

3．草坪高低悬殊、出现秃斑或成片杂草侵入，在采取相应的平整除杂草措施后，用同类草籽或草皮修补。

- 1.3影响植物生长要素的动态监测

养护单位每年春（3月）、秋季（10月）提取土壤样本测定PH值、含盐量、有机质等理化指标，常年观察土壤PH值、盐分、营养物动态变化；应于3月～10月间，定期从盲管排盐观察井提取水样进行含盐量分析，并观测地下水位变化。

每年12月份对乔灌木支撑及支撑捆扎物（铁丝、捆扎带等）进行全面检查，发现支撑损坏、捆扎物束缚树干等现象，立即整改。

每年4月、10月各形成1次影响植物生长要素动态检测报告，并提出解决方案，进行闭环整改。

绿化养护管理月历

| 月份 | 类型 | 养护管理内容 |
| --- | --- | --- |
| 1月 | 浇水 | 1.受天气影响本月苗木无需浇灌。 2.在温暖天气的中午对上年10月份新播冷季型草坪、草坪铺栽过晚及土壤表层干土层达到5cm的草坪地，集中补灌1次水。 |
|  | 修剪 | 1.冬季苗木日常修剪。 2.对耐寒的落叶乔灌木树种进行冬季整形修剪，但有伤流现象的法桐、榆树、银杏、常绿乔灌木等发芽前不作修剪。对剪枝、截冠的剪口、截口做好保护。 3.修剪宿根草本花卉、观赏草等地上枯萎部分，并将现场清理干净。 |
|  | 病虫防治 | 1.冬季病虫害防范治理。 2.修剪病枯枝，刮掉树干上的卵块、虫茧，集中清运并烧毁。 3.检查草履蚧若虫出蛰情况，白蜡、竹柳、国槐等树基干处涂抹粘虫胶。 |
|  | 巡查监测 | 1.加强绿地巡视，检查防寒设施和支撑的完好、牢固程度，发现风障破损的及时进行修补，支撑倒伏或吊桩的，及时加固。 2.大雪过后，做好常绿树的扫雪工作，严禁融盐积雪进入绿地、树穴、花坛，发现绿地有融盐雪堆积时，应全部清除。 |
|  | 容貌 | 园林绿地内环境卫生保洁，清扫绿地中的落叶。 |
| 2月 | 浇水 | 1.启动反春水浇灌 2.对土壤干旱色块灌水1次。 3.草坪修剪后，浇灌返青水1次。 4.施肥后浇灌返青水1次。 |
|  | 施肥 | 1.草坪撒施复合肥或尿素。 2.乔木环施腐熟有机肥或施棒肥，灌木施腐熟有机肥。 |
|  | 修剪 | 1.对耐寒性强的树种进行修剪，耐寒性稍差的夹竹桃、香樟、石榴等暂不修剪。 2.对长势衰弱，开花量稀少的老枝；长期失剪的冠丛松散、不整齐的丛生灌木类；开花部位上移、下部严重秃裸的耐修剪植物，如紫薇等，进行逐年更新和回缩修剪。 3.继续开展休眠期苗木的整形修剪和冬花植物的花后修剪工作，如腊梅花后花枝进行短截。 |
|  | 防寒 | 检查苗木防寒设施，如草帘风障等，损坏修复。 |
|  | 防风 | 加强苗木支撑等加固，检查防风设施完整情况。 |
|  | 病虫防治 | 1.冬季病虫害防范治理。 2.采用刮皮方式清理树木粗糙干皮缝隙和伤疤处越冬虫卵，将刮下树皮集中烧毁。刮皮深度以粗皮、病皮刮净，露出浅褐色皮层为宜。刮皮后将树干涂白。 3.草履蚧越冬幼虫陆续出蛰上树危害，在树干基部涂抹粘虫胶或将粗裂干皮刮平后缠宽塑料条，阻杀草履纷若虫上树危害。 4.清除病死植株及病枯枝，减少污染源。 5.草坪返青前，施一遍石硫合剂，消灭越冬虫卵、幼虫及病源等。 |
|  | 巡查监测 | 1.冬季日常巡查。 2.大风天气，应组织人员加强巡视，检查防寒设施的完好程度，发现破损或倒伏的，应及时进行加固和修补。 3.除雪：大雪过后，做好绿地堆雪和常绿树除雪工作。 |
|  | 容貌 | 园林绿地内环境卫生保洁。 |
| 3月 | 浇水 | 1.春季草坪返青水浇灌。 2.草坪开始返青，浇灌返青水，以土壤湿润15～20cm为宜。 3.乔灌木、宿根地被花卉类，中、下旬开始浇灌返青水，必须灌足灌透。乔木类60cm、灌木类40cm、宿根地被植物类20cm为宜。 |
|  | 施肥 | 1.启动春肥施撒。 2.观花（樱花）树种、果树类及宿根花卉类，施好萌动肥和花前肥。草坪地块，撒施一次有机复合肥，施肥必须结合灌水进行。 3.中旬草坪普施1次以氮肥为主的返青肥，配合浇水。 4.乔木环施或打孔施用有机肥、棒肥。 |
|  | 修剪 | 1.草坪开始全面返青，草坪杂草拔除后，对草坪草进行1次低修剪，用钉把搂出草屑、枯死草根及枯草层。 2.对耐寒性较差的苗木如紫荆、紫薇等进行修剪，休眠期修剪工作，应在月底前全部结束。 |
|  | 补植 | 1.启动春季苗木补植。 2.开展苗木补植工作，落叶乔木本月完成。 |
|  | 防寒 | 根据植物的抗寒能力和天气情况，开始陆续适时撤除防寒设施。冬季所覆地膜，在南侧打孔，以后每周增加打孔次数。 |
|  | 防盐 | 土壤含盐量较高、干旱大风天气，应及时对常绿叶树树冠和草坪，进行喷水清洗工作，防止返盐对植物造成伤害，浇水浇透1次/15天。 |
|  | 病虫防治 | 1.开展春季病虫害防范治理。 2.草坪进入旺盛生长前，普遍喷洒一次波尔多液或石硫合剂。 3.草履蚧若虫、天牛越冬成虫出蛰活动危害，进行防治。 4.对易患干腐病、腐烂病、溃疡病、锈病、白粉病、蚧虫、叶螨类树种（悬铃木、樱花、紫薇、竹柳等），普遍喷洒一次石硫合剂，起防护和杀虫、杀菌作用。 5.紫薇、红叶李二年生枝基部越冬的球坚蚧二龄若虫，开始分散活动。此时是防治的有效时期。 6.结合修剪，将国槐小卷蛾、天牛等害虫钻蛀危害的枝条，剪至无蛀孔处。剪除槐树上宿存荚果，消灭在荚果中越冬的国槐小卷蛾幼虫。 7.抹除树干及枝条上的虫卵，刮去白粉蚧的白色卵囊，摘除刺蛾类越冬虫茧，消灭其虫蛹及越冬幼虫。 8.检查美国白蛾蛹、刺蛾茧及害虫卵块。 |
|  | 巡查监测 | 草坪杂草、病虫害防治、返青浇水。 |
|  | 设施 | 检查苗木支撑，对损坏的进行更换。 |
|  | 容貌 | 全面清理园林绿地、水体环境卫生，清理绿篱下、绿地内枯枝落叶。 |
| 4月 | 浇水 | 1.清明前后，对去年秋植的大规格苗木，浇灌1遍生长水。 2.乔灌木、草坪、地被植物适时补水。 |
|  | 施肥 | 1.观赏花木施好花前肥，可促进植株旺盛生长，有利于花蕾生长。 2.早春观花植物施好花前、花后肥。 3.草坪、灌木结合灌水，追施速效氮肥，或者根据需要进行叶面喷施。 |
|  | 中耕 | 1.灌木等色块及栽植穴外侧进行锄地松土，松土深度一般8-10cm。操作时注意不可损伤嫩芽及根系。 2.盐碱地及黏重土壤灌水或雨后，树穴应锄地松土，防止土壤板结和有效防止返盐、返碱。 3.土壤黏重区域，新植苗木灌水后树穴适时锄地松土。 |
|  | 除草 | 1.杂草进入旺盛生长时期，应及时拔除草坪、色块内的杂草。对杂草集中地段，可有针对性地喷施选择性除草剂，保证杂草除早、除小、除净。 2.草坪中蒲公英、车前草等双子叶杂草，开始萌芽生长，应连根清除。人工拔草进行2次。 |
|  | 修剪 | 1.开展春季苗木修剪。 2.草坪草长至6~10cm时，开始对草坪进行修剪，每半月修剪一次。 3.抹除乔木下部侧芽萌发的枝条。 4.樱花进行整形修剪，修剪时不短截和重剪，否则会造成树势衰弱，且易流胶和发生腐烂现象，剪口处涂抹愈伤涂抹剂。 5.绿篱、色块的修剪：对生长较快的绿篱、色块和整形树，在节前10d进行全年首次整剪。色块及绿篱植物首次修剪应适度重剪，降低植株整体高度。 |
|  | 补植 | 1.栽植乔灌木最佳时期，继续做好乔灌木补植工作。 2.草坪斑秃补植、补播。 |
|  | 防寒 | 1.乔灌木所覆地膜及色块防寒风障全部撤除。 2.清明后风口处栽植的耐寒性较差树种，如雪松等，防寒设施拆除。 3.易患干腐病、腐烂病、溃疡病的秋植苗木。撤去树干包裹物，以备喷药防病。 |
|  | 防盐 | 正值返盐季节，小雨过后须及时灌1遍水，以水压盐，防止返盐对植物造成伤害，浇水浇透1次/15天。 |
|  | 病虫防治 | 1.春季病虫害防范治理。 2.树干涂白，防止越冬成虫上树产卵。 3.防治桃球蚧若虫、桑刺尺娥和毛虫、黄杨绢野螟（越冬）、杨柳小卷娥幼虫的最佳时期。 4.卫矛矢尖盾蚧雌成虫产卵和1代若虫解化期，是防治的最佳时期，防治一次可全年控制危害。 5.正值蚜虫大量孵化期，是防治佳期，建议使用吡虫啉等杀虫剂，配合代森锰锌或多菌灵等杀菌剂防治。 6.人工捕捉美国白蛾羽化成虫、臭椿沟眶象、沟眶象出土上树成虫。 7.防治螨虫、夜蛾、国槐尺蛾幼虫、桑白盾蚧若虫，紫叶李、樱花、海棠类等的树干流胶病。 8.防治干腐病、腐烂病、溃疡病等。 |
|  | 巡查监测 | 注意检查病虫害发生、防寒措施的拆除、色块、草坪修剪及杂草铲除等。 |
|  | 设施 | 检查乔木支撑损坏、修复。 |
|  | 容貌 | 1.修剪草坪及补植产生的绿化垃圾，注意清理，不得乱堆乱放。 2.绿地内游人增多，加强巡视，减少损坏，及时清理绿地内遗弃杂物。 |
| 5月 | 浇水 | 1.天气干旱时，绿地植物需适时灌水。气温开始升高，土壤黏重区域，草坪内栽植的乔灌木不旱不灌水。 2.草坪灌水宜见湿见干，灌则灌透。观花类苗木，土壤干旱时适量灌水，灌水过勤，水量过大将导致花朵快速凋谢，缩短观赏期。 3.乔木根据土壤墒情适时灌水。 |
|  | 排水 | 做好雨季排水准备工作：检查排水口是否畅通，清除内里杂物，做好雨季排水准备工作。 |
|  | 排盐 | 清理地块排水沟内杂草、垃圾等，防止堵塞排盐沟。 |
|  | 施肥 | 1.对绿篱、色块、乔木等追施速效肥料。 2.草坪追施磷酸二铵等氮肥，以促进草坪草旺盛生长和减少炭疽病发生。草坪修剪后结合浇水追施尿素增加发芽、返青。 3.对观果类苗木施追肥，如果石榴初果期叶面追施尿素、磷酸二铵。 |
|  | 中耕 | 对板结的地块适时中耕松土，保证土壤的松散、透气。 |
|  | 除草 | 1.清除杂草、根蘖、寄生藤，藤蔓萌发缠绕植物，应及早除治，防止大量蔓延。清除绿地中火炬树、毛白杨、刺槐等的根蘖。 2.杂草旺盛生长期，人工拔除绿地杂草，每月3次。 |
|  | 修剪 | 1.开展春季苗木修剪。 2.剪枝，①疏去乔灌木冠丛内及剪口处萌发的无用枝、徒长枝、根际多余萌蘖枝、嫁接砧木萌蘖枝等。②发芽晚或生长较慢的绿篱、色块，如木槿、石榴等及大叶黄杨球，进行整形修剪。 4.摘心：①观果树种如碧桃、李树，宿根地被及一、二年生花卉等，进行掐尖、摘心。②做好春播草本花卉，如百日草、一串红等的摘心和苗期养护工作。 4.修剪残花：做好早春观花植物花后修剪工作，剪去如鸢尾等宿根地被植物的残花花茎。 5.疏果：①对早春观花的晚熟观果树种，提高观赏性。②果石榴需疏除子房瘦小、状似喇叭的退化花蕾和花。③玉兰类的果实一律摘除。 6.草坪修剪：①草坪进入旺盛生长时期，草高10~12cm时必须修剪，本月宜10~15d剪草1次。②早熟禾进入抽穗生长阶段，适时修剪，防止结籽。③新植草坪，待草高6~8cm时进行首次修剪。④面积较大的观赏草坪，可使用植物生长调节剂抑制草坪草的高生长。 7.抹芽、去蘖：抹去剪口处多余蘖芽、嫁接砧木上蘖芽、乔木树干上蘖芽，疏除乔木根际萌蘖。 |
|  | 补植 | 1.落叶乔木发芽，补植后需要加强养护管理，球、色块可继续补植，加强浇水管理，本月中旬完成落叶乔木补植。 2.草坪、混播草花的播种和播后养护工作。 |
|  | 防盐 | 小雨过后须及时灌1遍水，以水压盐，防止返盐对植物造成伤害。 |
|  | 防风 | 注意加固苗木支撑，发现倒伏苗木立即栽植。 |
|  | 病虫防治 | 1.春季病虫害防范治理。 2.国槐尺娥一代幼虫孵化期，是防治的最佳时期。人工捕捉椿象类蛀干害虫成虫，同时使用化学药剂防治。正值卫矛矢尖盾蚧、白蜡绵粉蚧若虫初孵期，抓紧最佳时期防治。防治美国白蛾成虫、幼虫、红蜘蛛、蚜虫、国槐木虱、卷叶蛾、地老虎、穿孔病、草坪锈病等。 3.天牛、白蜡窄吉丁虫羽化期，喷药封杀出孔成虫。剪除幼虫钻蛀虫枝，消灭钻蛀幼虫。美国白蛾、桃球坚蚧的最佳时期。 4.栾树、木槿、紫薇蚜虫发生，使用杀虫剂（吡虫啉等）+杀菌剂（多菌灵等）进行防治。 5.检查栾树、国槐日本双刺长蠢危害情况，发现即治。 |
|  | 巡查监测 | 浇水、病虫害防治、苗木补植等。 |
|  | 设施 | 苗木支撑到位、提前做好支撑加固，为防台提前做准备。 |
|  | 容貌 | 草坪无杂草、色块整齐，绿地无垃圾。 |
| 6月 | 浇水 | 1.进入高温季节，天气干旱时要适时灌水，灌水应避开高温时间，宜早晚浇水。 2.高温天气，应提前对悬铃木、银杏行道树浇足水，防止发生黄叶现象，浇水避开高温。 |
|  | 排水 | 进入雨季，保证排水设施的通畅与使用功能。大雨过后，及时做好绿地的排涝工作。 |
|  | 排盐 | 排盐沟保证通畅，确保水可以排出去。 |
|  | 施肥 | 1.草坪进入夏季养护，施以钾肥为主的复合肥，施肥量10-15g/m2。 2.长势较弱、失色的草坪、色块，可结合灌水追施速效性氮肥，如硫铵等。 |
|  | 中耕 | 大雨及灌水后的晴天或初晴天，在土壤不过分潮湿时，适时中耕锄草。松土深度宜5-10cm，切勿伤及根系和干皮。易板结的土壤，夏季须每月松土1~2次。 |
|  | 除草 | 1.对长出路缘，及树池的乱草，进行切边。保持草坪外缘线条清晰、流畅、美观。 2.气温高、湿度大、杂草旺盛生长期，清除杂草3 次/月。 |
|  | 修剪 | 1.启动夏季苗木修剪。 2.剪枝：①修剪折损枝、病枯枝。②月季花后短截花枝。 3.摘心：①梅花花芽开始分化，应停止摘心。②花石榴第一次花谢后，对新梢进行摘心，可促进第二次花芽的萌发。 4.疏果：对柿树、石榴、梨树等进行疏果。选留无病虫害的健壮幼果，摘除畸形果、病虫危寄果实。 5.草坪修剪：①草坪进入夏季养护管理阶段，应10d左右修剪草坪一次。自本月起，草坪每次修剪后要及时喷洒杀菌剂，预防病害发生，杀菌剂交替使用。 6.绿篱、色块的整剪：①对生长较快的大叶黄杨、金叶女贞等色块、绿窗植物再次进行整形修剪。修剪高度，可较前一次提高lcm。修剪后，应及时喷施杀菌剂。②作花篱栽植的夏季观花灌木，如木槿、花石榴等，不再进行修剪，待盛花后再剪。 7.修剪残花：月季等及宿根花弃，花后及时修剪残花。萱草、美人蕉等花谢后自花茎下端剪去，并清理株丛下部枯黄残叶。 8.枝条整理：枝条拱形、枝端易生不定根的迎春、垂枝连翘等，需多次用棍棒挑动着地枝条，以免生根后影响株丛整齐、美观。 |
|  | 补植 | 雨季前期宜进行常绿树木补植、移植。 |
|  | 防风 | 大风天气增多，注意苗木倒伏，加固苗木支撑。 |
|  | 病虫防治 | 1.启动夏季病虫害防范治理。 2.①正值美国白蛾吐丝结网危害期，剪除网幕，杀死其内幼虫。对破网分散取食的，要喷药防治。美国白蛾幼虫进入暴食期，抓紧防治。②白蜡窄吉丁虫、天牛成虫羽化期，注意人工捕捉成虫。③红蜘蛛盛发期，注意叶背面重点喷药。④抓紧防治黏虫1代幼虫、蚜虫、卷叶蛾、潜叶蛾、甘蓝夜蛾、螨虫、褐斑病、穿孔病、炭疽病、腐烂病、梧桐木虱、合欢木虱、国槐尺蛾等。 3.可见夜蛾一代幼虫，抓住时机进行防治。 4.本月为地下蛴螬危害高峰季节，要抓紧防治。 5.本月至8月，对合欢树冠喷施杀菌剂，同时用杀菌剂灌根，防治合欢干腐病，每月1次。 6.①天牛、臭椿沟眶象、沟眶象等成虫羽化期，人工捕捉成虫，同时喷洒化学农药防治。②国槐尺蛾二代幼虫2～3龄期、黏虫3龄期，抓紧防治。③黄刺蛾一代幼虫、卷叶螟、黄杨绢野螟、幼虫危害盛期，抓紧喷药防治。 |
|  | 巡查监测 | 草坪杂草、苗木支撑加固、浇水、病虫害防治。 |
|  | 容貌 | 雨季保持水体清洁，及时清除水面漂浮杂物。 |
| 7月 | 浇水 | 1.①土壤过于干旱时，绿地植物应及时补水。②高温天气，应对反季节新植苗木进行喷水。 2.浇水浇透1次/10天（具体根据天气情况适当增减）。 |
|  | 排水 | 大雨过后，及时排除树穴及绿地内积水。 |
|  | 排盐 | 检查排盐管是否通畅，对于不畅通的管道立即修复。 |
|  | 施肥 | 1.启动夏季集中追肥。 2.①自本月至9月，每月追施一次腐熟稀薄有机液肥。②6-8月为美人梅花芽分化期，应施以磷、钾为主的复合肥。 3.①夏季天气炎热潮湿，是杂草和病害发生的最严重季节，应注意加强草坪的养护工作，适当控水控肥。对长势稍弱的草坪可施一次磷、钾肥，但最好不施用氯肥。②加强新植苗木的养护管理，对缓苗后生长势较弱的大规格苗木，可结合灌水施一次道追肥。 4.观花灌木增施一次追肥。 |
|  | 中耕 | 干旱浇水前，对色块、树池进行松土，保证水渗透到根部。 |
|  | 除草 | 1.夏季是杂草大量发生季节，要适时中耕除草，及时拔除坪地内杂草，防止杂草大量蔓延。 2.杂草旺盛生长期，人工拔除绿地杂草，每月3次。 |
|  | 修剪 | 1.夏季集中修剪 2.剪枝：风雨过后，及时修剪折损枝。 3.修剪花序及残花：①对花灌木进行花后修剪，如月季、珍珠梅等剪去残花，对生长过高的夏秋观花植物进行短截，防止倒伏。②及时修剪槐花花序。③剪去宿根地被花卉残花。 4.摘心：蜡梅主枝延长枝的摘心、剪梢工作应全部结束。 5.高温高湿季节，草坪适时修剪，应遵循“剪去量1/3原则”，剪草后及时喷洒杀菌剂。 6.对色块、绿篱进行整形修剪。剪后及时喷洒杀菌剂，控制病害发生和蔓延。 7.桩景树的整剪。做到勤修剪，不失剪。对新梢及时进行修剪，保持原有造型。 |
|  | 补植 | 暖季型草坪播种工作，应在月底前完成。乔木不建议补植。 |
|  | 防盐 | 小雨过后须及时灌1遍水，以水压盐，防止返盐对植物造成伤害。 |
|  | 防风 | 1.台风天气增多，做好防台措施，加固支撑及歪斜苗木支撑措施。 2.做好排水管道及排水沟的清理工作，确保管道与沟的畅通。 3.做好台风天气人员施工安全教育。 |
|  | 病虫防治 | 1.夏季病虫害集中防范治理。 2.防治美国白蛾第二代幼虫，国槐小卷蛾第二个羽化高峰期，要提前更换性诱剂内诱芯和粘胶。 3.白蜡窄吉丁虫、白杨透翅蛾、天牛、松梢媒幼虫危害期，采用药剂注射或根埋药剂防治。天牛成虫羽化期，合欢巢载幼虫粘叶危害期，红蜘蛛、蚜虫、卷叶螟危害严重期，喷施化学药剂防治。 4.重点防治第三代梨小食心虫，美国白蛾、臭椿沟眶象等虫害，黑斑病、白粉病、叶枯病、草坪褐斑病、锈病、腐霉枯萎病、流胶病等病害。 5.雨后诱杀白三叶、草坪蜗牛。 |
|  | 巡查监测 | 浇水、病虫害防治、施肥、树木倒伏等。 |
|  | 设施 | 苗木支撑加固、损坏修复、排水设施等。 |
|  | 容貌 | 1.色块无病虫害、修剪及时无徒长枝条、绿化场地无积水。 2.雨季保持水体清洁，及时清除水面漂浮杂物。 |
| 8月 | 浇水 | 久旱无雨时，应做好树木、草本花卉、草坪的抗旱灌水工作。浇水浇透1次/10天（具体根据天气情况适当增减）。 |
|  | 排水 | 大雨过后注意及时排涝，有排水不畅区域，还需要组织强排。 |
|  | 施肥 | 1.乔灌木类不宜再施用速效肥，避免枝条徒长。 2.草坪最后一次追施氮肥，应在月底前结束，结合天气，雨天撒施。 |
|  | 中耕 | 对色块、乔灌木树穴进行中耕松土，确保根部通气透水。麦冬等松土宜浅锄，深度以2~3cm为宜。 |
|  | 除草 | 1.草坪杂草严重时期，加强杂草清理，小面积以人工拔除为主，大面积以人工拔除配合化学防治。 2.色块杂草以人工拔除为主，每月3次。 |
|  | 修剪 | 1.夏季苗木修剪收尾。 2.①乔灌树种进行夏季修剪。②清理草本花卉，如美人蕉等基部的黄叶、病叶及枯残叶片，花后应及时剪掉枯萎花茎。③草坪病害高发期，修剪病害发生区草坪后，必须对剪草机刀片进行消毒，对草坪及时喷洒杀菌剂。 3.剪枝：①常绿针叶树种进入加粗旺盛生长期（8-9月），应避免修剪大枝，小枝修剪后，剪口必须涂抹保护剂，防止流胶。②观果类树种进行夏季修剪。③紫薇作生长期最后一次剪枝，可剪至残花下壮芽处。促使“十一”开花。 4.本月气温高、多降雨，应加强对草坪地的养护管理，及时清除草坪地内杂草，适时修剪和灌水。 5.对造型树、绿篱、球类进行造型修剪。 |
|  | 补植 | 冷季型草播种、补播和斑秃草坪的修补工作。乔木不建议补植。 |
|  | 防风 | 1.台风天气增多，做好防台措施，加固支撑及歪斜苗木支撑措施。 2.做好排水管道及排水沟的清理工作，确保管道与沟的畅通。 3.做好台风天气人员施工安全教育。 |
|  | 病虫防治 | 1.夏季病虫害防范治理收尾。 2.①第三代国槐尺蛾幼虫孵化期，合欢巢蛾结网，刺蛾严重危害期，采取化学防治。②注意防治美国白蛾、梨小食心虫幼虫、合欢巢娥、幼虫夜蛾、蚜虫、螟虫、合欢木虱、白粉病、叶斑病（榉树、红叶石楠等）、干腐病、腐烂病、细菌性穿孔病、煤污病、草坪腐霉病、灰霉病、褐斑病、小地老虎及天蛾类幼虫等。 3.国槐小卷蛾羽化高峰期，采用性诱剂诱杀，同时喷触杀剂防治。 4.高温高湿天气，蚜虫、螟虫、刺蛾重点防治。 5.病虫害防治注意天气预报，避免打药后下雨，影响防治效果。 |
|  | 巡查监测 | 病虫害防治、苗木倒伏、排水、杂草清理、色块修剪等。 |
|  | 设施 | 苗木支撑加固、损坏修复、排水设施等。 |
|  | 容貌 | 1.及时清理道路积水及冲刷在道路上的泥土。 2.草坪无杂草、色块无病虫害、修剪及时无徒长枝条、绿化场地无积水。 3.雨季保持水体清洁，及时清除水面漂浮杂物。 |
| 9月 | 浇水 | 逐渐减少绿地植物的灌水量，促进枝条木质化，提高苗木抗寒能力。 |
|  | 排盐 | 小雨过后须及时灌1遍水，以水压盐，防止返盐对植物造成伤害，浇水浇透1次/15天。 |
|  | 施肥 | 1.樱花深翻树盘，结合施基肥。每株施入腐熟有机肥10~15斤，深度以40~50cm为宜。 2.暖季型草如入秋准备追播冷季型草种，本月为年度暖季型草最后一次施肥，二铵、尿素混合施用，施肥后应立即灌水。如常规养护不追播，施肥至10月。 |
|  | 除草 | 拔除绿地内杂草。清理缠绕植物的藤本植物，并连根拔除。 |
|  | 修剪 | 1.启动秋季苗木修剪。 2.天气开始转凉，草坪进入秋季养护时期，修剪宜l5d左右一次。对长出草坪边缘的乱草，进行切边。 3.修剪枯枝，夏秋花木的残花，修剪水生植物枯黄叶片，及时清除腐叶。做好绿篱、色块及整形树的年度最后一次整形修剪工作。 |
|  | 补植 | 对乔灌木等常绿、落叶树进行秋季补植，常绿草坪区域，准备播种冷季型草种。 |
|  | 病虫防治 | 1.启动秋季病虫害防治。 2.防治黄杨绢野螟、夜蛾、美国白蛾，叶斑病、穿孔病、黄杨炭疽病、月季黑斑病、草坪锈病等。 3.草坪虫害大量发生时期，管理工作重点应以防治虫害为主。注意防治蝼蛄、地老虎、草地螟等。9-10月蛴螬幼虫危害时期，重点防治草坪。 4.蚜虫危害高峰，及时防治。 |
|  | 巡查监测 | 草坪杂草修剪、防治、浇水、病虫害防治、施肥、苗木补植等。 |
| 10月 | 浇水 | 绿地植物应根据天气情况适时浇水，法桐等不耐寒树种10月下旬停止浇水，防止生长过旺不利越冬，草坪灌水次数也应适当减少，可20d浇灌1次。 |
|  | 排盐 | 小雨过后须及时灌1遍水，以水压盐，防止返盐对植物造成伤害，浇水浇透1次/15天。 |
|  | 施肥 | 1.乔灌木扩穴翻施有机肥，深度50~100cm，花石榴秋施基肥应在本月上旬结束。 2.常绿草坪区域：选用的冷季型草进行最后一次施肥，二铵、尿素混合施用。此次施肥对延长草坪绿色期、安全越冬及翌春返青极为有利。 |
|  | 除草 | 杂草进入枯草期，人工清理杂草，确保杂草种子不要撒到草坪、色块内。 |
|  | 修剪 | 1.常绿草坪区域：选用的冷季型草进行最后一次修剪，留茬高度应适当提高，可控制在6cm，以利草坪草安全越冬。 2.草坪植物生长缓慢，可适当减少修剪次数，宜20d左右修剪1次。 |
|  | 补植 | 1.冷季型草播种工作本月初应全部结束。 2.开始适宜秋植苗木的栽植。 |
|  | 防寒 | 1.根据气候变化情况酌情启动入冬防寒措施。 2.培土、铺草、卷干（包草）、冬季树木涂白等。新栽乔灌木可在根茎处培土、盖薄膜。不耐寒的乔、灌木可采取卷干或根茎处铺薄膜+草帘+盖土。 |
|  | 病虫防治 | 1.秋季病虫害集中防范治理。 2.美国白蛾、防治蚜虫、夜蛾，继续进行化学防治，尽力压低当年虫口密度。卫矛矢尖盾蚧成虫尚未越冬，是药剂防治的适宜时期。 3.新播草坪苗期施撒0.1%~0.2%硫酸亚铁，防止立枯病发生。 4.彻底清理树上、树下病虫残果等，深埋或烧毁。剪除受病虫害危害的白蜡、碧桃等虫枝，及钻蛀危害的白蜡、国槐、栾树等虫枝，消灭钻蛀害虫。 |
|  | 巡查监测 | 防寒措施、病虫害防治、苗木补植、冬季修剪等。 |
|  | 设施 | 防寒措施到位情况。 |
|  | 容貌 | 落叶树种开始落叶，绿地内清理落叶。 |
| 11月 | 浇水 | 陆续对绿地植物浇灌封冻水，应灌足灌透，待水渗后将树穴封堰踩实。 |
|  | 施肥 | 1.结合灌水对乔灌木及生长势较弱树种进行施肥。 2.播种较晚的草坪，应喷施一次0.5%磷酸二氯钾，以利安全越冬。 3.对乔灌木环施有机肥。 |
|  | 修剪 | 1.开展秋冬季苗木修剪。 2.开展乔灌木秋冬季修剪工作。对于有伤流和不耐寒易枯梢的树种（法桐、榆树、银杏等），整形修剪宜在翌年早春树木萌芽前进行。 3.剪除宿根花卉及草本地被植物，如鸢尾、花叶芦竹、芦苇等地上枯萎部分，并将枯枝、叶清理干净。 |
|  | 补植 | 树木开始大量落叶，应抓紧适宜树种的秋植工作，并加强养护管理，应在土壤封冻前完成。注意做好秋植苗木的支撑加固、浇水、防寒工作。 |
|  | 防寒 | 1.启动秋冬季防寒措施。 2.培土、铺草、卷干（包草）、秋冬季树木涂白等。新栽乔灌木可在根茎处培土、盖薄膜。不耐寒的乔、灌木可采取卷干或根茎处铺薄膜+草帘+盖土。 3.对当年栽植的耐寒性稍差苗木，进行防寒工作。风障、防寒棚骨架搭建达标的，开始上棚布。 4.定植时间不足3年的夹竹桃、大叶黄杨等，仍需搭设风障或防寒棚越冬。 |
|  | 病虫防治 | 1.秋冬季病虫害集中防范治理。 2.落叶后清理树木粗糙于皮及缝隙和伤疤处的越冬虫卵，刮皮后对树干进行涂白。栾树等不耐寒、受伤乔木，刮皮涂白后进行薄膜+无纺布包裹，做好御寒措施。 3.开展涂白工作，普遍喷涂3~5遍石硫合剂，减少来年病虫害发生。 4.结合冬季修剪，剪除病虫枝条、槐树豆荚等，并烧毁。 |
|  | 巡查监测 | 冬季修剪工作、封冻水浇灌情况、捆扎物检查等。 |
|  | 设施 | 支撑防护、防寒措施完成情况等。 |
|  | 容貌 | 1.乔灌木涂白高度统一。绿地植物全部落叶，彻底清除绿地内枯枝落叶，减少虫源、病源。 2.大雪过后，及时扫除和抖落防寒棚、常绿针叶树枝叶上的积雪。及时、彻底清除绿地内融盐积雪。 |
| 12月 | 浇水 | 草坪浇灌封冻水一般在5日前后完成。 |
|  | 修剪 | 继续冬季修剪，月底完成全部修剪工作。 |
|  | 补植 | 油松、云杉等耐寒常绿针叶树类，最晚在15日前完成栽植。 |
|  | 防寒 | 防寒工作进行全面检查，苗木采取的防寒措施是否到位，防寒棚、风障骨架搭建是否合理、牢固，对不符合标准要求的，应采取补救措施。 |
|  | 病虫防治 | 1.秋冬季病虫害集中防范治理。 2.结合冬季修剪，剪除病虫枝，消灭钻蛀越冬幼虫，如国槐小卷蛾等。 3.继续刮治腐烂病斑，用福美砷、843原液，或果腐康、果腐净、腐必清等涂治。刮治要彻底，涂药需到位。 4.刮除枝干上的斑衣蜡蝉、刺蛾等卵块、虫茧等。 5.草坪在12月初，喷洒辛硫磷、石硫合剂，杀灭越冬虫卵。 |
|  | 巡查监测 | 1.冬季修剪工作、防寒措施完成情况、封冻水浇灌情况、捆扎物检查等。 2.对破损风障，吊桩、折损、缺损的支撑杆及时进行加固、修补或去除。 |
|  | 容貌 | 大雪过后，及时扫除和抖落防寒棚、常绿针叶树枝叶上的积雪。及时、彻底清除绿地内融盐积雪。 |

- 第六部分  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

格式1、响应函

响 应 函

致：【采购单位】

根据贵方     标段（标段编号：     ）采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，经研究上述采购文件的须知、合同条款、项目需求及其他条款后，正式授权     全权代表     参加贵方组织的采购活动，并按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

- 格式2、开标一览表

开标一览表

标段编号：

标段名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 服务时间 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式3、详细报价书

详细报价书

根据招标文件报价要求报价，格式自定

- 格式4、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

- 格式5、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

- 格式6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。

主要专业技术能力有：                          。

注：须附证明材料。

声明人（盖章）：

日期：  年   月  日

- 格式7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式8、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

【采购单位】：

本授权书声明：注册于  （委托单位全称） 的法定代表人         代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）的招标采购及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字（或盖章）生效，特此声明。

委托单位（盖章）：                      法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附法定代表人与委托代理人身份证明正反面电子件。

说明：

1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让、买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给采购单位作为合同附件。

- 格式9、商务条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式10、售后服务承诺书

售后服务承诺书

（供应商按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定)

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式11、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

姓  名

本项目拟任

职  务

技术

职称

年龄

学历

主要资历及担任过的职务

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式12、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式13、项目需求响应

项目需求响应

（供应商按“项目需求”等内容要求自行填写，格式自定）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式14、其他材料

其它材料

（投标人对招标文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式15、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金

缴纳情况承诺函

- 致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：