省滆湖渔管办消防系统改造项目

项目编号：JSZC-320000-JSJT-C2025-0016

竞争性磋商文件

采购人：江苏省滆湖渔业管理委员会办公室

采购代理：江苏建同工程咨询有限公司

2025年07月

目     录

供应商须知前附表

第一章 竞争性磋商邀请	3

第二章 竞争性磋商须知	9

第三章 评审办法	18

第四章 采购需求	20

第五章 合同条款	22

第六章 格式附件	22

供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 省滆湖渔管办消防系统改造项目 |
| 2 | 编号 | JSZC-320000-JSJT-C2025-0016 |
| 3 | 预算金额 | 人民币238.22万元。注：超出预算金额的报价，将作无效响应处理。 |
| 4 | 采购概述 | 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，依法进行采购。 |
| 5 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 6 | 采购人 | 单位名称：江苏省滆湖渔业管理委员会办公室 联 系 人：栾处长 电 话：0519-86588691 |
| 7 | 采购代理机构 | 采购代理机构：江苏建同工程咨询有限公司 地 址： 南京市建邺区南湖路58号南苑大厦12楼 联 系 人：沈佳玲 电 话：025-83203815-801 |
| 8 | 采购内容 | 省滆湖渔管办消防系统改造项目，滆湖渔管办位于常州市武进区湖塘镇人民中路510号，房产建筑面积共计7189.22m²，包括：沿街店铺448.12m²、5层框架结构，综合业务用房3407.88m²、6层砖混结构，北楼(1)2119.94m²、4层框架结构，北楼(2)1091.54m²、5层框架结构，配电房63.93m²、1层砖混结构，原锅炉房57.81m²、1层砖混结构。改造包含应急照明系统、火灾报警系统、消火栓系统、暖通工程、消控室、消防泵房及水箱、室外工程、防火门等，具体详见图纸及工程量清单。 |
| 9 | 工期 | 75日历天。开工日期以采购人通知为准。 |
| 10 | 报价方式 | 响应文件须采用人民币报价。 |
| 11 | 供应商资格要求 | 详见竞争性磋商公告 |
| 12 | 是否接受联合体报价 | 不接受 |
| 13 | 公告发布媒体 | 江苏政府采购网 |
| 14 | 获取磋商文件时间、地点 | 详见竞争性磋商公告 |
| 15 | 现场勘察 | 采购人不统一组织现场勘察，请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，充分了解施工环境，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责，因未勘查现场或勘查工作不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 16 | 领取磋商补充文件 时间及地点 | 时间：另行安排（如有） 地点：南京市建邺区南湖路58号南苑大厦12楼1215室（如有，将以书面形式统一发放所有供应商） |
| 17 | 接收质疑的方式及联系方式 | 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函应以书面形式递交至采购代理机构（须由法定代表人、主要负责人或其授权代表签字或者盖章，并加盖供应商公章） 联系方式详见本表第7项 |
| 18 | 报价有效期 | 报价截止之日起90日历日 |
| 19 | 响应文件递交截止 时间、地点 | 时间：2025年07月14日09时30分 地点：南京市建邺区南湖路58号南苑大厦12楼1214室 |
| 20 | 磋商会 时间、地点 | 时间：同响应文件递交截止时间 地点：南京市建邺区南湖路58号南苑大厦12楼1214室 |
| 21 | 响应文件的组成 | 详见第六章格式附件 |
| 22 | 响应文件份数 | 1）正本 1 份、副本 2 份、其他电子U盘1份（电子U盘内为响应文件的电子版，含可编辑版本的word格式和签字盖章的扫描件PDF格式各1份。须标明正本与副本字样，如正副本内容不一致，以正本为准。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准） 2）正本、U盘一起密封； 3）所有副本一起密封； 所有响应文件资料均应胶装牢固，不允许活页装订。 |
| 23 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 24 | 成交服务费支付 | 采购服务费参照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协〔2022〕002号）文收取；工程量清单及控制价编制费参照《江苏省工程造价咨询服务收费指导意见》（苏建价协【2022】7号）文优惠后按9000元收取；相关费用均已包含在项目预算中，与供应商约定包含在报价中，在领取成交通知书前由成交人支付。以上报价应考虑在总报价中，不再单独列项。 |
| 25 | 如发生此列情况之一，供应商的报价将被拒绝 | - 未按规定获取磋商文件的； - 在递交截止时间后送达响应文件的； - 未按磋商文件的规定进行密封的。 |
| 26 | 最高限价 | 人民币238.213089万元。注：超出最高限价的报价，将作无效响应处理。 |
| 27 | 报价说明 | 磋商最后报价应包含全部施工、材料费、机械费、多次进出场、窝工费、运输费（含运输保险费）、卸力费、安装费、人工费、管理费、税费、利润、政策风险、市场风险相关税费、质保期内保证项目正常运行及维护所必需的备品备件和专用工具费、完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。 |
| 28 | 采购项目需要落实的政府采购情况 | 本次采购若符合政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、扶持福利企业、促进残疾人就业、支持中小微企业、支持监狱和戒毒企业等政策，将落实相关政策。 |
| 29 | 质量验收标准 | 符合国家质量验收标准。 |
| 30 | 项目所属类型 | 工程类 |
| 31 | 本项目所对应的中小企业划分标准所属行业 | 建筑业 |

- 第一章 竞争性磋商邀请

项目概况 省滆湖渔管办消防系统改造项目采购项目的潜在供应商应在南京市建邺区南湖路58号南苑大厦12楼1215室获取采购文件，并于2025年07月14日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目概况

1、项目编号：JSZC-320000-JSJT-C2025-0016

2、项目名称：省滆湖渔管办消防系统改造项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：人民币238.22万元。注：超出预算金额的报价，将作无效响应处理。

5、最高限价：人民币238.213089万元。注：超出最高限价的报价，将作无效响应处理。

6、采购内容：省滆湖渔管办消防系统改造项目，滆湖渔管办位于常州市武进区湖塘镇人民中路510号，房产建筑面积共计7189.22m²，包括：沿街店铺448.12m²、5层框架结构，综合业务用房3407.88m²、6层砖混结构，北楼(1)2119.94m²、4层框架结构，北楼(2)1091.54m²、5层框架结构，配电房63.93m²、1层砖混结构，原锅炉房57.81m²、1层砖混结构。改造包含应急照明系统、火灾报警系统、消火栓系统、暖通工程、消控室、消防泵房及水箱、室外工程、防火门等，具体详见图纸及工程量清单。

7、工期：75日历天。开工日期以采购人通知为准。

8、本项目是否接受联合体：否

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的中华人民共和国境内注册营业执照复印件加盖供应商公章，自然人的身份证明复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表(至少包括资产负债表和利润表)复印件或其上一年度经审计的财务报告或近六个月内银行出具的资信证明加盖供应商公章，成立不满6个月的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内(至少一个月)依法缴纳增值税或营业税或企业所得税的凭据，并缴纳社会保险的凭据(专用收据，或社会保险缴纳清单)复印件加盖公章。备注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）：无。

说明：①第（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

②供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购工程（以中小企业声明函为准）。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购工程。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业工程：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评审办法。

3、本项目的特定资格要求：

（1）申请人资质等级及范围：消防设施工程专业承包资质二级(含)以上且具有安全生产许可证；（提供有效的证书复印件加盖公章）

（2）项目负责人资质类别和等级：注册建造师证机电工程二级(含)以上且具有安全生产考核合格证（B证）；（提供有效的证书复印件加盖公章）

（3）本工程要求项目负责人无在建工程；（提供承诺书原件，格式自拟）

（4）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2）凡为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。采购代理查询供应商在开标当日的信用记录并保存。

- 三、获取采购文件

（1）时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

（2）地点：南京市建邺区南湖路58号南苑大厦12楼1215室现场获取。

（3）方式：凡有意向参加本次采购的供应商，请持营业执照副本复印件加盖公章、单位介绍信或法定代表人授权委托书或法人资格证明原件、授权委托代理人或法人本人身份证原件及复印件加盖公章至南京市建邺区南湖路58号南苑大厦12楼1215室获取采购文件。

（4）竞争性磋商文件售价：500元人民币/份，售后不退。

四、响应文件提交

截止时间：2025年07月14日09时30分（北京时间）

地点：南京市建邺区南湖路58号南苑大厦12楼1214室

五、开启

时间：2025年07月14日09时30分（北京时间）

地点：南京市建邺区南湖路58号南苑大厦12楼1214室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、公告发布媒介：江苏政府采购网；有关本招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。若因供应商未及时关注网站公告导致误投标，其责任由供应商自行承担。

2、本次采购若符合政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、扶持福利企业、 促进残疾人就业、支持中小微企业、支持监狱和戒毒企业等政策，将落实相关政策。

3、现场勘察：采购人不统一组织现场勘察，请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，充分了解施工环境，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责，因未勘查现场或勘查工作不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

4、本项目所对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业

5、本项目是否接受进口产品：不接受。（本文件所称进口产品是指通过中国海关报验放进入中国境内且产自境外的产品）

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

单位名称：江苏省滆湖渔业管理委员会办公室

联 系 人：栾处长

电    话：0519-86588691

采购代理机构：江苏建同工程咨询有限公司

地    址：南京市建邺区南湖路58号南苑大厦12楼

邮    编：210000

联 系 人：沈佳玲

电    话：025-83203815-801

项目联系人：沈佳玲

电    话：025-83203815-801

第二章 竞争性磋商须知

一、总    则

- 1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “工程”指本采购文件中所述工程。

2.3 “采购人或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加响应的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加响应的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品响应，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品响应，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品响应,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4、磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本工程采购代理费、工程量清单及控制价编制费、代收代付专家评审费、公证费等费用，由成交人支付。

- 二、响应文件编制

5、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.5 响应文件应按照磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7、响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件：

（1）磋商申请及声明；

（2）法定代表人授权书；

（3）报价一览表

（4）工程量清单报价表；

（5）商务条款偏离表；

（6）技术条例偏离表

（7）施工组织方案

（8）项目管理机构；

（9）类似业绩情况表；

（10）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（11）中小企业声明函；

（12）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（13）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

（14）供应商认为需要提供的证明文件及材料等。

7.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术条款偏离表；

（2）施工组织方案；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对工程和服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项工程和服务仅接受一个价格。供应商应以表格形式详细说明价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。供应商应按照磋商文件所提供的工程量清单，报价、施工，材料差价不作调整。按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、工程量清单指定的定额等造价计算程序、及现行的法律法规确定分项综合预算单价，并根据本企业情况最后确定磋商总报价。

（2）报价应包含完成本工程和服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，价格不变。如果有漏项，视同让利。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）经磋商后，如果成交价低于供应商在磋商响应文件报价的话，分项报价同比例调整。

（5）供应商应在《报价一览表》、《工程量清单报价表》等标明提供工程的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在《报价一览表》中注明。

7.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

8、本项目无磋商保证金。

- 三、响应文件签署与提交

9、响应文件签署

9.1 响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

9.2 供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

9.3 有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）未按规定获取磋商文件的；

（2）在递交截止时间后送达响应文件的；

（3）未按磋商文件的规定进行密封的。

- 四、磋商

10、联合体

本项目不接受联合体。

11、磋商组织

11.1 在提交响应文件时间截止后，采购代理在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。本项目不唱标，直接磋商。磋商前，报价人如系法定代表人出席的则须交验法定代表人证明及本人身份证原件，如系委托代理人出席的则必须交验法定代表人委托书及本人身份证原件。

11.2 磋商工作由采购代理负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

12、磋商程序

12.1 磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。

12.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

12.3 磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同条款等。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求。

12.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

12.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

- 12.6 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

12.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）响应文件未满足本文件要求密封、签署、盖章的；

（2）最后报价超出采购预算限额或最高限价的；

（3）不具备磋商文件中规定资格条件的；

（4）不满足磋商文件加★条款的；

（5）响应有效期少于本文件规定有效期的响应文件；

（6）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同供应商委托同一单位或者个人办理采购事宜；

（8）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（10）不同供应商的响应文件相互混装；

（11）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（13）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至响应截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（14）响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（15）评审小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在磋商现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（16）提供虚假材料的（包括但不限于：营业执照、资格证明文件、技术条款偏离表等）；

（17）供应商未缴纳磋商保证金或未按要求缴纳的；（若有）

（18）未实质性响应磋商文件要求的；

（19）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（供应商须提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn ）的无失信行为记录证明截图并加盖公章，否则视为资格审查不合格。（如子公司的还需要提供母公司的该项证明文件））

（20）与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的（措施项目增项除外）；

（21）与磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（22）与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

- （23）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

- 12.8 出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）符合条件的供应商或对磋商文件作实质性响应的供应商不足三家的（注：政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目如符合要求的供应商满两家的，可继续磋商。）

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（6）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（7）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

- 13、评定成交方法和标准

13.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐前3名为成交候选人。

13.2 评审标准详见文件第三章。

14、确定成交供应商

14.1采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按施工组织方案得分由高到低排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的排名第一的成交候选人为成交人。若出现排名第一的成交候选人放弃成交或不能按磋商文件规定签订合同等原因取消成交资格，则按排名顺序依次确定其后成交候选人为成交人或重新采购。

14.2 成交供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，成交供应商及时到江苏建同工程咨询有限公司领取成交通知书。

14.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

14.4 采购代理对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

14.5 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理均不退回。

15、编写评审报告

15.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

- 五、合同

16、签订合同

16.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

16.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加采购人组织的一切采购活动。

16.5 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

16.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

17、询问

17.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

18、质疑

18.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达江苏建同工程咨询有限公司。

18.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

- （2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

18.3 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交响应截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。

18.4 采购代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

19、投诉

19.1质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

20、诚实信用

20.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

20.2 供应商不得以向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

20.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

20.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评审办法

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 30分 | 采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且响应性报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的费率统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价/最后报价)×30（小数点保留两位）。 | 30 |
| 2 | 拟派项目组人员 8分 | 项目负责人具有建设工程类中级工程师及以上职称的得1.5分，技术负责人具备建设工程类中级工程师及以上职称的得1.5分。满分3分。（提供证书复印件加盖公章）（人员不可兼任，提供劳动合同和证书复印件加盖公章） | 3 |
|  |  | 项目组成员（项目负责人、技术负责人除外），拟派1名施工员、1名资料员、1名质量员、1名材料员、1名安全员的得1分/人，满分5分。（人员不可兼任，提供相应岗位合格证书和劳动合同复印件加盖公章） | 5 |
| 3 | 业绩 12分 | 供应商自2022年6月1日（含）以来承担过类似消防工程改造业绩的得3分/个，满分6分。（提供中标通知书、施工合同、竣工验收合格证明资料复印件加盖公章，三者缺一不可。时间以竣工验收证明材料中的竣工验收合格时间为准，若提供的材料反映不出相关内容视为未提供不得分。企业业绩与项目负责人业绩不可兼得） | 6 |
|  |  | 项目负责人自2022年6月1日（含）以来，承担过类似消防工程改造业绩的得3分/个，满分6分。（提供中标通知书、施工合同、竣工验收合格证明资料复印件加盖公章，三者缺一不可。时间以竣工验收证明材料中的竣工验收合格时间为准，若提供的材料反映不出相关内容视为未提供不得分。企业业绩与项目负责人业绩不可兼得） | 6 |
| 4 | 施工组织方案 （50分） | 施工方案总体概述：根据供应商对本项目情况、要求的理解和把握程度进行综合打分。 方案可行性、针对性强的得8分；方案可行性、针对性尚可的得6分；方案理解不透彻、没有针对性的得4分；未提供不得分。 | 8 |
|  |  | 根据供应商针对本项目施工的重点难点以及关键性技术问题的对策措施进行综合打分。 措施科学、合理、可行性高、有针对性的得8分；措施科学合理、可行性尚可的得6分；措施侧重偏颇，可行性一般的得4分；未提供不得分。 | 8 |
|  |  | 根据供应商针对本项目的施工质量保证措施进行综合打分。 措施科学性、合理性强的得7分； 措施科学性、合理性尚可的得5分；措施科学性、合理性欠缺的得3分； 未提供不得分。 | 7 |
|  |  | 根据供应商针对本项目的施工安全措施进行综合打分。 措施科学性、合理性强的得7分； 措施科学性、合理性尚可的得5分；措施科学性、合理性欠缺的得3分； 未提供不得分。 | 7 |
|  |  | 根据供应商针对本项目的施工进度计划、各工序安排和各阶段进度控制等方面进行综合打分。 计划、进度安排合理，各阶段进度控制科学可行的得7分；计划、进度安排、各阶段进度控制尚可的得5分；计划、进度安排基本合理，各阶段进度控制基本可行的得3分；未提供不得分。 | 7 |
|  |  | 根据供应商针对本项目的劳动力、机械设备和材料等方面的投资控制进行综合打分。 劳动力及设备材料安排科学、合理、可操作性强的得7分；劳动力及设备材料安排较科学合理、可操作性比较强的得5分；劳动力及设备材料安排基本合理、可操作性一般的得3分；未提供不得分。 | 7 |
|  |  | 根据供应商针对本项目的成品保护和施工现场管理等方面进行综合打分。 方案详细完整、有针对性，科学合理的得6分；方案较详细完整、科学合理尚可的得4分；方案较概括，针对性一般的得2分；未提供不得分。 | 6 |

注：

1、以上各项评分内容，如供应商未提供相对应内容，磋商小组不受最低评分标准限制，可予以零分计算。

2、价格部分优惠政策如下：

（1）小微企业的价格扣除：给予小微企业报价5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

货物采购项目含有多个采购标的，只有当供应商提供的每个标的均由小微企业制造，才能享受价格扣除政策。如果小微供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受价格扣除相关政策。

（2）监狱和戒毒企业的价格扣除：本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（3）残疾人福利性单位的价格扣除：本项目对残疾人福利性单位，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

第四章 采购需求

一、项目基本情况

1、项目名称：省滆湖渔管办消防系统改造项目

2、项目编号：JSZC-320000-JSJT-C2025-0016

3、采购预算：人民币238.22万元。注：超出预算金额的报价，将作无效响应处理。

4、最高限价：人民币238.213089万元。注：超出最高限价的报价，将作无效响应处理。

★5、工期：75日历天。开工日期以采购人通知为准。

6、项目范围：省滆湖渔管办消防系统改造项目，滆湖渔管办位于常州市武进区湖塘镇人民中路510号，房产建筑面积共计7189.22m²，包括：沿街店铺448.12m²、5层框架结构，综合业务用房3407.88m²、6层砖混结构，北楼(1)2119.94m²、4层框架结构，北楼(2)1091.54m²、5层框架结构，配电房63.93m²、1层砖混结构，原锅炉房57.81m²、1层砖混结构。改造包含应急照明系统、火灾报警系统、消火栓系统、暖通工程、消控室、消防泵房及水箱、室外工程、防火门等，具体详见图纸及工程量清单。

二、工程招标内容及有关编制说明

工程量清单、编制说明、图纸另附

三、报价说明

1、磋商最后报价应包含全部施工、材料费、机械费、多次进出场、窝工费、运输费（含运输保险费）、卸力费、安装费、人工费、管理费、税费、利润、政策风险、市场风险相关税费、质保期内保证项目正常运行及维护所必需的备品备件和专用工具费、完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

四、磋商报价编制说明及要求

1、磋商报价应根据供应商实际情况自主进行，并最大限度地满足竞争性磋商文件的要求，但不得低于成本。应充分考虑政策性调整、建材市场风险和施工过程中可能发生的费用进行报价，包括相关政策规定的由采购人办理的手续，请供应商代为办理，所有有关取样检测费用及其他费用请列入报价。若未单独列出，将视为已列入其他子项中，成交后综合单价将不再调整。

2、磋商中会要求供应商提交最后报价，最后报价以总价形式出现。如最后报价较原磋商报价下调，成交单位必须通过造价软件将原工程量清单中的所有综合单价同比例下调直至总价与最后报价一致，签订合同前报采购人审核，签订合同时以调整后的综合单价为准。成交单位未在合同签订时将所有综合单价同比例下调的，采购人视其为利用不正当手段谋取成交，废除其成交资格并上报主管部门。

五、技术标准和要求

1、按国家、省市最新规范执行。

★2、质量验收标准：符合国家质量验收标准。

3、工程质量不符合设计要求或质量不能达到合同约定标准的，采购人有权要求成交单位返工或解除合同，成交单位无条件接受；需返工的返工费用由成交单位承担，工期不予顺延。

4、质量保修期：执行国家及江苏省常州市的有关规定。

七、付款条件

详见施工合同

八、其他要求

1、供应商应保证其承担的工程项目在合同期内全部验收合格。

2、供应商不得将成交项目转包，一经采购人发现立即解除合同，视为供应商违约，并有权按照相关法律法规报相关部门处理，且追究其经济责任。

3、供应商在领取通知书后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同，否则将会被列入失信行为名单，望各供应商知悉。

说明：

1、本章打“★”内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效响应。

2、如有疑问请与采购人联系。

第五章 合同条款

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

制定

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

- 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：江苏省滆湖渔业管理委员会办公室

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就省滆湖渔管办消防系统改造项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：省滆湖渔管办消防系统改造项目

2.工程地点：江苏省常州市武进区湖塘镇人民中路510号

3.工程立项批准文号： /

4.资金来源：已落实

5.工程内容：消防工程

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：详见工程量清单及图纸

二、合同工期：

计划开工日期：  年  月  日

计划竣工日期：  年  月  日

工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合：符合国家质量验收标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写） (¥ 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写） (¥元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写） (¥元)；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写） (¥元)；

（4）暂列金额：人民币（大写） (¥元)。

2.合同价格形式：固定综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理：     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交结果通知书（若有）；

（2）磋商申请及声明；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸（若有）；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.承包人承诺在施工现场禁止使用国一及以下和排放不达标的非道路移动机械。施工现场全部使用水性建筑涂料。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于     年    月     日签订。

十、签订地点

本合同在        签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

| 发包人：（公章） | 承包人：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代表人： | 委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

- 第二部分 通用合同条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF—2013—0201）中《第二部分  通用条款》

- 第三部分 专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：

见通用条款1.5条：合同文件的优先顺序

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：/     ；

资质类别和等级：/     ；

联系电话：/     ；

电子信箱：/     ；

通信地址：/     。

1.1.2.5设计人：

名    称：/     ；

资质类别和等级：/     ；

联系电话：/     ；

电子信箱：/     ；

通信地址：/     。

1.1.3工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：

符合通用条款规定的发包方提供的施工场地；

1.1.3.9永久占地包括：根据设计图纸确定。

1.1.3.10临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国增值税条例及实施细则》、《中华人民共和国消费税暂行条例及实施细则》、《中华人民共和国营业税暂行条例及实施细则》及建设部、江苏省、常州市颁布的有关法律、法规、条例、规范性文件等。

1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：

现行国家、行业地方标准和技术规范

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/

发包人提供国外标准、规范的份数：/     ；

发包人提供国外标准、规范的名称：/     。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

现行国家、行业地方标准和技术规范

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：本合同协议书；本合同专用条款；成交通知书；竞争性磋商文件；响应文件及附件；明确双方权利、义务的纪要、协议；本合同通用条款；标准、规范及有关技术文件、技术要求；图纸；工程量清单；工程报价单或预算书 。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：施工合同签订后7天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：肆套；

发包人向承包人提供图纸的内容：本项目施工图。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：

施工组织设计（含施工总进度计划和材料、机械设备、人员进场总计划、现场平面布置图），专项施工方案、机械设备合格证书及相应检测报告、承包人行为资料、项目经理和安全员等管理人员行为资料、机械设备操作人员上岗证、进场施工人员名单和身份证（复印件）、开工报告等资料。还包括但不限于以下内容：

（1）货物清单

（2）质保书或出厂检验合格证

（3）消防产品国家CCC认证书和登记备案证书

（4）产品检测报告、产品型式认可证书

（5）产品样品、说明书与产品性能等技术资料（正式印刷品）

承包人提供的文件的期限为：接到发包人成交通知（书面或口头）七日内提供施工进度总计划，各专项施工方案，材料、设备品牌规格表及进场计划，施工用机械设备进退场计划，劳动力进退场计划，用款计划等资料；开工后每月二十五日前应分别向发包人、监理人提交详细的施工进度计划，已完工作量报表（含因设计变更引起的工程量及价款调整的申请）及下月施工计划表。

承包人提供的文件的期限为：开工前7天；

承包人提供的文件的数量为：贰套

承包人提供的文件的形式为：根据发包人实际要求提供；

发包人审批承包人文件的期限：收到材料后十个工作日内。

1.6.5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

发包人指定的接收人为：     。

承包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

承包人指定的接收人为：     。

监理人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

监理人指定的接收人为：     。

1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：

承包人应做好现场封闭管理工作：1）承包人应建立外来人员、车辆出入施工现场登记制度，并应妥善保存登记记录，不得出现随意涂改、撕页的情况。承包人应对登记记录的真实性、完整性负责，发包人可随时检查记录情况；2）严禁任何无关人员、车辆进入施工现场围挡范围内。如违反约定，承包人承担由此造成的任何损失。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：改造图纸范围内。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

1、发包人除提供发包人单位办公区现有道路外，不提供任何其他交通道路。开工后，承包人需自行向发包人单位办公区管理部门办理进场施工许可及车辆进出通行证。施工场地内的道路由承包人自行开设，并派专人及时清理路面和维持交通秩序，保证施工期间车辆、行人的畅通、安全，费用已含在合同价款中，结算时不作任何调整；2、承包人要加强工程施工车辆的管理，对施工车辆通过场外交通进出施工现场，必须符合政府及发包人关于现场安全文明施工的相关规定。如不得无故堵塞道路交通、不得沿途滴撒抛漏建筑垃圾、不得出现施工车辆污染、损毁发包人单位办公区非施工场地道路和发包人单位办公区公共道路的情况，否则承包人承担全部责任，并对污染路面进行及时清洗，如造成路面损毁的，还须及时对损毁路面进行修复，达到发包人的要求。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人承担。

1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：

承包人未经发包人书面同意，不得使第三人接触本工程图纸及复印件（具体方式包括但不限于：出卖、出借、复制等），也不得做除本工程承包工作以外的任何用途。工程质量保修期满后，除存档需要的图纸外，承包人应将全部图纸退还给发包人

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归承包人所有

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：

承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否，在竣工结算时调整最终结算价。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：  /

2.发包人

2.2发包人代表

发包人代表：

姓    名：/     ；

身份证号：/     ；

职    务：/     ；

联系电话：/     ；

电子信箱：/     ；

通信地址：/     。

发包人对发包人代表的授权范围如下：

负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜，行使发包人所授予的权力，包括但不限于组织开展施工现场发包人的工作、对施工工作的检查等。发包人可以委托工程顾问协助发包人代表进行工程管理，但其所行使的权力应得到发包人代表的追认。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

以下工作须发包人签字并盖章确认：（1）合同范围的调整；（2）建设标准的提高或降低（含主要材料或设备品牌、规格型号的更改）；（3）设计变更的签发；（4）现场签证的确认；（5）工期顺延的签证；（5）分包单位的确认；（6）开工、停工或复工的批准；（7）工程竣工验收报告的确认；（8）其他可能对工程质量、进度或投资有影响的指令。发包人代表未经发包人盖章确认作出上述行动，该行动对发包人无约束力，发包人有权随时撤销和纠正、修改发包人代表发出的所有指示，承包人必须接受。

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前一周具备施工条件。

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：三通一平，发包人提供施工用水和用电接入点，由承包人自行接至施工现场，现场内的水、电线路由承包人根据施工需要及有关规范自行布置，费用计入报价，单独装表计量。发包人不提供临时设施场地，由承包人自行解决。

2.5资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：/。

发包人提供支付担保的形式：/。

3.承包人

3.1承包人的一般义务

(5)承包人提交的竣工资料的内容：

由承包人负责整理和提交符合常州市城建档案管理机构和发包人有关施工资料要求的竣工图纸、竣工结算资料及其它相关完整的竣工验收资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：贰套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后28天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：提供符合常州市城建档案管理机构和发包人有关施工资料要求的纸质文件、电子文件。发包人对工程档案资料的整理要求由发包人另行提出。

(6)承包人应履行的其他义务：

1）承包人应当服从监理工程师、项目管理单位及发包人的现场管理和协调工作，合理调动资源，保证工期、质量目标的实现。 承包人应服从发包人对施工现场统一布置及施工进度计划安排的要求组织施工，并做好与其他施工单位的配合工作，如不服从现场管理，发包人有权要求承包人支付违约金500元/次，直至解除合同，并追究由此带来的发包人一切损失。

2）发包人有权根据项目资金、进度等现场状况调整或增减清单项，承包人必须服从，否则视同违约。

3）承包人对新的施工界面动工前，必须提前三天通报监理和发包人，以便发包人对施工内容和范围进行确认。禁止承包人擅自破土动工，否则发包人有权要求承包人支付违约金500元/次，直至解除合同，并追究由此带来的发包人一切损失。

4）承包人必须遵守江苏省及常州市的相关规定，服从发包人管理部门的管理，凡涉及到承包人的安全监督、质量监督、施工备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担。承担发包人上级领导检查、视察工地所需的现场准备工作；配合质监、安监、消防等单位的现场检查并提供有利于完成工作的条件，并承担由此引起的相关费用。遵守政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

5）竣工后将临时设施拆除、建筑垃圾清运出场后经发包人验收合格，否则发生的一切费用从工程款中扣回。

6）承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，发包人有权终止施工合同，产生的一切后果由承包人自行承担。

7）承包人应配合协调处理扰民与民扰问题。因场地管理不善引发的一切纠纷由承包人自行解决，发包人不承担任何责任。

8）承包人施工时对主体结构开孔、洞后由承包人负责补孔、洞并达到验收标准，此项费用应含在报价中，结算时不因开孔、洞大小及数量的变化而另增加费用。

9） 所有的废水、污水排放应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，由此而引起的后果由承包人自行解决。所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统，费用由承包人承担。

3.2项目负责人

3.2.1项目负责人：

姓    名：/     ；

身份证号：/     ；

建造师执业资格等级：/     ；

建造师注册证书号：/     ；

建造师执业印章号：/     ；

安全生产考核合格证书号：/     ；

联系电话：/     ；

电子信箱：/     ；

通信地址：/     ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：执行通用条款。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：明确的项目经理必须常驻施工现场，要求其本人每周不少于 5 日、每天不少于 8 小时在本工程现场工作，项目经理必须参加每周召开的工程例会，有事必须向发包人请假。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：/     。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每缺席一日或缺席一次例会支付违约金 500 元整。一周如有二个工作日或二个月累计 10 天不在现场或二个月缺席例会三次，为严重违约，发包人有权解除合同，将承包人清退出场，解除合同的同时不免除承包人应当承担的上述违约责任。

3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任：

承包人擅自更换项目负责人的，发包人有权要求承包人支付5万元违约金、或与承包人解除合同，并追回已经支付的款项。其余按江苏省相关法律法规执行；如经发包人确认变更的，每变更1人次收取20000元违约金，从工程款中直接扣除。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：当发包人认为项目经理不称职时，有权要求承包人更换项目经理，如承包人拒绝，发包人将收取承包人5万元的违约金，同时发包人有权解除合同，由此产生的相关费用、给发包人造成的损失由承包人承担。上述违约金在工程结算时直接扣除 。

3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人将收取承包人2000元/人的违约金，并有权解除合同，由此产生的相关费用、给发包人造成的损失由承包人承担。

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人响应文件所载明的施工管理人员不得变更，如擅自变更，视为违约，发包人有权终止合同；未经批准更换主要施工技术和管理人员，承包人应向发包人按每人每次2万元人民币支付违约金；如经发包人确认变更的，每变更1人次收取5000元违约金，从工程款中直接扣除。

关于项目主要施工管理人员在施工现场的时间要求：项目施工主要管理人员实行签到考勤制，每周不少于6天，每天不少于8小时，且必须参加工程例会，关键和重要节点施工必须在场。有事须向发包人书面请假。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人响应文件所载明的主要施工管理人员必须常驻现场，不得擅自离开施工现场，否则发包人每发现1次，收取500元违约金；超过5次，视为违约，发包人有权终止合同 。

3.5分包

3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。。

主体结构、关键性工作的范围：/

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/   。

其他关于分包的约定：本工程不准转包或擅自分包。如若发现擅自分包，发包人有权要求承包人退场，一切损失均由承包人承担，并视情况向建设行政主管部门报告；对确须分包的特殊专业工程须经发包人确认，分包单位对所分包的项目和承包人一样负有同等的责任。

3.5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/     。

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：签订施工合同时约定。

3.7履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：发包人接受现金形式或银行保函形式的履约保证金。以现金形式缴纳的：承包人应于合同签订前3日支付合同金额的5%作为履约保证金提交至发包人指定账户(成交供应商汇款时须注明“XX处+项目名称(或内容、联系人等))，待全部工程竣工并验收合格后2个月内由承包人主动联系发包人办理履约保证金无息退还事宜。以银行保函形式缴纳的：承包人应于合同签订前向发包人提供合同金额的5%的银行保函作为履约保证金，银行保函的有效期限应当完全覆盖整个工程施工及最终验收合格的时间，到期自动作废或由承包人主动联系发包人办理银行保函原件退还事宜。

4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见监理合同。

关于监理人的监理权限：需要取得发包人批准才能行使的职权：1、开工令、停工令、复工令的签发、涉及造价增加和工期延长的签证以及批准支付工程款。2、所有涉及工程造价的签证、工程量签证、索赔、设计变更、技术核定单批准。3、工程施工中需发生经济费用的各种事宜。4、分包单位的确认。5、材料的确认。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/

4.2监理人员

总监理工程师：

姓    名：/     ；

职    务：/     ；

监理工程师执业资格证书号：/     ；

联系电话：/     ；

电子信箱：/     ；

通信地址：/     ；

关于监理人的其他约定：另行商定。

4.4商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1)另行商定；

(2)/     ；

(3)/     。

5.工程质量

5.1质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求：（1）所有推荐品牌的主要材料必须在发包人推荐的品牌范围内选择，且须在采购前提供小样或产品样本报监理和发包人批准，实际施工使用的材料需按照采购人要求的样品进行采购使用；因特殊原因，承包人需要更换品牌的应报监理和发包人批准，且应在发包人推荐品牌内调整。如发包人发现承包人实际用的材料与采购人要求的样品不符，发包人有权要求承包人免费更换，并赔偿由此造成的损失。（2）承包人提供的小样和实际采购使用的材料不符合要求的，发包人有权要求承包人免费更换，或是由发包人在推荐品牌内指定某一品牌型号产品，承包人不得有任何异议，且不得因此提出价格调整或索赔要求。（3）每道工序的报验，需经发包人代表及监理验收合格后方可进入下一道工序。

关于工程奖项的约定：/

5.3隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款规定执行

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）承包人对安全生产负全责。承包人必须按照安全生产标准组织施工，加强安全教育，加强安全防范意识和安全防护措施，坚决杜绝安全事故的发生，全面负责施工现场的安全及第三方人身安全，并承担一切责任。承包人与发包人另签《安全生产责任协议书》。每发生一起安全事故，承包人除赔偿全部损失以外，发包人可以按违约责任给予承包人一次性经济处罚，最低为200元，最高10000元；如发生重大安全事故，最高处以经济罚款10万元。（2）承包人必须按照标准化现场及扬尘污染控制的要求标准实行文明施工管理 。（3）承包人有义务积极配合发包人单位管理部门组织的各项安全检查，并对安全检查提出的问题限期整改。

6.1.4关于治安保卫的特别约定：

1、建立现场治安管理机构，加强安全保卫措施；2、施工现场的主要管理人员在施工现场应当佩戴证明其身份的证卡,其它现场施工人员宜有标识，服从发包人单位办公区的管理；3、 建立和执行防火管理制度.在火灾易发地区(木工房等)施工或储存使用易燃器材时,应采取特殊消防安全措施,现场严禁吸烟；4、施工现场的通道、消防出入口、紧急疏散处等均应有明显标志或指示牌。有高度限制的地点应有限高标志，各种车辆进入施工现场，必须服从发包人的统一管理和遵守有关规定，否则发包人将按照有关规定给予处罚；施工现场临时用电安全参照JGJ46—2005规范执行 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

1、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：工程施工期间, 承包人应遵守国家、省市的有关法律法规,控制噪声对周围环境的影响,符合《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)和《城市区域环境震动标准》(GB10070-88)要求。按规定自行办理涉及施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等相关手续。2、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应切实保护施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木。如有损坏，承包人负责赔偿。3、施工场地清洁卫生的要求：在保证安全的前提下,施工过程中严格执行《常州市建设工程施工现场扬尘污染防治管理办法》和加强扬尘污染防控“十条措施”，保持场内、场外、交通进出口的安全和卫生。 4、双方约定承包人应做的其他工作：承包人应加强安全防护，保证施工期间场内场外相邻道路安全畅通；5、施工期间应避免扰民，加强施工场地及其周边环境与生态的保护改造；6、未尽事宜双方协商解决

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：均已包含在预付款和进度款中，符合规定比例

7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：主要技术经济指标、工程概况、各项资源需求量计划

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：发包人提供全套施工图纸后7天内

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7天内

7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内

7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：施工合同签订后14天内，但至迟不得晚于开工前7天

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前一周由发包方、承包方在监理单位见证下现场交验，并以书面形式提供给承包方。水准点、坐标控制点交验完毕，即由承包方自费负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包方承担。

7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形：

由于发包方原因延误，工期相应顺延、费用不增加。承包方应在情况发生后2天内，就延误的工期以书面报告向发包方提出。发包方在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出意见，视为同意顺延工期

（8）由于现场模型设施在施工期内可能承担科研任务，承包人施工过程中需无条件配合场地试验需求，不得以此索赔。由此产生的工期延误视为发包方同意顺延。

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

凡由于承包方造成的工期延误（不可抗力除外），工期不能顺延，由此引起的赶工措施等费用增加均由承包方自行承担；同时承包方应承担违约责任,并向发包方支付违约金,按照该合同工期每推迟一天,违约金为5000元/天。发包方可从应向承包方支付的任何款项中扣除此违约金,此违约金的支付并不能解除承包方完成工程的责任和合同规定的其它责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1)6级以上持续24小时的大风；

(2)持续降雨24小时且降雨量200 mm以上；下雪为30mm以上；

(3)40℃及以上持续24小时的高温。

7.9提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/     。

8.材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。

8.6样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：用于本工程之任何材料的品质，在使用前必须得到发包人认可或批准。在施工前，承包人须提供各有关材料的样本作认可之用。发包人对任何样本之认可或批准，并不免除承包人对工程质量应付的责任和义务。承包人须提供发包人认可或批准的样本在工地，以便发包人核对作为以后验收工程的标准。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：包含在报价中

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所：执行通用条款

施工现场需要配备的试验设备：执行通用条款

施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用条款

9.4现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：执行通用条款

10.变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序；

（6）设计变更增加或减少的任何工作。

10.4变更估价

10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定：

（1）报价中已有的子目按响应报价时的综合单价计算；工程量清单项目的项目特征与响应报价中类似的，按响应报价的类似综合单价计算；

（2）响应报价中没有的综合单价将按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及现行省计价额规定计算,按照承包人响应报价（扣暂列金后）同等优惠比例下浮。

（3）暂定价材料在结算时仅计算暂定价与材料合同价的差价，承包人实际发生的其它费用均已包含于原综合单价内，不作任何调整；

（4）措施项目费用不予调整。

（5）临时用工单价按省市文件规定执行。

（6）工程实施过程中，组成某一综合单价的子目内容或项目特征发生改变时，则综合单价按审计审定的综合单价执行

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人书面合理化建议后7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 收到承包人书面合理化建议后，且收到监理人书面意见后7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：协商确定

10.7暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人在实际施工前一个周内向发包人上报暂估价项目的具体采购、施工内容、工程量或材料数量、价格、三个以上品牌、样品等，发包人根据相关规定核定品牌、价格等。

10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按发包人要求执行

11.价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：承包人应充分考虑开工期间及施工期间除本合同有特别说明外的一切风险。由承包人供应的材料、所需的人工，其价格在结算时均不再调整，如有前后不统一之处，以此为准 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：   /   。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5 %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：不予调整 。

12.合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

1、施工期间承包人提供的人工、材料、机械、设备等全部市场风险、政策风险及其它各种风险。

2、招标文件（含工程量清单）、合同条款中约定的风险。

3、供应商踏勘现场及对招标文件（含工程量清单）、设计图纸错误理解的风险。

4、作为有丰富经验的承包商应该预见到的风险。

5、对整个项目的进度、质量、安全进行管理及合同约定的承担违约责任的风险。

6、针对天气、场地及地质状况等采取的施工技术措施费用。

7、响应报价中错、漏报项目的风险（不包括发包人根据招标文件约定调整的不平衡报价部分）。

8、图纸及招标范围明示的、潜在的一切风险。

9、法律法规中规定的应包含的其它风险。

风险费用的计算方法：

承包人确定响应报价时已经充分考虑正常的风险范围并将承担该风险所需费用一并计入响应报价中，竣工结算时不予调整。竣工决算时不得以某一综合单价过低或以实际工程量与清单工程量有偏差为理由，要求调整价格。工程量按实计量，综合单价不变。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1）价格调整时，必须提交经由发包人、监理人等有关各方共同事先已签字确认的文件，方可对合同价格进行调整。对于调增的价格，承包人须提前10天向监理人、发包人以书面形式进行申请，否则不予办理；

2）若增减项目内容与工程量清单项目内容一致，执行原清单报价；

3）若增减项目内容与工程量清单项目内容相似(响应文件中能采集到的人、材、机单价的),参照相似清单报价，内容不同的部分按合同专用条款10.4.1确定变更的价格；

4）响应报价中没有的综合单价(响应文件中不能采集到的人、材、机单价的)将按工程量清单编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及计算规范；《江苏省市政工程计价定额》（2014）；《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）；《江苏省安装工程计价定额》（2014）；《江苏省建设工程费用定额》（2014）及相关政策性调整文件。江苏省、常州市发布的有关造价文件。

5）工程量清单报价中的措施项目费（脚手架费、模板费和现场安全文明施工措施费除外）供应商根据工程实际情况报价后为包干使用，结算时一律不作调整。

6）承包人不得因变更价款暂时未得到批复而拒绝或拖延该项施工。如承包人对发包人确定的价款有异议，双方应协商后妥善处理，但承包人不得以此拒绝执行发包人和监理人的工程变更指示。如承包人以价款核定数额不明或不足为由而拒绝或延期执行，将每次处罚 20000 元,直接从当期工程进度款中扣除。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/

风险费用的计算方法：/

风险范围以外合同价格的调整方法：/

3、其他价格方式：/

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价款的20%。

预付款支付期限：合同签订后7天内。

预付款扣回的方式：不扣回，施工进场后自动转为工程款。

12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》或其适用的修订版本，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量 。

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定：/。

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行通用条款。

12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/     。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/     。

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：

/

12.4工程进度款支付

12.4.1付款周期

关于付款周期的约定：

（1）合同签订后7天内，发包人支付合同价款的20%作为预付款；

（2）完成合同约定总工程量达80%时，发包人向承包人支付至合同价的70%工程款；

（3）满足政府工程竣工验收合格(取得消防验收合格）后付至签约合同价的85%；

（4）经结算审计完成后付至审定价的97%；

（5）质量保证金待缺陷责任期（24个月）满后，一个月内付清。

12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：由承包人提交，经甲方现场代表和监理单位确认

12.4.3进度付款申请单的提交

(1)单价合同进度付款申请单提交的约定：由承包人提交，经甲方现场代表和监理单位确认。

(2)总价合同进度付款申请单提交的约定：/     。

(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/

12.4.4进度款审核和支付

(1)监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款

(2)发包人支付进度款的期限：执行通用条款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：协商确定

12.4.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：执行通用条款

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用条款

13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：取得工程竣工验收证书后7天内完成工程移交 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按工程延期计算。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容：无

(1)单机无负荷试车费用由/     承担；

(2)无负荷联动试车费用由/     承担。

13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/

13.6竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：取得工程竣工验收证书后15天内。工程竣工验收后，施工单位的施工人员、材料、设备必须在15天内全部退出现场，否则按每天2000元支付违约金。非承包人原因导致的施工人员、材料、设备没在15天内全部退场不支付违约金。

14.竣工结算

14.1竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后结算后一个月内。

竣工付款申请单应包括的内容：

竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣回的质量保证金、应支付的竣工付款金额等

14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后60天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在竣工结算完成后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按合同约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

按通用条款执行，但该通用条款中所有的“日”和“天”均为工作日。承包人应保证结算资料内容完整、准确。承包人上报的结算资料经第三方审计，第三方审计费（初审和终审）的支付按以下条款执行：经双方约定，工程竣工验收合格后，承包方应及时报送决算资料，并接受审计单位审计，审计以承包人的送审价为基数，如经审计审减额在5%以内的由发包人承担审计费用；若审减额超过5%，则由承包人承担审减额超过5%部分的审计费用，在支付工程款时由发包人直接扣除并支付给审计单位。

14.4最终结清

14.4.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：/。

承包人提交最终结算申请单的期限：/。

14.4.2最终结清证书和支付

(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。

(2)发包人完成支付的期限：按通用条款执行。

15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：按通用条款执行

15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：/

15.3.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

(1)质量保证金保函，保证金额为：/     ；

(2)3%的工程结算款；

(3)其他方式：/     。

15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第3种方式：

(1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3)其他扣留方式：工程结算经审计审核结束后，承包人向发包人交纳审计结算价款的3%作为质量保证金。

关于质量保证金的补充约定：质量保修金在质保期满后，发包人收到施工方提交付款申请14天内支付

15.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期为：详见工程质量保修书。

15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到报修通知后24小时内到达现场处理问题

16.违约

16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用条款执行

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款执行。

(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行。

(3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款执行

(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款执行。

(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款执行

(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款执行。

(7)其他：按通用条款执行。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/     天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：另行商定

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

合同工期执行承包人响应文件中的自报工期；工期延误一天按2000元/天支付违约金。违约金不足以弥补发包人的损失，发包人有权要求承包人赔偿损失，该赔偿数额以审计后的数据为准。承包人应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准施工，必须达到国家和专业的质量评定的标准，如达不到合同规定的质量标准，按结算价的2%支付违约金，并负责无偿返修，直至工程符合合同约定验收标准，如上述约定仍不足以弥补发包人的损失，发包人有权要求承包人赔偿损失，该赔偿数额以跟踪审计后的数据为准

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

工期延误达到 30 日，发包人有权解除合同，合同的解除不免除承包人按照本条款的约定承担工期延误违约责任。如果承包人借故拖延工程进度、导致工程停工超过15日的，甲方有权更换施工单位，并且由此造成的一切损失（包括但不限于重新招标费用、重新招标的成交价与原成交价的价差、工期延误等）均由承包人负责赔偿。所有违约金和赔偿金的支付不减轻承包人合同项下的任何责任和义务

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商。

17.不可抗力

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包方承包方责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：

1.1 烈度为6级以上的地震；

1.2 6级以上持续24小时的大风；

1.3 持续降雨24小时且降雨量200 mm以上；下雪为30mm以上；

1.4 40℃及以上持续24小时的高温；

2.不可抗力事件发生后，承包方应立即通知监理，在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包方应协助承包方采取措施。不可抗力事件结束后48小时内承包方向监理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。 不可抗事件持续发生，承包方应每隔7天向监理报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包方向监理提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

3.因不可抗力事件导致的费用由双方按以下方法分别承担：

3.1 工程本身（承包方施工质量未达标准除外）的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害、清理、修复费用，由发包方承担；

3.2 发包方承包方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

3.3 承包方机械设备损坏及停工损失，由承包方承担；

3.4 停工期间，承包方应监理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包方承担；

3.5 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。

18.保险

18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人必须按国家相关规定为从事危险作业的职工办理意外伤害保险、第三方人身以及其它依据国家、江苏省有关法律、法规、规章、规范性文件应当办理的人身、财产保险，否则发包人有权从工程款中代扣缴。

18.3其他保险

关于其他保险的约定：/     。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/

18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/

20.争议解决

20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否

20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/     。

选定争议评审员的期限：/     。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/     。

其他事项的约定：/     。

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/     。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

(1)向/     仲裁委员会申请仲裁；

(2)向工程所在地人民法院起诉。

21.补充条款

（1）工程竣工交付后 7 天内，除经发包方同意外，一切施工人员、临时设施、施工机械、设备和器材必须撤离施工现场，否则，发包方按每日 10000元收取场地占用费用。

（2）所有材料的下力费、二次搬运费、保管费含在响应报价中，实施工程中，承包人应进行配合实施，其费用不调整。

（3）所有大型设备的出场必须得到监理工程师的书面批准；承包人必须配备足够的施工机械进场施工以满足工期、 质量的要求， 发包人如发现承包人的施工机械明显不能满足本工程的施工工期和质量要求， 经督促仍未得到有效改善的情况下， 发包人有权要求承包人限期退场，由此产生的损失由承包人承担。

（4）承包人必须按响应文件确保项目经理部成员常驻现场组织施工，未经发包人许可不得更换，确有实际情况需要更换的，需报发包人批准。

（5）施工现场脚手架、临时设施、临时道路及场地按标化现场要求硬化；生活污水和生活垃圾必须定期清运； 场地雨水和施工地下水排入发包人指定的排水沟或排水井内， 所发生的费用由承包人承担。如未及时清运，未按规定排污，每发现一次罚款 10000元，并承担相关部门开具的罚金。

（6）完工后建筑垃圾全部清理外运，费用由承包人承担；承包人需对现场进行硬地坪施工；按江苏省常州市标化现场、文明施工有关规定执行，费用由承包人承担。施工置换泥浆应及时外运，不得污染施工现场。如未及时外运，影响周边环境，每发现一次罚款10000元。

（7）承包人确保发包人支付的工程款优先用于解决农民工工资，确保不拖欠农民工工资，因拖欠农民工工资而引发的纠纷由承包人承担责任。

（8）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，按省市有关要求办理，相关手续由承包方负责办理，发包人协助承包人，并妥善解决扰民和民扰问题，所发生的一切费用由承包人承担。夜间必须施工时，承包人自行解决四邻及交通、市容、环卫和施工噪音等问题，因用于处理好四邻关系所发生的费用由承包人承担。

（9）承包人对现场人员的施工安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责。

（10）施工过程中涉及到排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理等需办理相关手续以及对临近居民和行人的施工期间的影响等，由承包人负责处理，需业主配合的，业主提供必要的配合。

（11）在履行合同过程中，承包人应遵循国家或地方的法律、法规、法令及任何对工程有管辖权的部门规章，并按要求支付有关费用。

（12）对承包人在施工中提出的问题，无论发包人、监理是否给予批准或同意，承包人都应根据本项目工程特点对现场作业、 施工方法及所施工工序的完备性、 稳定性和安全性承担全部责任。并负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠有效运行所必须的全部工作。

（13）承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督， 对施工中发现的质量问题必须及时整改。因承包人原因被责令停工和返工，由此所造成的一切损失由承包人负责，发包人有索赔的权利。

（14）甲方有权对代扣、代缴的所有应支付费用从工程进度款或预付款中直接扣除。

（15）承包人在响应前已踏勘现场，对施工现场情况和条件已有充分的了解和把握，如成交后再对施工现场情况和条件提出任何异议，发包人将不予接受。

（16） 由于承包人原因而引起的监理所增加的额外工作报酬或附加工作报酬， 发包人有权从承包人应得的工程款中扣除并支付给监理人。

（17）承包人施工过程中发生重大质量事故，发包人有权责令承包人退场，一切损失由承包人承担。

（18）承包人必须履行招标文件中的发包人要求承包人所做的承诺及配合工作， 以及承包人在响应时的所承诺的事宜。

（19）发包人享有对合同专用条款的补充、修改、调整权。

（20）承包人必须负责协调好周边的所有关系，发包人给予配合，如发生任何费用，发包人不予承担，承包人自行承担。

（21）所有涉及发包人原因导致工期顺延的条款必须属于影响关键节点工作的情况，且增加工期数不得超过影响总工期的时间。

（22）若因承包人原因，导致周边住户和单位投诉或新闻媒体负面曝光的，承包人除承担由此产生的一切后果及费用外，每曝光一次按 10000元罚款。

（23）在高（中）考、节假日、政府规定的重要活动的时间段内，可能会对施工作出某些限制和配合要求，承包人应按照要求作出必要的配合， 并承担由此而引起工效降低需要增加的费用或造成的损失，发包人不另作补偿。

（24）抽出部分工程之权利

1）无论在任何时期，建设单位有权在本合同之工程范围内抽出部分工程，改聘专业分包单位或独立专项承包单位进行施工。在这情况下，总承包单位有责任向该专业分包单位或独立专项承包单位提供在工地上一切照管、方便、配合、协调（包含现场堆放材料、水电供应及其费用、各类临时设施之使用、垂直运输、现场保安及其它所需工作）等工作，以便专业分包单位或独立专项承包单位的施工进度能在承包合同指定的竣工期（或按本合同规定取得延长工期）内完成工程合同。除了这些必须提供的照管及配合费外，总承包单位不能籍此要求任何其它补偿、津贴等。

2）无论在任何时期，建设单位有权在本合同之工程范围内抽出部分工程之物料供应，改聘指定供货单位供应。在这情况下，总承包单位有责任向该指定供货单位提供在工地上一切照管、方便、配合、协调（包含现场堆放材料、水电供应及其费用、各类临时设施之使用、垂直运输、现场保安及其它所需工作）等工作，以便指定供货单位的进度能在承包合同指定的竣工期（或按本合同规定取得延长工期）内完成工程合同。除了这些必须提供的照管及配合费外，总承包单位不能籍此要求任何其它补偿、津贴等。

3）无论在任何时期，建设单位有权将专业分包工程/专业供货项目之范围内抽出部分分包工程或物料供应，改由聘独立专项承包单位负责。在这种情况下，总承包单位仍需为该独立专项承包单位提供在工地上一切照管、方便、配合、协调等工作，但包含在该类专业分包工程/指定供应项目内由总承包单位投报的工程费用及利润将从承包金额内扣除。

附件：

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：承包人主要施工管理人员表

附件5：暂估价一览表

附件6：廉洁协议

附件7：履约担保格式

附件8：支付担保格式

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 质量等 级 | 供应 时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：保修范围为承包人承包施工的全部内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：

其他项目保修期限为 1 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

1.承包人在质量保修期内，按照合同和有关法律、法规、规章的管理规定以及双方的其它约定，承担合同约定的所有施工承包范围内工程质量的保修责任。

2.发生质量问题并给发包人或业主造成经济损失的，按给发包人或业主造成经济损失的双倍支付违约金。此款在工程保修金中扣除。保修金不足以支付违约金的，由承包人另行赔偿。并负责及时维修至业主满意为止。

3.同一地点同一质量问题，承包人经两次整改未能解决的，发包人认为有必要的，在通报承包人后，可委托施工单位修整，其费用由承包人承担。

4.若承包人累计三次接到发包人报修通知后未能按期参加维修，发包人有权不经承包人同意而直接扣除全部保修金，同时不解除承包人的相关责任和向承包人提出其他索赔的权利。

5.如保修期内发生较为严重的漏水、电路短路、断路等情况并造成业主投诉超过20次，发包人有权不经承包人同意而直接扣除全部保修金，同时不解除承包人的相关责任和向承包人提出其他索赔的权利。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人 (公章)：         承包人(公章)：

地  址：      地  址：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：      委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：   传  真：

开户银行：    开户银行：

账  号：      账 号：

邮政编码：      邮政编码：

附件4：

承包人主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件5：

- 5-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

附件6

廉政协议

发包人：

承包人：

根据国家有关工程建设领域廉政从业的规定，为做好本工程廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，发包人与承包人就本工程的廉政建设事宜，特签订本协议。

一、双方权利和义务

1.严格遵守党和国家有关法律法规及纪委监察部门的有关规定。

2.严格执行合同文件，自觉按合同办事。

3.双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

4.建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5.发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利及义务。

6.发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、发包人义务

1.发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

2.发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4.发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5.发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

6.发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

三、承包人义务

1.承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2.承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

3.承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

4.承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

四、违约责任

1.发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

五、其他

1.双方约定：本协议由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本协议执行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

2.本协议有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目交工验收后止。

3.本协议作为主合同附件，与主合同具有同等法律效力。

4.本协议作为主合同附件，正本和副本份数与主合同约定相同，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。

发包人 (公章)：	          承包人(公章)：

地	址：	                          地	址：

法定代表人（签章）：	              法定代表人（签章）：

委托代理人（签章）：	              委托代理人（签章）：

附件7

履约担保

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于   年  月  日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）           元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年月日

附件8

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于  年  月  日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的    %，数额最高不超过人民币元（大写：     ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年  月   日

第六章 格式附件

评分索引表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 磋商文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| 序号 | 评分细则响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 磋商文件中的 页码位置 |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. | 磋商文件中的其他实质性要求 |  |  |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

须知：

1、供应商应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。

2、供应商提供的资格文件将由采购人及买方使用，并据此进行评价和判断， 确定供应商的资格和履约能力。

附件一：

磋商申请及声明

致：（采购人）

根据贵方                 （项目名称）         （项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人             (姓名和职务)代表                 （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按竞争性磋商要求，我们的项目首次报价            万元人民币（大写：             ），我单位为        （请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

3、项目负责人：         。技术负责人：         。

4、工期：         。

5、质量验收标准：         。

6、报价有效期：报价截止之日起     日历日。

7、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

8、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的货物、服务和工程内容。

9、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理恶意串通、决不向采购人、采购代理工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

10、我方增值税发票信息：

纳税人识别号或统一社会信用代码:

地    址:

电话号码:

开户银行：

帐    号：

11、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

附件二：

法定代表人授权书

致    （采购人）        ：

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名 ）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名 ）为本公司的合法代理人，就贵方组织的

（项目名称）              （项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

日        期：        年    月    日

粘贴法定代表人（身份证复印件）

粘贴被授权人（身份证复印件）

附件三：

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省滆湖渔管办消防系统改造项目 |  |  |
|  | 大写： |  |  |
| 2 | 工期 |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |
| 4 | 技术负责人 |  |  |
| 5 | 质量验收标准 |  |  |
| 6 | 企业类型 | （填写：大型或中型或小型或微型） |  |
| 7 | 供应商是否属于小微型企业 | （填写“是”或“否”） |  |
| 8 | 供应商是否属于残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业 | （填写“是”或“否”） |  |

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

- “供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》；如为代理商投标，还需提供投标产品制造商出具的上述文件。非小微企业产品不享受价格扣除。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

供应商名称：  （盖章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

日期：   年   月   日

附件四：

工程量清单报价表

说明：未响应磋商文件清单要求的工程量清单报价表的响应文件按无效处理。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件五：

- 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 磋商响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

- 附件六：

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的技术条款 | 磋商响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件七：

- （项目名称）施工组织方案

（请供应商根据磋商文件中相关要求自行编制）

附件八：

项目管理机构

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 备注 |

注：后附相关证书等证明材料复印件加盖公章

附件九：

类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 采购人单位 | 采购人联系方式 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |

注：后附证明材料复印件加盖公章

附件十：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：    （采购人）

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款标准以供应商注册所在地处罚标准计算）。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

供应商名称：（公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件十一：

中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元[1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：[1]从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件十二：

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十三：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致   采购人        ：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                           。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

附件十四：

供应商认为需要提供的证明文件及材料等

（格式自拟）