竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320300-JSFT-C2025-0004

项目名称：行政中心二期幕墙清洗打胶及更换石材幕墙玻璃等维修项目

采 购 人：徐州市机关事务管理局

采购代理机构：江苏方天工程建设咨询有限公司

二〇二五年五月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320300-JSFT-C2025-0004

（供应商）：

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，江苏方天工程建设咨询有限公司对行政中心二期幕墙清洗打胶及更换石材幕墙玻璃等维修项目采取竞争性磋商采购方式进行采购。如贵单位有意与本公司合作，请按以下竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）要求参加磋商。

第一章 项目说明

- 采购人：徐州市机关事务管理局。

二、项目名称：行政中心二期幕墙清洗打胶及更换石材幕墙玻璃等维修项目。

三、项目编号：JSZC-320300-JSFT-C2025-0004。

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：

供应商具有效的高空服务企业安全资质证书；

说明：

1.本项目不接受联合体参与采购活动，成交后不得转包或分包。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

九、拟签订的合同文本：见《磋商文件》附件6、《拟签订的合同文本》。

十、报价要求

1、供应商报价为要约，江苏方天工程建设咨询有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏方天工程建设咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

第二章 磋商保证金

十一、供应商提交磋商保证金

1、磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求：

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2025年 5月 21日上午09：30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1、提交时间：

首次响应文件提交的截止时间（2025年 5月 21 日上午09：30）前。

2、提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2025年 5月 21日上午09：30。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

- （七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明：供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1、《磋商报价表》（加盖供应商公章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2、授权委托书（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）；

3、授权委托书中受托人身份证扫描件；

4、供应商认为需要提供的其他资料（如有）。

（二）资格条件（1～6项必须提供，否则响应无效）

1、供应商合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件的扫描件。

2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（附证明材料，加盖供应商公章，格式见《磋商文件》附件）；

3、财务状况报告，至少提供：

供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何日期的资产负债表和利润表月报表扫描件各一份；或供应商基本开户银行出具的有效的资信证明扫描件；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函扫描件；或其2023年度（或2024年度）经审计的财务报告扫描件；

4、供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件各一份；或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件；

5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件，格式见《磋商文件》附件)；

6、供应商为中小微企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖供应商公章，填写完整。必须提供，格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

注：中小微企业，应当同时符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（供应商公章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1、《承诺书》（加盖供应商公章，格式见《磋商文件》附件）；

2、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3、分项价格表（具有标价的工程量清单与报价表）（加盖供应商公章，格式见《磋商文件》附件）；

4、授权委托书（后附授权委托书中受托人身份证原件的扫描件）（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）；

5、偏离表（加盖供应商公章，格式见《磋商文件》附件）；

（四）综合评审评分项

一)技术部分：

1、施工总方案（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》及附件：2、《项目要求（采购需求）》）；

2、质保期服务方案（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》及附件：2、《项目要求（采购需求）》）；

3、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件或供应商认为需要提供的其他资料。

二）商务部分：

1、供应商业绩（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

2、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件或供应商认为需要提供的其他资料。

（五）价格折扣文件格式

1、企业报价折扣证明：无。

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1、密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2、签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求（特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章）。

3、盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：

供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

第四章 磋商相关说明

十四、磋商相关说明

（一）磋商要求

1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3、供应商的授权代表或法人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6、未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7、未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8、被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二）评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照施工组织设计优劣顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》

(三) 查询及使用供应商信用记录

1、由采购人查询信用信息。

2、查询渠道包括：

（1）“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

（2）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（3）“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

（4）“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。

3、截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5、信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

十五、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评分法。

2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》。

3、采购项目为非单一产品的，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，具体核心产品内容见本磋商文件《项目要求（采购需求）》。核心产品为两个及以上的，不同供应商所报的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

多家供应商提供的核心产品品牌相同的作为一个供应商计算，以质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的供应商作为该品牌的供应商。

十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及拟签订的合同文本。

十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

十九、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明：按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十一、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告。

第七章 询问和质疑

二十二、询问和质疑

1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、供应商针对同一采购程序环节的质疑应当在法定质疑期内一次性提出。

3、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

4、接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联系人：高娜        联系电话：18651771702

通讯地址：江苏省徐州市云龙区淮海文博园13号楼

第八章 联系方式

1、采购人信息

名称：徐州市机关事务管理局

地址：昆仑大道1号徐州市行政中心

联系方式：宋松  18651277613

2、采购代理机构信息

名称：江苏方天工程建设咨询有限公司

地址：江苏省徐州市云龙区淮海文博园13号楼

联系方式：高娜  18651771702

第九章 其他要求及附件

二十三、成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳代理服务费，收取标准见附件。

二十四、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

二十五、采购人确定的采购项目属性：工程。

二十六、附件：附后。

附件：

1、《评分细则》

2、《项目要求（采购需求）》

3、《磋商报价表》

4、《分项价格表》

5、《偏离表》

6、《拟签订的合同文本》

7、《承诺书》

8、《授权委托书》

9、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（附证明材料）

10、《中小企业声明函》

11、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

12、《残疾人福利性单位声明函》

13、《代理服务收费标准》

14、《预付款保函支付条款模板》

2025年5月8日

- 评分细则

| 评审因素 | 评分标准说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 (10分) | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10 |  |
| 供应商评价 (8分) | 业绩 （4分） | 供应商自2022年1月1日（含）以来承担过与本项目相同或类似业绩，时间以合同签订时间为准，每有一项得2分，最高得4分。 提供证明材料原件扫描件加盖响应供应商电子签章，否则不得分。 |
|  | 资信评价 （4分） | 供应商具有建筑物清洁企业行业自律证书的得2分，具有建筑物清洗企业备案证的得2分，本项最高得4分。 |
| 施工总方案 (72分) | 实施方案 （10分） | 工程总体及重点部分施工方案及工艺方法等进行评价： 全面性（4分）：全面具体详实得4分；全面性一般得3分；存在较大漏项或缺陷得1分；未提供不得分。 可行性（3分）：切实可行得3分；可行性一般得2分；可行性欠缺得1分；未提供不得分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性一般得2分；针对性不强得1分；未提供不得分。 本项最高得10分，最低得0分。 |
|  | 安全文明施工 （10分） | 安全文明施工保证措施等进行评价： 全面性（4分）：全面具体详实得4分；全面性一般得3分；存在较大漏项或缺陷得1分；未提供不得分。 可行性（3分）：切实可行得3分；可行性一般得2分；可行性欠缺得1分；未提供不得分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性一般得2分；针对性不强得1分；未提供不得分。 本项最高得10分，最低得0分。 |
|  | 工程进度计划安排及保证措 施 (10分) | 工程进度计划安排及保证措施等进行评价： 全面性（4分）：全面具体详实得4分；全面性一般得3分；存在较大漏项或缺陷得1分；未提供不得分。 可行性（3分）：切实可行得3分；可行性一般得2分；可行性欠缺得1分；未提供不得分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性一般得2分；针对性不强得1分；未提供不得分。 本项最高得10分，最低得0分。 |
|  | 施工质量保证措施及目标 （10分） | 施工质量保证措施及目标等进行评价： 全面性（4分）：全面具体详实得4分；全面性一般得3分；存在较大漏项或缺陷得1分；未提供不得分。 可行性（3分）：切实可行得3分；可行性一般得2分；可行性欠缺得1分；未提供不得分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性一般得2分；针对性不强得1分；未提供不得分。 本项最高得10分，最低得0分。 |
|  | 安全管理体系与保证措施 （10分） | 安全管理体系与保证措施： 全面性（4分）：全面具体详实得4分；全面性一般得3分；存在较大漏项或缺陷得1分；未提供不得分。 可行性（3分）：切实可行得3分；可行性一般得2分；可行性欠缺得1分；未提供不得分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性一般得2分；针对性不强得1分；未提供不得分。 本项最高得10分，最低得0分。 |
|  | 应急措施 （10分） | 应急措施： 全面性（4分）：全面具体详实得4分；全面性一般得3分；存在较大漏项或缺陷得1分；未提供不得分。 可行性（3分）：切实可行得3分；可行性一般得2分；可行性欠缺得1分；未提供不得分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性一般得2分；针对性不强得1分；未提供不得分。 本项最高得10分，最低得0分。 |
|  | 人员及资信 （12分） | - 高空作业服务人员具有特种作业操作证（高处作业专业）的10人及以上，得10分；少于10人的不得分。须提供高空作业人员证书扫描件，没有不得分。高空作业服务的全部人员提供供应商为其购买的有效期内的“意外保险”复印件。保险投保人员与本项目拟派人员名单保持一致、购买保险时间须在开标日期之前，且不短于项目完成期限时间。未提供或保险人数及额度未达标的不得分。 2、供应商具有建筑物外立面清洁养护施工一级证书的得2分；没有不得分（提供相关证书原件扫描件）； 3、提供安全员证书复印件一人得2分，不提供不得分。 上述人员不重复计分，本项最高得分为12分。 |
| 质保期服务方案 (10分) | - 1、内容详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强，内容完整的，得5分。内容较好、针对性较强的，得3分，内容一般、基本可行的，得1分；无具体内容的，得0分。 2、为本项目提供免费质保5年得基本分2分，每增加一年免费质保得1.5分。本项最高得5分，最低得0分。 |  |

说明：本项目采用综合评分法。

2、项目要求（采购需求）

一、采购标的

本项目不接受超过219.94万元人民币的响应报价（首次和最终报价）。报价包括产品价、税金、运费、检验、保险、安装、拆除、所有辅料、代理费、保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、税费、以及响应供应商认为需要的一切其他费用等完成本项目全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目内容

1、项目名称：行政中心二期幕墙清洗打胶及更换石材幕墙玻璃等维修项目。

2、项目地址：江苏省徐州市昆仑大道1号；

3、计划工期：约45日历天；

4、项目内容：详见详见本项目附件《工程量清单》。；

5、承包方式：包工包料

6、要求质量标准：合格，通过验收。未达到质量要求的，承包人负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由承包人承担，承包人还应赔偿因此给发包人造成的损失。

7、采用的技术规范：符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行。

8、响应供应商自行勘察现场，根据勘察现场情况自行设计方案及报价（防护措施要到位）；

9、成交供应商在施工现场施工，造成的人员伤害等各种损失由成交供应商自负。

三、工程量清单

工程量清单详见附件：详见本项目附件《工程量清单》。

四、项目实施要求

1、项目实施过程中需要进行改造的必须获得采购人同意。

2、成交供应商应服从采购人的管理，保证产品及人身安全，只能在项目实施现场操作，不得进入采购人其他场所，不得损坏采购人财物，如有损失由成交人照价赔偿。

3、供应商对项目现场和周围环境进行实地踏勘，合理编制本项目施工方案，施工方案应至少包含：施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案及质量保证措施、安全文明施工及环境保护措施、劳动力、机械设备和材料投入计划。

4、供应商报价时需考虑完成本项目内容所涉及的人工费、材料费、机械费、税费、验收等相关的一切费用。

5供应商应根据本项目实际情况，合理配置人员，除项目经理外，安全员、质检员、施工员、预算员、材料员等人员应经验丰富，确保项目顺利实施。

6、质量要求标准：合格，通过相关部门验收。

五、质保及售后服务

1、免费质保期自项目验收合格之日起提供不少于5年的免费质保（人为及不可抗力除外），响应供应商可以在这基础上延长免费质保期。

2、质保期间：提供7×24小时全天候咨询服务，到达现场时间应小于12小时，实时响应客户服务需求。质保期外，工程质量出现问题，成交供应商应主动提供维修方案，只收取材料费。

3、成交供应商应定期派遣维修人员到采购人现场维护、保养并指导日常维护和使用工作。

4、供应商需根据本项目特征及自身情况编制服务方案。

六、磋商顺序

1.磋商顺序：资格性和符合性都通过的有效响应供应商按照《供应商签到表》的签到顺序磋商。

2.每个响应供应商的磋商人员合计不超2人（含技术人员和授权代表）。

六、本工程交付使用缺陷责任期

本工程交付使用缺陷责任期：两年。

其他要求

见磋商文件6、《合同草案条款》。

3、磋商报价表

项目编号：

本次为首次报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 行政中心二期幕墙清洗打胶及更换石材幕墙玻璃等维修项目 | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的施工。

报价说明：

1、报价应包括磋商文件所确定的招标范围内工程量清单所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）*各项最初报价的单价。

供应商（供应商公章）：

日期：   年  月  日

4、分项价格表

（具有标价的工程量清单与报价表）

本次为首次报价

项目编号：

项目名称：

按工程量清单报价（电子版，另附），

供应商（供应商公章）：

日期：  年  月  日

注：

1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。

3、供应商对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

5、偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（供应商公章）：

日期：  年  月  日

6、拟签订的合同文本

（合同草案条款）

甲方：徐州市机关事务管理局             合同编号：

乙方：                                 项目编号：

签订地点：

买、卖双方根据《中华人民共和国民法典》，按照平等、自愿的原则，经友好协商，签订本维保合同。

一、项目名称及总价

单位：人民币元

| 项目名称 | 总价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 总价（大写）： |  |  |

- 二、质量要求、技术标准、条件和项目完成期限

1、项目完成期限 45 日内，其按照国家规定及乙方承诺。

2、工程质量标准：中华人民共和国《建筑工程施工质量验收统一标准》等现行建筑工程施工质量验收规范的“合格”/标准。

3、工程规范以现行的规范、规程为准。

4、工程所有材料质量标准必须达到合格品，且符合环保要求。

5、保修按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》的规定及要求执行。

6、保修期内乙方的维修或维护响应时间不得超过 12 小时。

7、免费质保期自项目验收合格之日起提供不少于5年的免费质保（人为及不可抗力除外）。

三、乙方开工时所清洗五十平方米为样板，完工后按照样板验收，一遍成活、清洗过程中由于非乙方人员污染的，不属于乙方责任。

四、甲方负责项目实施中障碍物的清理（如车辆花盆等易损品）质量、安全等进行监督检查、并帮助解决施工中遇到的问题、如发现不符合施工要求的，甲方有权要求乙方返工处理。

五、项目实施中由乙方原因对甲方造成设备及现场地损害，由乙方承担赔赏责任，并接受甲方处罚。

六、结算方式及期限

（一）合同价格形式：固定综合单价。

（二）付款方式

1、提交预付款保函的：

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后 7 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

2、不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

七、双方责任

1、甲方提供乙方正常项目实施用水、用电。

2、甲方应配合乙方办理所承包范围内的项目实施所需要的协调工作。

3、乙方派驻项目实施现场代表。

4、乙方应严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，并承担由乙方自身原因产生的一切责任。

5、乙方必须做到服从甲方的管理，遵守甲方的一切规章制度；文明施工，安全施工、施工过程中由于乙方未按国家规定要求进行施工及因乙方原因造成的安全责任事故，由乙方承担全部责任及进行赔偿，甲方代为进行赔付的、有权直接从应付给乙方的工程款中全额扣除。发生的安全责任事故由乙方负责。发生重大伤亡事故，乙方应按规定立即上报有关部门并通知甲方代表，乙方负全部责任。

八、如遇特殊情况，如恶劣天气：刮大风、雨、气温零度以下，或其它不可抗拒之因素等无法施工时，经双方共同确定后，工期顺延。

九、验收标准为：

1、玻璃、大理石及瓷砖墙面无灰尘、无水迹、无药物残留、有光泽、非乙方原因造成的二次污染与乙方无关，乙方只负责一次保洁。

2、胶缝平滑、饱满，无气泡、孔洞、断胶等缺陷，胶缝宽度和深度应均匀一致。胶缝边缘应无毛边，割胶后应无残胶，打胶的颜色应与工程要求一致，无明显色差。打胶应均匀一致。

3、玻璃幕墙应符合相关安全规范，无倾斜、脱落等现象，玻璃幕墙构件连接处应稳固，无松动、裂缝等现象。

4、石材板面完整，不得使用断裂、暗裂石材；石材槽口完整，位置、长度、宽度、深度符合设计图纸；石材挂件位置、数量、安装方式符合设计图纸；石材挂件需于横框紧密贴合，不得使用杂物垫高；石材挂件五金配件齐全，螺栓咬合严紧；石材槽口注胶饱满等。

十、其他按《中华人民共和国民法典》及双方约定执行，如遇合同纠纷双方协商解决，协商解决不成，由合同履约地人民法院裁决。

十一、其他约定：

1. 本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方贰份，乙方贰份。

2. 本合同一经双方签字、盖章立即生效。合同执行期间，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

3. 本合同未尽事宜详见采购文件，如本合同与采购文件中的内容有矛盾的，以采购文件（文件编号：J）规定为准。

甲  方：徐州市机关事务管理局                乙  方：

单位签章：                                   开户银行：

单位地址：                                   银行帐号：

代 表 人：

联系电话：

签字日期：   年  月  日

7、承诺书

致徐州市机关事务管理局：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：           ）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

供应商（供应商公章）：

联系电话：

日期：  年  月  日

8、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（   ）全权代表我企业（公司）参与 行政中心二期幕墙清洗打胶及更换石材幕墙玻璃等维修项目项目[项目编号：     ]的磋商活动及签订合同。（   ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（  ）无转委托权。

委托期限自   年  月 日起至  年  月  日止。

委托人（供应商公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人联系方式：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料）格式

项目编号：

项目名称：

供应商对声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：行政中心二期幕墙清洗打胶及更换石材幕墙玻璃等维修项目，项目编号：      所必需的设备和专业技术能力，具体为：

（1）；

（2）；

（3）；

- （4）………………

上述证明材料必须提供，否则按无效响应文件处理。

10、中小企业声明函

项目编号：

项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（徐州市机关事务管理局）的（ 行政中心二期幕墙清洗打胶及更换石材幕墙玻璃等维修项目）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

（行政中心二期幕墙清洗打胶及更换石材幕墙玻璃等维修项目），属于（建筑业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本项目采购属于建筑业。

企业名称（供应商公章）：

日期： 年  月  日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

11、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加 行政中心二期幕墙清洗打胶及更换石材幕墙玻璃等维修项目项目（项目编号：         ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（供应商公章）：

日期： 年  月  日

12、残疾人福利性单位声明函

（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）

项目编号：

项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（供应商公章）：

日  期：  年  月  日

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

具体以《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

13、代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2、代理服务费按差额定率累进法计算。

3、代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6、有分包（分标段）项目按总项目中标（成交）金额收费。

7、以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8、账户信息：

收款人：江苏方天工程建设咨询有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司盐城建军支行

账号：32001735436050800745

14、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。