竞争性磋商文件

项目名称：江苏火电数字孪生碳脑软件系统

项目编号：JSZC-320000-SCZX-C2025-0110

江苏省政府采购中心

2025年8月

- 总  目  录

- 磋商邀请……………………………………1

- 供应商须知…………………………………4

- 合同文本……………………………………17

- 采购需求……………………………………21

- 评审方法与评审标准………………………33

- 响应文件格式………………………………37

- 第一章  磋商邀请

受江苏省特种设备安全监督检验研究院的委托，江苏省政府采购中心就江苏火电数字孪生碳脑软件系统(JSZC-320000-SCZX-C2025-0110)项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

江苏火电数字孪生碳脑软件系统竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年8月22日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-C2025-0110

2.项目名称：江苏火电数字孪生碳脑软件系统

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 18 |

4.采购需求（简介）：本项目主要是构建江苏火电行业 - 电厂 - 机组三层级全流程数字孪生体，实现厂级机组设备、工艺流程、碳排放数据实时动态映射与可视化，支持碳排放全生命周期监测、智能分析、优化调控及碳资产数字化管理，完成不少于 10 台机组高精度三维建模，实时采集关键数据并准确核算碳排放强度，内置规范核算模型实现碳盘查报告一键生成，提升火电企业碳管理精细化与智能化水平。（详细内容见本磋商文件第四章）

5.合同履行期限：自合同签订之日起，12个月内完成所有合同标的开发、部署安装、集成及调试工作。质保期3年（自通过采购人组织的验收之日起）。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（响应文件中无需提供证明材料）

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.联合体参与磋商

| 采购包号 | 是否接受联合体参与磋商 （是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | / |

- 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

- 四、提交响应文件截止时间、开启时间及地点

1.2025年8月22日9点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

磋商公告期限为自本公告发布之日起3个工作日，磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

无。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省特种设备安全监督检验研究院

地址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街107号龙江大厦

联系人：李风华

联系方式：025-89621099

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：厉彬彬、唐文

联系方式：025-83668517/83668519

- 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。供应商也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次磋商不收取磋商保证金。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清和修改

7.1 在响应文件提交截止时间前，采购中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2采购中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 8、响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 10、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、分项报价表

11.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

11.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2供应商需按照磋商文件要求，在响应文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

13.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 14、磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 15、磋商有效期

15.1磋商有效期为采购中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 16、磋商有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 17、电子磋商响应文件的递交

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 18、提交响应文件截止时间

18.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第25.3.2条规定做无效响应处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19、响应文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 20、响应文件的撤回和修改

20.1响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

20.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 21、响应文件解密

21.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 22、磋商小组

22.1采购中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 23、评审过程的保密与公正

23.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3在项目评审期间，采购中心将设专门人员与供应商联系。

23.4 采购中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 24、评审过程中的的澄清

24.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 25、对响应文件的审查

25.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3未实质性响应磋商文件的情形

25.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

25.3.3供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

25.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

25.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求的（本磋商文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）。

25.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.3.9响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

25.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

25.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及磋商小组联系。

- 26、磋商程序及评审方法和评审标准

26.1磋商程序

26.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

26.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

26.1.4 异常低价响应审查

26.1.4.1 供应商最后报价出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）供应商最后报价低于采购项目预算50%的，即最后报价＜采购项目预算×50%；

（2）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）磋商小组认定的供应商最后报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.1.4.2启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对最后报价作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.2 评审方法和评审标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

26.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

26.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

26.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.3.3除本磋商文件第二章第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

26.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 27、确定成交单位

27.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第26.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

27.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.3.1提供虚假材料谋取成交的。

27.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

27.3.3向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

27.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

27.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.3.7将政府采购合同转包的。

- 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　28.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、成交通知书

29.1成交结果确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

29.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 30. 签订合同

30.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 31、标的物的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

- 江苏省政府采购合同（合同编号）

- （适用于服务类项目）

项目名称：江苏火电数字孪生碳脑软件系统

项目编号：JSZC-320000-SCZX-C2025-0110

采购包号：

甲方：（买方/采购人）江苏省特种设备安全监督检验研究院

乙方：（卖方/成交供应商）

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心 江苏火电数字孪生碳脑软件系统        项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：人民币_______________圆整（____________元）。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币8000元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还乙方交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：甲方根据乙方提供的银行账号信息，向乙方退还履约保证金。

6.2.2履约保证金退还时间：履约保证金有效期自乙方履约保证金提交甲方之日起至项目质保期届满后30日止。履约保证金有效期届满之日起10个工作日内，甲方向乙方退还履约保证金。

6.2.3履约保证金退还条件：履约保证金有效期届满并无索赔（有索赔待索赔完成）。

6.2.4履约保证金不予退还的情形：履约保证金是乙方履行合同义务的担保，如乙方未能履行本合同项下的任何义务，甲方有权根据乙方所需承担的违约责任扣除相应的履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及发票

8.1.1结算方式：本合同结算货币为人民币，付款方式为分期付款。

8.1.2首付款：合同签订后10日内甲方支付合同金额的50%（￥      元），大写：     元整。

8.1.3验收款：货到后经验收合格后支付合同金额的50%（￥      元），大写：

元整。

8.1.4发票开具：乙方应在甲方付款前提供符合要求的发票，否则甲方有权推迟付款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受部分的合同价款20%的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额千分之六每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方直接从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，双方可向甲方住所地人民法院提起诉讼，诉讼产生的诉讼费、鉴定费、保全费、担保费、律师费等合理支出由违约方承担。

- 十四、廉洁条款

14.1 合同签订前、履行期间及履行完毕后，乙方应当遵守廉洁原则，不得向甲方工作人员行贿、变相行贿，不得以任何理由向甲方工作人员及第三方赠送礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证，不以任何理由为甲方工作人员报销应由个人支付的费用。一旦发生上述事由，甲方有权无条件解除本合同。

- 十五、送达条款

15.1 合同尾部联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达，送达文书的效力及于本合同纠纷所引发的仲裁、诉讼程序和执行程序。任何一方确认的最后送达地址如发生变更等情形，应在三日内重新确认填写最后送达地址并以书面方式予以通知相对方，否则原确认的最后送达地址继续有效，发生变更的一方自行承担由此可能产生的法律后果。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

16.3 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，财政监管部门执一份。

| 甲方（盖章）： 单位名称：江苏省特种设备安全监督检验研究院 单位地址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街107号龙江大厦 法定代表人： 委托代理人（签字）： 联系方式： 签订日期： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 单位名称： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人（签字）： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 税号： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| ** | 1 | 江苏火电数字孪生碳脑软件系统 | 软件和信息技术服务业 |

- 二、采购清单

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器 | windows server 2016 Standard CPU、Intel(R) Xeon(R) Silver 4110 CPU @ 2.10GHz 2.10 GHz （8核） 内存：64G 硬盘：4T（SSD） | 1台 | 存储和处理大量数据，运行数字孪生系统 |
| 2 | 存储设备 | 大容量磁盘阵列，存储容量≥100TB | 1套 | 长期存储历史数据 |
| 软件部分 |  |  |  |  |
| 4 | 数字孪生建模模块 | 支持基于物理特性的建模，具备可视化展示和交互功能 | 1 套 | 构建火电行业数字孪生体 |
| 5 | 数据分析与挖掘模块 | 集成多种机器学习算法，具备数据清洗、分析和预测功能 | 1 套 | 对碳排放数据进行深度分析和挖掘 |
| 6 | 碳排放核算模块 | 严格遵循《火电企业温室气体排放核算指南》，具备精准核算和报告生成功能 | 1 套 | 准确核算碳排放量并生成报告 |
| 7 | 碳资产管理模块 | 实现碳资产登记、跟踪、交易和报告等功能 | 1 套 | 进行碳资产数字化管理 |
| 8 | 数据库管理系统模块 | 支持大容量数据存储和高效查询，具备数据备份和恢复功能 | 1 套 | 管理项目数据 |
| 服务部分 |  |  |  |  |
| 9 | 系统集成服务 | 将硬件设备、软件系统进行集成，确保系统稳定运行 | 1 项 | 实现整个数字孪生碳管理系统的协同工作 |
| 10 | 三维建模服务 | 根据三维扫描仪获取的数据，完成不少于 10 台机组的高精度三维建模 | 1 项 | 提供逼真的机组设备三维模型 |
| 11 | 数据采集与调试服务 | 安装和调试各类传感器和数据采集设备，确保数据采集准确可靠 | 1 项 | 保障实时数据采集的顺利进行 |
| 12 | 系统培训服务 | 为项目团队提供系统操作、维护和管理培训 | 1 项 | 使团队成员能够熟练使用和维护系统 |
| 13 | 技术支持与维护服务 | 提供系统长期的技术支持和维护，及时解决系统故障和问题 | 1 年 | 确保系统的稳定运行和持续优化 |

- 三、技术参数要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

具体需要提供的材料包括但不限于：1、火电行业机组数字孪生模型；2、设备运行数据映射仿真模拟效果；3、采用SolidWorks/3ds Max的案例截图；4、采用Unity 3D/Unreal Engine 高性能可视化引擎的案例截图；5、数据对接接口文档样例；6、外部传感器对接接口文档样例；7、提供数据存储架构拓扑图（标注节点数量、数据分片机制）；8、数据清洗流程自动化证明材料，需明确是否采用自动化工具（如 Python 脚本、ETL 工具、专业清洗平台），并提供工具截图 ；9、数据同步功能截图；10、碳排放或温室气体排放核算算法核心计算公式全文（含变量定义、单位换算）；11、异常原因的辅助分析功能数据分析界面截图 + 历史案例说明；12、降低碳排放优化机制说明（附评估流程示意图）；13、碳资产管理追溯需明确技术名称及原理（如区块链的链上存证机制、哈希值实时校验逻辑）等；14、碳交易业务功能系统截图或功能描述；15、报表功能截图等。

- 1. 数字孪生体构建与可视化

- 1.1 全流程孪生架构搭建

- ▲搭载我方已构建的"江苏火电行业 - 电厂 - 机组" 三级数字孪生体系，实现厂级机组设备、工艺流程、碳排放数据的实时动态映射（数据更新延迟≤1 秒），覆盖锅炉、汽轮机、发电机等核心设备及管道阀门辅助设施。

- ▲采用 SolidWorks/3ds Max 完成≥10 台机组高精度三维建模，精准还原设备外观、结构、材质及内部组件，支持多视角（全景 / 局部 / 剖面）可视化展示与交互操作（旋转 / 缩放 / 剖切 / 平移）。

- 1.2 动态数据映射与交互

- ▲关联实时采集的设备运行数据（温度 / 压力 / 流量等工艺参数），通过动画效果、颜色预警实现三维模型动态映射，数据更新频率与采集频率同步（≤10 秒）。

- ▲集成 Unity 3D/Unreal Engine 高性能可视化引擎，支持多终端流畅浏览，满足不同用户场景的观察与操作需求。

- 2. 全生命周期数据采集与处理

- 2.1多维度实时数据采集

- ▲部署高精度工业级传感器（如气体分析仪、流量计、温度传感器等），实时采集燃料消耗、发电量、烟气排放等关键数据，采集频率≤10 秒，传输丢包率 < 0.1%，适应火电厂高温、高粉尘环境。

- ▲整合传感器、监控系统、ERP 等多源数据，通过 ETL 技术完成数据清洗、转换与加载，保障数字孪生体数据与物理实体一致性。

- 2.2 数据存储与性能优化

- ▲采用分布式存储技术（磁盘阵列 / 云存储）实现≥5 年历史数据存档，建立分类索引与自动备份机制，支持秒级快速查询检索。

- ▲应用分布式计算与缓存技术优化系统架构，确保数据处理响应时间≤3 秒，满足实时监测与交互操作的低延迟需求。

- 3. 碳排放智能监测与决策支持

- 3.1 精准核算与动态监测

- ▲内置符合《火电企业温室气体排放核算指南》的核算模型，自动计算碳排放强度（单位发电量碳排放量），纳入燃料类型、燃烧效率、设备性能等多因素分析。

- ▲构建碳排放异常检测模型，通过机器学习算法（决策树 / 神经网络）实时识别异常排放并预警，支持全生命周期排放数据追溯。

- 3.2 智能分析与优化调控

- ▲基于历史数据与实时监测结果，自动生成碳减排优化方案（如调整生产参数、优化工艺流程），提供可视化决策界面辅助动态调优。

- ▲支持设备运行工况仿真，模拟不同负荷下的碳排放情况，为减排策略制定提供数据支撑。

- 4. 碳资产数字化管理系统

- 4.1 碳资产全周期管理

- ▲搭建区块链赋能的碳资产数字化平台，实现碳配额分配、交易、持有状态的动态登记与不可篡改追溯，实时同步市场交易数据与价格信息。

- ▲提供碳交易订单管理功能（创建 / 提交 / 确认），结合碳排放预测模型生成交易策略建议，支持企业参与碳市场合规交易。

- 4.2 自动化报告生成

- ▲内置标准化报告模板，一键生成包含碳排放数据、减排措施、资产变动的碳盘查报告，满足政府监管与信息披露要求，支持 PDF/Excel 等多格式导出与共享。

- 5. 系统安全与可靠性

- 5.1 网络安全防护：采用防火墙、入侵检测系统、加密技术等网络安全防护措施，保障系统的网络安全。防止外部网络攻击和数据泄露，确保系统的稳定运行和数据安全，需提供核心防护技术的具体配置、数据泄露防护机制等。

- 5.2 数据备份与恢复：建立数据备份和恢复机制，定期对系统数据进行备份，存储在安全可靠的地方。在系统出现故障或数据丢失时，能够快速恢复数据，保证系统的正常运行，数据备份与恢复采用全量+增量+差异备份策略，核心数据备份频率≥1次/天，非核心数据≥1次/周。

- 5.3 容错与冗余设计：采用容错和冗余设计技术，如服务器集群、双机热备等，提高系统的可靠性和可用性。当某个节点或设备出现故障时，系统能够自动切换到备用节点或设备，确保服务的连续性，须包括容错与冗余设计采用 Active-Active 或类似服务器集群、存储采用双活架构、障检测通过每秒1次心跳检测，覆盖节点宕机、服务无响应（持续≥30秒）等场景。

6. 系统性能要求

6.1 系统稳定性指标：系统保证7*24小时不间断运行。平均故障间隔时间（MTBF）≥2000小时。平均修复时间（MTTR）≤1小时。可用率≥99.9%。

6.2 系统应用性能指标：支持同时在线访问用户数≥500人，单一模块并发访问用户数支持≥100人；在网络稳定的环境下，界面单一操作的系统响应时间＜2秒；在网络稳定的环境下，精确查询（包括请求服务）响应时间≤1秒，模糊查询响应时间≤3秒，各种统计分析复杂事务处理响应时间≤5秒。

6.3 系统响应时间指标：单个用户一般性操作最长不超过3秒，系统响应时间≤1秒。当用户做一些处理时间较长的操作时，能给出提示信息提醒用户。在返回数据量过大导致响应时间过长时，能提供部分响应，例如分页取数据等，减少操作人员等待的时间。门户、菜单、应用拉取响应时间＜3秒。

6.4 系统并发处理能力指标：系统能够支持同时从多个部门或地方并发使用，用户连接的增加不明显降低系统的响应时间。

7.易维护性要求

（1）系统须具有较好的易用性，提供界面配置等功能，菜单结构合理、功能划分清晰。

（2）系统须采用通用成熟的组件技术和模块化松耦合设计，不依赖特定组件版本或特殊功能。

（3）系统须提供可视化配置功能，参数维护可根据业务要求提供及时生效或定时生效的功能。

（4）系统须具备必要的维护工具，包括系统日志、网关日志等收集工具。

（5）系统支持在线升级，不影响现有业务运行；系统具备升级、回退和回滚功能，能够精准回滚到升级前的版本，操作过程中不影响系统运行使用。

8.与外部系统连接

▲系统需支持与外部系统连接，例如可接入电厂的燃烧优化系统。对接过程中，要确保数据传输的实时性、准确性和安全性，实现双方系统数据的交互与共享。通过与燃烧优化系统的对接，获取燃烧过程中的关键参数，如燃料供给量、燃烧效率等，进一步丰富数字孪生碳管理系统的数据维度，提升碳排放分析的精准度和碳管理决策的科学性。同时，系统应具备灵活的接口扩展能力，以便未来能够与其他相关外部系统进行对接，满足不断变化的业务需求。

四、项目实施与验收要求

（一）实施具体要求

投标人应提供项目实施方案，包括项目进度计划及保障措施、项目质量保障措施、项目风险管理、项目管理制度、项目测试方案、实施人员组织规划等，方案应科学、合理、切实可行、针对性强，能确保在交付期内完成所有合同标的开发、交货、部署安装、集成及调试工作，并确保项目整体质量控制达到项目设计及各参数要求。

（二）验收要求

本项目的验收由采购人组织，中标人负责具体验收实施工作，并承担验收过程产生的全部费用。项目验收分为初验和终验两个阶段。

1、项目初验

中标人完成项目招标文件和合同约定的各项内容，经测试通过后，向采购人提出书面初验申请。采购人通过相关资料的审查，认为具备下列条件，由采购人组织初验。

1）完成系统设计和合同约定的各项内容；

2）有完整的技术开发档案和实施管理资料；

3）集成测试和用户测试通过；

4）完成操作手册（初稿）和用户手册（初稿）；

5）项目建设要求的各类规范文档。

2、项目终验

中标人对初验问题进行修改完善后，系统正式上线试运行，试运行期不少于2个月。试运行期间系统未发生重大故障或需求没有重大变动，试运行期满后，采购人对项目需求、设计文档以及运行程序（包括：操作手册和用户手册）进行审查，确认三者的一致性后，经采购人组织的第三方检测机构对系统功能和性能进行全面检测。检测通过后，中标人提出书面终验申请，经采购人同意后组织项目竣工验收。

竣工验收前，中标人应备齐以下验收材料：

1）项目招标书、投标书及补充说明（如果有）；

2）项目中标书和项目合同；

3）项目实施方案；

4）软件需求说明书；

5）概要（总体）设计说明书；

6）数据及数据库设计说明书；

7）详细设计说明书；

8）操作手册（部署、安装、维护）；

9）用户手册；

10）用户测试报告；

11）试运行报告；

12）实施过程管理文档；

13）项目实施总结报告；

14）系统运维方案和手册；

15）项目建设要求的其他各类规范文档。

3、移交

系统验收前完成项目正式移交，中标人应将完整的各类档案、施工文档、驱动程序、软件、技术文档全部提供给采购人。

（三）售后及培训服务

1、售后服务

1）投标人须提供系统运行保障和技术支持服务；提供7×24小时的技术支持响应，服务级别不低于5×8小时。在出现问题时，投标人接到通知后派技术人员2小时内赶到现场检查处理。遇到重大事件应无条件响应，具备30分钟内到达现场支持的能力。

2）在质保期内，投标人应在南京成立客户服务队伍，提供良好的维护服务，确保本项目范围内的产品和服务能够正常使用。

3）在质保期满后，如果因标的物的固有缺陷和瑕疵出现使用问题或故障等，投标人应在收到采购人通知后24小时内到达现场。

4）投标人应提供驻场运维服务承诺：在甲方验收合格后免费提供1年不少于1人的驻场运维服务，并满足下表中人员能力要求。项目实施和运维期间，投标人遵守采购人各项管理制度和工作要求，与采购人工作作息保持同步，及时响应采购人运维要求。（提供承诺函，并加盖投标人公章）

2、培训服务

针对本项目相关人员的培训将在采购人认为方便合适的时间和地点举行。

1）培训要求

投标人应在投标文件中提交培训计划书，明确培训内容，课程安排及培训计划；

投标人须提供现场培训；

投标人应对领导和管理人员、业务操作人员、技术管理和维护人员提供针对性培训。

2）培训方式

投标人须提供免费的现场培训，人数不限。通过在使用现场集中讲解与操作，确保受训人员对系统设计、技术特性、操作规范、管理维护等方面获得全面了解和掌握，使其能够胜任系统的全部运行、操作、故障分析处理等工作。

3、售后与培训服务方案

投标人根据售后服务及培训服务要求，提供项目培训方案与售后服务方案，方案应科学、合理、切实可行、针对性强，符合项目需求。

五、质量保障

中标人须承诺且不限于以下质量保障条款要求（供应商须提供承诺函）：

服务有效期内，投标人根据采购人需求，对平台进行正常运行的保障服务。投标人应具备与本项目匹配的服务能力。

（1）投标人成交后提供的所有产品在原厂商处的注册登记用户必须是本项目采购人。

（2）本项目须提供3年软件质保，3年硬件质保。质保服务期内，所有产品缺陷修复和维护升级均为免费。

（3）投标人须承诺配合采购人开展网络安全等级保护测评和商用密码应用安全性评估。

（4）为保证响应时间及服务质量，明确提供服务的组织体系和人员角色配置。

（5）为保证服务质量，应具备必要技术人员和技术服务能力，以响应采购人的技术服务要求。

（6）本项目实施期间需要提供驻场开发服务。

六 、安装调试

投标人在提供所投系统的同时，须提供对于本次采购系统的安装调试服务。

（1）投标人负责所投系统的安装调试。系统部署安装前须提供详细的安装调试方案并提交采购人认可，安装调试过程应严格执行相关规范并保证安全。安装调试期间，采购人有权派技术人员参加，投标人有义务对其提出问题进行解答。投标人须承担本项目安装调试过程涉及的全部费用，系统部署、安装调试的全过程必须接受监理监督。

（2）在系统试运行期间，根据需要，投标人有责任派技术人员到现场指导维护工作。在系统变更或扩容时，产品原厂商应派技术人员到场指导。投标人必须向用户方提供标书中系统安装调试、售后服务、培训的全部资料内容。

（3）投标人在本项目中须实施IPv4和IPv6双栈协议网络的部署工作。

（4）本项目为交钥匙工程。投标人须实现采购人所有功能要求，若涉及到未列出的必要系统功能、软件开发组件、设备及辅材，投标人报价时自行考虑并详细列明产品清单（包括功能组件、产品名称、品牌、型号、性能参数、数量、连接拓扑图及使用说明等内容），无需增加的可以不用列明。

七 、人员要求

（1）投标人须为本项目配置项目经理和项目实施人员等服务团队，并严格按照投标文件所列拟派遣的项目组人员清单配置，未经采购人同意，不得随意更换。

（2）项目负责人具有与类似本项目的项目管理经验。

（3）项目组人员须具有政务信息化系统、数字孪生、智能工厂管理等相关系统的相关研发经验。

（4）投标人应为本项目配备项目实施团队，项目实施团队成员不包括项目经理外。项目团队成员专业需与岗位匹配，需要具有计算机应用与电子信息工程专业。

（5）项目实施期间，投标人应合理成立本项目实施团队，确保有效人力和物力投入。项目实施团队应明确项目经理、项目技术负责人和项目实施团队成员组成，满足项目建设需求，项目实施团队应不少于15人，其中包括不少于5人的实施服务团队驻场办公，驻场办公人员不得进行与本项目无关的工作。

八、保密要求

中标人须承诺且不限于以下保密要求条款（供应商须提供承诺函）：

1）项目实施过程中产生的政务数据、系统运行数据、收集个人信息等数据资产归招标人所有。投标人应明确网络安全责任与义务，按照法律法规加强个人信息保护，未经招标人同意不得变更数据用途用法，不得访问、修改、公开、披露、利用、转让、销毁、私自留存或者向第三方提供。

2）涉及本项目的所有资料都视为内部涉密数据，投标人有责任和义务保证项目所涉及全部内容的保密和安全，不得在其他任何场合以任何手段使用。对于投标人未经招标人书面同意，以任何方式和渠道泄露秘密的情况，投标人将承担由此造成的一切损失并承担法律责任。投标人需建立完善的安全和保密体制，在本项目结束后，需将项目实施过程中所使用和拥有的招标人的资料进行归档和清点并归还，对于不能归还的资料进行书面说明由双方进行协商处理，投标人中标后应在项目实施前与招标人签订保密协议。（对于本项目中所涉及的全部内容的安全保密，投标人需提供盖有投标人公章的书面保密保证。）

九、交付成果要求

中标人应按照采购文件所约定的内容和时间进行交付；按照计算机软件工程规范国家标准——《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）的要求分阶段交付应用系统的文档，所交付的文档与文件应该是电子版式及纸质形式。

十、项目方案

（1）现状分析和需求理解方案

投标人应提供现状分析和需求理解方案，对本项目的现状、业务功能、业务流程以及其他采购需求进行分析。要求方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理有针对性。

（2）总体设计方案

投标人应提供总体设计方案，包括总体逻辑架构、业务架构、部署架构、安全架构和技术架构等。要求方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理有针对性。

（3）业务系统设计方案

投标人应提供系统设计方案，包括碳中和的实现逻辑、可视化引擎在数字孪生行业的运用、数据清洗和数据同步等方面有自主的成熟理解和经验。重点评审方案的合理性、可行性、针对性。

（4）安全设计方案

投标人应提供安全设计方案，包括网络安全等级保护、密码应用防护、数据安全防护等内容。要求方案结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理有针对性，重点评审方案的合理性、可行性、针对性，

- （5）数据备份与恢复方案

- 投标人应提供数据备份与恢复方案，包括数据备份机制设计、数据恢复能力说明、数据存储安全保障、合规性等内容，重点评审方案的合理性、可行性、针对性。

- （6）容错与冗余设计方案

投标人应提供容错与冗余设计方案，包括冗余与容错技术架构、故障自动切换能力等内容，重点评审方案的合理性、可行性、针对性。

（7）系统性能指标方案

投标人应提供系统性能要求的保证方案，包括系统稳定性、系统应用性能、系统响应时间、并发处理能力等。重点评审方案的合理性、可行性和指标的先进性。

（8）项目实施管理方案

投标人应提供项目实施管理方案，包括项目目标和范围、组织结构和人员分配、时间计划和进度安排、项目质量管理、项目风险管理等内容。重点评审方案的合理性、可行性、针对性。

（9）项目培训方案

投标人应提供培训方案，要求培训方案和计划全面合理，培训流程及内容具体。重点评审方案的合理性、可行性、针对性。

（10）售后服务方案

投标人应提供售后服务方案，包括售后服务内容、服务流程、服务方式等。重点评审方案的合理性、可行性、针对性。

- 十一、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。斜体且有下划线部分为实质性要求。

（1）交付期：自合同签订之日起，6个月内完成所有合同标的开发、部署安装、集成及调试工作。质保期3年（自通过采购人组织的验收之日起）

（2）试运行期：试运行30日后进行项目初步验收。

（3）交付方式：产品和服务现场交付，并提交相关交付物。

（4）交付地点：采购人指定地点。

（5）款项支付：

1）合同签订后，甲方在收到乙方符合要求的财务发票30个工作日内，预付合同金额的50%；货到后经验收合格后，支付甲方在收到乙方符合要求的财务发票30个工作日内，支付合同额50%。

（6）备品备件及耗材等要求：

满足本项目产品的安装、调试、集成、质保、运维等需求。

十二、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

2.进口产品参与磋商

| 采购包号 | 是否接受进口产品参与磋商 （是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

- 第五章  评审方法与评审标准

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品/本项目对小型和微型企业提供的服务 给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业采购包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评审方法与评审标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、价格（10分） |  |  |  |
| 1.1 | 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×10分。分值保留小数点后2位。 | 10 |
| 2、技术部分（65分） |  |  |  |
| 2.1 | 技术参数 | 投标人需对招标文件第四章的“四、技术要参数”所有内容进行逐条应答，技术响应不得直接拷贝采购文件技术要求，否则评标时评委会有权不予认可。全部满足招标文件技术指标、参数要求的得30分。 打▲项有15项，须提供类似系统相应功能的系统截图或功能描述并加盖投标人公章，没有截图/功能描述或截图/方案描述不符合要求的，每项扣2分，总分30分，扣完为止。 （投标人需在“技术要求响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数及承诺，如招标文件要求提供截图需加盖投标人公章，并按采购文件要求提供截图并在偏离表中标明所在页码，否则评标委员会有权做负偏离处理。） | 30 |
| 2.2 | 现状分析和需求理解方案 | 投标人应提供现状分析和需求理解方案，重点评审方案的合理性、可行性、针对性，方案优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 5 |
| 2.3 | 项目总体设计方案 | 投标人应提供项目总体设计方案，重点评审方案的合理性、可行性、针对性，方案优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 5 |
| 2.4 | 业务系统设计方案 | 投标人应提供业务系统设计方案，重点评审方案的合理性、可行性、针对性，方案优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 5 |
| 2.5 | 网络安全设计方案 | 投标人应提供安全设计方案，重点评审方案的合理性、可行性、针对性，方案优于项目要求的得3分，符合项目要求的得2分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 3 |
| 2.6 | 数据备份与恢复方案 | 投标人应提供数据备份与恢复方案，重点评审方案的合理性、可行性、针对性，方案优于项目要求的得3分，符合项目要求的得2分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 3 |
| 2.7 | 容错与冗余设计方案 | 投标人应提供容错与冗余设计方案，重点评审方案的合理性、可行性、针对性，方案优于项目要求的得3分，符合项目要求的得2分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 3 |
| 2.8 | 系统性能指标方案 | 投标人应提供系统性能要求的保证方案，方案优于项目要求的得3分，符合项目要求的得2分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 3 |
| 2.9 | 项目实施管理方案 | 投标人应提供项目实施管理方案，重点评审方案的合理性、可行性、针对性，方案优于项目要求的得2分，符合项目要求的得1分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 2 |
| 2.10 | 项目培训方案 | 投标人应提供培训方案，重点评审方案的合理性、可行性、针对性，方案优于项目要求的得2分，符合项目要求的得1分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 2 |
| 2.11 | 售后服务方案 | 投标人应提供售后服务方案，重点评审方案的合理性、可行性、针对性，方案优于项目要求的得2分，符合项目要求的得1分，不符合项目要求或不提供得0分。 | 2 |
| 2.12 | 承诺函 | 2.12.1质量保障承诺函 提供遵守质量保证要求承诺函的得1分，质量保障承诺函加盖公章，不提供的不得分。 2.12.2保密要求承诺函 提供保密要求承诺函的得1分，保密要求承诺函加盖公章，不提供的不得分。 | 2 |
| 3、商务部分（25分） |  |  |  |
| 3.1 | 企业资质 | 投标人具有国家认监委认可的机构颁发的有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO 14001环境管理体系认证证书、ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得2分，最高得6分，不提供不得分。（提供证书复印件并加盖投标人公章）。 | 6 |
| 3.2 | 软件著作权 | 投标人具有由国家版权局颁发的相关软件著作权登记证书，证书名称包含与热电厂燃烧优化有关的“模型”、“数据治理”、“燃烧优化”、“数据同步”、“电厂”的软件著作权证书，每提供一种得0.6分，同一软件著作权证不重复得分，满分3分。 （如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的著作权具有相同或相似功能和效果的，视同符合要求。） 注：软件著作权登记日期应早于采购公告发布之日，投标人需提供以上证书复印件并加盖公章。 | 3 |
| 3.3 | 企业业绩 | 投标人具有2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过数字孪生、燃烧优化、生产监管、数据服务（开发、咨询、实施）项目案例，每提供一个得1分，最多得6分，不提供不得分。（需提供合同复印件、合同中任意一笔付款对应发票，并加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准） | 6 |
| 3.4 | 团队实力（8分） | 3.4.1项目负责人（1名）（6分） 3.4.1.1（1分）本科及以上学历的得1分，不提供得不得分。 3.4.1.2（5分）具备与本项目类似的管理经验（数字孪生、燃烧优化、生产监管、数据同步、数据技术咨询，项目负责人的业绩与前述企业业绩可以重复计算），每提供一个得1分，最多得5分，不提供不得分。 备注：1、提供列明项目负责人的项目合同，或者有署名的证明材料、底稿，或者委托人（业主）出具的证明材料，并加盖投标人公章；2、投标人与该人员的劳务合同复印件、近6个月内为该人员缴纳的任意一个月的社保证明材料并加盖投标人公章。 | 6 |
|  |  | 3.4.2实施团队（4分） 3.4.2.1（3分）团队成员需具备专科及以上学历（提供相关学历证书等证明材料），每提供一个得1分，满分3分，不提供不得分。 3.4.2.2（1分）团队成员须具有计算机应用与电子信息工程专业，每提供一个得0.5分，满分1分，不提供不得分。 备注：1、须提供学历、专业证书复印件；2、投标人近6个月内为该人员缴纳的任意一个月的社保证明材料并加盖投标人公章。 | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件的组成

一、基本目录

1.分项报价表（格式见附件1）

2.技术要求响应及偏离表（格式见附件2）

3.商务要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（供应商成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前

一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件4）

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式见附件5）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对供应商做出特定资格要求的，必须提供）

7. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（响应文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件6）

9.响应函（格式见附件7）

总备注：上述“资格审查内容”中1-6条、8、9条供应商必须在响应文件

中提供相关材料，否则作无效响应处理。

三、符合性审查内容

供应商必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照磋商文件要求提供证明材料，否则做无效响应处理。（格式见附件10）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

附件1 分项报价表（服务类项目）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  | 合同签 订后 日 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，磋商文件中另有规定的除外。

2.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件2 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件2-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对磋商文件技术要求中的非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件3 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对磋商文件商务要求中的非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件6   法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件7   磋商响应函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件9 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件10实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应，否则做无效响应处理。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按磋商文件要求提供证明材料的，该采购包作无效响应处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。