                                                2024年馆藏城建档案整理及数字化加工项目

无锡市政府采购

公   开

招  标  文  件

项目编号：JSZC-320200-SXZT-G2024-0015

项目名称：2024年馆藏城建档案整理及数字化加工项目
采   购   人：无锡市建设工程管理服务中心

采购代理机构：江苏信中天工程咨询有限公司

二○二四年五月

目   录

一．投标邀请

二．投标供应商须知

三．采购需求

四. 合同书（格式文本）

五. 附件（投标文件格式）
一、 投标邀请

江苏信中天工程咨询有限公司受无锡市建设工程管理服务中心委托就2024年馆藏城建档案整理及数字化加工项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

	序号
	内    容

	1
	项目名称：2024年馆藏城建档案整理及数字化加工项目

采购编号：JSZC-320200-SXZT-G2024-0015

采购方式：公开招标

	2
	采 购 人：无锡市建设工程管理服务中心

采购人地址：无锡市梁清路56号建工大厦3、4、16楼
采购代理机构：江苏信中天工程咨询有限公司

采购代理机构地址：无锡市太湖大道2288号华仁逸景国际5楼

	3
	采购项目概况、要求：

（1）采购范围：对馆藏城建档案按新归档规范（《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014）进行案卷整理及数字化扫描加工，并将数字化成果上传挂接到“无锡市城建档案立体化管理平台”。档案类型：建设工程竣工档案8351卷(234个工程项目，建筑面积525万平方米);文档总数约102.4744万页(其中文字页约96.119万页，其中约含6.3554万张A0-A2图纸，项目明细详见招标文件采购需求)；著入量约12.2万条。

（2）服务期限：4个月；

（3）服务要求：满足采购人需求；

（4）本项目所属行业：其他未列明行业，根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
（5）本项目是否专门面向中小企业：是；

（6）本项目预算价：56万元；

（7）本项目设定最高限价56万元，超过最高限价按无效标处理。

	4
	供应商资格要求：

 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业,供应商应为监狱企业,供应商应为残疾人福利企业

 3、本项目的特定资格要求：

1）投标供应商授权代表及项目负责人必须为供应商企业在职职工，并提供由社保机构出具本企业为其缴纳的近三个月（2024年2月～2024年4月）中任意一个月的社保缴费证明；

2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、本项目不接受联合体投标。

注：采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如投标人有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消投标资格。

	5
	招标文件获取时间：本项目公告发布之日起五个工作日内（法定假日休息），每天9:00-11:30，13:00-16：00 时。

售价：贰佰元，现金支付，招标文件售后不退。

招标文件获取地点：江苏信中天工程咨询有限公司（无锡市太湖大道2288号华仁逸景国际5楼招标办）。

投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论报价结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

	6
	勘察现场：建议各拟投标供应商尽量对项目现场和周围环境进行自行踏勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标供应商负责。

提疑截止时间：2024年5月20日10:00时，以书面传真形式和电子邮件形式发送

给采购代理机构。（电子邮箱wxztzb@163.com ）

答疑时间：2024年5月20日17:00时前，以书面（或电子稿）形式发送给各报名供应商。

	7
	本项目无需递交投标保证金。

	8
	投标有效期：提交投标文件的截止日期之日起90天。

	9
	投标开始时间：2024年6月5日13：30；

投标截止时间：2024年6月5日14：00。

投标地点：江苏信中天工程咨询有限公司（无锡市太湖大道2288号华仁逸景国际5楼）开标室
截止期后的投标文件，恕不接受。 

	10
	开标时间：2024年6月5日下午14：00 

开标地点：江苏信中天工程咨询有限公司（无锡市太湖大道2288号华仁逸景国际5楼）开标室

	11
	确定中标单位时间：2024年6月5日

确定中标单位地点：江苏信中天工程咨询有限公司（无锡市太湖大道2288号华仁逸景国际5楼）评标室

	12
	投标文件份数：一正四副；另提供电子光盘或U盘一份。

	13
	采购人：无锡市建设工程管理服务中心

联系地址：无锡市梁清路56号建工大厦3、4、16楼
联系人：浦主任 
采购代理机构：江苏信中天工程咨询有限公司

联 系 人：袁丽萍、张成东、曹佶

联系地址：无锡市太湖大道2288号华仁逸景国际5楼招标办

联系电话：0510-85886808

电子邮件地址：wxztzb@163.com

有关本次采购活动方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。

	14
	供应商主体信息库注册：

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登陆页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。


二．投标供应商须知

(一)遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

(二)招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求；

2.投标供应商应向江苏信中天工程咨询有限公司购买招标文件及相关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出响应，否则投标无效；

3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定；

4.招标文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购招标使用。

(三)招标文件的解释：

1．投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将书面资料送至江苏信中天工程咨询有限公司，联系方式详见投标邀请第13项。

2．采购人、江苏信中天工程咨询有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的补充或修正：

1．投标截止时间15日前江苏信中天工程咨询有限公司可对招标文件进行必要的澄清或者修改，并视具体情况，延长投标截止时间。

2．如需对招标文件进行补充或修正，江苏信中天工程咨询有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网上发布更正公告，并用书面形式通知所有投标供应商，其作为招标文件的一部分，与招标文件具有同等约束力。投标供应商应于投标截止日前以书面形式回复江苏信中天工程咨询有限公司，确认已收到修改文件；逾期不回视同收到此公告。因投标人未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（5） 投标文件的组成：

投标文件需装订成一册，同时提供投标文件电子光盘（或U盘）一份（应包含所有投标内容）。
1.投标函

2.证明文件部分：

2.1资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）供应商提供营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证（三证合一单位只需提供营业执照）复印件或扫描件并加盖公章；
（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加的除外）；

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证复印件或扫描件并加盖公章（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

（5）授权代表与企业签订的劳动合同复印件或扫描件加盖公章（法定代表人亲自参加的除外）；

（6）授权代表及项目负责人由投标供应商为其缴纳的近三个月（2024年1月-2024年3月）中任意一个月的社会保障资金证明材料加盖公章（法定代表人作为项目负责人的除外）；
（7）投标供应商提供近三个月（2024年2月-2024年4月）中任意一个月的财务报表（包括资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2022年度或者2023年度审计报告复印件或扫描件并加盖公章； 
（8）投标供应商提供近三个月（2024年2月-2024年4月）中任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件并加盖公章；
（9）中小企业声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件或扫描件或残疾人福利单位声明函（格式见附件）；

（10）承诺书（格式见附件）。

**注：投标供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映投标供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件。

上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供。其中要求提交的原件或公证件（包括评分细则要求提供的原件及投标供应商认为有必要的证明原件）必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。投标人法定代表人或被授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。否则必须提供原件或公证件来予以证明。投标人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。
2.2补充证明文件
（1）投标供应商按招标文件要求必须提供的其他证明材料（参考评分标准）；

（2）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）。
3.开标一览表（格式见附件）。

4.明细报价表（格式、内容自拟）。

5.人员配备表（格式见附件）。

6.投标偏离表（格式见附件）。

7.业绩一览表（格式见附件）。
8.技术方案（格式、内容自拟）。

（六）投标报价说明：
1.投标供应商应充分考虑项目实施期间劳务、相应的人身安全保险、赔偿及所需的全部费用的市场风险系数，并计入总报价。
2. 投标供应商的投标报价应当包括满足本项目所发生的一切费用。

3.投标供应商应充分考虑企业管理情况、市场风险等因素，认真勘查现场，测算投标成本。同时自行承担投标费用，无论中标与否，采购人不作解释。
4.一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。
5.投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
6.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标供应商必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（七）投标文件的要求：
1. 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。
2. 投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3. 投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。
4. 投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。
5. 投标文件应用不褪色的墨水书写或打印。

6. 投标文件份数为一正四副，投标供应商应将投标文件正本、电子标书（光盘或U盘）密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“正本”，将所有投标文件副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“副本”；招标文件中资格证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料（如有）需单独密封在一个封袋中，并在密封袋上清楚地表明“原件资料”；所有投标文件封袋的封口处应加盖投标供应商印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标供应商名称。
7. 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

8. 投标费用自理。
（八）无效投标文件的确认：
投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.投标文件未按规定的期限、地点送达的；

2.投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

3.投标供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加开标的；

4.投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.不具备招标文件中规定的资格要求的；

6.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

7.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

8.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

9.恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

10.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

11.除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动；

12.投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

13.未按要求提供电子光盘（或U盘）或光盘（或U盘）内容不全、格式不符要求的；

14.报价超过招标文件中规定的预算价和最高限价的；

15.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商

的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），且供应商未能在一小时内提供书面说明或相关证明材料的证明其报价合理性的；供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各投标分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的。

16.未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

17.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为

记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

18.不同供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格

等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者个人编制的；

19.不同供应商投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

20.不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社

会保险的；

21.投标人未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采

购人或者其他投标人的合法权益；

22.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

23.不同供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

24.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

25.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.不同供应商的投标文件相互混装；

28.投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

29.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

30.投标文件内容不全或不符合法律、法规和招标文件中规定的其他无效情形的；

31.投标偏离表较招标文件采购需求有负偏离的。
(九)开标、评审：
1.由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。
2.投标文件的评审依据：
2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
2.2大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.5正本与副本不符，以正本为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。
3.开标工作程序
3.1 密封性审查：

由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封、签署、盖章情况；

3.2初步资格性审查：

由工作人员在公证或监督下，按照投标供应商签到时间顺序进行。审查内容有：

3.2.1 投标供应商的投标文件是否规定的期限、地点送达；
3.2.2投标供应商的法定代表人或负责人或授权代表是否准时参加开标会议；
3.2.3 投标供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。
3.3  唱标
3.3.1经初步资格性审查确认无误后的投标文件，由工作人员在公证员公证或监督下，按照投标供应商签到时间顺序，当众拆封交唱标人唱标。
3.3.2唱标内容仅涉及投标函和投标报价文件。未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。
4.信用信息查询
采购人或采购代理机构在投标截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。
5.评标工作程序：
5.1投标文件资格性检查。

5.1.1投标文件资格性检查由采购人或者采购代理机构负责。

5.1.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

5.1.3对意见难以统一或出现争议的事项，提交评标委员会全体成员进行表决。

5.2投标文件符合性检查。
5.2.1投标文件的符合性检查由评标委员会负责。
5.2.2对投标文件的有效性、完整性和对招标文件要求的符合性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
5.2.3评标委员会认为投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的，应以书面形式提出询标内容，由招标工作人员传递给投标供应商授权代表(投标供应商授权代表不进入评标室)。投标供应商授权代表应当以书面形式作出澄清、说明或者补正，并签字。
5.3 比较与评价
5.3.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“(八)无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。
5.3.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。
5.3.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各投标供应商得分，确定各投标供应商总分和最终排序。
6.评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分及投标报价均相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一为中标候选人。

7.评分标准

本项目采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

（一)评分项目及分值

(1) 报价                   10分

(2) 投标供应商评价         28分

(3) 技术文件（服务方案）   60分

(4) 加分因素               2分

（二）各项目评分标准

1、报价（10分)（计算到小数点后二位）
各投标供应商的有效投标报价，满足招标文件要求且经评审的投标价格有效的最低投标报价为评标基准价，其价格为10分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算，最高得分为10分：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值。

价格扣除：本项目专门面向中小/小微企业，不再进行价格扣除。

2、投标供应商评价（28分）
（1）投标供应商业绩（6分）

投标供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似服务项目业绩的，每有1个得3分，共6分；（合同复印件或扫描件加盖投标供应商公章装订进入投标文件，投标时提供合同原件，不提供或提供不全不得分。）

（2）体系认证（4分）：供应商具备有效期内的售后服务认证证书、信息安全管理体系认证证书的，有1个得2分，最高得4分。（有效证书扫描件及“全国认证认可信息公共服务平台” http://cx.cnca.cn 查询截图加盖公章放入投标文件，不提供或提供不全不得分）
（3）项目组拟派人员（18分）
①拟派项目负责人具备国家信息安全水平证书、IT服务项目经理证书、助理馆员及以上职称证书，有1项得1分，最高得3分；
②拟派项目组人员具有国家信息安全水平证书，有1个得0.5分，最高得3分；
③拟派项目组人员具有IT服务工程师证书，有1个得1分，最高得6分；

④拟派项目组人员具有档案上岗证，有1个得0.5分，最高得3分；

⑤拟派项目组人员具有助理馆员及以上职称证书，有1个得0.5分，最高得3分；


注：以上人员的职称证书、相关证书及供应商为其缴纳的近三个月（2024年2月-2024年4月）中任意一个月的社会保障资金的证明材料扫描件加盖公章放入投标文件，不提供或提供不全不得分。

3、技术方案（60分)
在响应招标文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，以下各部分如未见阐述则不得分：
（1）项目实施方案（8分）
投标人提供完善可行的项目实施计划、人员组成、工期管理。
项目实施方案结构严谨、内容完整详实，人员组成合理、分工明确，时间节点和进度安排合理，项目管理运行机制健全、培训机制等方案优于采购需求的得8分，项目实施方案能够满足招标文件的要求，项目实施方案较为完整，人员组成合理、分工基本明确，为本项目的实施要求而制定的措施较为齐全的得5分，项目实施方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，人员安排可基本达到本项目需求，项目实施方案笼统的得3分；内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。
（2）项目技术方案（8分）
针对本次项目服务内容提供完善可行的技术实施方案，如处理软件、数据库与用户档案管理软件等(能够与目前使用的“无锡市城建档案立体化管理系统平台”进行数据安全对接)。
档案整理采用的规范标准类文件、档案原件保护及修复措施、项目实施所采用的技术、数据录入及方案：详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得8分，方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得5分，方案简单，针对性、可操作性一般，思路一般得3分；内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。
（3）项目服务的理解（8分）
对本项目的服务需求理解进行评分，包括项目建设目标、现状分析、用户需求、安全性需求等方面的需求分析透彻、全面。
方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理，充分考虑到项目特点得8分，方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理，考虑到项目特点得5分，方案简单，针对性、可操作性一般，思路一般，考虑到项目特点牵强得3分；内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。
（4）安全保密方案（8分）
投标人提出的档案安全和现场加工人员保密措施。
方案描述准确，内容合理细致、可操作性强，优于本项目要求得8分，方案描述较准确，内容比较细致、可操作性较强，满足本项目要求得5分，方案描述基本准确，内容简单、可操作性一般，基本满足本项目要求得3分；内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。
（5）应急措施方案（8分）
供应商提供的服务期间现场应急措施预案方案（如遇紧急突发情况，如重大公共卫生事件等）
措施考虑全面、切实可行、实用性强的得8分，措施较全面可行、实用性基本合理的得5分，措施考虑有所欠缺、实用性一般的得3分；内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。
（6）项目实施质量管理（8分）
供应商提供的服务期间现场实施质量管理预案方案措施考虑全面、切实可行、实用性强的得8分，措施较全面可行、实用性基本合理的得5分，措施考虑有所欠缺、实用性一般的得3分；内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。
（7）各项承诺（6分）
根据后续服务项目的响应时间、完成时间、技术力量、服务内容、免费培训情况酌情打分。
后续服务承诺3年，详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得6分，后续服务承诺2年，较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得4分，后续服务承诺1年，简单，针对性、可操作性一般，思路一般得2分；内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。
（8）针对本项目提出的合理化建议（6分）
投标供应商对本项目提出的合理化建议。考虑周到、可行性佳、针对性完善的得6分，考虑较细、可行性较好、针对性较强的得4分，考虑一般、可行性一般、针对性一般的得2分；内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分。
4、加分因素（2分）

依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该评分项为零分，但如投标单位的投标文件中无技术文件的，按无效投标文件处理。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
(十)定标：
1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按得分由高到低的原则确定中标供应商，得分及投标报价均相同的，由采购人或采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定中标人。江苏信中天工程咨询有限公司将在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布中标公告。江苏信中天工程咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，提出并以书面形式（原件）送达江苏信中天工程咨询有限公司。投标供应商针对同一采购程序环节的质疑应当在法定质疑期内一次性提出。江苏信中天工程咨询有限公司将在收到符合要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏信中天工程咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，投标人将记入在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.采购人或者采购代理机构对开标、评标现场活动进行全程录音录像。

3.在发布中标公告的同时，江苏信中天工程咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

4.所有供应商的投标文件均不作退回处理。
(十一) 废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消。

（十二）围标与串标的确认：

1.投标人在政府采购活动中有下列情形之一的，认定其有围标、串标行为：

（1）由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料报名、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人开标的；

（2）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目负责人、项目经理（建造师）等人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

（3）递交投标文件截止时间开始至评标结束，投标人撤回投标文件的；

（4）不同投标人的投标文件中项目组成员出现同一人的；

（5）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

（6）在资格审查或开标时不同投标人的投标资料相互混装的；

（7）中标公示的中标候选人无正当理由放弃中标或不按规定与采购人签订合同的；

（8）参加投标活动的人员不能提供其属于投标企业正式在职人员的有效证明的（如：社保缴纳情况证明等资料）；

（9）法律法规规定的其他围标、串标行为。

2.在评标过程中评标委员会发现投标人除（八）无效投标文件的确认规定的围标、串标行为外，另有下列情形之一的，认定其有围标、串标行为，否决其投标：

（1）不同投标人的投标总报价相近且各分项报价、综合单价分析表内容混乱不能相互对应、乱调乱压或乱抬的，而在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

（2）评标委员会依法认定的有其他明显违规行为情形的。

如出现上述围标、串标的行为，将及时拟报财政部门，进行相应的处罚。

(十三)中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

（7）投标供应商有上述(1)至(5)项情形之一的，中标无效。有上述(1)至(6)项情形之一的，处以政府采购项目中标金额万分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(十四)签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏信中天工程咨询有限公司见证后生效。
2.本项目不收取履约保证金。
3.江苏信中天工程咨询有限公司监督合同的履行。中标供应商非因不可抗力未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购监督管理部门作出相应处理。
(十五)政府采购信用担保：

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括投标担保、履约担保、融资担保三种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该三种信用担保形式。

1.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。专业担保机构根据中标供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式缴纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件2。

2.融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。
3.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

4．合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

（十六）代理服务费：
本次代理服务费由中标供应商支付，以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，标准费率如下：100万以下费率为1.5%，并按此标准打8折收取代理服务费。
（十七）招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

附1：
政府采购履约担保函（项目用）
编号：
  （采购人）：
鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年
    月   日前向你方缴纳履约保证金，且可以履约担保函的形式缴纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；
2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；
（2）                                                           。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
保证人：（公章）
 年     月      日

三．采购需求

一、项目名称：2024年馆藏城建档案整理及数字化加工项目

二、项目概况：

1.本次项目采购的具体内容：对馆藏城建档案按新归档规范（《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014）进行案卷整理及数字化扫描加工，并将数字化成果上传挂接到“无锡市城建档案立体化管理平台”。档案类型：建设工程竣工档案8351卷(234个工程项目，建筑面积525万平方米);文档总数约102.4744万页(其中文字页约96.119万页，其中约含6.3554万张A0-A2图纸，项目明细详见招标文件采购需求)；著入量约12.2万条。

	序号


	档案类型
	案卷整理(卷)


	扫描量(万页)



	1
	房屋、市政项目

(234个项目，建筑面积525万平方米)


	8351

	约102.4744
(其中文字量约：96.119万张；AO-A2图纸约：6.3554万张，项目明细详见附件）；著入量约12.2万条。


2.本次项目服务期限：4个月。

3.本次项目最高限价：56万元。

4.付款方式：合同签订后20日内支付合同金额的30%作为预付款，完成50%工作量验收后支付合同金额的40%,完工验收后支付合同金额的30%。

三、项目整体要求

中标方根据以下规范要求对馆藏城建档案进行整理及数字化加工。

1.总体质量要求

1.1《中华人民共和国档案法》

1.2《归档文件整理规则》中华人民共和国档案行业标准  DA/T22-2015

1.3《建设工程文件归档规范》GB/T 50328-2014(2019修订版)

1.4《房屋建筑和市政基础设施工程档案资料管理规范》FGJ32/TJ143-2012

1.5《纸质档案数字化技术规范》

1.6《城市建设档案著录规范(GB/T50323-2001)》

1.7《无锡市城建档案分类大纲(修订稿)》(锡城档处[2017]2号)

1.8《无锡市建设工程档案案卷移交进馆质量标准(试行)》(锡城档处[2017]5号

2.工作量明细

馆藏档案数字化清单
	序号
	项目名称
	建筑面积（㎡）
	案卷数量
	文字(卷)
	文字(页)
	图纸(卷)
	图纸(页)

	1
	华东汽配城
	
	42
	21
	5501
	21
	354

	2
	金瑞大楼
	
	16
	9
	1781
	7
	90

	3
	移动通信无锡分公司
	
	17
	10
	1714
	7
	162

	4
	月星家居
	
	32
	17
	4316
	15
	293


	5
	沈果巷社会停车场
	
	16
	8
	1870
	8
	194

	6
	嘉锡大厦（禾嘉国际酒店）
	
	28
	
	
	28
	662

	7
	中北加油站
	
	6
	5
	758
	1
	23

	8
	广益路加油站
	
	5
	4
	695
	1
	19

	9
	运河西路加油站
	
	16
	11
	2026
	5
	97

	10
	扬名加油站
	
	3
	2
	207
	1
	61

	11
	尤渡加油站
	
	4
	3
	232
	1
	24

	12
	二泉物流
	
	10
	8
	1745
	2
	31

	13
	白金汉爵大酒店一期
	
	17
	10
	2122
	7
	131

	14
	新开河地块改造（置业新天地）
	
	27
	15
	3809
	12
	240

	15
	华东建材市场
	
	31
	2
	253
	29
	493

	16
	华东汽车商城
	
	15
	10
	1987
	5
	127

	17
	金城路集贸市场（瑞丽佳）
	
	8
	5
	928
	3
	67

	18
	山明水秀大酒店加层
	
	8
	5
	541
	3
	29

	19
	虹亚综合楼
	
	38
	28
	8012
	10
	221

	20
	南方物流
	
	4
	
	
	4
	54

	21
	假日花园酒店
	
	23
	23
	5774
	
	

	22
	月湖山庄度假式酒店
	
	34
	23
	5214
	11
	402

	23
	天亿国际贸易
	
	3
	2
	349
	1
	14

	24
	一凡汽车
	
	6
	5
	775
	1
	44

	25
	嘉宝汽车
	
	8
	5
	815
	3
	52

	26
	物资器材分公司
	
	11
	9
	1695
	2
	75

	27
	建磊物资
	
	3
	1
	15
	3
	57

	28
	金置广场
	
	34
	22
	5969
	12
	369

	29
	三阳城市花园
	
	57
	41
	8222
	16
	408

	30
	金马大厦
	
	46
	21
	4037
	25
	344

	31
	木棉花酒店
	
	27
	13
	3033
	14
	246

	32
	现代之星
	
	13
	1
	80
	12
	173

	33
	房屋拆迁公司商业办公用房
	
	16
	9
	1795
	7
	204

	34
	外贸时装市场
	
	25
	21
	3023
	4
	77

	35
	中国银行（华江大厦）
	
	60
	
	
	60
	1202

	36
	华联糖业烟酒公司
	
	51
	22
	2545
	29
	633

	37
	南禅寺
	
	17
	11
	1262
	6
	135

	38
	八佰伴
	
	49
	42
	841
	7
	1521

	39
	爱莲超市广益店
	
	6
	2
	475
	4
	48

	40
	海角嬉水乐园
	
	23
	12
	2373
	11
	262

	41
	外事旅游汽车公司汽修服务站（广本销售店）
	
	5
	3
	221
	2
	41

	42
	国际饭店会议中心
	
	16
	5
	876
	11
	198

	43
	南禅寺步行街景观
	
	7
	5
	1117
	2
	60

	44
	春申综合商业用房
	
	8
	6
	902
	2
	65

	45
	欧尚超市
	
	45
	24
	3520
	21
	531

	46
	吴桥农贸市场二期商住楼
	
	11
	6
	911
	5
	110

	47
	劝业场
	
	36
	17
	2229
	19
	349

	48
	清扬路商业用房
	
	2
	2
	172
	
	

	49
	锦园改建工程
	
	7
	2
	149
	5
	150

	50
	泰康农贸市场综合楼
	
	8
	4
	319
	4
	89

	51
	太湖饭店
	
	55
	33
	7418
	21
	578

	52
	县糖烟酒公司仓库、住宅
	
	7
	3
	400
	4
	91

	53
	华美糖果公司一期
	
	6
	3
	352
	3
	72

	54
	糖烟酒公司
	
	18
	9
	698
	9
	187

	55
	果品公司
	
	42
	23
	2828
	19
	526

	56
	河埒口沿街商店住宅
	
	4
	
	
	4
	136

	57
	财贸系统商业用房
	
	7
	
	
	7
	245

	58
	五爱蔬菜副食品商场（天宝商厦）
	
	17
	10
	1145
	7
	148

	59
	扬名蔬菜副食品批发市场
	
	3
	1
	164
	2
	54

	60
	第一副食品商店
	
	3
	1
	84
	2
	47

	61
	朝阳蔬菜批发市场
	
	36
	23
	4682
	13
	362

	62
	曹张副食品市场
	
	21
	6
	601
	15
	222

	63
	学前街菜场改造
	
	10
	5
	646
	5
	138

	64
	叙丰里菜场扩建
	
	3
	2
	151
	1
	34

	65
	南河浜菜场、住宅
	
	27
	15
	2298
	12
	383

	66
	人民路菜场
	
	10
	3
	171
	7
	124

	67
	周山浜菜场
	
	1
	
	
	1
	42

	68
	沙文井菜场
	
	4
	1
	174
	3
	117

	69
	熙春街菜场
	
	7
	3
	423
	4
	109

	70
	华东五金机电商贸城
	
	24
	24
	4833
	
	

	71
	五金大楼（华锦大厦）
	
	91
	61
	5580
	30
	725

	72
	医药大厦
	
	9
	1
	63
	8
	199

	73
	省医药设计院办公用房
	
	5
	3
	283
	2
	52

	74
	惠飞大厦
	
	22
	16
	1650
	6
	154

	75
	无锡日报社
	
	41
	20
	1518
	21
	376

	76
	银行
	
	95
	60
	9671
	35
	829

	77
	饭店
	
	122
	78
	6872
	44
	1158

	78
	商会大厦
	
	106
	67
	17859
	39
	1062

	79
	财富大厦
	
	32
	26
	6839
	6
	97

	80
	太湖明珠世纪大厦
	
	53
	53
	10915
	
	

	81
	永丰大厦
	
	16
	16
	2484
	
	

	82
	莲蓉大厦
	
	9
	9
	771
	
	

	83
	德源大厦
	
	8
	8
	1241
	
	

	84
	园通公寓
	
	20
	20
	2303
	
	

	85
	银仁大厦
	
	14
	14
	4291
	
	

	86
	恒通国际大厦配套用房
	
	4
	4
	970
	
	

	87
	鼎球大厦
	
	16
	16
	2156
	
	

	88
	华江大厦电力电缆通道
	
	1
	
	
	1
	30

	89
	华通大厦
	
	17
	17
	2254
	
	

	90
	房产大厦
	
	9
	5
	602
	4
	68

	91
	县物资大厦
	
	11
	11
	957
	
	

	92
	太湖明珠数码大厦
	
	24
	24
	4515
	
	

	93
	城建发展大厦
	
	2
	1
	42
	1
	22

	94
	建工大厦
	
	21
	8
	845
	13
	268

	95
	华盛大厦
	
	7
	7
	933
	
	

	96
	交电大厦
	
	29
	11
	1331
	18
	406

	97
	商业大厦
	
	50
	37
	4145
	13
	274

	98
	农林大厦
	
	22
	22
	3291
	
	

	99
	苏豪国际大厦（金色港湾）
	
	47
	47
	13642
	
	

	100
	金阳大厦
	
	45
	45
	11093
	
	

	101
	华东电子公司（华东大厦）
	
	63
	62
	12224
	1
	13

	102
	凤凰城一二期
	
	98
	98
	28847
	
	

	103
	东林大厦
	
	24
	24
	2609
	
	

	104
	常工尚城绿都
	
	187
	186
	56995
	1
	23

	105
	新杨子江大厦（东方新世纪）
	
	29
	20
	2555
	9
	180

	106
	教仪大厦及辅房
	
	39
	39
	6953
	
	

	107
	烤鸭馆
	
	22
	10
	952
	12
	396

	108
	锦江大酒店
	
	30
	16
	4347
	14
	282

	109
	天灵大酒店
	
	45
	33
	3746
	12
	267

	110
	美丽都大酒店
	
	18
	16
	1819
	2
	31

	111
	青山市场
	
	16
	8
	814
	8
	186

	112
	农贸市场
	
	13
	9
	571
	4
	132

	113
	中邦研发楼
	
	36
	22
	6061
	14
	459

	114
	广益街道办事处办公业务、科技用房
	
	18
	8
	2594
	10
	184

	115
	自来水公司
	
	25
	15
	2636
	10
	239

	116
	财政局
	
	39
	20
	3444
	19
	286

	117
	税务学校
	
	77
	39
	4951
	38
	1022

	118
	恒华科技园二期
	
	31
	19
	3105
	12
	234

	119
	无锡商场
	
	17
	7
	504
	10
	158

	120
	日杂公司
	
	15
	4
	509
	11
	251

	121
	药材采购供应站批发业务用房
	
	9
	5
	527
	4
	94

	122
	医疗器械化学试剂采购供应站
	
	15
	10
	1097
	5
	143

	123
	江苏省医药公司无锡采购供应站
	
	39
	20
	2113
	19
	492

	124
	无锡纺织品采购供应批发站
	
	17
	10
	847
	7
	178

	125
	无锡市郊区物资采购供应公司
	
	6
	4
	458
	2
	70

	126
	无锡市百货采购批发站
	
	22
	8
	750
	14
	367

	127
	通德桥幼儿园、小学
	
	6
	3
	147
	3
	169

	128
	一中
	
	75
	52
	8283
	23
	604

	129
	崇宁路小学
	
	12
	9
	932
	3
	129

	130
	技工学校
	
	20
	10
	1239
	10
	251

	131
	残疾人联合会职业培训康复活动中心
	
	31
	11
	1328
	20
	372

	132
	园林培训中心（园外园酒店）
	
	20
	9
	1180
	11
	307

	133
	江苏省加碘盐技术培训中心
	
	22
	14
	2160
	8
	227

	134
	国家测绘总局无锡培训中心
	
	24
	14
	1488
	10
	312

	135
	中国企事业管理无锡培训中心
	
	40
	15
	1280
	25
	420

	136
	劳动局职业培训中心
	
	6
	2
	212
	4
	82

	137
	社会福利院
	
	64
	43
	6748
	21
	513

	138
	儿童福利院
	
	8
	6
	561
	2
	60

	139
	公安局教养所
	
	13
	9
	836
	4
	83

	140
	南长公安分局
	
	7
	6
	444
	1
	41

	141
	公安局强制隔离戒毒所学员康复劳动楼
	
	9
	9
	1298
	
	

	142
	公安局消防中队
	
	11
	3
	312
	8
	310

	143
	北塘区公安局办公楼
	
	3
	1
	135
	2
	46

	144
	崇安区老年康乐苑
	
	7
	4
	386
	3
	59

	145
	清真寺移建工程
	
	16
	12
	1328
	4
	113

	146
	火车站家舍
	
	24
	16
	1490
	8
	160

	147
	火车站
	
	144
	144
	21431
	
	

	148
	太湖新城污水处理厂升级改造工程
	
	22
	13
	2257
	9
	399

	149
	滨湖新城污水处理厂一期
	
	64
	53
	10047
	11
	266

	150
	城北污水处理厂
	
	194
	149
	31247
	45
	1298

	151
	商场
	
	62
	38
	3932
	24
	460

	152
	三阳公司
	
	16
	9
	816
	7
	185

	153
	蔬菜公司
	
	23
	12
	1215
	11
	367

	154
	水产公司
	
	14
	4
	332
	10
	243

	155
	生资公司
	
	14
	9
	1276
	5
	76

	156
	食品公司
	
	12
	5
	258
	7
	203

	157
	和平电影院
	
	7
	5
	492
	2
	74

	158
	广播电视大学
	
	21
	15
	2105
	6
	164

	159
	广播电视局
	
	134
	63
	7562
	71
	2102

	160
	太湖工人俱乐部
	
	16
	11
	1457
	5
	135

	161
	少年宫
	
	23
	10
	722
	13
	179

	162
	南长区少年宫
	
	7
	3
	331
	4
	112

	163
	总工会科技教育站、教学办公楼
	
	17
	8
	791
	9
	235

	164
	工人文化宫
	
	11
	4
	555
	7
	220

	165
	老年大学、老干部活动中心
	
	19
	19
	5428
	
	

	166
	老年活动中心
	
	24
	13
	1849
	11
	348

	167
	江苏油田环湖渡假村
	
	19
	3
	330
	16
	378

	168
	公园类
	
	335
	212
	35218
	123
	3334

	169
	医院、疗养院
	
	429
	240
	36063
	189
	4592

	170
	油泵油嘴厂
	
	416
	173
	14336
	243
	7009

	171
	盛岸中学
	
	22
	12
	1362
	10
	251

	172
	广勤路中心小学幼儿园
	
	9
	6
	562
	3
	78

	173
	机械局培训中心
	
	5
	2
	259
	3
	70

	174
	清名桥中学
	
	15
	11
	848
	4
	82

	175
	乡镇企业干部学校
	
	11
	4
	399
	7
	162

	176
	聋哑学校
	
	4
	3
	140
	1
	24

	177
	胜利门初中
	
	22
	16
	1851
	6
	159

	178
	沁园中学
	
	13
	8
	1088
	5
	127

	179
	西新中学
	
	17
	11
	924
	6
	174

	180
	第二中学
	
	75
	44
	5210
	31
	669

	181
	中桥中学
	
	5
	3
	412
	2
	50

	182
	第六中学（扬名中学）
	
	18
	12
	1440
	6
	203

	183
	亭子桥中心小学幼儿园
	
	7
	4
	304
	3
	52

	184
	教师进修学校
	
	23
	15
	1538
	8
	258

	185
	广瑞中学、小学
	
	23
	15
	1743
	8
	208

	186
	塔影中学、小学
	
	11
	6
	973
	5
	98

	187
	职教中心
	
	66
	41
	5548
	25
	591

	188
	江南中学
	
	4
	1
	109
	3
	40

	189
	民政局收容遗送站
	
	4
	3
	255
	1
	20

	190
	无锡保险分公司营业大楼
	
	14
	7
	758
	7
	164

	191
	靖海浴室
	
	16
	11
	1092
	5
	132

	192
	清扬浴室
	
	13
	7
	678
	6
	159

	193
	永安购物中心
	
	5
	2
	113
	3
	75

	194
	机关事务管理局
	
	55
	32
	4162
	23
	641

	195
	大剧院
	
	153
	141
	50636
	12
	316

	196
	文物公司易地复建
	
	13
	13
	3624
	
	

	197
	锡剧博物馆
	
	6
	6
	1348
	
	

	198
	规划展示馆
	
	39
	39
	10017
	
	

	199
	城建档案馆（石皮路）
	
	19
	10
	820
	9
	223

	200
	图书馆
	
	34
	34
	6630
	
	

	201
	人民大会堂
	
	111
	111
	16326
	
	

	202
	机械工业局
	
	65
	34
	3936
	31
	827

	203
	新疆石河子驻锡办事处
	
	7
	4
	278
	3
	91

	204
	旅行总公司
	
	14
	5
	441
	9
	231

	205
	园林旅游服务公司
	
	9
	5
	490
	4
	78

	206
	旅游职业学校
	
	21
	13
	1047
	8
	203

	207
	外事旅游公司
	
	6
	4
	543
	2
	35

	208
	市政府外事办公室
	
	9
	5
	510
	4
	75

	209
	南长区政府
	
	11
	5
	431
	6
	85

	210
	梁溪、迎龙、西新派出所
	
	15
	11
	1510
	4
	88

	211
	无锡市粮食局
	
	44
	27
	2208
	17
	415

	212
	粮食学校
	
	9
	7
	588
	2
	61

	213
	郊区粮食局综合楼
	
	2
	1
	121
	1
	11

	214
	崇安寺街道办公用房
	
	11
	11
	2995
	
	

	215
	清名桥街道居委办公房
	
	9
	9
	1363
	
	

	216
	清扬新村
	
	24
	7
	733
	17
	842

	217
	压缩机厂清扬二村家舍
	
	5
	2
	320
	3
	33

	218
	曹张新村、幼儿园、初中
	
	44
	38
	3963
	6
	168

	219
	中山北路住宅
	
	7
	7
	617
	
	

	220
	荷叶新村
	
	16
	16
	2111
	
	

	221
	锡惠里
	
	152
	147
	17268
	5
	168

	222
	沁园新村（清扬三村）
	
	171
	171
	17292
	
	

	223
	燃料公司住宅
	
	15
	15
	1233
	
	

	224
	溪北新村
	
	8
	8
	679
	
	

	225
	前西溪
	
	26
	26
	3261
	
	

	226
	靖海新村
	
	3
	3
	249
	
	

	227
	扬北新村、扬北苑
	
	36
	36
	3733
	
	

	228
	兴隆桥东、兴隆苑
	
	25
	25
	3262
	
	

	229
	邮电局、邮电新村
	
	40
	27
	2127
	13
	336

	230
	中大颐和湾
	
	280
	280
	52366
	
	

	231
	北塘区教育局教工住宅
	
	17
	11
	2552
	6
	92

	232
	江南花苑二期
	
	10
	6
	1006
	4
	64

	233
	印象剑桥
	
	738
	632
	101409
	106
	1735

	234
	蠡湖公馆
	
	6
	6
	2125
	
	

	合计
	
	
	8351
	5813
	961190
	2538
	63554


3.完成时间要求：2024年10月31日前。

四、项目技术要求

本次项目将采用流水线加工方式进行，保证档案整理及数字化加工的质量和效率。项目主要流程包括：提卷-拆卷-档案信息校核-扫描-图像处理-OCR-校对-版式还原-转双层PDF-终验-挂接。

（一）档案交接与整理

1.档案交接：严格执行原始档案的交接手续，使用双方项目负责人确认的档案交接清单（完成清点登记），按照扫描处理量，明确交接周期和档案交接量（双方项目负责人签字，以保施工过程中档案不损失、不丢失）。

2.档案整理校核：核对纸质档案页码、对可拆钉的文件做拆钉处理以适应扫描的要求、对需要修复及不符合《建设工程文件归档规范》GB/T 50328-2014(2019修订版)的档案进行归并整理（如果发现破损严重，无法直接进行扫描的档案，应先进行技术修复、折皱不平影响扫描质量的原件应先进行相应处理后再进行扫描，发现破损严重的档案须立即报知项目相关负责人）重新制作案卷及内目录。

3．档案装订：扫描完成后案卷的装订应保证装订牢固，案卷整齐，卷内材料不松动，脱落，保持与原案卷一致。

（二）目录著录

案卷目录和卷内目录根据档案的原始数据按照《城市建设档案著录规范（GB/T50323-2001）》录入。卷案目录和卷内目录的样式经用户同意可做相应调整。对档案目录数据修改和补充的数据，须填写更改资料、更改资料放入原案卷内，卷内目录及其他不全的需补充完整。

具体著录项：

1、项目级著录内容：项目名称、工程地点、责任者、建设单位、文号项、立项批准文号、立项批准单位、工程规划许可证号、设计单位、用地规划许可证号、勘察单位、用地许可证号、监理单位、施工许可证号、档号、光盘（微缩）号、存放位置起始号、附注等共50项左右；

2、工程级著录内容：单位工程名称、施工单位、质量安全监督单位、案卷数、图纸数量、地图数量、照片数量、底片数量、录音带数量、光盘数量、保管期限、密级、进馆日期、移交单位、档号等共30项左右；

3、案卷级著录内容：档号、案卷题名、编制单位、进馆日期、载体类型、数量、规格、保管期限、密级等共15项左右；

4、文件级著录内容：档号、文件题名、责任者、文本类型、保管期限、密级、载体类型、规格、提要、主题词、附注等15项左右；

5、电子文件级著录内容：档号、文件名称、存放位置、备注等几项

（三）档案扫描

1.扫描方式：根据档案幅面的大小选择相应规格的扫描仪或专业扫描仪进行扫描。大幅面及加长超出A0号的工程图纸档案可采用加大加长式扫描，严禁图像拼接处理，若同一页面有两个以上文件或图纸，需分别扫描。

2.扫描模式：均采用24位真彩色扫描。

3.分辨率： 文档300dpi及以上、图纸200dpi及以上，扫描后的图像缩放100%。

4．图像文件的大小： A4文档页面：200K—600K； 其他图像及幅面：600—9000K。

5．如遇字间距和行间距过密、原件本身是复印件等字迹不清楚的情况，可适当增加扫描的分辨率，但要保证图像清晰的同时，又不影响远程查询和浏览的速度。

6．清晰度：扫描图像字迹清晰、颜色恰当，不宜过浅或过深，并且不得出现字迹笔画残缺或字迹笔画叠合而影响阅读的情况，即使原档案存在锈斑变质、颜色过浅或深浅不一致，也应保证扫描图像可读，扫描留下的墨迹宽度不得超过0.5厘米，并且指印和黑线不能覆盖或影响正文内容。

7．根据档案实体情况，在档案电子文件中相对应目录设置“复制件”、“原件不清”标志。目录以原有档案目录为准，在实际处理过程中有未归类的新目录。可根据情况修改目录，增加或调整标准目录，对档案原目录数据修改或补充的数据，需填写更改资料，更改资料放入原案卷内，能实现一条目录对应多个图像和一个图像对应多条目录的编目。

8．图像内容：

监控扫描过程：实时在屏幕上监控扫描全过程，遇有漏扫、重张，图像黑边、偏斜、折角、不清晰等情况，则进行重扫或补扫。

检查扫描内容：检查扫描件是否合乎要求，扫描图像必须与原图页面一一对应，不得出现颠倒、缺页、重页或错页情况，不能有遗漏、重复，扫错的现象；扫描的页面内容是否居中显示，不可出现明显偏左或偏右的现象，正文内容、页眉、页脚、反面印章、附件、手写注释等信息完整；图像内容与书本面完全对应，不得出现书页内容残缺或将旁边页面信息扫入本页的现象（对图像黑边、偏斜、折角、不清晰等情况进行处理，以达到用户需求）。

纸张较差档案扫描方案：由于进行数字化的档案会有部分为历史档案，纸张质量比较差，对于这部分纸张质量较差的历史档案扫描，我们本着以下原则：①保证档案安全。纸张较差的档案多为破损档案，对于破损档案更应该在生产流程中加以特殊对待，不能造成二次破坏。保证档案的安全是第一要务。因此，在处理纸张较差的档案时，不允许使用蘸水防滑等有破坏档案可能性的操作方法。②保证扫描质量。历史档案之所以进行档案数字化，其中最主要的目的之一就是抢救这部分历史档案，今后在应用这部分档案时，尽量避免人为翻阅历史档案而给档案造成二次伤害，而应使用电子系统，使用扫描件。这样档案扫描的质量要尽可能的清晰、干净，尽可能的恢复历史原貌，这对扫描质量的要求很高。

实行扫描登记：认真填写纸质档案数字化转换过程交接登记表单，登记扫描的页数，核对每份文件的实际扫描页数与档案整理时填写的文件页数是否一致，不一致时应注明具体原因和处理方法。

（四）图像处理

1.图像质量：应逐张检查图像质量（包括黑边、折角、图像偏斜度、清晰度、失真度等进行检查，发现不符合图像质量要求时，应重新进行图像处理），档案顺序（页号）是否正确，有无漏扫、重张等情况（发现文件漏扫时，应及时补扫并正确插入图像。发现扫描图像的排列顺序与档案原件不一致时，应及时进行调整。

2.纠偏：图像整体倾斜不得超过1度，不得出现图像的一部分倾斜或扭曲而影响阅读的现象。如果档案页面存在部分倾斜的，以页面中标题纠正为准。

3.去污：所有扫描留下的黑线、指印、阴影或污点都必须清除干净（在放大50%的情况下）由于印刷质量或纸张质量等造成的页面上有零星的污点和反面倒映文字污点比较多，如果在页面视图下看不清楚，或该污点嵌在文本行中无法清除，可以不清除，但应尽量保证图像可读。

4.深浅处理：全文页面及局部文字的加深和变浅的处理：原始档案的清晰度较低时，可提高图像的清晰度，修正原资料中存在的字间距和行间距过密，文字较深或较浅，字迹不清楚的缺陷，确保文字及图像信息清晰可辨。

5．严禁图像拼接：对大幅面图纸档案应利用专业扫描仪扫描，严禁图像拼接，以保证档案数字化图像的整体性和数字化档案的准确可读。

6.照片页处理：必要时采用专业的图像处理软件进行处理，确保照片的清晰度。

7.图像存储：存储格式以G-4压缩TIFF格式或JPEG格式保存。A4幅面文档档案的保存文件不得大于500K；其他幅面档案扫描形成文件在保证影像质量的前提下，尽量缩小文件占用空间。扫描文件存储命名必须与条目档案号一一对应。

（五）全文识别（OCR）及生成双层PDF格式文件

将扫描处理完成后的文档图像利用专业的识别软件进行全文OCR、图纸图像进行矢量化处理，校对后转换成双层PDF文件，上传至“无锡市城建档案立体化管理平台”。

（六）总质检

1.对扫描处理完成后的图像逐页进行检验，对档案拆分、扫描、修正、去污、插图、照片的处理以及文本和图像页的匹配等质量进行全面检验，对于质量达不到要求的进行重扫、补扫等操作。

2.对文本域录入与文本录入域的标引、文件的页号和页数进行对比，对扫描前图像页的标引与扫描后的图像页的编号与页数进行对比，发现不合格的登记清单重新处理。

3.对图像质量的检查，确保图像版面清晰、干净、大小一致、方向一致。

（七）批量挂接

1.扫描处理后的图像成品，按档案号、项目号上传至“无锡市城建档案立体化管理平台”专用服务器，利用挂接功能软件将扫描图像信息与录入到城建档案管理平台中的目录进行对应挂接，确保目录与原文的一一对应。

2.挂接功能软件需获软件开发商的质量确认，以确保数据挂接完整有效。

3.挂接到“无锡市城建档案立体化管理平台”中，进行再次的成品检验。

（八）还卷及数据备份提交

1．原始档案还原工作严格按照国家档案局规定的相关标准和实际情况进行有序的还原，将还原的档案资料逐卷精心检查，确实没有落页、掉页、折页等问题后再归还档案管理人员，经双方仔细核实无误后，在还卷交接单上签字确认。

2．在档案整理及数字化加工过程中的各项工作记录，在数据转移完成后、提交给用户方。

3．为了有效地保护数据，因建立数据备份制度，在档案整理及数字化加工项目工作结束、并经用户在终验报告上签字确认后，将通过验收后的数据利用用户软件的光盘制作功能刻录成光盘，刻录到DVD光盘中，刻录完成后再制作一个光盘备份或用移动硬盘等存储介质，将所有成品数据备份提交给用户。

4．刻录光盘要求：

电子档案存在于符合标准的单片包装光盘

光盘标示光盘编号，单片包装盒上注明光盘内主要信息

在光盘刻录完成后，与硬盘系统中电子档案进行一次比对，确保档案资料无遗漏及正确性

制作光盘人员对于所有光盘序号进行标记，并提交相应表格。

（九）质量验收方法及指标

中标方提交到“无锡市城建档案立体化管理平台”系统上的数据，采购方以投标人提交的成果按固定比例进行抽检。

1.加工后的电子档案在总数量、完整性、清晰度上与源文件保持一致。

2.案卷著录、按文件的属性著录数据库字段，检查“文件路径”字段与文件实际存储位置一致，差错率控制在千分之五以内。

3.电子档案信息定义数据差错率控制在百分之二以内。

4.电子档案卷内页码差错率控制在千分之一以内。

5.每页电子档案左右端正度控制在三度以内。

6.电子档案漏扫，压边率控制在千分之一以内。

7.电子档案与条目数据的挂接一致，差错率小于千分之一以内。

8.所有档案的装订还原情况，差错率小于千分之一以内。

9.案卷装盒是否标准、准确、匹配。

四、保密工作要求

1.中标方产生后，需与采购方签订保密责任书（一式三份），并报市保密局备案（格式见附件）。必须保证档案内容与档案载体的安全，中标方须在合同中进行责任约定；中标方在工作期间必须遵守相关保密制度。

2.档案整理及数字化加工后的各种图像、资料所有权属于采购方，各种统计资料、图像资料、光盘资料、纸质资料及各种清单等在项目结束时都必须完整地向采购方移交。

3.加工现场需由中标方建立24小时视频监控系统，保证档案原件及数据安全，现场工作人员不得以任何形式将各项档案资料带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播；不得无故查看及讨论档案内容。

4.工作人员未经采购方直接管理人员同意，不许私自携带任何存储以及有摄像功能的设备进入或离开工作现场。

5.中标方在工作中必须与采购方做好档案的安全交接，并有记录。

五、服务团队要求

1.数字化加工的各类设备、耗材（包括但不限于档案盒、存储介质等）均由中标方提供。

2. 中标方须为本项目配备一个项目团队派驻现场，并指定项目负责人。所有人员均须为本单位员工且具备相当的档案业务知识及实际操作技能。

3.中标方工作人员严格遵守采购方管理规章。项目实施过程中不得随意更换工作人员（特殊情况除外），如中标方人员发生变动要及时向采购方汇报，并经过采购方确认批准。未经采购方同意随意更换服务团队人员的，采购方有权终止合同。

六、售后要求

本项目服务期满后，中标方须提供三年的售后免费服务及终生维护服务。服务响应时间2小时，响应后保证4小内上门服务。售后服务问题解决时间：一般问题在4小时内解决，严重问题要求及时提出用户可接受的解决方案有服务承诺。

 四、合同书（格式文本）
采购合同
   项目名称：
委托方（甲方）：                    
受托方（乙方）：
   签订时间：2024年月日
甲方（采购人）：无锡市建设工程管理服务中心
乙方（中标方）：
1、 采购编号：          
2、 采购内容：对馆藏城建档案按新归档规范（《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014）进行案卷整理及数字化扫描加工，具体内容详见磋商文件“第三部分：采购需求 ”
3、 中标总金额：（大写）；（小写）          元（含税）
4、 服务标准：    。
5、 验收标准：按国家规范严格执行,采购人根据国家有关规定、磋商文件、中标供应商的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。
6、 服务期：4个月。
7、 服务地点：采购人指定地点
8、 货款支付步骤和办法：合同签订后20日内支付合同金额的30%作为预付款，完成50%工作量验收后支付合同金额的40%,完工验收后支付合同金额的30%。 
9、 售后服务：       。
10、 违约责任：在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长服务期以及是否收取逾期违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。
11、 解决争议的方式：合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决；协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。
12、 其它事项：知识产权：供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。
13、 合同不可分割部分：
竞争性磋商文件、磋商响应文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
14、 合同备案：
合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，监管机构壹份，采购代理机构壹份。
15、 合同生效：
本合同由供需双方签字、盖章，并经     见证后生效。
需方（采购人）：（盖章）   供方（中标方）：（盖章）
法定（授权）代表人：（签字或盖章）法定（授权）代表人：（签字或盖章）
年月日             年月日                               
供方户名：
供方开户银行：
供方账号：
见证方： （盖章）  
见证人：（签字或盖章）
年月日
★备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同
合同条款
甲方：无锡市建设工程管理服务中心
乙方：
根据年月日无锡市建设工程管理服务中心2024年度馆藏城建档案整理及数字化加工采购项目（项目编号：      ）的中标结果及《中华人民共和国民法典》的相关规定，经甲、乙双方协商，就甲方委托乙方进行馆藏城建档案整理及数字化加工一事，签订本合同。
第一条 服务内容
对馆藏城建档案按新归档规范（《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014）进行案卷整理及数字化扫描加工，并将数字化成果上传挂接到“无锡市城建档案立体化管理平台”。档案类型：建设工程竣工档案8351卷(234个工程项目，建筑面积525万平方米);文档总数约102.4744万页(其中文字页约96.119万页，其中约含6.3554万张A0-A2图纸，项目明细详见招标文件采购需求)；著入量约12.2万条。

	序号


	档案类型
	案卷整理(卷)


	扫描量(万页)



	1
	房屋、市政项目

(234个项目，建筑面积525万平方米)


	8351

	约102.4744
(其中文字量约：96.119万张；AO-A2图纸约：6.3554万张，项目明细详见附件）；著入量约12.2万条。


第二条 项目实施时间
服务期限：4个月
第三条 甲方义务
1、甲方提供符合国家保密安全要求且满足加工服务条件的工作场地，并配套工作设施（桌椅、铁皮柜、办公耗材等）以及工作场地内的安全电源，供乙方为其进行档案整理、录入、扫描使用。
第四条 甲方的权利
1、对于乙方加工过程中出现的质量错误，甲方有权要求乙方整改，直至正确为止。
2、如乙方批量提交的数字化成品及档案整理、录入的错误率高于质检指标约定的比例，甲方有权要求乙方及时整改，直到达标为止，如乙方再次整改仍未达标或再次出现同类错误的，甲方有权解除本合同，所造成的损失由乙方承担。
3、乙方在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律或经济纠纷，甲方有权解除本合同，且由此产生的一切责任均由乙方承担。
4、如乙方将甲方原件（包括各类电子数据等）丢失、损坏、泄露或损毁，给甲方所造成的损失，乙方负全部责任，情节严重的，追究法律责任。
第五条 乙方的义务
1、数字化加工的各类设备、耗材（包括但不限于档案盒、存储介质等）均由乙方提供。
2、乙方须为本项目配备一个项目团队派驻现场，并指定项目负责人。所有人员均须为本单位员工且具备相当的档案业务知识及实际操作技能。
3、乙方工作人员严格遵守采购方管理规章。项目实施过程中不得随意更换工作人员（特殊情况除外），如乙方人员发生变动要及时向甲方汇报，并经过甲方确认批准。未经甲方同意随意更换服务团队人员的，甲方有权终止合同。
4、乙方需与甲方签订保密责任书（一式三份），并报市保密局备案（格式见附件）。必须保证档案内容与档案载体的安全，乙方须在合同中进行责任约定；乙方在工作期间必须遵守相关保密制度。
5、乙方整理、扫描、录入的技术和质量标准主要以满足甲方需求为准，并参照以下国家或行业的规范、标准：
（1）《中华人民共和国档案法》
（2）《归档文件整理规则》 中华人民共和国档案行业标准  DA/T22-2015
（3）《建设工程文件归档规范》GB/T 50328-2014(2019修订版)
（4）《房屋建筑和市政基础设施工程档案资料管理规范》FGJ32/TJ 143-2012
（5）《纸质档案数字化技术规范》
（6）《城市建设档案著录规范（GB/T50323-2001）》
（7）《无锡市城建档案分类大纲（修订稿）》（锡城档处[2017]2号）
（8）《无锡市建设工程档案案卷移交进馆质量标准（试行）》（锡城档处[2017]5号）
乙方随时接受甲方检验和检查，及时按甲方要求修改错误，并接受甲方对工作进度的监督。为高效保证甲方对档案数字化的及时利用，对规划档案的数字化扫描工作需在合同约定期内完成。
4、档案整理及数字化加工后的各种图像、资料所有权属于采购方，各种统计资料、图像资料、光盘资料、纸质资料及各种清单等在项目结束时都必须完整地向甲方移交。
5、加工现场需由中标方建立24小时视频监控系统，保证档案原件及数据安全，现场工作人员不得以任何形式将各项档案资料带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播；不得无故查看及讨论档案内容。
6、工作人员未经采购方直接管理人员同意，不许私自携带任何存储以及有摄像功能的设备进入或离开工作现场。
7、乙方在工作中必须与甲方做好档案的安全交接，并有记录。
第六条 乙方的权利
1、由于甲方原因未能在规定的时间内完成验收，乙方不承担由此引起的项目工期拖延的后果责任。
2、因甲方改变工作方案导致工期延误的，经双方书面确认，工期相应顺延，乙方不承担相关的责任。
第七条 项目技术要求
按公开招标文件规定的技术要求和相关说明实施。
第八条 验收与工期
1、乙方应严格按照规划档案管理的有关规定提供合格的档案整理、录入和扫描服务。项目全部完成后，乙方向甲方提交项目完工申请；甲方在收到上述文件的30个工作日内做出总体验收结论。
2、由于甲方原因未能在规定的时间内完成验收，乙方不承担由此引起的项目工期拖延的后果责任。
3、因甲方改变工作方案导致工期延误的，经双方书面确认，工期相应顺延。
4、验收具体内容如下：中标方提交到“无锡市城建档案立体化管理平台”系统上的数据，采购方以投标人提交的成果按固定比例进行抽检。
（1）加工后的电子档案在总数量、完整性、清晰度上与源文件保持一致。
（2）案卷著录、按文件的属性著录数据库字段，检查“文件路径”字段与文件实际存储位置一致，差错率控制在千分之五以内。
（3）电子档案信息定义数据差错率控制在百分之二以内。
（4）电子档案卷内页码差错率控制在千分之一以内。
（5）每页电子档案左右端正度控制在三度以内。
（6）电子档案漏扫，压边率控制在千分之一以内。
（7）电子档案与条目数据的挂接一致，差错率小于千分之一以内。
（8）所有档案的装订还原情况，差错率小于千分之一以内。
（9）案卷装盒是否标准、准确、匹配。
第九条 结算标准及付款方式
1、支付时点：合同签订后20日内支付合同金额的30%作为预付款，完成50%工作量验收后支付合同金额的40%,完工验收后支付合同金额的30%。
2、付款方式：乙方提供符合国家财务制度的正式发票后，甲方以汇票或者电汇方式支付给乙方。
第十条 售后服务和培训
1、乙方为甲方提供及时的售后服务，提供三年的售后免费服务及终生维护服务。服务响应时间2小时，响应后保证4小内上门服务。售后服务问题解决时间：一般问题在4小时内解决，严重问题要求及时提出用户可接受的解决方案有服务承诺。
2、自项目验收合格之日起，乙方为甲方提供为期  年的免费维护服务。
3、为甲方培训数名档案数字化技术人员，确保项目结束后，甲方人员能自行进行档案的数字化工作。
第十一条 安全和保密事项
1、保密的内容和范围
①乙方需与甲方签订保密责任书（一式三份），并报市保密局备案（格式见附件）。必须保证档案内容与档案载体的安全，乙方须在合同中进行责任约定；乙方在工作期间必须遵守相关保密制度。
②档案整理及数字化加工后的各种图像、资料所有权属于甲方，各种统计资料、图像资料、光盘资料、纸质资料及各种清单等在项目结束时都必须完整地向甲方移交。
③加工现场需由乙方建立24小时视频监控系统，保证档案原件及数据安全，现场工作人员不得以任何形式将各项档案资料带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播；不得无故查看及讨论档案内容。
④工作人员未经采购方直接管理人员同意，不许私自携带任何存储以及有摄像功能的设备进入或离开工作现场。
⑤乙方在工作中必须与采购方做好档案的安全交接，并有记录。
2、乙方的安全和保密义务
（1）乙方应自觉维护甲方的利益，承担对甲方所提供资料的保密责任。
（2）乙方应指定专职档案交接员与甲方的专职档案交接员配合，负责原始档案的交接工作(填写《档案移交接收单》)。
（3）乙方在工作现场设安全保密员，负责档案原件在整个扫描流程中的安全管理和已扫描档案数据的安全保密工作。
（4）乙方一律不得将无关物品带入工作现场。
（5）各种档案文件不得丢失、泄密、损坏，任何档案不得带离工作区域。
（6）工作区域采用内部局域网传输交换数据，不得存在对外出口。
（7）已扫描的数据除甲方规定的介质和系统以外，只能存放在工作区的电脑上。乙方所有工作区的电脑须使用软件禁止USB口的使用，工作人员不得携带任何移动数据存储介质进入工作现场，或将存储数据带离现场。
（8）工作电脑在扫描工作完成前，未经甲方同意，不得带离工作现场。
（9）全部扫描工作完成并已通过验收后，工作电脑上的全部数据必须在甲方技术人员的监督下彻底清除，乙方不得以任何方式制作副本或存留，更不得提供给任何第三方。
（10）乙方工作人员在提供服务期间须服从甲方管理。
（11）乙方全权负责对指派工作人员的人身安全。
（12）参与项目的人员不得有违法犯罪记录。
第十二条 违约责任
1、在履行合同的过程中，如果乙方遇到妨碍按时提供服务和交付数据的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行核实，并确定是否酌情延长交付数据时间以及是否收取误期赔偿费或在对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。延期应通过修改合同的方式由双方认可并重新签署。
2、合同一方违反本合同的约定，造成另一方经济损失的，守约方有权要求解除本合同，并由违约方承担对方实际损失的赔偿责任。
3、在合同期内乙方擅自中断服务的，甲方有权拒绝结算服务费用，并按合同总额的20%追究乙方违约责任。
4、乙方违反保密义务的，甲方有权立即解除合同，暂停支付服务费用，并按合同总额的20%追究乙方违约责任。给甲方造成经济损失的，另行赔偿损失。
第十三条 不可抗力
1、本合同甲乙双方中的任何一方，由于战争、自然灾害等不可抗力影响不能履行本合同的，不视为违约。
2、受不可抗力影响一方应在战争、自然灾害、病毒瘟疫等事件发生后，将不能履行本合同的原因书面通知对方。
3、不可抗力影响结束后，受不可抗力影响一方应书面通知对方。
4、经另外一方确定的不可抗力影响时间，不计入本合同执行时间，本合同执行时间相应顺延。
5、如果不可抗力影响超过30天，甲乙双方可协商解决此后的合同执行问题。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或终止协议，并将相关情况报甲方有关部门备查。
第十四条 合同变更与终止
1、合同履行中，单纯的档案加工数量的增减不认为是变更合同。
2、在乙方收到甲方发出的书面违约通知后15天内(或经甲方书面确认的长时间内)仍未纠正其违约行为的，甲方有权单方面终止全部或部分合同，所发生的费用及损失由乙方负责。
3、当乙方破产或无清偿能力时，甲方有权单方面终止合同，该终止合同不损害或影响甲方己采取或将采取补救措施的任何权利。
4、乙方有一个月试用期，从乙方签署合同日起算。试用期内，如果加工质量和进度都不能满足甲方的要求，甲方有权依法终止乙方的加工服务，且对乙方试用期内提供的加工服务费用不予支付。
第十五条 争议的解决
1、在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商不能解决，双方可向无锡市滨湖区人民法院提起诉讼。
2、诉讼向甲方所在地有管辖权的人民法院申请诉讼。
第十六条 其他约定
1、本合同未尽事宜双方在互惠平等的基础上协商解决并以书面形式签订补充协议且补充协议与本合同具有同等效力。
2、甲乙双方在签订本合同时将另行签订安全保密协议。
3、本合同一式陆份，甲方贰份，乙方贰份，财政部门壹份，见证方壹份。本合同自双方签字、盖章并经代理公司见证后生效。
甲方： （盖章）                            乙方：（盖章）
法定代表人：                               法定代表人： 
委托代表（签字）：                        委托代表（签字）：
地址：                                     地址：
联系电话：                                 联系电话： 
开户银行：
账号：
见证方：
签约时间： 年____月____日

五. 附件（投标文件格式）
投
标
文
件
项 目 编 号：

采购项目名称：

投标供应商：
二○二四年  月  日
（一）投标函（格式）：
投标函
致：江苏信中天工程咨询有限公司

我方收到贵方编号      招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次2024年馆藏城建档案整理及数字化加工项目的投标。

1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

2、 我方愿意提供江苏信中天工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

3、 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方认为贵方有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在见证合同时按招标文件的规定缴纳履约保证金（如有）。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

九、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：     

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

（二）开标一览表（格式）
开标一览表
投标供应商（盖章）：                       政府采购编号： 
	项目总报价（元）
	大写：                              
小写：                              

	服务期限
	

	服务要求
	

	项目负责人
	


法定代表人或其授权代表签字或盖章：
日期：   年   月   日
填写说明：开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。
（三）明细报价表（格式）
              项目明细报价表
格式、内容自拟
投标供应商（盖章）： 

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：        年  月  日

（四）关于资格的声明函（格式）
关于资格的声明函
 采购编号：
日期：
江苏信中天工程咨询有限公司：
我公司(单位)愿针对本次项目                       进行投标。
我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
(一)具有独立承担民事责任的能力；
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(六)投标文件中所有关于资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。
                                     投标供应商（盖章）：
                           法定代表人或其授权代表签字或盖章：
备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]
（五）法定代表人授权委托书（格式）
法定代表人授权委托书
江苏信中天工程咨询有限公司：
                       系中华人民共和国合法企业，法定地址：                 ,特授权       代表我公司（单位）全权办理本项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转授权。
被授权人情况：
姓名：         性别：       年龄：       职务：
身份证号码：                电话：
通讯地址：
被授权人签名：               
单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


      SHAPE  \* MERGEFORMAT 



（六）承诺书（格式）
承诺书
致采购人：                              
我方系   （采购项目名称）  的报价供应商，现郑重承诺：我方具有履行合同的能力，没有被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状况，而且在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题、没有发生过重大项目责任事故。
本公司对本项目所提供服务、成果均符合国家有关法律法规。本公司愿意遵守招标文件的各项规定，并履行相关责任和义务。在服务期间服务规范，无违纪违规现象发生。保证所递交的投标文件、资质证书、中标后的各项评价报告所反映的内容全部真实可靠，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。
我方愿承担因以上承诺情况不真实而产生的一切经济、法律责任。
投标供应商：（单位盖章）
法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）
日期：          年  月  日
（七）投标偏离表（格式）
投标偏离表
	序号
	采购要求
	偏离说明

	1
	响应招标文件中采购需求
	

	2
	响应招标文件中其他相关要求
	

	
	
	

	
	
	


投标供应商：（盖章）  

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：（1）本表不得删除；
    （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
    （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。
（4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足采购需求，则按为无效投标处理。
（八） 供应商基本情况声明（格式）
供应商基本情况声明
（内容写不完的栏目可相应扩展）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：
中级职称    人数、
高级职称     人数

	2023年12月资产总额
	       万元
	净资产
	         万元

	2023年12月股东权益
	       万元
	2023年业务收入
	         万元

	2023年实现利润
	万元
	
	

	办公面积

	     平方米
	其中：
	自有面积    平方米

承租面积    平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	


注：本表可以扩展。
投标供应商：（单位盖章）
法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）
（九）业绩一览表（格式）
业绩一览表
	序号
	项目名称
	业主单位
	签订时间
	完成情况
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


备注：相关证明材料请附于本表之后，表格不够可自行扩展。
投标供应商：（单位盖章）
法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）
（十）人员配备表（格式）
人员配备表
	序号
	姓名
	职称及证书
	工作年限
	本项目
所任职务

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：后附人员相关资料。
投标供应商：（单位盖章）
法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）
（十一）中小企业声明函（格式）：
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

投标供应商(盖章)：
日　期：
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（十二）残疾人福利性单位声明函（格式）
 
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 

 

                                                             投标供应商（盖章）：

                                                          日  期：

（十三）技术文件（技术方案）
（格式自拟）
（十四）其他
(供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加)



法定代表人身份证


复印件或扫描件正反面








被授权人身份证


复印件或扫描件正反面










