竞争性磋商文件

项目名称：泰州市运河路小学校园文化建设项目

项目编号：JSZC-321202-TZTP-C2025-0006

（全流程电子化不见面采购）

采购人：泰州市大浦中心小学

代理机构：泰州天平会计师事务所有限公司

2025年7月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  参加磋商供应商须知	5

第三章  合同条款及格式	17

第四章  项目需求	22

第五章  评审方法和评审标准	24

第六章  响应文件的组成和格式	27

- 竞争性磋商公告

项目概况

泰州市运河路小学校园文化建设项目的潜在供应商应在江苏省政府采购“苏采云”系统获取采购文件，并于2025年7月24日9：30整（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321202-TZTP-C2025-0006；

项目名称：泰州市运河路小学校园文化建设项目；

预算金额：160万元；

最高限价：158万元，响应报价不得超过采购项目最高限价金额，否则按无效响应处理；

采购方式：竞争性磋商；

采购需求：运河路小学校园文化建设，服务内容包括但不限于：设计、文化布置展示、定制展示、安全提示设备及标识、导览导视制作安装等与组织实施一切与本项目有关的内容，具体详见第四章项目需求。

合同履行期限：合同签订后60日历天完成设计、施工及验收(其中10日历天完成方案深化设计，并通过采购人确认)。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求，专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

本项目属于其他未列明行业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商具有有效的营业执照；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

3.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.2凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购“苏采云”系统

方式：投标人完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台 ，选择本项目点击“我要参与”并下载本项目采购文件

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025年7月24日9：30

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

时间：2025年7月24日9：30

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

采购项目需要落实的政府采购政策情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》《电子履约保函（保险）关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150 号）》等政府采购政策文件。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：泰州市大浦中心小学

地址：泰州市海陵区中天运河湾南侧

联系人：朱先生

联系方式：15951170702

2.采购代理机构信息

名称：泰州天平会计师事务所有限公司

地　址：泰州市海陵区青年北路313号

联系人：俞先生

联系方式：18921730973

第二章  参加磋商供应商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”）

一、总则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所叙述项目的采购。

2.项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3.合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商公告”中申请人的资格要求规定。

3.2满足本磋商文件其他实质性要求和条件规定。

4.参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2采购代理费按《国家发展改革委关于降低部分建设单位建设项目收费标准》（发改价格【2011】534号）文件规定标准的40%，由采购人支付。

5.磋商文件的约束力

供应商一旦获取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6.磋商文件的澄清及修改

任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在法律法规规定的时效内按竞争性磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构（以代理机构实际收到供应商相关文件为准）。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

二、磋商响应文件的编制

1.响应文件的制作要求

本次采购采用“苏采云”系统进行政府采购活动。

供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照采购文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易大厅6号窗口办理，电话：0523-81568158，17327800634），根据《“苏采云”系统供应商操作手册http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html》规定，在“苏采云”（ http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中按要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789）。有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子征集文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子投标文件，无需提供纸质投标文件。电子投标文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及其与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准；并须提供中文翻译件，否则视为未提供。

2.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.3响应文件构成

供应商应认真阅读和理解磋商文件，并按磋商文件的要求编制响应文件；响应文件应对磋商文件作实质性响应，并保证所提供资料的真实性。

磋商供应商编写的响应文件应包括但并不限于以下列部分：

资格条件证明文件：

（1）★具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件（扫描件加盖电子章）；

（2）★具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（含资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（3）★有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

①提供近六个月中任意一个月（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件(依法免税的供应商，应提供其依法免税的证明材料)；

②提供近六个月中任意一个月（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的证明材料相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，成立不满一年的供应商无需提供社保缴费证明材料，但需提供书面情况说明及相关凭证扫描件；

（4）★具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式见附件）；

（5）★参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式见附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。（如有）

（7）★中小微企业声明函或残疾人福利性单位声明或监狱企业证明材料。

（8）★未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单：提供信用中国查询报告），在上述指定网站不能查询信用信息的投标人，应提供相关证明材料（加盖电子公章）；

（9）★拒绝下述供应商参加本次采购活动：供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动；提供声明函（格式自拟）；

符合性审查文件：

（1）★磋商响应函；

（2）★法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；法定代表人身份证复印件、投标人法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（3）★商务条款响应表；

（4）★采购需求响应表；

（5）供应商认为需要提供的其他说明和资料；

- 综合评审评分项：

- 根据评分细则需要提交的材料

- 价格折扣文件格式（如有）

落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料，其中如为中小微企业提供符合要求的中小企业声明函原件；如为监狱和戒毒企业（简称监狱企业）提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利单位提供符合要求的残疾人福利性单位声明函原件。

注：上述加★项目若有缺失或无效，将导致该响应文件作无效评定，且不允许在递交截止时间后补正。本采购文件所表述（指定）的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章）。

3.磋商响应报价

3.1每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.2关于异常低价的审查

3.2.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

3.2.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况将在评审报告中进行记录。

3.2标的物

详见项目需求。

3.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价包含设计、制作、劳务、管理、材料、安装、深化及制作图设计、设计的修改和确认、设计交流、成品制作及安装、垃圾清扫和搬运、成品保护、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用以及为完成该项项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。本磋商文件中另有规定的除外。磋商文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也须列入报价。

3.4报价注意事项：

（1）价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

（2）供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦评标结束最终中标，报价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

4.磋商保证金：无。

三、首次响应文件的递交

1.电子响应文件的递交

供应商应当按照规定，在响应文件递交截止时间前制作并上传电子投标文件。

2.递交截止日期

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的递交截止时间，系统平台拒绝接收在其规定的截止时间后上传的任何响应文件。

供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的修改和撤回

3.1响应文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子响应文件。

3.2响应文件的修改

供应商可在投标截止时间前，对其电子响应文件进行修改。

3.3在递交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.磋商响应有效期

4.1磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件提交截止时间后九十（90）天。供应商声明的磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝；供应商就磋商响应有效期不作说明的视同认可本条款设定的磋商响应有效期。

4.2在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。

四、磋商与评审

1.响应文件解密

供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。供应商在苏采云系统规定时间内未解密，解密超时视同解密失败，放弃投标。

2.磋商小组

2.1响应文件解密后，代理机构将组织磋商小组进行评审。

2.2代理机构及采购人将根据本采购项目的特点组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上(含3人)单数组成，将对实质性响应报价文件要求的报价文件进行评价和比较，并采用相同的程序和标准。

3.磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4.评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》

4.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定作出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对首次响应文件的初审

5.1首次响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对首次响应文件中的资格证明文件提交情况等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定需经过磋商小组的认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3被认定为无效响应的响应文件的情形

（1）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）供应商在报价时采用选择性报价；

（3）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（5）经磋商小组认定为非实质性响应文件的；

（6）其他法律法规及本磋商文件规定的属非响应性的响应文件的情形。

5.4如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

6.磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，经采购人代表确认后，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。根据需要，磋商小组可以自主决定磋商轮次，直至与三家或以上供应商达成采购人认可的磋商意见。

磋商供应商未在磋商小组规定的时间内参加磋商视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。

6.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商，由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.1.3磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.2评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、成交

1.确定成交单位

1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

六、质疑处理

1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内（以采购人或代理机构实际收到日期为准），以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。采购人在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

2、本次采购要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式），提出质疑的日期以采购人或代理机构实际收到日期为准。

七、合同签订相关事项

1.签订合同

1.1成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

八、特别提醒

1、供应商如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为将予以公示。

2、在本项目评审结束前，各供应商授权代表应关注苏采云系统提醒并保持手机畅通，以便及时作出澄清、参加磋商和提交最后报价；否则由此产生的风险由供应商自行承担，未在规定时间内参加磋商和提交最后报价视同退出采购活动，作无效响应处理。

第三章  合同条款及格式

（参考文本）

以下为采购人与成交供应商签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：泰州市运河路小学校园文化建设项目

项目编号：

甲方：（买方、采购人）　泰州市大浦中心小学

乙方：（卖方、成交供应商）

一、采购标的

1.服务名称：泰州市运河路小学校园文化建设项目

2.服务内容：参照采购文件的具体要求。

3.服务期限：

4.工作计划：乙方需根据甲方要求，及时完成相关技术服务，具体每个技术服务时间要求由甲、乙双方根据技术咨询服务的工作量及难易程度等实际情况商定。

二、合同价款

本合同金额为（大写）： 人民币____________元（____________元）。

三、合同履行：本合同项下服务的提供参照采购文件的具体要求履行，甲乙双方通过补充条款进行特殊约定的从其约定。

四、验收：甲方在合同履行期间，有权依照采购文件相关要求对乙方提供的相关服务或交付的工作成果进行阶段性验收及总体验收。如需委托第三方验收，验收费用由甲方承担。因乙方提供的服务不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，重复支付的费用由乙方承担。

经验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，甲方有权依照法律程序解除合同，并追究乙方违约责任。

五、合同责任：

1.甲方应当为乙方履行合同提供必要的支持。

2.乙方保证其对为履行本合同交付的工作成果、使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的权利瑕疵或侵权行为使得本合同履行侵犯任何第三方合法权益的，均由乙方承担相关责任。

3.乙方在履行合同中产生的一切非因甲方过错导致的损失，均由乙方自行承担责任。

4.甲乙双方均应指定专人作为本合同履行期间双方之间的联络人，所有一方向相对方正式知会事项的通知到达相对方指定联络人即视为到达对方。

甲方指定联络人：

姓    名：

联系方式：

乙方指定联络人：

姓    名：

联系方式：

六、履约保证金：

履约保证金：中标价的10%。

递交时间：成交后签订合同前。

递交方式：银行转账、支票、汇票、本票、金融机构出具的保函或者保证保险等非现金形式。

退还时间：履约保证金待项目完成后退还（无息）。

如果成交供应商没有按照上条约定缴纳履约保证金，采购人将有充分理由取消其中标资格，在此情况下采购人可将下一个成交候选人定为成交人，或重新招标。

七、付款：详见磋商文件。

八、违约责任：

1.有下列情况之一的，甲方有权终止协议：

1.1乙方未能按要求或未能按进度保质完成甲方委托任务的。

1.2乙方违反从业道德，影响甲方声誉或投诉查实的。

2.因解除而终止

2.1由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同的约定承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

2.2由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

2.3合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达另一方之日起终止。违约方应当按本合同约定支付违约金或赔偿损失。

2.4本合同履行过程中，由于乙方违反本合同，包括但不限于出现重大质量问题等，或者履行本合同不符合要求、在本合同期限届满后的双方约定的宽限期内仍未能达到合同要求的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额20%的违约金。

2.5合同终止后，不妨碍守约方向违约方追究违约责任。

九、保密条款：对甲方提交的业务信息、资料和在合同履行期间知悉甲方的工作秘密，乙方不得透露或以其他方式提供给合同以外的其他方或乙方内部与本合同无关的任何人员。乙方的保密责任不因合同的终止而终止。

十、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商处理，若协商不成，双方一致同意作如下第 2方式处理：

1、申请仲裁。选定仲裁机构为泰州仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

3、在诉讼期间，本合同应继续履行。

十一、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

十二、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）采购文件和乙方的投标文件；

（三）中标（成交）通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十三、合同份数

本合同一式四份，中文书写。甲乙双方各执贰份。

甲方：泰州市大浦中心小学（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

2025年  月  日

乙方：    （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

2025年  月  日

户名：

开户银行：

账号：

第四章 项目需求

一、项目背景：

泰州市运河路小学（现名为“南京师范大学泰州实验学校”）2025年9月正式投入使用，属于新建学校。学校文化基于“澄明”核心理念，旨在培养逐光向远的澄明少年。

1、项目名称：泰州市运河路小学校园文化建设项目

2、项目地点：南师大泰州实验学校新校区

二、服务内容

1.主题文化系统设计。完成全校文化理念叙事架构。以澄明广场为“泉眼”，四块空地命名“澄”字系列，楼宇命名“明”字系列，横向一楼廊厅的成长水脉连接各功能区，纵向一至四楼延续四季主题，形成纵横交错，圆心扩散式的水系脉络。（含校园水文化吉祥物创作）

2.重点空间文化深化设计。（1）五澄园区的主题场景方案（2）水脉廊厅横向成长叙事设计、楼宇四季场景设计（四季色彩系统与楼层功能适配方案）（3）教室及办公室的文化设计（4）室外农场劳动教育场景化设计表达。

3.特色德育载体设计。红领巾执勤岗文化方案，班级德育评价体系与中队文化和教室环境的视觉融合。

4.校园警务室、洗手间、楼道口等各重点区域的安全、提示设备及标识设计。

5.校园识别系统设计。从整体到部分，包含各功能室，各科室，教室，洗手间等各处导视牌指引。

三、设计基本要求

◆设计必须保证各区域结构的整体性和安全性，要内外协调；

◆设计方案应符合采购文件要求及国家有关规范规定；

◆设计要与建筑空间要求相符合，在高度、体量上不能有冲突；

◆材料选择得当，色彩选配考究，线条处理协调，并且符合相关规范要求，主要部件及配件应采用高端配置，选用同类产品中的优质品牌；

◆运用节能、环保材料和环保技术，充分考虑材料的安全性、通用性、牢固性、美观性、标准化；

◆设计文件应提供需设计区域的平面图、效果图、用料及规格、性能、技术标准、详细的材料及其报价分析表以及其它要求的各项技术参数；

四、商务要求

1.合同履行期限：合同签订后60日历天完成设计、施工及验收(其中10日历天完成方案深化设计，并通过采购人确认。

2.质保期：自项目竣工验收合格后3年，每年暑假免费维护保养一次，成交供应商对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责，采购人不再支付任何费用。接到采购人维修通知后8小时内，成交供应商须无条件维修更换。

3.付款方式：合同签订后支付合同价的10%作为预付款，项目竣工验收通过后支付至合同价的80%，审计结束后付至审定价的97%，余款质保期满后付清款项(无息)。

五、施工要求

1、投标单位成交后，应根据采购人的要求，在规定的时间内，向采购人递交优化的设计方案、根据优化最终稿结合中标价编制的详细预算清单（成交单位提供的预算清单作为审计单位的结算审计依据材料）、图纸等，经批准同意后方可以组织施工。

2、投标单位成交后，在施工期间，应对施工人员进行上岗安全培训和安全交底工作，做到规范施工，对整个工程的安全负全责。由于成交供应商安全措施不力造成一切安全事故的责任和因此发生的费用，由成交供应商承担。

3、现场临时设施成交供应商自行解决。成交供应商应保证工地周围工程及设施完好。施工期间成交供应商必须服从采购人派出的工程管理人员和监理人员的指导、监督，工程竣工结束，成交供应商负责清运自身生活、改造拆除等建筑垃圾，保证场地整洁。

4、成交供应商必须服从采购人的统一安排。施工期间，成交人应无条件的遵守施工现场的各项规章制度。

5、所有施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、泰州市相应地方规范、磋商文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。

6、本次招标范围内的设备、材料均由成交供应商根据本磋商文件、深化设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管。相关材料须有产品合格证和质量保证书，符合节能、绿色环保要求和国家规定的技术标准。

7、成交供应商应对施工质量、安全全面负责，如因供应商原因造成质量、安全事故，供应商承担一切经济法律责任。

四、其他要求

1、设计依据：符合国家、江苏及本地区各种相关设计规范、技术要求及法规。所有设计作品要求做到品质优良，充分彰显学校校貌，且最终实施方案须由采购人确定后方可实施。

2、成交供应商确保在本项目所规定的工期内完成此项目，其中为本项目所设计制作的图片、造型等应当没有知识产权纠纷，并愿意为此承担一切责任。

4、在材料应用方面本着科学合理原则，控制整体造价成本，但需要结合项目场地的环境特点，具有良好的适用性和耐用性。设计中合理利用新技术及新材料，并且与环境充分融合，达到环境艺术美化与素质教育、休闲互动等实用功能相结合的效果。材料选用需确保学校师生的生命安全，保障校园建设的环保性，达到国家及行业强制性标准要求。

5、供应商应对项目现场进行现场实地踏勘，以获取有关编制响应文件和签署实施合同所需的各项资料。供应商应认真踏勘项目施工现场，熟悉项目的情况以及周围环境，了解一切可能影响投标方案及报价的资料，承担考察现场的责任和风险。投标单位一经中标，不得以任何不了解采购人要求、施工现场及周围环境情况等为借口，提出额外补偿或延长工期的要求。踏勘现场的费用由投标单位自行承担。

6、为了控制造价，各投标单位应当进行限额设计。本项目采购预算为158万元（含设计、施工、材料及设备采购等所有与实现项目采购需求有关的所有费用），各投标单位在进行方案设计时应综合考虑。

7、本项目工期紧，任务重，各供应商单位应充分考虑可能存在的包括加班、赶工等具体情况，合理报价。

8、本项目最终结算价：审核价小于中标价的，以审计单位的审核价为准；审核价超出中标价的采购人以中标价为结算价，超出部分不予支付，作为对本项目的赠送处理。

9、采购人可提供水、电接入点，施工用水、用电接入费或自发电增加费由成交供应商承担，供应商须做好供电点、供水点的安装、维护、拆除。（水、电费从采购人向成交供应商移交施工现场开始计取，至工程竣工验收合格移交采购人之日截止。在此时间段产生的水、电费按实计取，在结算审计时从工程款中直接扣除。）

注：本章所有要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则将被视为无效投标文件。

第五章  评审方法和评审标准

一、评审方法

1.评审方法采用综合评分法，总分值为100分。

2.评审时，对每个合格供应商的响应文件进行评分，对评委的评分进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个供应商的评审得分。（保留小数点后2位）

3.评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。若综合得分相同，按商务标报价分由高到低顺序排列；若综合得分相同且商务标报价分相同，按技术标得分由高到低顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且综合评分得分最高的供应商为成交供应商。

二、评分标准（总分100分）

| 序号 | 评分 因素 | 分值 | 评分内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价评审（30分） |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后响应报价最低的供应商的响应报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价／最后响应报价)×30分。（结果保留两位小数） |
| 二、技术评审（59分） |  |  |  |
| 2.1 | 设计方案 | 20 | 根据供应商提供的设计方案综合打分： 1、设计方案与项目整体要求相一致，对本项目认识、理解和总体把握全面、合理、准确、深入到位、构思新颖；设计构思与规划合理，设计方案思路清晰，说明标注详细、制作规范，内容完全符合项目建设需求，得20分； 2、对本项目认识、理解和总体把握较合理、构思较新颖；设计方案思路较清晰，有相应的说明标注，内容基本符合项目建设需求，得13分； 3、对本项目认识、理解和总体把握基本合理；有一定设计方案思路，缺少相应的说明标注，较为符合项目建设需求，得7分； 4、对本项目有一定认识、理解；内容简单，得1分； 5、未提供不得分。 |
| 2.2 | 设计效果图 | 20 | 供应商提供不少于10张效果图用于磋商小组评审打分：针对主题文化系统设计不少于2个视角的效果图；4个重点空间文化深化设计各提供不少于2个视角的效果图。 1、提供的效果图非常详细，设计全面、亮点和特点突出，与采购需求和项目特点贴合力强的，得20分； 2、提供的效果图比较详细，设计合理、亮点一般，与采购需求和项目特点贴合力较强的，得13分； 3、提供的效果图不太详细，设计一般、无突出亮点，与采购需求和项目特点贴合力一般的，得7分； 4、未提供或提供不全的不得分。 |
| 2.3 | 施工方案 | 10 | 根据供应商提供的项目施工方案（包括安装措施、实施进度计划、项目质量保障、文明施工及安全保障措施、环保措施、宣传载体的保护措施，防破坏）等方面等进行评分。 1、项目施工方案计划详细完整、可行性高，施工安装措施针对性强得10分； 2、项目施工方案计划较完整、施工安装措施一般得6分； 3、施工方案可基本满足采购需求得3分； 4、未提供不得分。 |
| 2.4 | 维保服务 | 9 | 包括技术服务、维保服务体系等方面的保证措施，详细的维保工作计划和流程。 1、方案完整详细、维保计划安排合理高效、服务体系完善得9分； 2、方案完整、维保计划操作性良好得6分； 3、维保措施不尽完善得3分； 4、未提供不得分。 |
| 三、商务评审（11分） |  |  |  |
| 3.1 | 类似业绩 | 8分 | 供应商自2022年01月01日及以来承担过类似项目业绩（类似业绩是指校园文化项目），每提供一个得2分，本项满分8分。 注：业绩证明材料须同时提供中标通知书（或成交通知书）、合同，二者缺一不可。业绩有效时间以合同载明的时间为准。响应文件中提供相关证明材料原件扫描件加盖供应商公章，未提供或提供不全的不得分。 |
| 3.2 | 企业资质 | 3分 | 供应商具备有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个得1分，本项最高得3分。 注：提供在有效期内的认证证书原件扫描件加盖供应商公章。 |

备注： 在本项评分标准中材料提供扫描件（复印件）的，供应商须保证与原件一致并加盖公章。成交后，采购单位有权对原件进行进一步核实，如有虚假材料依法追究责任。

第六章  响应文件的组成和格式

- 响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

附件1：磋商响应函（格式）

致（采购人）：

根据贵方为（项目名称）（项目编号为：            号）磋商文件，正式授权下述签字人______________(姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）按磋商文件规定的各项要求，向采购单位名称提供所需货物及相关服务，首次响应报价为人民币_______元。

（2）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

（3）我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（4）我们同意从规定的响应文件开启之日起遵循本响应文件，并在规定的有效期期满之前均具有约束力。

（5）如果在响应文件开启后规定的有效期内撤回响应文件或中标后拒绝签订合同，由此给采购人造成损失的，我方将承担赔偿责任。

（6）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

（7）一旦我方中标，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于规定的时间完成本项目，交付买方验收。保证不将项目全部或者部分转包给第三方。

（8）我们郑重声明：本单位未为此次项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（9）遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

（10）与本次磋商有关的正式通讯地址为：

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

单位地址：

单位开户银行及账户：

电话：

2025年  月  日

附件2：法定代表人身份证明书

（原件）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年     月     日

经营期限：

姓    名：            身份证号：

系                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（公章） ：

日期：   年   月   日

附法定代表人身份证复印件：

附件3：法定代表人授权书格式

本授权书声明：注册于        （地  址）           的    （供应商）   的 （法定代表人姓名、职务）     代表本单位授权      （被授权人的姓名、职务）    （居民身份证编号：                       ）为本单位的合法代理人，就   （ 项  目  名  称 ）  的响应及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于          年       月      日签字生效，特此声明。

法定代表人签名：      （签字或盖章）

授权代表签名：        （签字或盖章）

供应商名称（盖章）：

附被授权人身份证复印件：

附件4：商务条款响应表

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 是否完全响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |
| 3 | 投标货币 | 人民币 |  |

供应商名称（公章）：

日期：    年  月   日

注：商务条款须完全响应，否则作无效投标处理。

附件5：采购需求响应表

| 序号 | 采购文件要求 | 是否完全响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 详见第四章 项目需求 |  |

供应商名称（公章）：

日期：      年     月     日

注：采购需求须完全响应，否则作无效投标处理。

- 附件6：投标供应商业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 委托单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：本表后附相关业绩中标通知书（或成交通知书）、合同，二者缺一不可。业绩有效时间以合同载明的时间为准。响应文件中提供相关证明材料原件扫描件加盖供应商公章，未提供或提供不全的不得分。

供应商名称（公章）：

供应商授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件7：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明（参考格式）

泰州市大浦中心小学：

我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。（若有）

主要专业技术能力有：                  。（若有）

声明人：（公章）

日期：     年  月  日

- 附件8：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（参考格式）

声 明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人（授权代表）签字或盖章：

日    期：       年    月    日

附件9：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的小微企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（ 中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：    年    月    日

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）企业类型请供应商参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加______单位的______项目采购活动，由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：    年    月    日