- 总 说 明

工程名称：南京市交通运输综合行政执法监督局五支队办公大楼配电房消险改造项目设备采购 一、工程概况：南京市交通运输综合行政执法监督局五支队办公大楼配电房消险改造项目设备采购工程，建设地点位于南京市鼓楼区热河南路运政大厦，本次招标范围为南京市交通运输综合行政执法监督局五支队办公大楼配电房消险改造项目设备采购工程。 二、工程量清单编制范围：南京市交通运输综合行政执法监督局五支队办公大楼配电房消险改造项目设备采购工程，主要包括变电所设备、变电所拆除安装、安装调试、配电箱及电缆拆除新建（仅电梯及屋面消防）、外墙管线拆除、更换等，具体详见图纸及工程量清单。 三、工程量清单编制依据： 1.建设单位提供的：《执法局电气系统平面》、《执法局出线电缆配电箱部分》电子图，出图日期：2024.4.23； 2.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013等； 3.苏建价（2014）448号文省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） 及其9本工程量计算规范的贯彻意见； 4.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）； - 《江苏省建设工程费用定额》（2014）； - 拟定的招标文件； - 相关标准图集以及现行有关清单编制文件； - 省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知苏建价（2016）154号文； - 省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知苏建函价（2019）178号文； - 省住房和城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告（2019）第19号文； - 省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告（江苏省住房和城乡建设厅公告〔2018〕第24号）；关于贯彻执行《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》的通知（宁建建监字〔2018〕528号）； - 关于贯彻执行省住房城乡建设厅关于智慧工地费用计取方法的公告(〔2021〕第16号)的通知； - 南京市交通运输综合行政监督局五支队配电房设备及安装工程疑问回复； - 对于清单项目特征描述不详的，以设计图纸为补充，投标人报价时应根据现场实际情况结合设计图纸综合考虑。投标人具有核查工程量清单及图纸的义务，若踏勘现场、工程量清单项目、数量等与图纸出现不一致，投标人在澄清答疑过程中未及时提出，即视为投标人对工程量清单、图纸已认可。 四、编制说明： 1.工程质量要求：合格。 2.专业工程暂估价：详见工程量清单，以工程量清单为准。 3.本工程暂列金额：详见工程量清单，以工程量清单为准。 4.本工程暂定材：无暂定材，详见工程量清单，以工程量清单为准。 5.本工程甲供材：无甲供材，详见工程量清单，以工程量清单为准。 6.本工程不需创建省/市级文明工地，无国/市优质结构工程要求；对于江苏省、南京市相关部门对工程施工要求所发的文件规定，特别是对于工程围挡、扬尘控制等的要求，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。 7.工程量清单中每一个项目的综合单价及措施费中，应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及现行取费中的有关费用、有关文件规定的调价、场内外运输、机械进退场、临时设施、材料周转、二次倒运、赶工措施、机械停置、噪音排污、围挡、夜间施工费、管线调查与保护、交通协调以及根据本招标文件要求的风险金等全部费用。图纸要求及相关技术标准内的要求须考虑在投标报价中。 8.措施费项目清单中，内容仅供参考，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不得更改已列措施项目，结算时除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。 9.投标单位所报工程量清单综合单价应包括完成招标文件及其附件规定的工程量清单项目所需的全部费用，其内含：①包括分部分项工程费、措施费、其它项目费和规费、税金；②包括完成每分部分项工程所含全部工程内容的费用；③包括完成每项工程内容所需的全部费用；④工程量清单项目中没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用；⑤考虑风险因素而调整的费用；⑥因招标人在招标文件中的要求而发生的费用；⑦作为有经验的承包商按照合同条款及相关规定判定交付竣工产品还应计列的其他费用；⑧按照技术方案要求交付竣工产品应该计列的相关费用；⑨其他应当计取的费用。 10.本工程量清单作为投标人报价的基础之一，投标人应结合招标文件、施工图纸、取费文件、技术规范等确定投标报价。 11.本项目对于施工时间的限制、施工场地和临设场地的影响等，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。 12.请投标人自行查勘现场，对于现场是否满足所有临时设施、施工场地的搭设要求，请投标人在报价中充分考虑本项目施工的特殊性，结算时不得增加与此有关的费用。 13.投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，如未提出，中标后相应单价不再调整，且必须按设计图纸完成所有工作内容。 14.本工程施工外部协调工作由投标人负责，投标人应充分考虑周边地域情况，并将此费用考虑在投标报价中，结算时发包人不再为此增加费用。 15.投标人在填写工程量清单的每一项综合单价和合价时均应结合招标文件、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况，谨慎仔细地进行报价。工程量清单特征描述不全时，应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但计价规范中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应投标报价中，实施过程中费用不调整。 16.工程量清单外的费用：工程量清单项目（包括实体性消耗和措施性消耗）中没有体现的，施工中又必须发生的工作内容所需的费用，如：包括但不限于临时设施费、脚手架费、垂直运输费、主要材料构件的二次包装防护费、原材料的二次搬运费、场外运输费、摊销费、吊装费、超高部位人工、机械降效补贴费、成品保护费等，由各投标人根据现场实际施工场地考察的情况并结合各自条件情况自行计入报价。 17.本工程中施工的实际损耗，自行综合考虑在本次报价中，不另增加费用。 18.所有清单项目内涉及建筑垃圾的清理及外运，综合考虑在报价内，结算不予调整。 19.投标人须自行综合考虑材料的采购、保管费，中标后不再调整。 20.本工程量清单应与投标须知、合同通用条款、专用条款、技术规范及设计图纸等同时阅读，相互补充，分部分项工程量清单项目特征内容描述不详的，以招标图纸及清单计价规范为准，同时如有疑问应在规定时间内向招标人（或招标代理机构）提出，一旦中标后一律不调增。 21.大型机械进出场按项列出，费用总价包干使用，结算时不增加费用。 22.施工单位应严格遵守安全文明施工相关要求，严格执行扬尘控制“五达标一公示”标准，生活污水及扬尘污染应按照谁污染谁治理原则，以上相关费用应含在报价中，结算不调整。 五、工程量清单编制中需说明的其他事项 安装工程 1.变电所设备：包含变压器、变压器柜、高低压配电柜及相关设备采购供应、安装；变电所安装拆除安装：包含变电所照明、变电所防雷接地等相关内容；安装调试：包含对高低压配电柜、变压器、电缆等调试相关内容；配电箱及电缆新建：包含对电梯配电箱、屋面消防配电箱及配套电缆的重新铺设；外墙管线拆除及新增：包含对外墙灯具、监控摄像头等设备利旧、管线拆除及新增等部分内容，具体详见工程量清单。 2.所有需深化设计的设计费由投标人自行综合考虑至投标报价内，结算不作增加，深化设计图纸须经招标人确认，且确保通过供电部门的验收，验收不合出现返工，投标人须无条件接受，且不增加费用，最终满足相关设计、验收规范； 3.投标人必须按照招标人提供的主要品牌规定的品牌要求报价，没有提出品牌要求的材料均须按照国产优质品自行报价；工程中所用材料必须符合国家质量验收标准，满足设计要求。 4.本工程与其他与项目相关的配套（配合）工程。请投标单位自行考虑相应的配合费计入报价中。 5、涉及设备、配电箱、电缆拆除的部分，承包人拆除后需运至发包人指定堆放点（不限于发包人指定的场外堆放点）相关的人工搬运、车辆运输、打推整理等工程，投标人应综合考虑在投标报价中，招标人不再另行增加此费用。 六、工程质量、材料、施工等的特殊要求 本工程主要材料，投标人应根据招标人所提供的推荐品牌和产品系列范围，明确投标所选的厂家品牌产品。投标人拟选择推荐的厂家或品牌以外的产品时，必须满足相关技术标准和质量要求，否则在项目实施过程中，招标人有权要求中标人使用推荐品牌表中的品牌和产品系列，价格不作调整。投标人采用的品牌的供应商必须是原厂供应或该厂一级总代理，现场实施前需提供有关证明材料，否则招标人有权否决该材料使用。（部分强检材料需进场后由第三方检测单位进行复验复检，合格后方可使用）本项目所有相关检测费用（含材料，施工质量检测鉴定，环保检测，运动场地等）均由中标单位承担，请投标人在报价中充分考虑。决算时不得增加相关费用。 材料、设备推荐品牌一览表如下： 序 号; 材 料; 推荐品牌; 备 注. 1; 水、电类; 高压柜; 参考设计图纸及供电部门验收规范要求. 2; 框架断路器; 良信电气CDW3系列，正泰电气 NXA-P系列，常熟开关CW3系列. 3; 塑壳断路器; 良信电气NDM3E系列，正泰电气NXMS系列，常熟开关CM3E系列. 4; 变压器; 武汉金拓、三变科技、天津特变. 5; 无功补偿装置及电力后台监控系统; 安科瑞ANcosWH系列；南京尤图智能YTJK系列；南京惠益德HSVC系列；. 6; 智能仪表; 安科瑞AEM96KFCWH系列、江苏斯菲尔SFERE720系列、中电GW-LM系列. 7; 铜芯电力电缆; 江南、远东、上上.