无锡市政府采购项目

（全流程电子化）

公开招标文件

采购项目编号：JSZC-320200-WHJZ-G2024-0010

采购项目名称：无锡市低空经济基础设施规划

采   购   人：无锡市交通运输局

采购代理机构：无锡华信建设咨询有限公司

二〇二四年十二月

总  目  录

- 投标邀请函

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件内容与格式

第一章  投标邀请函

无锡华信建设咨询有限公司受无锡市交通运输局的委托，对无锡市低空经济基础设施规划项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

项目概况

无锡市低空经济基础设施规划采购项目的潜在投标人应在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2025年01月10日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

（一）招标项目信息

1.项目名称：无锡市低空经济基础设施规划

2.项目编号：JSZC-320200-WHJZ-G2024-0010

3.项目预算金额：90万元；

4.项目最高限价：90万元，报价超过最高限价的按无效投标文件处理；

5.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》；

6.服务期限：180日历天；

7.本项目标的所属行业：其他未列明行业；根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

8.本项目 接受 联合体投标。

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目不专门面向中小企业；

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：具有城乡规划编制乙级（含）以上资质。

（三）获取采购文件的时间期限

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

（四）提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年01月10日09点30分（北京时间），截止时间后上传的任何投标文件恕不接受。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

（五）公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

（七）本次招标联系方式

1.采购代理机构：

名称：无锡华信建设咨询有限公司

项目联系人：陈康、唐丽娜（项目负责人）

电话：0510-85106288、18061517651

地址：无锡市滨湖区蠡湖街道山明四村15号

邮箱：418633489@qq.com

2.采购人：

名称：无锡市交通运输局

联系人：杨华

联系电话：0510-81822831

联系地址：无锡市观山路199号市民中心8号楼

（八）其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡华信建设咨询有限公司在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

（五）其他事项

1）本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

2）纸质投标文件：本项目为不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（2份：一正、一副）。

3）供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡华信建设咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目采购代理服务费由中标人支付，按差额定率累进法计算，100万以下部分费率按1.5%，100万-500万部分费率按0.8%，500万-1000万部分费率按0.45%，在以上计算方法的基础上按八五折计取，以成交价为计算基数。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请函

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1采购代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，采购代理机构将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一名投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3采购代理机构将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑等请向采购代理机构或采购人提出，由采购代理机构负责答复。

采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- 合同文本

技术咨询合同

（合同编号：      ）

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 委托方（简称甲方）： |  |
| 承托方（简称乙方）： |  |

签订日期：   年   月   日

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，各方遵循公平、自愿、等价有偿及诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。

一、项目概况

（1）项目名称：

（2）项目地点：无锡市

（3）项目概况：

二、服务内容

1、工作内容

（1）基础设施发展现状评估

通过座谈调研、函询调研、现场踏勘等多种方式，对无锡市已建成和计划建设的各类低空经济基础设施，重点是无人驾驶航空器起降设施进行全面摸底，包括规模、布局、运营情况等，了解当前存在的关键问题。收集无锡市对低空飞行有潜在需求的主要文旅企业、商贸企业、物流企业发展诉求，梳理潜在应用场景。

（2）无人驾驶航空器技术经济特性分析

调研各类无人驾驶航空器整机制造龙头企业，收集航空器相关技术经济指标；研究国内外典型案例与标准规则，明确各主流无人驾驶航空器对配套基础设施规模、选址、净空以及充换电等的要求。

（3）应用场景需求分析

综合空域利用、设施布局、产业基础等各种要素，分析各类“低空+”应用场景与无锡市低空经济产业发展的适配性，面向符合未来发展方向的典型场景，预测各类用户的需求规模、分布特征等。

（4）起降设施分级分类体系

根据服务的规模量以及功能的复合性，明确无锡市低空经济基础设施体系。重点围绕无人驾驶航空器起降设施建立标准体系，根据不同的功能和能级，选择合适的起降设施建设形式。

（5）起降设施布局原则与规划方案

综合考虑无锡市人口岗位分布、城市交通运行情况、交通设施布局、公共设施布局等引导因素，城乡用地、空域条件、环保要求等控制因素，基于不同应用场景的低空飞行需求，提出分级分类无人驾驶航空器起降设施布局原则，明确需进行规划控制的起降设施的规划方案。

（6）建设运营模式研究

总结梳理美国、日本、欧洲、广东、四川等国内外地区在低空经济基础设施投资、建设、运营等方面的先进经验，提出无锡市低空经济基础设施的建设运营模式建议。

（7）近期实施方案及保障措施

聚焦重点片区，综合考虑空域条件、用地条件、经济成本、需求贴合度等因素，确定开发先后时序，筛选整理出无锡市无人驾驶航空器起降设施近期实施清单，支撑各类试验区建设、示范场景推广的实施。

2、进度要求

签订合同后，30个日历天内完成无锡市低空经济基础设施发展现状调研调查，形成评估报告；60个日历天内完成初步成果，形成工作大纲并提交给采购人；120个日历天内完成中期成果，形成无锡市无人驾驶航空器起降设施布局规划方案并提交给采购人；180个日历天内完成最终成果，形成无锡市无人驾驶航空器起降设施近期实施方案并提交给采购人。

3、最终成果

形成《无锡市低空经济基础设施规划》研究报告（含图集）。

4、成果验收标准

（1）项目成果应符合国家有关部门的法律法规、规章标准、规范规程以及合同的要求。

（2）项目成果包括纸质文件和电子文件。

（3）纸质文件包括文本、图、表等，内容应清晰、完整、全面。

（4）乙方需在规定的时间内完成项目服务工作，甲方将组织对成果进行确认、验收，如发现与要求不符等问题，应作详细记录，甲方有权要求终止服务，由此造成的各种费用损失均由乙方承担。

五、合同价款

（1）根据中标通知书、投标函，合同总价为：      元整（¥      ）。

（2）本项目采用固定总价合同。投标人的投标总价应包括（但不仅限于）受委托人及时、准确完成全部工作所需的人员费用、调研费、设备工具费、报告编制费、专家评审费、会务费、交通费、差旅费、出版费以及公司取费、法定税金、利润等与履行合同有关的一切费用以及所有一般风险责任和义务费用。在合同实施期间，该费用不随国家政策或法规、标准及市场因素等的变化而进行调整。

（3）支付方式。银行转账，分二期支付：

合同金额为：（大写）          元，(小写）          ；

第一笔付款：合同签订生效之后，甲方在收到乙方提供等额发票的7个工作日内，向乙方支付合同总价的50%，即人民币              ；

第二笔付款：在乙方完成最终成果之后，甲方在评估验收乙方履约情况后且甲方在收到乙方提供等额发票的7个工作日内，向乙方支付合同总价的50%，即人民币               。

每次付款前，乙方须提供等额、合法、有效的发票，经审核无误后的15个工作日内付款，甲方不承担逾期付款的违约责任。

六、组成合同的文件

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）合同条款；

（4）合同附件；

（5）招标文件及其澄清补充文件；

（6）投标函及投标函附录。上述文件是互为补充和解释的，但如存在歧义或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。

七、乙方向甲方承诺严格履行合同条款义务，按合同约定提供无锡市低空经济发展规划及实施方案服务工作。

八、甲方向乙方承诺按合同条款约定的条件、时间和方式支付合同价款。

九、本合同中的措词和用语与所属的合同条款及有关附件同义。

十、本合同自甲方的法定代表人或其委托代理人在合同上签字（章）并盖单位公章（或合同专用章）后生效。

十一、本合同正本叁份，各方各壹份；副本陆份，各方各贰份。

十二、合同未尽事宜，各方另行协商并签订补充合同。补充合同是本合同的组成部分。

| 甲方 | 单位名称 |  | 法定代表人或其授权的代理人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详细地址 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  | （单位盖章） 年 月 日 |  |
|  | 帐号 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |
|  | 单位名称 |  | 法定代表人或其授权的代理人 |  |
|  | 详细地址 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  | （单位盖章） 年 月 日 |  |
|  | 帐号 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |
| - 乙方 | 单位名称 |  | 法定代表人或其授权的代理人 |  |
|  | 详细地址 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  | （单位盖章） 年 月 日 |  |
|  | 帐号 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |

- 合同条款

- 1.总则

1.1定义在本合同中，下列名词及术语，除文中另有说明外，应具有本条所赋予的定义：

1.1.1合同

（1）合同：指合同协议书、中标通知书、合同条款、招标文件及其澄清补充文件、合同附件、投标函以及其他合同文件。

（2）中标通知书：指通知乙方中标的函件。

（3）其他合同文件：指经合同各方确认构成合同文件的其他文件。

（4）投标函：指构成合同文件组成部分的由乙方在投标阶段填写并签署的函件。

1.1.2本项目

（1）本项目：指在合同协议书项目范围中指明的项目。

（2）合同当事人：本合同中，合同当事人指甲方和乙方。

（3）甲方：本合同中，甲方是指无锡市交通运输局、无锡苏南国际机场集团有限公司。

（4）乙方：本合同中，乙方是指中标人。

1.1.3合同价：合同约定应付给乙方的金额。

1.1.4服务：指根据本合同约定，由乙方完成的服务和各项工作。

1.1.5书面函件：凡合同中规定是“书面的”，指任何手写的、打印的或印刷的函件，包括电报、电传和传真发送。

1.1.6日：指任何一个昼夜的时间段。

1.1.7月：指根据公历从一个月份任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

1.1.8通知、同意、批准、证书和决定通知、同意、批准、证书和决定以书面函件为准，任何人给出或发出与合同有关的通知、同意、批准、证书和决定，除非另有规定，应是书面的，任何通知、同意、批准、证书和决定都不应被无故扣发或贻误。

1.2解释

1.2.1本合同中的条款标题不得视为该条款的唯一解释，应结合条款内容所体现的含义进行理解。

1.2.2除非文件另作要求，凡提及一方、对方或各方，均包括其合法继承人。

1.2.3凡合同中规定通讯是“书面的”或“用书面形式”，这是指任何手写的、打印的或印刷的通讯，包括但不限于电报、电传和传真发送。

1.2.4凡合同规定任何人发出通知、同意、批准或确认时，该通知、同意、批准或确认不得被无故扣押，除非另有规定；该通知、同意、批准或确认应是书面形式。

1.3合同条款和附件本合同中提及的合同条款和附件，除非明确指明了出处，否则系指本合同的条款和附件。

1.4联络

与本合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，以书面函件为准。任何通知、同意、批准、证书和决定都不应被无故扣发或贻误。

1.5合同语言

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。专用术语应附有中文注释。

1.6法律、法规本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规以及工程所在地的地方法规、地方条例、规章等。

1.7服务期限

本项目服务期限详见合同协议书。甲方对编制计划的调整，服务期限也应作相应的调整，不另外增加费用。

1.8合同的终止在本合同的服务期满、本合同当事人按合同规定履行完毕全部义务和责任后，本合同即告终止。

1.9合同的修改当任何一方提出申请并经本合同其他当事人书面同意后，可对本合同进行变更。对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经本合同当事人协商同意后由法定代表人或委托代理人签署书面文件，作为本合同的组成部分。变更合同未达成之前，原合同仍然有效。

1.10授权代表

甲方和乙方应各指定一位高级职员作为代表，解决服务的有关问题。

1.10.1甲方的指定代表：合同签订后以书面形式明确。

1.10.2乙方的指定代表：合同签订后以书面形式明确。

- 2.双方的权利、义务

2.1甲方的权利与义务

2.1.1甲方应根据项目的具体情况和技术要求，确定合理的工作量及工作周期，并按照合同规定及时向乙方支付咨询费用。

2.1.2中标后，甲方向乙方提供开展项目咨询业务所需的有关基础资料。

2.1.3甲方应负责与本项目咨询工作有关的第三人的协调，为乙方工作提供外部条件。

2.1.4甲方有对乙方派出的机构与人员进行审查，并对其工作进行检查和监督的权利，对不称职的、严重失职的、有故意或恶意违约行为的人员有权要求乙方更换。

2.1.5甲方应指定一名授权代表与乙方的授权代表建立工作联系参与本项目全过程的监督、协调、沟通工作。更换该代表或变更其授权时，应及时通知乙方。

2.2乙方的权利与义务

2.2.1在签订合同之后，向甲方提交详细的工作大纲，包括承担本合同业务的专业人员名单、工作进度计划，经甲方批准同意后执行，并在实际工作中切实加以执行，并受其约束。

2.2.2乙方应根据本合同项目的具体情况，按国家相关规定及甲方的要求，完成本合同项目的成果文件编制，建立健全质量保证体系、建立完整的审核制度，对其咨询成果的质量负责。

2.2.3乙方在收到甲方提供的基础资料后，应仔细阅读，如发现任何错误、失误或缺陷，应在发现后及时通知甲方。

2.2.4在收到甲方或上级主管部门提出的审查意见后，应及时对成果文件进行修改；发包人及上级主管部门对其成果文件的审查并不免除咨询单位的责任。

2.2.5咨询单位应定期以书面形式向业主汇报规划工作进度和任务完成情况，并接受业主的检查，同时根据业主要求随时向业主汇报或接受检查。

2.2.6咨询单位应无条件服从业主的统一指挥、安排，做好与其他单位的协调、配合工作。

2.2.7为了更好的履行咨询服务，乙方应在咨询工作细则中指定一名授权代表与甲方的授权代表建立工作联系。更换该代表或变更其授权时，应及时通知甲方。

2.2.8在合同有效期间，未经甲方的书面同意，乙方不得泄露甲方与本项目、本工程、本合同有关的保密资料。本项目乙方在服务期间及报告交付后3年时间内，不得将工程的任何资料向第三方泄露，除非征得甲方的书面同意。

- 3.服务质量要求

乙方应及时响应甲方关于无锡市低空经济发展规划及实施方案的相关要求，保证服务内容完整、人员专业、方式科学合理、时效满足需求等质量要求。乙方提交的成果文件应符合现行国家、江苏省、无锡市的法律法规、行业标准、技术规范及规程要求。规划研究报告需通过相关部门的论证。

- 4.成果提交与验收

4.1成果的提交

成果文件包括形成《无锡市低空经济基础设施规划》报告，包含一个低空空域规划方法、一套低空规划方案（低空空域图）、一份运行规则建议；

形成《无锡市低空空域划设管理办法》草案。

（2）规划研究成果应完整、系统、有条理，充分反映内容。规划图纸和文本文件必须做到清晰、完整，尺寸齐全、准确。

（3）成果形式：报告为WORD、PDF格式，图纸为JPG、DWG格式，汇报材料PPT等多媒体格式。

4.2成果验收乙方按本合同约定完成全部工作内容，通过市有关部门组织的专家验收。

- 5.文件和资料

5.1未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给乙方雇用于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并仅限于履行合同必须的范围。

5.2未经甲方事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不得允许他人查阅、摘抄、披露或以其他方式使用合同条款5.1款所列举的任何文件和资料。

5.3根据合同规定要求，向甲方提供规划报告，包括纸质版和未加密的电子版，数量按甲方要求执行。如果合同项目必需但合同又未作规定的只有乙方才能提供的文件，乙方应及时向甲方提供。

5.4上述文件应编辑正确，组织合理，内容充实，容易理解。

5.5乙方必须按照甲方的要求负责编制和整理本项目的档案和文件（包括但不限于合同结算资料编制、归档等），并完整地移交给甲方。

5.6编制、整理并向甲方移交档案和文件的费用由乙方承担。甲方接收乙方完整的档案和文件后应签署项目档案移交确认书。

5.7执行合同产生并提交给甲方的电子版文件及纸质文件的知识产权的使用权属甲方所有，未经甲方书面许可，不得转让、提供第三方使用，不得用于本合同以外的其他用途；为执行本合同，甲方向乙方提供的资料、信息及档案材料，未经甲方书面同意，乙方不能向第三方提供。乙方违反上述规定引起的知识产权纠纷及保密责任，由乙方负责。

5.8乙方提交文件和资料涉及的全部费用已包含在合同价中。

- 6.转让和分包

6.1除本合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

6.2未经甲方书面批准，乙方不得将本合同约定的工作转包或分包。

- 7.合同价的支付

7.1本项目采用固定总价合同。投标人的投标总价应包括（但不仅限于）受委托人及时、准确完成全部工作所需的人员费用、调研费、设备工具费、报告编制费、专家评审费、会务费、交通费、差旅费、出版费以及公司取费、法定税金、利润等与履行合同有关的一切费用以及所有一般风险责任和义务费用。在合同实施期间，该费用不随国家政策或法规、标准及市场因素等的变化而进行调整。

7.2支付时间，分二期支付：

- 合同金额为：（大写）          元，(小写）          ；

- 第一笔付款：合同签订生效之后，甲方在收到乙方提供等额发票的7个工作日内，向乙方支付合同总价的50%，即人民币              ；

- 第二笔付款：在乙方完成最终成果之后，甲方在评估验收乙方履约情况后且甲方在收到乙方提供等额发票的7个工作日内，向乙方支付合同总价的50%，即人民币              。

- 8.知识产权和保密

8.1甲方按本合同约定支付合同价后，乙方为履行本合同所完成的服务成果以及甲方参与研究的资料、成果等的知识产权归甲方所有，知识产权取得后的使用和有关利益分配归甲方所有。

8.2除了本合同明确批准的目的外，未经甲方事先书面批准，乙方不得向第三方披露或泄漏与本合同有关的信息和资料，包括：本项目的服务成果文件、本合同内容。

8.3乙方若违反上述款的约定，须承担相关责任，并向甲方赔偿损失。乙方如因为项目的开展需要向第三方提供资料，必须提前得到甲方批准。

8.4乙方应保证提交的全部文件不会侵犯其他任何人的知识产权或专有技术或商业秘密。

8.5乙方应保证，如果使用他人的知识产权或专有技术或商用秘密，乙方已获得了权利人的适当授权；乙方应进一步保证，甲方使用其成果不会侵犯他人的知识产权或专有技术或商业秘密，并应当使甲方免于因被指控侵犯上述权利产生的任何责任；若甲方使用其成果被指控侵犯上述权利，乙方应赔偿甲方由此而产生的一切费用和损失，包括但不限于诉讼费、律师费、交通费、评估费等。

8.6甲方在项目建设、试运行、运营、招商引资、产权转让等的活动中，所使用本项目有关的任何成果，无需征得乙方同意；乙方应积极配合提供相关资料和成果。

8.7乙方完成本合同项目的研究人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

- 9.保险

在本合同约定的服务期限内（包括按合同约定延长的服务期限），乙方应自费办理派驻到项目所在地人员人身和设备财产的有关保险，并在出险后自行向保险机构办理索赔。保险费用己含在合同价中，乙方不得要求甲方另行结算和支付。

10.违约

除合同条款已有约定的违约处罚外，合同各方按以下原则承担违约责任。

10.1因甲方自身原因，要求提前终止或解除合同，按乙方实际已完成工作量支付价款，实际已完成工作量以甲方核定为准。

10.2乙方违约

10.2.1若乙方不按合同履行职责，经甲方催告后在合理期限内仍未履行的，甲方有权解除本合同，乙方须按合同总额的20%支付违约金，返还甲方全部已付费用，并另行赔偿由此造成的全部损失

因乙方违约致使甲方损失的，乙方赔偿甲方损失的范围，包括但不限于甲方受到的直接损失（含甲方重新招标费用、延误开通损失等）、甲方为减小损失采取合理措施所产生的费用、及为维护合法权益产生的诉讼费、律师费、诉讼保全担保费、公证费等。

10.2.3乙方由于自身原因，未能按合同规定时间提交研究成果，每超过一天，向甲方支付合同价的万分之三违约金，并且甲方有权从应付给乙方的费用中扣减违约费用及甲方的损失费用。

10.2.4乙方未按要求配备足够的专业人员、工作所需的设备仪器，影响履行职责的，应按甲方要求继续履行职责，如给甲方造成损失的，乙方应赔偿相应的损失。

10.2.5乙方未按要求选聘相关专业的专家，或专家自身技术职称、工作经验不能够满足编制工作的，甲方有权要求乙方重新选聘，重新选聘专家仍不满足合同3.2.3要求，按照以下两条标准进行处罚：一是专家组组长条件不满足要求的，对乙方予以每人贰万元人民币处罚；二是专家组组员不满足要求的，对乙方予以每人壹万元人民币处罚。

乙方应按投标文件中填报的人员指派项目负责人，并在约定的期限内到职。项目负责人无特殊原因不得调换，确需更换的应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交甲方并取得甲方同意，拟更换的项目负责人资历应不低于原项目负责人。

未获甲方许可擅自更换项目负责人的，甲方将对乙方处以10万元/人/次的违约金，从其进度款中扣除。若乙方投入本工程的项目负责人被甲方认定为不合格，乙方必须立即无条件更换合格并经委托人认可的项目负责人。

10.2.6由于提供的成果质量不合要求，乙方应自行采取有效措施，积极、主动地弥补过失，保证成果质量达到合同要求，并自行承担相关费用；如需返工的，乙方承担所有费用（包括后续工作的全程费用）。

10.2.7乙方应保证提供真实可靠的成果资料，违反规定作假者，每次按合同总价5%承担违约金，同时，甲方有权终止合同关系并追究乙方的相关责任。

10.2.8乙方未按技术要求提供服务，甲方有权扣减合同价或终止合同。

10.2.9在甲方按合同约定支付合同价款，或者甲方已履行合同约定的相关职责的情况下，任何第三方就合同涉及事项向乙方提起诉讼/仲裁/争议评审等将甲方列入连带方，或因乙方责任导致第三方就合同涉及事项向甲方提起诉讼/仲裁/争议评审，均视为乙方违约，乙方须承担甲方参与解决此类诉讼/仲裁/争议评审等所需的一切费用，包括但不限于诉讼费、律师费、交通费、评估费、差旅费等。

10.2.10对于乙方在本合同服务期限内应承担的所有违约金和赔偿费用，甲方有权在合同各期款项支付时一并扣除，或者要求为乙方出具保函的担保银行支付违约金和赔偿费用。

10.2.11乙方违反本合同廉洁条款的规定。甲方将视情节轻重对有关人员提出警告、责令更正、通报批评至逐出现场，甲方有权向乙方收取1000～100000元的违约金并要求乙方承担违约责任，且甲方有权解除合同，构成犯罪的将依法追究刑事责任。

- 11.不可抗力

11.1本合同约定，不可抗力是指甲方和乙方都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力的事件。这类事件使合同一方的履约已变得不可能。不可抗力可以包括（但不限于）下列情况：

11.1.1战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行动。

11.1.2叛乱、革命、暴动或军事政变或篡夺政权，或内战。

11.1.3暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限在各方雇用人员内部并且是由于从事本项目而发生的事件除外。

11.1.4离子辐射或放射性污染。

11.1.5以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落。

11.1.6自然灾害(地震、洪水、海啸、飓风、超强台风、雷击等)。

11.1.7政府相关规定。

11.2遇有不可抗力事件的一方因此影响合同执行时，应在不可抗力事件发生后立即以书面形式

通知对方，并应在不可抗力事件发生后15天内，提供事件详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事件对履行合同的影响程度，由各方协商解决是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

11.3因合同一方拖延履行合同后发生不可抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。

12.合同生效、变更、解除和终止

12.1合同生效本合同生效条件详见合同协议书第九条的约定。

12.2合同变更

如果情况变化，致使合同条款需要变更，当任何一方提出合同变更请求并经另外两方书面同意后，可对合同进行变更，订立补充协议或变更协议。补充协议或变更协议订立之前，原合同仍然有效。

12.2.1对本合同条款的任何变更、修改，须经各方协商同意后由法定代表人或委托代理人签署书面文件，作为本合同的组成部分。

12.3合同解除

12.3.1经本合同当事人协商一致后，可以解除合同。

12.3.2当本合同当事人认为不可抗力事件导致本合同的履行成为不必要或不可能时，可以解除合同。

12.3.3因违约而解除合同

（1）合同生效后，乙方无正当理由而又未完全履行合同规定的义务时，甲方可向乙方发出要求其继续履行义务的通知。若甲方发出通知后14日内未收到满意的书面答复，甲方将有权视情形在发出通知后28日内或甲方认为合理的时间内向乙方发出解除本合同的通知，该通知到达乙方时合同即自行解除；同时乙方应返还乙方已支付的款项。若由此而造成甲方损失时，乙方应赔偿甲方的损失，并承担由此而产生的法律责任。

（2）乙方若有故意或恶意违约行为，甲方可解除合同并拒绝支付合同费用。

（3）本合同其他条款约定解除合同的情形。

12.3.4合同解除后，合同当事人在合同中约定的结算和清理条款、损失赔偿条款及争议解决条款继续有效。

12.4合同终止

12.4.1本合同当事人履行合同全部义务后，本合同自然终止。

12.4.2因乙方出现以下任一违约情形，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。

（4）如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。

（5）本合同其他条款约定终止合同的情形。

12.4.3合同的全部和部分终止均不损害和影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力，也不影响甲方按照本合同相关条款的规定向乙方索赔和要求乙方支付违约金的权利。

12.4.4除非终止了全部合同，否则，对于尚未终止的部分，合同当事人必须继续履行。

- 13.合同的完整性

本合同协议书第五条所列合同文件构成完整的合同。

- 14.争议及解决

合同当事人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。如不愿和解、调解或者和解、调解不成，各方约定向无锡仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决是终局的，对合同各方均有约束力。

- 15.其他

乙方不得参与可能与合同规定的与甲方利益相冲突的任何活动。未事先征得甲方书面同意，不得泄漏与本合同业务、本合同及甲方的业务和经营有关的专有或保密资料。

- 廉政合同

根据《关于加强党风廉政建设和反腐败工作的意见》以及有关咨询服务、廉政建设的规定，为做好咨询服务中的党风廉政建设，保证服务质量高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，本项目业主              （以下称发包人）与承包人                  （以下称咨询人），特订立如下合同。

第一条  发包人与咨询人的权利和义务

(一)严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

(二)严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(五)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  发包人的义务

(一)发包人及其工作人员不得索要或接受咨询人的礼金、现金、有价证券、购物卡、礼品、旅游和贵重物品等形式的不正当利益，不得让咨询人报销任何应由发包人或个人支付的费用等。

(二)发包人工作人员不得参加咨询人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受咨询人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三)发包人及其工作人员不得要求或者接受咨询人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）发包人工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本合同有关的业务等活动。

(五)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人规划服务队伍。

第三条  咨询人的义务

(一)咨询人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、现金、有价证券、购物卡、礼品、旅游和贵重物品。

(二)咨询人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(三)咨询人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(四)咨询人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

(一)发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给咨询单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)咨询人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通行政主管部门给予咨询人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。

第六条  本合同有效期为合同双方签署之日起至咨询合同失效之日止。

第七条  本合同作为                    合同的附件，与咨询合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条   本合同一式叁份，合同各方各执壹份。

| 甲方 | 单位名称 |  | 法定代表人或其授权的代理人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详细地址 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  | （单位盖章） 年 月 日 |  |
|  | 帐号 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |
|  | 单位名称 |  | 法定代表人或其授权的代理人 |  |
|  | 详细地址 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  | （单位盖章） 年 月 日 |  |
|  | 帐号 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |
| - 乙方 | 单位名称 |  | 法定代表人或其授权的代理人 |  |
|  | 详细地址 |  |  |  |
|  | 开户银行 | 建设银行深圳东湖支行 | （单位盖章） 年 月 日 |  |
|  | 帐号 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |

附件

- 《无锡市低空经济基础设施规划》项目组成员名单

| 序号 | 姓名 | 职称、专业 | 最高学历 | 在本项目中角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 采购需求

投标供应商所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

采购服务内容和技术、商务要求（内容详见《政府采购需求管理办法》）

1.项目概况

（1）项目名称：无锡市低空经济基础设施规划；

（2）项目服务期：180日历天；

（3）项目交付地点：江苏省无锡市；

（4）服务内容：对照有关法律、法规及相关标准进行调查评估。

2.项目背景

近年来，党中央、国务院高度重视低空经济发展，出台系列政策支持低空经济产业发展。2021年《国家综合立体交通网规划纲要》首次将低空经济纳入国家发展规划，2023年中央经济工作会议将低空经济提升至战略性新兴产业的高度，2024年政府工作报告首次将低空经济写入其中，低空行业进入快速发展阶段。

2024年3月，工信部出台《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，鼓励地方政府将低空基础设施纳入城市建设规划，加强与城市运输系统连接，形成多场景、多主体、多层次的起降点网络。《无锡市低空经济高质量发展三年行动方案（2024—2026年）》要求统筹布局无人驾驶航空器起降设施，满足各类无人驾驶航空器起降、停放、充换电等需求。

构建层次分明、结构合理的低空经济基础设施体系，对于无锡建设“环太湖民用无人驾驶航空试验区”，推动以“低空+物流”、“低空+城市治理”等为代表的低空飞行活动具有重要意义。通过加强规划统筹，在空间上可以集约有效利用资源，协调用地、空域及设施配套，解决运营企业面临的“落地难”问题。

3.工作目标

通过统筹空地资源、匹配多样化场景应用需求，研究低空经济基础设施体系；提出层次合理、便捷高效且符合无锡市低空经济产业发展实际的无人驾驶航空器起降设施布局规划方案；围绕近期实施目标制定详细的行动计划和任务清单，支撑无锡市无人驾驶航空器起降设施分步、有序、科学建设。

4.研究范围与年限

（1）研究范围

研究范围为无锡市全域，涵盖梁溪区、锡山区、惠山区、滨湖区、新吴区5个市辖区和江阴市、宜兴市2个县级市。

（2）研究年限

无人驾驶航空器起降设施布局规划目标年为2030年，近期实施方案目标年为2025年。

5.工作内容

（1）基础设施发展现状评估

通过座谈调研、函询调研、现场踏勘等多种方式，对无锡市已建成和计划建设的各类低空经济基础设施，重点是无人驾驶航空器起降设施进行全面摸底，包括规模、布局、运营情况等，了解当前存在的关键问题。收集无锡市对低空飞行有潜在需求的主要文旅企业、商贸企业、物流企业发展诉求，梳理潜在应用场景。

（2）无人驾驶航空器技术经济特性分析

调研各类无人驾驶航空器整机制造龙头企业，收集航空器相关技术经济指标；研究国内外典型案例与标准规则，明确各主流无人驾驶航空器对配套基础设施规模、选址、净空以及充换电等的要求。

（3）应用场景需求分析

综合空域利用、设施布局、产业基础等各种要素，分析各类“低空+”应用场景与无锡市低空经济产业发展的适配性，面向符合未来发展方向的典型场景，预测各类用户的需求规模、分布特征等。

（4）起降设施分级分类体系

根据服务的规模量以及功能的复合性，明确无锡市低空经济基础设施体系。重点围绕无人驾驶航空器起降设施建立标准体系，根据不同的功能和能级，选择合适的起降设施建设形式。

（5）起降设施布局原则与规划方案

综合考虑无锡市人口岗位分布、城市交通运行情况、交通设施布局、公共设施布局等引导因素，城乡用地、空域条件、环保要求等控制因素，基于不同应用场景的低空飞行需求，提出分级分类无人驾驶航空器起降设施布局原则，明确需进行规划控制的起降设施的规划方案。

（6）建设运营模式研究

总结梳理美国、日本、欧洲、广东、四川等国内外地区在低空经济基础设施投资、建设、运营等方面的先进经验，提出无锡市低空经济基础设施的建设运营模式建议。

（7）近期实施方案及保障措施

聚焦重点片区，综合考虑空域条件、用地条件、经济成本、需求贴合度等因素，确定开发先后时序，筛选整理出无锡市无人驾驶航空器起降设施近期实施清单，支撑各类试验区建设、示范场景推广的实施。

6.进度要求

签订合同后，30个日历天内完成无锡市低空经济基础设施发展现状调研调查，形成评估报告；60个日历天内完成初步成果，形成工作大纲并提交给采购人；120个日历天内完成中期成果，形成无锡市无人驾驶航空器起降设施布局规划方案并提交给采购人；180个日历天内完成最终成果，形成无锡市无人驾驶航空器起降设施近期实施方案并提交给采购人。

7.最终成果

形成《无锡市低空经济基础设施规划》研究报告（含图集）。

8.成果验收标准

（1）项目成果应符合国家有关部门的法律法规、规章标准、规范规程以及合同的要求。

（2）项目成果包括纸质文件和电子文件。

（3）纸质文件包括文本、图、表等，内容应清晰、完整、全面。

（4）乙方需在规定的时间内完成项目服务工作，甲方将组织对成果进行确认、验收，如发现与要求不符等问题，应作详细记录，甲方有权要求终止服务，由此造成的各种费用损失均由乙方承担。

- 评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

- 评分标准

- 1、价格部分（15分）

- 价格（15分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15%×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2、商务部分（35分）

①供应商业绩（15分）

1.1投标人自2020年1月1日至本项目招标公告发布之日止，承担过与低空经济相关项目的，市级及以上的每提供1个项目业绩得3分，县区级的每提供一个项目业绩得1.5分，不提供则不得分，本项最高得15分。（需提供以上证明材料完整合同原件扫描件或中标通知书原件扫描件（合同或中标通知书不能体现项目内容的，须提供业主证明材料），时间以合同或中标通知书上注明的时间为准，业绩不重复得分。）

②项目人员配备（20分）

2.1、拟派项目负责人具有交通运输（规划）类或建设工程类相关专业正高级职称的，每有1个得3分；具有注册土木工程师（道路工程）证书的，每有1个得2分；具有咨询工程师（投资）证书（公路专业）的，每有1个得1分；以上得分可累加，不提供则不得分，本项最高得6分。（需提供证书原件扫描件及投标人为其连续三个月[至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月)]缴纳社保的证明扫描件，证明材料提供不全者不得分）

2.2、拟派项目组成员（不含项目负责人）不少于8人（含8人），具有注册土木工程师（道路工程）证书的，每有1个得1分；具有注册城乡规划师证书的，每有1个得0.5分；不提供则不得分，本项最高得6分。（需提供证书原件扫描件及投标人为其连续三个月[至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月)]缴纳社保的证明扫描件，证明材料提供不全者不得分）

2.3拟派项目组成员（不含项目负责人）具有交通运输（规划）类或建设工程类相关专业高级及以上职称的，每有1个得1分，不提供则不得分，本项最高得3分。（需提供证书原件扫描件及投标人为其连续三个月[至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月)]缴纳社保的证明扫描件，证明材料提供不全者不得分）

2.4项目实施期间投标人承诺提供在无锡驻场专业服务人员，该人员需具备注册土木工程师（道路工程）证书或注册城乡规划师证书，每有1个得1分，不提供则不得分，本项最高得5分。（需提供证书原件扫描件和驻场服务人员清单、承诺书（格式自拟）以及投标人为其连续三个月[至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月)]缴纳社保的证明扫描件，证明材料提供不全者不得分）

3、技术部分（50分）

①项目总体理解（10分）

投标人针对本项目涉及的具体工作内容及工作要求、项目背景、项目概况、地理位置、现行政策及法律法规等的理解和分析。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。

以上内容不存在瑕疵的该条得10分；

以上内容存在1处瑕疵的该条得7分；

以上内容存在2处瑕疵的该条得3分；

以上内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案的该条得0分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

②重难点分析及合理化建议（10分）

投标人针对本项目实施重点和难点的理解深入性、把握性，关键性技术问题的解决对策是否合理等方案理解分析全面、透彻，解决方案科学合理，措施有效可行。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。

以上内容不存在瑕疵的该条得10分；

以上内容存在1处瑕疵的该条得7分；

以上内容存在2处瑕疵的该条得3分；

以上内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案的该条得0分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

③规划布局建议方案（15分）

投标人针对本项目需求提供建议方案，要求总体思路准确、清晰，对项目理解透彻。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。

以上内容不存在瑕疵的该条得15分；

以上内容存在1处瑕疵的该条得9分；

以上内容存在2处瑕疵的该条得3分；

以上内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案的该条得0分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

④进度及质量保障措施（10分）

投标人针对本项目总进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施、影响进度要素分析及所采取的措施，各阶段的进度保证措施与质量保证措施等。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。

以上内容不存在瑕疵的该条得10分；

以上内容存在1处瑕疵的该条得7分；

以上内容存在2处瑕疵的该条得3分；

以上内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案的该条得0分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

⑤响应服务承诺（5分）

投标人针对本项目后期服务配合的响应程度作出相关承诺，要求后期服务配合相关措施完善可行、科学合理。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。

以上内容不存在瑕疵的该条得5分；

以上内容存在1处瑕疵的该条得3分；

以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；

以上内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案的该条得0分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人法定代表人授权代表及项目负责人具备与本企业签订的劳动合同，及《职工养老保险手册》（内附2024年09月～2024年11月的缴费清单）或由社保机构出具本企业的2024年09月～2024年11月的缴费证明扫描件（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）。 |  |
| 4 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2022年度或2023年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 5 | 投标人近三个月任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 投标人三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 7 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 8 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 本项目要求的特定资格证明文件 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 10 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件及其他证明文件1～6项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：

- 20   年   月

二、授权委托书（给定格式）：

- 授权委托书

我公司（单位、联合体）针对                      项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

(被授权人身份证原件扫描件附后)

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

- 资格声明函

无锡华信建设咨询有限公司：

我公司（单位、联合体）针对本次项目               进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

日期：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人数，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人数，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡华信建设咨询有限公司：

我方收到贵方编号           招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡华信建设咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：             ；传真：         ；邮编：            ；

通讯地址：                                   ；

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）    针对本项目编号                 在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

4.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表（给定格式）：

- 开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 项目负责人 | 投标总报价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

填写说明：

开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

九、分项报价表（给定格式）：

分项报价表

项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）投标人为本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡华信建设咨询有限公司有权将相关内容进行公示；

- （2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

十、投标偏离表（给定格式）：

- 投标偏离表

项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- 十一、项目人员配置表（格式）

- （1）项目人员配置表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 人员证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

注：1. 本表对应项目人员配置情况，表格不够可自行延长。

（2）拟派项目负责人简历表

投标人名称（盖章）                                项目编号：

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事本项工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于本项服务方面的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于本项服务方面的奖励情况： |  |  |  |  |
| 7 | 近3年内负责的相关项目： |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

- 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：