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一、 投标邀请
江苏建威建设管理有限公司受无锡市惠山区阳山镇人民政府委托就无锡市阳山旅游度假区核心区概念规划进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：
	序号
	内    容

	1
	采购项目名称：无锡市阳山旅游度假区核心区概念规划
采购项目编号：JSZC-320206-JSJW-G2024-0073
采购方式：公开招标

	2
	采 购 人：无锡市惠山区阳山镇人民政府
采购人地址：无锡市惠山区人民西路12号 
采购代理机构：江苏建威建设管理有限公司
采购代理机构地址：无锡市江海西路990号智慧568大厦十楼1008室

	3
	项目概况、要求：
（1） 采购内容：本项目为无锡市阳山旅游度假区核心区概念规划，规划范围以度假区核心景区范围为主，包括大阳山、小阳山、长腰山和狮子山及周边地块，并向西纳入海洋世界和大阳山西侧演艺中心，规划面积约6.5平方公里。需对《无锡市惠山区阳山镇国土空间总体规划》和《无锡阳山国家级旅游度假区创建总体规划》进行评估整合，通过空间余量、功能分布、指标管控等规划用地布局研究和交通测算、道路提升等交通专项支撑研究，明确游客服务中心、演艺中心、酒店、水上游线、门户景观等重大项目选址，并落实到实施项目清单中。应根据相应的标准、技术要求等，编制完成《无锡市阳山旅游度假区核心区概念规划》；具体内容及要求详见招标文件“三、采购需求”；
（2）服务期：合同签订后90日历天内递交全套成果文件经采购人确认并通过专家论证；误期违约金：合同价的万分之八/天；
（3）服务质量标准：规划成果文件须符合国家、省市规范与标准，并满足采购人要求；质量违约金：合同价的5%；
（4）预算价：875000元；
（5）最高限价：850000元；
（6）采购方式：公开招标；
（7）本项目是否专门面向中小（微）企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）：否；
（8）本项目标的所属行业：根据中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）中的“其他未列明行业”。其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

	4
	（一）供应商的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/。
3、 本项目的特定资格要求：
（1）供应商应具有城乡规划编制乙级及以上资质；
（2）供应商拟派项目负责人应具有中级及以上技术职称证书；
（3）授权代表及项目负责人应为投标供应商的在职职工；
（4）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
[bookmark: _Toc28359081]（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。
注：①按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
②重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库（2022）3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
（二）本项目不接受联合体参与投标。
注：采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消投标资格。

	5
	获取招标文件的方式：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/，招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
获取招标文件的时间：本项目采购公告发布之日起五个工作日。
获取招标文件地点：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/进行获取。

	6
	提疑截止时间：2024年11月8日11：00时前，以书面传真形式和电子邮件形式发送至采购代理机构。
答疑时间：2024年11月8日17：00时前，以书面形式发送给各潜在投标供应商。

	7
	投标保证金：响应苏财购【2020】52号文要求，本项目不要求递交投标保证金。

	8
	投标有效期：投标截止日期之日起90天

	9
	投标文件接收信息：
投标截止时间：2024年11月26日13:30时，投标截止时间后的投标文件恕不接受。
本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
递交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情”
开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”（本项目为线上不见面采购，投标单位无需到开标现场无需递交纸质文件）。

	10
	开标时间：2024年11月26日13:30时 
开标地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼3楼开标8室

	11
	确定中标供应商时间：2024年11月26日
确定中标供应商地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼4楼评标1室

	12
	投标文件制作：
1.本次采购采用《无锡市政府采购交易管理系统》进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和成交结果发布全程电子化。
2.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。
3.本项目为线上不见面采购，投标单位无需到开标现场无需递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。

	13
	潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：
1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：
（1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。
（3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

	14
	有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。
采购人：无锡市惠山区阳山镇人民政府
统一社会信用代码：113202060140355035
联系地址：无锡市惠山区人民西路12号
联系人：钱科、蔡科
联系电话：0510-83959066
采购代理机构：江苏建威建设管理有限公司
统一社会信用代码：91320000466009736D
联系地址：无锡市江海西路990号智慧568大厦十楼1008室
联系人：吴莹、杜晶晶、孙毓含
联系电话：0510-68107190、13812296852
邮箱：303858724@qq.com
邮政编码：214000
有关本次采购活动方面的问题，可来人、来函或电话联系。

	15
	采购项目需要落实的政府采购政策情况：按照《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人单位报价给予10%的扣除，用扣除后的价格进行评审。
投标供应商如为中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
投标供应商如为监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
投标供应商如为残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定填写《残疾人福利性单位声明函》。
投标供应商企业性质如按上述文件规定，同时属于可享受价格扣除的两类或两类以上企业，不享受重复价格扣除。
本项目为非专门面向中小企业的项目。


[bookmark: 二．报价方须知]


二、投标供应商须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）招标文件：
1．招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。
2．招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
3．投标供应商应在系统内获取文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。
4.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。
5．本招标文件且仅作为本次采购招标使用。
（三）招标文件的解释：
1．投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏建威建设管理有限公司，联系方式详见投标邀请第14项。
2．采购人、江苏建威建设管理有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。
3．本文件的最终解释权归采购人。
（四）招标文件的补充或修正：
1．投标截止时间15日前江苏建威建设管理有限公司可对招标文件进行必要的澄清或者修改，并视具体情况，延长投标截止时间。
2．如需对招标文件进行补充或修正，江苏建威建设管理有限公司将在无锡政府采购网、江苏省政府采购网上发布更正公告，其作为招标文件的一部分，与招标文件具有同等约束力。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标文件不符合采购要求而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。
（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：
投标文件由证明文件、商务文件、报价文件、技术文件四部分组成。
1.证明文件：
1.1资格、资信证明文件（相关证明材料原件扫描后上传）：
（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）供应商有效的营业执照或相关部门的登记证明文件（原件扫描件）；
（3）供应商的城乡规划编制乙级及以上资质证书（原件扫描件）；
（4）供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参与的除外）；
（5）供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（原件扫描件，正、反双面扫描）；
（6）供应商拟派项目负责人的中级及以上技术职称证书（原件扫描件）；
（7）授权代表和项目负责人与企业签订的劳动合同（原件扫描件）；
（8）授权代表和项目负责人的由社保机构出具的供应商为其缴纳的近三个月任意一个月份（不含投标当月）的社保证明材料（如供应商成立时间为2024年08月以后的，则可不提供社保证明材料）（原件扫描件）；
（9）供应商的2023年度财务审计报告或者近三个月任意一个月份（不含投标当月）财务报表（资产负债表和利润表）（原件扫描件）；
（10）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件）；
（11）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件）；
（12）承诺书（格式见附件）。
注：上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供。投标供应商法定代表人或被授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。其中（9）、（10）、（11）项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如供应商成立时间为2024年08月以后确实无法提供的，可以不提供。投标供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。
按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
2.商务文件：
（1）投标函（格式见附件）；
（2）开标一览表（格式见附件）；
（3）投标供应商情况表（格式见附件）；
（4）项目管理机构配备情况表、项目负责人简历表（格式见附件）；
（5）供应商类似业绩一览表（格式见附件）；
（6）商务条款偏离表、技术要求条款偏离表（格式见附件）；
（7）投标供应商简介和经营情况说明；
（8）服务承诺（格式见附件）；
（9）补充证明文件：
①中小企业声明函（供应商如为中小企业的提供，格式见附件）；
②省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（供应商如为监狱企业的提供）；
③残疾人福利性单位声明函（供应商如为残疾人福利性单位的提供，格式见附件）；
④投标供应商认为有必要提供的承诺、声明和证明材料（根据招标文件及评标标准要求）。
3.报价文件：
（1）报价明细表（格式见附件）。
4. 技术文件：（根据招标文件及评标标准要求，自行拟定）。
（六）投标报价说明：
1.投标供应商的投标报价应是投标供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件所列采购需求的全部费用。
2.投标供应商的投标报价应包括但不限于项目实施的调查研究费、资料费、编制费、专家评审费、会务费、车旅费、食宿费、制作费、劳务费、打印费、资料汇编费，以及协助采购人进行项目评审和文件的报批、会务费以及其他伴随服务等工作所发生的全部费用、管理费和利润、税费、政策性文件规定的各项规费等费用以及合同明示或暗示的所有一切风险责任和义务等各项应有费用。一旦中标，除合同另行约定外，合同价格后期不作调整。
3.投标供应商应自行踏勘现场，充分考虑企业管理情况、市场风险等因素，认真测算成本，同时自行承担投标费用，凡未列费用，视为已包含在投标报价中。
4.一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。
5.投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
6.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人必须在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（七）投标文件的要求：
1. 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。
2. 投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3. 投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。
4. 投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。
5. 投标费用自理。
（八）网上投标：
1. 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的时间内，凭CA数字证书登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2. 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3. 投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4. 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5. 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6. 投标人进行网上投标请参照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。
（九）无效投标文件的确认：
投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：
1. 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；
2. 电子投标文件未在规定期限内提交的；
3. 电子投标文件未按招标文件要求签章的；
4. 投标供应商未按采购文件要求解密投标文件的；
5. 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；
6. 不具备招标文件中规定的资格要求的；
7. 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；
8. 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；
9. 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；
10. 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；
11. 投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
12. 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
13. 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
14. 投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；
15. 投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性，不能在30分钟内提供书面说明及提交相关证明材料的；
16. 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；
17. 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；
18. 不同投标供应商投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；
19. 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；
20. 投标供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他投标供应商的合法权益的；
21. 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；
22. 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；
23. 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
24. 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
25. 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
26. 不同投标供应商的投标文件相互混装的；
27. 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；
28. 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
29. 不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；
30. 投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；
31. 电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；
32. 启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃其投标；
33. 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他无效情形的；
34. 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
（十）开标、评标：
1.开标工作程序
1.1所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。
1.2投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。
2.资格性审查：
2.1投标文件资格性检查由采购人和采购代理机构组建的资格审查小组负责。
2.2依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。
2.3信用信息查询
采购人或采购代理机构于开标当日资格审查阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。  采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。
3.评标工作程序：
3.1依法组建评标委员会，并实行回避制度。
3.2评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商通过政府采购交易管理一体化系统进行澄清、说明或者补正，由其授权的代表应答并加盖电子公章后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
3.3 投标文件符合性检查。
3.3.1投标文件的符合性检查由评标委员会负责。评审小组对投标文件的有效性、完整性和对招标文件要求的符合性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
3.3.2评标委员会认为投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的；投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应；投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的）；评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3.4比较与评价
3.4.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（九）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。
3.4.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。
3.4.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各投标供应商得分，确定各投标供应商总分和最终排序。
4.评标方法
投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标综合评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。
[bookmark: _Toc38197181]5.评分标准
5.1综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。
5.2评分项目及分值：
（一）价格分           20分
（二）商务资信分       20分
（三）技术分           60分
5.3各项评分标准：
	[bookmark: _Toc37956245][bookmark: _Toc37956127]序号
	评审项目
	分值
	评审细则

	（一）价格分（20分）

	1
	价格分
	20分
	1、投标总报价低于或等于采购最高限价的，为有效投标报价。超过采购最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。
2、价格得分计算方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×20。
①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标供应商如为中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标供应商如为监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。
③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标供应商如为残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
注：投标供应商企业性质如按上述文件规定，同时属于可享受价格扣除的两类或两类以上企业，不享受重复价格扣除。未按上述要求提供相应有效材料，不享受价格扣除。

	（二）商务资信分（20分）

	1
	企业业绩
	3分
	供应商自2020年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过类似项目（包含概念规划）的，每提供1个得1分，最高得3分；本项最高得3分。投标文件中须提供有效合同的原件扫描件，否则不得分。

	2
	企业荣誉
	3分
	供应商自2020年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担的类似项目（包含概念规划）获得国家级荣誉的，每提供1个得2分，最多得2分；获得省级荣誉的，每提供一个得1分，最多得1分；本项最高得3分。投标文件中须提供上述荣誉证书的原件扫描件，否则不得分。

	3
	认证体系
	4分
	投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书的得1分；具有有效期内的环境管理体系认证证书的得1分；具有有效期内的职业安全健康管理体系认证证书的得1分；具有有效期内的信息安全管理体系认证证书的得1分；本项最高得4分。投标文件中须提供上述证书的原件扫描件，否则不得分。

	4
	人员配置
	10分
	（1）项目负责人（4分）：
拟派项目负责人同时具有城乡规划专业高级职称的得1分，具有城乡规划专业正高级职称的得2分；同时具有注册城乡规划师资格的加2分。本项最高得4分。
（2）项目组成员（6分）：
项目组成员（除项目负责人外），配备建筑、市政、交通、园林、造价、经济专业高级工程师（或以上）职称人员的，每人得1分，没有不得分。本项最高得6分。  
注：同一人如有多个专业的，只计一次得分；若同一专业拟派两人及以上的，只按一人计分，不重复计分；人员不得兼任。投标文件中须提供上述相关证书证明材料的原件扫描件，以及由社保机构出具的供应商为其缴纳的近三个月任意一个月份（不含投标当月）的社保证明或相关证明材料（如供应商成立时间为2024年08月以后的，则可不提供社保证明材料），否则不得分。

	（三）技术分（60分）

	1
	项目理解
	6分
	包括（但不限于）：①规划背景（包括政策背景、现状背景、范围背景等）；②规划任务等内容。
提供的项目理解各项内容全面，不漏项且有针对性解释说明：6分；
提供的项目理解各项内容较全面，漏缺1项，有针对性解释说明：3分；
提供的项目理解不全面，针对项目理解各项内容没有解释说明：0分。

	2
	规划对接
	6分
	包括（但不限于）：①总规、控规、专项规划等重点规划对接；②阳山国家级旅游度假区创建总体规划评估；③阳山镇国土空间总体规划评估等内容。
提供的规划对接各项内容全面，不漏项且有针对性解释说明：6分；
提供的规划对接各项内容较全面，漏缺1项，有针对性解释说明：4分；
提供的规划对接各项内容基本全面，漏缺2项，有针对性解释说明：2分；
提供的规划对接不全面，针对规划对接各项内容没有解释说明：0分。

	3
	用地分析及优化
	6分
	包括（但不限于）：①规划用地及已建、拟建、待建等用地分析；②建筑高度、容积率等用地指标优化等内容。
提供的用地分析及优化各项内容全面，不漏项且有针对性解释说明：6分；
提供的用地分析及优化各项内容较全面，漏缺1项，有针对性解释说明：3分；
提供的用地分析及优化不全面，针对用地分析及优化各项内容没有解释说明：0分。

	4
	景区发展规划
	12分
	包括（但不限于）：①景区建设规律；②针对阳山困境，提出阳山度假区提升策略；③阳山度假区门户与景观节点规划；④游客服务中心布局研究等内容。
提供的景区发展规划各项内容全面，不漏项且有针对性解释说明：12分；
提供的景区发展规划各项内容较全面，漏缺1项，有针对性解释说明：9分；
提供的景区发展规划各项内容基本全面，漏缺2项，有针对性解释说明：6分；
提供的景区发展规划各项内容基本全面，漏缺3项，有针对性解释说明：3分；
提供的景区发展规划不全面，针对景区发展规划各项内容没有解释说明：0分。

	5
	功能布局规划
	12分
	包括（但不限于）：①阳山度假区总体功能分布；②演艺中心规模规律与空间布局研究；③阳山度假区酒店缺口、规模规律与空间布局研究；④科创功能规律与空间布局研究等内容。
提供的功能布局规划各项内容全面，不漏项且有针对性解释说明：12分；
提供的功能布局规划各项内容较全面，漏缺1项，有针对性解释说明：9分；
提供的功能布局规划各项内容基本全面，漏缺2项，有针对性解释说明：6分；
提供的功能布局规划各项内容基本全面，漏缺3项，有针对性解释说明：3分；
提供的功能布局规划不全面，针对功能布局规划各项内容没有解释说明：0分。

	6
	交通专项
	8分
	包括（但不限于）：①道路交通格局与区域交通分析；②交通流量来向与容量分析；③慢行与公共交通分析；④水上游线组织等内容。
提供的交通专项各项内容全面，不漏项且有针对性解释说明：8分；
提供的交通专项各项内容较全面，漏缺1项，有针对性解释说明：6分；
提供的交通专项各项内容基本全面，漏缺2项，有针对性解释说明：4分；
提供的交通专项各项内容基本全面，漏缺3项，有针对性解释说明：2分；
提供的交通专项不全面，针对交通专项各项内容没有解释说明：0分。

	7
	总体建设规划
	4分
	包括（但不限于）：①项目清单与项目分布；②近期实施项目等内容。
提供的总体建设规划各项内容全面，不漏项且有针对性解释说明：4分；
提供的总体建设规划各项内容较全面，漏缺1项，有针对性解释说明：2分；
提供的总体建设规划不全面，针对总体建设规划各项内容没有解释说明：0分。

	8
	项目服务
	6分
	包括（但不限于）：①服务期间进度计划；②服务期间响应保障；③后续服务承诺等内容。
提供的项目服务各项内容全面，不漏项且有针对性解释说明：6分；
提供的项目服务各项内容较全面，漏缺1项，有针对性解释说明：4分；
提供的项目服务各项内容基本全面，漏缺2项，有针对性解释说明：2分；
提供的项目服务不全面，针对项目服务各项内容没有解释说明：0分。


注：投标供应商须针对本项目的实际情况，结合自身条件，编制相应的“服务方案”。
（1）以上证明材料原件扫描件应附入投标文件中。
（2）每项评分由评委独立评分。各分项的平均分为该供应商各分项的得分，各分项得分合计即为该供应商的总得分。 最终总得分最高者将被推荐第一中标候选人。
（3）评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
（十一）定标：
1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求在3家中标候选单位中，依法确定中标投标供应商。江苏建威建设管理有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网上发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以一次性书面形式送达江苏建威建设管理有限公司。江苏建威建设管理有限公司在收到符合要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏建威建设管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
2.采购人或者采购代理机构对开标、评标现场活动进行全程录音录像。
3.在发布中标公告的同时，江苏建威建设管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。
（十二）废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付；
4.因重大变故，采购任务取消的。
（十三）围标与串标的确认：
1.投标人在政府采购活动中有下列情形之一的，认定其有围标、串标行为：
（1）由同一人或分别由几个有利害关系人代表两个以上（含两个）投标人获取招标资料、开标的；
（2）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目负责人、项目经理（建造师）等人员有在同一个单位缴纳社会保险的；
（3）递交投标文件截止时间开始至评标结束，投标人撤回投标文件的；
（4）不同投标人的投标文件中项目组成员出现同一人的；
（5）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；
（6）在资格审查或开标时不同投标人的投标资料相互混装的；
（7）中标公示的中标候选人无正当理由放弃中标或不按规定与采购人签订合同的；
（8）参加投标活动的人员不能提供其属于投标企业正式在职人员的有效证明的（如：社保缴纳情况证明等资料）；
（9）法律法规规定的其他围标、串标行为。
2.在评标过程中评标委员会发现投标人除（九）无效投标文件的确认规定的围标、串标行为外，另有下列情形之一的，认定其有围标、串标行为，否决其投标：
（1）不同投标人的投标总报价相近且各分项报价、综合单价分析表内容混乱不能相互对应、乱调乱压或乱抬的，而在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；
（2）评标委员会依法认定的有其他明显违规行为情形的。
如出现上述围标、串标的行为，将及时上报财政部门，进行相应的处罚。
（十四）投标保证金：
1.响应苏财购【2020】52号文要求，本项目不要求递交投标保证金。 
（十五）中标无效的确认：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；
（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；
（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
（7）投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额万分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十六）签订、履行合同：
采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
江苏建威建设管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
（十七）代理服务费：
1. 本项目代理服务费以成交金额为计费基础，代理服务费费率：100万元以下1.5%，并在此基础上按80%计取。本项目代理服务费由采购人支付。
（十八）政府采购合同融资：
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。如需要政府采购合同融资，请按《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购 （2020） 17号）、《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（ 锡财购（2022） 7号）文件执行。

附：无锡市政府采购合同融资政策告知函：
中标、成交供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为成交供应商的融资行为提供担保。
无锡市政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！
政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。













[bookmark: _GoBack]三、采购需求
[bookmark: _Toc231463948]
（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
1、采购标的需实现的功能或者目标：本项目为无锡市阳山旅游度假区核心区概念规划，规划范围以度假区核心景区范围为主，包括大阳山、小阳山、长腰山和狮子山及周边地块，并向西纳入海洋世界和大阳山西侧演艺中心，规划面积约6.5平方公里。需对《无锡市惠山区阳山镇国土空间总体规划》和《无锡阳山国家级旅游度假区创建总体规划》进行评估整合，通过空间余量、功能分布、指标管控等规划用地布局研究和交通测算、道路提升等交通专项支撑研究，明确游客服务中心、演艺中心、酒店、水上游线、门户景观等重大项目选址，并落实到实施项目清单中。应根据相应的标准、技术要求等，编制完成《无锡市阳山旅游度假区核心区概念规划》。
[bookmark: _Hlk37959418]2、为落实政府采购政策需满足的要求：
按照《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人单位报价给予10%的扣除，用扣除后的价格进行评审。
如为中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》。（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
如为监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
如为残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定填写《残疾人福利性单位声明函》。
供应商企业性质如按上述文件规定，同时属于可享受价格扣除的两类或两类以上企业，不享受重复价格扣除。
本项目为非专门面向中小企业的项目。
（二）本项目采购标的概况、采购项目交付或者实施的时间、地点、内容及要求：
1、项目编号：JSZC-320206-JSJW-G2024-0073
2、项目名称：无锡市阳山旅游度假区核心区概念规划
3、采购项目概况：本项目为无锡市阳山旅游度假区核心区概念规划，规划范围以度假区核心景区范围为主，包括大阳山、小阳山、长腰山和狮子山及周边地块，并向西纳入海洋世界和大阳山西侧演艺中心，规划面积约6.5平方公里。需对《无锡市惠山区阳山镇国土空间总体规划》和《无锡阳山国家级旅游度假区创建总体规划》进行评估整合，通过空间余量、功能分布、指标管控等规划用地布局研究和交通测算、道路提升等交通专项支撑研究，明确游客服务中心、演艺中心、酒店、水上游线、门户景观等重大项目选址，并落实到实施项目清单中。应根据相应的标准、技术要求等，编制完成《无锡市阳山旅游度假区核心区概念规划》；
4、服务期：合同签订后90日历天内递交全套成果文件经采购人确认并通过专家论证；误期违约金：合同价的万分之八/天；
5、服务质量标准：规划成果文件须符合国家、省市规范与标准，并满足采购人要求；质量违约金：合同价的5%；
6、实施地点：无锡市惠山区阳山镇；
7、付款方式：1）第一次付款：合同签订后，采购人支付合同价款的30%；
2）第二次付款：提交全部成果文件经采购人确认后，采购人支付合同价款的60%；
3）第三次付款：经专家评审论证通过并提交最终全部成果文件后，采购人支付合同价款的10%。
每次付款时中标供应商均应向采购人开具符合采购人要求的税务发票。
（三）具体服务内容及要求：
1.规划期限
基期：2024年；
近期：2027年；
远期：2035年。
2.规划依据
2.1.上位规划依据
（1）《无锡市惠山区阳山镇国土空间总体规划》（在编）；
（2）《无锡阳山国家级旅游度假区创建总体规划》（在编）；
（3）《无锡市阳山生态休闲旅游度假区控制性详细规划》（2020）；
（4）《无锡市惠山区阳山新市镇控制性详细规划阳山-陆区、阳山-桃源管理单元动态更新》（2023）； 
（5）《无锡市阳山镇综合交通规划研究》（在编）；
（6）《无锡市惠山区阳山镇总体规划（2013-2030）》；
（7）《无锡市显山透绿专项规划》（2022）。
2.2.相关规划依据
（1）《XDG-2022-102号地块开发建设项目方案设计》； 
（2）《XDG-2009-86号地块项目建筑方案设计》；
（3）《无锡阳山朝阳禅寺扩建项目工程方案》；
（4）《阳山生态休闲旅游度假区游客中心设计概念方案》；
（5）《安阳山景区和桃花岛公园提升设计概念方案》；
（6）《太湖湾科创圈经济高质量发展圆桌会（无锡院士小镇）会址规划建议》；
（7）《“工农·1969”研发创意街区项目》；
（8）《无锡·阳山趣时光乐园》；
（9）《无锡市惠山区阳山镇千垛湿地设计概念方案》；
（10）《阳山艺术创意社区—蓝凤凰艺术小镇A区》。
3.规划成果要求
项目成果体系应包括研究报告与项目清单。
研究报告内容主要包括：
（1）规划衔接评估
针对当前《无锡市惠山区阳山镇国土空间总体规划》和《无锡阳山国家级旅游度假区创建总体规划》存在的“两张皮”情况，对用地布局思路及侧重点、可实施性进行评估，并对接《无锡市显山透绿专项规划》，强化与联动发展区（阳山镇、普照城市设计）的衔接评估，统筹片区空间结构、功能布局。
（2）用地布局与功能业态研究
对范围内的用地现状和规划意图进行详细梳理，从功能业态布局、空间结构、景观形象、公共服务等角度进行研究，通过客群分类分析，优化《无锡阳山国家级旅游度假区创建总体规划》策划功能用地方案，并进一步强化建筑高度管控要求与水上游线路组织系统等内容。
（3）交通专项支撑研究
深化范围内交通支撑条件，对道路的线位、宽度、断面、组织方式等进行深化，提出近期远期结合的路网建设计划与交通优化方案，并从交通角度对入口门户及景区进入线路进行判断，选择进入景区的重要节点与门户。
（4）重大实施项目选址
进一步论证三个层级体系的旅游集散中心布局与选址；对进入景区的重要入口门户与重要节点景观小品，从国际化现代化角度提出设计引导；对阳山西侧景区演艺中心，确定人工湖合理规模和山的背景关系，考虑观众席及配套设施；还有其他如高端酒店等项目，研究对标案例，确定合理规模和选址，提出规划管控、风貌设计等要求。
项目清单包括交通路网与市政设施建设清单、度假区功能性旅游项目建设清单两项。
4.实施周期
4.1项目计划工作周期总计90日历天（自合同签订之日起算），具体节点要求如下：
第一阶段（20日历天）
完成现状调研和现状综合分析、规划对接，总结问题。 
第二阶段（20日历天）
提出规划初步思路与用地方案，并形成规划共识。
第三阶段（20日历天）
形成规划中间成果，征求意见，多方讨论，深化规划细节。
第四阶段（20日历天）
完善各项规划内容，形成规划成果，组织专家论证。
第五阶段（10日历天）
形成报批成果，提交采购人。
4.2误期违约金：合同价的万分之八/天，若因项目汇报安排等因素导致时间延后，则时间相应顺延。
5.知识产权
（1）投标供应商必须保证投标文件、中标后提供的文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。
（2）投标供应商提交的所有投标文件及成果，其所有权均归采购人所有，采购人可任意使用其全部成果。
6.保密要求
（1）中标供应商负责对采购人所提供资料及最终成果的保密，中标供应商及其工作人员需遵守采购人的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播；
（2）项目服务人员需签署相关保密协议，承担工作中接触相关内容的保密义务；
（3）项目成果最终所有权属采购人，在项目完成时中标供应商必须全部移交；
（4）中标供应商须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用；
（5）以上保密规定如有违反，采购人有权追究中标供应商相关法律责任。
（四）报价要求：
[bookmark: _Toc38197191]1、投标供应商的投标报价应是投标供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件所列采购需求的全部费用。
2、投标供应商的投标报价应包括但不限于完成本项目编制任务、编制范围、编制深度、编制成果等所有工作所需的项目全过程服务费、编制费、资料搜集、交通差旅费、食宿费、会务费、专家咨询费、报批评审费、汇报费、相关成果文件费，以及应由中标供应商支付的管理费、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。一旦中标，除合同另行约定外，合同价格后期不作调整。
3、一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。
4、投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
（五）综合说明及其他要求：
1、中标供应商成交后有下列情形之一的，采购人有权取消其中标资格，并由第二中标候选供应商顺序替补为中标供应商，并与采购人签订合同。采购人也可以重新招标。给采购人造成的损失，原中标供应商还应当予以赔偿：
（1）放弃中标项目；
（2）无正当理由不与采购人签订合同或者不缴纳履约保证金的；
（3）在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。
2、采购文件中所提要求为项目实施的基本技术要求，投标供应商应根据采购需求，提供满足本技术规范和所列标准要求的服务，对国家有关安全和环保等强制性标准，必须予以说明并满足。
3、中标供应商服务人员在服务期间因正常服务或采购人派遣的委托项目任务内造成的任何人员伤亡事故，均由中标供应商全权承担一切责任及经济赔偿、损失，采购人不承担任何责任及经济赔偿、损失。
4、中标供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准开展服务工作，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于中标供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由中标供应商承担。
5、中标供应商应按照采购人的要求，及时更换不能胜任工作的工作人员，应在接到书面通知之日起10天内予以调换合格人员；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷；落实采购人根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求，并向采购人提供相关证明材料备案。
6、中标供应商须负责该项目作业人员的人事、劳资、办理社会保险和商业保险、计生等人事劳资管理工作，并提供为该项目人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、管理人事档案等方面的管理服务；合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷均由中标供应商负责处理，由中标供应商承担一切责任及经济赔偿、损失，采购人不承担任何责任及经济赔偿、损失。
7、投标文件必须如实进行实质性响应，量化指标必须列明具体数值，同时供应商必须根据提供的货物及服务，明确其必须说明的相关情况。供应商提供的响应文件内容必须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其响应文件将被拒绝。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。
8、验收标准：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标供应商的响应文件以及合同约定的内容和考核标准进行验收，验收情况作为支付服务费用的依据。
9、知识产权：中标供应商保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，中标供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。
[bookmark: _Hlk62691437]10、根据国家扶持中小企业的有关政策，本项目中标供应商，如需要政府采购合同融资，请按《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购 （2020） 17号）、《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（ 锡财购（2022） 7号）文件执行。
11、中标供应商为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，其《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件、《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件、《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
12、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
13、中标供应商不得将项目整体或部分进行转包或分包，且不得让第三方公司采用挂靠中标供应商的方式承担服务工作。
14、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏建威建设管理有限公司书面通知为准。









四、合同书（格式文本）

无锡市阳山旅游度假区核心区概念规划




合      同











甲方（采购人）：无锡市惠山区阳山镇人民政府
乙方（中标供应商）：                          
合同签订时间：2024年     月   日 
无锡市阳山旅游度假区核心区概念规划                              JSZC-320206-JSJW-G2024-0073

合同书（格式文本）
[bookmark: 五．合同条款]甲方（采购人）：无锡市惠山区阳山镇人民政府
乙方（中标供应商）：                              
依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就无锡市阳山旅游度假区核心区概念规划协商一致，订立本合同。
[bookmark: _Toc76417655]一、采购内容：本项目为无锡市阳山旅游度假区核心区概念规划，规划范围以度假区核心景区范围为主，包括大阳山、小阳山、长腰山和狮子山及周边地块，并向西纳入海洋世界和大阳山西侧演艺中心，规划面积约6.5平方公里。需对《无锡市惠山区阳山镇国土空间总体规划》和《无锡阳山国家级旅游度假区创建总体规划》进行评估整合，通过空间余量、功能分布、指标管控等规划用地布局研究和交通测算、道路提升等交通专项支撑研究，明确游客服务中心、演艺中心、酒店、水上游线、门户景观等重大项目选址，并落实到实施项目清单中。应根据相应的标准、技术要求等，编制完成《无锡市阳山旅游度假区核心区概念规划》。
二、合同总金额：人民币（大写）        元 ；人民币（小写）        元。
注：合同金额包括但不限于完成本项目编制任务、编制范围、编制深度、编制成果等所有工作所需的项目全过程服务费、编制费、资料搜集、交通差旅费、食宿费、会务费、专家咨询费、报批评审费、汇报费、相关成果文件费，以及应由中标供应商支付的管理费、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。一旦中标，除合同另行约定外，合同价格后期不作调整。
三、服务期：合同签订后90日历天内递交全套成果文件经甲方确认并通过专家论证；误期违约金：合同价的万分之八/天。
四、服务地点和方式：无锡市惠山区阳山镇。
五、服务质量标准：规划成果文件须符合国家、省市规范与标准，并满足甲方要求；质量违约金：合同价的5%。
六、合同价款支付步骤和办法：
1）第一次付款：合同签订后，甲方支付合同价款的30%；
2）第二次付款：提交全部成果文件经甲方确认后，甲方支付合同价款的60%；
3）第三次付款：经专家评审论证通过并提交最终全部成果文件后，甲方支付合同价款的10%。
每次付款时乙方均应向甲方开具符合甲方要求的税务发票。
七、合同文件的优先次序：
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
1）合同书---（有）
2）中标通知书---（有）
3）甲方要求及委托书---（有）
4）投标文件---（有）
八、履约保证金：
乙方签订合同时，需一次性缴纳履约保证金，履约保证金金额为合同价的10%。
乙方提供履约担保的形式及期限： 
1）履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票、保函、电汇等非现金方式缴纳。
2）如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
3）履约保证金退还时间、方式：履约保证金（无息）将在服务期满并验收合格后无息退回。
4）履约过程中乙方在服务期限、服务质量、安全作业、现场管理及服务人员配备、将中标项目转包或分包给他人的、拒绝履行合同义务等方面发生的不履约或违背合同规定的责任和义务的行为，都可能导致甲方扣缴其部分乃至全部履约保证金。
九、具体服务内容及要求：
1.规划期限
基期：2024年；
近期：2027年；
远期：2035年。
2.规划依据
2.1.上位规划依据
（1）《无锡市惠山区阳山镇国土空间总体规划》（在编）；
（2）《无锡阳山国家级旅游度假区创建总体规划》（在编）；
（3）《无锡市阳山生态休闲旅游度假区控制性详细规划》（2020）；
（4）《无锡市惠山区阳山新市镇控制性详细规划阳山-陆区、阳山-桃源管理单元动态更新》（2023）； 
（5）《无锡市阳山镇综合交通规划研究》（在编）；
（6）《无锡市惠山区阳山镇总体规划（2013-2030）》；
（7）《无锡市显山透绿专项规划》（2022）。
2.2.相关规划依据
（1）《XDG-2022-102号地块开发建设项目方案设计》； 
（2）《XDG-2009-86号地块项目建筑方案设计》；
（3）《无锡阳山朝阳禅寺扩建项目工程方案》；
（4）《阳山生态休闲旅游度假区游客中心设计概念方案》；
（5）《安阳山景区和桃花岛公园提升设计概念方案》；
（6）《太湖湾科创圈经济高质量发展圆桌会（无锡院士小镇）会址规划建议》；
（7）《“工农·1969”研发创意街区项目》；
（8）《无锡·阳山趣时光乐园》；
（9）《无锡市惠山区阳山镇千垛湿地设计概念方案》；
（10）《阳山艺术创意社区—蓝凤凰艺术小镇A区》。
3.规划成果要求
项目成果体系应包括研究报告与项目清单。
研究报告内容主要包括：
（1）规划衔接评估
针对当前《无锡市惠山区阳山镇国土空间总体规划》和《无锡阳山国家级旅游度假区创建总体规划》存在的“两张皮”情况，对用地布局思路及侧重点、可实施性进行评估，并对接《无锡市显山透绿专项规划》，强化与联动发展区（阳山镇、普照城市设计）的衔接评估，统筹片区空间结构、功能布局。
（2）用地布局与功能业态研究
对范围内的用地现状和规划意图进行详细梳理，从功能业态布局、空间结构、景观形象、公共服务等角度进行研究，通过客群分类分析，优化《无锡阳山国家级旅游度假区创建总体规划》策划功能用地方案，并进一步强化建筑高度管控要求与水上游线路组织系统等内容。
（3）交通专项支撑研究
深化范围内交通支撑条件，对道路的线位、宽度、断面、组织方式等进行深化，提出近期远期结合的路网建设计划与交通优化方案，并从交通角度对入口门户及景区进入线路进行判断，选择进入景区的重要节点与门户。
（4）重大实施项目选址
进一步论证三个层级体系的旅游集散中心布局与选址；对进入景区的重要入口门户与重要节点景观小品，从国际化现代化角度提出设计引导；对阳山西侧景区演艺中心，确定人工湖合理规模和山的背景关系，考虑观众席及配套设施；还有其他如高端酒店等项目，研究对标案例，确定合理规模和选址，提出规划管控、风貌设计等要求。
项目清单包括交通路网与市政设施建设清单、度假区功能性旅游项目建设清单两项。
4.实施周期
4.1项目计划工作周期总计90日历天（自合同签订之日起算），具体节点要求如下：
第一阶段（20日历天）
完成现状调研和现状综合分析、规划对接，总结问题。 
第二阶段（20日历天）
提出规划初步思路与用地方案，并形成规划共识。
第三阶段（20日历天）
形成规划中间成果，征求意见，多方讨论，深化规划细节。
第四阶段（20日历天）
完善各项规划内容，形成规划成果，组织专家论证。
第五阶段（10日历天）
形成报批成果，提交甲方。
4.2误期违约金：合同价的万分之八/天，若因项目汇报安排等因素导致时间延后，则时间相应顺延。
5.知识产权
（1）乙方必须保证投标文件、中标后提供的文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。
（2）乙方提交的所有投标文件及成果，其所有权均归甲方所有，甲方可任意使用其全部成果。
6.保密要求
（1）乙方负责对甲方所提供资料及最终成果的保密，乙方及其工作人员需遵守甲方的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播；
（2）项目服务人员需签署相关保密协议，承担工作中接触相关内容的保密义务；
（3）项目成果最终所有权属甲方，在项目完成时乙方必须全部移交；
（4）乙方须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用；
（5）以上保密规定如有违反，甲方有权追究乙方相关法律责任。
十、违约责任
1、由于乙方原因，延误提交最终成果文件的，每延误一天，应向甲方支付合同价的万分之八/天违约金，单期逾期超过10个工作日或累计逾期超过20个工作日的，视为乙方根本违约，乙方应赔偿甲方合同价款的5%作为违约金，且甲方有权要求乙方赔偿由此造成的全部损失。
2、乙方应确保所递交的最终成果文件通过甲方及相关部门组织的专家组评审验收，如乙方最终成果文件未能通过上述任何一项验收的，乙方应在两周内修改补充完善最终成果文件，保证完成上述相关事项，否则，甲方有权解除本合同，要求乙方返还已支付的服务费，并要求乙方支付本合同价款5%的违约金。
3、乙方在承担上述违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
4、合同期限内，未经甲方书面同意，乙方擅自中止/终止合同或中止/终止履行合同义务的，应向甲方支付合同总价30％的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失和费用（包括但不限于诉讼仲裁费、律师费等）。乙方中止/终止履行合同义务的，甲方还有权解除本合同。
5、因乙方违反本合同约定致使甲方损失的，乙方应全额赔偿。乙方赔偿范围包括但不限于：甲方受到的直接损失、甲方为减小损失采取合理措施所产生的费用、甲方为维护合法权益产生的诉讼费、律师费、诉讼保全担保费、公证费等。
6、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下委托事项全部或部分转包、分包给第三人，否则，甲方有权立即解除本合同，没收履约保证金，并要求乙方返还已支付的服务费及支付本合同金额20%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失和费用（包括但不限于诉讼仲裁费、律师费等）。
7、上述违约金和赔偿金可直接从服务费中扣除。
[bookmark: _Toc76417657]十一、保密
　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
[bookmark: _Toc76417658]　　十二、争议解决
本合同发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。也可由当地行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意向甲方所在地人民法院诉讼解决。
[bookmark: _Toc76417659]十三、合同生效及其他
　　1.乙方在本合同约定的服务期限内为甲方提供服务。
　　2.甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
3.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
4.双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
5.合同不可分割部分：采购文件、响应文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
6.本合同双方签字盖章并见证即生效，一式 伍 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份，见证人壹份。
7.未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方：  （盖章）                       乙方： （盖章）     
法定代表人：        　　　　           法定代表人： 
委托代理人：        　　　　           委托代理人： 
电　　话：　　　　　　　　　           电　　话： 
传　　真：　　　　　　　　　           传　　真： 
银行账号：　　　　　　　　　           银行账号：  

见证人：             （公章）

日    期：　　年　月　日　











五、 附件（投标文件格式）
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政府采购编号：
采购项目名称：
投标人：




二○二四年  月  日

（一）投标函（格式）：

投标函
致：江苏建威建设管理有限公司
我方收到贵方编号   招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次无锡市阳山旅游度假区核心区概念规划的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
我方愿意提供江苏建威建设管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）
（相应内容上传至投标客户端）：
投标文件由证明文件、商务文件、报价文件、技术文件四部分组成。
1.证明文件：
1.1资格、资信证明文件（相关证明材料原件扫描后上传）：
（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）供应商有效的营业执照或相关部门的登记证明文件（原件扫描件）；
（3）供应商的城乡规划编制乙级及以上资质证书（原件扫描件）；
（4）供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参与的除外）；
（5）供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（原件扫描件，正、反双面扫描）；
（6）供应商拟派项目负责人的中级及以上技术职称证书（原件扫描件）；
（7）授权代表和项目负责人与企业签订的劳动合同（原件扫描件）；
（8）授权代表和项目负责人的由社保机构出具的供应商为其缴纳的近三个月任意一个月份（不含投标当月）的社保证明材料（如供应商成立时间为2024年08月以后的，则可不提供社保证明材料）（原件扫描件）；
（9）供应商的2023年度财务审计报告或者近三个月任意一个月份（不含投标当月）财务报表（资产负债表和利润表）（原件扫描件）；
（10）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件）；
（11）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件）；
（12）承诺书（格式见附件）。
注：上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供。投标供应商法定代表人或被授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。其中（9）、（10）、（11）项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如供应商成立时间为2024年08月以后确实无法提供的，可以不提供。投标供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。
按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
2.商务文件：
（1）投标函（格式见附件）；
（2）开标一览表（格式见附件）；
（3）投标供应商情况表（格式见附件）；
（4）项目管理机构配备情况表、项目负责人简历表（格式见附件）；
（5）供应商类似业绩一览表（格式见附件）；
（6）商务条款偏离表、技术要求条款偏离表（格式见附件）；
（7）投标供应商简介和经营情况说明；
（8）服务承诺（格式见附件）；
（9）补充证明文件：
①中小企业声明函（供应商如为中小企业的提供，格式见附件）；
②省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（供应商如为监狱企业的提供）；
③残疾人福利性单位声明函（供应商如为残疾人福利性单位的提供，格式见附件）；
④投标供应商认为有必要提供的承诺、声明和证明材料（根据招标文件及评标标准要求）。
3.报价文件：
（1）报价明细表（格式见附件）。
4. 技术文件：（根据招标文件及评标标准要求，自行拟定）。
2、 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。
3、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。
4、 我方认为贵方有权决定中标者。
5、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
6、 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
7、 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，我方愿接受相关处罚。
8、 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在见证合同时按招标文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
9、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。



投标人（盖章）：     
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
通讯地址：                          邮编：




















 （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

                                            政府采购编号： 
                                                     日期：

致：江苏建威建设管理有限公司

我公司（单位）愿针对本次项目                       进行投标。
我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。




                                  投标人（盖章）：
                        法定代表人（签字或盖章）：









（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书
                           政府采购编号： 
                                          日期：


致：江苏建威建设管理有限公司
                          系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
授权代表情况：
姓名：          性别：        
身份证件号码：                      电话：      
授权代表（签字或盖章）：                     

单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：

投标人法定代表人身份证扫描件：
        
法定代表人身份证
（正面）


法定代表人身份证
（反面）




法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）
 
授权代表身份证
（正面）


授权代表身份证
（反面）




（四）承诺书（格式）：

 承诺书（格式）

致：无锡市惠山区阳山镇人民政府

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。



投标人：（盖章）          
                                      法定代表人签名或盖章：            
年    月    日











（五）开标一览表（格式）：

开标一览表 

 项目名称：无锡市阳山旅游度假区核心区概念规划                             
	 项目总报价
（人民币：元）
	小写：                　
大写： 　　　         

	服务期
	                      

	服务质量标准
	                     

	项目负责人
	姓名：            	
身份证号：          	

	是否属于小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位：
小型□    微型□    监狱企业□    残疾人福利性单位□



投标人（盖章）：   
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

年    月    日
（六）投标供应商情况表（格式）：

投标供应商情况表
    （内容写不完的栏目可相应扩展）
投标供应商情况表1
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：
中级职称    人数、
高级职称     人数

	2023年12月资产总额
	       万元
	净资产
	         万元

	2023年12月股东权益
	       万元
	2023年业务收入
	         万元

	2023年实现利润
	万元
	
	

	办公面积

	     平方米
	其中：
	自有面积    平方米
承租面积    平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	



单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：





[bookmark: _Hlk32950122]（七）项目管理机构配备情况表、项目负责人简历表（格式见附件）：

（1）项目管理机构配备情况表

投标供应商名称（盖章）              政府采购编号：
	拟在本项目担任职务
	姓名
	职称
	证书及证书号

	项目负责人
	
	
	

	[bookmark: _Toc76417679]……
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：


注：1.上表如需要自行延长。
2.上表内容须提供人员证书原件扫描件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。


（2）项目负责人简历表
项目名称：无锡市阳山旅游度假区核心区概念规划
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	证书号
	
	身份证号
	

	参加工作时间
	
	担任项目负责人年限
	

	在建和已完成项目情况

	业主
	项目名称
	合同金额
	完成时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：


注：1.上表如需要自行延长。
2. 上表内容须提供人员身份证及证书原件扫描件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。



















（八）商务条款偏离表、技术要求条款偏离表 （格式）：

（1）商务条款偏离表（格式）

项目名称：无锡市阳山旅游度假区核心区概念规划     
项目编号：JSZC-320206-JSJW-G2024-0073 
	序号
	招标文件
条款号
	招标文件的
商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：（1）本表不得删除；
   （2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
   （3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。






投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：    年  月   日







（2）技术要求条款偏离表

项目名称：无锡市阳山旅游度假区核心区概念规划      
项目编号：JSZC-320206-JSJW-G2024-0073 
	序号
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：（1）本表不得删除；
   （2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
   （3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：    年  月   日



（九）供应商类似业绩一览表（格式）：

供应商类似业绩一览表

	序号
	项目名称
	合同签订时间
	合同金额
（人民币）
	采购单位
	备注

	1 
	 
	 
	 
	 
	 

	2 
	 
	 
	 
	 
	 

	3 
	 
	 
	 
	 
	 

	4 
	 
	 
	 
	 
	 

	5 
	 
	 
	 
	 
	 

	… 
	 
	 
	 
	 
	 



注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。





投标人（盖章）： 
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章： 
日 期 ：  年  月  日 









 （十）服务保障承诺（格式）：


服务承诺


投标人（盖章）                                政府采购编号：  

内容要求：

投标人须针对本招标文件作出实质性响应（内容由投标人自行拟定）
1、
2、
3、
...







法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：















（十一）报价明细表（格式）：
报价明细表
投标人（盖章）                       采购项目编号：JSZC-320206-JSJW-G2024-0073
	序号
	费用名称
	相关说明
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	

	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	……
	
	
	
	
	

	总报价（大写）：                               小写：                      

	其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写）：                    

	其中属于监狱企业产品的价格合计（小写）：                    

	其中属于残疾人福利单位产品的价格合计（小写）：                    




法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：                 日期：   年   月   日


注：表格不够可自行延长。
无锡市阳山旅游度假区核心区概念规划                               JSZC-320206-JSJW-G2024-0073              

1

（十二）技术文件：



格式内容
由投标供应商自行拟定。



































（十三）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）                参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 


供应商名称（盖章）： 
                                                  日 期： 


注：中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]（十四）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函


本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。  
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称（盖章）：
日  期：












1

