招标文件

项目名称：徐州市综合性企业服务平台升级建设

项目编号： JSZC-320300-XZCG-G2025-0055

采 购 人：徐州市企业服务中心

采购代理机构：徐州市政府采购中心

二〇二五年七月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

徐州市政府采购中心对徐州市综合性企业服务平台升级建设项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：徐州市综合性企业服务平台升级建设

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0055

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

1．时间（时间期限）、地点、方式：

招标文件提供期限：自招标公告发布之日起5个工作日；在“徐州政府采购网”（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）本项目公开招标公告的附件，自行下载。

2．招标文件售价：免费。

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2025年8月7日9：30（电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）的国家授时中心标准时间，下同）

2.开标时间：2025年8月7日9：30

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1.名 称：徐州市企业服务中心

2.地址： 徐州市云龙区新安路5号

3.联系方法：0516-67019188

4.采购项目联系人：顾志尧           电话：0516-67019188

六、采购代理机构

1．名称：徐州市政府采购中心

2．地址：徐州市云龙区新安路5号（市规划馆南侧）   邮编：221018

3．联系方法：0516-67019038、67019051

4．采购项目联系人：刘颖         电话：0516-67019038、67019051

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1货物服务招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.4 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.7 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

19.8 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21. 投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件的递交

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件的递交：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包

23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

24. 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

26.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

26.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，同时按照总价金额与单价汇总金额的比值，同比例修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 实施政府采购异常低价审查的有关要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

2．投标（呴应）报价低于采购项目最高限价45％的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

34. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

35. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

五、中标和合同

36. 确定中标人

36.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

36.2 采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

37. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

38. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

39. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

40. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

六、询问和质疑

41. 询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

42. 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：徐州市企业服务中心 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| 5. | 本项目采购代理机构：徐州市政府采购中心 |
| 7. | 本项目为政府采购服务电子招标投标。 |
| 7.1 | 潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：见本项目招标公告。 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购项目预算金额：255.38万元 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求：不要求投标人提供样品。 |
| 11.2 | 投标有效期:90天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：免费。 |
| 14.2 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15.1 15.2 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 15.3 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16.1 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17. | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。 三、截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 五、信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
|  | 三、投标 |
| 18.3 | 投标人的资格要求：见本项目公开招标公告。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；“苏采云”系统供应商操作手册的获取及操作中的技术问题可通过“苏采云”系统中的客服热线进行咨询。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； - 2.《授权委托书》（提供扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 二、资格条件（1～7项必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供扫描件。 2.财务状况报告，至少提供： （1）投标人的本项目开标时间前6个月内任一时间截点的资产负债表的扫描件1份； （2）投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表的扫描件1份。 3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录： （1）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料的扫描件； （2）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料的扫描件。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 8.投标人无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见招标文件第三章《投标资料表》项号“17”的内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 3.《采购需求符合性条件响应表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 4.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1. 系统总体设计方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2. 技术方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； （二）商务部分 1.项目实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）; 2.运维服务及培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）; 3.投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 4.投标人评价（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 五、价格折扣文件格式 （一）企业报价折扣证明： 1.投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2.投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3.投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有文件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| 19.3 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.4 | 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件的，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.5 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.7 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.8 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20.6 | 不接受超过255.38万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 |
| 22.1 | 投标截止时间：2025年8月7日9:30 |
| 22.2 | 投标文件的递交： 1.投标文件递交截止时间：2025年8月7日9：30 2.递交：投标人应当通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 |
| 23.2 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
| 24.1 | 报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.2 | 评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.3 | 采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：无。 |
|  | 四、开标、评标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年8月7日9：30 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。解密时限：进入解密环节后，30分钟内。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。 “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 26.4 | “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。 |
| 26.5 | 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 |
| 26.6 | 投标文件解密失败的补救方案:无。 |
| 29. | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 31.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| 33. | 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 36.2 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式： 一、确定人：采购人。 二、确定中标人方式： 按照以下顺序确定中标人： 根据技术部分得分高低排序，确定中标人；技术部分得分相同的，根据商务部分高低排序，确定中标人。如商务部分得分相同，由采购人自行确定。 |
| 37.1 | 在公告中标结果的同时，通过“苏采云”系统以数据电文形式：向中标人发出中标通知书；告知未通过资格审查的投标人,其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标人本人的评审得分与排序。 |
| 37.2 | 中标结果在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告。 |
| 38. | 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 41. | 1. 根据徐州市政府采购中心与徐州市企业服务中心（采购人）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向徐州市企业服务中心(采购人）提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向徐州市企业服务中心（采购人）提出质疑。询问和质疑由徐州市企业服务中心（采购人）依法处理。 2. 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3. 质疑函 接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。 联系部门：徐州市企业服务中心 联系电话： 0516-67019188 通讯地址：徐州市云龙区新安路5号 |
| 附加说明 |  |

- 评标标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |  | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 价格 （10分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10 服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） |  | 是 |
| 技术部分（60分） | 系统总体设计方案（4分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“四、系统总体设计要求……（一）系统总体设计具体要求”中的“逻辑架构设计、网络部署设计、对业务流程的设计、系统安全设计”（共4项）内容进行完善，且详细描述。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；每项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 |  | 否 |
|  | 技术方案 （56分） | 惠企政策数智化线上全流程闭环应用方案（16分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“五、技术要求……（一）技术具体要求……1.惠企政策数智化线上全流程闭环应用”（共8项）内容进行完善，且详细描述。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得16分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得16分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 涉企诉求数智化高效办理应用方案（8分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“五、技术要求……（一）技术具体要求……2.涉企诉求数智化办理系统”（共4项）内容进行完善，且详细描述。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得8分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得8分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 移动端“小程序”应用方案（3） | 方案要求对第六章《采购需求》中“五、技术要求……（一）技术具体要求……3.移动端“小程序”应用”（共3项）内容进行完善，且详细描述。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得3分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；每项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 数据要素X赋能产业发展应用方案（10分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“五、技术要求……（一）技术具体要求……4.数据要素X赋能产业发展应用”（共5项）内容进行完善，且详细描述。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得10分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 电子营业执照验证前置系统（17分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“五、技术要求……（一）技术具体要求……5.电子营业执照前置系统”（共17项）内容进行完善，且详细描述。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得17分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；每项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得17分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 基于电子营业执照的电子档案查询系统（2分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“五、技术要求……（一）技术具体要求……6.基于电子营业执照的电子档案查询系统”（共2项）内容进行完善，且详细描述。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得1分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；每项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得2分，最低得0分。 | 否 |
| 商务部分（30分） | 项目实施方案（14分） | 项目管理方案（6分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“六、项目管理要求……（二）项目管理具体要求”中的管理要求（共4项）内容有针对性地进行完善，且表述具体工作措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣1.5分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1.5分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 人员配备方案(8分) | （1）拟派项目经理1名，自有员工，具有人社厅、工信厅联合颁发的高级工程师证书或人社部、工信部联合颁发的信息系统项目管理师证书或人社部、工信部联合颁发的高级系统规划与管理师证书。每提供一个证书扫描件的得1分，不提供不得分，本项最高得3分，最低0分。 （2）拟派技术负责人1名，自有员工，具有人社厅颁发的系统集成项目管理工程师证书或人社厅颁发的信息系统项目管理师资格证书。每提供一个证书扫描件的得1分，不提供不得分，本项最高得2分，最低0分。 （3）技术团队人员（不含项目负责人和技术负责人），自有员工，具有人社部、工信部联合颁发的软件设计师证书或人社部、工信部联合颁发数据库系统工程师证书或人社厅颁发的网络工程师证书。每提供一个证书的扫描件得1分，不提供不得分，本项最高得3分，最低0分。（注：同一人员不能同时兼任不同岗位，同一人员具有多种证书的，最多认定一个类别，不重复得分。） 投标文件中提供以上人员证书扫描件及投标人为其缴纳的本项目开标时间前6个月内任何1月的社会保障资金或有效期内劳动合同的相关材料扫描件。 上述各项合计最高得8分,最低得0分。 | 是 |
|  | 运维服务及培训方案（8分） | 运维服务方案（4分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“七、运维服务及培训要求……（一）运维服务要求”中第2-5项（共4项）内容有针对性地进行完善，且表述具体工作措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 培训方案（4分） | - 方案要求对第六章《采购需求》中“七、运维服务及培训要求……（二）培训要求”（共4项）内容有针对性地进行完善，且表述具体工作措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 | 否 |
|  | 投标人业绩（4分） | 投标文件中提供投标人为卖方(乙方)，合同签订日期在2022年1月1日之后，合同内容为信息化平台建设或软件开发类项目的合同的扫描件，每提供一份得2分;未提供的得0分。 本项最高得4分,最低得0分。 |  | 是 |
|  | 投标人评价（4分） | （1）投标文件中提供投标人有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书（体系范围包括计算机应用软件的设计或开发相关的信息安全管理活动）扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址: http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询证书状态为有效的截图证明材料的，得2分，否则不得分。 （2）投标文件中提供投标人有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书（体系范围包括计算机应用软件的设计或开发相关的信息安全管理活动）扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址: http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询证书状态为有效的截图证明材料的，得2分，否则不得分。 上述各项合计最高得4分,最低得0分。 |  | 是 |

注：评分结果精确到小数点后两位。

- 第五章  拟签订的合同文本

甲方：徐州市企业服务中心

乙方：

项目名称：徐州市综合性企业服务平台升级建设

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0055

签订时间：

签订地点：

甲乙双方按照《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国民法典》及其相关法律、法规的规定，本着诚信和平等自愿的原则，双方同意就以下条款签订本合同：

- 一、采购标的及采购需求

1.采购标的：见合同附件1。

2.采购需求：见合同附件1。

- 二、项目实施时间

合同签订生效之日起120日内完成开发建设并上线试运行，2个月的试运行和系统改进后进行初验，并提供3年运维服务，服务期结束，进行最终验收。

- 三、合同总价

合同总价：￥        元（大写：        人民币元整）。

- 四、支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

经双方协商一致，选择以下第二 种付款方式：

（一）付款方式（不提交预付款保函的）

1.合同总价的百分之三十(30%)即￥大写：     人民币作为预付款，在合同签订生效，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的 30 %）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

2.合同总价的百分之七十(70%)即￥大写：      人民币，在开发建设完成并试运行2个月经甲方初步验收后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的70%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

（二）付款方式（提交预付款保函的）

1.合同总价的百分之四十(40%)即￥大写：     人民币作为预付款，在合同签订生效且乙方向甲方出具合同总价的百分之十(10%)即￥大写：     人民币的预付款保函，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的 40 %）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

2.合同总价的百分之六十 (60 %)即￥大写：      人民币，在开发建设完成并试运行2个月经甲方初步验收后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的60%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

3.乙方需提交的支付文件包括：

（1）乙方出具的正式发票；

（2）合同约定的乙方账户：

开户银行：

银行帐号：

（三）履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形:

退还方式:由甲方将履约保证金无息退还至乙方账户。

退还时间:本项目全部履约完毕(包括软件开发部署、试运行、3年运维服务、技术培训）)并经甲方最终验收合格后十日内退还。

退还条件：本项目合同义务全部履行完毕，没有违约行为。

不予退还的情形: 乙方拒绝履行合同义务。

- 五、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求

1.验收标准：以中标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和中标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；中标人的投标文件和中标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

2.验收要求、验收程序：在验收开始前，乙方向甲方提交验收计划，向甲方提交开发过程中各阶段性文档，甲方负责组织验收。

初步验收：完成系统的全部功能开发及部署，通过甲方测试后，系统达到双方认可的业务和技术要求上线，并且文档收集齐全后5日内组织初步验收。

最终验收：整体项目服务（包括软件开发部署、试运行、3年运维服务、技术培训）全部完成后5日内组织项目最终验收。

3.验收组织方式：þ自行组织¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是þ否

是否邀请专家参加验收：¨是R否

是否邀请服务对象参加验收：þ是¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是R否

是否进行抽查：þ是¨否

验收组织的其他事项：如产生检测费用,检测费用由乙方承担.

4.履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起5 日内组织验收）

5.履约验收方式：þ一次性验收

¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

6.履约验收程序：

初步验收：完成系统的全部功能开发及部署，通过甲方测试后，系统达到双方认可的业务和技术要求上线，并且文档收集齐全后5日内组织初步验收。

最终验收：整体项目服务（包括软件开发部署、试运行、3年运维服务、技术培训）全部完成后5日内组织项目最终验收。

7.履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况。）

- 六、双方的权利与义务

（一）甲方的权利与义务

1.甲方的权利

（1）负责项目实施的监督，对平台开发及配套服务的成效进行考核。

（2）督促乙方按合同约定进行项目实施。

（3）检查项目实施情况，可聘请第三方监理公司协助。

（4）项目开发建设、运维期内，甲方视项目情况可对已开发完成的软件功能进行优化。

2.甲方的义务

（1）按照合同约定支付合同款项。

（2）提供项目实施过程中相关系统运行条件。

（3）甲方应配合乙方维护人员进行日常性系统管理和数据维护，与乙方技术人员一起完成维护工作，以保持系统运行在最佳状态。

（二）乙方的权利与义务

1.乙方的权利

（1）按照合同约定收取合同款项。

（2）向甲方提出项目实施过程中所需相关系统运行条件要求。

2.乙方的义务

（1）负责系统开发及项目实施等工作，遵守开发过程中甲方的各项规定和制度，按时交付项目成果及配套文档。具体见《技术方案》和《项目实施方案》。《技术方案》见合同附件2，《项目实施方案》见合同附件3。

（2）负责软件系统运维服务及技术培训。具体见《运维服务及培训方案》。《运维服务及培训方案》见合同附件4。

（3）在不影响项目正常工作的前提下，随时接受甲方的监督与检查。

（4）承诺在履行合同过程中避免有损对方形象、声誉等行为。

（5）不得违反法律、法规的规定，在软件系统中故意或重大过失设置漏洞、后门、逻辑炸弹、病毒程序或任何其他有可能危害甲方计算机软件系统和硬件系统安全的非法程序。

（6）负责项目实施过程中所需的场地。

（7）项目开发建设、运维期内，及时响应甲方需求。

（8）严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务，在系统运行过程中，不得在合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。

- 七、保密条款

1.乙方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从甲方所获得的、有关甲方和或属于甲方的任何信息包括甲方工作方式方法与资料、技术资料、人员名单、发展战略及其他被认为是甲方的信息，都是甲方的秘密，乙方不得泄露给任何第三方。

2.上述秘密，乙方只能用于本项目，而且只能由相应的技术人员使用；没有必要接触该类信息的人员，不得接触。

3.乙方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

- 八、知识产权

1.本项目属于定制化开发，本合同签订前双方已经拥有的知识产权归各自所有。甲方定制开发部分的知识产权由甲方所有。本合同执行过程中所形成的技术成果（包括软件、需求分析、设计方案、数据字典、源代码等文档）及其知识产权归甲方所有。乙方需协助甲方完成知识产品相关注册申请，任何一方未经对方允许,不得以任何形式提供技术成果（包括软件、需求分析、设计方案、数据字典源代码等文档）用于其它第三方使用。在本合同约定的服务期满后，无论应用系统是否包含乙方的自主知识产权，甲方均有权委托第三方对本系统进行升级、改造等，不属于对乙方知识产权的侵权。

2.乙方保证所提供和使用的软件为正版，不得侵害任何第三方的商业秘密、著作权、专利权等知识产权。乙方应保证甲方在使用本合同项下的产品或其任何一部分时没有任何单位或者个人向甲方和乙方主张知识产权，免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，产生的侵权责任由乙方承担，乙方应负责交涉并承担一切费用和责任，并赔偿甲方的损失。

- 九、违约责任

1.甲方的违约责任

甲方若逾期付款的（因乙方原因造成逾期付款情况除外），每逾期一天，甲方应按欠付金额的万分之五向乙方支付违约金, 但违约金的总额不得超过合同金额的百分之五，并且乙方有停止技术开发、交付技术开发成果的权利。

甲方逾期退还履约保证金的违约责任：

无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

2.乙方的违约责任

（1）乙方有下列情况之一的，造成甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿，赔偿费从合同款中直接扣除，不足部分向乙方追索并追究乙方相关责任。

①乙方违反本合同“六、双方的权利与义务”中“（二）乙方的权利与义务”中“2.乙方的义务”的；

②乙方违反本合同“七、保密条款”约定的；

③乙方违反本合同“八、知识产权”约定的；

④乙方违反本合同中的保证、声明、承诺或类似约定的。

⑤免费运维服务期内，乙方接到甲方运维服务需求通知的，应在24小时内响应并解决，否则甲方有权自行委托第三方提供服务并扣除所有未支付款项，甲方因此遭受损失或额外承担费用的，有权向乙方追偿。

（2）乙方违反本合同“二、项目实施时间”约定的，具体如下：

①乙方应按照承诺的时间完成试运行并上线正常运行，未完成的，每延期1天，乙方向甲方支付合同总价万分之五的违约金，逾期超过30天，甲方有权解除合同并要求乙方返还全部已付款项。

- 十、解决争议的方式

1.在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始30天内仍不能解决，应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门后30天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

2.仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向徐州仲裁委员会申请仲裁。

3.仲裁裁决为最终裁决，对甲方和乙方均有约束力。

4.在仲裁期间，本合同应继续执行。

- 十一、不可抗力

1.由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防或避免的不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，遇有上述不可抗力的一方，应立即书面通知对方，并在十五天之内，提供上述不可抗力的详细情况及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。此项证明文件应由不可抗力发生地的公证机关出具。按其对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。

2.受到不可抗力影响的一方，应尽可能地采取合理的行为减轻不可抗力对履行本合同的影响。

- 十二、合同生效

1.本合同在甲乙双方加盖公章或合同专用章后生效。

2.甲方收到乙方按政府采购合同金额（合同总价）的 10 %提交的履约保证金（乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。）。

3.乙方在项目实施阶段需提供的资料作为本项目所签定合同的正式附件，与合同正本具有同等的法律约束力。

4.合同一式四份，具有同等法律效力，甲方一份，乙方一份，徐州市政府采购中心一份存档，政府采购管理部门一份备案。

- 十三、其它

1.本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

2.任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对相关权利的放弃或对追究违约责任或义务的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利，或放弃追究对方的任何过失，不应视为对任何其他权利或追究任何其他过失的放弃。所有放弃应书面做出。

3.如果本合同的任何条款在被有管辖权的仲裁机构认定为无效、不合法或无法执行时，本合同其他条款的有效性、合法性和可执行性将不会受到影响。此种情况下，双方将以有效的规定替换该规定，且该有效规定应尽可能接近原规定和本合同相应的精神和宗旨。

4.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0055]为准。

5.按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），甲方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同    部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；甲方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与乙方约定本合同部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

甲      方                                   乙       方

单位签章： 	                                  单位签章：

单位地址：                                      单位地址：

开户银行： 	                                  开户银行：

银行帐号：                                      银行帐号：

联 系 人：                                      联 系 人：

联系电话：                                      联系电话：

合同附件

合同附件1：采购需求(见招标文件第六章《采购需求》。)；

合同附件2：《技术方案》(要求见招标文件第六章《采购需求》，合同见乙方投标文件《技术方案》。)；

合同附件3：《项目实施方案》(要求见招标文件第六章《采购需求》，合同见乙方投标文件《项目实施方案》。)；

合同附件4：《运维服务及培训方案》(要求见招标文件第六章《采购需求》，合同见乙方投标文件《运维服务及培训方案》。)；

第六章  采购需求

- 一、说明

（一）采购人：徐州市企业服务中心

（二）采购项目名称：徐州市综合性企业服务平台升级建设

（三）采购标的：徐州市综合性企业服务平台升级建设

徐州市综合性企业服务平台升级建设项目对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。

注：中小企业划分标准所属行业以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

（四）本项目为非专门面向中小企业的项目。

（五）本项目采购预算金额为人民币255.38万元。

- 二、项目基本概况

- （一）项目背景

2022年9月《国务院办公厅关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》（国办发〔2022〕30号），要求健全惠企政策精准直达机制，2022年底前，县级以上政府及其有关部门要在门户网站、政务服务平台等醒目位置设置惠企政策专区，汇集本地区本领域市场主体适用的惠企政策。加强涉企信息归集共享，对企业进行分类“画像”，推动惠企政策智能匹配、快速兑现。

2024年12月江苏省财政厅、江苏省数据局关于印发《江苏省惠企财政资金直达快享实施方案》的通知（苏财监〔2024〕284号），文中指出依托“一企来办”企业综合服务平台和财政预算管理一体化系统，建设直达快享服务平台，打通财政资金流、政策流和奖补对象信息流，统一入口、一次认证、一站服务、即时兑付。汇聚融合相关政策数据，提升政策智能匹配精准度、便捷性，按照“谁制定、谁归集、谁发布、谁负责”的要求，统一在直达快享服务平台发布、兑现。

2025年5月江苏省数据局、江苏省财政厅、江苏省发展改革委员会、江苏省科技厅、江苏省工业和信息化厅、江苏省商务厅、江苏省市场监督管理局关于印发《江苏省高效办成惠企财政资金 “一平台直达企业”“一件事”实施方案的通知》（苏数发〔2025〕39 号），文中支出为着力培育和激发经营主体活力，持续深化政务服务改革，进一步提升惠企政策效能和财政资金使用效益，推动惠企财政资金“一平台直达企业”“一件事”高效办理。

综合以上政策文件要求，为全面贯彻落实市委宋乐伟书记指示要求和省、市关于“一企来办”企业综合服务平台文件要求，按照省局提出的“敏捷服务、一企来办”工作思路，结合平台目前发展情况，以满足企业实际需要的背景下，对标国内先进城市平台建设经验做法，整合优化重构涉企服务资源，制定了具体方案，此次平台升级对于全市各地各部门依托平台主动服务、靠前服务，进一步优化我市营商环境、精准服务企业发展具有重要意义。

- （二）建设目标

一是推进惠企政策的高效办理和智达快享，在政策归集、发布、推送基础上重构政策惠企传统流程，增加“市级奖补类政策”数智化申报，推进惠企政策的高效办理和智达快享。二是推进涉企诉求智慧化高效办理，丰富涉企诉求来源渠道，突出“主动办、智能办、直达办、高效办”四办原则，系统化构建平台智慧化高效办理涉企诉求体系，实现诉求办理全过程“可查可见可追溯”。三是创新推出数据赋能产业发展，部署“数据要素×企业模型”构建数字经济核心产业规上企业精准画像，依数据精准匹配链接撮合数字经济核心产业链上下游企业，逐步覆盖我市“343”集群，实现企业市场要素供需由“静态被动发布”向“动态智能匹配”转变，激发企业供需要素市场活力，推动我市产业发展强链补链延链工作。将徐州市综合性企业服务平台打造成为全省“一企来办”企业综合服务平台试点，为全市企业提供一站式惠企服务的总入口和总客服。严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务，在系统运行过程中，不得在合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。

- 三、模块清单

| 序号 | 系统模块 | 单位 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 惠企政策数智化线上全流程闭环应用 | 项 | 1 |
| 2 | 涉企诉求数智化办理系统 | 项 | 1 |
| 3 | 移动端“小程序”应用 | 项 | 1 |
| 4 | 数据要素X赋能产业发展应用 | 项 | 1 |
| 5 | 电子营业执照前置系统 | 项 | 1 |
| 6 | 基于电子营业执照的电子档案查询系统 | 项 | 1 |

说明：本“三、模块清单”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

- 四、系统总体设计要求

（一）系统总体设计具体要求

提供系统总体设计方案。对项目进行总体设计，包括逻辑架构设计、网络部署设计、对业务流程的设计、系统安全设计，总体设计合理、清晰、切实可行。

（二）投标文件要求

1. 投标文件中提供《系统总体设计方案》文件。

- 2.《系统总体设计方案》对照以上“（一）系统总体设计具体要求”编制。

- 五、技术要求

- （一）技术具体要求

- 1.惠企政策数智化线上全流程闭环应用

- （1）政策管理应用

主要功能涵盖政策、政策解读、通知公告、申报事项的，录入、归集及发布等政策基础信息处理功能，能够进行政策发布，录入政策原文或上传文件，支持发布及、下架工管理，对发布政策能够多元化解读包括：图文、动画等形式，便于用户多角度理解政策内涵。政策相关的通知公告和事项发布，能够实现结构化配置功能，能够完善申报事项基础信息并与相关政策关联，实现政策查询与在线申报的一站式服务。

- （2）政策门户应用

提供面向企业端全面的政策触达窗口，将政策以政策超市、政策专区的形式集中展示，以政策清单、政策解读的形式清晰呈现。通过项目申报、公示公告，及时、清晰、公开的告知企业，方便企业第一时间知晓并进行申报。同时提供智能搜索、系统帮助，帮助企业更便捷更快速的了解和找到政策。通过运维情况，政府端能够更准确的分析出平台运行的运行情况。

- （3）政策精准应用

政策解析管理：建立丰富的政策标签体系从核心业务梳理出发，对政策原文进行颗粒化解构，逐层拆解到可机读的标准政策条件，实现政策的标准化、数字化，可认知、可量化；

企业标签管理，建立丰富的企业标签体系借助信息化平台和大数据手段，获取各类企业数据源，进行数据字典管理，用于后续进行规则打标签；

智能问答，可通过企业名称联想，平台自动获取用户已有的画像信息，自动匹配并过滤不符合的政策信息，形成快速匹配报告和精准匹配报告，在此的基础上，用户回答算法计算出来的最佳问题，最终得到更精准的政策、奖励。同时平台将记录用户所有回答过的问题，支持用户对已回答问题进行修改，修改后系统自动进行全量政策的重新匹配；

政策找企，通过设置精准推送模型，定期对用户档案和政策标签进行自动匹配，寻找用户适用的政策，再通过页面登录提醒、系统消息、短信等方式触达企业，实现政策推送的智能化、个性化，提高政策服务的精准性；

政策订阅，用户通过订阅，选择企业关注的政策，通过平台自动筛选后，推送到企业。

- （4）政策兑现应用

项目申报：首先在企业工作台中完善企业基础信息、绑定公银行账户信息并确定申报员和待办项目，然后后进行项目表单填报，上传资料、附件（如营业执照、审计报告等附件），进行资格预审及申报校验，完成后可对申报的项目进度进行跟踪和查看。

项目审核：部门工作台中对待办事项进行展示和状态，在业务部门审批时提供项目的审核流程、每一岗的审核意见、申请人的申报次数、申报人的画像等丰富的辅助审核信息，平台还提供智能检测功能，提供项目查重、发票查重、项目账单检测、工商信息检测等风险预警及风险警告，帮助政策业务部门了解企业申报情况，并为业务部门提供资金分配、项目公示、项目立项等内容部管理。

兑付管理：业务部门可完成资金分配结果查看、资金分配材料上传管理看、资金配套设置、线下兑付申请、线下兑付结果确认等操作；

- （5）免申直享应用

业务部门将免申直享名单录入或导入到平台，并根据设置的查重字段进行查重检测，避免多次重复，部门导入名单提交后，下一岗部门可对名单进行审核，企业用户登录以后，系统自动校验其是否在免申直享名单范围内，如果符合免申直享的申报条件，或者存在免申直享的名单范围内，则向企业用户推送其可享受的政策，包括名单匹配、事项推送，便于企业用户快速确认免申直享。

- （6）云课堂应用

针对企业多模态课程体系，主要包含政策解读、产业赋能、企业管理等学习视频，通过视频的方式提供给企业学习。平台数据进行管理，通过关联推荐根据用户常点击的课程类型推荐相关视频，生成多维数据统计便于统计成效。

- （7）政策支撑应用

通过用户中心、系统管理、配置中心进行用户账号注册激活、用户分类、角色设置、组织架构设置、菜单设置、基础信息设置、区划设置等系统管理类基础配置。通过对接管理进行应用设置、接口定义设置、消息设置等交互配置管理。通过创新的表单设计器和流程设计器融合配置根据不同政策不同项目不同申报事项灵活设置各自的表单、审批流程及规则。满足政府端的管理需要。

- （8）数据对接

统一数据交换标准及规范，实现与外部系统的数据对接与交换。

- 2.涉企诉求数智化办理系统

- （1）诉求提交

拓展企服平台涉企诉求收集来源渠道，支持PC端和微信小程序端多途径提交诉求，企业可在线填写诉求工单。建设多渠道涉企诉求来源提交受理功能，平台向市级部门分别开通涉企诉求接办转办端口，自动识别和分类企业提交诉求信息，形成结构化的数据集合，提高诉求分类标注和派单效率。

- （2）投诉举报提交

持PC端和微信小程序端多途径提交投诉举报，企业可在线填写投诉举报工单，投诉举报提交功能主要包含：诉求举报工单基本信息、投诉提交及举报材料附件上传、删除。

- （3）企业诉求工作台

我的诉求：企业用户登录即可立刻了解诉求的处理情况和进度，提醒办理时限及逾期情况，并可查看历史工单记录及反馈结果，支持在线补充材料或评价。

会商会办、督办：根据企业办结反馈及企业评价的内容由市企业服务中心确认是否提级办理，企业可查看参加现场会议及了解办理情况。

投诉举报：企业用户登录即可立刻了解投诉举报处理情况和进度。并可查看历史投诉举报记录，支持在线补充材料或评价。

- （4）部门诉求工作台

诉求管理：展示企业提交的诉求列表，查看企业诉求详情，建立多维度分类和智能标记功能，部门用户在受理诉求时进行打标操作。企业服中心管理员将企业诉求工单转派到相关部门进行处理，转派功能支持手工转派、智能转派并支持转派撤回，工单转派能够支持转派市级业务部门、区县企业服务部门、区县业务部门处理。市企业服务中心或部门对已经办结的诉求进行持续跟踪，支持对已办结诉求工单提级办理，将诉求工单推送至会商会办、督办管理，生成会商会办、督办工单。

会商会办、督办管理：办理部门发起会议通知，办理部门根据会商会办、督办录入办理意见，对工单进行后续跟踪资料的新增上传，对已办结工单进后续跟踪资料的编辑并支持工单导出。

投诉举报管理：受理部门查看所有投诉举报工单列表，通过列表查看投诉举报工单详情，办理部门可发起新的会议通知录入办理意见并支持对投诉举报工单信息进行导出。

会议管理：由会商会办、督办受理部门或市企业服务中心发起线上会议通知，参与部门进行线上确认。会议管理主要分会议通知和会议纪要

监督办件：对于诉求办理环节的限时监管，建立红黄牌机制，对于无法在规定时限内办结的，及时进行督办并记录原因，系统提供限时预警规则设置，对流程中的时限进行规则设置，支持任务设置、异常提醒、超期提醒、现实预警挂起短信通知等功能。

- 3.移动端“小程序”应用

- （1）惠企政策服务

移动端同步pc端政策功能及政策信息，形成适配移动端的服务首页、在移动端实现政策匹配及精准推送。

- （2）涉企诉求服务

可进行投诉提交，并在个人中心中查看诉求处理情况。诉求处理完毕后可在移动端进行满意度评价，并填写具体意见，反馈给部门进行处理，并查看部门意见评价处理情况。

- （3）个人中心

移动端实现用户的注册、认证、登陆及企业的基础信息设置并提供快速查看项目、诉求、消息列表入口。对感兴趣的项目、申报通知及政策进行关注，当关注的项目、申报通知或政策有新的动态时，能够及时收到系统的通知，避免遗漏重要信息。

- 4.数据要素X赋能产业发展应用

- （1）产业供需匹配功能入口模块

本模块作为企业综合服务平台的核心功能入口之一，嵌入平台的企业服务相关页面，企业认证登录的用户可由此进入使用。

需求广场：企业可查看发布至需求广场的需求列表，以及系统匹配模型推荐的与其相关的需求列表。列表显示与其匹配的供方或需方有限信息（脱敏画像），以及对方可提供的产品/服务信息（包含但不限于产品/服务名称、预期价格/效率提升参考、预期可匹配交易规模等）。

需求发布：支持企业发布供需需求，经平台运营方审核后发布至需求列表。企业可对自身发布的需求进行编辑、删除。

发起匹配：供需双方中的任意一方，均可选择供需广场中的供方或需方主动发起正式交易匹配请求。

匹配确认与信息开放：双方匹配意向达成后，系统将开放双方的详细匹配信息供彼此查看。企业可随时管理和关闭已匹配的需求。

需求审核管理：支持平台运营方对企业发布的需求进行管理，包括需求审核、详情查看、状态维护等。

- （2）发票+纳税数据合并采集模块

发票+纳税数据合并采集接口：需提供稳定的发票和纳税数据采集接口，支持的数据回溯期不少于过去24个月（截止当前月的前一个月最后一日），数据范围包括但不限于：

发票数据：进项发票、销项发票、商品信息等；

纳税申报信息数据：税务登记信息、纳税信用等级、增值税申报&征收信息、所得税申报&征收信息、财务报表（资产负债表、利润表等）信息等；

接口需要具备无效授权识别、采集状态同步、数据完整性验证的功能。需要能够实现自企业首次授权完成后，至少1年内持续可控、可自动执行的采集要求，且在常态化各批次采集任务中因投标单位技术因素导致的失败率（失败任务数÷总采集任务数）不得高于10%。

采集和数据传输需全程可追溯，对采集的数据按要求进行脱敏处理，如税号、地址、账户等敏感信息；数据处理须具备可配置的采集策略，包括采集频次、异常处理规则、授权过期提醒等。

企业认证采集小程序模块：开发企业认证采集微信小程序，满足企业线上自主认证需求。小程序需支持根据企业名称模糊搜索企业，根据搜索结果选中企业进入认证采集流程。小程序需支持查看已授权记录明细，包括查看已授权企业列表，包括企业名称、税号、授权时间、授权状态；支持根据日期、状态、名称/税号搜索筛选查询。所有企业授权认证需基于电子授权协议，并提供授权记录查询功能。小程序前端需按项目方要求对必要信息做脱敏展示。小程序需支持用户查看自身的企业认证任务，包括认证企业名称、任务的完成状态（已完成、未完成等）、完成时间等。

数据金库数据同步接口对接模块：发票+纳税数据采集完成后，需与徐州市数据金库的数据同步接口对接，实时将数据同步至数据金库，实现企业数据的安全存储。

- （3）标准化产业融合协同运营平台模块

建设产业协同运营平台，平台应支持企业服务需求匹配（含金融服务、政策服务等）、企业画像展示、金融政策需求服务商推送，以及服务产品上架、发布、展示等等功能，前端支持PC、H5双端适配，后台需支持租户管理和商机CRM管理功能。具体功能需求如下：

查找企业：本模块需提供企业检索与产业链图谱可视化，便于单个企业信息查询及基于目标产业链图谱的企业批量查询。

企业搜索：支持输入企业名称或税号进行模糊搜索；支持自定义标签筛选企业；可配置搜索模型规则并按预设模型检索；企业搜索结果支持批量转移至线索池。

产业链数据图谱：对接数字经济规上企业产业图谱查询接口；支持查看目标产业链图谱，提供放大、缩小、节点展开/收缩交互操作；点击图谱节点可查看关联企业列表；支持直接查看图谱上企业详情。

客户线索管理：本模块需支持平台租户对商机线索进行全生命周期管理。

线索池管理：查看各线索池存量线索；支持按模板批量导入或手动新增线索池；可编辑线索信息，支持单个/批量删除线索；支持导出数据及管理员分配线索给组织内用户；通过接口同步第三方服务商承接的需求至线索池。

线索管理：查看跟进中线索列表；支持单个或批量编辑线索标签；可编辑名称、跟进时间、负责人等信息；支持删除、导出线索或将线索回收至线索池；可将有效线索转移至客户列表。

线索跟进：查看线索详细信息及画像（含评分与描述）；支持添加跟进动态记录；可发起票税数据采集授权并查看历史授权记录。

线索服务匹配：根据企业画像自动匹配金融产品、政策及财税服务，显示匹配度及具体指标详情。

报告服务：通过接口自动生成企业发票报告和财税经营分析报告；支持查询最新数据报告并打开链接。

运营管理：本模块需实现服务商与平台产品协同管理。

服务商产品管理：支持查看服务商全部产品列表；支持新增、编辑产品信息；可发布未上架产品（需审核）或下架已上架产品。

运营产品管理：运营人员可查看所有服务商产品；支持按条件查询产品；审核服务商提交产品（通过后上架）；支持对已上架产品下架；可查看产品详情。

产品商机匹配：支持服务商根据已上架产品条件，自动匹配平台中符合条件的商机（不明文输出数据），支持对符合要求的商机添加线索进行跟进。

系统管理：本模块需提供基础配置与权限管理能力。

内部组织管理：配置租户用户信息；设置角色权限（含权限改造配置）。

线索池类型维护：查看已配置线索池类型；支持新增、删除及编辑类型；可为不同类型配置可用用户和回收规则。

标签管理：自定义标签体系，支持标签新增、编辑与删除操作。

外部服务商租户管理：查看第三方服务商租户列表及详情；支持修改服务商状态（如上线/下线）；可创建新服务商租户。

- （4）产业链供需智算模型开发模块

产业图谱搭建：需基于徐州市数字经济产业企业认证采集的发票、税务等核心经营数据，结合地方相关的公共数据的授权使用，利用大模型+人工智能技术，构建目标产业图谱。

图谱知识节点与关系定义：图谱构建过程包括产业链分级结构设计、企业数据采集、关系网络构建、可视化展示等步骤。图谱支持分级展示，包括全局的产业链结构、细分产业领域查看、细分领域企业集和企业详情查看等，满足不同层次的分析需求。在图谱节点上，涵盖企业节点（工商信息、交易数据、专利技术）、产业链节点（细分产业领域、主要产品类目）、交易关系节点（上下游采购/销售关系）等各类节点。

数据来源及整合方式：核心数据源：以企业发票数据（包含进项采购和销项销售两大类交易场景，围绕采购和销售商品，采集交易对手、交易时间、商品类目、单价、金额、税率等关键经营信息）和税务数据（税务信息、税务信用、税务规范行为、纳税申报、征收、财务报表等税务申报和履约关键信息）为主。整合其他公共数据及地方特色数据（包括但不限于工商信息、司法信息、公共信用信息、知识产权、融资信息）。

图谱构建：以发票数据标准化商品编码及相关产业链标准化说明文件为指引，通过大语言模型技术映射至产业链标准分类，统一交易关系语义。基于图数据库技术构建交易网络图谱，定义企业为节点、交易关系为边，通过算法识别产业集群。

评估与质量控制：图谱生成与标注需满足产业链节点覆盖率、标注准确率、关系覆盖率等完备性指标，目标产业链上企业完成认证和票税数据采集后，能够自动根据数据实现自动产业链节点标注，对于异常标注需要做出提示并允许人工进行质检修正。

产业链协同智算模型开发：产业链协同智算模型是基于人工智能、大数据技术开发的智能分析模型，包含以下三个核心模型子集：

- ①产业链识别模型

产业链识别模型基于本项目内共享或采集的企业数据进行智能产业链标注，实现企业在产业链中位置的自动识别。该组件采用机器学习算法，基于企业的经营范围、产品服务、交易关系等信息，判断企业在产业链中的角色和位置。

数据标注过程包括标注规则设计、样本数据训练、模型优化和结果验证等步骤。标注结果将用于产业链图谱构建和供需匹配分析。

- ②智能供需匹配模型

智能供需匹配模型基于企业画像和需求特征，实现产业链上下游企业的智能撮合和服务匹配。该模型采用多维度匹配算法，综合考虑企业规模、采购价格、地理位置、合作历史等因素，为企业推荐最优的合作伙伴。

模型支持多种匹配场景，包括原材料供应商匹配、产品销售渠道匹配、技术服务提供商匹配等。匹配结果将通过平台向企业推送，并提供在线对接服务。

- ③产业链分析评价模型

产业链分析评价模型从宏观层面对徐州市数字经济产业链发展状况进行分析和评价。该模型基于产业链数据，分析产业链的产值、利润、税收、创新能力等关键指标，为产业发展决策提供数据支持。分析结果将以报告和可视化图表的形式呈现，便于决策者理解和应用。

模型技术路线：需采用传统机器学习与大模型技术相结合的模型技术路线。传统机器学习算法负责结构化数据精准建模，大模型则承担产业链复杂分类，形成兼具精准性与拓展性的智能协同体系。

- （5）统一智算指标中台模块

本模块主要建设内容为统一智算指标中台系统，本中台系统能够实现以低代码的形式，提供涵盖数据接入、治理、加工、指标开发、灵活调模等数据应用全流程的灵活开发能力。本中台系统需同步交付部分必要的产业智算指标和模型预设、算法组件预设等，中台核心功能概括如下：

数据接入器：支持内外部数据资源接入管理，功能支持多源异构数据的统一接入和管理，支持接入形式包括数据库接入或接口接入等，接入数据可能包括包括企业内部数据、政府公共数据、第三方商业数据等。支持结构化数据、半结构化数据的快速接入。

数据标准化：本中台内置规则引擎，支持自定义清洗策略（如标准数据模型映射、空值填充、异常值剔除、交易金额归一化），构建可视化页面，满足快速实现数据实时标准化映射的相关需求。

指标与模型管理模块：提供可视化低代码界面，支持指标和模型的查看和管理，支持拖拽式字段定义（如“产业链核心度=交易频次×交易金额权重”）指标及模型，支持SQL表达式扩展和多级指标聚合。用户可以基于已有数据字段，自定义计算指标和复合指标，构建适合特定分析场景的指标体系。同时，用户还可以选择适合的分析模型，并调整模型参数，实现个性化的数据分析。

报告管理模块：提供可视化低代码界面，支持根据预设指标和模型，拖拽式配置报告，支持对已有报告的模块进行新增、编辑、删除。已配置报告指标需要能够支持根据调用指标或模型的变化（需经发布后）自适应调整。

- 5.电子营业执照前置系统

- （1）手机版电子营业执照身份认证

提供电子营业执照签名验证、电子营业执照真实性验证、电子营业执照有效期验证、电子营业执照是否注销验证、令牌生成等功能。

- （2）认证二维码生成

提供认证二维码生成及认证二维码状态监控功能。

- （3）手机版电子营业执照出示验证

电子营业执照出示验证包括示照二维码信息获取、示照二维码信息校验、出示验证结果缓存、出示验证结果照面信息查询，为业务窗口提供基于经营主体电子营业执照的出示验证功能。

- （4）PDF执照文件验证

提供验证PDF电子营业执照文件的有效性和电子营业执照状态和验证电子营业执照是否在有效期内功能。

- （5）手机版电子营业执照照面信息获取

提供根据二维码获取照面信息及电子营业执照解析获取功能。

- （6）电子营业执照状态数据同步

提供状态数据同步及数据同步管理功能。

- （7）电子营业执照应用统计

提供电子营业执照应用统计，包括企业扫码登录服务统计、电子营业执照出示验证服务统计、照面信息查询获取统计、PDF影印件查询获取统计、按企业类别统计、按日期统计等。

- （8）电子营业执照验证服务接口

面向业务应用提供电子营业执照各类验证服务接口，包括：令牌验证接口、获取业务请求唯一标识、验证执照出示信息接口、验证执照有效性接口、电子营业执照解析接口、电子营业执照文件验证接口等。

- （9）设备证书管理

设备证书管理模块包括设备证书增加、查看设备证书、修改设备证书、设备证书停用等功能。

- （10）应用管理

应用管理模块包括应用新增、应用修改、应用查看、应用删除等功能。

- （11）系统配置

系统配置模块包括本机系统配置、电子营业执照系统配置功能。

- （12）管理员管理

管理员管理模块主要提供系统管理人员的增加、修改、删除和查看功能。

- （13）日志管理

日志管理模块主要提供系统运行日志、系统管理日志、系统异常日志的记录、查看和系统日志备份等功能。

（14）徐州市电子营业执照相关系统与江苏省市监局电子营业执照系统关系分析；

（15）网络部署设计及网络策略开通；

（16）徐州市电子营业执照相关系统接入江苏省市监局电子营业执照系统方案；

（17）数据交互流程设计。

- 6.基于电子营业执照的电子档案查询系统

- （1）电子营业执照电子档案查询移动端软件

为经营主体提供档案查询身份认证、档案查询、档案预览、档案下载、查询记录、使用帮助等功能。

- （2）电子营业执照电子档案查询支撑服务系统

电子营业执照电子档案查询支撑服务系统负责企业登记档案查询移动端程序的后台逻辑处理，提供企业信息获取、电子档案获取、日志记录、业务统计等功能。

- （二）投标文件要求

1.投标文件中提供《技术方案》文件。

2.《技术方案》需包括以下内容：

（1）惠企政策数智化线上全流程闭环应用方案；

（2）涉企诉求数智化高效办理系统方案；

（3）移动端“小程序”应用方案；

（4）数据要素X赋能产业发展应用方案；

（5）电子营业执证前置系统方案；

（6）基于电子营业执照的电子档案查询系统。

- 六、项目实施要求

(一) 项目实施时间要求：合同签订生效之日起120日内完成开发建设并上线试运行，2个月的试运行和系统改进后进行初验，并提供3年运维服务，服务期结束，进行最终验收。

说明：本“（一）项目实施时间要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（二）项目管理要求

1.项目质量管理

在项目实施过程中，中标人要对项目人员及项目建设工作质量严格管理，项目实施负责人必须参加由采购人召开的项目推进会，每周向采购人汇报工作进度、问题及下阶段工作计划，确保按时完成项目工作。

2.项目安全管理

①由于项目数据安全要求较高，中标人需在指定的区域、使用专用网络环境下处理项目测试或运行数据，确保项目安全上线。

②在项目实施过程中，中标人必须严守保密规定，未经同意，不得将采购人信息数据向任何无关单位和个人提供和泄露，必须有严格的数据保密措施，如因操作不当导致数据泄密应追究相应法律责任；

③坚持科学的态度和实事求是的原则，确保信息数据的安全性，维护采购方合法权益。

3.项目实施里程碑及阶段性成果

在项目实施过程中，根据项目的特点设立实施里程碑及并提供阶段性成果，制定针对性方案。

4.系统测试方案

①根据项目特点，制定系统测试方案，包括但不限于测试内容、测试方法等，确保项目平稳上线运行。

②在系统开发项目实施过程及免费维保期内，根据采购人要求，中标人免费提供所有相关必要的数据接口，并配合采购人做好与其他第三方的所有数据对接工作，采购人负责制定数据对接标准，协调对接工作。

建立一套科学、系统、规范和有效的项目管理体系和运作机制，如制定明确量化的项目管理标准、质量保证、进度计划、资源配备计划、项目管理措施等，以对整个项目实施过程及各环节起到科学有效的控制、监督和保障作用，确保项目实施的质量和效率。

（三）人员配备要求：

1.人员数量要求：组建不少于6人的驻场实施团队，配备项目经理（1人）及其他项目实施人员。实施团队中的人员必须为投标人自有人员。投标文件中提供投标人为驻场实施团队人员缴纳的本项目开标时间前6个月内任何1月的社会保障资金的相关材料扫描件。

项目建设期间，中标人投入到本项目的开发、实施团队人员不少于6人，其中项目经理1名，技术负责人1名，开发实施人员不少于4。

说明：本“1.人员数量要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

2.人员技术能力要求

（1）拟派项目经理1名，自有员工，具有人社厅、工信厅联合颁发的高级工程师证书或人社部、工信部联合颁发的信息系统项目管理师证书或人社部、工信部联合颁发的高级系统规划与管理师证书。
（2）拟派技术负责人1名，自有员工，具有人社厅颁发的系统集成项目管理工程师证书或人社厅颁发的信息系统项目管理师资格证书。

（3）投标文件中提供技术团队人员（不含项目负责人和技术负责人），自有员工，具有人社部、工信部联合颁发的软件设计师证书或人社部、工信部联合颁发数据库系统工程师证书或人社厅颁发的网络工程师证书。

2.人员资质要求：实施团队中的人员具备相关资格证书且为投标人自有人员，具体要求见本招标文件第四章《评标标准》。

（四）投标文件要求

1.投标文件中提供《项目实施方案》文件。

2. 《项目实施方案》需包括以下内容：

（1）项目管理方案；

（2）人员配备方案。

- 七、运维服务及培训要求

- （一）运维服务要求

- 1.免费维保期：本项目免费维保期自采购人验收合格后3年。

说明：本“免费维保期”是不允许负偏离的实质性要求和条件，如有负偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

- 2.运维组织架构要求

建立能够满足运维服务要求的组织架构，并配备运维服务人员用于服务本项目。

- 3. 运维服务内容要求

根据项目特点制定针对性的运维服务内容，确保项目运行稳定。

- 4.应急响应方案要求

根据项目特点及可能出现的障碍，制定针对性的应急响应方案。

- 持续性服务保障措施要求

为确保项目持续稳定的运行，需制定免费运行维护服务期内和免费运行维护服务期外的运行保障措施。

（1）免费运行维护服务期内，本项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由中标人负责系统恢复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为0.5小时，小型故障恢复时间为2个小时，严重故障恢复时间为6小时内，并及时有效的提供解决方案；

（2）免费运行维护服务期内，对采购人提出的合理服务要求，中标人必须提供7×24小时电话、远程网络支持，并在1小时内到场服务。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由中标人负责；

（3）所有的服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由中标人承担；

（4）中标人应定期征求采购人的意见，反馈采购人的建议；

（5）免费运行维护服务内，驻场人员提供包括但不限于现场技术支持、需求收集沟通、项目日常运维与管理、系统开发、故障排除、技术培训与应急处置及其他采购人安排的工作需求；

（6）运行维护期内，中标人需自行准备项目运行所需的办公设备。

- 培训要求

1.培训目标。中标人须结合项目上线内容，设置合理的预期培训目标，帮助使用人员熟练操作、使用各系统。

2.培训时间安排

中标人须应结合项目上线需要，在项目试运行前、运行中等不同阶段，开展针对性培训，培训时间安排科学合理。

3.培训计划

中标人须提供本次项目平台操作和运维管理方面的培训计划，培训应该在交付验收前进行。

4.培训课程及培训方式

中标人须针对用户的角色提供培训课程，如系统管理员、普通用户（业务和技术人员）、领导等角色，安排不同的培训课程。

- （三）投标文件要求

1.投标文件中提供《运维服务及培训方案》文件。

2. 《运维服务及培训方案》需包括以下内容：

（1）运维服务方案；

（2）培训方案。

- 八、验收标准（验收要求、验收标准和程序）

见第五章《拟签订的合同文本》中“五、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求“。

- 九、关于支付（采购资金的支付方式、时间、条件）的要求

招标文件中第五章《拟签订的合同文本》中“四、支付（采购资金的支付方式、时间、条件）” 是不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

- 十、报价要求

1.本项目不接受超过255.38万元（采购项目预算金额）投标报价。

2.投标报价包括软件开发升级、安装调试、验收等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

说明：本“十、报价要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

- 十一、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 授权委托书

6. 中小企业声明函

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8. 残疾人福利性单位声明函

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料的扫描件）

10.投标人相关承诺

11.投标人书面声明

12.采购需求符合性条件响应表

1. 投标函

致： 徐州市政府采购中心

根据徐州市综合性企业服务平台升级建设项目[项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0055]招标文件，        __(姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 本项目由投标人本企业提供服务，投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由徐州市政府采购中心解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

7. 徐州市政府采购中心有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州市政府采购中心确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，徐州市政府采购中心有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）和《残疾人福利性单位声明函》（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8. 投标人对投标文件的真实性负责。采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：            手机号码：

传真：

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

2．开标一览表

项目名称：徐州市综合性企业服务平台升级建设

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0055

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州市综合性企业服务平台升级建设 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

3．分项价格表

项目名称：徐州市综合性企业服务平台升级建设

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0055

货币单位：人民币元

（详细分项报价内容自制）

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

- 注：1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表的总价合计与《开标一览表》中的“总价”以及按单价汇总金额应保持一致。

3.投标人对以上数据的真实性负责。

徐州市政府采购中心有权将以上内容进行公示。

4．偏离表

项目名称：徐州市综合性企业服务平台升级建设

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0055

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中除采购需求符合性条件外的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

5. 授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（徐州市综合性企业服务平台升级建设）项目（项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0055）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：                      受托人（签字）：

法定代表人（负责人）（签字）：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

6.中小企业声明函

项目名称：徐州市综合性企业服务平台升级建设

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0055

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市企业服务中心）的（徐州市综合性企业服务平台升级建设）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（徐州市综合性企业服务平台升级建设），属于（软件和信息技术服务业）；承接企业为（    ），从业人员（  ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（  万元）①，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（徐州市综合性企业服务平台升级建设）项目（项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0055）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

8. 残疾人福利性单位声明函

项目名称：徐州市综合性企业服务平台升级建设

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0055

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加徐州市企业服务中心单位的徐州市综合性企业服务平台升级建设项目采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称         （电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料的扫描件）

项目名称：徐州市综合性企业服务平台升级建设

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0055

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：徐州市综合性企业服务平台升级建设，项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0055）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料的扫描件附后）

2.                           （证明材料的扫描件附后）

3.                           （证明材料的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料的扫描件附后）

2.                           （证明材料的扫描件附后）

3.                           （证明材料的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

10.投标人相关承诺

项目名称：徐州市综合性企业服务平台升级建设

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0055

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

11.投标人书面声明

项目名称：徐州市综合性企业服务平台升级建设

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0055

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

12.采购需求符合性条件响应表

项目名称：徐州市综合性企业服务平台升级建设

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0055

| 序号 | 采购需求符合性条件 | 招标文件的要求 | 投标文件中的响应情况 （完全响应/未完全响应） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于“模块清单”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 2 | 关于“项目实施时间要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 3 | 关于“人员数量要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 4 | 关于“免费维保期”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 5 | “关于支付（采购资金的支付方式、时间、条件）的要求” 的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 6 | 关于“报价要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |

注：

1.上表响应情况栏为必填内容，说明栏为选填内容。

2.如响应情况栏未填写或填写“未完全响应”，在符合性审查时均按照投标无效处理。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

# 徐州市企业服务中心徐州市综合性企业服务平台升级建设项目公开招标更正(澄清)公告（一）

# [项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0055]

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0055

原公告的采购项目名称：徐州市综合性企业服务平台升级建设

首次公告日期：2025年7月14日

二、更正信息

更正事项：采购公告、采购文件

更正内容：即澄清或者修改的内容

（一）原招标公告修改的内容：

1.原招标公告“项目概况”中“……并于2025-08-07 09:30（北京时间）前递交投标文件。”修改为“……并于2025-08-19 09:30（北京时间）前递交投标文件。”。

2.原招标公告“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”中“2025-08-07 09:30（北京时间）”修改为“2025-08-19 09:30（北京时间）”。

3.原招标公告“六、其他补充事宜”中“（一）投标文件的递交” 中 “1.投标文件递交截止时间：2025年8月7日09：30”修改为“1.投标文件递交截止时间：2025年8月19日09：30”。

（二）原招标文件修改内容：

1.原招标文件中“投标截止时间”全部修改为：2025年8月19日9：30。

2.原招标文件中“开标时间”全部修改为：2025年8月19日9：30。

3.原招标文件中“投标文件递交截止时间”全部修改为：2025年8月19日9：30。

4.原招标文件“第四章《评标标准》”内容修改为：具体见本更正公告附件;

5. 原招标文件“第六章《采购需求》”中“四、系统总体设计要求……（一）系统总体设计具体要求”内容修改为：提供系统总体设计方案。对项目进行总体设计，包括项目的整体理解与需求分析、逻辑架构设计、网络部署设计、对业务流程的设计、系统安全设计，总体设计合理、清晰、切实可行。

6.原招标文件“第六章《采购需求》”中“六、项目实施要求……（三）人员配备要求……1.人员数量要求”内容修改为：组建不少于6人的驻场实施团队，配备项目经理（1人）及其他项目技术团队人员5人。上述所涉及的人员为投标人自有人员。投标文件中提供投标人为驻场实施团队人员缴纳的本项目开标时间前6个月内任何1月的社会保障资金或有效期内劳动合同的相关材料扫描件。

7. 原招标文件“第六章《采购需求》”中“六、项目实施要求……（三）人员配备要求……2.人员技术能力要求”内容修改为：（1）拟派项目经理1名，自有员工，具有中级及以上的计算机相关职业技能证书。（2）技术团队人员5名（不含项目经理），自有员工，具有计算机相关专业全日制本科及以上学历。

8. 原招标文件“第六章《采购需求》”中“七、运维服务及培训要求……（一）运维服务要求……2.运维组织架构要求”内容修改为：（1）建立能够满足运维服务要求的组织架构，并配备运维服务人员用于服务本项目。（2）驻场运维服务人员要求：不少于2人。必须为投标人自有人员。投标文件中提供投标人为驻场运维服务人员缴纳的本项目开标时间前6个月内任何1月的社会保障资金或有效期内劳动合同的相关材料扫描件。说明：本“驻场运维服务人员要求”是不允许负偏离的实质性要求和条件，如有负偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

9.原招标文件“第三章《投标资料表》”中“19.2投标文件编制要求……四、综合评审评分项……（二）商务部分”删除“4.投标人评价（要求见招标文件第四章《评标标准》）。”

10. 原招标文件“第七章《投标文件相关格式》……12.采购需求符合性条件响应表”内容修改为：具体见本更正公告附件;

（三）其他事项不变。

更正日期：2025年7月31日

三、其他补充事宜

（一）采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，否则，将自行承担相应的风险。

（二）询问和质疑

1.根据徐州市政府采购中心与徐州市企业服务中心（采购人）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向徐州市企业服务中心（采购人）提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向徐州市企业服务中心（采购人）提出质疑。询问和质疑由徐州市企业服务中心（采购人）依法处理。

2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.质疑函

接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联系部门：徐州市企业服务中心

联系电话：0516-67019188

通讯地址：徐州市云龙区新安路5号

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：徐州市企业服务中心

地址：徐州市云龙区新安路5号

联系方式：0516-67019188

2.采购代理机构信息

名称：徐州市政府采购中心

地址：徐州市云龙区新安路5号（市规划馆南侧）

联系方式：0516-67019038、67019051

3.项目联系方式

项目联系人：徐州市政府采购中心  刘颖

电　话：0516-67019038、67019051

徐州市政府采购中心

附件：

1.原招标文件“第四章《评标标准》”内容修改为：

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |  | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 价格 （10分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10 服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） |  | 是 |
| 技术部分（66分） | 系统总体设计方案（10分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“四、系统总体设计要求……（一）系统总体设计具体要求”中的“项目的整体理解与需求分析、逻辑架构设计、网络部署设计、对业务流程的设计、系统安全设计”（共5项）内容进行完善，且详细描述。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得10分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；每项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。 |  | 否 |
|  | 技术方案 （56分） | 惠企政策数智化线上全流程闭环应用方案（16分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“五、技术要求……（一）技术具体要求……1.惠企政策数智化线上全流程闭环应用”（共8项）内容进行完善，且详细描述。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得16分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得16分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 涉企诉求数智化高效办理应用方案（8分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“五、技术要求……（一）技术具体要求……2.涉企诉求数智化办理系统”（共4项）内容进行完善，且详细描述。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得8分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得8分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 移动端“小程序”应用方案（3） | 方案要求对第六章《采购需求》中“五、技术要求……（一）技术具体要求……3.移动端“小程序”应用”（共3项）内容进行完善，且详细描述。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得3分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；每项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 数据要素X赋能产业发展应用方案（10分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“五、技术要求……（一）技术具体要求……4.数据要素X赋能产业发展应用”（共5项）内容进行完善，且详细描述。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得10分，每缺少一项内容扣2分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1分，单项内容分（2分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 电子营业执照验证前置系统（17分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“五、技术要求……（一）技术具体要求……5.电子营业执照前置系统”（共17项）内容进行完善，且详细描述。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得17分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；每项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得17分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 基于电子营业执照的电子档案查询系统（2分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“五、技术要求……（一）技术具体要求……6.基于电子营业执照的电子档案查询系统”（共2项）内容进行完善，且详细描述。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得1分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；每项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得2分，最低得0分。 | 否 |
| 商务部分（24分） | 项目实施方案（12分） | 项目管理方案（6分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“六、项目管理要求……（二）项目管理具体要求”中的管理要求（共4项）内容有针对性地进行完善，且表述具体工作措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣1.5分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1.5分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 人员配备方案(6分) | （1）拟派项目经理1名，自有员工，具有中级及以上的计算机相关职业技能证书。提供证书扫描件的得1分，不提供不得分，本项最高得1分，最低0分。 （2）技术团队人员5名（不含项目经理），自有员工，具有计算机相关专业全日制本科及以上学历，每提供1名人员的毕业证书扫描件得1分，不提供不得分，本项最高得5分，最低0分。 投标文件中提供以上人员证书扫描件及投标人为其缴纳的本项目开标时间前6个月内任何1月的社会保障资金或有效期内劳动合同的相关材料扫描件。 上述各项合计最高得6分,最低得0分。 | 是 |
|  | 运维服务及培训方案（8分） | 运维服务方案（4分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“七、运维服务及培训要求……（一）运维服务要求”中第2-5项（共4项）内容有针对性地进行完善，且表述具体工作措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 培训方案（4分） | - 方案要求对第六章《采购需求》中“七、运维服务及培训要求……（二）培训要求”（共4项）内容有针对性地进行完善，且表述具体工作措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 | 否 |
|  | 投标人业绩（4分） | 投标文件中提供投标人为卖方(乙方)，合同签订日期在2022年1月1日之后，合同内容为信息化平台建设或软件开发类项目的合同的扫描件，每提供一份得2分;未提供的得0分。 本项最高得4分,最低得0分。 |  | 是 |

注：评分结果精确到小数点后两位。

2. 原招标文件“第七章《投标文件相关格式》……12.采购需求符合性条件响应表”内容修改为:

12.采购需求符合性条件响应表

项目名称：徐州市综合性企业服务平台升级建设

项目编号：JSZC-320300-XZCG-G2025-0055

| 序号 | 采购需求符合性条件 | 招标文件的要求 | 投标文件中的响应情况 （完全响应/未完全响应） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于“模块清单”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 2 | 关于“项目实施时间要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 3 | 关于“免费维保期”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 4 | 关于“驻场运维服务人员要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  | 后附投标人为驻场运维服务人员缴纳的本项目开标时间前6个月内任何1月的社会保障资金或有效期内劳动合同的相关材料扫描件。 |
| 5 | “关于支付（采购资金的支付方式、时间、条件）的要求” 的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 6 | 关于“报价要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |

注：

1.上表响应情况栏为必填内容，说明栏为选填内容。

2.如响应情况栏未填写或填写“未完全响应”，在符合性审查时均按照投标无效处理。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日