锡山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320205-JSFZ-G2025-0003

采购项目名称：通云路（春潮路-春江西路）工程跟踪审核服务项目

采   购   人：无锡市锡山区重点建设项目管理中心

采购代理机构：江苏方正工程造价事务所有限公司

二〇二五年七月

目     录

一、投标邀请函	2

二、投标人须知	5

三、项目技术要求和有关说明	18

四、合同书（格式文本）	26

五、附件	34

- 一、投标邀请函

江苏方正工程造价事务所有限公司受无锡市锡山区重点建设项目管理中心的委托，对通云路（春潮路-春江西路）工程跟踪审核服务项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

- （一）招标项目信息

1、项目名称：通云路（春潮路-春江西路）工程跟踪审核服务项目

2、采购项目编号：JSZC-320205-JSFZ-G2025-0003

3、项目投标预算价：80万元，最高限价：80万元；投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理。

4、服务期：本项目结束，满足采购人需求。根据项目实施情况，采购人有权对服务周期进行调整，中标人应遵照执行。

5、采购方式：公开招标

6、采购人：无锡市锡山区重点建设项目管理中心

7、本项目标的所属行业：租赁和商务服务业。

8、本项目是否专门面向中小企业：是

9、本项目不接受联合体投标

- （二）供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小微企业/监狱企业/残疾人福利企业；

4、本项目的特定资格要求：无

- （三）供应商主体信息库注册

1、请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login？进入注册界面。

（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2、完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。

3、如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

- （四）获取采购文件

潜在供应商如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

- （五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏方正工程造价事务所有限公司将以电话咨询、邮箱（fz82738116@126.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2025年7月   25日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-JSFZ-G2025-0003项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前邮箱（fz82738116@126.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。

- （六）现场踏勘

本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

- （七）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2025年8月13日09:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2025年8月13日09:30。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市锡山区东亭迎宾南路21号二楼

- （八）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件

- （九）投标有效期：开标之日起90天

- （十）采购方法

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

- （十一）其他

采购人：无锡市锡山区重点建设项目管理中心

联系人：华俊皓

采购机构：江苏方正工程造价事务所有限公司

地  址：无锡市崇宁路19-3#7楼

联系人：钱伟

电  话：0510-82738116

邮  编：214000

- 二、投标人须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2. 供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，但不视为依法获取招标文件的途径，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

3．供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．招标文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

- （三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及江苏方正工程造价事务所有限公司。

- （四）招标文件的补充或修正：

1．采购人或采购代理机构可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2．如需对招标文件进行澄清或修正，江苏方正工程造价事务所有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合相关要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

- （五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1．投标函（格式见附件）；

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（3）供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（4）供应商法定代表人身份证扫描件（正、反面）；

（5）供应商法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（7）供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（8）供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）中小企业声明函（必须提供，格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

3．开标一览表（格式见附件）

4．报价明细表（格式自拟）

5．投标偏离表（格式见附件）

6．投标供应商情况表（格式见附件）

7．项目组人员配置及项目负责人简历表（格式见附件）

8．提供第三章项目需求和有关要求需提供的相关证明材料（如有）

9．技术方案（详见评分标准）

10．评分标准中对应的所需证明材料（如有自行添加，格式自拟）

11．要求采购人提供的配合（如有自行添加，格式自拟）

12．其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟）

上述1-8项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

- （六）投标文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

5.供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由供应商自行承担。

6.投标费用自理。

- （七）网上投标

1.供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

- （八）无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同供应商的投标资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.未通过符合性审查的；

22.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

23.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

24.技术组织方案少于30页，多于200页。

25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

- （九）开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；不进行开评标。

3.投标文件的审查

（1）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由采购人和采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件 |
| 3 | 供应商法定代表人授权委托书 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 供应商法定代表人身份证扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 供应商法定代表人授权代表身份证扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件 |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 供应商为中小微企业/监狱、戒毒企业/残疾人福利企业，中小微企业须符合中小微企业划分标准（《工信部联企业〔2011〕300号》）规定，提供《中小企业声明函》，残疾人福利企业提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见附件），监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件 |
| 11 | 特定资格要求 | 无 |
| 12 | 信用记录 （由网上直接查询，供应商无需提供证明材料） | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准） |
| 13 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 2 | 开标一览表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 3 | 报价明细表 | 按招标文件填写，格式自拟 |
| 4 | 投标偏离表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 5 | - 投标供应商情况表 | - 按招标文件填写，格式见附件 |
| 6 | - 项目组人员配备情况及项目负责人简历表 | - 按招标文件填写，格式见附件 |
| 7 | - 满足采购文件第三章项目技术要求和有关说明 | - 如有，格式自拟并自行添加 |
| 8 | - 投标文件内容 | - 不存在供应商须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过苏采云平台发起询标要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过苏采云平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

①评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

②启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，在江苏省政府采购（苏采云）平台上提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料并加盖供应商电子签章，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（4）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，得分次高的投标人为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标人为排名第三的中标候选人。

6．评标标准：详见附件。

- （十）定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，江苏方正工程造价事务所有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告送达采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人，招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。江苏方正工程造价事务所有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告。江苏方正工程造价事务所有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。

2．在发布中标公告的同时，江苏方正工程造价事务所有限公司将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

- （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

- （十二）中标无效的确认：

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3．与招标采购单位、其他供应商恶意串通的；

4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在采购代理机构就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。采购代理机构见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得做任何修改。

2．江苏方正工程造价事务所有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

- （十五）质疑处理：

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或代理机构有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4.条款的规定向采购人或代理机构提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人、代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

5.以下情形的质疑不予受理

5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2超出政府采购法定期限的质疑。

5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- （十六）服务（包含与服务相关的货物）的追加：

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- （十七）代理服务费：

本项目代理费由采购人支付。招标代理服务费以中标价为计费基础，按差额定率累进法计算，收费标准为（服务类）：中标金额100万以下（含100万元）费率为中标金额的1.2%。

- （十八）其他：

采购文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

- 三、项目技术要求和有关说明

本项目为通云路（春潮路-春江西路）工程跟踪审核服务项目采购项目。

供应商所报内容必须满足以下要求（均为实质性要求），不得有负偏离。

（一）项目技术要求：

1、工程概况：

本工程位于无锡市锡山区东亭街道、云林街道，南起春潮路，向北于锡沪路、二泉东路、G312辅道平交后，下穿沪宁高速，终于现状春江西路，全长约2.65千米。道路等级为一级公路（兼城市主干路），双向六车道，设计速度为60千米/时，道路标准段红线宽40米。主要工程内容：道路、桥梁、管线、交通、照明、景观及海绵工程等。

具体实施内容详见无锡市锡山区行政审批局文件《关于通云路（春潮路-春江西路）工程项目建议书的批复》（锡山行审投〔2024〕99号）。

2、人员配置要求：（以供应商填列的《拟派专业技术力量人员名单》及按要求出具的证明材料为准）

本项目供应商需根据项目的专业特点组成项目组，并报拟派专业技术力量人员名单（不得含有返聘、临聘及已退休人员）。只有在拟派专业技术力量人员名单上的人员才能参与评分。

本项目只能由《拟派专业技术力量人员名单》的拟派人员承接业务，为保证人员相对稳定，中标供应商拟派人员在合同履约期内不得随意增加、减少或更换人员，若因离职、身体情况等客观原因确需增加或更换人员，必须征得采购人同意，而且更换人员须具备同样的资质、资历和业绩。若未征得采购人同意或更换人员不具备同样的资质、资历和业绩，采购人保留有权依法解除合同的权力。

承诺拟派项目组人员不少于5人，其中拟派项目负责人具备一级造价工程师，注册证书专业类别为“交通运输-公路工程”，执业资格证书专业为交通运输工程或资格证书为公路甲级造价工程师，项目组成员（项目负责人除外）不少于4名人员。若未提供该承诺，作无效投标文件处理。供应商拟派专业技术力量的所有人员必须常驻现场，要求每周不少于5天，周末随叫随到，且拟派项目组成员中必须确保有一名档案管理员（需在《拟派专业技术力量人员名单》中注明），否则投标无效。所有拟派专业人员均须提供供应商连续三个月（至少包含近三个月中任意一个月份（不含开标当月））为其缴纳社保的证明扫描件。

3、投标报价说明：

1）投标人的报价必须以招标文件为依据，结合企业自身状况自行报价。投标报价采用固定折扣报价。

2）结算方式：全过程跟踪审计费按照苏价服〔2014〕383号文规定的“施工阶段”之“施工阶段全过程造价控制”的“基本收费”规定计取后×中标折扣率（%）×采购单位考核系数K1×锡山区建设项目审核管理系统考核系数K2为最终付款金额。服务期内按年度申请跟踪审计服务费，累计付款金额不超过已完施工阶段全过程造价控制“基本收费”的50%，余款在结算审核后付清。（K1、K2详见附件1、2）。

3）投标报价高于最高限价的，则视为无效投标文件。

4）各投标人投标报价时应充分考虑招标期间的各类风险和不确定因素对代理工作的影响。投标人一旦中标，不得以任何理由再向采购人收取任何其他费用。

（二）有关说明：

1、审计费用包括满足本项目要求从项目中标起到通云路（春潮路-春江西路）工程跟踪审计项目竣工结算审计完成所发生的一切费用。

2、供应商如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

3、服务期限：本项目结束，满足采购人需求。根据项目实施情况，采购人有权对服务周期进行调整，中标人应遵照执行。

4、本项目合同履行地点：无锡市锡山区。

5、质量要求：合格标准，符合国家、省、市以及相关管理部门相关规定和行业规范。

6、中标供应商为中小微企业或残疾人福利性单位的，其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，并接受社会监督。供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

7、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8、供应商应严格执行《中华人民共和国政府采购法》及国家相关政策，按照工程造价咨询服务有关规范要求及本次征集实施要求做好各项工作

9、采购人负责对本次采购产生的中标供应商在履约期间的管理、考核及协审费用审核等工作。投标人中标后纳入锡山区建设项目审核管理系统考核。

10、如本采购文件中采购人制定的相关文件在采购服务期间发生修订、新订、废止等情况，按照新的文件执行。

11、采购人保留对供应商所提供的数据及书面证明资料进行外调核查的权利。

12、履约保证金：

收取履约保证金形式：以保函等非现金形式缴纳或提交

收取履约保证金金额：合同价款的10%

履约担保期限：履约保证金将在服务完毕并考核合格后无息退回

履约保证金的缴纳时间：乙方在签订合同后14个工作日内，向甲方提交履约保证金

退付办法：与乙方提交履约保证金的方式相同

履约保证金不予退还的情形：①由于中标方的原因不能履约的，②在履行合同期间发生重大安全事故，给采购人造成不良影响和严重经济损失的。

逾期退还履约保证金的违约责任：承担履约保证金金额千分之二/天的违约。

附件1

跟踪审计服务考核细则

| 项目名称 |  |  |  | 跟踪审计单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包人结算送审金额 |  |  |  | 经跟审单位初审后结算送审金额（审定价） |  |  |  |  |
| 跟踪审计项目负责人 |  |  |  | 专业跟踪审计人员 |  |  |  |  |
| 考核部门 | 评 价 内 容 |  | 评分标准 |  | 权值 | 分值 | 得分 | 总分 |
| 计划科 | 未能在锡山区建设项目审核管理系统出具工作联系函后7日内进行合同签订、履行情况。 |  | 每延期一天递交扣除1分 |  | 30 | 3 |  |  |
|  | 承包人签订合同后5日内进行工程量清单调整并递交书面、电子资料至本办负责人（针对招标文件约定的项目） |  | 每延期一天递交扣除1分 |  |  | 3 |  |  |
|  | 按约定时间递交的工程量调整清单（针对招标文件约定的项目）的准确性 |  | 准确得10分，有误0分 |  |  | 10 |  |  |
|  | 未能在承包人签订合同后5日内提交跟踪审计实施方案 |  | 每延期一天递交扣除1分 |  |  | 3 |  |  |
|  | 对约定时间内提交的跟踪审计实施方案中的组织机构设置（人员配备）及人员专业水平、服务态度 |  | 较好4-5分、中等2-3分、一般1分，差0分 |  |  | 5 |  |  |
|  | 对约定时间内提交的跟踪审计实施方案质量（合理性、可行性） |  | 较好3分、中等2分、一般1分、差0分 |  |  | 3 |  |  |
|  | 对承包人递交具备审核条件的结算资料3个工作日完成结算初审工作 |  | 每延期一天递交扣除1分 |  |  | 3 |  |  |
| 工程科 （项目办） | 按时参加图纸会审、工地例会及工程变更审查会议等 |  | 1分/缺席（迟到）参加会议1次 |  | 70 | 3 |  |  |
|  | 未能按时完成会议要求的相关工作 |  | 1分/条，扣完为止 |  |  | 3 |  |  |
|  | 未能在约定时间进行工程量清单复核及递交复核报告 |  | 每延期一天递交扣除1分 |  |  | 3 |  |  |
|  | 合同外单价审批的及时性与准确性 |  | 1分/次，扣完为止 |  |  | 4 |  |  |
|  | 未能对清单漏项的清单子目进行组价 |  | 1分/条，扣完为止 |  |  | 6 |  |  |
|  | 工程施工中所使用的材料、设备进行市场询价和复价的情况。 |  | 1分/次，扣完为止 |  |  | 4 |  |  |
|  | 对具备审核条件的变更、签证、索赔等资料，3个工作日审核完成并递交本办负责人 |  | 3分/份，扣完为止 |  |  | 15 |  |  |
|  | 提供涉及本项目的人工、材料、设备等造价信息和与造价控制相关的其他咨询服务 |  | 1分/条，扣完为止 |  |  | 3 |  |  |
|  | 跟踪审计月度报告、总结报告的质量 |  | 经抽查不实/虚假，20分/次 |  |  | 20 |  |  |
|  | 对承包人递交具备审核条件的月报在3个工作日内审核并提出付款的建议，同时将审核完成的月报书面资料递交至本办负责人 |  | 未按规定时间完成，3分/次 |  |  | 9 |  |  |
| 业务科室 | 违反审计纪律或造成严重审计质量问题 |  | 一次扣100分 |  | 一票否决 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考评部门（考评人员） | 业务科室1 |  | 业务科室2 |  |  |  |  |  |

本考核办法采用百分制，分为四个等级。

| 等级 | 分值 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | ≧90分 | 优秀 |
| 二 | 80分-90分（含80分） | 良好 |
| 三 | 70分-80分（含70分） | 合格 |
| 四 | 60分-70分（含60分） | 不合格 |

按照考核细则对咨询公司的跟踪建设项目进行考核，考核等次分“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”。考核系数K1具体如下：

（1）总得分90分及以上，定为“优秀”，费用系数“1.0”；

（2）总得分80分及以上，定为“良好”，费用系数“0.8”；

（3）总得分70分及以上，定为“合格”，费用系数“0.6”，并暂停该单位一年内在我中心的造价咨询业务，包括但不限于标底审核、跟审、工程结算等；

（4）总得分60分以下，定为“不合格”，不计费，并暂停该单位两年内在我中心的造价咨询业务，包括但不限于标底审核、跟审、工程结算等；

附件1-2

锡山区国有（集体）投资项目跟踪审核业务考核评分表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 协审机构 |  |  |  |  |
| 序号 | 考核评分点 |  | 次（天）数 | 扣（得）分 |
|  | 基本分 |  |  | 100 |
|  | 协审机构审核工作质量情况扣分点 |  |  |  |
| 1 | 跟踪审核准备阶段 |  |  |  |
| 1.1 | 未按规定收集项目批文、招投标资料、经济合同等前期资料，未按要求上传系统的，扣5分 |  |  |  |
| 1.2 | 400万元以上项目未按规定编制《跟踪审核实施方案》，或实施方案不符合要求的，每退回一次扣2分 |  |  |  |
| 2 | 跟踪审核实施阶段 |  |  |  |
| 2.1 | 跟踪人员更换未向甲方及锡山区建设项目审核管理系统提出申请并取得同意的。扣5分/次 |  |  |  |
| 2.2 | 锡山区建设项目审核管理系统接到甲方书面投诉，经查实的，扣10分/次 |  |  |  |
| 2.3 | 现场测量记录表未按要求上传系统的，以系统签到为准，扣1分/次 |  |  |  |
| 2.4 | 跟踪审核日报未按要求上传系统的，以系统签到为准，扣1分/次 |  |  |  |
| 2.5 | 跟踪审核会议纪要内容记录不全面，未提出、解决应讨论解决的事项，未及时上传系统的，以系统签到为准，扣1分/次 |  |  |  |
| 2.6 | 工程增加、变更及签证台账未按要求上传系统的，扣2分/次 |  |  |  |
| 2.7 | 未按规定上报跟踪审核月报的，或跟踪审核月报不符合要求的，每退回一次扣2分 |  |  |  |
| 2.8 | 跟踪审核人员未按要求到场并签到的。扣1分/次 |  |  |  |
| 3 | 跟踪审核总结报告阶段 |  |  |  |
| 3.1 | 未按规定内容出具跟踪审核总结报告的。未如实反映跟踪审核过程中发现问题的，每退回一次扣2分 |  |  |  |
| 4 | 结算审核阶段（由结算审计单位负责评价） |  |  |  |
| 4.1 | 未按规定进行招投标等项目建设程序合法性审查的，扣5分 |  |  |  |
| 4.2 | 未按规定进行经济合同与招标文件相关内容一致性审查，扣5分 |  |  |  |
| 4.3 | 跟踪审核资料不完整的，或资料错误的，扣1分/次 |  |  |  |
| 4.4 | 跟踪审核中对于变更及签证的确认程序不符合规定的，扣2分/次 |  |  |  |
| 4.5 | 跟踪审核中进度款审核错误的，扣2分/次 |  |  |  |
| 4.6 | 未按规定审查暂列金额实施程序合法性的，扣5分 |  |  |  |
| 4.7 | 未及时发现不平衡报价等主要问题，扣5分 |  |  |  |
| 5 | 得分合计（1+2+3+4） |  |  |  |
| 6 | 考核系数 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

协审机构确认：  （盖章）	日期：

考核系数K2具体如下：

（一）考核结果≥90分，考核系数为1；

（二）80分≤考核结果＜90分，考核系数为0.9；

（三）70分≤考核结果＜80分，考核系数为0.8；

（四）60分≤考核结果＜70分，考核系数为0.7；

（五）考核结果＜60分，考核系数为0.5。

附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

3.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

5.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

6.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

7.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

8.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

9.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

10.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

11.采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

- 四、合同书（格式文本）

锡山区国有（集体）投资建设项目

跟踪审核咨询委托协议书

委托方：                           （以下称“业主”）

受托方：                       （以下称“跟踪审核单位”）

业主、跟踪审核单位双方协商一致签订本协议书。

一、业主委托跟踪审核单位的工程概况如下：

工程名称：

工程地点：

工程造价：

咨询业务内容： 施工阶段全过程造价控制

二、约定开工前十天内由业主提供的工程跟踪审核所需资料。

三、跟踪审核单位根据业主提供的工程资料及国家和省、市建设行政部门、锡山区政府的有关工程造价计价标准和规定完成工程跟踪审核咨询业务。

四、双方约定的收费标准、付款方式和付款时间：

4.1收费标准：全过程跟踪审计费按照苏价服〔2014〕383号文规定的“施工阶段”之“施工阶段全过程造价控制”的“基本收费”规定计取后×中标折扣率（%）×采购单位考核系数K1×锡山区建设项目审核管理系统考核系数K2为最终付款金额。

4.2付款方式：

（1）付款前提：考核细则完成后，按照苏价服〔2014〕383号文规定计费后乘以考核“费用系数”作为最终付款金额。

（2）付款：服务期内按年度申请跟踪审计服务费，累计付款金额不超过已完施工阶段全过程造价控制“基本收费”的50%，余款在结算审核后付清。（K1、K2详见附件1、2）

4.3履约保证金：

收取履约保证金形式：以保函等非现金形式缴纳或提交

收取履约保证金金额：合同价款的10%

履约担保期限：履约保证金将在服务完毕并考核合格后无息退回

履约保证金的缴纳时间：乙方在签订合同后14个工作日内，向甲方提交履约保证金

退付办法：与乙方提交履约保证金的方式相同

履约保证金不予退还的情形：①由于中标方的原因不能履约的，②在履行合同期间发生重大安全事故，给采购人造成不良影响和严重经济损失的。

逾期退还履约保证金的违约责任：承担履约保证金金额千分之二/天的违约。

五、跟踪审核单位的义务

1.跟踪审核单位指定本项目负责人为           。跟踪审核单位委派的审计人员具体配备人员详见附件。

跟踪审核单位审计人员（工程师）执业资格应与跟踪审计项目专业对口。

2. 跟踪审核单位在中标后按照相关规定及时与业主联系并完成合同事宜。

3.项目实施过程中，如业主发现咨询单位委派的工程师不能胜任，咨询单位应无条件更换直至业主满意为止，且每更换一次即视为咨询单位违约。

- 根据业主提供的工程资料以及国家和省、市建设行政部门、锡山区政府的有关工程造价计价标准，工程开工前一周内提交跟踪审计规划和全过程跟踪审计控制方案。

- 在承包人进行技术交底过程中，针对承包人对工程量有异议部分，受托方有义务在项目开工后   天内完成该项目工程量清单复核工作并提供相关佐证；

- 按业主要求参与图纸会审、每周生产例会及工程变更审查会议。

- 对清单漏项的分部分项工程清单子目进行组价，作为业主定价的参考。

- 对工程使用的材料（含暂定材料、重要材料及由变更引起的材料）、设备（含特殊设备）进行市场询价和复价，为业主提供市场价参考。

- 对现场各种签证、工程变更及隐蔽工程的数量复核并确认，对数据负责，并提出合理化建议。

- 参与工程造价控制有关的工作会议（包括但不限于监理例会和建设工程审查小组专题会议），提供涉及委托咨询工程项目的人工、材料、设备等造价信息和与造价控制相关的其他咨询服务。

- 审核每月施工单位的计量月报和节点付款报表。收到施工单位计量月报和节点付款报表后7天内向业主提供详细的跟踪审计报告和付款建议；在工程竣工后两周内提供全过程审计总结报告。

- 配合业主对工程结算依据和凭证、资料及各种档案进行整理，并汇编成册，提供竣工结算审计依据；对建设项目结算送审资料送审价进行审核并出具初审意见。

- 在履行协议期内或招标、投标工程开标前，不得泄露与该项目工程造价咨询业务有关的保密资料和商业秘密。

- 严守职业道德，对各类签发的数据负责；如咨询单位有任何违反职业道德情况发生，业主将有权单方面解除合同，并通报审计局和纪检等相关部门；由此产生的任何损失均由咨询单位承担。

六、业主的义务

1.业主应当在双方约定的期限内，无偿提供有关工程造价咨询范围所需的详实资料，并对提交的时间、进度、质量负责。若业主提交资料延期，则跟踪审核单位咨询工期顺延。业主对提交资料的真实、合法、完整性负责。

2.在履行协议期限内，业主应授权选派一名熟悉业务，知晓法律法规，能独立作出决定的联系代表，为实现工程造价咨询目标，予以配合，提供依据、证据。

七、跟踪审核单位的责任

1.应在本委托协议书的有效期内，向业主提供完整、准确的工程跟踪审核月报并留有完整、准确资料档案，以便查证。

2.应全面履行跟踪审核单位的义务，如业主发现跟踪审核单位不能履行上述义务中任一条款，视为跟踪审核单位违约，业主每次有权扣除合同价的5%的违约金；情节严重，将联系区审计局解除其咨询合同。

八、业主的责任

1.业主应当履行工程跟踪审核咨询委托协议书约定的义务，如有违约责任，应赔偿工程造价咨询的损失，赔偿的方式及金额约定                。

九、其他事项

1.跟踪审核单位无条件接受锡山区审计局对该项目跟踪审核质量的监督；

2.合同履行过程中发生下列情形的，甲方有权变更、中止或终止合同，乙方应当予以配合，但甲方应当在发生相应情形后及时通知乙方，并组织双方协商确定解决方案，甲方应当按约支付乙方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的乙方直接损失：

（1）甲方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他甲方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

十、争议与仲裁

本协议在执行中如发生争议时，应及时协商解决。如未能达成一致，应提交锡山区建设行政部门和审计监督主管部门协调，仍不能达成一致时，根据约定向 锡山区人民法院 提起诉讼。

十一、本协议书正本一式 肆 份。具有同等法律效力，双方各执 贰 份。双方签字盖章后生效。

业     主：（签章）                  咨询单位：（签章）

法定代表人                          法定代表人

或委托代理人：（签章）               或委托代理人：（签章）

地址：                              地址：

联系电话：                          联系电话：

年   月   日                        年    月    日

见证章：

附件：

XXXXXX项目跟踪审计人员备案表

| 序号 | 姓名 | 联系方式 | 职业资格 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张三 | 139*** |  | 如土建 | 跟审负责人 |
| 2 |  |  |  | 如安装 | 现场跟审人员 |
| 3 |  |  |  |  | 现场跟审人员 |
| 4 |  |  |  |  | 现场跟审人员 |

备注：

- 结合项目实际，跟审单位委派相关造价咨询人员（工程师），人员数量与项目相匹配，专业必须涵盖项目范围内全部工作内容。

- 所备案人员需与区审计局备案人员保持完全一致；人员数量不得低于区审计局备案数量。

- 项目实施过程，根据实际情况，需要增加人员的，跟踪审计单位需按照甲方需求及时增派相关专业人员，以满足工程实施需要。

- 人员经备案后，无特殊情况原则上不得更换；如需更换，需经甲方同意，所更换人员不得低于原备案人员执业资格。

单位名称（公章）：

附件1

跟踪审计服务考核细则

| 项目名称 |  |  |  | 跟踪审计单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包人结算送审金额 |  |  |  | 经跟审单位初审后结算送审金额（审定价） |  |  |  |  |
| 跟踪审计项目负责人 |  |  |  | 专业跟踪审计人员 |  |  |  |  |
| 考核部门 | 评 价 内 容 |  | 评分标准 |  | 权值 | 分值 | 得分 | 总分 |
| 计划科 | 未能在锡山区建设项目审核管理系统出具工作联系函后7日内进行合同签订、履行情况。 |  | 每延期一天递交扣除1分 |  | 30 | 3 |  |  |
|  | 承包人签订合同后5日内进行工程量清单调整并递交书面、电子资料至本办负责人（针对招标文件约定的项目） |  | 每延期一天递交扣除1分 |  |  | 3 |  |  |
|  | 按约定时间递交的工程量调整清单（针对招标文件约定的项目）的准确性 |  | 准确得10分，有误0分 |  |  | 10 |  |  |
|  | 未能在承包人签订合同后5日内提交跟踪审计实施方案 |  | 每延期一天递交扣除1分 |  |  | 3 |  |  |
|  | 对约定时间内提交的跟踪审计实施方案中的组织机构设置（人员配备）及人员专业水平、服务态度 |  | 较好4-5分、中等2-3分、一般1分，差0分 |  |  | 5 |  |  |
|  | 对约定时间内提交的跟踪审计实施方案质量（合理性、可行性） |  | 较好3分、中等2分、一般1分、差0分 |  |  | 3 |  |  |
|  | 对承包人递交具备审核条件的结算资料3个工作日完成结算初审工作 |  | 每延期一天递交扣除1分 |  |  | 3 |  |  |
| 工程科 （项目办） | 按时参加图纸会审、工地例会及工程变更审查会议等 |  | 1分/缺席（迟到）参加会议1次 |  | 70 | 3 |  |  |
|  | 未能按时完成会议要求的相关工作 |  | 1分/条，扣完为止 |  |  | 3 |  |  |
|  | 未能在约定时间进行工程量清单复核及递交复核报告 |  | 每延期一天递交扣除1分 |  |  | 3 |  |  |
|  | 合同外单价审批的及时性与准确性 |  | 1分/次，扣完为止 |  |  | 4 |  |  |
|  | 未能对清单漏项的清单子目进行组价 |  | 1分/条，扣完为止 |  |  | 6 |  |  |
|  | 工程施工中所使用的材料、设备进行市场询价和复价的情况。 |  | 1分/次，扣完为止 |  |  | 4 |  |  |
|  | 对具备审核条件的变更、签证、索赔等资料，3个工作日审核完成并递交本办负责人 |  | 3分/份，扣完为止 |  |  | 15 |  |  |
|  | 提供涉及本项目的人工、材料、设备等造价信息和与造价控制相关的其他咨询服务 |  | 1分/条，扣完为止 |  |  | 3 |  |  |
|  | 跟踪审计月度报告、总结报告的质量 |  | 经抽查不实/虚假，20分/次 |  |  | 20 |  |  |
|  | 对承包人递交具备审核条件的月报在3个工作日内审核并提出付款的建议，同时将审核完成的月报书面资料递交至本办负责人 |  | 未按规定时间完成，3分/次 |  |  | 9 |  |  |
| 业务科室 | 违反审计纪律或造成严重审计质量问题 |  | 一次扣100分 |  | 一票否决 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考评部门（考评人员） | 业务科室1 |  | 业务科室2 |  |  |  |  |  |

本考核办法采用百分制，分为四个等级。

| 等级 | 分值 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | ≧90分 | 优秀 |
| 二 | 80分-90分（含80分） | 良好 |
| 三 | 70分-80分（含70分） | 合格 |
| 四 | 60分-70分（含60分） | 不合格 |

按照考核细则对咨询公司的跟踪建设项目进行考核，考核等次分“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”。考核系数K1具体如下：

（1）总得分90分及以上，定为“优秀”，费用系数“1.0”；

（2）总得分80分及以上，定为“良好”，费用系数“0.8”；

（3）总得分70分及以上，定为“合格”，费用系数“0.6”，并暂停该单位一年内在我中心的造价咨询业务，包括但不限于标底审核、跟审、工程结算等；

（4）总得分60分以下，定为“不合格”，不计费，并暂停该单位两年内在我中心的造价咨询业务，包括但不限于标底审核、跟审、工程结算等；

附件1-2

锡山区国有（集体）投资项目跟踪审核业务考核评分表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 协审机构 |  |  |  |  |
| 序号 | 考核评分点 |  | 次（天）数 | 扣（得）分 |
|  | 基本分 |  |  | 100 |
|  | 协审机构审核工作质量情况扣分点 |  |  |  |
| 1 | 跟踪审核准备阶段 |  |  |  |
| 1.1 | 未按规定收集项目批文、招投标资料、经济合同等前期资料，未按要求上传系统的，扣5分 |  |  |  |
| 1.2 | 400万元以上项目未按规定编制《跟踪审核实施方案》，或实施方案不符合要求的，每退回一次扣2分 |  |  |  |
| 2 | 跟踪审核实施阶段 |  |  |  |
| 2.1 | 跟踪人员更换未向甲方及锡山区建设项目审核管理系统提出申请并取得同意的。扣5分/次 |  |  |  |
| 2.2 | 锡山区建设项目审核管理系统接到甲方书面投诉，经查实的，扣10分/次 |  |  |  |
| 2.3 | 现场测量记录表未按要求上传系统的，以系统签到为准，扣1分/次 |  |  |  |
| 2.4 | 跟踪审核日报未按要求上传系统的，以系统签到为准，扣1分/次 |  |  |  |
| 2.5 | 跟踪审核会议纪要内容记录不全面，未提出、解决应讨论解决的事项，未及时上传系统的，以系统签到为准，扣1分/次 |  |  |  |
| 2.6 | 工程增加、变更及签证台账未按要求上传系统的，扣2分/次 |  |  |  |
| 2.7 | 未按规定上报跟踪审核月报的，或跟踪审核月报不符合要求的，每退回一次扣2分 |  |  |  |
| 2.8 | 跟踪审核人员未按要求到场并签到的。扣1分/次 |  |  |  |
| 3 | 跟踪审核总结报告阶段 |  |  |  |
| 3.1 | 未按规定内容出具跟踪审核总结报告的。未如实反映跟踪审核过程中发现问题的，每退回一次扣2分 |  |  |  |
| 4 | 结算审核阶段（由结算审计单位负责评价） |  |  |  |
| 4.1 | 未按规定进行招投标等项目建设程序合法性审查的，扣5分 |  |  |  |
| 4.2 | 未按规定进行经济合同与招标文件相关内容一致性审查，扣5分 |  |  |  |
| 4.3 | 跟踪审核资料不完整的，或资料错误的，扣1分/次 |  |  |  |
| 4.4 | 跟踪审核中对于变更及签证的确认程序不符合规定的，扣2分/次 |  |  |  |
| 4.5 | 跟踪审核中进度款审核错误的，扣2分/次 |  |  |  |
| 4.6 | 未按规定审查暂列金额实施程序合法性的，扣5分 |  |  |  |
| 4.7 | 未及时发现不平衡报价等主要问题，扣5分 |  |  |  |
| 5 | 得分合计（1+2+3+4） |  |  |  |
| 6 | 考核系数 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

协审机构确认：  （盖章）	日期：

考核系数K2具体如下：

（一）考核结果≥90分，考核系数为1；

（二）80分≤考核结果＜90分，考核系数为0.9；

（三）70分≤考核结果＜80分，考核系数为0.8；

（四）60分≤考核结果＜70分，考核系数为0.7；

（五）考核结果＜60分，考核系数为0.5。

- 五、附件

- 附件一：

- 一、评标方法

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，得分次高的投标人为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标人为排名第三的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

- 二、评分标准

（一）评分项目及分值（总分100分）

（1）投标报价：          25分

（2）拟派人员：          18分

（3）企业实力：           2分

（4）技术方案：          55分

1、投标报价（25分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×价格权值×100。

评标委员会认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2、拟派人员（18分）

（1）项目负责人（2分）

项目负责人具有中级职称的得1分，高级工程师及以上职称的得2分，最高得2分。职称证书不分专业，上述资料原件扫描件上传至系统并加盖电子签章，否则不得分。

（2）拟派项目组其他成员（项目负责人除外）（16分）：

①公路工程（2人）：具有一级造价工程师，注册证书专业类别为“交通运输-公路工程”，执业资格证书专业为交通运输工程或资格证书为公路甲级造价工程师的，每提供1人得2分，最高得4分；具有中级职称的得1分，高级工程师及以上职称的得2分，每提供一人最高得2分，最高得4分。本项最高8分。（8分）

②土木建筑工程（1人）：具有一级造价工程师证书（旧版注册证书为造价工程师，不分等级）的得2分；具有中级职称的得1分，高级工程师及以上职称的得2分。本项最高4分。（4分）

③安装工程（1人）：具有一级造价工程师证书（旧版注册证书为造价工程师，不分等级）的得2分；具有中级职称的得1分，高级工程师及以上职称的得2分。本项最高4分。（4分）

注：职称证书不分专业，上述人员不重复得分，返聘、临聘、已退休人员均不予计分；以提供的经社保部门确认的连续缴纳的社保证明为准。已通过造价师考试，但尚未取得注册证书的，不予计分。需提供社保部门出具的投标供应商为项目组成员缴纳的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明（项目负责人社保证明材料须连续近六个月（不含投标当月）），以及人员的有效身份证、职称证书、资格证书、注册证书（以上证书均指同时提供资格证书及注册证书），提供身份证及证书原件扫描件（带有二维码的彩色电子打印件视同原件），上述资料原件扫描件上传至系统并加盖电子签章，否则不得分。根据2018年7月20日发布“建人〔2018〕67号”文件，之前取得的注册造价工程师与一级造价工程师等同。

3、企业实力（2分）

投标供应商近五年内（以公告之日起前五年，以合同签订日期为准）承担过类似项目业绩的，每个业绩得1分，最高得2分。合同原件扫描件上传至系统并加盖电子签章，否则不得分。

注：投标文件中需上传证明的材料文件应上传到相关联对应的页面，若在评审过程中，评委在相对应页面找不到相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行负责。所需证明文件原件扫描件上传至投标文件并加盖电子签章。

4、技术方案（55分）

（1）造价咨询服务基本方案（12分）

①造价咨询的目的及原则（3分）；

②造价咨询的依据（3分）；

③造价咨询工作规范及管理制度（3分）；

④造价咨询工作计划及具体实施方案（3分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得12分。

（2）造价咨询工作重点、难点分析及相应措施（9分）

①造价咨询工作重点、难点具体内容（3分）；

②造价咨询工作重点、难点的具体分析（3分）；

③针对造价咨询工作重点、难点的具体保障措施（3分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得9分。

（3）造价咨询工作质量、进度控制措施（8分）

①造价咨询工作质量、进度整体控制措施（4分）；

②造价咨询工作质量、进度具体控制措施（4分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得4分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

（4）风险点分析及防控措施（6分）

①供应商对审计工作过程中审计风险点排查情况（2分）；

②保证廉洁从审（2分）；

③严守纪律方面所制定措施（2分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

（5）质量控制（6分）

①对签证审核（2分）；

②进度款支付审核控制方案（2分）；

③项目质量控制思路（2分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

（6）合理化建议（6分）

①针对采购人提高管理质效（2分）；

②促进协审质量（2分）；

③防范廉政风险（2分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

（7）落实廉政工作、保密工作的具体方案（8分）

①落实廉政工作方案（4分）；

②落实保密工作方案（4分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得4分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

- 附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：通云路（春潮路-春江西路）工程跟踪审核服务项目

供应商：

年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致                            ：

我方收到贵方编号                         招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供江苏方正工程造价事务所有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

六、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

七、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

八、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

十、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

十一、我方承诺不非法转包、分包。

十二、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十三、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购人进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

我公司（单位）愿针对本次项目                                    进行投标。

我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以财库〔2022〕3号为准]。

- （三）（供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：                                   日期：

江苏方正工程造价事务所有限公司：

系中华人民共和国合法企业（单位），特授权         代表我公司（单位）全权办理针对本项目                      的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：          性别：        电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附供应商法定代表人身份证正反面扫描件：

附法定代表人授权代表身份证正反面扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

- 法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓    名        性别：        年龄：        职务：

系的法定代表人。

特此证明。

供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

附供应商法定代表人身份证正反面扫描件：

- （四）承诺书（格式）：

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（       ）提供符合采购要求的产品和服务；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的服务和专业技术能力；

3．本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4．承诺拟派项目组人员不少于5人，其中拟派项目负责人具备一级造价工程师，注册证书专业类别为“交通运输-公路工程”，执业资格证书专业为交通运输工程或资格证书为公路甲级造价工程师，项目组成员（项目负责人除外）不少于4名人员。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （五）开标一览表（格式）：

开标一览表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 服务期限 | 本项目结束，满足采购人需求。根据项目实施情况，采购人有权对服务周期进行调整，中标人应遵照执行。 |
| 质量要求 | 合格标准，符合国家、省、市以及相关管理部门相关规定和行业规范。 |
| 项目负责人 |  |
| 最高限价 | 80万元 |
| 折扣系数 | % |
| 投标总价 （投标总价=最高限价×折扣系数） | 大写： 小写： |

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

- （六）报价明细表（格式自拟）：

报价明细表

注：投标供应商应当根据“三、项目技术要求和有关说明”的内容格式自拟

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

- （七）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

供应商名称（盖章）                       采购项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

注：（1）本表不得删除，可自行延长；

（2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容以及相关证明材料，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （八）投标供应商情况表（格式）：

投标供应商情况表

供应商名称（盖章）                        采购项目编号：

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目业绩表

| 序号 | 合同签订时间 （年/月/日） | 委托单位 | 项目名称 | 服务内容 | 工程规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （九）项目组人员配备情况（格式）：

拟派专业技术力量人员名单

| 序号 | 姓名 | 职称 | 职称证书编号 | 一级注册造价工程师 | 注册证书编号 | 专业 | 职责分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

- （十）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准填写中小企业声明函。

3.声明函必须提供，未提供视为无效投标文件。

4.供应商提供的声明函与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- （供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的             采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （十一）评分标准中对应的所需证明材料（如有）及技术方案

供应商应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。

- （十二）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟）：